华南师范大学附属小学、附属幼儿园
搬迁扩建项目EPC

招  标  文  件
招标人：广东省代建项目管理局（盖单位章）

招标代理单位：中达安股份有限公司（盖单位章）

日期：2025年10月

目     录
3第一卷


3第一章 招标公告


4第二章 投标人须知


4投标人须知前附表


171. 总则


192. 招标文件


213. 投标文件


254. 投标


265. 开标


266. 评标


287. 合同授予


308. 纪律和监督


319. 需要补充的其他内容


3110. 电子招标投标


3111.其他


36第三章 评（定）标办法（有限数量制评审法）


36评标办法前附表


391. 评标方法


392. 评审标准


393. 评标程序


58定标办法（价格因素+方案因素+答辩因素）


64第四章 合同条款及格式


65第二卷


65第五章  发包人要求


65第六章 发包人提供的资料


66第三卷


66第七章 投标文件格式


68格式1：法人代表证明书、授权委托证明书


70格式2：投标书


73格式3：投标报价表


77格式4：投标人基本情况表


78格式5-1：投标承诺函


80格式5-2：报价承诺书


81格式5-3：承诺函（结算）


82格式6：企业资信资料


86格式7：项目团队人员配备及技术水平


89格式8：工程总承包实施方案


91格式9：投标人提交银行履约保函承诺书


92格式10：投标文件编制人员名单


93格式11：危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单


97格式12：投标人认为应该补充的资料


98格式13：（注：此格式投标时不需提供，仅用于中标单位中标后使用时提供）


100附件14：（注：此格式投标时不需提供，仅用于中标单位中标后使用时提供）


102定标文件封面





第一卷
招标公告
（另册）
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：广东省代建项目管理局
地址：广州市天河区黄埔大道西108号奥园大厦13楼
联系人：陈工
电话：020-83620834

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：中达安股份有限公司
地址：广州市天河区体育西路103号维多利广场A塔20楼

联系人：孙工
电话：13925099511

	1.1.4
	项目名称（工程名称）
	华南师范大学附属小学、附属幼儿园搬迁扩建项目EPC

	1.1.5
	建设地点
	详见本项目招标公告。

	1.2.1
	资金来源及比例
	详见本项目招标公告。

	1.2.2
	资金落实情况
	资金已落实。

	1.3.1
	招标范围
	详见本项目招标公告及合同约定条款。

	1.3.2
	计划工期
	详见本项目招标公告及合同约定条款。

	1.3.3
	质量标准
	详见本项目招标公告。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见本项目招标公告。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
■接受，应满足下列要求：详见招标公告。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	■不补偿
□补偿，补偿标准：

	1.9.1
	踏勘
	■不组织：自行踏勘。
□组织，踏勘时间：      
踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	■不召开，全过程电子化项目，不举行线下投标预备会，不召开投标预备会。
□召开，召开时间：
召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	1.本项目采用网上答疑方式。
2.投标人疑问期限：在投标截止日期前18日，将投标疑问通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台提交。
3.招标人澄清、修补或答疑期限：在递交投标文件截止日期前15日，答疑纪要在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）（http://www.gzggzy.cn/）、广东省招标投标监管网发布。 

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间15天前。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
■允许，分包内容要求：经招标人同意，中标人可以把中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给具有相应资质和能力的专业单位实施，但不得再次分包。

	1.12
	偏离
	■不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	补充公告、答疑纪要、澄清文件等（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间：在提交投标文件截止时间18天前提出。

形式：投标人的疑问通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）数字交易平台提交。按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）数字交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，详见：《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。提问一律不得署名。

	2.2.2
	投标截止时间
	详见本项目招标公告。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	招标文件澄清在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站通过项目答疑专区网上公开发布，发出即视作收到，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。招标文件的澄清内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	招标文件修改（或补充公告）一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布，视作已发放给所有投标人，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。招标文件的修改（或补充公告）内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

	3.1
	构成投标文件的其他资料
	详见招标文件3.1投标文件的组成。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本次招标最高投标限价总价为278185500.00元，其中：施工费最高投标限价为人民币273404500.00元（其中：采用单价清单统一下浮率报价部分最高投标限价为：人民币273404500.00元）；设计费最高投标限价为3949900.00元（其中：基本设计费3349700.00元；竣工图编制费600200.00元）；BIM技术应用费最高投标限价为831100.00元(其中施工图设计阶段BIM 506300.00元；施工阶段BIM 324800.00元)。

注：投标人的投标总报价或设计费或BIM技术应用费或施工费超过上述最高投标限价或各项分部分项限价（含综合单价最高限价）的为无效标。
非竞争价格未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。

	3.2.6
	投标报价的其他要求
	（1）设计费

按招标文件给定的设计明细表进行报价，具体详见设计费明细表，设计费已包含外出参观考察的调研费。

（2）BIM技术应用费

按招标文件给定的BIM技术应用费表进行报价，具体详见BIM技术应用费明细表。

（3）施工费

本招标项目施工费采用“单价清单统一下浮率报价”相结合的投标报价方式：

　　①单价清单统一下浮率报价：指除暂估价以外的内容，工程量为1的部分，采用单价统一下浮率报价。

　　②中标后，中标人按合同约定编制施工图预算，并按合同约定计价。具体详见合同约定。

　　③施工投标报价由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填写投标报价及下浮率（下浮率须与单价清单统一下浮率一致）。

	3.3.1
	投标有效期
	120日历天（从投标截止之日计起）。

	3.4.1
	投标保证金
	方式一：本项目不收投标保证金。

	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	/

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标人应采用单位数字证书，对投标文件加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，联合体投标的，除联合体协议书需联合体各方同时签字或盖章外，法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体牵头方（或主办方）出具，其中“单位”一栏可只填写联合体牵头方（或主办方）名称，投标文件其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式示例：(主)单位全称(成)单位全称】，由联合体牵头方（或主办方）签字、盖章即可。

	4.2.1
	投标截止时间
	投标截止时间：2025年  月  日  时  分；

具体时间可以到广州公共资源交易中心网站的项目查询(日程安排、答疑纪要)中输入本项目编号或项目名称进行查询。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人应在截止时间前通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台递交电子投标文件（含定标文件）。
递交备用光盘（或U盘）地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）    开标室。
递交备用光盘（或U盘）时间：2025年  月  日  时  分。
具体时间、地点可在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站本项目招标公告日程安排进行查询。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	■否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台进行电子开标

	5.2
	开标程序
	1.按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）在投标截止时间后一个小时内，投标人通过递交投标文件的广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定）。
（4）解密完成后，公布：a投标人名称；b投标文件递交情况；c投标文件解密情况；d投标保证金递交情况；e项目负责人（兼施工负责人）、技术负责人、设计负责人、专职安全员；f投标报价（含设计费报价、施工费报价、BIM技术应用费报价）；g工期；h投标人的加密打包投标文件电脑机器特征码等主要内容，并记录在案。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。
（5）截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。
（6）备用光盘或U盘的读取按投标人须知前附表“10 电子招标投标”第6点的规定执行。
（7）开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加电子开标，也可不参加开标。参加电子开标的投标人登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台实时查看开标、唱标情况。广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台生成开标记录并向社会公众公布。
（8）参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录。参加电子开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台后通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。
（9）投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。
（10）开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。
（11）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；
（12）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法依规组建。
备注：招标人可以根据项目需要，先随机抽取所需数量两倍或以上的评标专家至评标场所后，再随机抽取参评专家。未被抽中的专家应服从招标人和交易服务机构的安排，不得干扰评标工作。

	6.2.1
	定标委员会的组建
	定标委员会由招标人依法依规组建。

	增加
	定标监督小组
	招标人应当组建监督小组对定标过程进行见证监督。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
■否，推荐11名 不排序的合格中标候选人进入定标阶段（通过初步评审（含形式评审、资格评审、响应性评审）家数在[3,11]的，以实际家数为准；超过11家的，则只推荐11家）。

	
	采用评定分离定标办法
	评标办法：有限数量制评审法
定标办法：“价格因素+方案因素+答辩因素” 定标法
具体要求详见 第三章 评标（定）标办法

	
	进入定标阶段的合格的中标候选人
	通过初步审查（含形式评审、资格评审、响应性评审）的合格的投标人，评标委员会计算各有效投标文件的总得分，并按照总得分从高到低排列先后顺序，推荐通过初步评审的11名不排序的入围定标阶段的合格中标候选人名单。若投标人总得分相同，则以投标总报价较低优先；若投标总报价仍存在相同的情况，则以工程总承包实施方案得分较高的优先，若工程总承包实施方案得分仍相同的，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用记名投票方式确定排序，确定投标人总得分的排序。

推荐前11名不排序的投标人为合格中标候选人进入定标阶段（通过初步评审家数在[3,11]的，以实际家数为准；超过11家的，则只推荐11家）【按统一社会信用代码后4位（除校验码外）大小排位，如统一社会信用代码后4位出现字母情况的，字母以“0”进行代替大小排位；如出现后4位（除校验码外）大小一致的，则随机排位】。

注：记名投票方式确定排序的具体操作步骤为：由评标委员会对出现该情况的投标人进行编号，然后进行记名投票，按得票数从高到低排列先后次序，以得票数高的排前，根据得票高低确定合中标候选人的排序。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示媒介：中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站
公示期限：3日（最后一日须为工作日）

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：以合同约定为准。
履约担保的金额：中标总价的10%，联合体投标的由联合体主办方提供。

履约担保期限为从提供履约担保之日起至合同工程结算审定完成并移交工程档案后止。履约保函担保期限未满前，无论何种原因，中标人承诺无条件续保，如履约保函到期中标人不提供续保则承担一般违约责任。

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	建设工程质量检测管理办法：
根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。

	9.2
	在招标和合同实施期间，招标人要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。
1、对本条款的规定，特定义如下词汇：
1）“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为；
2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标文件之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使招标人无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。
2、如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。

	9.3
	职业健康安全管理目标：杜绝一般等级以上的伤亡事故且工伤责任事故人数为零。

环境管理目标：严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质【2008】937号）

	9.4
	项目管理目标及规范：严格执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2017）的要求。

	9.5
	特别提示：投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一年内参与招标人后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）：

1.将中标工程转包或者违法分包的；

2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定，造成质量或安全事故的；

3.出让投标资格的；

4.存在围标或串通投标情形的；

5.在投标文件中提供虚假材料的；

6.存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，减少自身竞争力情形的；

7.存在弄虚作假骗取中标、行贿情形的；

8.由于承包人原因拖欠农民工工资的；

9.未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分帐管理的规定执行，被行政监管部门处罚的；

10.本项目投标时拟派的专职安全员在其他项目中有任职且在本项目开工前未完成更换确保专职安全员只在本项目上任职的；
11.承包人因合同履行过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的；

12.由于承包人原因提交竣工结算申请时间超过两年的；

13.由于承包人原因未按合同约定工期完工超过两年的。

14.承包人未按投标文件中的项目分包计划情况如实开展工作，在合同执行过程中，若承包人未按该分包计划执行，承包人将被按严重违约进行处罚，发包人有权视情况认为存在不诚信行为或不充分履约行为的；

15.承包人如出现更换项目负责人的情况，发包人有权视情况认为存在不诚信行为或不充分履约行为的。

	9.6
	送达：《投诉处理决定书》和《行政处理决定书》在广州市住房和城乡建设局网站上公布的，视为送达其他与决定书有关的当事人。

	9.7
	招标失败的情形：满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标申请人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

	9.8
	保修期限：按照《建设工程质量管理条例》规定。

	9.9
	项目中涉及政府采购说明：按法律法规必须进行政府采购或招标人（发包人）认为有个别专业工程必须进行政府采购，则由招标人（发包人）另行组织采购，采购费用在本项目施工费合同价款中相应扣除。采购工程的总包管理协调费包含在本项目设计采购施工总承包单位中标价中，总承包单位不另计总包管理协调费。

	9.10
	合同签订：招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订《建设项目工程总承包》合同，招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

	9.11
	中标人提交纸质投标文件要求：中标通知书发出后3天内投标人需将在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站下载的投标文件打印，投标文件需与中标人在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站提交的投标文件一致，投标人加盖公章，一正4副（加盖公章），合共5套投标文件提供给招标人，相关费用由投标人支付。应保证纸质版投标文件与在交易平台提交的电子版投标文件完全一致，如出现不一致则以交易平台提交的电子版投标文件为准。

	9.12
	招标代理费：招标人按照招标代理合同约定支付给招标代理机构。

	9.13
	交易服务费：须在中标候选人公示结束之日起3个工作日之内根据政府相关文件规定向广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）缴纳交易服务费，本费用在中标人第一次请款时一并申请。具体操作要求详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）有关指引，或自行咨询交易中心。该费用由广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）收取。

	10
	电子招标投标
	□否
■是，具体要求：
1、投标文件形式：投标文件（含定标文件）全部采用电子文档，投标文件（含定标文件）应按广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台相关操作指南编制。如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。具体操作详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台相关操作指南。
2、投标文件的修改与撤回：投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台发出撤回通知，并按要求加盖电子印章。广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。
3、备用光盘(或U盘)：
（1）投标人可使用投标文件制作工具生成非加密的电子投标文件载入备用光盘(或U盘)，并分别用不透明信封密封。在规定的时间、地点提交备用，具体要求：
备用光盘(或U盘)：资格审查文件、工程总承包实施方案投标文件及定标文件；
（2）封装方式：
①备用光盘(或U盘) 信封封面写明：项目名称、      投标文件、投标人单位名称、“年月日”并加盖投标人公章（联合体投标的，由牵头单位签署、盖章）；
（3）备用光盘(或U盘)份数：共1份。
（4）投标文件备用光盘(或U盘)无法读取或导入的，则视为未提交投标文件备用光盘(或U盘)。如果投标人没有按规定通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的备用光盘(或U盘)。投标人也可不提交投标文件备用光盘(或U盘)。
4、投标文件的递交：
（1）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为  年  月  日  时  分，投标人应在截止时间前通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件。（具体时间以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布为准。）
（2）提交投标文件备用光盘(或U盘)。
投标文件备用光盘(或U盘)递交时间：  年  月  日  时  分至  年  月  日  时  分，地点：    。（具体时间和地点以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布为准。）
（3）投标人完成电子投标上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。
（4）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
5、投标文件加密要求：
（1）网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台相关操作指南。
（2）未按要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。
6、投标文件解密失败的补救方案：
在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取备用光盘(或U盘)内容，继续开标程序。若出现招标人无法正常解密或导入开标系统的情况，在开标现场读取已成功解密、以及因投标人之外的原因导致电子投标文件解密失败的投标人递交的备用光盘(或U盘)内容。出现上述情况的，评标委员会对其投标文件的评审以备用光盘(或U盘)内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交备用光盘(或U盘)的，视为撤回投标文件。
除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台网上递交的电子投标文件为准。

	11
	合同内容
	以下关键内容最终以本项目《建设项目工程总承包合同》内容为准：

（1）招标公告发布的初步设计图纸和项目清单已确定的特征项不得随意修改调整，根据工程实际需要，需修改的，需报招标人同意后修改。

（2）暂估价按相关总价下浮后封顶。

（3）施工图预算单价按投标下浮率封顶；施工图预算总价封顶，最高不超过发布的招标控制价。

（4）中标人应按照经招标人批准的初步设计图纸，以及招标文件、投标文件和《建设项目工程总承包合同》有关规定编制施工图预算并报招标人，招标人组织第三方造价咨询单位审核施工图预算并经招标人批准同意后以补充协议形式确定为合同价，作为工程款支付、变更和结算的依据。

（5）招标人有权否决设计施工总承包单位的施工图设计，招标人有权要求设计施工总承包单位按照初步设计图纸及项目清单约定的项目特征进行施工图设计，设计施工总承包单位应详细列出施工图设计与招标公告发布的初步设计图纸和项目清单特征描述不一致的明细表，并说明不一致的原因。

初步设计图纸和项目清单以招标公告发布的的附件为准。

结算原则：

（1）工程设计费按合同约定的计费方式总价包干；

（2）工程施工费实行：单价清单统一下浮率报价部分实行施工图预算总价包干形式。施工图预算单价按投标下浮率封顶；施工图预算总价封顶，最高不超过经批复的初步设计概算对应的工程费用。

	12
	工程成本警戒价
	施工费成本警戒价按施工费最高投标限价的　90 % 设置，为246,064,050.00元。对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的报价说明，并提交详细的报价不低于成本价的证明材料，证明其报价合理性。报价说明包括但不限于：单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析人工费（近一个月的人员工资表、社保证明及工作时间网络图等）、公司办公费（租赁合同或产权证明、固定资产摊分证明等）、办公设备费（电脑发票、软件发票等）。供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

	13
	材料设备技术要求参考标准
	材料设备技术要求参考标准详见招标公告附件。

	14
	招标人对中标人参与“百千万工程”的具体要求
	说明与要求：

□具体要求在中标后按照投标承诺和招标人的要求执行。

■具体要求：无。

	15
	施工实名制
	按相关部门最新文件执行。

	16
	工人工资分账管理
	按相关部门最新文件执行。

	17
	危险性较大的分部分项工程清单及超过-定规模的危险性较大的分部分项清单
	/


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（7）技术负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；
（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体工作协议，明确联合体牵头单位和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
投标人不得存在的情形以招标公告及《投标人声明》规定为准。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
详见本项目招标公告。

1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 本项目不设设计方案成果补偿，招标人在征得未中标人的同意后有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
1.8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.8.2 本工程投标报价采用的币种为人民币。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 现场由投标人自行踏勘，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。招标人不对投标人自行踏勘现场作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 本项目不召开投标预备会。
1.10.2 投标人对本项目有疑问应在投标人须知前附表规定的时间前，通过登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易系统将问题提交给招标人或招标代理机构。
1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在广州公共资源交易网站通过项目答疑专区网上公开发布，发出即视作收到，以广州公共资源交易网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照招标人的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。

2.1.4投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。

2.1.5 发布招标公告的同时，通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布招标文件、最高投标限价等。
2.1.6招标文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，可在规定的时间内通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，要求招标人对招标文件予以澄清，提交问题时一律不得署名。
网上答疑的操作指南为：投标人的疑问通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）数字交易平台提交。具体操作方法详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章 》。
2.2.2 招标人应在投标截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，方可在交易中心网站“项目答疑纪要”专区发布。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 招标文件的澄清或修改在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站答疑专区网公开发布，发出即视作收到，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。招标文件的澄清内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
2.2.4招标澄清内容为招标文件的一部分。投标人可在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站浏览、下载招标答疑纪要。
2.2.5若招标澄清内容与招标文件有矛盾时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站最后发布的答疑纪要为准。

2.3 招标文件的修改
2.3.1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
2.3.2招标文件的澄清或修改在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布，视作已发放给所有投标人，招标文件的澄清或修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
2.3.3招标文件的澄清、修改均以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站最后发布的内容为准。
2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。若通知中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件由资格审查文件、工程总承包实施方案投标文件及定标文件三部分组成。各部分投标文件应分别编制。如招标文件没有格式规定的，由投标人自行编制。
3.1.1资格审查文件
（1）封面；

（2）目录；
（3）投标单位法定代表人证明书及法人授权委托证明书（按招标文件格式1要求填写)；

（4）企业营业执照（联合体投标的，联合体各方均提供）；

（5）资质证书（联合体投标的，联合体各方均提供）；

（6）安全生产许可证（联合体投标的，由承接施工任务方提供）；

（7）项目负责人（兼任施工负责人，联合体投标的，由承接施工任务方提供）的建造师注册证书（以投标登记时选取的项目负责人为准），有效期内的安全培训考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；

（8）设计负责人（联合体投标的，由承接设计任务方提供）的执业证书；

（9）投标人（联合体投标的，由承接施工任务方提供）拟派施工技术负责人职称证书；

（10）投标人（联合体投标的，由承接施工任务方提供）拟派专职安全员须具有在有效期内安全生产考核合格证（C证）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（以投标登记时选取的专职安全员为准）；

（11）按招标公告附件一盖章签署的《投标人声明》；

（12）按招标公告附件二盖章签署的《联合体共同投标协议书》（如有）； 

（13）资格审查前，投标人（含联合体各方）须在广州市住建行业信用管理平台建立企业信用档案，及拟担任本项目的项目负责人、技术负责人、设计负责人、专职安全员是本企业信用档案中的在册人员，联合体投标的，企业信用档案和人员在册情况应与联合体共同投标协议分工对应。（需提供广州市住建行业信用管理平台企业信用档案的企业和人员信息的网上截图）。

（14）投标人认为应该提供的其他资料。

3.1.2工程总承包实施方案（包括但不限于以下内容：）

（1）封面；

（2）目录；

（3）投标书(按招标文件格式2要求填写)；

（4）投标报价表(按招标文件格式3要求填写)；

（5）投标人基本情况表（按招标文件格式4要求填写)；

（6）投标承诺函、报价承诺书、承诺函（结算）（按招标文件格式5-1、5-2、5-3要求填写)；
（7）企业资信实力（如有，按评分表要求结合企业自身实力提供，按招标文件格式6要求填写）；
（8）项目团队人员配备及技术水平资料（按招标文件格式7要求填写)；

（9）A.工程实施方案（按第三章附表1《工程总承包实施方案评分标准》要求编制)；
B.设计工期时间表（按招标文件提供的格式8填写）；

（10）投标人提交银行履约保函承诺书（按招标文件提供的格式9填写）；

（11）投标文件编制人员名单（按招标文件提供的格式10填写）；

（12）危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单（按招标文件提供的格式11填写）；

（13）投标人认为应该提供的其他资料。
注：投标人在编制工程总承包实施方案第2部分相应措施时应按照招标文件要求，并针对本项目的关键技术、工艺、重点、难点以及拟在本项目采用的新工艺、新技术、新材料编制，应突出重点，标准、规范中已有的内容无需赘述，一般篇幅不宜超过150页；
3.1.3定标文件主要包括：

（1）定标文件封面

（2）目录
（3）《定标因素评审表》方案因素；
投标人结合《定标因素评审表（定标阶段）》的方案因素要求，可从投标文件技术标部分的施工组织设计内容中进行提炼（各项措施分别不得超过1000字的摘要），其中表格、流程图及图片不视为文字，表格、流程图及图片合计张数不得超10张；

（4）《定标因素评审表》价格因素不需要投标人重复提供；

（5）投标人认为需要提交的其它文件。
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。具体的投标报价方式见投标须知前附表。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5本项目投标报价采用的币种为人民币。
3.2.6投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式等规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头单位递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.4.5 投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一定时期内参与招标人后续工程投标（拒绝时限为十二个月）：
（1）投标人存在3.4.4条款所列情形且投标人提交的保函、担保或保证保险无法兑付的；
（2）采用非电子形式提交投标保证金的投标人存在3.4.4条款所列情形，且未按招标人要求补交银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险原件的。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1本项目采用电子化资格后审，由评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。
资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件全部采用电子文档，投标文件应按广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台相关操作指南编制。投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，对投标文件加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。具体操作详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台相关操作指南。
3.7.4 联合体投标的，除《联合体共同投标协议书》必须联合体各单位分别按要求进行签字或盖章外，法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体牵头方（或主办方）出具，其中“单位”一栏可只填写联合体牵头方（或主办方）名称，投标文件其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式示例：(主)单位全称(成)单位全称】，若需要签字或盖章的均可由联合体牵头方（或主办方）签字或盖章即可。
4. 投标
4.1 投标文件的加密
4.1.1 投标人应当按照招标文件和广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台的要求加密投标文件（含定标文件），具体操作详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》的相关指南进行操作。
4.1.2 未按本章第4.1.1项要求加密的电子投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台将予以拒收。
4.1.3 如有提交备用电子投标文件，封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.4投标人在投标截止期后逾期或未在指定地点递交备用电子投标文件的，或投标人递交的备用电子投标文件未按招标文件要求密封或未在密封处盖章的，或投标人代表未凭法定代表人证明书原件、授权委托书原件（仅限于非法定代表人）、本人身份证原件按要求递交备用电子投标文件的，招标人将予以拒收。
4.2 投标文件的递交
4.2.1投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件（含定标文件）。投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台递交电子投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.5逾期送达的电子投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台将予以拒收。
4.2.6到投标截止时间止，若电子招标投标交易平台收到的投标文件少于3家的，本项目招标失败，将依法重新招标。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台发出修改或撤回通知，并按要求加盖电子印章。广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。
4.3.3 修改后再次递交的，按4.2点的规定执行。
4.3.4 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人（法定代表人或其委托代理人）可自行决定是否参加开标。投标人不参加的，视为认可开标过程及结果。
5.2 开标程序
5.2.1招标人按投标须知前附表第5.1项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。
5.2.2 开标由招标人或委托招标代理单位主持。
5.2.3开标细则：详见投标人须知前附表。
5.2.4投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密且未按要求递交备用光盘（或U盘）的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。

5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台规定的时间内提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评（定）标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3 评标委员会在开始评标前，应了解评标专家的职责及守则，认真阅读附件二《评标委员会成员声明》的内容并签名，签字后方可进行评标；
6.1.4 评标委员会的职责及守则：
（1）根据评标细则，对投标文件进行认真评审，完成评审报告；
（2）向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。
（3）所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。
6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 定标委员会
6.2.1定标委员会由招标人依法依规组建，定标委员会成员于约定时间到达定标室参加由招标人组织的定标会。
6.3评（定）标办法、原则
本项目评（定）标办法采用评定分离评标法。评标办法采用有限数量制评审法，定标办法采用“价格因素+方案因素+答辩因素”。评标、定标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.4 评标
6.4.1 评标委员会按照第三章“评（定）标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评（定）标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.4.2在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就资格审查文件和投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。
6.4.3评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。
6.4.4评标完成后，评标委员会根据评审的情况编写评标报告，并向招标人提交书面评标报告和合格的中标候选人名单。评标委员会推荐合格的中标候选人的人数见投标人须知前附表。
6.5定标

6.5.1招标人在合格的中标候选人公示完成后10个工作日内，在广州公共资源交易中心举行定标会议完成定标工作。

6.5.2定标委员会按照第三章“评（定）标办法”中定标阶段规定的方法、定标因素、标准和程序对定标文件进行评审。第三章“评（定）标办法”没有规定的方法、定标因素和标准，不作为定标依据。 

6.5.3定标委员会根据定标评审情况确定中标人后，撰写及签署定标报告并向招标人提交书面定标报告。
6.6评标过程的保密
6.6.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对资格审查文件和投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。
6.6.2 在资格审查文件和投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
6.6.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1定标方式方法根据第三章“评（定）标办法”执行。

7.1.2中标人放弃中标、或被取消中标资格，或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可从其他合格的中标候选人中采用原定标办法，由原定标委员会重新确定中标人，也可以重新招标。
7.1.3定标后出现中标人不符合法定情形的，招标人可从其他合格的中标候选人中采用原定标办法，由原定标委员会确定中标人，也可以重新招标。
7.2 中标候选人公示
7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。公示时间为三天（最后一天应为工作日，否则将公示期的最后一天顺延至下一个工作日）。
7.2.2在产生合格的中标候选人后，招标人将合格的中标候选人的投标文件商务部分文件的电子文件（包括人员、业绩、奖项等资料）要求提供资料的电子版在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站和广东省招标投标监管网公开。
7.2.3 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在合格的中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。
7.3 中标通知
7.3.1 中标公示后，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书发出前须经广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）盖章确认。
7.3.2中标人自行于广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台下载中标通知书，同时招标人将中标结果通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台公开发布。中标人须对其投标文件真实性负责，并准备投标文件涉及的所有原件待查，如存在弄虚作假情况或原件不齐或与原件不符的，招标人有权取消其中标人资格，并上报建设行政主管部门。
7.3.3 招标人应当自确定中标人后，向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。中标通知书由招标人（或招标代理机构）颁发，并经广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）确认。
7.4 履约担保
7.4.1 在发放中标通知书后20日内并在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。如果中标人的履约保证金是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册的银行开具。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体牵头人（主办方）的名义提交，履约担保期限为从提供履约担保之日起至合同工程结算审定完成并移交工程档案后止。履约保函担保期限未满前，无论何种原因，中标人承诺无条件续保，如履约保函到期中标人不提供续保则承担一般违约责任。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失，中标人还当应予以赔偿。合同期内未按约定保函续保的，视为合同违约。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。 
7.5.3非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及账号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拨付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。

7.5.4 工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%，招标人支付工程款时，中标人应按规定开具发票。质量保证金不超过工程价款总额3%。当年开工、当年不能竣工的新开工项目可以采用过程结算。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、合格的中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评（定）标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、合格的中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
10. 电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。
11.其他

11.1 投标人按招标文件要求递交的所有资料,若存在虚假材料，一经发现或被投诉，经确认证实后，招标人将取消其中标资格，并上报给相关主管部门予以通报。

11.2投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形的，中标无效，该投标人将被招标人列入黑名单并限制其投标。行政监督部门将对其违法行为进行政处罚并通报。

附件一：开标记录表
开标记录表
                                                                                                     开标时间：  年  月  日  时  分
	序号
	投标人名称
	投标文件解密情况
	工期
	项目负责人
	设计负责人
	技术负责人
	专职安全员
	投标总报价（人民币：元）
	设计费（人民币：元）
	BIM技术应用费（人民币：元）
	施工费（人民币：元）
	施工费投标下浮率（%）
	投标人代表签名
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


招标代理代表：                                     招标人代表：                                    交易中心见证人：                                                
本表仅供参考，具体以开标时的开标记录表为准。

附件二：《评标委员会成员声明》
评标委员会成员声明
   本项目招标人  ：
本人就参与               项目的评标工作，作出郑重声明：
一、本人严格遵守评标场所管理规定，服从评标场所现场管理。本人完全知悉并自愿在评审过程中通过电子手写签名板产生电子形式的签名，并认同由此方式产生的签名与本人手写、电子签名具有同等效力；本人使用该签名所签署的评标（审）材料及内容均为本人充分理解并符合本人真实意思表示。
二、在本项目评标开始前，本人不存在以下需要向招标人提出回避的情形：（一）接收到任何单位或者个人授意本人倾向或者排斥本项目特定投标人的电话、短信、微信等；（二）私下接触本项目投标人；（三）收受本项目投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；（四）法律法规等规定的回避情形。
三、本人将按照本项目招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见，不故意拖延评标时间，或者敷衍塞责随意评标，不透露本项目评标委员会成员身份，不透露对本项目投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况、在评标过程中知悉的国家秘密和商业秘密以及与评标有关的其他情况。在本项目评标过程中，本人不对评标委员会其他成员的独立评审施加不当影响；不接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥本项目特定投标人的要求；不对评标委员会其他成员或者其他人员发表带有倾向性、误导性的言论或者暗示性的意见建议。
四、评标结束后，如果本项目需要复核或者存在异议的，本人理解招标人将暂缓支付评审酬劳。本人保证在招标人要求的时间内配合招标人进行复核或者异议处理工作，也保证在规定时间内配合招标监督机构依法对本项目评审情况进行的调查。如果本人存在评审错误的，本人将主动改正错误，配合招标人挽回损失。
五、招标监督机构依法处理本项目投诉、信访或者举报时，经调查后确认本人存在评审错误的，本人接受招标人不支付本项目评审酬劳、将本人列入招标人评标专家回避名单等相关处理措施，本人也接受本项目招标监督机构依法对本人进行的处理。
如果本人违反上述声明内容，造成的后果由本人自行承担。
                             声明人：（签名）  
附件三：问题澄清通知
问题澄清通知

                               编号：

（投标人名称）：

　　  　             （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

评标委员会

年  月  日

附件四：问题的澄清
问题的澄清

编号： 

（项目名称）招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：（盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　        年  月   日

第三章 评（定）标办法（有限数量制评审法）
评（定）标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	法定代表人证明及授权委托书
	投标文件中有有效的法定代表人证明书，或由委托代理人签字或盖章的投标文件中有法定代表人证明书和授权委托证明书

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”（规定格式为格式2、格式5）的要求，按规定盖章签署，主要内容齐全，关键字迹清晰、能辨认；

	
	
	报价唯一
	每一个报价只能有一个有效报价

	
	
	投标保证金递交情况
	符合第二章“投标人须知”第3.4项规定

	
	
	机器特征码一致
	不同投标人的加密打包投标文件电脑机器特征码不一致

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	安全生产许可证
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	投标人声明
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人（兼施工负责人）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	专职安全员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	企业信息登记
	符合第一章“招标公告”第3.4.4项规定

	
	
	投标人之间的关系
	符合第一章“招标公告”第3.4.6项规定（按投标人提供的《投标人声明》第九条内容进行评审）

	
	
	失信联合惩戒
	符合第一章“招标公告”第3.4.7项规定（投标人无需提供资料，按投标截止时间交易系统比对的结果进行评审）

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	保修期限
	符合第二章“投标人须知前附表”第9.8项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	合法合规性
	投标人之间不存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第十六条所禁止的情形的

	
	
	备选投标方案
	投标文件不存在两个（或以上）投标方案。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成及权重
	投标人总得分（满分100分）=工程总承包实施方案技术得分（100分）×工程总承包实施方案技术得分权重（80%）+施工费报价得分（100分）×施工费报价分权重（20%）。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	经济标“区间抽取法”：

设立入围合格分数线（工程总承包实施方案技术得分为80分（含80分）），达到或超过入围合格分数线的施工费报价方能参与评标基准价的计算。将达到或超过入围合格分数线的施工费报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标基准价，计算公式如下：

评标基准价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低

Q低：为达到或超过入围合格分数线的投标人最低施工费报价与施工费成本警示价两者中的较高值；

Q高：为施工费最高投标限价

X：为等分值点，采用广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台在线系统在开标前从[0,100] 的整数中随机抽取确定。本项目抽取3个等分点值X（X1、X2、X3），在X1、X2、X3中去掉最高值后的2个等分点值的平均值作为计算评标基准价的等分点值X。

	2.2.3
	施工费报价的偏差率
计算公式
	偏差率=100% ×（施工费报价－评标基准价）/评标基准价

	2.2.4（1）
	工程总承包实施方案评分标准
	详见附表1《工程总承包实施方案技术部分评分表》

	2.2.4（2）
	施工费报价评分标准
	当通过形式审查、资格审查和响应性审查并经算术校核的施工费报价等于评标基准价时得100分，施工费报价每高于评标基准价1%，扣1分，每低于标基准价1%，扣0.5分，扣至0分为止，得出的施工费报价得分×权重（20%）作为投标报价得分，精确到小数点后两位，第三位小数四舍五入。

	需要补充的其他内容

	（1）如组成联合体投标的，除评分项明确注明外，设计部分评分以承接设计任务的单位为准，施工部分评分以承接施工任务的单位为准。
（2）如承接设计或施工任务的单位不止一家时，除评分项明确注明外，以该项评分最高的一家计取，不累计。


1. 评标方法
本次评标采用有限数量制评审法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐合格中标候选人进入定标阶段，但投标报价低于其成本的除外。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1分值构成及权重：见评标办法前附表。
2.2.2评标基准价计算：见评标办法前附表。
2.2.3施工费报价的偏差率计算：见评标办法前附表。
2.2.4评分标准：
（1）工程总承包实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（2）施工费报价评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序
本项目采取电子评标。评标委员会为综合评标委员会，负责形式审查、资格审查、响应性审查及评标工作。
3.1 形式评审
3.1.1 形式审查中全部符合形式评审标准（详见评标办法前附表）中规定情形的，为形式审查合格。否则为形式审查不合格，经评标委员会评委共同认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会评委的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
3.1.2汇总形式审查情况，只有通过形式审查的投标人方可进入下一阶段评审。形式审查合格的投标人少于3名的，则本项目招标失败。
3.1.3评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过形式审查，不得直接否决投标。

3.2资格评审
3.2.1评标委员会对所有通过形式评审的投标人进行资格评审。资格审查文件中全部符合资格评审标准（详见评标办法前附表）中规定情形的，为资格审查合格。否则为资格审查不合格，评标委员会评委共同认定后，其投标将被拒绝。如评标委员会评委的评审意见不一致时，以评标委员会评委过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。只有通过资格审查的投标人方可进入下一阶段的评审。
3.2.2汇总资格审查情况，编写资格审查报告。资格审查合格的投标人少于3名的，则本项目招标失败。
3.2.3评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接否决投标。
    3.2.4资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通报发证部门。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

特别声明：资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。
3.3响应性评审
3.3.1响应性审查：评标委员会评委对所有通过资格审查的投标人进行响应性评审（见评标办法前附表），投标文件通过响应性评审标准的为有效标书，否则为无效标书，经评标委员会评委共同认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会评委的评审意见不一致时，以评标委员会评委过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

3.3.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.3.3 投标报价的算术校核。评标委员会对通过响应性评审的投标文件投标报进行算术校核，具体标准如下：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准（有以下算术性错误需要修正的除外）；

（2）经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

（3）当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

（4）当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

（5）如果投标人的有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；

（6）①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；④分部分项项目增项的，不予修改；⑤其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；

（7）按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

（8）投标文件存在其他计算性错误的，按正确的方法计算并修正；

（9）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标担保也将被没收。
3.3.3评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过响应性审查，不得直接否决投标。
3.4工程总承包实施方案技术部分评审
3.4.1 评标委员会按本办法附表1《工程总承包实施方案技术部分评分表》对通过初步评审的投标人进行详细评分。评标委员会各成员评分汇总后的算术平均值作为工程总承包实施方案技术部分得分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

3.5施工费报价评审
3.5.1 施工费报价评分（区间抽取法）
设立入围合格分数线（工程总承包实施方案技术部分得分为80分（含80分）），达到或超过入围合格分数线的施工费报价方能参与评标基准价的计算。将达到或超过入围合格分数线的施工费报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标基准价，计算公式如下：

评标基准价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低 

Q低：为达到或超过入围合格分数线的投标人最低施工费报价与施工费成本警示价两者中的较高值；

Q高：为施工费最高投标限价

X：为等分值点，采用广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台在线系统在开标前从[0,100] 的整数中随机抽取确定。本项目抽取3个等分点值X（X1、X2、X3），在X1、X2、X3中去掉最高值后的2个等分点值的平均值作为计算评标基准价的等分点值X。

偏差率=100% ×（投标人总报价－评标基准价）/评标基准价

当通过形式审查、资格审查和响应性审查并经算术校核的施工费投标报价等于评标参考价时得100分，施工费投标报价每高于评标参考价1%，扣1分，每低于评标参考价1%，扣0.5分，扣至0分为止，得出的施工费报价得分×权重（20%）作为投标报价得分，精确到小数点后两位，第三位小数四舍五入。

3.6评审汇总
3.6.1 投标人总得分满分为100分，分值构成及权重见：评标办法前附表。
3.6.2 评标委员会按照评标办法前附表的分值构成及权重见公式，计算各有效投标文件的总得分，并按照总得分从高到低排列先后顺序，推荐通过初步评审的11名不排序的入围定标阶段的合格中标候选人名单。若投标人总得分相同，则以投标总报价较低优先；若投标总报价仍存在相同的情况，则以工程总承包实施方案得分较高的优先，若工程总承包实施方案得分仍相同的，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用记名投票方式确定排序，确定投标人总得分的排序。
推荐前11名不排序的投标人为合格中标候选人进入定标阶段（通过初步评审家数在[3,11]的，以实际家数为准；超过11家的，则只推荐11家）

注：编写评标报告时，合格中标候选人不排序，按统一社会信用代码后4位（除校验码外）大小排位，如统一社会信用代码后4位出现字母情况的，字母以“0”进行代替大小排位；如出现后4位（除校验码外）大小一致的，则随机排位。
3.6.3 通过初步评审的投标人才参与投标人总得分汇总。
3.6.4 评标委员会编写、签署评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。
3.6.5 评标委员会向招标人提交书面评标报告，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人（招标代理机构）。
3.6.6 通过资格审查的投标人不足3家或经评审通过初步评审的投标人不足3家，应当依法重新招标。

3.7 投标文件的澄清和补正
3.7.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会中超过两人（含两人）的成员以书面形式提出动议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。
3.7.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会相应评审的依据。
3.7.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。
3.7.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会相应评审将按照有效性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
3.8评标结果
3.8.1 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4. 其他事项
因投诉生效，需要重新评标的，评标信息（含业绩、奖项等）仍以投标截止时投标人的信息为准。在评标阶段，因特殊原因需要延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的，仍参与评标，但不被推荐为合格中标候选人。

5. 评标表格
见后附表。

附表1：                                工程总承包实施方案技术部分评分表
	序号
	评分内容
	分值
	评审标准

	1.资信部分（36分）

	1.1
	类似业绩
	9分
	施工业绩：投标人（若为联合体，指联合体施工方）自2021年1月1日至投标截止日，完成过质量合格的类似工程业绩：金额18000万元或以上的房屋建筑工程施工总承包业绩或施工部分金额18000万元或以上的工程总承包业绩（工程总承包业绩包括勘察设计施工总承包或设计施工总承包或设计采购施工总承包或勘察设计采购施工总承包业绩），每提供1项，得1分，本小项最高得6分。

不符合上述条件的不得分。

	
	
	
	设计业绩：投标人（若为联合体，指联合体设计方）2021年1月1日至投标截止日，完成类似房屋建筑工程设计业绩（类似建筑设计业绩是指总投资额或建安费18000万元或以上的房屋建筑工程设计业绩），每项得0.5分，最多得3分。

	1.2
	企业获奖
	9分
	施工获奖：投标人（若为联合体，指联合体施工方）自2021年1月1日至投标截止日（以获奖证书颁发时间为准），投标人承接过的房屋建筑工程施工总承包业绩或工程总承包业绩（含勘察设计施工总承包或设计施工总承包或设计采购施工总承包或勘察设计采购施工总承包业绩）获得奖项的：
1）获得过国家级工程质量奖，每项得2分，本小项最多得6分。

2）获得过省级工程质量奖，每项得1分，本小项最多得3分。

3）获得过市（含副省）级工程质量奖，每项得0.5分，本小项最多得1.5分。

没有的不得分。本项最多得6分。

	
	
	
	设计获奖：投标人（若为联合体，指联合体设计方）自2021年1月1日至今承接过的房屋建筑工程设计项目获得设计奖项：

获得过国家级设计奖项，每项得0.75分，本小项最多得3分。
获得省级设计奖项，每项得0.25分，本小项最多得1分。
（3）获得市（含副省级）设计奖项，每项得0.15分，本小项最多得0.6分。
没有的不得分。本项最多得3分。

	1.3
	工程研发能力
	4分
	投标人（若为联合体，指联合体施工方）自2021年1月1日至今获得过省级或以上工法证书的，每提供1项，得0.1分，最高得2分。

2. 投标人（若为联合体，指联合体施工方）自2021年1月1日至今获得过国家级科学技术进步奖或科学技术奖，每提供1项，得0.2分，获得过省级科学技术进步奖或科学技术奖的，每提供1项，得0.1分，最高得2分。

	1.4
	第三方评价
	1分
	投标人（若为联合体，指联合体施工方）至今（须含最近评审年度（2024年度）），获得国家税务部门评定的“纳税信用等级A级”证书连续年限，连续5个年度或以上获得过的，得0.5分；连续4个年度获得过的，得0.3分；连续3个年度获得过的，得0.1分；其它情况不得分。

	
	
	
	投标人（若为联合体，指联合体设计方）至今（须含最近评审年度（2024年度）），获得国家税务部门评定的“纳税信用等级A级”证书连续年限，连续5个年度或以上获得过的，得0.5分；连续4个年度获得过的，得0.3分；连续3个年度获得过的，得0.1分；其它情况不得分。

	1.5
	项目团队实力
	13分
	一、投标人拟投入本项目人员全部满足附表1-1【项目管理部组成人员配备要求表】的，得1分，不满足要求的本项不得分；

二、施工方人员：
1、项目负责人1人（3分）:

1）具有建筑工程相关专业高级工程师或以上职称的,得1.5分，具有建筑工程相关专业工程师职称的，得0.75分。本小项最多得1.5分。

2）担任项目负责人完成过合同金额18000万元或以上的房屋建筑工程施工总承包业绩或施工部分合同金额18000万元或以上的工程总承包业绩（工程总承包业绩包括勘察设计施工总承包或设计施工总承包或设计采购施工总承包或勘察设计采购施工总承包业绩），得1.5分。本小项最多得1.5分。

本项最高累计得3分。

2、技术负责人1人（2分）：

1）取得建筑工程相关专业高级工程师技术职称5年（含）以上的，得2分；

2）技术负责人取得建筑工程相关专业高级工程师技术职称3年（含）至5年（不含）的，得1分；

3）技术负责人取得建筑工程相关专业高级工程师技术职称3年（不含）以下的，得0.5分。

不满足前述条件的本项不得分，本项最高得2分。

3、安全负责人1人（1分）：具有建筑工程相关专业高级工程师或以上职称的，得1分。本小项最多得1分。
4、质量负责人1人（1分）：具有建筑工程相关专业高级工程师或以上职称的，得1分。本小项最多得1分。

5、造价负责人1人（1分）: 具有建筑工程相关专业高级工程师或以上职称的得1分。本小项最多得1分。
三、设计方人员：

1、设计负责人1人（1分）：

1）设计经历在20年（含）以上的，得0.5分；设计经历在15年（含）—20年（不含）的，得0.3分；设计经历在10年（含）—15年（不含）的，得0.1分；其它得0分。
2）具有建筑工程类相关专业正高级（或教授级）工程师职称的，得0.5分；具有建筑工程类相关专业高级工程师职称的，得0.3分；其它得0分。
本小项合计最多得1分。

2、其他人员（3分）：
1）建筑专业负责人：具有建筑工程相关专业高级工程师或以上职称的，得0.5分，本小项最多得0.5分。

2）结构专业负责人：具有建筑结构相关专业高级工程师或以上职称的，得0.5分，本小项最多得0.5分。

3）暖通专业负责人：具有暖通相关专业高级工程师或以上职称的，得0.5分，本小项最多得0.5分。

4）电气专业负责人：具有机电或电气相关专业高级工程师或以上职称的，得0.5分，本小项最多得0.5分。

5）给排水专业负责人：具有给水排水相关专业高级工程师或以上职称的，得0.5分，本小项最多得0.5分。

6）造价专业负责人：具有造价相关专业高级工程师或以上职称的，得0.5分，本小项最多得0.5分。

	2.工程总承包实施方案（64分）

	2.1
	设计和施工的融合措施
	6分
	【优】投标人制定了设计和施工的融合措施，并对项目团队的组建（包括设计、施工方人员架构）、设计和施工融合目标、设计和施工融合管理体系三项全部提出措施的，得6分；

【良】投标人制定了设计和施工的融合措施，并对项目团队的组建（包括设计、施工方人员架构）、设计和施工融合目标、设计和施工融合管理体系其中二项提出措施的，得4分；

【中】投标人制定了设计和施工的融合措施，并对项目团队的组建（包括设计、施工方人员架构）、设计和施工融合目标、设计和施工融合管理体系其中一项提出措施的，得2分；

【差】不满足前述要求者，得0分。

	2.2
	施工组织方案与技术措施
	6分
	【优】投标人制定了施工组织方案及施工方法，并对施工关键技术工艺有编制相应技术措施保障工程质量、工期和施工安全生产全部三项的，得6分。

【良】投标人制定了施工组织方案及施工方法，并对施工关键技术工艺有编制相应技术措施保障工程质量、工期和施工安全生产其中二项的，得4分。

【中】投标人制定了施工组织方案及施工方法，并对施工关键技术工艺有编制相应技术措施保障工程质量、工期和施工安全生产其中一项的，得2分。

【差】不满足前述要求者，得0分。

	2.3
	施工图设计出图方案
	6分
	【优】投标人制定了施工图编制方案，并对施工图预算编制细则、编制时间节点计划、编制具体的方案细则和重点难点内容、并承诺按合同约定节点高质量完成施工图报送和施工图预算编制全部四项提出措施的，得6分。

【良】投标人制定了施工图编制方案，并对施工图预算编制细则、编制时间节点计划、编制具体的方案细则和重点难点内容、并承诺按合同约定节点高质量完成施工图报送和施工图预算编制其中三项提出措施的，得4分。

【中】投标人制定了施工图编制方案，并对施工图预算编制细则、编制时间节点计划、编制具体的方案细则和重点难点内容、并承诺按合同约定节点高质量完成施工图报送和施工图预算编制其中二项提出措施的，得2分；

【差】不满足前述要求者，得0分。

注：承诺函格式自拟。

	2.4
	绿色节能控制措施
	5分
	【优】投标人制定了绿色施工管理体系和绿色文明施工措施，有从施工固体废弃物、施工扬尘、施工废水、噪声对环境的影响四个方面提出防治措施，且承诺本项目绿色建筑达标率达到100％，得5分。

【良】投标人制定了绿色施工管理体系和绿色文明施工措施，有从施工固体废弃物、施工扬尘、施工废水、噪声对环境的影响其中三个方面提出防治措施，且承诺本项目绿色建筑达标率达到100％，得3分。

【中】投标人制定了绿色施工管理体系和绿色文明施工措施，有从施工固体废弃物、施工扬尘、施工废水、噪声对环境的影响其中二个方面提出防治措施，且承诺本项目绿色建筑达标率达到100％，得1分。

【差】不满足前述要求者，得0分。
注：承诺函格式自拟。

	2.5
	安全文明管理措施
	6分
	【优】投标人制定了安全文明施工的保证体系和保证措施，有从施工管理安全措施控制、施工环境类危害控制、人为因素控制、建筑类危害控制、设备和材料类因素危害控制五个方面提出措施，安全生产文明施工控制目标优于招标文件要求，并承诺获得广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地奖项，得6分。

【良】投标人制定了安全文明施工的保证体系和保证措施，有从施工管理安全措施控制、施工环境类危害控制、人为因素控制、建筑类危害控制、设备和材料类因素危害控制其中四个方面提出措施，安全生产文明施工控制目标优于招标文件要求，并承诺获得广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地奖项，得4分。

【中】投标人制定了安全文明施工的保证体系和保证措施，有从施工管理安全措施控制、施工环境类危害控制、人为因素控制、建筑类危害控制、设备和材料类因素危害控制其中三个方面提出措施，安全生产文明施工控制目标优于招标文件要求，并承诺获得广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地奖项，得2分。

【差】不满足前述要求者，得0分。

注：承诺函格式自拟。

	2.6
	质量控制措施
	6分
	【优】投标人制定了质量控制措施，内容有质量目标、质量保证体系、质量保证措施、质量通病预防措施、材料进场检验措施、成品保护措施、质量事故应急预案等七个方面的，并承诺获得广东省级或以上建设工程优质奖或同等的质量评价，得6分。

【良】投标人制定了质量控制措施，内容有质量目标、质量保证体系、质量保证措施、质量通病预防措施、材料进场检验措施、成品保护措施、质量事故应急预案其中六个方面的，并承诺获得广东省级或以上建设工程优质奖或同等的质量评价，得4分。

【中】投标人制定了质量控制措施，内容有质量目标、质量保证体系、质量保证措施、质量通病预防措施、材料进场检验措施、成品保护措施、质量事故应急预案其中五个方面的，并承诺获得广东省级或以上建设工程优质奖或同等的质量评价，得2分。

【差】不满足前述要求者，得0分。

注：承诺函格式自拟。

	2.7
	进度控制措施
	6分
	【优】投标人制定了施工进度计划并有进度计划保证措施，施工工期比招标文件要求提前10天或以上的，得6分；

【良】投标人制定了施工进度计划并有进度计划保证措施，施工工期比招标文件要求提前[5-9]天的，得4分。

【中】投标人制定了施工进度计划并有进度计划保证措施，施工工期比招标文件要求提前[1-4]天的，得2分。

【差】总工期不比招标文件要求提前的，得0分。

	2.8
	劳动力投入
	5分
	【优】投标人制定了劳动力投入计划及劳动力投入保证措施，施工高峰期拟投入的劳动力数量大于或等于200人的，得5分。

【良】投标人制定了劳动力投入计划及劳动力投入保证措施，施工高峰期拟投入的劳动力数量大于或等于150人，小于200人的，得3分。

【中】投标人制定了劳动力投入计划及劳动力投入保证措施，施工高峰期拟投入的劳动力数量大于或等于100人，小于150人的，得1分。

【差】无劳动力投入计划及劳动力投入保证措施，施工高峰期拟投入的劳动力数量小于100人的，得0分。

	2.9
	重点难点分析及保障措施
	6分
	【优】投标人制定了针对本项目的重点难点分析及保障措施（包括但不限于装配式建筑、基坑开挖与支护、地基加固等的保障措施），对重点难点及保障措施表述清晰、完整、严谨、可靠、合理，措施具体、针对性优，得6分。

【良】投标人制定了针对本项目的重点难点分析及保障措施（包括但不限于装配式建筑、基坑开挖与支护、地基加固等的保障措施），对重点难点及保障措施表述比较清晰和完整、合理，措施比较具体，有一定的针对性，得4分。

【中】投标人制定了针对本项目的重点难点分析及保障措施（包括但不限于装配式建筑、基坑开挖与支护、地基加固等的保障措施），对重点难点及保障措施的分析及表述一般，措施可行性一般或不具体，得2分。

【差】不满足前述要求者，得0分。

	2.10
	分包组织与管理措施
	6分
	【优】投标人制定了针对本项目分包组织与管理方法及措施，有具体明确的分包计划，有明确拟分包的专业，有分包队伍管理措施，有分包科学及合规性措施全部四项的，得6分；

【良】投标人制定了针对本项目分包组织与管理方法及措施，有具体明确的分包计划，有明确拟分包的专业，有分包队伍管理措施，有分包科学及合规性措施其中三项的，得4分；

【中】投标人制定了针对本项目分包组织与管理方法及措施，有具体明确的分包计划，有明确拟分包的专业，有分包队伍管理措施，有分包科学及合规性措施其中二项的，得2分；

【差】无分包组织与管理方法及措施或不承诺施工工作不分包的，得0 分。

注：投标人承诺自行承担全部施工工作任务，不对本项目施工工作范围内的施工任务进行分包的，按“优”档计分（承诺函格式自拟），但如项目实施过程中，投标人违背承诺，需按本项目合同协议书第十二条第4点约定承担违约责任。

	2.11
	BIM技术运用
	6分
	【优】投标人承诺：承诺模型最终精度达到LOD500的，得6分；

【良】投标人承诺：承诺模型最终精度达到LOD400的，得4分；

【中】投标人承诺：承诺模型最终精度达到LOD300的，得2分；

【差】不满足前述要求者，得0分。
注：承诺函格式自拟。

	合计
	100
	


注：

1、类似业绩：
（1）施工业绩：业绩取自广州市住建行业信用管理平台或提供业绩证明扫描件。
1）业绩取自平台的，投标人须提供项目名称、广州市住建行业信用管理平台内的项目业绩编号及业绩在广州市住建行业信用管理平台的网页信息截图（网页信息截图须能清晰显示带有“住建行业信用管理平台”名称，并至少包含“项目基本信息”等信息）以供核对，并加盖投标人企业电子印章（业绩相关附件的上传件取广州市住建行业信用管理平台，投标阶段可不重复提交）。不提供项目名称、项目编号及网页信息截图的业绩不予评审。若投标人提供的项目名称与项目编号不一致：①项目名称和项目编号在平台内分别对应不同业绩的，以项目名称对应的业绩为准；②项目名称存在对应业绩的，项目编号在平台内不存在对应业绩，以项目名称对应的业绩为准；③项目名称在平台内不存在对应业绩，项目编号存在对应业绩的，以项目编号对应的业绩为准。评标委员会对业绩的评审以投标截止时间在平台内业绩上传件为依据。
①金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同或工程总承包合同施工部分（不含补充合同）为准。

②完成时间以竣工验收文件为准。验收文件至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章。

③平台内业绩上传件不符合上述要求的或登记的工程资质内容与施工合同或工程总承包合同施工部分等业绩证明资料不相符的，该项业绩不予认定。

2）业绩不取自广州市住建行业信用管理平台的，需要提供项目中标通知书（或免招标证明）、施工合同、验收文件的扫描件（验收记录或验收文件至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章）。金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同或工程总承包合同施工部分（不含补充合同）为准。完成时间以竣工验收文件为准。

（2）设计业绩：
1）投标人须同时提供中标通知书或免招标证明、合同关键页、施工图审查合格书或全国（或各省）建筑市场监管公共服务平台中施工图审查信息的截图或经该项目业主盖章确认的设计履行的证明等证明文件，证明文件以清晰扫描件方式提供并加盖投标人电子印章。业绩时间以合同签订时间为准。中标通知书或免招标证明、合同关键页、施工图审查合格书或全国（或各省）建筑市场监管公共服务平台中施工图审查信息的截图或经该项目业主盖章确认的设计履行的证明等证明文件上的设计单位名称需要一致。

2）设计业绩包括设计业绩或勘察设计的设计部分业绩或工程总承包（包括勘察设计施工总承包或设计施工总承包或设计采购施工总承包或勘察设计采购施工总承包等）项目中的设计部分业绩。

3）总投资额或建安费以合同内容（或初步设计批复、或初步设计复函、或工程规划许可证、或施工图审查合格书、或全国（或各省）建筑市场监管公共服务平台的截图）作为证明材料，如均不能证明，可提供经该项目业主盖章确认的可证明业绩总投资额或建安费的其他证明文件。

4）不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。

2、企业获奖：
（1）施工获奖：工程获奖可取自广州市住建行业信用管理平台或提供获奖证书原件清晰扫描件。
1）奖项取自广州市住建行业信用管理平台的，投标人须提交广州市住建行业信用管理平台的网页信息截图（网页信息截图须能清晰显示带有“住建行业信用管理平台”名称，并至少包含“项目基本信息”、“奖项信息”、“工程对应的企业资质”等信息，且“工程对应的企业资质”中资质名称为建筑工程施工总承包（原房屋建筑工程施工总承包））以供核对，并加盖投标人企业电子印章。
2）奖项提供获奖证书原件清晰扫描件的，投标人须提供获奖证书原件清晰扫描件，并同时提供获奖业绩的中标通知书（或免招标证明文件）、施工合同或EPC合同施工部分（不含补充合同）并加盖投标人企业电子印章。不符合上述条件或不提供平台内网页信息截图的工程获奖不予评审。

① 时间以获奖证书颁发时间为准。

② 评标委员会对取自广州市住建行业信用管理平台的工程获奖评审以投标截止时间在平台内奖项上传件为依据。

③ 国家级质量奖项指的是中国建设工程鲁班奖、国家优质工程金质奖、国家优质工程奖等质量类奖项，若提供的中国土木工程詹天佑奖获得过国家级优质工程奖的，则视为国家级质量类奖项，但必须同时提供国家级优质工程奖证明材料；省或市级奖项指的是由省、市级建设行政主管部门或行业协会颁发的质量类奖项，若提供的中国土木工程詹天佑奖获得过省部级优质工程奖或省部级优质工程评价的，则视为省级质量类奖项，但必须同时提供省部级优质工程奖或省部级优质工程评价证明材料。其它如安全文明、技术创新、QC成果、钢结构、机电安装、科技进步及技术应用类、装修等奖项不参与计分，只计算房建类工程奖项，其他非房建项目，如：路桥、铁路、水利、电力、化工、冶金、市政等获奖不参与计分。

④ 投标人须为该获奖项目的施工总承包单位，须提供相关证明材料（如施工合同、业主证明、评审申请材料、批复文件、竣工验收文件等）体现其为施工总承包单位身份，否则不予计分。

⑤ 同一项目获得多个奖项的，按最高级别奖项只计一次得分。

（2）设计获奖：需提供投标人获奖证书原件清晰扫描件。
1）由国务院颁发的国家科学技术奖、由住建部颁发的全国优秀工程勘察设计奖、住建部的华夏建设科学技术奖励委员会颁发的华夏建设科学技术奖、中国勘察设计协会颁发的全国优秀工程勘察设计行业奖；
2）省级（或直辖市）人民政府颁发的省（或直辖市）科学技术奖、省级（或直辖市）建设行政主管部门及省级（或直辖市）工程勘察设计行业协会颁发的省级（或直辖市）优秀勘察设计奖；
3）市级(含副省级)建设行政主管部门或市级(含副省级)工程勘察设计行业协会颁发的“优秀工程勘察设计奖”、市级(含副省级)人民政府颁发的“市(含副省级)科学技术奖”。同一项目获得多个奖项的，按最高级别奖项只计一次得分。时间以获奖证书或奖牌发证或发牌时间为准。

3、项目团队实力：
（1）项目管理人员均不得兼任，除须提供职称证、注册证等相关证明资料原件清晰扫描件外，还须提供近1个月（2025年10月）在投标人单位（或分公司）参保的社保缴纳记录证明原件清晰扫描件。各专业人员专业名称以职称证的专业名称为准，如职称证上无专业名称，以毕业证的专业名称为准，各岗位人员不得相互兼职，未提供或所提供的证明资料不符合要求的，则不予得分。

（2）拟担任项目负责人的业绩取自广州市住建行业信用管理平台或提供业绩证明扫描件。
1）业绩取自平台的，投标人须提供项目名称、广州市住建行业信用管理平台内的项目业绩编号及业绩在广州市住建行业信用管理平台的网页信息截图（网页信息截图须能清晰显示带有“住建行业信用管理平台”名称，并至少包含“项目基本信息”等信息）以供核对，并加盖投标人企业电子印章（业绩相关附件的上传件取广州市住建行业信用管理平台，投标阶段可不重复提交）。不提供项目名称、项目编号及网页信息截图的业绩不予评审。若投标人提供的项目名称与项目编号不一致：①项目名称和项目编号在平台内分别对应不同业绩的，以项目名称对应的业绩为准；②项目名称存在对应业绩的，项目编号在平台内不存在对应业绩，以项目名称对应的业绩为准；③项目名称在平台内不存在对应业绩，项目编号存在对应业绩的，以项目编号对应的业绩为准。评标委员会对业绩的评审以投标截止时间在平台内业绩上传件为依据。

① 金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同或工程总承包合同施工部分（不含补充合同）为准。
② 验收文件至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章。

③ 平台内业绩上传件不符合上述要求的或登记的工程资质内容与施工合同或工程总承包合同施工部分等业绩证明资料不相符的，该项业绩不予认定。

④ 项目负责人业绩以在广州市住建行业信用管理平台的业绩验收材料中列明的竣工验收的项目负责人或其他材料证明其为项目负责人，没有明确担任岗位或没有提供证明为项目负责人或担任岗位不清晰的均不得分。

2）业绩不取自广州市住建行业信用管理平台的，需要提供项目中标通知书（或免招标证明）、施工合同、验收文件的扫描件（验收记录或验收文件至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章）。金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同或工程总承包合同施工部分（不含补充合同）为准；提供的证明材料需能证明其为项目负责人，没有明确担任岗位或没有提供证明为项目负责人或担任岗位不清晰的均不得分。

（3）设计负责人经历年限以毕业证书（大专或以上，以全日制最高学历为准）颁发时间起至投标截止时间计算。

4、工程研发能力：
（1）工法奖项以投标人所提供的工法证明材料为准，须提供由省级或以上行政主管部门或省级或以上行业协会或其他工法主管部门颁发的工法获奖证书扫描件，不符合上述条件或无法提供证书扫描件或扫描件无加盖投标人电子印章的不予计分。获奖日期以工法证书发证日期为准。获奖单位必须与投标单位名称一致，子、分公司获奖均不予计算。

（2）科学技术奖项：

1）国家级科学技术进步奖或科学技术奖：需提供国家级人民政府或建设行政主管部门或协会或学会或委员会颁发的科学技术进步奖或科学技术奖扫描件；

2）省级科学技术进步奖或科学技术奖：需提供省级人民政府或建设行政主管部门或协会或学会或委员会颁发的科学技术进步奖或科学技术奖扫描件；

3）时间以获奖证书时间为准。若颁发单位是行业协会或学会或委员会，须同时提供该颁发单位在“中国社会组织公共服务平台”网站(https://chinanpo.mca.gov.cn)登记的查询结果截图，否则该获奖证书不予认定。以上要求提供的扫描件缺一不可，否则不予计分。

5、第三方评价：“纳税信用A级”证书须包含2024年度：投标人须提供税务部门颁发的“纳税信用A级”证书扫描件或提供省级或以上税务局网站查询结果网页截图加盖投标人电子印章；评定时间以证书上注明的评价（评定）年度为准。（查询结果不包括子公司、分公司）的网页截图。不符合条件的不计分。

6、投标人所提供资料同时满足多个档次的，按满足的最高档次得分。

7、本表按百分制评分，投标人得分为各评委评分的算术平均值。
8、分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。
评委签名：                                                                                             日    期：

附表1-1
项目管理部组成人员配备要求表

	职务
	数量
	基本要求
	备注

	项目负责人
	1
	满足招标公告要求。
	组成联合体投标的，由主办方提供

	技术负责人
	1
	满足招标公告要求。
	

	安全负责人
	1
	单位在册人员，具有建筑工程相关专业工程师或以上职称，具有注册安全工程师（建筑施工安全专业）执业证的。
	

	质量负责人
	1
	单位在册人员，具有建筑工程相关专业工程师或以上职称。
	

	造价负责人
	1
	单位在册人员，具有建筑工程相关专业工程师或以上职称，具备一级注册造价工程师（土木建筑工程专业或安装工程专业）注册证的。
	

	土建工程师
	2
	单位在册人员，具有建筑工程相关专业工程师或以上职称。
	

	电气工程师
	2
	单位在册人员，具有机电或电气相关专业工程师或以上职称。
	

	智能化工程师
	1
	单位在册人员，具有计算机或电子或电气工程或自动化或通信相关专业工程师或以上职称。
	

	装修工程师
	2
	单位在册人员，具有建筑工程相关专业工程师或以上职称。
	

	暖通工程师
	1
	单位在册人员，具有暖通相关专业工程师或以上职称。
	

	给排水工程师
	1
	单位在册人员，具有给排水相关专业工程师或以上职称。
	

	专职安全员
	3
	均满足招标公告要求。
	

	施工员
	3
	单位在册人员，具有施工员上岗证或培训证
	

	资料员
	2
	单位在册人员，具有资料员上岗证或培训证
	

	材料员
	2
	单位在册人员，具有材料员上岗证或培训证
	

	设计负责人
	1
	按招标公告要求。
	组成联合体投标的，由设计方提供

	建筑专业负责人
	1
	单位在册人员，同时具有一级注册建筑师资格及建筑相关专业工程师或以上职称。
	

	结构专业负责人
	1
	单位在册人员，同时具有一级注册结构工程师资格及建筑结构相关专业工程师或以上职称。
	

	暖通专业负责人
	1
	单位在册人员，同时具有注册公用设备工程师（暖通空调）资格及暖通相关专业工程师或以上职称。
	

	电气专业负责人
	1
	单位在册人员，同时具有注册电气工程师资格及机电或电气相关专业工程师或以上职称。
	

	给排水专业负责人
	1
	单位在册人员，同时具有注册公用设备工程师（给水排水）资格及给水排水相关专业工程师或以上职称。
	

	造价专业负责人
	1
	单位在册人员，同时具有一级造价工程师资格及造价相关专业工程师或以上职称。
	


注:1、上表人员均要求为投标人在册人员，各岗位人员不得相互兼职。上述人员需提供近1个月（2025年10月）在投标人单位（或分公司）参保的社保缴纳记录证明原件清晰扫描件。

2、
投标人须按上表要求提交相应的证明文件原件清晰扫描件，否则将不予以计分，具体为：

（1）单位在册人员提交第1点所述的社保证明文件的原件清晰扫描件；（2）技术职称提交职称证书的原件清晰扫描件：（3）注册类人员提供注册证书的原件清晰扫描件（证书在有效期内且注册单位必须与投标人一致）（4）安全生产考核合格证、相关上岗证或培训证的原件清晰扫描件；

3、以上人员配置只作为评分标准，不作为废标条件。

4、本表中投标人提供的“项目负责人、技术负责人、专职安全员、设计负责人”需满足招标公告要求，其余人员不全或未满足招标文件要求的，中标后须按招标文件的要求补充完善并报发包人审批同意；涉及违约的，还需按合同约定承担相应的违约责任。

5、其他工程技术人员由投标人按工程内容自行考虑并予以配置。
6、按照《造价工程师职业资格制度规定》的规定，根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有限期内的，等同于一级注册造价工程师。上述注册类人员包括在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围符合上述注册人员要求的香港专业人士。

定标办法（价格因素+方案因素+答辩因素）
1.定标办法、程序和细则
1.1 评标结束后，招标人须公示合格的中标候选人，公示期为三天。中标候选人公示结束后，招标人按以下规定组建定标委员会，在评标委员会推荐的合格中标候选人确定中标人：
①定标由招标人依法组建的定标委员会负责，成员数量为5人或以上单数，定标委员会成员不得参与定标前期准备工作。
②招标人应当组建监督小组对定标过程进行见证监督。
1.2 定标时间和地点：
招标人在合格的中标候选人公示结束后10个工作日内在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）举行定标会议，具体定标时另行通知。
1.3定标规则及程序
1.3.1 本项目采用“价格因素+方案因素+答辩因素”定标法，决出中标人，并确定得分最高的为中标人。定标结束后，定标委员会向招标人递交定标报告，定标方法如下：
1.3.2 定标工作开始后，定标委员会应推荐一人为定标委员会组长，主持当次定标会议。
1.3.3 定标辅助资料为评标阶段的评标报告、投标人提交的投标文件与定标文件。
1.3.4 定标委员会根据定标辅助资料，在同等条件下，定标因素具体评价标准详见附表：《定标因素评审表》
①价格因素；

②方案因素（施工质量控制措施、施工进度控制措施、施工重点难点分析及保障措施）；

③答辩因素。

1.3.5 投标人得分为各定标委员会评委评分的算术平均值，并按得分由高至低进行排序。总得分相同的，以投标报价低的排前；若投标报价相同的，以答辩因素得分高的排前；若答辩因素得分相同的，则对具有相同情况的合格的中标候选人，由定标委员会采用撰写评语并记名投票以得票多优先，确定合格的中标候选人的排序，确定第一的合格的中标候选人为中标人。

1.3.6 编写定标报告，定标委员会全体确认后签署定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字，对定标结论持有异议的成员应以书面方式阐述其不同意见和理由。
1.4因质疑或投诉生效，需要重新评标或定标的，评标、定标信息仍以投标截止时投标人的信息为准。因特殊原因需要延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的，仍参与重新评标、定标，但不被推荐为中标候选人或中标人。

1.5定标委员会向招标人提交书面定标报告后即解散，定标过程中使用的文件、表格以及其他资料不得私自带离。

1.6招标人应当在定标工作完成后的3日内公示中标结果。公示内容包括：定标时间、所有合格的中标候选人的评分结果、中标人等内容。
1.7定标后出现中标人不符合法定情形的，招标人可从其他合格的中标候选人中采用原定标办法，由原定标委员会确定中标人，也可以重新招标。
1.8中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等不符合法定情形，不符合中标条件的，招标人可以从其他合格的中标候选人中采用原定标办法，由原定标委员会确定中标人，也可以重新招标。

2. 定标表格

见后附。

定标附表1 定标因素评审表

定标因素评审表
项目名称：
	序号
	定标因素
	分值
	定标评审内容

	1
	价格因素
	20
	评标基准价计算方法：

定标阶段施工费报价评分采用“均值下拉法” 计算评标基准价：

（1）采用均值下拉法，其中，Q=20，M= 0.5。

（2）施工费报价得分计算公式：

Si：有效投标人施工费报价得分；Q：施工费报价分满分

M：扣分步长；Pi-各有效投标人的施工费评标价；

基准点A=D1×D2

当N=11家时, D1为有效投标人中去掉1个最高施工费评标价和1个最低施工费评标价后的算术平均值，即D1=[Σ（P1+P2+…Pn）- (Pmax+Pmin)]/(N-2)；

当N<11家时，D1为全部有效投标人施工费评标价的算术平均值，即D1=Σ（P1+P2+…Pn）/N；

N=进入定标阶段的有效投标人总数；

D2=均值下拉点；开标现场由工作人员采用广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台在线系统从以下5个号码中随机抽取1个号码，该号码代表的均值下拉点为D2：号码值分别为①、②、③、④、⑤，对应的均值下拉点为93%、94%、95%、96%、97%。

	
	
	
	施工费报价评分标准：

各有效投标人的施工费评标价Pi按每高于基准点1%，施工费报价得分减M分，即

当Pi>A时，高于基准点A的施工费报价得分Si=Q-（Pi-A）÷A×100×M；

各有效投标人的施工费评标价Pi按每低于基准点1%，施工费报价得分减M/2分，即

当Pi<A时，低于基准点A的施工费报价得分Si=Q-（A-Pi）÷A×100×M/2；

当计算所得Si<0时，取Si=0。

	2
	方案因素
	施工质量控制措施
	20
	定标委员会对合格的中标候选人的施工质量控制措施方案进行横向对比。
结合本项目特点，包括如下内容：
1.质量管理组织架构与项目特点的相符性，质量管理体系的完善性；
2.质量管理目标明确，质量管理方案完整；
3.质量管理方案保证措施合理可行；
4.针对项目特点，分析质量管理的重点、难点，有针对性的质量管理措施；
优：（14,20]分  良：（7,14]分  中：（0,7]分  差：0分
注：投标人在投标文件中需提交包含上述要点要求，提炼总体字数1000字以内的摘要。

	
	
	施工进度控制措施
	20
	定标委员会对合格的中标候选人的施工进度控制措施方案进行横向对比。结合本项目特点，包括如下内容：
1.具体的进度保障措施，进度管理组织架构与项目特点的相符性，进度管理体系的完善性；
2.进度计划管理目标明确，针对项目特点进行合理性分析，计划体现设计与施工的紧密衔接；
3.施工组织方案满足项目实施需求；
4.在保证工期的基础上，提出合理化的优化建议；
优：（14,20]分  良：（7,14]分  中：（0,7]分  差：0分

注：投标人在投标文件需提交包含上述要点要求，提炼总体字数1000字以内的摘要。

	
	
	施工重点难点分析及保障措施
	20
	定标委员会对合格的中标候选人的施工重点难点分析及保障措施方案进行横向对比。结合本项目特点，包括如下内容：
1.项目重点难点分析（包括装配式建筑措施、基坑开挖与支护措施、地基加固措施、交通疏导措施内容）；

2.投资控制保障措施：从设计、施工、竣工结算等阶段，提出针对性的投资控制措施，确保项目投资合理且可控。

优：（14,20]分  良：（7,14]分  中：（0,7]分  差：0分

注：投标人在投标文件需提交包含上述要点要求，提炼总体字数1000字以内的摘要。

	3
	答辩因素
	20
	对合格的中标候选人拟派项目负责人（兼任施工负责人）、施工技术负责人、安全负责人的答辩情况进行评审。答辩流程分为如下三个环节：
1.投标人对自身情况及对本项目实施设想的陈述（时间控制在5分钟之内）：
（1）投标人情况及本次项目管理班子团队人员情况的介绍。
（2）投标人实施本项目的自身优势。

2.定标委员会对合格的中标候选人的预设提问（时间控制在6分钟之内）：
（1）请中标候选人简要陈述分析一下本项目施工的重点难点问题（内容包括装配式建筑措施、基坑开挖与支护措施、地基加固措施）、BIM技术应用采取的措施。
（2）请中标候选人陈述一下对本项目设计施工总承包项目管理的设想。

3.定标委员会对合格的中标候选人的随机提问（时间控制在3分钟之内）。
优：（14,20]分  良：（7,14]分  中：（0,7]分  差：0分

	分值范围中使用“[”或“]”为包含当前数字，“（”或“）”为不含当前数，例如分值范围为(7,14]，则：7分＜评分≤14分。


注：
1、答辩人员组成：由合格的中标候选人的项目负责人（兼任施工负责人）、施工技术负责人、安全负责人作为答辩人员(参与人员须是本单位的在职人员）；
2、答辩人员的到场要求：非投标文件内拟派的项目负责人、施工技术负责人、安全负责人不得参与答辩，参与答辩的人员向招标人（招标代理）出示身份证原件，由向招标人（招标代理）核对确认身份后签到。未能出示前述证明文件的单位不予参加答辩环节。如参与答辩的相关人员存在未到场或未携带证明本人身份的证件原件参与答辩的情况，则相应答辩分值不得分。
3、答辩进场顺序：按本项目中标候选人公示信息中合格的中标候选人的顺序依次排序进行答辩；如因合格的中标候选人原因造成逾期到达广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）指定区域的，视为自动放弃答辩资格，则答辩顺序由后面的序号依次替补而顺延。答辩形式为答辩人员先陈述，评委针对答辩内容提问，由答辩人员进行解答；答辩环节为口头答辩方式。
4、通知答辩的方式：通过电话和短信通知投标人参加答辩。招标人或招标代理另行通知答辩时间、地点，合格的中标候选人应在定标当天按通知时间到达广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）（广州市天河区天润路333号）指定区域等候。
5、随机答辩问题：由评标委员会自定随机1-2个答辩问题，并保持公平、公正性。
6、投标人得分为各定标委员会评委评分的算术平均值，并按得分由高至低进行排序。总得分相同的，以投标报价低的排前；若投标报价相同的，以答辩因素得分高的排前；若答辩因素得分相同的，则对具有相同情况的合格的中标候选人，由定标委员会采用撰写评语并记名投票以得票多优先，确定合格的中标候选人的排序，确定第一的合格的中标候选人为中标人。
7、得分四舍五入保留两位小数。

定标委员会签名：                                     日期：  年  月   日
定标附表2
投票表（定标阶段）

(第   轮第   次)
工程名称：
	合格的中标候选人
	……
	……
	……

	评语
	
	
	

	票决意见
	
	
	


注：

本表用于出现得分相同且无法用分数进行排序的情况。对得分相同合格的中标候选人定标专家根据评审因素撰写评语并进行一次或多次的记名投票。

（2）由定标委员会成员进行投票，票决意见分别为“投票”或“不投票”，各定标委员会成员只有1票表决权（即只能对其中一名投标人“投票”），票决意见为“投票”的，用“○”表示；票决意见为“不投票”，用“×”表示。

（3）定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。
定标委员签名：                                            日期：
第四章 合同条款及格式
（另册）

第二卷

第五章  发包人要求
 发包人提供的资料
（另册）
第三卷
投标文件格式
    （项目名称）    
投  标  文  件

（资格审查文件部分）
投标人：                              （盖章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

        年        月         日

格式1：法人代表证明书、授权委托证明书

法定代表人证明书
（   ）第   号
	现任我公司      职务，为法定代表人（负责人），特此证明。
有效期限：                
附：法定代表人（负责人）（后附身份证正反面扫描件）   性别：      年龄：       身份证号码：     
统一社会信用代码：               企业类型：              
经营范围：                
                       单位：（盖章）
                                       年  月  日


注：1.法定代表人证明书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。
    2.联合体投标的，本证明书由主办方出具，仅填写主办方单位名称并由主办方盖章即可。
法定代表人授权委托书
（   ）第   号
	兹授权     为我方委托代理人，其权限是：负责办理        投标相关事宜。
有效期限：          
附：代理人（后附身份证正反面扫描件）    性别：          年龄：         身份证号码：               
统一社会信用代码：                  企业类型：               
经营范围：              
法定代表人（负责人）：（签字或盖章）
授权单位：（盖章）
                      年  月  日


注：1.法定代表人授权委托书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。
2.联合体投标的，本授权书由主办方出具，仅填写主办方单位名称并由主办方签字或盖章即可。
    （项目名称）    
投  标  文  件

（工程总承包实施方案部分）
投标人：                              （盖章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

        年        月         日

格式2：投标书

投标书

	项目名称
	

	投标总报价（元）
	大写：

小写：         元

	其
中
	设计费
	小写：         元          

	
	BIM技术应用费
	小写：         元

	
	施工费
	施工费总价
	小写：         元
施工费总价＝采用单价清单统一下浮率报价部分最高投标限价（人民币273404500.00元）*（1-下浮率）

	
	
	单价清单统一下浮率报价部分
	下浮率 　   %

下浮率为单价清单统一下浮率

	
	
	暂估价
	小写：         元（非竞争价格）

	投标总工期
	设计工期：按招标文件要求

施工工期：

	质量标准
	按招标文件要求

	保修期限
	按招标文件要求

	委派的项目负责人
（兼任施工负责人）
	姓    名
	

	委派的专职安全员
	姓    名
	

	委派的设计负责人
	姓    名
	

	投标有效期
	按招标文件要求

	法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
	

	投标单位（盖章）
	


注：1.联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，并由联合体主办方按要求签字或盖章，联合体其他成员可不签字或盖章。

2.投标报价为人民币报价，以元为单位，小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入。投标总报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。下浮率的填报，小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入。如果下浮率与投标书报价计算不相符时，以报价为准修正下浮率。
3.“工期”、“质量标准”、“保修期限”可以填写“按招标文件要求”或按招标文件内容填写。

投标书附表

	工程总承包项目管理团队人员信息表

	序号
	姓名
	岗位
	职称
	职称证书或资格证书编号

	一
	设计管理团队人员

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	（投标人需结合项目要求及自身情况进行填报）
	
	

	二
	施工管理团队人员

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	（投标人需结合项目要求及自身情况进行填报）
	
	

	备注：

1.“岗位”（除项目负责人和专职安全员投标登记时系统直接录入）按上述表格配备，如：拟派驻施工现场的项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、土建工程师、造价工程师、施工员、质量员、安全员、资料员等。以上项目管理团队人员信息将由交易系统提取后供各相关单位在履约时比对、查核。
2.投标人应根据本表中的“岗位”要求，填写本表“岗位”栏和相关人员“姓名”、“职称”和“职称证书编号”栏。“职称”栏填“高级”、“中级”、“初级”或“无”；无职称证书或资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填“无”；同时具备职称证书和资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填职称证书编号。投标人完整填写相关表格内容后，方可递交投标文件。
3.如评标办法对投标人拟投入的项目管理团队进行评审的，如相同岗位投入人员姓名与本表不一致的，以本表中姓名为准；投标人提供的团队人员职称或资格（含证书编号）情况与本表不一致的，以投标人提供的相关证明材料为准。


格式3：投标报价表
投标报价表

	序号
	项目名称
	报价项目
	金额（元）
	备注

	一
	
	设计费
	
	1

	
	
	BIM技术应用费
	
	2

	
	
	施工费
	
	3

	二
	合计
	投标总报价
	
	1+2+3


投标人：(盖章)
法定代表人或被授权代理人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日

格式3-1：
设计费明细表

	序号
	项目内容
	金额（元）
	备注

	一
	设计费
	基本设计费
	
	

	
	
	竣工图编制费
	
	

	二
	小计
	
	


备注：设计费已包含外出参观考察的调研费
投标人：(盖章)
法定代表人或被授权代理人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日

格式3-2：
BIM技术应用费明细表

	序号
	项目内容
	金额（元）
	备注

	一
	BIM技术应用费
	施工图设计阶段BIM费
	
	

	
	
	施工阶段BIM费
	
	

	二
	小计
	
	


投标人：(盖章)
法定代表人或被授权代理人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日

格式3-3：
施工费单价清单统一下浮率报价表

	序号
	项目名称
	投标报价
	备注

	一
	施工费（单价清单统一下浮率报价）
	施工费投标报价（元）：
	

	
	
	下浮率：
	


投标人：(盖单位章)
法定代表人或被授权代理人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日
格式4：投标人基本情况表
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	企业简介
	（本项内容可另附页）

	备注
	


备注：联合体投标的，此表联合体各方均需提供。

格式5-1：投标承诺函

投标承诺函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以《投标书》中承诺的投标报价和工期，按招标内容范围和合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。我方充分了解了现场条件对可能存在的所有风险都已充分考虑，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力，承认招标文件的所有条款，按招标文件规定条款完成本次招标项目的内容。我方没有备选投标方案。

2. 我方已充分阅读了本项目招标文件并充分了解有关报价方式及变更、结算方式，我方完全响应招标文件的规定。

3．我方承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5．我方如果中标，我方保证：

（1）保证履行招标文件以及招标文件修改书(如有)中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订合同，并严格按国家有关法规履行我方的全部责任，按质、按量、按期完成合同约定的全部任务。

（2）保证将我方的资质承包范围不能涵盖或不具备相应能力(该能力须保证进度和质量且须获得招标人认可)的部分专业工程（如果有），委托获得招标人批准的具备相应专业资质和能力的单位实施，确保项目质量及进度。

（3）保证所完成的设计将完全符合国家相关规范要求，符合或优于招标文件、技术条件、合同条款的要求。若我方完成的设计文件未能达到招标人（或相关政府部门）的要求，我方将无条件根据要求进行修改设计文件，直至得到招标人（及相关政府部门）的认可为止。

（4）保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，若我方未能按投标承诺的工期完成本项目，除承担合同约定的违约责任外，招标人有权解除合同，我方承担由于违约解除合同退场造成的对招标人的一切损失。

（5）保证所投入本项目的主要材料、设备质量符合或优于招标文件要求，所投入本项目的辅助设备、材料与主主要材料、设备质量一致并有良好的配套性。
（6）保证按照招标文件的要求确保安全生产及文明施工，如有违反，我方愿意按合同约定承担违约责任，并为此负相关的法律责任。

（7）保证按国家的有关规定制订保证民工工资支付的方案及保证措施，否则，我方愿按合同条款规定承担违约责任并赔偿招标人的全部损失。

（8）保证按施工期间做好安全文明和交通保证措施，施工区全封闭围挡，根据工程进度计划分段施工分期围挡。最大限度满足交通和市民出行方便，施工行为做到便民，不扰民。

（9）保证按招标人工期要求编制施工进度计划，计划内用全面详实，根据项目特点合理组织分段施工，分段逐步移交。
（10）保证在公示后3天内将在交易平台下载的投标文件打印1正4副纸质版并加盖单位公章，合共5套投标文件提供给招标人，相关费用由我方支付。并承诺纸质版投标文件与在交易平台提交的电子版投标文件完全一致，如出现不一致则以交易平台提交的电子版投标文件为准。

（11）保证严格按照本项目招标文件《项目管理机构人员要求汇总表（施工方）》和《项目管理机构人员要求汇总表（设计方）》的要求配备人员，并将人员名单作为合同签订的附件。我方承诺，上述人员均为我方正式员工，我方在中标后一并提供满足要求的资格资历证明文件以及上述人员在我单位（或联合体单位）的有效社保证明文件供贵单位审核。如配备的人员不满足要求，我方承诺按合同约定承担违约责任。

投标人：(盖章)
法定代表人或被授权代理人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日

格式5-2：报价承诺书
报价承诺书
致：广东省代建项目管理局
我方已明确理解本工程的清单是指单价清单，单价清单乘以统一中标下浮率作为编制施工图预算的依据。我方完全理解并响应招标人的初步设计图纸、最高投标限价公布函所附单价清单的所有内容，所报下浮率综合考虑企业成本、市场价格、施工现场情况及各种风险因素。施工图及施工图预算按招标公告发布的图纸、最高投标限价公布函所附单价清单的所有内容为基础，以此作为施工图预算和结算的依据，完善后报招标人审批。施工图预算中单价为统一中标下浮率×单价清单的单价。

我方承诺全面理解并响应附件：《华南师范大学附属小学、附属幼儿园搬迁扩建项目EPC最高投标限价公布函及所附单价清单》的内容。我方如果中标，我方保证提供一式三份经我方盖章确认而不得修改的《华南师范大学附属小学、附属幼儿园搬迁扩建项目EPC最高投标限价公布函及所附单价清单》纸质版递交招标人。
投标人：(盖章)
法定代表人或被授权代理人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日

格式5-3：承诺函（结算）
承诺函（结算）
致：广东省代建项目管理局
关于贵方发布的项目名称：XXX (项目编号：XXX)的招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并作出以下承诺：
本公司（企业）承诺，一旦中标，竣工结算时，相同清单综合单价执行招标公告附件《华南师范大学附属小学、附属幼儿园搬迁扩建项目EPC最高投标限价公布函及所附单价清单》中对应综合单价，并按投标下浮率执行总价下浮。
如我公司（企业）违反上述承诺的，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此承诺！
投标人：(盖章)
法定代表人或被授权代理人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日

格式6：企业资信资料

（1）企业类似业绩资料
企业类似业绩一览表（设计方）

	序号
	工程类别
	工程名称
	工程地址
	建设单位
	工程规模（m2）
	投资额/建安费（万元）
	层数
	...（投标单位可自行增加评审相关内容）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人需根据评分标准提供相应证明材料。
投标人：(盖章)
法定代表人或被授权代理人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日

企业类似业绩一览表（施工方）

	序号
	项目编号
	项目名称
	合同总价（万元）
	完成时间
	建设单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人需根据评分标准提供相应证明材料。

投标人：(盖章)
法定代表人或被授权代理人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日

（2）企业获奖资料
企业获奖一览表（设计方）
	序号
	获奖项目名称
	获奖等级或名称情况
	授予/颁发部门
	发证时间
	...（投标单位可自行增加评审相关内容）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人需根据评分标准提供相应证明材料。
投标人：(盖章)
法定代表人或被授权代理人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日

企业获奖一览表（施工方）

	序号
	获奖项目名称
	获奖等级或名称情况
	授予/颁发部门
	发证时间
	...（投标单位可自行增加评审相关内容）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人需根据评分标准提供相应证明材料。
投标人：(盖章)
法定代表人或被授权代理人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日

格式7：项目团队人员配备及技术水平

施工管理团队人员汇总表

	序号
	拟在本项目任职
	姓名
	单位职务
	年龄
	身份证号码
	职称专业
	职称或职业资格
	计划进场时间
	计划退场时间
	固定

/聘用

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表根据招标文件要求结合《项目管理部组成人员配备要求表（主办方）》施工管理团队人员要求和投标人的自身实际填写，一旦中标，要求全部到位，否则严格按照合同条款执行。
投标人：(盖章)
法定代表人或被授权代理人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日

设计管理团队人员汇总表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	技术职称
	所在
单位
	单位职务
	职称专业
	本项目拟任职务
	资格证书证号
	目前正承担的其它项目情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表根据招标文件要求结合《项目管理部组成人员配备要求表（设计方）》中设计管理团队人员要求和投标人的自身实际填写，一旦中标，要求全部到位，否则严格按照合同条款执行。
投标人：(盖章)
法定代表人或被授权代理人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日

主要技术人员简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任相应职务年限
	

	资格证书号
	

	业绩简介

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投入主要人员（项目负责人、施工技术负责人、设计负责人）需填写本表并后附相关证明材料（包括但不限于人员职称证、注册证书等），其他人员简历自拟。
投标人：(盖章)
法定代表人或被授权代理人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日

格式8：工程总承包实施方案

（1）工程总承包实施方案（内容格式自拟）
（2）设计工期时间表
设计工期时间表
（一）中标通知书发放后     个日历天内完成所有施工图设计及BIM模型设计工作，施工图纸完成后    个日历天内配合完成施工图联合审查工作，施工图纸下发后    个日历天内完成并提交施工图设计深化。
（二）各阶段施工图图纸审查通过后      个日历天内完成施工图预算编制工作，完成对数后报有权审核部门(或指定的第三方咨询机构)审核。
注：按招标人提供的设计工期，其他工期时间投标人跟据实际情况填写。
投标人：(盖章)
法定代表人或被授权代理人：（签字或盖章）
　　　　　　日期： 年 月 日
格式9：投标人提交银行履约保函承诺书

投标人提交银行履约保函承诺书

致：广东省代建项目管理局

如果我单位在项目招标中，被确定为中标人，我单位能够按照招标文件约定的时间和格式(详见附件），按照中标总价的10%向贵局提供履约保函（具体形式按照招标文件约定）。履约保函的担保期限从提供履约担保之日起至合同工程结算审定完成并移交工程档案后止。如我单位未能按照招标文件规定的时间和格式提供合格的履约保函，我单位自愿放弃中标资格，并承担相应责任。

投标人：(盖章)
法定代表人或被授权代理人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日

格式10：投标文件编制人员名单

投标文件编制人员名单

	投标单位名称：

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签名栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


编制负责人：                          解释负责人：

注：参与编制标书所有人员名单应包括如编制工程总承包实施方案、投标报价、负责清样校对、负责加密打包、负责上传、负责密封、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。
格式11：危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

危险性较大的分部分项工程安全管理措施

根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（以下简称“37号文”），投标人在投标时须补充完善危大工程清单并结合本工程的类型和特点，科学、合理地设置本项目的危险性较大的分部分项工程安全管理措施，危险性较大的分部分项工程安全管理措施由投标人结合招标人对本工程的具体要求自行设定。

招标人根据设计文件的要求及37号文的规定列出“危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单”中与本招标项目相关的清单项，具体详第5点“打√”标识。

投标人同意招标人在清单中标识的该项请在对应项打“√”标识，并在投标文件中提供相应的安全管理措施。

投标人对清单中认为需要补充的该项请在对应项打“√”标识，并在投标文件中提供相应的安全管理措施。

投标人不同意招标人在清单中标识的该项请在对应项打“×”标识，并在备注栏填上相关说明。

投标人应当在投标时根据招标人提供的下述第5点清单，在投标文件中编制专项施工方案。

对于超过一定规模的危大工程，中标单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工总承包单位审核和总监理工程师审查。

危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单：

	第一部分、危险性较大的分部分项工程清单
	招标人
	投标人
	备注

	一、基坑工程
	
	
	

	（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	( √ )
	(    )
	

	（二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	(  )
	(    )
	

	二、模板工程及支撑体系
	
	
	

	（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
	(  )
	(    )
	

	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
	(√ )
	(    )
	

	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。
	(  )
	(    )
	

	三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	
	
	

	（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。
	(  )
	(    )
	

	（二）采用起重机械进行安装的工程。
	( √ )
	(    )
	

	（三）起重机械安装和拆卸工程。
	( √ )
	(    )
	

	四、脚手架工程
	
	
	

	（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。
	(  )
	(    )
	

	（二）附着式升降脚手架工程。
	(  )
	(    )
	

	（三）悬挑式脚手架工程。
	(  )
	(    )
	

	（四）高处作业吊篮。
	(  )
	(    )
	

	（五）卸料平台、操作平台工程。
	(  )
	(    )
	

	（六）异型脚手架工程。
	(  )
	(    )
	

	五、拆除工程
	
	
	

	可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。
	(√ )
	(    )
	

	六、暗挖工程
	
	
	

	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
	(  )
	(    )
	

	七、其它
	
	
	

	（一）建筑幕墙安装工程。
	( √ )
	(    )
	

	（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。
	(  )
	(    )
	

	（三）人工挖孔桩工程。
	(  )
	(    )
	

	（四）水下作业工程。
	(  )
	(    )
	

	（五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。
	(√ )
	(    )
	

	（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	(  )
	(    )
	

	第二部分、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单
	招标人
	投标人
	备注

	一、深基坑工程
	
	
	

	开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	(√ )
	(    )
	

	二、模板工程及支撑体系
	
	
	

	（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
	(  )
	(    )
	

	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。
	(√ )
	(    )
	

	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。
	(  )
	(    )
	

	三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	
	
	

	（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
	(  )
	(    )
	

	（二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。
	(  )
	(    )
	

	四、脚手架工程
	
	
	

	（一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。
	(  )
	(    )
	

	（二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。
	(  )
	(    )
	

	（三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。
	(  )
	(    )
	

	五、拆除工程
	
	
	

	（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
	(  )
	(    )
	

	（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。
	(  )
	(    )
	

	六、暗挖工程
	
	
	

	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
	(  )
	(    )
	

	七、其它
	
	
	

	（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
	(  )
	(    )
	

	（二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
	(  )
	(    )
	

	（三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。
	(  )
	(    )
	

	（四）水下作业工程。
	(  )
	(    )
	

	（五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
	(  )
	(    )
	

	（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	(  )
	(    )
	


投标人：(盖章)
法定代表人或被授权代理人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日

格式12：投标人认为应该补充的资料

投标人认为应该补充的资料

（内容格式自拟）
格式13：（注：此格式投标时不需提供，仅用于中标单位中标后使用时提供）

银行保函格式

（独立）履约保函

保函编号：

致：广东省代建项目管理局

鉴于    （下称“委托人”）在贵单位的    项目中标，我行同意为委托人出具履约保函，为委托人履行    合同（以下称“合同”）担保，以使你方得到履约保函的保障。

一、本保函为见索即付保函。我行保证在收到贵单位于保函担保期间内送达的依本保函约定的索赔文件后，在 7 个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付金额最高不超过人民币（币种）   元（大写）的履约担保金（索赔可分次索赔，累计金额不超过最高金额），并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔文件应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函担保期间内送达我行；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）；

（四）贵单位出具的委托人违约事项说明。

三、本保函担保期间为   年   月   日至   年   月   日，除非你方提前终止或解除本保函，本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的担保义务即刻解除：

（一）本保函担保期间届满；

（二）委托人履行了合同项下全部义务；

（三）我行担保的义务履行完毕。

四、我行受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能改变我行受本保函制约的责任，委托人在合同项下对你方的任何抗辩也不能改变我行在本保函项下的付款责任。若贵单位与委托人协商变更合同，应督促委托人书面告知我行并将变更后的合同送一份给我行备案。

五、保函失效后请将本保函退回我行注销。无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

六、本保函项下的所有权利和义务受中华人民共和国法律管辖和制约，我行在保函项下做出的付款承诺决不反悔。

担保银行（公章）：              负责人（签章）：

单位地址：                     传真： 

联系人：                       联系电话：

开立日期：     年     月    日
附件14：（注：此格式投标时不需提供，仅用于中标单位中标后使用时提供）

担保公司保函格式

（独立）履约保函

保函编号：

致：广东省代建项目管理局

鉴于     （下称“委托人”）在贵单位的    项目中标，我方同意为委托人出具履约保函，为委托人履行     合同（以下称“合同”）担保，以使你方得到履约保函的保障。

一、本保函为见索即付保函。我方保证在收到贵单位于保函担保期间内送达的依本保函约定的索赔文件后，在 7 个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付金额最高不超过人民币（币种）     元（大写）的履约担保金（索赔可分次索赔，累计金额不超过最高金额），并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔文件应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函担保期间内送达我方；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）；

（四）贵单位出具的委托人违约事项说明。

三、本保函担保期间为   年   月   日至   年   月   日，除非你方提前终止或解除本保函，本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我方在本保函项下的担保义务即刻解除：

（一）本保函担保期间届满；

（二）委托人履行了合同项下全部义务；

（三）我方担保的义务履行完毕。

四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能改变我方受本保函制约的责任，委托人在合同项下对你方的任何抗辩也不能改变我方在本保函项下的付款责任。若贵单位与委托人协商变更合同，应督促委托人书面告知我方并将变更后的合同送一份给我方备案。

五、保函失效后请将本保函退回我方注销。无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

六、本保函项下的所有权利和义务受中华人民共和国法律管辖和制约，我方在保函项下做出的付款承诺决不反悔。

担保公司（公章）：              法定代表人（签章）：

单位地址：                     传真：

联系人：                       联系电话：

开立日期：     年     月    日
定标文件封面

[项目名称] 

定标文件

投标人：                              （盖章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
日  期：         年        月         日

定标文件内容格式自拟


