广东食品药品职业学院龙洞校区

职业教育楼

勘 察 设 计 合 同
合同编号： 
甲方（发包人）： 广东食品药品职业学院
乙方（设计人）：
    （勘察人）：
目   录
第一篇  协议书
第二篇  合同通用条款
第三篇  合同专用条款
第一篇  协议书
甲方（发包人）： 广东食品药品职业学院
乙方（设计人）：
（勘察人）：
通过广东食品药品职业学院龙洞校区职业教育楼初步设计与勘察项目招投标，确定由发包人广东食品药品职业学院（以下简称甲方）与中标人        （以下简称乙方）签订本合同。
鉴于甲方拟建设广东食品药品职业学院龙洞校区职业教育楼项目，并通过  年  月  日的中标通知书接受了乙方为本工程的初步设计与勘察单位，并以投标报价人民币总价 
     元（大写：人民币           ）为本工程中标初步设计与勘察费签定本合同；其中设计费为        元，勘察费为     元，设计费结算按合同专用条款执行，最终结算金额不能超中标价。为此，甲、乙双方达成如下协议：
　　一、工程概况：
1、工程名称：广东食品药品职业学院龙洞校区职业教育楼初步设计与勘察项目。
　　2、工程地点：广东食品药品职业学院龙洞校区。
　　3、工程规模：项目占地面积3146.47㎡，建筑基底面积1378.2㎡，总建筑面积为20588.4㎡，其中地上12层建筑面积为16538.4㎡；地下1层人防地下车库，建筑面积为4050㎡，设机动车位100泊，非机动车泊位26泊，设6级防空地下室1378.2㎡。详见修建性详细规划与可行性研究报告所示。
4、工程总投资：约为人民币 8785.73 万元，其中工程费用限额：约为人民币 7348.9万元。
二、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各部分存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：
1、本项目的有关文件；
2、合同实施期间双方签订的合同补充协议或修正文件；
3、协议书；
4、中标通知书；
5、合同专用条款；
6、合同通用条款；
7、招标文件的问题澄清；
8、投标文件的问题澄清；
9、招标文件；
10、投标文件；
11、初步设计与勘察工作大纲、实施进度计划、各专业设计人员资格、资质、分工责任表；初步设计与勘察项目报价一览表；
12、甲方关于本项目的相关管理办法、制度、规定等文件；
13、组成合同的其他文件。
三、本协议书中所用术语的含义与合同条款中术语的含义相同。
四、本合同通用条款约定的内容与专用条款约定的内容相冲突时，以专用条款所约定的内容为准。本合同通用条款和专用条款约定的内容与双方共同签署的本合同补充协议或修正文件所约定的内容相冲突时，以双方共同签署的本合同补充协议或修正文件所约定的内容为准。
五、鉴于甲方将依合同约定付款给乙方，乙方在此承诺，保证全面正确按合同约定进行本工程的初步设计与勘察工作。
六、鉴于乙方将依合同约定进行本工程的初步设计与勘察工作，甲方在此承诺，保证按合同约定的付款方式、付款时间支付初步设计与勘察费给乙方。
七、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

八、本合同正本二份，甲、乙双方各执一份；副本十肆份，甲方执十份，乙方执肆份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。
甲方：广东食品药品职业学院                  乙方（设计人）：

法定代表人：　　　　    　　　　　          法定代表人：

委托代理人：　　　　　   　　 　　          委托代理人：

地址：广州市天河区龙洞街龙洞北路            地址：                  
邮政编码：510520      　　　　　　　        邮政编码：  
电话：020-38615951   　　　　　　　         电话： 
传真：            　　　　　　　　　        传真： 
开户银行：中国建设银行广州白云路支行       开户银行：
银行帐号：4400 14003050 5300 1101          银行帐号：

乙方（勘察人）： 
 法定代表人：

委托代理人：

地址：
邮政编码：

电话：
传真：
开户银行： 

银行帐号： 
  
本合同于    年    月    日签订于   广州   。
第二篇  合同通用条款
第一条  词语定义：
1.1本合同约定项目：指由甲方招标的本合同约定范围内的初步设计与勘察项目。
1.2初步设计与勘察：指承揽本合同约定项目工程的初步设计与勘察并交付初步设计与勘察成果的行为。
1.3甲方：指招标并与乙方签订合同的当事人。
1.4乙方：指投标中标并与甲方签订合同的设计单位、勘察单位。
1.5设计单位：指由甲方委托的承担本工程设计单位。
1.6勘察单位：指由甲方委托的承担本工程勘察单位。
1.7工程投资估算：指以方案设计为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经甲方或政府规定的评审委员会评审通过的文件。
1.8工程概算：指以初步设计为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经甲方或政府规定的评审委员会评审通过的文件。
1.9工程预算：指以通过甲方及施工图审查单位审查的施工图为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经有关方面审查通过的文件。
1.10设计文件：指乙方为本工程设计的设计成果，含：设计图纸及其电子版本。
1.11勘察文件：指乙方为本工程设计的勘察成果，含：勘察图纸及其电子版本。
1.12不可抗力：指（1）不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；（2）政府关于本建设项目政策的重大调整或规划方案重大功能性调整。
1.13书面材料：指合同书、信件和数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件）等可以有形地表现所载内容的文件。
第二条  适用法律和语言文字：
2.1本合同适用中华人民共和国的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、广东省和广州市人民政府关于本项目的有关文件以及建设工程主管部门批准的文件。
2.2本合同所有文件均以汉字书写、解释、说明。
2.3本合同以人民币为报价和结算货币，双方另有约定时除外。
第三条  初步设计与勘察管理模式：
采取乙方管理、甲方管理二级管理的模式。
第四条　本合同依据下列文件签订：

4.１《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

4.2国家及地方有关建设工程初步设计与勘察管理法规和规章。

4.3建设工程批准文件。

第五条  本合同项目的名称、规模、阶段、投资及初步设计与勘察内容
	序号
	项目名称
	阶段
	规模及总投资
	初步设计与勘察内容

	1
	广东食品药品职业学院龙洞校区职业教育楼初步设计与勘察项目。
	地形地质勘察工作、方案设计及修改、报建图设计、初步设计、设计概算等
	总建筑面积为20588.4㎡
总投资：8785.73万元
	地形地质勘察工作、深化方案设计、初步设计、设计概算等，详见招标内容。


第六条  甲方应向乙方提交的有关资料、文件及时间：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	初步设计与勘察任务书
	1
	签订合同前
	/

	2
	投资立项批文（复印件）
	1
	签订合同前
	/

	3
	建设用地规划许可证、建设用地批准书及附图、附件（复印件）
	1
	签订合同前
	/

	4
	修建性详细规划批准文件及附图（复印件）
	1
	签订合同前
	/

	5
	相关已取得的规划或国土部门批准的复函（复印件）
	1
	签订合同前
	/


第七条　乙方应向甲方交付的初步设计与勘察资料、文件、份数及时间：
	序号
	资料及文件名称
	份数
（按实际需要）
	提交日期
	有关事宜

	1
	详细地质勘察报告
	10
	签订合同且设计单位提交勘察要求后的30个工作日内
	项目用地范围

	2
	方案设计（优化）
	10
	签订合同后10个工作日内
	所有项目

	3
	初步设计及概算
	10

	建筑方案报建审批通过并书面批复后20个工作日内
	所有项目

	6
	设计图招标
	10
	初步设计及概算审批后5个工作日
	所有项目

	7
	设计变更图纸
	10
	建筑方案报建审批通过并书面批复后10个工作日内
	/

	8
	其他设计文件
	按甲方规定的时间及份数提交
	按甲方规定的日期
	/


注：上述文件份数，甲方有权根据实际需要在增加或减少，乙方不得要求另外加收费用。
第八条　本合同初步设计与勘察费及其支付方式由甲、乙双方在合同专用条款中约定。
第九条  双方责任：
9.1甲方的责任：

9.1.1甲方按本合同第六条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行初步设计与勘察。

9.1.2甲方变更委初步设计与勘察项目、规模、条件或所提交资料作较大修改，以致造成乙、丙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙、丙方所耗工作量向乙方增付初步设计与勘察费。
　　9.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。
　　9.1.4甲方应协助乙方为派赴现场处理有关初步设计与勘察问题的工作人员提供必要的工作生活及交通等方便条件。
　　9.1.5甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改。
　　9.2乙方的责任：

9.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程初步设计与勘察，按合同规定的进度要求提交质量合格的勘察资料、设计资料，并对其负责。
　　9.2.2初步设计与勘察采用的主要技术标准：国家现行设计规范、规程、标准。
9.2.3初步设计与勘察合理使用年限为： 按国家相关规定执行  。
　　9.2.4乙方按本合同第五条和第七条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。
　　9.2.5乙方交付初步设计与勘察资料及文件后，按规定参加有关的初步设计与勘察审查，并根据审查结论负责对初步设计与勘察的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付初步设计与勘察资料及文件，项目在一年内开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。如在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作。
　　9.2.6乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

第十条　违约责任：
　　10.1甲方应按本合同第八条规定的金额和时间向乙方支付初步设计与勘察费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。
　　10.2乙方对初步设计与勘察资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于初步设计与勘察错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的初步设计与勘察费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。
　　10.3由于乙方自身原因，延误了按本合同第七条规定的初步设计与勘察资料及文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
　　10.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。

第十一条　其他：
　　11.1甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，乙方应无条件服从。
　　11.2乙方为本合同约定项目所采用的国家或地方标准图，由乙方自费向有关出版部门购买。本合同通用条款第七条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数，乙方另收工本费。具体约定为：所有设计文件折算为A2规格按实结算，乙方应向甲方出具合法有效的可报销凭证。
　　11.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时，所需差旅费由甲方承担。
　　11.4甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，差旅费用由甲方支付。
　　11.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
　　11.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
　　11.7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（一）种方式解决：
　　（一）提交广州仲裁委员会仲裁；
　　（二）依法向人民法院起诉。
　　11.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。


第三篇  合同专用条款
第一章  设计依据
第一条  设计依据：
1.1中华人民共和国现行有关的法律、行政法规、司法解释、部门规章、相关的工程设计技术规范、规定及标准和广东省、广州市现行有关的地方性法规、相关的工程设计技术规范、规定及标准；
1.2甲方提供的设计任务书；
1.3本合同约定项目的立项批复文件；
1.4甲方提供的规划建设主管部门对本合同约定项目的规划设计要点；
1.5甲方提供由规划部门认可的用地红线图和地形图；
1.6甲方提供的本合同约定项目基础资料；
1.7合同双方签署的本合同及一切附件和补充文件；
1.8设计和建设过程中的政府审批意见，政府或甲方委托或组织的评审机构（会议）提出的或甲方发出的阶段性书面意见，双方来往的各类书面文件、会议纪要等；
1.9中标通知书；
1.10乙方参加投标的方案、评标委员会的意见、甲方提出的修改意见，版权属于甲方的其他投标方案。
第二章  设计范围和内容
第二条  设计范围和内容：
2.1设计范围：项目占地面积3146.47㎡，建筑基底面积1378.2㎡，总建筑面积为20588.4㎡，其中地上12层建筑面积为16538.4㎡；地下1层人防地下车库，建筑面积为4050㎡，设机动车位100泊，非机动车泊位26泊，设6级防空地下室1378.2㎡。详见修建性详细规划与可行性研究报告所示。  
2.2设计内容：本项目规划用地红线范围内，保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成造价中包含的全部项目的专业设计，包括但不限于：建筑、结构、电气、建筑智能化系统、给排水、暖通、消防、室外市政（与市政供电供水排水衔接等）、园林、防雷、环保专项、节能专项、绿色建筑、海绵城市、标识引导系统等设计，并编制龙洞校区机动车位平衡表且在总平面标示，制作实体模型等。负责完成上述内容的方案设计、对建设单位选定的设计方案进行修改和完善、初步设计、设计概算、报建图并协助办理相关手续（包括但不限于：项目的规划报建、建筑方案报建、消防报建、初步设计审查备案、各专业报建、办理建设工程规划许可证、设计概算等各项报批报建工作）；提供设计成果及实体模型，协助施工图设计等。
2.3其他工作：

 2.3.1造价文件编制工作：完成本项目招标范围内工程投资估算、概算等造价文件的编制工作及相关配合报审工作，还包括各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析；

 2.3.2技术配合工作：招标人后续各类招标工作配合、施工配合、现场服务；

2.3.3报建及验收配合工作：包括综合管线规划设计报批、建筑设计方案审查、设计概算的所有规划、建筑、技术、管线、专项等各类报建配合、协调工作。

2.3.4广东食品药品职业学院龙洞校区职业教育楼建设规划方案设计调整工作（具体详见初步设计与勘察任务书）。

2.3.5设计文件修改、完善工作：乙方应根据政府相关行政主管部门、行业主管部门的审批意见无条件地修改、完善各阶段的设计成果文件，确保其满足相关的审批要求；乙方应根据初步设计审查单位的审查、相关单位组织的专业人士的意见对设计成果文件进行修改、完善。对设计文件的修改、完善是乙方正常的工作内容，相关费用如专家评审费等已包含在设计费中，不再另行计取。

具体工作内容及要求详见本项目初步设计与勘察任务书及本合同条款的有关约定。

注：1、设计概算编制工作要求：

（1）乙方在提交本工程初步设计文件时需同时提交对应的设计概算文件，并应确保设计概算编制工作质量，开项齐全、工程量准确、造价合理，并满足工程投资控制的要求。如乙方不具备相应的工程造价咨询资质及编制能力，或乙方提供的设计概算编制成果达不到合同约定质量要求的，乙方应将设计概算编制相关工作委托给专业造价咨询单位实施。乙方所委托的设计概算编制单位应经甲方审核确认。乙方可以在甲方通过公开征集的造价咨询服务单位库里选择相应的单位作为设计概算编制单位。乙方和设计概算编制单位就本项目的设计概算编制工作对甲方承担连带责任。如果乙方的设计概算编制工作质量和进度不能满足本合同约定或甲方要求，则甲方有权另行委托专业造价咨询单位实施设计概算编制工作；届时，甲方将相应扣减本合同约定的设计概算编制费并将该项费用支付给相关的专业造价咨询单位。

（2）乙方应按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》编制概算文件。措施项目清单必须结合项目的实际情况编制。

2.本项目（如外水工程、外电工程、高低压供配电工程、燃气工程、幕墙工程(如有)、人防工程(如有)、实验室专业设计、绿色建筑、海绵城市、污水处理、编制节能评估报告、装饰装修工程等）专业工程的设计专业要求高，若乙方不具备相应的能力，须根据国家有关规定委托给具有相应能力且获得甲方认可的专业单位实施。专项分包设计费由乙方承担。乙方全面负责管理和协调专业分包单位。专项分包各阶段设计文件须由乙方校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认（设计图要求含有两个单位的图签，双图签出图）。
第三章  设计文件的交付
第三条  设计文件交付的形式和份数：
3.1设计文件包括设计图纸及其电子版本。
3.2设计图纸含方案设计图、初步设计图、扩大初步设计图（按实际需要）、报建图；初步设计概算；设计文件除应提供本设计项目的设计总图、总设计说明、工程项目及数量汇总表外，还应按施工分包工程或专业设计、设备采购等分别提供所需设计图纸、招标技术规范，以及必要的设计资料和设计计算书。交付设计文件和资料时应附带清单。
3.3乙方应按甲方制定的项目编码方式进行文件、图纸的编码，并遵守甲方制定的设计文件、图纸、资料的发放、回收和验收制度。
3.4乙方须按合同通用条款第七条约定数量向甲方提交工程方案修改图、初步设计、初步设计概算等设计成果文件和实体模型（包括但不限于设计图全套cad文件、设计各专业计算模型、设计概算电子版及数量计算依据等）。同时，提供相应的电子设计文件光盘2套等。 
3.5在提交初步设计文件的同时或甲方要求的其他时间，乙方提供进行招标工作所需的本合同工程各标段（按甲方划分的施工标段）各项目的工程概况、招标技术规范，招标图纸各一式10份。
3.6甲、乙双方取得设计文件或资料后应办理签收手续。
3.7乙方自行承担办理运输或邮寄或电传设计文件、资料所需的费用。
第四条  设计文件交付地点：
乙方将设计文件交至甲方日常办公所在地或甲方临时指定的地点。设计文件的收发、传送管理按甲方有关规定办理。
第五条  设计文件交付时间：
5.1设计总说明必须方案报建批复后15个工作日内提交。
5.2设计资料，必须按合同通用条款第七条约定的时间提交。
5.3乙方在开展各个阶段工作前，向甲方提交各阶段的工作大纲一式四份。
第四章   初步设计费
第六条  初步设计费
6.1初步设计费金额：
初步设计费中标价         元（大写：           ），投标下浮率为      %，包括方案设计与初步设计两个阶段。

初步设计费结算以经政府批准的设计概算建安费为计费额按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，本项目投标下浮率为     %，本工程专业调整系数为1.0，工程复杂程度调整系数取1.0，附加调整系数取1.0，财审调整系数取0.96095，方案设计与初步设计阶段占全部设计工作量的比例为45%，最终金额不能超中标价。具体计算方法如下：

初步设计费结算金额：以政府批准的设计概算中的建安费为计费额，按《工程勘察设计收费标准》计出设计费数值，该数值×（1-下浮率）× 0.96095×45%，最终不能超中标价。
上述费用包括本设计招标文件及合同约定的设计范围内全部工作内容所需的全部费用及与本项目设计有关的其他费用，同时包括因工程延期需乙方在延期期间的现场设计指导费用,甲方不再支付合同中指明费用外的任何其他费用。
6.2设计费结算:
（1）本合同设计费在合同执行期间，除按本专用条款6.1条结算设计费外，不因设计难度的变化、设计变更、工程结算造价等任何其它因素调整设计费；
（2）本合同设计费在合同执行期间，确需另择设计单位进行专项工程设计的，由乙方直接委托具备相关设计资质的单位设计，专项工程设计费由乙方直接支付给专项工程设计人。
6.3 设计费的支付方式：
（1）本合同生效后，乙方提交履约保函（合同价的10％，计人民币      元，大写：        ）并按合同要求提供申请支付文件资料，报甲方审核合格后十日内，甲方支付合同中标设计费的30%作为定金，计人民币       元（大写：       ）。定金作为第一笔合同设计费支付款，计入合同设计费的累计支付额，不另行扣回。
（2）剩余的设计费按各单体的设计进度依下列条款分别支付:
①乙方交付本合同约定的全部方案修改和深化设计文件并通过规划部门审查，按合同要求提供申请支付文件资料，报甲方审核合格后十五日内，甲方支付该单体项目中标设计费的20%，计人民币        元（大写：        ）。
②乙方交付本合同约定的每一个单体项目的全部初步设计文件并通过建设行政主管部门规定的强制性审查及甲方对其中的标准、功能、效果等审查，设计概算通过省发改委审批后，按合同要求提供申请支付文件资料，报甲方审核合格后十五日内，甲方支付该单体项目中标设计费的20%，计人民币         元（大写：        ）。

③开展与后期施工图设计单位的衔接工作，在建设单位取得《施工图审查合格证》，按合同要求提供申请支付文件资料，报甲方审核合格后十五日内，甲方累计支付至该项目结算金额95%。

（3）缺陷通知期为竣工后365天（按国家规定），缺陷通知期限届满，乙方在工程竣工验收并按规定提交技术档案并配合完成相关的备案验收后，按合同要求提供申请支付文件资料，报甲方审核合格后二十日内，甲方与乙方结清合同设计费的余款。同时，甲方向乙方无息退还履约保函。
（4）乙方收取设计费时必须出具合法有效的完税发票，有关款项自甲方开户银行汇出后概由乙方负责。
（5）甲方启动了财政申报支付流程即视为已完成其支付责任。

第五章  设计投资控制
第七条  限额设计：
7.1本项目必须按照甲方确定的投资额度和要求严格控制，实行限额设计。在保证设计质量的前提下，乙方应按投资限额进行设计，严格控制初步设计的变更，确保工程概、预算不突破限额目标，总投资包括工程费、监理费、设计费等费用。
7.2乙方遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概、预算时逐步细化落实。
7.3乙方在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个）技术经济比较等手段，对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。
7.4乙方有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更如引起投资限额的突破均须经过甲方审批同意。
7.5乙方未经甲方同意突破工程投资限额设计，视为违约，应承担相应责任，并从总设计费中扣除超出限额部分的设计费的两倍作为处罚。
限额设计应贯穿工程设计的全过程。设计人在方案设计阶段，应同时进行投资估算；在初步设计阶段，应同时编制设计概算。设计概算突破限额设计指标的以及甲方请有资质单位审查的施工图预算突破设计概算的，设计人应重新进行设计。
概算文件准确性：
设计人应按设计会审纪要要求对设计概算文件进行修正。如发生由于设计文件夹编制深度未达到而影响设计概算的准确性的情况，设计人应无条件对设计做出完善，并承担由于设计修改调整造成设计进度延误的责任，每延误一日，甲方有权扣除设计合同基价0.2%的设计费。
设计人提交的初步设计概算文件中，应包含工程结构含钢筋量估算数据；应包含基础与上部主体混凝土工程的含钢筋量，分别折算成基础部分含钢筋量（公斤）/每平方米、上部主体含钢筋量（公斤）/每平方米；双方约定设计概算及提供的结构含钢筋量的准确率，其计算误差应保证在±10%。
对甲方提出的变更或优化要求，在规范允许范围内，设计人应遵照执行；如该变更或优化经证实可实现功能不变的前提下降低成本，或成本不变的前提下提升功能的，设计人不得收取变更费用。
 对工程设计、施工、验收过程中发现的问题，设计人应及时处理，最长处理时间不应超过7天。
设计人的各专业设计人员安排详见附件，设计人变更设计项目负责人应报甲方批准，设计人变更专业负责人或专业设计人，应在变更前将相关人员的资料书面报备甲方。
第八条  设计优化和技术经济分析论证：
8.1设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下，采用技术经济优化、可以有效控制工程投资的方案。
8.2在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向甲方提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。
8.3乙方必须对设计方案进行多方案比较和优化，比较方案应具有可比性。方案比较必须通过技术经济分析，完成单体或单项工程的估算编制，确保设计深度能够满足编制工程概算的需要。对于超投资限额的，应在保证设计质量的前提下自行修改，如确实需要增加的，必须报甲方审查，取得甲方书面同意后，方可修正。
8.4为确保设计优化和投资控制，乙方必须对整体设计方案、主要基础形式、主体结构选型、建筑装修方案、大宗建材（单项总投资额100万元以上）使用、主要设备（单项投资额10万元以上或总投资额50万元以上）选型等对建成使用和建设投资有重大影响的因素进行经济技术多方案比选和性价比分析，并提交正式的书面报告报甲方确认。
8.5乙方进行经济指标分析时，应提出所采用经济分析的单项指标、综合指标及相应的依据、理由，对主要设备、材料的选用，应经过充分的询价、分析，积累技术经济资料，推荐选用的设备、材料，应注明规格、型号、性能、技术指标等，并提出质量、功能方面的要求，确保投资概算的合理与稳定。对特殊情况需追加投资的，应遵循合理、经济、科学、有效的原则，严格控制。无确切、合理理由的，未经甲方审批，不得随意突破限额。
8.6乙方未经甲方同意突破工程投资限额设计，视为违约，应承担相应责任。
第九条  概算：
9.1乙方必须在方案设计审查、扩大初步设计审查时提交相应深度的投资估算、概算，对投资限额目标作进一步的细化，并按设计深度提供相应的主要材料工程数量表、设备清单、数量及询价资料，概算计算书、编制说明书。
9.2设计概算的起算指标分析应提供依据，起算数据应经有关部门或人员确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析，针对本工程的特点合理确定，杜绝机械性地套用广州其他类似工程指标的做法。
9.3乙方应对概算的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。
9.4设计概算应结合工程招投标的需要编制，单体、单项工程，分部、分项工程的划分原则必须统一，编码必须一致，便于投资分析和验工计价时的检索。编制单元及章节划分应符合投资控制的需要，方便甲方根据工程招投标的标段灵活组合。
9.5乙方在扩大初步设计阶段提供的工程量清单和工程概算必须满足甲方用作于“投标限价”的要求，甲方将根据乙方提供的工程概算，委托有注册造价资格的造价师进行审查，并据此作为工程概算的“投标限价”。
9.6甲方有权聘请有资质的单位审查乙方造价文件的客观性、准确性。如果工程概算超出限定的工程造价，乙方必须对初步设计进行修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准。甲方对此修改不支付附加设计费用。
第十条  设计变更：
10.1工程建设过程中因各种原因所发生的设计变更，由甲方制定《变更管理办法》规范此类设计行为，明确设计变更的原因、种类、责任认定、审批权限和费用处理原则。
10.2乙方承诺能够根据工程需要修改设计，对所承担项目设计的完整性负责，且修改设计完成时限应满足工程建设需要并符合本合同要求。
第六章  设计质量控制
第十一条  设计质量的组织保证与人员管理制度：
11.1乙方应根据设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段设计工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。
11.2在设计高峰或甲方认为有必要时，乙方必须集中力量确保设计进度，凡因人员不到位而影响设计工作的，甲方有权根据实际情况扣减设计费、解除合同等。
11.3本合同有效期内，乙方在明确分工各负其责的基础上，乙方承诺为本合同约定项目指定的设计项目负责人为 高级 职称，并取得国家一级建筑师注册执业资格，其设计经历为 15 年，且担任过大型建筑工程的设计总负责人。
11.4乙方承诺为本合同约定项目指定的各设计专业负责人为中级（按人员配备表）职称或以上，并取得相关专业国家注册执业资格，其设计经历在5年以上，每个专业至少另外配备1名工程师。
11.5乙方承诺根据工程需要和甲方要求，每专业指派一名工程师提供现场指导与配合服务。
11.6设计项目负责人，各设计专业负责人，主要设计人员的经验、能力和健康状况应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。
11.7乙方须报送设计项目负责人、各设计专业负责人、现场指导与配合服务人员、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料（详见附件）。
11.8乙方必须保证参与本合同约定项目设计人员的稳定性。乙方如需更换项目负责人、各专业负责人、主要设计人员、现场指导与配合服务人员应提前7天以书面形式通知甲方并征得甲方同意后方可撤换。同时甲方认为设计项目负责人、各设计专业负责人、主要设计人员、现场指导与配合服务人员不称职时，乙方应当在收到甲方的书面通知后5天内更换，更换人员的资历不得低于本合同相应条款对各类设计人员资历规定的要求，且更换人员须先经过甲方确认。若乙方对甲方要求更换人员有异议时，可申请复议一次，若经复议后甲方仍然要求更换，则乙方应无条件进行更换，否则视乙方该人员从甲方发出更换通知的时间开始擅自离岗。
11.9乙方必须加强设计人员职业操守的教育，本合同约定项目设计人员需共同遵守设计人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：
11.9.1严防重产值、轻质量倾向，确保公众人身及财产安全；
11.9.2禁止向甲方及施工单位推销材料、设备，或以倾向性、排他性设计变相推销；
11.9.3禁止与材料、设备供应商串通，设计中选用价高质次的材料、设备；
11.9.4禁止与材料、设备供应商串通，在材料、设备的监造或调试过程中对不合格材料、设备产品进行包庇或以次充好，提高产品验收级别；
11.9.5禁止与施工单位串通，对不合格材料、设备、产品、工程进行包庇及验收；
11.9.6禁止与施工单位串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；
11.9.7禁止与施工单位串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。
11.10凡违背以上规定者，一经查实，甲方有权向有关部门反映情况，追究乙方及有关责任人相关责任，要求赔偿相关损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。
第十二条  设计质量控制：
12.1设计质量必须符合国家和地方现行标准、规范及甲方相关规定的要求。否则，乙方应承担相应违约责任。
12.2甲方要求乙方在设计过程中考虑工程实施时的实际可操作性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，乙方应提出合理理由和可行的实施方案，报甲方同意后方可采用，否则，甲方有权要求乙方修改设计。
12.3设备国产化应当做到选型设计而不是科研开发设计，原则上要求所采用的设备和系统技术是成熟的，对于新技术、新成果的运用乙方必须有把握，并有相应的工程实践和实际应用经验供参考。
12.4乙方应加强设计标准化工作，组织采用统一的模数、参数和标准构配件，推广标准设计的运用，针对建设项目的特点提出标准化设计建议，如标准平面、标准断面、标准设备选用等，将乙方积累的经验加以总结，提高设计水平和工作效率。
12.5如果乙方交付的设计文件或图纸不符合本合同或本合同附件的约定和要求，甲方有权拒收，乙方应在收到甲方通知后5天内免费将所有符合规定的设计文件交付给甲方，且文件交付时间仍应符合本合同要求，否则承担相关违约责任。
12.6甲方重视处理好投资、设计费和设计质量之间的关系，充分重视发挥设计人员在保证工程质量、投资控制方面的作用，使设计费与设计工作量匹配，尽量避免各系统、工点项目在设计取费上的不均衡。
12.7对设计创优，完成情况甲方满意，并表现突出取得一定实际绩效的，甲方给予乙方通报表扬。
第十三条  建筑材料和设备的选用：
13.1设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业选用的材料、设备），在进行性能价格比的分析后，原则上优先选用国内的产品；但对一些关系到建筑物的形象、功能档次的建筑材料、设备，国内没有的或国内材料、设备性能（功能）不能达到设计要求或价格高时，应由乙方事先提出，经甲方同意后，可考虑选用进口材料、设备。设计中选用的材料、设备均须按照国家和广东省、广州市的有关规定，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。
13.2对于由甲方推荐的候选建筑材料和设备，乙方须帮助甲方鉴别其优劣并提供相关咨询意见，甲方不需为此额外支付任何费用。
13.3从国外进口的建筑材料、设备等，乙方原则上须向甲方推荐三家以上可供货的国外厂商名称、产品质量标准、价格资料等，并提出评估意见（必要时还须提供所推荐的供应厂商以往业绩）。推荐材料不能含有倾向性和排它性，乙方不得推荐或选用具有唯一知识产权特征的独家产品，如确有必要，乙方应提前取得甲方的认可。
第七章  进度控制
第十四条  开始和完成：
乙方必须在合同通用条款第七条约定的时间和期限内开始和完成设计，但根据合同约定的延期除外。
第十五条  进度计划：
15.1乙方根据合同约定及工期总体策划的要求编制各阶段设计进度计划和各专业的出图计划，各阶段中间检查内容、时间、次数和提交哪些设计文件、图纸，经甲方审查、平衡后执行。乙方根据设计进展编制设计计划，以使设计进度在受控状态下进行，同时便于甲方及时与乙方协调。
15.2设计进度计划应体现事前、事中和事后进度控制，应有工作流程、进度控制措施、组织措施、技术措施等内容，必须考虑工程招标、设备采购、物料准备等因素，提供满足上述工作所需要的有关设计文件。
15.3乙方编制的设计进度除合同附件要求的内容外，应确定项目总进度目标与详细的分进度目标。严格按照合同规定时间提交相应的设计成果。
第十六条  进度控制的要求和办法：
16.1甲方按进度计划检查设计完成情况，检查内容包括设计进展、设计质量、限额设计落实情况、设计成果提交情况等，发现问题，有权督促乙方采取组织、经济及技术措施予以纠正。
16.2乙方严格按照进度计划开展和组织设计工作，接受甲方根据合同和进度计划进行的各种勘测设计跟踪、工作检查和协调要求。
16.3乙方根据设计开展情况编制月度工作汇报和下月进度计划，提供有关设计信息，协助甲方掌握设计工作的整体进展情况。乙方每周按要求向甲方报告进展情况。甲方有权要求修改、调整进度计划并要求乙方执行。
16.4对于乙方书面反映的重大技术问题和重大原则问题，甲方应在10日内予以确认或反馈意见，需要甲方协调的，由甲方组织协调。
第十七条  关键点控制：
17.1甲方对关键点的设计工作重点检查，根据设计进展的实际情况提出相应的意见、要求，发现偏离，及时要求乙方调整人员、调整计划和调整工作部署。
17.2甲方对关键点的关注而提出的要求、措施或决策，不因此承担乙方应负的责任，如由此而影响设计工作的正常进行，乙方应提出解决问题的方法，属甲方决策不合理的，乙方有责任告之甲方，发生合同外费用的，需事前提交甲方确认。
17.3乙方应当根据设计行为制定设计工作整体的进度网络图，确定其中的关键点，加强过程控制确保关键点设计按进度计划完成，使整个设计工作处于受控的状态。
17.4乙方应根据甲方要求的进度制定工作计划、组织保证措施，确保投入的人力、物力能满足设计工作的需要，确保关键点的设计工作按计划完成。
17.5无论何种原因影响关键点设计进度的，甲方关于消除影响、保证进度的措施、指令，乙方必须采取相应的组织措施、技术措施予以执行，并接受甲方的检查。
第十八条 设计为用户服务，为工程服务：
18.1除甲方已批准的设计文件组成清单内容外，甲方有权要求乙方补充完成增加工程实际所需要的相关的设计图纸。
18.2设计要考虑工程实施的需要，在计划、工期上要根据工程总体策划考虑工程招投标、设备采购、施工组织所需要的时间，提前交付设计文件。
第八章  权利与义务
第十九条  甲方的权利与义务：
19.1甲方的权利：
19.1.1享有乙方设计文件的版权和全部使用权。
19.1.2乙方在设计进度、设计质量、指派人员、提供服务、协作等方面义务的履行不符合合同约定时，甲方有解除合同、追究违约责任、要求赔偿损失等权利；同时，甲方还有权将乙方存在的上述违约事实公诸于众和向有关部门反映情况。
19.1.3甲方有权聘请设计咨询单位作为本合同约定项目的设计咨询，乙方应接受该设计咨询单位按照相关设计咨询法规和甲方赋予的权利所进行的工作。此外，甲方还有权聘请国内甲级资质监理公司作为本合同约定项目的设计监理，乙方应接受该监理公司提出的合理意见。
19.1.4设计变更的审批权，设计进度的监督权。
19.1.5其他依据合同和法律规定属于甲方的权利。
49.1.6如需另择设计单位进行专项工程设计的，由乙方直接委托专项工程设计人，但选取的专项工程设计人需征得甲方的同意。专项工程设计费由乙方直接支付给专项工程设计人。
19.2甲方的义务：
19.2.1按本合同规定向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。
19.2.2按本合同约定按时支付设计费。
19.2.3甲方变更委托设计项目、规模、条件或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方应酌情签订补充协议。
19.2.4若甲方负责提供材料的，应根据乙方提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，派人与乙方的人员一起验收。
19.2.5按合同约定的设计进度和阶段及时将乙方提交的所有设计文件转送相关部门审批，并根据时间表的规定将必要的审批件交付乙方，如不能按期交付而影响乙方工作，则乙方有权要求支付受影响时间的赶工费。
19.2.6甲方要求乙方比合同约定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。
19.2.7甲方在收到乙方有关设计问题及确认问题的函件后，应在5个工作日内给予书面答复，每次设计会议纪要应在该次会议结束后两日内向乙方发出。
第二十条  乙方的权利与义务：
20.1乙方的权利：
20.1.1按时收取设计费；
20.1.2拥有设计成果的署名权；
20.1.3在设计方案、图纸未审批之前和不影响工期的情况下，有权提出修改方案、图纸的建议。
20.2乙方的义务：
20.2.1确保设计文件满足甲方要求的要求。
20.2.2禁止乙方转包设计任务，未经甲方同意，乙方不得分包设计任务。
20.2.3提供符合甲方要求的银行出具的不可撤销的履约保函，保函金额不少于本合同设计费的10%。
20.2.4乙方设计文件应符合国家有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，同时列出本合同约定项目设计涉及到的详细的设计规范、规定及标准。
20.2.5设计必须体现政府和甲方的意图，针对本合同约定项目特点编制详细的工作大纲，保证按期、按质、按量完成双方商定的各项工作内容，并对设计质量负责。
20.2.6甲方因特殊专业委托他人设计，乙方须积极配合。
20.2.7乙方应对甲方提供的文件、资料进行认真研究，对本合同约定项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。
20.2.8设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利、通航的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。
20.2.9对涉及建筑安全或对投资影响重大的有关数据，在甲方提出要求时，乙方必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便甲方在必要时用其他计算程序进行验算。乙方有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。
20.2.10未经甲方书面同意，乙方不得对已批准的设计作重大修改、增减或删除。
20.2.11在设计及施工过程中，乙方应充分尊重和理解甲方、代表甲方的设计咨询及设计监理公司（如果有）对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。对合同没有约定的部分和没有描述的部分，双方应另行协商。
20.2.12在设计各阶段，乙方应根据甲方或政府主管部门的意见，及时修改、完善设计，负责完成由于设计失误未获政府主管部门批准而出现的反复修改的工作。
20.2.13乙方应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，积极配合与规划、市政、交通、水利、航运、高校等部门和单位的协调，并负责向有关部门办理设计文件报建和审批工作，保证设计文件通过主管部门的审查。
20.2.14乙方承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本合同约定项目，将及时向甲方推荐并提供科学的评估和来源证明。
20.2.15乙方承诺及时提供工程的各主要建筑材料和设备的生产厂商及价格等资料，供甲方选择时参考。
20.2.16乙方承诺负责编写工程施工、材料设备等招标文件中涉及设计方面的技术和质量标准并进行施工指导。
20.2.17乙方对所提供工程概算的工程量清单的完整性和准确性负责。
20.2.18乙方根据合同的规定对本合同约定项目的设计进度、设计质量、施工服务等工作的完整性、连贯性和可靠性负责。
20.2.19乙方不享有对设计文件的留置权。
20.2.20乙方履行合同期间发生的伤亡事件，无论有关人士有否提出索偿，承包人均须于事发后，尽量短的时间内（不超过24小时）以书面将有关伤亡事件通知甲方。
20.2.21其他依据合同和法律规定应由乙方履行的义务。
第九章  设计服务
第二十一条  设计服务：
21.1乙方的主要工作如下：
21.1.1参与设计的技术协调会，做好设计交底工作。
21.1.2各施工阶段开始前，按乙方的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题。
21.1.3现场指导与配合服务：根据工程需要和甲方要求，指派设计项目负责人或专业设计负责人（根据甲方需要确定）提供现场指导与配合服务。当建设过程中对设计文件有疑问，乙方在接到通知后，应及时派员解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。
21.1.4配合甲方进行施工招标和设备、材料采购招标工作，其招标文件涉及设计方面技术部分由乙方负责编写，并配合甲方进行合同技术条款的谈判工作。
21.1.5在甲方提出要求乙方配合提供设备、材料订货清单，乙方同时原则上须向甲方公正推荐三家以上供应商及提供相关资料，所提供的供应商和相关资料不能带有倾向性和排它性。
21.1.6对设备、材料订货有关性能、参数、规格的技术确认，以及协助参与对己订设备、材料的验收工作。
21.1.7协助制订设备系统的调试计划和参与设备试车调试。
21.1.8配合工程的相关报建及参与工程的竣工验收，参与编写工程总结。
21.1.9项目负责人应参加甲方召开的协调会、调度会。
21.2根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，乙方应向甲方提供施工组织设计的书面建议，编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。若对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，以供专家论证后执行。
21.3本合同生效之日起至工程竣工验收合格后满一年止为服务期限。工程投入使用后，若发现工程设计未能满足本合同的要求，乙方必须继续提供服务，直至满足要求为止。上述的延期服务，甲方不额外支付费用。
第十章  知识产权
第二十二条  知识产权：
22.1本合同约定项目设计的署名权归乙方，设计版权归甲方所有；甲、乙双方均不得将此项目的设计文件（资料）用于其他工程项目，否则视为侵权；对署名权或版权产生侵害的一方承担由此引起的一切法律责任。
22.2乙方保证本合同约定项目的设计文件未侵犯其他方的知识产权，否则必须承担由此而引起的全部法律责任。
22.3甲方拥有乙方为本合同约定项目设计且按本合同要求所提交的全部设计文件的完全使用权，并且在本合同执行完毕后继续拥有合法使用以上设计文件的权利。
22.4乙方承诺自本合同签订之日起，为本合同约定项目所做的全部设计文件，不再用于其他任何项目的设计，否则，视为乙方严重违约，乙方应清退本合同所有已付费用，甲方有权追究乙方因此而引起的其他法律责任。
22.5任何一方不得泄漏对方的技术资料和商业秘密。
第十一章  奖励和违约责任
第二十三条  奖励条款：
23.1对乙方全面正确履行合同义务，缩短设计和建设期限，减少投资额，引进先进有效的对本项目建设产生明显和积极作用的新技术、新工艺、新材料，甲方可以依据甲方有关规定对乙方予以通报表扬、经济奖励等鼓励。
第二十四条  违约责任：
24.1甲、乙双方一致同意以本条的约定替代合同通用条款第十条，不再适用合同通用条款第十条的约定。
24.2甲方违约的情形及承担违约责任的方式：
24.2.1本合同生效后，甲方不按时支付定金的，除支付本合同约定的定金外，还应按同期银行存款利率给乙方计付利息；造成乙方停工的，工期顺延。
24.2.2甲方不按合同约定支付进度款的，除应支付本合同约定的进度款外，还应按同期银行存款利率给乙方计付利息；造成乙方不能按合同约定进行工作的，工期应按甲方延迟支付进度款的时间予以顺延。
24.2.3甲方无正当理由不支付给乙方竣工结算款的，除应支付乙方竣工结算款外，还应按同期银行存款利率给乙方计付拖欠款项期间的利息。
24.2.4甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工并要求赶工时，甲方须支付乙方赶工费。赶工费标准按返工部分的设计费每天0.5%计取。
24.3乙方违反本合同的约定，应当按约定向甲方承担相应的违约责任。乙方承担违约责任的形式包括但不仅限于：
24.3.1限期改正。乙方未履行或未按时履行或未按质履行义务时，必须在甲方限定的时间内履行义务。
24.3.2一般违约责任。乙方被甲方要求按本合同约定承担一般违约责任时，必须向甲方交纳违约金人民币2万元/次。
24.3.3严重违约责任。乙方被甲方要求按本合同约定承担严重违约责任时，必须向甲方交纳违约金人民币5万元/次。
24.3.4部分解除合同。甲方向乙方发出部分解除合同的通知后，本合同部分解除即生效，乙方必须在三天内停止被解除部分的工作，五天内配合甲方完成现场工作和有关资料的交接，所交接资料必须完整。乙方无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场，或交接资料不完整的，甲方有权视情况全部解除合同；因乙方拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致甲方工期延误及其他方面的损失，甲方有权要求乙方赔偿实际损失。
24.3.5解除合同。甲方向乙方发出解除合同的通知后，本合同即解除，乙方必须在三天内停止全部工作，五天内配合甲方完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作当天内离场。乙方应保证所移交的资料齐全完整，乙方无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场或所移交的资料不完整的，引致甲方工期延误和其他方面的损失，甲方有权要求乙方赔偿实际损失。
24.1.6赔偿损失。
24.4三次限期纠正责任相当于一次一般违约责任，三次一般违约责任相当于一次严重违约责任，累计三次严重违约责任，甲方有权单方面部分或全部解除合同。
24.5乙方违约需向甲方支付违约金时，甲方有权从应支付乙方的设计费中直接抵扣，乙方不得有异议。
24.6本合同解除后，乙方已经完成的设计成果全部归甲方无偿享有，甲方有权与其他设计人签订设计协议，其他设计人可以取代乙方在本合同中的地位，承接乙方的一切权利义务，有权在乙方已经完成设计成果的基础上继续设计，乙方不得有异议，其他设计人不必支付乙方任何报酬。
24.7当甲方认为乙方无正当理由而不履行或没有充分履行其相关义务时，甲方有权书面通知乙方，指明乙方未能履约的内容并要求乙方按如下约定承担违约责任：
24.7.1乙方在投标和履行合同过程中贿赂甲方相关人员的，视为不正当竞争并按严重违约处理，构成犯罪的，交司法部门处理。此外，甲方有权单方面解除合同，乙方双倍返还定金并赔偿由此造成甲方的损失。
24.7.2乙方无故要求终止或解除合同，按严重违约处理，此外，还应双倍返还定金，赔偿相当于约定的设计费总额两倍的损失给甲方，并承担由此造成的拖延工期的损失。
24.7.3乙方转包和私自分包设计任务，按严重违约处理。情节严重的，甲方有权单方面解除合同，乙方双倍返还定金。同时，甲方将扣除转包（分包）部分的全额设计费用，乙方应承担由此造成的工期、技术及其他一切损失。
24.7.4乙方的设计质量不符合本合同约定或设计文件出现遗漏或错误，造成一般质量事故或工期延误3天以上5天以内的，按一般违约处理，乙方应负责修改或补充设计文件。由于乙方设计错误造成工程严重质量事故或工期延误超过5天的，按严重违约处理，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受影响工程部分的设计费，给甲方造成损失的，应向甲方支付赔偿金，赔偿金为损失金额x设计费中标费率。
24.7.5乙方承诺主动支持甲方的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行，按一般违约处理。同时，乙方还要承担由此造成的一切经济损失。
24.7.6乙方未取得甲方同意超投资限额设计的，超过10万元须限期改正，超过50万元须承担一般违约责任，超过100万元须承担严重违约责任，超过200万元按部分解除合同处理，超过500万元按解除合同处理，乙方双倍返还定金。此外，对超限额部分按项目设计费与投资限额比例扣减设计费，同时乙方还要承担由此造成的一切经济责任和法律责任。
24.7.7乙方由于自身原因造成逾期交付设计文件的处理：
一次性逾期2天的，给予书面通知限期改正或通报批评；一次性逾期3天（或累计达5天）的，记一次一般违约；一次性逾期5天（或累计达10天）的，记一次严重违约；一次性逾期10天（或累计达15天）的，甲方有权部分解除合同；一次性逾期超过10天（或累计超过15天）的，甲方有权全部解除合同，乙方双倍返还定金并赔偿由此造成甲方的损失，赔偿金为损失金额x设计费中标费率。
24.7.8非因乙方原因造成逾期交付设计文件的处理：
一次性逾期3天（或累计达5天）的，甲方予以书面确认，但甲方不予支付赶工费，工期不得顺延；一次性逾期5～10天（或累计达15天）的，经甲方确认可支付赶工费，赶工费标准按赶工部分的设计费每天0.5%计取，但工期不得顺延；一次性逾期15天（或累计达30天）以上的，甲方根据实际情况采用顺延工期或双倍支付赶工费追回工期的办法处理，可能的条件下乙方应优先采用追回工期的办法。
24.7.9在本合同履行期内乙方要求更换人员的，按以下约定处理：
24.7.9.1经甲方同意的,更换一般设计人员须向甲方支付违约金人民币1万元/人次；更换专业设计负责人须向甲方支付违约金人民币3万元/人次；更换项目设计总负责人或者现场指导与配合设计总负责人须向甲方支付违约金人民币5万元/人次。
24.7.9.2未经甲方同意的,更换一般设计人员须向甲方支付违约金人民币3万元/人次；更换专业设计负责人须向甲方支付违约金人民币9万元/人次；更换项目设计总负责人或者现场指导与配合设计总负责人须向甲方支付违约金人民币15万元/人次。
24.7.9.3因不可抗力事件（如调离、重病、重伤、失踪、死亡等）造成设计人员岗位空缺的，乙方必须在出现空缺之日起五日内予以变更，但无须向甲方支付违约金。逾期未予补充的，按照25.7.9.2规定的双倍标准承担违约责任。
24.7.10甲方书面通知要求乙方更换项目设计总负责人、各专业设计负责人、现场指导与配合设计总负责人，乙方拒绝更换的，按一般违约处理。
24.7.11甲方书面通知要求乙方提供现场指导与配合服务，乙方未按规定提供的，须向甲方支付违约金人民币0.5万元/人.日，不足1人/日的，按1人/日计；给甲方造成损失（包括工程施工进度损失、工程质量损失、工程造价损失等）的，还应承担赔偿损失的责任。
24.7.12甲方付给乙方的款项应为承包人与本项目有关的唯一报酬，乙方在与本项目有关的活动中，或在履行合同义务时，不应为私利而接受佣金、回扣或类似费用，一经发现该部分款项从甲方支付给乙方的费用中扣减。同时，甲方有权要求承包人承担设计费5--10%的违约金；乙方保留单方终止合同的权力，甲方自行承担相关损失。
24.7.13设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。
24.7.14乙方违反本合同其他条款的约定或者履约时与其投标承诺不符，每违反一处，按一般违约处理。
第十二章  勘察

 第二十五条 勘察工程概况
25.1工程名称: 广东食品药品职业学院龙洞校区职业教育楼初步设计与勘察。                   
25.2工程建设地点:  广州市天河区龙洞北路321号广东食品药品职业学院内。 
25.3 工程范围：项目占地面积3146.47㎡，建筑基底面积1378.2㎡，总建筑面积为20588.4㎡，其中地上12层建筑面积为16538.4㎡；地下1层人防地下车库，建筑面积为4050㎡，设机动车位100泊，非机动车泊位26泊，设6级防空地下室1378.2㎡。详见修建性详细规划与可行性研究报告所示。 
25.4工程勘察任务（内容）与技术要求: 包括但不限于初步勘察、详细勘察工作。负责工程物探（含管线探测）、超前钻（若设计要求）等工作，按设计要求布置钻孔，具体终孔要求以设计出具的勘察任务书为准。                     
25.6承接方式:  按综合单价包干方式，以实际完成工作量结算，提交勘察报告，完成规划局备案。                                                                                 
第二十六条  甲方提供的资料
26.1甲方应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
26.1.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
26.1.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
26.1.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
26.1.4提供勘察工作范围地下已有的埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)。
第二十七条  勘察人向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责
27.1勘察人负责向甲方提交勘察成果资料拾份，甲方要求增加的份数另行收费。
第二十八条  开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
28.1开工及提交勘察成果资料的时间
28.1.1本工程的勘察工作定于     年    月      日开工，    年   月   日提交勘察成果资料，总工期 30 天。由于甲方或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第三十条规定办理。
28.1.2勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
28.2收费标准及付费方式
28.2.1本工程勘察费用，按照承发包双方确认的实际工程量乘以中标综合包干单价  元/米结算。本项目岩土工程勘察费用暂定为        万 元。
28.2.2本工程勘察费在提交勘察成果资料后并到规划局备案10天内，甲方一次性付清全部工程费用。
28.2.3勘察结算价为承发包双方确认的实际工程量乘以中标综合包干单价结算。但如勘察工作量大于招标勘察工作量110%，则超出招标勘察工作量110%部分不再另行计量。合同综合单价为全费用综合单价。
第二十九条  甲方、勘察人责任
 29.1甲方责任
29.1.1甲方委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
29.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），甲方应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由甲方承担民事责任。
29.1.3勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
29.1.4本合同有关条。款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。
29.2勘察人责任
29.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，按规定到规划局等相关部门完成备案工作，并对其负责。
29.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金由甲方、勘察人商定为实际损失的100％。
29.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与甲方的人员一起验收甲方提供的材料。
29.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
29.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，如发生勘察人的人员工伤及任何第三方的人身安全事故或造成财产损失的，勘察人应承担一切法律责任。
  29.2.6勘察人及其人员对勘察成果等勘察资料负有保密义务,未经甲方书面同意，不能以任何方式擅自使用、泄露、披露甲方的勘察成果等文件资料信息。发生以上情况，勘察人应负法律责任，甲方有权索赔。
  29.2.7勘察人应保证能在甲方要求的时间内到达勘察现场，处理相关事项。勘察人应配合该职业教育楼工程过程中相关咨询服务及按规定出具竣工文件等服务。
29.2.8本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第三十条  违约责任
30.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。
30.2由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。逾期 7 天，勘察人仍未向甲方提供质量合格的勘察成果的，甲方有权解除本合同，勘察人须将已收取的勘察费全额退还甲方。如造成甲方损失的，仍须承担相应的赔偿责任。
第十三章  争议解决条款
第三十一条  争议解决条款
31.1因本合同或履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，争议经协商、和解或调解达成协议的，当事人应当自觉履行。
31.2甲、乙双方不能按26.1条的方式解决争议的，甲方有权先行解除合同并按本合同相关条款处理，但甲方先行解除合同不影响任何一方将争议提交广州仲裁委员会仲裁，仲裁裁决对双方均有法律约束力；甲方解除合同后，乙方不得以争议提交仲裁为由拒绝或拖延撤场。
第十四章  不可抗力与合同变更、终止
第三十二条  不可抗力
31.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
31.2当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应在不可抗力发生后3日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生后7日内提供证明。
第三十三条  合同变更：
当任何一方提出申请并经双方书面同意时，可对合同进行修改和补充。合同双方对合同所作的修改和补充应理解为只是对部分合同条款的变更，不影响原合同其他条款的效力。
第三十四条  合同终止：
34.1有下列情形之一的，本合同的权利义务终止：
34.1.1双方债务已经按照约定履行；
34.1.2本合同已经解除；
34.1.3双方债务互相抵销；
34.1.4债务人依法将标的物提存；
34.1.5债权人免除债务；
34.1.6债权债务同归于一人；
34.1.7法律规定或者本合同约定的其他情形。
34.2本合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密义务。
第十五章  保密条款
第三十五条  保密责任：
甲、乙双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方不得将对方的资料及文件用于本合同外的项目。如发生以上情况，泄密方必须承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第三十六条  合同专用条款附件
附件一：工程初步设计与勘察费报价汇总表；
附件二：工程设计费计算表；
附件三：工程勘察费计算表；
附件四：乙方投入人员承诺表；
附件五：联合体投标协议书
附件一：（工程勘察设计费报价汇总表）
工程初步设计与勘察费报价汇总表
	序号
	计费项目
	金额（万元）
	备注

	（1）
	设计费投标报价（含投标经济补偿）
	 
	取自附录6-1《工程设计费计算表》第（3）项，对应报价金额不得超过最高投标限价   万元。

	（2）
	勘察费投标报价
	 
	取自附录6－2《工程勘察费计算表》第（3）项，对应报价金额不得超过最高投标限价   万元。


注：1、“（3）初步设计与勘察收费投标总报价”不得超过最高投标限价     万元，其中：“（1）设计收费投标报价”不得超过最高投标限价     万元， “（2）勘察费投标报价”不得超过最高投标限价    万元。
2、经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价。如修正后的投标报价超出相应的最高投标限价，则由评标委员作废标处理。
3、按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其中标资格。
4、上表中的计算结果保留2位小数，第3位四舍五入。
附件二：工程设计费计算表
初步设计费计算表

	序号
	费用名称
	可研建安费（万元）
	设计费

投标金额
（万元）
	投标下浮率

（%）
	备注

	（1）
	初步设计费
	7348.9
	
	
	对应报价金额不得超过最高投标限价99.891万元。

下浮率=（1-投标金额/99.891万元）x100%


注：1、“投标金额不得超过最高投标限价99.891万元。

2、根据国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》，本次报价包括方案设计和初步设计两阶段，工作量占全部设计工作的45%。
3、最高限价计算方式：以7348.9万元为计费额按《工程勘察设计收费标准》计算值x 0.96095（财审调整系数） x 45%
4、项目实施过程中，中标的下浮率不作调整。下浮率=（1-报价金额/99.891万元）x100%
5、初步设计费结算金额：以政府批准的设计概算中的建安费为计费额，按《工程勘察设计收费标准》计出设计费数值，该数值×（1-下浮率）× 0.96095×45%，最终不能超中标价。
6、经计算的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价，按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格。如修正后的投标报价超出相应的最高投标限价，则由评标委员作废标处理。

7、上表中的计算结果保留2位小数，第3位四舍五入。

附件三:（工程勘察费计算表）
工程勘察费计算表
	序号
	勘察费
	投标值
	备注

	（1）
	每米综合包干单价（元）
	 
	综合包干单价最高投标限价为 150 元/米。

	（2）
	暂定工程量（米）
	2058.6
	最终以招标人确认的实际勘察量为结算基数

	（3）
	暂定勘察费（万元）
	 
	（3）=（1）×（2）÷10000，对应报价金额不得超过最高投标限价30.88万元。


注：1、投标阶段，岩土工程勘察费按招标文件给出的暂定工程量乘以每米综合包干单价计算。每米综合包干单价已包括所有实物工作收费、进出场费、技术工作收费、工程物探（含管线探测）、超前钻（若设计要求）、税金等全部费用。勘察费综合包干单价最高投标限价为150元/米，否则由评标委员作废标处理。
2、当序号（1）序号（2）的乘积与序号（3）不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价。如修正后的投标报价超出相应的最高投标限价，则由评标委员会作废标处理。
3、勘察费的结算原则具体详见合同条款的约定。
附件四：
主要设计人员配备承诺表
	姓名
	专业职称
	执业资格
	专业工龄
	专业分工

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


现场指导与配合服务人员配备承诺表
	姓名
	专业职称
	执业资格
	专业工龄
	专业分工

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件五：
联合体投标协议
投标项目名称：  广东食品药品职业学院龙洞校区职业教育楼初步设计与勘察。
致：                  （招标人、招标代理机构名称）
我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。
本投标协议同时作为法人证明书或法人授权委托书。
投标牵头人：（盖章）               
法定代表人：（签字或盖章）                                   
委托代理人：（签字或盖章）                                   
地址：                                       
邮政编码：            电话/传真：                    
分工内容：                                           
联合体成员：（盖章）                    
法定代表人：（签字或盖章）                                   
委托代理人：（签字或盖章）                                   
地址：                 
邮政编码：            电话/传真：               
分工内容：                                               
联合体成员：（盖章）                                         
法定代表人：（签字或盖章）                                   
委托代理人：（签字或盖章）                                   
地址：                                                      
邮政编码：          电话/传真：                             
分工内容：                                                  
                                 签订日期：       年    月    日
注：本协议牵头人及联合体成员单位单方签署、盖章确认的本项目投标文件及相关投标资料，均视为联合体成员单位共同编制，联合体成员单位均承认其法律效力，并共同对投标文件内容的真实性、合法性和完整性承担民事、行政、刑事责任。
联合体投标补充协议书
投标项目名称：  广东食品药品职业学院龙洞校区职业教育楼初步设计与勘察项目 。
致：              （招标人、招标代理机构名称）
我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。
             （联合体主办方单位名称、联合体各成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加广东食品药品职业学院龙洞校区职业教育楼初步设计与勘察项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
      （设计方单位名称）为联合体主办方。

2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担相应责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
①            （设计方单位名称）：主要负责本工程的设计、设计优化等工作，具体按合同要求。联合体其他相关方违约时，主办方应承担连带责任，具体按合同要求。
②             （勘察方单位名称）：主要负责本工程的地质勘察等工作，具体按合同要求。
5、合同履行过程中，初步设计与勘察费支付申请，由联合体各成员各自申请，开具其对应价款的全额发票，收取合同款项。因初步设计与勘察费分配产生的纠纷由我方自行协调，与贵方无关。
6、合同履行过程中，设计费支付按合同支付方式支付，勘察费支付按主合同支付方式支付：

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

投标牵头人：（盖章）                                   
法定代表人：（签字或盖章）                                   
委托代理人：（签字或盖章）                                   
地址：                           
邮政编码：           电话/传真：                      
分工内容：                                              
联合体成员：（盖章）                     
法定代表人：（签字或盖章）                                   
委托代理人：（签字或盖章）                                   
地址：                     
邮政编码：                 电话/传真：             
分工内容：                                       
          年   月   日

注：本协议牵头人及联合体成员单位单方签署、盖章确认的本项目投标文件及相关投标资料，均视为联合体成员单位共同编制，联合体成员单位均承认其法律效力，并共同对投标文件内容的真实性、合法性和完整性承担民事、行政、刑事责任。
