
广东省全民国防教育基地（二期）地质灾害治理工程EPC
招标文件

招 标 人：广东旅控兴邦文旅有限公司

招标代理：广东省城规建设监理有限公司

日    期：2025年11月

目 录
2第一章  招标公告


3第二章  投标人须知


22第三章  评标办法（综合评估法）


34第四章  合同条款及格式（另册）


35第五章  发包人要求


35第六章  发包人提供的资料（另册）


36第七章  投标文件格式




第一章  招标公告

（另册）

第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：广东旅控兴邦文旅有限公司

地址：兴宁市黄槐镇黄槐街59号社区居委1号

联系人：陈工
电话：0753-3328168

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：广东省城规建设监理有限公司
地址：广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔六楼
联系人：陈工

电话：020-83562591

	1.1.4
	项目名称
	广东省全民国防教育基地（二期）地质灾害治理工程EPC

	1.1.5
	建设地点
	详见招标公告

	1.2.1
	资金来源及比例
	省财政新增资金、统筹现有相关领域财政专项资金，并申请专项债券和中央资金支持解决

	1.2.2
	资金落实情况
	资金已落实。

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	详见招标公告

	1.3.3
	质量标准
	详见招标公告

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见本项目招标公告。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

■接受，应满足下列要求：见本项目招标公告要求

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	■不补偿

□补偿，补偿标准：/。

	1.9.1
	踏勘
	■不组织：投标人可自行结合招标文件等对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。考察期间所发生一切费用或意外由投标人自行负责。

□组织，踏勘时间：/
踏勘集中地点：/

	1.10.1
	投标预备会
	■不召开

□召开，召开时间： 

召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	   /   。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	   /   。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	无

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	■不允许

□允许，分包内容要求：按合同约定执行

        分包金额要求：/

        对分包人的资质要求：/。

        对分包人的其他要求：/

	1.12
	偏离
	■不允许

□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：/。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	答疑纪要、澄清文件等（如有）。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间：  年  月  日  时分（北京时间）前提出（具体详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)网上日程安排）。

形式：投标人的疑问通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)数字交易平台提交。具体操作方法详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)网站发布的全流程电子化项目操作指引。提问一律不得署名。

	2.2.2
	投标截止时间
	投标截止时间：2025年  月  日  时  分；

具体时间可以到广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)网站的项目查询(日程安排、答疑纪要)中输入本项目编号或项目名称进行查询。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	招标文件的澄清在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)网站答疑专区网上公开发布，发出即视作收到，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)数字交易平台网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	招标文件的澄清或修改或补充公告一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)交易平台网站发布，视作已发放给所有投标人，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)交易平台网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	满足本项目评审要求的其他资料

	3.2.4
	最高投标限价
	人民币51243303.45元，其中：勘查费最高投标限价为人民币13909970.00元（其中钻探5335200.00元，物探8574770.00元），设计费最高投标限价为人民币：1494555.70元，施工费最高投标限价为人民币35058777.75元，地质灾害稳定性评价费为人民币780000.00元。

投标人的投标总报价或勘查费或设计费或施工费或地质灾害稳定性评价费超过上述对应最高投标限价的为无效标。

	3.2.5
	投标报价的要求
	投标总报价由勘查费投标报价、设计费投标报价、施工费投标报价、地质灾害稳定性评价费投标报价组成，各分项报价=各分项最高投标限价乘以（1-报价下浮率）。
本项目勘查费、设计费、施工费、地质灾害稳定性评价费投标报价同时采用报价下浮率和投标报价的报价方式，报价下浮率=（1-投标总报价/最高投标限价）*100%，地质灾害稳定性评价费固定总价包干结算，勘查费、设计费、施工费结算详见合同。（以投标报价下浮率为准，下浮率均以百分比为单位，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。投标报价以元为单位，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入） 。投标人只能报一个下浮率，对每一分项（如勘查、设计、施工、地质灾害稳定性评价）按同一下浮率计算，且只能报一个投标数值报价。

（1）勘查费（包括钻探和物探）投标报价：投标报价不得高于勘查费（包括钻探和物探）最高投标限价，由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报投标报价，结算按照合同约定的方法计算。

（2）设计费投标报价：投标报价不得高于设计费最高投标限价，由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报投标报价，结算按照合同约定的方法计算。

（3）施工费投标报价：投标报价不得高于施工费最高投标限价，由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报及汇总投标报价，结算按照合同约定计算。

（4）地质灾害稳定性评价费投标报价：投标报价不得高于地质灾害稳定性评价费最高投标限价，由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报投标报价，结算按照合同约定的方法计算。
招标人有权根据实际情况对建设内容进行调整。招标人减少的项目无论有无替代，招标人都不予补偿。

本项目实行全过程限额设计施工，未经招标人书面同意，上述施工、设计、勘查、地质灾害稳定性评价结算价均不得超过中标价（审定价高于中标价的，则以中标价进行结算，结算时按合同相关条款执行）。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从递交投标文件截止之日计起），如出现异议或投诉，则投标有效期自动延长至异议或投诉处理结束，确定中标人并发放中标通知书为止。

	3.4.1
	投标担保
	是否要求投标人递交投标保证金：
■要求

1、投标保证金：人民币10万元

2、缴纳时间：递交投标文件截止时间前

3、投标保证金的形式：投标保证金可采用现金、银行汇票、银行本票、银行电汇、支票（现金支票、转账支票）、银行保函、保证保险、专业担保公司担保等形式。

4、递交方式：

（1）如采用现金或者转账或者支票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）代收。请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心），缴纳情况以开标时广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站查询为准。具体操作流程详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）最新的投标保证金缴纳操作指引或自行咨询交易中心(咨询电话：020-28866000)。

（2）采用银行保函（或保证保险、或专业担保公司担保）提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保证保险或专业担保公司担保扫描件并加盖投标人电子印章。银行保函（或保证保险、或专业担保公司担保）有效期应长于或等于投标有效期，若投标有效期延长的，银行保函（或保证保险、或专业担保公司担保）有效期应相应延长，且延长后的有效期应满足前述要求。投标人提供的银行投标保函应为银行出具的无条件、见索即付、不可撤销的保函。

（3）如采用电子保函形式递交投标保证金，按广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）发布的《关于进一步完善电子保函服务相关事宜的说明》操作。详见：http://www.gzggzy.cn/fwznbszycwxg/857020.jhtml。到账情况以开标时广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）数据库查询信息为准。

5、投标保证金依据法律法规的相关规定退还。

□不要求

	3.5.2
	近年财务状况
	无。

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	无。

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	无。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许

□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标人采用单位数字证书，按招标文件要求对投标文件加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。具体操作详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)网站最新发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

联合体投标的，除联合体投标协议书需联合体各方盖章、签字外，投标文件其他内容及落款中的“投标人”、“声明企业”应填写联合体各方的单位全称【参考格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，但由主办方盖章、签字即可。

	4.1.2
	封套上应载明的信息（适用于提交备用光盘或U盘的情况）
	招标人名称：              
招标人地址：              
         （项目名称）投标文件
招标项目编号：        
在    年  月  日  时  分前不得开启（填入开标时间）

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人应在投标文件递交截止时间前通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)数字交易平台递交电子投标文件。

备用光盘递交至广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)，递交地点同开标地点。

	4.2.3
	是否退还

投标文件
	■否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标开始时间：同投标截止时间。

地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)数字交易平台进行网上开标。

具体时间可以到广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)网站的服务指南中的交易活动安排输入本项目编号或项目名称进行查询。

	5.2
	开标程序
	1.按下列程序进行开标：

（1）在投标截止时间后半小时内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定）。

（2）解密完成后，公布：a投标人名称；b投标文件递交情况；c投标文件解密情况；d项目负责人（施工负责人）、技术负责人、勘查负责人、设计负责人、专职安全员；e投标报价（含勘查费投标报价、设计费投标报价、建安工程费投标报价和地质灾害稳定性评价费投标报价）；f投标报价下浮率；g工期；h投标人的加密打包投标文件电脑机器特征码等主要内容，并记录在案。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。

（3）截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

（4）备用光盘或u盘的读取按“10 电子招标投标”第6点的规定执行。

（5）开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录交易平台实时查看开标、唱标情况。交易平台生成开标记录并向社会公众公布。

（6）参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录交易平台后通过交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。

（7）投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

（8）开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

注：投标文件解密问题。投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定。为提高开标效率，本项目推荐使用移动CA扫码签章、加密，现场扫码解密，移动CA办理流程请参照交易中心公告http://www.gzggzy.cn/fwznbszyCAjdzqz/828195.jhtml。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

■否，推荐的中标候选人数：3名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示媒介：中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)交易平台

公示期限：3日

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：可采用现金、银行汇票、银行本票、银行电汇、支票（现金支票、转账支票）、银行保函、保证保险、专业担保公司担保形式。
履约担保的金额：中标价款的10%。

提交时间：详见合同条款。

使用银行保函、保证保险或金融机构担保保函的，保函期限不得小于合同工期，在竣工验收前，因工期延误等原因保函到期的，承包方应再出具新的保函或提交足额履约保证金，否则暂停审批拨付工程款，直至承包方出具有效保函或提交足额履约保证金。具体详见合同条款

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	建设工程质量单位

建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。

	9.2
	施工保修期限：按照《建设工程质量管理条例》规定。

	9.3
	以下费用均包含在投标总价中但不在投标中单列。

1、招标代理费：

（1）本项目招标代理服务费等费用由中标人支付。

（2）交纳金额：招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据参照原国家发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文的规定计算，本项目类型按工程类，以差额定率累进法计算后金额计取。

2、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)的交易服务费：投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，中标人支付广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）服务费，此费用包含在中标人投标报价中，招标人不另行支付。中标人必须在中标通知书发出前支付该笔费用，且前往交易中心办妥出具发票的手续，否则无法出具中标通知书，由于中标人原因导致的延误，由此带来的后果将由中标人自行承担。

	9.4
	其他：

1、中标人应自行解决施工所需的临时用水、用电。中标人应配合招标人做好场地接收工作。中标人应做好施工场地及周围管线（供水、供电、供气、排水、油管、通讯等）、建筑物（构筑物）、古树名木、文物建筑以及原有道路、桥梁、路灯和通讯设施等临时保护工作，并在有关部门、相关单位实施原地加固保护或迁移工程时予以配合（如有），由此增加的临时保护、现场管理、施工降效等费用是中标人承担的风险，招标人不另行计算费用及支付。在施工过程中，由于中标人原因造成其损伤而引起的责任和损失由中标人承担，相关费用已包含在签约合同价中，招标人不另行计量支付，若中标人不按要求修复或赔偿损失的，则招标人有权另行委托其它单位修复，相关费用从中标人工程款中扣除；
2、中标人需按照《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函〔2017〕708号）、《广东省住房和城乡建设厅关于采取切实措施坚决遏制施工扬尘污染的紧急通知》（粤建电发〔2018〕20号）、《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）等文件以及国家、广东省、兴宁市有关规定做好安全文明施工各项工作，否则由招标人另行委托队伍施工，其费用由中标人自行负责。如以上相关指导文件已废止或有更新，按最新的相关指导文件规定执行。
3、中标人必须根据招标文件规定的格式及时间要求及时出具履约保函，如中标人未按招标文件的要求提交履约担保的，招标人有权解除中标通知书，招标人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
4、投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，其投标不改变本项目评标结果排序。招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定确定中标人或重新招标。

	10
	电子招标投标
	□否
■是，具体要求：
1、投标文件形式：投标文件全部采用电子文档，投标文件应按交易平台相关操作指南编制。如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成签字后扫描上传。具体操作详见交易平台相关操作指南。
2、投标文件的修改与撤回：投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在交易平台发出撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
3、备用的光盘或u盘：投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF格式）刻入光盘或U盘（1份），在规定的时间、地点提交。刻录好的投标文件光盘或u盘密封在密封袋内，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的投标文件光盘或u盘不得加密。光盘或u盘无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘或u盘。如果投标人没有按规定通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘或u盘。投标人也可不提交备用投标文件光盘或u盘。
4、投标文件的递交：
①投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同），投标人应在截止时间前通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件。（截止时间投标人自行登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）查看），投标文件截止时间及开标时间是否有变化，请密切留意广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站的相关信息。
②提交投标文件备用光盘或u盘时间：投标文件递交的截止时间前15分钟。
③投标人完成电子投标上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。
④逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

5、投标文件加密要求：
①网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见交易平台相关操作指南。
②未按要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。
6、投标文件解密失败的补救方案：
（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘或U盘内容，继续开标程序。若出现招标人无法正常解密或导入开标系统的情况，在开标现场读取已成功解密、以及因投标人之外的原因导致电子投标文件解密失败的投标人递交的电子光盘或u盘内容。出现上述情况的，评标委员会对其投标文件的评审以光盘或U盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘或U盘的，视为撤回投标文件。

（2）评标时突发情况的补救方案

若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部投标文件光盘或U盘，并按光盘或U盘内容进行评审。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台网上递交的电子投标文件为准。

	11
	招标人对中标人参与“百千万工程”的具体要求
	具体要求在中标后按照投标承诺和招标人的要求执行。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

投标人资质条件、能力详见本项目招标公告要求。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体投标协议书，明确联合体主办方和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

投标人不得存在的情形以招标公告及《投标人声明》第三点的规定为准。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.5.3 中标人向广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交纳交易服务费，以及向招标代理机构支付招标代理服务费，该部分费用由投标人综合考虑在投标报价中，招标人不另行支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

1.8.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8.2 本工程投标报价采用的币种为人民币。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 现场由投标人自行踏勘，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。招标人不对投标人自行踏勘现场作出的判断和决策负责。
1.10投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定不召开投标预备会。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，进行网上答疑。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以网上发布形式通知所有潜在投标人，文件一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)网站发布，视作已发放给所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人候选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式（另册）；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件（另册）；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件的澄清、修改等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）数字交易平台将问题提交给招标人或招标代理人，要求招标人对招标文件予以澄清。
网上答疑的具体操作方法按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的相关指南和操作指引进行操作。

2.2.2 招标人应在投标截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，并在交易中心网站“首页/交易业务/建设工程/项目查询（日程安排、答疑纪要）”公开发布。

2.2.3 招标答疑纪要一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.2.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)网站浏览、下载招标答疑纪要。

2.2.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)网站最后发布的答疑纪要为准。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.3.2招标文件的澄清或修改在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布，视作已发放给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3招标文件的澄清、修改均以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站最后发布的内容为准。

2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。若通知中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件主要包括下列内容（包括商务标（含资格审查文件）、技术标和经济标三部分）。如招标文件没有格式规定的，由投标人自行编制。

（1）封面

（2）目录

（3）商务标（含资格审查文件）

（4）技术标
（5）经济标

（6）构成投标文件的其他资料
注：格式详见第七章，如无格式，投标人可自拟。
3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填报价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标书中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.2.6投标人的投标报价，应按照投标须知前附表第1.3.2项的工期要求，在投标须知前附表第1.1.5项的建设地点，完成投标须知前附表第1.3.1项的招标范围内的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。

3.2.7投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期按须知前附表的规定。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1本项目采用电子化资格后审，由评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。

资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，投标文件应按广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)交易平台相关操作指南编制。投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求对投标文件加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应线下完成后扫描上传。具体操作详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)交易平台相关操作指南。

联合体投标的，除《联合体投标协议书》必须联合体各方分别按要求进行盖章、签字外，投标文件封面及其他内容及落款中的“投标人”、“声明企业”应填写联合体各方的单位全称【参考格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，由联合体主办方盖章、签字即可。
4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体操作详见投标人须知前附表。

4.1.2如有提交备用电子投标文件，封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。到投标截止时间止，若电子招标投标交易平台收到的投标文件少于3家的，本项目招标失败，将依法重新招标。
4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)交易平台发出修改或撤回通知，并按要求加盖电子印章。广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 修改后再次递交的，按4.2点的规定执行。

4.3.4 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

见投标须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在交易平台规定的时间内开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会在开始评标前，应了解评标专家的职责及守则，认真阅读附件2《评标委员会成员声明》的内容并签名，签字后方可进行评标。
6.1.3评标委员会的职责及守则：

（1）根据评标细则，对投标文件进行认真评审，完成评审报告；
（2）向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。
（3）所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

6.1.4评标工作开始前，招标人应当向评标委员会提供评标所需的信息，包括招标项目的范围、性质、特殊性、需求目标和实施要点，以及招标文件规定的评标方法、评标因素及标准等，但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.1.6评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.1.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.1.3排名第一的中标候选人放弃中标、或被取消中标资格，或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以按照中标候选人顺序依次上升替补定标，以此类推。

7.2 中标候选人公示

7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

7.2.2在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分的电子版（包括人员、业绩、奖项等资料）在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)、广东省招标投标监管网公开。

7.3 中标通知

7.3.1 在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3.2 招标人应当自确定中标人后，向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。中标通知书由招标人颁发，并经广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)确认。

7.4 履约担保

7.4.1 中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体中主办方的名义提交。关于履约担保的提交以合同约定为准。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.3 中标人应按投标人须知前附表第7.4.1项的规定向招标人提交履约担保。

7.4.4 中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.2.2投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假骗取中标、行贿情形的，中标无效，行政监督部门将对其违法行为进行行政处罚。该投标人将被招标人列入黑名单并限制其参与招标人后续项目的投标。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：

开标记录表

	序号
	投标人名称
	解密情况
	法定代表人证明书及授权委托证明书
	工期
	质量标准
	项目负责人（兼施工负责人）
	勘查负责人
	设计负责人


	技术负责人
	专职安全员
	投标总报价

（元）
	投标下浮率（%）
	施工费报价（元）
	设计费报价（元）
	勘查费报价（元）
	地质灾害稳定性评价报价（元）
	投标人代表签名
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                          开标时间：  年   月   日    时    分

招标代理代表：               招标人代表：               交易中心见证人：

本表仅供参考，具体以开标时的开标记录表为准

附件2

评标委员会成员声明

   本项目招标人  ：

本人就参与               项目的评标工作，作出郑重声明：

一、本人严格遵守评标场所管理规定，服从评标场所现场管理。本人完全知悉并自愿在评审过程中通过电子手写签名板产生电子形式的签名，并认同由此方式产生的签名与本人手写、电子签名具有同等效力；本人使用该签名所签署的评标（审）材料及内容均为本人充分理解并符合本人真实意思表示。

二、在本项目评标开始前，本人不存在以下需要向招标人提出回避的情形：（一）接收到任何单位或者个人授意本人倾向或者排斥本项目特定投标人的电话、短信、微信等；（二）私下接触本项目投标人；（三）收受本项目投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；（四）法律法规等规定的回避情形。

三、本人将按照本项目招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见，不故意拖延评标时间，或者敷衍塞责随意评标，不透露本项目评标委员会成员身份，不透露对本项目投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况、在评标过程中知悉的国家秘密和商业秘密以及与评标有关的其他情况。在本项目评标过程中，本人不对评标委员会其他成员的独立评审施加不当影响；不接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥本项目特定投标人的要求；不对评标委员会其他成员或者其他人员发表带有倾向性、误导性的言论或者暗示性的意见建议。

四、评标结束后，如果本项目需要复核或者存在异议的，本人理解招标人将暂缓支付评审酬劳。本人保证在招标人要求的时间内配合招标人进行复核或者异议处理工作，也保证在规定时间内配合招标监督机构依法对本项目评审情况进行的调查。如果本人存在评审错误的，本人将主动改正错误，配合招标人挽回损失。

五、招标监督机构依法处理本项目投诉、信访或者举报时，经调查后确认本人存在评审错误的，本人接受招标人不支付本项目评审酬劳、将本人列入招标人评标专家回避名单等相关处理措施，本人也接受本项目招标监督机构依法对本人进行的处理。

如果本人违反上述声明内容，造成的后果由本人自行承担。

                             声明人：（签名）  

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照或事业法人登记证、资质证书一致

	
	
	法定代表人证明及授权
	投标文件中有效的法定代表人证明书，或由委托代理人签字或盖章的投标文件中有法定代表人证明书和授权委托证明书，且有身份证复印件。

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求（《投标书》、《工程总承包项目管理团队人员信息表》、《投标承诺函》、《参与编制投标文件人员名单》、《投标人声明》、《投标人信誉承诺书》、《报价清单》

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	机器特征码一致
	投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的将被否决(以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）评标系统的检索信息为准) 

	
	
	备选投标方案
	不得提交备选投标方案

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照或事业法人登记证
	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照或事业法人登记证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	安全生产许可证
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	勘查负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	专职安全员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	失信联合惩戒
	投标人未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单（本项评审投标人无需提供资料，按资格评审时广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)交易系统比对的结果进行评审）。

	
	
	省外进粤企业
	省外企业已按要求在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息，并提供相关证明文件。

	
	
	信誉要求
	至本项目投标登记截止时间止（以处罚或通报日期为准），投标人企业和拟派项目负责人在“全国建筑市场监管公共服务平台”、“广东省建筑市场监管公共服务平台”未被限制参与投标。（按投标人提供的《投标人信誉承诺书》内容进行评审）。

	
	
	控股管理关系
	未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第九条内容进行评审）。如不同投标申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则相关投标均无效。

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	合法合规性
	投标人之间不存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第十六条所禁止的情形的

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	投标人总得分（满分100分）=商务标得分（10分）+技术标得分（20分）+经济标得分(70分)

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的确定：将商务标得分和技术标得分总和的前5名（当通过商务、技术标有效性审查的投标人家数大于等于3家且小于5家的，N取通过商务、技术标有效性审查的全部家数；当通过商务、技术标有效性审查的投标人家数大于或等于5家的，N=5）的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下：
评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。
其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按商务和技术标得分总和由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（[image: image2.png]


），第二名投标人的权重为（[image: image4.png]


），以此类推，最后一名投标人的权重为（[image: image6.png]


）。 

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价×100%

（偏差率四舍五入保留2位小数，报价偏差率不足1%的，按直线内插法计算投标报价得分。）

	条款号
	评分

因素
	分值
	评分标准

	2.2.4（1）商务标10分
	企业类似业绩
	1分
	投标人（联合体投标指勘查或设计方）：

自2020年1月1日至今，承接过的地质灾害类勘查或设计项目，每个得0.5分。最多得1分，不提供或不符合要求的不得分。

注：同时提供合同、专家评审意见，时间以合同签订日期为准。

	
	
	1分
	投标人（联合体投标指施工方）：

自2020年1月1日至今，完成过质量合格且合同金额1000万元（或以上）的地质灾害工程或边坡治理施工项目，每个得0.25分。最多得1分，不提供或不符合要求的不得分。

注：同时提供中标通知书（或免招标证明）、合同和竣工验收报告或竣工验收证明材料，时间以竣工验收日期为准，金额以合同金额为准。如以上资料不能证明业绩规模的技术指标的，须另提供可证明业绩技术指标的其他资料。

	
	勘查负责人
	2分
	联合体投标指勘查方：

1、具有岩土工程正高级工程师技术职称的，得1分。

2、满足第1点要求的基础上：
（1）具有注册土木工程师（岩土）执业证书的，得0.5分。（提供执业证书扫描件）；

（2）自2020年1月1日以来获得“科学技术奖”：①国家级（不限等级）或省级（特等奖或一等奖）的，每个得0.5分；②省级（二等奖）的，每个得0.3分；③省级（三等奖）的或市级（不限等级）的，每个得0.1分；其余不得分，最多得0.5分。



	
	设计负责人
	1分
	联合体投标指设计方：

1、具有注册土木工程师（岩土）执业证书的，得0.5分；

2、在满足第1点要求的基础上：具有一级注册结构工程师执业证书的，得0.5分

	
	项目负责人
	1分
	联合体投标指施工方：

自2020年1月1日以来，作为项目负责人或项目技术负责人主持完成过工程造价3000万元或以上的地质灾害或边坡工程业绩，每个得1分。本项最多得1分。

注：业绩证明需同时提供中标通知书（或免招标证明）、合同和竣工验收报告或竣工验收证明材料，时间以竣工验收日期为准，金额以合同金额为准。如以上资料不能证明业绩规模的技术指标的，须另提供可证明业绩技术指标的其他资料。不符合或不提供不得分。

	
	技术负责人
	3分
	联合体投标指施工方：

1、具有岩土工程正高级工程师技术职称，得0.5分；

2、满足第1点要求的基础上：

（1）获得注册安全工程师执业资格证年限满10年（不含）以上的，得2分，5（含）～10年（含）的，得1分，5年（不含）以下不得分。以资格证获得时间为准。

（2）具有其它工程类一级注册证书（或等同于一级证书）得0.5分。



	
	项目团队配置人员
	1分
	联合体投标指施工方：

拟投入项目团队人员中：
1、造价负责人同时具有一级注册造价工程师和工程类高级工程师（或以上）技术职称的，得0.5分；
2、（除勘查负责人、设计负责人、项目负责人、技术负责人、造价负责人外）具有工程类高级工程师或以上技术职称的，每个得0.1分，最多得0.5分。

	2.2.4（2）技术标（勘查设计方案）

10分
	对招标项目的理解和总体勘查设计思路
	2分
	【优】根据对工作范围和任务描述准确程度和总体勘查、设计思路清晰、切实可行程度高。得分：2分。 

【良】根据对工作范围和任务描述准确程度和总体勘查、设计思路比较清晰、切实可行程度比较高。得分：1.5分。 

【中】根据对工作范围和任务描述准确程度和总体勘查、设计思路清晰一般、切实可行程度一般。得分：1分。 

【差】根据对工作范围和任务描述准确程度和总体勘查、设计思路不符合要求或不提供本项内容。得分：0分。 

	
	对招标项目的特点、关键技术问题的认识及其保证措施
	2分
	【优】根据对项目的特点、关键技术（包含勘查、物探、设计）问题的把握程度和着重解决关键技术问题所提出处理措施合理、可行。得分：2分。

【良】根据对项目的特点、关键技术（包含勘查、物探、设计）问题的把握程度和着重解决关键技术问题所提出处理措施比较合理、比较可行。得分：1.5分。

【中】根据对项目的特点、关键技术（包含勘查、物探、设计）问题的把握程度和着重解决关键技术问题所提出处理措施基本合理、可行性一般。得分：1分。

【差】根据对项目的特点、关键技术（包含勘查、物探、设计）问题的把握程度和着重解决关键技术问题所提出处理措施不符合要求或没有提供本项内容。得分：0分。

	
	勘查设计进度计划及保证措施
	2分
	【优】：进度工期计划实施安排合理，关键线路明晰，关键节点及一般节点划分合理，工期明确，进度计划详细可行，搭接合理；与总体部署相对应，有详细可行的保证措施。得分：2分。

【良】：进度工期计划实施安排比较合理，关键线路明晰，关键节点及一般节点划分较合理，工期较明确，进度计划详细比较可行，搭接比较合理；与总体部署相对应，有比较详细可行的保证措施。得分：1.5分。

【中】：进度工期计划实施安排基本合理，关键线路明晰，关键节点及一般节点划分基本合理，工期基本明确，进度计划详细基本可行；保证措施基本可行。得分：1分。

【差】：进度工期计划实施安排不符合要求或没有提供本项内容。得分：0分。

	
	勘查安全文明施工及保证措施
	2分
	【优】：安全文明施工针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰。得分：2 分。 

【良】：安全文明施工针对项目实施情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范正确。得分：1.5 分。 

【中】：安全文明施工有基本合理的措施，采用规范正确。得分：1分。 

【差】：安全文明措施不得力，采用规范正确。得分：0分。

	
	勘查设计后续服务的安排及保证措施
	2分
	【优】：后续服务安排的承诺及保证措施的完善、合理。得分：2 分。

【良】：后续服务安排的承诺及保证措施比较完善、比较合理。得分：1.5 分。

【中】：后续服务安排的承诺及保证措施的完善、合理情况一般。得分：1 分。

【差】：后续服务安排的承诺及保证措施不符合要求或不提供本项内容。得分：0 分。

	2.2.4（2）技术标（施工组织设计）10分
	投标人对项目的了解和理解程度
	2分
	【优】：对本项目的场地及建设条件非常了解，对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟；施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求。得分：2分。 

【良】：对本项目的场地及建设条件比较了解，对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求。得分：1.5分。 

【中】：对本项目的场地及建设条件了解一般，对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；施工段划分较合理，符合规范要求。得分：1分。 

【差】：对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体；施工段划分不合理。得分：0 分。

	
	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案
	2分
	【优】：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。得分：2分。 

【良】：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行。得分：1.5分。 

【中】：对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行。得分：1分。 

【差】：对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行。得分：0 分。

	
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺
	1分
	【优】：关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行。关键节点的控制措施有力、合理、可行。进度违约责任承诺具体。得分：1分。 

【良】：关键线路完整，计划编制可行。关键节点的控制措施合理、可行。进度违约责任承诺具体。得分：0.5分。 

【中】：关键线路基本准确，计划编制基本合理，关键节点的控制措施基本可行。有进度违约责任承诺。得分：0.2分。 

【差】：关键线路不准确，计划编制不合理。关键节点的控制不可行。没有违约责任承诺。得分：0 分。

	
	劳动力、材料机械设备投入计划及其保证措施
	1分
	【优】：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。得分：1分。 

【良】：投入计划与进度计划比较呼应，比较满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。得分：0.5分。 

【中】：投入计划与进度计划基本呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。得分：0.2分。 

【差】：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。得分：0 分。

	
	施工安全文明施工保证措施
	2分
	【优】：安全文明施工针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰。得分：2分。 

【良】：安全文明施工针对项目实施情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范正确。得分：1.5分。 

【中】：安全文明施工有基本合理的措施，采用规范正确。得分：1分。 

【差】：安全文明措施不得力，采用规范正确。得分：0分。

	
	施工质量标准及质量保证措施
	2分
	【优】：满足招标文件质量要求，工程质量保证措施明确、具体、可行、针对性应急措施充分可行。得分：2 分。

【良】：比较满足招标文件质量要求，工程质量保证措施较明确、较具体、较可行、能落实。得分：1.5分。

【中】：基本满足招标文件质量要求，工程质量保证措施一般，但对工程质量保证措施有基本认识。得分：1 分。

【差】：质量标准及质量保证措施不得力或不提供本项内容。得分：0分。

	2.2.4（3）经济标
	投标

报价
	70分
	投标报价得分计算：当投标总报价等于评标参考价时得70分，投标总报价每高于评标参考价1%，扣0.2分，每低于评标参考价1%，扣0.1分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。


备注：

1、人员情况：应根据评审要求提供对应的职称证书、资格证书、注册证书（须在投标单位注册或执业，并在有效期内）及社保证明；如证书没显示有效期时间，需提供相关证明材料等清晰扫描件，否则不得分。

社保证明为截止投标前近六个月（2025年5月-2025年10月）有效的社保证明材料，社保证明需能反映参保人在相应单位缴纳（如社保由上级单位或所属事业单位统一缴纳的，必须提供上级单位或所属事业单位出具的上述人员社保在上级单位或所属事业单位缴纳的证明文件及该人员在上级单位或所属事业单位缴纳的社保证明）。

一级注册造价工程师是指根据住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源和社会保障部发布的《造价工程师职业资格制度规定》、《造价工程师职业资格考试实施办法》（建人［2018］67号）取得的一级造价工程师职业资格，并经注册且在有效期内。根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发[1996]77号)取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内的，等同于一级注册造价工程师。

设计负责人、勘查负责人、项目负责人、技术负责人和造价负责人不重复为同一人。

2、人员获奖：科学技术奖项包括科学技术奖、技术发明奖、科学技术进步奖等，以国家或地方人民政府或行政部门或行业协会、学会颁发的为准。需提供获奖证书扫描件，时间以获奖证书颁发时间为准；如是行业协会、学会颁发的，还须同时提供该行业协会、学会在“中国社会组织政务服务平台”网站(https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList)的登记信息查询结果网页截图，否则不予计分。同一人员获得多个奖项的，按最高奖项计取，不重复计算。
附件：
投标人投入主要人员要求表
	序号
	类别
	数量
	基本任职条件
	备注

	1
	项目负责人
	1人
	按招标公告要求
	组成联合体投标的，由主办方提供

	2
	技术负责人
	1人
	按招标公告要求
	

	3
	专职安全员
	1人
	按招标公告要求
	

	4
	施工员
	2人
	具有施工员培训证(岗位证)
	

	5
	质量员
	2人
	具有质量员培训证(岗位证)
	

	6
	安全负责人
	1人
	具有地质类或岩土类或钻探类工程师或以上技术职称
	

	7
	造价负责人
	1人
	具有一级注册造价工程师(有效期内) 
	

	8
	设计负责人
	1人
	按招标公告要求
	组成联合体投标的，由联合体负责对应工作内容的一方提供

	9
	勘查负责人
	1人
	按招标公告要求
	


注：

1、各专业人员专业名称以职称证或注册证的专业名称为准。

2、其他工程技术人员由投标单位按工程内容自行考虑并予以配置。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

2. 评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务评分：见评标办法前附表；

（2）技术评分：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

本项目采取电子评标。评标由招标人依法组建的评标委员会负责。形式审查、资格审查、响应性评审、商务标评分、技术标评分、投标报价评审及评审汇总由评标委员会负责。
3.1初步评审

3.1.1 形式审查中全部符合形式评审标准（详见前附表）中规定情形的，为形式审查合格。否则为形式审查不合格，经评标委员会共同认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过形式审查，不得直接否决投标。

3.1.2汇总形式审查情况，只有通过形式审查的投标人方可进入下一阶段的评审。形式审查合格的投标人少于3名的，则本项目招标失败。

3.1.3评标委员会对所有通过形式审查的投标人进行资格审查。资格审查文件中全部符合资格评审标准（详见前附表）中规定情形的，为资格审查合格。否则为资格审查不合格，经评标委员会共同认定后，其投标将被拒绝。如评标委员会的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。只有通过资格审查的投标人方可进入下一阶段的评审。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过资格审查。

3.1.4汇总资格审查情况，编写资格审查报告。资格审查合格的投标人少于3名的，则本项目招标失败。

3.1.5资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通报发证部门。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

特别声明：资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

3.1.6响应性审查：通过资格审查的投标文件中全部符合响应性评审标准（详见前附表）中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会共同认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过响应性审查，不得直接否决投标。

3.2商务标详细审查：

3.3.1评标委员会按照商务标详细评分标准（详见前附表），对通过初步评审的投标文件进行商务标详细审查评分。

3.2.2评标委员会各评委的评分汇总后的算术平均值为投标人的商务标得分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

3.3技术标详细审查：

3.3.1评标委员会按照技术标详细评分标准（详见前附表），对通过初步评审的投标文件进行技术标详细审查评分。

3.3.2评标委员会各评委的评分汇总后的算术平均值为投标人的商务标得分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。
3.4投标报价评审

3.4.1未通过初步评审的投标人的投标报价，不再进行投标报价评审，也不参与评标基准价的计算。

3.4.2投标报价的算术校核。评审组评委对通过形式评审、资格评审、响应性审查的投标文件的投标报价进行算术校核，具体标准如下：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；下浮率与数字表示的数值不一致的，以下浮率为准，按投标报价计算公式修正投标报价。
（2）如果分项报价累加不等总价的，以分项报价累加为准，修正总价；

（3）投标文件存在其他计算性错误的，按就低不就高计算并修正；

（4）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格或中标资格。
3.4.3投标报价评分

评审组评委按照投标报价评分标准（详见前附表）计算投标报价得分。

3.5评审汇总

3.5.1投标人总得分满分为100分，各部分分值分配详见评标办法前附表。

3.5.2评审组汇总各有效投标文件的总分，并按照总分从高到低排列先后次序，只有通过形式审查、资格审查、响应性审查的投标文件方可计算总分。若投标人总得分相同的，则以投标总报价较低的排前；投标总报价仍相同的，则以技术分较高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用记名投票方式，确定排序。

评标委员会应按排序先后，向招标人推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编写评标报告。

3.5.3有效投标单位不足三家，应当依法重新组织招标。

3.6投标文件的澄清和补正

3.6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会中两人以上（含两人）的成员以书面形式提出动议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

3.6.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现的算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会相应评审的依据。

3.6.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

3.6.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会相应评审将按照响应性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.7评标结果

3.7.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.7.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.7.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，其投标不改变本项目评标结果排序。招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定确定中标人或重新招标。

第四章  合同条款及格式（另册）

第五章  发包人要求

(另册)
第六章  发包人提供的资料

(另册)
第七章  投标文件格式

封面：

【项目名称】
投标文件
投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
 年  月  日
格式1：
投标书

	一
	工程名称
	

	二
	投标工期
	

	三
	质量标准
	

	四
	保修期限
	

	五
	投标总报价

（投标总报价=5.1+5.2+5.3+5.4）
	大写：           

小写：          元

	
	
	下浮率：    %

下浮率=（1-投标总报价/最高投标限价）*100%

	5.1
	其中：勘查费报价
	大写：           
小写：          元

	5.2
	其中：施工费报价
	大写：           
小写：          元

	5.3
	其中：设计费报价
	大写：           

小写：          元

	5.4
	其中：地质灾害稳定性评价费报价（包干价）
	大写：           
小写：          元

	六
	委派的项目负责人
	姓名
	
	证书号
	

	七
	委派的技术负责人
	姓名
	
	证书号
	

	八
	委派的勘查负责人
	姓名
	
	证书号
	

	九
	委派的设计负责人
	姓名
	
	证书号
	

	十
	委派的专职安全员
	姓名
	
	证书号
	

	十一
	投标有效期
	

	法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）
	

	投标单位（盖章）
	


注：（1）投标报价为人民币报价，保留小数点后两位数。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，下浮率与报价不一致的，以下浮率为准。投标人只能报一个下浮率，每一分项（如勘查、设计、施工、地质灾害稳定性评价）按同一下浮率计算。地质灾害稳定性评价费按总价包干结算，勘查费、设计费、施工费结算详见合同。

（2）联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，并由联合体主办方按要求签字或盖章，联合体其他成员可不签字或盖章。

（3）工期、质量标准、保修期限、投标有效期可以填写“按招标文件要求”或按招标文件内容填写。

格式2：

法定代表人证明书、法定代表人授权委托书

法定代表人证明书

	 　　　　　　现任我单位　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：                     
附：法定代表人性别：　　年龄：　　身份证号码：                
注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：                  

经营范围：　　　　　　　　　　　　　　　　

单位：　　　　　　（盖章）

                                        　　　　    年　月　　日


注：1、法定代表人证明书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

2、联合体投标的，本证明书由主办方出具，仅填写主办方单位名称并由主办方盖章即可。

3、附法定代表人身份证复印件（正、反面）
法定代表人授权委托书

	兹授权        为我方委托代理人，其权限是：                         

有效期限：             

附：代理人性别：    年龄：    身份证号码：             
注册号码：      企业类型：               
经营范围：                      

法定代表人：（签名或盖章）
授权单位：（盖章）
年  月   日


注：1、法定代表人授权委托书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

2、联合体投标的，本授权书由主办方出具，仅填写主办方单位名称并由主办方签字或盖章即可。

3、后附代理人身份证复印件（正、反面）、近六个月（2025年5月-2025年10月）在投标人单位缴纳的社保证明复印件并加盖公章。

格式3

投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	企业简介
	（本项内容可另附页）

	备注
	


注：1、在本表后应附企业法人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证原件扫描件。

2、联合体投标的，应分别提交本表并附相应的证明资料扫描件。

格式4

工程总承包项目管理团队人员信息表
	序号
	姓名
	岗位
	职称
	职称证书或资格证书编号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注：

1、本表结合项目管理的实际需要和投标人的自身实际填写并附相关证明材料。本表为项目实施方案的组成部分。须同时附上截止投标前近六个月（2025年5月-2025年10月）有效的社保证明材料，社保证明需能反映参保人在相应单位（含分公司等分支机构）缴纳（如社保由上级或所属事业单位统一缴纳的，必须提供上级或所属事业单位出具的投标人在编人员社保在上级或所属事业单位缴纳的证明文件及该人员在上级或所属事业单位缴纳的社保证明）。

2、“岗位”要求（除项目负责人、技术负责人、施工负责人、设计负责人、勘查负责人和专职安全员外）按第三章评标办法前附表附件《投标人投入主要人员要求表》的类别。以上项目管理团队人员信息将由交易系统提取后供各相关单位在履约时比对、核查。

3、投标人应根据本表中的“岗位”要求，填写本表“岗位”栏和相关人员“姓名”、“职称”和“职称证书编号”栏。“职称”栏填“高级”、“中级”、“初级”或“无”；无职称证书或资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填“无”；同时具备职称证书和资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填职称证书编号。投标人完整填写相关表格内容后，方可递交投标文件。

4、如评标办法对投标人拟投入的项目管理团队进行评审的，如相同岗位投入人员姓名与本表不一致的，以本表中姓名为准；投标人提供的团队人员职称或资格（含证书编号）情况与本表不一致的，以投标人提供的相关证明材料为准。


格式5
项目负责人简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证编号
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


格式6：
投标承诺函

           （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以《投标书》中承诺的投标报价和工期，按合同约定进行勘查、设计、施工、地质灾害稳定性评价和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。我方充分了解了现场条件对可能存在的所有风险都已充分考虑，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力，承认招标文件的所有条款，按招标文件规定条款完成本次招标项目的内容。

2. 我方已充分阅读了本项目招标文件并充分了解有关报价方式及变更、结算方式，我方完全响应招标文件的规定。

3．我方承诺本项目工程质量竣工验收合格。

4．我方承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

5．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

6．我方如果中标，我方保证：

（1）保证履行招标文件以及招标文件修改书(如有)中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订合同，并严格按国家有关法规履行我方的全部责任，按质、按量、按期完成合同约定的全部任务。

（2）保证将我方的资质承包范围不能涵盖或不具备相应能力(该能力须保证进度和质量且须获得发包人认可)的部分专业工程（如果有），委托获得发包人批准的具备相应专业资质和能力的单位实施，确保项目质量及进度。

（3）保证所完成的设计将完全符合国家相关规范要求，符合或优于招标文件、技术条件、合同条款的要求。若我方完成的设计文件未能达到发包人（或相关政府部门）的要求，我方将无条件根据要求进行修改设计文件，直至得到发包人（及相关政府部门）的认可为止。

（4）保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，若我方未能按投标承诺的工期完成本项目，除承担合同约定的违约责任外，发包人有权解除合同，我方承担由于违约解除合同退场造成的对发包人的一切损失。

（5）保证所投入本项目的主要材料、设备质量符合或优于招标文件要求，所投入本项目的辅助设备、材料与主要材料、设备质量一致并有良好的配套性。

（6）保证按照招标文件的要求确保安全生产及文明施工，如有违反，我方愿意按合同约定承担违约责任，并为此负相关的法律责任。

（7）保证按国家的有关规定制订保证民工工资支付的方案及保证措施，否则，我方愿按合同条款规定承担违约责任并赔偿发包人的全部损失。

（8）保证施工期间做好安全文明和交通保障措施，施工区全封闭围挡，根据工程进度计划分段施工分期围挡。最大限度满足交通和市民出行方便，施工行为做到便民，不扰民。

（9）保证按发包方工期要求编制施工进度计划，计划内容全面详实，根据项目特点合理组织分段施工，分段逐步移交。

投标人：                         （盖章） 

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：        

 年     月      日
格式7：
参与编制投标文件人员名单
	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签名栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：参与编制标书所有人员名单应包括如编制、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。
格式8 投标人信誉承诺书
投标人信誉承诺书
致：      （招标人名称）
若          （项目名称）项目由我公司中标，我方将严格按照报名时填报的人员进场。我单位郑重作出如下承诺：
1 、我方至本项目投标登记截止时间止（以处罚或通报日期为准），投标人企业和拟派项目负责人在“全国建筑市场监管公共服务平台 ”、“广东省建筑市场监管公共服务平台 ”未被限制参与投标。
2、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法，没有伪造、变造或虚假成份。
本单位如违反上述承诺，愿接受行政主管部门作出的处罚，并承担以下后果：
    1、取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格；
    2、将本单位不良行为纳入信用信息管理系统；
3、暂停本单位一年在梅州市行政区域参加房建市政工程的投标资格。
投标人：                         （盖章） 

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：        

 年     月      日
格式9 技术标（勘查方案、设计方案和施工组织设计）
注：按照评审内容提交，格式自拟。

格式10 报价清单

	序号
	项目及内容
	单位
	数量
	单价（元）
	总价
（元）
	备注

	一
	精细化勘查
	
	
	
	
	

	1.1
	钻探
	m
	9360.00
	
	
	暂定孔深36米，总进尺9360米；

	1.2
	物探
	项
	1
	
	
	

	（1）
	技术工作费瞬变电磁法
	点
	4000
	
	
	

	（2）
	面波勘探
	点
	2900
	
	
	

	（3）
	跨孔弹性波CT
	检波点·炮
	25000
	
	
	孔深暂定45m

	（4）
	地质雷达
	点
	20000
	
	
	

	（5）
	孔内电视
	m
	100
	
	
	孔深暂定45m

	（6）
	技术工作费
	项
	1
	
	
	

	二
	地质灾害稳定性评价
	项
	1
	
	
	此项固定总价包干

	三
	地质安全隐患治理工程设计
	项
	1
	
	
	

	四
	地质灾害隐患治理工程施工
	项
	1
	
	
	

	4.1
	崩塌/滑坡治理
	项
	1
	
	
	

	4.2
	采空区、岩溶、巷道和井筒处理
	项
	1
	
	
	

	4.3
	煤矸石区域生态环境修复
	项
	1
	
	
	

	4.4
	泥石流治理
	项
	1
	
	
	

	
	总 计（含税）
	
	
	
	
	


格式11投标人认为应该提供的其他资料
（格式自拟）
3

