（ＧＦ－2012－0202）         合同编号：

中南钢铁总部大楼项目

建设工程监理合同

委托人（全称）： 广州中南产城发展有限公司

监理人（全称）：

住房和城乡建设部                                                 制定

国家工商行政管理总局

第一部分  协议书

委托人（全称）：广州中南产城发展有限公司（简称甲方）

监理人（全称）：                        （简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

1. 工程名称：中南钢铁总部大楼项目；

2. 工程地点：广州市海珠区琶洲街道海珠区琶洲西区AH040128地块；

3. 工程规模：本项目主要功能为办公及配套，项目占地面积5346平方米，容积率14，总建筑面积约9.3万平方米（其中地上约7.9万平方米、地下约1.4万平方米），计容面积74844平方米。办公建设内容包括总部办公，共享办公。商业配套定位：咖啡厅、便利店、健身中心等；公共配套建设内容包括按规划要求设置图书馆、文化活动中心、公厕、快递自提点等。以上所涉及的建筑功能指标均以规划批复文件为准。

4.建筑安装工程费：约7亿元。

## 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

## 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 专用条件；

4. 通用条件；

5. 招标文件

6. 投标文件；

7. 双方确认需进入合同的其它文件；

8. 附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录C 廉洁协议

附录D 项目施工监理人员配置表

附录E 安全生产协议书

附录F 宝地资产工程监理管理办法

附录G 工程监理违约扣款细则

附录H 监理付款申请审核表

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准；多个补充协议内容不一致时，以签订时间靠后的为准。

## 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

## 五、签约酬金

签约酬金（大写）：             （¥        ），总价包干，含税（税率6%）。

其中不含税总价为         元。

## 除双方有特别约定，本条款约定的酬金为监理人完成本合同全部监理事项所能获得的全部报酬。如因非委托人原因导致的工期延长、政府政策调整等原因导致监理人实施了合同约定期限外的监理工作，委托人无需对此支付任何费用。若国家或地方税务政策发生改变，本合同内相应的增值税税率也随之改变。

## 六、期限

监理服务期为    日历天。

计划       年   月   日始（具体以工程开工通知为准），

计划       年   月   日止（具体以项目竣工备案完成时间为准）。

## 本工程项目自总体竣工验收合格之日起计算，至所有工程保修结束且办妥相关工程竣工结算止，如发生工程保修事项，监理人仍应依照委托人的要求就工程保修事项提供监理服务，且委托人无需对此支付任何额外费用。

## 从监理人收到中标通知书或参加由委托人组织的第一次进场动员会之日起算，至所有工程保修期结束且办妥相关工程竣工结算止。包括本工程的施工准备期、施工期、工程收尾等全过程监理服务，监理人须按本合同的约定提供监理服，监理服务周期必须满足实际施工要求。

## 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

3. 监理人承诺向本项目招标代理机构支付招标代理费。招标代理费按照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)收费标准，按中标价作为结算基价，计算本项目招标代理费。招标代理费已包含在监理人投标报价中，由招标代理机构开具相应的增值税发票。监理人在领取中标通知书之前一次性支付给招标代理机构。

## 八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                             。

3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

（此页为签字盖章页，无正文）

委托人：广州中南产城发展    监理人：   （盖章）

有限公司

住所：                     住所：

邮政编码：                 邮政编码：

法定代表人或其授权         法定代表人或其授权

的代理人：（签字）          的代理人：（签字）

开户银行：                 开户银行：

账号：                     账号：

电话：                     电话：

电子邮箱：                 电子邮箱：

第二部分  通用条件

## 1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

## 2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

## 3. 委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

## 4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

## 5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

## 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

## 7. 争议解决

7.1 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2 调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

## 1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

（1）协议书；

（2） 中标通知书；

（3）专用条件；

（4）通用条件；

（5） 招标文件

（6）投标文件；

（7）双方确认需进入合同的其它文件；

（8）附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录C 廉洁协议

附录D 项目施工监理人员配置表

附录E 安全生产协议书

附录F 宝地资产工程监理管理办法

附录G 工程监理违约扣款细则

附录H 监理付款申请审核表

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准；多个补充协议内容不一致时，以签订时间靠后的为准。

## 2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：

（1）本项目施工至保修阶段的监理工作，包括施工准备阶段、施工阶段、工程竣工阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）、BIM 模型的运营管理及工程质量保修阶段的全过程监理工作。协助委托人做好开工前准备和筹划工作；负责安全、质量、技术文件审核、进度（月报、周报）、投资控制及合同管理（包括投资月报、审核工程量、审核工程预算和结算、工程款支付、签证变更及其造价审核及变更台帐的管理）；组织协调、安全文明施工管理；工程创优，协调招标人和工程建设各方的工作关系；组织各类验收、审核竣工资料（包括且不限于竣工验收及竣工验收资料移交城建档案、整改、工程移交及实物移交、竣工备案等）。

（2）属本工程的实施范围内，以及项目相关室内外配套工程施工的工作内容，均应包含在监理范围之内。在工程实施过程中工程量、设计范围、工程规模调整或设计变更在监理人监理资质范围内的，均属监理人监理范围。

（3）负责本工程开工准备阶段、施工阶段、保修阶段的施工监理工作。具体包括对该项目全部工程的质量、进度实施有效控制，组织协调，进行工程文明安全管理、合同管理（包含结算）和信息管理等。

2.1.2 监理工作内容还包括：详见附录A。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）国家和所在地区的有关工程建设和建设监理方面的法律、法规、规章、规定，以及现行的施工、设计及监理规范、规程、检验验收标准等；

（2）经有关部门批准的工程项目文件和设计文件；

（3）本工程施工合同（含总承包、专业分包、平行分包等）、监理合同、材料设备供应合同、成品半成品加工（供应）合同及相应的技术文件、说明等；

（4）经审查批准的施工总承包单位编制的施工组织设计文件、质量计划以及专项施工技术方案，以及经委托人认可的承建单位施工总进度计划，包括年度计划、季度计划和月度计划、周计划等；

（5）经委托人认可的由监理人编制的本工程监理工作大纲及实施细则。

2.2.2 相关服务依据包括：经委托人确认的其他文件。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：委托人认为应予以更换的其他情形。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：监理人须在本合同专用条件2.1.1条及2.1.2条约定的范围内处理相关事宜，超出范围的或行使下列权利之前应提前3天向委托人发出书面通知，根据委托人的书面授权或指令进行处理，委托人自行处理的，监理人有义务配合。

（1）发出可能引起承包人承包范围的扩大或缩小、外观的改变、工程质量及功能标准的提高或降低、合同价款增加、合同工期延长的工程变更指令或其它指令；

（2）批准或同意可能增加工程价款的施工方案；

（3）批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；

（4）批准或同意承包人提出的改变合同工期的施工进度计划；

（5）颁发开工令或发出要求承包人暂停施工的指令；

（6）批准或同意承包人分包主体结构以外的部分工程；

（7）确认承包人提出的工程竣工验收或甩项验收报告；

（8）确认工程竣工时间、工程验收时间、工程移交时间；

（9）作出单方面终止合同的决定；

（10）进行其他可能涉及或影响发包人项目委托人重大利益的行为。

委托人可以对上述监理权限进行调整。

在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：不适应或不能胜任的施工人员，监理人提出该项要求前，需经过委托人书面同意。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

监理规划：合同签订后7日内提供一份；

监理实施细则：开工前提供一份；

监理周报：开工后每周提供一份；

监理月报：开工后每月月底前提供一份；

专项报告：根据需要提供。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。

监理人应在本合同终止后 7 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：施工现场移交。

2.8 备案

如本合同需要备案的，应由监理人履行报备手续，委托人予以配合。

## 3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：         。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。委托人也可直接向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人同意在 14 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复，如在14天内委托人未作出书面答复，视为委托人不同意该事项。

3.7 支付

委托人应按协议书第五条的约定，向监理人支付酬金。如因非委托人原因导致的工期延长、政府政策调整等原因导致监理人实施了合同约定期限外的监理工作，委托人无需对此支付任何费用。

## 4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1 因监理人无正常理由未能按委托人与承包人签订的合同规定及时提供工程施工所需的指令、批准、确认等，导致承包人工期延误的（包括节点工期和总工期延误），监理人按 10000 元/天向发包人支付违约金，节点工期与总工期有权重复追究违约责任。

因监理人指令错误造成承包人工期延误和经济损失，并因此导致委托人向承包人承担赔偿责任时，委托人有权向监理人追偿全部损失，包括但不限于因此而向承包人支付的延期施工费用、违约金以及解决争议而支付的全部费用等。

因监理人超出本协议和施工承包合同约定的权限给予承包人工程签证而导致委托人损失（施工单位的索赔费用）的，由监理人自行承担全部责任；监理人批准的签证经确认属于违反客观事实的虚假签证的（包括但不限于事实虚构和数量虚假），监理人承担与该签证价款同等的赔偿责任；监理人超出施工承包合同约定的期限签发工程签证造成“视为认可”的法律后果的，监理人赔偿委托人相应的经济损失。

关于监理人违约或扣款事项，附录G另行约定的，以附录G 中内容确定监理人赔偿金额。

4.1.3 发生下列情形之一，监理人应与承包人共同向委托人承担连带赔偿责任：

（1）监理人与承包人串通，伪造材料设备合格证、复检单、验收等工程资料的；

（2）未经监理人验收，承包人进行下道工序施工，监理人未依法要求承包人停工、重新检验，造成质量缺陷的；

（3）经监理人签字盖章确认的分部项工程质量，后经质量鉴定机构确认不符合国家质量标准和验收规范的；

（4）经监理验收工程质量合格，后经质量鉴定机构确认工程不符合合格标准的。

关于监理人的上述行为，如附录G中有扣款的约定，则同时执行本条款和附录G的约定。

4.1.4 除上述情况以外的其他失职行为（包括，监理人同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：赔偿金＝直接经济损失×报酬比率（扣除税金）。包括但不限于下列：

（1）作为合格的监理人，在图纸会审中应当发现图纸缺陷而未发现，因此给委托人造成损失的。

（2）经监理人审查的竣工图后被发现与实际施工情况不相符的，由此造成的损失监理人与承包人共同向委托人承担连带责任。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：无。

## 5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为： / ，汇率为： / 。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的14天前，向委托人提交支付申请书。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付金额 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计算公式 | 金额（万元） |
| 进度款 | 按季度支付 |  |  |
| 验收款 | 完成竣工验收备案、提交完整监理资料后40个工作日内 | 签约酬金*90%-违约扣款-已支付金额 |  |
| 结算款 | 竣工验收备案满两年且办理完成本合同结算并开具全额发票后40个工作日内支付至结算金额的100% | 支付至合同结算金额的100% |  |

进度款：委托人将监理签约酬金的70%等额按季度支付给监理人；监理进度款支付与监理服务考核相挂钩，监理服务考核内容见附录F，若考核得分超过80分（含80），则全额支付当期监理费用；若考核得分大于等于70分小于80分，则按95%支付当期监理费用；如考核分大于等于60分小于70分，则按90%支付当期监理费用；若考核得分小于60分，则不予支付当期监理费用。进度考核延期支付的监理费用在竣工验收备案后予以支付；过程发生的违约扣款将在进度款支付时一并扣除，扣除的费用以后也不再支付。

采用银行转账形式支付。每次付款前，监理人提供有效、等额增值税专用发票及经审批的支付申请，委托人对上述材料核对无误后，于40个工作日内支付。

## 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：双方签字盖章后。

6.2 变更

6.2.2及6.2.3附加工作酬金：

本工程监理服务期为      日历天，因非监理人原因导致本合同期限延长3个月内（含），监理单位提供免费服务；因非监理人原因导致本合同期限延长3个月以上时，延期超过部分的附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）。

6.2.5及6.2.6工程规模、监理范围发生重大变化引起的监理服务内容、酬金变化的，由双方另行协商确定。

6.3.2 在本合同有效期内，如发生工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。暂停部分监理与相关服务时间超过182天，无过错方可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，无过错方可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达过错方时解除。

6.3.7 除专用条款第6.3.2条约定外，发生下列监理人违约情形之一时，委托人有权终止或解除监理合同：

（1）监理人及其工作人员在监理管理工作过程中出现玩忽职守、收受贿赂或严重失职行为的；

（2）总监理工程师或主要监理人员未全职在现场负责本工程监理管理工作或虚挂其名，或监理人未经委托人同意调换该总监理工程师或主要监理人员，或未按委托人要求及时撤换不合格的总监理工程师或主要监理人员等情况发生的；

（3）如果监理人及其所聘的监理人员参与与委托人利益相冲突的活动、或者监理人及其所聘的人员的活动使委托人利益受到损害的；

（4）当委托人认为监理人及其所聘的人员无正当理由而又未履行监理管理义务时，可向监理人发出指明其不称职的通知书，若委托人发出通知后14天内监理人没有纠正的，可在第一个通知发出21天后发出终止监理合同的通知；

（5）委托人有权每月对监理工程师及监理人进行考核，对连续两个月考核结果不合格的监理人员，监理人需无条件进行更换；

（6）派驻现场的监理组人员名单须经委托人确认，确认后未经委托人书面批准不得以任何理由擅自更换。若自行更换或撤离，扣除相应监理费用直至解除合同。

（7）监理人未履行本合同项下的其他义务或违反陈述或承诺条款的，经委托人催告之后仍未限期履行或整改完毕的，委托人有权解除合同。

若因监理人违约行为导致委托人解除本合同的，则委托人有权要求监理人退还所有已收取的监理费用，并拒绝支付任何其他费用。同时，委托人有权按照本合同约定监理费总额的20%要求监理人支付违约金，若因监理人违约行为造成委托人损失的，监理人还应当继续承担赔偿责任。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交 / 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请 / 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向委托人住所所在地人民法院提起诉讼。

## 8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为 0 %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：与本工程相关的资料无期限 。

监理人申明的保密事项和期限：与本工程相关的资料无期限 。

第三方申明的保密事项和期限：与本工程相关的资料无期限 。

8.7通知

8.7.1 任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在7日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.7.2 本合同当事人之间根据本合同或与本合同相关发出的任何通知或联络应以书面形式按下述地址或以电子邮件形式按下述电子邮箱地址发出：

委托人：【    】

地址：【      】

联系人：【    】

联系电话：【  】

电子邮箱：【  】

监理人：【    】

通讯地址：【  】

联系人：【    】

联系电话：【  】

电子邮箱：【  】

8.7.3 对于任何通知或联络，如直接交付，在交付时视为收讫；如用挂号信邮寄，在寄出五天后视为收讫。如以快递交付，应于交予快递服务发送后第三(3)日视为收讫；如以电子邮件形式，在发出当日视为收讫。

8.7.4 合同所列联系地址、电子邮箱等为双方有效送达的联系方式，任何一方变更联系地址、电子邮箱，应提前七日通知对方，否则对方以原联系方式寄送的通知或函件，仍视为送达。

8.7.5 本合同约定的任何一方地址适用于任何一方各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

8.8著作权

8.8.1 本合同项下监理人在履行过程中和最终递交的所有成果的全部知识产权归委托人所有。监理人在任何物品、以任何方式使用本合同所完成的成果必须经甲方事先书面同意。

8.8.2 未经委托人书面许可，任何一方不得向第三方转让或出售本合同所完成的成果；不得许可第三方实施和使用本合同所完成的成果；不得向第三方出售或转移涉及本合同所完成成果的物件。

8.8.3 监理人确保履行本合同未侵害第三人的知识产权。如因监理人的原因造成委托人及关联人损失的，委托人及关联人向第三人赔偿损失或其他经济责任的，委托人及关联方有权向监理人追偿，并视为监理人违约。

8.8.4 本合同履行完毕，但关于知识产权约定继续有效。

## 9. 合同结算

9.1 工程竣工备案完成后，监理人应及时办理合同结算。

9.2 签约酬金包括本合同项下的正常工作酬金、合理化建议奖励金额、安全监理费、平行检测费、设备监理费、必要的监理设施和额外工作酬金等一切费用。

9.3 开工准备、结算和保修的监理工作发生的相关费用已包含在签约酬金中。

9.4 合同结算金额=合同签约酬金+附加工作酬金-违约扣款

## 10. 补充条款

10.1 由于监理人监管原因，造成重大安全、质量问题及安全、质量事故，损失大于签约合同价的，委托人有权中止并解除监理合同，追偿相应损失。

10.2 监理人应认真履行合同条款义务，督促施工单位严格按图施工，对隐蔽工程实行旁站监理，如实记录，做好现场监督和检查验收，并确保所提交全部监理资料（含旁站资料）的真实性、完整性。如有不实，委托人有权解除本工程监理合同，不支付任何监理费用。

## 附录A  相关服务的范围和内容

一、质量、进度监理

本项目质量控制标准：按现行工程质量验收标准达到质量一次竣工验收合格，并符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

1. 审查认可施工单位的各项施工准备工作，协助委托人下达开工通知书。

2. 督促检查施工单位的施工管理制度和质量安全文明施工保证体系的建立、健全与实施。

3. 审核施工单位提交的施工组织设计（项目管理实施规划）、参与制定施工技术方案、施工图出图计划和施工进度计划，并督促检查其实施。

4. 审核分包项目和分包商资质等证明文件。

5. 参加施工图会审，根据项目实际进展情况，对施工图设计提出合理建议。

6. 组织召开现场的施工例会，并做好会议纪要。

7. 必须对有关的更改设计、施工技术措施等内容的必要性和合理性进行核定，并将审核意见报委托人备案。

8. 根据项目进展情况，编制分阶段的监理细则和月度工作计划。

9. 依据设计要求和《技术规范和技术要求》跟踪复核、验收施工单位的全部施工测量工作。监理人员应按委托方的要求采用自备的检测设备和计量器具进行现场复核、测试，且所用的计量器具必须经计量检测单位检验，并在有效期内使用，并保留所有测量原始数据。

10. 详细地收集并记录每天的施工情况，包括地表及保护建筑物的沉降情况，及时分析监测单位的信息资料，提出合理的施工措施。

11. 审核施工单位提供的材料、构配件和设计的数量和质量。

12. 审查施工使用的原材料、半成品、成品、设备的质量，进行独立平行检验和试验。原材料和半成品抽检率不得低于规定的施工单位自检数的15％。未经监理工程师签字认可的建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用和安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

13. 监督施工单位严格按现行规范、规程、标准和设计要求施工，控制项目质量。在关键的施工工序上必须进行旁站监理。

14. 抽查项目施工质量，对隐蔽项目进行复验签证；签证已完合格的工程量；参与项目质量、安全事故的分析及处理，检查计量器具的合格使用期及帐物卡。

15. 对施工单位上报的形象进度工程量进行及时审核，对所审核的形象进度工程量严格把关，避免出现漏报、错报、虚报。

16. 对施工单位完成并已合格的工程量签证，对已完成且未达到合格的工程量不予签证。同时对施工单位未达到合格的项目下达整改通知书并督促整改。

17. 重大设计变更所发生的合格工程量认真审核，并在签证中特别批准，以便委托人及时掌握。

18. 审批施工单位报送的施工总进度计划，审批施工单位编制的年、季、月度施工计划；分阶段协调施工进度计划，及时提出调整意见，督促施工单位实施进度计划。

19. 及时分析并发现影响进度的隐患，督促承包商采取有效措施加以预防。若发现项目脱期，应分析原因，并督促和协调承包商调整施工计划，保证合同工期实现。

20. 对施工单位安全生产、文明施工进行控制。

21. 督促审查施工单位及时整理合同文件和本合同委托人所规定的有关施工技术档案资料及竣工资料的归档要求。

22. 检查项目状况，参与鉴定质量责任。

23. 对项目的施工质量提出质量评估报告,对安全、档案资料、文明施工提出评估意见，竣工验收按建设工程竣工验收备案制执行。

24. 督促施工单位回访。

25. 督促施工单位及时完成未完项目尾项，维修项目出现的缺陷。

26. 参与质保期内出现的项目质量问题的研究、分析，提出整改措施并落实整改。

27. 项目结束后，提交4套工程监理竣工资料。

28. 检查、指导、督促施工单位竣工档案的编制进度、质量，确保通过档案验收。

二、安全监理

本项目安全文明要求：无重伤以上安全事故，创建省级建筑安全文明工地。

1. 建立安全监理管理体系，明确各项管理制度和措施,并加以实施。项目总监理工程师对工程项目的安全监理工作负责，并根据工程项目特点，确定施工现场具体安全监理人员，明确其工作职责。安全监理人员在总监理工程师的领导下，从事施工现场日常安全监理工作。安全监理人员须经安全监理业务教育培训，考核合格，持证上岗。严格执行国家及地方政府相关要求。

2. 督促和检查承包商制定安全生产责任制，建立完善的安全生产保证体系。

3. 督促承包商依照安全生产的法规、规定、标准及监理合同的要求，分析不同的施工阶段和不同的施工工序可能发生的安全隐患，制定相应的安全技术措施，并对措施的实施情况进行监理。

4. 督促并指导承包商建立完整的安全台帐，并定期进行检查。

5. 督促承包商落实安全交底制度。项目施工前，必须对项目参与人员进行安全生产的宣传教育，组织学习国务院、市、市建委、公司颁发的关于安全生产的“规定”、“条例”和“安全生产”操作规程，并对安全交底进行书面记录。在施工过程中，应根据现场人员的变化、施工工法和施工工况的变化等实际情况，督促承包商对施工参与人员进行专项的安全交底，进行施工过程中的安全控制。

6. 及时发现并制止承包商的各种违章作业，督促其整改。对重大安全问题有权责令承包商停工整改。

7. 检查并审核承包商的施工机械设备数量、性能、检修证，以及特种工种作业人员操作证等，确保机械设备的正常运转，消除安全隐患。

8. 定期或不定期地对承包商的安全用电情况进行专项检查。

9. 每月对施工现场的安全用电、动用明火、防护设施、施工机械的安全性能、消防器材的设置、安全技术措施的落实等情况进行一次综合性的检查，并以书面形式向委托人进行安全生产的专题报告。

10. 检查主要施工机械质量鉴定证书和安全鉴定证书，督促承包商对主要施工机械进行定期的保养和安全检查，保证设备的安全和正常使用。

11. 主持安全生产工作例会，并编写会议纪要。定期组织安全生产施工例会，检查安全生产措施的落实情况，研究施工中存在的安全隐患，及时补充完善安全措施。

12. 执行国家、地方有关职业安全健康管理的法律、法规和标准，并督促施工单位执行。

三、文明施工、环境保护监理

1. 严格按照项目所在地工程文明施工相关管理规定检查、督促施工单位执行。

2. 督促、检查并协助承包商办理各类政府主管部门许可证及申报。

3. 督促并检查承包商按规定作好施工区域与非施工区域之间分隔、路拦的设置。

4. 检查并审核承包商对公用管线的保护措施和应急措施的落实情况。

5. 检查并督促承包商保持施工沿线单位居民的出入口和道路的畅通、整洁，凡在施工道路的交叉路口要按规定设置交通标志牌，夜间设示警灯，防止事故发生。

6. 检查并督促承包商按规定进行各类材料及土方的堆放，做到整齐有序，不侵占人行道、车行道、消防通道。

7. 检查并督促承包商采取防止渣土洒落、泥浆废水流溢、粉尘飞扬的施工措施，减少施工对市容环境和绿化的污染。

8. 检查并督促承包商严格控制施工噪声，满足政府相关要求。

9. 检查并督促承包商按规定落实 “五小”设施，建立各项管理制度，落实卫生包干责任制，搞好施工区域和生活区域的环境卫生。

10. 项目竣工后，检查并督促承包商在规定期限内完成现场的清场工作。

11. 督促承包商落实防台、防汛、防涝等三防措施；消防措施；减少大气污染的措施等。

12. 对检查中发现的问题，要以书面通知承包商进行整改，并将整改情况及时向委托人汇报。

13. 加强文明施工的检查，每月组织文明施工例会，并编写会议纪要。

14. 检查督促施工单位严格执行施工承包合同附件中所规定的“项目过程中环境的目标及要求”及职业安全生产健康要求。

四、其它：

1. 若委托人提出要求，监理人应无条件配合委托人进行其他建设工程的过程巡查工作，该过程巡查工作频次不高于每季度一次。

2. 监理人应按照委托人要求配合完成相关合同结算工作。

3. 监理人工作还应满足委托人其它相关管理要求。

4. 监理单位要切实承担起事前监督、事中监管的责任，并对施工单位的人员管理情况进行随机抽检、日常专检，做好过程管理记录，对当日进行的危大工程、危险源作业必须进行重点监督，留下管理记录。

5. 完成项目竣工备案完成之日起2年内的工程修复、修补及保养的监理及工程质量鉴定、签证、签发缺陷责任期验收证书；

6. 定期对已完工程项目进行回访,发现问题及时与承包商讨论修补方案。

## 附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1 委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | / | / | / |
| 2. 辅助工作人员 | / | / | / |
| 3. 其他人员 | / | / | / |

B-2 委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

具体按现场实际情况提供。

B-3 委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | / | / | 根据需要提供 |
| 2. 工程勘察文件 | / | / | 根据需要提供 |
| 3. 工程设计及施工图纸 | / | / | 根据需要提供 |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | / | / | 根据需要提供 |
| 5. 施工许可文件 | / | / | 根据需要提供 |
| 6. 其他文件 | / | / | 根据需要提供 |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | / | / | / |
| 2. 办公设备 | / | / | / |
| 3. 交通工具 | / | / | / |
| 4. 检测和试验设备 | / | / | / |

## 附录C  廉洁协议

本协议由甲乙双方于     年　月　日在          签订：

甲    方：

注册地址：

法定代表人：

乙    方：

注册地址：

法定代表人：

为保证甲乙双方全面、合法、正常地开展业务合作，防止各种违法、违纪、违规行为的发生，根据《中华人民共和国民法典》及国家和广州市有关廉政建设相关法律、法规和政策的规定，经友好协商决定，双方签订本廉洁协议，明确双方权利和义务。凡在本协议有效期内，甲乙双方在开展业务往来所签订的相关合同（以下简称：“主合同”）过程中违反本协议约定的条款，按本协议约定追究违约责任，以资共同遵守。

一、甲乙双方均由义务确保其本身及其工作人员自觉遵守有关廉政建设的法律、法规及有关规定（以下简称“廉洁规定”）。

二、甲方及其工作人员不得在账外暗中以任何形式向乙方索要或收受各种名义的回扣、手续费等好处费。

三、甲方及其工作人员不得索要或收受乙方的红包、礼金、有价证券和贵重物品（包括各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品、房屋、车辆等）等礼物，不得向乙方报销任何应由个人或其亲属支付的各种费用。

四、甲方工作人员不得擅自参加任何可能影响公正履行职务的宴请和娱乐等活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方在其住房装修、婚丧嫁娶、亲属工作安排以及出国（境）等方面提供的各种方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍本人及亲属或者特定关系人（包括亲属或特定关系人开办的公司企业）从事与甲乙双方签订的采购等经济合同相关的业务活动。

七、甲方工作人员不得与乙方及乙方工作人员建立任何形式的借贷、担保和租赁关系。

八、甲方工作人员不得进行违反廉洁规定的任何其他活动。

九、乙方及其工作人员不得为谋取不正当利益，给予甲方工作人员任何形式的财物。

十、乙方及其工作人员不得违反国家规定，在账外暗中给予甲方工作人员各种名义的回扣、手续费等好处费。

十一、乙方及其工作人员不得向甲方工作人员赠送红包、礼金、有价证券和贵重物品（包括各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品、房屋、车辆等）等礼物，不得为甲方工作人员报销应由其个人或其亲属支付的各种费用。

十二、乙方及其工作人员不得为甲方工作人员承担住宿费用、虚开发票、给予零花钱等甲方规定甲方工作人员在出差（出国）期间应自行负担的费用。

十三、乙方及其工作人员不得以洽谈业务、签订合同等为借口，宴请甲方工作人员或者安排其外出旅游或进行高消费娱乐、健身活动、有财物输赢的活动。

十四、乙方及其工作人员不得为甲方及下属各单位和工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、高档办公用品、家电等物品。

十五、乙方及其工作人员不得为谋取不正当利益，为甲方工作人员提供住房装修、婚丧嫁娶、亲属工作安排以及出国(境)等方面的各种方便。

十六、乙方不得安排甲方工作人员的亲属或者特定关系人（包括亲属或特定关系人开办的公司企业）从事与甲乙双方签订的主合同相关的业务活动。

十七、乙方承诺甲方的任何领导人员、管理者和采购销售人员或有权做出或影响甲方有关决策的人员，或上述人员的亲属或者特定关系人均不是乙方的股东、所有者、高级职员、董事或经理。

十八、乙方及其工作人员不得进行违反廉洁规定的任何其他活动。

十九、乙方若发现甲方工作人员有违反廉洁规定的行为的，应及时对其进行教育帮助以中止其行为；若甲方工作人员的行为已构成违法、违纪或违规的，乙方应当及时向甲方纪检部门举报。甲方纪检部门进行调查时，乙方应给予积极配合。

二十、甲方若发现乙方工作人员为谋取自身的不正当利益，有违反廉洁规定的行为的，应及时对其进行教育帮助以中止其行为；若乙方工作人员的行为已构成违法、违纪或违规的，甲方应当及时向乙方举报。乙方进行调查时，甲方应给予积极配合。

二十一、若甲方发现乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权以书面通知的方式，全部或部分解除双方之间签订的尚未履行完毕的主合同，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，甲方因此遭受的全部损失由乙方负责赔偿。

甲方发现乙方及其工作人员违反本协议或采用不正当手段行贿甲方工作人员，致使甲方工作人员构成违纪或违法、犯罪的，甲方有权根据情节和造成后果采取以下相应措施：面谈或书面通知乙方整改、暂停业务往来、终止一切业务关系、或将乙方列为不受欢迎单位，在甲方公司内部予以公布。

二十二、乙方因违反廉洁规定的行为而获得的非法所得，应返还甲方。

因乙方违反廉洁规定的行为给甲方造成经济损失的，乙方还应赔偿甲方全部的经济损失。

二十三、本协议不影响乙方按甲乙双方签订的主合同中其他条款承担相关责任。

二十四、本廉洁协议所称亲属是指甲方工作人员的配偶、子女及其配偶，甲方工作人员和配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、祖父母、外祖父母；特定关系人是指甲方工作人员亲属以外有其他共同利益关系的人。

二十五、因本协议发生的任何争议，甲乙双方应友好协商解决。

二十六、因甲乙双方对本协议的争议协商不成，应提交甲方住所地法院诉讼。

二十七、本协议由甲乙双方盖章并由法定代表人或授权代理人签字后,根据第二十八条规定的期间发生法律效力。

二十八、本协议在甲方与乙方合同关系续存期间有效，并作为本协议签订之后所有甲、乙双方所签主合同的附件，不因原主合同的无效而无效，与甲乙双方签订的主合同具有同等法律效力，在双方合同关系存续期内不可撤销。

二十九、本协议约定与主合同不符的，以本协议约定内容为准。

三十、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲     方：                         （盖章）

法定代表人/授权代理人（签字）：

电     话：

乙     方：                         （盖章）

法定代表人/授权代理人（签字）：

电     话：

## 附录D  项目施工监理人员配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 注册 （专业） | 持监理证情况 | 监理组拟任职务 | 备注 （进场时间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附录E  安全生产协议

委托人（甲方）：

监理人（乙方）：

依照国家有关建筑安全生产法规及标准，结合公司有关项目管理规定，就本项目实施过程中的安全管理有关事项，经双方协商达成如下协议：

依照国家有关建筑安全生产法规及标准，结合公司有关项目管理规定，就本项目实施过程中的安全管理有关事项，经双方协商达成如下协议：

第一条 甲方的职责

1、甲方负责组织建立双各方参加的安全生产管理体系，制定明确可行的安全生产管理制度，定期布置、检查、评价、总结工程施工过程中的安全生产状况，实施奖罚。

2、甲方负责督促乙方编制施工组织设计方案中施工现场安全防护及文明施工的措施，乙方进入施工现场前，必须对其施工班组进行安全总交底。

3、甲方监督乙方进行各种安全教育。

4、总承包方负责现场文明施工的综合管理工作，并按照规定向甲方申报安全文明施工管理规划（或等同文件），甲方负责监督总承包方的具体实施，保证现场安全文明施工。

5、甲方管理人员不得违章指挥，发现乙方管理人员违章指挥及作业人员违章作业时，有权制止。

6、甲方安全管理部门有权对乙方的作业区域进行检查，对于存在重大隐患、严重违章的情况，有权进行罚款处理。

第二条 乙方的职责

1、乙方组织施工前必须向甲方出具相应的资质证书和有效的《安全资格认可证》（或等同文件），否则不得承包工程。

2、乙方必须尊重并服从甲方的管理，按要求建立完善自身队伍的安全管理机构，自觉遵守甲方及相应上级主管部门、政府部门的各项管理，并认真执行以下制度：

安全培训教育认证制度

A、乙方单位项目经理、主管生产的副经理、技术负责人、安全负责人必须按规定参加安全教育培训及年审考核，并持有有效的《安全生产资格证》。

B、乙方新工人入场必须经过三级安全教育，经甲方安全组考核合格后方可上岗作业；特种作业人员必须经过专业安全技术培训考核，持有效证件上岗作业。

C、乙方需要调整人员时，必须提出计划报告甲方，工人变换工种必须进行变换工种安全教育。

安全技术管理教育

A、乙方负责编制项目的总体施工组织设计和安全技术方案、单项施工方案和安全技术方案 （或措施），方案（或措施）必须经监理审批后方可实施，变更原方案必须重新报批。

B、依据施工方案和安全技术方案（或措施），乙方必须执行逐级安全技术交底制度和班组长班前安全讲话制度。

C、乙分包方若使用甲方或其他乙方的安全设备、设施，必须按规定执行验收制度，安全防护设施与设备必须经甲方验收后，办理验收手续方可施工。

安全检查制度

A、乙方负责本施工区域的安全防护，接受甲方及上级主管部门组织的各种安全检查和相关奖罚。

B、乙方必须按甲方的要求建立安全生产定期大检查制度，并执行专（兼）职安全管理人员日检、班组自检制度，严格执行隐患整改消项制度。

C、安全检查要从细、从严，确保消除隐患与违章，实行安全生产文明施工：

——乙方必须按要求为其施工人员配备合格的劳动保护用品，并要求施工人员按规定使用。

——乙方要认真落实各级人员的安全生产责任制，确保无违章指挥和违章作业。

——乙方对甲方发出的整改通知，必须按要求及时完成，对整改不力的情况，甲方有处罚权，并且此间发生的一切问题由乙方负责。

——乙方的施工人员有权制止各种违章指挥，有权拒绝冒险作业，并有权向上级安全管理部门汇报情况。

——乙方负责本施工区域的文明施工，对作业区域、办公室、宿舍、食堂等场所进行日常管理，防止火灾、食物中毒和各种传染病的发生。

3、由总承包方全权负责与社会相关部门联系有关安全管理工作事宜，统一协调对外关系。

4、由乙方协调各项公用安全设施及施工区域管理。

第三条  乙方在施工过程中对非本方设立的安全防护设施、消防器材及安全标志不得擅自拆毁、改做他用或变更位置，因施工需要做变动的，必须由甲方协调处理。

第四条  若乙方在施工中与其他施工单位发生平面或立体交叉作业危及安全时，可报告甲方协调处理，乙方应自觉配合与服从甲方的同意调度与安排。

第五条  乙方自备的特种设备必须在项目所在地建委注册，满足项目所在地政府相关要求后方可进入施工现场。乙方在进行危险性较大的起重吊装等作业时，须在作业现场四周拉设警戒线，并派专人监护，必要时可请甲方协助。

第六条  乙方必须严格执行各类放火、防爆制度。易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不得挪做他用。电气焊作业应按规定办理动火审批手续。冬季施工必须使用明火或采取加热防冻措施，必须有专人值班。

第七条  乙方在施工中要注意地下管线和高低压架空线路的保护，遇到特殊情况应及时与甲方和有关部门联系，采取保护措施。如因乙方原因造成地下管线及高低压架空线路的损坏，责任由乙方承担并负责全部经济损失。

第八条  乙方签定合同后，如果使用外地人员施工，应持建设委员会批准的施工证明，向市、区劳动局办理《做工证》，向当地派出所办理《暂住证》，并向甲方报施工人员花名册，办理《现场出入证》，严禁使用童工和未成年工。

第九条  工程施工过程中一旦发生人员伤亡事故，要实行逐级上报制度。此间乙方要立即用最快捷的方式向甲方报告，并积极抢救伤员，保护好事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备设施，要做出记录或拍照。

第十条  乙方要严格履行协议的内容，因疏于管理或制度措施不落实导致发生的各种事故，伤亡指标及所发生的一切费用均由乙方承担。死亡、重伤人员的家属安抚及善后处理工作由死者、重伤人员所在乙方负责。

第十一条  甲方有权对现场管理混乱、安全管理工作不力的乙方进行严肃处理，对问题严重甚至不服从管理的乙方，有权解除合同，并由乙方承担一切经济责任。

第十二条  乙方不按上级有关管理规定和本协议有关内容组织施工，受到上级主管部门处罚的，甲方有权加倍处罚。

第十三条  如乙方为总承包方，则需负责对现场的安全文明管理负总责，需对所有分包进行相应管理，包括甲方指定分包；如上述分包违反相应规定，则甲方须对总承包单位做相应处罚；总承包方可以对各分包的违规行为采取管理措施（包括依据合同或规定进行处罚）。

第十四条  本协议规定内容与上级有关部门的规定相抵触之处，以上级规定为准。本协议未尽事宜，按上级有关规定执行。

第十五条  本协议与分包合同具有同等效力，甲、乙双方签字生效。本协议一式两份，双方各持一份。

第十六条  本协议有效期自甲、乙双方签字之日开始执行，至合同终止而终止。

甲方：

法定代表人/委托代理人（签章）：

年      月      日

乙方：

法定代表人/委托代理人（签章）：

年      月      日

## 附录F  宝地资产工程监理管理办法

1.总则

1.1 为全面考核评价工程监理现场管理成果，充分发挥工程监理对项目的监督管理作用，实现项目安全质量的管控目标，依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程监理规范》GB/T50319-2013等相关法律法规，并结合公司具体情况，制定本管理办法。

1.2 适用范围：本管理办法适用于公司及所属总部机构、区域公司、直管经营单元、延续分支、项目组（部）、专项子公司等各工程项目的工程监理管理工作。

1.3定义

1.3.1 工程监理：具有相关资质的监理单位受甲方的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，代表甲方对乙方的工程建设实施监控的一种专业化服务活动，是一种有偿的工程咨询服务。

2.职责分工

2.1 安全管理部

2.1.1 负责工程监理现场安全管理工作的定期抽查考核。

2.1.2 参与监理服务进度款的审核。

2.1.3 过程检查中发现的相关违约扣款，在最终结算中予以一次性扣除，并附违约扣款通知单。

2.2 成本合约部

2.2.1 负责采购符合要求的监理单位。

2.2.2 参与监理服务进度款的审核。

2.2.3 组织对监理单位的考核评价。

2.3 各项目组

2.3.1 负责工程项目现场管理，是监理单位现场服务的第一责任管理单位。

2.3.2 负责工程项目实施阶段工程监理质量的管控，主要包括监理单位管理人员资质审查；根据合同条款开展监理日常工作内容检查及考核；督促施工单位配合工程监理进行整改等。

2.3.3 负责召开现场工程例会，就监理单位发现的问题督促相关单位落实改进并形成会议纪要。

2.3.4 负责评审工程监理相关管理文件，主要包括监理规划、监理实施细则及其他需审定的文件，并报送工程管理部备案。

2.3.5 参与监理服务进度款的审核。

2.3.6 参与对监理单位开展的供应商评价。

2.4 工程管理部

2.4.1 通过巡查，参与对监理单位现场管理工作的考核评价。

2.4.2 根据合同条款，要求监理单位配合参加业主方的巡查工作。

2.4.3 参与监理服务进度款的审核。

2.4.4 参与对监理单位开展的供应商评价。

3.管理要求

3.1 项目组落实对工程监理工作每月考核一次，在次月5号前完成，考核结果与当期监理服务费支付挂钩。

3.2 工程管理部在例行巡查、专项巡查中对监理工作开展考核，结合安全管理部、项目组的当期考核，综合评价结果作为当期监理服务评价依据，与监理服务费支付挂钩。详细计分规则见附件二。

3.3 当期考核得分超过80分（含80），则全额支付当期监理费用；若考核得分大于等于70分小于80分，则按95%支付当期监理费用；如考核分大于等于60分小于70分，则按90%支付当期监理费用；若考核得分小于60分，则不予支付当期监理费用。当期被延期支付的监理费用在竣工验收备案后予以支付，但是施工过程中发生的违约扣款（详见监理合同条款）将在当期进度款支付时扣除。

3.4 如工程管理部提出需求，监理单位需无偿配合工程管理部开展甲方其他在建项目的现场巡查，配合巡查频率不高于一季度一次。

3.5 工程结束后，依据月度得分计算出监理工作质量绩效考核平均分值，作为供应商评价依据。发生工亡事故、重大质量事故、群体伤害事故的项目，该监理单位评价不得高于合格，且该合同结束后，一年之内不得参与宝地资产下属项目的工程监理投标。

3.6 本办法作为建设工程监理招标条件或《建设工程监理合同》附件，自监理单位签署合同之日起执行。

4.附则

4.1本制度由公司工程管理部负责解释与修订。

4.2本制度自发布之日起执行。

附件一：监理管理工作流程指引

附件二：监理服务考核评分表

附件一：监理管理工作流程指引

附件二：监理服务考核评分表

| 序号 | 项目 | 标准分值 | 得分 | 考评因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理人员到位情况（监理人员出勤率以及工作能力；与投标文件符合性） | 12 |  | 项目总监与监理合同约定人员不符或者更换项目总监未经建设单位同意（一票否决，当期监理考核得分为零，拒付当期监理费） |
|  |  |  |  | 项目总监、监理人员出勤率不满足合同约定、专业监理工程师更换未及时通知建设单位、总监无单位法定代表人书面授权书（扣1~5分） |
|  |  |  |  | 专业监理工程师专业配备、资质、资格、年龄不符合合同要求（每人次扣1分） |
|  |  |  |  | 监理单位应根据现场实际施工时间，灵活调整上班时间，不得出现现场已经施工而监理现场缺席（监理工作时间与现场施工时间不匹配，扣3分） |
|  |  |  |  | 岗位职责、监理机构框图、安全质量进度控制图、考勤表、有关台帐记录本等不全（缺少一项扣1分） |
| 2 | 监理规划、细则的制定和执行 | 3 |  | 未在规定的期限内提交监理规划、监理细则、旁站方案等监理文件 （每延误1天1分），监理情况变化时，未及时进行调整、修改（扣2分） |
|  |  |  |  | 监理规划、实施细则、旁站方案内容有错误（扣2分）；不全面（扣1分） |
|  |  |  |  | 未严格履行监理规划、监理细则、旁站方案（扣2分） |
| 3 | 监理月报及监理日志等资料 | 3 |  | 未设专人负责文件和资料管理（扣1分） |
|  |  |  |  | 未填写监理日志（每发现1次，扣2分），监理日志不具可查性（每发现1次，扣1分） |
|  |  |  |  | 监理月报制作质量不佳，或者简单重复，记录情况与现场实际施工不匹配（扣2分） |
|  |  |  |  | 文件或资料的收发不及时，签字手续不全，收发文台帐不清晰（扣1分）；监理日志内容不封闭、或不整齐、涂改严重（每次扣1分） |
| 4 | 隐蔽工程/旁站及各类检查记录 | 9 |  | 未按照业主审核通过的旁站方案实施旁站或无旁站记录、旁站记录不真实（每发现一次，扣3分） |
|  |  |  |  | 监理旁站不能有效的监控工程质量和安全（每发现一次，扣3分） |
|  |  |  |  | 检查发现监理旁站脱岗半个小时以上（含半小时）（每次扣3分） |
| 5 | 原材料、半成品、构配件的检查记录和确认 | 10 |  | 材料进场2天后无《工程材料/构配件/设备报审表》或没有试验合格文件擅自用于工程上（每批次扣5分） |
|  |  |  |  | 监理审查《工程材料/构配件/设备报审表》不认真负责（每批次扣2分） |
|  |  |  |  | 监理见证取样弄虚作假，流于形式（每批次扣2分） |
|  |  |  |  | 施工单位在施工过程中擅自变更材料，弄虚作假而监理未发现（每批次扣5分） |
| 6 | 现场签证、工程量复核 | 2 |  | 复核及时、准确（每发现一次，扣1分）。 |
| 7 | 施工组织设计、施工专项方案审批及时性、针对性、完整性 | 10 |  | 未督促（要求）施工单位在规定时间或工序开始前提交施工组织设计（专项方案、图纸会审、技术交底等）（扣3分） |
|  |  |  |  | 未在7个工作日内审批施工单位提交的《施工组织设计》或未在3个工作日内审核专项方案、技术交底、图纸会审等 （每延误一日扣0.5分） |
| 8 | 工程质量控制与质量验收 | 16 |  | 未在2个工作日内批复施工单位提交的分项工程开工申请单、工程报验申请表（每延误一日扣2分） |
|  |  |  |  | 施工单位未按图纸、变更或相关规范、规定施工的，监理未及时发现造成工程质量返工或工期延误的（每次点扣3分） |
|  |  |  |  | 验收中监理未对所验收部位进行实测、实量（扣5分）；监理验收合格后建设单位抽查该部位合格率小于规范合格要求的（每个点扣2分） |
|  |  |  |  | 督促工程整改类的“监理通知”中未注明“监理通知回复”期限（每单扣3分）；未按“监理通知”整改或整改后未回复“监理通知”，监理单位采取妥协的（每项扣3分） |
|  |  |  |  | 已验收工程资料不齐全、不真实（扣3分） |
|  |  |  |  | 施工单位试验、检测结果弄虚作假，而未发现和进行有效处理的（每项扣2分） |
|  |  |  |  | 施工现场巡查发现实体质量管理不到位（扣1~3分） |
| 9 | 工程分包管理 | 6 |  | 发现承包商不经批准而进行工程分包后，监理未采取有效措施（扣2分） |
|  |  |  |  | 未对分包商进行资质审查或资质审查明显不合格而同意施工单位进行工程分包（扣3分） |
|  |  |  |  | 分包单位进场未组织总包单位召开协调会的（扣3分） |
| 10 | 施工进度计划及保障措施的检查和控制 | 5 |  | 工程进度滞后于计划时,未及时有效敦促施工单位进行进度计划调整（扣2分） |
|  |  |  |  | 对现场施工进度不了解（扣3分）、不清晰（扣2分） |
| 11 | 对承包商安全文明施工的检查和控制（包含现场安全设施及标牌的检查、现场人员的安全教育与培训） | 16 |  | 工程吊装设备（含重大施工机械）无安、拆方案，或未对方案进行审核即实施（扣5分） |
|  |  |  |  | 脚手架、卸料平台无搭、拆方案，或未对方案进行审核即实施（扣5分） |
|  |  |  |  | 项目未按《建设工程安全生产管理条例》规定要求编制专项方案（扣2分） |
|  |  |  |  | 工程吊装设备（含重大施工机械）、脚手架、卸料平台未经验收即投入使用而未制止（扣5分），未有效制止（扣2分） |
|  |  |  |  | 隐瞒质量、安全事故或发现质量安全事故未按程序处理（扣5分） |
|  |  |  |  | 未及时发现质量、安全隐患导致质量事故的发生（扣5分） |
|  |  |  |  | 未对现场质量安全隐患及时签发改正指令（每次扣2分） |
|  |  |  |  | 进入施工现场，监理人员不按规定配戴安全帽（每次扣2分） |
|  |  |  |  | 发生一般质量、安全事故（每次扣5分） |
|  |  |  |  | 发生重大质量事故、死亡事故、群体伤害事故（一票否决，当期监理考核得分为零，拒付当期监理费） |
|  |  |  |  | 未定期开展安全文明施工月度专项检查（扣5分），检查质量低下（扣3分），检查存在问题督促施工单位整改不及时（扣5分） |
|  |  |  |  | 施工现场安全文明生产管理不到位（扣5分） |
| 12 | 工地会议 | 3 |  | 未按规定频率召开工地例会（每次扣2分），未及时组织专题会议（每次扣2分） |
|  |  |  |  | 会议纪律涣散（扣2分），会议议题针对性不强（扣2） |
|  |  |  |  | 纪要整理不及时（扣2分）、内容不真实完整（扣2分）无与会单位代表签字（扣2分） |
| 13 | 职业道德 | 5 |  | 不虚心听取业主建议或对业主无理相待（扣3分） |
|  |  |  |  | 接受承包商礼金、“红包”、礼物（扣5分），接受承包商提供的非工作便利，或者发生监理制度不允许的经济利益关系（扣5分） |
|  |  |  |  | 业主要求协助的其它的合理的工作不能按时有效的完成，或者出工不出力，效果不好（扣2分） |
| 合 计 |  | 100 |  |  |

说明：项目组每月进行评分，每季度取三次月度评分的算术平均分为项目组最终评分A；工程管理部每季度进行一次评分B；安全管理部每季度进行一次评分C；

每季度监理服务考核评分=0.6A+0.2B+0.2C

## 附录G  监理人违约扣款细则

监理人应严格落实国家及地方政府对建设工程安全管理、社会治安、消防等有关规定、安全生产责任协议书及委托人现场管理相关要求。监理人违反相关规定，除接受国家及地方政府有关部门的处罚，还应承担由此造成委托人的经济损失，并承担下述违约扣款：

1、监理人更换总监理工程师的，应提前7天书面通知发包人并经发包人同意；监理人擅自更换总监理工程师的违约责任，对监理人处以5万元违约金的扣款。

2、委托人有权要求监理人更换监理人员，监理人应在收到书面更换通知后7天内更换监理人员，监理人无正当理由拒绝更换监理人员的违约责任，对监理人处以3万元违约金的扣款。

3、人员考勤率

3.1 总监理工程师到岗率必须保证达到每月不少于24天，如低于此到岗率的，每少到一天扣罚人民币1000元（不到一天按一天计），在监理费内扣罚。

3.2 专业监理工程师和监理员在本专业施工期间到岗率必须100%，如低于此到岗率的，每少到一天扣罚人民币500元/人（不到一天按一天计），在监理费内扣罚。

4、若工地内发生安全生产事故，对监理人按以下标准进行违约扣款：

轻伤事故，按照签约酬金5‰/起；重伤事故，按照签约酬金1%/起；一般事故，按照签约酬金3%/起；较大事故，按照签约酬金10%/起；重大事故及以上，按照签约酬金20%/起，同一项目年内重复发生安全事故的，按上述标准加倍扣款。

5、在监理过程中对按要求需监理人员旁站监理的，如发现监理人员不到岗的，每发现一次扣罚人民币500元。

6、监理单位应按《建设工程监理规范》（GB50319-2000）进行监理，根据现场实际施工时间灵活调整上班时间，不得出现现场已经施工而监理现场缺席,每发现缺席监管一次，扣罚人民币2000元。如委托人以书面形式二次提交要求监理单位限期改正仍无效果，委托人有权终止合同，同时要求监理人向委托人承担违约金人民币10万元。

7、监理人有下列行为之一的，一经查实处1万元以上3万元以下的扣款；

7.1 未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查签字的；

7.2 发现重大安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；

7.3 施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向项目组或有关主管部门报告的；

7.4 未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的;

7.5 以上行为造成安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

8、监理人有下列行为之一的，一经查实处5千元以上1万元以下的扣款；

8.1 未正常开展项目监理机构日常安全监理工作的；

8.2 未参与编制安全监理方案和安全监理实施细则的；

8.3 未审查施工单位的资质证书、安全生产许可证、三类人员证书、特种作业人员操作证的；

8.4 未检查施工单位工程项目安全生产规章制度的（施工单位管理制度包含但不仅限于以下：安全教育培训制度、安全检查制度、安全管理技术交底制度、机械设备施工工艺及安全设备选用制度（重点是不得使用淘汰的功法和安全设备）、安全事故报告制度、特种作业人员管理制度、文明施工环境保护、消防管理制度、安全事故应急预案制度的安全管理机构的建立情况及各类应急救援预案是否建立健全）；

8.5 未审查施工组织设计中的安全技术措施、施工现场临时用电配置图，重点关注用电量计算、配电箱摆放位置、电源线走向等；

8.6 未审查施工单位上报的危险性较大工程清单和需经项目监理机构核查的大型起重机械和自升式架设设施清单，核查大型起重机械和自升式架设设施的验收手续的；

8.7 未协助审核施工单位安全防护、文明施工措施费用的使用情况；

8.8 未抽查施工单位安全生产自查情况，参加建设单位组织的安全生产专项检查；

8.9 未巡视检查施工现场安全状况，参与专项施工方案实施情况的定期巡视检查，发现安全事故隐患未及时报告总监理工程师并参与处理；

8.10 未按时填写监理日记中的安全监理工作记录，参与编写安全监理工作月报，建立管理安全监理资料、台帐的。

9、监理人有下列行为之一的，一经查实处2千元以上5千元以下的扣款；

9.1 未审查总包单位项目经理、技术负责人、安全主管人员资格证书，是否和招标合同相符，未协助建设单位与施工承包单位签订工程项目施工安全协议书的；

9.2 未审查专业分包和劳务分包单位资质的；

9.3 未审查参与本项工程施工的国家、地方规定的特种作业人员资格证书的；

9.4 未督促施工承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系，安全生产各项管理制度及各级安全管理职责的；

9.5 未审核施工承包单位编制的施工组织设计、专项施工安全技术措施、各种安全计算书，危险性较大的分部分项实施计划，各类起重机械使用进场计划，及应急抢险各类预案；

9.6 未督促施工承包单位做好逐级安全技术交底工作及承包单位做好员工的安全教育和安全培训工作的；

9.7 未监督施工承包单位，按照工程建设强制性标准、和专项安全施工方案组织施工，制止违规施工作业的；

9.8 未对施工过程中危险性较大的分部、分项工程巡视检查的（每日不少于一次）。

10、监理人有下列行为之一的，一经查实处1千元以上2千元以下的扣款；

10.1 工程开工前，未组织有关人员对该项目的施工现场、合同文件进行全面的了解和熟悉，了解现场的环境、人为障碍等因素以便掌握障碍所在和不利环境影响的有关资料，及早提出防范措施。未在第一次工地会议上，宣讲安全监理目标，工作要点和手段及各方管理要求的；

10.2 未对施工承包单位提供的特殊工种名册，包括安全员、电工、电焊工、架子工、塔吊、人货电梯驾驶员、起重指挥、井架搭拆工等进行审查备案（审查时要查看原件，监理留复印件）；

10.3 未对施工承包单位进场的大型施工机械设备(如起重设备、垂直运输设备、预应力张拉设备和桩基施工设备等)要求施工单位按要求进行报验，审核的；

10.4 未对施工承包单位选择的分包单位检查其资质等级证书，施工承包范围，注册资金、安全生产许可证、执照有效期限、人员资格证书、企业性质等资料的（进行合规审查，报审资料均要加盖红章，并实施动态管理）。

本细则中约定的违约金或扣款，不足以弥补委托人的全部损失的，监理人仍应赔偿差额部分的损失。

## 附录H  监理付款申请审核表

xxxx项目

合同付款申请审核表

合同名称：                     合同编号：

| xxxx公司： 兹申报xxxx合同xxxx年xx月完成xxxx，共计xxxx元。请予核准。 附件：1.发票 2.考核打分表及合同付款关键页 申请单位： 负责人： 日期： |  |
| --- | --- |
| 线线下审核 | 项目工程管理： |
|  | 投资监理： |
|  | 项目成本管理/采购管理： |
|  | 项目负责人： |
|  | 成本合约部： |
|  | 工程管理部： |
|  | 安全管理部： |
|  | 经营财务部： |
|  | 业务分管领导： |
|  | 财务分管领导： |