合同编号：

增城区永宁街岗丰村陈家林地块环境综合整治项目效果评估

服务合同

委托方（甲方）：  广州市增城区人民政府永宁街道办事处

受托方（乙方）：

签订地点： 广东 省  广州   市

签订日期：      年      月      日

委托方（以下简称甲方）：广州市增城区人民政府永宁街道办事处

受托方（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》及其他有关法律、行政法规及项目招标文件、投标文件，结合本合同所涉及项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方就下列修复效果评估服务有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、项目概况

1、工程范围：增城区永宁街岗丰村陈家林地块环境综合整治项目效果评估。

2、建设地点：增城区永宁街岗丰村储备地块。

3、项目规模：项目位于永宁街岗丰村储备地块，实施环境综合整治，挖运处置地块内原回填固体废物，整治范围占地面积约97440.31平方米(折合约146.16亩)，预估清理量约205122.05立方米，具体以实际清挖数量为准。

二、项目承包范围

按国家、广东省、广州市现行有关标准、规范、规程和甲方的相关要求，包括但不限于按照国家及地方环保法律法规、技术规范开展本项目的修复效果评估工作、编制修复效果评估工作方案、提供技术咨询、治理与修复效果评估报告、统筹配合处置项目验收等工作。具体工作内容包括但不限于：

（1）负责项目修复效果现场采样、检测分析、修复效果评估、报告编制、专家评审等各项工作。

（2）负责编写修复效果评估工作方案，负责效果评估相关工作的评审、报审、报批（如有）。

（3）根据国家、省、市生态环境等部门的有关要求，对本地块的治理与修复项目实施情况、二次污染控制情况、环保/监测措施落实情况、治理与修复范围与工程量核定、现场遗留污染识别及处理等，进行达标验收。

（4）参考《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》(试行)(HJ25.5-2018)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)、《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》(HJ25.6-2019)、《场地环境监测技术导则》、《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点(试行)》(粤环办(2020)67号)等相关规定进行全过程现场采样、记录、质控及实验室分析，并保存完整的资料，及时出具质量合格的检测报告，并对其负责。

（5）结合治理与修复项目的完成情况，在符合效果评估技术方案要求后收集项目验收材料，包括施工竣工报告、环境监理报告、工程监理报告等，编制《固体废物清理处置效果评估报告》，并通过甲方组织的专家评审会，取得专家评审意见。

三、合同工期

效果评估服务期为自合同签订之日起，至完成全部治理与修复工作、并通过甲方组织的专家评审、完成移交（含资料移交）、项目结算以及保修期满之日止。

四、质量标准

服务标准或质量要求：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业标准。

五、合同价款及支付方式

1、合同价款

（1）合同含税总价（暂定价）为：￥       元，大写：人民币       。其中效果评估服务费为：￥     元，大写：人民币       ，效果评估检测费为：￥     元，大写：人民币       ，地块平整后的后评估监测费为：￥     元，大写：人民币       。本合同价款包括但不限于：人工费、材料费、设备费、专家咨询费、参与单位协调费、交通费、住宿费、伙食费、补贴、专家评审费及会务费、对外沟通协调费、报告编制费、报告打印费、税费、规费、不可预见费用等完成本合同服务内容相关的其他一切费用。

本合同服务费参照《广东省土壤修复工程造价指引》、《广东省环境监测行业指导价》文件所规定的计价方式，效果评估服务费结算价以为中标价为计费基数，结合审定概算效果评估费用的下浮率【下浮率=（1-审定概算的效果评估费/最高投标限价）*100%】进行结算；效果评估检测费、地块平整后的后评估监测费的单价以为中标单价为计费基数，结合审定概算效果评估费用的下浮率【下浮率=（1-审定概算的效果评估费/最高投标限价）*100%】计算结算单价，根据检测、监测的工程量按实结算。当超出合同暂定检测、监测工程量时按审定概算的效果评估费用包干结算，总费用结算价不超审定概算的效果评估费用，最终以财政部门或甲方终审部门审定结算价为准。

（2）除非双方另有约定，本合同约定的服务期间，其各种费率和费用不因物价变动导致合同价款的增减而给予弥补或调整。

（3）在本合同约定的服务范围内，当土壤修复工程量增加、或设计变更、或设计规模变化时，乙方仍需按合同要求完成约定内容，乙方工作的变化均应视为本合同约定的服务工作。

（4）在本合同约定的服务范围内，非因乙方原因造成工程延期，致使乙方服务期出现延长，乙方的责任期也应相应延长，本合同价款总额不作调整，不增加延期费用。

（5）如在工程实施期间，因国家政策变化、政府对本合同工程的计划调整或不可抗力等非委托人原因造成本合同工程停建的，则乙方必须接受终止服务并积极配合委托人做好善后工作，按已实际完成的服务工作量占合同约定工作量比例结清费用，乙方不得要求额外的费用及任何形式的补偿。

（6）如在工程实施期间，无论任何原因造成本合同工程中间停工而导致乙方必须二次或多次进出场，本合同价款总额将不会因此而有所调整，相关费用亦已包含在本合同价款之中。

2、合同支付方式

甲方按照本合同约定，向乙方支付本项目进度款项，乙方须按照甲方要求向甲方提交合法有效的等额增值税发票及付款资料，甲方在收到发票等付款资料并审核合格无误后，于当月或次月甲方对公付款日，向乙方支付当次费用。如乙方未按时提交服务成果和发票资料，甲方有权延迟付款且无须承担任何逾期付款的违约责任。因乙方提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，乙方应承担向甲方赔偿的责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

合同生效后，因财政部门未批复财政预算，致使逾期支付，不视为甲方违约，甲方可以顺延至财政预算批复后付款。

甲方付款时间为向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含财政部门支付审核时间），甲方在约定时间内向财政部门提出支付申请手续即视为按期支付，因财政部门审核延误支付的，不视为甲方违约。

乙方开户银行名称、户名和账号为：

开户银行：

户    名：

账    号：

3、进度款支付比例

（1）合同签订后，完成相关付款审批流程，乙方提供等额正规增值税发票后的15个工作日内，甲方向乙方支付预付款即合同总价（暂定价）的30%：￥       元，大写：人民币          。

（2）乙方凭阶段性效果评估检测合格报告及效果评估成果提出支付申请，完成相关付款审批流程且乙方提供等额正规增值税专发票后的15个工作日内，甲方按实际完成工程量向乙方支付进度款，累计支付不超过合同总价（暂定价）80%（含预付款），累计支付金额为:￥            元（含预付款），大写：人民币             。

（3）完成编制《固体废物清理处置效果评估报告》，并通过甲方组织的专家评审会，取得专家评审意见后，完成相关付款审批流程且乙方提供等额正规增值税发票后的15个工作日内，甲方向乙方支付进度款至效果评估费用结算价的100%。

（4）上述各项付款申请中，如乙方未按甲方要求报送完整的请款资料的或经甲方审核请款资料存在问题而需要修改等情况，甲方可以相应顺延审核及付款日期。

（5）乙方须按甲方要求开展服务工作，不得因上级资金安排或支付问题影响实施进度，如出现乙方因上述原因降低劳动力投入、自行停工、降低服务质量等影响实施进度的情况，甲方可根据严重情节对乙方进行相应的违约处罚并报行业主管部门备案。

六、双方责任

1.甲方委托乙方进行全过程管理及监督，包括但不限于乙方收集的资料审核、现场实施过程督导、采样化验监督、数据分析处理抽查、报告初步审核等。

2.甲方应及时向乙方提供项目相关的原始数据资料。如原始数据资料来源于第三方的，由甲方负责协调获取并提供给乙方使用。如因非乙方原因导致数据资料收集延迟或停顿的，则相应项目成果提交时限顺延。

3.甲方有权直接在技术服务实施过程中进行全过程管理及监督，包括但不限于乙方收集的资料审核、现场实施过程督导、采样化验监督、数据分析处理抽查、报告初步审核等。乙方必须无条件配合工作，并提供一切必要工作条件和便利，严格按照甲方制定的工作计划配合执行。如因乙方原因，造成工期延误，甲方有权依据合同约定追究乙方违约责任，每延误一天扣取合同额2‰款项；如因乙方原因，造成工期延误达30天以上，甲方有权要求解除合同。乙方按照本合同约定需支付的违约金或赔偿金等费用，甲方有权在当期应支付的项目费用中抵扣。

4.甲方可以派出工作人员配合乙方完成项目相关的资料收集、工作方案的确认等工作，协调安排对应场地联系人，提供场地相关资料，协助乙方开展现场调查。

5.如乙方未经甲方同意，擅自更换本项目的技术人员，或乙方提供的技术人员不符合本合同约定要求，经两次更换后仍不能满足合同要求的，甲方有权解除合同，乙方应退回甲方已支付的全部技术咨询费用，并向甲方支付本合同总价款10%的违约金。

6.如乙方未按甲方要求更换不称职人员，甲方有权解除合同，乙方应退回甲方已支付的全部技术咨询费用，并向甲方支付合同总价款10%的违约金。

7.如本合同项目进度有所调整，乙方需按甲方要求配合实施，相关费用已包含在合同总价款中，不再额外计取。

8.本合同生效期间，如乙方完成的相关报告或其他成果受到生态环境部门退案或通报处理的，乙方应采取补救措施并保证通过生态环境部门审核；如果乙方未按上述要求采取补救措施的，乙方应按合同总价款的10%向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同并将有关行为通报行业主管部门。

七、竣工验收

双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1．技术服务工作成果的验收标准：符合包括但不限于国家及地方生态环境主管部门要求的修复工程备案标准、相应的标准及相关规定。

2．技术服务工作成果的验收方法：项目通过甲方组织的专家评审且完成移交（含资料移交）。如因效果评估单位工作失误导致未能取得有关批复，由效果评估单位限期补充完善资料达成验收目标，如不能按期完成，甲方有权要求解除合同并且按照合同条款追究乙方违约责任。

八、变更

合同变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在十日内予以答复。

九、合同文件的修改

（1）即使由于任何原因使得本合同中的某些条款或约定无效或无法履行，这种情况也不应影响到本合同中其他条款或约定的有效性，也不应在任何方面使得本合同完全失效。

（2）如果发生上述情况，并且合同双方均认为有必要对已经无效或无法履行的条款或约定进行修改时，双方均应本着不改变本合同的最终目的并最大限度地保证本合同的最终目的不受影响的原则，完成相关条款的修订。任何情况下，双方修订合同时不得再行订背立本合同实质性内容的其它协议。

十、合同解除

双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1．发生不可抗力；

2．项目因甲方和乙方自身原因或外界条件需要发生变化的，双方对变化内容协商不成的，双方办理结算并解除合同；

3．乙方不能按照委托的内容及要求履行本合同，经甲方书面指令整改仍未满足合同约定。

十一、合同争议解决方式

如果甲方与乙方双方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可以先通过友好协商或者邀请第三方调解此类争议。任何一方不愿通过协商或调解解决争议或通过协商或调解仍不能解决争议，则向起诉方所在地人民法院起诉。

在合同的履约过程中，如发现乙方存在采用各种违法及不正当手段获得合同标的的（包括但不限于利用关联关系、行贿、串通投标、弄虚作假等），乙方承担违约责任，乙方应向甲方支付合同款项总额20%的违约金，并承担由此给甲方造成的损失的赔偿责任；同时，甲方有权终止合同，乙方的合同履约保证金不予退还。

十二、项目联系人

1．双方确定，在本合同有效期内，甲方指定        为甲方项目联系人，乙方指定      为乙方项目联系人，          为项目负责人。项目联系人和项目负责人代表承担以下责任：

2．及时反馈项目情况和接收实施进度要求；

3．接受监督和投诉等。

甲方、乙方任一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另外一方。乙方未经甲方同意，不得变更项目负责人。

十三、知识产权

1.甲方享有乙方所提交的全部成果文件（包括但不限于图纸、说明、电子文件、计算机程序及其产生的数据等）的著作权。

2未经甲方事先书面同意，乙方不得使用其依照本合同约定提交的任何成果文件，且不得将任何成果文件转让给第三方。

3乙方在提供技术咨询服务的过程中以及乙方提交的成果文件不得侵犯第三方的知识产权等合法权益，否则，一切法律责任由乙方自行承担，乙方还应赔偿因此给甲方造成的损失。

十四、保密条款

1.乙方了解在与甲方合作过程中所获得或知悉的关于甲方的信息包括项目信息、资料、经营信息、本合同所涉及的设计/研究内容等所有未公开之信息为甲方的商业秘密，应严守其秘密性。未经甲方书面同意，不得披露、使用或者允许他人使用。

2.未经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方商业秘密或甲方提供给乙方的技术资料、合同文件等用于履行本合同之外的其他用途。

3.乙方上述保密义务的期限，从乙方知悉该资料或信息之日起，直至公众可通过合法途径获得、知悉相关资料、信息之日止。

4.乙方违反关于保密条款约定的，应向甲方支付本合同服务费总额20%的违约金，给甲方造成损失的，还应当赔偿甲方因此受到的全部损失。

5.不论本合同是否变更、解除或终止，本合同关于保守秘密的条款将持续有效。

十五、合同生效

本合同订立时间：      年     月     日

本合同订立地点：

本合同正本一式二份，甲方、乙方各执一份；副本六份，甲方执三份，乙方执三份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。合同自甲方和乙方的法定代表人或获授权代表于合同协议书签字盖章之日起成立，于双方各自履行完合同责任后自动失效。

附件1：廉政协议书

附件2：投标报价清单

附件3：中标通知书

附件4：拟投入本项目人员

附件5：中标单位营业执照及法人身份证

（以下无正文）

（本页为签章页）

委托方：                  (盖章)	受托方：                     (盖章)

法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：

（签字）	 （签字）

组织机构代码：		组织机构代码：

纳税人识别码：		纳税人识别码：

地	址： 	            地址：

邮政编码：		邮政编码：

法定代表人：                 	            法定代表人：

经办人：		经办人：

电  话：                                     电  话：

传	真：		传	真：

电子信箱：		电子信箱：

开户银行：		开户银行：

账	号：		账	号：

时  间：      年     月     日	            时间：      年      月     日

附件1：廉政协议书

廉政协议书

根据有关工程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设单位广州市增城区人民政府永宁街道办事处（以下简称“委托人”）与服务单位      （以下简称“受托人”）就 增城区永宁街岗丰村陈家林地块环境综合整治项目效果评估 特订立如下廉政协议书：

一、双方的权利和义务

（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规的有关规定。

（二）严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反监理工作管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、委托人的义务

（一）委托人及其工作人员不得索要或接受受托人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在受托人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。

（二）委托人工作人员不得参加受托人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受受托人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）委托人及其工作人员不得要求或者接受受托人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）委托人工作人员的配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）委托人及其工作人员不得以任何理由向受托人推荐分包单位或推销材料，不得要求受托人购买合同规定外的材料和设备。

（六）委托人工作人员要秉公办事，不准徇私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

三、受托人义务

（一）受托人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）受托人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

（三）受托人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）受托人不得为委托人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、违约责任

（一）委托人及其工作人员违反本协议书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给受托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）受托人及其工作人员违反本协议书第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议工程建设主管部门给予受托人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

五、双方约定：

本协议书由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察机关约请受托人或受托人上级单位纪检监察机关对本协议书执行情况进行检查，提出在本协议书规定范围内的裁定意见。

六、本协议书有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

七、本协议书作为本项目合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、由双方法定代表人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

委托方：（盖章）             		 受托方：（盖章）

法定代表人（签章）：                  法定代表人（签章）：

附件2：投标报价清单

附件3：中标通知书

附件4：拟投入本项目人员

附件5：中标单位营业执照及法人身份证