总部园区圆球展厅项目工程设计施工

总承包

招 标 文 件

招 标 人：广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院

招标代理机构：广东粤能工程管理有限公司

日期：2023年2月

目   录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	3

第四章  合同条款	40

第五章  发包人要求（设计任务书）	40

第六章  发包人提供的资料	43

第七章  投标文件格式	44

# 第一章  招标公告

（另册）

- 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

说明：投标人须知前附表部分为选择性条款，以■表示选用，以□表示不选用。

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人名称：广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院 地址：广州市黄埔区鱼珠街道护林中路195号1栋17楼 联系人：曾老师 联系电话：020-38730932 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：广东粤能工程管理有限公司 地址：广州市天河区华观路明旭街1号万科智慧广场B1-2栋5楼521房 联系人：邓工 电话：18122200168 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 总部园区圆球展厅项目工程设计施工总承包 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 广州市黄埔区鱼珠街道护林中路195号 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见本项目招标公告及合同约定条款 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 总工期：2023年 月 日至2023年 月 日，暂定45个日历天。 包含设计各阶段（方案优化设计、初步设计阶段、施工图设计阶段以及各阶段的相关报批审查时间等）；施工阶段（施工实施建设阶段、采购、安装、试验、运营调试阶段、竣工验收、资料编制归档、交付使用手续办理等以及各阶段的相关报批、报建、检验、审查、备案等时间）。具体以招标人实际要求通知为准。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 设计要求的质量标准：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，达到国家及行业现行的相关规范技术标准等要求。 施工要求的质量标准：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 见本项目招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ■接受，具体要求见本项目招标公告 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | ■不补偿 □补偿。 |
| 1.9.1 | 踏勘 | ■不组织 □组织，踏勘时间：另行通知 踏勘集中地点：另行通知 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间：另行通知 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 1.方式：网上答疑； 2.投标人提出问题期限：在递交投标文件截止日期前18 日； 3.招标人澄清、修补或答疑期限：在递交投标文件截止日期前15 日； 4.网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站 （http://www.gzggzy.cn）→进入“我是投标人”→进入“新建设工程交易平台”→进入“我的投标”→通过项目编号或项目名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“答疑提问”→“新建问题”→无记名或匿名提出问题。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 在递交投标文件截止日期前15日 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | 无 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | ■不允许 □允许。 |
| 1.12 | 偏离 | ■不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 答疑纪要、澄清文件等。 |
| 2.2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同投标人提出问题的截止时间 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在广州公共资源交易中心网上答疑专区发布时视为投标人收到。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在广州公共资源交易中心网上答疑专区发布时视为投标人收到。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 见第七章《投标文件格式》要求 |
| 3.2.4 | 招标控制价 （即最高投标限价） | 招标控制价：人民币1194.63万元【其中建安工程费最高投标限价为人民币1139.79万元，设计费最高投标限价为人民币54.84万元】,投标报价超过招标控制价的投标文件作无效投标处理。 |
| 3.2.5 | 投标报价的要求 | 投标报价由设计费报价与建安工程费报价组成. - 设计费：设计费由投标人在不高于设计招标控制价的情况根据招标文件要求以及企业自身情况填报，投标时投标人除填报投标价外，需同时填报投标下浮率。 - 建安工程费：建安工程费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报下浮率。对低于该警戒价（本工程成本警戒价，按建安工程费最高限价的 90%设置）的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。 投标人根据招标文件要求编制投标报价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120日历天（从递交投标文件截止之日计起），如出现异议或投诉，则投标有效期自动延长至异议或投诉处理结束，确定中标人并发放中标通知书为止。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金的金额：人民币5万元 2、缴纳时间：投标截止时间前 3、投标保证金的形式：投标保证金可采用现金、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等形式。 4、递交方式： （1）采用现金或者支票形式提交的，由广州公共资源交易中心代收，投标保证金须从投标人基本账户递交。 ①具体要求详见广州公共资源交易中心有关指引。 ②投标人必须提前办理缴纳投标保证金的事宜，且在缴纳保证金之前必须先咨询广州公共资源交易中心详细缴纳方法，否则需自行承担保证金无法成功缴纳的风险。 递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。 （2）采用银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等形式提交的，在开标前不强制要求提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，但投标人需在投标文件中提交投标保函或投标保证保险复印件并加盖投标人公章。银行投标保函有效期应长于或等于投标有效期，若投标有效期延长的，银行投标保函有效期应相应延长，且延长后的有效期应满足前述要求。投标人提供的银行投标保函应为银行出具的无条件、见索即付、不可撤销的保函。若以交易系统支持的电子保函或电子投标保证保险递交的，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询信息为准。 （3）对于联合体投标人，投标担保由联合体主办方缴纳。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标人采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应线下完成后扫描上传。按照广州公共资源交易中心网站最新发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》进行操作；联合体投标的，除《联合体投标协议书》、投标人声明必须联合体各方分别按要求进行签字或盖章外，法定代表人证明书及授权委托证明书由联合体主办方出具，“投标单位”一栏可只填写联合体主办方名称及签字或盖章即可。其他资料若需要签字或盖章的均可由联合体主办方签字或盖章；投标文件封面及其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，可由联合体主办方签字或盖章即可。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人应在截止时间前通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件。 |
| 4.2.3 | 是否退还 投标文件 | ■否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标开始时间：开标时间同投标截止时间，地点：广州公共资源交易中心黄埔区交易部第 开标室。 具体时间、地点可以到广州公共资源交易中心网站的服务指南中的交易活动安排输入本项目编号或项目名称进行查询。 |
| 6.1.1 | 评标委员会人数 | 评标委员会由招标人在开标前依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ■否，推荐的中标候选人数：3名。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：以保函形式提供。 履约担保的金额：施工费中标价的10%，保函须由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具或在广州市黄埔区注册的国有企业融资性担保机构出具。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 建设工程质量检测管理办法： 根据《建设工程质量检测管理办法》（2005年建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。 建设单位和中标人均不得委托近两年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标）截止时间止），因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。 |  |
| 9.2 | 在招标和合同实施期间，业主要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。 1、对本条款的规定，特定义如下词汇： 1）、“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为； 2）、“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标书之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。 2、如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。 |  |
| 9.3 | 项目管理目标： 1、职业健康安全管理目标：杜绝死亡事故、杜绝火灾事故、杜绝重大机械事故。改善劳动条件，预防职业病，工地防尘、防毒、防噪音、通风、照明、取暖、降温、防幅射及防物理因素危害等，均符合国家和地方政府主管理部门颁布的相关规定。 2、环境管理目标：不发生重大环境污染。 3、质量目标：按招标文件质量标准要求，具体按合同约定； 4、费用目标：确保项目总投资不超过工程概算、预算，具体按合同约定； 5、进度目标：确保项目建设进度满足招标文件工期要求，具体按合同约定。 |  |
| 9.4 | 本项目的监理、施工图审查、第三方检测工作、可行性研究报告的编制工作、节能评估服务、造价咨询工作不列入本次招标范围。 |  |
| 9.5 | 施工保修期限：按照《建设工程质量管理条例》规定。 |  |
| 9.6 | 1、中标人按招标文件、招标图纸、技术需求文件及招标时发出的相关资料结合工程现场实际情况、工程特点等按照合同约定范围，包设计（含深化）、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包材料管理、包运输费、包水电费、包人员住宿、包安全文明施工（施工过程中所需的辅助材料、机具设备、工具等均由承包人自行解决、包专家评审费用）、包管理费、包措施费、包成品保护、包施工噪音排污费、包夜间施工费、包赶工费、包保险、包材料周转费、包材料转运费、包二次转运费、包垂直运输、包材料及设备堆放费、包人材机二次进出场费、包调试与测试、包试运行、包材料和设备检验及试验、包培训、包现场总体组织和管理配合服务、包税费、包垃圾清运、包利润、包验收资料移交档案、包移交、包结算、包竣工图编制、包项目协调管理、包验收通过、包保修、包市场风险（合同约定可调价款除外）等一切与工程相关的费用。 2、本项目中标人的投标价作为签订设计施工总承包合同的暂定价，中标单位编制的送审施工图预算价不得超过建安工程费最高投标限价。本项目施工图预算经建设业主委托第三方造价咨询审定后合同暂定价需作相应调整。 具体按合同条款规定。 |  |
| 9.7 | 绿色施工防护要求： 切实落实《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函〔2017〕708号）、《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知》（穗建质〔2020〕1号）、《关于在全区建设项目推广使用封闭式外脚手架金属防护网的通知》（穗埔建﹝2019﹞66号）、《黄埔区住房和城乡建设局 广州开发区建设和交通局关于进一步规范全区建设工程施工围蔽标准的通知》（穗埔建﹝2020﹞183号）和黄埔区、广州开发区建设行政主管部门发布的有关绿色施工、新型防护、施工围蔽的文件规定，做好建设工地扬尘污染防治措施、绿色施工围蔽措施、金属防护网维护措施等，该部分费用纳入绿色施工安全防护措施费。 |  |
| 10 | 电子招标投标 | □否 ■是，具体要求： 1、投标文件形式：投标文件全部采用电子文档，投标文件应按交易平台相关操作指南编制。如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应线下完成后扫描上传。具体操作详见交易平台相关操作指南。 2、投标文件的修改与撤回：投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在交易平台发出撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。 3、（重要风险提示）备用光盘或u盘。投标人可使用投标文件制作工具生成非加密的电子投标文件载入光盘或u盘（1份，载体形式由投标人自选），在规定的时间、地点提交备用。(刻录好的投标文件光盘或u盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的投标文件光盘或u盘(备用)不得加密。光盘或u盘（备用投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘或u盘(备用)。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘或u盘。投标人也可不提交投标文件光盘或u盘(备用)。 4、投标文件的递交： ①投标文件递交的截止时间：详见招标公告；投标人应在截止时间前通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件。 ②提交投标文件备用光盘或u盘。 投标文件光盘或u盘(备用)递交时间：投标截止时间前半小时，地点：广州公共资源交易中心黄埔交易部第 开标室。 ③投标人完成电子投标上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。 ④逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。 5、投标文件加密要求： ①网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见交易平台相关操作指南。 ②未按要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。 6、投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘或u盘内容，继续开标程序。若出现招标人无法正常解密或导入开标系统的情况，在开标现场读取已成功解密、以及因投标人之外的原因导致电子投标文件解密失败的投标人递交的电子光盘或u盘内容。出现上述情况的，评标委员会对其投标文件的评审以光盘或u盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘或u盘的，视为撤回投标文件。 除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 11 | 需要补充的其他内容 | 1、中标人按招标人通知规定的日期及《广州市发展改革委转发省发展改革委关于规范公共资源交易服务收费及有关问题的通知》（穗发改〔2017〕811号）文件的规定，向广州公共资源交易中心代缴交易服务费，其费用包含在中标人投标报价中，招标人不另行支付；2、中标人应根据招标人与招标代理机构签订的相关招标代理合同支付招标代理费；3、项目中标后，中标单位必须向招标人提供与电子投标文件一致的纸质投标文件一正两副，并加盖公章。 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求（详见招标公告要求）

1.4.1投标人符合招标公告及招标文件要求的单位。

1.4.2 关于联合体投标：见投标人须知前附表。

### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.5.3 中标人(主办方)应根据有关规定，向广州公共资源交易中心交纳中标服务费。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4现场由投标人自行踏勘，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。招标人不对投标人自行踏勘现场作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1本项目不召开投标预备会。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 招标人允许投标人在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件的澄清、修改等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过广州公共资源交易中心网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，要求招标人对招标文件予以澄清。

招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标资料有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。

网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站 （http://www.gzggzy.cn）→进入“我是投标人”→进入“新建设工程交易平台”→进入“我的投标”→通过项目编号或项目名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“答疑提问”→“新建问题”→无记名或匿名提出问题。

2.2.2招标人应在递交投标文件截止日期前15日解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区发布。

2.2.3招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.2.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。

2.2.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的修改。

2.3.2招标文件的修改在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件的修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3招标文件的修改均以广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的内容为准。

2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。若通知中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件由设计技术方案投标文件和工程总承包实施方案投标文件（含资格审查文件）投标文件两部分组成。如招标文件没有格式规定的，由投标人自行编制。

3.1.2设计技术方案投标文件（采用“暗标”形式）

设计技术方案投标文件封面标明编制时间，设计技术方案投标文件中不得出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等记认符号。内容包括：

1）封面：标明项目名称、“设计技术方案投标文件”字样、编制时间。

2）设计方案（含效果图及方案设计）：

A、设计说明书（含本项目的难点、建议和工程创新）；

B、效果图；

C、方案设计图纸。

D、《工期计划表》（施工图设计的总工时和工期）。

3）其他与设计有关的材料（如有）。

4）电子文件：与广州公共资源交易中心系统上传的设计技术方案内容一致的电子文件一套，其内容应与投标人上传广州公共资源交易中心的电子投标文件内容一致，如有不同，以上传系统的电子投标文件为准；电子文件介质为光盘，所有电子文件不能采用压缩处理。电子文件的属性不能出现任何信息；投标人需要提交备用光盘时提交。

3.1.3工程总承包实施方案投标文件（含资格审查文件）主要包括下列内容:

（1）封面：写明项目名称、“工程总承包实施方案投标文件（含资格审查文件）”字样、投标人单位名称、编制时间等。

（2）目录。

（3）投标书。

（4）资格审查文件：

1）按招标公告附件盖章签字的《投标人声明》（招标公告附件一、附件二要求编制；独立投标人需同时提交2份声明；联合体投标的，主办方提交《投标人声明（施工单位）》，成员方提交《投标人声明（设计单位）》）；

2）企业的法定代表人证明书（联合体投标的，由联合体主办方出具）（格式见第七章）；

3）投标人代表的法定代表人授权委托书（联合体投标的，由联合体主办方出具）（格式见第七章）；

4）企业营业执照扫描件（联合体投标的，联合体各方均提供）；

5）企业资质证书扫描件（联合体投标的，联合体各方均提供）；

6）建筑施工企业安全生产许可证扫描件（联合体投标的，由承担施工任务方提供）；

7）拟派的项目负责人的注册建造师证书扫描件（联合体投标的，由联合体施工方提供）；拟派的技术负责人职称证扫描件（联合体投标的，由联合体施工方提供）；

8）投标人（联合体投标的，由联合体施工方提供）拟派项目负责人持有在有效期内的项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（扫描件）；

9）投标人（联合体投标的，由联合体施工方提供）拟派专职安全员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（扫描件）；

注：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房城乡建设部令第17号）《关于印发建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见的通知》（建质〔2015〕206号），若投标人所属地区建设行政主管部门已对专职安全生产管理人员实施机械、土建、综合分类管理的，本项目要求安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书须为综合类（C3）。

10）拟派设计负责人（联合体投标的，由承担设计任务方提供）职称证书；香港专业人士参与投标的，须提供在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本项目招标文件要求的证明材料；

11）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为联合体主办方信用档案中的在册人员，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）；

12）资格审查前，投标人（含联合体各方）在广州市住建行业信用管理平台建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、设计负责人、专职安全员须是本企业信息档案中的在册人员。

13）本工程不接受被列入广州开发区不良记录名单（有效期内）的单位或个人（指项目负责人）投标，不良记录具体名单以资格审查时广州市黄埔区、开发区门户网站的广州开发区建设局网页“建筑活动不良行为记录”栏目（网址：http://www.hp.gov.cn/gzjg/qzfgwhgzbm/qzfhcxjsj10/jzhdblxwjl/）公布名单为准。若资格审查时网址有变化，以最新网址为准。（投标人可自行作出承诺）

14) 未被纳入国家、市、区的失信联合惩戒名单且被限制参加建设工程投标的（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”https://credit1.gz.gov.cn/sgs/sgsXkNew公布的“失信黑名单”为准。不包含限制参加财政投资工程或政府投资工程的投标）。 [注：因联合惩戒措施表述存在细微差别，惩戒措施与上文不完全一致但措施内容相同的，也应属于被限制参与相关项目的投标。]

注：1、资格审查内容为“取自平台内上传件”的，即表示该内容取自投标人在广州市住建行业信用管理平台中的资料，在投标截止时间时广州市住建行业信用管理平台该部分资料将被视为投标人递交的资格审查资料的一部分，资格审查文件不需另行提交。

（5）联合体共同投标协议（如果有）。

(6)企业资信实力资料（如有，按招标文件第三章附表5《工程总承包实施方案投标文件详细审查评分表》的评审标准要求提交相应资料，包括但不限于资信部分等资料）；

（7）工程总承包实施方案投标文件（按招标文件第三章附表5《工程总承包实施方案投标文件详细审查评分表》的评审标准要求进行编制，包括但不限于实施方案技术部分等内容）。

(8)《参与编制投标文件人员名单》（按招标文件第七章格式要求编制）；

（9）投标人认为有必要提供的其他资料。

(10)电子文件（与电子投标文件内容一致、完整的电子文件）,电子文件介质使用光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人上传广州公共资源交易中心的电子投标文件内容一致，如有不同，以上传系统的电子投标文件为准；电子文件介质为光盘，所有电子文件不能采用压缩处理。投标人需要提交备用光盘时提交。

3.1.4 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.2招标人设有投标最高限价的，投标人的投标报价不得超过投标最高限价，投标最高限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.3 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期按须知前附表的规定。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在开标开始时间前（含开标开始时间），应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由联合体主办方递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3未中标的投标保证金将尽快退还，最迟不超过招标人与中标人签定合同后的5个工作日。中标人的投标保证金，在签署合同并按要求提供了履约担保后予以退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标担保将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

本项目采用电子化资格后审，由评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。

资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件编制要求：设计方案文件要求按本须知第3.1.2款的要求；其余资料投标人采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。取消在招标文件中采用个人数字证书和加盖个人电子印章要求，投标文件中需个人签字或盖章的，应在线下完成后扫描上传。按照广州公共资源交易中心网站最新发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》进行操作；

联合体投标的，除《联合体投标协议书》、投标人声明必须联合体各方分别按要求进行签字或盖章外，法定代表人证明书及授权委托证明书由联合体主办方出具，“投标单位”一栏可只填写联合体主办方名称及签字或盖章即可。除投标人声明按备注要求外，投标文件封面及其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，可由联合体主办方签字或盖章即可。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件电子备用光盘或U盘应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章：

4.1.2投标文件的密封要求：投标人应确保投标文件电子备用光盘或U盘密闭封装，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取投标文件的空隙，密封袋上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件电子备用光盘或U盘，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人代表按投标须知前附表所规定的时间和地点向招标人提交投标文件电子备用光盘或U盘（投标人也可不提交投标文件光盘或u盘）。

4.2.2 投标人递交投标文件电子备用光盘或U盘的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件电子备用光盘或U盘，招标人不予受理。

4.2.5若出现以下情况，招标人将拒绝接收投标文件电子备用光盘或U盘：

（1）在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件电子备用光盘或U盘的；

（2）投标文件电子备用光盘或U盘未按招标文件要求密封和标志的；

（3）在投标截止期前，法定代表人提交投标文件电子备用光盘或U盘，未同时提交本人身份证和法定代表人证明书原件，或委托代理人提交投标文件电子备用光盘或U盘，未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的；

注：因投标人自身原因导致的上传有误、解密未及时等情况，投标人自行承担相应后果。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标担保。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.5 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

4.3.6 在投标截止后，投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标担保将被没收，且招标人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人（法定代表人或其委托代理人）可自行决定是否参加开标。投标人不参加的，视为认可开标过程及结果。

### 5.2 开标程序

招标人/招标代理按下列程序进行开标：

（1）在投标截止时间后半小时内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定）。

（2）解密完成后，公布：a投标人名称；b投标文件递交情况；c投标文件解密情况；d投标担保递交情况；e项目负责人、设计负责人、施工技术负责人、专职安全员；f投标报价（设计报价和施工报价）；g工期；h质量标准；i投标人的加密打包投标文件电脑机器特征码等主要内容，并记录在案。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。

（3）截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

（4）开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录广州公共资源交易中心数字交易平台实时查看开标、唱标情况。广州公共资源交易中心数字交易平台生成开标记录并向社会公众公布。

（5）参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台后通过广州公共资源交易中心数字交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。

（6）投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

（7）开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

（8）投标文件（设计方案）开标时不得开启，在评标时由广州公共资源交易中心数字交易平台随机编号后开启，交由评标委员会进行评审。编号所对应的投标人在工程总承包实施方案评审结束前不得告知评标委员会、广州公共资源交易中心数字交易平台工作人员、招标人或招标代理机构。

（9）投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

（10）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（11）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场或交易中心系统提出，招标人当场作出答复，并制作记录，未在规定的时间内提出异议的，视为对开标无异议。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人依法组建。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标、定标办法”规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标、定标办法”没有规定的评标方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.1.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.4在招标人确定中标人之前，如果本项目的设计方案或采购需求发生调整，招标人可以重新组织招标。

### 7.2 合格的中标候选人公示及中标结果公开

7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人, 公示期为三天。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

### 7.3 中标通知

7.3.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书发出前须经广州公共资源交易中心盖章确认。

7.3.2招标人应当自确定中标人后，向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。中标通知书由招标人颁发，并经广州公共资源交易中心确认。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保，如果中标人的履约担保是以保函的形式提供，则该保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具或在广州市黄埔区注册的国有企业融资性担保机构出具。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为建安工程费中标价的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体主办方提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标担保不予退还；给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标担保；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10. 电子招标投标

本项目采用电子招标投标。投标人需按招标文件要求提交电子投标文件。

### 附件一：开标记录表

（项目名称）招标开标记录表

开标时间：       年      月      日      时      分

| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 有无法人证明书及授权委托书 | 有无递交投标保证金 | 项目负责人 | 设计负责人 | 安全员 | 投标总报价 （元） | 建安工程费报价（元） | 设计费报价 （元） | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标代理代表：                                   招标人代表：                                交易中心见证人：

本表仅供参考，具体以开标时的开标记录表为准。

# 第三章  评标办法（综合评分法）

### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格审查表 | 见附表1《资格审查表》 |  |
| 2.1.2 | 设计技术方案投标文件有效性审查表 | 见附表2《设计技术方案投标文件有效性审查表》 |  |
| 2.1.3 | 工程总承包实施方案投标文件有效性审查表 | 见附表3《工程总承包实施方案投标文件有效性审查表》 |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成及 权重 | 投标人总得分（满分100分）=设计技术方案得分×权重（30%）+工程总承包实施方案得分×权重（35%）+投标报价得分×权重（35%） |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2 （1） | 设计标评分标准 | 设计技术方案 | 见附表4《设计技术方案投标文件详细审查评分表》 |
| 2.2.2 （2） | 施工标评分标准 | 工程总承包实施方案 | 见附表5《工程总承包实施方案投标文件详细审查评分表》 |
|  |  | 投标报价评分 | 见附表6《投标报价综合评分表》 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。

## 2. 评审标准

## 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格审查：见评标办法前附表。

2.1.2设计技术方案投标文件有效性审查标准：见评标办法前附表。

2.1.3工程总承包实施方案标投标文件有效性审查标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成及权重：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）设计技术方案投标文件详细审查评分标准：见评标办法前附表。

（2）工程总承包实施方案标投标文件详细审查评分标准：见评标办法前附表。

- 3. 评标程序

- 3.1评标委员会

投标单位的资格审查及评标均由招标人依法组建的评标委员会负责。

- 3.2资格审查文件评审（由施工组评标委员会负责）

（1）资格审查采用电子化审查方式进行，施工组评标委员会利用计算机系统对投标人递交的资格审查文件进行评审。

（2）资格审查文件中全部符合附表1《资格审查表》中情形的，为资格审查合格。否则为资格审查不合格，经施工组评标委员会认定后，其资格审查文件将被拒绝。如施工组评标委员会成员的评审意见不一致时，应先公开要求投标人进行澄清，并记录及由施工组评标委员会、作出澄清的投标人签字确认，以施工组评标委员会过半数成员的意见作为对该情形的认定结论。只有通过资格审查的投标人方可进入下一阶段的评审。

（3）汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

（4）资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通报发证部门。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

特别声明：资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

- 3.3设计部分评审（由设计组评标委员会负责）

3.3.1设计组评标委员会按本办法附表2《设计技术方案标投标文件有效性审查表》对各设计部分方案文件进行评审，只有通过有效性审查的设计部分投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有废标提议，则评标委员会成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否废标。

3.3.2设计组评标委员会按附表4《设计技术方案投标文件详细审查评分表》对各设计技术投标文件进行评分。设计组评标委员会各成员评分的算术平均值作为设计技术方案投标文件得分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

3.3.3设计组评标委员会通过交易中心系统揭晓投标人身份，得出每个投标人设计标得分。

3.3.4设计组评标委员会编写、签署设计部分评标报告。设计部分评标报告由设计组评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

3.3.5设计组评标委员会向招标人提交书面评标报告后即告解散，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人（或招标代理机构）。

### 3.4工程总承包实施方案评审（由施工组评标委员会负责）

3.4.1投标报价的算术校核。施工组评标委员会对通过工程总承包实施方案投标文件有效性审查的投标文件工程费报价进行算术校核，具体标准如下：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准（有以下算术性错误需要修正的除外）；

（2）如果费率与施工部分限价乘积不等于合价时，以费率为准修正合价（费率有明显的数量级错误的除外，此时应修正费率）；

（3）如果分项报价累加不等总价的，以分项报价累加为准，修正总价；

（4）投标文件存在其他计算性错误的，按正确的方法计算并修正；

（5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标担保也将被没收。

3.3.2工程总承包实施方案投标文件的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表3《工程总承包实施方案投标文件有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经施工组评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如施工组评标委员会成员的评审意见不一致时，以施工组评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

3.4.3工程总承包实施方案详细审查评分：施工组评标委员会按照本办法附表5《工程总承包实施方案投标文件详细审查评分表》的标准，对通过工程总承包实施方案有效性审查的投标文件进行详细评分。

3.4.3施工组评标委员会计算出各投标人工程总承包实施方案详细审查评分分数的算术平均值，得出每个投标人工程总承包实施方案得分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

3.4.4投标报价评分（由施工组评标委员会负责）

（1）以通过工程总承包实施方案投标文件有效性审查并经算术校核的投标人的投标总报价中，位于[招标控制价×90%，招标控制价]区间的投标人超过7家时，在经算术校核的位于[招标控制价×90%，招标控制价]区间的投标人的投标总报价中，去掉一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值为评标参考价；通过投标文件有效性审查且投标总报价位于[招标控制价×90%，招标控制价]区间的投标人少于7家（含7家）时，在经算术校核的位于[招标控制价×90%，招标控制价]区间的投标人的投标总报价的算术平均值为评标参考价。若没有投标总报价位于[招标控制价×90%，招标控制价]区间，则由招标人依法重新招标；

（2）计算投标总报价得分：当投标总报价等于评标参考价时得100分，投标总报价每高于评标参考价1%，扣0.5分，每低于评标参考价1%，扣0.3分，最多扣100分，得出的投标总报价得分作为经济标得分，精确到小数点后两位。

（3）经济部分评审中的投标报价指投标总报价，投标总报价=建安工程费报价+设计费报价。

- 3.5评审汇总（由施工组评标委员会负责）

3.5.1 投标人总得分满分为100分，总得分权重分配见:评标办法前附表。

3.5.2 施工组评标委员会按照“投标人总得分（满分100分）=设计技术方案得分×权重（30%）+工程总承包实施方案得分×权重（35%）+投标报价得分×权重（35%））”的公式，计算各有效投标文件的总得分，并按照总和分从高到低排列先后次序。总得分相同的，以设计部分得分排名为准，并按照得分从高到低排列先后次序，如设计部分得分相同的，由施工组评标委员会采用记名投票方式，确定中标候选人的排序。施工组评标委员会应按排序先后，在招标文件有效的投标人中，向招标人推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编写评标报告。

3.5.3同时通过资格审查、设计技术方案投标文件有效性审查、工程总承包实施方案投标文件有效性审查的投标人才参与投标人总得分汇总。

3.5.4施工组评标委员会编写、签署评标报告。评标报告由施工组评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的施工组评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

3.5.5施工组评标委员会向招标人提交书面评标报告，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人（招标代理机构）。

3.5.6满足资格审查合格条件的投标人不足3人或经评审同时通过设计部分和施工部分有效性审查的投标人不足3人，应当依法重新招标。

- 3.5投标文件的澄清和补正

3.5.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会中超过两人（含两人）的成员以书面形式提出动议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

3.5.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会相应评审的依据。

3.5.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

3.5.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会相应评审将按照有效性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

- 3.6评标结果

3.6.1评标委员会应按排序先后，在招标文件有效的投标人中，向招标人推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人。

3.6.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.6.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，其投标不改变本项目评标结果排序。招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定确定中标人或重新招标。

- 4. 评标表格

见后附。

附表1

资格审查表

项目名称：

| 序号 | 审查项目 | 须审查的资料 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。 | 法定代表人证明书原件；委托投标的还应提供法人授权委托证明书原件。 |  |
| 2 | 投标人（含联合体成员）具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。 | 营业执照在广州市住建行业信用管理平台企业信用档案内上传件；如为联合体，则为联合体主办方营业执照在库内上传件，以及设计单位企业营业执照原件扫描件。设计单位若为香港企业独立参加投标的，须提供在广东省住房和城乡建设主管部门备案证明原件扫描件。 |  |
| 3 | 投标人（或联合体施工方）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 | 安全生产许可证在广州市住建行业信用管理平台企业信用档案内上传件。 |  |
| 4 | 投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书；投标人资质符合公告要求。 | 资质证书在广州市住建行业信用管理平台企业信用档案内上传件；如为联合体，则为联合体主办方资质证书在企业信用档案内上传件，以及设计单位企业资质证书原件扫描件。设计单位若为香港企业独立参加投标的，须提供在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本招标项目对工程设计资质要求的证明材料原件扫描件。 |  |
| 5 | 拟担任本项目设计负责人符合招标公告要求。设计负责人、项目负责人、技术负责人及项目专职安全员不能为同一人。 | 提供设计负责人身份证扫描件、职称证书原件扫描件。 |  |
| 6 | 投标人拟担任本工程项目负责人符合公告要求。 | 身份证扫描件、使用有效期内的注册建造师注册证书在广州市住建行业信用管理平台企业信用档案内上传件。（注：打印建造师电子证书后，应在个人签名处手写本人签名再上传广州市住建行业信用管理平台，上传件未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。） |  |
| 7 | 投标人拟担任本工程项目负责人须持有在有效期内的项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。 | 项目负责人的安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证在广州市住建行业信用管理平台企业信用档案内上传件。 |  |
| 8 | 拟担任本项目技术负责人符合招标公告要求。 | 提供技术负责人身份证扫描件、职称证书原件扫描件。 |  |
| 9 | 专职安全员须具有安全生产考核合格证（C证）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。 | 身份证扫描件、专职安全员的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书在广州市住建行业信用管理平台企业信用档案内上传件。注：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房城乡建设部令第17号）《关于印发建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见的通知》（建质〔2015〕206号），若投标人所属地区建设行政主管部门已对专职安全生产管理人员实施机械、土建、综合分类管理的，本项目要求安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书须为综合类（C3）。 |  |
| 10 | 投标人提供的投标人声明符合公告要求。 | 《投标人声明（施工单位）》《投标人声明（设计单位）》，提供原件扫描件。 |  |
| 11 | 联合体投标的是否提交联合体共同投标协议书，联合体组成符合招标公告要求。 | 格式按公告附件三提供联合体共同投标协议书。（如有） |  |
| 12 | 资格审查前，投标人（含联合体各方）在广州市住建行业信用管理平台建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、设计负责人、专职安全员须是本企业信息档案中的在册人员。 | 投标人在广州市住建行业信用管理平台内企业信用档案的企业和人员信息。 |  |
| 13 | 投标人（若为联合体投标，指联合体各方）未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明（施工单位）》《投标人声明（设计单位）》相应的内容进行评审）。如不同投标申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则均按不符合投标人合格条件处理。 | 《投标人声明（施工单位）》《投标人声明（设计单位）》，提供原件扫描件。独立投标人需同时提交2份声明；联合体投标的，主办方提交《投标人声明（施工单位）》，各成方提交《投标人声明（设计单位）》 |  |
| 14 | 本工程不接受被列入广州开发区不良记录名单（有效期内）的单位或个人（指项目负责人）投标，不良记录具体名单以资格审查时广州市黄埔区、开发区门户网站的广州开发区建设局网页“建筑活动不良行为记录”栏目（网址：http://www.hp.gov.cn/gzjg/qzfgwhgzbm/qzfhcxjsj10/jzhdblxwjl/）公布名单为准。若资格审查时网址有变化，以最新网址为准。（投标人可自行作出承诺） | 广州市黄埔区、开发区门户网站的广州开发区建设局网页“建筑活动不良行为记录”栏目（网址：http://www.hp.gov.cn/gzjg/qzfgwhgzbm/qzfhcxjsj10/jzhdblxwjl/）公布名单为准。 |  |
| 15 | 未被纳入国家、市、区的失信联合惩戒名单且被限制参加建设工程投标的（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”https://credit1.gz.gov.cn/sgs/sgsXkNew公布的“失信黑名单”为准。不包含限制参加财政投资工程或政府投资工程的投标） | 投标人无需提供资料，按交易系统比对的结果进行评审 |  |

备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；

2、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，作出评审结论。汇总后，出现一个“×”的结论为“不通过”。

3、不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过资格审查。

评委签名：                             日 期：

附表2：

设计技术方案投标文件有效性审查表

工程名称：

| 序号 | 方案编号 审查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人在设计方案内标注名称、印章、商标、图形等记认符号（或使人辨认出投标人或其专业技术人员的身份）的； |  |  |  |
| 2 | 存在互相雷同和串通投标情形的（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）； |  |  |  |
| 3 | 存在明显抄袭行为的； |  |  |  |
| 4 | 存在侵犯他人著作权和特许权的； |  |  |  |
| 结论 | 结论（通过/不通过） |  |  |  |

注：1.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“通过”，否则为“不通过”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                               日期：

附表3                             工程总承包实施方案投标文件有效性审查表

项目名称：

| 序号 | 投标人名称 评审内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件所列投标人名称、项目负责人、设计负责人、技术负责人、安全员与网上投标登记时不一致； |  |  |  |
| 2 | 不能满足完成投标项目工期的； |  |  |  |
| 3 | 不能满足完成投标项目质量标准的； |  |  |  |
| 4 | 不能满足完成投标项目安全及文明施工目标的； |  |  |  |
| 5 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效； |  |  |  |
| 6 | 投标报价高于最高投标限价的，或设计费报价高于设计费的最高投标限价，或建安工程费投标报价高于建安工程费的最高投标限价，或未按招标文件要求报价的； |  |  |  |
| 7 | 建安工程费投标报价低于企业成本的（投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本，并且投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标）； |  |  |  |
| 8 | 算术复核后的投标报价与原投标报价相比存在1%或以上误差的； |  |  |  |
| 9 | 投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |
| 10 | 存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）； |  |  |  |
| 11 | 无《参与编制投标文件人员名单》的； |  |  |  |
| 13 | 投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的(以广州公共资源交易中心交易平台评标系统的检索信息为准)。 |  |  |  |
| 14 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论, 不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报价可能低于成本影响履约的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过否决性审查，不得直接否决投标。

附表4：

设计技术方案投标文件详细审查评分表

| 序号 | 项目 | 分值分配 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计标方案文件 （100分） | 展厅整体策划 （20分） | 布展理念明确、对广纳院核心主题把握准确、构思新颖，针对广纳院设计需求研读理解深刻，展厅的策展内容逻辑及总体设计风格简洁大气、空间及版块设置科学合理、展示内容与主题契合、逻辑及脉络清晰、流线顺畅高效、整体布局动感敞亮，同时兼顾文化性和艺术性、达到设计任务书文件要求。 优：展厅整体策划内容详细、完整；总体设计风格简洁大气，与广纳院整体建筑布局进行科学结合，布局科学合理可行性高得[16-20分]； 良：展厅整体策划内容较详细、较完整；较科学较合理可行性较高得[11-15分]； 中：展厅整体策划内容不够详细、不够完整；不够科学不够合理可行性不够高得[1-10分]； 差：不提供相关内容得0分。 |
|  |  | 展陈大纲 （15分） | 展陈大纲主线明确、主题清晰、逻辑完整，了解广纳院在国家战略上的定位，按照“中国纳米科技发展难题-广纳院为国家补短板的必不可缺的地位-广纳院成果展示-纳米科学的未来应用”的逻辑线设计展陈内容；展览内容理解准确，内容完整详实，用实物及模型展示需梳理清单并有机融入内容大纲，合理丰富展陈内容，具备一定政治高度和国际视野。 优：展陈大纲内容详细、完整；能按照逻辑线设计展陈内容，科学合理可行性高得[11-15分]； 良：展陈大纲内容较详细、较完整；较科学较合理可行性较高得[6-10分]； 中：展陈大纲内容不够详细、不够完整；不够科学不够合理可行性不够高得[1-5分]； 差：不提供相关内容得0分。 |
|  |  | 参观流线的合理性 （15分） | 功能分区合理，简洁通透，重点突出，布展设计应考虑不同人群的使用需求。包括：科学家、企业、政府等，制定有针对性的服务方案，综合考虑展馆的最理想参观容量，或提出对人流控制方案的建议，同时具备展示广纳院使命、模式及功能成果，注重空间的科学布局和充分共享；各展区之间衔接顺畅、单个展区主线明晰。参观动线流畅、简洁，能满足不同参观者对于广纳院的信息需求的了解，能满足不同时长参观需求，有明确出入口，对接待、参观、体验、互动等空间功能均有合理考虑。 优：参观流线充分考虑流线的合理性、趣味性、灵活性，以及参与者的舒适性、体验性高得[11-15分]； 良：参观流线内容较详细、较完整；较科学较合理可行性较高得[6-10分]； 中：参观流线内容不够详细、不够完整；不够科学不够合理可行性不够高得[1-5分]； 差：不提供相关内容得0分。 |
|  |  | 展示形式（15分） | 通过声、光、电、等多媒体表现手法的运用，从广纳院未来接待的需求出发，能较好的表现展示内容，适当增加参与性、互动性，根据不同内容运用最合适的展示手段；重点展项表现力突出、形式丰富新颖，加深观众对内容的印象，实现艺术与科技的融合；同时反映绿色节能等可持续发展理念，后期易于维护，便于展示内容的更新与日常运营。 优：展示形式动态与静态相配、局部与整体相衬、展示与体验相融高得[11-15]分； 良：展示形式内容较详细、较完整；较科学较合理可行性较高得[6-10分]； 中：展示形式内容不够详细、不够完整；不够科学不够合理可行性不够高得[1-5分]； 不差：不提供相关内容得0分。 |
|  |  | 展厅的总体效果 （15分） | 展厅总体效果庄重大气、能凸显广纳院在时代中勇于担当的社会责任和国家使命感，现代简洁，空间三维设计效果图不少于10张，立面、空间、设备、数字灯光、物品质感、声音质感等要素和谐统一，营造出具有独特标识性的总体效果，并提供完整VI视觉标准系统，包含但不限于元素及色彩提取、视觉标准、各展区立面风格体现。展示手法具有多样性、科学性、合理性，展示手段具有参与感、互动性；展厅空间设计合理，契合展示手段需要；有效运用灯光、数字及多媒体系统等手段展示重要展项；影视、多媒体系统配备合理，技术优良，有丰富的表现力、播放形式新颖突出。 优：总体效果布展体现广纳院空间设计具有原创性。总体要有核心主题，围绕纳米科技，营造具有强烈艺术感染力的展示环境强得[11-15分]； 良：总体效果较和谐较统一、较舒适较美观、表现能力较强得[6-10分]； 中：总体效果不够和谐不够统一、不够舒适不够美观、表现能力不够强得[1-5分]； 差：不提供相关内容得0分。 |
|  |  | 项目制作实施组织计划及保障措施方案（10分） | 项目制作实施方案详细、完整（展项齐全:基础展陈、多媒体、模型、艺术场景等）从广纳院的角度出发，根据项目实际情况，进度计划编制合理、可行。关键节点的控制措施合理、可行。 优：内容详细、完整；科学合理可行性高得[7-10]分； 良：内容较详细、较完整；较科学较合理可行性较高得[4-6分]； 中：内容不够详细、不够完整；不够科学不够合理可行性不够高得[1-3分]； 差：不提供相关内容得0分。 |
|  |  | 多媒体软件及影片脚本（10分） | 多媒体软件及影片脚本紧贴广纳院需求，明确立意，思路清晰。各板块间的多媒体软件及影片脚本需有一定的逻辑性，把广纳院为国家补短板的作用阐述清楚。 优：影片脚本主题明确，多媒体互动思路清晰，有详细的分镜脚本，从国家层面，社会层面来阐述广纳院的重要性和必要性，内容完整针对性强、富有感染力得[7-10分]； 良：影片脚本主题较明确，多媒体互动思路较清晰，有较详细的分镜脚本，内容较完整，针对性较强、较富有感染力得[4-6分]； 中：影片脚本主题不够明确，多媒体互动思路不够清晰，内容不够完整，针对性不够强、感染力不足得[1-3分]； 差：不提供相关内容得0分。 |

注：投标人的设计方案得分为各评委评分的算术平均值（若分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

附表5：

工程总承包实施方案投标文件详细审查评分表

项目名称：

| 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、资信部分（36分） | 人员配备 | 10 | 1.投标人拟投入本项目管理人员数量满足工程实施的要求，且能够满足工程实施过程中对进度、质量等方面的控制、调整工作的需要：全部满足招标文件附表8《项目管理机构人员配置要求表》的得4分，不符合条件的每少一人扣1分，扣完为止。 2.设计负责人：设计负责人自2020年1月1日至今承担过合同金额≥1000万元的类似展厅项目业绩，每个得3分；本项最高得分为6分。 注：类似展馆项目是指各类展览馆布展工程项目。业绩须提供合同复印件加盖公章，时间以签订合同时间为准，合同或合同附件需体现设计负责人名字，业绩证明未能反映上述业绩指标要求，须提供业主的相关证明资料，否则不得分。 |
|  | 企业类似工程业绩 | 8 | 1.投标人（联合体主办方）提供2020年1月1日至今已完成的类似工程业绩，每个得1分。不满足者不得分。本项最高得8分。类似工程业绩指满足以下①或②要求的业绩： ①类似工程业绩指满足以下要求的业绩：合同金额≥1000万元的展览馆、规划馆、展示中心等展览陈列类工程施工业绩（包括设计施工一体化或总承包业绩）；②建筑装饰类工程施工业绩（包括设计施工一体化业绩）合同金额≥1000万元的工程业绩。 注：业绩金额以签订合同的金额为准，完成时间以竣工验收报告的时间为准，类似工程业绩需提供合同和竣工验收报告（或完工证明或竣工验收备案证明）的证明文件。业绩以投标人提供的复印件为准。上述资料均需加盖公章。 |
|  | 与项目相关的专业服务能力 | 4 | 投标人（指联合体主办方）具有中国展览馆协会陈列工程设计与施工一体化资质一级证书的，得4分；具有中国展览馆协会陈列工程设计与施工一体化资质二级证书的，得2分；无不得分。 注：以上资质必须在有效期内，提供以上证书复印件加盖公章。 |
|  | 获奖情况 | 4 | 投标人（指联合体主办方）获得过中国展览艺术与展示技术创意大赛获奖获得金展奖的，得2分；获得银展奖的，得1分。 注:提供以上证书复印件加盖投标人公章，同一项目获奖按最高项得分，不重复得分,本项累计最高4分。 |
|  | 认证情况 | 3 | 投标人（指联合体主办方）获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证且在有效期内的，认证范围包含“展览展示设计及布展服务”的，同时具备得3分，具有其中二项得1分，无不得分。 本项最高得3分。不满足上述要求的或未提供相关证明材料的不得分。 注：以提供以上证书复印件（加盖投标人公章）为计分依据。 |
|  | 科技创新成果 | 5 | 投标人（指联合体主办方）获得展馆或装饰装修类或多媒体相关计算机软件著作权或实用新型专利证书，每个得1分，本项最高得分为5分； 注：以提供以上证书复印件（加盖投标人公章）为计分依据。 |
|  | 企业第三方评价 | 2 | 1.投标人（指联合体主办方）获得信用等级AAA级证书得1分；获得信用等级AA级证书得0.5分；本小项最多得1分。不满足上述要求的或未提供相关证明材料的不得分。 2.投标人（指联合体主办方）具备国家高新技术企业证书得1分；本小项最多得1分。不满足上述要求的或未提供相关证明材料的不得分。 注：提供证书证明材料加盖投标人公章，且在有效期内。 |
| 二、实施方案部分（64分） | 施工方案与技术措施 | 24 | 优：对项目总体概况表述清晰、完整；部署及措施先进、可靠；对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；主要机械设备和材料投入计划、劳动力安排计划、施工平面布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求。组织规划合理、可行。针对本项目的展览制作专项方案完整。得[22-24分]； 良：对项目总体概况表述较清晰、完整；部署及措施具体较可靠；对项目主要及关键方案有表述，对项目重点、难点的解决方案基本可行；施工平面布置较合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求。规划较合理，组织措施可行。得[19-21分]； 中：对项目总体概况表述欠清晰；部署及措施不具体；对项目主要及关键方案表述欠清晰；施工平面布置欠合理。规划欠合理，组织措施欠可行。得[16-18分]； 差:不满足以上三种情况，得0分。 |
|  | 质量管理体系与措施 | 10 | 优: 有质量目标（3分），质量管理体系（3分），质量保证措施（4分），体系完善，质量措施全面，内容全面具体； 良: 有质量目标（3分），质量管理体系（3分），内容较全面具体； 中: 有质量目标（3分），内容不全面不具体； 差:不满足以上三种情况，得0分。 |
|  | 安全文明管理体系与措施 | 10 | 优: 有安全文明施工管理目标（3分），安全、文明施工管理体系（3分）、安全文明生产措施（4分），内容全面具体； 良: 有安全文明施工管理目标（3分），安全、文明施工管理体系（3分），内容较全面具体； 中: 有安全文明施工管理目标（3分），内容不全面不具体； 差:不满足以上三种情况，得0分。 |
|  | 环境保护管理体系与措施 | 10 | 优: 有环境保护管理目标（3分），环境保护管理体系（3分）、环境保护措施（4分），内容全面具体； 良: 有环境保护管理目标（3分），环境保护管理体系（3分），内容较全面具体； 中: 有环境保护管理目标（3分），内容不全面不具体； 差:不满足以上三种情况，得0分。 |
|  | 工程进度计划 与保障措施 | 10 | 优：总工期及节点工期满足招标文件要求（4分），有具体施工进度计划（3分），有具体保障措施（3分），内容全面具体； 良：总工期及节点工期满足招标文件要求（4分），有具体施工进度计划（3分）；内容较全面具体； 中：总工期及节点工期满足招标文件要求（4分），内容不全面不具体； 差:不满足以上三种情况，得0分。 |

注：1、投标人如果同时满足多个评分档次的，按所满足的最高档得分。

2、投标人的工程总承包实施方案得分为各评委评分的算术平均值（若分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

评委签名：                              日期：

《项目管理机构人员配置要求表》

| 项目团队 | 数量 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 按招标公告要求 | 须按招标公告要求提供的资料 |
| 施工团队 |  |  |  |
| 技术负责人 | 1人 | 按招标公告要求 | 须按招标公告要求提供的资料 |
| 施工质量负责人 | 1人 | 具有建筑工程类专业中级(或以上)职称 | 提供职称证 |
| 造价负责人 | 1人 | 同时具有注册造价工程师或注册一级造价工程师执业资格或建筑工程造价类专业高级(或以上)职称 | 须提供造价工程师注册证、执业资格证书证、职称证 |
| 建筑装饰工程师 | 1人 | 具有建筑装饰工程师或以上职称 | 须提供职称证 |
| 电气工程师 | 1人 | 具有建筑机电（或电气）类专业中级(或以上)职称 | 须提供职称证书 |
| 专职安全员 | 1人 | 按招标公告要求。 | 须按招标公告要求提供的资料 |
| 设计团队 |  |  |  |
| 设计负责人 | 1 | 按招标公告要求 | 须按招标公告要求提供的资料 |
| 装饰专业设计师 | 1 | 具有建筑装饰设计中级工程师或以上职称 | 须提供职称证书、毕业证 |

注：所有人员必须按要求提交相应的证书扫描件或复印件和2023年1月有效社保证明复印件并加盖投标单位电子印章（未按要求提供完整相关资料的人员，该人员不作为评分依据)。从业经历年限以大学专科(或以上)毕业证书发证时间起计，未实行分级的注册造价工程师自动划分为一级注册造价工程师。项目团队的各岗位人员不能相互兼任。

上述投入人员缴纳社保证明，且社保缴纳期限包含“新型冠状病毒感染肺炎”疫情期间，当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明；并在中标后，提供后续的社保补缴情况供招标方核实，若发现弄虚作假的，则将其行为纳入不诚信名单，招标人保留上报给行政主管部门的权力），否则该项不得分。以上人员岗位均不可相互兼任。

联合体投标的，项目设计负责人、装饰专业设计师以投标人（若为联合体，指设计方）提交的资料为准，其他人员以投标人（若为联合体，指主办方）提交的资料为准。

附表6

投标报价综合评分表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价PT（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标参考价PC（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差（（PT-PC）/PC）（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减分（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分(I=100-A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分排名次序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评委签名：                                       日期：

# 第四章  合同条款

- （另册）

- 第五章  发包人要求（设计任务书）

总部园区圆球展厅项目工程设计任务书

一、项目概况

项目位于广东省广州市黄埔区纳米芯展示馆建筑一层，一层建筑面积为1179.3㎡,建筑高度约15m。

二、项目定位

本次展厅布展设计拟采用国内领先技术手段，满足政务、商务接待，具有公众性、开放性和艺术性的展示需求，使科学家、企业家、政府领导在参观展厅后认同广纳院所做的就是科技成果转移转化的关键路径，补链强链的核心抓手。

三、总体要求

布展讲求品质感和科技感：布展要体现广纳院空间设计具有原创性。总体要有核心主题，围绕纳米科技，营造具有强烈艺术感染力的展示环境。

四、设计原则

1、坚持体现现代化、高技术、国际范，总体设计风格简洁大气、空间及版块设置科学合理、展示内容与主题契合、逻辑及脉络清晰、流线顺畅高效、整体布局动感敞亮，同时兼顾文化性和艺术性，具有较强的视觉体验和感受，在全国相同展厅中体现独一性。

2、展厅需具备鲜明的展示主题、完整的逻辑主线，且须充分注意到与周边建筑内部功能等区别和联系。同时，还需地域特色，避免与其他地区展馆雷同。设计应当在装饰和展示两个不同方面有所侧重，坚持“软硬兼施、内外兼修”。展示内容、方式和空间布局等设置方面要新颖、丰富。展厅装修、设备、展示载体等硬件设置方面要高质量高标准也需做到详略得当，突出展示重点。

3、静态展板、图板、沉浸式空间等设计要精致新颖，尽量具有创新性。

4、布展设计时，需充分考虑展览内容的恒定性与可变性两大因素，合理区分布展中的恒定内容及可变内容。通过一定布展方法、技术手段，使展馆具有可更新、易维护的特点。

5、布展要坚持高质量、高水平、精致大气原则。兼顾制作成本、维护维修、内容更新和运营等因素，具有更新便捷性；采用的材料、设备、耗材要做到低碳环保节能，经久耐用。

五、工作范围、内容与标准

1、工作范围：展陈布展和数字内容制作及硬件设备安装工程

2、工作内容：包括①展厅主题定位、②功能和展区布局、③展项内容设计、④展示方式和手段、⑤参观流线组织、⑥数字内容及多媒体系统制作及运用、⑦系统集成等，具体要求如下：

2.1本项目展陈工程涉及的全部设计与施工的工作，包括但不限于以下内容：展陈大纲的撰写、沙盘模型、多媒体硬件设备、多媒体数字内容、展品、展柜、照明、艺术场景、辅助产品、装饰工程、展陈区域的配套工程等具体设计施工工作（包括方案设计、初步设计、施工图设计及施工配套投资估算、概算、预算等）；

2.2本项目需在原主体结构的要求下进行设计，展陈设计需符合原建筑设计的交通流线、建筑风格、结构荷载等，如确需对主体和承重结构变动，需进行结构调整，需提供拆除、改造加固方案，并配合原设计单位进行结构加固设计，并自行承担拆除加固费用，负责清理建筑垃圾，同时确保通过图纸审查；

2.3参加业主组织的功能、需求访谈、各项关键汇报及相关配合工作，协助业主进行政府报建工作（如需），直至通过相关主管部门的审批；

2.4负责组织业主对相关项目、本工程所涉及的材料设备进行考察；

2.5需在业主的投资要求下进行限额设计。

2.6按照国家有关规定或行业标准属于展陈设计范围的其他工作事项。

3、设计深度基本要求及方案成果形式：

3.1投标时投标人的设计方案的设计深度要求达到初步设计深度。提供的设计方案需包括设计说明、设计图纸、高科技展项应用专篇、多媒体脚本、展项解说脚本、设备清单及技术参数等。

3.2方案成果：完成方案设计、初步设计、施工图设计阶段图纸，所提成果应能完整、清晰的表达主要立意，技术方案文件至少应包括以下内容：

3.2.1设计说明：对设计方案、平面布局图、空间效果图、物料和工程量清单等资料重点事项进行必要的说明和注释；

3.2.2设计图纸：

3.2.2.1方案设计阶段：包括平面布置图、展陈设计效果图、展区平面、立面、剖面图、专项分析图（功能布局、流线组织、视点分析）、展览视觉及空间装置设计、表达展陈设计意图的其他图纸、方案估算等；

3.2.2.2 初步设计阶段及施工图设计阶段：根据审核确定的设计方案，完成布展设计、装饰装修、设备安装、系统集成等工程项目，出具清晰、完整、可行的全套初步设计图纸及施工图纸（含纸质和电子版本），并提供初步设计概算和施工图预算。

3.2.3空间效果图：通过空间效果图多角度、多视点充分展示不同功能区域的设计方案和效果。

3.2.4标注主要部位的细部、材料、所选用设备及设备清单，编写投资估算、概算、预算明细；

3.2.5提供符合发包人要求的电子文件CAD、PDF正版图纸（非加密），如使用特殊字库文件，应随设计图文件一并提供，电子版设计文件的名称应采用汉字方式，电子版设计文件名称应统一、明确、易懂，并且注明文件版本号，电子版设计文件应注明其输出打印比例设置、线形比例设置、填充比例等，以便发包人自行打印输出后能与原设计文件一致；

3.2.6物料选型和物料清单：根据确定的方案提供主要饰面效果的主材材料选型及物料清单（开关插座、灯具、五金配件）白皮书；

3.2.7进度计划、人员安排情况以及设计相关服务承诺等内容；

3.2.8设计方认为有必要提供的其他资料；

3.2.9其他未尽事宜按国家有关方案设计深度的规定提供。

六、设计要求

（1）尊重建筑设计，解读建筑内涵。

充分尊重建筑及其场地的设计理念，服从建筑的结构特点，提倡适当使用声光电技术，但应充分考虑原有建筑的通风、采光需求，适当艺术化布展。

（2）布展装饰设计要新颖独特，突出故事性。

以故事线串联起整个展馆，主题突出，让人印象深刻。

（3）布展装饰设计有的放矢，突出内容特性。

根据布展设计内容大纲相关内容，提炼核心信息与内容特性形成设计表达，做到内容重点特性突出，设计有据可依。

（4）布展装饰设计应兼顾社会、经济、生态效益，做好成本控制。

在充分考虑社会、生态效益的基础上，兼顾展品设计制作、维护保养和展馆运营的经济成本。便于展区、展品更新调整。

七、设计内容

1、展示主线

展示内容从书架（基础研究）到货架（产品商品），讲述广纳院为国家补短板，架起科技创新链4-6级的桥梁，内容要引人入胜，引起共鸣。

2、流线组织

布展装饰设计应考虑不同人群的使用需求。包括：科学家、企业、政府等，制定有针对性的服务方案，综合考虑展馆的最理想参观容量，或提出对人流控制方案的建议。充分考虑流线的趣味性、灵活性，以及参与者的舒适性、体验性。

3、功能分区

展示馆应同时具备展示广纳院使命、广纳院模式、广纳院成果等功能，配合相应的流线组织及建筑设计。布展空间应展示特色及亮点，同时需结合其他展示需求，进行统筹设计。应包含但不局限于以下功能分区：（原则上投标单位可以自行根据布展逻辑进行调整）

（1）展示广纳院肩负国家使命前行。

（2）展示中美纳米科技差距，怎么做才能改变这个局面。

（3）展示国家第一个成建制的成果转移转化体系。

（4）通过这个体系，广纳院做出了哪些成果。

（5）展示领导关怀及纳米科技的综合应用等未来场景。

4、表现方式

（1）动态与静态相配。通过LED显示屏、互动展项展示动态图片、视频，结合墙面文字图片、全景立体沙盘等展示方式，结合多媒体演示，实现声画同步；

（2）局部与整体相衬。全景、全片播放和慢镜头播放交错，根据受众需求调整，展厅内容既以主题分区，又整体贯穿一线，既从宏观上展现广纳院的优势，又能从微观上展示成果的高门槛高技术高品质；

（3）展示与体验相融。摆放体验装置，将三维动画、数字沙盘、互动、声控、影控、虚拟漫游等技术融入多项展示环节，使受众在人机互动的体验中更为深入理解展示内容。

5、总体规划沙盘设计要求

本项目总体规划沙盘应在尊重建筑条件的前提下满足沙盘的设计要求，包括但不限于：

（1）沙盘形式的综合考量

以实体沙盘为优先考量对象，根据各个投标单位设计方案的综合考量，原则上可以使用其他沙盘形式，包括但不限于：投影沙盘、数字沙盘等。

（2）合理设置沙盘模型展示比例，确保参观的最佳视觉体验

在不改变建筑结构的前提下，综合考虑沙盘布置区域，确保最终完成的沙盘模型展示比例适宜，能够满足参观接待所需的视觉体验。

（3）总体规划的演绎形式

根据广纳院特性与相关实际内容，编制影片，与沙盘联合演绎。

6、设计深度

对展示空间既要有整体效果表现，又要有局部效果图示例，并客观准确地提供本方案投资概算。同时提出项目后期维护更新成本。

八、布展方案陈述内容要求

1、布展文字说明：

（1）总体布展装饰布展主题、设计理念、功能布局。

（2）布展方案综合说明书：包括平面布置、参观流线，重要展区的处理和说明。

（3）展示大纲。

（4）数字内容清单、硬件设备清单，装饰工作量清单。所有设备软件应保证第三方进行安装、维护、运营。

（5）布展装饰设计的特点及亮点。

（6）布展装饰实施投资概算、布展装饰实施的质量保证措施。

2、布展方案图纸：

（1）总平面布置图、重要位置的平面图、剖面图、立面图。

（2）重要节点的大样图。

（3）分析图：布展流线图、功能流线分析图、室内外交通、出入口分析图、室内环境分析图等。

（4）效果图（应真实反映材质、色彩及空间环境）。

（5）设计单位可根据自身设计特点，增加图纸或其他表现手段，更为有效的表达布展装饰设计思路和意图。

3、汇报演示文件：

包含但不限于汇报幻灯片演示。

九、成果形式

- 提交文本。

装订册3套（其中一份为正本），规格为A3（297mm＊420mm）。从环保的角度考虑，文本和图纸均要求双面打印。文本内容至少应包括：（1）封面（2）目录（3）说明（4）图纸（5）报价书。提交成果电子光盘文件2套。要求至少包括成果文本或汇报演示文件，以及其他电子文件。

- 电子文件格式要求：

文字说明采用.doc或.pdf文件格式；图件采用.dwg文件格式；图片采用.jpg（3000＊3000以上像素）文件格式；演示文件采用.ppt、.pdf、mp4格式。

（3）计量标准

所有设计成果的计量单位均应采用国际标准计量单位。长度单位：规划方案标注尺寸以米（m）为单位，建筑方案标注尺寸以毫米（mm）为单位。面积单位：根据情况以公顷（hm²）或平方米（m²）为单位。体积单位：均以立方米（m³）为单位。

十、原始建筑图纸见附件

# 第六章  发包人提供的资料

（另册）

# 第七章  投标文件格式

格式1：

投标书

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |  |
| 其中：建安工程费投标报价 | 小写： 元（下浮率 %） 注：下浮率=【1-（建安工程费投标报价/建安工程费最高投标限价）】*100% |  |
| 设计费投标报价 | 小写： 元（下浮率 %） 注：下浮率=【1-（设计费投标报价/设计费最高投标限价）】*100% |  |
| 投标总工期 |  |  |
| 质量标准 |  |  |
| 保修期限 |  |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |
| 委派的安全员 | 姓 名 |  |
| 委派的设计负责人 | 姓 名 |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章） |  |  |
| 投标单位（盖章） |  |  |

注：1、联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，并由联合体主办方按要求签字或盖章，联合体其他成员可不签字或盖章。

2、“投标总工期”、“质量标准”、“保修期限”投标单位可填写：“按招标文件要求”或按照实际情况自行填写。

3、下浮率的填报精确到小数点后2位，四舍五入。

格式2：

联合体投标协议书

（见招标公告附件三）

格式3：

法人代表证明书、授权委托证明书

法定代表人（负责人）证明书

现任我单位 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。 有效期限： 附：法定代表人（负责人）性别： 年龄： 身份证号码： 注册号码： 企业类型： 经营范围： 单位： （盖章） 年 月 日

注：1、法定代表人证明书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

2、联合体投标的，本证明书由联合体主办方出具，由联合体主办方盖章即可。

法定代表人授权委托书

兹授权为我方委托代理人，其权限是： 有效期限： 附：代理人性别： 年龄： 身份证号码： 注册号码： 企业类型： 经营范围： 法定代表人（负责人）：（签字或盖章） 授权单位：（盖章） 年 月 日

注：1、法定代表人授权委托书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

2、联合体投标的，本授权书由联合体主办方出具，由联合体主办方签字或盖章即可。

格式4：

投标承诺函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以《投标承诺函》中承诺的投标报价和工期，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。我方充分了解了现场条件对可能存在的所有风险都已充分考虑，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力，承认招标文件的所有条款，按招标文件规定条款完成本次招标项目的内容。

2. 我方已充分阅读了本项目招标文件并充分了解有关报价方式及变更、结算方式，我方完全响应招标文件的规定。

3．我方承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5．随同本投标函提交投标保证金一份，我方对招标文件中不予退还投标保证金的情形无异议。

6．我方如果中标，我方保证：

（1）保证履行招标文件以及招标文件修改书(如有)中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订合同，并严格按国家有关法规履行我方的全部责任，按质、按量、按期完成合同约定的全部任务。

（2）保证将我方的资质承包范围不能涵盖或不具备相应能力(该能力须保证进度和质量且须获得发包人认可)的部分专业工程（如果有），委托获得发包人批准的具备相应专业资质和能力的单位实施，确保项目质量及进度。

（3）保证所完成的设计将完全符合国家相关规范要求，符合或优于招标文件、技术条件、合同条款的要求。若我方完成的设计文件未能达到发包人（或相关政府部门）的要求，我方将无条件根据要求进行修改设计文件，直至得到发包人（及相关政府部门）的认可为止。

（4）保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，若我方未能按投标承诺的工期完成本项目，除承担合同约定的违约责任外，发包人有权解除合同，我方承担由于违约解除合同退场造成的对发包人的一切损失。

（5）保证所投入本项目的主要材料、设备质量符合或优于招标文件要求，所投入本项目的辅助设备、材料与主主要材料、设备质量一致并有良好的配套性。

（6）保证按照招标文件的要求确保安全生产及文明施工，如有违反，我方愿意按合同约定承担违约责任，并为此负相关的法律责任。

（7）保证按国家的有关规定制订保证民工工资支付的方案及保证措施，否则，我方愿按合同条款规定承担违约责任并赔偿发包人的全部损失。

（8）保证按施工期间做好安全文明和交通保证措施，施工区全封闭围挡，根据工程进度计划分段施工分期围挡。最大限度满足交通和市民出行方便，施工行为做到便民，不扰民。

（9）保证按发包方工期要求编制施工进度计划，计划内用全面详实，根据项目特点合理组织分段施工，分段逐步移交。

投标人：    （盖章）

法定代表人或其授权代理人(签名或盖章)：

日   期：    年    月    日

注：联合体投标的，“投标人”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由主办方签署、盖章。

## 格式5:

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 | （本项内容可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、在本表后应附企业法人营业执照副本、资质证书副本、施工企业的安全生产许可证副本原件扫描件。

2、联合体投标的，由联合体各方均需提交本表。

## 格式6:

项目施工管理机构配备表

| 序号 | 拟在本项目任职 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 专业 | 职称或职业资格 | 计划进场时间 | 计划退场时间 | 固定 /聘用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表根据招标文件要求结合《工程总承包实施方案投标文件详细审查评分表》填写，一旦中标，要求全部到位，否则严格按照合同条款执行。

2、本表后附材料按照《工程总承包实施方案投标文件详细审查评分表》要求提供。

3、需提供离投标截止日期近一个月（含2023年1月）的社保证明，若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。确定中标人后，由招标人采取有效措施，核实后续中标人管理团队的社保补缴情况。

4、如为联合体投标，本表所列人员均由施工方提供。

## 格式7:

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 建造师注册执业证书编号或职称证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完 |  | 工程质量 |

## 格式8:

项目技术负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目技术负责人 年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

格式9:

项目技术人员简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目角色 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

## 格式10:

设计负责人简历表

| 姓名 | 专业分工 | 职务 | 专业职称 | 工龄（年） | 主要负责过的项目名称及规模 | 主要获得过的奖项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计负责人 |  |  |  |  |  |

注：附相关证书原件扫描件。

- 格式11:

拟投入的设计人员基本情况表

| 姓名 | 专业分工 | 职务 | 专业职称 | 工龄（年） | 主要负责过的项目名称及规模 | 主要获得过的奖项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附相关证书原件扫描件。

## 格式12:

## 企业资信实力资料

## （如有，按招标文件第三章附表5《工程总承包实施方案投标文件详细审查评分表》的评审标准要求提交相应资料，包括但不限于资信部分等资料）；

## 格式13:

## 工程总承包实施方案

## （按招标文件第三章附表5《工程总承包实施方案投标文件详细审查评分表》的评审标准要求进行编制，包括但不限于实施方案技术部分等内容）；

- 格式14:

参与编制投标文件人员名单

| 姓名 | 职务 | 所承担工作 | 身份证号码 | 本人签名栏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：参与编制标书所有人员名单应包括如编制技术投标方案、编制设计文件、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

格式15:

投标人认为应该提供的其他资料

（格式自拟）