招标项目名称：广州市户外运动目的地 乡遇梯面·五环步道项目勘察设计施工总承包

广州市户外运动目的地 乡遇梯面·五环步道项目勘察设计施工总承包
招标文件
招 标 人：广州市花都区梯面镇人民政府

招标代理机构：广州市中兴工程管理服务有限公司
日   期： 2023 年   月
目     录

1第一章 招标公告


11第二章 投标须知


11一、投标须知前附表


16二、投标须知修改表


231. 总则


242. 招标文件


263. 投标文件


304. 投标


325. 开标


336. 评标


337. 合同授予


348. 纪律和监督


359. 需要补充的其他内容


37第三章 评标办法（综合评估法）


4010.   评标方法


4011.  评审程序


4312.  定标


61第四章 合同条款


79第五章 发包人要求


87第六章 投标文件格式




第一章 招标公告
根据花发改函[2022]146号批准，并且本工程资金来源已落实，广州市花都区梯面镇人民政府 现对广州市户外运动目的地 乡遇梯面·五环步道项目工程进行勘察设计施工总承包公开招标，选定承包人。
一、工程名称：广州市户外运动目的地 乡遇梯面·五环步道项目勘察设计施工总承包 
二、招标人：广州市花都区梯面镇人民政府
联系人：邓工   联系电话：020-86851342

招标代理机构：广州市中兴工程管理服务有限公司
联系人：林工   联系电话：13450400216
招标监督机构：广州市花都区建设工程招标和造价管理中心  
监管电话：020-36897092
三、前期服务机构（含项目建议书、可行性研究报告、规划等编制单位）：广东省国际工程咨询有限公司（可行性研究报告编制单位）。 
四、建设地点：广州市花都区梯面镇。
五、项目概况、招标范围和最高投标限价：
1.项目概况：本项目为广州市户外运动目的地 乡遇梯面·五环步道项目；项目建设主要内容为步道工程：本项目统筹梯面全镇域道路体系，策划梯面“五环步道”，包括花田环、青山环、古道环、康养环和绿水环，含步道工程、配套服务驿站和设施、标识系统、主要服务节点提升、水电工程等。
2.招标范围：广州市户外运动目的地 乡遇梯面·五环步道项目勘察设计施工总承包（具体以勘察设计任务书和合同约定为准）
（1）工程勘察：完成本招标项目范围内的所有勘察工作，包括但不限于工程物探等工作，并取得工程勘察成果文件。
（2）工程设计范围：包括但不限于方案设计（优化），初步设计和概算，施工图设计，树木保护专章编制，设计变更管理，配合完成各阶段报批报建手续，配合完成工程验收和竣工图审核，设计协调服务（含设计优化、驻场服务等）及后续服务工作，配合相关评审等工作。
（3）工程施工范围：包括但不限于本招标项目设计范围内所有工程内容的施工准备及施工、竣工图编制、配合相关部门结（决）算审核、工程保修等工作，组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作、负责办理工程开工及验收所需的各项手续并承担办理上述手续施工方的费用、完成施工其它相关工作、负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民、施工期交通疏解、安全文明措施等。
（4）其它要求：按合同约定条款要求。
2.3.质量标准：
勘察设计部分：符合国家、行业、地方相关强制性标准及勘察设计任务书等的要求。
施工部分：合格。
2.4计划总工期：30个月。
3.最高投标限价：人民币15697.12万元，其中勘察费最高投标限价150.67万元，设计费最高投标限价479.43万元，施工费最高投标限价为15067.02万元。
六、资金来源：财政资金 
七、发布招标公告时间：2023年＿月＿日至2023年＿月＿日＿时＿分。
注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。
八、网上投标登记时间、递交投标文件时间与开标时间
1.网上投标登记时间：2023年＿月＿日＿时＿分至2023年＿月＿日＿时＿分（投标人须在广州公共资源交易网站完成投标登记及信息录入手续）。
2.递交投标文件截止时间：2023年＿月＿日＿时＿分。
核对并确认投标信息无误后，上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件。在递交投标文件截止时间前，投标人可以替换投标文件。投标文件须于递交投标文件截止时间前完整上传并保存到广州公共资源交易电子评标系统。如果投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕，该投标文件将视为无效投标文件。
3.提交投标文件光盘备用：
投标文件光盘（备用）递交时间：2023年  月  日  时  分至2023年  月  日  时  分；
地点：广州公共资源交易中心花都交易部第   开标室。
投标人代表须凭法定代表人证明书（格式见招标文件附录）、法定代表人授权委托书（非法定代表人递交投标文件光盘或U盘时提供，格式见招标文件附录）、本人身份证复印件（提供原件核对）、联合体共同投标协议（联合体投标时提供，格式见招标文件附录）递交投标文件光盘或U盘（备用）。电子光盘或U盘需按招标文件规定封装。投标人未按上述规定，招标人（或招标代理）拒绝接收其投标文件光盘（备用）。投标人将数据刻录到光盘或U盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取。投标人也可不提交投标文件光盘或U盘（备用）。
4.开标时间：2023年     月     日     时     分。
5.网上投标登记截止时间、递交投标文件截止时间与开标时间应为同一时间。
6.网上投标登记截止时间、递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标时间的信息为准。
九、投标保证金
投标保证金20万元，投标保证金须在开标前完成缴纳。
十、投标人资格条件
1.投标文件中有法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书。
2.本次招标要求投标人须同时具备：
（1）勘察方：工程勘察综合甲级资质，或具有工程勘察(岩土工程）专业类甲级资质。
须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，持有事业法人登记证或工商行政管理部门（或市场监督管理局）核发的营业执照。
根据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）的规定，香港企业参加勘察投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案业务满足招标资格要求的。
（2）设计方（若为联合体，指承担设计任务的各方）：工程设计综合甲级资质，或风景园林工程设计专项甲级资质；
须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，持有事业法人登记证或工商行政管理部门（或市场监督管理局）核发的营业执照。

根据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）的规定，香港企业参加设计投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案业务满足招标资格要求的。
注：①国内申请人具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市[2007]202号）、《工程勘察、工程设计资质分级标准补充规定》（建设[2001]178号）和《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）填写。

②香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号，详见链接：http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_3137220.html）确定。

③外国或澳门、台湾的设计企业如参与投标，必须选择一家符合上述条件的国内企业进行合作设计。香港企业如不单独作为设计方参加投标，也必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设计。
（3）施工方（若为联合体，指承担施工任务的各方）：投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，持有事业法人登记证或工商行政管理部门（或市场监督管理局）核发的营业执照。
3.项目负责人要求

（1）项目总负责人应由施工项目负责人兼任。

（2）设计项目负责人须具备：园林景观类设计专业高级（或以上）工程师资格。
注：香港专业人士担任设计项目负责人应经广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足招标文件要求（香港专业人士依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》确定）。
（3）施工项目负责人须具备：市政公用工程  专业 一 级及以上级别的注册建造师.项目负责人持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。
（4）联合体投标的，设计项目负责人由负责设计义务的联合体成员派出；施工项目负责人由联合体主办方派出。

（5）设计项目负责人与施工项目负责人不为同一人。

4.专职安全人员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类或C3类），或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。联合体投标的，专职安全人员由联合体主办方派出。

5.投标人在广州公共资源交易平台已办理企业信息登记，拟担任本工程项目负责人均为本企业信息登记中的在册人员，且不得兼任专职安全员。
6.投标人已按规定的格式和内容签署盖章的《投标申请人声明》。
7.投标人信用情况
未被列入国家、省、市失信联合惩戒名单（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”网站公布的“失信联合惩戒黑名单——国家下发”为准），或未因失信行为被本项目所在地行政主管部门作出限制参与工程建设项目投标的决定。
8.关于联合体投标
本次招标接受联合体投标。如投标人组成联合体，应以施工方为牵头人，且设计方不应超过一家单位、施工方不应超过三家单位，并签定《联合体协议书》（格式详见本公告附件二）。联合体应满足本招标公告第十条第2点的要求，以联合体协议书中承担工作任务方提供的对应资质为准。《联合体协议书》应明确约定各方拟承担的工作和责任。投标登记截止后联合体增减、更换成员的，其投标无效；联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标，否则投标均无效。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。
10.投标人（联合体各成员）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目登记。如不同投标申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则相关投标均无效。
注：上述投标人资格条件2-5项的信息取自投标人在广州公共资源交易平台企业库。评标委员会对该部分资料的审查将以递交投标文件截止时广州公共资源交易平台企业库记录的信息为依据。投标人应及时维护其在广州公共资源交易平台企业库的信息，确保各项信息在有效期内。
十一、投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本招标项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位； 
（3）被责令停业的； 
（4）被暂停或取消投标资格的； 
（5）财产被接管或冻结的；
（6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（7）与本招标项目的监理单位或代建单位或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（8）与本招标项目的监理单位或代建单位或招标代理机构相互控股或参股的；
（9）与本招标项目的监理单位或代建单位或招标代理机构相互任职或工作的；
（10）法律法规规定的其他情形。
十二、资格审查方式
采用资格后审方式，由评标委员会负责资格审查。
十三、投标时是否需要提交设计模型：否。
十四、设计成果补偿：否。
注：1.如果招标失败，则当次不支付设计成果补偿。
2.招标人和中标人有权在实施方案中参考使用获得设计成果补偿的投标方案内容。
十五、招标公告网上发布时，同时发布招标文件、最高投标限价。
招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。
如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在招标答疑中明确说明。
十六、资格审查结果及评标结果将在广州公共资源交易中心网站及其他法定媒体公示，公开接受投标人的监督。
十七、满足资格审查合格条件的投标人或评标有效的投标人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。
十八、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件内容有异议的，应向招标人书面提出。
异议受理部门：广州市花都区梯面镇人民政府
异议受理电话：020-86851342

地        址：广州市花都区梯面镇金梯大道24号
19、 本公告在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站（网址：http://www.gzggzy.cn）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）和广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/）同时发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易网发布。本公告在各法定媒体发布的文本应当一致，如有不同之处，以在广州公共资源交易网站发布的文本为准。
二十、本项目为电子评标，投标文件一律不接受纸质文件，投标人将被要求递交具备法律效力的电子投标文件。
二十一、本招标公告及招标文件使用GZYLZB2022-2招标文件范本。本招标公告与范本内容不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本招标公告的组成部分，同其他部分具有同等效力。
附件一：
投标申请人声明
广州市花都区梯面镇人民政府：
本公司就参加                        投标工作，作出郑重声明：
一、本公司保证本次投标活动所提供的材料都是真实的；在广州公共资源交易平台企业库登记的一切信息都是真实的、在有效期内的。如我司成为本项目中标候选人，我公司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。
二、资格审查前，本公司在广州公共资源交易平台已办理企业信息登记及拟担任本工程项目总负责人是本企业信息登记中的在册人员。
三、本公司拟委派         担任本工程的项目总负责人，        担任本工程的技术负责人。
四、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。
五、本公司在投标资格审查截止时间前两年内没有被人民法院判决犯有行贿罪的记录。
六、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员。严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业参加投标一年，对责任项目总负责人暂停参加投标二年。多次违规的，暂停参加投标二至三年，并提请审批部门取消项目总负责人的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。
七、本公司未被列入失信联合惩戒名单（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”网站公布的“失信联合惩戒黑名单——国家下发”为准），或未因失信行为被本项目所在地行政主管部门作出限制参与工程建设项目投标的决定。
八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括          。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）
九、本公司没有存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本招标项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位；
（3）被责令停业的； 
（4）被暂停或取消投标资格的； 
（5）财产被接管或冻结的；
（6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（7）与本招标项目的监理单位或代建单位或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（8）与本招标项目的监理单位或代建单位或招标代理机构相互控股或参股的；
（9）与本招标项目的监理单位或代建单位或招标代理机构相互任职或工作的；
（10）法律法规规定的其他情形。
十、本公司保证本项目拟派的项目总负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。
十一、本公司保证本项目投标文件编制、解释负责人按招标文件规定完成评标委员会提出的澄清要求（如有）。
十二、我司同意并授权招标人将我司响应招标文件要求的资格能力条件等信息进行公示。
本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。
特此声明
声明企业：
      年   月   日 
    法定代表人签字：                             (企业公章)
项目总负责人签字：                 
技术负责人签字：                 
注：投标人（或联合体主办方）的法定代表人、项目总负责人和技术负责人需签字。 
附件二：联合体协议书
联合体协议书
          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）勘察设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.       （某成员单位名称）为        （联合体名称）主办方。
2.联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                       。
5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）
成员一名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）
成员二名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）
        年       月       日
注：成员单位根据数量扩展。单独投标的，无需提交本协议书。
第二章 投标须知
一、投标须知前附表
声明：本投标须知前附表使用GZYLZB2022-2招标文件范本，选择性条款以(表示选用，以(表示不选用，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。

	项目
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：广州市花都区梯面镇人民政府
地址：广州市花都区梯面镇金梯大道24号
联系人：邓工                    
电话：020-86851342

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	名称：广州市中兴工程管理服务有限公司
地址：广州市花都区迎宾大道95号交通大楼404房
联系人：林工       
电话：13450400216    

	3
	1.1.4
	招标项目名称
	广州市户外运动目的地 乡遇梯面·五环步道项目勘察设计施工总承包

	4
	1.1.5
	项目建设地点
	广州市花都区梯面镇。

	5
	1.2.1
	资金来源及比例
	财政资金。

	6
	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告。

	7
	1.3.2
	计划工期
	详见招标公告。

	8
	1.3.3
	质量标准
	详见招标公告

	9
	1.3.4
	承包方式
	包设计、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理、包保修。本工程实行全过程限额设计施工，发包人有权在限额范围内，根据对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整。

	10
	
	投标人资格条件
	详见招标公告

	11
	1.4
	是否接受联合体

投标
	□不接受

■接受，应满足下列要求：                

	12
	1.5
	设计成果补偿
	■不补偿

□补偿，补偿标准：                      

	13
	1.9.1
	踏勘现场
	■不组织

□组织，踏勘时间：                      
踏勘集中地点：                          

	14
	2.2
	招标答疑
	1.方式：网上答疑

2.投标人提问期限：自招标公告发布之日起3天内。

3.招标人澄清、答疑期限：在递交投标文件截止日期15日前。

	15
	3.1.1
	投标文件份数
	投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。

	16
	3.1.6
	技术方案

编排要求
	/

	17
	3.2.2
	最高投标限价
	最高投标限价：本次招标最高投标限价为人民币15697.12万元。其中：（1）勘察费最高投标限价为人民币150.67万元；（2）设计费最高投标限价为人民币479.43万元；（3）施工费最高投标限价为人民币 15067.02万元。
上述最高限价为暂估值，投标时投标人除填报投标价外，需同时填报投标下浮率（建安工程费部分、勘察费部分、设计费部分报价下浮率分别填报对应的下浮率）。投标人的投标报价总价或勘察费报价或设计费报价或建安工程费报价超过上述相应最高投标限价的为无效标。

	18
	3.2.3
	投标报价的

其他要求
	投标报价由勘察费报价、设计费报价和施工费报价组成。本项目勘察、设计、施工投标报价同时采用下浮率报价和数值报价方式，最终按实结算。投标人对每一分项（如勘察、设计、施工）只能报一个投标数值报价和下浮率报价，数值报价以元计，如下浮率报价和数值报价不一致时，以下浮率报价为准。

（1）勘察费：投标报价不得高于投标最高限价，由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报下浮率；结算方式按照合同相关约定执行，最终结算以有关部门审定结果为准。

（2）设计费：投标报价不得高于投标最高限价，由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报下浮率；结算方式按照合同相关约定执行，最终结算以有关部门审定结果为准。

（3）施工费（即建安工程费，含设备采购及安装费）：投标报价不得高于投标最高限价，由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报下浮率，结算方式按照合同相关约定执行，最终结算以有关部门审定结果为准。

中标的单价和总价仅为暂定合同价，中标单价和总价不作为竣工结算的依据，在预算编制完成前可作为拨付工程进度款的依据。本项目施工图审查通过后，根据最终确认的施工图纸，由中标人采用清单模式编制施工图预算作为概算建安工程费，经招标人（或招标人指定的第三方咨询机构）审核概算并经行业主管部门审批通过后，按投标下浮率及合同约定的方法，得出合同价格清单，以此合同价格清单作为进度款支付和结算的依据；施工费结算原则以合同约定为准。

施工图审查备案完成后，原则上不允许中标人提出设计变更，确需变更的按相关基本程序办理。

招标人有权根据实际情况对建设内容进行调整。招标人减少的项目无论有无替代，发包人都不予补偿。

	19
	3.3.1
	投标有效期
	  120 日历天（从投标截止之日计起）

	20
	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的收取方式：

□方式一：不要求投标人递交投标保证金。

■方式二：要求投标人递交投标保证金，具体要求如下：1.投标保证金数额：20万元。
2.投标保证金的形式：投标保证金可采用投标保函、转账、现金、支票、汇票、投标保证保险形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。
注：1.投标保证金有效期：与投标有效期一致。

2、收取方式：

（1）如采用现金、支票或汇票形式提交的，由广州公共资源交易中心代收，具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。

（2）如采用信用证、保函或保险等形式提交的，须在递交投标文件截止时间前单独密封递交至开标室。（时间及地点同递交备用投标文件电子文件的时间及地点）。[其中采用广州公共资源交易中心电子投标保函的，以广州公共资源交易中心的相关操作指引为准]

	21
	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许

□允许

	22
	4.1
	递交投标文件的时间和地点
	1.递交方式：网上递交投标文件。

2.递交投标文件截止时间：   年  月  日   时   分。

2.地点：广州公共资源交易网站。

3.上述时间及地点是否改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。

	23
	5.1
	开标时间和地点
	1.开标时间：   年   月  日  时  分

2.开标地点：广州公共资源交易中心花都交易部    室。

3.递交投标文件截止时间与开标时间应为同一时间。

4.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。

	24
	5.3
	评标参考价的

下浮率
	计算评标参考价的下浮率X从0.5%、1%、1.5%、2%中随机抽取。

	25
	6.1
	评标委员会

的组建
	评标委员会构成：由招标人依法组建。

评标专家确定方式：除招标人代表外，其余专家全部从专业库中随机抽取。

	26
	6.3
	评标委员会推荐中标候选人

的人数
	■不采用评定分离，中标候选人 3 名（不超过3名）

□采用评定分离，中标候选人    名（建议3-5名）

	27
	7.1
	资格审查结果、中标候选人公示

媒介
	广州公共资源交易网站及其他法定媒体。

	28
	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：履约保函。

履约担保的金额：中标人提供的履约保证金为中标价（建安工程费）的10%。若为联合体投标的，由联合体主办方牵头办理。

	29
	11.1.1
	资格审查方式
	电子化资格后审

	30
	
	签字或盖章要求
	联合体投标的，除《联合体协议书》必须由联合体各方分别按要求签字或盖章外，其他资料可由联合体主办方签字或盖章（“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX 公司(成)XXXX 公司】）；法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具。

	31
	
	企业诚信综合

评价计分
	本项目不适用。

	32
	11.3

11.4
	技术方案得分、实施能力得分

汇总方式
	□方法一：所有评委分数去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值作为投标人的技术方案得分和实施能力得分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

■方法二：所有评委分数的算术平均值作为投标人的技术方案得分和实施能力得分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

	33
	11.6.1
	分值权重
	技术方案权重 40 %，实施能力权重 20 %，报价权重 40 %。

	34
	12.1
	定标方法
	招标人自行制定定标方法。（本项目不适用。）

	35
	
	公共资源交易

服务费
	公共资源交易服务费应根据政府有关规定缴纳。

	36
	
	其他
	根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。

	
	
	
	如本项目有部分工程位于文物保护单位的建设控制地带内，中标人应保证施工过程中该文件保护单位的安全，若因中标人原因导致文件保护单位损坏的，责任由中标人承担。


二、投标须知修改表

声明：本投标须知使用GZYLZB2022-2招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，修改之处均以下划线标明，并以现文为准，原文不再有效。没有在本表中列明的条款，以原文为准。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市林业和园林局网站（网址：http://lyylj.gz.gov.cn/）下载查阅。

条款号：1.1.1                      修改类型：修改

原文：根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行一体化招标。

现文：根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目勘察设计施工总承包招标。

条款号：1.5.2                      修改类型：删除

原文：招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

条款号：3.1.1                     修改类型：修改

原文：投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件或电子证书，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章，投标文件中需个人签字或盖章的，应手签后扫描上传，具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

联合体投标的，除《联合体协议书》必须由联合体各方分别按要求签字或盖章外，其他资料可由联合体主办方签字或盖章（“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX 公司(成)XXXX 公司】）；法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具。

现文：投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件或电子证书，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章，投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传，具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

联合体投标的，除《联合体协议书》必须由联合体各方分别按要求签字或盖章外，其他资料可由联合体主办方签字或盖章（“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX 公司(成)XXXX 公司】）；法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具。

条款号：3.1.5                       修改类型：修改

原文：资格审查文件

资格审查文件采用电子形式，其中包括：

（1）法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书；

（2）工商行政管理部门核发的营业执照（联合体投标的，联合体各方均提供）；

（3）企业设计资质证书；

（4）项目总负责人资格证书；

（5）设计、施工项目负责人资格证书；
（6）企业类似业绩证明材料；

（7）专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；

（8）投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标申请人声明》（格式见第六章）；

（9）采用联合体投标时需递交列明联合体各方的《联合体协议书》。投标人拟任本工程项目总负责人应为联合体主办方企业信息登记中的在册人员，《联合体协议书》应明确约定各方拟承担的工作和责任（格式见第六章）。

（10）未被列入国家、省、市失信联合惩戒名单（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”网站公布的“失信联合惩戒黑名单——国家下发”为准），或未因失信行为被本项目所在地行政主管部门作出限制参与工程建设项目投标的决定。
现文：资格审查文件

资格审查文件采用电子形式，其中包括：

（1）法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书；

（2）持有事业法人登记证或工商行政管理部门（或市场监督管理局）核发的营业执照（联合体投标的，联合体各方均提供）；

（3）企业勘察资质证书；
（4）企业设计资质证书；
（5）项目总负责人资格证书；

（6）设计、施工项目负责人资格证书；
（7）专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类或C3类），或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书；

（8）投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标申请人声明》（格式见第六章）；

（9）采用联合体投标时需递交列明联合体各方的《联合体协议书》。投标人拟任本工程项目总负责人应为联合体主办方企业信息登记中的在册人员，《联合体协议书》应明确约定各方拟承担的工作和责任（格式见第六章）。

（10）未被列入国家、省、市失信联合惩戒名单（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”网站公布的“失信联合惩戒黑名单——国家下发”为准），或未因失信行为被本项目所在地行政主管部门作出限制参与工程建设项目投标的决定。
条款号：3.1.6                     修改类型：修改

原文：3.1.6技术方案：

技术方案采用电子“暗标”形式，文本文件中不得出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等。电子文件中，文字部分使用Microsoft Word 格式、设计图形文件使用AutoCAD格式、图片文件使用JPG格式，所有电子文件不能采用压缩及加密处理。技术方案投标文件应包含但不限于以下内容:

（1）技术方案页数不宜超过200页（包括封面及目录页）。
（2）技术方案文本文件内容：

1　 目录；

2　 概况；

3　 工作目标与组织架构；

4　 现状调研与分析；

5　 设计方案（含设计图纸）；

6　 施工组织方案；

7　 投资估算及控制；

8　 投标人认为有必要提供的其他资料。

现文：3.1.6技术方案：

技术方案采用电子“暗标”形式，文本文件中不得出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等。电子文件中，文字部分、图片文件、设计图形文件等均使用PDF格式或图片格式，所有电子文件不能采用压缩及加密处理。技术方案投标文件应包含但不限于以下内容:

技术方案文本文件内容：

1　 目录；

2　 概况；

3　 工作目标与组织架构；

4　 现状调研与分析；

5　 设计方案（含设计图纸）；

6　 施工组织方案；

7　 投资估算及控制；

8　 投标人认为有必要提供的其他资料。

条款号：3.1.7                      修改类型：修改

原文：实施能力投标文件

应包含但不限于以下内容：

（1）投标人基本情况表；

（2）《广州市园林绿化工程设计施工一体化投标书》（格式见第六章）；

（3）《投标函》（格式见第六章）；

（4）《工期计划表》；

（5）按照招标文件要求填写的《参与编制投标文件人员名单》；

（6）投标人认为应该提供的其他资料；

现文：实施能力投标文件

应包含但不限于以下内容：

（1）投标人基本情况表；

（2）《投标函》（格式见第六章）；
（3）投标人综合实力证明材料（按附件五《实施能力审查评分表》要求提交；

（4）《工期计划表》；
（5）按招标文件要求填写《勘察设计人员配备》《施工人员配备》（格式见第六章）；
（6）按照招标文件要求填写的《参与编制投标文件人员名单》；

（7）投标人认为应该提供的其他资料；

条款号：3.1.8                      修改类型：删除
原文：经济标投标文件

（1）《设计费投标报价汇总表》（格式见第六章）；

（2）《施工部分投标报价单》。

现文：经济标投标文件
《广州市园林绿化工程设计施工一体化投标书》（格式见第六章）；
条款号：4.3.1                     修改类型：修改

原文：提交投标文件光盘备用

投标人可制作非加密的电子投标文件刻入光盘（1份），在招标公告规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的投标文件光盘（备用）不得加密。备用光盘无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘（备用）。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交投标文件光盘（备用）。

现文：提交投标文件光盘备用

投标人可制作非加密的电子投标文件刻入光盘或U盘（1份），在招标公告规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘或U盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章（技术方案投标文件备用光盘或U盘除外）。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的投标文件光盘或U盘（备用）不得加密。备用光盘无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘或U盘（备用）。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘或U盘。投标人也可不提交投标文件光盘或U盘（备用）。
条款号：5.7                      修改类型：修改

原文：开标时，宣读：a、投标人名称；b、投标文件解密情况；c、法定代表人证明书或授权委托证明书；d、投标保证金；e、项目总负责人；f、设计项目负责人；施工项目负责人；g、专职安全员；h、投标总报价；i、设计费；j、施工费；k、投标总工期：设计工期；施工工期。 投标报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标报价。

现文：开标时，宣读：a、投标人名称；b、投标文件解密情况；c、法定代表人证明书或授权委托证明书；d、投标保证金；e、项目总负责人；f、设计项目负责人；施工项目负责人；g、专职安全员；h、投标总报价；i、勘察、设计费；j、施工费；k、投标总工期：勘察、设计工期；施工工期。 投标报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标报价。

条款号：附件一                      修改类型：修改

原文：开标记录表
现文：开标记录表（详见附表一）。

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行一体化招标。

1.1.2 招标人：见投标须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量标准和承包方式
1.3.1 招标范围：见投标须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标须知前附表。

1.3.4 承包方式：见投标须知前附表。

1.4 关于联合体投标

投标须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合招标公告和投标须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.5设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2. 招标文件
2.1 招标文件的组成

　本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款(另册)；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2．招标答疑

2.2.1  招标答疑采用网上答疑方式。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、最高投标限价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理机构，提交问题时一律不得署名。
网上答疑的具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。
2.2.2投标人可自招标公告发布之日起3天内对招标文件提出疑问。招标人应在递交投标文件截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，并在广州公共资源交易网站“招标答疑”专区发布。

2.2.3招标答疑纪要一经在广州公共资源交易网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.2.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易网站浏览、下载招标答疑纪要。

2.2.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易网站最后发布的答疑纪要为准。

2.3.招标文件的澄清与修改

2.3.1招标文件发出后，在递交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.3.2招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.3.3招标文件的澄清、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.4招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易网站最后发布的内容为准。

2.3.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

2.4招标文件的异议 

2.4.1投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件或电子证书，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章，投标文件中需个人签字或盖章的，应手签后扫描上传，具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

联合体投标的，除《联合体协议书》必须由联合体各方分别按要求签字或盖章外，其他资料可由联合体主办方签字或盖章（“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX 公司(成)XXXX 公司】）；法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具。

3.1.2投标文件应做到清晰、完整，文本、图纸文件大小应满足交易平台的要求，具体投标文件编制要求详见第六章《投标文件格式》。除非另有规定，否则投标文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

3.1.3 投标文件加密要求：递交的电子投标文件必须进行加密。具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。未按要求加密的投标文件，交易平台将予以拒收。

3.1.4投标文件由资格审查文件、技术方案、实施能力、经济标四部分投标文件组成。

3.1.5 资格审查文件

资格审查文件采用电子形式，其中包括：

（1）法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书；

（2）工商行政管理部门核发的营业执照（联合体投标的，联合体各方均提供）；

（3）企业设计资质证书；

（4）项目总负责人资格证书；

（5）设计、施工项目负责人资格证书；
（6）企业类似业绩证明材料；

（7）专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；

（8）投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标申请人声明》（格式见第六章）；

（9）采用联合体投标时需递交列明联合体各方的《联合体协议书》。投标人拟任本工程项目总负责人应为联合体主办方企业信息登记中的在册人员，《联合体协议书》应明确约定各方拟承担的工作和责任（格式见第六章）。

（10）未被列入国家、省、市失信联合惩戒名单（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”网站公布的“失信联合惩戒黑名单——国家下发”为准），或未因失信行为被本项目所在地行政主管部门作出限制参与工程建设项目投标的决定。
3.1.6技术方案：

技术方案采用电子“暗标”形式，文本文件中不得出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等。电子文件中，文字部分使用Microsoft Word 格式、设计图形文件使用AutoCAD格式、图片文件使用JPG格式，所有电子文件不能采用压缩及加密处理。技术方案投标文件应包含但不限于以下内容:

（1）技术方案页数不宜超过200页（包括封面及目录页）。
（2）技术方案文本文件内容：

1　 目录；

2　 概况；

3　 工作目标与组织架构；

4　 现状调研与分析；

5　 设计方案（含设计图纸）；

6　 施工组织方案；

7　 投资估算及控制；

8　 投标人认为有必要提供的其他资料。

3.1.7实施能力投标文件

应包含但不限于以下内容：

（1）投标人基本情况表；

（2）《广州市园林绿化工程设计施工一体化投标书》（格式见第六章）；

（3）《投标函》（格式见第六章）；

（4）《工期计划表》；

（5）按照招标文件要求填写的《参与编制投标文件人员名单》；

（6）投标人认为应该提供的其他资料；

3.1.8经济标投标文件

（1）《设计费投标报价汇总表》（格式见第六章）；

（2）《施工部分投标报价单》。

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、储存空间、保管、装卸限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标文件的技术方案，结合市场情况进行投标报价。投标报价应综合考虑完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等。

3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标须知前附表中载明。

3.2.3 投标报价的其他要求见投标须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期见投标须知前附表，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标须知前附表规定递交投标保证金，招标人可委托广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）实施具体的保证金收取和退还工作，并按照《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第二十五条规定，按期退回投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标须知前附表的规定。

3.4.2 委托广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）代收投标保证金的，其缴纳情况以广州公共资源交易平台数据库记录的信息为准。

3.4.3 投标单位以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。
3.4.4 缴费的操作详见广州公共资源交易网站公布的操作指引。。

3.4.5 如采用投标保函、投标保证保险形式提交投标保证金的，保函或保证保险须开具给招标人（保证保险受益人须为招标人），且有效期不少于投标有效期。

若采用交易系统支持的电子保函或电子保证保险，递交情况以开标时广州公共资源交易平台数据库查询信息为准；若采用非电子保函或电子保证保险的，在开标前不强制要求提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保证保险扫描件并加盖投标人印章。

3.4.6 投标人未按要求递交投标保证金的，其投标文件将被否决。

3.4.7 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.8 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）中标人未在规定期限内签订合同。

3.5 备选投标方案

除投标须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。

4. 投标
4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应按投标须知前附表规定的时间和地点递交投标文件。

4.1.2  投标人完成电子投标文件上传后，广州公共资源交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.1.3  如按招标公告要求需要提交投标文件光盘（备用），备用光盘不得加密。如使用投标文件光盘（备用）时无法读取或导入的，则视为未提交投标文件。

4.1.4  逾期送达的投标文件，交易平台将予以拒收。

4.1.5  到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。

4.1.6若出现以下情况，招标人将拒绝接收投标文件：

（1）在投标截止时间后或未在指定地点递交投标文件的；

（2）递交投标文件截止时间前未完成投标登记手续；

（3）递交投标文件时未按要求提供相关资料的。

4.2 投标文件的补充、修改与撤回

4.2.1  在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2  投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在交易平台发出撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发布确认回执通知。

4.2.3  在投标截止时间后，投标人不得补充、修改或更换投标文件。

4.3电子招标投标解密失败及突发状况的补救

4.3.1  提交投标文件光盘备用

投标人可制作非加密的电子投标文件刻入光盘（1份），在招标公告规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的投标文件光盘（备用）不得加密。备用光盘无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘（备用）。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交投标文件光盘（备用）。

4.3.2  补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。

（2）评标时突发情况的补救方案：若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启现场递交的投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。投标人未递交投标文件光盘（备用）的，视为撤回投标文件。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

5. 开标
5.1招标人在投标须知前附表规定的时间和地点公开开标。在投标截止时间后半小时内，投标人通过广州公共资源交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、资格审查文件、技术方案、实施能力、经济标投标文件。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。

5.2按规定撤回的投标文件不予解密。

5.3开标由招标人或委托招标代理机构主持。

由招标人或招标代理机构在交易中心见证下随机抽取确定计算评标参考价的下浮率X，从0.5%、1%、1.5%、2%中抽取其中之一。

5.4开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录交易平台实时查看开标、唱标情况。交易平台生成开标记录并向社会公众公布。

（1）参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（2）参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录交易平台后通过交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。

5.5投标人不参加开标会的，其投标文件在开标现场的投标人、招标人代表、招标代理机构代表及交易中心代表见证下公开开启，并视同该投标人认可开标结果。

5.6技术方案文件开标时不得开启，在评标时由交易平台随机编号后开启，交由评标委员会进行评审。编号所对应的投标人在技术方案评审结束前不得告知评标委员会、交易平台工作人员、招标人或招标代理机构。

5.7开标时，宣读：a、投标人名称；b、投标文件解密情况；c、法定代表人证明书或授权委托证明书；d、投标保证金；e、项目总负责人；f、设计项目负责人；施工项目负责人；g、专职安全员；h、投标总报价；i、设计费；j、施工费；k、投标总工期：设计工期；施工工期。 投标报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标报价。

6. 评标
6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标须知前附表。

7. 合同授予
7.1 资格审查结果、中标候选人公示

招标人将就规定的内容在广州公共资源交易网站公示3日（最后一天必须是工作日，否则顺延至节假日后的第一个工作日）。

7.2 定标方式

7.2.1招标人根据评标委员会递交的评标报告，在评标委员会推荐的中标候选人中，按投标须知前附表规定确定中标人。

7.2.2  如出现中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.3 中标通知

招标人应当自确定中标人后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书由招标人颁发，并经广州公共资源交易平台确认。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标须知前附表规定的担保形式和金额向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标须知前附表。

附件一： 
开标记录表（最终以交易中心系统导出的为准）
项目名称：                                                                       开标时间：       年      月      日      时      分
	序号
	投标人名称
	投标文件递交情况
	投标文件解密情况
	法定代表人证明书及授权委托证明书
	投标保证金递交情况
	项目总负责人
	设计项目负责人
	施工项目负责人
	专职安全员
	投标总报价（单位：元）
	投标报价

（单位：元）
	投标总工期

	是否有效投标
	无效原因
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	勘察费
	设计费
	施工费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：                                   招标代理机构代表：                      

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法修改表

声明：本投标须知使用GZYLZB2022-2招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，修改之处均以下划线标明，并以现文为准，原文不再有效。没有在本表中列明的条款，以原文为准。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市林业和园林局网站（网址：http://lyylj.gz.gov.cn/）下载查阅。

条款号：11.5.2                      修改类型：修改

原文：报价评分

11.5.2.1  以通过否决性条款审查的投标人中，随机抽取一半数量（四舍五入取整数）的投标总报价，取其算术平均值下浮X作为评标参考价（例：通过否决性条款审查的投标人的报价为3家，随机抽取2家投标人总报价算术平均值下浮X作为评标参考价）。
11.5.2.2  投标报价等于评标参考价时得100分，每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得分精确到小数点后两位。

现文：报价评分

11.5.2.1  通过投标文件有效性审查且施工部分报价位于[施工部分最高投标限价×95%，施工部分最高投标限价]区间的投标人超过5家（含5家）时，在经算术校核的位于[施工部分最高投标限价×95%，施工部分最高投标限价]区间的投标人的施工部分报价中，去掉一个最高价和一个最低价后，剩余施工部分报价的算术平均值乘以（1-X%）作为评标参考价；通过投标文件有效性审查且施工部分报价位于[施工部分最高投标限价×95%，施工部分最高投标限价]区间的投标人少于5家时，在经算术校核的位于[施工部分最高投标限价×95%，施工部分最高投标限价]区间的投标人的施工部分报价的算术平均值乘以（1-X%）为评标参考价。若没有报价位于[施工部分招标控制价×95%，施工部分招标控制价]区间，则由招标人依法重新招标。
11.5.2.2 施工部分投标报价等于评标参考价时得100分，每高于评标参考价1%，扣0.2分，每低于评标参考价1%，扣0.1分，扣至0分为止，得分精确到小数点后两位。
条款号：11.6.1                       修改类型：修改

原文： 权重分配：技术方案权重40-50%，实施能力权重10-20%，报价权重30-40%，诚信综合评价得分权重0-10%。
现文： 权重分配：技术方案权重40%，实施能力权重20%，报价权重40%。

条款号：11.6.2                       修改类型：修改

原文：投标人总得分=技术方案得分×技术方案权重+实施能力得分×实施能力权重+报价得分×报价权重+诚信综合评价得分×诚信综合评价得分权重。投标人总得分、技术方案得分、实施能力得分、报价得分和诚信综合评价得分满分为100分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

现文： 投标人总得分=技术方案得分×技术方案权重+实施能力得分×实施能力权重+报价得分×报价权重。投标人总得分、技术方案得分、实施能力得分、报价得分满分为100分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

条款号：附件一                      修改类型：修改

原文：资格审查表

现文：资格审查表（详见附件一）

条款号：附件二                      修改类型：修改

原文：投标文件否决性条款审查表

现文：投标文件否决性条款审查表（详见附件二）

条款号：附件四                      修改类型：修改

原文：技术方案文件详细审查评分表

现文：技术方案文件详细审查评分表（详见附件四）

条款号：附件五                      修改类型：修改

原文：实施能力审查评分表

现文：实施能力审查评分表（详见附件四）

条款号：附件七                      修改类型：修改

原文：投标报价评分表

现文：投标报价评分表（详见附件七）

条款号：附件八                      修改类型：修改

原文：综合得分汇总表

现文：综合得分汇总表（详见附件八）

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

10.   评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第12款规定的评分标准进行打分，并推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

11.  评审程序
11.1  资格审查

11.1.1  资格审查采用电子化资格后审，由评标委员会负责。

11.1.2  资格审查文件中全部符合附件一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格，否则为资格审查不合格。经评标委员会认定资格审查不合格投标单位的投标文件不进入下一轮评审。如评标委员会成员的评审意见不一致时，可公开要求投标人进行澄清，并记录及由评标委员会、作出澄清的投标人签字确认，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

11.1.3  汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

11.1.4  资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资料未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通报发证部门。

特别声明：资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人资格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

11.1.5  资格审查合格的投标申请人不足3家时，招标人应重新招标。

11.2  否决性审查

评标委员会按附件二《投标文件否决性条款审查表》对各投标文件进行评审。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。未通过否决性条款审查的，不得进入下一阶段评审和得分汇总。
11.3  技术方案文件评审

11.3.1  评标委员会按附件三《技术方案文件否决性条款审查表》对各技术方案文件进行评审，只有通过否决性条款审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

11.3.2  评标委员会按附件四《技术方案文件详细审查评分表》对各技术方案文件进行评分。

评标委员会按投标须知前附表要求汇总各投标人的技术方案得分。

11.4  实施能力投标文件评审

11.4.1  实施能力审查评分：评标委员会按照《实施能力审查评分表》的标准，对通过否决性条款审查的投标文件进行详细审查，评出实施能力得分。

11.4.2  评标委员会按投标须知前附表要求汇总各投标人的实施能力得分。
11.5  经济标投标文件评审

11.5.1  投标报价的算术校核。评标委员会对通过否决性条款审查的投标文件的投标报价进行算术校核，投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

11.5.1.1  数字表述的金额和文字表述的金额不一致时，应以文字表述的金额为准；

11.5.1.2  经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

11.5.1.3  如果分项报价累加不等总价的，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值，如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值。

11.5.1.4  按就低不就高原则，当修改后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修改后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

11.5.2  报价评分

11.5.2.1  以通过否决性条款审查的投标人中，随机抽取一半数量（四舍五入取整数）的投标总报价，取其算术平均值下浮X作为评标参考价（例：通过否决性条款审查的投标人的报价为3家，随机抽取2家投标人总报价算术平均值下浮X作为评标参考价）。
11.5.2.2  投标报价等于评标参考价时得100分，每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得分精确到小数点后两位。

11.6  投标人总得分

11.6.1  权重分配：技术方案权重40-50%，实施能力权重10-20%，报价权重30-40%，诚信综合评价得分权重0-10%。

11.6.2  投标人总得分=技术方案得分×技术方案权重+实施能力得分×实施能力权重+报价得分×报价权重+诚信综合评价得分×诚信综合评价得分权重。投标人总得分、技术方案得分、实施能力得分、报价得分和诚信综合评价得分满分为100分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

11.7   投标文件的澄清和补正

11.7.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

11.7.2  为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中2人以上（含2人）成员以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外,澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

11.7.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

11.8  评标结果

11.8.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

11.8.3  评标委员会编写、签署评标报告。不采用评定分离的，评标委员会按照得分由高到低的顺序向招标人推荐中标候选人；采用评定分离的，评标委员会向招标人推荐不排序的中标候选人。评标报告由评标委员会全体成员签名，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

11.9  公示中标候选人

11.9.1  招标人应按规定在广州公共资源交易网站公示中标候选人，公示期不得少于3日。

11.9.2  招标人应当将中标候选人的投标文件实施能力电子版（报价清单、施工方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州公共资源交易网站公开。

11.9.3  投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 

12.  定标

12.1  确定中标人

12.1.1  不采用评定分离的，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

12.1.2  采用评定分离的，由定标委员会在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

招标人自行制定定标委员会组建及定标办法（附件十），并与招标文件同时发布。

12.2  中标通知

12.2.1  中标人确定后，招标人（招标代理机构）通过广州公共资源交易网站公示中标结果，向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

12.2.2  招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向招标管理机构提交招标投标情况的书面报告。采用评定分离的，招标人应当同时提交定标报告。定标报告应包括定标委员会的产生过程、定标程序及定标结果等内容，同时附上定标委员会成员名单及定标会过程资料等。

附件一：
资格审查表

项目名称：                             
	序号
	投标人名称

审查项目
	
	
	
	
	

	1
	投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。
	
	
	
	
	

	2
	投标人均具有独立法人资格，持有合法有效的法人营业执照或事业法人登记证，按国家法律经营。
	
	
	
	
	

	3
	投标人资质符合招标公告要求。
	
	
	
	
	

	4
	项目总负责人资格符合招标公告要求。
	
	
	
	
	

	5
	设计项目负责人、施工项目负责人资格符合招标公告要求。设计项目负责人与施工项目负责人不为同一人。
	
	
	
	
	

	6
	专职安全员须具有在有效期内安全生产考核合格证（C类或C3类），或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。项目总负责人和安全员不为同一人。
	
	
	
	
	

	7
	投标人已按规定的格式及内容要求签署《投标申请人声明》。
	
	
	
	
	

	8
	若为联合体投标的，提供《联合体协议书》（以施工方为牵头人，且勘察方不应超过一家单位、设计方不应超过三家单位、施工方不应超过三家单位，《联合体协议书》应明确约定各方拟承担的工作和责任）。
	
	
	
	
	

	9
	资格审查前，投标人（含联合体各方）须在广州公共资源交易平台建立企业信息登记，拟担任本工程项目总负责人须是投标人（或联合体主办方）企业信息中的在册人员。
	
	
	
	
	

	10
	信用情况符合公告规定
	
	
	
	
	

	11
	投标人（联合体各成员）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目登记。如不同投标申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则相关投标均无效。（按投标人提供的《投标申请人声明》第八条内容进行评审）
	
	
	
	
	

	12
	未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标。
	
	
	
	
	


注：1.凡符合以上任何一项情形，结论均为通过，否则就为不通过。通过的记“○”，不通过的记“×”，全部审查项目均为通过的，结论为“通过”，否则为“不通过”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。
评委签名：                                               日期：                            

附件二：

投标文件否决性条款审查表
项目名称：                             
	序号
	                            投标人名称

评审内容
	
	
	
	
	

	1
	投标文件所列投标人名称、项目总负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、专职安全员与网上投标登记时不一致。
	
	
	
	
	

	2
	不能满足完成投标项目工期的。
	
	
	
	
	

	3
	不能满足完成投标项目质量标准的。
	
	
	
	
	

	4
	未按招标文件要求递交投标保证金的。
	
	
	
	
	

	5
	投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的。
	
	
	
	
	

	6
	存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）。
	
	
	
	
	

	7
	对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效。
	
	
	
	
	

	8
	投标报价高于最高投标限价的，或未按招标文件要求报价的。
	
	
	
	
	

	9
	投标报价低于企业成本的。（投标人的报价可能低于其个别成本，又不能合理说明或者不能提供相关证明材料，评标委员会认定该投标人低于成本报价的）；
	
	
	
	
	

	10
	算术复核后的投标报价与原投标报价相比存在1%或以上误差的。
	
	
	
	
	

	11
	无《参与编制投标文件人员名单》的。
	
	
	
	
	

	12
	投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件的电脑机器特征码相同的。
	
	
	
	
	

	结论
	是否通过并进入下一阶段评审（是/否）
	
	
	
	
	


注：1.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”，无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“是”，否则为“否”。
2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。
评委签名：                                               日期：                            

附件三：

技术方案文件否决性条款审查表
项目名称：                             
	序号
	                                      方案编号
审查项目
	
	
	
	
	

	1
	发现投标人在技术方案内出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形、报价等记认符号。
	
	
	
	
	

	2
	发现明显抄袭行为。
	
	
	
	
	

	3
	发现侵犯他人著作权和特许权。
	
	
	
	
	

	4
	存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）。
	
	
	
	
	

	结论
	是否通过并进入下一阶段评审（是/否）
	
	
	
	
	


注：1.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”，无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“是”，否则为“否”。
2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                                          日期：                        
附件四：
技术方案文件详细审查评分表

项目名称：                                                                                方案编号：                       

	评审项目
	取值

范围
	编制要求
	得分

	第一章 概况
	4
	1、项目情况（2分）
1.1项目背景情况，国家政策及国家规范符合实际情况，得2分。
1.2只提供项目背景情况，未提供国家政策或国家规范符合实际情况，得1分。
1.3不提供，得0分。
2、 工作范围和任务描述（2分）
2.1工作范围和任务描述准确具体，图文并茂，符合实际情况，得2分。
2.2工作范围和任务描述基本符合实际情况，缺少图审得1分。
2.3未提供，得0分。
	

	第二章 工作目标与组织架构
	工作目标
	2
	1、 项目目标（1分）
1.1项目工期目标、管理目标及质量目标及覆盖总承包各阶段工作的内容描述清晰，合理、可行，得1分。
1.2只提供项目工期目标、管理目标及质量目标，未提供覆盖总承包各阶段工作的内容描述，得0.5分。
1.3未提供，得0分。
2、 项目工作（1分）
2.1项目工作分解，内容详尽，结构完整，条理清晰，得1分。
2.2项目工作分解，内容基本有体现，得0.5分。
2.3未提供，得0分。
	

	
	组织架构
	2
	1、 编制组织架构（1分）
1.1了解项目总体情况，情况描述清晰，编制合理的组织架构，得1分。
1.2基本了解项目总体情况，情况描述基本符合，未提供项目组织架构，得0.5分。
1.3未提供，得0分。
2、 组织架构与项目契合程度（2分）
2.1组织架构清晰明确，各层级职责分工合理，主要岗位人员安排满足项目需要，得2分。
2.2组织架构不明确，各层级职责分工不合理，得1分。
2.3未提供，得0分。
	

	第三章 现状调研与分析
	现状调研
	4
	1、现状调研（2分）
1.1正确理解项目意图提供现场情况说明及踏勘报告，得2分。
1.2基本理解项目意图提供现场情况说明，未提供踏勘报告，得1分。
1.3未提供，得0分。
2、可行性分析（2分）
2.1从经济、技术、市场、政策等多方面对项目建设的可行性进行全面分析和评价，得2分。
2.2从经济、技术、市场、政策等多方面对项目建设的可行性进行简单分析和评价，得1分。
2.3未提供，得0分。
	

	
	可行性分析
	
	
	

	第四章 设计方案
	方案设计
要求
	54
	1、项目解读（4分）
1.1对项目解读准确、设计构思合理，得4分。
1.2对项目解读基本准确，缺少设计沟思，得2分。
1.3以上均无，得0分。
2、实施方案（4分）
2.1投标人提供的设计实施方案中，包含标识系统、景观小品、服务驿站、景观绿化配置等内容，并提供具体的材料、尺寸和做法及提供相应的图片，得4分。
2.2投标人提供的设计实施方案中，包含标识系统、景观小品、服务驿站、景观绿化配置等内容，未提供具体的材料、尺寸和做法及提供相应的图片，得2分。
2.3未提供，得0分。
3、设计方案深化设计（28分）
对方案设计图纸有着深入了解的基础上，针对下阶段设计重难点进行全面详细的分析，突出下阶段设计效率，围绕加快推进工程建设给出具有针对性的深化设计图纸。具体通过如下形式表现：
3.1园建专业
①结合项目情况，对步道、登山道、台阶、花基、栏杆、护坡、照明、排水等进行深化设计，提供完整深化设计图纸，得6分。
②结合项目情况，对步道、登山道、台阶、花基、栏杆、护坡、照明、排水等进行深化设计，提供部分深化设计图纸，得3分。

未提供，得0分

3.2绿化专业
①结合项目情况，对植物点位、数量、品种等分区域季节进行细化，提供完整深化设计图纸，得6分。
②结合项目情况，对植物点位、数量、品种等分区域季节进行细化，提供部分深化设计图纸，得3分。

未提供，得0分

3.3建筑专业
①按需要对建筑平面进行细化，对建筑做法、细部处理进行说明，提供完整深化设计图纸，得4分。
②按需要对建筑平面进行细化，对建筑做法、细部处理进行说明，提供部分深化设计图纸，得2分。

未提供，得0分

3.4结构专业
①对结构布置、构件及基础选型等进行分析和优化，提供完整深化设计图纸，得4分。
②对结构布置、构件及基础选型等进行分析和优化，提供部分深化设计图纸，得2分。

未提供，得0分

3.5机电专业
①根据合理、节能的原则，结合需要和使用功能，提供完整深化设计图纸，得4分。
②根据合理、节能的原则，结合需要和使用功能，提供部分深化设计图纸，得2分。

未提供，得0分

3.6智能化专业
①结合项目需求，对平面布局点位细化，提供完整深化设计图纸，得4分。
②结合项目需求，对平面布局点位细化，提供部分深化设计图纸，得2分。

未提供，得0分

4、设计进度计划及控制措施（2分）
4.1提供设计进度计划及控制措施合理可行，能具体针对本项目的，得2分。
4.2设计进度计划及控制措施基本可行，缺少具体针对本项目的，得1分。
4.3未提供，得0分。
5、设计质量管理制度及控制措施（2分）
5.1设计质量管理制度及控制措施合理可行，能具体针对本项目的，得2分。
5.2设计质量管理制度及控制措施基本可行，缺少具体针对本项目的，得1分。
5.3未提供，得0分。

6、设计重点、难点及控制措施（12分）
6.1园建专业
6.1.1针对园建专业设计重点、难点分析到位，提供具体分析及调整内容，得2分。
6.1.2未提供，得0分。
6.2绿化专业
6.2.1针对绿化专业设计重点、难点分析到位，提供具体分析及调整内容，得2分。
6.2.2未提供，得0分。
6.3建筑专业
6.3.1针对建筑专业设计重点、难点分析到位，提供具体分析及调整内容，得2分。
6.3.2未提供，得0分。
6.4结构专业
6.4.1针对结构专业设计重点、难点分析到位，提供具体分析及调整内容，得2分。
6.4.2未提供，得0分。
6.5机电专业
6.5.1针对机电专业设计重点、难点分析到位，提供具体分析及调整内容，得2分。
6.5.2未提供，得0分。
6.6智能化专业
6.6.1针对智能化专业设计重点、难点分析到位，提供具体分析及调整内容，得2分。
6.6.2未提供，得0分。
7、设计过程对工程总投资控制措施（2分）
7.1设计过程对工程总投资控制措施合理可行，能具体针对本项目的，得2分。
7.2设计过程对工程总投资控制措施基本可行，缺少具体针对本项目的，得1分。

7.3未提供，得0分。
	

	第五章施工组织方案
	工作计划
	3
	1、工作计划（3分）

1.1工作目标明确，应包括质量目标、安全目标、工期目标、文明施工目标、环保目标等，得3分。

1.2有工作目标，但不完善，得2分。

1.3未提供，得0分。
	

	
	施工组织与部署
	3
	2、施工组织与部署（3分）

2.1，有总体施工部署，有施工组织和协调管理措施，得3分。

2.2，有总体施工部署，未提供施工组织和协调管理措施，得2分。

2.3未提供，得0分。
	

	
	主要工程项目施工方法
	3
	3、主要工程项目施工方法（3分）

3.1，有提供主要工程施工方法，施工方法详细、可行，得3分。

3.2，有提供主要工程施工方法，得2分。

3.3未提供，得0分。
	

	
	施工投入（人、机、材等）
	3
	4、施工投入（人、机、材等）（3分）

4.1，有劳动力、材料、机械投入计划及相关保证措施，得3分。
4.2，有劳动力、材料、机械投入计划，得2分。

4.3未提供，得0分。
	

	
	质量标准与保障措施
	3
	5、质量标准与保障措施（3分）

5.1，有提供质量标准，有提供质量保障措施并明确进场质量验收保证措施、施工工艺保证措施及施工组织管理保证措施、质量创优保证措施、质量管理体系，得3分。
5.2，有提供质量标准，有提供质量保障措施，得2分
5.3，未提供，得0分。
	

	
	档案管理
	2
	6、档案管理（2分）

6.1，有档案管理制度，明确档案归档范围、档案收集、整理、管理要求，得2分。

6.2，有档案管理制度，得1分。

6.3．未提供，得0分。
	

	
	安全文明施工
	3
	7、安全文明施工（3分）

7.1，有提供安全文明施工的制度化措施、标准化措施和智慧化工地管理措施，安全文明施工目标符合招标文件要求，且承诺争创市级安全文明绿色施工样板工地，得3分。
7.2，有提供安全文明施工的制度化措施、标准化措施和智慧化工地管理措施，安全文明施工目标符合招标文件要求，得2分。
7.3，未提供，得0分。
	

	
	绿色施工
	2
	8、绿色施工（2分）

8.1，有绿色节能控制措施、有在材料消耗、环境保护方面的控制措施，且承诺使用绿色生产达标企业生产的混凝土，得2分。
8.1，有绿色节能控制措施、有在材料消耗、环境保护方面的控制措施，得1分。
8.3，未提供，得0分。
	

	
	其它补充内容
	2
	9、其它补充内容（2分）
9.1，有提供设计和施工的融合措施，措施可行，得2分。
9.2，有提供设计和施工的融合措施，得1分。
9.3，未提供，得0分。
	

	第六章 投资估算及控制
	投资估算情况
	10
	1、工程总投资计划（2分）
1.1工程总投资计划合理，提出节约总投资的合理可行措施，得2分。
1.2工程总投资计划基本合理，未提出节约工程总投资的合理可行措施，得1分。
1.3未提供，得0分。
2、投资估算编制（2分）
2.1投资估算编制依据正确，价格指标经济合理，能引导投资分析，得2分。
2.2投资估算编制依据基本正确，基本能引导投资分析，得1分。
2.3未提供，得0分。
3、投资总体安排、工作范围、工作内容（2分）
3.1投资总体安排清晰合理，工作范围及工作内容完整、科学合理、有系统性及针对性，得2分。
3.2投资总体安排不合理，工作范围及工作内容基本完整，缺少系统性及针对性，得1分。
3.3未提供，得0分。
4、投资工作目标、工作流程、工作方法（2分）
4.1投资工作管理目标清晰、工作流程及工作方法合理有效，得2分。
4.2投资工作管理目标基本清晰、工作流程及工作方法基本合理有效，得1分。
4.3未提供，得0分。
5、投资合理性分析（1分）
5.1投资合理性分析科学合理、有针对性，得1分。
5.2投资合理性分析基本科学合理、无针对性，得0.5分。
5.3未提供，得0分。
6、投资风险可控性分析（1分）
6.1提供投资风险可控性分析及应对措施有效及针对性，得1分。
6.2提供投资风险可控性分析及应对措施缺少有效性及针对性，得0.5分。
6.3未提供，得0分。
	

	
	合理性分析
	
	
	

	
	存在风险及可控性
	
	
	


评委签名：                                                   日期：                   
注：所有评委分数汇总后的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

附件五：
实施能力审查评分表设置说明
	评审项目
	取值范围
	评审内容

	名称
	子项
	
	

	一、项目管理机构能力
	项目负责人能力
	30
	1、设计项目负责人（若为联合体，由承担设计任务其中一方提供）
1）2018年1月1日至今（以获奖证书颁发时间为准），投标人（联合体投标的，以联合体设计方为准）拟派设计负责人承担的园林景观工程设计项目获得过国家级奖项（由住建部颁发或中国勘察设计协会颁发）的每项得 4 分；承担的园林景观工程设计项目获得过省级（由省级建设行政主管部门颁发或省级勘察设计协（学）会或省级风景园林协（学）会颁发）工程奖项的，每项得1分。

备注：本项最高得4分。①须提供网页信息打印页并提供可查询网站网址和奖项证书扫描件，并加盖投标单位公章。②需提供合同（或协议书）复印件并加盖公章。③业绩时间、金额均以中标通知书或合同为准，提供的中标通知书或合同（或协议书）需能体现合同金额、签订时间、工作内容、承接人名称等关键信息。不符合上述条件或未按上述要求提供资料的不得分。

	
	
	
	2、 施工项目负责人（若为联合体，由联合体牵头方提供）

1）曾获得省级或以上科学技术奖项一等奖，得5分；曾获得省级科学技术奖项二等奖，得2分；本小项最高得5分。

2）施工负责人作为主要完成人参与省级或以上工法证书研发，每具有1项得0.25分，本小项最高得1分。

3）2018年1月1日至今施工负责人（以证书颁发时间为准）获市级或以上行业协会颁发优秀项目经理称号2次或以上，得20分；获得过市级或以上行业协会颁发优秀项目经理称号1次的，得5分；其他情况不得分。本小项最高得20分。

备注：（1）优秀项目经理称号同一年度只计算一次。

（2）主要完成建筑工程类工法证书研发取库信息须提交广州市住建行业信用管理平台（http://121.8.226.218/login#/ent/workbench/home）网页信息打印页或提供原件扫描件，并加盖投标单位公章。不符合上述条件的不计分。

（3）获得市级或以上建筑业优秀项目经理奖项须在市级或以上建筑业联合会网站（由投标人提供网页公示可查备查）；并提供网页公示信息打印页和提供奖项证书扫描件且加盖投标单位公章，不符合上述条件或无提供网页信息打印页或无加盖投标单位公章的不计分。

（4）人员奖项：须提供网页信息打印页并提供可查询网站网址和奖项证书扫描件，并加盖投标单位公章。不符合上述条件或未按上述要求提供资料的不得分。

	
	企业技术力量配备情况
	20
	技术团队组建

1、设计方技术团队人员（联合体投标的，以联合体设计方为准）

1）拟派出其他专业负责人（不含设计负责人），如建筑、结构、给排水、电气、造价等专业负责人中，五个专业负责人同时具有正高级（或教授级）高级技术职称和相应专业一级执业注册资格，得15分；否则不得分。

2）上述专业负责人中具有中国工程设计大师或全国工程勘察设计大师荣誉称号的，得4分；具有省级工程勘察设计大师荣誉称号的，得1分。

备注：本项目最高可得19分。以上人员均需①提供相关证书或证明材料的扫描件并加盖公章。

2、施工方技术团队人员（联合体投标的，以联合体施工方为准）

1）施工员1人、安全员1人、质量员1人、资料员1人、材料员1人得1分，缺一个不得分；

备注：需提供对应岗位证书复印件并加盖投标单位公章。，不符合上述条件或未按上述要求提供资料的不得分。

	二、机械设备投入情况
	机械设备
配备
	5
	所提供的机械设备满足施工的需求，并承诺到场的机械设备符合安全、环保要求。得5分；                          
不满足上述要求，得0分；本项最高得5分。

备注：提供《拟投入的机械设备承诺函》，格式自拟。

	三、企业经验
	类似业绩
	25
	设计业绩（若为联合体，由承担设计任务其中一方提供）：
投标人（若为联合体，指承担设计任务的单位）：

1、2018年1月1日至投标截止时间前，投标人（联合体投标的，以联合体设计方为准）承接过工程造价1.5亿或以上景观公园类EPC总承包（设计为主办）业绩的，每项业绩得12.5分；本项最多得25分。
备注：①需提供合同（或协议书）以及联合体协议书复印件并加盖公章。②业绩时间、金额均以合同为准。③提供的合同（或协议书）需能体现合同金额、签订时间、工作内容、承接人名称等关键信息。



	四、企业信誉
	企业信誉
	10
	1、 投标人（若为联合体，指承担施工任务的单位）：

1、“守合同重信用企业”称号：

（1）投标人至今，连续获得省级或以上“守合同重信用企业”称号30年以上（含30年）得0.5分；

（2）投标人至今，连续获得省级或以上“守合同重信用企业”25年（含25年）—30年（不含30年）得0.2分；

（3）在（1）或（2）基础上曾获得国家级“守合同重信用企业”称号得0.5分。

本项最高得1分，不满足前述要求者，得0分。

备注：1.不同行政级别的工商行政部门（国家级、省级、市级）颁发的“守合同重信用”不得当做连续年份累加。2.国家级“守合同重信用企业”称号：须在国家市场监管管理行政主管部门（http://shouzhong.gsxt.gov.cn/appraise/home/index.jsp）上可查，并提供网页截图及国家级“守合同重信用”企业称号证书复印件并加盖投标单位公章。不符合上述条件或无网页截图或无加盖投标单位公章的不计分。

省级“守合同重信用企业”称号：须在广东省或以上市场监督管理局守合同重信用企业公示系统网站（http://amr.gd.gov.cn/sz/home）上可查，并提供网页截图及省级“守合同重信用”企业称号证书复印件并加盖投标单位公章，不符合上述条件或无网页截图或无加盖投标单位公章的不计分。

2、工程获奖：

（1）施工方工程获奖：投标人曾获得市级或以上实名制和工人工资支付分账平台化管理样板工程奖项的，得1分；本项最高得1分，其他情况不得分。

备注：企业奖项须在市级或以上住房和城乡建设行政管理部门网站可查，投标人须提交网页信息打印页，并加盖投标单位公章，不符合上述条件或未按上述要求提供资料的不得分。

（2）设计方工程获奖：

1.2018年1月1日至投标截止时间前，投标人（联合体投标的，以联合体设计方为准）承担的工程设计项目，获得过行业优秀工程勘察设计奖一等奖，每项得1分，最多可得2分。

2.2018年1月1日至投标截止时间前，投标人（联合体投标的，以联合体设计方为准）承担的工程设计项目，获得过国家优质工程奖的，每项得0.5分；最多得3分。

3.2018年1月1日至投标截止时间前，投标人（联合体投标的，以联合体设计方为准）设计的景观工程或建筑工程项目业绩BIM成果，曾连续3次获得过国家级行业协会颁发的BIM奖项特等成果（特等奖）的，得3分；曾获得过2次国家级行业协会颁发的BIM奖项特等成果（特等奖）的，得1分；曾获得过1次国家级行业协会颁发的BIM奖项特等成果（特等奖）的，得0.5分。

备注：①需提供获奖证书（或获奖证明）复印件加盖公章，认定时间以官网公示的时间为准。 ②同一项目不累计得分，以获奖证书为准，不含结构和机电等专项设计。投标人须提交网页信息打印页，并加盖投标单位公章，不符合上述条件或未按上述要求提供资料的不得分。

	五、其他评审内容
	劳动关系和谐企业
	10
	投标人（若为联合体，指承担施工任务的单位）：

劳动关系和谐企业：

投标人曾3次或以上获得市级或以上劳动关系和谐企业AAA得10分；曾获得2次市级或以上劳动关系和谐企业AAA得2分；曾获得1次市级或以上劳动关系和谐企业AAA得1分。其他不得分。本项最高得10分。

备注：投标人获得“劳动关系和谐企业”企业称号的须在市级或以上人力资源和社会保障行政主管部门网站可查，并提供网页截图和奖项证书扫描件，并加盖投标单位公章。不符合上述条件或未按上述要求提供资料的不得分。


备注：
1、项目管理机构能力：

1.1项目管理机构人员仅指注册在本公司人员，不含子母公司人员，如投标申请人为集团公司，则含集团下属分公司。项目管理机构人员不能兼任，不重复计算得分。
1.2人员须相对应提供身份证、职称证或资格证等证书。注册造价工程师是指具备一级注册造价工程师执业资格，原注册造价工程师自动划分为一级注册造价工程师，详见住房和城乡建设部关于修改《工程造价咨询企业管理办法》《注册造价工程师管理办法》的决定（中华人民共和国住房和城乡建设部令第50号）。

1.3所有人员应提供近1个月（2023年2月），由社保行政主管部门出具的社保证明资料彩色扫描件。若在“新型冠状病毒感染肺炎”疫情期间，当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明；并在中标后，提供后续的社保补缴情况供招标方核实，若发现弄虚作假的，则将其行为纳入不诚信名单，招标人保留上报给行政主管部门的权力。

2、若以联合体方式参与投标的，评分仅要求其中一方提供的，其他成员单位不进行累计计分。

3、投标人提供的原件扫描件或网页信息打印页或网页信息截图内容等证明材料必须加盖投标人电子印章或投标人公章且清晰可辨，如因原件扫描件或网页信息打印页或网页信息截图内容模糊导致评标时无法判断的，证明材料没有加盖投标人电子印章或投标人公章的，后果由投标人自负。上述证明资料不提供或提供不完整或提供不符合要求的不得分。
4、所有评委分数汇总后的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。投标人满足多个档次的，按最高档得分。
评标委员会签名：                          日期:
附件六：

算术复核表

项目名称：                             
	编号
	投标人名称
	原投标报价（A）
	算术复核后投标报价（B）
	误差率（r=|A-B|/A*100%）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


评委签名：                                            日期：                          
附件七：

投标报价评分表

项目名称：                             
	投标人名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价

PT（元）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算参考数据
	评标参考价（PC）：               

	偏差（（PT-PC）/PC）（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	减分（A）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分(I=100-A)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1.通过投标文件有效性审查且施工部分报价位于[施工部分最高投标限价×95%，施工部分最高投标限价]区间的投标人超过5家（含5家）时，在经算术校核的位于[施工部分最高投标限价×95%，施工部分最高投标限价]区间的投标人的施工部分报价中，去掉一个最高价和一个最低价后，剩余施工部分报价的算术平均值乘以（1-X%）作为评标参考价；通过投标文件有效性审查且施工部分报价位于[施工部分最高投标限价×95%，施工部分最高投标限价]区间的投标人少于5家时，在经算术校核的位于[施工部分最高投标限价×95%，施工部分最高投标限价]区间的投标人的施工部分报价的算术平均值乘以（1-X%）为评标参考价。
2.施工部分投标报价等于评标参考价时得100分，每高于评标参考价1%，扣0.2分，每低于评标参考价1%，扣0.1分，扣至0分为止，得分精确到小数点后两位。
评委签名：                                           日期：                       
附件八：

综合得分汇总表
项目名称：                             
	序号
	 

            评分项

投标人名称
	技术方案得分

（   %）
	实施能力

（   %）
	报价得分

（   %）
	诚信综合评价得分

（   %）
	综合总得分(100分)
	综合排名

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


评委签名：                                                   日期：                     

第四章 合同条款
广州市户外运动目的地 乡遇梯面∙五环步道项目勘察设计施工总承包
框架合同

发包人：广州市花都区梯面镇人民政府  
承包人（主）：                         
承包人（成）：                         

承包人（成）：                              
签订日期：2023年  月  日
发包人：广州市花都区梯面镇人民政府  
承包人（主）：                            

承包人（成）：                             

承包人（成）：                                                     

广州市花都区梯面镇人民政府（以下称发包人）与                （以下统称承包人）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人（以下统称双方）就广州市户外运动目的地 乡遇梯面∙五环步道项目勘察设计施工总承包（以下称本工程）事宜协商一致，签订以下协议。

一、工程概况

工程名称：广州市户外运动目的地 乡遇梯面∙五环步道项目勘察设计施工总承包
工程地点：广州市花都区梯面镇
工程可研批准文号：                   
资金来源：财政资金
工程规模：本项目建设梯面五环步道，包括花田环、青山环、古道环、康养环和绿水环。建设内容主要包括：步道工程、配套服务驿站和设施、标识系统、主要服务节点提升、水电工程、智慧系统及步道两侧环境改善工程等。
二、工程总承包内容及承包方式

1、承包内容：根据发包人基础资料、设计任务书和工程管理要求，承包人负责完成广州市户外运动目的地 乡遇梯面∙五环步道项目的勘察、设计、施工（含场地准备工程）及工程竣工验收等工作，包括但不限于以下内容：

1.1工程勘察阶段
勘察阶段分为初步勘察、详细勘察，确保项目顺利实施的报批、施工等所需的成果文件，包括：项目建设内容的用地红线范围内的地形图测绘并出具地形图、根据地下、地上物探成果报告，收集地上、地下管线和其它障碍物分布的勘查相关资料，编制项目前期摸查报告；进行初步勘察、详细勘察等必须满足施工图设计所需要的所有数据，负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批，直到获得批复。
1.2工程设计阶段

本项目设计阶段，设计须遵循现行法律法规和规范标准，根据项目建议书、可行性研究报告、规划设计条件、设计任务书、业主需求等，按照相关部门的设计管理要求进行设计工作。项目立项及可行性研究报告批复的建设事项、内容、标准和要求，设计方案深化、初步设计成果、施工图设计成果以及概算编制的事项、内容等应要相统一。初步设计与概算、施工图设计（含技术需求书）与预算要同步完成、同步提交。具体要求详见设计任务书。
设计内容包括本项目可研范围内全专业设计，包括但不限于：负责项目方案深化、初步设计（含初步设计概算编制、配合送审、配合评审工作）、施工图设计（承包人需配合发包人的预算编制及评审工作，出具施工过程中设计变更的预算造价文件及配合评审工作）、不包含施工图审查费和预算编制工作。施工图深化设计及规划验收电子报批文件。范围主要包括：

（1）初步设计、施工图设计。设计内容包括但不限于：总平面规划、市政、园林道路、绿化景观、建筑、结构、建筑节能技术（包括节能、环保、绿色建筑设计）、安装、消防、给排水、电气、装修设计及海绵城市设计等。地基处理等方案，室外道管网、硬地广场、消防车车位划线、交通标线标识等室外工程、其他配套设施（包括临时用水、临时用电、通讯、有线电视、道路、围墙等各专业由大系统公共接驳点引入本项目红线内的进线及接驳工程、与本项目有关的其他相关连接线等所有工程）。设计专业包含标段内工程所有相关专业的设计，并配合造价控制所需提供的相关必要图纸和材料，设计成果文件须满足政府各职能部门颁布的政策要求。
（2）编制工程概算等造价文件。
（3）项目如有临时用电、临时用水、道路工程等承包人所承接的专项工程设计内容时，由于承包人自身的资质及所属设计人员的限制，或者承包人指定的专项设计分包单位不能满足发包人的要求的，承包人可将该项专业设计内容指定分包给专业设计单位。若承包人未能按照发包人要求完成以上专业内容的设计工作，发包人有权自行将该部分的设计任务另行发包，并由发包人从承包人设计费总额中相应扣除该部分的设计费用。

（4）完成本项目可研范围内工程概算等造价文件的编制及评审工作、配合发包人的预算编制及评审工作，出具施工过程中设计变更的预算造价文件及相关配合报审工作，还包括各阶段方案比选、技术造型比选等的投资分析，根据招标文件及发包人要求提供项目的成本指标数据。

（5）负责根据建设要求组织各项专家评审, 且各项专家评审费用已包含于本合同设计费中，发包人不再另行支付。

（6）除按合同约定的时间和要求向发包人提交设计成果文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务（包含设计变更）等工作，保证设计变更满足施工进度要求。工程开工时，如涉及本合同范围内的承包人现场服务，驻场服务费已包含于本合同设计费中，发包人不再另行支付。
1.3工程施工阶段
1.3.1按照本工程招标文件、合同约定的范围和经施工图审查合格后的施工图进行施工总承包，范围主要包括：

（1）负责本项目临水、临电等工程的施工工作（如需）。

（2）负责项目用地范围内的考古勘探配合工作、现有建筑物的拆除及清理外运（含现场垃圾清理外运）、管线迁移及苗木迁移等三通一平工作。

（3）负责可研及规划用地红线范围内的施工工作，包括但不限于以下工作：前期场地准备工程、园林绿化工程、市政工程、土建工程、给排水工程、装修工程、消防工程、智能化工程（智能化工程施工工作要按省、市智能化工程相关规定执行）、配套工程等。

（4）负责设计变更（含造价分析）及现场技术指导。

（5）负责协助办理工程开工及验收所需的各项报监、报建、报验手续，包括但不限于办理施工许可证（或临时施工许可）、报监手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、临水、水电气等专业报建报装、分项分部工程验收、环保验收、消防验收、卫生验收、永久排水许可证、节能验收、质量验收、规划验收、永久用电用水验收、永久路口开设验收、燃气验收、制作安装主体工程竣工验收牌等工作，并支付办理上述工作中应由承包人承担的费用。承包人积极利用自身技术力量，负责组织实施开工前施工场地的地形复测工作，相关费用已包含在本合同价款中。

（6）完成按有关规定应由承包人负责的检验监测工作，及配合发包人委托的第三方检测、监测工作。根据施工图纸内容及要求，编制第三方检测及监测方案及估算报发包人。

（7）负责施工期间至移交前的场地管理、保安、保洁、防噪音、防扬尘及绿化养护等管理工作；负责设置卫生垃圾池和建筑垃圾外运工作；负责设置施工污水收集过滤系统，保证污水排放不得影响周边环境；配合发包人做好各项迎检工作，对场地进行清扫和布置。

（8）项目红线范围内的场地围蔽施工及至本合同项下全部工程移交前的保修维护工作（该部分费用已包含在本合同价款中）。

（9）组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作，包括结算资料整理汇总；在本工程范围内工程资料正式移交给发包人及相关建设主管部门之前所产生的费用均包括在本合同价款中。

（10）负责依据经施工图审查合格后的施工图，与本项目的全过程造价咨询单位背靠背，开展施工图预算编制工作，并根据发包人要求的时间节点提交成果文件。（相关费用已包含着合同价中，发包人不再另行支付）。

（12）如承包人不具备项目中各专业部分的相应资质（主体结构、关键性工作除外），承包人应在征得发包人同意后将相关专业部分分包给其他具备相应资质的单位实施并签订分包合同。

（13）如施工期间，涉及临时用水用电、施工便道、零星的拆除、迁移、树木砍伐等，涉及费用由承包人自行承担，发包人不再另行支付。
（14）如施工期间出现涉及本项目的政策性重大调整或重大变故，承包人自行承担由此产生的所有风险。
（15）竣工图纸及竣工通编制。

（16）本工程建设范围内由发包人另行组织实施的或不宜由承包人实施的其他工程建设内容均不纳入本合同承包范围。

1.4 发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围（包括工程规模及工程量增减）及内容进行适当调整。承包人须按调整后的承包范围及内容结算合同价款。

1.5                           作为承包人联合体主办方，对本工程的设计、施工进度、质量、安全、投资控制、管理等进行全面协调管理工作。
2、承包方式：

承包人根据招标文件、合同文件、有关资料及说明等对本项目实施工程总承包：包勘察、包设计，包施工（包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包通水、包通电、包通讯、包移交、包结算组织实施工作和资料整理、包竣工资料收集整理、包保修、包保险、包竣工图编制（须满足规划等各专项验收要求）等），包控制投资、包报批报建等。合同价款根据招标文件和本合同约定的计价方式进行计价和结算。

三、各阶段造价控制原则
1、本项目招标范围费用组成：工程勘察费、设计费、建安工程费用（含场地准备工程、临时设施费、燃气）等总承包费用，原则上按以下要求控制造价：本项目的招标控制价>中标价（暂定合同价）≥概算价≥基于预算价和中标下浮率确定的预算价，结算价不超出概算价。
2、本工程实行全过程限额设计和施工，采用总价控制。承包人必须严格控制每阶段投资目标，原则上结算总金额应控制在经有权审批部门审批的概算金额内（上级主管部门批准超出原批复规模、标准而引起费用变化的除外），预算金额应低于审批的概算金额所对应建筑安装工程费用，概算金额应低于项目可研批复的估算金额；承包人应制定各阶段、专业工程限额设计指标和具体控制措施，本合同结算金额未超出由承包人实际实施范围所对应的中标价时，按实际结算金额支付，如有超出，承包人应当及时优化设计，超出部分发包人将不予支付。
3、勘察设计费造价控制原则：勘察设计费原则上不得超过其中标价，结算时勘察设计费金额未超出由承包人实际实施范围所对应的中标价时，按实际结算金额支付，如有超出，承包人自行消化，超出部分发包人不予以支付。
4、设计费造价控制原则：设计费原则上不得超过其中标价，结算时设计费金额未超出由承包人实际实施范围所对应的中标价时，按实际结算金额支付，若业主要求的重大设计变更超过原审定设计图30%以上，导致超中标价时，超额部分按相关文件规定标准支付。

设计单位按招标文件方案设计、初步设计（概算）、设计任务书等的要求进行限额投资、限额设计，如某个单位工程超出限额，设计人应及时提出优化方案以确保整个项目的限额标准。
5、施工总承包费造价控制原则：施工总承包费用按建安工程费中分部分项的5%设定施工总承包合同暂列金。合同暂列金属发包人可支配费用，主要用于合同约定调整因素出现时的工程价款调整、发生索赔的费用以及当项目实施过程中因政策因素引起的费用变化。
5.1、施工总承包费采用总价控制。施工总承包费用合计原则上不得超过其中标价；如某个单位工程超出限额，承包人应及时提出优化方案以确保整个项目的限额标准。
5、.2承包人承诺在不降低设计任务书、方案设计文件、材料设备技术需求书中的主要设计指标（建筑高度、建筑面积等）、材料设备品牌档次的前提下开展初步设计及施工图设计，确保批复概算金额低于招标控制价、施工图预算不超过批复概算中的建安工程费总额。

6、承包人在初步设计完成（技术需求（含材料设备档次）稳定后30天内完成概算编制并送发包人审核，由有权审核部门进行审核。因承包人概算送审延迟或对数造成时间延误产生的后果由承包人承担。

7、本合同第六款第2条约定的合同价款（即承包人的投标中标价格）仅作为签约合同价。甲方委托的审核单位审定本项目工程概算后，双方应在概算审定后15天内根据合同约定结合中标下浮率调整合同价并签订本项目的单项施工总承包合同和勘察、设计合同（单项施工总承包合同和勘察合同、设计合同确定的金额为调整合同价），以此作为后续工程进度款拨付的依据。若承包人拖延或拒绝签订单项合同的，发包人有权按照概算审定的建安费乘以（1-中标下浮率）为依据支付工程进度款。工程结算价最终以有甲方委托的结算审核单位审定为准。

8、承包人编制的各阶段的造价文件需满足对应阶段造价文件深度要求。编制概算、预算、工程结算等建设工程造价文件的质量偏差率，以有权审定部门审定价为参照，分别不得超过规定的10%、5%、5%。
四、合同工期

1、总工期：       个日历天（含勘察、设计、施工工期）。

计划开工日期：       年     月    日

具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准，工期总天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总天数为准。

2、关键节点工期：

在计划总工期和关键工期节点不变前提下，其他节点工期由承包人自行拟定，并经监理人、发包人审核同意后实施。承包人应当严格按设计图纸、经批准的施工方案及发包人指令进行施工。关键节点工期暂定如下：

	序号
	关键工期节点
	日历天

	1
	完成工程勘察工作
	

	2
	完成初步设计文件（含概算）编制
	

	3
	通过初步设计审查
	

	4
	完成施工图设计
	

	5
	完成施工图审查
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	


3、本工程的合同工期已包括因承包人的设计、施工未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计或重新施工所涉及的额外工程期限，承包人确认已对上述审批时间作出考虑和预留。

4、工期控制与调整

5.1本工程工期分为关键节点工期和一般节点工期两类，并报监理人和发包人批准后实施。

5.2工期调整的原则：对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人原因造成的工期延误，关键节点工期相应顺延，一般节点工期可以相应顺延，但该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。（发包人同意除外）
五、质量标准和目标

1、质量标准：

（1）勘察质量标准：符合国家相关规范及行业现行标准要求，满足发包人的功能需求，并通过发包人及有关部门或专业机构的审查。
（2）设计质量标准：符合建设工程勘察设计的技术规范及本项目设计任务书的要求。

（3）施工质量标准：

1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相应配套的各专业验收规范等。

2）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《市政桥梁工程质量检验评定标准》（CJJ2-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）及相应配套的各专业验收规范等。

3）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《城市绿化工程施工及验收规范》（DB440100/T114-2007）及相应配套的各专业验收规范等。
2、质量目标：分部工程验收合格率100%，项目所涉及的政府专项验收全部通过，单位工程一次竣工验收合格。
承包人投标文件承诺高于招标及合同文件约定工程质量目标的，按其投标承诺目标填写，涉及增加的所有费用发包人不再另行计取，由承包人自行承担。
3、职业健康安全管理目标和环境管理目标

3.1 职业健康安全管理目标：
（1）杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

承包人投标文件承诺高于招标及合同文件约定职业健康安全管理目标的，按其投标承诺目标填写，涉及增加的所有费用发包人不再另行计取，由承包人自行承担。
3.2 环境管理目标：严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质[2008]937号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》（穗建质〔2014〕754号）、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质[2017]815号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）、《关于加强建设工程安全生产管理 落实建设各方主体责任的暂行规定》（穗建规字〔2017〕21号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质〔2018〕1394号）、《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V1.0试行版）》的通知（穗建质〔2018〕1953号）、《广州市住房和成建设委员会关于实施<广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V1.0试行版）>的补充通知》（穗建质〔2018〕2281号）和《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集补充（V1.1版）的通知》（穗建质〔2019〕1244号）等国家、省、市现行标准、规定和文件要求。

六、合同价款及支付
1、本合同以人民币为报价和结算货币。

2、本项目合同价暂定为 ￥       元（大写：人民币                      ），由以下费用组成：

（1）工程勘察费合同暂定价为￥    元，中标下浮率为   %；勘察费由        （勘察单位）收取并开具发票。

（2）工程设计费（含BIM费用）合同暂定价为￥     元，中标下浮率为   %；工程设计费由        （设计单位）收取并开具发票。
（2）施工总承包费合同暂定价为￥         元，中标下浮率为        %, 其中暂列金为￥       元，（上述暂列金为暂定价，最终按建安工程费中分部分项的5%设定施工总承包合同暂列金）。
各项费用计取方式如下：

2.1工程勘察费暂定价为为￥         元；综合单价为全费用综合单价。

（1）工程勘察费按实物工作量乘以中标综合单价计算。实物工作量指按照工程勘察规范、规程、合同的规定及勘察作业实际情况完成且经监理人及发包人共同确认的工作量，结算金额未超出由承包人实施范围所对应的中标价时，按实际结算金额支付，如有超出承包人自行消化，超出部分不予以支付。

（2）工程勘察费为完成本合同约定的所有勘察工作内容及要求的全部费用。包括收集已有资料、现场踏勘、制定勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等勘察作业，编制工程勘察文件和岩土工程设计文件、岩土工程技术说明、购买有关资料、解决设计或施工中的工程勘察技术问题，参加工程测量交桩、水文地质交底、岩土工程验槽、勘察文件的修改、实施勘察过程中发生的相关工作、勘察过程中发生的用材以及加工、勘察作业机具的进退场及现场搬运等服务，以及综合考虑不同自然条件下、不同作业内容、不同复杂程序及高温勘察等一切因素下的勘探作业的费用。本工程为配合完成合同范围内工作 （包工程勘察、工程设计等）所需辅助测量等辅助性工作费用，已包含在勘察费中，不单独计费。

（3）本项目勘察费不设预付款，承包人提交提供初步勘察成果后10个工作日内支付完成工程量的   %，提交符合本合同约定的全部勘察成果文件并通过监理人、发包人委托的造价咨询单位审查，且实际承包人实施勘察工作的实物工程量得到监理人、发包确认后，承包人以框架支付依据，按合同要求提交申请支付的文件资料，报发包人审核合格后，承包人可申请支付至完成工程量的   %，且不得超过框架合同价的    %；完成概算评审工作且签订单项勘察设计合同后，承包人可支付至完成工程量的    %，且不得超过单项勘察设计合同价与概（预）算评审价中低者的    %。本项目的勘察费待有权审定部门审定结算评审后15个工作日内，向承包人付至勘察费结算价的97%；剩余的勘察费待工程竣工验收后无扣款情况出现全部付清。

2.2工程设计费中标价=工程设计费招标控制价×（1-中标下浮率）。工程设计费的中标费率为    %（中标费率=设计费中标价/项目中标价<即        万元>）。
（1）工程设计费预付款：承包人按招标文件及本合同要求递交履约担保后，可按框架合同申请预付款，预付款的比例为暂定工程设计费（即设计费中标价）的    %。
（2）承包人提供经发包人确认的初步设计文件（含概算文件），配合完成概算评审工作且签订单项设计合同后开展后续支付。
工程设计费进度款支付分解表
	支付阶段
	支付条件
	支付比例

	预付款
	承包人完成签订框架合同，且按招标文件规定提交履约担保后。
	以框架合同作为支付依据，支付工程设计费暂定合同价的   %。

	第二期支付
	承包人提供经发包人确认的初步设计文件（含概算文件），配合完成概算评审工作且签订单项勘察设计合同后。
	以单项合同作为支付依据，累计支付至工程设计费的   %（根据审定的概算金额调整设计费，下同）。

	第三期支付
	承包人提供经施工图审查合格的施工图设计文件。
	以单项合同作为支付依据，累计支付至工程设计费的    %。

	第四期支付
	完成施工阶段的施工图深化设计，配合发包人完成施工图预算工作。
	以单项合同作为支付依据，累计支付至工程设计费的      %。

	第五期支付
	待本项目设计范围内的全部建安工程竣工验收合格后。
	承包人可申请支付至设计费概（预）算评价及合同价中低者的     %。

	尾款
	待本项目完成最终结算审核后。
	承包人可一次申请支付结算尾款。


（3）本项目的设计费计费基数按甲方委托的结算终审单位审定的本合同设计人实际工作范围内所有单位工程概算评审（如无概算评审的，则以预算评审价为准，如无预算评审的，则以结算评审价为准）中的建安工程费之和乘以（中标费率）    %的费率（中标费率=设计费费中标价/项目中标价<即      万元>）计取）。在设计概算审定后，应以概算金额调整签约合同价中的工程设计费并签订单项勘察设计合同，并以此作为工程设计费进度款支付及结算依据（结算金额未超出由承包人实际实施范围所对应的中标价时，按实际结算金额支付，如有超出，承包人应当及时优化设计，超出部分发包人将不予支付。）

（4）专家评审费、报建费用及驻场服务费用等已包含于工程设计费中，发包人不再另行计取。报建费用包括公示费、购买地形图、管线图纸、加晒加印图纸资料、各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用、修详通、报建通等（城市基础设施配套费和高可靠性供电费除外）。

2.2施工总承包中标下浮率为        %，施工总承包费=施工总承包招标控制价×（1-中标下浮率）。承包人提供的图纸须按招标文件方案设计、初步设计（概算）、设计任务书等的要求进行限额投资、限额设计、限额施工。
（1）中标通知书发出之日起20个工作日内，承包人按招标文件及本合同要求办理履约担保。

（2）工程款支付：参照花都区现行财政支付文件。
七、履约担保

中标通知书发出之日起20个工作日内，承包人须向发包人提交履约担保，履约担保金额为中标价的 10%，若为联合体承包人应按施工费中标价的10%和设计费中标价的10%分别提交履约担保。承包人可自行选择以银行履约保函的方式提交履约担保。
银行履约保函为由在中华人民共和国注册且营业地点在广东省内的银行开出的《银行履约保函》原件，保函有效期应根据合同规定工期作为暂定时限。未完成合同履约的过期保函，承包人应及时办理银行履约保函展期工作，如因保函未能及时续保而导致工程款拨付延误的，承包人应加紧办理保函续保，并不得以此作为拖延工期的理由及延误支付工人工资。最终以竣工验收合格28天后作为保函失效时间。承包人如未能在上述约定的时间内提交履约担保的，视为自动放弃中标资格，其所提交的投标保证金不予退还。

八、分包和不得转包

1、禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：国家法律、法规、规范、标准等所约束的范围。
2、分包和不得转包执行文件，包括不限于：《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（2014年住房和城乡建设部令第19号修改）、《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）、发包人有关依法分包的管理制度等。
3、承包人擅自更换投标时填报或经发包人审核后认可的专业分包人，承包人承担10万元/次的违约赔偿责任；如果承包人投标时填报的专业分包人不能满足合同约定的要求，必须另择符合要求的专业分包人，经发包人审核确认后承担专业工程任务（发包人的审核确认并不免除承包人的相关责任及义务）。

4、采用联合体方式承包工程的，在联合体分工协议中约定或者在项目实际实施过程中，联合体一方既不按照其资质实施设计或者施工业务，也不对工程实施组织管理，且向联合体其他成员收取管理费或者其他类似费用的，视为联合体一方将承包的工程转包。

九、发包人代表、监理人及承包人主要管理人员

1、发包人代表

发包人派驻工程现场履行合同的代表在本合同中称发包人代表，其姓名、职务如下：

姓名：         ，职务：        。

2、监理人

发包人委托      为本工程的监理人，总监理工程师为：      ，身份证号码：       。

3、承包人主要管理人员

承包人项目管理机构的主要管理人员，包括且不限于：

（1）项目负责人姓名：        ，身份证号码：                  
（2）施工负责人（项目经理）姓名：         ，身份证号码：         
（3）设计负责人姓名：           ，身份证号码：                        

(4) 勘察负责人姓名：             ，身份证号码：                     
十、组成合同的文件 
下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）政府及其相关主管部门关于本工程的有关文件（包括不限于市发改委、市住建局、市财政局、项目主管部门等关于本项目报批报建、竣工验收、资金审核及支付等文件规定）；

（2）本合同履行期间签订的补充合同（协议）或修正文件；

（3）合同协议书；

（4）中标通知书；

（5）合同价格清单；

（6）专用合同条款；

（7）发包人要求（见招标文件第五章）；

（8）通用合同条款；

（9）发包人针对本建设项目管理的各项制度、规定；

（10）合同附件[属本条第（1）项和第（9）项内容的除外]；

（11）招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图、勘察设计任务书等，属本条第（10）项内容的除外]；

（12）承包人投标文件及其附件[含承包人建议书、投标文件澄清等，属本条第（10）项内容的除外]；

（13）国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；

（14）其他合同文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起3天内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。

十一、承包人名称变更
在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后15天内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

十二、承包人联合体
联合体主办方作为本项目总负责单位，对本项目的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调等负总责；同时，联合体各成员应当共同与发包人签订合同，并就合同项下彼此的责任和义务，包括不限于：人力资源、材料、机械设备投入，材料设备采购及管理，工程投资控制，勘察、设计成果文件提交、修改完善及质量，工程工期，工程质量安全，工程进度，工程变更，工程竣工验收及结算，文明施工及环境保护，工程移交，缺陷责任及质量保修，工程分包，工人工资支付，报批报建等方面，按照招标文件及合同约定向发包人承担不可撤销的连带责任。本合同各方同意并确认，承包人在承包人联合体内部关系的任何约定，均不具有对抗发包人的效力，而且，在本合同履行中，承包人联合体主办方代表承包人联合体接受指令，其在本合同项下的任何作为或不作为，其效力均及于承包人联合体成员；发包人对承包人联合体主办方的作为或不作为，均及于承包人联合体成员。

十三、信息管理系统
发包人已建立工程项目信息管理系统，承包人应投入足够的人员并配备足够的设备与该系统连接，确保及时准确地按发包人要求进行信息沟通及管理。

十四、承包人承诺

（1）按合同约定承担本项目的勘察、设计、采购、实施、竣工、缺陷修复及质量保修等。

（2）严格按照合同和招投标文件规定履行义务，并同意发包人将其履行合同、招投标文件义务的履约情况（包括但不限于由发包人作出的违约责任处理决定等）在发包人网站和建设项目业主网站及其他媒体上公开披露，由此造成的一切损失和不利后果均由承包人自行承担。

十五、发包人承诺
发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

十六、在出现以下情况时，发包人有权拒绝承包人参与发包人后续招标项目的投标：

（1）承包人因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的；

（2）承包人就其与发包人之间的争议问题向人民法院提起诉讼或向仲裁机构提请仲裁，且该诉讼（或仲裁）案件尚未审理终结的；

（3）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及工人工资被投诉，经发包人查证属实的，或因此致使工人集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的；

（4）因承包人原因导致发包人被其他单位或个人以诉讼或仲裁方式追索工程款或其他费用，但承包人未按照合同约定承担发包人由此产生的一切经济损失（包括但不限于发包人由此支出的所有诉讼或仲裁费用及其他费用），在收到发包人赔付通知后拒绝赔付的；
（5）承包人自行调换或未按照发包人要求及时更换项目经理的。经发包人同意撤换的项目经理，该项目经理自撤换之日起半年内不允许其参加发包人后续招标项目的投标；

十七、争议的解决方式
因履行本合同发生或与本合同有关的争议，双方当事人应友好协商解决。如未能解决，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。
十八、合同生效

（1）由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。重大事项按程序上报区政府审定。

    （2）双方认可的来往传真、电报、邮件、会议纪要、承诺书等，以及本合同签订后，双方就本合同约定具体项目签订的单项项目合同，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（3）未尽事宜，经协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
（4）本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字盖章（公章或合同专用章）之日起生效。本合同有效期至本工程质量保修期满且竣工结算满60日及双方的责任、义务履行完毕时终止。

十九、合同份数

本合同一式     份，发包人执     份、承包人执      份；均具有同等法律效力。

附件1：中标通知书

附件2：招标答疑及澄清文件

附件3：联合体共同投标协议书
附件4：设计任务书

（以下无正文）
（本页无正文）
	发包人（甲方）：
	
	承包人（乙方主办）：

	广州市花都区梯面镇人民政府
	
	

	法定代表人：

或委托代理人：
	
	法定代表人：

或委托代理人：

	地址： 
	
	地址： 

	电话： 
	
	电话： 

	统一社会信用代码： 
	
	开户银行： 

	签订时间：     年    月    日
	
	账号： 

	
	
	统一社会信用代码： 

	
	
	签订时间：   年   月    日

	-------------------------------------------------------
	
	------------------------------------------------------

	承包人（乙方成员）：
	
	承包人（乙方成员）：

	
	
	

	法定代表人：

或委托代理人：
	
	法定代表人：

或委托代理人：

	地址： 
	
	地址： 

	电话： 
	
	电话： 

	开户银行： 
	
	开户银行： 

	账号： 
	
	账号： 

	统一社会信用代码： 
	
	统一社会信用代码： 

	签订时间：    年    月     日
	
	签订时间：    年    月     日

	
	
	


本合同签订于广东省广州市花都区
第五章 发包人要求
一、项目概况
（一）拟建地点
梯面镇位于广州市花都区北缘，东北与从化区交界，西北与清远市接壤，距离花都区中心直线距离约15公里，距离广州市中心直线距离约50公里，总面积91.28平方公里，山林覆盖率达83.5%，是花都区重点打造的特色小镇。
梯面镇地处珠三角一小时生活圈，临近发达城市群，坐享周边丰富的客流及资源优势，区位条件优越。本项目范围为梯面镇中南部区域。
（二）建设规模及内容
本项目为广州市户外运动目的地 乡遇梯面·五环步道项目。
项目建设主要内容包括：
1.步道工程：本项目统筹梯面全镇域道路体系，策划梯面“五环步道”，包括花田环、青山环、古道环、康养环和绿水环。
2.配套服务设施：根据线路难易程度、游客行进时长合理布设驿站及设施，全镇设置大本营5处、补给站10处、驿站35处；整合绿道、登山步道设置标识系统，包括一级标识、二级标识、三级标识、其他标识和标距柱。
3.主要节点提升：利用现状自然景观设置观景平台等景观打卡点；利用步道交叉形成的地块和现状公共空间设置口袋公园，为村民及游客提供集健身、活动、休闲于一体的活动场所；利用现有资源设置儿童活动打卡点。
4.智慧系统：智慧疫控、数字安防、智慧旅游、智慧物管、综合商管、全域平台、综合服务等，通过“智慧+”助力乡村振兴。
5.水电工程，依托步道体系布设给排水管道及路灯设施。
6.步道两侧环境改善工程，结合现状情况对步道两侧环境实施提升，对重要景点的水电工程进行完善。
（三）主要建设条件
1. 施工场地与施工材料
本项目用地范围较大，施工场地充足，交通方便，施工材料购置方便快捷。
2. 交通条件
区域内公路及市政道路路网发达，乐广高速从梯面穿镇而过，在梯面设有王子山和梯面两个出口，可连接至珠三角环线高速、大广高速；国道 G106 现状为双向四车道，经梯面镇镇区，可通往从化区鳌头镇和花都区中心城区；县道 X404 现状为双向两车道，连接梯面镇区、红山村和横坑村；乡道 Y776 由西坑村经王子山森林公园通往芙蓉镇；镇域内个乡道基本已硬底化。地方材料运输可就近上路，道路运输条件好，各类建筑材料可直接通过公路结合城市道路方式运送到工地。
3.市政基础配套设施条件
梯面镇项目周边市政基础设施条件如给排水、电力等供应充足，能够满足项目建设用水、用电等需要。
（四）投资估算
1.投资估算
本工程建设项目总投资为 23412.03 万元，其中建筑安装工程费为 18810.26 万元，工程建设其他费为 2867.55 万元，预备费为 1734.22 万元。
2.资金筹措
项目总投资资金 23412.03 万元（业主有权调整投资金额，中标人不得有异议，业主不予赔偿），资金来源于财政资金。其中一期工程拟在 2023 年-2025 年实施五环步道主要基础设施建设，二期工程拟在 2025 年-2026 年实施五环步道沿途配套设施建设。一期工程投资约为18700万元，二期工程投资约为 4700万元。
（五）主要技术经济指标
项目的主要经济技术指标见下表：
	序号
	项目组成
	计划数量
	单位
	备注

	1
	步道工程
	
	
	

	1.1
	砾石路面
	19750
	㎡
	人机配合铺装级配碎石路面

	1.2
	沥青混凝土路面
	21740
	㎡
	30mm 厚红色/深灰色细粒改性沥青
混凝土（AC-10）

	1.3
	新建人行道
	360
	㎡
	30mm 厚红色/深灰色细粒改性沥青
混凝土（AC-10）

	1.4
	混凝土路面
	20000
	㎡
	100mm 厚 C25 素混凝土

	1.5
	新建栈道
	720
	㎡
	500mm 厚钢筋混凝土面层

	1.6
	新建混凝土步级
	150
	㎡
	混凝土台阶

	2
	配套服务设施
	
	
	

	2.1
	服务驿站
	
	
	

	2.1.1
	大本营
	5
	处
	

	2.1.2
	补给站
	10
	处
	

	2.1.3
	驿站
	35
	处
	

	2.2
	标识系统
	
	
	

	2.2.1
	一级标识
	6
	个
	

	2.2.2
	二级标识
	53
	个
	

	2.2.3
	三级标识
	104
	个
	

	2.2.4
	标距柱
	157
	个
	

	2.2.5
	警示牌
	85
	个
	

	3
	市政配套
	
	
	

	3.1
	步道两侧环境改善
	286275
	㎡
	宽度 1.5m

	3.2
	景观节点
	10400
	㎡
	

	3.3
	附属给排水工程
	301660
	㎡
	

	3.4
	附属电气工程
	301660
	㎡
	

	4
	重要节点提升
	
	
	

	4.1
	口袋公园
	10
	项
	

	4.2
	公共空间提升
	7
	项
	

	4.3
	观景平台
	8
	项
	

	4.4
	儿童活动打卡点
	6
	项
	


备注： 1、“土石道”由原有道路经简单修整而成,要求做到路面上行走时无大尘土，路面无大块砾石、碎石，路面不积水,两侧需设置不小于20厘米的缓冲带，缓冲带表面应有植被覆盖，且路面至少有一侧有排水设施；“台阶”坡度超过25度路段部分设立台阶，可由石制、木制、土木混制等形式构建而成，当台阶级数超过7级时需增加两侧护栏；“水泥路提升改造”根据水泥路面的平整度、周边安全系数及排水状况等情况，对水泥路路面进行修补、加固、周边环境的清理美化，保证周边排水的畅通；“落叶步道”由原林中土质小路经平整夯实修整而成，夯实度达95%以上，表面可覆盖落叶或树皮等原生态材料；“砾石道”由砾石呈轨道状铺设，厚度一般不超过15厘米，路心部分主要用直径范围在6厘米至10厘米的砾石铺建，两侧用直径范围在6厘米以下的砾石铺建，以便于排水； “间隔石道”采用长度为50厘米以上的条状石板或石块呈间隔状分布架设；以上6种形式的路面作为步道体系的主步道区域，与两侧的缓冲带构成整个步道的系统，两侧缓冲带每侧不小于20厘米，缓冲带表面应有植被覆盖，且路面至少有一侧设置排水措施；
2、步道路面材料的选择以就地取材，天然环保为主，尽量设计做到可拆卸、轻便、防腐耐用，易运输安装。具体可考虑现场及周边木头、竹子、石材及废弃轮胎等，个别地方可修锁链；对于特殊地形，如沟壑、陡崖登，应建设辅助设施，如栈道、小型桥梁等。
3、根据《国家登山健身步道标准》的要求，步道配套设施包括大本营、驿站、补给站和标识系统。参照海内外步道设施经验，针对登山者的实际需求，构建三级步道服务设施设计体系。
综合服务基地：第一等级服务设施，提供游客中心、停车场、旅游商店（户外装备专卖店）、旅游厕所及餐饮乃至住宿等综合服务。依托山区的乡镇驻地、民俗村、和大型景区建设，根据具体的场地现状设置道路与游览组织安排路线及各出入口的布置，在重要位置设置整体步道导览图、路线指引等内容信息，且基地内需有完善的标识指引系统、给排水系统、照明系统等。 
服务驿站：第二等级服务设施，提供咨询、停车场、旅游商店、旅游厕所及餐饮等服务。依托山区的民俗村、景区建设。根据具体的场地现状设置道路与游览组织安排路线及各出入口的布置，在重要位置设置整体步道导览图、路线指引等内容信息，且驿站内需有完善的标识指引系统、给排水系统、照明系统、通风系统、消防防排烟系统等。
服务节点：为第三等级服务设施，具体细分为以下类型： 
补给站：为步道使用者提供住宿、补给、垃圾处理、提供信息、如厕等服务，可依靠农家院落等固有建筑物设置。接待站应做到标识统一、价格公开。在主要出入口位置需设置路线指引图，配备厕所、休闲亭、广场、基本的休息设施如坐凳等。
驿站：为游客提供休息、简单补给服务，设置在观景点附近或长距离地形变化较大处，如长坡的起点、终点等。需配备厕所、休闲亭、广场、基本的休息设施如坐凳等，在主要出入口位置设置路线指引图。
服务点的设置综合考虑了实用、经济、环保、美观大方等各方面要素，结合当地村落及部分建筑所在位置，设置了如下三级服务设施位置。
4、全线公路路段、登山入口、驿站、转折点、交叉口、途中特殊路段作适当指引及警告标志。
公路路段标识设置在公路与步道的交叉转换处，绿道与步道的交叉口处，结合道路指示牌设置，标明步道路段名称及方向；
登山入口驿站综合标识结合登山入口、服务驿站设置，标明步道导览图、当前位置、重要设施及必要的指示、警示、地形标识等内容；
转折点交叉口标识设置在步道与一般道路、步道相互交叉及转折点设置，标明步道相邻点名称、方向及必要的警示、地形标识内容；
途中标识设置在易迷失路段，起到串联和衔接标识系统作用，标名地点名称及相邻位置名称，方向及距离。
具体标识及标志、指引告示位置及方式、版面及其支承结构形式应当在下一阶段通过现场勘察的形式，根据具体位置，具体设置。做到表达清晰、醒目、不重复、不冗余的表达效果。
其中一级导示标识应设置于主要出入口。二级导示标识应设置于关键节点、主要功能区。三级导示标识每500m等距设置。
指引、警告等标志应根据《国家登山健身步道标准》 、《登山健身步道配置要求（标准）》并参考《道路交通标志与标线 GB5768.3-2009》中详细规定在指定位置设置且设置数量符合规范要求，如果项目分为若干期施工，其配套设施的需统一，保证前后路段的相应配套统一美观
二、 服务范围
2.1 乙方工作范围：
2.1.1 步道路线的基础工程及景观处理
2.1.2 场地景观及服务设施构筑物（大本营、驿站、补给站等）总体规划及竖向设计；
2.1.3 场地景观及服务设施构筑物（大本营、驿站、补给站等）消防、给排水系统、供配电系统设计、照明系统设计、防雷接地系统设计、火灾自动报警系统设计、通风系统、消防防排烟系统设计及改造；
2.1.4 场地服务设施构筑物（大本营、驿站、补给站等）的基建工程及室内外装修设计和相关工艺设计；
2.1.5 室外空间的园建及绿化设计；
2.1.6构筑物建筑（休憩亭）和与建筑相关构筑物（景区管理、售卖、厕所、休息、指示、机动车停车场、自行车租赁、自行车固定停靠及修车服务等）基建工程及外部的景观处理；
2.1.7 暴露在室外的与建筑及市政相关的水、电、气系统设计；
2.1.8 提供各种景观及基建装修材料石材样板（灯具、背景音箱、室外家俱、仅提供图片）；
2.1.9 步道安全系统设计；
2.1.10 步道标示系统设计；
2.1.11 成本概算书
三、服务阶段及成果图纸内容
工程设计成果必须符合国家有关规定的深度要求和技术标准，符合项目在建设地的报建要求、符合甲方的设计要求。设计服务内容包括土建、装修、绿化、园建、结构、水电、消防、绿建、智能化图纸；本设计项目工作主要分三个阶段进行：
3.1 第一阶段：现场勘查及了解设计意图阶段
在开始下一设计阶段工作前，乙方需先行审阅方案阶段设计成果，了解设计意图；乙方应到项目现场进行实地查勘，了解现场条件，并对现场的自然条件进行分析和评估，提出专业建议并预测其对设计的影响。
3.2 第二阶段：景观设计阶段
3.2.1设计内容
1） 与甲方及其它专业机构共同审阅方案图纸，并确定各个专业机构的责任归属，确定施工图设计内容；
2） 检查并确定可能影响景观的相关设施，包括消防、给水、排水、电力、电信、光纤、燃气、暴雨集水及照明等；
3） 与结构工程师协调确定相关荷载等相关问题，并确定结构设计节点做法；
4） 确定各级服务设施详细定位平面图，包括建设大本营、驿站、补给站等；
5） 确定有关景观设施详图包括徒步步道、车行道材料及其它辅助设施、家具等，包括扶手、栏杆、阻车柱、座椅、垃圾桶、户外照明、景墙、标识等；
6） 确定植栽施工图，包括所有植物（乔木、灌木、地被、草本）种植图；
7） 确定最终照明配置及灯具种类，包括建筑室内、室外及街道照明等。
3.2.2施工图设计的工作成果：电子文档，具体内容如下：
第一部分：总平面图
用详细尺寸与坐标标明道路、广场、建筑、休闲亭、设备、管线等各专业设计或单独的子项工程相互关系、周围环境的配合关系，同时必须有准确的放线依据，须提供的图纸如下：
1） 各分段总平面索引图
2） 各分段中服务设施区域平面布置图
3） 各分段中服务设施区域平面定位图
4） 各分段中服务设施区域平面索引图
5） 各分段中服务设施区域竖向设计平面图（广场标高应标明中心点和四周标高，道路转弯处应标出标高等）
6） 各分段中服务设施区域铺装设计总平面图（含物料汇总表；面层设计要标明材料规格、大小、厚度、缝隙大小等；不同材料变化时注意接口收边、收口处理的工艺要求；石材要准确标明是否是异型材、接缝形式等）
7） 道路广场设计平面图（广场外轮廓、道路宽度需尺寸标注，如有必要，采用方格网进行控制）
8） 种植设计总平面图（标明丛植树、孤植树、景观树和其它乔灌木具体种植位置、数量及树种名称）
9） 苗木配置表（列明苗木名称、拉丁名、树高、干高、胸径或地径、冠幅、土球、数量及特殊要求等汇总表）
10） 各分段中服务设施区域灯具布置总平面图（标明所有灯具数量、灯具的选型参考）
11） 各分段中服务设施区域电气管线布置总平面图
12） 各分段中服务设施区域电气系统图
13） 各分段中服务设施区域智能化管线布置总平面图
14） 各分段中服务设施区域智能化系统图
15） 各分段中服务设施区域室外给排水平面图
16） 各分段中服务设施区域背景音乐布点平面图
17） 各分段中服务设施区域园林家具布置平面图（标明太阳伞、园区休闲椅凳、垃圾箱等休闲家具的尺寸及造型）
18） 各分段中服务设施区域雕塑小品布置平面图（含雕塑小品的具体材料、尺寸及造型）
第二部分：景观及建筑单体详图（含局部放大平面定位图、立面图、剖面图等）
1） 各分段中服务设施区域建筑单体的建筑消防、给排水平面图
2） 各分段中服务设施区域建筑单体的建筑消防、给排水系统图
3） 各类型步道设计详图
4） 主要景观点及大本营、驿站、补给站的平面、立面、剖面图
5） 各种安全设施（如栏杆）布置及详图
6） 标示系统布置及详图
7） 各种拼花铺装详图
8） 各景观构筑物详图
9） 与建筑主体结构相连的景观构架详图
10） 各花池、树池及其它景观小品详图
11） 给排水通用大样图
12） 结构详图（主体结构、景观结构、挡土墙结构、景观构筑物结构等）
13） 驿站室内通风防排烟平面图
第三部分：设计说明书
1） 对照方案设计图中文字说明提出全面技术分析和技术处理措施；
2） 各专业施工配合关系中关键部位的控制要点；
3） 材料、设备、造型、色彩的选择原则。
四、设计工作时间表
	序号
	工作内容
	暂定完成时间

	1
	方案深化图纸
	合同签订后40天

	2
	初步设计图纸(含概算)
	方案深化图纸甲方确定后30天

	3
	施工设计图纸
	初步设计技术审查通过后30天


第六章 投标文件格式
      （项目名称）      勘察设计施工总承包（EPC）
投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月         日

投标函
                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价[其中，勘察费报价为人民币（大写）            ，下浮率为   %；设计费报价为人民币（大写）            ，下浮率为   %；施工费报价为人民币（大写）            ，下浮率为  %]，总工期      日历天，按合同约定进行勘察、设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤销投标或放弃中标资格，我方的投标保证金将不予退还，给贵方造成的损失超过我方投标保证金金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4.我方已了解招标文件中载明的评标和定标条款，并接受根据招标文件规定进行评定的中标结果。

5.如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求。
 6.如果我方中标，我方将按照规定递交由招标人认可，并在招标文件中规定金额的履约保函。
7.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8.如果我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。
投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

      年    月    日

法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

                          投标人：                 （盖单位章）

                                       年     月    日           

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）勘察设计施工总承包投标文件、处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                         。
代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或签章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            
       年    月    日
联合体协议书
          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）勘察设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.       （某成员单位名称）为        （联合体名称）主办方。

2.联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                       。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或签章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或签章）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或签章）

        年       月       日

注：成员单位根据数量扩展。单独投标的，无需提交本协议书。
广州市园林绿化工程勘察设计施工总承包投标书
投标日期：       年    月    日
	项目名称
	

	投标总报价（元）
	大写：

	
	小写：

	其中：勘察费（元）
	大写：

	
	小写：

	
	下浮率：   %

	其中：设计费（元）
	大写：

	
	小写：

	
	下浮率：   %

	其中：施工费（元）
	大写：

	
	小写：

	
	下浮率：   %

	工期（日历天）
	

	质量标准
	勘察、设计要求的质量标准：

	
	施工要求的质量标准：

	项目总负责人
	姓名：

	
	建造师注册编号：

	设计项目负责人
	姓名：

	
	专业技术职称证书编号：

	施工项目负责人
	姓名：

	
	建造师注册编号：

	专职安全员
	姓名：

	
	安全生产考核合格证（C类或C3类）编号：


注：1.联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由主办方签署、盖章；
2.投标总报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，投标报价精确到小数点后两位。
参与编制投标文件人员名单

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签名栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：参与编制标书所有人员名单应包括编制技术方案、投标报价、负责清样校对、负责打印及扫描等所有人员在内的人员名单。
投标申请人声明
（详见招标公告附件一）
勘察、设计人员配备

	人员安排
	姓 名
	年龄
	专业职称   （资格证书）
	备注

	设计项目负责人
	
	
	
	

	勘察负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	


注：①投标人应根据招标文件要求和招标项目的实际需要，列出勘察负责人、设计项目负责人及各专业负责人，一人不能兼任两职。

②上述人员证明材料具体以实施能力审查评分表要求为准。
③投标人应保证所提供的资料真实可靠的，若与事实不符，经查实，投标被否决，并应承担由此带来的法律后果。
施工人员配备

	人员安排
	姓 名
	年龄
	专业职称   （资格证书）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	


注：①投标人应根据招标文件要求和招标项目的实际需要，列出施工项目负责人及各专业负责人，一人不能兼任两职。

②上述人员证明材料具体以商务标投标文件详细审查评分表要求为准。
③投标人应保证所提供的资料真实可靠的，若与事实不符，经查实，投标被否决，并应承担由此带来的法律后果。

