华南农业大学校园建设整体提升工程（新建理工科教学科研大楼及科技创新大楼工程）项目基于监理全过程工程咨询服务

招标文件

招标人：广东省代建项目管理局（盖单位章）

招标代理机构：广东海外建设咨询有限公司（盖单位章）

2025年11月

目录

第一卷	1

第一章招标公告	2

第二章投标人须知	2

第三章评标办法（综合评估法）	42

第四章 合同条款及格式	57

第二卷	59

第五章 委托人要求	59

第三卷	60

第六章 投标文件格式	75

# 第一卷

# 第一章招标公告

另册

# 第二章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：广东省代建项目管理局 地址：广州市黄埔大道西108号奥园大厦11楼 联系人：丁工 电话：020-85527021 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：广东海外建设咨询有限公司 地址：广州市天河区建中路59号402。 联系人：杨工 电话：020-38480330 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 华南农业大学校园建设整体提升工程（新建理工科教学科研大楼及科技创新大楼工程）项目基于监理全过程工程咨询服务 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 详见招标公告 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 详见招标公告 |
| 1.1.7 | 工程项目施工预计开工日期和建设周期 | 工程项目施工预计开工日期：开工时间以甲方通知为准； 总服务期:自签订合同之日起至工程结算完成及本项目缺陷责任期结束之日止。本项目建设工期为39个月，其中施工期为27个月，工程结算工期为12个月。 |
| 1.1.8 | 建筑安装工程费/工程概算 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见本项目招标公告。 |
| 1.3.2 | 全过程工程咨询服务期限 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 质量标准：施工质量标准按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）及相应配套的各专业验收规范，一次验收合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ☑接受，应满足下列要求：见本项目招标公告要求。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织，由投标人自行踏勘。 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： ☑补充说明如下： （1）投标人自行对工程现场和周围环境进行现场考察，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以获取那些须投标人自己负责的有关编制投标和签署合同所需的所有资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。投标人若认为必要时，也可以独自增加现场考察活动。 （2）投标人及其代表进入考察的现场。投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用。招标人在投标人及其代表考察过程中不负任何责任。 （3）在现场考察中由招标人提供的资料和数据，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 本项目不召开投标预备会。 |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 书面 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 1.第三章“评标办法”初步评审标准。 2.招标人不能接受的其他条件。 |
| 1.12.3 | 偏差 | ☑不允许 □允许，偏差范围：/ 偏差幅度：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 补充公告、答疑纪要、澄清文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 投标人若对招标文件有疑问的，可在规定的时间内通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。 网上答疑的操作指南为：登陆广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站->进入“我是投标人（供应商）”->“我的投标”->“招标答疑提问”查询项目并提问。 1.形式：投标人疑问通过网上提交。具体操作详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）最新指引。 2.投标人应在投标截止时间18日前停止网上提问。招标人应在投标截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑文件。投标人可直接从交易中心网站“项目查询（日程安排、答疑纪要）”专区进入，下载项目的答疑纪要；也可以登录交易中心数字交易平台“我是投标人（供应商）”->“我的投标项目”->“答疑纪要”。。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站通过项目“建设工程-项目查询（日程安排、答疑纪要）”专区网上公开发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：发出即视作收到。 |
|  |  | 形式：招标文件澄清（招标答疑纪要）一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）官网发布，视作已发放给所有投标人。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 以补充公告或项目答疑澄清的方式在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）官网发布 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：发出即视作收到。 |
|  |  | 形式：招标文件修改一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）官网发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。潜在投标人应自行关注招标公告公布的网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 满足项目评审需要的相关资料。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按国家税务机关的规定执行。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 基于监理全过程工程咨询服务需报服务费价格金额及下浮率（下浮率=1-投标报价/最高投标限价），投标总报价不得超过本项目最高投标限价。 注：投标报价以万元为单位，投标报价金额及下浮率小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入）。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有，本项目最高投标限价：565.6291万元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标人必须详细审阅全部招标文件及招标图纸,充分考虑职责和义务,全面地理解招标文件对投标报价的要求,并按招标人提出的条件及内容进行报价。投标报价超出招标最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日计起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：不要求。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 证书证件需为原件清晰扫描件，并采用单位数字证书，按照招标文件要求在相应位置加盖电子印章。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件清晰扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应由本人手签在线下完成后扫描上传或加盖个人电子印章。投标文件按招标文件要求加盖单位电子印章。 联合体投标的，除投标文件中的《联合体协议书》需联合体各方盖章、签字、招标文件指定要求联合体成员各方分别盖章、签字的格式、《投标人基本情况表》需联合体各方分别提交并分别填写联合体成员方名称外，投标文件其他内容中的“投标人”、“声明企业”应填写联合体各方的单位全称【格式示例：(主)单位全称(成)单位全称】，由牵头人盖章、签字即可。法定代表人身份证明及授权委托书可由联合体牵头人出具（其中“投标人”一栏可只填写联合体牵头人名称）。 相关操作详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）官网发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 1.网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）官网发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。 2.未按要求密封的投标文件备用光盘，招标人将予以拒收。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 4.1.2（B）如有提交投标文件光盘备用，封套上应注明如下信息： 招标人名称：广东省代建项目管理局 招标人地址：广州市天河区黄埔大道西108号奥园大厦11楼 投标文件 招标项目编号： 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 年 月 日 时 分（北京时间） （详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）官网信息） |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ☑否 □是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：广州公共资源交易中心第 开标室 电子招投标项目开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若出席现场开标的投标人代表在开标会现场对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。 |
| 5.2（4） | 开标程序 | 5.2.1主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （3）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案； （4）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序； （5）开标结束。 |
|  |  | 5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后一小时解密的，视为投标人其撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。 |
|  |  | 5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。 |
| 5.3 | 开标异议 | 5.3.1 参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录。参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录交易平台后通过交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。 |
|  |  | 5.3.2 投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐中标候选人 3 人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）官网 公示期限： 3 日 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，评标委员会推荐前3名中标候选人。 补充说明： （1）依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。 （2）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约担保的形式：以合同约定为准。 履约担保的金额：中标人提供的履约保证金为中标价款的10%。 履约担保期限从提供履约担保之日起至项目完成工程结算审定且缺陷责任期满之日止。履约保函担保期限未满前，无论何种原因，中标人承诺无条件续保，如履约保函到期前7天未提交续保保函或其他担保，视为一般违约责任。 □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 √是，具体要求： 1.具体操作详见广州公共资源交易中心网站发布的《建设工程全流程电子化项目操作指南（适用于投标人）》。 2.提交投标文件光盘备用 投标人将按《建设工程全流程电子化项目操作指南（适用于投标人）》的操作方法制作的非加密的电子投标文件刻入光盘（1份），在规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明的内容见投标人须知前附表要求4.1.2递交的投标文件（光盘）不得加密。光盘（投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再接受提交的光盘。 3.补救方案 （1）投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。 （2）评标时突发情况的补救方案 若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启现场递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。 （3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 特别提醒 | 投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一年内参与招标人后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）： （一）将中标工程转包或者违法分包的； （二）在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定，造成质量或安全事故的； （三）出让投标资格的； （四）存在围标或串通投标情形的； （五）在投标文件中提供虚假材料的； （六）存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，减少自身竞争力情形的； （七）存在弄虚作假骗取中标、行贿情形的； （八）承包人因合同履行过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的； （九）由于承包人原因提交竣工结算申请时间超过两年的； （十）由于承包人原因未按合同约定工期完工超过两年的。 （十一）承包人如出现更换总监理工程师的情况，发包人有权视情况认为存在不诚信行为或不充分履约行为的。 |
| 10.2 | 送达 | 《投诉处理决定书》和《行政处理决定书》在广州市住房和城乡建设局网站或广东省建设厅网站上公布的，视为送达其他与决定书有关的当事人。 |
| 10.3 | 招标失败的情形 | 本项目采用资格后审方式，满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。 |
| 10.4 | 第一中标候选人放弃中标资格情形 | 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标 |
| 10.5 | 提交纸质投标文件要求 | 中标后，中标单位须提交与交易平台上传电子投标文件完全一致的纸质投标文件（1正3副，需加盖企业公章及法定代表人签章）给招标单位。 |
| 10.6 | 中标候选人公示要求 | 在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分的电子版（报价清单、方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）官网公开。 |
| 10.7 | 否决投标条款 | 1、在投标截止期后逾期或未在广州公共资源交易平台（http://www.gzggzy.cn）递交电子投标文件的，电子招标投标交易平台将拒绝接收其投标文件。 2、投标人未按投标文件要求提供附件或未按要求加盖电子印章及签名的，经评标委员会认定后，其投标文件将被否决。 3、投标文件中投标报价高于最高投标限价的，其投标文件将被否决。 4、按投标报价的算术校核原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其中标资格。 5、投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形的，中标无效，该投标人将被招标人列入黑名单并限制其投标。行政监督部门将对其违法行为进行行政处罚并通报。 6、投标文件符合列于《评标办法前附表》“形式评审标准”“资格评审标准”“响应性评审标准”中所有情形的，为有效投标文件。任一情形不符合均为无效投标文件，经评标委员会认定后，其投标文件将被否决。 |
| 10.8 | 全过程工程咨询服务费结算方式 | 本合同的基于监理全过程工程咨询费暂以本合同工程可行性研究报告 初步设计概算确定的工程建安费估算 30942.13万元作为基于监理全过程工程咨询服务收费的计费额，以中标价作为咨询服务酬金的暂定金额；结算时以实际工程结算建安费用作为基于监理全过程工程咨询服务收费的计费额，按本项目中标价同比例计算，作结算合同价，即：结算合同价=（基于监理全过程工程咨询中标价÷可行性研究报告确定的工程建安费）×结算建安工程费用 结算合同价=（基于监理全过程工程咨询中标价÷初步设计概算确定的工程建安费）×结算建安工程费用。合同约定的咨询服务酬金是基于合同约定服务人员按委托人要求到位的前提下，结算时才按本合同约定的方法计算。否则，除了按合同约定的处罚条款进行处罚以外，委托人有权在咨询服务费用中扣除人员不到位的费用，计算举例：如投标文件承诺人员到场 10 人，如按委托人要求人员到位的前提下按合同约定方法计算的咨询服务酬金结算额为 100万元，则对应每人咨询服务酬金结算额为：100万元÷10人=10万元/人。如承包单位出现一名人员未按委托人要求到位，则扣除相应不到位费用10万元/人。咨询人除按上述约定收取咨询服务酬金外，不得向委托人主张其他任何费用或补偿。 |
| 10.9 | 其他费用 | 公共资源交易服务费由中标人垫付，根据政府相关文件规定向广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）缴纳。该费用在中标人第一次请款时向招标人一并申请。 |

- 总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 项目负责人要求：见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准，“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11专项服务转聘用

招标人有权根据项目的实际情况增加和减少工作内容。承包人资质承包范围不能涵盖或不具备相应能力(该能力须保证进度和质量且须获得发包人认可)的部分专业项目，可转聘用具备相应专业资质和能力的单位实施，但该专业实施单位需获得发包人批准。

### 1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标服务技术方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

- 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标文件的澄清或修改在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）官网发布。招标文件的澄清或修改一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）官网发布，视作已发放给所有投标人。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标报价表；

（5）资格审查资料；

（6）投标人资信文件

（7）投标人提交履约保函承诺书

（8）对合同条款的响应一览表

（9）基于监理全过程工程咨询实施方案；

（10）其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1中所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前 表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中在投标报价表中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，同时修改投标文件“投标报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）、投标人资质证书副本等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “投标人自   年1月1日至今完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、竣工验收报告或委托人出具的完工证明文件，具体详见投标文件格式；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在进行和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.6 “拟投入本项目人员一览表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”应包括项目负责人、监理负责人（总监理工程师），应附身份证、学历证、职称证、注册执业证书和社保缴费证明扫描件，项目负责人还需附管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关该项目服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 开标

### 5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若出席现场开标的投标人代表在开标会现场对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、服务期限及其他内容，并记录案；

（4）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（5）开标结束。

### 5.3 开标异议

5.3.1参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录。参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录交易平台后通过交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。

5.3.2投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

- 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，中标人还应当予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8.纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

- 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附件一：开标记录表

开标时间：	年	月	日	时	分

| 序号 | 投标人 | 投标报价（万元） | 项目负责人 | 总监理工程师 | 服务期限 | 投标文件递交情况 | 投标文件解密情况 | 备注 | 投标人 代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表仅供参考，具体以开标时的开标记录表为准。

招标人代表：		记录人：		监标人：

年	月	日

## 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于	年	月	日	时前递交至

（详细地址）或传真至	（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在	年	月

日	时前将原件递交至	（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：	（签字或盖章）

年	月	日

## 附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组

成部分。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

## 附件四：中标通知书

（按广州公共资源交易中心中标通知书格式）

# 第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标 方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，排序的前一～三名分别为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。总分相等时，以投标总报价低的优先；投标总报价也相等的，以企业诚信综合评价得分高的优先；如果企业诚信综合评价得分也相等，由评标委员会采用记名投票方式，以得票多的优先。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案。 |
|  |  | 投标人机器码 | 投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件电脑特征码一致的（以广州公共资源交易中心评标系统的检索信息为准）将被否决。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照） |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | / |
|  |  | 业绩要求 | / |
|  |  | 信誉要求 | / |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他主要人员 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 试验检测仪器设备 | / |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定，对同一招标项目没有出现两个或以上的投标报价，且修正无依据； |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定，投标文件按规定的格式填写，内容齐全或关键字迹清晰、容易辩认； |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 服务方案 | 符合第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 串通投标情形 | 投标人之间不存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) | 资信业绩部分：45分 服务方案部分：30分 投标报价：10分 诚信评价因素：15分 投标人诚信得分=企业的诚信综合评价排名得分×15%。企业的诚信综合评价排名得分以递交投标文件截止当天广州市工程招标行业协会网站监理企业诚信综合评价专栏上公布的企业60日诚信分得分为准。企业诚信综合诚信评价排名以监理-房建排名为准。 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 采用所有有效投标报价（经初步评审合格且处于计算评标基准价的有效投标报价范围内的投标报价；报价有修正的，以修正后的价格为准）的算术平均值为评标基准价，计算公式为： S（评标基准价）= （a1 +……+an）/n，a为有效的投标报价，n为通过初步评审的投标人数量。 （说明：仅用投标总价作为有效投标报价进行计算。计算评标基准价的有效投标价范围为[最高投标限价×90%，最高投标限价]，超过此范围的投标总报价不参与评标基准价的计算） |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100% × ︱（有效投标报价 -评标基准价）︱/评标基准价（偏差率以四舍五入保留两位小数点） |

综合评分表

| 条款号 |  | 评分因素 | 类别 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资信业绩部分（45分） | 企业业绩（10分） | 监理业绩 （8分） | 投标人（如联合体投标的，由联合体牵头人提供）自2021年1月1日至今完成过质量合格的总投资达到或超过24000万元的房屋建筑工程监理项目业绩或建筑面积达到或超过50000平方米的房屋建筑工程监理项目业绩，每项得2分，最多得8分。 |  |  |
|  |  |  | 其他业绩（2分） | 投标人（如联合体投标的，由承接项目管理咨询任务方提供）自2021年1月1日至今完成过的全过程工程咨询服务（含监理服务）或全过程工程咨询服务（含项目管理）或项目管理或代建服务的，每项得1分，最多得2分。 |  |  |
|  |  | 获奖业绩（10分） | 监理项目 获奖 （8分） | 投标人（如联合体投标的，由联合体牵头人提供）自2021年1月1日至今完成过的质量合格的房屋建筑工程监理项目获奖情况： 1.获得国家级奖项的一项得4分，本小项最多得8分； 2.获得省级奖项的一项得2分，本小项最多得4分； 3.获得市级（含副省级）奖项的一项得1分，本小项最多得2分。 备注：本项最多得8分。 |  |  |
|  |  |  | 全过程咨询服务项目获奖业绩（2分） | 投标人（如联合体投标的，由承接项目管理咨询任务方提供）自2021年1月1日至今完成过的房屋建筑工程项目全过程工程咨询服务（含监理服务）或全过程工程咨询服务（含项目管理）或项目管理或代建服务项目获得市级（或以上）奖项的得2分。最多得2分。 注：须提供获奖证明文件，时间以获奖证明文件载明的为准。 |  |  |
|  |  | 总监理工程师(8分） | 资历和业绩 （8分） | 1.具有房屋建筑工程或工程管理或相关专业高级（或以上）工程师技术职称得5分；具有中级工程师技术职称得2分。最多得5分。 2.自2021年1月1日至今完成过质量合格的总投资达到或超过24000万元的房屋建筑工程监理项目业绩或全过程工程咨询服务（含监理服务）项目业绩或建筑面积达到或超过50000平方米的房屋建筑工程监理项目业绩得3分，最多得3分。 须提供职称证、业绩证明材料及在本企业近1个月缴纳的社保证明文件（2025年9月，没有提供社保文件该人员不计分）。 |  |  |
|  |  | 项目团队其他人员配置 (10分） | 资历 （10分） | 1.人员配备满足本招标文件第五章委托人要求中的《全过程咨询工程管理团队基本人员表》要求的，得2分，不满足的不得分。 2.在《全过程咨询工程管理团队基本人员表》投入的项目团队的其他人员【除项目负责人、总监理工程师、项目管理技术负责人外】中： （1）土建监理工程师：具有房屋建筑工程专业注册监理工程师执业证书的加1.5分； （2）机电监理工程师：具有机电安装专业注册监理工程师执业证书的加1.5分； （3）其他专业监理服务人员中，装修、给排水、安全、造价、暖通空调专业监理人员具有注册监理工程师执业证书或中级（或以上）工程师技术职称的每人加0.6分，最多加3分。 本项最高得6分； 3.以上各专业人员均不得兼任，且实行全职考勤制度，投标人需承诺对第五章委托人要求的全过程咨询工程管理团队基本人员表中的人员现场到勤率不得低于60%（投标人需提供承诺书，承诺书格式自拟），满足要求的得2分，不满足要求的不得分。 注：各专业人员均不得兼任，岗位证、注册证书在有效期内。须提供职称证、资格证、有效期内的岗位证或注册证等证明材料，及在本企业近1个月缴纳的社保证明文件（2025年9月，没有提供社保文件该人员不计分）。 |  |  |
|  |  | ISO管理体系认证 （2分） | 资信 （2分） | 投标人（如联合体投标的，由联合体牵头人提供）同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书且在有效期内的，得2分； 同时具备上述2-3项体系认证证书且在有效期内的，得1分； 具备上述1项体系认证证书且在有效期内的，得0.5分。 本项最多得2分；不满足前述要求者，不得分。 |  |  |
|  |  | 纳税 信用 （4分） | 信誉 （4分） | 投标人（如联合体投标的，由联合体牵头人提供）截止2024(含2024)年度，连续取得“纳税信用A级纳税人”称号的： - 连续5年或以上的，得4分； 2、连续4年的，得3分； 3、连续3年的，得2分； 4、连续2年的，得1分； 本项最多得4分；不满足前述要求者，不得分。 |  |  |
|  |  | 拟投入实验检测仪器设备（ 1分） | 试验检测设备 （1分） | 拟投入的试验检测设备优于第五章委托人要求中设备基本配置要求的得1分；满足的得0.5分；无试验检测设备不得分。 |  |  |
| 2.2.4（2） | 全过程工程咨询实施方案 评分标准 (30分） | 项目管理咨询服务方案 （3分） |  | 对方案（包括招标范围对应的勘察设计阶段、保修阶段和其他相关项目管理服务方案）的合理性、科学性评分：要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。措施为优得3分；措施为良得2分；措施为一般得1分；无措施不得分；最高不超过3分。 |  |
|  |  | 施工监理服务方案（21分） |  | 投资控制措施（3分）：要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。措施优得3分；措施良得2分;措施一般得1分；差或无措施不得分。 |  |
|  |  |  |  | 进度控制措施及周边地铁施工对工期影响的应对措施（3分）：要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。措施优得3分；措施良得2分；措施一般得1分；差或无措施不得分。 |  |
|  |  |  |  | 质量控制措施（3分）：要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。措施为优得3分；措施为良得2分；措施为一般得1分；差或无措施不得分。 |  |
|  |  |  |  | 组织协调（3分）：组织协调方法清晰合理、有具体措施、针对性强，优得3分；良得2分；一般得1分；差或无不得分。 |  |
|  |  |  |  | 合同管理、信息管理（3分）：合同管理、信息管理方法合理可性、措施具体、针对性强，措施为优得3分；措施为良得2分；措施为一般得1分；差或无措施不得分。 |  |
|  |  |  |  | 安全、文明施工管理（3分）：安全、文明施工管理方法合理可行、措施具体、针对性强，措施为优得3分；措施为良得2分；措施为一般得1分；差或无措施不得分。 |  |  |
|  |  |  |  | 工程进度款、工程结算管理（3分）：工程进度款、工程结算管理方法合理有效、有具体措施、满足工作要求，优得3分；良得2分；一般得1分；差或无不得分。 |  |  |
|  |  | 重点难点分析 （3分） |  | 对本项目实施全过程工程咨询服务工作的重难点、文物及历史建筑施工过程管理的应对措施的有效性、针对性评分：要求针对性强、措施具体、可操作。优得3分；良得2分；中得1分；差及无措施不得分。最高不超过3分。 |  |  |
|  |  | 风险管理 （ 3分） |  | 对风险管理体系的合理性、科学性评分：要求对本项目针对性强、措施具体、可操作。优得3分；良得2分；中得1分；差及无措施不得分。最高不超过3分。 |  |  |
| 2.2.4 （4） | 投标报价评分标准(10分） | 偏差率 |  | 以评标基准价为准，有效投标报价等于基准价的得满分；有效投标报价低于基准价的，每低1%扣 0.5分；有效投标的评审价高于基准价的，每高1%扣1分，中间值用插入法进行计算，小数点后保留两位。 注：每低1%所扣分值不得高于每高1%所扣分值。 （说明：仅用投标总价作为有效投标报价进行计算。） |  |  |
| 2.2.4 （5） | 其他因素评分标准 （15） | 诚信得分 |  | 投标人诚信得分=企业的诚信综合评价排名得分×15%。 注： ①企业的诚信综合评价排名得分以投标截止当日广州市工程招标代理行业协会网站企业诚信评价专栏上公布的企业60日诚信分得分为准。 ②企业诚信综合诚信评价排名以监理-房建排名为准。 ③若为联合体，指承接监理任务方（联合体牵头人）的诚信得分。 |  |  |
| 其他说明 |  |  |  | 1、监理业绩按以下要求提供相关证明材料：①提供中标通知书或免招标的相关证明、监理合同、竣工验收报告或竣工验收证明（竣工验收报告或竣工验收证明至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章），时间以竣工验收报告或竣工验收证明出具日期为准；总投资以竣工验收报告或竣工验收证明或立项批复文件为准，建筑面积以监理合同或建设单位盖章确认的建设规模证明材料为准。企业类似业绩所提供的证明材料均无法体现出所要求的建设规模或服务内容，则投标人还需提供建设单位盖章确认的其建设规模或服务内容或业绩时间的证明材料，投标人须将此证明材料扫描件放入投标文件中。②总监理工程师的业绩证明材料按照企业监理业绩或全过程工程咨询服务（含监理服务）业绩证明材料要求提供。 2、其他业绩是指房屋建筑工程项目业绩，按以下要求提供相关证明材料：①全过程工程咨询服务（含监理服务）或全过程工程咨询服务（含项目管理）或项目管理或代建服务已完成项目需提供中标通知书或免招标的相关证明、服务合同，建筑面积以监理合同或建设单位盖章确认的建设规模证明材料为准，还需提供竣工验收报告或竣工验收证明（竣工验收报告或竣工验收证明至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章），时间以竣工验收报告或竣工验收证明出具日期为准。 3、项目团队所有人员的注册执业单位或任职单位必须为投标人，如有退休人员，则该人员所持证书（指工程类注册执业证书或上岗证）中的工作单位须为投标人且证书在有效期内，或提供该人员在《全国建筑市场监管公共服务平台》登记的注册信息截图打印页，同时须提供退休返聘劳务合同等作为证明材料（返聘合同有效期须涵盖本项目投标截止日期当天），否则该人员视为不符合招标文件要求。 4、获奖业绩： （1）监理获奖业绩： ①需提供获奖证书或获奖证明文件以及获奖项目所对应的合同关键页和竣工验收报告或竣工验收证明（竣工验收报告或竣工验收证明至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章）。时间以获奖证明文件载明的为准； ②同一工程获得多个奖项的，按最高奖项计取，不重复计算；不同级别不得叠加累计。 ③国家级奖项是指：詹天佑奖、鲁班奖、国家优质工程金质奖、国家优质工程奖； ④省级或市级（含副省级）奖项是指由省级或市级建设行政主管部门或行业协会颁发（行业协会须在民政部门备案）的工程质量奖项；非质量类获奖不予计算。以技术创新为主的科技创新类奖不纳入质量奖范围。 ⑤同一项目同时获得几个奖项的，以最高奖计取。 （2）全过程工程咨询服务获奖业绩：需提供获奖证书或获奖证明文件以及获奖项目所对应的合同关键页，时间以获奖证书或获奖证明文件载明的为准；奖项须为市级（或以上）建设行政主管部门或行业协会颁发（行业协会须在民政部门备案）颁发的全过程工程咨询相关奖项或工程质量奖项或安全文明奖项，其余获奖不予计算。 获奖证书须显示投标人名称[即投标人为该获奖项目的全过程工程咨询服务（含监理服务）或全过程工程咨询服务（含项目管理）或项目管理或代建服务项目的服务方]。获奖证书若无显示投标人名称，则提供中标通知书或免招标的相关证明、服务合同等资料，证明投标人是该项目的全过程工程咨询服务（含监理服务）或全过程工程咨询服务（含项目管理）或项目管理或代建服务项目的服务方。未按上述要求提供资料的不得分。” （3）同一工程项目同时提供监理获奖业绩及全过程工程咨询服务获奖业绩的，只按该工程获得的最高奖项计取一项业绩，不重复得分。 5、管理体系认证证明须提供认证证明的原件清晰扫描件，同时提供认证证书以及国家认证认可监督管理委员会信息中心认证认可业务信息统一查询平台（http://cx.cnca.cn/）查询结果网页截图。证书均须在有效期内，否则不得分。 6、纳税信用A级纳税人：须提供税务机关颁发的纳税信用等级证书原件清晰扫描件或各级税务局网站查询的纳税信用信息查询结果网页截图。上述资料显示的企业全称须与投标单位名称一致，只计算投标人自身（不计算投标人的分公司、子公司和分支机构），否则不得分。时间以证书的获奖年度（或评价年度）或证明资料中确认年度的纳税信用等级评价为准。同一年度获得的纳税信用等级按最高等级计算，且只计算一次。不符合条件或无提交上述材料不计分。 7、本次评标的综合评审是对资信业绩评分、全过程工程咨询实施方案评分、投标报价评分和诚信得分四个方面进行评议。投标人的综合得分（含资信业绩得分、全过程工程咨询实施方案得分、投标报价得分和诚信得分）为各评委评分的算术平均分（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。 8、投标人提供的网页信息截图或证明材料扫描件内容必须清晰可辨，如因网页信息截图或证明材料扫描件内容模糊导致评标时无法判断的，后果由投标人自负。 |  |  |

评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，排序的前一～三名分别为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。总分相等时，以投标总报价低的优先；投标总报价也相等的，以企业诚信综合评价得分高的优先；如果企业诚信综合评价得分也相等，由评标委员会采用记名投票方式，以得票多的优先。

- 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

- 全过程工程咨询实施方案部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

- 全过程工程咨询实施方案部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。评标委员会不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4只有通过初步评审的投标人才能进入下一阶段详细评审。当通过初步评审的有效投标人不足三名时，招标人应当依法重新组织招标。在进行形式评审、资格评审、响应性评审过程中，若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过相应阶段的评审，进入下一阶段评审。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对服务方案部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对诚信评价部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章 合同条款及格式

（另册）

# 第二卷

# 第五章 委托人要求

（具体根据招标人的要求及项目的实际情况填写）

## 一、项目概况

详见招标公告。

## 二、工程咨询主要工作内容

1.本项目基于监理全过程工程咨询主要工作内容施工阶段监理、勘察设计阶段监理、工程保修阶段监理及其他相关项目管理服务，具体包括以下内容：

1.1 施工阶段监理

1.1.1根据《建设工程监理规范》及委托人的要求对本项目的施工准备阶段、施工阶段的工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。主要包括以下：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报聘用人 。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由聘用人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由聘用人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、施工扬尘污染防治措施、危险性较大分部分项专项工程施工方案、用工实名管理等专项施工方案是否符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及广东省相关工程建设强制性标准；

（5）按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法及规定等文件要求，施工承包人需将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档、建立动态管理台账，并将以上信息报送行政监管部门接受监督管理，咨询人需对这些情况进行监督管理。对施工单位未按规定落实实名管理工作的，发出监理通知单，要求其限期整改。对施工企业逾期未整改的，向建设单位和负责该工程监管工作的住房城乡建设主管部门报告。

（6）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（7）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（8）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（9）检查施工承包人的试验室；

（10）审核施工分包人资质条件；

（11）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（12）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（13）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（14）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报聘用人 审核、批准；

（15）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报聘用人 ；

（16）经聘用人 同意，签发工程暂停令和复工令；

（17）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（18）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（19）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（20）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（21）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（22）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报聘用人 ；

（23）编制、整理工程监理归档文件并报聘用人 。

(24) 积极参与BIM信息工作，利用BIM技术对工期、质量、安全、造价进行有效控制，要重视利用信息平台进行信息管理，配合施工单位使日常监理工作信息化、标准化；建立各类文件收发台账，各类会议纪要，监理发出的各种指令均以文字形式做到当天上传下达，并有收发人签字。在施工过程中，要求各承包人施工过程资料必须做到与工程进度完全同步，做到记录真实，签字及时，归档及时；各项事务需经过委托人工程管理平台审批或在EIM平台存档的，要处理及时、按规定动作和时限进行审批，避免出现廉政风险。

1.1.2 协助建设单位组织竣工验收及工程实体移交管理。

1.1.3 熟悉本项目的BIM技术方案，运用方案方提供的BIM模型对施工各个阶段进行监督管理。

1.2 勘察设计阶段监理

- 1.2.1代表建设单位审查勘察单位提交的勘察方案，提出审查意见，并应报建设单位。变更勘察方案时，应按原程序重新审查。

- 1.2.2代表建设单位检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格，及所使用设备、仪器计量的检定情况。

- 1.2.3检查勘察进度执行情况、督促勘察单位完成勘察合同约定的工作内容、审查勘察单位提交的勘察费用支付申请表，以及签发勘察费用支付证书，并应报建设单位。

1.2.4检查勘察单位执行勘察方案的情况，对重要点位的勘探与测试应进行现场检查。

- 1.2.5审查勘察单位提交的勘察成果报告，并应向建设单位提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收。

1.2.6依据设计合同及项目总体计划要求审查设计各专业、各阶段设计进度计划。跟踪管理设计进度计划执行情况、督促设计单位完成设计合同约定的工作内容、审核设计单位提交的设计费用支付申请表，以及签认设计费用支付证书，并应报建设单位。

1.2.7 审查设计单位提交的设计成果，并应提出评估报告；审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备在相关部门的备案情况，必要时应协助建设单位组织专家评审；审查设计单位提出的设计概算，提出审查意见，并应报建设单位。

- 1.2.8 依据勘察设计合同，分析可能发生索赔的事项及原因，并制定防范对策；协调处理勘察设计延期、费用索赔等事宜。

- 1.2.9 协助建设单位组织勘察设计阶段必要的专家论证及评审活动。

- 1.2.10 协助建设单位向政府有关部门报审有关工程设计文件，并应根据审批意见，督促设计单位予以完善。

- 1.3 保修阶段监理

- 对项目使用情况定期组织回访，对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷，安排监理人员进行检查和记录，并应要求施工单位予以修复，同时应监督实施，合格后应予以签认；对工程质量缺陷原因进行调查，并应与建设单位、施工单位协商确定责任归属；对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书，同时应报建设单位。

1.4 其他相关项目管理服务

1.4.1 项目计划统筹及总体管理、需求管理、报建报批管理（包括前期及工程建设期间的各项报批报建手续，包括但不限于办理土地、规划、建设、环保、人防、消防、气象、用电、用水、水土保持、市政接驳、临时占用市政设施等）。

1.4.2 工程档案的收集、整理、组卷、验收及备案移交管理。按照 《建设工程文件归档规范》要求，代理建设单位收集、整理、组卷全部工程档案资料（包括建设单位资料、监理单位资料、施工单位资料），并在完成工程质量竣工验收、工程竣工联合验收后代理建设单位完成向建设主管部门和城建档案管理部门的备案工作。对属于施工单位提供的资料，应以月进度为单位，在当月进度款审批前，要求施工单位提供已完进度工程相关资料原件一式一份，并适时完成分类和组卷。不满足要求不得审批单月进度款。在工程质量竣工预验收、竣工验收的同时，必须完成全部工程档案资料的组卷，并满足备案和移交的标准和要求。

1.4.3 竣工图管理。项目开工前，建设单位向监理单位移交全套施工图一式六份，集中四套由监理单位保存，在竣工验收时作为编制竣工图使用。监理单位确保对无变更的图纸必须在原施工图上加盖竣工图章后完成竣工图编制；对发生变更的施工图，按照相关规定可以在原图标注修改的，应在原图修改后形成竣工图，不得重出新图；对变更较大按照相关规定必须重新绘制新图的，应确保新图与原施工图及对应的变更资料相吻合后完成竣工图编制。监理单位在签注竣工图前，必须确保竣工图内容与竣工建筑实体一致。

1.4.4 工程结算管理。工程竣工验收后，监理单位应按照施工合同约定，及时跟进施工单位提交工程结算资料，对超出合同约定时限的要及时进行违约处理，同时协助建设单位规避在结束阶段可能发生的违约及司法风险。对超合同约定时间较长不能提供结算的情况，及时依照有关规定向建设单位提供单方结算方案，并协助完成单方结算。

1.4.5 项目后评价管理。完成工程竣工联合验收后，及时对项目建设全过程及参建单位进行后评价，出具项目后评价报告。后评价报告的内容和格式按相关规范要求或与建设单位商定。

1.4.6 根据发包人要求，必要时在非施工现场阶段派遣专职人员与建设单位联署办公，协助建设单位推进项目建设管理工作。

2、工作质量要求

2.1全过程咨询工程师在履行其义务时，应本着严格管理、热情服务、秉公执行、一丝不苟的原则，按照现行国家、广东省等相关规范规定要求，运用合同和现代信息化的技能谨慎而勤奋地工作，并确保投资、质量、进度等工程建设目标实现。

2.2全过程咨询工程师必须实现投资控制目标，在包含完整批复初步设计概算全部建设内容的前提下，确保投资控制在政府批准的初步设计概算内。

2.3全过程咨询工程师必须实现质量控制目标，质量标准按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）及相应配套的各专业验收规范，一次验收合格。

2.4全过程咨询工程师必须实现进度控制目标，工程建设进度必须符合委托人的相关进度要求。

2.5全过程咨询工程师在履行其义务时，应遵守国家法律和行政法规，不得损害委托人利益和任何第三者的利益，不得泄漏涉及工程的任何机密。

2.6全过程咨询工程师应当严格履行项目策划与管理和监理义务，对涉及施工安全的危险作业进行技术方案审查，并督促落实。

2.7发现工程建设中存在质量或者施工安全隐患以及违法行为的，应当采取措施制止；不能有效制止的，应当报告主管部门、工程质量监督或者施工安全监督机构处理。

2.8配备的全过程咨询工程师的数量满足合同及招标文件的要求且能及时到位；全过程咨询工程师工程师的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员要求稳定；配备固定的工程咨询各团队负责人、工程监理负责人（总监理工程师）及项目团队人员具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；合同及招标文件要求的或投标文件拟定的检验设备有按要求进入施工现场；

2.9认真主动地完成施工准备阶段的工程咨询和监理工作内容；

2.10工程咨询及监理质量符合招标文件、合同的要求，全过程工程咨询工程师能够严格地依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程承包合同，对工程施工质量实施工程咨询及监理并对施工质量和安全承担工程咨询及监理责任；

2.11能够认真准确地完成招标文件及合同规定的工程计量、工程支付的工作内容；

2.12 及时公正地按照招标文件、委托人的相关管理制度、监理规范的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包、转让、争端仲裁和确认承包人违约等有关合同管理的工作内容；

2.13认真及时地按照招标文件、委托人的相关管理制度、监理规范的要求做好相关记录、监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作；

2.14认真主动地控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；

2.15认真主动地配合建设单位及其它相关部门的工作；在没有得到相应许可的情况下，不对外公开涉及任何机密的资料；无串通施工、咨询等单位弄虚作假的现象。

2.16国家、省、市关于工程监理的其他工作要求。

2.17认真主动地督促施工、设计等单位完成相关工程竣工验收准备；

2.18认真主动地组织、完成招标文件及合同规定的有关竣工验收工作；

2.19认真主动地督促施工单位完成相关工程移交准备工作；

2.20认真主动地组织、完成工程的移交和质量整改工作；

2.21认真主动地组织、完成招标文件及合同规定的有关工程保修工作；

2.22认真主动地组织、完成招标文件及合同规定的有关工程结算和资料归档工作。

3、项目组织机构和设施

全过程工程咨询单位应组建满足工作需要的项目组织机构，配备必要的办公用具和检测设备，包括：

3.1全过程工程咨询单位配置的项目组织机构人员必须满足本项目实际工作要求；

3.2项目组织机构的主要人员应具有相应的资格条件，在本合同履行过程中，项目主要负责人及重要岗位全过程工程咨询单位人员应保持相对稳定，以保证全过程工程咨询工作正常进行；

3.3办公用具包括但不限于电脑、打印机、复印机、传真机、电话、数码照相机、数码摄像机、投影仪、办公桌椅、全过程工程咨询单位人员自用交通设施，检测设备包括但不限于经纬仪、回弹仪、游标尺等；上述用具和设备的数量需满足工程咨询工作的需要。

4、咨询工作一般要求

全过程工程咨询单位及其项目组织机构的工作应满足以下要求：

4.1在履行其义务时，应本着严格工作、热情服务、秉公执行、一丝不苟的原则，运用专业的技能谨慎而勤奋地工作；

4.2在履行其义务时，应遵守国家法律和行政法规，不得损害委托人利益和任何第三者的利益，不得泄漏涉及工程的任何机密。

5、廉政守则

全过程工程咨询单位及其项目组织机构应遵循以下廉政守则：

5.1不准故意为难承包人，向承包人卡要财物；

5.2不准参加承包人的宴请；

5.3不准向承包人借车；

5.4不得收受承包人或供应商提供或给予的任何利益、花红、有价证券、折扣、贿赂、贷款、宴请、旅游；

5.5不准在承包人单位报销费用；

5.6不准向承包人推荐分包队伍或设备材料供应商；

5.7不准利用工作便利向委托人建议在招标文件中设置倾向某企业或某品牌的各种业绩、资质、认证及技术参数等；

5.8不准从事与本建设项目有关的第二职业、商务活动并领取报酬；

5.9不准违反合同为承包人办理工程变更、现场签证和支付工程款；

5.10不准利用工作便利为亲属或特定关系人谋取不正当利益。

6、履行职责

全过程工程咨询单位应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责，依法承担技术咨询工作、工程监理工作相应的法律责任。包括：

6.1在工程咨询与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，全过程工程咨询单位应及时提出处置意见。当委托人与其他承包人之间发生合同争议时，全过程工程咨询单位应协助委托人、承包人协商解决；

6.2当委托人与其他承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，全过程工程咨询单位应为委托人提供必要的证明资料；

6.3全过程工程咨询单位应在授权范围内，处理委托人与其他承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，全过程工程咨询单位所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人；

6.4全过程工程咨询单位发现其他承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求其他承包人予以调换，并以书面形式报委托人。

7、服务时间和服务期限

7.1全过程工程咨询服务期：从签订本项目全过程咨询服务合同之日起至本项目缺陷责任期结束之日止；

7.2保修阶段监理服务期：按国家有关规定执行。

7.3人员到位期限：咨询工程师及监理工程师应按投标文件中所列明的时间到位。

7.4进场期限：全过程工程咨询工程师应按委托人通知的期限内组织工程咨询、监理等人员和设备进场。

## 三、工程咨询服务人员需求

投标人应安排不少于下表的人员参与本项目的全过程工程咨询工作：

全过程咨询工程管理团队基本人员表

| 部门 | 岗位 | 数量 | 持证上岗要求（岗位证或注册证必须在有效期内） | 驻场时间要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人（可由总监理工程师兼任，或单独委派） |  | 1 | 资格要求与招标公告要求一致 | 签订合同后，在施工开工前，按照甲方要求及项目实际情况驻场；施工开工起至工程竣工止，需全阶段常驻现场。 |
| 项目管理服务 | ☑项目管理技术负责人 | 1 | 具有注册监理工程师、一级注册建造师（建筑工程）、一级注册建筑师、一级注册结构工程师、咨询工程师（投资）、一级注册造价工程师执业资格中的任一种 | 项目管理技术负责人自施工开工起至工程竣工止需驻场 |
|  | ☑项目管理资料员 | 1 | 熟悉建设工程档案要求，整个施工期常驻工地 | 自合同签订起至工程竣工止（如项目现场不具备驻场条件，需根据甲方要求和项目实际情况驻场） |
|  | 小计 | 3 |  |  |
| 施工监理服务 | 总监理工程师 | 1 | 资格要求与招标公告要求一致 | 自施工开工起至工程竣工止。自签订合同之日起至施工开工止，根据甲方要求和项目实际情况驻场。 |
|  | ☑土建监理工程师 | 1 | 具有房屋建筑工程专业监理工程师培训证书（岗位证）或房屋建筑工程专业注册监理工程师注册执业证书 | 施工开工起至工程竣工止 |
|  | ☑装修监理工程师 | 1 | 具有房屋建筑工程专业监理工程师培训证书（岗位证）或房屋建筑工程专业注册监理工程师注册执业证书 | 施工开工起至工程竣工止 |
|  | ☑机电监理工程师 | 1 | 具有机电安装工程专业监理工程师培训证书（岗位证）或机电安装工程专业注册监理工程师注册执业证书 | 施工开工起至工程竣工止 |
|  | ☑暖通空调监理工程师 | 1 | 具有机电安装工程专业监理工程师培训证书（岗位证）或机电安装工程专业注册监理工程师注册执业证书 | 施工开工起至工程竣工止 |
|  | ☑给排水监理工程师 | 1 | 具有房屋建筑工程专业监理工程师培训证书（岗位证）或房屋建筑工程专业注册监理工程师注册执业证书 | 施工开工起至工程竣工止 |
|  | ☑安全监理员或安全工程师 | 1 | 具有安全监理员培训证书（岗位证）或注册安全工程师注册证书。 | 施工开工起至工程竣工止 |
|  | ☑造价工程师 | 1 | 具有一级注册造价工程师（原注册造价工程师自动划分为一级注册造价工程师）注册证书 | 施工开工起至工程竣工止 |
|  | ☑资料员 | 1 | 熟悉建设工程档案要求，整个施工期常驻工地 | 签订合同起至工程竣工止 |
|  | 小计 | 9 |  |  |
| 设备基本要求 | 设备 | 数量要求 |  | 基本要求 |
|  | 全站仪、水准仪、回弹仪、测距仪、塌落度测定仪、气体检测仪、检测尺、游标卡尺、钢卷尺，支持360°拍摄全景相机、支持VR拍摄专用多轴全景云台、VR拍摄专用三脚架 | 各1台（把） |  |  |

注：

1.投标人须根据项目的情况、公司发展战略、投标响应等因素综合考虑，增加配备岗位及数量。

2.监理人员根据项目进度按委托人要求时间到位。

3.投标人在“全过程工程咨询实施方案”中应编制各专业人员的情况以及进场计划、驻场安排等内容。

4.总监理工程师必须常驻工地，不得在其他在建项目担任职务，如本项目施工阶段监理服务期内，发生总监理工程师在其他在建项目担任职务的，监理人承担30万元违约金。

## 四、工作模式

4.1本项目拟采用全过程工程咨询与工程监理一体化服务管理模式。

4.2工程咨询人派出的全过程工程咨询团队对工程前期报批报建、设计管理。

4.3全过程工程咨询单位派出的监理工程师团队承担本项目的监理工作和国家、省、市等法律法规规定的监理责任。

4.4委托人派驻的项目组与全过程工程咨询管理机构共同组成项目管理组，委托人派驻的项目组有权代表委托人对全过程工程咨询单位的工作进行检查、监督，参与重大事项的决策，委托人派驻的项目组负责委托人与全过程工程咨询单位之间的沟通与协调工作，协助全过程工程咨询单位按照委托人有关政府工程建设制度履行程序，协助全过程工程咨询单位向委托人上级领导汇报等工作。

4.5 全过程工程咨询、监理及相关技术服务模式

# 第三卷

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）基于监理全过程工程咨询服务

投 标 文 件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）

年	月	日

目录

- 投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、联合体协议书（如有）

五、投标报价表

六、资格审查资料

七、投标人资信文件

八、投标人提交履约保函承诺书

九、对合同条款的响应一览表

十、全过程工程咨询实施方案

十一、其他资料

（投标文件目录格式可根据实际情况编制）

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                （项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            （¥            ）的投标总报价，服务期限：       ，按合同约定完成基于监理全过程工程咨询服务工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书（如有）；

（3）联合体协议（如有）

（4）投标报价表；

（5）资格审查资料；

（6）投标人资信文件；

（7）投标人提交履约保函承诺书；

（8）对合同条款的响应一览表；

（9）全过程工程咨询实施方案；

（10）其他资料。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．     （其他说明）

投标人：	       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

地  址：

网  址：

电  话：

传  真：

邮政编码：

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： 技术职称： 注册证号： |  |
| 2 | 项目管理技术负责人 | 姓名： 技术职称： |  |
| 3 | 监理负责人 （项目总监理工程师） | 姓名： 注册证号： |  |
| 4 | 服务期限 | 按招标文件 |  |
| 5 | 质量标准 | 投标人须知前附表1.3.3质量标准 |  |
| 6 | 投标总报价 | 大写： 小写： |  |
| 7 | 法 人 营 业 执 照 证 号 |  |  |
| 8 | 资 质 等 级 及 证 书 号 | 监理资质： |  |
| 9 | 需要建设单位提 供的配合条件 |  |  |

投标人：	                        （盖单位章）

年    月    日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：        系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：          	（盖单位章）

年      月      日

注：如为联合体投标，由联合体牵头人出具。“投标人”一栏只填写联合体牵头人名称。

## 二、授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托               （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改       基于监理全过程工程咨询服务投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投  标  人：                 	（盖单位章）

法定代表人：        	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：如为联合体投标，由联合体牵头人出具。“投标人”一栏只填写联合体牵头人名称。

## 三、联合体协议书

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                   招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.           （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

- 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

- 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

①               （联合体牵头人）：作为联合体的主办方除负责本工程的监理外，还应负责         。联合体其他相关方违约时，主办方应承担连带责任，具体按合同要求。

②               （联合体成员）：主要负责         ，具体按合同要求。

本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

- 本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：			（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：		（签字或盖章）

联合体成员名称：			      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：		（签字或盖章）

年	  月	日

注：非联合体投标的，无需提交本协议书。

## 四、投标报价表

招标项目名称:

单位：万元

| 序号 | 服务内容 | 投标报价（投标人填报） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下浮率（%） | 投标报价 （万元） |
| 1 | 基于监理全过程工程咨询服务 |  |  |
| 2 | 投标总报价(万元) |  |  |

备注：（1）投标报价以万元为单位，投标报价、下浮率小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入）。

（2）本项目最高投标限价：565.6291万元。各投标人的投标总报价不得超过最高投标限价。

投  标  人：	（盖单位章）

年	月	日

## 五、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

（2）联合体投标的，应分别提交本表并附相应的证明材料扫描件。

（二）拟投入本项目主要负责人员简历表

拟投入本项目主要负责人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生 年月 |  |  | 文化 程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  | 专业 |  |  | 毕业 时间 |  | 技术 职称 |  |
| 拟在本项目 担任的职务 |  | 从事相关工作年限 |  |  | 现任 职务 |  |  |  |
| 资格证号 |  |  |  |  |  |  | 在册/外聘 |  |
| 主要 业绩 | 时 间 | 工 程 名 称 |  |  |  | 任 职 | 工 作 单 位 |  |

备注：

1、本表为项目负责人、总监理工程师简历表，其余人员无需本表。如项目负责人与总监理工程师为同一人，则只需提供一份表格。

2、应附身份证、学历证、技术职称证、执业资格证书（或上岗证书）、注册证书、社保证明（2025年9月）扫描件。

3、所报人员如有符合评分表中评分项目的，应附相关证明材料。

投 标 人 ：(盖公章)

日期：    年   月  日

（三）投标人声明

详见招标公告附件二

（四）项目负责人确认书

项目负责人确认书

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加华南农业大学校园建设整体提升工程（新建理工科教学科研大楼及科技创新大楼工程）项目基于监理全过程工程咨询服务招标项目投标。

本联合体拟派                   （委派项目负责人的成员单位名称）的           （项目负责人姓名）为华南农业大学校园建设整体提升工程（新建理工科教学科研大楼及科技创新大楼工程）项目基于监理全过程工程咨询服务的项目负责人。

特此确认。

投标人（联合体各方盖公章）：

日期：    年    月    日

注：如为联合体投标，须出具本确认书。“投标人”一栏填写联合体各方的单位全称【格式示例：(主)单位全称(成)单位全称】，联合体各方均须盖章。

- 投标人资信文件

（一）业绩情况表

1.投标人自2021年1月1日至今完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 总投资额（万元） |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：（1）业绩证明材料应附中标通知书或免招标的相关证明、监理合同、竣工验收报告或竣工验收证明等资料；

2、投标人自2021年1月1日至今完成或承担过的其他业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 总投资额（万元） |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：（1）全过程工程咨询服务（含监理服务）或全过程工程咨询服务（含项目管理）或项目管理或代建服务在建项目需提供中标通知书或免招标的相关证明、服务合同。

（2）全过程工程咨询服务（含监理服务）或全过程工程咨询服务（含项目管理）或项目管理或代建服务已完成项目除上述材料外，还需提供竣工验收报告或竣工验收证明（竣工验收报告或竣工验收证明至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章）

（二）拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 所在 单位 | 单位职务 | 专业 | 本项目拟任职务 | 资格证书证号 | 目前正承担的其它项目情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表可根据实际情况增栏填写。

2、应附学历证、技术职称证、执业资格证书（或上岗证书）、注册证书（岗位证和注册证必须在有效期内）、社保证明（2025年9月）扫描件。

3、所报人员如有符合评分表中评分项目的，应附相关证明材料。

4、投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

5、在册人员标识“○”，外聘人员标识“□”。

投 标 人 ：(盖公章)

日期：    年   月  日

（三）拟投入监理设备投入情况表

拟投入监理设备投入情况表

| 序号 | 投入设备 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 用途 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |

日期：    年   月  日

- 投标人提交履约保函承诺书

致：广东省代建项目管理局

如果我单位在                     项目招标中，被确定为中标人，如采用履约保函方式递交履约保证金，我单位能够按照招标文件在收到中标通知书20天内递交履约保函承诺书，格式详见附件，按照中标金额的10%。履约担保期限从提供履约担保之日起至项目完成工程结算审定且缺陷责任期满之日止。履约保函担保期限未满前，无论何种原因，我单位承诺无条件续保，如履约保函到期前7天未提交续保保函或其他担保，视为一般违约责任。如我单位未能按照招标文件规定的时间和格式提供合格的履约保函，我单位自愿放弃中标资格并承担相应责任。

附件：履约格式

投 标 人 ：(盖公章)

日期：    年   月  日

附件：银行履约保函格式

独立履约保函

保函编号：

致：广东省代建项目管理局

鉴于****（下称“委托人”）为贵单位的*****项目             单位，我行同意为委托人出具履约保函，为委托人履行****项目                      合同（以下称“合同”）担保，以使你方得到履约保函的保障。

一、本保函为见索即付保函。我行保证在收到贵单位于保函担保期间内送达的依本保函约定的索赔文件后，在 7 个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付金额最高不超过人民币（币种）            元（大写）的履约担保金（索赔可分次索赔，累计金额不超过最高金额），并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔文件应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函担保期间内送达我行；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）；

（四）贵单位出具的委托人违约事项说明。

三、本保函担保期间为 年 月 日至 年 月 日，除非你方提前终止或解除本保函，本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的担保义务即刻解除：

（一）本保函担保期间届满；

（二）委托人履行了合同项下全部义务；

（三）我行担保的义务履行完毕。

四、我行受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能改变我行受本保函制约的责任，委托人在合同项下对你方的任何抗辩也不能改变我行在本保函项下的付款责任。若贵单位与委托人协商变更合同，应督促委托人书面告知我行并将变更后的合同送一份给我行备案。

五、保函失效后请将本保函退回我行注销。无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

六、本保函项下的所有权利和义务受中华人民共和国法律管辖和制约，我行在保函项下做出的付款承诺决不反悔。

担保银行（公章）：                 负责人（签章）：

单位地址：                        邮政编码：

传真：                            联系电话（座机）：

经办人联系电话（手机）：

开立日期：     年     月     日

- 对合同条款的响应一览表

| 序号 | 合同条款条目 | 完全 响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一部分第一点 |  |  |  |
| 2 | 第一部分第二点 |  |  |  |
| 3 | ……….. |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |

说明：1、投标人必须对应招标文件第四章的合同条款逐条应答并按要求填写上表。

2、	对完全响应的条目在上表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在上表相应列中标注“×”并在偏离简述中简单作描述。

投 标 人 ：(盖公章)

日期：    年   月  日

## 十、基于监理全过程工程咨询实施方案

投标人应按招标文件要求编制本项目全过程工程咨询实施方案，格式、内容由投标人根据本招标文件相关部分的要求自行编制。

## 十一、其他资料

## 1、项目管理团队人员信息表

项目管理团队人员信息表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 职称 | 职称证书或资格证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目管理技术负责人 |  |  |
| 2 |  | 项目管理资料员 |  |  |
| 3 |  | 总监理工程师 |  |  |
| 4 |  | 土建监理工程师 |  |  |
| 5 |  | 装修监理工程师 |  |  |
| 6 |  | 机电监理工程师 |  |  |
| 7 |  | 暖通空调监理工程师 |  |  |
| 8 |  | 给排水监理工程师 |  |  |
| 9 |  | 安全监理员或安全工程师 |  |  |
| 10 |  | 造价工程师 |  |  |
| 11 |  | 资料员 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

备注：

1、“岗位”要求[项目负责人(可兼任总监理工程师)除外]由招标人根据项目管理需要在本表备注中明确提出，如：拟派驻施工现场的专业监理工程师、监理员等。以上项目管理团队人员信息将由交易系统提取后供各相关单位在履约时比对、查核。

2、投标人应根据本表备注中的“岗位”要求，填写本表“岗位”栏和相关人员“姓名”、“职称”和“职称证书编号”栏。“职称”栏填“高级”、“中级”、“初级”或“无”；无职称证书或资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填“无”；同时具备职称证书和资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填职称证书编号。投标人完整填写相关表格内容后，投标登记方能成功(投标截止时间前可以补充、修改、替代)。

## 3、如评标办法对投标人拟投入的项目管理团队进行评审的，如相同岗位投入人员姓名与本表不一致的，以本表中姓名为准；投标人提供的团队人员职称或资格（含证书编号）情况与本表不一致的，以投标人提供的相关证明材料为准。
2、投标人认为需提供的其他材料。