广州市白云区云城街萧岗经济联合社省实留用地项目（AB2804070地块得润留用地）第三方检测、监测服务合同

项目名称：广州市白云区云城街萧岗经济联合社省实留用地项目（AB2804070地块得润留用地）

项目地点	：广州市白云区

建设单位：

建设单位合同编号：

检测及监测单位：

检测及监测单位合同编号：

签订地点：广州市白云区

签订日期：    2025  年     月     日

第一部分 协 议 书

建设单位（甲方）：

法定代表人：

通讯地址：

检测及监测单位（乙方）：

法定代表人：

通讯地址：

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，合同双方就乙方提供广州市白云区云城街萧岗经济联合社省实留用地项目（AB2804070地块得润留用地）第三方检测、监测服务，经协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：广州市白云区云城街萧岗经济联合社省实留用地项目（AB2804070地块得润留用地）

2、工程地点：广州市白云区云城街萧岗村（润云路）

3、工程规模：本项目不涉及树木迁移，依据现有规划设计条件，该项目计容面积为13669平方米，项目拟建成配套两层5100平方米的地下室，项目总建筑面积约18769平方米，涵盖商业、商务服务及商业零售等多种功能，将为广州市主城区北部提供全面的商业服务设施。（最终以规划部门批复为准）。

二、工作内容及服务范围

1、工作内容：广州市白云区云城街萧岗经济联合社省实留用地项目（AB2804070地块得润留用地）第三方检测、监测服务，内容包括但不限于施工过程中的地基基础及基坑支护检测、材料见证检测、室内环境检测、防雷及电气检测、节能、绿建、园林绿化检测、智能检测、消防检测、实体检测、人防实体检测、人防设备安装检测、幕墙门窗检测、基坑监测、主体沉降观测、高支模监测等（具体服务内容包括但不限于合同工作清单、甲方要求及招标过程中发出的相关文件所包含的全部内容，监测及检测服务内容需满足项目验收要求、施工过程需要及应满足相关部门的要求等）；负责编制检测方案、监测方案等技术资料，并确保成果文件符合有关规范要求及通过行政和监督部门的认可；负责检测监测数据的有关信息通过广州市建设工程质量检测监测监管信息网报送；负责协调与检测监测相关的工作。

2、服务期限：从签订本项目检测及监测服务合同之日起至本项目工程缺陷责任期（2年）满并完成工程结算之日止。

三、合同价款

3.1服务费用

3.1.1 本项目服务费用的含税暂定合同总价为¥        元（大写：人民币             ），包括人工费、材料费、机械设备费、安装费、观测费、设备仪器进退场（包括甲方设备仪器多次进退场）、设备移位、检测试验费、测点埋设和损坏修复费、各项措施费（包括但不限于安全文明施工、临水临电安装机械设备进出场、工作面清理及整理、检测配载、疏干排水、工作搭架、工作棚及焊接等相关费用）、报告编写费、配合协调费、工程保险费、风险费、管理费、规费、利润、税金等所有的一切相关费用，前述费用不论实际有无发生，亦不论有无涨落，均不再调整。服务费用按照招标文件、报价文件及本合同约定，采用工程量清单计价办法计算。

3.1.2甲方有权根据实际情况对建设内容进行调整（服务工作量也随之调整），若出现减少项目的情况，甲方对减少的检测项目按实结算；当减少的检测项目有被替代的情况，因而所增加的费用，甲方不予补偿。

3.1.3服务费用工程结算时，乙方应向甲方提供详细综合单价计费依据；综合单价计费依据包括但不限于：《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8号文）、广东省物价局《关于建筑工程质量检测收费问题的复函》（粤价函［2004］428号）等有关的试验检测监测收费规定。

3.1.4乙方提交服务成果文件，工程通过初步验收后办理结算。结算方式按中标综合单价（详见附件8）乘以实际完成检测监测量（实际完成检测监测量需有现场确认的原始凭证，否则不予计量；乙方未经批准增加检测监测量的，不予确认和计量）。经计算的服务费用大于合同价的，按合同价结算；经计算的服务费用小于合同价的，按实际计算的服务费办理结算。结算须经甲方审核，甲方审批确认，需相关主管部门审定的，以其审核为准。

3.2服务费用支付方式和时间

3.2.1服务费用按季支付。检测监测的计量和支付证书经监理单位及甲方审核、甲方审批确认无异议以后，甲方支付当期完成量的服务费的70%，且累计支付不超过合同价的70%。

3.2.2检测监测工作量按经确认的实际数量计算，中标项目的综合单价固定不变；项目竣工验收提交完整的成果报告，并完成结算价审定后，支付至结算价的97%；余下3%在工程竣工验收通过、缺陷责任期满并完成工程结算的一个月内无息付清。

四、承诺

甲方向乙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定履行本合同项下的全部义务。

乙方向甲方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定履行本合同项下的全部义务。

五、开户银行账号

开户银行账户不得是临时账户，合同签订后不得变更，否则甲方有权拒绝合同授予、有权停止合同款项的拨付，所造成的一切后果由乙方承担。

在规定的支付期限以人民币转账支付。

乙方指定的有效银行账户如下：

账户全称：

开户银行：

账户账号：

因甲方资金支付程序导致付款期限的延长，不视为甲方违约，但有义务协调财务部门及时拨付款项。乙方申请付款前必须向甲方提供按核定付款金额开具的与合同内容一致并符合税务机关规定的合法、有效增值税专用发票，否则甲方有权拒付。乙方不得因此延误服务工作和履行本合同约定的其他义务。

甲方向财务部提出支付申请即视为已履行付款义务，在协议履行过程中，因乙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致无法收取款项的，乙方承担相应责任，甲方不承担任何责任。

本合同约定的付款时间仅表示甲方完成支付审批手续的时间，后续支付时间按甲方支付程序执行。乙方清楚明白本项目工程进度款的拨付程序，因甲方审核请款手续时对时间等方面的客观影响，甲方未按时支付工程预付款和工程进度款属于不可抗力的情形，不视为甲方和甲方违约，乙方不得要求赔偿任何损失。

建设单位的增值税专用发票基本信息如下：

公司名称：

公司地址：

纳税人识别号/统一社会信用代码：

开户银行：

账号：

电话：

## 六、乙方为联合体的各成员方约定(如有)

1、各成员方应签署联合体合作协议，明确各自分工以及职责，联合体协议应在签署本合同前提供二份原件分别报建设单位、项目代建服务单位备案。

2、联合体协议应确定一名成员方为本联合体的主办方，并注明主办方与成员方互为承担连带责任。联合体的主办方作为第一直接责任人，全面负责合同工程的工期、质量、安全、保修等事项以及协调和督促各成员方完成合同约定的事项。若是成员方在履行本合同时有违反本合同约定或有关法规的行为而产生的一切损失及乙方维护合同权利的合理支出，包括但不限于律师费、诉讼费、误工费、交通费等由主办方承担连带责任。

3、联合体的主办方有义务协助及督促各成员方按合同约定的时间提交成果材料，否则每超过一日，处罚联合体中的责任方并处罚金额为本合同总价的千分之一（如存在联合体内责任不清，则所有责任方共同承担责任并按各责任成员所对应合同价的比例进行处罚金额的分担）。

4、联合体的成员方有义务按合同约定履行职责并服从主办方为履行合同而进行的管理。若成员方无法或未能按约定履行合同要求，主办方有权向甲方提请并经甲方书面同意后更换成员方，但更换后的成员方其资质、能力不得低于原成员方。

5、所有支付的款项由联合体各方分别收取相应款项。

七、知识产权

本协议双方均应保护对方的知识产权，未经对方书面同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向合同双方之外的第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。本条的约定不因本合同的无效而免除。本合同项下的资料的知识产权、素材及成果等均归属【甲】方所有。乙方承诺，在为甲方提供服务时，不得使用任何属于他人的技术秘密和商业秘密，亦不得实施可能侵犯他人知识产权等权益的行为。若甲方因乙方的上述行为而提供的成果等进行了确认、同意、接收，乙方不得以此为由要求甲方承担任何责任，一切后果均由乙方承担。给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

八、争议的解决方式

本合同在履行过程中的争议，双方可协商、调解，不成时按下列第（二）种方式解决：

（一）提交中国广州仲裁委员会仲裁；

- 依法向工程所在地的人民法院起诉。

九、其他事项

1、双方在本合同履行过程中发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的双方地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。在本合同所载明的电话、传真、通讯地址适用范围包括在争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序时相关文件和法律文书的送达。

2、为规范项目建设管理，乙方需遵守甲方《服务供应商不规范行为管理办法》(另册)，对乙方行为实行不规范行为管理。如乙方履行合同存在严重不履约行为，乙方收到甲方发出的本项目监管函每次罚款5000元，收到本项目约谈法定代表人通知书每次罚款10000元。乙方连续收到3份约谈法定代表人通知书，自第3份约谈通知书发出之日起暂停乙方对甲方后续项目的投标资格半年，并在白云区范围内通报。后续再每多发出一份约谈法定代表人通知书，自通知书发出之日起自动停标半年，停标时间如有重合，自动顺延。

3、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，并与本合同具有同等效力。

十、工程担保

银行履约保函（独立保函）金额为项目中标总价的10%，由乙方在本合同签订之日起【30】日内提供，出具银行履约保函的担保人应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行或甲方认可的其他金融机构开具。乙方向甲方提交履约担保后，甲方才向乙方支付第一次合同服务费。若合同期延长，乙方须在收到甲方的通知后 15 个工作日内办理续保手续。乙方逾期不提供履约保函的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价的10%支付甲方违约金。

注：1、履约担保金在本工程竣工证书颁发后56天内，甲方将向乙方退还履约担保（不计利息）。

2、若合同期延长，乙方须在收到甲方的通知后 15 个工作日内办理续保手续。

3、如乙方为联合体，履约担保由牵头人提供。

十一、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代表签字盖章之日起生效。

1、合同的份数：正本 4 份，副本 4 份。

甲方正本 2 份，副本 2 份。

乙方正本 2 份，副本 2 份。

2、本合同正、副本具同等法律效力，当正、副本不一致时，以正本为准。

# 第二部分  合同条款

- 监测及检测服务内容和要求

1.1 服务内容

1.1.1按国家、广东省和广州市相关检测监测要求和招标文件为依据进行工程质量检测监测，并提交符合要求的检测监测报告；

1.1.2与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和质量监督部门进行检测监测工作的协调，申报检测监测方案和技术成果的审批，保证能够通过相关部门认可，确保不因检测监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收和在城建档案馆备案；

1.1.3在进行检测监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门和质量监督部门等相关单位的协调工作，乙方需在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。

1.1.4根据《广州市城乡建设委员会关于启用地下工程及深基坑安全监测信息管理系统的通知》要求，乙方需配合做好信息化管理工作。乙方需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通基坑监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市地下工程和深基坑安全监测信息管理系统的能力及经验，乙方需在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。

1.1.5本项目实施期间，如果因本项目验收需要，按规范和经批准的检测方案，经甲方确认需增加的项目，且乙方也具备相应资质，则乙方不得以任何原因拒绝为甲方提供检测，并按要求出具符合验收要求的检测报告。乙方检测资质不能涵盖的项目由乙方委托有资质的相应单位实施，并取得甲方及相应管理部门的确认。

1.2 检测及监测工程量

1.2.1广州市白云区云城街萧岗经济联合社省实留用地项目（AB2804070地块得润留用地）第三方检测、监测服务，内容包括但不限于施工过程中的地基基础及基坑支护检测、材料见证检测、室内环境检测、防雷及电气检测、节能、绿建、园林绿化检测、智能检测、消防检测、实体检测、人防实体检测、人防设备安装检测、幕墙门窗检测、基坑监测、主体沉降观测、高支模监测等（具体服务内容包括但不限于合同工作清单、甲方要求及招标过程中发出的相关文件所包含的全部内容，监测及检测服务内容需满足项目验收要求、施工过程需要及应满足相关部门的要求等）；负责编制检测方案、监测方案等技术资料，并确保成果文件符合有关规范要求及通过行政和监督部门的认可；负责检测监测数据的有关信息通过广州市建设工程质量检测监测监管信息网报送；负责协调与检测监测相关的工作。

1.2.2检测、基坑监测及高支模监测内容需经质量监督部门审批（或报备）相应方案后，才能开展检测监测工作。

1.2.3具体检测、基坑监测及高支模监测工作以广州市白云区建设工程质量安全监督站审批（或报备）的检测监测方案为准，最终成果满足项目总体竣工验收的要求。

1.2.4基坑监测、高支模监测方案必须通过危险性较大专项施工方案专家论证后方可实施。

1.3检测依据

1.3.1 国家、广东省和广州市的相关规范及有关工程质量检测监测文件及相关技术要求。

1.3.2依据本项目设计文件的要求，本次招标检测、监测服务须达到但不限于下列现行主要的中华人民共和国以及省、市或行业的监测技术标准或规范的要求。各文件或规范的要求、标准存在不同的，以较高要求或标准为准，但甲方另有要求的除外。

1.3.2 甲方提交的技术资料、要求及相关工程图纸。

1.3.3有关行政主管部门或甲方的指令。

1.4监测（观测）工作要求

1.4.1 主要使用的监测规范

监测（观测）技术服务须达到国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件的各项质量要求，本次监测（观测）技术服务适用的技术标准、规范等依据必须符合相关监督管理部门的规范标准。各文件或规范的要求、标准存在不同的，以较高要求或标准为准，但甲方另有要求的除外。包括但不限于：

（1）《建筑变形测量规范》JGJ8-2016；

（2）《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008；

（3）《民用建筑物可靠性鉴定标准》GB50292-1999；

（4）《建筑地基基础设计规范》GB5007-2011；

（5）《工程测量规范》GB50026-2007；

（6）《高大模板支撑系统实时安全监测技术规范》（DBJ/T15-197-2020）；

（7）《建筑施工临时支撑结构技术规范》（JGJ300-2013）；

（8）《模板工程安全自动监测技术规程》（T/CECS 542-2018）；

（9）住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）；

（10）《关于印发广东省住房和城乡建设厅关于<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的实施细则的通知》（粤建质[2011]13号）；

（11）《广州市城乡建设委员会关于进一步加强危险性较大的混凝土模板支撑工程和承重支撑体系安全检测工作的通知》（穗建质[2014]168号）；

（12）《广州市城乡建设委员会关于进一步加强建筑施工模板支撑系统安全管理工作的通知》（穗建质[2014]233号）；

（13）《广州市城乡建设委员会关于进一步加强建设工程安全生产信息化管理的通知》（穗建质[2015]140号）；

（14）国家其他监测规范、强制性标准；

（15）观（监）测服务方案与相关设计文件要求。

1.4.2 现场作业计划

乙方应在开展工作前向监理人报备作业计划，计划应包括作业内容及作业时间；完成后1个工作日内出具观测简报一式三份；全部观测结束后，5个工作日内完成监测总结报告，并向招标人提交一式十二份成果报告。现场监测要求：乙方应严格按照设计要求及报备的作业计划执行监测工作，并按照工程建设需要，配合招标人、监理人及时到赴现场进行监测工作。

1.4.3监测、观测频率和要求（以招标文件、设计图纸及相关资料为准）

（1）须编制具体监测方案，监测频率满足设计以及相关规范要求。

（2）当变形超过有关标准或场地条件变化较大时，应加密观测，并通报监理人及招标人。

（3）当有危险事故征兆时，应进行连续监测，并向监理人及招标人作书面汇报。

（4）乙方应严格按照设计要求及监理人要求，及时到现场进行工作。

（5）监测工作应有完整的原始记录表、数据报表、图形和曲线等资料。

（6）工程出现质量隐患时，必须立即上报监理人及招标人，因乙方未及时上报情况，而造成安全事故的，乙方需负全部责任，对招标人造成损失的，应赔偿该部分费用。

（7）发生险情时，乙方收到监理人或招标人通知后的2个小时内必须派专人赶至施工现场。

（8）监测设备要求：用于完成本项目监测的仪器.设备和材料由乙方自行运输，存管。仪器、设备和材料应有产品出厂合格证，检定/校准证书，同时符合相关技术标准和检定要求。

（9）乙方在进场监测前，需根据经招标人确认的监测图纸及现场实际情况编制服务方案，并报监理人、招标人、项目所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门等，经审批同意后组织实施。监测方案必须满足设计文件以及国家、广东省及广州市监督部门现行技术规范的要求。

（10）监测成果提交

监测成果的提交分为电子数据和纸质成果，电子数据在监测完成后以电子邮件的形式发送，需确保不因传输报送工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。监测成果分为日报表、阶段报表（周、月报）和完成时提供的监测总报告。每次监测完成时提供监测日报表，报表主要内容组成如下：

1）监测项目测点布置示意图；

2）监测项目监测数据的分析与说明；

3）监测项目监测值数据变化表及变化曲线。

（11）本技术要求未说明事项，均按现行国家及地方的相关法律、规范和规定、行业标准等实施。

（12）根据《广州市住房和城乡建设委员会关于启用高大模板实时监测管理平台的通知》要求，乙方需配合做好信息化管理工作。乙方需按广州市住房和城乡建设局企业诚信档案信息库的规定，开通高大模板自动化监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市高大模板实时监测管理平台的能力及经验。

（13）乙方根据工程实际情况，完善深化中标监测方案，并报相关部门审批，按审批通过的方案实施监测工作。

（14）工程量清单的具体监测范围及频率以相关主管部门规定及招标人要求为准。

1.5质量及报告要求

1.5.1（1）各项检测、监测按前述技术规范要求进行，乙方应自行配备足够、合格的仪器设备。仪器设备必须在检定/校准有效期内，并在检定/校准有效期满后进行检定/校准，各仪器设备都必须严格按要求标有明显的标志。乙方应对检测、监测数据的及时性、准确性、可靠性、完整性、合法性负责。（2）乙方应根据甲方的通知，及时组织人员进行检测监测。（3）乙方应根据合同约定及甲方的要求及时提交服务报告。

1.5.2按相关规范要求编写成果报告。根据行业标准和甲方的要求编写服务结果报告，在甲方要求的时间内提供符合甲方要求的服务结果报告。

1.5.3提交合格报告成果文件一式六份，电子文件一份。报告应详细记载检测监测项目、检测监测依据、检测监测鉴定结论等与被检测监测项目相关的内容，检测监测报告成果及电子文件应加盖乙方相应合法有效专用章。

1.5.4报告的交付方式：乙方在出具正式报告后通知并送达甲方签收。

1.5.5为配合甲方办理中间验收时，乙方应无条件提供报告2份。

1.5.6关于“防雷检测、环境检测、消防检测等”的要求：乙方应配合甲方办理本项目以上项目的相关审核、验收手续，并应确保可一次性通过相关主管部门验收并完成验收手续。如本项目首次办理但未通过相关验收手续，且是由于乙方原因所导致的，对于后期为了符合主管部门认可的验收手续而产生的费用和工期损失（包括但不限于施工整改、再次办理验收产生的费用和工期损失等），由乙方负责。

二、履行期限、地点和方式

2.1项目地点：广州市白云区。

2.2需进行现场检测的项目，进场检测监测时间由甲方暂定并提前24小时通知乙方。因暴雨、台风、道路阻隔、不可抗力或其它外部因素影响、或现场不具备检测监测条件等，经甲方书面确认，乙方进场日期顺延。

2.3履行期限：从签订本项目检测及监测服务合同之日起至本项目工程缺陷责任期（2年）满并完成工程结算之日止。

2.4报告的交付方式：乙方在出具正式检测监测报告后通知并送达甲方签收。

三、双方责任和权利

3.1甲方责任和权利

3.1.1依据本合同约定支付乙方服务费。

3.1.2根据乙方要求为本服务项目的实施提供必要的协助。

3.1.3对本服务项目具有监督、检查和要求乙方履行本合同的权利。

3.1.4通知和要求监理单位和施工单位配合乙方。

3.1.5在乙方进场前提供检测监测所必须的技术资料，对检测监测有特别技术要求的，应以书面形式提出。

3.1.6协调乙方与现场各方关系，为检测监测提供必要的便利条件。负责清场工作，与检验无关的人员不得进入。

3.1.7指定专人对乙方的现场检测监测作旁站式监督，并在退场前在“服务项目完工签证”上确认完成工作量。

3.1.8有权要求乙方更换不履行合同职责和有关规定的检测监测人员，更换的检测监测人员的资质仍应得到甲方认可。给甲方造成不良影响或工程损失的检测监测人员，有权对其进行批评、警告、罚款或要求调离本项目；对触犯法律的，依法追究其法律责任。

3.1.9对于乙方违反合同或法律规定检测监测的，甲方指定的监督人员有权停止乙方检测监测工作，对停止造成的损失由乙方全部承担。

3.1.10甲方指定授权代表     为本服务项目的事务协调人，联系手机号码          。更换该代表或变更其授权时，必须提前7天书面通知乙方。

3.3乙方责任和权利

3.3.1 乙方必须按照本合同约定的形式、范围与内容履行与项目有关的检测、基坑监测及高支模监测服务。各检测监测项目进场前应提交经设计单位、监理单位、甲方和质量监督部门审批通过的检测、基坑监测及高支模监测方案，检测监测服务严格按照检测监测方案进行，未经同意不得擅自更改。

3.3.2 提供检测监测仪器设备，负责仪器设备安装及场内中转、进退场。保证检测监测计量器具在计量检定有效周期内。

3.3.3 保证检测监测人员具备检测监测资格，保证持有的检测监测资质满足地方管理要求。其全部检测监测人员的资格在投标文件中详细描述并得到甲方的认可。检测监测人员必须如实按投标书人员组织架构配备，未经甲方同意不得擅自更换变更检测监测人员，否则，甲方有权调整检测监测工作量，乙方按合同金额10%向甲方承担违约金责任。

3.3.4 保证检测监测的公正性、准确性、及时性，保证检测监测工作符合合同约定及现行规范要求。检测监测报告盖广东省市场监督管理局核准的计量认证合格“CMA”标志。检测监测单位对所提交的报告及技术数据负责，提交的检测监测结果报告应具有法定效力。

3.3.5试验检测、监测工作需按甲方要求24小时内到场检测监测，并在甲方指定的时间内按质量完成，不影响工程其他工序的实施。自行解决提供履行服务所必须的工作设施，其费用已列入投标报价，甲方不另行支付相关费用。

3.3.6在完成检测监测的1天内（钻芯检测7天内）将检测监测初步结果以书面形式（须由乙方的项目负责人亲笔签名确认）通知现场监理人员；完成检测监测工程3天内（钻芯检测12天内）出具中间检测试验、监测报告，报告一式六份交监理工程师签验。

3.3.7各检测监测项目全部工作完成后，应在7个工作日内(钻芯检测10个工作日内)分别提交最终成果报告，报告一式六份和一份电子文件光盘。

3.3.8由于乙方原因造成工程检测监测返工或增加工作量，甲方不另外支付。检测监测过程中发现工程质量异常的，必须立即上报甲方；因乙方未及时上报情况，而造成安全事故的，乙方应承担相应全部责任并赔偿相应损失。乙方对在检测监测范围内一切事项负有安全保障义务，在检测监测范围内发生的安全事故责任均自行承担。

3.3.9不得将本检测监测合同规定的义务、责任和权利予以转让。没有甲方的书面同意，乙方不得将检测监测服务的任何部分以任何形式进行转包。乙方为联合体的，应在本合同附联合体协议书，并明确合同主办方。

3.3.10由于乙方原因造成的停工、返工、窝工，由乙方自行承担全部责任，不得向甲方收取其他费用。

3.3.11检测监测服务履行完毕后，乙方需在甲方确定的退场日内退场，乙方应保证场内秩序及物品完好。

3.3.12为了履行检测监测服务，乙方已在投标文件中指定一名授权代表与甲方的授权代表建立工作联系，本工程授权代表为      ，身份证号码：            ，联系手机号码：         。更换该代表或变更其授权时，必须提前7天书面通知甲方。

3.3.13工程桩施工期间，乙方负责安排专人在施工现场，协助并指导声波透射管预埋，以便达到超声波检测要求。

3.3.14 乙方需在本合同签订后三个工作日内一次性以书面形式向甲方告知所需全部资料。

3.3.15乙方自行为本单位参与本项目检测监测的检测监测人员办理意外伤害保险。

3.2.16 如涉及合同变更、暂停与终止、索赔、费用结算及其他重大事项时，乙方应立即通知甲方并取得甲方确认，否则甲方有权不予认可。

四、验收标准

4.1按照国家、广东省和广州市有关检测、基坑监测及高支模监测验收规范及有关文件的规定，检测监测成果满足项目中间验收和总体竣工验收的要求。

五、检测监测费及支付方式

5.1服务费用

5.1.1 本项目服务费用的含税暂定合同总价为¥        元（大写：人民币             ），包括人工费、材料费、机械设备费、安装费、观测费、设备仪器进退场（包括甲方设备仪器多次进退场）、设备移位、检测试验费、测点埋设和损坏修复费、各项措施费（包括但不限于安全文明施工、临水临电安装机械设备进出场、工作面清理及整理、检测配载、疏干排水、工作搭架、工作棚及焊接等相关费用）、报告编写费、配合协调费、工程保险费、风险费、管理费、规费、利润、税金等所有的一切相关费用，前述费用不论实际有无发生，亦不论有无涨落，均不再调整。服务费用按照招标文件、报价文件及本合同约定，采用工程量清单计价办法计算。

5.1.2甲方有权根据实际情况对建设内容进行调整（服务工作量也随之调整），若出现减少项目的情况，甲方对减少的检测项目按实结算；当减少的检测项目有被替代的情况，因而所增加的费用，甲方不予补偿。

5.1.3服务费用工程结算时，乙方应向甲方提供详细综合单价计费依据；综合单价计费依据包括但不限于：《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8号）、广东省物价局《关于建筑工程质量检测收费问题的复函》（粤价函［2004］428号）等有关的试验检测监测收费规定。

5.1.4乙方提交服务成果文件，工程通过初步验收后办理结算。结算方式按中标综合单价（详见附件8）乘以实际完成检测监测量（实际完成检测监测量需有甲方现场签字确认的原始凭证，否则不予计量；乙方未经批准增加检测监测量的，不予确认和计量）。经计算的服务费用大于合同价的，按合同价结算；经计算的服务费用小于合同价的，按实际计算的服务费办理结算。结算须经甲方审核，甲方审批确认，需相关主管部门审定的，以其审核为准。

5.2服务费用支付方式和时间

5.2.1服务费用按季支付。检测监测的计量和支付证书经监理单位及甲方审核、甲方审批确认无异议以后，甲方支付当期完成量的服务费的70%，且累计支付不超过合同价的70%。

5.2.2检测监测工作量按经确认的实际数量计算，中标项目的综合单价固定不变；项目竣工验收提交完整的成果报告，并完成结算价审定后，支付至结算价的97%；余下3%在工程竣工验收通过、缺陷责任期满并完成工程结算的一个月内无息付清。

六、工程量增减

6.1在实施过程中，只有发生了下列情况之一或另有约定的，可作为新增或减少检测检测项目进行计算：

6.1.1经甲方书面确认超出或减少本合同约定承包范围的检测监测项目；

6.1.2经甲方书面同意另行委托的其他项目的检测监测工程。

6.2新增工程计价按如下计算办法依次取用：

6.2.1工程量清单已有的项目则沿用；

6.2.2工程量清单有相近的项目的单价采用换算方式套用；

6.2.3不属上述情况的新增检测监测量，单价可参照有关计价依据，按招标控制价计价水平，以及本工程中标文件计价下浮率，并结合市场价格经双方协商确定。

6.3新增检测监测量由甲方确定乙方实施的，乙方不得推诿。甲方确定减少检测监测量的，乙方应调整检测监测方案，甲方不支付减少工程量的检测监测服务费用及由此引起的乙方损失，且中标综合单价固定不变，不因工程量的减少而调整。

七、工程试验检测监测项目综合管理规定

7.1工程试验检测监测项目综合管理规定详见附件1；

7.2乙方承诺遵守甲方所制订的针对本建设项目的各项制度、规定，这些管理制度、规定必须符合下列原则：

7.2.1符合国家、广东省、广州市的有关法律法规、规范和标准；

7.2.2符合对本合同工程进行有效管理的基本精神和要求；

7.2.3为确保工程质量、进度、安全文明施工管理必须服从现场统一管理。

八、违约责任

8.1 甲方违约责任

8.1.1未经乙方书面同意，甲方不得将检测监测结果直接或间接用于其它项目、工程之中。

8.1.2 未能按照本合同约定及时向乙方提供检测监测所必须的技术资料，导致乙方延期开展工作及延期交付工作成果的，相关损失需由甲方自行承担。

8.1.3 甲方未按照本合同第二部分 合同条款第5.2款的约定及时向乙方完成款项支付的，如有逾期，需按同期中国银行一年期贷款市场报价利率LPR的标准向乙方计付违约金，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。

8.2乙方违约责任

8.2.1除另有约定外，乙方未按检测监测报告成果要求及第三条第３款提供检测监测报告的，经甲方催告后仍未能提交的，向甲方支付合同约定总金额的10%作为违约金并退回全部已收费用。

8.2.2乙方违反本合同约定，造成甲方损失的，乙方赔偿全部损失（包括但不限于鉴定费、保全费、公证费、担保费、律师费、诉讼费、停工损失、窝工损失等）并承担相应法律责任。因乙方违约造成合同解除的，甲方有权没收履约保函对应的履约保证金。

8.2.3乙方按甲方提供的资料已出具检测监测报告后，甲方发现提交的检测监测资料有误且相关错误系乙方原因导致而要求更改检测监测报告的，责任由乙方承担，乙方应在甲方指定期限内无偿整改至符合要求，并按8.2.4条约定承担逾期提交报告的违约责任。

8.2.4乙方未在规定的时间内到达现场进行检测监测的，则每逾期一日，在当期进度款中扣除5000元/天作为逾期违约金，逾期超过10日，甲方有权单方解除合同，并要求乙方向甲方支付合同总价的10％作为违约金。未按本合同约定时间提交各检测监测项目的检测监测初步结果、中间检测监测报告和最终成果报告，每逾期一日，将按 5000元/日的标准在当期进度款中予以扣除逾期违约金，逾期超过10日，甲方有权解除合同、拒付服务费，并要求乙方向甲方支付合同约定总金额的10％作为违约金。

8.2.5各检测监测项目进场前乙方未提交经批准的检测监测方案，乙方不得进场，由此导致的工期延误，乙方按照本合同约定承担违约责任，造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

8.2.6工程实施发生紧急情况需乙方协助的，乙方收到甲方通知后，2个小时内必须派专人赶至施工现场。未在约定时间内到场的，乙方支付10000元/次的违约金，违约金在进度款中扣除。乙方未在通知时间内到场造成损失的，应赔偿相应损失。

8.2.7未经甲方的书面同意，乙方不得泄露与本服务项目有关的任何信息和资料，否则，承担相应责任和损失。

8.2.8将本检测监测合同约定的义务、责任和权利予以转让，或者没有甲方的书面同意，将检测监测服务的部分或全部予以转包的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总金额的30%支付甲方违约金并另外赔偿因解除合同造成甲方所有直接和间接损失。

8.2.9因乙方检测监测工作或检测监测成果问题且系乙方过错所致，导致工程延期竣工验收的，乙方向甲方承担合同总价10%违约金，造成损失的，还应向甲方赔偿损失。

8.2.10因乙方原因导致检测监测工作或施工单位工作返工、窝工、增加工程量的，乙方应向甲方承担违约责任，按合同总价的10%支付甲方违约金，赔偿甲方全部损失。

8.2.11在甲方提供的技术资料完整、真实、客观的前提下，乙方应保证检测监测报告、结论合法有效，如因检测监测报告、检测监测结论造成甲方损失的，乙方应承担其全部损失。

8.2.12乙方必须严格按照提交的检测监测方案进行检测监测服务，如乙方未经甲方书面同意擅自改变检测监测方案，所造成的损失均由乙方承担，乙方应按合同总价的10%向甲方支付违约金。

8.2.13乙方未经甲方书面同意擅自更换约定检测监测人员的，对其出具的检测监测报告，甲方不予以认可，由此产生重新检测监测的费用以及延期后果均由乙方承担。

九、组成合同文件及解释顺序

9.1合同实施期间双方签订的补充或修正文件、合同协议书；

9.2本合同条款；

9.3中标通知书；

9.4投标文件及其附件；

9.5招标文件（含答疑资料）；

9.6有关检测及监测规范；

9.7技术条件；

9.8图纸；

9.8已标价的工程量清单；

9.10组成合同的其他文件。

十、版权

10.1对乙方拥有版权并已用于本检测监测服务中的所有文件，甲方有权在本合同项目中使用或复印。但未经乙方的同意，不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

10.2乙方对在履行本合同过程中所接触的甲方等其他各方工作秘密（包括但不限于甲方的商业秘密、任何技术性资料、以及其他各方为完成本合同提供的任何其他信息资料并且在提供时未说明是公开信息的）承担保密义务。未经甲方或其他各方书面许可，乙方（包括但不限于乙方雇员、代理人、顾问等）不得将从甲方或其他各方获取的一切资料和信息拿到本合同范围之外使用，否则全部收益归甲方或其他各方所有，乙方支付合同总金额的30%作为违约金，并赔偿因此遭受的全部损失。无论本合同是否切实得到履行或因任何原因变更、解除、终止、失效等，本条款均始终有效。

附件：1.工程试验检测监测项目综合管理规定

2.廉政协议

3.中标通知书

4.检测、监测人员架构表

5.主要检测、监测设备一览表

6.联合体协议（如有）

7.安全协议书

8.委托人要求

9.履约保函

10.工程量清单

（以下无正文）

（本页为签署页）

甲方：    （盖章）

通讯地址：

法定代表人：

签约代表：

电话：

乙方：（盖章）

通讯地址：

法定代表人：

签约代表：

电话：

附件1

工程试验检测监测项目综合管理规定

1.关于人员配置和进场检测监测

1.1乙方应在合同签署后，检测监测项目实施前将拟投入本工程的试验检测监测人员名册、资质证明、各人分管项目编制成册（附姓名、近期照片、身份证、手机号码），一式两份报甲方和监理单位备案。以上管理人员姓名、近期照片、身份证、手机号码须上墙公布，随时接受检查。服务本工程的人员须与投标文件承诺人员相符并随时接受甲方检查。

若项目负责人（项目经理）与投标文件不一致或每月要求参加会议累计未到3次（注：参加会议次数以出示身份证为准）），甲方有权按人民币1万元每人次对乙方进行处罚，并在当期进度款中扣减，且甲方保留向建设行政主管部门报告项目负责人不良行为（不能履约）以及请求停止乙方年度备案权利。

若项目技术负责人（项目总工）与投标文件不一致或每月要求参加会议累计未到3次（注：参加会议次数以出示身份证为准），甲方有权按人民币1万元每人次对乙方进行处罚，并在当期进度款中扣减。

1.2因特殊情况必须中途更换人员，乙方须以书面形式说明原因，且替换人员资历不得低于被替换人员，经甲方审批同意后更换。如在未知会或未取得甲方批准的情况下，乙方私自更换服务人员，一经查实，甲方有权按人民币3万元每人次对乙方进行处罚，并在当期进度款中扣减。

1.3乙方人员进入施工现场必须佩戴胸卡以备检查。同时应穿戴相应的安全防护用品，服从施工现场的安全管理。

2.关于检测监测的实施

2．1甲方有义务也有责任要求施工单位为试验乙方提供相对良好的现场检测监测环境，如：便利的进出场道路，安全的检测监测场地、相关的技术资料。

2．2乙方不得以任何形式要求施工单位无偿完成本属于检测监测费用包括的某些前期准备工作。如确需施工单位配合提供人力、材料、设备的，应知会甲方和监理单位，并且施工单位的配合措施应是代价合理的有偿服务，如乙方违反本条规定，甲方有权扣除该次该项全部服务费用，且有权从乙方所得检测监测费用中支付给施工单位作为补偿。

2．3乙方须按照甲方指定的时间内及时、有效地完成相应检测监测任务。如属人员、设备、材料等投入不足等原因导致迟滞工程进度的，甲方有权另行委托具同等资质条件的检测监测单位实施剩余检测监测工作，发生费用在合同款内扣除抵付，同时，乙方应按合同总价的10%向甲方支付违约金。

3.关于检测监测报告的提交和真实性

3.1乙方应按合同条款中相关规定及时提交检测监测结果或试验报告给监理单位签验。如因不能及时提交检测监测成果而导致工程后续工作或中间验收不能及时进行，甲方有权按3万元每次进行处罚并保留向建设行政主管部门报告其不良行为的权利。

3.2乙方须向甲方提交完整书面检测监测报告与电子文档，否则甲方有权不支付检测监测费用。

3.3乙方提交的检验监测报告必须真实、有效。如有弄虚作假行为，一经查实，甲方将有权单方面解除合同，所完成工作不予确认，乙方应退还甲方全部已付款项，并按合同总价的30%向甲方支付违约金，并且甲方保留上报建设行政主管部门取消乙方资质权利。

# 附件2

## 廉政协议

建设单位（甲方）：

检测及检测单位（乙方）：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲乙双方就加强合同工程的廉政建设，订立本协议。

1、双方权利和义务

1.1 严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、甲方义务

2.1 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2 甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6 甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、乙方义务

3.1 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3 乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 乙方不得为甲方购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。

4、违约责任

4.1 甲方及其工作人员违反本协议第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

4.2 乙方及其工作人员违反本协议第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，由建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

4.3 乙方及其工作人员违反法律规定、本协议第1条和第3条规定或甲方廉洁制度的，甲方有权选择解除合同且无需承担违约责任，乙方应赔偿甲方损失。

5、双方约定

本协议由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本协议执行情况进行检查。

6、协议生效

本协议的有效期自双方签署之日起至该工程结算完毕之日止。

7、协议法律效力

本协议作为广州市白云区云城街萧岗经济联合社省实留用地项目（AB2804070地块得润留用地） 第三方检测、监测服务 合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

（以下无正文）

（本页为签署页）

甲方：    （盖章）

通讯地址：

法定代表人：

签约代表：

电话：

乙方： （盖章）

通讯地址：

法定代表人：

签约代表：

电话：

附件3

中标通知书

附件4

检测、监测人员架构表

附件5

主要检测、监测设备一览表

附件6

联合体协议

附件7

安全协议书

甲方：（全称）

乙方：（全称）

为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，根据国家及地方有关安全生产管理的法律法规，为明确双方在广州市白云区云城街萧岗经济联合社省实留用地项目（AB2804070地块得润留用地）第三方检测、监测服务过程中安全管理的职责，经双方协商一致，签订本协议书。

一、甲方职责

1.贯彻执行国家及地方劳动卫生的法律、法规、标准，以及各项安全生产规章制度。

2.乙方在为甲方提供服务过程中发生事故时，甲方应为抢险提供必要的帮助，所发生的费用由责任方承担。

# 二、乙方职责

1.乙方必须认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真宣传、贯彻、执行有关安全生产的法律、法规、标准、安全操作规程，以及甲方安全管理的标准、规定和本协议书内容等。

2.乙方应明确与乙方外包单位安全生产主体责任，对检测、监测范围内安全管理工作全面负责。因违反安全生产相关法律、法规、标准和规定造成事故的，乙方要承担全部责任，并赔偿甲方相应的损失。

3.乙方必须严格遵守施工现场安全作业规范及准则，严格按照要求配备劳动保护用品和安全防护用具，工作人员要规范穿着工作服装、工作鞋，戴安全帽并系好帽带，因乙方未遵守施工现场安全作业规范及准则而引发事故的，乙方要承担全部责任，并赔偿甲方相应的损失。

4.乙方应按指定路线行走，在规定的工作区域内活动。严禁随意进入其它场所，严禁未经许可动用各类设备、设施，否则发生问题全部由乙方承担。

5.乙方必须自觉接受甲方及施工单位、监理单位安全监督检查，服从施工现场施工单位安全生产管理，按照施工现场安全作业要求实施检测、监测作业，因乙方未遵守现场施工安全作业管理或未落实本单位检测、监测范围内安全保障义务而造成安全生产事故的，乙方要承担全部责任，并赔偿甲方相应的损失。

# 6.乙方需确保本单位检测、监测作业人员持证上岗，确保检测、监测用仪器设备在检定/校准有效期内，保证检测监测的公正性、准确性、及时性，在实施检测、检测过程中（基坑监测、高支模监测等），发现的质量安全隐患严格按照第三方作业准则上报。

# 7.乙方须加强本单位及外包协作单位作业人员安全生产教育管理，落实检测、监测现场安全技术交底，确保本单位及外包协作单位特种设备及特种设备作业人员持证上岗，确保在有效期内。

# 8.乙方必须按国家技术标准，以及保证检测、监测安全作业的技术、质量等要求进行作业。对于擅自变更作业内容、作业时间，造成事故或损失的，由乙方承担全部责任并赔偿甲方相应的损失。

# 9.乙方实施检测、监测作业过程中，对于存在一定作业风险的作业项目，乙方必须进行风险评价，制定安全施工方案，经乙方安全生产相关责任人批准后方可作业。

# 10.乙方临时用电必须向施工单位申请，经施工单位批准后，方可使用，严禁乙方私自接线用电。

# 11.乙方生产过程、服务必须满足国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规要求，不得采用国家或地方明令禁止使用的生产工艺、设备。

# 12.乙方在作业中发生事故、发现隐患必须立即通知现场施工单位、监理单位，第一时间进行处理，以防事故扩大。

# 13.乙方对本单位项目相关检测、监测参与人员的安全生产相关保险负责。

# 三、违约责任

1.如因甲方或乙方违约造成安全事故的，将依法追究责任。

2.本协议与广州市白云区云城街萧岗经济联合社省实留用地项目（AB2804070地块得润留用地） 第三方检测、监测服务 合同具有同等法律效力，有效期自签订本协议之日起至双方履行完全部权利义务止。

3.本合同八份；甲乙双方各执四份，均具有同等法律效力，由双方法定代表人或委托代理人签署加盖公章后生效。

（以下无正文，为签署页）

（本页为签署页）

甲方（公章）：

法定代表人或委托代理人：

乙方（公章）：

法定代表人或委托代理人：

附件8

委托人要求

一、检测、监测的目的

1.验证工程质量是否符合国家/地方标准、设计文件及合同要求；

2.监控施工过程中关键环节质量风险（如地基承载力、混凝土强度等）；

3.提供独立、公正的检测数据，作为工程验收、质量争议处理的依据；

4.确保工程安全性和耐久性，防范质量事故。

二、检测、监测服务范围及内容

1、检测服务范围及内容

检测服务主要包括但不限于：施工过程中的地基基础及基坑支护检测、材料见证检测、室内环境检测、防雷及电气检测、节能、绿建、园林绿化检测、智能检测、消防检测、实体检测、人防实体检测、人防设备安装检测、幕墙门窗检测、基坑监测、主体沉降观测、高支模监测等（具体服务内容包括但不限于合同工作清单、甲方要求及招标过程中发出的相关文件所包含的全部内容，监测及检测服务内容需满足项目验收要求、施工过程需要及应满足相关部门的要求等）；负责编制检测方案、监测方案等技术资料，并确保成果文件符合有关规范要求及通过行政和监督部门的认可；负责检测监测数据的有关信息通过广州市建设工程质量检测监测监管信息网报送；负责协调与检测监测相关的工作。

1.1、检测工作要求（以招标文件、设计图纸、工程量清单及相关资料为准）

1、检测工作必须满足国家、广东省、广州市相关检测规范、强制性标准。

2、除按要求完成本次招标范围内的检测工作外，还应完成以下工作：

（1）与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，申报检测技术成果的审批，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

（2）在进行检测任务的过程中与该工程相关的项目管理单位、施工单位、监理单位、咨询单位（如有）、设计单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。

（3）负责检测数据的有关信息通过广州市建设工程质量检测监管信息网报送，中标人已在合同清单单价中综合考虑该项协调工作费用。

（4）根据设计文件、施工组织设计、相关规范和相关行政职能部门要求和甲方要求，结合项目实际情况，编制检测方案，并确保检测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调相关工作，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

（5）本项目实施期间，如果因本项目验收需要，按规范和经批准的检测方案，经甲方确认需增加《工程量清单》中没有的项目，且乙方也具备相应资质，则乙方不得以任何原因拒绝为甲方提供检测，并按要求出具符合验收要求的检测报告。乙方检测资质不能涵盖的项目由乙方委托有资质的相应单位实施，并取得相应管理部门的确认。

（6）在进行检测服务过程中，与该工程相关的施工、监理、设计、咨询等相关单位及建设协调行政主管部门和监督部门协调，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作费用。

（7）清单中已包含监督抽检的工程量，监督抽检按建设行政主管部门要求实施，投标人需在投标报价中综合考虑该项费用。

1.2、检测设备要求

用于完成本项目检测的仪器、设备和材料由承包人自行运输，存管。仪器、设备和材料应有产品出厂合格证，检定/校准证书，同时符合相关技术标准和检定要求。本项目应遵守广州市建设科学技术委员会等相关部门对本工程的相关批示及指导意见执行。

### 拟投入本项目的检测、监测设备要求表

| 序号 | 设备名称 | 本项目数量基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 1台 |
| 2 | 震击式标准振筛机 | 1台 |
| 3 | 微机控制电液伺服压力试验机 | 1台 |
| 4 | 微机控制电子万能试验机 | 1台 |
| 5 | 一体式电位滴定仪 | 1台 |
| 6 | 沸煮箱 | 1台 |
| 7 | 电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 8 | 微机控制压折试验机 | 1台 |
| 9 | 钢筋正反弯曲试验机 | 1台 |
| 10 | 钢筋称重测长仪 | 1台 |
| 11 | 抗渗仪 | 1台 |
| 12 | 高强螺栓检测仪 | 1台 |
| 13 | 涂层测厚仪 | 1台 |
| 14 | 数字回弹仪 | 1台 |
| 15 | 基桩动测仪 | 1台 |
| 16 | 基桩静载仪 | 1台 |
| 17 | 桩基静载荷测试分析仪 | 1台 |
| 18 | 全站仪 | 1台 |
| 19 | 测斜仪 | 1台 |
| 20 | 振弦读数仪 | 1台 |
| 21 | 水位计 | 1台 |
| 22 | 水泥净浆搅拌机 | 1台 |
| 23 | 水泥胶砂震实台 | 1台 |
| 24 | 水泥细度负压筛析仪 | 1台 |
| 25 | 激光测距仪 | 1台 |
| 26 | 高支模智能无线数据采集系统 | 1台 |

注:上表中为投入本项目的检测设备的最低要求。

①如果提供的设备名称与上述要求表的名称不一致，但是功能满足也视为符合要求；

②基于本项目检测及监测的工作量和服务期，如果提供的有多功能设备能满足上述表中的设备要求，按1台进行认定。

1.3、检测方案编制要求

中标人在进场检测前，需根据施工图纸及现场实际情况编制检测方案，并报监理工程师、招标人、项目所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门等审批同意后实施。检测方案必须满足设计文件以及国家、广东省及广州市监督部门现行技术规范的要求。

2、监测服务范围及内容

监测服务主要包括但不限于：主体沉降观测、基坑监测、高支模监测、房屋倾斜监测、管线监测等，其中基坑安全等级为一级。

（具体服务内容包括但不限于合同工程量清单、甲方要求及招标过程中发出的相关文件所包含的全部内容，监测内容均需满足项目验收要求、施工过程需要及应满足相关部门的要求，如使用自动化监测方式等）

2.1、主要使用的监测规范

1.实施本项目监测工作应符合（但不仅限于）以下的监测规范及要求及其它国家及省.部等相关监测规范及文件要求：

2.基坑变形和位移监测方案必须满足设计文件、《岩土工程勘察规范》【GB50021-2001（2009年版）】以及国家现行技术规范的要求，观测点布置及数量必须确保满足保证基坑及周围环境安全。

本项目监测方案必须满足设计文件：《岩土工程勘察规范》、《工程测量规范》以及国家广东省广州市现行技术规范的要求和本地区质量监督部门的要求，且必须经过设计人、监理人、招标人审定批准并报工程安监机构备案后方可实施，观测点布置及数量必须确保满足保证本工程及周围环境安全需要。所有监测均应有详细的书面报告。

2.2、现场作业计划

监测人应在开展工作前向监理人报备作业计划，计划应包含作业内容及作业时间。完成后1个工作日内出具观测简报一式三份；全部观测结束后，5个工作日内完成监测总结报告，并向招标人提交一式十份成果报告。现场监测要求：监测人应严格按照设计要求及报备的作业计划执行监测工作，并按照工程建设需要，配合招标人、监理人及时到赴现场进行监测工作。

2.3、监测、观测频率和要求（以招标文件、设计图纸、工程量清单及相关资料为准）

1.须编制具体监测方案，监测频率满足设计以及相关规范要求。

2.当变形超过有关标准或场地条件变化较大时，应加密观测，并通报监理人及招标人。

3.当有危险事故征兆时，应进行连续监测，并向监理人及招标人作书面汇报。

4.监测人应严格按照设计要求及监理人要求，及时到现场进行工作。

5.监测工作应有完整的原始记录表、数据报表、图形和曲线等资料。

6.工程出现质量隐患时，必须立即上报监理人及招标人，因监测人未及时上报情况，而造成安全事故的，中标监测人需负全部责任，对招标人造成损失的，应赔偿该部分费用。

7.发生险情时，中标监测人收到监理人或招标人通知后的2个小时内必须派专人赶至施工现场。

8.监测设备要求：用于完成本项目监测的仪器.设备和材料由监测人自行运输，存管。仪器、设备和材料应有产品出厂合格证，检定/校准证书，同时符合相关技术标准和检定要求。

9.监测人在进场监测前，需根据经招标人确认的监测图纸及现场实际情况编制服务方案，并报监理人、招标人、项目所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门等，经审批同意后组织实施。监测方案必须满足设计文件以及国家、广东省及广州市监督部门现行技术规范的要求。

10.监测成果提交

监测成果的提交分为电子数据和纸质成果，电子数据在监测完成后以电子邮件的形式发送，需确保不因传输报送工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。监测成果分为日报表、阶段报表（周、月报）和完成时提供的监测总报告。每次监测完成时提供监测日报表，报表主要内容组成如下：

（1）监测项目测点布置示意图；

（2）监测项目监测数据的分析与说明；

（3）监测项目监测值数据变化表及变化曲线。

11.本技术要求未说明事项，均按现行国家及地方的相关法律、规范和规定、行业标准等实施。

12.根据《广州市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑工程基坑监测管理的通知》（穗建质〔2024〕475号文）及《广州市住房和城乡建设局关于进一步加强房屋建筑工程基坑监测管理的通知》（穗建质〔2025〕1099号文）要求，中标单位需配合做好信息化管理工作。中标单位需按广州市住房和城乡建设局的规定，申领广州市建设工程融合监管平台基坑监测预警系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市建设工程融合监管平台基坑监测预警系统的能力及经验。

13.根据《广州市住房和城乡建设局关于正式上线启用广州市建设工程融合监管平台高大支模及脚手架系统的通知》（穗建质〔2024〕834号）要求，中标单位需配合做好信息化管理工作。中标单位需按广州市住房和城乡建设局企业诚信档案信息库的规定，开通广州市建设工程融合监管平台高大支模及脚手架系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市建设工程融合监管平台高大支模及脚手架系统的能力及经验。

2.4、其它要求

1、根据工程实际情况，完善深化中标监测方案，并报相关部门审批，按审批通过的方案实施监测工作。

2、根据《广州市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑工程基坑监测管理的通知》（穗建质〔2024〕475号文）及《广州市住房和城乡建设局关于进一步加强房屋建筑工程基坑监测管理的通知》（穗建质〔2025〕1099号文）要求，中标单位需配合做好信息化管理工作。中标单位需按广州市住房和城乡建设局的规定，申领广州市建设工程融合监管平台基坑监测预警系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市建设工程融合监管平台基坑监测预警系统的能力及经验。

3、与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行监测工作的协调，申报监测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测和建筑物主体沉降观测等工作影响本工程项目的建设进度、项目竣工验收和在城建档案馆备案。

4、在进行监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、咨询单位（如有）、设计单位、代建单位、建设主管部门等相关单位的协调工作，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。

5、监测数据的有关信息如需通过连接系统进行传输报送，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。

三、检测工作流程

委托受理：签订检测合同，明确双方责任；

制定方案：检测单位提交《检测方案》并经建设单位确认；

现场检测：施工单位配合提供检测条件（如脚手架、水电）；监理单位见证检测过程；

数据分析：检测单位出具原始记录并审核；

报告提交：检测报告经三级审核后交付委托方。

四、质量控制要求

质控措施：平行检测（同一项目由不同人员/设备重复检测）；留样复测（留存部分样品备查）；仪器定期校准（提供校准证书）。

合规性：检测单位须具备CMA资质（中国计量认证）；检测人员持证上岗（如注册结构工程师、检测员证书）。

五、提交成果要求

在完成检测监测的1天内（钻芯检测7天内），将检测监测初步结果以书面形式（乙方的项目负责人签名）通知现场监理人员；完成检测监测工程的3天内（钻芯检测12天内），出具中间检测试验、监测报告，报告一式三份交监理工程师签验。各检测监测项目全部工作完成后，应在7个工作日内（钻芯检测10个工作日）分别提交最终成果报告，报告一式十份和三份电子文件光盘。

六、检测、监测服务期限

服务期限：从签订本项目检测及监测服务合同之日起至本项目工程缺陷责任期（2年）满并完成工程结算之日止

附件9

履约保函（参考格式）

编号：

致：              （发包人全称）：

根据贵方与                           （以下简称“承包人”）于    年  月  日在广州市签署的编号为              的《                            合同》（以下简称“合同”），本行同意开立以贵方为受益人的不可撤销履约保函。

本行的保证范围是承包人未按照合同的约定履行义务，应承担的违约金或给贵方造成的经济损失。本行保证的金额是项目中标总价的10%，数额最高不超过人民币 元（大写：              ）。

在贵方书面提出要求索赔通知时，本行不挑剔、不争辩、也不要求贵方出具承包人的违约证明或说明背景、理由，并保证在收到贵方索赔通知书5个工作日内无条件支付。贵方单次索赔或者累计索赔总额以上述最高担保金额为限。

本行放弃贵方应先向承包人要求赔偿上述金额后之后再向本行提出要求的权利。

本行进一步同意在贵方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，本行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本行。

本履约保函自开立之日起直至上述最高担保金额支付完毕或承包人交付合同项下工程且验收合格后30天内一直有效。

保证人：(银行盖章)

法定代表人（盖章）：

日期： 2025 年    月    日

附件10

工程量清单