阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程(边海陂灌区、塘口引水陂灌区、新湖水库灌区、木竹根灌区)施工招标公告

1.招标条件

阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程(边海陂灌区)、阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程(塘口引水陂灌区)、阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程(新湖水库灌区)、阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程(木竹根灌区)已由阳江市发展和改革局以阳发改农经[2022]4号、5号、3号、6号文批复可行性研究并核准招标，由阳江市水务局以阳水农水农电[2022]48号、55号、56号、57号文批复初步设计，建设资金除申请上级专项补助资金外，其余资金由当地政府自筹解决。招标人为阳西县堤防和水利工程管理所 ，招标代理机构为广东粤源工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程(边海陂灌区、塘口引水陂灌区、新湖水库灌区、木竹根灌区)施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：

阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程(边海陂灌区)建设地点位于阳西县儒洞镇，为中型灌区，本次改造渠道总长8.957km；改造渠系建筑物19座。

阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程(塘口引水陂灌区)建设地点位于阳西县程村镇、塘口镇，为中型灌区，本次改造渠道总长25.24km，改造渠系建筑物 212座。

阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程(新湖水库灌区)建设地点位于阳西县程村镇，本次改造渠道总长42.63km；改造渠系建筑物46座；建设农桥11座、建设涵洞10座；建设渡槽6座；建设跌水1座。

阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程(木竹根灌区)建设地点位于阳西县新墟镇,本次改造渠道总长17.985km；改造渠系建筑物 103座；维修和重建建筑物99座。

2.2招标范围：详细内容以工程量清单及施工图纸为准。

2.3招标规模：167285197.37元

2.4计划工期：边海陂灌区12个月、塘口引水陂灌区16个月、新湖水库灌区12个月、木竹根灌区16个月。

2.5标段划分：1个标段。

3.评标办法：综合评估法。

4.投标人资格要求

4.1投标人具有独立法人资格，具备水利水电工程施工总承包二级或以上资质，且已取得建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。

4.2本项目拟派项目管理人员最低要求如下：

(1)项目负责人(1人)：具备水利水电工程专业一级建造师注册证书，注册执业单位为本单位，并持有水行政主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证书，且无在建项目；

(2)项目技术负责人(1人)：具有水利类工程师或以上职称；

(3)专职安全生产管理人员(4人)：具有水行政主管部门颁发的C类安全生产考核合格证书；

(4)施工员(4人)、质检员(2人)、资料员(2人)、材料员(2人)：具有水行政主管部门或相关水利工程协会颁发对应的岗位证书；

上述人员应提供在投标人本单位缴交的连续近3个月(2022年11月至2023年1月)社保证明，在本项目只能担任一个岗位，不得兼任。

4.3信誉要求：投标人已在广东省水利建设市场信用信息平台完成信息录入手续；凡在广东省水利建设市场信用信息平台公布禁止参加广东省内水利工程建设投标期限内的单位不得参加本项目的投标。

4.4本次招标不接受联合体投标；

4.5 本次招标采用资格后审的方式, 资格后审合格的条件详见招标文件；资格后审不合格的投标人投标文件将予以否决。

5.招标文件的获取

5.1凡有意向参加投标者，请于2023年  月  日  :   至 2023年  月  日  :   ，登录广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续，投标手续登记完成后自行下载招标文件。

5.2 投标人获取招标文件前应在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，企业信息登记的办理详见广州公共资源交易中心网站服务指南栏目。

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的时间和地点：请登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“建设工程”专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”，输入项目编号或项目名称即可查询。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网站发布。

8.联系方式

招标人：阳西县堤防和水利工程管理所

地  址：阳西县桥平一路64号

联系人： 吴先生

电  话：0662-5883920

招标代理：广东粤源工程咨询有限公司

地  址：广州市天寿路116号

联系人：肖先生

电  话：020-38036127

2023年  月  日