合同编号：

在线监测系统2026年度运行维护服务项目合同

项目名称：在线监测系统2026年度运行维护服务项目

甲方：广州南沙城市排水有限公司

乙方：

签订日期：2025年   月   日

在线监测系统2026年度运行维护服务项目合同

甲方：广州南沙城市排水有限公司

乙方：

本项目于2025年  月  日经公开招标采购方式确定乙方承担甲方水质、水量等在线监测（设备维护、维修）运行服务的工作任务。

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章，并结合广州市和南沙区有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、项目内容

对甲方已接收的污水设施站点常规水质、水量等自动在线监测设备进行运行维护服务工作。包括但不限于：暂定全参数化学法在线监测设施运维（6个重要站点）、化学法在线监测设施运维（暂定170个一般站点）、光学法（电极法）在线监测设施运维（暂定32个）和化学法自动水质监测设备运维（管网系统关键节点，暂定1个）。甲方根据实际接收情况，分批下发任务单，未在任务单内的站点，乙方协助甲方摸查形成相关台账后，经甲方确认后另行下任务单。（具体清单以甲方下发任务单为准）

二、合同金额

（一）合同暂定价（含税价）为人民币¥           元（大写： ）。其中不含税价¥    元，税费¥    元，税率为   %,在合同履行期间，如遇国家税收政策调整，改变相应税率的，本合同含税总价应按调整后税率做相应调整，结算时，以不含税总价为基础计算税率变化对应的各阶段含税总价为结算价。

（二）甲方有权根据上级主管部门的要求新增、取消或更新在线监测设备。甲方不承担违约责任，乙方自行承担有关的风险。因此对乙方的运营成本造成增加，甲方不因此而增加运营服务费用。乙方仍需提供新增或更新在线监测设备运行所需的合法合规的试剂、备件和消耗品等。

（三）合同价款已包括暂估价650000.00元，为甲方对危废处置能发生的工作而暂估的费用，该费用由委托人根据项目实际使用。

（四）合同价款已包括暂列金价700000.00元，为甲方下发的其他任务可能发生的工作而预留的费用，该费用由甲方根据项目需要支配使用。

（五）本项目采用“合同费用总额控制、单项工作费用总额可调整”的模式，即每项工作实际发生累计费用可超过合同中对应的项目金额，所有项目发生的金额累计不得超过合同暂定价。

三、项目执行地点

项目执行地点：广州市南沙区内，本项目中需要提供服务的各污水设施站点内及甲方接收管网范围内。

四、项目执行时间

运营服务期暂定为一年，自甲方第一次下发任务单之日起算。在不超过合同总价前提下，甲方有权根据项目开展情况对服务期进行调整。

五、运维相关配套

（一）办公室、备品备件、备机及水站运维实验室配置

为更好完成本项目运行维护服务，乙方须承诺中标后30天内在南沙区提供100平米或以上的运维服务办公场地，作为项目设立实验室、备品备件库和备机库使用。其中备品备件库的储量应按照满足不少于3个月正常运维的储量准备；备机库的储量应按照整体运维设备数量的1:30（向上舍入取整）储备备机。同时承诺设计质控实验室，质控实验配备常用的试剂药剂配备、流转、存储工具。硫酸等管制用品,依法备案申请,保证储量满足正常运维3个月或以上时间。

（二）手工采样比对分析计划

每半年抽查一次，每次抽查不少于50%点位, 每年对辖区内在线监测设施全覆盖检查一次，手工比对参数为cod、氨氮、总磷、总氮。

(三）人员投入计划

现场运维人员投入数量按照与运维站点数量1：10的比例进行投入,其中项目负责人1名、项目实验室工作人员3名,专职安全管理人员1名,其他保障正常运行维护工作的人员不少于15名，总投入人员数量不少于20名。

(四）车辆投入计划

按照总投入车辆数量与总投入人员数量1:2的比例进行车辆租赁或者统一购买，总投入的车辆数量不少于10辆。

（五）废液处理计划

在线监测仪器分析所产生的废液（不含重要站点产生的废液）由乙方委托具有该类废液收集、运输、储存、处理、处置等有效资质的单位进行处理，费用实报实销。乙方应依照《危险废物转移管理办法》及地方环保行政主管部门有关要求办理危险废物转移联单，负责危险废物的收集、运输、装卸、过磅、清理等工作，并负责注册及如实填写《广东省固体废物环境监管信息平台》的各项内容，做好相关登记台账，在合同存续期间内完成信息平台的危险废物管理计划年度备案等工作，做到依法依规转移危险废物，进行废物处理处置。各站点内危险废物标签、贮存分区标志、设施标志样式、颜色、内容均符合标准。在整个危险废物处理处置服务过程必须遵守国家和地方各项法规及环保部门的有关规定，确保对环境无污染。如在服务期内发生任何相关环境质量、安全事故或者其他由于乙方原因导致的事故时，均由乙方自行负责。

- 通过增设物联网设施并采取相应的技术手段进行数据维护（包括不限于购置物联网设备、物联网卡、甲方合理联网要求等），以保障处理站点的流量及在线监测数据稳定传送至甲方与市水务局平台。所增设的物联网设施产权归甲方所有，服务期满后不得拆卸。

六 、重要站点要求

- （一）监测站点须符合《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）要求开展日常运维工作，且监测数据须符合《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》（HJ 356-2019）要求。其中，在污水处理站连续排放情况下，化学需氧量、氨氮、总磷及总氮等水质分析仪至少每2小时上传一个有效监测数据，每日保证上传12组有效小时值和1组日均值（参与统计有效小时值不少于9组）；pH、悬浮物水质分析仪、流量计及温度计至少每10min获得一个监测值。在污水处理厂间歇排放情况下，化学需氧量、氨氮、总磷及总氮等水质分析仪监测数据数不少于实际污水累计排放小时数；pH、悬浮物水质分析仪、流量计及温度计监测数据数不少于实际污水累计排放小时数的6倍。

- （二）乙方应至少安排1人对每个站点在线监测系统进行专人专职维护，且每人维护站点不得多于2个，运行维护人员须具有从事相应专业知识和专业技能（持有上岗证，到岗前提供上岗证并将复印件有序张贴在站房内以备检查），每个站点每周至少一次到场进行维护。监测系统设备出现故障时，运行维护人员须2小时内赶到现场处理，并须24小时保持电话通讯畅通，完成系统设备运行维护工作，及时处理相关故障异常和突发应急情况，并向甲方汇报处理进度，保障在线监测系统稳定正常运行。

- （三）运行维护人员须每天登录监控平台查询监测系统监测数据传输情况，每周至少一次现场检查在线监测站房现场仪器设备运行情况，包括：

- 检查电路系统、接地线路和通讯线路是否正常；检查采水系统、水样预处理系统、配水系统及各控制设备部件运行是否正常；清洗管路（监测仪器、自动采样器管路等)、水箱或相关部件（探头、检测池等）。

- 检查仪器运行状态、部件运转情况及试剂、蒸馏水消耗情况；按规定的仪器维护要求制定易耗损部件、试剂清单及维护周期，必须定期（每周、每月）更换易耗损部件、清洗仪器内部管路、更换或补充仪器所需试剂、标准溶液、蒸馏水等，保证其符合《国家环境监测技术规范》质量保证要求，建立满足在线监测运行维护需要的备品备件仓库，建立详细的出入库台账，定期检查库存状况，更换下来的耗材和损件，注明仪器、故障原因、更换时间，形成台账，甲方不定期进行盘点。

- 根据监测仪器及工控机数据信息，检查仪器控制或数据信息传输是否正常；检查自动留样器、自动采样器运行情况，必要时（如实际水样比对、数据异常等）送留存水样到相关检测单位分析，判断在线监测数据是否准确有效；

- 保证站房的整洁与卫生，维护现场地面干净，每个站房做到“工完、料净、场地清”。检查站房及相关辅助和安全设施（如空调、冰箱、通风、照明、消防器材、防雷设施、UPS应急电源等），保障相关设施完好和功能正常；

- 运行维护人员须规范填写现场记录（运行维护记录、质控校验记录、配件和易耗品更换记录、故障和维修记录等），并整理仪器设备验收表、运行维护单位营业执照或资质、人员上岗证、仪器相关合格证书、废液记录、运行维护记录、运维管理制度、在线异常报告等资料放置于站房现场。当发现异常或相关问题时，立即报告甲方并跟进处理，同时做好记录。

- （四）乙方须每周对监测仪器进行标液核查、每月进行曲线标定、质控样校验，针对 COD、TOC、NH3-N、TP、TN水质自动分析仪应每月至少进行一次实际水样比对，当测试误差超出规定范围时，须对仪器重新进行标定，确保仪器监测数据符合要求，设备标定或校准前须提前2小时向甲方报备。落实完成月度、季度考核相关工作，包括：国家、省、市、区环保及水务管理部门实施的监督考核及有效性审核（标样考核、实际水样比对）、甲方及其委托的质量控制服务单位实施的质控考核以及其他抽查考核工作。若环保比对监督性考核出现未达标情况，乙方须及时查明原因作出整改并重新委托测试，直至环保比对监督性检查合格。

- （五）若仪器发生故障导致数据异常或超标预警情况（负值、零值、不变值、瞬时值超标、日均值超标等），乙方必须进行留样备质控单位检测，并及时查明原因和整改处理，整理和填报仪器故障分析报告和相关证明材料（仪器故障记录、情况说明、现场照片等），并做好向环保管理部门申诉相关工作。

- （六）污染源自动监控设施的维修、更换，必须在48小时内恢复自动监控设施正常运行， 设备故障在48小时内不能解决的，乙方必须提供备用设备，直至故障修复。备用设备须满足国家环保部的相关技术要求，通过国家环保部有关部门的相关认证，包含但不限于以下内容：

- 1、进口仪器具备国家质量技术监督部门的计量器具型式批准证书；

- 2、环境保护部环境监测仪器检测中心适应性监测报告；

- 3、具备国家环境保护产品认证证书（限国家已开展的认证产品）

- 设施不能正常运行期间，要采取人工采样监测的方式报送数据，数据报送每天不少于4次，间隔不得超过6小时，监测技术要求参照HJ 91.1执行。

- （七）监测数据完整性：实现对污水处理厂 24 小时实时在线监测，按国家的相关规定，将在线监测数据根据污水处理厂的排放情况完整上传至各级环保部门的监控平台，各在线监测系统的在线率应分别达到95%以上。

- 监测数据准确性：积极配合各级环境监测部门对污染源自动监测系统的监测设备进行实验室比对监测和自动监测数据有效性审核。平时进行不定期抽查校验，确保在线监测数据传输正确和数据传输稳定，报文传输稳定性在99%以上，当出现报文错误或丢失时启动纠错逻辑，要求数据采集传输仪重新发送报文。

- （八）其他

- 乙方在仪器设备因故障、调试等原因暂停在线监测时，须根据《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》（HJ356-2019）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）等环保部门的相关要求，对暂停监测的项目进行手工检测，并将监测报告提交甲方，该部分费用由乙方承担，甲方不再另行支付费用。

七、一般站点日常运维内容

- （一）保持所负责维护设备的整洁与卫生，维护现场地面干净，每个维护作业点做到“工完、料净、场地清”。

- （二）日常巡检至少每两周进行一次，包括设备检查，记录检查等内容，每次对巡检结果进行记录并归档。

- （三）日常巡检包含该采样系统运行状况、预处理系统运行状况、监测测仪器运行状况等，并填写巡检记录，同时根据操作规程对仪器进行维护保养。

- （四）每次进行备件或材料更换时对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。

- （五）每次更换标准物质时记录有效期和浓度等信息。

- （六）至少每6小时上传一个有效监测数据，每日保证上传4组有效小时值。乙方须每月对监测仪器进行标液核查、每月进行曲线标定、质控样校验，针对 COD、 NH3-N、TP水质自动分析仪应每月至少进行一次实际水样比对，当测试误差超出规定范围时，须对仪器重新进行标定，确保仪器监测数据符合要求，设备标定或校准前须提前2小时向甲方报备。落实完成考核相关工作，包括：国家、省、市、区环保及水务管理部门实施的监督考核及有效性审核（标样考核、实际水样比对）、甲方及其委托的质量控制服务单位实施的质控考核以及其他抽查考核工作。若环保比对监督性考核出现未达标情况，乙方须及时查明原因作出整改并重新委托测试，直至环保比对监督性检查合格。

- （七）运行维护人员须每周登录监控平台查询监测系统监测数据传输情况，每月至少一次现场检查在线监测站房现场仪器设备运行情况， 检查具体内容同重要站点第3项。

- （八）污染源自动监控设施的维修、更换，必须在96小时内恢复自动监控设施正常运行， 设备故障在96小时内不能解决的，乙方必须提供备用设备，直至故障修复。备用设备须满足国家环保部的相关技术要求，通过国家环保部有关部门的相关认证，包含但不限于以下内容：

- 1、进口仪器具备国家质量技术监督部门的计量器具型式批准证书；

- 2、环境保护部环境监测仪器检测中心适应性监测报告；

- 3、具备国家环境保护产品认证证书（限国家已开展的认证产品）；

- 4、后续可根据行政主管部门及甲方要求进行调整。

八、光学法（电极法）在线监测设施运维要求

光学法（电极法）在线监测设施运维要求按照以下电极运维手册进行。

电极运维手册

| 序号 | 操作内容 | 操作频次 | 操作方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗电极 | 每周 | 1、该操作针对现场的氨氮、COD电极打捞上来后，使用纯水对电极整体进行清洗。2、电极桶内部也需要进行冲刷保证内部没有坭污残留。 |
| 2 | 校准电极 | 每周 | 1、每周对氨氮、COD电极进行校准。2、该校准需要对电极进行清洗后进行。3、氨氮校准标液为：5mg/L、50mg/L、COD标液为：100mg/L、400mg/L |
| 3 | 手工比对 | 每年 | 1、每年需要第三方的有资质实验室对站点设备进行比对采样工作 |
| 4 | 电极耗材更换 | 每半年 | 1、现场氨氮电极测量膜帽和电解液需要每半年进行更换。2、COD电刷头需要根据现场的使用情况每半年进行更换检查。 |
| 5 | 电极更换 | 每年 | 1、根据现场水质情况每年需对损坏电极进行更换工作。 |

- 服务要求

- （一）甲方根据实际接收情况，分批下发任务单，未在任务单内的站点，乙方协助甲方摸查形成相关台账后，经甲方确认后另行下任务单。乙方需在2个月内核对完现场实际在线监测系统基本情况，包括：运行状态、数量、品牌、型号、位置，并做出在线监测系统运行手册，每月形成盖章版在线监测系统运维报告，内容包含运维工作总结、监测数据分析，水质情况分析等。

- （二）本项目包含物联网传输通信费用和相关维护费用。

- （三）运维期满1个月内将各站点的运维资料、自检资料、检测资料等相关资料纸质版及电子版移交甲方。

- （四）运维期满，与下一批运维单位做好交接工作，两个单位共同运维两周作为过渡期，本项目费用包含过渡期费用。

- （五）乙方应具备与监测任务相适应的技术人员、仪器设备和实验室环境，明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。应备有所运行在线监测仪器的备用仪器，同时应配备相应仪器参比方法实际水样比对试验装置。

- （六）乙方应充分了解并掌握国家、省、市、区等对在线监测系统运行管理的各项监督管理要求，制定合理的运行维护计划，配备充足的人力和物力，保持甲方各在线监测系统的正常运行，规范完成相关工作，保证国家、省、市、区对在线监测系统的检查考核合格。

- （七）保证甲方各站点系统和各仪器设备的运行管理、检测数据，满足或高于以下（但不限于）规范要求：

- 1、《污染源自动监控设施运行管理办法》

- 2、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》（HJ356-2019）；

- 3、《水污染源在线监测系统 （CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ355-2019）；

- 4、《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）；

- 5、《水污染源在线监测系统 （CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》（HJ354-2019）；

- 6、《化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 377-2019）；

- 7、《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ101-2019）；

- 8、有效数据率＞90%；

- 9、保证所有监控站点设备正常运行率在95%以上。

- （八）按规范填写自动监测设备运行与维护相关的记录表格并定期整理归档，包括但不限于《水污染源在线监测系统基本情况》、《维护巡检记录表》、《水污染源在线监测仪器参数设置记录表》、《标样核查及校准结果记录表》、《检修记录表》、《易耗品更换记录表》、《标准样品更换记录表》、《实际水样比对试验结果记录表》、《水污染源在线监测系统运行比对监测报告》、《运行工作检查表》、《废液出入库记录》等。

- （九）保证甲方所有在线监测仪器的比对合格，包括但不限于：国家、省、市、区等环保和水务主管部门组织的监督考核及有效性审核（标样考核、实际水样比对）。若比对出现未达标情况，乙方须及时查明原因作出整改并重新委托测试，直至比对合格。

- （十）乙方在操作、维护所有在线分析仪及电气设备时，必须严格按照各类在线分析仪及电气设备的安全操作规范、规定指引更换化学试剂和备品、备件，确保人员人身和设备设施的安全，并做好各站点防火防盗等的安全工作，保证安全无事故。

- （十一）在线监测系统的维修要求：（1）乙方应主动发现系统运行维护问题，提交维修计划、方案、预算，经甲方审核后，乙方按计划、预算及时维修。（2）甲方可根据系统运行情况，要求乙方对在线监测系统进行检验，发现问题，提交维修计划，经甲方审核后，乙方按计划、预算及时维修。（3）在线监测站房内的配套系统，包括控制系统、水样采集系统、配电系统、断电保护系统、给排水系统、防雷系统、通风温控系统、视频监控系统、照明系统、通讯设施等的配套系统及站房本身的维护和维修所产生的费用由乙方承担。（4）按要求建立健全有关电子文档、摄影和摄像等资料台账。

- （十二）乙方应定期向环保和水务主管部门了解并学习国家、省、市、区等对在线监测系统运行管理的最新要求，并按照最新要求规范进行运营服务，同时将相关情况书面告知甲方。

- （十三）协助甲方做好接受国家、省、市、区检查工作。工作包括但不限于：乙方必须协助甲方完成每年国家、省、市、区等上级主管部门组织的环保、安全等工作的检查任务，接受环保比对试验、在线设施运营监督检查和其他各项上级部门下达的考核任务，并保证系统运行正常，规范完成相关工作，检测数据准确、可靠、有效。在此期间，乙方须无条件服从甲方的工作安排，所产生的费用由乙方负责。

- （十四）上级主管部门及甲方对在线监测系统提出的其他要求。

- （十五）重要站点在服务期满前一周内，一般站点和光学法设备在服务期满前一月内，乙方对各在线监测系统进行一次全面的检修，检修如需要停机，停机时间必须控制在上级有关主管部门及甲方规定的时间内。内容包括：按仪器操作使用说明需要定期更换的配件，对其使用时间已超过规定使用时间一半的配件进行更换；进行一次校准和标定（若在本次保养中有更换配件，则必须在更换后进行）；通过一次质控样比对测试。更换取水管路；对系统的自动控制部分测试检修与维护；对自动监测仪器进行检修、校准及标定，完成仪器精密度、准确度、线性度等重要指标的测试；对源水取样泵、水箱、水箱的液位控制及水样预处理系统等外围设备进行检修与保养；数据采集系统异常状态（缺少或丢失记录）修复检查、时间校准、校正控制器检查；各部分维护检修后单机测试与系统联机调试；数据信息传输测试和远程监控测试；设备机架防腐；通风温控系统及站房其他辅助设备等的检修、保养。站房保养：检查在线监测站房状况，更新保养，金属构件除锈油漆防腐，更换破损的设施，包括防水、电路、给排水、墙面、地砖、门窗、消防设施、办公设施等。

- 上述保养工作必须在甲方监督下进行，并经过甲方确认后才视为完成。否则，甲方有权自行委托其他单位进行，所需费用通过扣除乙方服务费用支付。

- （十六）工作配合和探索创新

- 1、配合有关部门的日常检查和定期考评。

- 2、合同期内按上级主管部门要求新增、取消或更新在线监测设备。

- 3、探索与创新。密切关注自然村及周边建筑排水、水系变化，对污水收集系统改造、在线监测系统运行维护提出优化建议；密切关注自然村及周边生态环境、产业、城镇管网覆盖情况和政策的变化，对污水治理模式、设施尾水标准及排放去向提出优化建议；密切关注其他地区在线监测优良做法，学习应用提高管理水平和能力；密切关注在线监测系统建设先进经验，提升信息化管理水平和能力。完成在线环保方向科学技术类或专利类、或者技术发明类或突出贡献类或论文类等其中一项申报及后续工作。

- 4、配合做好镇街及上级主管部门考评，按上级主管部门要求每月、半年做好运维报告或报表等资料性工作。

- 5、配合甲方做好在线监控系统的相关工作。

十、服务内容

- （一）各在线监测站房的在线监测仪表：化学需氧量水质分析仪、氨氮水质分析仪、总氮水质分析仪（总氮磷水质分析仪）、总磷水质分析仪、悬浮物水质分析仪、pH检测仪表、自动采样器等水污染源在线监测系统仪器。

- （二）各在线监测站房的配套系统，包括控制系统、水样采集系统、配电系统、断电保护系统、给排水系统、防雷系统、通风温控系统、视频监控系统、照明系统、通讯设施等配套系统及站房本身。

- （三）各在线监测站房的在线监测系统平台，包括管理平台（含软、硬件）、视频监控平台以及在线监测系统数据上传至上级主管部门（包括但不限于国家、省、市、区相关主管部门）和所在厂中控系统的通讯设施（包括向上级主管部门上传在线监测系统数据所发生的通讯费用）。

- （四）所有在运营服务中（包括在线监测系统正常运行、设备设施的日常维护和维修、仪器的比对和校准校验等）需要的试剂、配件、消耗品、蒸馏水等，由乙方提供并包含在投标总价中：

- 1.在线监测系统运行所需试剂、备件包和消耗品等必须由设备原生产厂家或厂家授权的公司提供。乙方必须向甲方提交试剂备件供应公司的代理协议或授权文件；

- 2.试剂、备件的采购、库存、使用情况必须建立专门台帐，甲方可随时检查；

- 3.乙方应根据各在线监测站点的在用在线检测设备使用情况，考虑系统正常情况下所消耗的试剂和备件，乙方必须保证按设备说明书维护要求进行试剂、消耗品等的定期更换，任何原因造成的额外试剂和备件费用，由乙方负责。

- （五）危废处理：

- 1.一般站点：在线监测仪器分析所产生的废液由乙方委托具有该类废物收集、运输、储存、处理、处置等有效资质的单位或公司进行处理，危废处理费用实报实销。负责制度制定（含污染环境防治责任制度、标识制度、应急预案等）；危废计划管理、台账和申报；分类储存及收集（包含危废标签、标识、贮存标志、设施标志等）；贮存设施环境管理；

- 2.重要站点：甲方工作：甲方委托具有资质单位运输、处理、处置危废；乙方工作：配合甲方完成危废处理；配合甲方制度制定（含污染环境防治责任制度、标识制度、应急预案等）；配合甲方危废计划管理、台账和申报。负责分类储存及收集（包含危废标签、标识、贮存标志、设施标志等）；负责贮存设施环境管理；

- （六）在线监测仪表、系统在运行中出现的故障，由乙方负责维修，费用（包括人工、零配件及运输等所有费用）由乙方承担。

- （七）对于甲方各站点因设备更换和技改导致需完成环保验收的在线监测系统，乙方须按照国家、省、市、区相关主管部门及甲方要求，并根据在线监测系统及仪器设备安装情况，负责完成更换的仪器设备（COD、氨氮、总磷、总氮、pH、SS在线监测设备等）相关环保验收工作，包括：仪器设备调试、性能测试、比对检测、向环保管理部门报批及整理提交相关资料等，产生费用由乙方承担。

- （八）乙方按甲方相关要求完成在线监测站点设备、设施、相关系统台账登记及摸查工作。

十一、双方权利和义务

（一） 甲方委派      （电话：        ）   作为甲方代表，负责联系乙方，代表甲方履行本合同义务；乙方委派        （电话：        ）  为乙方代表，负责联系甲方，代表乙方履行本合同义务。

（二）甲方有权对乙方的工作实施监督检查和技术咨询，保证各在线监测系统满足本项目招标文件及本合同各项要求。

（三）乙方保证在线监测系统内设备运行正常、稳定、维护及时快捷，传输的数据实时、有效、准确、连续、可靠、安全，可供甲方随时抽查调用。

（四）运营服务所需的各项费用（包括但不限于：在线监测系统正常运行、

- 设备设施的日常维护和维修、仪器的比对和校准校验等费用；通过增设物联网设施并采取相应的技术手段进行数据维护（包括不限于购置物联网设备、物联网卡、甲方合理联网要求等），以保障处理站点的流量及在线监测数据稳定传送至甲方与市水务局平台等费用；乙方所派遣的所有技术人员、管理人员的通讯、交通运输等费用；试剂、配件、消耗品、蒸馏水等发生的其他相关费用）均由乙方负责，甲方不再另行支付其他任何费用。

（五）乙方应负责其工作人员的劳动保护和人身安全。乙方应安排已依法与乙方建立劳动关系的员工代表乙方履行本合同义务。乙方承诺已依法为其员工购买国家规定的社会保险、商业保险等福利待遇。乙方履约过程中，若乙方人员出现任何安全事故、人身伤害、财产损失的，由乙方自行承担用人单位的法定责任和侵权责任，与甲方无关。若因乙方履约造成甲方财物损失或人员伤害的（包括但不限于甲方的财物损失、甲方向任何第三方支付的补偿、律师费、差旅费、仲裁费或诉讼费、公证费、公告费、评估费、送达费、保全费、鉴定费、执行费等），乙方应全额赔偿甲方。

（六）乙方应协助甲方做好接受国家、省、市、区检查工作。乙方须无条件服从甲方的工作安排，所产生的费用由乙方负责。

（七）乙方必须服从甲方的管理及质量控制，按时提交项目运营的相关资料

及数据。

（八）乙方必须做好安全管理，维护好现场的防火、防盗设施, 如发生被盗、火灾、现场维护操作不当等安全事故，一切事故责任由乙方负责。

（九）乙方及其工作人员对在线监测的数据、甲方提供的所有资料以及甲乙双方履行本合同所交往的资料负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方及其工作人员不得将上述资料告知第三方，或用于本合同项目以外的事宜。

（十）乙方按甲方主管部门的要求，完善各在线监测系统的数据上传功能，将在线监测数据上传至国家、省、市、区环保及水务平台。

（十一）乙方应配合农村生活污水治理运维服务单位有关工作和甲方有关信息化工作。

（十二）乙方应确保其向甲方提供的产品或服务未侵犯任何第三方的合法权益（包括但不限于第三方的著作权、商标权、专利权等）或已获得相关权利人授权以便甲方可无须另外支付除本合同约定以外的任何费用而作商业性使用。若甲方因使用乙方所提供的产品或服务而被任何第三方追偿的，乙方应赔偿甲方因此造成的所有损失（包括但不限于甲方向第三方的赔偿、律师费、差旅费、仲裁费和诉讼费、公证费、公告费、评估费、鉴定费、财产保全费、调查费、邮寄送达费、印刷费、执行费、拍卖费等。

（十三）乙方分包的专业项目，需经甲方同意后方可实施。

十二、付款方式

（一）费用按实际发生支付和结算，即甲方按实际工作需要，采取任务单方式下达工作任务。

（二）合同款项按照季度支付，完成季度考核后，按照经甲方确认并实际发生的工作量进行计量。乙方向甲方开具与该确认计量金额等额的合法有效增值税专用发票。

（三）支付比例见《季度考核分数运用》。甲方在验收完成后支付至结算价100%。

（四）乙方未按约定提供增值税专用发票的，甲方有权延付。甲方按乙方指定的银行账户将货款由甲方账户汇出，即视为甲方完成付款义务。

（五）暂列金付款方式及计价原则：按照甲方指示其他合同工作任务，待结算完毕后一并支付。

合同清单未列项目全费用综合单价根据市政工程、安装工程、房屋建筑和市政修缮工程、土建工程、园林绿化工程、装饰装修工程等专业相应执行同期省、市造价部门颁布的综合定额及相关计价文件编制再乘以（1-中标下浮率）确定，（中标下浮率=[（招标最高控制价-暂列金-暂估价）-（中标价-暂列金-暂估价）〕÷（招标最高控制价-暂列金-暂估价）*100%。），相关计价文件包括但不限于《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）《广东省市政工程综合定额2018》《广东省通用安装工程综合定额2018》《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额2012》《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额2019》*0.8及《广州市政补充定额2019》等，按定额排序顺序优先采用相关定额定价。新增项目的人工、材料、机械价格按广州市造价管理站同期发布《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》予以调整，《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》没有的材料单价，则参考同期（施工期）该材料的市场价格。

若现行计价定额中没有相应子目可套用时，需对人工、材料和机械消耗量进行签证按实计算。其中：①人工及材料单价参考《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》，若无法参考，按市场实际询价为准。②机械台班单价参考《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》费用构成，调整机上人工单价和燃料动力价格。若无法参考，按市场实际询价为准。③管理费、利润率、其他项目费等均按任务下发时间对应的最新计价规定执行。最终以发包人核准后确定，结算时承包人须提供相应材料的合格证、发票。

（六）暂估价付款方式及计价原则：危废处理费用采取实报实销，结算完成后一并支付。乙方未按危废处理的相关规定进行处置，或乙方私自增加危废处理量等行为，甲方将不予支付此部分费用。

（七）考核标准及罚则

运营费支付季度考核表中的考核内容应符合相应的考核要求，重要站点每季度全覆盖考核，一般站点抽检10%考核，光学法（电极法）抽检5%考核，并以相关上级部门考核评分为参考。

运营费支付季度考核表

（备注：本表“HJ355-2019”指“《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ355-2019）”）

| 考核内容 | 要求 | 考核情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分值 | 评分标准 |
| ▲接受国家、省、市、区环保和水务部门（或委托的）的比对监测考核 | 顺利通过比对监测，非服务单位原因导致的不通过除外，结果满足HJ355-2019标准中表1的要求 | 10 | 不符合要求一票否决 |
| 日常维护 | 站房、辅助设备：保持站房清洁，保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求，辅助设备工作正常 | 5 | 以日常（或考核）检查/抽查为准，每发现 1 次/项扣 1 分，扣完 为止 |
|  | 采水、排水及内部管路：定期维护和清洁，保证内部管路通畅，防止堵塞和泄漏 | 5 | 以日常（或考核）检查/抽查为 准，每发现 1 次/项扣 1 分，扣完 为止 |
|  | 在线监测仪：定期清洗、定期更换试剂、定期更换易损耗件、定期校准仪器 | 5 | 以日常（或考核）检查/抽查为 准，每发现 1 次/项扣 1 分，扣完 为止 |
|  | 电路、通信系统：保持电路、通信系统正常工作 | 5 | 以日常（或考核）检查/抽查为 准，每发现 1 次/项扣 1 分，扣完 为止 |
|  | 维护频率 | 5 | 以日常（或考核）检查/抽查为准，每发现 1 次/项扣 1 分，扣完 为止 |
|  | 维修：按方案进行维修，结果满足要求 | 5 | 以日常（或考核）检查/抽查为 准，每发现 1 次/项扣 1 分，扣完 为止 |
|  | 操作人员经培训合格后持证上岗，上班时间为24小时值守 | 2 | 不符合标准要求不得分。 |
| 响应时间 | 服务的响应时间、备件供应时间、备机使用方式、人工数据监测等符合标准要求 | 10 | 故障响应时间达不到的每次扣 1 分； 因备品备件不全或数量不足造成设 备修复超过规定时限的，每次扣 0.5 分； 超过规定修复时间不使用备机进行替代监测的每次扣 1 分； 在仪器设备停运期间未按规定进行手工替代监测的扣 1 分。 |
| 数据要求（因现场网络故障，环保平台故障，供电异常造成的除外） | 数据数量：满足标准要求（因现场网络故障，环保平台故障，供电异常造成的除外） | 6 |  |
|  | 设备运转率：满足标准要求 | 6 |  |
|  | 仪器技术指标：满足标准要求 | 5 |  |
|  | 无故障运行时间：满足标准要求 | 3 |  |
| 运行档案与记录 | 仪器操作说明或维护技术要求：有仪器操作使用说明及维护规程，记录清晰、完整，符合标准要求。 | 3 | 完全符合要求的，得满分。无任何技术档案的，一票否决。 |
|  | 日常维护记录：运行维护、校验、比对、检修、停运、保养等记录清晰、完整，符合标准要求，月度运维报告和台账及时提交。 | 12 | 1 项不符合要求扣 1 分。本项得分低于 2 分，一票否决。 |
|  | 按要求建立运行维护的操作管理制度。 | 3 | 有管理制度但未进行张贴得 2 分， 无管理制度一票否决 |
| ▲废液处理 | 委托有资质的公司对水质分析仪分析所产生的废液进行收集、运输、装卸、过磅、清理，服务期内乙方必须提供有效的废物委托处理合同复印件。该单位应依照《危险废物转移管理办法》及地方环保行政主管部门有关要求，完成相关信息平台的危险废物管理计划、危废台账登记、危废申报等工作，依法依规转移、处理、处置危险废物。 | 10 | 不符合要求一票否决 |
| 其他 | 因乙方运维管理不当导致被相关部门通报或上级部门处罚 |  | 不符合要求一票否决 |
|  | 危废处理、处置不当 | 扣5-10分 |  |
|  | 出现媒体负面报道或公众投诉、信访维稳及相关安全文明环保等工作 | 扣5-10分 |  |
| 考核得分在 60 分以下不合格（不含60分） |  |  |  |

季度考核分数运用

| 序号 | 考核结果 | 考核运用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考核分≥80 | 当季运维费计取100% | 支付80%，甲方在验收完成后支付至当季结算价100% |
| 2 | 80＞考核分≥60 | 当季运维费计取80% | 支付64%，甲方在验收完成后支付至当季结算价80%，剩余部分不予支付 |
| 3 | 60＞考核分 | 当季运维费计取0% | 不予支付，甲方在验收完成后不予支付当季结算价 |

注：1.如乙方累计两个季度考核不合格，甲方有权单方解除运营合同，并且最后一个季度的费用不予支付，用于修复在线监测系统。若费用不够，乙方必须增加维修费用直至系统修复为止。同时，甲方将乙方列入甲方合作黑名单，以后再次合作将受到限制。

2.考核分数的运用不适用实报实销工作内容。即：乙方按相关规定并且取得甲方认可后，取得实报实销工作的费用不参与季度考核比例扣减。

（八）乙方收款账户信息

账户名称:

收款账号：

开户行：

（九）甲方开票信息

名称：广州南沙城市排水有限公司

税务登记证号：91440101MA5CRG489K

开户行：招商银行南沙支行

账号：120915612010501

地址：广州市南沙区环市大道南25号（自编1栋研发楼A4）6楼

联系电话：020-39092931

十三、项目资金监管

为了加强对项目资金的监管，保证专款专用，乙方应服从甲方对资金账户开立设置的要求，配合甲方对其资金账户进行监管。由乙方开设专用于资金收支的监管账户，甲方、乙方、银行三方签署监管协议，监控资金流向，防止转包和违法分包。

十四、违约责任

（一）未经甲方书面同意，乙方实施以下行为之一的，视乙方根本违约，甲方有权要求乙方退还已支付的款项、拒绝支付剩余款项、并视情况单方解除本合同，要求乙方按合同暂定价的10%支付违约金，违约金仍不足以弥补给甲方造成的损失的，乙方还须承担赔偿责任：

1.未经甲方同意将本合同部分或全部权利义务转让予第三方;

2.运营服务质量不符合招标文件或本合同约定的技术要求和质量标准；

3.未按本合同约定或招标文件规定的时限完成相关义务；

4.因乙方运维管理不当导致被相关部门通报或出现媒体负面报道或被群众投诉，经核实属实且影响较大的；

5.乙方出现私自处置在线监测仪器分析所产生的废液等行为；

6.任何违法违规行为；

7.其他严重违反本合同义务的行为。

- 乙方更换运维人员时，应提前5个工作日向甲方书面报告，经甲方同意后方可更换。未经甲方同意随意更换项目人员，乙方除限期整改外，视情节严重程度，还须承担违约金1万元/次。

- 服务期内乙方累计两个季度绩效考核不合格的，甲方有权解除合同且不承担任何违约责任，并且扣减最后一个季度的费用作为不合格违约金，用于修复在线监测系统。若费用不足以弥补损失的，甲方还有权要求乙方赔偿损失。本合同于甲方解除通知送达乙方之日解除。

- 合同期满或终止（解除）后，乙方须在合同期满或终止（解除）后十五日内办理交接手续并撤场，否则，每延期一天，乙方应向甲方支付5000元/天的违约金。

- 未按合同要求完成数据上传及信息部署，甲方有权扣除合同暂定价的2%（不含实报实销部分）作为违约金。

- 运维期满，乙方须与下一批运维单位做好交接工作，未经双方核实并签字确认有关移交文件、资料等事项真实无误的，甲方有权要求乙方按合同暂定价的2%支付违约金，违约金仍不足以弥补给甲方造成的损失的，乙方还须承担赔偿责任。

- 乙方未按合同约定提供备品备件备机，甲方有权要求乙方在3个工作日

内补齐，乙方未按时处理的，甲方有权自行采购替代品，由此产生的费用与责任由乙方承担，乙方还应赔偿甲方因此造成的所有损失（损失包括但不限于甲方的财物损失、甲方向任何第三方支付的补偿或赔偿、律师费、仲裁费或诉讼费、公证费、公告费、评估费、鉴定费、邮寄送达费、印刷费、财产保全费、执行费、拍卖费等）。

十五、争端的解决

（一）凡与本合同有关而引起的一切争议，合同双方应首先通过友好协商解决, 如经协商后仍不能达成协议时，可以向甲方所在地的法院提请诉讼。

（二）在进行法院审理期间，除提交法院审理事项外，合同其他部分仍应当继续履行。

（三）本合同按照中华人民共和国法律进行解释。

十六、其它

（一）本项目中标通知书、招标文件、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的优先顺序如下：

1.本合同及相关补充协议、变更协议、会议纪要等（文件生成吋间在后的优先）；

2.中标通知书；

3.招标文件；

4.投标文件；

5.附件；

6.技术标准等。

（二）在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

（三）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

（四）本合同未尽事宜，双方应本着友好合作的原则，另行商议并写入补充条款。所有修改或补充条款都视为本合同的组成部分，具有与其它条款同等的法律效力。

（五）甲乙双方确定，双方于本合同约定的文书送达地址真实有效，该地址的适用范围包括非诉阶段和诉讼阶段的一审、二审、再审和执行程序。一旦纠纷进入上述诉讼程序，人民法院即可按约定的文书送达地址以直接送达、邮寄送达方式送达各类法律文书，双方依照合同约定承担有效送达的法律后果。如一方需变更文书送达地址，应在变更后7个工作日内书面通知对方，如未按约定方式告知对方的，原文书送达地址仍为有效送达地址。

1.甲方（或者乙方）按本合同约定的乙方（或者甲方）送达地址以特快专递或者挂号信寄出的文书，在发出5个自然日后即视为送达。

2.人民法院按当事人约定的地址进行送达，因当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未按照程序及时告知地方或人民法院、当事人或其指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，也视为送达。邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上证明情况之日视为送达之日。

甲、乙双方通讯方式及地址如下：

甲方: 广州南沙城市排水有限公司

地址:广东省广州市南沙区横沥镇大岗沥九十亩北，南顺泵站管理楼（南沙排水公司）

收件人:

电话：                              电子邮箱：

乙方:

地址：

收件人:

电话：                     电子邮箱：

（六）本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，均具有同等法律效力。本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表签名并盖章之日起生效。

附件：1、安全生产管理协议

2、廉洁协议书

3、报价清单

4、在线监测设备清单

（以下无正文）

甲方：广州南沙城市排水有限公司

法定代表人：

或委托代理人：

联系人：

联系电话：

日期：   年  月   日

乙方：

法定代表人：

或委托代理人：

联系人：

联系电话：

日期：   年  月   日
附件1

安全生产管理协议

项目名称：在线监测系统2026年度运行维护服务项目

项目地点：广州市南沙区

甲方：广州南沙城市排水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《危险化学品安全管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《广州市安全生产条例》等有关安全生产法律法规，为切实做好项目的安全生产管理工作，经甲、乙双方协商一致，签订本协议。

- 协议期限

本协议自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效，并与项目合同终止日期一致。

二、管理架构

乙方任命     （联系电话：     ）   为该项目负责人，全面负责该项目项目管理；任命    （联系电话：     ）为该项目安全员，负责该项目安全管理。

三、甲方的安全管理责任

（一）严格遵守相关安全法律法规，对乙方安全生产、消防安全、用电安全管理进行监督检查，督促乙方遵守相关安全法律、法规。

（二）发现乙方存在安全生产、消防安全、用电安全等隐患时，及时通知乙方在合理期限内进行整改，乙方无正当理由不能在合理期限内按甲方要求完成整改或者拒不整改的，甲方应及时向所在地的应急、环保、消防、市场监督等相关部门报告，且甲方有权责令乙方停止作业直至解除合同及相关协议。

（三）对上级管理部门检查发现的因甲方或乙方原因造成的事故隐患或不安全因素，按照安全管理职责落实整改或督促乙方立即或限期整改。

（四）有权制止乙方的违规作业，有权责令安全素质差、不服从安全生产指挥的乙方人员限期退场，乙方应当自接到甲方退场通知之日起1个日历天内进行人员更换。否则，甲方有权责令乙方停止作业直至解除合同及相关协议。

（五）若乙方存在违反相关法律法规和本合同及相关协议约定的行为，造成甲方损失以及给甲方造成不良社会影响的，甲方有权依法依规向乙方追偿全部损失。

四、乙方的安全管理责任

（一）严格遵守安全工作的法律、法规和规定，具备相应的安全生产资质和条件，配合甲方对其安全工作的检查和督促。

（二）对项目安全工作全面负责和承担责任，进行定期、不定期和专项安全检查，检查中发现隐患或违规作业应及时整改。

（三）应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，建立安全生产工作责任制为核心的安全管理规章制度，按照有关规定配备安全管理人员，加强对从业人员安全工作的日常宣传教育和培训，并制定安全应急救援、疏散预案，定期组织应急演练。

（四）保障公共疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。

（五）根据属地消防主管部门的要求，配备必要的消防器材，开展日常的火灾防范和扑救工作。

（六）对妨碍公共疏散通道、安全出口、消防车通道畅通以及阻挡、破坏公共消防设施、器材的行为，及时制止；制止无效的，及时报告当地公安派出所。

（七）乙方有专人负责本单位的有关安全、环保等工作。乙方法定代表为乙方安全责任人。

（八）必须有保障从业人员安全的防护设施。购置的安全防护用品必须具有生产许可证、产品备案证，各项指标均应达到国家或行业的合格标准。建立劳动防护用品储存、发放台帐，督促、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

（九）安排上岗的人员的身体素质、技术水平、安全意识均应符合要求。凡患作业禁忌症、生理缺陷或者不宜从事实际作业人员，乙方一律不得安排进入项目作业，否则由此引起的后果由乙方负责。

（十）乙方与其从业人员签署劳动合同和安全生产责任书，并负责办理社会保险（包含工伤保险）及人身意外伤害保险。乙方从业人员在工作期间发生工伤事故或造成甲方／第三方人身及财产损害的安全事故，应承担相应的法律责任，按照事故调查组的调查结果赔偿损失。

（十一）油类、化学物品等易燃、易爆及有毒物品应指定专人管理,且存放应符合规定。

（十二）作业环境温度超过三十五摄氏度的，应当采取防暑降温措施，配备必要的急救药品和器材，并按照规定合理安排作息时间。

（十三）所有作业机具设备均应定期检查，保证其处于完好状态，不合格的机具、设备严禁使用。

（十四）建立生产安全事故隐患排查治理制度，定期自查自纠安全隐患及违反安全管理规定的因素，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，保证项目安全顺利进行。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

（十五）事故发生后，主要负责人应当立即组织抢救，保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产；对事故现场进行拍照或录像；在规定时间内向行政主管部门及当地政府报告事故详情，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

（十六）项目负责人等人员应具备相应资格，持证上岗。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业，无相应作业证书不得从事相关业务。

五、违约责任

为保证本协议书的有效执行，乙方有下列行为之一的，甲方有权利责令其限期整改，对于乙方整改不力或拒绝配合实施的，甲方有权要求乙方承担违约责任及赔偿损失，对于情节严重的，甲方有权利立即终止与乙方合同，并且不承担违约责任：

（一）不配合甲方对安全生产工作的监督检查，拒绝对发生的安全生产事故进行调查和处理的；

（二）未建立安全生产责任制度，或未制定相应的安全生产规章制度和作业标准的；

（三）未建立相应的安全生产管理机构或未按规定配备安全生产管理人员的；

（四）未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训的；

（五）未按规定建立安全生产基础管理台帐的；

（六）有违章指挥、违章操作现象的；

（七）未按规定和标准给从业人员配备劳动保护用品的或安排未持证人员从事特种作业的；

（八）没有安全生产工作计划和总结的；

（九）未制定安全生产事故应急预案的；

（十）生产现场存在重大安全隐患或对检查出的安全隐患整改不力的；

（十一）发生从业人员伤亡事故不报、迟报、谎报或故意隐瞒不报的；

（十二）发生事故影响较大且受到市级新闻媒体曝光的。

（十三）乙方在安全管理中造成严重影响或影响甲方绩效考核及评优评先的。

六、争议的解决

（一）本协议未尽事宜按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家相关法律、法规执行。

（二）本协议履行过程中所发生的争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可请求项目所在地公安、消防、应急、市监、环保、街道办等政府主管部门处理，或者依法向广州市南沙区人民法院提起诉讼。

七、其他事项

本协议一式捌份，甲乙双方各执肆份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方（公章）：广州南沙城市排水有限公司 法定代表人/授权代理人 （签章）： 签订时间： 年 月 日 | 乙方（公章）： 法定代表人/授权代理人 （签章）： 签订时间： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件2

廉洁协议书

甲方：广州南沙城市排水有限公司

乙方：

为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁区域建设，加强廉洁风险防控，遵循诚实守信的原则，建设公平竞争、健康有序的商业环境，双方约定如下：

一、严格遵守国家有关法律、法规，保持正当的商业交往。

二、在商务活动中应依法办事、廉洁自律，不得有任何涉及商业贿赂或损害对方企业利益的行为，包括但不限于以下情形：

1、向对方单位及对方工作人员索要或接受对方单位及对方工作人员的回扣、提成、礼金、有价证券、贵重物品或好处等；

2、向对方单位及对方工作人员安排宴请、消费娱乐和健身、旅游等活动；

3、在对方单位报销任何应由本方或本方工作人员个人支付的费用；

4、要求对方单位为本方工作人员的配偶、子女及亲属安排工作、提供出国等便利，或要求对方单位为本方工作人员装修住房；

5、向对方单位或对方工作人员强行推销本方工作人员的配偶及亲属经营的产品或提供服务；

6、其他通过不正当手段谋取利益的行为。

三、违反本协议书的一方给对方造成经济损失的，守约方有权要求违约方承担赔偿责任。

四、乙方或工作人员违反本协议书约定并被查证属实的，甲方有权将其列入甲方合作黑名单并有权解除合同，乙方负责赔偿因此给甲方造成的经济损失，以后再次合作将受到限制。

五、甲方、乙方均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本协议的行为，可向甲方纪检监察部门举报。甲方纪检监察部门将按照相关规定予以受理并按事实严肃处理。举报方式：

监督投诉电子邮箱：nspsjj@nsdcg.com（24小时接收）；
监督投诉电话：020-39065605（工作日接听：上午8：45至12：05，下午13：35至17：00）。

六、任何一方发现对方工作人员构成犯罪的，在向对方监督部门举报的同时有权向司法机关报案，追究相关人员的刑事责任。

七、本协议书作为合同附件，与主合同份数相同，经双方签订后生效。

| 甲方（公章）：广州南沙城市排水有限公司 法定代表人/授权代理人 （签章）： 签订时间： 年 月 日 | 乙方（公章）： 法定代表人/授权代理人 （签章）： 签订时间： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件3

报价清单

附件4

在线监测设备清单