
委托方合同编号：

勘察方合同编号：

代建方合同编号：

建设工程勘察合同

[广州东北部粮油储备综合体项目（一期） 勘察]

甲方（委托方）：                               

乙方（勘察方）：                                 
丙方（代建方）：                                 

签订日期：                               
建设工程勘察合同

甲方（委托方）：

公司名称：

法定代表人：

地址：

联系电话：

乙方（勘察方）：

公司名称： 

法定代表人：

地址：

联系电话：

丙方（代建方）：

公司名称： 

法定代表人：

地址：

联系电话：

甲方委托乙方承担  广州东北部粮油储备综合体项目（一期） 勘察服务，丙方为甲方委托的代建服务单位，经三方协商一致，依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》等法律法规以及国家和项目所在地有关工程勘察的规定，结合建设工程批准文件等，签订本合同。
第一条：工程概况

1.1 工程名称：广州东北部粮油储备综合体项目（一期） 勘察

1.2 工程建设地点：广州市从化区鳌头镇   
1.3 工程规模、特征：广州东北部粮油储备综合体项目（一期）拟建10.2万吨的钢筋混凝土浅圆仓及配套的工作塔、汽车卸粮站等粮食接发设施，配套管理用房，宿舍、食堂，配套建设辅助用房、消防水罐、雨水调蓄池、扦样器、地磅等生产辅助设施。一期用地面积约30843.65㎡，建筑面积约22819㎡。

1.4勘察工作内容:

包括但不限初步勘察、详细勘察与超前钻（包括但不限于钻孔、取样、检测试验（包括且不限于土层剪切波速测量、岩土试验、土壤氡检测、地下水化验检测、水土腐蚀性及其他水土检测试验等）、分析、报告编制等）、工程物探（包括但不限于地下管线探测等）、工程测量（包括但不限于场地标高测量及图纸绘制等）以及对应设计、施工等各阶段的勘察要求等工作。负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批，直至获得批复和验槽、验收等相关后续服务工作。

1.5 勘察工作要求：详见合同附件《勘察任务书》。

第二条：委托方应及时向勘察方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、勘察许可等批件（复印件）。

2.2 提供工程勘察任务、技术要求和工作范围的建筑总平面布置图。

2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图（若有）。

第三条：勘察方向委托方提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察方负责向委托方提交“1.4勘察工作内容”对应的所有勘察成果资料纸质版一式五份、盖章扫描件与电子可编辑版文档各1份。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。

4.1.1 本工程勘察与物探工作定于签订合同3日内开工、并于合同签订之日后15日历天内提交勘察成果文件，场地测量和超前钻按委托方或代建方具体作业通知后15日历天内提交成果文件。
4.1.2 勘察工作有效期限以委托方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（工作量增加超过50%、不可抗力影响以及非勘察方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2 收费标准及付费方式
4.2.1 本工程合同暂定总价为：含税金额人民币（大写）____________ (¥__________元)，税率______，详见附件《工程量清单报价表》。

本合同承包模式为单价包干，《工程量清单报价表》中单价为固定综合单价、工程量为暂定工程，结算时以实际完成工程量×固定综合单价计算，结算总价需控制在合同暂定总价范围内。勘察方应严格按合同、委托方工作指令、图纸和相关规范要求范围内实施勘察工作，在要求范围外多做部分工程量将不予计量。非勘察方原因导致的工程量增加或实际总造价超出合同暂定总价的情况则按实结算。

以上费用已包含完成所有服务内容（实物工作及技术工作）所发生人工、材料、机械设备及进退场费、措施费、管理费、利润、税金等所有费用。

如国家调整了本合同适用的增值税税率，则不含税价格［不含税价格＝原含税价格/(1+原增值税税率)］不变，税金和含税价根据增值税税率的变化相应调整。

4.2.2付款方式分三次付款：

预付款：签订合同后六个月内，甲方在收到乙方提供的请款材料，并经审核通过后支付合同总额的30%，价税合计为     元（大写：    ）；

进度款：完成本项目勘察、物探、场地测量、超前钻等所有工作并提交对应勘察报告和成果文件后，甲方在收到乙方提供的请款材料，并经审核通过后付至实际完成工程量价款的80%。

尾款：项目竣工验收合格后，办理结算定案后，甲方在收到乙方提供的请款材料，并经审核通过后，付清结算余款。

4.2.3勘察方请款时应提供税局增值税专用或普通发票。

4.2.4勘察方收款账户信息如下：
银行账号：

开户银行：

账户名称：
第五条：委托方、勘察方、代建方责任

5.1 委托方责任

5.1.1 委托方委托任务时，必须以书面形式向勘察方明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2 委托方需按合同约定及时支付勘察方的请款。

5.2 勘察方责任

5.2.1 勘察方应按国家技术规范、标准、规程和委托方的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2 由于勘察方提供的勘察成果资料质量不合格，勘察方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格，若勘察方无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察方应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察方除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向委托方支付赔偿金。

5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与委托方的人员一起验收委托方提供的材料。

5.2.4 在现场工作的勘察方的人员，应遵守委托方的安全保卫及其它有关的.规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.5 勘察方需配合现场施工和验收工作，并签确相关验收报告文件。

5.2.5 本合同有关条款规定和补充协议中勘察方应负的其它责任。

5.3 代建方责任

5.3.1对勘察单位的工作进度和质量进行管理、监督与考核。

5.3.2组织工程勘察成果文件的审查与评审等工作。

5.3.3组织工程勘察单位根据工程勘察评审意见，对工程勘察文件进行优化修正。

5.3.4负责工程勘察单位的管理工作。

5.3.5督促勘察单位做好现场施工和验收的配合。

第六条：知识产权及保密义务
6.1甲方承诺其提供给乙方的基础资料及文件的知识产权属于甲方或具有合法使用权，未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 

6.2 乙方在签订合同前及为履行本合同产生的设计成果的知识产权属于乙方，未经乙方书面同意，甲方仅可在项目范围内使用，不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方。 

6.3 甲乙丙三方保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权，否则应当承担由此给对方以及第三方造成的全部损失。

6.4 除法律规定或合同另有约定外，未经一方同意，另一方不得将对方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息以及在合同履行中知晓的商业秘密、技术秘密等泄露给第三方，否则应当承担由此给对方造成的全部损失。

6.5甲乙丙三方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。
第七条：违约责任

7.1 由于委托方未给勘察方提供必要的工作条件和相关必要资料而造成无法按实开工或停工的，委托方应将工期顺延。

7.2 由于勘察方原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察方承担，如因此造成委托方相关经济损失，勘察方应向委托方赔偿。

7.3委托方未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

7.4 由于勘察方原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

7.5 本合同签订后，委托方不履行合同时，无权要求返还定金；勘察方不履行合同时，双倍返还定金。

7.6 违约方承担违约责任时还包括但不限于律师费、诉讼费、交通费、执行费及诉讼保存费用等。

第八条：委托方应当就上述合同价款向财政支付部门申请款项支付手续，具体支付时间以财政部门审批为准。若财政部门审核本项费用时间过长，未能按时支付款项，委托方应积极协调加快审核工作，勘探方需理解、认同，且无权要求发包方承担任何违约赔偿责任。委托方不承担违约责任。
第九条：本合同未尽事宜，经委托方与勘察方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第十条：争议解决及其他
10.1本合同任何一方因受不可抗力事件，如自然灾害、社会异常事件等影响而无法全部或部分履行该合同时，受有不可抗力影响而无法全部或部分履行该合同一方，应尽可能在最短时间内以书面形式将详细情况通知另一方，并在该事件发生3日内提供相应证据，受影响方应在遭遇不可抗力后及时告知另一方并采取必要措施防止损失进一步扩大。 
10.2  三方在履行本合同期间发生争议的，应及时协商解决，协商不成时，三方同意选择以下【（2）】方式解决：

（1）提交_/  仲裁委员会仲裁，按申请仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁语言为中文；

（2）向_本项目所在地_有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条：本合同自三方签字盖章后生效；履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式 陆 份，委托方 贰 份、勘察方 贰 份、代建方 贰 份。
附件1：勘察任务书

附件2：工程量清单报价表
	委托方（盖章）：广州从化绿缘粮食发展有限公司
	勘察方（盖章）：  

	社会统一信用代码：
	社会统一信用代码：   

	法定代表人或授权代理人：
（签字或盖章）
	法定代表人或授权代理人：
（签字或盖章）

	单位地址：
	单位地址：

	联系电话：
	联系电话： 

	传    真：/
	传    真：/

	经办人：
	开户银行：

	
	账    号： 

	
	账号名称：        

	代建方（盖章）：广州越建工程管理有限公司


	

	社会统一信用代码： 
	

	法定代表人或授权代理人：
（签字或盖章）
	

	单位地址：  
	

	联系电话：  
	

	传    真：/
	




