合同编号：
从化区全域土地综合整治试点鳌头万亩良田示范项目第三方检测和监测
	项目名称
	：
	从化区全域土地综合整治试点鳌头万亩良田示范项目第三方检测和监测                           

	项目备案号
	：
	2210-440117-04-01-173446

	委托人
	：
	广州市从化区鳌头镇人民政府     

	检测监测人
	：
	                               

	日期
	：
	          年月日

	签订地点
	：
	从化区鳌头镇


目 录
————————————————————————————————————

2一、工程概况


3二、工作内容及技术要求


5三、检测依据、标准和方法


6四、甲乙双方的责任与义务


9五、合同工期（服务周期）


9六、技术服务成果的提交


10七、服务报酬及支付方式


12八、知识产权


12九、违约责任


13十、组成合同的文件


14十一、其它


16附件1：工程建设项目廉政责任书




委托人：广州市从化区鳌头镇人民政府 
检测及监测人：                      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及广东省和广州市工程建设项目的有关文件精神，遵循公平公正、平等自愿和诚实守信的原则，委托人、检测监测人双方就从化区全域土地综合整治试点鳌头万亩良田示范项目第三方检测和监测事宜友好协商，订立本合同。

一、工程概况
1.1、工程名称：从化区全域土地综合整治试点鳌头万亩良田示范项目第三方检测和监测

1.2、立项批复文号（或备案证项目代码）：2210-440117-04-01-173446
1.3、工程地点：广州市从化区鳌头镇。

1.4、建设内容及规模：

(1) 农田整治工程 

预计水浇地改水田1246.50亩，补充耕地（水田）约116.85亩，建设用地复垦（水田）约4.95亩，耕地功能恢复（水田）约929.10 亩，耕地质量提升约4564.6亩；农田防护林面积约7.5万m2,项目区灌溉面积约0.7万亩，排涝面积约1.3万亩。

(2) 河道整治工程 

河道整治工程涉及河道长度约 16.21公里。核心区长度约10.0 公里，其中主干河道约5.5 公里，支流约4.5 公里，协调区长度约6.21 公里。整治内容为河道清障、河床平整、堤顶路彩化、局部洲滩节点生态提升。

新建2座灌溉泵站，设计流量0.33m³/s、0.42m³/s、改扩建2座排涝泵站抽排流量1.5m³/s和1.20 m³/s。灌溉泵站等别为Ⅳ等，主要构筑物级别为4级，次要构筑物级别为5级。排涝泵站等别为Ⅴ等，主要构筑物级别为5级，次要构筑物级别为5级。灌溉管道DE160～DE700长度约23200m,灌排沟渠长度约70000m，最大界面尺寸为2.5m*1.25m。

(3) 村庄整治工程 

村庄整治工程的主要工程内容为人居建筑整治工程以提升民宅、商铺立面效果为目标，共计约1037幢，改造立面约190000m²；整体建筑面积约5万m²。综合服务中心建筑面积约 3600m²；产业融合数智中心建筑面积约 7600m²；建筑类别为 多层公共建筑，耐火等级2级，设计使用年限 50年，根据不同功能要求设计， 建筑层数2-3层。人居环境整治工程中绿化工程超过660万元。桥梁工程新建104米预制T梁桥一座5孔跨度20m，184米预制T梁桥一座9孔跨度20m、52米简支空心桥板桥一座3孔跨度16m；道路提质改造及游行步道主要针对现有村道进行提质改造（即村道黑色化）；村道提质改造及田园栈道长度各约6km；生态鱼塘共计9处，总设计面积约20.98公顷（含水面面积约14.7 公顷）。

(4)数字化工程   

利用云计算、物联网等技术，融合农田建设管护需求，搭建高标准农田数字化管控平台系统，为本项目打造智慧农田管理、智慧水务管理、智慧农业文旅等应用场景功能，通过数字化实现强化农田生产管理、高效管控灌排水系统、健全农田质量监测体系、创新农业文旅互动体验的功能目标。

1.5、服务目标：检测监测人按照国家有关检测规范对委托人委托的服务项目进行检测和监测，确保工程质量。
二、工作内容及技术要求
2.1、检测服务的工作内容：
施工及验收阶段相关的第三方检测包括但不限于材料见证取样检测、地基基础检测、道路工程检测、排水工程检测、建筑节能检测、室内环境检测、土壤氡检测、绿化工程检测、道路照明检测、钢结构检测、人防结构检测、实体结构检测、建筑智能检测(包括智能化系统、消防、防雷检测)、声环境检测等按规范和验收要求必须检测的项目。具体检测项目以项目清单、设计图纸及有关规范要求为准。

监测服务内容：包括但不限于本项目基坑变形监测、高支模监测、主体沉降观测等第三方监测技术服务。

本项目实施期间，如果因本项目需要，按规范和经批准的方案，经委托人确认需增加《从化区全域土地综合整治试点鳌头万亩良田示范项目第三方检测和监测投标清单》中没有的检测、监测项目，且监测人也具备相应资质，则监测人不得以任何原因拒绝为委托人提供监测，并按要求出具符合验收要求的报告。若有监测人资质不能涵盖的项目，则必须报委托人批准后，监测人可委托具有相应资质的第三方实施，监测人应对该第三方出具的结果负责，并取得相应管理部门的确认。其费用由委托人直接支付给监测人。

2.2、检测及监测技术要求：
检测技术要求：
2.2.1、检测人的检测工作必须满足国家、广东省、广州市相关检测规范、强制性标准以及设计单位的技术要求。
2.2.2、检测人除按要求完成本次招标范围内的检测工作外，还应完成以下工作：
（1）、根据设计文件、施工组织设计、相关规范和相关行政职能部门要求和委托人要求，结合项目实际情况，编制检测方案。编制检测方案必须符合国家及地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求，包括但不限于以下内容：检测方案编制、方案送审（有关行政管理部门）、检测点与部件埋设、试验及相关需要的配套工作、编制并提交检测成果报告等全部工作；并确保检测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调相关工作。
（2）、与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，将工程检测数据的有关信息通过连接系统进行传输报送，申报检测技术成果的审批，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。
（3）、在进行检测服务过程中，与该工程相关的施工、监理、设计、咨询等相关单位及建设行政主管部门和监督部门协调，本合同价款已包含该项协调工作费用，委托人不再另行支付该项费用。
（4）、本招标项目已包含监督抽检的工作内容，监督抽检数量按建设行政主管部门要求实施，本合同价款已包含该项协调工作费用，委托人不再另行支付该项费用。
（5）、负责检测数据的有关信息通过广州市建设工程质量检测监管信息网报送，本合同价款已包含该项协调工作费用，委托人不再另行支付该项费用。
监测技术要求：

2.2.3、监测人按《建筑变形测量规范》JGJ8-2016、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008、《民用建筑物可靠性鉴定标准》GB50292-1999、《建筑基坑支护工程技术规程》JGJ120-2012及本基坑支护设计、高支模设计、主体结构图纸及相关资料，本着科学、公正、真实的原则，为本项目第三方监测技术服务，成果文件通过相关专家、单位审核。

2.3变形监测频率：

2.3.1基坑监测频率：监测频率按相关规范和施工设计图纸的要求，开挖前连测量三次，取其结果的平均值为各点观测的初始值。

当出现下列情况之一时，应提高监测频率：

（1）变形速率达到报警或控制值。

（2）累计变形达到报警或控制值。

（3）暴雨、长时间连续降雨、基坑及周边大量积水。

（4）基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值。

（5）支护结构出现开裂、地面突然大量沉降或出现严重开裂。

（6）基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流沙等现象。

（7）当有危险事故征兆时，则需进行连续监测。

2.3.2高支模监测频率：各监测项目在浇筑混凝土前应测得稳定的初始值，且不少于2次，各项监测工作的时间间隔根据施工进程确定，一般情况按以下间隔实施：高支模施工期间，每20～30分钟监测一次，直到混凝土初凝。

2.3.3主体沉降观测频率：在地基完工后观测一次，待后建筑物每升高二层观测一次，竣工观测一次，竣工后第一年每季度观测一次，竣工后第二年每半年观测一次，直到沉降稳定为止。若最后两个周期观测中每周期沉降量不大于0.01～0.04mm/d时可认为已进入稳定阶段，说明基础沉降已趋于稳定，即可停止观测。
三、检测依据、标准和方法

按照中华人民共和国行业标准、广东省标准、设计文件要求及其它相关等规范进行检测和判定，出具完整检测报告。
3.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；
3.2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50300-2018）；
3.3、《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ15-65-2009；
3.4、《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则DBJ15-51-2007；
3.5、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411；
3.6、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010；
3.7、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243；
3.8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303；
3.9、《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177；
3.10、《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132；
3.11、《照明测量方法》GB/T5700；
3.12、《风机盘管机组》GB/T19232；
3.13、《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680；
3.14、《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151；
3.15、《中空玻璃》GB/T11944；
3.16、《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》GB/T10294；
3.17、《绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法》GB/T13475；
3.18、《建筑外门窗保温性能分级及其检测方法》GB/T8484；
3.19、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624；
3.20、《建筑材料可燃性试验方法》GB/T8626；
3.21、《建筑材料不燃性试验方法》GB/T5646；
3.22、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106；
3.23、《泡沫塑料和橡胶表观密度的测定》GB/T6343；
3.24、《硬质泡沫塑料吸水率的测定》GB/T8810；
3.25、《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》GB/T8813；
3.26、《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T5486；
3.27、《矿物棉及其制品试验方法》GB/T5480；
3.28、广东省标准《园林绿化用植物材料》DB440100/T105-2006

3.29、广东省标准《广东城市绿化工程施工和验收规范》DB44/T581-2009

3.30、广东省标准《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T24-1999

3.31、《农田灌溉水质标准》GB 5084-2021

3.32、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 15618-2018
3.33、其它国家和广东省、广州市的有关的法律、法规、规章、规范及标准，及本项目施工图纸及其会审、变更记录。
四、甲乙双方的责任与义务

检测的责任与义务：
4.1、委托人责任与义务
4.1.1、委托人应提供检测人检测所需资料（如基桩平面布置图等）。
4.1.2、及时审核检测人提交的质量检测实施方案。
4.1.3、为检测人提供必要的工作条件和协助解决检验过程中出现的问题。
4.1.4、协助检测人设备进、退场。
4.1.5、指定专人或委托相关单位对检测人现场检验进行旁站式监督，对检测人按要求完成的工作量予以签字确认。
4.1.6、按合同约定条件及时审批检测服务费。
4.2、检测人责任与义务
4.2.1、检验前，检测人应向监理单位、委托人提交检测实施方案，经委托人审核确定后执行。如委托人要求检测人对检测实施方案进行调整，检测人必须在收到委托人调整意见之日起二个工作日内，按委托人要求完成调整并重新报委托人审核。
4.2.2、对需要抽查检验的项目，由检测人根据工程实际进度向委托人递交抽查申请单，经委托人签字盖章确认后执行现场见证抽检。
4.2.3、检测人应组织技术人员、仪器设备按本合同约定的时间进场，并按本合同约定及有关技术规范、标准、规程和委托人的任务通知、技术要求进行检测工作，检验完成后向委托人提交检验报告。
4.2.4、检测人发现委托人提供的资料、数据、场地等工作条件不符合约定时应及时通知委托人，经委托人审核确认后检验工期可得顺延；超过3个工作日未通知委托人的，视为其对委托人提供的工作条件予以认可，检验工期不得顺延。
4.2.5、检测人在现场检验过程中，发现检验结果异常时，应立即通知委托人；如当场无法得出结论而经分析后得出的结果异常时，应在检验结束后的2个日历日内通知委托人。
4.2.6、在现场工作的检测人人员，应遵守委托人的安全保卫及其它有关的规章制度。
4.2.7、负责检测过程和检测设备、人员的进退场以及检测用水电使用费；
4.2.8、保证检测成果的公正性、准确性、及时性，保证检测工作符合合同约定及相关技术规范要求；
4.2.9、检测报告盖有广东省建设厅核准的工程检测报告专用章、广东省质量技术监督局核准的计量认证合格“CMA”标志，盖章后的检测报告具有法律效力；
4.2.10、在检测工作中，检测人应按安全防护有关规定进入现场作业，若发生安全事故，检测人自行承担一切责任；
4.2.11、检测人对检测结果的真实性、可靠性负责，并对委托人提供的技术资料和检测结果保密。
4.2.12、检测人应遵守委托人工程内文明施工等的有关规定和规范，遵守委托人项目管理规定，服从现场监理及项目经理的管理，安全操作。检测人自行负责在该工地范围的检测人员和检测仪器设备的安全。
4.2.13、检测人检测资质不能涵盖的项目报委托人批准后，由检测人委托具有相应资质的第三方实施，检测人应对该第三方出具的结果负责，并取得相应管理部门的确认。

4.2.14、须委托人确认的检测方案、检测结果等文件，检测人须在二个工作日内交委托人确认。

监测的责任与义务：
4.3、委托人责任

4.3.1、及时向监测人提供技术设计要求、建筑总平面布置图、基坑监测设计图纸、高支模设计图纸及主体结构设计图纸等，并对其准确性、可靠性负责。

4.3.2、协助监测人埋设监测点、协助监测人保护基准点和监测点。

4.3.3、按合同约定条款支付监测费。

4.4、监测人责任

4.4.1、依照国家有关技术规范及相关规定和委托人提出的合理监测要求进行监测，提交成果报告及数据资料监测精度达到相关规范要求，满足建设主管部门要求，对成果资料负责。

4.4.2、开工前五个工作日内必须编制完整的监测技术方案及保证措施，报委托人和监理单位审批。

4.4.3、按相关安全法规进行安全工作，遵守委托人施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由监测人承担。

4.4.4、监测人要做到文明施工，处理好与其他在建专业施工队伍的关系，同时遵守委托人现场施工的管理规定。

4.4.5、监测人在达到本合同的付款条件并经委托人确认后发出付款通知及提供相关资料，若监测人未及时提供前述资料，委托人可相应顺延付款时间。

4.4.6、施工过程中，如因监测人根据合同监测周期未能及时观测到危险事故征兆或观测到但未及时向委托人如实报告，或是其他监测人的原因，而因此给委托人造成损失的，监测人应按国家有关规定，负责承担相应赔偿，并负法律责任。

4.4.7、监测过程中，根据工程的实际工况条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向委托人提出增减工作量或修改监测工作的意见，并办理正式变更手续。
4.4.8、在现场工作的监测人员，应遵守委托人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

4.4.9、双方对监测成果质量应本着客观、实事求是的原则，不得对实际的监测成果资料提出超越规范要求的干预与修改。
4.4.10、施工现场范围内基准点、监测点由监测人会同施工单位共同保护。
4.4.11、观测期间，应尽力保障观测人员和设备的安全。如合同履行过程中，监测人或相邻他方人身和财产损害，由监测人自行承担和解决，与委托人无关。

4.4.12、根据《广州市城乡建设委员会关于启用地下工程及深基坑安全监测信息管理系统的通知》要求，监测人需配合做好信息化管理工作。监测人需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通基坑监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市地下工程和深基坑安全监测信息管理系统的能力及经验。

4.4.13、根据《广州市住房和城乡建设委员会关于启用高大模板实时监测管理平台的通知》要求，监测人需配合做好信息化管理工作。监测人需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通高大模板自动化监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市高大模板实时监测管理平台的能力及经验。

4.4.14、与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行监测工作的协调，申报监测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测和建筑物主体沉降观工作影响本工程项目的建设进度、项目竣工验收和在城建档案馆备案。

4.4.15、在进行监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作，监测人在本合同价款中综合考虑该项协调工作的费用，委托人不另行支付该部分费用。
五、合同工期（服务周期）
5.1、从检测监测人进场至完成所有检测项目且技术成果通过审批，服务周期必须满足实际施工及验收要求，且委托人有权根据工程实际需要调整工期及验收时间，检测监测人需配合委托人的调整作出相应的执行计划。
六、技术服务成果的提交

检测技术服务成果的提交：
6.1、检测监测人在检测工作完成后，应按委托人要求及时提交有效的检测报告（检测报告分为初步报告和最终报告）。初步报告应在每次检测后3天内提交给委托人，一式三份。最终报告应在每次检测后7天内提交，一式十份。最终报告需加盖检测报告专用章和计量认证章（CMA章）；检测报告签认人员的检测资格证书必须在检测监测人处注册。
6.2、所有检测报告必须符合国家和地方现行的规范、标准。

监测技术服务成果的提交：

6.3、本工程开工时间以委托人通知为准，基坑监测结束时间为地下室建至±0.00为止；高支模监测结束时间为所有服务项目初凝完成为止；主体沉降观测结束时间为主体建筑物下沉稳定后。

6.4、每周提交一次监测简报，监测当天交水平位移监测结果，并告知委托人相关监测结果，如观测结果出现异常，应在观测当天口头通知委托人，观测第二天书面出具异常报告给委托人、监理、施工、设计等有关单位。

6.5、施工完成后提交最终分析报告（监测人向委托人提交 5 份最终报告，连同电子文档一份），报告内容有：

（1）监测点布置图；

（2）监测成果汇总表及曲线图；

（3）监测过程文字分析及监测结论。

6.6、具体监测时间参照既定监测方案，并随工程进度、测量反馈及委托人要求做相应的调整。监测人应严格按照设计要求及现场监理人员要求，配合工程进度，及时到现场进行监测工作。须委托人确认的监测方案、监测结果等文件，监测人须在二个工作日内交委托人确认。

七、服务报酬及支付方式
7.1、合同暂定总价
本合同约定检、(监)测服务项目根据国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）；国家测绘局颁布的《测绘工程产品价格》、《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》(粤建检协〔2015〕8号）、《广州市建设工程基坑监测、变形点监测收费项目及标准指导性意见》（穗建检协(2013)12号等并结合广州从化区有关规定，按《从化区全域土地综合整治试点鳌头万亩良田示范项目第三方检测和监测投标清单》综合单价包干，工程量按实结算，最终结算价不得超过合同总价及概算评审价中最低者。本合同总价暂定为人民币_____________元（大写            ）。综合单价包括但不限于所有检测、监测项目所发生的劳务(含技术人员)、材料费、机械(如各种车辆、仪器设备、软件等使用费、进出场费)、各项措施费（包括但不限于安全文明施工、临水临电安装、临时道路铺设、机械设备进出场、工作面清理及整理、检测配载、工作搭架、工作棚等相关费用）、检（监）测试验费、测点埋设和损坏修复费、方案评审专家费、报告编写费、配合协调费、差旅交通费、各项管理费、就餐费、住宿费、保险费、技术服务费、利润、税金、风险费等所有的一切相关费用。
7.2、支付方式

检测、监测支付方式：
7.2.1、本合同签订生效及提交履约保证金后，检测人可申请合同价的20%作为预付款。
7.2.2、本项目付款周期为三个月，检测人每付款周期的第三个月的15日前申报当期进度款（需提供合格报告）。全过程咨询单位及甲方审批完成后，支付至当期进度款的85%。，且累计支付不超过合同暂定总价的85%。
7.2.3、工程通过竣工联合验收后且全部检测技术服务工作完成，检测人向委托人报送符合要求的检测成果报告及完整的合同结算资料后，经从化区财政部门审核确认后支付剩余结算款。

7.2.4、委托人付款前，检测人须向委托人提供合法有效、相应金额、相应内容的增值税专用发票，因检测人未及时提供发票等原因致使委托人逾期付款的，责任由检测人承担；检测监测人未提供发票给委托人的，委托人可以顺延付款日期。

7.2.5、因受政府财政投资控制，所有款项均须遵守财政国库集中支付制度，本合同所述的支付是指发包人在收到承包人的请款申请后，在规定的时间内开始办理集中支付手续，而非款项划入承包人账户。在发包人完成各项支付手续报财政审批时，审批导致支付时间延长时，承包人不得以此向发包人索赔。
7.3、结算方式

检测结算方式：

7.3.1、结算时《从化区全域土地综合整治试点鳌头万亩良田示范项目第三方检测和监测投标清单》中有的检测监测项目，按《从化区全域土地综合整治试点鳌头万亩良田示范项目第三方检测和监测投标清单》的综合单价乘以实际工作量（经委托人、监理、造价咨询单位确认的实际工作量）进行结算。
7.3.2、《从化区全域土地综合整治试点鳌头万亩良田示范项目第三方检测和监测投标清单》中没有的检测项目及无法按照国家省市区收费标准确定全费用单价的，按照委托人认可的行业标准和市场价确定全费用单价下浮(检测项目下浮30%，监测项目下浮40%)，乘以实际工作量（经委托人、监理、造价咨询单位确认的实际工作量）进行结算。
7.3.3、《从化区全域土地综合整治试点鳌头万亩良田示范项目第三方检测和监测投标清单》以外的检测项目涉及两个及以上收费标准的，按最低价格计取。

7.3.4、①当结算总价大于签订合同价或概算评审价时，以合同价或概算评审价较低者作为封顶结算价。②当结算价小于签订合同价时，以合同投标单价进行包干，工程量按实结算。最终结算以从化区财政部门审定结算价为准。
若本项目因国土、规划、建筑主管部门等原因，调整建设规模或终止实施，检测监测人只能就已经完成且通过委托人确认的工作量申请补偿，其他内容均不得索赔，检测监测人不得有异议。

合同执行期间或合同执行完毕，如遇审计部门调查审计，合同双方应积极配合，接受审计部门调查审计决定，并按审计处理意见执行。

八、知识产权
8.1、在本合同有效期内，委托人利用检测监测人提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归委托人所有。
8.2、在本合同有效期内，检测监测人利用委托人提供技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归委托人所有。
九、违约责任

检测违约责任：
9.1、除非法律、法规规定或本合同约定，任何一方不得擅自解除合同，擅自解除合同者应向对方支付本合同暂定总价20%的违约金。如检测监测人擅自解除合同的，还需返还委托人已支付的全部款项。
9.2、如因检测监测人失误或报告情况失实造成委托人与第三方发生纠纷或损失的，委托人保留追究检测监测人责任和要求赔偿损失的权利。
9.3、检测监测人不按本合同约定的期限完成检测工作或提交检验报告，每逾期一日，应向委托人支付本合同暂定款万分之一的违约金，累计逾期10日以上，委托人有权单方面解除合同；同时，检测监测人应向委托人支付本合同暂定总价20%的违约金，并赔偿由此给委托人造成的全部损失。

9.4、乙方出具检测报告后甲方发现提交的检测资料有误而要求更改检测报告的，因甲方责任引起的问题由甲方承担，甲方因此要求乙方修改报告的，乙方需无条件配合且不另外支付费用。
9.5、检测监测人提供的检测报告等检测成果资料不准确，不符合质量国家技术规范、标准、规程及委托人的有关要求，检测监测人应无偿返工或采取补救措施予以补充完善使其达到质量合格。由此造成延迟交付的，按照本合同第九条第3点的约定处理。
9.6、检测监测人不正当重复检测或超量检测监测的，委托人有权拒付不正当重复检测监测或超量检测监测部分全部费用。

9.7、发现检测人人员与施工单位串通，对不合格工程出具合格检测报告或结论的，检测人应承担严重违约责任，并要求检测人承担合同价款20%的违约金，若因此造成委托人损失还须赔偿相关损失。

监测违约责任：
9.8、若提交的监测报告书不合要求，监测人应及时采取有效措施，积极、主动地弥补过失，在合同规定时间内保证报告书能够达到要求。

9.9、监测人未按规定时间提交监测报告书，每超过一日，扣减应付金额的1‰。

9.10、由于监测人的监测工作不及时、疏忽或工作失误造成委托人经济损失或工程事故时，监测人除赔偿委托人损失外，并向委托人支付监测费用合同价款20%的违约金。

9.11、监测人监测次数未按合同约定周期监测，则委托人有权按总造价与监测次数计算每次监测费用的两倍对监测人进行罚款。

9.12、由于监测人违约造成本合同不能履行或不能完全履行，监测人在收到委托人要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则委托人有权向监测人发出解除合同的书面通知，该通知自送达监测人时生效，监测人应支付合同金额的15%给委托人作为违约金。

9.13、由于委托人违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果委托人在收到监测人要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则监测人有权向委托人发出解除合同的书面通知，该通知自送达委托人时生效，委托人应向监测人支付双方确认已完成的工作量的款项，委托人不承担任何赔偿责任。

十、组成合同的文件
下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：
（1）本合同履行期间委托人、检测监测人签订的补充合同（协议）或修正文件；
（2）国家和广东省、广州市、从化区关于工程的有关文件；
（3）本协议书；
（4）中标通知书；
（5）本合同附件；
（6）本合同招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）；
（7）本合同投标文件（含投标文件澄清等）；
（8）委托人关于工程管理的各项制度、规定；
（9）组成本合同的其他文件。
通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由委托人与检测监测人协商解决；如协商不成，由委托人按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定，检测监测人应无条件执行。
十一、其它
11.1、履行合同过程如有争议，双方因履行本协议而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，向广州市从化区人民法院起诉。
11.2、约定本合同其他相关事项为：
如有未尽事宜，双方另行协商，达成补充协议，并将协商情况通知所有受到影响的人员和单位，补充协议与本协议有同等法律效力。
11.3、本合同一式十份，正本二份，委托人、检测监测人各一份；副本八份，委托人执五份、检测监测人执三份。均具有同等法律效力，但正本与副本不一致的，以正本为准。

附件1：工程建设项目廉政责任书
（本页以下无正文）
	委托人（盖章）：


	检测监测人（盖章）：



	法定代表人

或委托代理人：（签字）
	法定代表人
或委托代理人：（签字）

	地    址： 
	地址： 


	邮政编码： 
	邮政编码：

	电    话： 
	电话：

	开户银行：
	开户银行： 

	账号：
	账号：

	
	


附件1：工程建设项目廉政责任书
工程建设项目廉政责任书 

委托人：广州市从化区鳌头镇人民政府      
检测监测人： 
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条、双方的责任
一、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。
二、严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。
三、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理相关的规章制度。
四、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条、委托人的责任
委托人的领导和从事本建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
一、不准向检测监测人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
二、不准在检测监测人和相关单位报销任何应由委托人或个人支付的费用。
三、不准要求、暗示或接受检测监测人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
四、不准参加有可能影响公正执行公务的检测监测人及相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
五、不准向检测监测人介绍或为配偶、子女、亲属参与同委托人项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向检测监测人和相关单位推荐分包单位。
第三条、检测监测人的责任
应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是强制性标准和规范，并遵守以下规定：
一、不准以任何理由向委托人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
二、不准以任何理由为委托人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
三、不准接受或暗示为委托人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
四、不准以任何理由为委托人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条、违约责任
一、委托人工作人员有违反本廉政责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给检测监测人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
二、检测监测人工作人员有违反本廉政责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条、本廉政责任书作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条、本廉政责任书的有效期与主合同的有效期相同。

	委托人：


	检测监测人：



	法定代表人

或委托代理人：（签字）
	法定代表人或

委托代理人：（签字）

	____________________
	____________________

	签订日期：
	签订日期：


