天河区柯木塱村城中村改造项目-首开区凤凰汇东侧地块复建安置房及配套工程               地铁保护监测服务合同

委托人（甲方）：广州市天投城市更新有限公司

受托人（乙方）：

合  同  编  号：

签  订  日  期：    年  月  日

签  约  地  点：

委托人（甲方）：广州市天投城市更新有限公司

受托人（乙方）：

甲方委托乙方承担天河区柯木塱村城中村改造项目-首开区凤凰汇东侧地块复建安置房及配套工程地铁保护监测服务工作（下称“本项目”）。依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确责任、协作配合，经协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况及周边环境

项目位于广汕一路南侧，基坑北侧锚索水平投影与地铁六号线区间隧道结构的最小水平净距约为13.8m，咬合桩水平投影与地铁六号线区间隧道结构的最小水平净距约为34.3m，基坑东侧锚索水平投影距柯木塱车站水平净距约30m，进入运营地铁六号线“龙洞～柯木塱”区间50米保护范围内(详见设计文件及有关资料说明等)。

二、服务内容及要求

按照《广州市城市轨道交通管理条例》等的有关规定，施工期间需对项目涉及城市轨道交通区域进行保护监测，以便为安全施工及工程验收提供依据，具体服务内容包括但不限于：监测点材料供应及安装（包括但不限于全站仪支架材料及安装、隧道监测点材料及安装、基准点材料及安装、其它材料费及安装等）；变形监测（包括但不限于水平位移、竖向位移、垂直位移、隧道断面尺寸等国家规范要求的内容；具体内容以工程量清单为准。除按要求完成本次范围内的监测工作外，还应完成以下工作：

（1）监测、观测工作必须满足国家、广东省、广州市相关监测、观测规范、强制性标准。

（2）结合项目实际情况，编制、申报监测及观测方案（方案应包括本项目地铁监测项目、监测方法及精度要求，监测点的具体布置图（平面图、断面图）、监测周期、监测频率、监测预警值和控制值、工程数量等），并确保监测、观测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门、广州地铁集团地保办的审批，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测、观测工作影响本项目的建设进度和竣工验收；监测方案需经过广州地铁集团地保办确认；施工前后对地铁结构内观、裂缝等进行普查、记录、评估、确认等，普查方案需经过广州地铁集团地保办确认；施工期间每月不少于1次巡查；结构裂缝监测（如有）。

（3）服务范围除以上工程监测、观测、试验工作外，还包括：

①需配合做好信息化管理工作，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州地铁管理系统的能力及经验。

②与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行监测、观测工作的协调，申报监测及观测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测、观测工作影响本项目的建设进度和竣工验收。

③在进行监测及观测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作，相关费用已含在合同价中，不另行支付。

④监测及观测数据的有关信息如需通过连接系统进行传输报送，相关费用已含在合同价中，不另行支付。

（4）严格执行相关职能部门下发的文件要求，包括但不限于：

①《广州市城乡建设委员会关于进一步加强建设工程安全生产信息化管理的通知》（穗建质[2015]140号）要求，进一步加强建设工程安全生产信息化管理。

②负责对项目施工前地铁隧道结构内现状情况的记录（含录像、照片、标记等记录资料）、收集编制、整理以及与地铁部门的确认工作。

③负责对隧道结构内的裂缝和变形缝的数量、宽度等数据进行记录、收集、整理以及与地铁部门及相关监管单位的确认工作。

④负责对隧道结构内的裂缝和变形缝的数量、宽度等数据进行记录、收集、整理以及与地铁部门及相关监管单位的确认工作；按地保部门要求，对隧道结构内部已有裂缝及施工期间新增裂缝开展监测工作。

⑤负责实施图纸中所设置的地铁隧道结构监测基准点的测量工作，根据甲方或地保部门要求定期完成对地铁隧道结构内监测基准点的复测工作。

⑥工程实施期间，须完成地保办、甲方及相关职能部门提出的加密监测等工作内容，如增加布点、提高频率等。

⑦向地保部门提交的监测方案须包括监测工作的应急预案并通过审核。

⑧监测基准网的布设方案须通过地铁集团的专项审查，负责实施监测基准点的布置、测量工作，根据甲方或地保部门要求定期完成对地铁隧道结构内监测基准网的复测工作。

（5）乙方根据设计图纸、按照公告等列明的工作内容，依据广州地铁集团地保办有关规定编制监测方案后上报广州地铁集团地保办，经上述部门批准后实施。相关费用已含在合同价中，不另行支付。

（6）乙方进场应按广州地铁集团要求，负责办理施工许可手续并自行负责相关配合作业协调及服务，包括但不限于作业点办理、接挂地线配合、结构设施状态调查、地保监测点安拆配合、监测设备布设附着修复、监测设备定期检查配合、轨道交通设备设施安全检查、预防性措施施工配合、运营保障值班、运营应急管理、项目风险管理等工作。

三、监测依据及相关要求

依据本项目设计文件的要求，本合同监测技术服务须达到但不限于下列现行主要的中华人民共和国以及省、市或行业的监测技术标准或规范的要求。

监测方案必须满足设计文件以及国家现行技术规范的要求，观测点布置及数量必须满足本工程涉及到地铁保护安全监测的要求。所有观测或监测均应有详细的书面报告。

监测工作应遵照下列（但不限于）技术标准，下列技术标准如有更新版本的，遵照新版本执行。

（1）《城市轨道交通结构安全保护技术规范》（CJJ/T202-2013）；

（2）《城市轨道交通既有线结构保护技术规范》（DBJ/T15-120-2017）；

（3）《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB50911-2013）；

（4）《广州城市轨道交通既有结构安全保护监测技术标准》

（Q/GZMTR-JS-JL-JG-001-2018）；

（5）《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T50308－2017）；

（6）《工程测量规范》（GB50026－2007）；

（7）《建筑变形测量规范》（JGJ8－2016）；

（8）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

（9）《广州地区建筑支护技术规定》（GJB 02－98）；

（10）《国家一、二等水准测量规范》（GBT 12897-2006）

（11）本项目相关设计图纸及其他现行的相关规范、技术标准。

四、履行期限和方式

1．服务期：服务期从乙方进场至广州地铁集团出具停止监测复函为止，服务周期暂定为【15】个月（含 14 月施工期及 1 个月观察期），具体进场日期以总监理工程师或甲方代表签发的开工令为准。服务周期必须满足实际施工及甲方的要求。

2．乙方按要求完成所有地铁监测服务工作。乙方在完成监测的1天内（经甲方许可3天内）将监测结果以电子文件或书面形式通知现场监理人员及甲方，并完成监测工程7个工作日内出具初步监测试验报告，报告一式三份交监理工程师签验。所有监测工作完成后10个工作日内，按相关要求向甲方提供对应区域正式的的监测成果报告一式拾份。所有监测报告必须符合国家和地方现行的规范、标准，以及广州地铁集团地保办要求，且协助甲方提交广州地铁集团地保办备案。

3.乙方应当在本合同签订之日起5个工作日内将监测方案上报广州地铁集团及甲方审批。

五、合同费用及支付方式

1、本合同含税总价为¥         （大写人民币            ），其中不含税总价（小写）：¥          元；税率为         %，税额总价（小写）：¥        元；如遇国家税务政策法规变化，税额部分按相关规定进行调整。

2、本项目监测费用采用综合单价包干。上述监测费包括本合同项下涉地铁监测及运营施工配合所需全部工作费用，具体包括编制报审、专家会、评审费、报批监测方案的编制工作费用、施工期间配合费、审批后的实施方案所列的全部监测工作费用以及在实施过程中应地保办要求开展可能产生的抢险应急等临时增加的所有监测工作费用，满足本工程验收合格、评审所需的一切费用，且已包含了安全生产措施费、税费和服务期内为完成本项目所有要求而可能产生的所有的不可预见费用，包括综合考虑工程变化的风险费用。无论任何原因（包括但不限于政策变化等），合同综合单价在本合同服务期内固定不变，并不因劳务、材料、机械等成本的价格变动、工程量、工期变化的影响及其他任何原因而做任何调整，工程量按实结算，最终金额以有权审核部门审定的结算终审金额为准。

3、为保障本合同的顺利履行，在本合同生效后乙方须提交符合本合同约定的银行出具的不可撤销的履约保函,保函金额为合同总额的10%或向甲方支付合同总额10%履约保证金。在乙方未发生合同违约情况的前提下，甲方将在合同执行完毕后将履约保函原件或履约保证金无息退回至乙方。乙方提交的银行保函的有效期原则上应直至乙方按本合同约定履行完毕全部义务之日，如在此期限前银行保函到期的，乙方应在银行保函有效期满前30日内补充提交新的同等金额的银行保函或向甲方支付相当于合同总额10%的履约保证金，直至上述期限届满；否则，甲方有权拒绝支付任意进度款及结算款项。

4、合同价款的支付：

乙方向甲方提交完整的合同请款资料（包括但不限于相关支付依据及相应增值税专用发票），甲方对乙方支付申请材料进行审核后支付。具体支付方式如下：

⑴合同签订生效后，乙方提交合同请款申请资料、按照合同要求向甲方提交履约保函或提交同等额度的履约保证金，可申请合同暂定总价的 20％作为首付款。首次款抵扣后续支付的进度款，直至首次款抵扣完毕后才能申请进度款。

⑵ 进度款：监测费用原则上每季度按实际完成的工程量支付，每个季度末乙方提交申报支付进度款资料，可申请支付当季该批次监测费用的80%，累计支付至合同暂定总价的80％止。

⑶ 乙方在完成监测报告并办理完相关合同结算手续后，向甲方申请剩余费用。

甲方付款前，乙方应提供合法有效、相应金额、相应内容的增值税专用发票。乙方迟延交付发票的，付款时间相应顺延，并不视为甲方违约。乙方申请费用时开具增值税专用发票，开票信息如下：

单 位 名  称：广州市天投城市更新有限公司

纳税人识别号：91440106MAD419N19B

开 户 银  行：广州银行股份有限公司森保支行

开 户 账  号：810201888880010132

因乙方提供的发票不规范、不合法引发的税务及其他一切法律责任由乙方自行承担，且乙方还应向甲方承担赔偿责任，包括但不限于承担相关税款、滞纳金、罚款(本合同项所述“罚款”为含税金额)及赔偿相关损失等。

甲方支付本合同项下款项需向政府部门申请拨付(如有)，则各阶段支付条件还应包括甲方向相关政府部门申请款项获得批准且得到拨付,付款时间应相应根据拨付时间顺延。乙方不可撤销地承诺，若受政府部门审定、拨付本合同项下相关费用时间等因素影响支付的，乙方无权以任何理由要求委托人承担任何违约责任。

5、甲乙双方一致确认，本工程范围已涵盖凤凰汇东侧地块复建物业地下室的地铁保护监测服务内容。受广州市天河区凤凰街柯木塱股份合作经济联社委托，甲方为凤凰汇东侧地块复建物业地下室的建设管理单位，并签订了《建设管理协议》（穗天投更新-工合[2025]01号），根据《建设管理协议》约定，全权负责本项目招投标及承包单位管理工作。基于上述项目情况，乙方不可撤销地承诺，本合同凤凰汇东侧地块复建物业地下室的地铁保护监测服务费用后续由甲方、乙方、广州市天河区凤凰街柯木塱股份合作经济联社签订三方补充协议，明确由柯木塱股份合作经济联社承担的费用金额，该部分费用由柯木塱股份合作经济联社直接向乙方支付（乙方需按柯木塱股份合作经济联社要求开具发票），对于补充协议中明确应由柯木塱股份合作经济联社向乙方支付的费用，甲方不再重复支付；乙方亦不得因柯木塱股份合作经济联社未实际支付该费用而向甲方主张该费用及任何追偿。

六、双方权利与责任

1、甲方权利与责任

（1）甲方应协调乙方与现场各方关系，为监测提供必要的便利条件。

（2）在乙方进场前提供监测所需的技术资料，包括岩土工程勘察资料、有关的设计及施工资料。对监测有特别技术要求的，应以书面形式提出。

（3）按合同约定支付监测费用。

（4）甲方向乙方提供的监测工作所需的设计图纸及有关资料。

（5）甲方在开工前配合乙方办理进入地铁隧道进行监测系统布设及监测申请手续等需甲方完成的工作。

（6）甲方有权以书面形式要求乙方更换不能按照监测合同的规定履行合同的监测人员，对违反监测合同对甲方或工程造成损失或不良影响的监测人员，甲方有权对其进行警告、通报批评、罚款，直到清退；对触犯法律的，将依法追究其法律责任。

2、乙方权利与责任

（1）有权按照保质量、保工期和降低成本的原则，向甲方提供切实可行的监测方案。

（2）有权对涉及监测相关工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向甲方提出建议。

（3）有权按照本合同的约定进行监测，出具客观、准确、公正的监测报告，不受甲方干涉。

（4）有权按本合同约定获得监测服务报酬。

（5）乙方应在合同签订后5个工作日内向甲方提交本合同约定项目的监测方案，经甲方审核确定后，甲方按照有关规定送广州地铁集团地保办备案。如甲方要求乙方对监测方案等进行合理修改调整，乙方必须在收到甲方修改调整意见之日起3日内，按甲方要求完成修改调整并报甲方审核。

（6）当甲方的现场配合条件不能满足监测要求时，乙方可向甲方书面提出推迟进场申请，经甲方书面同意后方可推迟进场。

（7）乙方所投入人员应与投标文件保持一致，未经甲方同意不得更换。

（8）乙方未经甲方同意擅自更换项目负责人（技术负责人）或监测项目主要人员的，除按照本合同条款第七条的有关约定承担违约责任外，还应向甲方支付合同价的10%作为专项的人员违约金。

（9）因特殊情况需要，乙方确需更换项目负责人（技术负责人）或监测项目主要人员的，乙方应至少提前7天以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向甲方提出申请，经甲方同意后方可更换。乙方必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

（10）项目负责人（技术负责人）或监测项目主要人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，甲方有权向乙方提出撤换。乙方可以提出整改意见；如甲方不予接受，或认为整改效果不明显的，则乙方必须在收到甲方撤换通知书之日起7天内无条件撤换，所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标书中所承诺人员的素质。

（11）如甲方要求乙方撤换不合格人员，乙方拒不执行，则自撤换通知下达7天后，视为该岗位已空缺，乙方应按照本合同条款的有关约定承担违约责任。

（12）乙方应自行完成本合同约定项目的监测工作（除本合同另有约定外），不得转包和分包。

（13）乙方应认真、勤奋地工作，按时提交各阶段的监测报告并对监测报告数据的真实性、可靠性负责。对监测报告中出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充。

（14）监测过程中，发现施工单位违反有关法律、法规、规范和工程建设强制性标准的行为，应及时向甲方报告。

（15）乙方对本方监测人员经常进行检查、指导、管理。

（16）乙方应当对受项目施工影响的地铁区间进行相应的监测服务，并应按甲方要求，按频次提供监测成果报告，以满足广州地铁集团地保办的需要。

（17）监测过程中，如因场地条件、设计方案的变更，需增减监测工程量或改变监测手段的，乙方均应及时向甲方报告，并在甲方批准后方可实施。

（18）监测后，监测数据报警或由于其他客观情况需要，甲方要求乙方进行复检时，乙方应负责进行监测，费用已包含在合同总价内。

（19）对于甲方书面提交并要求作出决定的事宜，乙方应在收到之日起3个工作日内作出书面答复；对影响施工现场进度的事项应在24小时内作出具有明确处理意见的书面答复。

（20）向甲方提供非驻场式的技术咨询、支持服务，包括参加本项目相关会议、安排技术人员到现场解决相关问题。

（21）应随时接受甲方、监理单位及广州地铁集团地保办的监督，为确保监测结果的正确，任何人不得干预监测结果。

（22）保证监测人员具备监测资格，保证持有的监测资质满足广州地铁集团地保办要求。

（23）提供监测仪器设备，负责仪器设备安装及场内中转、进退场。保证监测计量器具在计量检定有效周期内。

（24）不向任何第三方泄露甲方的监测结果。

（25）乙方应保证技术成果能够通过广州地铁集团地保办认可，确保不因监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

（26）保证监测工作的客观、独立、公正，不得与施工单位串通，将监测不合格的工程出具合格监测报告或修改监测结论，损害甲方的利益，否则应按照本合同的有关约定承担违约责任。

（27）对监测过程中发现存在的质量问题，提出具体的处理意见和建议。

（28）对监测结果提出异议时，监测单位应无条件配合复检，由此产生的相关费用由责任方承担。

（29）乙方应自行解决现场项目组的办公和生活用房、设施、配套水电，以及监测人员交通、通讯费、住宿费、餐费及其他为完成项目所必需的开支等，由此发生的费用均已包含在合同价中，不再另行支付。

七、违约责任及争议的解决

1.甲方委托现场监理单位在约定的期限内对乙方上报给甲方已经完成的工作量进行确认，若超过约定期限十五个工作日仍不回复或者确认的，视为对乙方完成工作无异议，乙方将相关情况书面通知甲方并征得甲方同意后，可据此结算。

2.乙方应严格按照设计要求及现场监理人员要求，及时开展监测工作。若乙方在合同签订后，经甲方催促不按时开展工作或进场后三次未能及时提交满足合同约定标准的监测报告，甲方有权解除合同，乙方应全额返还受影响段甲方已付款项并赔偿甲方相关损失。

3.如乙方未积极主动协调各相关单位按时取得现场监测所需的作业条件的（包括但不限于机械进场、作业面、机械、场地等），且在甲方或监理人发出整改通知后乙方未按要求整改的，甲方可以安排其他单位予以协助，相关费用由乙方承担。乙方累计三次未按整改通知要求整改的，乙方须按合同价的10%承担违约责任。

4.甲方要求乙方必须参加的会议，乙方必须按照甲方要求的人员到会，未经甲方同意不到会者，累计超过2次（注：参加会议次数以会议纪要签到为准），甲方有权按1000元/每人次对乙方进行追加处罚。

5.如乙方提交的监测报告不能满足工程建设需要的，乙方应在甲方约定时间内自负费用继续完善，直到满足甲方需要时为止。如经甲方书面催告后仍未能在合理期限内完成的，甲方有权不予支付该不符合标准的服务成果所对应的服务费，直至乙方提供符合本合同约定标准的服务成果。

6.因乙方原因导致未能按照合同约定时间按时提交成果的，每迟延一日，向甲方支付所延误工作应收款项万分之三的违约金，逾期超过30日，甲方有权解除本合同，如因此造成甲方的损失，乙方应承担赔偿责任。非乙方原因造成耽误的，工期可以顺延，顺延期限由甲乙双方另行协商确定。甲方可直接在未付款中扣除违约金后再向乙方支付剩余款项。

7.甲方单方提出解除本合同，或因甲方原因导致本合同解除的，甲方应向乙方支付合同服务费总金额20%的违约金。合同解除后，甲方应向乙方支付到合同解除之日乙方已完成的服务工作所对应的服务费等费用。

8.乙方单方提出解除本合同，或因乙方原因导致本合同解除的，乙方应向甲方支付合同服务费总金额20%的违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。合同解除后，甲方应向乙方支付到合同解除之日乙方已完成的服务工作所对应的服务费等费用。

9.甲方未按照合同约定向乙方支付合同款，乙方有权暂停监测工作。逾期超过30天的，乙方有权单方面解除合同，由此造成的全部损失由甲方承担。

10.任何一方向对方提出经济赔偿要求的，都应在赔偿事件发生后三十天内以书面形式提出。

11.乙方应当保证乙方人员的工资、福利等。合同履行过程中发生的工伤事故、劳动纠纷、安全事故、财产损害等法律纠纷均由乙方负责解决、承担全部费用和责任，若造成甲方或其他第三方损失的，乙方承担全部赔偿责任。

12.乙方应保证其向甲方提交的成果文件不侵犯任何第三方的合法权益，并确保甲方不会因乙方提供的文件和资料成果而受到第三方关于侵犯其合法权益的指控，或因此被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失。否则，甲方有权要求乙方承担赔偿责任，因此给甲方造成损失的还应赔偿甲方全部损失。

13.任何一方违约，守约方除可要求对方承担本合同约定的违约责任外，还可要求违约方承担守约方因追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定（或审计）费、财产保全费、财产保全担保费、执行费等。

14.本项目因非甲方过错（包括但不限于政府审批政策调整、规划变更、不可抗力等客观因素）导致项目未获批复或无法继续实施的，甲方有权书面通知乙方终止本合同，合同自书面通知送达之日起终止，未履行部分不再履行，双方互不追究违约责任。

合同终止后，双方应本着公平合理原则，根据乙方实际完成且符合验收标准的工作量，参照合同约定单价或市场公允价格协商确定补偿费用。

15.合同履行过程中出现分歧，双方应遵循平等互利和诚实信用原则，通过友好协商解决。若协商不成，可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、不可抗力

1.本合同所称"不可抗力"是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服且导致合同无法按约定履行，并于本合同签订日之后出现的事件。

2.不可抗力事件发生时或其影响终止或消除后，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。且遭遇不可抗力事故的一方应采取一切必要措施减少损失，否则应就扩大的损失承担责任，并应在不可抗力发生后15日内，提供事故发生及因此影响到遭遇事故的一方不能履行或需要延期履行、部分履行本合同有关义务的程度的有效证明文件。如因不可抗力导致合同无法履行的，甲乙双方均不承担违约责任。合约双方按照不可抗力事件对本合同履行的影响程度，协商决定是否解除本合同、或者部分免除受影响一方在本合同中的责任、或者延期履行本合同。

九、其他

1．没有甲方的书面同意，乙方不得将合同约定的义务、责任和权利予以转让。否则，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担本合同总额20%的违约金。

2．为确保监测结果的公正性，任何一方不得干预监测结果。

3．乙方在收取服务费用时应向付款人提供真实、合法有效的增值税专用发票。乙方收取的费用已包括各项税费。

4．合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章后生效，如乙方在合同双方签字盖章前已按甲方要求进场作业的，则合同生效期为乙方进场作业之日。

5．本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具同等法律效力。

6．合同附件作为本合同的一部分，与合同正文具有同等法律效力。

7．本合同及附件有关条款如与政府、建设行政主管部门的有关规定不符合，应当按其有关规定执行。

8.本合同如有未尽事宜，双方另行协商达成补充协议。

（以下无正文）

附件：1.中标通知书

2.保密协议

3.廉洁协议

4.安全生产协议

5.拟投入本项目人员一览表

6.投标报价表

履约保函（格式参考）

（本页无正文，为合同签署页）

甲方（盖章）：广州市天投城市更新有限公司

法定代表人

或委托代理人（签名）：

乙方（盖章）：

法定代表人

或委托代理人（签名）：

附件1：中标通知书

附件2

保密协议

甲方：广州市天投城市更新有限公司

乙方：

乙方作为甲方的服务单位，乙方同意遵守委托人下列保密条款：

一、保密信息的范围

“保密信息”在本保密协议中是指乙方在为甲方提供服务工作的过程中所获取的重要工作信息。该保密信息包括但不限于投资计划、项目规模、项目计划、项目相关数据和图纸、招标文件资料及信息、合同、价格、成本、研究报告、会议资料和文件。

不论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性，都视为甲方的保密信息。

二、乙方的保密义务

乙方对已知悉的甲方保密信息，在此同意：

（一）未经甲方事前书面批准，不论服务期间或以后，乙方及其工作人员不得以任何方式向任何第三方泄漏甲方的保密信息。

（二）一旦服务工作终止，乙方及其工作人员将退还保存的属于甲方的所有机密资料，如方案、制度、报告、合同等。

（三）严守机密，并采取所有保密措施保护保密信息。

三、保密期限

保密期限包括但不限于：从获知甲方保密信息时起，至保密信息已由甲方通过合法途径让普通公众知悉时止。

四、违约责任

乙方违反本保密协议约定，要承担违约责任，甲方有权通过任何合理方式追究乙方的责任并终止服务合同。造成损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿或追究乙方的法律责任。

五、其他约定

本保密协议作为主合同的附件，与该合同具有同等的法律效力，经合同双方法定代表人或委托代理人签名并加盖公章之日起生效。

本保密协议一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。均具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

甲方（盖章）：广州市天投城市更新有限公司    乙方（盖章）：

法定代表人                                  法定代表人

或委托代理人（签字）：                      或委托代理人（签字）：

附件3

廉洁协议书

甲方：广州市天投城市更新有限公司

乙方：

为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书：

第一条 甲、乙双方的共同责任

（一）严格遵守国家关于市场准入、招标投标、工程建设、物资采购、投资并购、国有资产处置等市场经济活动的法律法规制度以及廉洁建设规定。

（二）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。

（三）业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不违反招标投标、工程建设管理、物资采购、投资并购、国有资产处置等方面的规章制度。

（四）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。

第二条  甲方的责任：

甲方相关工作人员，在与乙方业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：

（一）贯彻落实广州城投城市更新集团有限公司有关党风廉政建设责任制及廉洁从业的规定；

（二）按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动；

（三）不准向乙方泄漏涉及有关业务活动的秘密，不准以谋取非正当利益为目的，擅自与乙方工作人员就业务问题达成利益默契；

（四）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（五）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；

（六）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（七）不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和相关单位推荐第三方单位；

（八）不准参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动；

（九）不准违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》的内容。

第三条 乙方的责任：

在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；

（二）不准以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（三）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人提供高消费宴请及娱乐活动；

（四）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；

（五）不准接受或暗示为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（六）不准以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（七）发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方单位举报（反映）。广州城投城市更新集团有限公司受理部门：纪检室；举报邮箱：ctcgjtjjs@163.com。

第四条 相关责任

（一）甲方有违反本廉洁协议书第一、二条规定的，严格按照管理权限，依据有关法律法规和规章制度给予纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（二）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定的，根据招投标等有关规定，对乙方进行处理；甲方有权终止与乙方的合同。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（三）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定，发生行贿行为，经有关执纪执法部门或甲方纪检机构查证属实，甲方对乙方实施3年的市场禁入。

第五条 协议书生效及法律效力

（一）本廉洁协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签字盖章后立即生效。

（二）除非甲乙双方另行签订新的廉洁协议书，否则本廉洁协议书在甲方与乙方存在业务关系期间均对双方产生约束力。

第六条 协议书份数

本廉洁协议书一式捌份，甲方陆份，乙方贰份。

甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

（本页以下无正文）

甲方（盖章）：广州市天投城市更新有限公司

法定代表人

或委托代理人（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人

或委托代理人（签字）：

附件4

安全生产协议

为在天河区柯木塱村城中村改造项目-首开区凤凰汇东侧地块复建安置房及配套工程地铁保护监测服务的实施过程中创造安全，高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，广州市天投城市更新有限公司（以下简称“甲方”）与服务单位            （以下简称“乙方”）特此签订安全生产协议：

一、甲方权责

1．认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规定、标准。

2．按照“管业务必须管安全”、“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．甲方有权或委托本项目监理方对乙方在本合同业务内的安全生产情况进行检查、监督，对违反安全生产标准和规章制度的行为进行纠正，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

4.对乙方自带的不符合安全要求的设备、工具、安全用具、安全防护用具，有权禁止乙方使用。

5.法律法规规定的其他权责。

二、乙方权责

1、认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规定、标准。

2.有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业；发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

3.乙方应按相关规定建立健全本服务项目的安全管理保障体系，建立安全管理组织架构，指定安全管理责任人，完善安全管理工作机制，确保本项目的安全。

4.遵守甲方及建设项目现场安全生产管理制度和劳动纪律。服从甲方及建设项目监理方的安全生产管理。接受上级部门、甲方等安全检查人员依法实施的监督检查，对检查提出的问题和隐患，落实人员及时整改，不得以任何理由拒绝整改或设置障碍。

5.按规定加强作业人员管理，应当告知作业人员危险岗位的操作规程和违章操作的危害，做好劳动保护。

6.因乙方安全管理不到位或安全责任不落实等原因造成生产安全事故的，由乙方承担全部责任，由此给甲方及相关方造成损失的，概由乙方负责，并赔偿损失。

三、违约责任

如甲方或乙方因管理不到位或法定安全责任不落实造成安全事故，将依法追究责任。

本安全协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

四、本安全协议书份数及甲乙所持有的份数均与主合同一致。

（本页以下无正文）

甲方（盖章）：广州市天投城市更新有限公司

法定代表人

或委托代理人（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人

或委托代理人（签字）：

附件5：拟投入本项目人员一览表

附件6：投标报价表

履约保函(格式参考)

履约保函(格式参考)

致：广州市天投城市更新有限公司

鉴于                      (以下简称“承包人”)已与广州市天投城市更新有限公司（下称“你方”）签订了《                     合同》（合同编号：       ），上述合同简称“该合同”。你方在该合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行开具履约保函，作为承包方履行该合同的保证。本银行同意为承包方出具本保函。

根据本保函，本银行向你方承担保证责任最高限额为人民币￥        元（大写:       ）[合同总价的10%]，并无条件接受本保函的约束。

承包方在履行该合同过程中，因违反合同义务而应承担违约金的支付责任时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行于3日内给予支付，不挑剔，不争辩，也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向承包方要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。

本银行还同意在你方、承包方之间的合同条款发生变更、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变更、补充或修改也无须通知本银行。

本保函效力自该合同签订之日起，至承包方全部完成该合同约定事项之日止，但本保函有效期最长不超过_______年______月______日。

本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我行在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我行无义务作出任何赔付。

所有索赔通知和本保函正本须在本保函有效期内我行营业时间内到达本保函规定的地址，即每个银行营业日 16点前，否则视为在下一个银行营业日到达。

本保函自我行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

银行名称：  ( 盖 章 )

银行负责人或委托代理人：

日  期：     年    月    日