合同编号：

技术服务合同

# 项目名称：番禺区桥山村村镇工业集聚区更新改造试点项目(一期、二期、三期)检验监测服务

# 委托方（委托人）：广州市番禺区石碁镇桥山村股份合作经济社

# 受托方（受托人）：

# 签订时间：        2025年 月  日

# 签订地点：

中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术服务合同

委托方（简称委托人）：广州市番禺区石碁镇桥山村股份合作经济社

受托方（简称受托人）：

根据《中华人民共和国建筑法》和《《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

# 一、项目名称：番禺区桥山村村镇工业集聚区更新改造试点项目(一期、二期、三期)检验监测服务

项目地点：广州市番禺区石碁镇桥山村草岗工业集聚区

项目概况：项目（一期）规划总用地面积为36219.95㎡（约合54.3亩），总建筑面积108202.93㎡（含地上建筑面积105526.93㎡，地下2676㎡），地块规划15栋建筑物（含12栋厂房、1栋宿舍、1栋社区卫生服务中心、1栋商业）；

项目（二期）规划总用地面积为25370.73㎡（约合38.06亩），总建筑面积78320.00㎡（含地上建筑面积76320㎡，地下2000㎡），地块规划5栋建筑物（含2栋多层厂房、3栋高层厂房）；

项目（三期）规划总用地面积为18740.8㎡（约合28.11亩），总建筑面积58502.50㎡（含地上建筑面积57502.5㎡，地下1000㎡），地块规划6栋建筑物（含5栋厂房、1栋首末站）。

# 二、服务内容：

（1）按工程项目行委托人管部门、监督部门要求进行的相关检测监测项目（含第三方检测），包括见证取样检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、建筑幕墙工程检测、基坑监测、主体沉降观测、材料进场检验、桩基础检验试验、室内空气检验、结构检验、幕墙检验、钢结构无损探伤检测、房屋结构可靠性评定及安全鉴定、防雷设施检测、消防检测、海绵城市检测、节能检测、沉降监测、声学检测、高支模监测、所有装配式检测监测，以及为工程验收提供依据的检测监测项目，包含施工阶段及验收阶段的各项验收及质量评定所必须的全部质量检测监测工作，同时也包括按要求出具合法有效的检测监测成果报告。服务范围除以上工程检测监测、试验工作外，还包括但不限于以下内容：

①与工程所在行政区域的相关行委托人管部门和监督部门进行检测监测工作的协调，申报检测监测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

②在进行检测监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、行委托人管部门等相关单位的协调工作，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。

③检测监测数据的有关信息须按规定上传至广州市建设工程质量检测监管平台及其它政府指定的信息管理系统，确保不因传输报送工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

（2）检测监测的要求：依据《建设工程质量检测管理办法》(住房城乡建设部令第57号)及国家现行有关规范要求，根据本项目检测监测服务内容，受托人制定检测监测方案（含细化工程量清单），并报监理和委托人审批同意后，方可实施。各专业项目进行实际检测监测前，需将具体检测监测方案和工程量报监理和委托人审批同意后方可进行。未经委托人审批同意擅自检测监测的，产生的相关检测监测费委托人不予认可，由受托人自负。受托人按照审批同意的工程量检测监测清单进场检测监测，实施过程中做好现场拍照留底记录，实际发生的检测监测工程量须由监理和委托人现场负责人书面确认，否则不予结算。委托人有权根据行委托人管部门要求增加或减少计划表所列检测监测方法和数量。

（3）根据《广州市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑工程基坑监测管理的通知》【穗建质〔2024〕475号】及《广州市住房和城乡建设局关于正式上线启用广州市建设工程融合监管平台高大支模及脚手架系统的通知》【穗建质〔2024〕834号】要求，受托人需配合做好信息化管理工作。受托人需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通基坑监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至“广州市建设工程融合监管平台基坑监测预警系统”和“广州市建设工程融合监管平台高大支模及脚手架系统”的能力及经验。

（4）本工程所涉及的部分检测监测工作，如因项目进度需要等原因，受托人在报招标人同意的情况下可另行发包给具有相应资质其它检验机构进行检验。但分包项目的检测监测质量和检测监测工期由受托人负责，同时分包方需向委托人出具承诺书，确认承认并执行本合同条款。分包合同原则上由受托人与另一方签订。该部分检测监测内容纳入受托人合同一并进行结算。

- 服务周期：从受托人接到进场通知之日起至完成所有检测监测项目，检测监测工作进度必须满足现场施工和发包人的要求。委托人有权根据工程实际需要调整工期，受托人需配合委托人的调整作出相应的执行计划。

- 四、提交报告要求：

1、受托人在每次检测监测工作完成后，应在检测监测工作结束后15个工作日内向委托人提供正式检测监测报告。检测监测报告应提交一式 六 份（如委托人有需要，增加报告份数，受托人无条件免费提供）。

2、成果报告需加盖检测监测报告专用章和计量认证章（CMA章）。检测监测报告签认人员的检测监测资格证书必须在受托人处注册并且有效。

3、所有检测监测报告必须符合国家和地方现行的规范、标准。

4、相关行政主管部门对检测监测结果提出异议时，受托人应无条件配合复检，由此产生的相关费用由责任方承担。

# 五、合同价：

1、合同暂定总价（含税）为：     元（大写：      ）。投标总价下浮率：        %，检测和监测项目单价下浮率：    %。
     其中：
      一期项目检测监测费暂定价：           元（大写：     ）（未下浮）

二期项目检测监测费暂定价：           元（大写：     ）（未下浮）

三期项目检测监测费暂定价：           元（大写：      ）（未下浮）

2、项目中标总价：以受托人投标总报价及投标下浮率（投标下浮率=【1-（投标报价/投标基准价）】×100%）。

3、本项目采用单价大包干，工程量以实际发生（按委托人、监理人、受托人确认）进行计算，但经委托人委托的第三方造价咨询机构评审的检测监测服务结算价超过招标控制价的，则以招标控制价为最终结算价。最终结算价已包含了为完成本项目招标内容要求所产生的所有不可预见的费用,包括但不限于包工、包料、包设备设施、包工期、包质量、包安全、包文明作业、包与建设项目相关单位的协调以及本项目可能产生的风险等所有费用。

4、项目实际发生的工程量单价按不超过《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》（粤建检协〔2015〕8号）、《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》的通知（粤建检协〔2015〕8号）基础上再结合投标下浮率计算的单价确定，如上述相关收费标准没有的项目，按以下优先顺序参照《关于建筑工程质量检测收费问题的复函》（粤价函〔2004〕428号）、粤价函〔2012〕1490号文件、广东省工程勘察设计行业协会《工程勘察设计收费导则》（第二版）文件执行，上述计费文件均没有的单价，按由甲乙双方参照市场价格协商确定，最终以评审审定为准，结算时按照广东省工程勘察设计行业协会《工程勘察设计收费导则》（第二版）、《广州市建设工程基坑监测收费项目及标准指导性意见》（穗建检协字（2013）12号）收费标准结合受托人投标时的下浮率再结合合同相关条款进行结算，最终以经由委托人委托的结算评审单位评审的审定金额为最终结算价，结算价超过经由委托人委托的结算评审单位评审的概算中对应的检测监测服务的审定金额或最高投标限价的，则按评审审定金额和最高投标限价的低者为最终结算价。

4、中标总价已包括但不限于人工费、材料费、设备使用费、设备进出场费、检测监测试验费、各项措施费（包括但不限于：机械设备进出场、检测监测配载等相关费用）、报告编写费、各项管理费、以及所有因工程质量检测监测应交纳的政府规费、利润、税金、风险费用等，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，均不再调整。委托人现场不提供办公及住宿等条件，所有费用由受托人在投标报价中综合考虑。

5、检测监测服务的工作量根据经委托人批准的检测监测方案，并结合现场实际情况由委托人、监理人、受托人三方进行签证确认，受托人自行增加的额外工作量将不被承认，最终结算价，以由委托人委托的结算评审单位审定为准。

注：（1）当每期累计支付至每期合同价暂定金额的45%时若仍未送审预算（或施工图深度的概算）则暂停进度款支付。（2）当每期累计支付至每期合同价暂定金额的60%时，若预算（或施工图深度的概算）评审结果仍未批复，则暂停进度款支付。

# 六、付款方式

（一）一期项目检测监测费支付程序

（1）合同签订生效且接到进场通知开展工作后，在受托人提交合同请款申请资料以及付款流程所需要全部资料后20个工作日内，委托人审核后支付检测监测费用合同总价的 20％作为预付款。

（2）进度款：除本合同另有约定外，检测监测费用原则上每季度按实际完成的工程量支付一次，每季度季末受托人提交申报支付进度款资料以及付款流程所需要全部资料后，由委托人在15个工作日内审核后支付该批次检测监测费用的80%(累计支付不超过合同价的80%）。

（3）受托人在完成检测监测报告并办理完相关合同结算手续后，可向委托人提交请款申请以及付款流程所需要全部资料后，委托人在15个工作日内审核后一次性付清余款。

（二）二期项目检测监测费支付程序

（1）合同签订生效且接到进场通知开展工作后，在受托人提交合同请款申请资料以及付款流程所需要全部资料后20个工作日内，委托人审核后支付检测监测费用合同总价的 20％作为预付款。

（2）进度款：除本合同另有约定外，检测监测费用原则上每季度按实际完成的工程量支付一次，每季度季末受托人提交申报支付进度款资料以及付款流程所需要全部资料15个工作日内，由委托人在15个工作日内审核后支付该批次检测监测费用的80%(累计支付不超过合同价的80%）。

（3）受托人在完成检测监测报告并办理完相关合同结算手续后，可向委托人提交请款申请以及付款流程所需要全部资料后，委托人在15个工作日内审核后一次性付清余款。

（三）三期项目检测监测费支付程序

（1）合同签订生效且接到进场通知开展工作后，在受托人提交合同请款申请资料以及付款流程所需要全部资料后20个工作日内，委托人审核后支付检测监测费用合同总价的 20％作为预付款。

（2）进度款：检测监测费用原则上每季度按实际完成的工程量支付一次，每季度季末受托人提交申报支付进度款资料以及付款流程所需要全部资料后，由委托人在15个工作日内审核后支付该批次检测监测费用的80%(累计支付不超过合同价的80%）。

（3）受托人在完成检测监测报告并办理完相关合同结算手续后，可向委托人提交请款申请以及付款流程所需要全部资料后，委托人在15个工作日内审核后一次性付清余款。

1、委托人付款前，受托人应提供合法有效、相应金额、相应内容的增值税发票。受托人迟延交付发票以及付款流程所需要资料的，付款时间相应顺延，并不视为委托人违约。

2、本工程资金来源属于农村集体经济组织贷款，项目检验检测款项的支付须遵守相关银行贷款制度，工程款支付在银行放款之日执行,若银行延迟放款，支付期限相应顺延”。

3、如委托人发现受托人存在违约行为，可在发现当期的支付节点直接扣除受托人应支付的违约金或损失赔偿金。

4、受托人在每次收取款项前须向委托人提供与所收款项金额相等合法有效的增值税专用发票，否则委托人有权拒绝支付该期款项。

5、发票信息：

增值税发票信息：
    单位名称：

统一社会信用代码：

地址：

联系电话：

开户银行：

开户银行账号：

纳税人类型：

需开具发票类型：

# 七、结算方式

项目实际发生的工程量单价按《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》（粤建检协〔2015〕8号）、《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》的通知（粤建检协〔2015〕8号）有关收费标准基础上再结合投标下浮率计算的单价确定，如上述相关收费标准没有的项目，按以下优先顺序参照《关于建筑工程质量检测收费问题的复函》（粤价函〔2004〕428号）、粤价函〔2012〕1490号文件、广东省工程勘察设计行业协会《工程勘察设计收费导则》（第二版）文件执行，上述计费文件均没有的单价，按由甲乙双方参照市场价格协商确定，最终以评审审定为准，结算时按照广东省工程勘察设计行业协会《工程勘察设计收费导则》（第二版）、《广州市建设工程基坑监测收费项目及标准指导性意见》（穗建检协字（2013）12号）收费标准结合受托人投标时的下浮率再结合合同相关条款进行结算，最终以经由委托人委托的结算评审单位评审的审定金额为最终结算价，结算价超过经由委托人委托的概算评审单位评审的概算中对应的检测监测服务的审定金额或最高投标限价的，则按评审审定金额和最高投标限价的低者为最终结算价。

# 八、委托人责任

1、向受托人提供开展本项目工作所必须的设计文件、工程资料、技术资料等。

2、委托人应在收到受托人书面提交并要求做出决定事宜的相关文件之日起5个工作日内做出书面答复。

3、委托人应协调受托人与现场各方关系，负责提供检测监测的场地；告知监理人、施工单位检测监测部位及位置并做好前期准备工作。

4、选定检测监测部位。当已选定的桩(点)位无法满足现场检测监测条件要求时，委托人应负责重新选择桩(点)位。

5、负责提供电源、水源接驳点各一个供受托人使用（水电使用费及其他相关费用由受托人承担）。

6、组织本项目检测监测方案的审批及成果文件的审查和验收。

7、为保障检测监测工作的顺利进行提供必要的协助。

8、委托人有权决定进场时间，如项目迟延动工，不视为委托人违约。

9、因项目资金或者客观情况，导致本项目无法完成第一期、第二期、第三期全部开发的，委托人有权解除本合同，不视为委托人违约，受托人按照其实际完成工程量结算。

# 九、受托人责任

1、受托人应在收到中标通知书之日起5日内向委托人提交本合同约定项目的检测监测实施方案，并经委托人、设计、施工、监理和安全监督单位会审后，按审核确定的方案实施，并按照有关规定送质量监督部门备案，委托人以此具体考核受托人的检测监测工作。如委托人要求受托人对检测监测实施方案等进行合理修改调整，受托人必须在收到委托人修改调整意见之日起3日内，按委托人要求完成修改调整并报委托人审核。

2、受托人必须在委托人发出进场通知之日起24小时内，按委托人具体的要求进场，并立即开始履行本合同约定的义务。受托人必须按照其投标文件和检测监测实施方案的承诺，足额、按时派出工作人员和投入设备。当委托人的现场配合条件不能满足技术服务要求时，受托人可向委托人提出推迟进场申请，经委托人书面同意后方可推迟进场。

3、受托人应自行完成本合同约定项目的检测监测技术服务工作，不得私自转包或分包。如因项目进度需要等原因，受托人在报招标人同意的情况下可另行发包给具有相应资质其它检验机构进行检验。但分包项目的检测监测质量和检测监测工期由受托人负责。分包合同原则上由受托人与另一方签订。该部分检测监测及费用内容纳入受托人合同一并进行结算。

4、受托人应科学、严谨地工作，按时提交各阶段的检测监测报告并对报告中数据的真实性、可靠性负责。

5、检测监测过程中，发现施工单位违反有关法律、法规、规范和工程建设强制性标准的行为，应及时向委托人报告。

6、受托人协调委托人、施工单位、监理单位以及设计单位的工作关系并组织本项目的检测监测工作，按照其投标文件和检测监测实施方案的承诺安排工作人员常驻现场，驻场人数在不低于投标文件和检测监测实施方案承诺的条件下，报委托人审批同意确定。

7、受托人应自行解决现场项目组的办公和生活用房、设施、配套水电，以及交通、通讯费等，由此发生的费用已包含在投标综合单价报价中。

8、受托人应当配合工程设计和施工的需要提供相应的检测监测服务，并应按委托人要求，采取有效措施及时提供中间资料，以满足施工进度的需要。

9、检测监测过程中，如因场地条件、设计方案的变更，需增减检测监测工程量或改变检测监测手段的，受托人均应及时向委托人报告，并在委托人书面批准后方可实施。

10、对于委托人书面提交并要求作出决定的事宜，受托人应在收到之日起3个工作日内作出书面答复；对影响施工现场进度的事项应在24小时内作出具有明确处理意见的书面答复。

11、按时进行现场试验取样、提交检测监测报告，负责资料、报告的打印、复印、装订、装箱等工作。

12、向委托人提供非驻场式的技术咨询、支持服务，包括参加本项目相关会议、安排技术人员到现场解决相关问题。

13、应随时接受委托人、监理单位及质量安全监督部门的监督，为确保检测监测结果的正确，任何人不得干预检测监测结果。

14、受托人必须按照投标文件的承诺建立现场管理机构。保证检测监测人员具备检测监测资格，保证持有的检测监测资质满足行委托人管部门的管理要求。

15、提供仪器设备，负责仪器设备安装及场内中转、进退场。保证计量器具在计量检定有效周期内。

16、保证检测监测工作的客观、独立、公正，不得与施工单位串通，将检测监测不合格的工程出具合格检测监测报告或修改检测监测结论，损害发包人的利益，否则应按照本合同条款第十条的有关约定承担违约责任。

17、对检测监测过程中发现存在的质量问题，提出具体的处理意见和建议。

18、受托人按商定的时间进场。

19、除用于申报工程建设奖项评审外，受托人不得向第三方扩散、转让委托人提交的图纸及该项目的检测监测成果等技术经济资料，如果发生上述情况，委托人有权向受托人索赔。

20、接受委托人的审查和指导，委托人有权向受托人提出具体工作要求，并要求受托人做出解释、说明。

21、无条件向委托人提供检测监测报告进行验收或资料档案归档。

# 十、违约条款

1.委托人违反合同约定逾期办理申报支付本合同约定费用，应从逾期之日后的第60天起计向受托人支付逾付款项的同期银行活期存款利息，但由于本工程资金来源于农村集体经济组织贷款，项目检验检测款项的支付须遵守相关银行贷款制度，因此工程款支付在银行放款之日执行。因银行审批手续导致的支付延迟，不视为委托人违约。。

2.委托人和监理人须按合同条款在约定的期限内对受托人已经完成的工作量进行确认，若超过约定期限七个工作日仍不回复或者确认的，受托人有权书面通知委托人追认相关已完成工作量，受托人将相关情况书面通知委托人并征得委托人同意后，并按照本合同约定方式进行结算。

3.受托人应严格按照设计要求及现场监理人员要求，及时到场进行工作。若受托人在合同签订后，经委托人催促不按时进场开展工作或进场后三次未能及时提交满足合同约定标准的检测监测报告，委托人有权解除合同，受托人应全额返还受委托人已付款项并赔偿委托人相关损失。

4.如受托人提交的检测监测报告不能满足工程建设需要的，受托人应自负费用继续完善，直到满足委托人需要时为止。

5、受托人未按规定时间提交检测监测报告书，每超过一日，扣减2000元，直至提交为止，逾期提交超过30天的，委托人有权解除本合同，受托人已经完成的工作成果归委托人所有，退还已经收取的检测费，并承担20%违约金。

6、受托人不得以支付延迟或尚未结算等借口拖延报告提交，影响委托人工作。否则，受托人违约，委托人按500元/天扣罚受托人。

7、因受托人检测监测工作不及时或其提供的检测监测资料不准确造成损失的，受托人应承担相应责任，退还已经收取的检测费，赔偿由此给委托人造成的损失，赔偿受影响部分，最多不超过该项的检测额度。

7、任何一方向对方提出经济赔偿要求的，都应在赔偿事件发生后三十天内以书面形式提出。

8、本合同若部分解除或全部解除后，受托人已经完成的且经委托人认可接收的检测监测成果在双方进行结算后，成果全部归委托人所有。

# 十一、争议解决方式

本合同发生纠纷后，经协商或调解不成时，甲乙双方可向委托人所在地人民法院提起诉讼。

十二、履约担保

受托人在收到中标通知书后的十五天内，并在与委托人签署合同前，受托人向委托人提交（供）合同价款10 %的履约保函。履约保函须为在中国注册的银行或经委托人认可的银行开具；保函的受益人必须是委托人，所提供的保证为连带责任保证的，并且是无条件、不可撤消的。履约担保的有效期，是从合同开工日期起至合同工程竣工验收合格后28天止。履约保函到期后，如果合同约定的工作内容未完成，必须无条件延期。若确因估计不足导致合同期内保函时效期过期，受托人须重新提交新的履约保函，否则委托人有权拒付应付的合同款或有权在应付的合同款中直接扣除等额的款项作为履约保证金。委托人在履约担保有效期满后将履约保函（履约保证金无息、履约保函）退还给受托人。

十三、其它

本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式十四份，正本一式两份，双方各执一份，副本一式十份，委托人八份，受委托人四份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

委托人（盖章）：                       受托人（盖章）：

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

经办人：                               经办人：

委托人地址：                           受托人地址：

邮政编码：                             邮政编码：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

银行帐户：                             银行帐户：
附件一

廉政协议书

委托人：

受托人：

项目名称：

合同价款：       元（大写：     ）

签订日期：

为贯彻落实勤政奉公，廉洁自律工作精神，切实防范和杜绝业务工作中的各种腐败现象，根据上级部门的有关精神，凡业务标的在30万元项目（包括对外招租、合作、产权转让、承包、托管及工程发包等）在签订有关合同时必须签订本协议书，经甲、乙双方协商一致特签订本协议，以期共同遵守和自觉接受监督。

一、在业务往来中，委托人承诺做到：

（1）自觉遵守国家法律、法规和党纪、政纪，积极主动协助受托人开展业务并给予有效支持；

（2）不接受受托人赠送的礼金、有价证券、贵重礼品等钱财，不参与由受托人安排的高档消费娱乐、旅游等活动；

（3）不索要和接受受托人的财、物等，坚决抵制拒绝任何方式贿赂，并对行贿人进行严肃批评；

（4）不利用职权向受托人介绍或指定业务承接单位和个人，不因个人原因而故意刁难受托人；

（5）不利用职权为自己、家属和亲友向受托人推销或指定使用材

（6）不到受托人单位报销应由自己单位或个人支付的各项费用开支发票；

（7）如发现本单位或本单位有关人工作人员有违法、违纪行为，要及时主动的向监督单位报告和举报。

二、在业务往来中，受托人承诺做到：

（1）自觉遵守国家的法律、法规和党纪、政纪，积极主动地配合委托人开展业务；

（2）不以任何理由向委托人赠送礼品、礼金和有价证券等，不得为委托人安排高档消费娱乐、旅游等活动；

（3）不向委托人人员行贿，坚决抵制任何索要钱财的行为；

（4）如发现本单位或本单位有关人员有违法、违纪行为应及时向监督单位反映和举报。

三、为保证上述条款的实施，甲、乙双方的上级纪律主管部门有权对履行协议的情况进行监督。

（1）严格依据国家法律、法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对甲、乙双方遵守法情况进行监督检查，促进廉政建设与业务建设同步发展；

（2）协助和指导甲、乙双方抓好廉政建设的制度、规定、法制教育，对甲、乙双方管理人员有针对性地进行廉政教育；

（3）适时对甲、乙双方的廉洁自律情况进行监督检查。

四、违约处理

甲乙双方人员如有违反本协议的，本单位应及时给予批评教育。构成违纪的，应依照有关规定给予党纪、政纪处分。触犯刑律的，移送司法机关处理。

五、甲、乙双方自有关合同签订和业务往来期间，监督单位要适时召集双方负责人对业务廉政、廉洁监督廉政检查情况进行通报，研究和制定有关廉政规定和要求。

六、本协议未尽事项，经甲、乙双方共同协商并征得监督单位同意，可签订补充条款。

七、本协议正本一式伍份，委托人执叁份，乙双方和监督单位各执壹份；

委托人：                          代表人签名（盖章）

受托人：                          代表人签名（盖章）

监督部门（盖章）                         年  月   日

附件二：

保 密 协 议

委托人(委托人)：

咨询人(受托人)：

鉴于受托人在番禺区桥山村村镇工业集聚区更新改造试点项目(一期、二期、三期)检验监测服务（以下简称本项目）过程中，已经或将要接触或获得涉及委托人的保密资料及将在该项目实施过程中形成的资料，经甲、乙双方友好协商，委托人愿意向受托人披露相关保密资料，受托人承诺按照本协议的约定对委托人的保密资料予以保密。

# 一、“保密资料”包括：

（一）委托人向受托人披露或将要披露的与本项目相关的所有商业秘密、技术秘密以及其他委托人尚未公开的资料。

（二）受托人在项目中形成的任何分析、编辑、研究、咨询成果或其他文件资料。

以上资料包括书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的资料，包括但不限于数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它资料。

# 二、番禺区桥山村村镇工业集聚区更新改造试点项目(一期、二期、三期)检验监测服务项目定义：

专指甲乙双方与     年    月    日签订的番禺区桥山村村镇工业集聚区更新改造试点项目(一期、二期、三期)检验监测服务项目合同。

# 三、保密义务：

1.受托人保证遵守国家法律和国家有关部门制定的保密法规，严格控制委托人所披露的保密资料，保护的程度不能低于受托人保护自己的保密资料。无论如何，受托人对该保密资料的保护程度不能低于一个管理良好的技术企业保护自己的保密资料的保护程度；

2.受托人保证采取所有必要的方法对委托人提供的保密资料进行保密，包括但不限于执行和坚持适当的作业程序来避免非授权透露、使用或复制保密资料；

3.受托人保证在任何情况下，除依照法律强制性的要求外，不向任何第三方透露或披露委托人的保密资料以及本协议的存在或本协议的任何内容；

4. 如果受托人基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而必需披露相关的保密资料，受托人应当事先尽快通知委托人，同时，受托人应当尽最大的努力帮助委托人有效地防止或限制该保密资料的传播。

5. 受托人不得有损害委托人利益的其他泄密和使用行为。

# 四、保密资料的使用方式和不使用义务：

1.受托人只能为完成本项目而使用保密资料；

2.除受托人为完成本项目需要时而将保密资料披露给必需直接参与本项工作、必需知晓保密资料的职员之外，受托人不能将保密资料透露给其它任何人；

3.受托人不能将此保密资料的全部或部分进行复制或仿造；

4.受托人应当告知并以适当方式要求其参与本项工作之雇员遵守本协议规定，若参与本项工作之雇员（包括已离职员工）违反本协议规定，受托人应承担连带责任。

# 五、保密资料的交回：

1.当委托人以书面形式要求受托人交回保密资料时，受托人应当立即交回所有书面的或其他有形的保密资料以及所有描述和概括该保密资料的文件；

2.没有委托人的书面许可，受托人不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的保密资料。

# 六、知识产权：

除非委托人明确地授权，受托人不能认为委托人授予其包含该保密资料的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。

# 七、违约救济：如果发生受托人违约，双方同意依如下条款处理：

1.受托人应当尽最大的努力帮助委托人有效地防止或限制该保密资料的传播或按照委托人的指示采取有效的方法对该保密资料进行保密，所需费用由受托人承担；

2.受托人应当赔偿委托人的所有损失，包括但不限于法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、所有损失或损害等等。

同时，受托人按项目合同费用总金额的15%向委托人支付违约金。

# 八、适用法律：

本协议适用中华人民共和国法律，并在所有方面依其进行解释。

# 九、争议和裁决

双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第（2）种方式解决：

（1）将争议提交    广州   仲裁委员会仲裁；

（2）依法向当地  委托人所在地有管辖权的法院   提起诉讼。

# 十、协议的生效：

本协议一式    份，其中发包人、咨询人各    份。正副本具同等法律效力。

委托人（委托人盖章）：                      咨询人（受托人盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或签约代表人：                            或签约代表人：

地址：                                    地址：

签订日期：2025 年   月    日               签订日期：2025 年   月    日

签订地点： 广州市番禺区

附件三：报价书

附件四：中标通知书：