电白区人才公寓项 目 监理

招标文件

(综合评标法)

招   标   人：电白城市交通建设投资集团有限公司

招标代理机构：广东省建筑工程监理有限公司

日        期： 2023 年 2 月

目  录

第一章 招标公告 	2

第二章 投标人须知 	7

第三章 评  标  办  法  	34

第四章 合同条款及格式 	45

第五章 投标文件格式 	73

第一章 招标公告

电白区人才公寓项目监理招标公告 1.  招标条件

本招标项目 电白区人才公寓项目 已由 茂名市电白区发展和改革局 以 项目代 码:2209-440904-04-01-981927 文件批准建设。招标人为 电白城市交通建设投资集团 有限公司 。项目已具备招标条件，现对本项目的 监理 采用资格后审方式进行公开招 标。

2. 工程名称：  电白区人才公寓项目

3. 招标单位：电白城市交通建设投资集团有限公司 联系人：梁先生       联系电话： 0668-5289183 招标代理机构：广东省建筑工程监理有限公司

联系人： 胡小姐       联系电话： 020-86673560

招标监督机构： 茂名市电白区住房和城乡建设局

监督电话： 0668-5532719

4.建设地点：电白区海滨大道南侧

5.工程概况与招标内容

5.1 工程概况：电白区人才公寓项目拟新建人才公寓一栋，建筑高度 99.6 米，建 筑总用地面积 4583.34 平方米， 总建筑面积 38524.71 平方米， 绿地面积 924.63 平方米， 其中计容建筑面积 27486.02 平方米，包括人才公寓、青年公寓及配套设施，不计容建 筑面积 11038.69 平方米，主要为地下室建筑。项目容积率 5.997，建筑密度 34.67%， 绿地率 20.17%，建设内容包活： 建筑主体土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程 及室外配套工程建设。项目总投资 33252.19 万元，其中土建投资 26823.00 万元。

5.2 招标范围：施工阶段、工程收尾阶段及工程质量保修阶段的质量控制、安全生 产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。

5.3 招标控制价： 419.08 万元。

6．投标人资格要求

6.1 投标人必须具备监理综合资质或 房屋建筑工程监理甲 级资质，且营业执照有

效， 广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范 检查。

注：根据《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》(建市 [2015]154 号) 、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》 (建 市[2016]226 号)、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通 知》(建办市函〔2020〕334 号)、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照

分离”改革衔接有关工作的通知》(建办市〔2021〕30 号) 、《住房和城乡建设部办公 厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》(建办市函[2021]510 号)、《广 东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有效期延期的通知》(粤建许函〔2021〕 849 号)的要求设置

6.2 监理人员专业配备要求： ①拟委任的项目总监理工程师(1 名)：具有房屋建 筑工程专业国家注册监理工程师资格， 证书需在有效期内且为本单位在职人员；②拟委 任的项目总监代表(1 名) ：具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格， 证书需 在有效期内且为本单位在职人员；③专业监理配备人员(4 名)： 具备房屋建筑工程、 机电安装工程相关专业国家注册监理工程师证书或专业监理工程师证书或监理员证书， 证书需在有效期内且为本单位在职人员。

6.3 投标人在近三年内(2020 年 01 月 01 日至投标截止日) 不存在骗取中标或严 重违约被解除合同或重大工程质量问题的行为。

6.4 在“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)查询： 投标人被人民法

院列为失信被执行人的， 投标活动依法予以限制， 不接受其投标。

6.5 本次招标不接受联合体投标。

6.6 根据广州公共资源交易中心要求， 投标人及拟投标的项目总监理工程师在投标

截止时间前应已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记， 企业信息登记的办理详见 广州公共资源交易中心网服务指南。

7. 招标文件的获取

7.1 招标文件于 2023 年    月    日发出，投标人自行登录广州公共资源交易中 心网站(http://www.gzggzy.cn)(电子招标投标交易平台) 找到本项目的招标公告后， 下载招标文件及相关资料。符合本项目资格要求的投标人根据招标文件要求编制投标文 件及缴纳投标保证金或持投标保证金银行保函或投标保证保险保函的， 均可直接参与本

项目的投标。

7.2 投标人并于递交投标文件时缴交招标文件资料费人民币 500 元，以及提交相 关材料

# 8、投标注意事项

8.1 投标人若对招标文件有疑问， 在招标文件《投标人须知》规定时间内办理数字 证书登陆广州公共资源交易中心网站(http://www.gzggzy.cn)  (电子招标投标交易平 台) 进行网上提问， 要求招标人对招标文件予以澄清。招标人(或招标代理) 将对投标 人 的 问 题 统 一 做 出 澄 清 和 解 答 ，  并 发 布 在 广 州 公 共 资 源 交 易 中 心 网 站 	(http://www.gzggzy.cn)  (电子招标投标交易平台) 。投标人应自行留意招标人(或

招标代理) 发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则， 造成的一切后果由投标人自 行承担。

8.2 对于本项目的招标公告和招标文件存在任何违规或不公平内容， 投标人可向招 标人提出异议。

8.3 递交投标文件时要求投标人的法定代表人或法定代表人授权委托的项目总监 理工程师作为代理人递交,递交投标文件时手持本人身份证原件、法定代表人身份证明 书原件、法人授权委托证明书原件(法定代表人出席开标会的， 则无需提供) 和投标保 证金银行保函原件或投标保证金保证保险保函原件或基本户转账投标保证金凭证(如果 采用网上银行方式提交，则应提交打印件加盖公章) 。

# 9. 发布公告日期、递交投标文件时间与开标时间：

9.1 公告发布日期(含本日)  2023 年   月   日至 2023 年   月   日；

网上投标登记日期(含本日) 2023 年   月   日至 2023 年   月   日

9.2 递交投标文件起始时间：  2023 年    月    日    时    分 截止时间：  2023 年    月   日    时    分；

9.3 开标时间：  2023 年   月     日    时    分；

9.4 地点：广州公共资源交易中心指定开标室(广州市天河区天润路 333 号) 。

本项目采用投标登记手续在网上办理， 登录广州公共资源交易中心交易平台网办理 网上投标登记手续。 投标人须在投标登记截止时间前完成网上投标登记手续， 逾期不受 理(投标单位在投标登记前须在广州公共资源交易中心办理企业信息登记) 。未办理投 标登记手续的，提交的投标文件将被拒绝接受。

9.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

9.6 递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化， 请密切留意招标答疑中的相关 信息。递交投标文件截止时间后， 开标时间因故推迟的， 相关评标信息仍以原递交投标 文件截止时间的信息为准

# 10. 发布公告的媒体

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网站(网址： www.gzggzy.cn)、中国 招 标投标公共服务 平 台 ( www.cebpubservice.com ) 、 广 东 省 招标 投 标 监 管 网 	(www.gdzbtb.gov.cn)上发布，本公告的修改、补充， 在广州公共资源交易中心网站 发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处， 以在广州公共资源交易网发布的文本 为准。

招标人：电白城市交通建设投资集团有限公司 招标代理：广东省建筑工程监理有限公司

2023 年 2 月  日

附件

(电白区人才公寓项目监理) 拒绝投标单位名单(部分)

| 序号 | 单位 | 拒绝投标期 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起始日期 | 截止日期 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

说明： 1.在拒绝投标期内，拒绝上述单位参与 (电白区人才公寓项目监理) 的投标。

2.若上述单位及拒绝期限发生变化的，则以最新书面文件为准。

3.上述单位名单未含被人民法院列为失信被执行人企业。

第二章 投标人须知

第一节   投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 具体信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：电白城市交通建设投资集团有限公司 地 址：茂名市电白区水东镇迎宾大道 70 号 联系人：联系人：梁先生 电 话： 0668-5289183 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：广东省建筑工程监理有限公司 地 址：广州市荔湾区流花路 85 号 联系人：胡小姐 电 话： 020-86673560 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 电白区人才公寓项目监理 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 电白区海滨大道南侧 |
| 1.1.6 | 项目概况 | 电白区人才公寓项目拟新建人才公寓一栋， 建筑高度 99.6 米， 建筑总用地面积 4583.34 平方米， 总建筑面积 38524.71 平方 米， 绿地面积 924.63 平方米， 其中计容建筑面积 27486.02 平 方米， 包括人才公寓、青年公寓及配套设施， 不计容建筑面积 11038.69 平方米， 主要为地下室建筑。项目容积率 5.997，建 筑密度 34.67%，绿地率 20.17%，建设内容包活：建筑主体土 建工程、装修工程、给排水工程、电气工程及室外配套工程建 设。 |
| 1.1.7 | 监理机构设置 | 一级监理机构 |
| 1.1.8 | 资金来源 | 通过建设单位自筹及银行融资解决。 |
| 1.2.1 | 招标范围 | 施工阶段、工程收尾阶段及工程质量保修阶段的质量控制、安 全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、 组织协调等监理工作。 |
| 1.2.2 | 监理服务阶段 | 施工准备阶段、施工阶段及保修阶段，并协助业主完成结算、 保修等阶段的工作。 |
| 1.2.3 | 监理工作范围 | 1.施工阶段、工程收尾阶段及工程质量保修阶段的质量控制、 安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管 理、组织协调等监理工作。 2.对工程主要部位关键部分施工实施旁站 |
| 1.2.4 | 监理质量要求 | 合格 |

| 1.3 | 建设工期和 监理服务期 | 计划施工工期 930 个日历天， 监理服务期为本项目范围内所有 工程从施工准备阶段到工程缺陷责任期结束。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | 投标人资质条 件、能力和信誉 | 资质要求： 见附录 1 信誉要求： 见附录 2 业绩要求： 见附录 3 财务要求： 见附录 4 人员要求： 见附录5 |  |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | ☑不接受 □接受 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑ 不组织，投标人可依据项目建设地点自行踏勘现场。 □组织 |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √ | 不召开。 |
|  |  | □召开，召开时间： 召开地点： |  |
| 1.11 | 分包 | ☑ 不允许 □ 允许 |  |
| 2.2.1 | 招标人澄清、修 改或答疑期限 和投标人质疑 期限 | 招标人澄清、修改或补充期限：投标截止日期 15 日前。 投标人应在递交投标文件截止时间前 10 日停止质疑，招标人 应在递交投标文件截止时间 7 日前解答投标人对招标文件提出 的疑问。 网上答疑的操作指南为： 登陆广州公共资源交易中心网站→进 入交易业务/建设工程 “网上答疑”专区→通过项目编号或名 称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“提问”→登录 系统进入到提问区域→无记名或匿名提出问题以及查看所有 的问题。答疑纪要在广州公共资源 交易中心网： “招标答疑” 专区发布。 招标答疑纪要一经广州公共资源交易中心网发布，视作已发给 所有投标人。 |  |

| 3.1.3 | 投标文件电子 版内容 | 投标人在递交投标文件的同时，需要递交： 1.商务及经济报价投标文件电子版(光盘一套， U 盘一套)， 内容包括： (1)商务及经济报价投标文件的 Word 版； (2)商务及经济报价投标文件(第一册)及其随附复印件所 有内容的 PDF 格式的电子版， 该内容应按投标文件纸质版(含 随附复印件)的顺序排列。 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 监理费用 | 招标控制价计费方式： 本项目监理费用的计算参照《关于印发＜建设工程监理与 相关服务收费管理规定＞的通知》(发改价格〔2007〕670 号) 规定标准， 并按(发改价格〔2015〕299 号) 实行市场调节价。 本项目调整系数为：专业调整系数取 1.0 、工程复杂程 度调整系数取 1.0 、高程调整系数取 1.0 。 本项目监理招标控制价暂按 21631.303123 万元计算监理 费的计费额。 本项目按监理基准价¥419.08万元 作为招标控制 价。 报价方式： 本项目监理招标以投报监理服务费下浮率的方式进行报价 (监理服务费下浮率在 20.00%<A<40.00%的范围进行投报， 百分数保留二位小数，不在此范围的投标为无效标)。 每个投标人只允许有一个报价， 多个报价或超出范围的投 标报价其投标文件作无效标处理。 |
| 3.2.4 | 监理服务费 是否调整 | 在本合同执行完毕时对监理服务费进行调整，监理费用以最终 审定的本项目建设工程施工竣工结算价为计费额，依照“茂价 〔2007〕97 号文件关于《建设工程监理与相关服务收费管理规 定》的通知并结合监理人投报的投标下浮率进行调整。公式： 工程监理服务费结算价 =监理服务收费基准价×(1-中标监理 服务费下浮率)。 |
| 3.3.1 | 投标文件有效 期 | 递交投标文件截止时间之日起 90 天内。 |

| 3.4.1 | 投标保证金形 式 | 本项目投标保证金的金额： 人民币捌万元整(￥80000.00 元) 。 (一般不超过投标总价的 2%，最高不得超过 50 万元) 投标人选择以下三种任一种方式递交投标保证金。 1.银行保函形式。投标人(联合体企业由牵头人)在注册地所 在地级市范围内或所在省(自治区、直辖市) 人民政府所在地 城市的国有商业银行或股份制商业银行开具本项目的投标保 证金银行保函，且使用本招标文件提供的版本。 注：投标保证金银行投标保函，有效期与投标有效期一致或长于投 标有效期， 开标时须提交银行投标保函原件，其复印件装订在投标 文件中。 2.保证保险形式。投标人(联合体企业由牵头人) 提供保险公司出 具的投标保证保险保函，且使用本招标文件提供的版本。 注：保险公司的投标保证保险保函有效期等于或长于投标有效期， 开标时须提交投标保证保险保函原件，其复印件装订在投标文件中。 3.采用银行汇款形式提交：由广州公共资源交易中心代收。 具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引， 递交事宜 请自行咨询交易中心； 请各投标人在投标文件递交截止时间前 按上述金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时 广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。 如缴纳的投标 保证金未能按时到账或不以投标企业名义缴纳投标保证金的 正式投标人将被视为自动放弃本工程的投标资格。 收款单位：广州交易集团有限公司 开户银行：中国建设银行广州天润路支行 银行账号：44001583404059333333 注： 投标保证金逾期到账或未汇入指定账户 (子账户) 的， 按 未递交保证金处理。投标人需在交易系统中将汇入投标保证金 与投标项目进行绑定， 绑定成功后才能被认定为完成缴交投标 保证金。 |
| --- | --- | --- |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | √不允许 □允许， 允许备选方案个。 |

| 3.7.3 | 签字或盖章要 求 | 详见投标人须知第 3.7 款 |
| --- | --- | --- |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 商务及经济报价投标文件 1 套正本 4 套副本及电子版光盘、 U 盘各 1 套；技术投标文件 1 套正本 5 套副本。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第 3.1.1 项规定的投标文件组成内容，投 标文件应按以下要求装订： □ 不分册装订。 √; 分册装订，分别为：. (1) 第一册 商务及经济报价投标文件(如果页数过多可 分册装订， 应注明册序号)； (2) 第二册 技术投标文件。 第一册和第二册采用 胶装 方式装订， 装订应牢固、不易拆散 和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.1 | 投标文件的 密封 | 将投标文件的商务及经济报价投标文件正、副本密封于第一个封 套中【商务及经济报价投标文件电子版单独用 1 个信封包装好并 在信封外面作投标人名称标记附在第一个封套内】； 技术投标文 件的正本密封于第二个封套中，技术投标文件的副本密封于第三 个封套中。封套上应分别标明“商务及经济报价投标文件”或“技 术投标文件正本”或“技术投标文件副本”字样。上述三个信封 统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴带有“密 封”字样的封条，内层封套的封口处应加盖投标人单位公章，外 层封套中不应有任何投标人的识别标志。 |

| 4.1.2 | 投标文件的 标记 | 内层封套： 投标人邮政编码： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： (项目名称)监理投标文件商务及经济报价投标文件 或 技术投 标文件正本 或 技术投标文件副本 。 外层封套： 招标人名称： (项目名称)监理投标文件在 年 月 日 时 分(开标时 间) 前不得开启。 电子版封套： 投标人名称： 项目名称： |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 截止时间： 年 月 日 时 分 |
| 4.2.2 | 递交投标 文件地点 | 1、递交方式： 递交纸质投标文件。 2、地点： 广州公共资源交易中心 开标室(中心本部) (广州市天河区天润路 333 号) 。 3、上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪 要的相关信息。 截止时间： 详见广州公共资源交易中心日程安排。 |
| 4.2.3 | 是否退还 投标文件 | √; 否. □ 是，中 标通知书发出后天退还。 |
| 4.2.5 | 招标人通知延 后投标截止时 间的时间 | 原定投标截止时间前 |
| 5.1 | 开标时间、地点 | 开标时间： 同投标截止时间 开标地点： 同投标文件递交地点 |

| 5.3.1 | 开标程序 | (4) 密封情况检查： 在开标前由招标人和投标人代表按照招 标文件投标人须知第 4.1 条规定检查外封套密封情况。 (5)开标顺序： 随机启封。 |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1 | 评标委员会 组建 | 评标委员会构成 ：监理(A0501) 2 人、工程施工(A0801) 2 人、 工程造价(A060101) 1 人。 抽 取 专 家 组别： 工程类； 评标专家确定方式： 开标前一天从广东省综合评标专家库随机 抽取。 |
| 6.3 | 评标办法 | 综合评标法，具体见招标文件第三章《评标办法》。 |
| 7.1.1 | 是否授权评标 委员会确定中 标人 | □是 ☑否，推荐的中标候选人数： 3 名 |
| 7.3.1 | 履约担保形式 和金额 | 履约担保的形式： 采用 0 %现金+ 100 %银行保函+ 0 %保证 保险 履约担保的金额： 为中标合同价款的 10%。 银行保函应当为无条件保函；履约保函由银行出具。 履约担保的有效期， 从提供履约担保之日起至合同约定工作全 部完成并验收合格之日止。有效期满后将此担保退还给中标人 (不计利息)。(注：履约担保在签订合同前提交) |
| 9.5 | 招标投标 监管部门 | 监督部门：茂名市电白区住房和城乡建设局 电话： 0668-5532719 |
| 10.0 | 补充条款 | 本项目的招标代理费， 交易服务费，评标专家费由中标单位 在领取中标通知书前一次性付清。 投标单位在投标报价时综合考虑本项费用。 |

附录 1   资格审查条件(资质要求)

企业资质等级要求

投标人必须具备监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质，且营业执照有效，广东 省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查。

附录 2   资格审查条件(信誉要求)

信 誉 要 求

投标人在近三年内(2020 年 01 月 01 日至投标截止日) 是否存在骗取中标或严重违约被解 除合同或重大工程质量问题的行为。 (提供承诺书，格式自定) 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询： 投标人没有被人民法院列为失信被执 行人。 (提供网站查询截图)

附录 3   资格审查条件(业绩要求)

业 绩 要 求

不设置为资格条件。

附录 4   资格审查条件(财务要求)

财 务 要 求

不设置为资格条件。

附录 5   资格审查条件(人员要求)

| 人员 | 数量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1 人 | 具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师证书，证书需在有 效期内且为本单位在职人员。 |
| 总监代表 | 1 人 | 具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格，证书需在有 效期内且为本单位在职人员。 |
| 其他监理人员 | 4 人 | 专业监理配备人员(4 名)：具备房屋建筑工程、机电安装工 程相关专业国家注册监理工程师证书或专业监理工程师证书或 监理员证书，证书需在有效期内且为本单位在职人员。 |
| 注： 1、广东省外的投标人其拟委派人员必须已经在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入 信息并通过数据规范检查。 2、上述人员需提供本单位近 3 个月(2022 年 10 月至 2022 年 12 月)社保证明。 |  |  |

第二节 招标文件指导文本修改补充申报表

招标人按照范本编制招标文件。本表内容与其他部分有冲突时，以本表内

容为准(但与相关法律、法规、政策相冲突的除外) 。

| 序号 | 章节条目 | 指导文本原文 | 拟修改、删除、补充内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一章 招标公告 招标文件 的获取 | 本项目无需办理投标报名手续，招 标文件于 年 月 日发出， 投标人自 行登录茂名市公共资源交易中心网 ( http://www.gdmmggzy.com/)网 站首页“建设工程-招标公告”找到 本项目的招标公告后，下载招标文 件及相关资料。符合本项目资格要 求的投标人根据招标文件要求编制 投标文件及缴纳投标保证金或投标 保证金银行保函或投标保证金保证 保险保函的，均可直接参与本项目 的投标。 2.投标人并于递交投标文 件时缴交招标文件资料费人民币 元，以及提交相关材料。 | 本项目无需办理投标报名手续，招 标文件于年月日发出， 投标人自行登 录广州公共资源交易中心网站 (http://www.gzggzy.cn) (电子招 标投标交易平台) 找到本项目的招标 公告后，下载招标文件及相关资料。 符合本项目资格要求的投标人根据 招标文件要求编制投标文件及缴纳 投标保证金或持投标保证金银行保 函或投标保证保险保函的， 均可直接 参与本项目的投标。 投标人并于递交投标文件时缴交 招标文件资料费人民币 500 元，以 及提交相关材料。 |
|  |  | 本项目投标保证金的金额：人民币 元整(￥元)。 (一般不得超过投标总价的 2％， 最高不得超过 50 万元) 投标人选择以下三种任一种方式递 交投标保证金。 1.银行保函形式。投标人(联合体 企业由牵头人)在注册地所在地级 市范围内或所在省(自治区、直辖 市)人民政府所在地城市的国有商 业银行或股份制商业银行开具本项 目的投标保证金银行保函，且使用 本招标文件提供的版本。 注：投标保证金银行投标保函，有 效期与投标有效期一致或长于投标 有效期，开标时须提交银行投标保 函原件，其复印件装订在投标文件 中。 2.保证保险形式。投标人(联合体 | 本项目投标保证金的金额： 人民币捌 万元整(￥80000.00 元) 。 (一般不超过投标总价的 2%，最高不得 超过 50 万元) 投标人选择以下三种任一种方式递 交投标保证金。 1.银行保函形式。投标人(联合体企 业由牵头人)在注册地所 在地级市范围内或所在省(自治区、 直辖市)人民政府所在地 城市的国有商业银行或股份制商业 银行开具本项目的投标保 证金银行保函， 且使用本招标文件提 供的版本。 注：投标保证金银行投标保函， 有效期 与投标有效期一致或长于投 标有效期， 开标时须提交银行投标保函 原件， 其复印件装订在投标 文件中。 2.保证保险形式。投标人(联合体企业 |

|  |  | 企业由牵头人)提供保险公司出具 的投标保证保险保函，且使用本招 标文件提供的版本。 注：保险公司的投标保证保险保函 有效期等于或长于投标有效期，开 标时须提交投标保证保险保函原 件，其复印件装订在投标文件中。 3.投标人通过茂名市公共资源交 易 中 心 网 ( http://www.gdmmggzy.com/)点 击左侧登陆入口的“保证金系统” 栏目进行系统登陆， 对所投项目(请 认真核对项目名称、项目编号)进 行投标保证金账号申请，获取系统 随机生成的保证金账号后按时足额 交纳投标保证金。投标保证金需以 转账方式从公司银行基本账户一次 性提交，提交保证金的账户应与系 统注册时的公司银行基本账户一 致，且必须于年月日时分前到账， 否则所产生的后果自负。 注：投标保证金逾期到账或未汇入 指定账户(子账户)的， 按未递交 保证金处理。 | 由牵头人)提供保险公司出 具的投标保证保险保函，且使用本招标 文件提供的版本。 注：保险公司的投标保证保险保函有效 期等于或长于投标有效期， 开标时须提交投标保证保险保函原件， 其复印件装订在投标文件中。 3.采用银行汇款形式提交： 由广州公 共资源交易中心代收。 具体操作要求详见广州公共资源交 易中心有关指引，递交事宜 请自行咨询交易中心； 请各投标人在 投标文件递交截止时间前 按上述金额递交至广州公共资源交 易中心，到账情况以开标时 广州公共资源交易中心数据库查询 的信息为准。 如缴纳的投标 保证金未能按时到账或不以投标企 业名义缴纳投标保证金的 正式投标人将被视为自动放弃本工 程的投标资格。 收款单位：广州交易集团有限公司 开户银行： 中国建设银行广州天润路 支行 银行账号：44001583404059333333 注： 投标保证金逾期到账或未汇入指 定账户(子账户)的，按 未递交保证金处理。投标人需在交易 系统中将汇入投标保证金 与投标项目进行绑定， 绑定成功后才 能被认定为完成缴交投标 保证金。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第 二 章 投标人须 第 一 节 投标人须 知前附表 10 | 无 | 本项目的招标代理费，交易服务 费，评标专家费由中标单位在领取中 标通知书前一次性付清， 否则不给以 发放中标通知书。 |

第三节   投标人须知

1.总  则

1.1 项目说明

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定， 本招 标项目已具备招标条件，现对本标段施工监理进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6本招标项目概况：见投标人须知前附表。

1.1.7 本项目监理机构设置： 见投标人须知前附表。

1.1.8 本招标项目资金来源： 见投标人须知前附表。

# 1.2 招标范围、计划工期和质量要求

1.2.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.2.2 监理服务阶段：见投标人须知前附表。

1.2.3 监理工作范围：见投标人须知前附表。

1.2.4 监理质量要求：见投标人须知前附表。

1.3建设工期和监理服务期： 见投标人须知前附表。

# 1.4 投标人的资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工监理的资质条件、能力和信誉。

(1)资质要求： 见投标人须知前附表；

(2)信誉要求：见投标人须知前附表；

(3)业绩要求：见投标人须知前附表；

(4)财务要求：见投标人须知前附表；

(5)人员资格要求：见投标人须知前附表；

1.4.2 本招标项目是否接受联合体投标见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人；

(2)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同申请人，同时参加本次 招标项目投标；

(3)与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构有隶属关系；

(4)与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(5)与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(6)与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(7)被责令停业的；

(8)被暂停或取消投标资格的；

(9)财产被接管、冻结或破产的；

(10)在最近三年内有弄虚作假骗取中标、围标串标或严重违约等的。

# 1.5 投标费用

不论中标与否，投标人在投标过程中的一切费用均由投标人自行承担。

# 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违 者应对由此造成的后果承担法律责任。

# 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位   所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人可按工程的建设地点自行踏勘项目现场， 所发生的费用由投标人自理。

1.9.2 投标人自负在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3 投标人自行踏勘现场所了解的工程场地和相关的周边环境情况， 只作为投标 人在编制投标文件时的主观考虑，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

# 1.10 投标预备会

1.10.1 招标过程通过网络平台发送招标信息，招标人将不再召开投标预备会。投 标人如对本项目招标文件有疑问的， 以不署名的电子文档形式通过广州公共资源交易网

(http://www.gzggzy.cn)进入网上系统进行提交。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题发送到广州公 共资源交易中心网， 以便招标人通过网络发出澄清通知。该澄清通知的内容为招标文件 的组成部分。

# 1.11 分包

本标段招标分包要求：见投标人须知前附表。

# 1.12 偏离

本标段招标关于重大偏离：

详见《初步评审标准前附表》及《技术投标文件符合性评审表》。

2.招标文件

2.1 招标文件的内容

2.1.1 招标文件包括以下内容：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款及格式

第五章 投标文件格式

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、 修改，

构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 招标答疑采用网上答疑方式进行。

2.2.2 投标人的疑问通过广州公共资源交易中心交易平台提交。网上答疑的操作指 南为：登陆广州公共资源交易中心网站→进入交易业务/建设工程 “网上答疑”专区→ 通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“提问”→登录系统进 入到提问区域→无记名或匿名提出问题以及查看所有的问题。

2.2.3 投标人应在递交投标文件截止时间前 10 日停止质疑，招标人应在递交投标文 件截止时间 7 日前解答投标人对招标文件提出的疑问， 形成答疑纪要， 在广州公共资源 交易网“招标答疑”专区发布。

2.2.4 招标答疑纪要一经在广州公共资源交易网发布，视作已发放给所有投标人。

2.2.5 招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易网浏览、 下载招标答疑纪要。

2.2.6 若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易网最后发布的答 疑纪要为准。

2.3 招标人对招标文件的修改

2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改或补充。如因澄清、 修改或补充的内容对招标文件有较大的改动，或对投标文件的编制增加较大的工作量， 可能影响到投标文件的编制的， 招标人应当在投标截止时间 15 天前， 在广州公共资源 交易中心网发布补充通知(补遗书) 告知潜在投标人。其它不实质性影响投标文件编制 的澄清、 修改或补充内容的发出，不受此时间限制。

2.3.2 招标文件的修改或补充的内容均以网上发出的修改或补充通知为准。当招标 文件的修改或补充的同一内容在表述上不一致时，以最后发出的通知文件为准。

2.3.3 投标人应自行登录广州公共资源交易中心网查询并获取网上发布的澄清、修 改、补充通知内容，对任何问题的疏忽导致其投标的最终结果应自行负责。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1【适用于综合评标法】投标人所递交的投标文件由商务及经济报价投标文件(第 一册)、技术投标文件(第二册)两部分组成。

(一)商务及经济报价投标文件(以 A4 规格装订) 包括以下内容：

(1)投标函

(2) 法定代表人身份证明书

(3) 法定代表人授权委托书 (法定代表人参加无需提供委托书)

(4)投标保证金

(5)工程监理投标报价书

(6)资格审查资料

(7) 投标人企业信誉及荣誉证明材料表

(8)近年内曾完成的业绩情况表

(9) 拟投入的试验、检测仪器，办公、生活及交通设施表

(10)投标人声明

(11)投标人认为需要提供的其他材料

(二)技术投标文件(以 A4 规格装订)应包括但不限以下内容：

技术投标文件组成由各投标人根据招标文件技术评分标准要求自行编写。

3.1.2 投标文件包括本须知第 3.1.1 规定的内容，投标人提交的投标文件应当使 用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。

3.1.3  投标人在递交投标文件的同时，  需要递交投标文件电子版(制作正本光盘  1 张，副本 U 盘 1 个)，内容包括：

( 1)商务及经济报价投标文件(第一册)的 Word 版；

(2)商务及经济报价投标文件(第一册)及其随附复印件所有内容的 PDF 格式的 电子版，该内容应按投标文件纸质版(含随附复印件)的顺序排列。

3.2.1 本项目监理费用的计算参照《关于印发＜建设工程监理与相关服务收费管理 规定＞的通知》(发改价格﹝ 2007 ﹞ 670  号)规定标准， 并按(发改价格〔2015〕299 号)实行市场调节价。 本项目监理费暂按 21631.303123 万元为计费额， 最终工程造价 以电白区财政部门的审定为准。

根据《关于印发＜建设工程监理与相关服务收费管理规定＞的通知》(发改价格

﹝ 2007 ﹞ 670 号) 的相关规定， 本项目调整系数为： 专业调整系数取 1.0 、工程复杂程 度调整系数取 1.0 、高程调整系数取 1.0 ，  计算监理服务收费基准价，以监理收费 基准价¥419.08 万元作为招标控制价。

本项 目监 理 报 价 以 投 报 监 理 服 务 费 下 浮 率 的 方 式 进 行 报 价 ， 在 下 浮 率 20.00%<A<40.00%的范围投报一个监理服务费下浮率(保留至小数点后二位) 作为结算 本项目的监理服务收费计算的调整系数。每个投标人只允许有一个报价， 多个报价或超 出范围的投标报价其投标文件将被拒绝。

3.2.2 投标单位的投标报价应是监理服务期内， 监理单位按合同规定的范围实施和 完成本项目全部监理咨询工作所需的劳务费、技术服务费、检测、测量、抽检、交通、 通讯、保险、税费和利润等监理业务有关一切费用，除非上述费用在合同中另有说明。

3.2.3 投标价格不包括监理额外工作报酬、附加工作报酬、其它技术咨询服务报酬 和业主给付的奖金。

3.2.4 监理人以中标价作为合同价款签署监理服务合同， 并按合同专用条款的有关 条款支付监理费用。 在本合同执行完毕时， 监理费用以最终审定的本项目建设工程施工 竣工结算价为计费额， 依照“茂价﹝ 2007 ﹞ 97 号文件关于《建设工程监理与相关服务收 费管理规定》的通知” 的收费管理相关规定计算监理服务收费基准价， 然后按监理人 中标的监理下浮率进行调整结算监理服务费。

3.2.5 本工程监理服务收费的结算按如下方式计算：

①以最终审定的本工程施工竣工结算价为计费额；

②按收费基价表用直线内插法计算收费基价；

③监理服务收费基准价=收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程 调整系数；

④监理服务收费结算价=监理服务收费基准价×(1-中标监理服务费下浮率)。

3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内， 投标人不得要求撤销或修改其投 标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的， 招标人可通过广州公共资源交易中心 网发布通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的， 应相应延长其投标保证金 的有效期， 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件； 投标人拒绝延长的， 其投标失 效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人可采取转账形式或银行保函或保证保险形式递交投标保证金，若采用 转账形式递交投标保证金， 必须是从投标人的基本户开户银行一次性汇入到公共资源交 易平台指定的银行账户。招标人不接受个人或投标人以外单位代为投标人缴纳的投标保 证金。公共资源交易平台的指定银行账户按投标人须知前附表操作获取。

3.4.2 对于未能按要求提交投标保证金的投标， 招标人将视为不响应招标文件， 其 投标文件作无效投标处理。

3.4.3 投标保证金的退还

如果以银行转账方式提交投标保证金的， 投标保证金只能退回投标单位的基本账 户，将按以下方式退还：

(1) 未中标的投标人其投标保证金： 中标结果公示期满后， 5个工作日内办理退还 投标保证金。

(2)中标的投标人或中标候选人其投标保证金：在中标人提交履约担保并与招标 人签订监理合同后，交易中心根据招标人退还投标保证金的函， 5个工作日内办理退还 投标保证金。

(3)对于一次招标不成功且招标人进行第二次招标的， 投标人需根据招标文件重 新提交。

(4) 对于两次招标不成功的， 投标保证金在发出招标失败通知书后，5个工作日内 办理退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的， 其投标保证金将不予退还， 招标人将按投标人须知前附 表公布的本项目投标保证金的金额没收其投标保证金。

(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)投标人在投标过程中提供虚假材料或有其它违规行为的；

(3) 投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

(4)中标人 (包括因前中标人放弃中标资格而递补的第二或第三中标人)  放弃中 标资格；

(5) 中标人 (包括因前中标人放弃中标资格而递补的第二或第三中标人)  在收到 中标通知书后，无正当理由拒签监理合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1投标人在编制投标文件时， 应按投标人须知前附表以及本须知第3.1.1款要求 提交所列的内容，以证实其具备承担本工程监理的资质条件、能力和信誉。

(1)“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复 印件。

(2)“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况， 并附法院或仲裁机构作出 的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

(3) “企业其他信誉情况表” 由投标人按表格要求的内容如实填写，简述近三年 内投标人企业信誉方面的相关情况及信用中国网站查询的投标人信息情况， 并对陈述企 业信誉情况的真实性负责。

(4)“拟委派本项目监理人员情况汇总表”由投标人按拟配备的监理组织机构的 技术人员资料进行填写，具体要求见商务投标文件格式的备注说明。

(5) “拟委任本项目总监理工程师工作简历表” 由投标人按表格要求的内容如实 填写，并按表后附注说明提供相关资料复印件，具体要求见商务投标文件格式要求。

(6)“拟委任本项目监理人员工作简历表” 由投标人按表格要求的内容如实填写， 投标人拟派本项目所有监理人员应一人一表填写本表， 并按表后附注说明提供相关资料 复印件，具体要求见商务投标文件格式要求。

3.5.2 招标人有权保留对投标人所提交的资格审查证明资料进一步核实和要求澄 清的权力， 投标人应对报送证明材料的真实性负责。 若发现投标人有提供虚假资料的行 为， 招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金，同时招标人将投标人以上弄虚作

假行为上报建设行政主管部门。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外， 投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交 备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中 标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的， 招标人可以接受该备 选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写， 如有必要可增加附页，投 标文件要求后附的证件或证书复印件必须加盖投标人的公章，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 商务及经济报价投标文件应当对招标文件有关监理服务期限、投标有效期、 质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 商务及经济报价组成投标文件的内容应按A4纸规格用不褪色的材料书写或 打印， 并要求投标人毫不例外按招标文件提供的格式进行正确签署和盖章，不得用签名 章代替， 联合体投标的由牵头人签署和盖章。

如果投标文件由委托代理人签署及到场参加开标会的， 应同时提交法定代表人证明 书及法定代表人亲笔签发的授权委托书。法人授权委托证明书格式、签署及内容均应符 合要求， 否则法人授权委托证明书无效。如投标文件由投标人的法定代表人签署及到场 参加开标会的，只须提交有效的法定代表人证明书。

商务及经济报价投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况， 改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4 投标人向招标人递交投标人须知前附表规定份数的投标文件，副本可以是正 本的复制件。投标文件应在其封面及外包装上清楚注明“正本”和“副本”字样。当正 本和副本的内容不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录且逐页标注连续页码，副 本可以是正本的复印件(封面须重新签字盖章，其他地方可以为已盖章签字的正本复印) ， 投标文件应采用胶装 ，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果 不承担任何责任。 具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.6 技术投标文件应按照本招标文件第五章对技术投标文件格式的要求编制并单 独装订，技术投标文件正本封面加盖投标人公章一枚，除此之外，技术投标文件(含正副 本) 所有封面及正文中均不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的文字、符号、 标识等。技术投标文件禁止进行涂改、行间插字或删除。

(1) 组成技术投标文件的内容应按 A4 纸规格用不褪色的材料书写或打印， 如需用到 某些大的图表进行表达的内容可以用 A3 纸打印， 装订时折叠成 A4 幅面装订。

(2) 技术投标文件封面统一使用背景为白色或只能有暗纹的白色软皮纸质 ，封面页 面设置 “竖向”，封面内容详见第五章投标文件格式要求。

4.投 标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件密封要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件内、外层信封应按照投标人须知前附表的规定书写， 以便因投标文 件迟到或其他原因造成招标人不能接受该投标文件时得以原封退回。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件， 招标人 不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后， 并要求投标人填写投标文件递交情况表。逾期送达 的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5 在特殊情况下，招标人如果决定延后递交投标截止时间，应于投标人须知前 附表规定的时间前， 在广州公共资源交易中心网发出修改通知。 在此情况下， 招标人和 投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3 投标文件的修改和撤回

4.3.1 投标人在提交投标文件以后， 在规定的投标截止时间之前， 可以以书面形式 补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。在投标截止时间之后， 投标人不得补充、修改投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7项的要求签 字或盖章。

4.3.3 补充、修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开 标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和投标人须知前附表规定的地点 公开开标， 投标人未能按要求派员准时出席开标会的，视为该投标人已默认开标结果。

5.2 原件核对

5.2.1在递交投标文件的同时， 投标人须提供以下资料原件交由评标委员会核对， 原件资料单独装在1个密封的文件袋内， 并在文件袋外贴上带有投标人名称的资料清单 	(投标人代表在清单上签字并留联系电话) ，由招标代理机构工作人员接收交由评标委 员会核对。 未能按要求提供原件的资料的，则视为该资料没有提供。

①营业执照副本原件或有二维码的证书副本彩色打印件或复印件加盖公章；  (所盖 公章不得影响二维码的读取)

②企业资质证书副本复印件；[注： 如果企业资质证书已按新规定办理资信评级的， 则提交有二维码的网上信息系统证明的打印件加盖公章(所盖公章不得影响二维码的读 取)；未办理信息公开的则提交资质证书副本复印件]

③拟委任项目总监理工程师、总监代表、专业监理配备人员等的注册证书以及社保 证明材料原件；

④投标人从基本户转账投标保证金凭证(如果采用网上银行方式提交， 则应提交打 印件加盖公章) ，若投标人采用银行保函或保证保险形式递交投标保证金的， 则不需要 提供此项；

⑤广东省外投标企业还需提供已办理通过“进粤企业和人员诚信信息登记平台录入 信息并通过数据规范检查”带标志的网页打印。

5.2.2在递交投标文件的同时， 投标人将按招标文件“第三章评标办法”中要求 提供的原件单独装在一个文件袋内， 封口处加贴上带有投标人名称的资料清单(当评分 资料的原件已在5.2.1的原件袋时，需在该资料清单上注明) ，作为评分用途的资料清 单， 由招标代理机构工作人员接收交由评标委员会核对。若没有提交的， 则视为该资料 没有提供。递交投标文件截止时间后不再接收原件。评分所需原件可以不提供， 但涉及 需要原件核对的得分点不能得分。

注： 投标文件中上述资料如为原件的复印件或扫描件需要提供原件核对， 如为网上 信息系统证明打印件、电子证书、查询网页截图的则不需要提供原件核对。原件将由评 标委员会核对后并采取如下方式退还：

(1)投标人代表可在开标厅等待退还；

(2)投标人代表在约定时间内到开标厅取回(在约定时间后尚未到达开标厅的投 标人于3个工作日内到招标代理处取回，逾期丢失责任自负)。

5.3 开标程序

5.3.1 主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人代表是否到场；

(3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4) 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的外封套密封情况；

(5) 按照宣布的开标顺序当众拆封商务及经济报价投标文件，宣读投标人名称、

投标保证金的递交情况、投标报价和投标文件的其它主要内容， 并记录在案； 技术投标 文件的正本交由监标人保管，在技术投标文件评审结束之前对投标人的名称进行保密。

(6) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(7) 开标结束，所有投标人退场。由监标人对投标人的技术投标文件副本密封袋 开封进行编号，送交评标委员会进行评审。

5.3.2 开标过程中， 经检查无误,当众拆封投标文件,宣读投标人名称,投标价格等 各要点，并见开标结果记入开标记录表,投标人有权在开标现场提出异议。

6. 评 标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组成、评标时间、 评标地点见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政 处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、 公正、科学和择优的原则。

6.3 评标办法

评标委员会按照投标人须知前附表规定的评标办法进行评标， 具体的评审方法见第 三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评 标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外， 招标人依据评标委员会推 荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

7.2.1根据《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目 招标投标全过程信息公开的管理规定(试行) 》要求， 招标人将对投标人(中标人) 的 投标文件、评标过程、评标结果、中标结果在广东省招标投标监管网、广州公共资源交 易中心进行公示。

(1)投标文件公示：产生中标人/中标候选人后，招标人应将中标人/中标候选人 的电子版中除涉及商业秘密的报价清单外其他资料进行公示，公示期不得少于3日(节 假日顺延) 。对公示后各投标单位的人员、业绩、奖项等资料的电子信息在公共资源交 易中心的系统进行入库管理。

(2)评标过程公示：招标项目在评标时，应公开评标专家的职称、取得的资质、 从事专业等有利于评标的内容， 评标专家姓名可用代码进行标示， 如专家一、专家二等。 产生中标候选人后， 招标人应将评标专家代码及对应的个人评标过程的具体意见(含对 否决投标人相关意见等)进行公示，公示期不得少于3日(节假日顺延)。

(3)评标结果公示

①评标委员会成员确认并签署中标候选人后，招标人应当自收到评标报告之日起3 日内将评标结果和合格投标人得票 (或得分) 情况进行公示，公示期不得少于3日(节 假日顺延)。

②利害关系人以自然人名义异议(投诉)的， 该自然人必须为所异议(投诉)项目 招投标活动中有记录的参与者(如投标员、拟派的项目总监理工程师、招标人代表等) ， 并能如实提供其在所异议(投诉) 项目招投标活动直接参与单位工作的社保证明等文件， 否则，受理单位可不予受理。

7.2.2 中标通知书

1、   中标确定。评标结果公示期满无异议的， 招标人确认排名第一的中标候选人为

中标人， 中标人的投标报价即为中标价。

2、排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗拒力不能履行合同、不按照招标文 件要求递交履约保证金， 或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标 条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单定其他中标候选人为中标 人，也可以重新招标。

3 、中标人确定后，招标人应当在7日内将加盖招标人单位公章的中标通知书发放到 中标人及各相关单位。

4、招标人最迟应当在投标有效期届满30日前发出中标通知书，否则，应当按照本投 标人须知3.3.2款的规定延长投标有效期。

5、招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况 的书面报告。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订监理合同前，中标人须按投标人须知前附表规定的形式和金额向招标 人提交履约担保，履约担保可采用本招标文件的附件“履约保函格式”或招标人认可的 其他形式。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的， 视为放弃中标，其投标 保证金不予退还， 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的， 中标人还应当对超过部 分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应在自发出中标通知书之日起 15 日内，按照招标人和中标人约 定的时间和地点签署监理合同协议书，监理合同协议书由双方法定代表人或其授权的代理 人签署并加盖双方公章，双方均应出示法定代表人或其授权的代理人的有效身份证明。

7.4.2 中标人无正当理由拒签合同的，招标人将取消其中标资格， 其投标保证金不予 退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投 标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.5 如果根据本章第 3.5.2 项、第 7.3.2 项或第 7.4.2 项规定， 招标人取消了中 标人的中标资格，在此情况下， 招标人可将合同授予下一个中标候选人， 或者按规定重 新组织招标。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3家的；

(2)资格审查合格投标人少于3家的；

(3)评标委员会推荐的中标候选人均未能与招标人签订合同的。

(4) 法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后有效的投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的， 属于必须审批或核准 的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料， 不得与投标人串通损害国 家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标， 不得向招标人或者评标委员会成 员行贿谋取中标， 不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得 以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受投标人的财物或者其他好处， 不得向他人透漏对投标文件 的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中， 评标 委员会成员不得擅离职守， 影响评标程序正常进行， 不得使用本工程“评标办法”没有 规定的评审因素和标准进行评标，法律、法规和规章规定的除外。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受投标人的财物或者其他好处， 不得向他人透漏 对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活 动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其它利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向 有关行政监督部门投诉。 监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

第三章 评 标 办 法

(综合评标法)

1.评标办法评审标准前附表

1.1初步评审标准前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 审查情况是 否符合 符合“○” 不符合“×” |
| --- | --- | --- | --- |
| 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |  |
|  | 商务投标文件签 字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7项规定， 按照招标文件提 供的格式具有有效的签署和单位公章。 |  |
|  | 法定代表人身份 证明书、法人授权 委托证明书有效 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定。 |  |
|  | 商务投标文件格式 | 符合第五章“投标文件格式”的 《投标函》、《工程监理 投标报价书》的格式要求。 |  |
| 资格审查 标准 | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”附录 1 的规定。 |  |
|  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”附录 2 的规定。 |  |
|  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”附录 3 的规定。 |  |
|  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”附录 4 的规定。 |  |
|  | 人员要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”附录 5 的规定。 |  |
| 响应性评 审标准 | 监理服务期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3 项规定。 |  |
|  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1 项规定。 |  |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定。 |  |
|  | 投标报价 | 本项目监理招标以投报监理服务费下浮率的方式进行报价 (监理服务费下浮率在 20.00%<A<40.00%的范围进行投 报， 百分数保留二位小数， 不在此范围的投标为无效标) 。 |  |
| 审查结论 | 是否通过初步评审并进入下一阶段评审 (本栏填写 “通过”“不通过” ) |  |  |
| 评委签名 |  |  |  |

备注： 1、本项目的初步评审条款已在本表集中列明，评标委员会只需根据本表进行有效性审核，只 要有一项不能满足要求的，其初步评审不获通过，作无效投标处理，不予以进入下一轮的评审。

2、经评标委员会审核后， 有一项不能满足初步评审要求的，其投标文件初步审查不获通过，作无效 投标处理，不予以进入下一轮的评审。

3、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过初步评审。

1.1.1 技术投标文件符合性评审表

| 序号 | 评审因素 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人提交的技术文件(副本) 不得标注投标 人名称、派驻人员名称或其它任何可以辨认投 标人及派驻人员身份的符号或标记。 |  |  |  |
| 2 | 招标文件规定的其他有关技术文件不得出现 的可以辨认投标人的符号或标记。 |  |  |  |
| 结论 | 是否有效并进入下一阶段评审 |  |  |  |

备注： 1、本项目的技术投标文件符合性评审条款已在本表集中列明， 评标委员会只需根据本表进行 符合性审核， 只要有一项不能满足要求的， 其技术投标文件符合性审核不获通过， 作无效投标处理， 不予以进入下一轮的评审。

2、若评委意见不一致时， 则按少数服从多数的原则， 决定该投标人是否通过技术投标文件有效 性评审。

3、“是否有效并进入下一阶段评审”一栏应写“有效”“无效”。

4、满足以上情形的打 “○”，不满足的打“ ×”。经评标委员会审核后， 出现一个 “×”的结 论为“无效”。表中全部条件满足为“有效”，同意进入下一阶段评审。

1.2 商务投标文件评分标准前附表 (M=30 分)

| 项目 | 基础分 |  | 分项内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总 计 | 单项 |  |  |
| 企业 实力 | 21 | 5 | 监理业 绩 | 2018年1月1日至今，完成过质量合格的类似工程监理项目 一项得1分，最高得5分。 注：时间以竣工验收证明资料为准。 |
|  |  | 3 | 获奖监 理业绩 | 2018年1月1日至今完成过的工程获得市级奖励的每一项得 1分，省级奖励的每一项得2分， 国家级奖励的每一项得3分， 最多得3分。 注：时间以证书落款时间为准；同一工程项目获得多个奖 项的，该项目获奖只按最高级别计算一次分数， 不得重复 计算；附证书复印件。 |
|  |  | 4 | 管理体 系认证 | 同时具备质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管 理体系、信息安全管理体系的得4分，少一项少得1分，最 少得0分。 注：须提供在有效期内的证书复印件。 |
|  |  | 7 | 荣誉 | 投标人具有高新技术企业证书得7分，没有不得分。 注：须提供科技部门、财政部门和税务局联合颁发的“高 新技术企业”证书复印件，证书在有效期内。 |
|  |  | 2 | 资质 | 投标人具有监理综合资质得2分； 具有房屋建筑工程监理甲 级资质及机电安装工程监理甲级资质得1分； 具有房屋建筑 工程监理甲级资质得0.5分。 注： ①本项按最高得分计算一次， 最高得2分。②附证书复 印件。 |
| 人员 实力 | 9 | 2 | 项 目 总 监 | 总监理工程师具有注册监理工程师证书(注册专业为房屋 建筑工程) ,且取得工程类工程师或以上职称的得2分。 |

|  |  | 7 | 其他监 理 人 员 | 投标人除总监理工程师、总监代表外， 投入的其他人员中 满足下列要求的： 1、同时具有房屋建筑工程专业注册监理工程师证书、注册 土木工程师(岩土工程) 证书和注册造价工程师(注册一 级造价工程师)证书每人得2分，本小项最多得2分； 2、同时具有房屋建筑工程专业注册监理工程师证书、注册 建造师(通信与广电工程)证书和注册造价工程师(注册 一级造价工程师)证书每人得2分，本小项最多得2分； 3、同时具有房屋建筑工程专业注册监理工程师证书、注册 公用设备工程师(给水排水) 证书和注册造价工程师(注 册一级造价工程师)每人得2分，本小项最多得2分； 4、具有注册安全工程师证书的每人得1分， 本小项最多得1 分。 注： 以上人员一人一岗，不得兼任，附证书、证明材料复 印件。如职称证、注册证为电子证书， 提供彩色打印件。 本项最多得7分。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、以上评分涉及的相关证书及证明材料均须加盖投标人公章，否则不计分。        2、类似工程是指：招标公告所述资质方能承接的工程(需同时提供中标通知书、监理 合同关键页和竣工验收证明资料)；                                           3、获奖业绩(根据具体招标项目专业对应奖项)： 国家级奖指金杯奖、鲁班奖、中国 土木工程詹天佑大奖、金质奖、银质奖等； 省级奖指省级优良样板工程、省级建筑工程 优质奖、省级双优工地等； 市级奖指市级优良样板工程、市级建设项目结构优良样板工 程、市级双优工地等。   “子项”中的各奖项对同一工程项目按最高奖项计取，不重复 计分。日期以发证日期为准。                                                 4、投标人每个分项内容得分为各评委的算术平均分(分数出现小数点时，保留小数点 后二位，第三位小数四舍五入) 。

1.3 技术投标文件评分标准细则( N =40 分)

| 评分项内容 | 分值范围(100 分) | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投资控制措施 | 10 分 | 监理方案中具有详细投资控制措施的， 得8~10 分； 投资控制措施较好的， 得5~7分； 投资控制 措施一般的， 得0~4分。 |
| 进度控制措施 | 10 分 | 监理方案中具有详细进度控制措施的， 得8~10 分； 进度控制措施较好的， 得5~7分； 进度控制 措施一般的， 得0~4分。 |
| 质量控制措施 | 10 分 | 监理方案中具有详细质量控制措施的， 得8~10 分； 质量控制措施较好的， 得5~7分； 质量控制 措施一般的， 得0~4分。 |
| 合同、信息管理 | 10 分 | 监理方案中具有详细合同、 信息管理措施的， 得 8~10分； 合同、信息管理措施较好的， 得5~7 分； 合同、 信息管理措施一般的， 得0~4分。 |
| 组织协调 | 10 分 | 监理方案中具有详细组织协调措施的， 得8~10 分； 组织协调措施较好的， 得5~7分； 组织协调 措施一般的， 得0~4分。 |
| 监理工作程序 | 10分 | 监理方案中具有详细监理工作程序的， 得8~10 分； 监理工作程序较好的， 得5~7分； 监理工作 程序一般的， 得0~4分。 |
| 安全、文明监理措施 | 15 分 | 监理方案中具有详细安全、 文明监理措施的， 得 11~15分； 安全、文明监理措施较好的， 得6~ 10分； 安全、 文明监理措施一般的， 得0~5分。 |
| 重点难点监控措施 | 15 分 | 监理方案中具有详细重点难点监控措施的，得 11~15分； 重点难点监控措施较好的， 得6~10 分； 重点难点监控措施一般的， 得0~5分。 |
| 合理化建议 | 10 分 | 监理方案中具有详细合理化建议的，得 8~10 分； 合理化建议较好的， 得 5~7 分； 合理化建议一 般的， 得 0~4 分。 |

注： 1、技术部分评分由评标委员会成员单独对各投标人的技术文件的各项内容进行打 分， 汇总后去掉一个最高分和一个最低分取算术平均值为本项得分。各项得分汇总总分 乘于技术分占比权重(40%)为技术得分。

2、采用暗标方式评审，技术文件中均不得有签名、盖章或体现投标人名称、具体人名 或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以 判定投标人的标识或文字。否则，作无效投标处理。

1.4 经济报价评分细则评分标准前附表 (F=30 分)

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济报价 | 30 分 | 1.评标基准价的确定 第一步：将所有投标人有效的报价进行算术平均计算出算术平均值 (P) 。第二步：在招标人代表、监管部门代表的共同监督下，由评 标委员会主任在97%至101%之间(每0.5%一个级差) 随机抽取第二 阶段经济报价评审的K1 值和合理低价法评审的K2 值；第三步：计 算 P×K1之积作为评标基准价(A 值)。随后的评审中无论出现何种 情形，该基准价不作调整。 2.经济报价得分 所有投标人有效的经济投标报价得分折算公式如下： S=100分×[1－( ×C) ] (取值保留小数点后两位，小数点后第 三位“四舍五入) S-经济报价得分； B-投标人的经济投标报价; A-评标基准价； C-经济投标报价大于评标基准价的取2；经济投标报价小于评标基准 价的取 1； 3．经济投标报价评审得分=投标报价得分×30%。 |

2. 评标方法

本次评标采用综合评分法，是指对投标人的技术投标文件、商务部分及经济报价进 行评分、排序，确定得分最高者为中标候选人的方法。 评标委员会对满足招标文件实质 性要求的投标文件，按照本章第3.2款规定的评分标准进行打分， 并按得分由高到低顺序 推荐中标候选人， 或根据招标人授权直接确定中标人。 如果出现两个或两个中标候选人 的得分相同，则以投标人的经济报价得分高者优先， 如果经济报价得分也相同时，以商 务得分高者优先， 当再次出现得分相同时则由评标委员会投票确定中标候选人的排名。

3. 评审标准

3.1  初步评审标准

3.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表 1.1；

3.1.2 资格审查标准：见评标办法前附表 1.1；

3.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表 1.1。

3.2  分值构成与评分标准

3.2.1 分值构成

(1)商务投标文件得分： M =30 分

(2)技术投标文件得分： N =40 分

(3)经济报价文件得分： F =30 分

3.2.2 评分标准

3.2.2.1 商务投标文件评分标准：详见本章评审标准前附表之 1.2 商务投标文件评

分标准前附表。

3.2.2.2 技术投标文件评分标准： 详见本章评审标准前附表之 1.3 技术投标文件评 分标准前附表。

3.2.2.3 经济投标报价评分标准： 详见本章评审标准前附表之 1.4 经济报价则评分 标准前附表。

4. 评标程序

4.1 评标准备

评标委员会开始评标工作之前， 必须首先认真研读招标文件； 招标人应当向评标委 员会提供招标文件、评标办法和评标所需的其他重要信息与数据， 协助评标委员会了解 和熟悉招标工程的如下内容：

(1)招标项目的工程规模、标准和工程特点；

(2)招标文件规定的评标办法；

(3)招标文件规定的其他与评标有关的内容。

4.2  评审顺序

(1) 商务及经济投标报价投标文件评审：

①初步评审； a.形式评审；

b.资格审查；

c.响应性评审。

②详细评审

a.商务部分评审；

b.价格评审(经济投标报价得分计算)。

③投标文件的澄清和算术错误的修正；

④计算商务及经济投标报价投标文件得分 M+F。

(2) 技术投标文件评审

①技术投标文件符合性评审；

②技术投标文件详细评审；

③计算技术投标文件得分 N。

(3) 计算综合评分；

(4)推荐中标候选人；

(5)编写评标报告。

5.商务部分及经济投标报价投标文件评审

5.1  初步评审

5.1.1 评标委员会按本章“3.1.1 形式评审标准”的评审因素对投标文件进行符合性 审查，有一项不符合“形式评审标准”要求的，作无效投标处理。

5.1.2评标委员会按本章“3.1.2 资格审查标准”的评审因素，对已通过形式评审的 投标人进行资格审查，有一项未能达到资格审查标准的， 其投标资格审查不能获得通过， 作无效投标处理。

5.1.3 评标委员会按本章“3.1.3 响应性评审标准” 的评审因素对投标人的投标文 件进行响应性评审， 有一项未能达到响应性评审标准其投标文件将视为不响应招标文件作 无效投标处理。

5.1.4 当评标委员会对初步评审的某一项评审意见不一致时， 则按少数服从多数的 原则，决定该投标人是否通过初步评审。

5.2 详细评审

5.2.1 评标委员会按本章第 3.2 款规定的量化因素和分值进行打分。

(1)按本章第 1.2 规定的评审因素和分值对商务部分进行评分得 M；

(2) 按本章第 1.4 规定的评审因素和分值对经济报价进行评分得 F。

5.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.2.3 投标人商务及经济报价得分=M+F。

5.3  投标文件的澄清和补正

5.3.1 除按本办法规定的重大偏差外，投标文件存在的其他问题应视为细微偏差。 为了有助于投标文件的审查、评价和比较， 招标人可书面通知投标人澄清或说明其投标 文件中不明确的内容， 或要求补充相应资料或对细微偏差进行补正。对此投标人不得拒 绝，否则，作废标处理。

5.3.2 有关澄清、说明和补正的要求和回答均以书面形式进行， 但招标人和投标人 均不得因此而提出改变招标文件或投标文件实质内容的要求。投标人的书面澄清、 说明 或补正属于投标文件的组成部分。

5.3.3 招标人不接受投标人对投标文件的主动澄清、说明和补正。

6. 技术投标文件评审

6.1 技术投标文件编码

技术投标文件评审工作开始前， 由监督人员对投标人的技术投标文件暗标进行编

码， 并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标标码记录，暗标编码按随机方式编制。

6.2 技术投标文件符合性审查

评标委员会对已编号的技术投标文件进行符合性审查，详见《技术投标文件符合性 评审表》。

6.3 技术投标文件详细评审

6.3.1 评标委员会按本章第 3.2 款规定的量化因素和分值进行打分。

(1)按本章第 1.3 规定的评审因素和分值对技术标部分进行评分得 N；

6.4 评标委员会全体成员均完成技术投标文件暗标部分评审后， 监督人员向评标委 员会公布技术投标文件暗标编码记录。

7. 计算综合得分

7.1 评标委员会完成商务及经济报价文件、技术投标文件各项评审后， 由监督人员 在评标室当众开启投标保密信封， 经评标委员会核对暗标编码揭晓投标人的身份， 对应 编码文件的评分表登记各投标人商务标部分、经济投标报价、技术标部分的各项得分， 计算其综合得分。

7.2 各投标人的综合得分为商务部分得分、经济投标报价得分、技术部分得分之和。

投标人综合得分 =  M + N + F

8. 推荐中标候选人

根据综合得分由高至低排序， 取综合得分最高的投标人为第一中标候选人，次之为 第二中标候选人， 再者为第三中标候选人。如果出现两个最高得分相同， 则经济报价得 分高者优先；如果出现两个最高得分相同且经济报价得分相同则由评标委员会投票确定 中标候选人的排名。

9. 评标结果

9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外， 评标委员会按照综合 评标法推荐中标候选人，由招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

9.2 评标委员会完成评标后， 应当向招标人提交书面评标报告。

9.3 招标人可根据《评标报告》核查投标人在投标文件中提供的材料， 并可要求投 标人再次提供相关资料查验， 投标人未按要求提供相关资料查验的， 招标人有权取消其 中标候选人或中标人资格。

第四章 合同条款及格式

建设工程委托监理合同

委托人：

监理人：

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局制定

目   录

第一部分  协议书…………………………………………………………

第二部分  合同通用条件…………………………………………………

第三部分  合同专用条件…………………………………………………

第四部分  合同附件………………………………………………………

附件 1  建设工程廉政责任书………………………………………

附件 2  安全生产合同………………………………………………

附件 3  投标人声明………………………………………………

第一部分  协议书

委托人(全称)：

监理人(全称)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及其他有关法律、法 规， 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则， 双方就下述工程委托监理与相关服务事项协 商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程规模

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程)；

3. 投标文件(适用于招标工程) 或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程) ；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录， 即：

附录 A  相关服务的范围和内容

附录 B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、  总监理工程师

总监理工程师姓名：，身份证号码：，

注册号：。

五、  签约酬金

)。

签约酬金(大写)：(¥

包括：

1. 监理酬金：。

2. 相关服务酬金：。

其中：

(1)勘察阶段服务酬金：。

(2)设计阶段服务酬金：。

(3)保修阶段服务酬金：。

(4) 其他相关服务酬金：

六、期限

1. 监理期限：

自年月日始，至年月日止。

2. 相关服务期限：

(1)勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。

(2)设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。

(3)保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。

(4) 其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设 备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：年月日。

2. 订立地点：。

3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。

委托人：    (盖章)                    监理人：     (盖章)

住所：住所：

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人或其授权                     法定代表人或其授权

的代理人：  (签字)                       的代理人：  (签字)

开户银行：        开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

第二节  合同通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外， 组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本 款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方， 及其合法的继承人或 受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的 当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察 设计文件及合同， 在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进 行管理，对工程建设相关方的关系进行协调， 并履行建设工程安全生产管理法定职责的 服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设 计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权， 全面负责履行本 合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人 的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协 议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作， 委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；  “双方”是指委托人和监理人；  “第三方” 是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电

子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工 过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、 水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文 字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定 外，本合同文件的解释顺序如下：

(1)协议书；

(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程)；

(3)专用条件及附录 A、附录 B；

(4) 通用条件；

(5) 投标文件(适用于招标工程) 或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程) 。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时， 属于同一类内容的文件，应以 最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

(1)收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。 根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

(2)熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

(3)参加由委托人主持的第一次工地会议； 主持监理例会并根据工程需要主持或 参加专题会议；

(4)审查施工承包人提交的施工组织设计， 重点审查其中的质量安全技术措施、 专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

(7)审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

(8)检查施工承包人的试验室；

(9)审核施工分包人资质条件；

(10)查验施工承包人的施工测量放线成果；

(11)审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

(12) 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符

合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

(13) 审核施工承包人提交的工程款支付申请， 签发或出具工程款支付证书， 并报 委托人审核、批准；

(14) 在巡视、旁站和检验过程中， 发现工程质量、施工安全存在事故隐患的， 要 求施工承包人整改并报委托人；

(15)经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

(16) 审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及 相关验收标准；

(17)验收隐蔽工程、分部分项工程；

(18)审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、 合同争议等事项；

(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

(20)参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录 A 中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

(1)适用的法律、行政法规及部门规章；

(2)与工程有关的标准；

(3)工程设计及有关文件；

(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构， 配备必要的检测设备。项目监 理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以 保证监理工作正常进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监 理工程师时， 应提前 7 天向委托人书面报告， 经委托人同意后方可更换； 监理人更换项 目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

(1)严重过失行为的；

(2)有违法行为不能履行职责的；

(3)涉嫌犯罪的；

(4)不能胜任岗位职责的；

(5)严重违反职业道德的；

(6)专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范， 严格按照法律法规、工程建设有关标准及 本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内， 委托人和承包人提出的意见和要求， 监理人应及 时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包 人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时， 监 理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内， 处理委托人与承包人所签订合同的 变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下， 为了保护财产和人身安全， 监理人所发出的指令未能事先报委托人 批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外， 监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的， 有 权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报

告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内， 监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的 相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录 B 中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用 条件另有约定外， 委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保 管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和 方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监 理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录 B 约定， 无偿向监理人提供工程有关的资料。 在本合同履行过程 中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录 B 约定， 派遣相应的人员， 提供房屋、设备， 供监理人无 偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系， 为监理人履行本合同提供必要

的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表， 负责与监理人联系。委托人应在双方签订 本合同后 7 天内， 将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代 表时，应提前 7 天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内， 委托人对承包人的任何意见或要求应 通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内， 对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事

宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的， 监理人应当赔偿委托人损 失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿 金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过 28 天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因， 且监理人无过错， 发生工程质量事故、安全事故、工期延误等 造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损 害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外， 酬金均以人民币支付。涉及外币支付的， 所采用的货币种 类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的 7 天前， 向委托人提交支付申请书。支 付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书 后 7 天内， 以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付， 有异议 部分的款项按第 7 条约定办理。

6. 合同生效、 变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外， 委托人和监理人的法定代表人或其授权

代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2 变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时， 监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内 容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3 合同生效后， 如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时， 监理人应立即通知委托人。除不可抗力外， 其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附 加工作， 附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间 不应超过 28 天。

6.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照 执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的， 双方应通过协商进行相应 调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时， 正常工作酬 金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时， 正常工作酬 金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务 时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内， 由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分 无法继续履行或继续履行已无意义， 经双方协商一致， 可以解除本合同或监理人的部分 义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失， 除依法可以免除责

任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内， 因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托 人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作， 并将开支减至 最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同约定的该部分 义务的通知； 暂停全部工作时间超过 182 天， 监理人可发出解除本合同的通知， 本合同 自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日， 且 应承担第 4.2 款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时， 委托人应通知监理人限期 改正。若委托人在监理人接到通知后的 7 天内未收到监理人书面形式的合理解释， 则可 在 7 天内发出解除本合同的通知， 自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与 相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第 4.1 款约定的 责任。

6.3.4 监理人在专用条件 5.3 中约定的支付之日起 28 天后仍未收到委托人按本合 同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知 14 天后仍未支付或未 提出监理人可以接受的延期支付安排， 监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行 暂停全部或部分工作。暂停工作后 14 天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的 合理答复， 监理人可向委托人发出解除本合同的通知， 自通知到达委托人时本合同解除。 委托人应承担第 4.2.3 款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时， 一方应立即通知另一方， 可 暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后， 本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有 效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

(1)监理人完成本合同约定的全部工作；

(2)委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2 调解

如果双方不能在 14 天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交 给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人 民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用， 由委托人支付， 支付时间 在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意， 根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等 发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议， 使委托人获得经济效益的， 双方在专用条 件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后， 与最近一期的正常工 作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料， 亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的 保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效， 收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定 外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与 相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  /  。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：                     。

2.1.2 监理工作内容还包括：

(1)                   ；

(2)                   ；

(3)                 ；

(4)                   ；

(5)                     ；

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：                 。

2.2.2 相关服务依据包括：    /   。

2.3 项目监理机构和人员

(1)                        。

(2) 。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：                     。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：                     。

在涉及工程延期   /    天内和(或) 金额    /    万元内的变更，监理人不需请 示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：                 。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份

数：                       。

3. 委托人义务

3.3.1 委托人应按照附录 B 约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使 用：       。

3.4 委托人代表 委托人代表为：。

3.6 答复

委托人同意在天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定：                       。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：                        。

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：   人民币  ，比例为：    /  ，汇率为：    /   。

5.3 支付酬金              5.3.1正常工作酬金的支付：

( 1)                                。

| (2) | ； |
| --- | --- |
| (3) | ； |
| (4) | 。 |

5.3.2本项目的监理费均需按规定经有权审核的部门审定，由委托人直接支付。委 托人向监理人支付上述监理服务费前，监理人必须提供必要的付款资料和发票。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：                      。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时， 附加工作酬金按下 列方法确定：             。

6.2.3 附加工作酬金按下列方法确定：                   。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时， 按减少工作 量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交/ 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第种方式：  (2)

(1)提请 / 仲裁委员会进行仲裁。

(2)向茂名市电白区人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：无。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：    /  。

监理人申明的保密事项和期限：    /  。

第三方申明的保密事项和期限：    /  。

8.8 著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相

关服务的资料的限制条件：    /    。

9. 补充条款

。

1、

2、 。

3、 。

10.附加协议条款：

10.1 拟委派本项目监理人员配备情况表

| 序 号 | 监理 职务 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学历 | 职称 | 监理工程师执业证 或培训证书 |  | 身份证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 证书名称 | 编码 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录 A  相关服务的范围和内容

A-1 前期工作阶段：             。

A-2 勘察阶段：                。

A-3 设计阶段：                 。

A-4 施工阶段：               。

A-5 结算阶段：               。                              A-6 保修阶段：               。                              A-7 其他(专业技术咨询、外部协调工作等)：               。

附录 B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.工程设计文件、图纸、设计 变更及修改等技术文件。 |  |  |  |
| 2.委托人与承包人签订的施 工合同。 |  |  |  |
| 3.委托人与承包人共同确认 的已标价的工程数量清单及 其说明。 |  |  |  |
| 4.本工程招标文件、承包人投 标文件及相关的修改文件。 |  |  |  |
| 5.工程规划、报建等有关批 文。 |  |  |  |
| 6. 其他文件。 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | / |  |  |
| 2. 办公设备 | / |  |  |
| 3. 交通工具 | / |  |  |
| 4. 检测和试验设备 | / |  |  |

附件1：

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设， 规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为， 防 止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生保护国家、集体和当事人的合法权益， 根据国 家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1    应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规， 相关政策， 以及廉政建设的 各项规定。

1.2  严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3  各项活动必须坚持公开、公平、公天、诚信、诱明的原则(除法律法规另有规 定者外) ，不得为获取不正当的利益， 损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程 管理的规章制度。

1.4  发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严 重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员， 在工程建设的事前、事中、事后 应遵守以下规定：

2.1  不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处 费、感谢费等。

2.2  不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3    不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子 女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4  不得参加有可能影响公正执行的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5  不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管 理合同有关的业务活动； 不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和 设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往， 按照有关法规和程序开展业务工作， 严格执行工

程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重 物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2  不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3  不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的 工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4  不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴 请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1  发包人工作人员有违反责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给 予处理： 涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任； 给承包人单位造成经济损失的， 应 予以赔偿。

4.2  承包人工作人同有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规给 予处理； 涉嫌犯罪的， 移交司法机关追究刑事责任； 给发包人单位造成经济损失的， 应 予以赔偿。

4.3  本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。 经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式八份，发包人承包人各执四份，具有同等效力。

发包人：    (盖章)                         承包人：      (盖章)

住所：                                     住所：

法定代表人或                             法定代表人或其

其授权代理人：  (签字)                    授权的代理人：  (签字)

开户银行：                                 开户银行：

账    号：                                 账    号：

邮    编：                                 邮    编：

| 电 传 | ： ： 话 真 | 电 传 | ： ： 话 真 |
| --- | --- | --- | --- |

附件2：

安全生产合同

为切实做好          的安全管理工作， 建立健全“企业负责、行业管理、政府监 察、群众监督、劳动者遵章守纪”的安全生产管理体制， 为该项目工程的实施提供安全、 高效的施工环境， 本项目发包人(以下简称“发包人”) 与监理人                (以 下简称 “承包人”)特签订本安全生产合同：

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承 包合同中的有关安全要求。

2、贯彻“安全第一、预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，建 立健全安全生产管理机构，制订完善的安全生产管理制度。

3、加强安全生产的管理力度，做好生产与安全工作同时计划、布置、检查、评比 和总结。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达上级主管部门有关安全生产精神；

5、联合承包人对施工现场及取、弃土场等进行安全生产检查，监督施工单位及时 处理发现的各项安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规的规定，认真细致地做好本项目的安全 生产工作；

2、根据国家有关安全生产的法律法规以及发包人与施工单位签订的施工承包合同 和安全生产合同， 对施工单位的施工安全提出明确要求， 把施工技术和安全生产同时交 底。落实施工单位制订实施性安全生产措施制度，指导生产作业；

3、坚持“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全 生产宣传教育， 增强全员安全生产意识， 建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管 理制度，配备专职或兼职安全检查人员， 有组织有领导地开展安全生产活动。各级监理 人员必须自觉执行安全生产的规章制度，有效防止安全事故；

4、配合发包人对施工现场及取、弃土场等进行安全生产检查，监督施工单位及时 处理发现的各项安全隐患。

三、违约责任

如因一方违约造成安全事故，将依法追究法律责任。

四、本合同一式八份， 双方各执四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并

加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。 发包人：    (盖章)                    住所：                                法定代表人或

其授权代理人：  (签字)                开户银行：                            账    号：                            邮    编：                            电    话 ：

传    真：

承包人：      (盖章)           住所：

法定代表人或其

授权的代理人：  (签字)           开户银行：                      账    号：                      邮    编：                      电    话：

传    真：

附件3：

投标人声明

关于遵守招标文件和履行中标合同的声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                            的投标工作，作出郑重声明：

一、若成为本项目的中标人， 我公司将严格遵守招标文件和履行 中标合同 的下列要求：

1、订立合同：在招标文件规定的限期内与招标人订立中标合同。

2、

3、

4、

(由招 标人根据项目实际情况填写合理要求)

二、如不 能履行上述承诺 ，本公 司愿意承担 由此带来 的法律后果 ，并 自愿 无条件地接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：

1、取消中标资格或者解除合同；

2、由招标 人没收投标保证金或合同履约保证金；

3、两年内(或五年内)停止参与茂名市财政资金建设工程的投标；

4、对不良行为予以记录，并进行公告；

5、报茂名市建设行政主管部 门备案，并提请上级相关行政主管部门依法 进行处罚；

6、其他行政处理决定。

特此声明

声明企业 (企业公章)

年  月   日

法定代表人签字：

第五章

投标文件格式

【适用于综合评标法】

电白区人才公寓项目

监理投标文件

(第一册)

商务及经济报价投标文件

(正本) / (副本)

项目名称：

投 标 人：                            (盖章)  法定代表人或其委托代理人：           (签字)

日    期：年月日

目录

(自行编制)

一、投标函

致：  (招标人名称)

1、我方在研究了          (项目名称) 招标文件及考察现场后，我们按照招标文 件的要求编制了该项目建设工程监理投标文件并愿意遵守招标文件的要求，承担并完成 该施工监理服务。 同意按工程施工竣工结算总造价为计费额，执行茂价【2007】97 号文 件规定的收费标准，并与我方投标报价书的下浮率       %计取监理费用，同时理解此费用 已包含投标人完成该工程监理服务范围内的所有费用。

总监理工程师：    姓名        ，证书号码：。

2、我公司承诺完全响应招标文件确定的监理承包范围、监理工作服务期。

3、随同本投标函提交了投标保证金一份，金额为人民币   元  。

4、我公司承认投标书及辅助资料成为我公司投标文件的组成部分。我们理解，贵 方不一定接受最低投标报价的投标文件。同时也理解， 贵方不承担我方的任何投标费用。

5、我方同意从递交投标文件截止之日起天内保持投标文件有效，在此有效期内我 们将严格遵守投标文件的承诺， 在此期限届满之前， 本投标文件始终对我方具有约束力， 并可随时被接受中标。

6、除投标文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问， 并根据评 标的需要补充贵方要求提交的资料。

7、一旦中标，我公司保证按照招标文件的要求和与招标人签订的委托监理合同， 成立本工程的监理项目部， 按投标文件拟定的总监理工程师和专业监理人员进驻施工现 场实施监理合同，保证按招标文件规定的期限内完成本工程的监理工作。

8、如果我公司中标后没有正当理由而拒绝签订合同或没有按招标文件规定的期限 内开始本工程的监理工作， 我们愿意补偿贵方因该工程工作延误造成的经济损失， 并追 究有关法律责任。

投标人：(盖章)

地址：

电话：

开户银行名称：

开户地址：

日期：年月日

法定代表人：        (签字或盖章)  邮政编码：

银行账号：

姓  年

名：

龄：

二、法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

性别：

职务：

系(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：(盖单位章)

年月日

附法定代表人身份证复印件 (包括正、背面)

三、法人授权委托证明书

本人(姓名) 系(投标人名称) 的法定代表人， 现委托(姓名) 为我方代理人。代 理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称) 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投  标  人：(盖单位章)

法定代表人：(签字)

身份证号码：

委托代理人：(签字)

身份证号码：

年月日

附授权委托人身份证复印件 (包括正、背面)

注：

1. 委托期限可写：自开标之日起至投标有效期满。

2. 后附授权代理人的至少包含 2022 年 10 月至 2022 年 12 月的社保证明材料复印件(复印件加 盖投标人单位章)。

四、投标保证金

投标人须提供如下资料复印件附在本页或次页，复印件须加盖投标人公章： 转账形式：                                                             1、投标人基本户银行开户许可证或有银行盖章的《基本存款账户信息》 复印件； 2、投标人从基本户转账投标保证金凭据复印件。

银行保函形式：

1、投标人基本户银行开户许可证或有银行盖章的《基本存款账户信息》 复印件；

2、投标保函(版本见附件 1)。 保证保险形式：

1、投标人基本户银行开户许可证或有银行盖章的《基本存款账户信息》 复印件；

2 、投标保证保险保函(版本见附件 2) 。

附件 1

投标保函(参考格式)

保函编号： _______________

致_______________ (下称受益人)：

鉴于_____________________ (下称被保证人) 将于_____年_____月____ 日参加贵方招标工程茂 名市公共资源交易中心进场编号为___________的______________________的投标， 我方接受被保证 人的委托，在此向受益人提供一般保证责任的投标保证：

一、本保函的最高担保金额为______ (币种) ______ (小写) ______ (大写)。

二、本保函投标有效期从提交投标文件的截止之日算起，投标有效期为 90 日历天。

三、在本保证担保的有效期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索 赔：

1、被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2、被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后， 不能或拒绝按招标文件的要求签 署项目合同；

3、被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后， 不能或拒绝按招标文件的规定提 交履约担保。

4. 被保证人在投标过程中提供虚假材料或有其他违规行为的。

四、在本保函的有效期内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章 的书面索赔通知后，凭本保函正本原件， 3 个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支 付索赔款，直至本保证担保的最高担保金额。

五、索赔通知应当说明索赔理由、索赔金额、受款账户，并必须在本保证担保的保证期内送达 我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的有效期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额， 我方的保证 责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人(盖章)： __________________________________

法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章)： __________________

单位地址： ______________________________

邮政编码： ____________电话： ___________传真： _______________

日期： ____年____月_____ 日

(本保函失效后，请将原件退回我方注销)

附件 2

投 标 保 证 保 险 保 函(参考格式)

保函编号： _______________

致_______________ (下称受益人)：

鉴于_____________________ (下称投保人) 将于_____年_____月____ 日参加贵方招标工程茂名 市公共资源交易中心进场编号为___________的______________________的投标， 我方接受投保人的 委托，在此向受益人提供一般保证责任的投标保证：

一、本保函的最高担保金额为______ (币种) ______ (小写) ______ (大写)。

二、本保函投标有效期从提交投标文件的截止之日算起，投标有效期为 90 日历天。

三、在本保证担保的有效期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索 赔：

1、投保人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2、投保人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后， 不能或拒绝按招标文件的要求签署 项目合同；

3、投保人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后， 不能或拒绝按招标文件的规定提交 履约担保。

4.投保人在投标过程中提供虚假材料或有其他违规行为的。

四、在本保函的有效期内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章 的书面索赔通知后，凭本保函正本原件， 3 个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支 付索赔款，直至本保证担保的最高担保金额。

五、索赔通知应当说明索赔理由、索赔金额、受款账户，并必须在本保证担保的保证期内送达 我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的有效期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额， 我方的保证 责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人(盖章)： __________________________________

法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章)： __________________

单位地址： ______________________________

邮政编码： ____________电话： ___________传真： _______________

日期： ____年____月_____ 日

(本保函失效后，请将原件退回我方注销)

五、工程监理投标报价书

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招 标 人 |  |  |
| 投 标 人 |  |  |
| 在【20.00%<下浮率<40.00%】内 投报监理报价下浮率 (百分数保留二位小数) |  | % (如： A%) |
| 监理费投标报价(元) (保留二位小数) |  | 小写： 大写： |

注：工程监理费投标报价=监理服务费招标控制价×(1－投标下浮率)。

投标人 (盖章)：

法定代表人：              (签字)

日    期：年月日

六、资格审查资料

表 6-1：投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发照机关 |  |  |  |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  |  |  |  | 业务范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领导层构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员总数 | 高级职称 |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  | 初级职称 |  |  |  |  |  | 其他 |
|  | 管理人员 |  |  |  |  |  | 监理人员 |  |  |  |  |  |  | 后勤人员 |  |  |
| 45 岁以下 |  |  | 45~60 岁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 岁以上 |  |  |  |
| 近年营业额情况(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |

注：本表后附：①资质证书副本复印件，②营业执照副本复印件， ③广东省外企业须在“进粤企业 和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记的带标志网页打印件。上述 所有材料均应加盖投标人单位章。

表 6-2：近三年内发生的诉讼及仲裁情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注： 1.说明：近三年内发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工监理合同有 关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。投标人必须如实填写，不得隐 瞒，否则一经查实，其投标资格审查将不能通过。

2.本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。 3.近三年内指： 2020 年 1 月 1 日以来。

投标人： (盖章)

法定代表人(或委托代理人) ：          (签字)  年月日

表 6-3：企业其他信誉情况表

| 信誉内容 | 投标人陈述具体情况 (由投标人填写) |
| --- | --- |
| 1、投标人在最近三年内 (____ 年____月_____ 日至____ 年____月_____ 日) 没有存在骗取中标或严重违约被 解除合同或被建设行政主管部门通 报且在限制投标期内。 2、投标人没有被人 民法院列 为失信被执行人。 |  |

注：附附承诺书及“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的投标人网页信息查询截图。

投标人：                        (盖章)

法定代表人(或委托代理人) ：          (签字)  年月日

表 6-5：拟委派本项目监理人员情况汇总表

| 序 号 | 监理 职务 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 学 历 | 专 业 | 工作年限 |  |  |  | 专业技术职称 |  |  | 监理工程师 或培训证书 |  | 身份证 号码 | 岗位 登记单位 及状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计 | 施工 | 管理 | 监理 | 初级 | 中级 | 高级 | 证书名称 | 编号 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 人 (盖章)：

法定代表人(或其委托代理人) ：           (签字) 日期：年月日

表 6-6：拟委派本项目总监理工程师工作简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  |  | 毕业院校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 监理工程师 或培训证书 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 本项目拟 出任职务 |  |  |  |  | 工作年限 |  |  |  | 专业工作年限 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年月 | 单位 |  |  | 工程名称 |  | 在工程中担任岗位 |  | 主要工作 |  | 证明人 |  | 联系电话 |
| 目前承担工作或在监工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在监工程开、竣工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖惩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：  1.本表后附拟委任总监理工程师的身份证、职称证书 (如有) 、监理工程师执业资格证书、 国家注册监理工程师注册执业证书、社保证明(提供 2022 年 10 月至 2022 年 12 月的社保证明)、 获奖证书(如有)、 业绩证明 (竣工验收证明)(如有)、其他相关证件(如有)的复印件，

以上所有复印件加盖投标人公章，原件核对。                             2.投标人应保证其它所提供资料的真实性， 否则一经查出， 即取消中标资格。

表 6-7：拟委派本项目监理人员工作简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  |  | 毕业院校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 监理工程师 或培训证书 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 本项目拟 出任职务 |  |  |  |  | 工作年限 |  |  |  | 专业工作年限 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年月 | 单位 |  |  | 工程名称 |  | 在工程中担任岗位 |  | 主要工作 |  | 证明人 |  | 联系电话 |
| 目前承担工作或在监工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在监工程开、竣工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖惩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.投标人拟派本项目监理人员(除总监理工程师外)均须填写本表， 并将人员的身份证、 职称证书 (如有) 、国家注册监理工程师注册执业证书或专业监理工程师或监理员证书、社保 证明(提供 2022 年 10 月至 2022 年 12 月的社保证明)、其它证书(如果有) 复印件附于本表 后，以上所有复印件加盖投标人公章，原件核对。

2.投标人根据评标办法的规定，如有相关加分项目必须提供相关的证明材料复印件， 原件备查， 否则不予计分。

3. 投标人应保证其它所提供资料的真实性，否则一经查出，即取消中标资格。

七、企业信誉及荣誉证明材料

| 信誉及荣誉内容 | 证明材料 | 投标人具备的 条件或说明 |
| --- | --- | --- |

注：本表后附与评分有关的企业信誉荣誉证明材料复印件(如果有) ，均须加盖投标人公章， 否则不予计分。

投标人：                            (盖章)  法定代表人(或委托代理人) ：          (签字)  年月日

八、 近年内曾完成的业绩情况表

| 1. | 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程地点 |  |  |  |  |
| 2. | 建设单 位 | 名称 |  | 联 系 人 |  |
|  |  | 地址 |  | 联系电话 |  |
| 3. | 合同身份 (标明其中之一) 独立承监人联合体牵头人 联合体成员 |  |  |  |  |
| 4. | 工程质量等级、获得何种荣誉： |  |  |  |  |
| 5. | 工程开工及竣工时间： |  |  |  |  |
| 6. | 工程规模和主要工程内容： |  |  |  |  |

注： 1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表只填写与商务评分相关的监理类似业绩，否则留空白表。

3.本表后应附竣工验收报告和获奖证书等关键证明材料复印件。

4.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法 批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

5.以上资料复印件须加盖单位章。

投标人： (盖章)

法定代表人(或委托代理人) ：          (签字)

年月日

九、 拟投入的试验、检测、测量仪器，办公、生活及交通设施表

| 设备设施 内容 | 仪器、设备 与设施名称 | 型号 产地 | 用途、功 能规格 | 数量 |  |  |  | 设备寿命 (年) | 已使用 年限 (年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |  |  |
| 试验、 检测、测 量仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公 设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活 设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通 设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 人 (盖章)：

法定代表人(或其委托代理人) ：           (签字) 日期：年月日

注： [1]投标人应根据本工程的实际情况配备所需的试验、检测、测量仪器、办公设备、 生活设 施、交通设施。上述租赁与新购设备的初步落实情况，应在备注中注明。

十、 投标人声明

关于遵守招标文件和履行中标合同的声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                            的投标工作，作出郑重声明：

一、若成为本项 目 的 中标人，我公 司将严格遵守招标文件和履行中标合 同 的下列要求：

1、订立合同：在招标文件规定的限期内与招标人订立 中标合同。

2、

3、

4、

(由招标人根据项目实际情况填写合理要求)

二、如不 能履行上述承诺 ，本公 司愿意承担 由此带来 的法律后果 ，并 自愿 无条件地接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：

1、取消 中标资格或者解除合同；

2、由招标人没收投标保证金或合同履约保证金；

3、两年内(或五年内)停止参与茂名市财政资金建设工程的投标；

4、对不良行为予以 记录，并进行公告；

5、报茂名市建设行政主管部门备案，并提请上级相关行政主管部门依法 进行处罚；

6、其他行政处理决定。

特此声明

声明企业 (企业公章) 年  月   日

法定代表人(签字或盖章 )：

电白区人才公寓项目

监理投标文件

(第二册)

技术投标文件

(正本) / (副本)

项目名称：

投 标 人：                             (盖章) 法定代表人或其委托代理人：             (签字)

日 期：  年 月 日

(根据招标文件要求自行编写)