#### 环莞路北延线工程施工监理 招标公告

#### 1.招标条件

本招标项目 环莞路北延线工程 已由  东莞市发展和改革局  以  东发改投审〔2022〕10号  批准建设,初步设计已由  东莞市交通运输局 以  《关于环莞路北延线工程初步设计的批复》 批准，项目业主为  东莞市交通投资集团有限公司（代建）  ，建设资金来自  财政投资  ,出资比例为  100%  ，招标人为  东莞市交通投资集团有限公司  。项目已具备招标条件，现对该项目的施工监理进行公开招标。

#### 2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

项目呈南-北走向，南起于在建的环莞快速路三期三标（起点桩号K22+190），向北上跨东部快速，项目终于东平东江大桥南岸引道（终点桩号 K29+200），向北可延伸至惠州双龙大道，路线全长约7.01km（桩号K22+190~K29+200），主线采用双向干线一级公路标准，设计速度80公里/小时。企桥路-湖光路桥下辅道采用双向四车道，设计速度 40km/h，并设置人行道；既有东平大道维持现状双向六车道，维持现状设计速度 60km/h。主线桥梁总长约5169.5m/7座，其中特大桥2345.6m/2座，大桥2823.9m/5座，枢纽互通立交1座，分散菱形互通立交2座，隧道182m/1座，涵洞、通道共5道。

概算建安费为141282.664039万元，工程地点位于广东省东莞市。

2.2监理标段划分、招标范围及监理服务期

本次施工监理共划分为 1 个标段，具体划分如下：

| 标段 | 合同起讫桩号 | 里程长度 | 招标范围 | 监理服务期 | 资质等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环莞路北延线工程施工监理 | K22+190~K29+200 | 7.01km | 环莞路北延线工程全线范围内所有工程内容，包括但不限于路基工程、路面工程、桥梁工程、涵洞工程、隧道工程、给排水工程（雨水、污水、管沟）、环保工程（应急池和声屏障等）、交通工程、照明工程、机电工程、绿化景观工程、其他工程等的施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的施工监理和对施工过程中施工安全的监理以及环境保护、水土保持的监理；参建各方竣工档案编制工作的监理，以及配合发包人交、竣工验收和配合发包人竣工验收前的结算与决算的有关工作。 | 施工监理服务期限为：56个月，包括施工准备阶段监理2个月，施工阶段监理30个月，交工验收及缺陷责任期监理24个月，如施工工期进行调整，监理服务期也相应进行调整。 | 具有国家交通运输主管部门核发的在有效期内的公路工程甲级监理资质。 |

#### 3.投标人资格条件

3.1投标人应具有上述第2.2 款表中所列相应资质，具有类似工程施工监理经验，并在人员等方面具有相应的施工监理能力。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（https：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2本工程不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。若单位负责人①为同一人、或者存在控股②、管理关系③的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则按否决其投标处理。

（注：①单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②控股是指：股份占股份有限公司股本总额的50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股。③管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系。）

3.4 在“信用中国”网站（https：//www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。

3.5投标人已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，投标人企业信息登记详情参见广州公共资源交易中心网站（http：//www.gzggzy.cn）服务指南栏目。

#### 4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于    至    （法定公休日、法定节假日除外），登录  广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn）  选择对应标段进行投标登记，并在广东省公路水运工程建设项目电子招投标交易平台（http://jtcbs.gdcd.gov.cn:30887/tenderlogin）  进行账户注册。经招标人或招标代理确认投标登记成功后，投标人在广东省公路水运工程建设项目电子招投标交易平台自行下载招标文件等相关资料。

4.2电子交易平台服务费每标段收取  1,000  元,售后不退（同一投标人在本次招标中参加多个标段投标的，需要按标段数量分别进行费用缴纳）。投标人须将缴费证明资料扫描件上传到  广东省公路水运工程建设项目电子招投标交易平台（http://jtcbs.gdcd.gov.cn:30887/tenderlogin）  ，电子交易平台服务费缴纳方式为电汇或转账，由技术支持单位收取，须用单位账户转账，转账备注中写明项目名称。

技术支持单位开户银行及账号如下：

开户名称： 广州市交正工程咨询有限公司

开户银行： 中国工商银行广州花城支行

账号 3602028519202301018

技术支持联系人及联系方式： 王工、林工020-39185477

#### 5.投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不统一组织现场考察及召开投标预备会。

5.2 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为    。

投标文件电子文件统一采用网络上传的方式，投标人于___年___月___日00时00分至___年___月___日___时___分将电子文件完整上传。递交投标文件纸质文件截止时间为___年___月___日___时___分，投标人应于___年___月___日___时___分至___年___月___日___时___分将投标文件纸质文件递交至广州公共资源交易中心相应的开标室，具体开标室见交易中心大厅公告（广州市天河区天润路333号）。

逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

#### 6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网（http://www.gzzb.gd.cn）、东莞市交通投资集团有限公司官网（http://www.dgjtjt.com.cn/）及东莞市交通投资集团有限公司供应链服务平台（http://gyl.dgjtjt.com.cn/）上发布。如公告详细内容不一致者，以广州公共资源交易中心网站公告为准。

在规定的投标登记期间，如投标登记并购买招标文件的投标人不足3家时，招标人依法有权选择以下任一方式：（1）在广州公共资源交易中心网站发布公告延长投标登记时间，在延期投标登记时间内，已投标登记投标人的资料仍有效并可自行补充资料，未投标登记的投标人可根据公告的约定进行投标登记；（2）依法重新组织招标。

欢迎主动参与扫黑除恶工作，积极举报涉黑涉恶线索。重点举报内容：一是强揽项目、围标串标、恶意竞标；二是强迫交易、堵路阻工、敲诈勒索，干预项目实施；三是徇私舞弊，为黑恶势力充当保护伞；四是煽动群众闹事缠访，聚众扰乱公共秩序；五是公共资源交易领域其它涉黑涉恶问题。举报电话：东莞市交通运输局扫黑办0769-22002528，东莞市交通运输局招标监督0769-22002153。

#### 7.联系方式

| 招标人： 东莞市交通投资集团有限公司 地 址： 东莞市莞樟路东城段199号 邮 编： 523000 联系人： 陈工 电 话： 0769-28091670 传 真： / 电子邮件： / | 招标代理机构: 广州宏达工程顾问集团有限公司 地 址： 东莞市南城街道元美西路8号1栋211室 邮 编： 523000 联系人： 邓工 电 话： 0769-28056866-803 传 真： 0769-28056866-803 电子邮件： dgwangtat@163.com |
| --- | --- |

年   月   日

附件1：资格审查条件

附件2：评标办法