#### 乐广高速公路（南段）源潭服务区建设项目施工监理 招标公告

#### 1.招标条件

本招标项目 乐广高速公路（南段）源潭服务区建设项目 已由  清远市清城区行政审批局  以  项目代码： 2410-441802-04-01-859879备案  批准建设,初步设计已由  清远市交通运输局 以  清市交复函〔2025〕42 号 批准，项目业主为  广东广乐高速公路有限公司  ，建设资金来自  企业自筹  ,出资比例为  100% ，招标人为  广东广乐高速公路有限公司  。项目已具备招标条件，现对该项目的施工监理进行公开招标。

#### 2.项目概况与招标范围

源潭服务区建设项目工程包括新建源潭南行服务区及现状北行源潭服务区提质升级改造。

新建源潭南行服务区，用地面积148.49亩；土建工程包括主线单侧拼宽段长595.544m，新建匝道845.808m，桥梁534.8m/3座，路面、绿化、机电及交安设施等；配套房建工程总建筑面积约10000㎡，包括新增综合楼、服务楼、设备用房、修车房及垃圾房、污水处理设备房、埋地污水处理池等。

现状北行源潭服务区提质升级改造，用地面积68.65亩；房建工程主要为服务楼局部改造，服务楼面积约2600㎡；土建工程为路面罩面等。

本次施工监理共划分为 2 类 2 个监理标段，具体划分如下：

| 标类 | 标段 | 合同起讫桩号 | 里程长度（KM） | 招标范围 | 监理服务期 | 资质等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房建监理（C类） | JL1 |  |  | 本项目范围内房建工程（包括服务楼、综合楼等配套房建工程）的施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的施工监理、施工安全的监理，项目的环境保护、水土保持的监理，参建各方竣工档案编制工作的监理，以及配合业主交、竣工验收和配合业主竣工验收前的结算与决算的有关工作。 | 监理服务期：37个月 其中： 施工准备阶段：1个月 施工阶段：12个月 监理交工验收与缺陷责任期：24个月 | 具备建设行政主管部门核发的在有效期内的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理专业甲级资质。 |
| 土建监理含中心试验室（D类） | JL2 |  |  | 本项目范围内路基、路面、绿化、交通安全设施、机电等工程的施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的施工监理、施工安全的监理，项目的环境保护、水土保持的监理，参建各方竣工档案编制工作的监理，以及配合业主交、竣工验收和配合业主竣工验收前的结算与决算的有关工作。并负责监理中心试验室的筹建工作。 | 监理服务期：37个月 其中： 施工准备阶段：1个月 施工阶段：12个月 监理交工验收与缺陷责任期：24个月 | 具备交通运输主管部门核发的在有效期内的公路工程甲级监理企业资质。 |

#### 3.投标人资格条件

3.1本次招标要求投标人具备上述第2.2款表中所列相应资质，具有类似工程业绩，并在人员 、设备、资金、履约信誉等方面具有相应的施工能力。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标；若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位、不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则按否决其投标处理。

3.4在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/)网站中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。

3.5允许同时对 2个标段进行投标，需按标段分别编制投标文件，仅允许中 1 个标段。

#### 4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于  2026年01月06日  至  2026年01月12日  ，登录  广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn）  选择对应标段进行投标登记，并在广东省公路水运工程建设项目电子招投标交易平台（https://gzjzjc.com.cn:30888/tenderlogin）  进行账户注册。经招标人或招标代理确认投标登记成功后，投标人在广东省公路水运工程建设项目电子招投标交易平台自行下载招标文件等相关资料。

4.2电子交易平台服务费每标段收取  1,000  元,售后不退（同一投标人在本次招标中参加多个标段投标的，需要按标段数量分别进行费用缴纳）。投标人须将缴费证明资料扫描件上传到  广东省公路水运工程建设项目电子招投标交易平台（https://gzjzjc.com.cn:30888/tenderlogin）  ，电子交易平台服务费缴纳方式为电汇或转账，由技术支持单位收取，须用单位账户转账，转账备注中写明项目名称。

技术支持单位开户银行及账号如下：

开户名称： 广州市交正工程咨询有限公司

开户银行： 中国工商银行广州花城支行

账号 3602028519202301018

技术支持联系人及联系方式： 王工、林工020-39185477

#### 5.投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不统一组织现场考察及召开投标预备会。

5.2 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为  2026年01月28日09时00分  。

投标文件电子文件统一采用网络上传的方式，投标人于2026年1月6日00时00分至2026年1月28日9时00分将电子文件完整上传。递交投标文件纸质文件截止时间为2026年1月28日9时00分，投标人应于2026年1月28日8时30分至2026年1月28日9时00分将投标文件纸质文件递交至广州公共资源交易中心相应的开标室，具体开标室见交易中心大厅公告（广州市天河区天润路333号）。

逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

#### 6.发布公告的媒介

本次公告在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心及“粤采易 ”阳光采购平台网站发布。如公告详细内容不一致者，以广州公共资源交易中心公告为准。

在规定的登记期间，如某个标段登记并购买招标文件的投标人不足 3 家时，招标人依法有权选择以下任一方式：（1）在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心、“粤采易 ”阳光采购平台网站发布公告延长登记时间，在延期登记时间内，已登记投标人的资料仍有效并可自行补充资料，未登记的投标人可根据公告的约定进行登记；（2）依法重新组织招标或不再招标。

#### 7.联系方式

| 招标人： 广东广乐高速公路有限公司 地 址： 广东省清远市清城区源潭镇果园村对面 邮 编： 511510 联系人： 张工 电 话： 13902230987 传 真： 电子邮件： 342336770@qq.com |  |
| --- | --- |

2026年01月05日

附件1：资格审查条件

附件2：评标办法