合同编号：   号 
建设工程勘察设计合同

工  程  名  称：广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目(3号地块二期工程标准厂房及基础设施配套项目)勘察、初步设计
工  程  地  点：梅州市蕉岭县广福镇广东梅州蕉华工业园区北部发展区（广东梅州蕉华工业园区）
发    包    人：蕉岭县工业园投资开发有限公司
承    包    人（设计方）：                                      

承    包    人（勘察方）：                                      
住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局
发  包  人：蕉岭县工业园投资开发有限公司
承  包  人（设计方）：                               

承  包  人（勘察方）：                               
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目(3号地块二期工程标准厂房及基础设施配套项目)勘察、初步设计 项目及有关事项协商一致，签订本合同。

第一条  工程概况

1.1 工程名称：广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目(3号地块二期工程标准厂房及基础设施配套项目)勘察、初步设计。

1.2 工程地点：梅州市蕉岭县广福镇广东梅州蕉华工业园区北部发展区（广东梅州蕉华工业园区）。

1.3 工程建设规模：该项目选址于梅州市蕉岭县广福镇广东梅州蕉华工业园区北部发展区内，规划用地面积68358.24平方米，总建筑面积 105000 平方米，主要建设内容包括场地平整、标准厂房，高层配套建筑及地下停车场，室外配套、室外道路及广场景观，挡土墙及安全保护措施等工程。具体以实际情况为准。
1.4 投资总额：项目估算总投资为391310.00万元，本次招标范围的估算总投资42440.72万元，其中：工程费用37295.57万元、工程建设其他费用2965.35万元、预备费2179.8万元。
第二条  工程勘察设计范围

工程勘察设计范围：包括但不限于（1）勘察部分：负责规划用地红线内的岩土工程勘察（详勘）；（2）设计部分：方案设计、初步设计、编制概算；（3）其他服务：协助办理相关手续（包括但不限于项目的规划报建、方案报建、初步设计审查备案）。（注：具体勘察设计内容详见勘察设计任务书。）

第三条  工程勘察设计周期
勘察、设计服务期：     

勘察服务期：中标人在合同签订后第15个日历天提供勘察报告成果文件。

设计服务期：中标人在合同签订后第15个日历天提供初步设计及概算成果文件。        
 合同价格形式与暂定合同价


4.1 本合同勘察费暂定价为人民币￥      万元（大写：人民币         元整）。中标下浮率为    %。
勘察费按《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》计算得出工程基本勘察费×（1-中标下浮率），工程量按实结算，中标下浮率作为结算调整依据，勘察费不超过182.56万元。

勘察费用包含但不限于负责规划用地红线内的岩土工程勘察（详勘）、税金以及办理工程勘察相关许可等所有一切直接或间接的费用，发包人不再另行计量支付。勘察费按实际完成且应予计量的工作量计算最终结算价。

4.2 本合同初步设计费暂定为人民币 ￥      万元（大写：人民币          元整）。中标下浮率为    %。
初步设计费参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》，以经蕉岭县发改局核准的概算为基数计算。计算得出工程基本设计费的标准×（1-中标下浮率），设计按实结算，中标下浮率作为结算调整依据。初步设计费不超270.536万元（含概算编制费用）。
初步设计费包括完成该初步设计项目初步设计范围内所有工作的成本、利润、税金、赶工费、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费、评审时发生的会务费、评审专家费、专家交通费、宣传、汇报（含影像、动画、效果图等资料）等一切费用及（政策性文件规定须由发包人承担的费用除外）、风险费、保险、政策性文件规定费用等所有费用，发包人不再另行结算支付。

4.3 设计费支付条件和金额：项目资金到位后按如下条款支付。
4.3.1合同签订之日起7天内，设计人提出申请，发包人预付设计费暂定价的30%；
4.3.2 方案成果提交后，设计人提出申请，发包人支付设计费暂定价的40%；

4.3.3 初步设计（含概算）提交后，设计人提出申请，发包人按实际结算金额支付剩余设计费。
4.4  勘察费支付条件和金额：项目资金到位后按如下条款支付。
4.4.1 合同签订，发包人预付承包人勘察费暂定价的30%；
4.4.2  承包人提交勘察成果后7个工作日内，发包人根据实际结算金额支付剩余勘察费。如因发包人原因造成合同工期内现场无法进行正常勘察工作，在合同工期后1个月内现场仍无法进行勘察工作的，最终以现场实际完成工作量进行统计结算。
 发包人代表与承包人项目负责人

发包人代表：         。

设计项目负责人：          。

勘察项目负责人：          。

 承诺

6.1 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

6.2 承包人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程勘察设计服务。

 发包人向承包人提交的有关资料及文件
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	项目立项批复文件
	1
	签订合同2日内
	

	2
	工程所在地地形图（1/500）电子版
	1
	签订合同2日内
	

	3
	工程所在地的相关规划、市政工程图纸等资料
	1
	签订合同2日内
	


 承包人向发包人交付的设计文件、份数及时间

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	勘察成果
	6
	
	含各阶段
电子文件1份


	2
	初步设计文件
	4
	
	

	3
	概算设计文件
	8
	
	

	4
	概算书
	2
	
	


特别约定：

1、在发包人所提供的设计资料能满足承包人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2、图纸交付地点：发包人工作地、或Email。

3、如发包人要求提供超过合同约定份数的工程承包人文件，则承包人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向承包人支付工本费。

 双方责任

9.1 发包人责任：


9.1.1 发包人按本合同第七条约定的内容，在约定的时间内向承包人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限性负责，发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过约定期限15天以内，承包人按合同第八条约定交付设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以上时，承包人员有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2  发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人增付设计费。
9.1.3 发包人应保护承包人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经承包人同意，发包人对设计交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权向发包人提出索赔。

9.2 承包人责任：

9.2.1 承包人应按照国家技术规范、标准、规程、定额、政府批准的投资估算等，按合同约定的要求和深度、进度要求提交质量合格的勘察设计资料，并对其负责。按照发包人档案管理要求提供纸质及电子文档（word、excel、cad、和pdf文档）。

9.2.2 按国家有关规定进行编制初步设计文件，同时要求初步设计文件深度必须达到国家及行业相关规定和规范，满足设计概算编制的需要。

9.2.3 必须对影响设计稳定的重大问题进行方案比选，分析设计不稳定因素，如影响推荐方案不成立的可能因素，设计应保证不影响整体工程的前提下考虑备选方案，避免因局部条件的改变导致方案的不可行。

9.2.4 对涉及安全、或投资影响重大的有关计算，在发包人提出特别要求时，承包人必须提供涉及输入条件、基础数据、计算原理及方法、以及计算成果，方便发包人或设计咨询单位在必要时使用其他计算程序进行检算。承包人有解释的义务，不得以专利和知识产权等任何理由为借口拒绝配合。

9.2.5 承包人根据接口管理要求和系统功能平衡情况，安排好相应的接口设计工作。属项目勘察设计范围内的，应提出接口处理方案；属项目勘察设计范围外的，应提出与外部接口衔接时的技术要求和相关控制标准。

9.2.6 由于勘察设计质量不符合要求等原因造成勘察设计返工等，承包人应无偿负责修改或补充，直至满足本合同约定的勘察设计文件质量要求。

9.2.7 根据审批要求进行必要的勘察设计修改，补图及解决有关问题，直到勘察设计批准为止。

9.2.8 设计的合理使用年限按照国家有关规范和标准执行。

9.2.9 负责提供有关在勘察设计文件中选用的国家标准、省标准及其他标准配件或设备配件的图纸目录清单（含电子文件）。

9.2.10 承包人采用的主要技术标准是：国家和广东省现行设计规范、规程和标准。

9.2.11 承包人按本合同约定的内容、进度及份数、文件格式向发包人交付资料及文件。

9.2.12  承包人交付勘察设计资料及文件后，按约定参加有关的勘察设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

 违约责任

10.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始设计工作的，不退还发包人已付的费用；已开始设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。发包人单方要求终止或解除合同的，应向承包人支付本合同设计费暂定总额的30%的违约金。

10.2 发包人应按本合同第四条约定的金额和时间支付勘察设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。累计逾期超过30天以上时，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按第四条约定支付勘察设计费。

10.3 承包人对设计资料及文件出现的因承包人遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人员故意或重大过失的错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

10.4 由于勘察承包人自身原因，延误了按本合同第八条约定的勘察设计资料及所有勘察设计文件的交付时间，勘察承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的百分之零点八；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。

10.5  合同生效后，承包人无正当理由单方要求终止或解除合同，承包人应返还本合同设计费暂定总额的30%的违约金。
 其他

11.1 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。

11.2 发包人委托承包人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的承包人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

11.3 发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

11.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
11.5  本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由项目所在地有管辖权的人民法院诉讼管辖。
11.6 本合同一式    份，发包人    份、承包人    份。

11.7 本合同经双方签字签章后生效。

11.8 双方履行完合同约定的权利义务后，本合同即行终止。

11.9 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.10 其它约定事项：无

（以下无正文）
签署页：

发包人（盖章）：
承包人（设计方）（盖章）：
法定代表人：
法定代表人（签字或盖章）：
或其委托代理人：
或其委托代理人（签字）：


开户银行： 

银行账号： 

承包人（勘察方）（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

或其委托代理人（签字）：

开户银行：

银行账号：

时    间：       年     月      日
制定











