广州港南沙港区国际通用码头工程数字化系统采购项目
广州港南沙港区国际通用码头数字化系统采购项目

采购合同

项目名称：广州港南沙港区国际通用码头工程

数字化系统采购项目

甲    方：广州南沙国际通用码头有限公司

乙    方：

合同编号：

签约日期：     年   月   日

目录
5

1.总则

8

2.合同范围

9

3.合同价格

9

4.付款方式

11

5.税费

11

6.交货期与交货地点

11

6.1 交货期

12

6.2 交货地点

12

7.违约责任

12

7.1乙方违约责任

12

7.2甲方违约责任

13

7.3其他要求

13

8.知识产权

14

9.技术资料

14

10设计审查、检查、监造和培训

16

11.技术支持和售后服务

16

12.质量保证

16

12.1质保期

17

12.2缺陷或故障的通知

17

12.3缺陷或故障补救办法

18

13.违约赔偿金

18

14.索赔

20

15.合同附件

20

附件1

22

附件2

25

附件3

29

附件4



商务部分

1.总则 

经双方一致商定，制定如下合同，供双方共同遵守：

1.1法律依据与合同语言

本合同受中华人民共和国颁发的法律管辖，其订立、生效、解释、变更和争议的裁决以中华人民共和国法律为依据。本合同文件使用汉语语言书写、解释和说明。

1.2合同构成

下列文件构成本采购合同文件（以下简称“本合同”）不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件签订确认的时间较迟者为准。甲乙双方同意按照本合同的约定，履行和承担各自的全部义务和责任。

甲方委托国义招标股份有限公司所发出的招标文件。

乙方的投标文件。

中标通知书。

甲方与乙方共同签订的合同谈判备忘录。

甲方与乙方共同签订的采购合同（包括商务部分和技术规格书）及其附件。

甲乙双方就合同共同签认的审图会议纪要。

在本合同履行过程中甲乙双方共同签订的补充协议。

甲乙双方同意列入本合同的其他文件及合同附件（保密责任协议书、廉洁合同、工程安全环保管理协议书、环保承诺书）。

1.3合同内容的变更、修改与终止

a.合同条款若需做出任何改动、偏离或补充，则应由甲乙双方签署书面的文件才能生效，该文件将作为本合同不可分割的一部分。

b.若乙方存在违反合同条款、没有合理的理由而延误工期等行为，甲方将视其为无法履行本合同并有权利解除此合同。

c.本合同范围内项目的保质期届满并经双方确认已履行了所有的合同义务，则本合同自动终止。

1.4 纠纷处理

履约期间若有争议，由甲乙双方本着友好、合理、平等、诚信的原则协商解决，经协商不能达成协议时，应按以下规定提交诉讼：

a. 诉讼应在甲方所在地法院进行。

b. 生效的诉讼判决应为最终决定，并对双方具有约束力。

c. 除另有判决外，诉讼费应由败诉方负担。

d. 在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分仍继续执行。

1.5 未尽事宜

本合同未尽事项，相关各方按照国家有关规定另行议定书面补充协议，经签章确认后与本合同具有同等效力。

1.6 不可抗力因素

1.6.1不可抗力的定义：不可抗力事件是指双方在签署本合同时不能预见、对发生及后果不能避免并且超过合理控制范围的、不能克服的自然灾害和社会突发事件，包括：暴风雪、水灾、火灾、瘟疫、战争、骚乱、叛乱以及超设计标准的地震、台风等。

1.6.2若任何一方因不可抗力事件而不能履行本合同，则该方应尽快书面通知另一方。该通知中应说明不可抗力事件的发生日期和预计持续的时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力事件影响所采取的措施。

1.6.3受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件发生之日（如遇通讯中断，则自通讯恢复之日）起10天内向另一方提供一份由不可抗力事件发生地公证机构出具的证明文件。

1.7 合同的份数及生效

本合同正本一式捌份，双方各执肆份，具有同等法律效力。

1.8 定义

1.8.1“交钥匙”条款的定义

“交钥匙”的方式指为广州南沙国际通用码头有限公司数字化系统采购项目提供服务，主要内容包含技术规格书内容的各子系统的设计、开发、安装和调试、试验、完成功能测试及技术服务、技术培训和售后服务等。

1.8.2其他定义

“服务” 指在验收后，乙方必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提供相应的免费的技术支持和服务保障；对于配套软件产品乙方按合同条款约束进行的技术支持、服务同属该“服务”范畴。

“技术文件” 是指包括“技术规格书”、相关的图纸图表、操作和维修手册、会议纪要、往来文件（包括电子邮件）等全部技术资料。

“图纸” 指“技术文件”中的图纸和图表。

“天”指日历天数。

“工作日”一个工作日定义为任何在中国的法定工作日的一天。

“假日”一个假日为任何在中国非法定工作日的一天。

“每年”当使用“每年”条款时，指由365天或366天构成的一年。

“验收”指“整个项目”符合本合同规定的技术要求，甲方签发验收合格书。

“甲方现场”：指广州南沙国际通用码头有限公司（广州港南沙港区国际通用码头工程所在地）。

“货物”系指乙方根据“商务部分”和“技术规格书”等采购合同文件规定乙方必须向甲方提供的开发系统、设备和技术资料等。

“在本合同履行中甲乙双方共同签订的补充协议与修正文件”（简称“补充协议”）系指甲乙双方根据本合同执行过程中的具体情况，经双方协商同意拟订的、对本合同的补充和修正条款，经双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章生效的文件。

“交货期”指在合同第6.1款规定的期限内，合同项下“货物”通过开发测试及安装调试及经过甲方验收合格，并能正式投入使用所需的时间。

“质量保证期”简称“质保期”，是指在甲方正式使用乙方所提供“货物”和“服务”后，乙方对其所提供的“货物”和“服务”免费的现场服务、无偿维护的质量保证时间。

“技术规格书”是指经过甲乙双方签署的采购合同文件——技术规格书（下面简称“技术规格书”）。它是本合同对“货物”和“服务”的详细描述的技术文件，是采购合同“不可分割的一部分”。乙方对“货物”和“服务”的设计必须依据“技术规格书”，乙方的设计图纸和资料经甲方审查同意后构成“技术规格书”的补充。

1.8.9技术文件

“乙方”应根据以下“技术文件”将“货物”交付给“甲方”。

a甲方和乙方之间的备忘录、会议纪要和技术说明。

b各系统及设备的技术文件、资料。

c甲方与乙方签字确认的技术规格书或建设方案。

d监理（造）工程师的变更命令、通知。

以上文件之间有矛盾或歧义时，以时间在后的文件为准。

所有以上的文件都应以中文写成（如果甲方需要乙方协助翻译必要的技术文件，乙方应予以协助）。

所有系统、设备以及地面相关设施及为保证码头顺利运营由乙方所购置或安装使用的其他设备设施，均为新造的（不允许翻新的）合格品。

1.8.10工厂认证

乙方须取得所有制造相关设备必需的有关监管部门的认证证明。

乙方须提供其主要的开发、制造、生产、组装和测试设施或其主要外协单位的ISO及国家资质认证证书。

乙方在系统开发或设备采购、安装过程中，甲方或甲方委托的第三方监理人员有权随时查阅、备份所有的质量保证和控制的文件和记录。甲方对质量保证和控制文件或记录的审阅，并不替代、免除任何乙方在设备质量控制方面的责任。

2.合同范围

2.1本合同项目名称为：广州港南沙港区国际通用码头工程数字化系统采购项目。根据合同约定，乙方以交钥匙的方式完成下述工作。乙方承担甲方国际通用码头生产操作系统及自动化控制系统、设备智能决策系统、机房、网络规划安全保护及设备、服务器及虚拟化、安防视频系统、智能闸口系统、5G专网、终端、信息调试电脑、对讲机系统、北斗差分基站、有线网络、GIS监管系统、环保信息系统等内容的设计、开发、安装和调试、试验、完成功能测试及技术服务、技术文件资料、技术培训和售后服务等。该项目须满足通过先进、成熟、稳定、可靠的信息通信与控制技术，对国际通用码头生产作业全过程进行管理和控制，系统技术架构及技术能力须支持码头600万标箱/年通过能力，支持码头增加或改造自动化设备（包括但不限于无人集卡、IGV等），以及整体改造为自动化码头的需求。
合同描述了双方在项目建设过程中的责任、义务、争端解决及其他事项。

2.2乙方承担本项目设计、软件开发与测试、设备运输、设备安装调试、验收（包括当地质量技术监督部门验收）、技术资料、现场保管直至甲方签发验收证书，其间产生的相关费用均由乙方承担。以及对甲方技术人员和操作人员培训及售后服务等总承包工作。包括本合同附件中规定的责任和义务。

2.3合同中乙方提供的系统和设备的技术要求，详见技术规格书。技术规格书作为本项目各类设备的供货、系统的开发、检验、交付、安装调试和售后服务的最低要求，乙方应严格执行。

2.4乙方所提供的系统和设备的技术规格应与技术规格书的规定相一致；乙方所提供的技术资料必须与其所提供的系统和设备及相关部件相对应。

2.5乙方应遵守技术规格书中各项条款，但不能以此解除其满足所规定的使用条件的责任。如乙方能充分说明其建议方案等于或优于技术规格书所规定的标准和要求，可另外书面提出优化建议方案，但并不解除乙方符合技术规格书的责任。

2.6对于成套设备，乙方应详细列出保质期内各种设备和附件等，并包含在总价中；单体设备也应列出保质期内设备所需的各种附件，并包含在总价中。报价中对招标文件内没有规定，而乙方却认为是属于配套提供的软件、辅助设备和零件也应包含在总价中。乙方应将在货物安装和调试时进行现场技术服务的人数和天数加以说明并包含在总价中。报价中应包括但不限于开发、测试、包装、运输、保险、安装、调试和售后等费用并包含在总价中。除特别注明外，成套设备中的相关辅助设备，其品牌至少应选用一线品牌，并需经甲方确认。

2.7乙方向甲方提供完整的书面和电子版技术文件及一切有关资料（包括图纸、产品样本），计量单位应采用国际单位制，温度采用摄氏度，文字采用中文，制图采用CAD，表格文件采用EXCEL编制，文本文件采用WORD编制。提供的图纸必须包括CAD电子版。

2.8乙方应完全实现本项目技术规格书所要求的内容，并且对信息化整体方案负责，乙方需确保本项目信息化方案实现，且效率和主要技术性能达到验收标准。实施过程中，若出现技术方案调整等事宜，均需获得甲方的确认和认可，所有的费用均已包含在投标总价中。乙方在履行其承包范围内的工作中与其他配套方发生接口等问题时，有责任协调解决对方在货物安装和调试过程中所必需的接口设备资料及文件，并有责任监督对方共同完成货物安装和调试。

各配套方与乙方有重大冲突时，乙方必须立即以书面形式通知配套方代表，由乙方负责解决。

各配套商必须提供针对本项目的项目质保文件给甲方，为甲方提供等同于招标文件或优于招标文件要求的保修服务及技术保障措施。

合同履行期间，乙方不得因股权变更或者经营不善等原因拒绝或推脱按照合同要求履行应尽义务。

2.9乙方应根据本文件所提供的各项外部条件及限定条件，配备保证系统安全、可靠运行所必须的信息化整体方案、工艺流程、技术方案及辅助附件，并提供所有设备的安装、模拟测试、联合调试、人员培训及软件编制工作等相关技术服务。乙方实施和调试人员如需在甲方宿舍租住，则需和甲方其他服务单位一样，办理租赁手续，缴纳房租水电等费用。如甲方无法提供，则由乙方自行解决。

2.10系统及设备的供货应包括所有设备、系统软硬件、连接附件等。乙方应对所提供成套系统设备（含辅助系统与设备）负有全部技术责任，包括采购的设备、信息系统和零部件。

2.11乙方应提供全套高质量产品和相对应的服务，保证满足相关标准、规范及本次招标要求，并保证使用者在正常条件下操作安全、环保、可靠、卫生。

2.12乙方提供的设备所需的占地面积原则上不超过甲方提供的范围。

2.13乙方不得提供贴牌产品和设备，如经证实乙方提供的产品和设备为假冒或贴牌产品，除退货外，乙方还应承担所有由此给甲方造成的相关损失。

2.14乙方应按甲方要求免费向甲方提供有关合同范围内的资料。
3.合同价格

鉴于甲方为获得项目所需货物和服务，即广州港南沙港区国际通用码头工程数字化系统采购项目，甲、乙双方协商一致，以交钥匙方式接受合同总价：人民币（大写）：         （小写：¥       ）不含税价格为：人民币（大写）：          （小写：¥        ），增值税税款为：人民币（大写）：               （小写：¥        ）。

3.1本价格为工程地点在广州南沙国际通用码头的交钥匙总价。

3.2为保证合同的顺利进行，由乙方按合同条款出具履约保证金（履约保证金的形式为银行转账或保函：保函为不可撤销的且不可变更的银行独立保函或国有担保公司保函；采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：乙方公司注册所在地的全国性国有商业银行或股份制商业银行的分支机构），保函金额以人民币计价、按照合同约定的比例出具，其责任及义务不变。

3.4如果在系统开发测试、设备安装调试等过程中对现场其他非本合同内的设施或人员造成损失或人身伤害的，乙方无论是否获得保险理赔，均应在现场损失清理并经双方共同确认后20天内，由乙方予以赔偿，赔偿款额从应支付乙方的合同款项中予以扣除。

4.付款方式

甲方按合同规定在审查乙方提供的进度报表及单据无误后以下列方式和比例付款。甲方以人民币向乙方支付货款。付款方式如下：

1.合同签订后，在收到乙方提供的合同价（不含增值税）的10%×（1+增值税税率）金额的履约保函和合同价（不含增值税）的10%×（1+增值税税率）金额的发票30天内，经甲方确认后由甲方按照发票金额支付预付款。

2.完成方案审查并经甲方及监理审核确认后，在收到乙方提供的合同价（不含增值税）的20%×（1+增值税税率）金额的发票50天内，由甲方按照发票金额支付进度款。

3.乙方完成生产操作系统和自动化控制系统、设备智能决策系统基本开发工作，项目进入初步调试阶段，经甲方及监理审核确认后，在收到乙方提供的合同价（不含增值税）的10%×（1+增值税税率）金额的发票50天内，由甲方按照发票金额支付进度款。

4.乙方完成机房、网络规划安全保护及设备、服务器及虚拟化、安防视频系统、智能闸口系统、终端、信息调试电脑、对讲机系统、北斗差分基站、有线网络的设备到货，经甲方及监理审核确认后，在收到乙方提供的合同价（不含增值税）的10%×（1+增值税税率）金额的发票50天内，由甲方按照发票金额支付进度款。

5.乙方完成第一批次主要装卸设备（5台岸桥、6台门机、9台轨道吊）接入系统并完成实船联合调试，系统稳定运行1个月，经甲方及监理审核确认后，并在收到乙方提供的合同价（不含增值税）的10%×（1+增值税税率）金额的发票50天内，由甲方按照发票金额支付货款。

6.乙方完成第二批次主要装卸设备（15台轨道吊）接入系统，系统稳定运行1个月，经甲方及监理审核确认后，并在收到乙方提供的合同价（不含增值税）的10%×（1+增值税税率）金额的发票50天内，由甲方按照发票金额支付货款。

7.乙方完成5G专网、有线网络、GIS监管系统、环保信息系统，系统稳定运行1个月，经甲方及监理审核确认后，在收到乙方提供的合同价（不含增值税）的10%×（1+增值税税率）金额的发票50天内，由甲方按照发票金额支付进度款。

8.本项目全部验收合格且乙方完成资料移交后，经甲方及监理审核确认后，在收到乙方提供的合同价（不含增值税）的17%×（1+增值税税率）金额的发票50天内，由甲方按照发票金额支付进度款。

9.本项目质量保证期满，且乙方履行完质量保证期责任，经甲方及监理审核确认后，收到乙方提供的合同价（不含增值税）的3%×（1+增值税税率）金额的发票50天内，由甲方按照发票金额支付质保金。

5.税费

合同价格应分开列明不含增值税价款与增值税税款，做到价税分离。

增值税专用发票税率为（   ） %，在合同履行期间，投标单价、投标总价应考虑投标截止日期前的所有税费。实施过程中，乙方根据国家税费政策规定做相应调整，合同不含税价不变，含税价相应调整。

根据国家有关税务的法律规定，对乙方征收的与履行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

本合同价格为含税价。乙方提供的设备、技术资料、服务（也包括运输）、设备/部件等所有税费已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

6.交货期与交货地点

6.1 交货期

乙方需统筹整个项目开发、设计和安装调试进度，按招标文件要求执行。

完成时间：在合同签订日至之后的810个日历天内完成项目建设。如有变动乙方应及时通知甲方，并需得到甲方书面许可。
本条款之验收条件是指项目各子系统安装调试完成后，各子系统的硬件和软件确认其达到技术规格书要求，并通过检测测试和考核，实现码头投产。

6.2 交货地点

本合同的交货地点是：广州南沙国际通用码头有限公司指定位置（广州港南沙港区国际通用码头工程所在地）。

7.违约责任

7.1乙方违约责任

（1）如因乙方责任，乙方未按合同规定的项目日期向甲方提交项目验收时，则乙方应从规定项目验收之日起，每延后一个日历天按合同款总值的1‰计算违约金，此项违约金的金额以合同款总值的5%的违约金为限度。
（2）乙方不按合同约定提供相应服务，甲方有权采取其它方式实现目的，并从乙方合同款中扣减相应费用，不足部分由乙方补偿。
（3）因乙方原因导致系统项目无法通过验收或系统项目无法使用，甲方有权解除合同，要求乙方返还已支付项目款项，同时乙方应按合同总金额5%支付违约金。
（4）如乙方违约，甲方在支付乙方相应款项时，可先行扣除违约金。

（5）由于乙方原因，导致政府相关部门对甲方进行行政处罚或处罚金，应由乙方承担相应责任及甲方的各项损失。此类事件每发生一宗，乙方还应缴纳30万元违约金，费用从合同总价中扣减。此项违约金累计总额不超过合同总价的5%。

（6）项目启动到项目验收完成期间至少配备20名技术人员的驻场实施服务；质保期间、售后维保期间至少配备8名技术人员的驻场支持服务，按三班制轮班，每班次至少2人。驻场服务期间每人每月出勤天数不得低于21天，如未达到要求，乙方应承担违约责任，向甲方交纳违约金500元/每人天，违约金将从合同总金额中直接扣除此项违约金累计总额不超过合同总价的5%。

7.2甲方违约责任

（1）如甲方逾期支付项目款，甲方应按银行同期贷款基础利率（LPR）向乙方支付逾期利息，但利息总额不超过合同总价的5%，并且本合同中确定的乙方对甲方的各项服务日期作相应的顺延。
（2）如因甲方原因终止合同，甲方不得要求乙方返回已付款项。
7.3其他要求

合同一经生效，即具有法律效力，任何一方不履行或不完全履行合同，违约方应承担相应的经济和法律责任。

8.知识产权

乙方应保证：甲方在中华人民共和国使用本合同项目系统和设备的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。乙方应对提供产品所涉及的专利承担责任，并负责保护甲方的利益不受任何损害。一切由于知识产权引起的法律纠纷、诉讼、裁决等所有费用及责任均由乙方承担。

本合同项目实施过程中所产生的研究成果及其技术文档等所有权由甲方享有。

乙方需提供项目内所涉及软件系统和第三方软件系统正版授权使用书。

乙方为甲方开展知识产权的申请，完成不少于1项发明专利、2项实用新型专利、1项软件著作权的申请，专利权人应为甲、乙双方，申请材料、申请费用及维护费用由乙方承担，乙方享有知识产权的免费使用权。

项目所需设备应带有专利号，各种商标或厂商名称。乙方应承诺其有权使用本合同项目系统、原始代码、设备、材料等中涉及的任何专利、商标、版权，甲方购买本合同项下的系统、原始代码、设备、材料等不会侵犯他人的上述权利，如果发生第三方向甲方主张上述权利，乙方应负责解决，并使甲方不受任何损害。损害包括由于购买或使用系统、原始代码、设备、材料等而导致的任何专利、商标、版权费用及为解决上述问题而发生的有关费用，包括但不限于诉讼/仲裁费、保全费、评估费、担保费、律师费等。对于甲方主导的专利或者没有应用过的新技术在未征得甲方同意前不得运用在其它项目。对于双方共同开发完成的系统、软件等，双方共享成果，拥有共同的知识产权。

对于由乙方提供的为保证系统运行而使用的由乙方开发或采购第三方的软件产品，乙方应保证该产品具有合法的使用权限，且需提供项目内所涉及软件系统和第三方软件系统正版授权使用书。由于该软件产品使用权限带来的经济或法律纠纷，以及由此带来的其他损失，均由乙方解决及承担。

许可适用范围：乙方的商标、专利许可甲方使用的范围仅限于合同范围内的产品。甲方有权对乙方提供的专利产品进行改造。

在知识产权优势和示范企业、专利奖等项目申报和维护方面，甲方拥有共同知识产权的优先使用权，乙方（包括第三方，如果有）不得先于甲方使用共有专利。

在企业形象宣传、发表论文、出版著作等方面，甲乙双方（包括第三方，如果有）可共同使用共有知识产权，但以不得影响甲方知识产权优势和示范企业、专利奖等项目申报与维护为前提。

9.技术资料

当各子系统全部完成开发或到货安装调试合格后，根据技术规格书要求，乙方应按照甲方档案管理要求整理出五套完整档案资料，作为竣工资料之一。按技术规格书约定的资料全部提交甲方后正式验收才告完成。

10设计审查、检查、监造和培训

10.1设计审查

相关的设计（图纸）由乙方负责完成，设计（图纸）交给甲方后，由甲方和监理（造）工程师进行审核，并在收到设计图纸后完成设计的审查、修改和认可。

甲方或甲方监理（造）工程师可以以书面形式要求修改系统和设备的设计、图纸和技术规格，在接到以上修改要求后，乙方应在可能的情况下尽快书面通知甲方。如甲方提出的修改会造成价格的变化和/或交货期的延长，乙方有权提出调整价格或延长交货期的建议。如果甲方同意接受乙方提出的调整建议或双方达成其他调整共识，乙方将进行甲方所要求的修改，并同意尽力以最短的时间和最合理的价格完成修改；如果双方没有达成一致意见，乙方则没有责任进行修改，但乙方设计（图纸）没有实质响应甲方招标要求的情形除外。

10.2检查、监造

15.2.1甲方监理（造）工程师的任命

甲方有权委派监理（造）工程师（包括第三方监理）代表甲方充分监督乙方对系统开发、设备和相关设施的安装，由乙方在其开发场所及乙方在甲方现场进行的安装工作应视为建造工作的一部分。甲方监理（造）工程师的委派应提前10个工作日通知乙方，甲方有权更换监理（造）工程师，甲方更换监理（造）工程师时也应提前10个工作日通知乙方。

15.2.2甲方监理（造）工程师的权利

甲方有权监督乙方按照双方认可的系统建设和设备安装进度计划进行工作，乙方应定期通知监理（造）工程师工作进展情况，直到系统或设备通过初步验收，在此期间，监理（造）工程师应有权行使下列权利：

在系统及设备交付前，监理（造）工程师应有权检查系统开发和设备安装中所有工作的进程或有关的材料（不论该工作在何处进行或该材料存放在乙方或外协单位的地点）以确定系统开发和设备安装符合本合同的条款和规格要求。对于乙方要求监理（造）工程师参加的检查，乙方应提前五个工作日书面通知监理（造）工程师参加检查。如果监理（造）工程师无正当理由不参加该检查或试验且没有在收到乙方通知后三日内告知乙方不参加检查的正当理由，乙方可继续进行建造工作。（在上述给定的期限内甲方的任何通知不应造成建造工作的延期，乙方在此情况下有权继续进行建造，并将此情况书面告知甲方。）

如果监理（造）工程师认为有任何建造内容将不能符合本合同和规格书的要求，监理（造）工程师将本着在系统开发和设备安装中与乙方充分合作的目的，立即书面通知乙方。应这种要求所要进行的整改，应尽早完成，最晚不得迟于设备规定的交货期（需双方书面同意）。如果乙方不同意监理（造）工程师的要求，乙方应书面通知监理（造）工程师。在监理（造）过程中产生的任何争议各方应通过友好协商解决。

15.2.3乙方责任

乙方提供对于整个项目的完整规划和制定切实可行的系统开发、设备安装、集成及测试方案，并提供关键节点（双方确认）项目进度的跟踪和报告。

乙方不得因为甲方同意或监理（造）工程师任何修改已完成工作的要求或监理（造）工程师没有参加检查，而免除任何在建造中应遵守的本合同和规格书中要求的责任。如果乙方反对甲方所要求的修改，则要建立备忘录并由甲方授权的代表签署声明，声明乙方将不对这种修改引起的缺陷负责。

根据本合同，甲方委派的监理（造）工程师在任何时候都应被认为是甲方的代表。乙方应采取合理的措施配合监理（造）工程师的工作，包括但不限于向其提供进行工作所需的防护用品。在建设过程中，乙方应允许监理（造）工程师能自由地查看系统开发代码和设备，以及进行建设工作的任何场所和与系统开发、设备有关的场地与储放地点，包括工厂、仓库、乙方办公室以及乙方外协单位施工和储放与设备建造有关的材料的地点。如监理（造）工程师要到乙方的外协单位处查看，乙方需得到事先的书面通知，乙方不得拒绝监理（造）工程师的上述要求。

除甲方过失或当事人不当行为造成的损害外，乙方需对甲方、监理（造）工程师、甲方雇员或他们的代理或他们中任何人在乙方或其外协单位之场所发生的个人损害，包括死亡、伤害、财产的损失和损坏，承担全部责任。

10.3培训

本条款内容以技术规格书为准。

11.技术支持和售后服务
本条款内容以技术规格书为准。

12.质量保证

12.1质保期

除非有特殊规定，本项目的产品质量保证期从本项目验收签字之日起算，质保期为二十四个月（投标时承诺更高标准的，按投标承诺，如果厂家所承诺的产品保修年限大于二十四个月的以原厂保修时间为准）。本项目中各子系统可进行单独验收，乙方认为该子系统达到验收标准，可以申请进行单独验收，该子系统的产品质量保证期从该子系统验收签字之日起算，质保期为二十四个月（投标时承诺更高标准的，按投标承诺，如果厂家所承诺的产品保修年限大于二十四个月的以原厂保修时间为准）。

项目中各子系统（含设备）的质量保证期遵从技术规格书相关要求，其他另有特殊约定条款的遵从特殊约定条款。

在规定的质保期内，发生非因甲方人员操作、维修不当或其他第三方原因造成的故障，乙方提供维修和零件更换，不另外收取费用。

12.2缺陷或故障的通知

根据本章的规定，如甲方发现系统和设备有缺陷或出现故障，要求修正或修理，应及时以书面形式通知乙方。

除非甲方在不迟于质保期到期前，将本质保期到期前发现的缺陷或故障通知乙方，否则乙方对有关缺陷或故障的任何索赔不负责任。在质保期内，任何由于系统故障，导致维修或系统调整优化时间持续超过7天的，或累计超过14天（一次维修超过1天的，给予累计），质保期应延长，出现故障的系统或设备的质保期应按照维修期减去上述7天后的实际天数相应延长质保期。

如果在质保期内发生的故障，在规定的质保期内乙方没有维修完毕或解决，质保期将自动延长至故障维修完毕或解决之日。

12.3缺陷或故障补救办法

乙方应根据本条款，对所保证的系统、软件、设备或其他配套辅助设施的缺陷采取积极补救措施，包括调整方案、修理或更换有缺陷部件，并承担其费用。如果缺陷的及时排除对甲方工作的进行十分重要，则甲方有权进行较次要的修理，如严格按照乙方提供的缺陷或故障补救方法进行4小时以内的修理。如甲方自己进行必要的调整、修理或更换零部件，非因甲方人员操作、维修不当或其他第三方原因造成的故障，乙方应以人民币或甲方同意的其他币种承担维修费和/或零件费用，但不超过乙方做同样的修理或更换零件所付的费用。

乙方应在收到甲方通知后的一个工作日内给予答复。如超过此期限乙方未作答复，甲方有权进行4小时以内的较次要的修理且由乙方承担相关费用。

如果有重大缺陷，乙方将与甲方共同进行彻底的调查，以确定缺陷原因，明确缺陷造成的后果和解决缺陷应采取的措施。

如乙方对存在的缺陷或故障负有责任，并且甲方根据本章第12.1、12.2条规定在保证期内提出索赔，乙方应选择甲方同意的以下一种或几种方式来解决索赔问题。

a）同意拒收货物，并以合同中规定的同种货币偿还甲方购买货物的费用，并承担包括利息在内的损失费用及其他保存、保管、保护拒收货物所必需的费用。

b）根据货物的等次、损坏程度及甲方遭受与缺陷部件有关的损失，由甲乙双方协商降低货物价值。

c）用与本合同和相关文件要求相符的零部件及/或设备对缺陷或故障部件进行更换，并承担甲方为此支付的所有相关直接费用。 

若乙方在甲方发出书面缺陷或故障通知后21天内未作答复或未履行质保期责任，则视为乙方接受上述索赔；若乙方在此期间对故障没有进行修理或修理后未解决，则甲方有权通过乙方开立的质保期保函，收回索赔金额。

在质保期内，由于系统或设备的缺陷发生故障，造成设备连续停机7天以上，乙方应支付甲方赔偿金，具体计算方式如下：设备不能正常工作期间，每满一周乙方应支付停机设备合同价的0.5%，但赔偿总额不超过合同总价的5%。

13.违约赔偿金

除本合同1.6款规定的不可抗力条件外，如果乙方没有按照规定的时间交货和提供服务，甲方可向乙方索赔，每个日历天按合同款总价的1‰计扣。但所有索赔最高限额为合同总价的5%。如果达到最高限额，甲方可书面通知终止合同。

14.索赔

在检验期和质量保证期内，如果被证明乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

A. 各系统或设备根本违反合同或技术规格书的要求，无法满足用户使用目的的前提下，乙方同意退货，并将货款退给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险金、检验费，仓储费、装卸费以及保护拒收的货物所需的其他必要费用。

B. 根据货物低劣程度，损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定同意降低货物的价格。

C. 用符合规格要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用的风险，并负担甲方所遭受的一切直接费用。同时，乙方应对更换件相应延长质量保证期。

如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视已为乙方接受（本合同另有约定的除外），甲方可以采取19款规定的任何一种索赔方式。如乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照19款规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从货物余款中扣回索赔金额。

	甲方：广州南沙国际通用码头

有限公司（盖章）


	乙方：                

（盖章）

	法定代表人或

其授权的代理人：（签名或署印）
	法定代表人或

其授权的代理人：（签名或署印）

	日期：       年 
   月    
日


	日期：      年 
   月    
日




15.合同附件

附件1
保密责任协议书
为明确乙方及其人员的保密责任，有效保守甲方商业秘密，经合同双方一致协商，特订立本协议。

第一条 保密的内容与范围

甲方因乙方工作需要传送或交付给乙方的项目文件及未来传送或交付给乙方的与项目相关的任何商业、行政或其他相关信息、文件、资料等，包括但不限于乙方在提供服务过程中获知的既存和（或）潜在的商业交易、可行性研究、建议、设计方案、建设项目等特定信息、资料，均属于保密信息的范畴。

下列各项不被认为是保密信息：

（1）保密信息已经公开或者在此后公开，但违反本协议条款导致公开的除外。

（2）有书面记录证明在乙方接收甲方保密信息之前，乙方已享有该信息的权利并有权披露。

（3）乙方完全独立地从第三方获得有关信息，并不受禁止披露的限制。

（4）根据有关法律法规、规定、有合法管辖权的法院或任何具备法定资格的司法、行政或政府机关作出的判决、裁决、决定命令而必须披露的信息。

第二条 保密责任

（1）乙方对为甲方提供服务的整个过程中知悉的保密信息负有保密责任。乙方在为甲方提供服务的整个过程中，应遵守中华人民共和国的法律法规及甲方保密工作管理规定，做到不该问的秘密不问，不准看的秘密不看，不该记录的秘密不记录。

（2）非经甲方授权，乙方不得以任何直接或间接的方式泄露、散布、发表、披露、传递或者其他方式利用保密信息。

（3）未经甲方同意，乙方不得对甲方的产品、厂房、设备设施及工作环境和场所摄像、拍照。

（4）未经甲方同意，乙方不得私自携带各种涉密载体（如：文件、图纸、资料、计算机磁盘、光盘、活动硬盘等）。

（5）乙方同意维护甲方通过口头、书面、电子邮件和（或）其它方式提供给乙方的保密信息的保密性，同意不将本协议项下的保密信息披露给除为达到甲方授权目的而需要知道保密信息的“特定人员”。该“特定人员”指乙方提供的经甲方认可的相关服务人员。

（6）乙方承诺在保密期限内以严格保密的态度、方式对待保密信息。乙方同意将采取必要和适当的预防措施来维护保密信息的保密性。甲方有明确要求的，乙方承诺将遵循甲方以书面形式提出的要求乙方采取的任何合理防范措施。

（7）乙方同意对其参加服务的相关工作人员进行保密教育，履行保密义务，签订保密协议，确保甲方利益。

（8）乙方违反本协议造成泄密，给甲方造成损失的，甲方有保留追究乙方责任的权利，对构成犯罪的人员，交有关部门依法追究其法律责任。

第三条 保密信息的权利归属及移交

（1）甲方作为本协议项下保密信息的合法权利人，享有对保密信息的一切权利。乙方不应对保密信息的任何利用获得对保密信息的任何权利或利益。

（2）一旦本协议所涉的合作终止或者经甲方要求，乙方应当及时归还甲方提供的所有/任何含有或属于保密信息的任何载体的材料，并且消除或销毁所有无形的相关保密信息。

第四条 保密期限

本保密协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力，经双方签署后即持续生效，乙方应严格遵守本协议规定的保守秘密和限制使用保密信息的义务，且该等保密义务并不因主合同的终止而解除。

第五条 违约责任

如果乙方违反本合同中的保密义务，应按签约合同价的5%向甲方支付违约金；该等违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

第六条 争议解决

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，包括对本协议的任何违约事宜，双方均应本着诚信原则，进行友好协商，解决争议，如不能通过协商解决，可按照合同争议解决条款约定的方式解决。

	甲方：广州南沙国际通用码头

有限公司（盖章）


	乙方：                

（盖章）

	法定代表人或

其授权的代理人：（签名或署印）
	法定代表人或

其授权的代理人：（签名或署印）

	日期：       年 
   月    
日


	日期：      年 
   月    
日




附件2
廉洁合同
为加强廉洁建设，规范合同甲、乙双方的各项活动，防止发生违规违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，甲乙双方根据国家有关的法律法规和廉洁建设相关规定，特订立本廉洁合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设（物资采购）、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得为获取不正当利益而损害国家、集体和双方利益，不得违反工程建设管理、施工安装、物资采购等规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为倾向或苗头的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

（一）甲方及其工作人员不得要求、暗示、接受或索取乙方的任何形式的礼品礼金、消费卡（券）和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二）甲方及其工作人员不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（三）甲方及其工作人员不得要求、暗示或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女等利益相关方的就业安排、调动工作、职务晋升以及出国出境、旅游度假、医疗保健等提供方便。

（四）甲方及其工作人员不准参加乙方或相关单位组织的有可能影响公正执行公务的宴请或健身、娱乐等活动。

（五）甲方及其工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品或以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品。

（六）甲方及其工作人员不得违规向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（七）甲方工作人员的配偶、子女及其配偶等近亲属不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

第三条 乙方的责任

（一）乙方及其工作人员不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品礼金、消费卡（券）和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二）乙方及其工作人员不得以顾问费、咨询费、节日慰问等名义变相向甲方工作人员赠送财物。

（三）乙方及其工作人员不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（四）乙方及其工作人员不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及可能影响公正履行职务的健身、娱乐等活动。

（五）乙方及其工作人员不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（六）乙方及其工作人员不得与甲方工作人员串通，通过虚增项目、虚报工程量、提高单价等方式套取资金并进行私分。

（七）乙方须承诺本项目相关人员与甲方工作人员无近亲属关系。

第四条 甲、乙双方及其工作人员违反本合同第一、二、三条规定的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政务处分或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本廉洁合同作为《广州港南沙港区国际通用码头工程数字化系统采购项目合同》的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

	甲方：广州南沙国际通用码头

有限公司（盖章）


	乙方：                

（盖章）

	法定代表人或

其授权的代理人：（签名或署印）
	法定代表人或

其授权的代理人：（签名或署印）

	日期：       年 
   月    
日


	日期：      年 
   月    
日




附件3

工程安全环保管理协议书

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确双方安全生产责任，落实安全生产责任制，保障施工过程中良好的安全生产环境和双方人员人身安全与健康，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》等法律、法规要求，甲乙双方遵循公平、平等、自愿和诚实守信的原则，经协商一致，签订本协议。

一、工程名称：广州港南沙港区国际通用码头工程数字化系统采购项目。
二、甲方的职责、权利和义务

1.贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等法律、法规。

2.有权检查乙方有关管理人员安全生产培训持证情况及特种作业人员持证上岗情况。

3.督促乙方遵守甲方和施工单位的管理要求，做好现场相关协调，为乙方正常开展工作提供便利。

4.有权组织对乙方在检测工作开展期间的行为进行定期或不定期安全检查，及时消除生产安全事故隐患。

5.有权检查乙方编制的生产安全事故应急预案及应急培训、应急准备等情况。

6.有权监督检查乙方的安全施工作业情况，因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时，有权停止其施工作业至整改验收合格为止。

7.向乙方提供港口安全规则的咨询服务。

三、乙方的职责、权利和义务

1.乙方必须遵守国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等相关法律、法规及条例，贯彻执行安全生产责任制，安全规章制度，安全技术操作规程，承担由于自身管理缺陷、安全措施不力造成的案件、事故、事件等责任。

2.乙方作业前应制定服务方案、安全及环境保护措施、指定项目负责人、明确指挥信号和联系方式，并交甲方确认后方可实施。乙方对本单位作业范围内的安全生产管理工作负全面责任。

3.在得到甲方许可后，乙方才可进入施工现场，同时乙方必须认真做好施工安全工作，不得强行冒险施工。施工现场由乙方按照行业安全规范设置安全标志并检查和维护，预防甲方人员误进危险区域。

4.乙方按有关要求对项目危险源、环境因素进行辩识评价，针对评价出的重大危险源、重大环境因素制定管理要求，并跟进实施。

5.乙方人员作业前，应组织对进入现场的作业人员进行安全生产教育，交代安全措施和安全注意事项，并做好记录。

6.乙方在作业期间必须严格执行甲方和施工单位关于施工现场的相关安全管理要求，与施工单位存在交叉作业时，及时做好沟通，确保彼此带来的安全风险可控。

7.乙方对于甲方查出的事故隐患，监理/施工单位提出的乙方不符合进入施工单位作业现场的条件，乙方必须限期整改符合要求后再作业。

8.乙方为进入甲方现场的人员准备个人安全防护用品，并督促现场人员自觉穿戴好安全防护用品。高空作业应有防高空坠落的安全措施，要正确配带安全带。不准在高空向下扔工具等物品。没有专用的防护棚或其他隔离设施，上下层间不准同时作业。吊篮、绳索和临时搭设的作业平台等高空作业用具，必须经检验确认合格，才能使用。高空作业的工具、材料和其它物品必须固定稳妥，防止物件掉下伤人和损坏设备。

9.乙方人员在作业前对自己作业区域的作业环境应认真检查，发现隐患，应立即停止作业，由有关单位落实整改后再进入施工。

10.乙方在作业期间所使用的各种设备以及工具等均应符合国家相关规范标准。乙方须严格按规范取、用电和使用电动工具，防止触电事故发生。

11.未经项目的施工单位许可，乙方不得动用或者挪用施工单位的相关设备、设施。港口公安部门和安全部门有权责令乙方对危及港口安全生产的事故隐患限期整改、处罚或责令停工整改，并由乙方承担由此造成的后果。

12.乙方在甲方管理范围内发生生产安全事故的，要及时向甲方报告，并按国家规定进行事故处理。

13.乙方必须在甲方指定的作业场所作业，进入项目部施工区域的人员和车辆必须遵守项目部的相关规定。乙方员工不得擅自进入与施工项目无关的场所（设备），不得在指定的场所外堆放原材料和停放车辆或施工设备，并承担由此造成的后果。

14.由于乙方违反国家、地方的法律法规，或违反甲方的有关规章制度，或者不听从施工单位的指挥、安排，或提供不真实、不准确的检测结果，造成事故发生的，乙方必须承担事故所造成的甲方、第三方的全部损失。

四、违约责任

1.如因甲方未按照本协议履行相关义务，给乙方造成损失的，甲方应承担相应赔偿责任。

2.因乙方未按照本协议履行其相关职责的，给甲方造成损失的，应按要求赔偿甲方相应损失。

五、附则

1.本协议有效期限与主合同期限一致。

	甲方：广州南沙国际通用码头

有限公司（盖章）


	乙方：                

（盖章）

	法定代表人或

其授权的代理人：（签名或署印）
	法定代表人或

其授权的代理人：（签名或署印）

	日期：       年 
   月    
日


	日期：      年 
   月    
日




附件4
环保承诺书

项目名称：广州港南沙港区国际通用码头工程数字化系统采购项目

致：广州南沙国际通用码头有限公司

我方同意如违反国家、省、市及甲方有关环保法律、规定和制度要求，由此发生的一切责任由我方全部承担。如有他方直接向甲方索赔，甲方因此支付的赔款和可能产生的诉讼费用和律师费我方应全部返还甲方，甲方可在合同价款中直接扣减。

乙方法定代表人：（签字）                  

公司名称：                      （盖公章）

地址：              

日期：     年     月     日



