附件4：建库人需求书

- 一、广州市南沙区水利应急抢险救灾工程施工队伍储备库

- 1、承包范围（主要工程内容）：包括但不限于承担水利应急抢险编制预案、应急演练、应急物资储备、备勤及水利抢险施工，具体以每宗抢险工程的图纸或抢险指挥机构确认的抢险方案或发包人的要求为准。

- 2、承包人工程或服务费用：按照《广州市应急抢险救灾工程管理办法》《南沙区水务应急抢险救灾工程管理及资金使用工作指引(修改稿)》,承包人完成每宗备勤/抢险工程后，根据政府的相关规定与发包人签订相应补充协议，明确抢险工程或备勤费用，最终费用以南沙区财政部门审定的结算价为准。

- 3、承包人的义务和责任

3.1  承包人应在签订框架合同后10天内，组建完成抢险队伍，向发包人和监理单位提交不低于投标承诺的应由承包人委派的项目负责人和主要技术人员的名单、简历，并提交不低于投标承诺的拟投入的抢险机械设备、抢险物料清单，接受发包人检查，随时服从发包人直接指挥。

3.2  承包人应按照合同约定的服务内容，加强抢险队伍的培训与操练，培养一支“招之即来，来之能战，战之能胜”的抢险队伍。在约定的时间内，按抢险预案派出相应的管理人员进驻现场，并正常有序地开展工作，完成合同所约定的任务，并承担相应的责任。

3.3  抢险队人员必须采取有效的手段，作好抢险服务各种信息的收集、整理和归档，并保证资料的完整性和准确性。

3.4  承包人应向发包人及发包人的监理单位提交实施工程抢险施工的工作总结。

3.5  承包人在抢险施工服务工作过程中应及时掌握发包人提供的各水务设施所存在的险情情况。

3.6  承包人应服从发包人按照实际发生的抢险工程支付有关的费用（最终支付价以区财政审核支付为准）。

3.7  在合同期限内或合同终止后，未征得发包人同意，承包人不得泄露与合同业务有关的技术、商务等资料；并应妥善作好发包人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。

3.8  在合同约定的期限内，如因承包人违约或自身的过失造成发包人的直接经济损失，承包人应承担相应的经济责任。

3.9  承包人保证施工现场安全文明施工符合有关规定，交工前承包人应把施工设备、剩余材料、垃圾和各种临时工程从工地清除和运走，使整个工地干净利落，取得监理工程师满意。

3.10  承包人为监理工程师和发包人驻现场人员免费提供必要的驻现场办公、住宿用房及用具等，并免费提供测试人员及有关工程测量、试验仪具和资料等。

3.11  承包人应根据合同的各项规定，对工程进行精心施工，保质保量按期完成工程和修复缺陷；同时，应根据合同规定，提供为施工、完成工程和维修所必需的全部质量自检合格并通过发包人检查签证的材料、工程设备及所有其他物品。

3.12  承包人在施工过程中应当采取足够的安全措施，如在施工过程中其工作人员受到人身损害或造成他人人身损害，承包人应承担一切责任。

3.13  承包人的项目（如河堤的加固等施工项目）质保期应符合行业规定或法律规定的质保期年限，如无相关规定，则质保期为12个月。

3.14  承包人的主要职责

3.14.1  承包人主要承担南沙区应急抢险救灾工作。项目负责人或技术负责人应至少有一个常驻南沙区，保持24小时能联络上的状态。接到应急抢险指令后项目负责人或技术负责人应在1个小时内抵达现场，其余人员及机械、设备，应在2小时内抵达现场。服从区水务局或经授权的建设管理单位和监理单位的调度指挥。中标单位应针对台风、暴雨等天气，编制对应的堤防抢险、内涝强排等险情抢险预案，报送建设单位审核。（本条中，若承包人入库资格审查申请文件中关于应急响应能力的《承诺书》承诺的时限更优，则按承包人《承诺书》执行。）

承包人落实“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛方针，以高度的工作责任心和责任感履行抢险职责，在汛期集结待命，有险抢险，在接到命令时做好行动迅速、方案准确、技术到位，充分发挥专业抢险队伍克险制胜的技能和素质。在非汛期加强对设备的保养、维修和使用，使之成为一支管理严格、训练有素、技术精湛、反应迅速、机械化程度高的现代化防汛抢险队伍，逐步使机动抢险队伍成为一支特别能吃苦、特别能战斗、特别能胜利的抗洪抢险主力军，为做好防汛抢险工作保障人民生命财产和经济建设的顺利进行做出贡献。

3.14.2  承包人本项目的其他工作职责要求

（1）汛期综合救援队伍实行24小时值班（含节假日），保持通讯畅通，非汛期进行人员的培训和抢险机械设备的维护保养。自行组织冲锋舟等救生救援设备、水利抢险培训演练（值班、人员培训和演练、机械设备的维护保养等费用由承包人自行承担，发包人不另行支付）。

（2）当南沙区水务局启动应急响应或预计可能出现险情的，接到区水务局通知，队伍所有人员须1小时内（若承包人入库资格审查申请文件中关于应急响应能力的《承诺书》承诺的时限更优，则按承包人《承诺书》执行）在业主指定地点集结、待命。

（3）出现险情，接到通知后，抢险队副队长以上管理人员要45分钟内到达现场，根据出险情况及现场抢险指挥的要求，在2小时内派遣充足的人员将指定机械设备、材料运到抢险现场。（本条中，若承包人入库资格审查申请文件中关于应急响应能力的《承诺书》承诺的时限更优，则按承包人《承诺书》执行。）

3.15  承包人必须及时执行南沙区水务局或经授权的建设管理单位及监理单位的指令，如期完成各项抢险任务，否则视为承包人违约。

3.16  承包人因不可抗力的原因导致合同不能履行或不能全部履行，承包人不承担责任。

3.17  入库后，承包人在南沙区须设有抢险常驻办公场地，办公场地的设置必须满足合同项目的抢险需求。

3.18  承包人的其他义务和责任

3.18.1  承包人在本项目中标后签订合同后必须按规定为投入本项目的人员每人购买施工抢险意外保险。

3.18.2  本工程发包费用已综合考虑工作、人员风险费用，承包人全面承担相关人员风险、赔偿，发包人不另行支付相关费用。

3.19  当承包人承担的片区发生险点，承包人无力承担时，承包人应提出 书面申请或报告，由发包人另行委托其他片区承包人承担该片区的险点的抢险施工工作。

- 3.20  当其他片区发生险点，该片区承包人无力承担时，按发包人安排，到其他片区险点完成抢险施工工作。承包人完成的抢险工作的所发生费用，按照第七章的结算、支付方式由发包人支付。

4、费用

4.1  水利抢险工程费用计算：由发包人委托设计单位参考《广州市建设工 程造价管理站关于广州市应急抢险工程计价有关事项的通知》(穗建造价(2018) 69号)计取，该文件没有规定的，参考市场价，由建设管理单位及发包人确定投 资估算数额。最终投资数额以财政部门审定结果为准。承包人根据此办理费用结算。备勤费用由建设管理单位（含施工监理）审核，发包单位确认。

4.2  应急抢险工程费用计算：由承包人直接按照相关部门印发的最新定额及最新季度的材料信息价，以及实际完成工程量，计算费用，并办理结算。

抢险队伍备勤的人员、设备(含运输车辆)费用，参考《广州市建 设工程造价管理站关于广州市应急抢险工程计价有关事项的通知》(穗建造价〔2018〕69号)计取，该文件没有规定的，参考市场价，由建设管理单位及发包 人确定投资估算数额。备勤后转入抢险的该台班，按抢险标准计算该台班费用，现场抢险未使用的设备按备勤计算费用。

4.3  本项目实行单项抢险工程结算。

4.4  工程结算总造价及合同最终结算工程量：最终以财政部门审定结果为准。

4.5  工程预付款：本项目不设置工程预付款。单个抢险工程预付参照《广州市应急抢险救灾工程管理办法》。

4.6  经发包人审核后得出的工程结算价，是发包人支付进度款的依据。最终结算价以财政部门审定结果为准。

4.7  资金支付按南沙区财政集中支付程序相关要求执行。合同的付款时间为发包人向财政部门提出支付申请时间为准。

5、抢险工程的认定

抢险工程按南沙区相关规定由相关部门进行认定。

- 二、广州市南沙区水利应急抢险救灾工程勘察设计队伍储备库

1、勘察设计服务内容：委托单位授予服务单位开展水利应急抢险项目设计服务资格。服务单位保证按照服务合同的规定要求提供合格的设计服务，负责完成具体工程设计服务（包括技术资料、图纸、服务成果的提供）、服务年限内具体工程的后续服务保障。

2、设计服务暂定价、收费标准及结算方式。

本项目实行单项项目结算。有定额的，按照定额有关规定执行；没有定额的，参照市场价，由项目主管部门或现场抢险指挥部确定的投资估算数额，设计费按照《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》取费标准取费，设计收费调整系数（专业调整系数、工程复杂程度调整系数、附加调整系数）按行政主管部门核定值为准；勘察费用按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）取费标准取费；最终费用以南沙区财政评审相关规定确定。日常工作不予计量，备勤按照《南沙区水务应急抢险救灾工程管理及资金使用工作指引（修改稿）》中“专家咨询费”计量。发生抢险工程时据实计量。

附加调整系数按行政主管部门核定值为准。服务费用、收费标准及结算方式按《南沙区水务应急抢险救灾工程管理及资金使用工作指引（修改稿）》执行。

由于南沙区实行工程款集中支付，委托单位按合同约定向财政付款部门提交付款申请后，具体付款比例、金额、时间等以财政付款部门的审定为准。

3、服务单位人员设备等投入、工期和服务要求

3.1根据建设单位要求投入满足工程需要人员和设备，服务单位应在收到建设单位（项目管理单位）指令后，1小时内安排项目负责人赶赴现场并结合应急预案提出处理方案，重大险情处理方案提交时间原则上不超过半天，其他维修加固、一般险情处理方案提交时间原则上不超过3天。（本条中，若承包人入库资格审查申请文件中关于应急响应能力的《承诺书》承诺的时限更优，则按承包人《承诺书》执行。）

3.2项目负责人应在合同服务期内保持电话畅通并留在广州范围内，对因特殊情况需离开广州，应提前向建设单位申请并安排同等条件人员临时顶替。

3.3服务单位应指定项目负责人作为与建设单位的联系人。在项目设计服务过程中，未经建设单位同意，不得更换项目负责人。

3.4服务单位不得以任何理由拒绝建设单位分配的设计任务。

3.5服务单位必须贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的设计原则。加强工程方案设计环节，并与建设单位保持密切的沟通，使设计方案符合建设单位的功能使用和运行管理的要求。

3.6对于重大险情应安排项目负责人驻场，直到险情解除。

4、服务单位的一般义务和责任

4.1  服务单位在接到中标通知书后，应按照招标文件和投标文件或入库承诺书的要求向委托单位提交两份详细的、分项目的勘察设计工作大纲和进度工作计划、勘察设计项目组成人员和设备设施投入以及为完成本计划而建议采用的措施和说明，经批准后作为委托单位控制项目勘察设计进度的依据。勘察设计项目组成人员和设备设施投入不符合招标文件和投标文件或入库承诺书的要求的，视为服务单位违约。

4.2  服务单位应按合同、勘察设计大纲、国家及行业标准、规程、规范、技术标准开展勘察设计，严格掌握勘察设计标准，保证勘察设计质量，控制工程造价。

4.3  服务单位应按国家有关规定，建立勘察设计岗位责任制和工程质量终身负责制。

4.4  服务单位应按协议书规定的内容、时间及份数向委托单位交付勘察设计文件，对委托范围内的项目勘察设计的完整性、准确性负责。

4.5  服务单位可以根据勘察设计进展情况和勘察设计工作量的大小，对服务单位人员进行合理增加。但不得擅自更换经批准的人员，否则视为服务单位违约。

4.6  服务单位不得将勘察设计转包给第三人，原则不得分包。如确需分包，必须经过委托单位书面批准，否则视为违约。

4.7  服务单位应按要求负责收集与本工程有关的资料，所需费用包含在合同勘察设计费中。应按委托单位要求与本工程其他服务单位积极协调，共同配合完成勘察设计工作。

4.8  工程完工验收前，服务单位应按有关规定和项目管理单位（或监理人）指示的时间内提交份数满足完工验收要求的设计资料。

5、工期进度要求：本项目为应急抢险项目，具体所需提交设计方案和勘察大纲、勘察成果以现场指挥部要求按时完成。

- 三、广州市南沙区水利应急抢险救灾工程全过程咨询(代建、监理、造价咨询)队伍储备库

- 1、服务内容

- 日常管理工作及应急备勤工作：组织并审核应急预案；策划和参与应急演练；检查抢险施工单位物资、人员、设备储备情况和其他管理工作，组织设计施工单位应急备勤及对备勤情况进行检查工作。

- 实施水利抢险工程方面工作：配合组织抢险现场指挥工作，组织专家会议，抢险的全过程管理工作，审核工程概预算造价、变更造价、工程进度款项、结算等；施工阶段的驻场、变更成本管理、动态成本、进度款审核等；工程实施阶段的质量、安全控制；工程实施阶段的监理工作；组织工程的各类验收，并完成竣工验收资料的整理工作等。

- （3）向委托人提供本工程预、结算审核服务并出具预、结算审核报告。

- （4）日常管理工作的人员不小于2人，备勤、抢险工程实施时按发包人指示增加人员投入。

2、服务报酬及支付方式

按照《广州市应急抢险救灾工程管理办法》《南沙区水务应急抢险救灾工程管理及资金使用工作指引（修改稿）》，完成每宗抢险工程全过程咨询(代建、监理、造价咨询)任务后，根据政府的相关规定与发包人签订相应补充协议，明确抢险工程服务费用。造价咨询服务费用参照《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742号）下浮20%后计取服务费结算价，造价咨询费不足2000元的按2000元计取。备勤按照《南沙区水务应急抢险救灾工程管理及资金使用工作指引（修改稿）》中“专家咨询费”计量。

（1）合同的支付方式：具体按项目的进度进行分别支付建设管理（含施工监理）费。由于南沙区实行工程款集中支付，委托人按合同约定向南沙区财政局提交付款申请后，具体付款比例、金额、时间等以南沙区财政局的审定结果为准。

（2）造价咨询费按正式提交的经委托人确认的审核报告进行计算。

3、全过程咨询(代建、监理、造价咨询)人义务

3.1全过程咨询(代建、监理、造价咨询)人应根据合同和附件的要求和约定，认真负责履行委托人的委托服务和相应职责，代表委托人负责组织实施本工程的全过程咨询(代建、监理、造价咨询)工作，提供优质服务，按时向委托人交付符合合同和与其他参建单位合同约定质量等级的工程。

3.2全过程咨询(代建、监理、造价咨询)人应认真地尽职和行使职权，并具有履行合同所需的相关业务资格。

3.3全过程咨询(代建、监理、造价咨询)人负责做好与规划、国土、征地拆迁、航道、港务、市政管理、电力管廊、环保、环卫、绿化等部门的协调工作，以及迎接上级各部门的检查和考核的各项工作。

3.4全过程咨询(代建、监理、造价咨询)人按合同约定派出满足本工程服务需要的机构及人员（人员架构要求见合同附件），并向委托人报送机构及人员名单、服务工作大纲（详见附件）与工作计划，经委托人批准后，按合同所约定的内容完成委托服务各项业务。

3.5在履行合同期间，应按双方约定，定期向委托人报告有关工作情况。但在完成合同主要工作量的80％后，全过程咨询(代建、监理、造价咨询)人在事先征得委托人的同意下，可根据实际情况对本项目的管理人员进行适当的调整。

3.6全过程咨询(代建、监理、造价咨询)人应根据委托人的要求，按有关主管部门批准的建设规模、设计标准和本工程的目标成本，组织工程的实施建设；并按照有关主管部门对建设项目的要求和规定，接受委托人委托，办理工程实施的有关手续，实行投资目标成本控制。

3.7全过程咨询(代建、监理、造价咨询)人在项目建设管理中，对自身或承包商提出的变更事项如涉及工程投资、建设标准等问题的，应按南沙区有关变更管理的规定和指引处理。如涉及工期、质量等重大问题的，应在充分维护委托人权益的基础上妥善处理，并及时报委托人备案核定。

3.8如全过程咨询(代建、监理、造价咨询)人在报送各类报表、提供数据资料过程中有迟报、漏报、重报、错报现象，委托人有权对全过程咨询(代建、监理、造价咨询)人进行必要的经济处罚。

3.9未征得委托人同意，不得泄露与本工程和合同有关的保密资料。

3.10全过程咨询(代建、监理、造价咨询)人应及时组建监理部，并进驻现场。将监理部机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包商；实施期间有变化的，应当及时通知承包商。

3.11发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

3.12核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

3.13监督、检查工程施工进度。

3.14按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

3.15协调施工合同各方之间的关系。

3.16按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。

3.17及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

3.18编制《全过程咨询(代建、监理、造价咨询)日志》，并向委托人提交监理月报、建设管理专题报告、监理专题报告、建设管理工作报告、监理工作报告和建设管理总结报告、监理工作总结报告。

3.19按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托全过程咨询(代建、监理、造价咨询)人主持的工程验收由专用合同条款约定。

3.20妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与合同业务有关的技术、商务等秘密。

- 3.21为全过程咨询(代建、监理、造价咨询)人员投保人身意外伤害险和第三者责任险，费用已计入全过程咨询(代建、监理、造价咨询)服务费用中。

- 四、入库单位调配原则

为应对突发事件发生而必须在短期内完成的应急抢险救灾工程，由现场指挥部或者项目主管部门视工程难易复杂程度从储备库中根据效率优先的原则，或采取轮候制方式或分片区负责制或直接指定或摇珠或择优方式产生具备相应资质和能力的工程队伍。