附件 1 :工程项目情况

本工程建设范围表

| 类别 | 主要标准和规模 | 主要工程内容 | 子项目计划工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建、改（扩）建工程 | 工程概况：本项目设计内容包括高州市长坡镇、曹江镇、大井镇、东岸镇、分界镇、大坡镇、根子镇、古丁镇、荷花镇、荷塘镇、南塘镇、平山镇、沙田镇、深镇镇、石板镇、石鼓镇、泗水镇、谢鸡镇、新垌镇、云潭镇、镇江镇共21个镇，以及石仔岭街道和金山街道共2个街道，路线48条，共131.857km。(以上为指暂定工程概况，实际施工以招标人提供的经审核的施工图纸及有关完善资料为准) | 建设总承包，具体包括施工图阶段勘察及工程测量（如需）、施工图阶段设计（含预算）、配合业主衔接沿线城镇规划、配合业主规划报批、施工期施工、交竣工验收、质量缺陷修复以及质量保修等。具体工作内容由招标人在合同中确定。 | 工期：3个月。 其中1、设计工期： 合同签订后20天内完成施工图设计文件（含预算文件）。 2、施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期70日历天，缺陷责任期 2 年。 |  |

投标申请人资料一览表

项目名称:                                                      投标登记：单位（盖章）

| 审核确认:招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下资料共同核对，审核情况属实。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人或招标代理机构接收资料人员签名: |  |  |  | 委托代理人 签名: |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 内页码 | 投标登记提交资料要求 | 审核情况 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | （此栏不需申请人填写） |  |  |
| 1 | 投标登记申请表（不用装订） |  |  | 原件 |  |  |  |
| 2 | 单位介绍信 |  |  | 原件 |  |  |  |
| 3 | 联合体协议书（如有） |  |  | 原件备查 |  |  |  |
| 4 | 省外企业进粤企业和人员诚信信息登记平台信息查询截图（如有） |  |  | 原件 |  |  |  |
| 5 | 企业营业执照、资质证书副本复印件 |  |  | 原件备查 |  |  |  |
| 6 | 建设行政主管部门颁发的安全生产许可证复印件 |  |  | 原件备查 |  |  |  |
| 7 | 拟任本项目的专业人员的资格证书、职称证书、职称评审表和身份证等的复印件；（详见“附录4资格审查条件（项目经理、项目总工、设计负责人最低要求)”） |  |  | 原件备查 |  |  |  |
| 8 | 投标人应提供拟派项目人员近三个月（2023年1月至2023年3月的时段内）在本单位购买社保的缴费记录。 |  |  | 原件备查 |  |  |  |

注：1、本表一式两份，一份附于投标登记资料内首页，作为获取文件登记资料目录，另一份交回投标申请人代表。 两份表格中每页的“核对确认”栏均需双方签署。

2、本表原件核对情况栏及备注栏须留空，由招标人或招标代理机构收资料人员核对后填写。

3、本表中有修改情况，须经招标人或招标代理机构接收资料人员和投标单位代表共同签署。

4、本表所涉及到的人员职称证，在投标登记时均须提供职称评审表原件进行核查，否则招标人或招标代理均有权不予受理，提供发证机关电话查询，社保提供查询路径，现场查询。

5、所提供资料需每页加盖公章及附法定代表人、项目负责人签字，资料提供不齐全或与原件不一致，招标人或招标代理均有权不予受理。

6、项目负责人和项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供由该项目发包人出具的、承诺上述人员投标截止前能够从该项目撤离的书面证明材料原件。

附件2：附录

## 附录1 资格审查条件（资质最低条件）

资质最低条件

中华人民共和国国内注册成立的独立企业法人。

同时具备在有效期内的下列资质： - 工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（工程测量）乙级（或以上）资质证书； - 工程设计综合甲级资质；或工程设计公路行业甲级资质；或工程设计工程设计公路行业（公路）专业丙级（或以上）资质； - 公路工程施工总承包 三级（或以上）资质。

承担施工任务的联合体成员方具备合法有效的安全生产许可证。

承担施工任务的联合体成员方需在交通运输部《全国公路建设市场信用信息管理系统》网站中“公路工程施工资质企业名录”（以下简称“名录”）中；承担设计任务的联合体成员方需在交通运输部《全国公路建设市场信用信息管理系统》网站中 “公路工程设计资质企业名录”（以下简称“名录”）中。对于未列入“名录”或投标人名称、资质信息与“名录”查询结果不符的，将不能通过资格审查。

## 附录2 资格审查条件（财务最低要求）

财务最低要求

无要求

## 附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

业绩最低要求

近五年（2018年3月1日至递交投标文件截止日止）完成： (1)类似工程 设计或施工 至少 1 个标段；

注：

1、若为联合体投标，投标人业绩的资格审查条件和加分条件（如有）的认定原则如下：联合体成员须按联合体协议书中约定承担的各专业工程满足对应的业绩要求。

2、施工业绩计算以此期间通过交工验收或未交工一次竣工验收的项目为准。设计业绩若提供“全国公路建设市场信用信息管理系统”的主包已建（或在建）业绩的网页截图以初步设计（或施工图设计）批复时间为准。

3、类似工程设计业绩指独立完成新建、扩建、改建、改造工程（不含大中修及整治养护工程）三级及以上公路工程的设计项目；类似工程施工业绩指独立完成新建、扩建、改建、改造工程（不含大中修及整治养护工程）三级及以上路面工程的施工项目。

4、设计业绩提供“全国公路建设市场信用信息管理系统”的主包已建（或在建）业绩的网页截图或设计合同关键页复印件证明资料（如提供网页截图复印件或网页打印件外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。如提供合同复印件，开标时提供原件备查），否则不予认定。

5、投标人施工业绩应是已列入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/，下同)并公开的主包已建业绩或分包（不包括劳务分包）已建业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。投标人应在“近年完成的类似项目情况表”提供以下证明材料：在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（网址：http://glxy.mot.gov.cn/，下同)”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件或网页打印件，即包括“项目名称”、“标段类型”、“合同价”、“主要工程量”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件或网页打印件。除网页截图复印件或网页打印件外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。

6、如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求）或评标办法评分标准（如有），则该项目业绩不予认定。

## 附录4资格审查条件（项目经理、项目总工、设计负责人最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 路桥或道桥专业工程师，持有住房和城乡建设部颁发的公路工程专业 一 级建造师注册证书，担任类似工程项目经理（或项目副经理或项目总工）岗位累计 /个月，具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人 员”B 类证书，年龄不超过 / 周岁。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |
| 项目总工 | 1 | 路桥或道桥专业工程师，主管类似工程技术工作累计 / 个月，具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三 类人员”B 类证书，年龄不超过 / 周岁。 |  |
| 设计负责人 | 1 | 路桥或道桥专业高级工程师，近 5 年内作为项目负责人主持过/个合同段类似工程的设计工作。 | 无 |

注：

1、广东省外的投标人其拟委派人员必须已经在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查。

2、资格审查条件要求的人员建造师注册证书、安全生产“三类人员”B 类证书及社保均应在投标人所在的单位，否则视为无效。

3、拟投入本项目的主要人员（项目经理、项目设计负责人、项目总工）来源于“全国公路建设市场信用信息管理系统”（下称“全国信用系统”，网址 http://glxy.mot.gov.cn）。

4、主管技术工作指：担任过项目经理、项目副经理、总工程师、技术负责人、副总工程师、质检部门负责人、工程部门负责人。担任类似工程项目经理（或项目副经理或项目总工）岗位经验累计时间、主管类似工程技术工作累计时间统计至月，计算时尾数如不少于 15 天的按 1 个月计，不足15天部分不计。

5、若为联合体投标，项目经理、项目总工为联合体中负责施工工作的成员方的正式员工，设计负责人为联合体中负责设计工作的成员方正式员工。“拟委任的项目经理、项目总工和项目设计负责人资历表”应附项目经理、项目总工和设计负责人的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、 安全生产考核合格证书等）的复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理、项目总工和设计负责人的社保缴费证明(并加盖缴费证明专用章)或其他能够证明其参加社保的有效证明材料（或非独立法人分支机构所属的社保证明，并加盖社保机构单位章)复印件，社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内任意一个月。

附件3：联合体协议书（如有）

# 联合体协议书

（所有成员单位名称）      自愿组成      (联合体名称）    联合体，共同参加       (项目名称） 建设总承包招标投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.     （某成员单位名称）   为      (联合体名称）    牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示， 进行合同谈判活动， 负责合同实施阶段的组 织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： （牵头人名称）承担        专业工程；（成员一名称）承担       专业工程。

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                    （盖单位章）

法定代表人：                              （签字）

联合体成员一名称：                    （盖单位章）

法定代表人：                              （签字）

年    月    日

附件4：位介绍信格式

单位介绍信

（招标人）：

现介绍我单位        身份证号：               为我公司合法授权代理人，其联系电话：              ，电子邮箱：                 。授权其携带（或发送）相关资料代表我公司办理  （项目名称） 勘察设计招标项目以下相关事宜：               。

……

如通过邮寄购买招标文件、图纸，我方承诺将在投标登记期限内通过我单位账户将资料费汇入招标代理机构指定的账户，并在递交投标文件的同时提交相关原件，邮寄过程中存在的风险责任（包括丢失或损坏等）由我方自行承担，我单位邮寄地址如下：

邮寄地址：

授权期限：     年   月   日至     年   月   日（共   个自然日）。

注：附投标人所属社保机构出具的合法授权代理人的社保缴费证明材料。（社保时段为近三个月（2023年1月至2023年3月的时段内））和身份证。

法定代表人（签名或私章）：

公司名称（盖章）：

统一社会信用代码：

日期：      年    月    日