广州市白云区三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目代建服务

招 标 文 件

招 标 单 位 ：广州市白云区人民政府三元里街道办事处

招标代理机构：广东元正招标采购有限公司

日        期：2023年 4 月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法（综合评估法）	30

第四章 合同条款及格式	39

第五章 委托人要求	68

第六章 投标文件格式	72

第一章 招标公告

另册

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：广州市白云区人民政府三元里街道办事处 地址：广州市白云区机场路22号 联系人：何工 电话：020-86495987 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：广东元正招标采购有限公司 地址：广东省广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼2608室 联系人：曾工 电话：020-87258495-511 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 广州市白云区三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目代建服务 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 详见招标公告。 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 详见招标公告。 |
| 1.1.7 | 工程项目施工预计开工日期和建设周期 | 施工工期为业主下达开工令或开工报告审批之日起按施工进度要求控制。 建设周期为 24 个月。 |
| 1.1.8 | 项目投资估算/项目概算 | 详见招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 项目建设所需资金由财政性资金及地方政府专项债券资金安排解决。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
| 1.3.2 | 代建服务期 | 代建服务期限从代建服务合同签订之日起，至项目通过竣工验收且保修责任期满、工程尾款支付完毕且建设项目完成竣工财务决算批复、代建服务合同约定的代建服务工作范围内的全部工作完成之日止。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 竣工验收达到合格或以上标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求：/。 （2）财务要求：/。 （3）业绩要求：/。 （4）信誉要求：/。 （5）项目负责人的资格要求：详见招标公告。 （6）其他主要人员要求：/。 （7）试验检测仪器设备要求：/。 （8）其他要求：见招标公告投标人资格要求。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 修改：（14）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的； |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ■不组织，由投标人自行现场考察。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■ 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 本项目不召开投标预备会。 |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.12.3 | 偏差 | ■不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：在投标截止日期前18日 |
|  |  | 形式：招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括合同版本、最高投标限价等）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站将问题提交给招标人或招标代理人。 网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站->进入“我是投标人（供应商）”->“我的投标”->“招标答疑提问”查询项目并提问。具体操作详见广州公共资源交易中心网站最新发布的最新指引。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在递交投标文件截止时间15天前；在广州公共资源交易中心网站通过项目答疑专区网上公开发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：招标文件澄清一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。 |
|  |  | 形式：网上答疑 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 以补充公告或项目答疑澄清的方式在广州公共资源交易中心网站发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 招标文件修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。潜在投标人应自行关注招标公告公布的网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.1（8） | 构成投标文件的其他资料 | 满足本项目评审要求需提交的证明资料。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税方法 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 投标人自行报价。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 最高投标限价：人民币261.00万元。超过最高投标限价的为无效标。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标人必须详细审阅全部招标文件，充分考虑职责和义务，全面地理解招标文件对投标报价的要求，并按招标人提出的条件及内容进行报价。 代建服务报酬已包含执行和完成代建服务合同规定全部代建服务工作所需支付的费用、代建服务单位所考虑的风险和合理利润以及代建服务单位所应缴纳的一切税金。代建服务费最终结算以财政投资评审核定的工程概算为计算基数，按财评审定价乘以（1-中标下浮率计算执行）。 本项目实施建设全过程的代建服务，具体建设范围和内容最终以投资主管部门批准为准。 概算列支的如工程质量监督费、工程保险等不属于代建服务报酬的内容，不在本次投标报价内。 投标过程(包括签订代建服务合同)中，涉及所有资金往来的币种为人民币。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ■要求，投标保证金的金额：3.00万元人民币。 投标保证金有效期：与投标有效期一致。 一、投标保证金的形式：投标保证金可采用现金、支票、投标保证保险、投标保函（银行或专业担保公司出具）的形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。 二、投标保证金的提交方式： （1）如采用现金或者支票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。 收款单位：广州交易集团有限公司 开户银行：中国建设银行广州天润路支行 银行账号：44001583404059333333 （2）如采用投标保函、投标保证保险形式提交投标保证金的，投标保函或投标保证保险须开具给招标人（保险受益人须为招标人）。开标前可不提交纸质原件，但投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保险的扫描件并加盖投标人电子印章，完成评标后，由中标候选人在中标候选人公示前向招标代理单位提交纸质原件并在网上公示。如投标人选择在开标前提交纸质原件的，可在投标截止时间前单独密封递交至开标室。若以交易系统支持的电子保函或电子投标保证保险递交的，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询信息为准。 □不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）因中标人原因未能在规定期限内签署合同。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ■有，具体要求： 新增： 3.5.9投标人已出具按要求签署盖章《投标申请人声明》（格式见招标文件第六章） |
| 3.5.1 | 投标人基本情况 | 应附投标人营业执照等材料的原件清晰彩色扫描件。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 本项目资格审查不要求。 |
| 3.5.3 | 近年承接的类似项目情况及时间要求 | 本项目资格审查不要求。 |
| 3.5.4 | 正在建设管理和新承接的项目情况 | 本项目资格审查不要求。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 本项目资格审查不要求。 |
| 3.5.6 | 拟委任的项目负责人及其他主要人员 | 拟委任的项目负责人要求详见招标公告。 |
| 3.5.7 | 拟投入本项目的主要试验检测仪器设备 | 本项目资格审查不要求。 |
| 3.5.8 | 关于联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 (B) | 投标文件所附证书证件要求 | 证书证件需为清晰扫描件，并采用单位数字证书，按照招标文件要求加盖电子印章。 |
| 3.7.3 (B) | 投标文件签字或盖章要求 | 取消在招标文件中采用个人数字证书和加盖个人电子印章要求，投标文件中需法定代表人、代理人签字或加盖电子印章的，应手签后扫描上传，对加盖个人电子印章不做要求。投标文件按招标文件要求加盖单位电子印章。具体操作详见广州公共资源交易中心网站最新发布的最新指引。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见广州公共资源交易中心网站最新发布的最新指引。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 如有提交备用电子投标文件光盘，封套上应注明如下信息： 招标人名称：广州市白云区人民政府三元里街道办事处 招标人地址：广州市白云区机场路22号 广州市白云区三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目代建服务投标文件 招标项目编号： 投标人名称： 投标人地址： 在 年 月 日 时 分前不得开启（填入开标时间） |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2023年 月 日 时 分（北京时间） 具体时间可以到广州公共资源交易中心网站的项目查询(日程安排、答疑纪要)中输入本项目编号或项目名称进行查询。 |
| 4.2.2（B） | 递交投标文件地点 | 1.递交方式：网上递交投标文件 2.递交投标文件的起始时间： 截止时间： 3.地点：广州公共资源交易中心网站。 4.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。 具体时间可以到广州公共资源交易中心网站的项目查询(日程安排、答疑纪要)中输入本项目编号或项目名称进行查询。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1（B） | 开标时间和地点 | 详见本项目招标公告。 开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示授权委托书及本人身份证原件。 |
| 5.2（B） | 开标程序 | 电子招投标项目开标按下列程序进行： 5.2.1主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、代建服务期限及其他内容，并记录在案； （5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序； （6）开标结束。 5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的，或因投标人之外的原因造成投标文件未解密且未按要求递交备用光盘的，视为投标人撤回其投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时内解密的，视为撤销其投标文件。 5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标专家确定方式：由招标人在开标前按照有关规定依法组建评标委员会。评标委员会由5人组成。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：3人。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网、广州公共资源交易网。 公示期限：3日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 中标人应在签订《合同》后向招标人提交中标价款（人民币）10%的履约保函。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 是，具体要求： 1.具体操作详见广州公共资源交易中心发布的最新指引。 2.现场提交投标文件光盘备用 投标人将按广州公共资源交易中心发布的最新指引的操作方法制作的非加密的电子投标文件刻入光盘（1份），在规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明的内容见投标人须知前附表要求4.1.2。现场递交的投标文件（光盘）不得加密。光盘（投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再接受现场提交的光盘。投标人也可不提交备用光盘。 3.补救方案 （1）投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。 （2）评标时突发情况的补救方案 若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启现场递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。 （3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 招标失败的情形 | 本项目递交投标文件或初步评审通过的投标申请人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。 |
| 10.2 | 招标人拒绝接收备用投标文件电子光盘的情况 | 1.投标人在投标截止期后逾期或未在指定地点递交备用投标文件电子光盘的； 2.投标人递交的备用投标文件电子光盘未按招标文件要求密封或未在密封处盖章的； 3.投标人代表未凭法定代表人证明书原件、授权委托书原件（仅限于非法定代表人）、本人身份证原件按要求递交备用投标文件电子光盘的； |
| 10.3 | 否决投标条款 | 否决投标条款： 1.在投标截止期后逾期或未在广州公共资源交易中心数字交易平台（http://www.gzggzy.cn）递交电子投标文件的，电子招标投标交易平台将拒绝接收其投标文件。 2.投标人未按招标文件要求提供附件或未按要求加盖电子印章及签名的，经评标委员会认定后，其投标文件将被否决。 3.投标人没有按要求提供投标保证金的，经评标委员会认定后，其投标文件将被否决。 4.投标文件中投标报价高于最高投标限价的，其投标文件将被否决。 5.按投标报价的算术校核原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其中标资格，并且其投标保证金也将被没收。 6.资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。 7.中标人未按本招标文件第二章 投标人须知 第7.6.1项规定提交履约保证金，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 8.投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形的，中标无效，该投标人将被招标人列入黑名单并限制其投标。行政监督部门将对其违法行为进行政处罚并通报。 9.投标文件符合列于《评标办法前附表》“形式评审标准”“资格评审标准”“响应性评审标准”中所有情形的，为有效投标文件。任一情形不符合均为无效投标文件，经评标委员会认定后，其投标文件将被否决。 |
| 10.4 | 其他 | 1.在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分的电子版（报价清单、方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州公共资源交易中心网站公开。招标人在公示前应对中标候选人提交的电子文件内容进行核对，确定电子文件内容是否与中标候选人提交的纸质投标文件内容一致。若电子文件内容与中标候选人提交的纸质投标文件内容不一致或不完整的，中标候选人应补充或修改电子文件后公开。 2.中标人应向广州公共资源交易中心缴纳公共资源交易服务费，此费用包含在投标报价当中。 3.本招标项目由中标人支付招标代理服务费用，中标人在领取《中标通知书》前向招标代理机构足额支付招标代理服务费，招标代理服务费参照计价格[2002]1980号文规定，按中标金额采用差额定率累进法计算。此费用包含在投标报价当中,本费用由投标人自行考虑，招标人不再另行支付。 |
| 10.5 | 纸质投标文件 | 中标候选人公示结束后3天内中标人需将在广州公共资源交易中心网站下载的投标文件打印，投标文件需与中标人在广州公共资源交易中心网站提交的投标文件一致，中标人加盖公章，一正2副（加盖公章），合共3套投标文件提供给招标人，相关费用由中标人支付。 |

1.总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对代建进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、代建服务期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2代建服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）试验检测仪器设备要求：见投标人须知前附表。

（8）其他要求：见投标人须知前附表。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的招标代理机构；

（6）与本招标项目的招标人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（7）与本招标项目的招标人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（8）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（14）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标项目管理方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1资格审查文件主要包括的内容：

（1）投标人基本情况表(见招标文件第六章格式）；

（2）按招标公告要求提供相关资料。

3.1.1.2商务技术标包括下列内容

（1）投标报价表（见招标文件第六章格式）；

（2）投标函及附录（见招标文件第六章格式）；

（3）投标保证金缴纳凭证（见招标文件第六章）；

（4）法定代表人证明书（见招标文件第六章格式）；

（5）授权委托书（见招标文件第六章格式）；

（6）拟委任的主要人员汇总表（见招标文件第六章格式）；

（7）代建服务方案（格式自拟）；

（8）投标人认为有必要提供的其它资料：

注：以上所有资料必须实事求是、真实准确，不能存在虚假材料，必要时需提供原件核对，一经发现或被投诉，经确认证实后，招标人将取消其投标资格。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）因中标人原因未能在规定期限内签署合同协议。

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照扫描件等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年承接的类似代建项目情况表”需提供中标通知书或建设业主下发的委托文件或与建设业主签订的合同（提供业主名称、联系人、电话和地址﹞。投标人的下属法人独资企业业绩可作为投标人业绩，但须提供证明材料。每张表格只填写一个项目，并标明序号。具体要求见投标人须知前附表。

3.5.4 “正在代建和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的代建合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的项目负责人及其他主要人员汇总表”应满足本章第 1.4.1 项项目负责人等人员的要求，须为投标人的正式员工，需提供职称证及在本单位缴纳社保的证明材料（若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。确定中标人后，招标人可采取有效措施，核实后续中标人管理团队的社保补缴情况）。

3.5.7 “拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的试验检测仪器设备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.7 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.9投标人已按要求签署盖章《投标申请人声明》（格式见招标文件第六章）。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上代建方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关代建服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、代建服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（6）开标结束。

5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的，或因投标人之外的原因造成投标文件未解密且未按要求递交备用光盘的，视为投标人撤回其投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时内解密的，视为撤销其投标文件。

5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：  	年  	月  	日  	时  	分

| 序号 | 投标人名称 | 投标文件递交情况 | 投标文件解密情况 | 投标文件密封性 | 投标保证金 | 投标报价 （元） | 项目负责人 | 代建服务期限 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表： 		记录人： 		监标人：

年  	月  	日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：  	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于  	年  	月  	日  	时前递交至

（详细地址）或传真至  	（传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在  	年  月   日    时前将原件递交至  	（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：    （签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：  	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：  	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

......

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：  	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      	（签字）

日期：    年    月    日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐前三名做为中标候选人，综合评分相等的，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以代建服务方案得分高的优先；如果代建服务方案得分也相等，由评标委员会采用记名投票方式，以得票多的优先。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函 | 投标函格式及签字盖章符合招标文件要求。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 《投标申请人声明》符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 不接受联合体投标 |
|  |  | 投标人机器码 | 投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码不一致(以广州公共资源交易中心交易平台评标系统的检索信息为准) |
|  |  | 备选投标方案 | 不允许提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 应附投标人营业执照扫描件。 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形（以《投标申请人声明》为准）。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标文件 | 投标文件所列投标人名称与投标登记时一致； |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2款规定； |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定； |
|  |  | 代建服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定； |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定； |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定； |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定； |
|  |  | 串通投标情形 | 不存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）； |
| 2.2.1 |  | 分值构成 | 商务部分（A）：45分 代建方案部分（B）：35分 投标报价（C）：20分 投标人总得分 =商务部分得分（A）+代建服务方案部分得分（B）+投标报价得分（C）； |
| 2.2.2 |  | 评标参考价计算方法 | 取所有通过初步评审的投标人的有效投标报价的算术平均值为评标参考价。 注：计算值保留2位有效小数，第三位小数四舍五入。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 投标报价的偏差率=（投标报价-评标参考价）/评标参考价×100%（偏差率出现小数点时，保留小数点后2位，第三位小数四舍五入。） |
| 2.2.4(1) |  | 商务部分 | 详见综合评分表 |
| 2.2.4(2) |  | 代建服务方案 | 详见综合评分表 |
| 2.2.4(3) |  | 投标报价 | 详见综合评分表 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐前三名做为中标候选人，综合评分相等的，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以项代建服务方案得分高的优先；如果代建服务方案得分也相等，由评标委员会采用记名投票方式，以得票多的优先。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）代建服务方案部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标参考价计算

评标参考价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务部分：见综合评分表；

（2）代建服务方案部分：见综合评分表；

（3）投标报价评分标准：见综合评分表；

（4）其他因素评分标准：见综合评分表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4 只有通过初步评审的投标人才能进入下一阶段详细评审。当通过初步评审的有效投标人不足三名时，招标人应当依法重新组织招标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章综合评分表的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章综合评分表规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章综合评分表规定的评审因素和分值对代建服务方案部分计算出得分 B；

（3）按本章综合评分表规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人总得分= A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附表：综合评分表

| 项目 |  | 分值 | 分项 | 评分标准 | 得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 投标人 |  | … |
| A、商务部分（45分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似业绩 |  | 30 | 类似业绩 | 投标人承担过建筑工程类项目建设管理(或代业主项目管理或代建)业绩，或投标人具备管理房地产开发项目业绩经验。业绩合计总建筑面积≧10万平方米的，得30分；10万平方米>合计总建筑面积≧7万平方米的，得20分，7万平方米>合计总建筑面积≧5万平方米的，得10分，合计总建筑面积<5万平方米的，不得分。 本项最高得30分。 （注：①合计总建筑面积指投标人承担过相应业绩的建筑面积总和；②项目建设管理或代业主项目管理类或代建业绩需提供中标通知书（或相关委托文件）及合同关键页（项目名称、合同各方全称、承包内容、合同各方盖章等信息齐全）；③房地产开发类业绩需提供施工许可证或竣工联合验收意见书作为业绩证明文件；④所提供的资料须能反映业绩的建筑面积，否则还须提供能反映相关指标的证明文件，未提供合格证明文件的业绩不予认定； |  |  |  |
| 企业资信 |  | 5 | 企业信誉 | 1.投标人未被“国家企业信用信息公示系统” 列入经营异常名录信息或列入严重违法失信名单(黑名单)信息，提供网站截图，得2.5分； 2.投标人未被“信用中国”列入“严重失信主体名单”，提供网站截图，得2.5分； 注：投标人需在本招标公告发布后从网站截图“严重失信主体名单”、“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信名单(黑名单)信息”页面截图并加盖投标人公章。 |  |  |  |
| 管理组织机构 |  | 10 | 项目管理团队 | 1.拟投入人员数量满足第五章 委托人要求《服务团队人员要求》的得2分，不满足不得分。 2.拟投入服务团队人员中（项目负责人除外），每具备一个1个硕士（或以上）学位，或中级职称（或以上），或国家注册类执业资格（建筑或建筑类相关）人员，每1人得2分；同一人员以最高学位或职称计算，不累计计分。本项目累计最高得8分。 注：（1）服务团队人员需提供学历证明或学历网页查询截图（显示查询网址）或职称证扫描件或注册证书或执业资格证扫描件及2023年3月的社会保险证明材料(社保证明需能反映参保人在该投标单位缴纳社保)，否则不得分。 （2）建筑或建筑类相关执业资格包括注册建筑师、注册监理工程师、注册建造师、勘察设计注册工程师、注册造价工程师、房地产估价师。 |  |  |  |
| B、代建服务方案（35分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 代建服务方案 | 5 |  | 各项报批报建工作顺利推进、与政府有关部门工作沟通、协调的方案和措施 | ①对工程建设的程序和各类报批手续理解透彻，能确保报批、报建工作顺利推进，与政府有关部门沟通协调方案详细、合理、可行；得5分。 ②对工程建设的程序和各类报批手续理解较透彻，一般情况下可顺利推进报批、报建工作，与政府有关部门沟通协调的保障方案详细、合理、可行；得2.5分。 ③保障项目各项报批、报建工作顺利推进的方案不够详细，操作性差，泛泛而谈，无法确保报批、报建工作如期推进，与政府有关部门沟通协调的保障方案和措施空泛，或完全无描述的；得0分。 |  |  |  |
|  | 5 |  | 项目设计管理工作方案和措施 | ①设计管理方案表述清晰完整、合理可行，设计管理工作措施能够充分理解、满足使用人要求，确保项目投资控制在初步设计概算内；得5分。 ②管理方案表述完整可行，设计管理工作措施能基本理解、满足使用人要求，一般情况下可保项目投资控制在初步设计概算内；得2.5分。 ③管理方案表述不清晰，设计管理工作措施不能完全理解、满足使用人要求，无法确保项目投资控制在初步设计概算内；得0分。 |  |  |  |
|  | 5 |  | 工程总进度计划、关键工期节点的安排及保障工期目标实现的方案和措施 | ①具有完整的项目进度管理方案，方案合理准确,有较详细的网络图和横道图表示各个过程的工作内容的时间安排；对各类可能影响工期的因素（包括前后工序搭接、社会环境问题等）有切实可行的应对或应急方案，计划弹性好，关键工期节点设计科学，管控措施有力；得5分。 ②具有项目时间和进度管理方案，方案相对合理准确；项目工期安排比较合理，进度安排相对详细准确，有横道图表示各个过程的工作内容的时间安排；对按时完工有一般性的措施和方案，措施较具体，对各类可能影响工期的因素、前后工序搭接、社会环境问题有应对或应急方案，但计划的适应性和弹性一般，关键工期节点设计较科学，管控措施一般；得2.5分。 ③具有项目时间和进度管理方案，但方案不尽合理；项目工期安排不尽合理，进度安排不够详细准确，有横道图表示各个过程的工作内容的时间安排；无按时完工可靠性的措施和方案，对各类可能影响工期的因素、前后工序搭接、社会环境问题无具体应对或应急方案，计划的适应性和弹性差，关键工期节点设计不合理，管控措施操作性差；得0分。 |  |  |  |
|  | 4 |  | 项目质量管理方案和措施 | ①质量管理方案内容全面，各项措施明确具体、切实可行；得4分。 ②质量管理方案内容较全面，各项措施较具体、基本可行；得2分。 ③质量管理方案内容不够全面，各项措施不够具体、可行性差；得0分。 |  |  |  |
|  | 4 |  | 项目投资控制管理方案和措施 | ①投资管理方案合理、可行、针对性强，措施具体、完善；得4分。 ②投资管理方案较可行、合理、针对性良好、措施一般；得2分。 ③投资管理方案较可行性、针对性差、措施不具体；得0分。 |  |  |  |
|  | 4 |  | 项目安全文明施工管理方案和措施 | ①安全文明施工管理方案内容全面，各项措施明确具体、切实可行；得4分。 ②安全文明施工管理方案内容较全面，各项措施较具体、基本可行；得2分。 ③安全文明施工管理方案内容不够全面，各项措施不够具体、可行性差；得0分。 |  |  |  |
|  | 4 |  | 竣工验收、工程结算、财务决算的管理方案 | ①对本阶段工程建设管理服务工作有充分的理解；人员安排、进度计划和资金使用计划编制合理；对本阶段工程建设管理服务工作中的重点难点分析到位，措施切实可行；对本阶段工程结算和财务决算的工作计划安排能够做到筹划有序、措施得当；得4分。 ②对本阶段工程建设管理服务工作有一定的理解；人员安排、进度计划和资金使用计划编制基本合理；对本阶段工程建设管理服务工作中的重点难点分析基本到位，措施基本可行；对本阶段工程结算和财务决算的工作计划安排基本能够做到筹划有序、措施得当；得2分。 ③对本阶段工程建设管理服务工作理解不到位；人员安排、进度计划和资金使用计划编制不合理；对本阶段工程建设管理服务工作中的重点难点分析不到位，措施可行性较低；对本阶段工程结算和财务决算的工作计划安排无法能够做到筹划有序、措施得当；得0分。 |  |  |  |
|  | 4 |  | 项目重点难点分析，合理化建议及应对不确定因素的措施和预案 | ①项目重点难点分析内容全面，合理化建议明确具体、切实可行，应对不确定因素的措施完善；得4分。 ②项目重点难点分析内容较全面，合理化建议较具体、基本可行，应对不确定因素的措施基本完善；得2分。 ③项目重点难点分析内容不够全面，合理化建议不够具体、可行性差，应对不确定因素的措施；得0分。 |  |  |  |
| C、投标报价部分（20分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 20 | 投标人代建服务费的投标报价以评标参考价作为计算各投标报价得分的基础，当投标报价等于评标参考值时得20分；投标报价与评标参考价相比，每上偏1%扣1分，每下偏1%扣0.5分；扣至0分为止。 |  |  |  |  |

说明：投标人得分为各评委评分总分的算术平均值（若分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

- 合同条款及格式

广州市白云区三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目代建服务合同

项目名称：广州市白云区三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目代建服务

项目地点：广州市白云区

建设单位：

建设单位合同编号：

代建服务单位：

代建服务单位合同编号：

签订地点：广州市白云区

签订日期：         年      月      日

建设单位（甲方）：

地址：

代建服务单位（乙方）：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》、财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建〔2016〕504号）、广东省人民政府关于印发《广东省政府投资省属非经营性项目建设管理办法》的通知（粤府〔2022〕12号）、《广州市发展改革委关于广州市本级基本建设统筹资金投资管理办法的通知》（穗发改〔2017〕1024号）、《广州市白云区人民政府关于印发广州市白云区政府投资管理办法的通知》（云府〔2022〕29号）及其它有关法律法规和规范性文件，为明确双方的权利和义务，保证项目建设顺利实施，充分发挥政府投资效益，经双方协商一致同意，签订本代建服务合同，共同遵守。

- 工作内容

1.1.项目名称：广州市白云区三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目代建服务。

1.2.项目地点：广州市白云区三元里街道辖区。

1.3.项目规模及建设内容：

1.4.项目总投资（估算投资）：本项目估算总投资22152.4万元，其中工程费用为18381.3万元，工程建设其它费用为2716.3万元，预备费1054.9万元。

1.5.资金来源：         。

1.6.项目建设工期：拟定于        年    月至    年   月，暂定建设工期为     个月。

1.7.工程质量标准：合格。

1.8.投资目标：根据批准的初步设计，组织编制项目工程投资概算，并报广州市白云区住房建设和交通局审核，经甲方认可的投资概算作为该项目投资控制的目标。

1.9.安全文明目标：确保工程无重大责任安全事故，确保现场符合安全文明施工要求。定时每月对各参建单位的安全管理情况、安全管理台账进行检查，对存在安全管理人员不到位、安全责任未落实、安全防护措施不完善等违规行为签发整改通知书，并整改回复后交建设单位审核。

1.10.代建服务模式

1.10.1. 合同生效后，代建单位作为本项目的乙方，履行本合同约定的相关权利和义务，并承担相应的责任。

1.10.2. 代建服务期限：代建服务期限从代建服务合同签订之日起，至项目通过竣工验收且保修责任期满、工程尾款支付完毕且建设项目完成竣工财务决算批复、代建服务合同约定的代建服务工作范围内的全部工作完成之日止。

- 双方的职责

  - 2.1. 甲方职责：

    - 2.1.1甲方应当在代建服务合同签订后，向乙方移交本项目前期工作的所有资料。工程开工前，甲方应书面移交建设场地给乙方。

    - 2.1.2在工程建设过程中确保各年度计划资金到位，按各合同约定的时间及时支付已审批的建设款项。因本工程为政府投资项目，甲方因审批程序导致付款逾期的不视为甲方违约。

    - 2.1.3甲方应提请政府相关部门尽量为代建服务工作提供外部条件，协调工程建设的相关外部关系，积极配合乙方办理相关建设手续。

    - 2.1.4甲方应当会同乙方确定各项功能需求和相关的建设标准，参与和审批各项技术、设计和建设方案，并批准确认。

    - 2.1.5甲方对于乙方在代建服务期间提出的书面意见，甲方应当在收到书面意见后及时给予答复。

    - 2.1.6甲方提出的变更，应在变更文件清楚列明变更的项目、部位、材料、设备等内容。乙方应在收到变更通知后7个工作日内将变更实施方案及所形成的后果（如投资增减、工期影响等）报送甲方，按程序审批后及时组织施工。

  - 2.2乙方职责：

乙方应根据甲方的相关要求（具体详见附件3），在代建服务期限内，认真履行合同条款的职责和约定，具体负责本工程的代建。

    - 2.2.1工程组织工作

2.2.1.1负责制定和完善工程建设总体计划及代建工作大纲。

2.2.1.2负责制定工程设计工作管理规划。

2.2.1.3负责制定整个项目过程的应急预案。

2.2.2工程前期阶段工作

2.2.2.1负责接收工程用地并办理有关手续，向承建单位移交工程用地，并在工程建设中作为主要参与方开展需涉及到的协调和监管工作；配合工程实施所需的管线迁移及绿化临时迁移工作。

2.2.2.2负责办理与工程建设实施所需的（包括但不限于）规划、国土、航道、港务、市政管理、电力管廊、环保、环卫、绿化等部门的报建、报批工作及组织施工图审查。

2.2.2.3负责组织防洪评价及环境影响评价等有关前期论证工作；具体负责与有关部门的报批、协调及联络工作。

2.2.2.4应有专人负责工程前期工作的日常管理，负责协调工程前期工作中各相关单位之间的关系。

2.2.2.5具体负责协调各种规划、国土报建等批复意见的信息交流与共享工作,以及协调工程前期工作中各相关单位之间的关系。

2.2.2.6承接甲方另行委托的工作任务，具体工作内容和费用按规定另行签订合同予以明确。

2.2.3 工程招标工作

根据《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》及国家和地方有关法规政策所规定的质量终身制要求，按照“公开、公平、公正、诚实信用、科学、择优”的原则，配合甲方参与开展工程的招标投标工作。

2.2.3.1协助甲方审核招标代理单位拟定招标项目、招标计划（方案）、招标方式和招标文件等，并报甲方审核确认。

2.2.3.2协助甲方督导和审核招标代理单位开展以下工程招投标工作：

2.2.3.2.1办理招标项目申请；

2.2.3.2.2编制招标公告、招标文件、招标工程量清单、评标与定标办法；

2.2.3.2.3督促设计、咨询单位出具施工预算，并在此基础上对设计、咨询单位提出的预算进行审查，出具建议投标限价；

2.2.3.2.4组织审查投标单位资质和条件；

2.2.3.2.5组织发布招标信息；

2.2.3.2.6组织拟定投标单位和投标邀请书；

2.2.3.2.7依法组建评委会，推荐评标组成人员；

2.2.3.2.8组织评标工作，出具评标报告；

2.2.3.2.9依据评标结果推荐工程中标人。

2.2.3.2.10将评标结果公示。

2.2.3.2.11招标过程的一切资料的备案工作。

    - 2.2.4工程合同管理工作

2.2.4.1乙方对各类合同应负有管理、审核及跟踪协调的责任；要建立各类合同台帐，做好对合同核对工作，定时向甲方报送有关合同签订情况的报表。负责研究建立本工程的合同管理办法，并严格履行，使其发挥作用

2.2.4.2负责按甲方要求编制本合同涉及的各专业系统的设计、设计咨询、施工、监理、供货及其他相关的专业合同，维护甲方的合法利益，规避合同风险。

2.2.4.3负责提交合理的合同付款方式送甲方审批，审核签认付款凭证，要建立有效的支付台帐，定期主动与甲方核对支付情况。

2.2.4.4跟踪和审查工程总投资的变动情况，并及时向甲方报告。

2.2.4.5协助甲方开展有关合同的谈判、履行、变更以及索赔等合同管理工作。

2.2.5 工程设计阶段工作

2.2.5.1负责对设计单位设计进度、咨询单位的咨询进度和设计质量的管理、咨询质量的管理、监督与考核。

2.2.5.2负责审查勘察设计工作大纲。

2.2.5.3负责组织工程设计图纸的审查与评审及对设计方案进行优化，并组织工程设计单位根据工程设计评审意见，对工程设计文件进行优化修正。

2.2.5.4负责组织工程设计单位对工程投资估算、工程概算和施工预算的编制进行审查和修正；积极配合甲方组织做好工程概算、预算和结算的投资评审工作。

2.2.5.5负责本项目工程量的审核认定，负责出具工程技术规划与计量支付细则。

2.2.5.6协助甲方组织工程技术攻关和相关课题研究。

2.2.5.7负责工程设计文件（包括设计图纸、设计说明、工程概预算等）的规范管理工作。

2.2.5.8负责工程设计咨询审查单位的管理工作，督促咨询单位的工程概算与施工图预算的审查工作。

2.2.5.9按甲方的要求负责项目规划报批、国土报批、环评报批等工作。

2.2.5.10负责督促设计单位、咨询单位做好现场施工的配合，特别是设计人员现场到位的管理。

2.2.5.11负责督促设计单位对竣工验收的质量评估工作和出具评估报告。

2.2.6工程实施阶段工作

2.2.6.1负责相应职责范围内工程实施阶段的投资控制。

2.2.6.1.1负责将工程建设成本控制在目标成本内，合同变更须严格按照政府和甲方的变更规定和指引处理；负责相应职责范围内工程变更设计管理。

2.2.6.1.2遵照甲方规定的付款手续和审批程序，负责工程量和工程款项支付的审核，并报甲方最终核定。向甲方提交的各项工程款申请支付表，应认真审核和核对，确保数据无误。

2.2.6.2负责工程实施阶段的进度、计划控制。

制订工程建设计划和工作进度表，并在工程建设过程中不断加以完善、修正。指导和检查工程的进展情况和急需解决的问题，按计划组织实施，动态跟踪，及时纠偏，完成工程进度目标。

2.2.6.3负责工程实施阶段的质量、安全控制。

督促相关单位制定完善的质量、安全保证体系，并在工程实施过程中使之有效运转；完成合同约定的工程质量、安全目标，与工程质量、安全有关的全部工作均应处于受控状态。

2.2.6.3.1督促承包单位办理工程质量安全监督申报手续。

2.2.6.3.2配合工程质量安全监督机构开展工作。

2.2.6.3.3积极配合与协助甲方办理工程受监手续。

2.2.6.3.4督促承包单位制定组织机构、有关人员的岗位责任制、工程质量控制程序和质量责任制落实等书面管理制度，并督促、检查承包单位落实执行。

2.2.6.3.5组织审查施工组织设计、监理大纲和监理细则。

2.2.6.3.6 负责对各监理单位在工程建设过程中的监理质量进行控制，对监理工作制度的落实进行检查、监督。

2.2.6.3.7负责对承包商施工过程中的质量进行全过程控制，加强对质量行为和质量责任制履行情况检查。对在工程实施中发现的质量问题，视情节轻重，对责任单位、责任人扣除工程款5000元至10万元的处罚。

2.2.6.3.8负责工程实施阶段的文明施工与安全生产工作，对承包商的安全文明施工责任制度的落实贯彻进行检查监督与考核。

2.2.6.4负责召开有关工程会议，负责工程实施各参与或相关单位、部门（含施工、监理、设计、实施现场相关企事业单位、交通等）之间的协调管理工作。负责施工期间交通组织等协调工作，确保交通顺畅。

要求每周组织召开例会，提交周报告；每月组织所有相关单位召开月度大会，提交月度报告。

2.2.6.5负责工程的知识和信息管理。

在工程实施期间制定完善高效的工程建设信息的采集、分析、归纳、处理、共享、决策和反馈系统，以利于各方掌握最新的工程建设情况。工程实施后建立工程建设档案，为今后工作提供参考和决策依据。

2.2.6.6负责与其他建设工程交叉作业的协调管理，在工程实施期间，若本工程与其他工程在工作面上存在交叉、重叠问题时，乙方应及时、主动协调各相关单位、部门之间的关系；管理好交叉施工中的工作。

2.2.7 工程完工阶段的工作

工程验收是全面检验工程建设是否符合设计要求和施工质量的重要环节，也是检查乙方及其承包商合同履行情况的重要考核标准。

乙方负责组织工程的各类验收。

2.2.7.1验收依据：

按照国家、广东省、广州市及地区制定的有关验收规范与规定组织工程验收，包括但不限于批准的设计任务书、初步设计、施工图设计、设备技术说明书、施工承包合同、协议、现行的工程验收规范。

2.2.7.2验收程序：

按照有关规范规程及地区制定的有关验收规定与程序组织工程验收。

2.2.7.3负责提交各类验收报告，办理验收的一切相关手续，并向验收备案部门备案。

2.2.7.4乙方要确保完成合同中约定的各项内容，有关部门要求整改的质量问题由乙方负责组织全部整改工作，使工程达到国家规定的验收标准。

2.2.7.5甩项工程：

因各种原因，一些零星工程不能按时完成的，但不影响本工程的正常使用（或运营）时，经甲方批准，可同意对主体工程办理验收手续。乙方应妥善处理甩项工程的继续实施与主体工程验收、使用（或运营）的关系，加强管理，限期完成。

2.2.7.6负责组织工程结算编制和送审工作。

2.2.7.7 负责办理工程移交工作。

2.2.8 工程完工后阶段的工作

2.2.8.1协助甲方进行运营调试，确保工程安全、顺利地投入使用。

2.2.8.2乙方应积极主动配合审计部门的工作，并承担合同约定的代建服务范围内的工程审计责任。

2.2.8.3负责组织竣工财务结算编制和送审工作。

2.2.8.4负责工程档案的编制与交付。

2.2.8.4.1乙方应按照第2.2.8.4.5条的有关规定与要求，完整地收集、积累与本工程相关的技术文件资料，建立完整系统的工程档案，全面负责档案规定资料的管理、编制、验收及移交工作。

2.2.8.4.2乙方应建立档案管理网络，落实档案管理人员。应有一名技术负责人分管档案工作；指定有责任心、懂专业技术的人员具体负责档案的收集、整理和归档工作；各设计、施工单位应有专职档案管理人员。

2.2.8.4.3乙方应制定出工程档案管理办法和实施措施，确保工程档案工作与工程建设进程同步，确保工程档案的完整性、准确性、真实性与系统性。

2.2.8.4.4乙方应负责工程档案编制过程中的检查、督促和验交工作，负责工程档案的国家验收工作。

2.2.8.4.5乙方应按《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《城市建设档案管理规定》（建设部第90号令）、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T 50328-2001）、《广州市城市建设档案管理办法》（穗府[1996]87号）、《广州市建设工程档案编制指南》（试行，2002年 6月）及广州市城建档案馆的相关要求，负责编制工程档案（原件）。应在规定竣工验收后的六个月内及时向广州市城建档案馆和甲方送交相应的工程档案。向甲方移交工程档案时应提供广州市城建档案馆的验收合格证明。

2.2.8.4.6乙方必须在与甲方签订本合同后一个月内，向甲方提交工程档案管理负责人、管理员名单和档案管理办法；并在设计、施工合同签订后的一个月内提交中标单位的档案管理人员名单和实施办法。

2.2.8.5完成本工程建设和使用（或运营）的移交工作。

2.2.9 计划和统计工作

2.2.9.1做好本工程所有资料的收集、保管、整理工作。对甲方所需的工程资料，乙方应及时提供，并对资料的真实性负责。

2.2.9.2按照规定的格式采用书面形式(附电子文档)向甲方报送与工程建设实施有关的信息与问题建议。建立工程建设的日常汇报制度。

2.2.9.3按有关部门要求，积极配合甲方编报有关计划统计报表和工程资料。

2.2.9.4向甲方提交的各项工程资料及工程款申请支付表，乙方应认真审核和核对，确保资料和数据无误后再递交甲方。

2.2.10 其它工作内容

2.2.10.1在规定的工程保修期限内，负责检查工程质量状况，组织鉴定质量问题责任，督促责任单位维修。

2.2.10.2乙方的服务报酬和相关工程建设资金的支付使用若要求社会审计，乙方应积极配合审计部门的工作，并承担相应的审计责任。

2.2.10.3甲方委托的其他工作。

2.2.10.4 与本合同相关的其他工作

- 代建服务费用及支付方式

  - 本项目暂定含税合同价为    万元, 代建服务费包含开展代建服务工作的一切相关费用。

3.2.支付方式及结算方式

3.2.1代建服务费支付程序：乙方书面申请，经甲方审核批准后支付代建服务费。

3.2.2合同签订后，乙方进行第一次请款金额为合同价的20%；第二次及以后请款，乙方需按季度（按自然季度）申请。

3.2.3乙方每季申请进度款额=当季完成产值比×暂定合同价×80%（当季完成产值比=当季完成产值/计划全部产值），但累计支付不超过暂定合同价的80%。

3.2.4项目通过概算评审并完成竣工验收后，乙方书面申请，经甲方审核批准后支付至结算合同价的80%。

3.2.5项目完成白云区财政局结算评审后，乙方书面申请，经甲方审核批准后支付至结算合同价的100%。

3.3.项目缓建的，则按实际完成工作量占总工作量的比例计算对应比例的代建服务费办理支付。项目分期或分标段实施的，则按建筑面积比例办理支付。

3.4.甲方对乙方提交的支付申请有异议，应当在收到支付申请后15日内向乙方发出表示异议的书面通知，逾期视为同意，但甲方不得拖延其他无异议的支付申请。

3.5.本合同所示金额的币种均为人民币。

3.6结算方式：代建服务费最终以批复的概算工程费用为基数，按财建〔2016〕504号文规定结合中标下浮率（中标下浮率=1-（代建服务费投标价÷代建服务费最高投标限价）×100%。计算，且最终结算价不得超过批复后概算报告中的建设管理费，否则以批复后概算报告中的建设管理费为最终结算金额。

- 项目资金的拨付与使用

4.1. 乙方负责编报项目总体进度计划及年度投资计划和季度、月度资金使用计划，资金拨付需凭项目勘察、设计、施工、监理采购合同和相关单位的请款申请等文件，应加快审核并签署意见，甲方审批后，由甲方按程序办理资金拨付手续，支付给相应单位。乙方不承担付款义务及逾期付款引发的责任。

- 工程变更管理

工程变更的分类参照关于印发《广州市城建投资项目计划和资金管理工作指引（2012版）》的通知（穗建计〔2012〕686号）。

5.1. 一类变更（即对工程的建设规模、技术标准、重要构筑物的设计方案及施工方法进行变更，或者需增加的投资额超过单项中标合同价10%或100万元以上的变更），建设单位必须把变更预算报上级部门。为保证工程的推进，变更在经过充分论证的基础上，对确需实施的变更在办理呈批的同时可以组织施工。

5.2. 二类变更（即在不改变整体工程技术标准的条件下，在进行技术经济论证的基础上的局部变更，一次变更增减投资额在单项中标合同价10%以下且在人民币100万元以下30万元以上的变更），建设单位在充分论证的基础上决定是否实施，但在工程推进的同时应及时完善变更手续，报上级部门备案。

5.3. 三类变更（即不影响主体结构及总体布置，一次变更增减投资额在单项中标合同价10%以下且在30万元以下的变更），变更文件应清楚列明变更的项目、部位、材料、设备、投资增减、工期影响等内容报送建设单位批复，建设单位确认并批准后及时组织实施。

5.4.为保证工程进度，经建设单位批准后的变更，在工程变更施工完成后，可根据施工合同约定支付相应工程进度款，或签订补充协议，作为支付变更工程进度款的依据。

- 合同的生效、变更、补充和终止

  - 6.1. 甲方如果要求乙方全部或部分暂停执行代建服务或终止本合同，应当提前30日书面通知乙方，乙方应当立即安排停止执行代建服务。

  - 6.2. 当由于非乙方原因而被暂停代建服务时，乙方在收到甲方暂停执行代建服务通知后10个工作日内，应向甲方提交一份暂停代建服务对乙方所造成的经济损失和预计延误工期等情况的书面暂停代建服务报告。甲方在收到乙方暂停代建服务情况报告5个工作日内，应与乙方商讨，并将具体意见答复乙方。乙方恢复执行代建服务后，按实际情况向甲方提交要求经济损失补偿和延长工期的报告。甲方报告批准后在5个工作日内将批复意见回复乙方，并与乙方办理拨付补偿款和延长工期的手续。

  - 6.3. 本合同因不可抗力提前终止，甲方应根据乙方履约情况支付工程比例的代建服务费，乙方应按本条的有关规定办理移交手续。若已付的代建服务费已超出了乙方实际完成的管理工作，则乙方有义务将超出部分的金额返还甲方。若双方在乙方代建服务费结算、支付或其他事宜上发生争议，由双方协商解决，协商不成可提起诉讼。但双方单位不得以此为由停止或阻挠项目工程及所有资料的移交工作。

  - 6.4. 双方经协商可以书面合同方式对本合同做出修改和补充，经双方授权代表签字并加盖公章的有关本合同的修改合同和补充合同是本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

- 违约责任

  - 7.1. 双方均应按照本合同的规定履行各自的义务，违反规定的一方应当向对方承担相应的违约责任。

  - 7.2. 由于甲方原因未能及时办理相关手续，影响乙方建设进度的，乙方无须承担违约责任。

  - 7.3. 因乙方管理不当致使项目工程未能按本合同规定按期按质交付，乙方承担违约责任和整改责任。

  - 7.4. 双方均不得单方解除合同，否则违约方应向守约方承担赔偿责任。

第八节  其他事项

  - 8.1. 双方不能协商解决争议的，任何一方可向委托项目所在地有管辖权的人民法院提请诉讼。

  - 8.2. 本合同正本一式贰份，双方各执壹份，副本肆份，双方各执贰份。本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，合同正、副本具有同等法律效力。

附件：1、廉政合同

- 中标通知书

（本页以下无正文）

（本页为签章页）

甲方：（盖章）

法定代表人：

签约代表：

乙方：（盖章）

法定代表人：

签约代表：

签约时间：       年       月      日

附件1：

廉 政 合 同

建设单位（甲方）：

代建服务单位（乙方）：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲乙双方就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

# 1、双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

# 2、甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

# 3、乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。

4、双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

# 5、合同生效

本合同自双方签署之日起生效。

# 6、合同法律效力

本合同作为三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程代建服务合同的附件，与代建合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

（本页以下无正文）

（本页为签署页）

甲方：（盖章）

法定代表人：

签约代表：

乙方：（盖章）

法定代表人：

签约代表：

附件2

中标通知书

以招标人、招标代理机构、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）盖章确认的《中标通知书》为准。

# 附件3

# 甲方的要求

# 1、对代建单位人员及其他投入的要求

1.1对代建单位机构的要求

1.1.1业绩和成效

代建单位应保证现时的管理技术水平和管理力量，与以前的工作业绩和工作成效有良好的继承关系，并且有能力使这些经验运用到本工程的建设实施中。

1.1.2专业配套能力

代建单位应该配备齐全、稳定、高水平的专业技术与管理力量，并得到甲方的认可。

1.1.3管理水平

代建单位应在工程管理工作开展过程中，全面执行质量保证程序。在与甲方及各相关单位开展工作前，编制有针对性的工作接口文件，使代建单位所有的管理工作，均处于受控状态。

1.1.4对分包单位的管理

代建单位若对本项目的专项工程有管理分包的需求，应先征得甲方的认可，且代建单位应对所有管理分包单位遵守本合同的行为负责。代建单位对管理分包单位的行为或违约一并承担相应的连带责任。

1.2对代建单位工作人员的要求

1.2.1具有与代建工作相对应的学历和多学科专业知识。

1.2.2具有丰富的工程建设实践经验。

1.2.3具有良好的职业道德。

1.3对项目管理服务部的要求

1.3.1项目管理服务经理负责制：代建单位委派的项目管理服务经理是项目管理服务全部工作的负责人，是代建单位工作的责任主体，是实现综合目标的主要责任者，代建单位的组织机构应形成以项目管理服务经理为首的高效能的决策指挥体系；

1.3.2实事求是：代建单位在工作开展中尊重事实，任何指令、判断应以法律和事实为依据；

1.3.3预防为主：由于本工程的复杂性、重要性，要求代建单位开展工作时把重点放在“预控”上，在制定工作计划、实施项目管理服务过程中，对工程投资、进度、质量控制中可能发生的问题要有预见性和超前的考虑，加强事前控制力度；

1.3.4诚信服务：依照既定的程序和制度，认真履行，谨慎工作、勤奋工作，为甲方提供诚信的服务，维护甲方利益。

为形成本工程高素质的管理队伍，项目管理服务部配备的人员应具有合理的专业结构、合理的技术职务和职称结构，并具有充足的高效率的管理人员。

1.3.5 针对本工程建设实施的项目管理服务部应按照本合同的有关规定和要求，制定严格的现场作息与办公制度，根据工程实施进度，原则上保证朝九晚五的工程现场办公作息时间，并在特殊情况和要求下可作灵活调整。

# 2、对代建单位工作管理大纲的要求

2.1对代建单位工作大纲的要求

其基本内容应当包括：工程说明、目标规划、职责关系、项目结构分解、组织结构、代建单位工作义务、目标控制、管理协调工作程序。

工作大纲应具有针对性，对本工程的特殊情况和普遍情况进行剖析，充分领会甲方的建设意图，结合本单位的管理体系，真正起到指导代建单位工作的作用。

工作大纲是针对本工程来编写的，而工程的动态性较强，决定了工作大纲具有可变性。所以，要随着工程项目展开进行不断地补充、修改和完善，目的是使工程项目的实施能够在有效控制之下。

工作大纲在编写完成后，需要得到甲方的确认或备案。甲方将据此监督、检查与考核代建单位的工作。

2.2工作大纲的内容

代建单位提交的工作大纲内容应精简，具有可操作性，主要包括以下内容：

2.2.1工程项目概况；

2.2.2代建单位的工作内容根据本合同的有关委托服务范围与职责来开展；

2.2.3投资控制，包括投资目标的分解、投资控制的流程与措施等；

2.2.4进度控制，包括项目总进度计划、进度计划目标的分解、进度控制的工作流程与措施、关键进度节点的推进与考核等；

2.2.5质量控制，包括质量控制目标的描述，质量控制的工作流程与措施等；

2.2.6合同管理，包括合同结构、合同清单、合同管理的工作流程与措施、合同执行情况的动态分析、合同争议与索赔程序，有关合同管理的表格等；

2.2.7信息管理，包括工程建设的信息流程及相应的制度、信息分类、信息管理的工作流程与措施等；

2.2.8 工程建设安全管理与文明施工管理；

2.2.9 工程风险管理；

2.2.10组织协调，包括与本工程有关的内外单位情况分析、协调程序等；

2.2.11代建单位的工作机构、职责分工等；

2.2.12代建单位工作内外制度，比如变更处理制度、施工现场紧急情况处理制度、工程款支付签证制度、日常作息办公制度、上报甲方的周报月报制度等。

# 3、对代建单位加强设计管理的要求

加强设计管理是提高工程质量、降低工程投资、加快工程进度的关键和手段。代建单位的职责是加强设计管理，重点检查落实：

3.1方案阶段

3.1.1在减少拆迁的前提下确定工程选址和总平面布置；

3.1.2比选各种基础处理、基坑支护、主要建筑物选址和布置方案；

3.1.3积极主动征求规划、国土、市政管理、航道等部门的意见；

3.2初步设计阶段

3.2.1对勘察资料进行核查，确保基础资料的质量、深度和广度满足初步设计需要；

3.2.2核查设计原则是否体现方案设计批文、甲方及其上级主管部门的要求和批示；是否符合本项目的特点和要求；

3.2.3跟踪设计全过程；

3.2.4为配合招标，要求设计深度达到甲方招标要求。

3.3施工图阶段

3.3.1对定测、详勘资料进行审查，确保基础资料的质量、深度和广度满足施工图设计需要；

3.3.2跟踪设计全过程，对设计单位分批提交的施工图纸设计文件进行全面核查，对设计文件的说明部分、图纸部分作为重点核查内容。

3.4施工配合阶段

3.4.1检测派驻配合施工人员到位情况；

3.4.2对设计变更的必要性、可行性与合理性做出评价；

3.4.3及时办理设计变更手续。

要根据本工程的具体情况，明确设计进度计划，以便双方能够更有效的进行设计和施工的管理。

在整个工程的设计管理中要充分体现以下几项原则和指导思想：“以人为本，功能合理”的原则，保持该工程的实施建设与周边环境和土地利用开发相融合，走可持续发展的道路；“百年大计，质量第一”原则，采用先进而又成熟的技术，保证设计可靠安全；工程投资的控制关口前移，优化设计方案，提高工程投资效益，实现实际的设计管理要求。

3.5 符合设计管理目标的其他要求

# 4、对代建单位加强投资控制的要求

4.1建立完善的投资控制保证体系，确保将工程成本控制在甲方要求的目标成本内。

4.2工程设计对项目投资的影响是至关重要的，任何建设工程均应以设计阶段为重点进行工程的投资控制。因此，甲方要求代建单位在工程设计和施工的管理过程中，必须花大力气，认真研究分析影响投资的重大问题，努力调动设计咨询单位的积极性与主动性，充分发挥设计人员和科学技术的力量，实施价值工程，不断优化设计方案，力求使大量的设计变更消灭在设计阶段，从根本上控制投资。

4.3管线迁移等前期工作是影响本工程投资的另一重要环节。要求代建单位加强事前、事中管理及事后审查。优化设计及施工组织方案，减少不必要的征地拆迁，特别是减少不必要的管线迁移，切实把前期费用控制在目标成本内。

4.4要从组织、技术、经济、合同与信息管理等多方面采取措施进行主动的、全面的投资控制，要注重技术与经济的有机结合，要形成投资控制的运行机制，制订严格的工程价款结算审批程序，做好用款计划，合理使用资金，提高资金管理的水平和质量。把投资控制观念渗透到工程建设的各个环节与各个方面中。

4.5 符合投资控制的其他目标要求。

# 5、对代建单位加强质量控制的要求

质量是工程的根本所在，代建单位对本工程的工程质量，承担全部管理责任。要求代建单位采取有力措施，实现本工程的质量目标。

5.1制订完善的质量保证体系，对可能的质量隐患进行事前预测和防范。

5.2采用经过审查批准的设计文件。

5.3应向第三方提供真实、准确、齐全的有关资料。

5.4不得明示或暗示第三方违反工程建设标准，不得使用不合格的材料、构配件和设备，降低建设工程质量。

5.5在领取建设工程施工许可证或开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

5.6收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

5.7如代建单位不履行上述要求的工作，甲方将按照本合同条款的相关约定，对代建单位进行相应的处罚；如代建单位有违反《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)相关规定的行为，则交由有关建设行政主管部门予以处罚。

5.8 符合质量控制目标的其他要求。

# 6、对代建单位加强进度控制的要求

1、制订科学、合理、可行的工程总体筹划控制目标，代建单位要建立完善的进度保证体系，实观本工程的进度目标。在综合考虑投资、质量、进度三大目标对立统一的基础上，明确本工程进度控制目标，包括工程总目标，分步、分项工程的分目标。要建立起包括甲方、代建单位、承包单位在内的以进度计划体系为基础构成的工程进度总控制实施系统，在实施过程中要经常检查实际进度是否按计划要求进行，对出现的偏差要及时分析原因，采取综合性的措施，包括组织措施、技术措施、合同措施以及经济手段进行有效控制，从而保证进度控制总目标的实现。

2、符合进度控制目标的其他要求。

# 7、对代建单位加强安全生产的要求

代建单位负责对本工程建设期间的安全管理。要求代建单位采取有力措施，应使本工程建设期间杜绝重大安全伤亡事故的发生。如因代建单位采取的措施不力造成安全事故的，代建单位应承担相应的责任。

7.1重大安全事故根据建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》(建设部第3号令)来认定。

7.2代建单位在管理过程中，应严格执行各级政府对安全工作的相关规定，对安全生产责任制、施工现场管理、沟槽及基坑开挖、现场防火防爆、脚手架安全、起重设备及机械设备的安全、现场电气管理、房屋拆除安全管理、高空作业等采取有效管理手段，杜绝事故的发生。

7.3代建单位应实施的安全防范行为：

7.3.1贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守安全生产的法律、法规以及各类安全生产的规章和标准；

7.3.2督促施工单位事先编制严密的安全控制计划，分析项目在各个阶段中，会带来哪些不安全因素与隐患，相应的有哪些可靠的安全防范措施；

7.3.3配合质量安全监督部门建立整个项目的安全生产责任制和管理网络，制定安全管理的程序；

7.3.4督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，建立安全生产责任制，签订安全生产协议书；

7.3.5配合质量安全监督部门检查工程承包商主要施工机械、设备等的技术性能及安全条件；

7.3.6督促施工单位进行安全生产教育，对所有操作人员进行安全技术交底；

7.3.7审查施工方案及安全防护措施；检查安全技术措施和劳动保护措施的落实情况；

7.3.8监督检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等工作；

7.3.9定期、不定期组织安全综合检查，检查安全隐患，提出处理意见并限期整改；发现违章冒险作业、发现隐患的要立即停工整改；

7.4代建单位应负责本工程的治安、综合治理、卫生防疫等安全工作。

7.5代建单位有义务定期将工程安全生产的动态向甲方上报。

7.6 符合安全生产目标的其他要求。

# 8、对代建单位加强招投标工作的要求

工程招标是一项综合性的技术经济活动，涉及面广、程序复杂、是项目代建中的一个重要环节。为此，对甲方自行招标的项目，代建单位要严格按照国家和地方招标投标法的有关规定以及甲方的要求，认真实行“公开、公正、公平、诚实信用、科学、择优”的原则，协助甲方完成招投标工作。

代建单位在招标过程中应避免下列行为：

8.1有条件和按有关法规规定需要公开招标的，不实行公开招投标，规避招投标；

8.2在招标文件之外，向甲方隐瞒，暗中要求投标单位作其他的不合理承诺；

8.3以不合理条件限制或排斥潜在投标人，对潜在的投标人实行歧视性待遇，强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的正当竞争；

8.4向他人透露可能影响公平竞争的有关情况；

8.5合同谈判中，暗中抬高合同标的，损害甲方利益；

8.6招投标过程中有其他不合法行为，损害甲方利益。

# 9、对代建单位加强合同和信息管理的要求

本工程建设实施的各方都是独立承担民事责任的主体，各方之间的关系均为经济关系和合同关系。在整个工程的代建过程中，代建单位的基本任务是对工程的三大目标(投资、进度和质量)进行控制，而控制的依据是合同，合同管理涉及到签约各方的权利、责任和利益。因此，要始终把合同管理放在项目管理服务的核心地位。

9.1要把合同管理与投资控制有机地结合起来。

提高合同的履约率是合同管理的核心，也是投资控制的前提。首先，要求每一个合同中，凡是涉及到投资、质量、进度的内容，都需要做出明确、具体的规定，尽可能的定量化，避免歧义和争议。其次，在合同中要对合同目标出现偏差后的情况做出明确、具体的规定和措施。

9.2要把合同管理与招标工作有机结合起来。

合同管理并不是在合同签订之后才开始的，招投标过程中形成的文件都是合同文件的组成部分。因此，应在招投标阶段就要求具有强烈的合同意识，保证合同条件的完整性、准确性、严格性、合理性与可行性。

9.3要把合同管理制度化、法制化和信息化结合起来。

市政工程建设需涉及到诸多不同部门不同类型的合同。因此，要求改变应用行政手段和方法来组织和管理工程建设的传统模式，而需要更多地运用经济手段、法律手段和现代化工具来加强合同的管理，提高合同管理的效率和水平。

9.4代建单位要及时地与各方签订合同，要建立各类合同台帐，做好对合同核对工作，定时向甲方报送有关合同签订情况报表。

9.5工程资料管理

代建单位须建立工程档案资料管理制度和实施措施，按照8.4条要求建立完整系统的工程档案，及时对工程建设过程中的相关技术文件资料予以分类整理、归档，确保工程档案工作与工程建设进程同步，确保工程档案的完整性、准确性、真实性与系统性。

# 10、对代建单位加强工程索赔管理的要求

10.1索赔是工程承包合同履行中，当事人一方因对方不履行或不完全履行既定的义务，或者由于对方的行为使权利人受到损失时，要求对方补偿损失的权利。

10.2代建单位尽可能避免索赔事件的发生，应避免被承包商索赔，若承包商提出的索赔要求经核实属代建单位失职，甲方将追究代建单位的责任，并给予相应的经济处罚，此罚金将在代建单位服务报酬中扣除(罚金最多不超过服务报酬)。

10.3代建单位应对可能发生的索赔进行预测，及时向甲方报告，尽量采取一切措施，进行补救，及时启动反索赔程序，避免索赔事件的发生。

10.4代建单位必须注意工程资料的积累，积累一切可能涉及索赔论证的资料，留下书面资料，建立严密的工作档案和日记，以事实和数据来处理索赔事件。

10.5及时、合理地处理索赔，不使矛盾扩大化和复杂化。

10.6加强主动管理、事先管理，减少工程索赔。

# 11、对代建单位加强协调管理工作的要求

项目代建中的统一组织协调工作是代建单位的一项重要职能。由于本工程项目综合性较强、时间紧、技术有难度、工程较复杂，要求代建单位在代建过程中充分体现精干、高效、务实、廉洁的作风，通过建立科学的管理组织模式，实行规范化、制度化管理，针对不同阶段，采取不同的管理模式、组织形式协调方式，加强工程前期组织协调、设计协调、施工协调，充分发挥工程建设各方的积极性和主动性，最大程度上满足或超过甲方对工程建设的各项预定目标。

第五章 委托人要求

一、项目概况

（一）项目名称：广州市白云区三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目代建服务。

（二）项目估算总投资：22,152.4万元，其中工程费用为18,381.3万元，工程建设其它费用为2,716.3万元，预备费1,054.9万元。

（三）项目地点：广州市白云区三元里街道辖区。

（四）资金来源：财政性资金及地方政府专项债券资金。

（五）项目概述：本项目包含三元里辖内重点景区基础设施建设、旅游公共服务保障设施建设、旅游公共配套设施工程、历史文保单位修缮等。具体如下:

1.三元里英雄主题景区工程:主要包含三元里历史文化展览馆，建筑面积 1,555平方米:三元里英雄剧场，建筑面积 5,103平方米;文保周边环境基础设施提升，建筑面积 2,200 平方米;智慧化景区厕所，建筑面积 300 平方米;文物保护单位修缮，建筑面积 2,676 平方米;抗英纪念公园学堂建设，建筑面积 1,735 平方米;三元里游客集散中心，建筑面积 3,506 平方米;特色非遗展示驿站，建筑面积 4,000 平方米;三元里英雄主题步行街建设，建筑面积 13,079 平方米。

2.梓元岗时尚慢享区工程:皮具展厅，建筑面积 4,000平方米，文旅空间节点打造，建筑面积 6,000 平方米;环境基础设施提升，建筑面积 14,765 平方米;智慧化景区公厕，建筑面积300 平方米:旅游驿站，建筑面积 3,423 平方米;文化展厅，建筑面积 5,814 平方米。

3.文化产业博览区工程:美妆展厅，建筑面积 2,500 平方米:音像展厅 3,500 平方米;智慧化景区公厕，建筑面积 150平方米:环境基础设施提升，建筑面积 5,414 平方米;旅游驿站，建筑面积 400 平方米。

（五）项目进展：本项目于2022年10月11日取得《广州市白云区发展和改革局关于广州市白云区三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目可行性研究报告的复函》（云发改函〔2022〕37号）。

二、项目相关要求

（一）管理目标要求：

1.工程质量目标：竣工验收达到合格或以上标准。

2.投资控制目标：确保本项目最终总投资不突破上级相关部门批复的概算。

3.工期管理目标：从项目正式启动之日起至工程竣工验收合格交付使用后满两年之日止。

4.安全管理目标：确保工程无重大安全事故。

（三）服务团队人员要求

| 岗位 | 人员要求 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1名 | 按招标公告要求 |
| 项目管理人员 | 1名 | 硕士研究生以上学历 |
| 报批人员 | 1名 | 硕士研究生以上学历 |
| 造价人员 | 1 名 | 本科及以上学历。 |
| 安全人员 | 1 名 | 本科及以上学历。 |
| 总计 | 5名 | / |

注：表中所列人员配备为最低限度要求，投标单位可根据实际工作需要及时投入人员，所有人员均须身体健康，上述项目人员必须为投标单位正式员工。项目负责人按招标公告要求提供证书及在本单位近一个月（2023年3月）缴纳社保的证明材料，其他人提供学历证明或学历网页查询截图（显示查询网址）及在本单位近一个月（2023年3月）缴纳社保的证明材料。

（四）其他要求：

1.代建服务单位不得以自身或其他名义承担本项目的设计、监理、施工、设备和材料供应等工作，不得与承接上述工程业务的单位发生经营性隶属及资产纽带关系，也不得是这些单位的合伙经营者。

2.代建服务单位的项目负责人不得在政府机关和本项目设计、监理、施工、设备和材料供应单位任职。

- 报价方式

（一）本项目最高限价：人民币261.00万元（大写：贰佰陆拾壹万元整）。

（二）本项目投标报价需包含开展代建服务工作的一切相关费用。

四、代建服务方式

代建单位负责该项目建设全过程管理工作，在项目管理服务期限内接受业主授权，在代建服务合同约定的范围内行使项目建设管理权，并确保合同约定的各项管理目标的顺利实现。其中，人员服务职责如下：

- 项目负责人。

- 所有拟定的各类文件必须有项目负责人的签名确认并加盖单位公章后才能提交至业主使用；

- 根据业主工作安排和需要，须参与各类重大会议及谈判工作；

- 定期向业主进行各种形式的工作汇报，定期就项目推进情况向业主提供书面报告。

- 项目组其他人员要求。

- 根据业主需要派遣工作人员到业主单位驻点办公，根据业主工作需要和安排进行具体的日常工作，听从业主的统筹与调度；

- 除现场处理业主安排的日常工作外，涉及书面文件处理的，必须与项目负责人进行沟通，并由业主方最终确定；

- 对项目所形成的各类文书、合同等的编写和归档实行规范化管理；

- 完成业主要求的其他工作内容。

五、代建服务期限

代建服务期限从代建服务合同签订之日起，至项目通过竣工验收且保修责任期满、工程尾款支付完毕且建设项目完成竣工财务决算批复、代建服务合同约定的代建服务工作范围内的全部工作完成之日止。

六、代建服务的范围及内容（具体以代建服务合同约定的乙方职责为准）

- 负责项目的全过程项目管理工作，严格控制项目投资、质量和工期，建立完整的工程档案资料，并按相关要求进行归档。

- 负责管理现场签证和设计变更。

- 做好代建项目信息沟通管理，将重要环节报告、项目管理台账、突发事件情况、相关部门处罚等重要信息及时报送采购人和相关主管部门。

- 组织工程设备、材料采购等完成项目所需的招采工作。

- 办理计划、规划、土地、拆迁、环保、消防、人防、卫生、防雷、水电、园林、绿化和市政等各项报批报建手续，与政府有关部门进行有效的沟通、协调工作。

- 负责协助甲方除工程设计、施工、监理以外的其他合同的洽谈和签订。代建服务单位未按上述要求执行，相关责任由代建服务单位承担。

- 根据实际工作进度和资金需求，进行资金控制和进度控制，编制项目投资控制管理方案和工程总进度计划方案；审核施工单位的资金拨付申请、按期推进项目建设。

- 编制安全文明施工管理方案，定期进行安全生产巡查，并定期向业主报送安全文明施工情况。

- 向管辖的建设行政主管等有关主管部门报告工程质量情况和安全情况。

- 对项目进行风险管理，发现预期风险及时向业主和相关主管部门发出预警；建立项目投资、进度和质量预警机制，发现预期风险及时向采购人和相关主管部门发出预警。

- 办理工程结算送审，并配合办理工程结算审核。

- 组织工程中间验收和竣工验收，组织规划、环保、卫生、消防及人防等各专项验收及备案工作，并将验收结果报告招标人。

- 编制项目竣工财务决算报告，经招标人审查后报财政部门审批。将项目竣工及有关项目建设的技术档案资料完整地整理汇编移交。

七、对代建服务单位的其他要求

（一）需在本项目所在地办公或设置项目部。

（二）工作时间，项目团队需常驻项目，如遇特殊情况，需能够在20分钟内到达现场。

（三）代建服务单位需成立常备的工作组，工作组需有专门负责项目招标、合同签订、报批报建、安全管理的人员各1名。

（四）需自备办公用品，包括但不限于工作电话、台式电脑10台、笔记本电脑2台、平板电脑2台、碎纸机及彩色复印机各1台、至少3台业务用车、2台电动自行车等。

（五）不得将代建服务转包给其他单位。

第六章 投标文件格式

广州市白云区三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目代建服务

投	 标	 文 	件

投标人：  		                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      	（签字或盖章）

年  	 月  	  日

格式1：投标报价表

投标报价表

| 序号 | 内容 | 投标人投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州市白云区三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目代建服务服务费 |  |

注：1.投标人根据自身实力进行报价。代建服务报酬已包含执行和完成代建服务合同规定全部代建服务工作所需支付的费用、代建服务单位所考虑的风险和合理利润以及代建服务单位所应缴纳的一切税金。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式2：投标函及附录

（一）投标函

致: 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

我方确认收到贵方提供广州市白云区三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目代建服务招标文件的全部内容，并对施工现场进行勘察，我方：              （投标人名称）已理解招标文件的全部内容，我方作为投标人正式授权             （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标活动的一切事宜，考虑本企业自身的实力及特点，作出如下承诺。

1．代建服务费投标报价（详见投标报价表）。

2．我方保证本工程质量达到           。

3．我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及代建合同和有关附件，并完全明白， 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

4．我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5．我方承诺对投标文件的真实性、可靠性和准确性负责，并承诺不存在侵权的行为，若因投标文件的真实性、可靠性、准确性以及侵权行为，造成的后果及法律责任，与招标代理机构和招标人无关，我方完全承担因此而造成的一切后果及法律责任。

6．本投标文件的有效期至投标截止日后90日历天有效，如中标，有效期将自动延至代建合同终止日为止。

7．我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按代建合同以及我方在投标文件中的承诺签订合同，按质、按量、按期完成建设任务。

8、我方如果中标，承诺在按政府批准的工期、建设规模、标准和投资控制的前提下，完全接受招标人对本项目功能需求和相关建设标准的要求；承诺本工程的质量保修期按国家有关执行。

9、我方如果中标，将按照代建合同规定，承担代建合同条款规定的项目管理任务。我方项目负责人及各类主要人员名单及资历见附件，我方承诺中标后我方的项目负责人及各类主要人员未经招标人同意，不作更换。

10、我方如果中标，承诺在收到中标通知书后30日历天内与贵方签署项目代建合同，并在签订代建合同之后的15日内按要求提交履约保证金。

11．我方明白投标保证金将被贵方没收的任何一种情况，并同意在我方发生这些情况时保证金被贵方没收。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（二）投标函附录

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 姓名： |
|  | 技术职称或注册证号： |
|  | 身份证号码： |
| 代建服务期限 |  |
| 质量标准 |  |
| 投标总报价 | （元） |
| 投标有效期 | 按招标文件要求 |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式3：投标保证金

投标保证金

（招标人名称）：

我方于  年  月  日参加          （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约保证金的，投标保证金不予退还。

保证金凭证粘贴处

格式4：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投 标 人：

姓 名：        性 别：       年 龄：      职 务：      .

系                       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年    月    日

格式5：授权委托书

授权委托书

本人  	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改	 （项目名称）   招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件 注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投	标	人：  	（盖单位章）

法定代表人：  	（签字）

身份证号码：

委托代理人：  	（签字）

身份证号码：

年  	月  	日

格式6：拟委任的主要人员汇总表

拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 在本项目中拟担任工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式7：代建服务方案

代建服务方案

投标人应根据本项目的要求，提出代建服务方案，包括但不限于以下内容：

- 各项报批报建工作顺利推进、与政府有关部门工作沟通、协调的方案和措施；

- 项目设计管理工作方案和措施；

- 工程总进度计划、关键工期节点的安排及保障工期目标实现的方案和措施；

- 项目质量管理方案和措施；

- 项目投资控制管理方案和措施；

- 项目安全文明施工管理方案和措施；

- 竣工验收、工程结算、财务决算的管理方案；

- 项目重点难点分析，合理化建议及应对不确定因素的措施和预案等。

格式8：投标申请人声明

投标申请人声明

广州市白云区人民政府三元里街道办事处：

本公司就参加              投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系；本公司与本工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

六、本公司承诺，如我司中标，我司将严格按照合同和招投标文件规定履行义务，并同意招标人将其履行合同、招投标文件义务的履约情况和不诚信行为（包括但不限于由招标人作出的违约责任处理决定等）在招标人网站和建设项目业主网站及其他媒体上公开披露，由此造成的一切损失和不利后果均由我司自行承担。

七、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：                       。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

声明企业：                        (企业公章)

法定代表人（签名或盖章）：

项目负责人（签名或盖章）：

年   月   日

### 格式9：投标人基本情况表

### 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书 | 类型：等级：证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型：等级：证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5项的要求在本表后附相关证明材料

格式10：企业业绩

企业业绩

| 序号 | 项目名称 | 业绩指标（建筑面积） | 业绩类型 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：在此表后，类似业绩证明资料的扫描件，否则不得分。

业绩类型是指：建设管理(或代业主项目管理或代建)、管理房地产开发项目业绩等。

投标人：（盖章）

日期：_____年______月____日