（GF—2017—0201）
建设工程施工合同


住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广东产品质量监督检验研究院                     

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  广东质检院顺德基地园区道路与绿化改造工程   施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：广东质检院顺德基地园区道路与绿化改造工程  。

2.工程地点：佛山市顺德区大良新城区德胜东路一号 。

3.工程立项批准文号：2302-440606-04-01-140697 。

4.资金来源：自有资金                          。

5.工程内容：工程占地面积39600平方米，其中道路与绿化铺装面积约32000平方米，道路面积7600平方米，详见图纸及工程量清单等  。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，综合单价包干。   

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  （公章）             承包人：  （公章）
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        

邮政编码：       邮政编码：   

法定代表人：             法定代表人：             

委托代理人：             委托代理人：             

电  话：     电  话：     

传  真：     传  真：     

电子信箱：                   电子信箱：   

开户银行：     开户银行：   

账  号：         账  号：    

第二部分 通用合同条款

    通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。此略。

第三部分 专用合同条款
一、一般约定

1. 词语定义

（1）合同

其他合同文件包括：                                                                                                              。

2.合同当事人及其他相关方

监理人：

名    称：                                   ；

资质类别和等级：                                 ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：                                   。

3.设计人

名    称：                                   ；

资质类别和等级：                                 ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                       ；

通信地址：                                   。
二、工程和设备

（1）作为施工现场组成部分的其他场所包括：                                                                                                                   。

（2）永久占地包括：                                           。

（3）临时占地包括：                                          。
三、法律 

1.适用于合同的其他规范性文件：                       

                                                        

2.标准和规范

（1）适用于工程的标准规范包括：                                                                                        。

（2）发包人提供国外标准、规范的名称：                                    
                                                                            ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                                        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                                        。
（3）发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
                                                                                   。

四、合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

（1）履行本合同的双方共同签署的补充或修正文件（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）招标文件（含工程量清单）及其附件（含招标过程的答疑补遗文件）；

（10）其他合同文件。

【说明】

（1）上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

（2）在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

（3）本合同《合同通用条款》约定的内容与《合同专用条款》约定的内容相冲突时，以《合同专用条款》所约定的内容为准。本合同《合同通用条款》和《合同专用条款》约定的内容与双方共同签署的本合

同补充或修正文件所约定的内容相冲突时，以双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容为准。
五、图纸和承包人文件


1. 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前提供    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：开工前提供一套图纸，如需另行增加图纸，需通过发包人向设计院购买（承包人应交晒图成本费用）或自行复制（费用自理）  ；
发包人向承包人提供图纸的内容：本标段承包范围内的所有图纸   。

2.承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定  

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定         ；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定         ；

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定         ；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定       。

3.现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：提供施工全套图纸一套    。

联络

发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

（1）发包人接收文件的地点：佛山市顺德区大良新城区德胜东路一号    ；

（2）发包人指定的接收人为：                                   。

（3）承包人接收文件的地点：                                 ；

（4）承包人指定的接收人为：                                 。

（5）监理人接收文件的地点：                                 ；

（6）监理人指定的接收人为：                                 。

七、交通运输

1.出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行                       
2.场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工用地平面图图示边界范围内的交通属于场内交通      。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路按现状，场内道路的具体通行事项由承包人根据发包人意见统筹安排，承包人认为需要修建道路的，经发包人同意后自行修建及维护、管理，责任及费用由承包人自行承担；交通设施由承包人自行考虑和承担，费用已含在合同价中。发包人和监理人可以为实现合同目的免费使用承包人修建的场内临时道路和交通设施   。  
3.超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人        承担。

八、知识产权

1.关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行  。

2. 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  归发包人所有  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行     。
3.承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中，由承包人承担   。
九、工程量清单错误的修正

1.出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：      。
2.允许调整合同价格的工程量偏差范围：

十、发包人

1、 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：：          。
2.施工现场、施工条件和基础资料的提供

（1）提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：工程开工前   。

（2） 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                                                                                       。
（3） 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。
十一、承包人

1.承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：   承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档、工程结算书以及按照国家和行业规范需要提交的全部相关资料  。
承包人需要提交的竣工资料套数：                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                     。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。
承包人应履行的其他义务

（1）完成发包人委托承包人办理的工作。

（2）承包人应当负责办理报建（若有）报批以及施工过程中政府要求的相关手续，产生的费用已包含在合同总价款中，发包人不再另行支付。

（3）本工程所需的规定项目的检测费用【含配合桩试费（如有）、临时道路费、水电费】由承包人在投标报价中考虑，发包人不另行支付。不合格工程的重复检测费用亦由承包人负责。承包人应办理工程检验试验相关手续，另承包人应协助发包人办理项目报验程序等相关手续。

（4）开工前，向发包人报送开工报告及施工组织设计、计划，经发包人、监理工程师审定后由发包人通知开工或监理工程师下达书面开工令。

（5）发包人按现状场地条件提供给承包人，承包人自行解决本工程临时用地（包括承包人办公场所、生活场所、预制场地、加工场地、材料堆场、周转材堆场、机械设备存放场地等）；所有临时用地的使用费用均由承包人全部承担。施工现场的交通疏导及安全设施等所有施工辅助工作及费用，均由承包人自行解决并承担一切费用。施工场地内用水用电管线由承包人根据施工需要自行解决并承担一切费用。

（6）承包人必须充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、用电情况及任何其他足以影响承包价的情况。施工场地内的地下各种管线设施，承包人须自行探测调查，保证原有地下管线设施的安全，若有损坏，承包人须承担全部责任。

（7）在本工程施工期间，承包人所委派的项目经理和其他主要管理人员必须进驻现场，没有发包人的批准不得擅自离开，否则，按约定支付违约金，在未发放的工程款中予以扣除。承包人如需更换项目经理，应至少提前 7 天以书面形式向发包人提出申请，并提供后任者的资质文件，未征得发包人书面同意，承包人不得更换项目经理。后任项目经理继续行使合同文件约定的前任项目经理的职务，履行前任项目经理的义务。对承包人单方面作出的实质性更换项目经理的行为（如项目经理长期不到现场等），发包人有权以任何方式（包括但不限于停工整改）要求作出改正。发包人可以与承包人协商，要求其更换认为不称职的项目经理，承包人应及时采纳发包人的建议予以更换。

（8）承包人在施工期间尽量控制嘈音和保持现场周围环境清洁，工程施工完成后必须对工程周围环境恢复原貌，包括工程施工期间占用的场地及道路，所发生的费用由承包人负责。如因施工安全措施不到位而导致安全事故的，由承包人负责一切相关的法律责任及经济责任。承包人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由承包人负责。

（9）承包人在施工中使用的材料及构件应按国家、地方有关建设部门的规定进行符合要求的检测检验，并按有关规定向发包人提供由有资质和符合规定的检测检验单位出具的合格的检验报告及其他合格证明材料。承包人必须按照图纸制定材料品牌及规格进行施工，除发包人提供的材料外其他材料承包人必须保证其质量规格符合国家规范要求，否则发生重新返工费用自负。

（10）本合同价中包含了承包人编制竣工资料和竣工图的全部费用。

（11）凡是合同段内与通讯缆线、供水、输气管道、居民住宅区等有交叉、干扰的地段，承包人应注意保护地下管线的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志；凡是合同段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其他施工单位的协调工作；承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响通讯缆线、供水、输气管道等正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责，发包人不负任何责任。承包人应充分考虑到施工过程采取保通措施、交通安全保护措施以及环保措施和文明施工所需的费用，并计入工程量清单各支付细目的单价中。若承包人所采取的措施不能满足工程保通、交通安全和环境保护的需要，发包人有权指令其进一步采取补救或纠正措施，承包人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。承包人在施工中必须按相关规定和标准设置安全标志、标牌，否则发包人将指定制作，发生的费用在其工程款中扣除。

（12）本工程选用的材料质量均应符合国家标准要求，并能通过相关管理部门验收合格，否则所造成直接经济损失由承包人全部承担。

（13）承包人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，发包人只负责协助。

（14）承担施工安全保卫工作：根据工程需要，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，遵守和执行防火、施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工和夜间施工规定，并负责施工现场的安全保卫。办理相关手续的时间由承包人根据施工进度自行安排，费用已包含在合同价款内。

（15）承包人在施工过程中所产生的建筑垃圾堆放地点由承包人自行解决，并负责将其外运。在施工过程中，承包人需采取有效措施保持施工现场环境的整洁，产生的相关费用已包含在合同价中。施工中的取土地点及弃土地点没有指定，由承包人在遵照相关规定的情况下自行决定，但严禁在场地范围内回填。所有费用已包含在合同总价中，发包人不再另行支付。

（16）为保证本工程的质量，承包人应按本工程招标文件要求的、施工图纸要求的材料设备进行选购。承包人在施工过程中,因工程质量不符合工程设计图纸、技术标准、施工及验收规范、施工合同要求或有关条例、办法规定的，监理单位、发包人有权要求停工或返工，承包人必须自觉地或返工令生效后立即执行，并承担由此产生的各种费用，导致的工期推迟不予顺延。否则，发包人可中止施工合同，所完成工程量不给予结算。

（17）承包人必须按照《基本建设项目档案管理暂行规定》要求，在工程施工过程中及时做好工程承包范围内档案的收集、整理、汇总工作。承包人在工程竣工验收后 30 天内，应向发包人提供符合《基本建设项目档案管理暂行规定》要求，按规格编制成册的、真实的、完整的工程竣工图及有关的工程技术档案资料一式四份（内含电子文件四份），经监理方审核签收后由承包人提交发包人归档并同时提交有关归档的证明文件。

（18）（如需）协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、建筑装修（含植物、棚架等私人物品）等的保护工作约定：开工前发包人负责审核承包人提交的保护方案，开工后如因承包人原因造成的损坏，产生的相关费用由承包人承担全部责任。

（19）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作：①现场材料应按指定的区域范围堆放，材料转运堆放现场要有专人管理、清扫，并保持场内清洁；②垃圾等要及时清理；③工程竣工后，做到工完、料清、场地清。

（20）施工中未经发包人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线；未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构及各种设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由承包人负责并承担损失。

（21）建筑工地人员饮食安全管理：根据《顺政数发〔2020〕2 号》文件精神，为保障工地人员的身体健康与生命安全，加强建筑工地食品安全管理，以承包人作为建筑工地食品安全的责任单位，项目负责人是建筑工地食品安全第一责任人。承包人要落实建筑工地食品安全主体责任，建立和完善食品安全管理制度，明确工作职责，避免互相推诿，切实做好建筑工地食品安全管理。工程建设项目设置工地食堂的，应严格执行工地食堂的证照办理和食品安全管理相关规定，保持环境卫生、规范操作。工地人员较多但不设置工地食堂的，应向取得集体用餐配送单位许可资质的单位订购供餐，并签订供餐合同；工地人员较少的，应向取得食品经营许可证且具有供餐能力的单位订购供餐，并签订供餐合同，同时落实索证管理工作，杜绝由无合法资质餐饮单位或流动商贩供餐。上述工作所需相关费用已包含在合同总价中，发包人不再另外支付。如因承包人饮食安全管理工作不善，在工地发生的一切饮食安全问题由承包人承担全部责任，另外发包人有权视情况严重性扣除 1‰~1%的合同金额罚款，并向建设行业管理部门、市场监督管理部门、行政执法部门等反映。情况严重的，发包人还有权终止施工合同。

（22）在合同有效期内，所产生的一切安全责任由承包人负责。承包人在施工过程中必须按相关部门及发包人制定的有关质量、安全、文明施工管理规定及违者罚款办法执行，由于承包人管理及自身防范措施不力或工人责任造成的盗窃、触电、爆炸、火灾、交通事故（含施工现场内）等质量和安全事故，其事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理等均由承包人独自承担，由此给发包人造成的经济损失由承包人负责按实赔偿。

（23）承包人应严格执行《关于贯彻落实<佛山市建设领域工人工资支付分账管理实施细则（试行）>的通知》（顺民社发〔2016〕7 号），落实该文的相关要求，向项目所在地的银行申请开设工人工资支付专用账户，按要求办理工人工资的支付。相关工人工资支付问题须严格按《中华人民共和国劳动法》、《广东省工资支付条例》、《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市政府投资建设工程工资支付管理暂行办法的通知（佛府办[2018]39 号）》、《佛山市建设领域工人工资支付专用账户管理制度》的通知（佛人社［2019］

43 号）、《关于转发<佛山市建设领域工人工资支付保证金差异化缴存管理办法>的通知》、《关于印发佛山市工程建设领域工人工资支付保证金管理办法的通知》（佛人社〔2019〕192 号）等文件要求执行。发包人与承包人签订的《建设领域工人工资支付专用账户设立、存储、使用协议书》格式见附件 2。

（24）承包人须在顺德区金融机构开设存款账户作为工程款结算账户，保证账户资金流向可查。

（25）承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的首付款、工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的首付款、进度款将转入承包人在发包人指定的银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止支付，直至承包人改正为止，同时有权要求承包人承担因此而产生的损失补偿责任。  。
3. 项目经理

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

（1）承包人对项目经理的授权范围如下：                                                                         。

（2）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                                                            。
（3）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                                                                     。
（4）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                                           。
（5）承包人擅自更换项目经理的违约责任：                                    。

   （6）承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：                                     。

4.承包人人员

（1）承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：                                          。

（2）承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：                                              。

（3）承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                                                          。
（4）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                                                            。

（5）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                                                           。

5.分包

（1） 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                                               。

主体结构、关键性工作的范围：                    。
 （2）分包的确定

允许分包的专业工程包括：                                            。
其他关于分包的约定：                                                    

                                                         。

（3） 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                                        。

（4）工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                                                                       。
（5）履约担保

承包人是否提供履约担保：                                              。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：                               

                                                         。

6.监理人

（1）监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                                                 。

关于监理人的监理权限：                                                 。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                                                

                                                         。
（2） 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                  ；

职    务：                                  ；

监理工程师执业资格证书号：                                ；

联系电话：                                  ；

电子信箱：                                  ；

通信地址：                                 ；

关于监理人的其他约定：                                 。

（3）商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                                                 ；
（2）                                                                 ；
（3）                                                                 。
7. 工程质量

（1）质量要求

（2）特殊质量标准和要求：

                                                                                                                     。

关于工程奖项的约定：                                                 
                                                         。
（3） 隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：                      
                                                         。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

8. 安全文明施工与环境保护

（1）安全文明施工

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                           
                                                         。

关于治安保卫的特别约定：                                           

                                                         。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                                    
                                                         。
（2）文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                                           

                                                         。
关于绿色施工安全防护措施费支付比例和支付期限的约定：

①按照国家有关安全条例和当地有关部门的规定对施工现场和施工方法采取有效的安全文明施工措施，确保安全施工。若承包人违反安全文明施工有关规定，应在接到行业主管部门书面整改通知书起 24 个小时内整改完毕，否则发包人有权要求承包人支付￥5000.00 元/次的违约金。施工范围内任何因承包人原因造成的工程、财产和人身伤害及安全事故，由承包人承担一切经济及法律责任并负责事后补救，发包人应对事件进行协调解决处理，若承包人违规且情节极其严重者，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约担保（如有）。

②若因承包人施工噪音、扬尘等造成投诉的，承包人须自行与投诉人协商。若承包人施工噪音或扬尘超标导致主管部门下达整改或处罚的，应在接到书面整改通知书起 24 个小时内整改完毕，否则发包人有权要求承包人支付￥10000.00 元/次的违约金。

③承包人按合同提取了绿色施工安全防护措施费（安全文明施工费）用，而工程安全防护、文明施工仍无法达到建设行政主管部门有关规定要求的，承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。

 ④  绿色施工安全防护措施费（安全文明施工费）用应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。

⑤ 如因施工而引起的交通事故或安全事故责任和因此发生的费用，由承包人负责。发生事故的风险费用，由承包人在投标报价中予以考虑并已包含在合同价中。

 ⑥ 本招标工程项目施工期间承包人须按国家规范要求设置足够警示标志及防护标志，如因施工而引起的交通事故或安全事故责任和因此发生的费用，由承包人负责。发生事故的风险费用，由承包人在投标报价中予以考虑。承包人应按相关要求做好安全防护和文明施工措施，施工围挡必须按以下标准设置：必须符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720、《建设施工现场环境与卫生标准》JGJ146、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188 的规定。围档材料应符合质监站要求。

 现场围档：施工围挡必须按照发包人要求、施工图纸或工程量清单规定进行设置。围蔽周围应保持整洁，不得堆放材料、机具、垃圾等，有裸露土地应进行绿化或硬地化措施，墙面不得有污迹，无乱张贴、乱涂乱画等现象；靠近围蔽处的临时工棚屋顶及堆放物品高度不得超过其顶部，同时设置安全警示标识或警示灯，围挡应设置工程概况、文明施工、安全质量、公益宣传等广告。禁止使用彩条布、竹、安全网等易变形材料，做到坚固、平稳、整洁、美观、并应连续设置。

  ⑧关于治安保卫的特别约定：按国家、广东省、佛山市以及顺德区以及工程所在地现行有关规定执行。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按照通用条款要求。

  ⑨ 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

承包人必须按照《佛山市扬尘污染防治条例》、佛山市住房和城乡建设管理局关于印发《佛山市住房和城乡建设管理局扬尘污染防治工作导则》（佛建管〔2018〕127 号）等政府或行业主管部门及业主颁布的（含在施工过程中新颁布的）安全文明施工管理规定做好施工现场安全文明施工工作；完成上述工作的相关费用包含在绿色施工安全防护措施费（安全文明施工费）中，发包人不另行支付。发包人检查发现不符合上述文件要求（如围蔽、防扬尘措施等）的，承包人应在接到书面整改通知书起 24 个小时内整改完毕，否则发包人有权要求承包人支付￥2000.00 元/次的违约金。

承包人施工期间工地必须做到“六个 100%要求”：施工现场 100％围蔽，工地砂土不用时 100％覆盖，工地路面 100％硬地化，拆除工程 100％洒水压尘，出工地车辆 100％冲净车轮车身，施工现场长期裸土 100％覆盖或绿化。

施工场地必须遵守政府部门及发包人有关施工场地交通、城市管理、环境保护、施工噪音、安全防护、文明施工、佛山市及顺德区创建文明城市、美城行动“八个一”检查等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人。办理相关手续的时间由承包人根据施工进度安排，费用已包含在合同价款内，发包人不另行支付。

⑩关于绿色施工安全防护措施费（安全文明施工费）支付比例和支付期限的约定：与工程款同步支付。

⑪本工程招标控制价已计取绿色施工安全防护措施费（安全文明施工费）用，该费用为不可竞争费用。该费用用于扬尘污染防护用具及设施的采购和更新、扬尘污染防治措施的落实、施工扬尘条件的改善等，不得挪作他用，专款专用。承包人施工期间的环保措施应达到《佛山市扬尘污染防治条例》、佛山市住房和城乡建设管理局关于印发《佛山市住房和城乡建设管理局扬尘污染防治工作导则》（佛建管〔2018〕127 号）有关要求，进一步采取有效措施加强施工现场扬尘污染防治工作。承包人未按条例要求采取防治措施的，将按条例有关的处罚条款依法进行扣罚违约金及追究法律责任。

⑫上述违约金由发包人在工程结算中一次性扣除。      。

9、工期和进度

（1）施工组织设计

合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：                    

                                                         。
施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  发出中标通知书之后30天内  。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：                                             。

（2）施工进度计划

施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                                                       。

（3）开工

开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                                 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                           

                                                         。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                            
                                                         。

开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

（4） 测量放线

发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                                                 。
（5）工期延误

因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形： 因发包人原因导致工期延误的其他情形： 若因发包人原因造成工期延误的，工期相应后延，但不作费用赔偿和补偿。因不可抗力的原因造成的工期延误，应在不可抗力事件结束之日起 15 天内经监理人、发包人的签证认可后，工期可相应顺延，双方办理同意顺延工期手续, 但不作费用赔偿和补偿。   。
因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
①因承包人原因（除不可抗力因素或有合理原因经监督小组同意）导致不能依时完工，视为承包人违约，则工程每拖延 1 天，按 20000 元作为违约金，该违约金由发包人自行从承包人的未发放的工程款中扣除。逾期 15 天及以上的，发包人有权解除施工合同，重新选择施工单位，承包人必须在 2 天内撤离现场，造成的一切损失由承包人负责。

②承包人的实际施工现场推进工期与承包人所提供经发包人、监理工程师批准的技术（施工组织设计）中的施工进度控制表的单项工序出现偏差超过 1/3 临界危险工期时，或施工材料、设备、人员严重不足时，发包人以书面形式通知承包人，如承包人 7 日内尚无具体整改工程进度的应变措施，发包人有权采取一切有效的强硬措施介入承包人的现场施工管理，有权拒付工程款，以确保工程工期顺利推进，并由承包人负责由此引起的一切经济责任。

③因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同总价的 5% 。

（6） 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                                   

                                                         。

（7） 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
发生烈度八度（含八度）以上地震、龙卷风、十级以上强风暴；
8 级以上（包含 8 级）的台风（按照国家相关安全生产规定）；

在连续 24 小时内所降雨量超过 50mm（包含 50mm） ；
摄氏零下 5 度以下（包含零下 5 度）的严寒天气。
（8）提前竣工的奖励

提前竣工的奖励：      无     。
（9）材料与设备

材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料设备的保管费用的承担：                          

                                                                        。

十二、样品

1.样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                  由承包人负责采购并用于本工程的主要材料中，可以提供实物样品的，应当提供实物样品；不能提供实物样品的（如栽植物等），应当提供实物照片作为验收参考。所有的工程材料均需经发包人认可后方可实施采购，到货后须经发包人或监理人检验后方可投入工程施工  。
十三、施工设备和临时设施

1.承包人提供的施工设备和临时设施

（）关于修建临时设施费用承担的约定：                                    

                                                        。

2.试验与检验

（1）试验设备与试验人员

承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

（2）试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                                        
                                                         。 
施工现场需要配备的试验设备：                                        
                                                         。

施工现场需要具备的其他试验条件：                                    
                                                         。

十四、现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：                                            
                                                         。
十五、变更

1..变更的范围

关于变更的范围的约定：                                               
                                                         。

2.变更估价

（1）变更估价原则

变更估价程序：

对工程变更、工程签证等相关事项必须完成发包人、监理人的审批确认，必须完成发包人审批确认手续而不受通用条款相关规定的时限限制。 。
十六、承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                                   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                                   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                                                  
                                                         。
十七、 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
1. 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

2.不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                                   
                                                         。
3.暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                                   

                                                         。
十八、 价格调整

1、市场价格波动引起的调整

（1）市场价格波动是否调整合同价格的约定：       。

（2）因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                                    ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：                                             。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：。

十九、合同价格、计量与支付

1.合同价格形式

（1）单价合同。

综合单价包含的风险范围：  政策性规定以外的材料价格涨落等市场因素造成工程成本变化（包括各种自然风险、工程本身施工方应对的风险等等   。
风险费用的计算方法：  风险费用已包括在综合单价中     

风险范围以外合同价格的调整方法：  执行 10.4.1 款规定          

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：                                                  

                                                         。

风险费用的计算方法：                                                  

                                                         。
风险范围以外合同价格的调整方法：                                              

                                                         。

（3）其他价格方式：                                     。

2、预付款

（1）预付款的支付

预付款支付比例或金额：  为合同总价的 30%     。

预付款支付期限：  承包人进场后三十天内向发包人提交书面的预付款支付申请，发包人审批同意后，发包人向承包人支付合同总价 30％的工程款  。
预付款扣回的方式：   本工程预付款不作扣回，工程预付款直接计入合同总价款中作为工程进度款支付 。

（2）预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         /      。

预付款担保的形式为：       /         。

3、计量

（1） 计量原则

工程量计算规则： 招标控制价注明的工程量计算规则和有关法律、法规及广东省、佛山市、顺德区现行文件规定执行。  。
（2）计量周期

关于计量周期的约定：                                                 。

（3）单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 承包人向监理人递交实际完成的工程量及预算书，发包人在收到监理人审核的预算书后 30 天内复核完毕，并根据核定的工程量按本合同 12.4 工程进度款支付方式拨付工程款 。
（4）总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：         /             。
（5）总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行量：                                                          。

（6）其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                                       
                                                         。

4、工程进度款支付

（1） 付款周期

关于付款周期的约定： （1）承包人进场后三十天内，支付合同价的 30%作为工程款；

（2）按合同及图纸要求施工完成工程总量的 60%后十个工作日内，支付合同价（含补充协议，如有）的 30%作为工程款；

（3）工程项目竣工验收（验收质量等级达到合格或以上）并完成工程结算后，十个工作日内支付累计不超过工程结算价的 97%作为工程款；

（4）剩余结算工程费用的 3％作为工程质保金，在质保期满且完成相关保修工作后十五个工作日内付清注：

承包人收款时必须提供有效发票，有效发票必须遵循属地管理的原则。

施工期间的工程进度款支付，承包人必须提供完整的经有关现场监督部门（工程现场监理、发包人驻现场代表）签证的工程质量及进度的相关资料以及付款申请，作为进度款的支付依据，待发包人确认后方能支付。

承包人在结算时需委托有资质的造价专业人员出具结算报告给发包人,由发包人委托有资质的造价咨询公司出具审核报告，待发包人、承包人双方确认后，报相关部门备案。

本工程有关合同款项的拨付须经由发包人及相关主管部门审核及拨付，故相关款项的实际拨付时须按相关主管部门的审批、拨付流程规定执行。承包人须对此予以理解，且不得以此为由停工、怠工或拒绝履行合同义务。

（5）进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 编制内容按通用合同条款约定，每期申请金额中，当期已完工作所对应的金额及变更金额按应付款额计取 。   。
（6）进度付款申请单的提交

单价合同进度付款申请单提交的约定：                             。

总价合同进度付款申请单提交的约定：                             。

其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                      

                                                         。

（7）进度款审核和支付

监理人审查并报送发包人的期限：                                。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                         
发包人支付进度款的期限：                                      。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                          

                                                         。
（8）支付分解表的编制
总价合同支付分解表的编制与审批：                                
单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：                         
                                                         。

5、 验收和工程试车

（1）分部分项工程验收

监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。
（2） 竣工验收

竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                                              

                                                         。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         
                                                        。
移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                                         。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                                                                       。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                            

                                                         。

（3） 工程试车

试车程序

工程试车内容：   根据本项目内容按发包人要求试车  。
单机无负荷试车费用由   承包人  承担；

无负荷联动试车费用由   承包人  承担。
投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                                             

                                                         。
（4）竣工退场

竣工退场

承包人完成竣工退场的限：  颁发工程接收证书后 30 天内或按发包人通知  。

竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  按通用条款执行   。

竣工结算申请单应包括的内容： 工程竣工验收后 28 天内承包人递交结算书给发包人，承包人不配合的，发包人有权单方结算，以已支付的合同金额作为结算价并终止合同  。
竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                                       。

发包人完成竣工付款的期限： 结算终审后 30 天内支付      。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款执行 。

最终结清

最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                                       。
承包人提交最终结算申请单的期限：                                       。 

最终结清证书和支付

发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                                                                      。

发包人完成支付的期限：                                            。

竣工结算

二十、缺陷责任期与保修

1.缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   自竣工验收合格之日起 12 个月  。

2.质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 按专用条款 12.4.1 及 15.3 执行   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

（1）承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  ③   种方式：

质量保证金保函，保证金额为：                                    ； 

     %的工程款；

其他方式:     按审定结算价的3%      。
（2）质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第    种方式：

在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

其他扣留方式:     /         。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金于竣工验收日起质保期满后付清（不计利息）。
3、保修

（1） 保修责任

工程保修期为： 详见工程质量保修书   。

（2） 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按工程质量保修书的规定执行。

二十一、违约

1.发包人违约

发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                                   

                                                         。
发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                                                                     。
因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                                                      。

发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                                                   

                                                         。

发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                                                       。

因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                      

                                                         。

发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                                                                  。

其他：                                                           。

③因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
2. 承包人违约

（1）承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                                

                                                         。

（2）承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                                 

                                                         。    
（3）因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                                   
                                                         。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                                     。
3.不可抗力 

（1）不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                                      。
4. 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。
二十二、保险

1.工程保险

关于工程保险的特别约定：                                              。
2. 其他保险

关于其他保险的约定：                                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                                

                                                         。
3. 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                                   

                                                         。

二十三、争议解决

1.争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                     

                                                         。  
2.争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                                              。
选定争议评审员的期限：                                                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                                      。

其他事项的约定：                                                      。

3. 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                                           。

4.仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

二十四、附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表
附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：承包人承揽工程项目一览表

承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积（平方米）
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：发包人供应材料设备一览表
发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：工程质量保修书    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                                                                                                                                                                         。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

                                                                                                                                                                             。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  

                                                                                                                   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：         承包人（公章）：           
地  址：      地  址：       
法定代表人（签字）：       法定代表人（签字）：       
委托代理人（签字）：       委托代理人（签字）：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件4：主要建设工程文件目录
主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：承包人主要施工管理人员表
承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：分包人主要施工管理人员表
分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：履约担保
履约担保

             
（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件9 ：预付款担保
预付款担保

            

  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                                       

（发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   




电    话：

  

                   




传    真：

  

                   



                           年      月      日

附件10:  支付担保
支付担保

             （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        
                            年      月      日

附件11：

1.材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3.专业工程暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


制定








120
1

