## Slide 1
2019
XX年度评估总结

## Slide 2
请插入您的文本内容请插入您的文本内容请插入您的文本内容请插入您的文本内容
过程评估结果分析
01
交付评估结果分析
02
安全飞检结果分析
03
防渗漏结果分析
04
CONTENT
目录

## Slide 3
CONTENT
01
过程评估结果分析

## Slide 4
全年度过程评估
一、评估概况
全年度评估 | 土建阶段项目 | 精装修阶段项目 | 合计
一季度 | 63 | 15 | 78
二季度 | 105 | 20 | 125
三季度 | 115 | 30 | 145
四季度 | 116 | 30 | 146
合计 | 399 | 95 | 494
全年度XX集团共494个项目参与过程评估。土建阶段项目过程评估共完成399个项目，精装修阶段项目过程评估共95个项目；
全年度参评过程项目数量汇总
注：表内未包含不排名项目及复查项目

## Slide 5
全年度过程评估（各维度数据分析）
二、全年度各分项得分分析
通过2019年全年4次过程评估的结果分析，XX集团综合成绩呈稳中有升的发展趋势。随着铝模工艺的推行，使得XX集团实测实量得分提升明显；本全年度对精装修质量风险及安全文明的评估更为严格，更加注重并反应项目现场质量及安全情况，以促XX进集团精装修工程品质的提升。
Chart: 土建过程
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
实测实量 | 0.8936 | 0.90368 | 0.90464 | 0.91248
质量风险 | 0.8599 | 0.86592 | 0.85895 | 0.86706
安全文明 | 0.88877 | 0.88275 | 0.88689 | 0.8868
管理行为 | 0.89448 | 0.88732
季度综合 | 0.8792 | 0.88357 | 0.88053 | 0.88691
Chart: 精装修过程
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
实测实量 | 0.93333 | 0.92468 | 0.93377 | 0.93492
质量风险 | 0.71794 | 0.73796 | 0.79184 | 0.81727
安全文明 | 0.9248 | 0.91406 | 0.90786 | 0.90002
管理行为 | 0.88165 | 0.89373
季度综合 | 0.84289 | 0.84632 | 0.86472 | 0.875

## Slide 6
Chart: 土建项目各区域得分
| XX区域 | XX区域 | XX区域 | XX区域 | XX区域
质量风险 | 0.88808 | 0.88626 | 0.88567 | 0.88231 | 0.87498
Chart: 精装修项目各区域得分
| XX区域 | XX区域 | XX区域 | XX区域 | XX区域
质量风险 | 0.87439 | 0.8637 | 0.85532 | 0.85172 | 0.8493
全年度过程评估（各维度数据分析）
三、全年度各区域得分分析
注：表内得分取全年度各区域标段成绩均值

## Slide 7
四、过程评估城市得分排名及分析
全年度土建项目过程评估共34个城市参与排名；其中得分前三名城市为XX公司（92.65% ）、XX公司（91.80% ）、XX公司（91.18% ），得分后三名为XX公司（85.31%）、XX公司（85.03% ）、XX公司（84.24%）。
全年度过程评估（各维度数据分析）
Chart: 土建项目区域公司合格率
| XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司
区域公司合格率 | 0.92654 | 0.91798 | 0.91178 | 0.90707 | 0.90277 | 0.8978 | 0.8945 | 0.89434 | 0.89328 | 0.89148 | 0.8904 | 0.88968 | 0.88911 | 0.88812 | 0.8879 | 0.88434 | 0.88357 | 0.88286 | 0.88283 | 0.8826 | 0.88151 | 0.8812 | 0.88001 | 0.87894 | 0.87732 | 0.8761 | 0.87402 | 0.87163 | 0.87046 | 0.86501 | 0.86145 | 0.85313 | 0.85035 | 0.84244

## Slide 8
全年度精装修项目过程评估共23个城市参与排名，其中排名前三城市公司为XX公司（89.90%）、XX公司（88.88%）、XX公司（88.65%），排名后三名城市公司为XX公司（83.78%）、XX公司（82.67%）、XX公司（81.79%）。
全年度过程评估（各维度数据分析）
Chart: 精装修项目区域公司合格率
| XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司
区域公司 | 0.89902 | 0.88883 | 0.88648 | 0.88372 | 0.88108 | 0.87782 | 0.87141 | 0.86599 | 0.86071 | 0.85852 | 0.85841 | 0.85815 | 0.85572 | 0.85073 | 0.84938 | 0.84711 | 0.84576 | 0.84538 | 0.84487 | 0.84363 | 0.83777 | 0.82665 | 0.81785

## Slide 9
全年度过程评估
五、行业对比提升点
Chart: 2019全年度行业质量风险对比（TOP20）
| 龙湖集团 | 泰禾 | 正荣 | 金科 | 新城控股 | 招商蛇口 | 华润 | XX | 世茂 | 碧桂园 | 保利 | 绿城中国 | 融创
质量风险 | 0.9186 | 0.8995 | 0.896 | 0.893 | 0.8918 | 0.8917 | 0.8901 | 0.883 | 0.8744 | 0.8736 | 0.8698 | 0.8661 | 0.8622
2019年全年度过程评估，因铝模新技术和标准化施工的推广，集团在行业内实测实量及安全文明施工方面表现良好；项目质量风险得到更好控制，但评估过程中发现，工期紧张，节点不满足施工要求，砌筑质量、墙地砖空鼓、成品保护、闭水渗漏仍然存在问题，2020年应明确导向，优化施工节点，提升工程质量。
注：表内数据来源于瑞捷数据库（1-12月）

## Slide 10
全年度过程评估
六、质量弱点管控
一、砼结构露筋、蜂窝麻面、
建议优化支模体系，加强过程管控，砼浇筑时加强振捣；确保钢筋保护层厚度，防止露筋，砼浇筑完成后，不得过早上人作业，提高砼观感质量。
二、地下室防水基层处理不到位、顶板开裂渗漏
1、防水附加层选材及做法与防水层相同，防水附加层应从阴角/阳角开始上翻/下延和水平延伸各≥250mm，必须在所有出顶板或与顶板相交的管道、烟道、墙体等与顶面相交阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于100mm的圆角；
2、顶板混凝土抗渗等级≥S6，要求结构找坡0.5%-1%，结构面原浆收平。防水涂膜应在结构板原浆收平的基面上直接涂刷1

## Slide 11
全年度过程评估
三、外墙构造柱浇筑不密实、甩浆后螺杆洞未封堵
外墙构造柱建议设置投料斗，浇筑密实，加强后期养护；甩浆前孔洞及时封堵，加强过程排查，降低外墙渗漏风险。
四、外窗塞缝不密实、窗台压顶后浇
外窗塞缝前应撕去保护膜，清除杂物，发泡胶应连续施打、一次成型，饱满密实，溢出框外的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压人缝隙中，禁止切割，防止发泡外膜破损。

## Slide 12
全年度过程评估
五、卫生间反坎开裂、管道吊洞
卫生间反坎支模浇筑前，应先进行交界面凿毛；清理杂物后，可采用先定位弹线切割，再进行剔凿，剔凿时应见粗骨料，且点凿间距不得大于2cm，浇筑完毕后，应进行及时养护，防止开裂。
卫生间吊洞分两次浇筑，保证浇筑质量，降低吊洞渗漏风险，建议项目采用成品止水节。
六、抹灰修补后开裂、甩浆前未挂网
抹灰前甩浆应均匀、毛刺感足，保证后期抹灰质量，降低空鼓开裂风险。

## Slide 13
全年度过程评估
成品保护不到位，易造成部品部件划伤、污染，影响后期交付观感。

## Slide 14
CONTENT
02
交付评估结果分析

## Slide 15
全年度交付评估
一、评估概况
全年度评估 | 毛坯交付项目 | 精装修交付项目 | 合计
一季度 | 2 | 4 | 6
二季度 | 9 | 11 | 20
三季度 | 5 | 9 | 14
四季度 | 19 | 44 | 63
合计 | 35 | 68 | 103
全年度XX集团共103个项目参与交付评估，其中毛坯交付项目共35个批次，精装修交付共68个批次。
全年度参评项目数量汇总
注：表内未包含不排名项目及复查项目

## Slide 16
全年度交付评估（各维度数据分析）
二、全年度各分项得分分析
通过2019年全年4次交付评估的结果分析，XX集团工程整体交付质量下降。其中毛坯项目交付质量不高，各分项持续下降，园林感受下降较为明显；精装修交付项目交付成绩持续下滑，整体观感质量表现不优，精装修项目品质的提升仍是后续重点。
Chart: 毛坯交付项目各分项得分
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
园林观感 | 0.7853 | 0.7615 | 0.7333 | 0.7342
户内观感 | 0.7642 | 0.7629 | 0.7247 | 0.7623
公区观感 | 0.7447 | 0.7482 | 0.7359 | 0.7221
外立面观感 | 0.7584 | 0.7467 | 0.7421 | 0.7441
季度均值 | 0.7899 | 0.7985 | 0.7616 | 0.7896
Chart: 精装修项目各分项得分
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
户内观感 | 0.7812 | 0.7629 | 0.7708 | 0.7583
公区观感 | 0.7931 | 0.7482 | 0.7447 | 0.7382
外立面观感 | 0.761 | 0.7467 | 0.7571 | 0.7614
园林观感 | 0.793 | 0.7615 | 0.7617 | 0.7554
季度均值 | 0.808 | 0.7961 | 0.7915 | 0.7851

## Slide 17
Chart: 毛坯项目各区域得分
| XX区域 | XX区域 | XX区域 | XX区域 | XX区域
毛坯交付 | 0.8 | 0.7858 | 0.7829 | 0.78 | 0.7691
Chart: 精装修项目各区域得分
| XX区域 | XX区域 | XX区域 | XX区域 | XX区域
质量风险 | 0.8054 | 0.8019 | 0.796 | 0.7858 | 0.7633
全年度交付评估（各维度数据分析）
三、全年度各区域得分分析
注：表内得分取全年度各区域算术平均分

## Slide 18
四、交付评估城市得分排名及分析
全年度毛坯项目交付评估共23个城市参与排名；其中得分前三名城市为XX公司（82.82%）、XX公司（82.03%）、XX公司（82.02%），得分后三名为XX公司（76.90%）、XX公司（74.72%）、XX公司（71.70%）。
全年度交付评估（各维度数据分析）
Chart: 毛坯项目交付城市公司均值
| XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司
城市均值 | 0.82819 | 0.82029 | 0.82023 | 0.8136 | 0.81125 | 0.81064 | 0.80745 | 0.80552 | 0.80124 | 0.80052 | 0.80041 | 0.79933 | 0.79885 | 0.79421 | 0.79199 | 0.78992 | 0.78832 | 0.78342 | 0.77724 | 0.77663 | 0.76896 | 0.74715 | 0.71698

## Slide 19
全年度精装修项目交付评估共23个城市参与排名，其中城市公司排名前三为XX公司（82.82%）、XX公司（82.03%）、XX公司（82.02%），排名后三名为XX公司（76.90%）、XX公司（74.72%）、XX公司（71.70%）。
全年度交付评估（各维度数据分析）
Chart: 精装修交付项目城市公司均值
| XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司 | XX公司
成绩 | 0.82819 | 0.82029 | 0.82023 | 0.8136 | 0.81125 | 0.81064 | 0.80745 | 0.80552 | 0.80124 | 0.80052 | 0.80041 | 0.79933 | 0.79885 | 0.79421 | 0.79199 | 0.78992 | 0.78832 | 0.78342 | 0.77724 | 0.77663 | 0.76896 | 0.74715 | 0.71698

## Slide 20
2019年全年度交付评估项目及项目负责人排名如上表所示。 毛坯交付项目本全年度在户内观感、外立面及园林观感分项上均有持续提升；精装修交付项目整体品质仍有待提高。
交付评估 | 区域名称 | 项目名称 | 项目负责人 | 全年度得分
毛坯 | XX区域 | XX（35#-36#楼、39#-40#楼）1025 | XX | 82.33%
 | XX区域 | XXC3地块0622 | XX | 82.11%
 | XX区域 | XXG2地块（17#-20#楼）1025 | XX | 82.08%
精装修 | XX区域 | XX复兴九里0621 | XX | 82.82%
 | XX区域 | XX寰宇天下1215（8#-11#楼）（精装修） | XX | 82.22%
 | XX区域 | XX凤凰熙岸四期(73/74#、75/76#、78/79#、80/81#楼)1115 | XX | 82.21%
 | XX区域 | XX城市广场（3#）0801 | XX | 82.05%
 | XX区域 | XX龙泉公馆昆明中海龙泉公馆（1#-9#楼）1123 | XX | 82.03%
全年度交付评估（各维度数据分析）
五、交付评估优秀项目

## Slide 21
厨卫间瓷砖阳角未进行保护
地砖成品保护不到位
窗台石未进行保护
外窗玻璃未贴塑料膜保护
阳台地砖未进行保护
阳台栏杆未进行保护
第21页/共34页
全年度交付评估（各维度数据分析）
六、交付共性问题

## Slide 22
地砖未进行保护
栏杆成品保护不到位
外窗玻璃及型材成品保护不到位·
入户门门框未进行保护
第22页/共34页
全年度交付评估（各维度数据分析）

## Slide 23
Chart: 2019全年度行业精装修交付对比（TOP20）
| 金科 | 万科 | 碧桂园 | 融创 | XX | 华润 | 保利 | 正荣 | 龙湖集团 | 招商蛇口 | 新城控股
精装交付 | 0.8408 | 0.8146 | 0.8141 | 0.8 | 0.7931 | 0.773 | 0.747 | 0.737 | 0.7203 | 0.6993 | 0.6898
全年度交付评估（各维度数据分析）
七、行业对比提升点
2019年全年度交付评估中，集团在精装修交付成绩排名中上，质量细节及品质感表现并不优异，主要体现于户内感受刚需，室外进度紧张、细节处理不精细等方面；品质的提升，不只是过程中的施工控制，还应有相对的投入，以寻求更好的客服感受及客户满意度。
注：表内数据来源于瑞捷数据库（1-12月）

## Slide 24
CONTENT
03
安全飞检结果分析

## Slide 25
全年度安全飞检（各维度数据分析）
一、安全飞检优秀项目
 | 城市 | 项目名称 | 季度 | 飞检得分
安全飞检 | XX | XX洋湖之心 | 第二季度 | 83.97%
 | XX | XX洋湖之心C地块 | 第一季度 | 83.74%
 | XX | XX安安置房688地块 | 第一季度 | 83.02%
 | XX | XX慧智大厦 | 第三季度 | 82.94%
 | XX | XX首钢园 | 第三季度 | 82.89%

## Slide 26
全年度安全飞检（各维度数据分析）
二、全年度安全分项得分分析
通过2019年全年4次安全飞检的结果分析，XX集团整体成绩呈稳中有升的发展趋势。本全年度对安全文明要求更为严格，注重安全常态化管理，以促进XX集团安全生产。
Chart: 
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
安全 | 0.7689 | 0.7725 | 0.7842 | 0.7886

## Slide 27
全年度安全飞检（各维度数据分析）
三、安全隐患一类清单问题分析
 | 安全内业 | 现场机械 | 脚手架 | 沉降观测 | 现场临设 | 问题合计
一季度 | 【22个项目不符合】 （安全员配置数量不足； 证件过期未复审； 人证不一致； 人员不在岗等） | 【2个项目不符合】 （吊篮产权资质缺失； 安全生产许可证过期） | 【21个项目不符合】 （外架未验收； 无验收记录； 外架搭设与方案不符 ） | 【4个项目不符合】 （沉降观测无方案； 无记录） | 【5个项目不符合】 （无验收记录） | 54条不合格
二季度 | 22个项目不符合。 （安全员配置数量不足；证件过期未复审；人证不一致；人员不在岗等） | 2个项目不符合。 （吊篮产权资质缺失；安全生产许可证过期） | 21个项目不符合。 （外架未验收，无验收记录；外架搭设与方案不符） | 4个项目不符合。 （沉降观测无方案、无记录） | 5个项目不符合。 （无验收记录） | 54条不合格
三季度 | 6个项目不符合。 （劳务安全生产许可证过期；人员不在岗等） | 1个项目不符合。 （塔吊联合验收资料缺失、产权单位营业执照及资质缺失，塔吊生产时间超出集团规定期限） | / | 2个项目不符合。 （中标单位未进场，城市公司统一无第三方沉降观测，要求总包自己进行观测，未进行观测） | / | 9条不合格
四季度 | 2个项目不符合。 （证件与就职企业名称不符、未持有安全员C证） | / | 1个项目不符合。 （楼栋外架搭设高度至13m，无验收资料） | / | / | 3条不合格

## Slide 28
全年度安全飞检（各维度数据分析）
四、安全一类清单问题条数趋势分析
通过2019年全年4次安全飞检一类清单结果分析，现场安全生产环境及资料闭合得到很大改善，一类问题清单问题数量逐渐减少，安全内业资料逐渐完善，现场安全生产逐渐常态化管理，有效促进XX集团安全生产目标。
Chart: 一类清单问题条数分析
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
安全内业 | 22 | 22 | 6 | 2
现场机械 | 2 | 2 | 1 | 0
脚手架 | 21 | 21 | 0 | 1
沉降观测 | 4 | 4 | 2 | 0
现场临设 | 5 | 5 | 0 | 0

## Slide 29
全年度安全飞检（各维度数据分析）
五、一类清单共性问题分析
一、人证不一致
二、使用铁丝吊运顶托现象塔吊吊物长短料混吊。
三、卸料平台施工与方案不符。
四、悬挑层斜拉杆上端连接件未按照施工方案进行设置。

## Slide 30
全年度安全飞检（各维度数据分析）
一、塔吊联合验收资料缺失、产权单位营业执照及资质缺失。
二、安全员到岗率有提升，但仍有部分项目配置不足，人员不在岗的现象。
三、高支模方案交底与专家意见不符。
四、塔吊设备出厂日期到安装使用年限超过5年。

## Slide 31
CONTENT
04
防渗漏试验结果分析

## Slide 32
全年外窗淋水渗漏标段数为25个，其中一季度无外窗淋水项目，全年外窗渗漏情况呈下降趋势，后期仍需关注重视窗框固定塞缝质量，加强过程排查及问题处理结果反馈，施工完成后加强外窗淋水渗漏检查，降低后期交付风险及客户投诉风险。
注：此数据未包含未参与外窗淋水项目
Chart: 全年外窗渗漏标段趋势
| 二季度 | 三季度 | 四季度
系列 1 | 14 | 6 | 5
全年度防渗漏试验分析
一、外窗淋水实验

## Slide 33
Chart: 各季度闭水渗漏占比
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
卫生间闭水情况 | 0.051546 | 0.23196 | 0.42268 | 0.29381
全年存在渗漏标段数为194个，其中一季度XX区域未参与评估，XX区域大部分区域参评标段无参与闭水试验，三季度渗漏标段情况居多主要原因为要求闭水高度超出反坎2CM，反坎根部渗漏明显增加，总体来说，全年闭水实验结果良好，有下降趋势，后期加强反坎根部及侧边凿毛，优化支模体系，降低反坎渗漏风险，对于结构板渗漏，前期施工应及时优化施工方案及养护措施，降低后期渗漏风险，提升后期交付质量，避免引起客户投诉。
第33页/共34页
注：此数据未包含未参与闭水项目
Chart: 各季度渗漏标段
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
渗漏标段 | 10 | 45 | 82 | 57
全年度防渗漏试验分析
二、闭水实验

## Slide 34
阳台顶板存在渗漏
卫生间反坎出现渗漏
卫生间吊洞位置存在渗漏
卫生间顶板存在渗漏
第34页/共34页
全年度防渗漏试验分析
三、闭水实验共性问题

## Slide 35
阳台顶板存在渗漏
卫生间反坎出现渗漏
卫生间吊洞位置存在渗漏
卫生间顶板存在渗漏
第35页/共34页
全年度防渗漏试验分析

## Slide 36
阳台顶板存在渗漏
卫生间反坎出现渗漏
卫生间吊洞位置存在渗漏
卫生间顶板存在渗漏
第36页/共34页
全年度防渗漏试验分析

## Slide 37
03
行业动态与实施动作

## Slide 38
行业动态与实施动作
一、行业动态-销售规模引发的痛点
从销售额与开发面积数据分析，2019年房地产企业快速发展与扩张，摆在房企面前最大的痛点有两个：
一、资源短缺：甲方与总包管理团队资源稀缺、供货商生产经营与供货能力不足；
二、质量保证：停工、限价政府政策介入，批量装修品质如期交付。

## Slide 39
行业动态与实施动作
二、客户眼中的品质-工程系统仍是客户不满意投诉主要部门
动态目标 | 动态时间 | 动态指标 | 投诉对象 | 投诉问题
某地产 | ( 2017-10-05 ~ 2018-10-04 ) | 投诉工单数 | 全部 | 全部
序号 | 对象 | 问题 | 投诉工单数 | 占比
1 | 工程 | 质量 | 6047 | 25.06%
2 | 工程 | 维修 | 3977 | 16.48%
3 | 物业 | 客户服务 | 2760 | 11.44%
4 | 物业 | 设施设备 | 2085 | 8.64%
5 | 设计 | 布局 | 1502 | 6.22%
6 | 物业 | 小区环境 | 1481 | 6.14%
7 | 工程 | 交付 | 1231 | 5.10%
8 | 销售 | 人员 | 843 | 3.49%
9 | 物业 | 车位 | 722 | 2.99%
10 | 物业 | 安全秩序 | 721 | 2.99%
11 | 销售 | 流程 | 564 | 2.34%
12 | 销售 | 承诺 | 545 | 2.26%
13 | 物业 | 费用 | 304 | 1.26%
14 | 设计 | 用材 | 244 | 1.01%
15 | 设计 | 尺寸 | 217 | 0.90%
… | 其他 | 其他 | 889 | 3.68%
汇总 |  |  | 24132 | 100.00%
样本来源：客服系统提供2018年10月份-2019年10月份集团共收到客户入住后反馈投诉工单数，累计24132单，75.3万条问题。
分析一：投诉对象与归类
客户投诉问题归类为：7个对象【工程、物业、销售、设计、综合、配套、客服，34类问题TOP10【1质量、2维修、3客户服务、4设施设备、5布局、6小区环境、7交付、8人员、9车位、10安全秩序】
分析二：投诉对象占比
1、工程47.43% 2、物业33.95%
3、销售8.49% 4、设计8.37%
5、综合1.07% 6、配套0.48%
7、客服0.20%
占比：89.75%

## Slide 40
序号 | 部位 | 问题数 | 比例
1 | 卫生间 | 167921 | 22.28%
2 | 主卧 | 155686 | 20.66%
3 | 厨房 | 122214 | 16.22%
4 | 客厅 | 91996 | 12.21%
5 | 入户玄关 | 69028 | 9.16%
6 | 书房 | 25362 | 3.37%
7 | 阳台 | 19117 | 2.54%
8 | 餐厅 | 14072 | 1.87%
9 | 电气系统 | 9987 | 1.33%
10 | 屋面 | 3948 | 0.52%
11 | 儿童房 | 2887 | 0.38%
12 | 地下室 | 2832 | 0.38%
13 | 大堂 | 2551 | 0.34%
14 | 楼梯间 | 2355 | 0.31%
15 | 电梯厅 | 2134 | 0.28%
16 | 给排水系统 | 1456 | 0.19%
17 | 储藏室 | 1384 | 0.18%
18 | 车库 | 639 | 0.08%
19 | 供暖设施 | 274 | 0.04%
20 | 园建绿化 | 246 | 0.03%
21 | 电梯系统 | 195 | 0.03%
22 | 架空层 | 111 | 0.01%
23 | 消防系统 | 70 | 0.01%
24 | 新能源系统 | 33 | 0.00%
25 | 其他 | 57080 | 7.57%
合计 |  | 753578 | 100.00%
行业动态与实施动作
二、客户眼中的品质-客户的关注点仍然聚焦于室内
按问题部位数据汇总罗列分析：
1、客户的投诉与关注点仍主要集中在室内，尤其【卫生间、主卧、厨房、客厅、入户玄关】属于投诉的“重灾区”占整体比例的80.53%；
2、外立面、园林、公共部位投诉问题少，有两个原因：一是通过五年来的质量提升和改进问题明显减少；二是客户的关注度不高；
3、客户投诉的相关的配套系统工程问题在交付体系中未有体现或体系检查内容与客户诉求不匹配，例如【新能源系统、给排水系统、安防智能化系统、架空层设施】。

## Slide 41
行业动态与实施动作
二、客户眼中的品质-厨卫间客户投诉问题比例明显偏高
针对客户投诉重灾区【厨房、卫生间、入户玄关】我们结合某地产公司2019年全集团交付数据分析：室内共发现6.1万条问题，同样在厨房20.19%与卫生间23.10%存在的问题比例也明显偏高，交付检查结果与客户投诉比例相互吻合。

## Slide 42
行业动态与实施动作
二、客户眼中的品质-客户满意度提升质量与品质必须同时发力
坐便使用空间
入户门内开启
木地板设置地漏
敞开式电梯厅设置地漏
阳台贴墙纸
台盆周边墙体

## Slide 43
行业动态与实施动作
二、客户眼中的品质-客户满意度提升质量与品质必须同时发力
客户的投诉集中在：工程质量与维修结果、物业服务与设施使用、设计布局与产品材质，三类问题占整体比例89.75%。
分析客户其投诉具体问题与占比，我们认为后续持续提升客户的满意度【质量】与【品质】两者同时发力缺一不可。

## Slide 44
行业动态与实施动作
三、客户满意度提升建议
随着行业质量在不断提升，行内优势不再明显，市场竞争也会愈发激烈，金地集团实测实量、安全文明方面已基本成为常态化管控的基础，但质量风险仍是客户最大敏感点，坚持以严控防渗漏作为基本的管理导向，不断创新，更有益于企业品牌良好口碑及客户满意度的提升。
质量作为管控的基础，还应大力提升产品品质，批量精装修的普及，客户对品质感的需求和认同更为重要，合理增加投入，提升精装品质也是寻求更好的客户满意度的必然方式。

## Slide 45
THANK YOU !