新花大道（花都大道-迎宾大道）工程第三方检测监测（第3标段）

招标文件

招 标 人：广州市花都区交通运输局

招标代理：广州市交正工程咨询有限公司

日    期：二○二三年四月

目录

第一卷	1

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	8

第三章 评标办法	28

第四章 合同条款及格式	37

第五章 委托人要求	55

第二卷	61

第六章 投标文件格式	62

第一卷

- 第一章招标公告

新花大道（花都大道-迎宾大道）工程第三方检测监测（第3标段）

招标公告

### 1.招标条件

本招标项目新花大道（花都大道-迎宾大道）工程已由广州市发展和改革委员会以穗发改批〔2021〕111号批准建设，项目业主为广州市花都区交通运输局，建设资金来自财政资金，出资比例为100%，招标人为广州市花都区交通运输局（以下简称“招标人”）。项目已具备招标条件，现对新花大道（花都大道-迎宾大道）工程第三方检测监测（第3标段）进行公开招标。

### 2.项目概况及招标范围

2.1项目概况

2.1.1项目名称：新花大道（花都大道-迎宾大道）工程第三方检测监测（第3标段）

2.1.2项目建设规模：项目位于花都区花山镇和空港经济区起步区交界处，呈南北走向，北起花都大道，南至迎宾大道，全长约8.65千米。规划为城市快速路，规划红线宽60米，近期采用城市主干路快捷化标准建设，标准路基段按51米红线实施，双向8车道，设计速度为60千米/小时。项目全线包含路基段约4.25千米，6座立交（分别为：花都大道立交、平石路立交、三东大道立交、商业大道立交、清莲路立交及迎宾大道立交），3座跨河涌桥以及6座人行天桥。涉及专业：道路工程、桥梁工程、交通工程(包含交通疏解)、排水工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程等。本次第三方检测监测招标范围为K2+600-K7+100。

2.1.3工程建设地点：广州市花都区。

2.1.4工程概算/建筑安装工程费：项目总投资估算261591.67万元，其中第3标段的工程费92711万元。

2.2招标内容

# 2.2.1标段划分：本次招标分为 1 个标段。

# 2.2.2招标内容：本项目的第三方检测监测工作。

# 第三方检测监测的内容：

# （1）第三方检测服务主要包括为建设行政主管部门、监督部门要求的，由业主指定的具有质量监控作用的材料检测（包含简易土工试验、沥青试验等）、地基基础检测、主体结构工程现场检测、路基路面施工质量检测、室内土工试验、市政道路排水工程检测等项目，以及为工程验收提供依据的所需检测项目。

# （2）第三方监测服务主要包括建设工程主管部门、监督部门要求的，由业主公开招标选定的具有质量监控作用的基坑监测：水平位移、沉降、地下水位、深层水平位移等主要内容；高支模监测：水平位移、模板沉降、立杆压力等主要内容，以及为工程验收提供依据的所需监测项目服务。

# （3）服务范围除以上工程检测（监测）、试验工作外，还包括但不限于：①结合项目实际情况，编制检测（监测）方案，并确保检测（监测）方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调相关工作，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测（监测）工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收；②在进行检测（监测）服务过程中，与该工程相关的施工、监理、设计、咨询等相关单位及建设协调行政主管部门和监督部门协调，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作费用。最终费用经财政部门评审后，若费用高于合同价的按合同价执行，低于合同价的按评审价执行。

# 服务期限：从中标人进场至所有服务项目完成，服务周期必须满足实际施工要求。具体开工时间以招标人书面通知为准，因招标人原因或现场不具备作业条件，检测（监测）时间顺延。

第三方检测监测最高投标限价：1761.5万元。

# 3.投标人资格要求

3.1投标人持有事业单位登记管理部门核发的有效的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的有效的企业法人营业执照；

3.2投标人具备以下相应资质：

（1）投标人（若为联合体投标，指联合体各方）均具有质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认证（CMA）证书且在有效期内；且①承担检测任务的单位认证范围覆盖：地基与基础工程检测、见证取样检测、主体结构工程现场检测。②承担监测任务的单位认证范围应涵盖工程监测。（检验检测机构资质认证（CMA）证书中的认证项目与上述名称不同，但表达的意思一致也视为满足该项条件）。

（2）投标人（若为联合体投标，指承担检测任务的单位）具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（检测范围须覆盖招标内容：地基基础工程检测、见证取样检测、主体结构工程现场检测），且资质证书在有效期以内；

（3）投标人（若为联合体投标，指承担监测任务的单位）应具有以下①、②、③之一资质：

①工程勘察综合资质甲级；

②工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质和工程勘察专业类（工程测量）甲级资质；

③工程勘察专业类（岩土工程（分项）物探测试检测监测）甲级资质和工程勘察专业类（工程测量）甲级资质。

3.3投标人拟担任本工程项目负责人应具有工程类工程师或以上技术职称；

3.4关于联合体投标：本项目接受联合体投标。

如投标人组成联合体，联合体组成单位不得超过2家。联合体应当在投标登记前组成，并按照招标文件第六章投标文件格式内容签署盖章签订联合体协议书。投标人拟任本工程项目负责人应为牵头人正式员工。联合体协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。投标截止后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

注：1、联合体各方（包括牵头人及联合体成员）不得再单独或与其他单位组成联合体参与本项目投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

2、联合体投标时，除联合体共同投标协议书由各方均盖章外，投标文件其他内容中的“投标人或投标单位”须出现各成员单位名称及盖章的，可由联合体牵头人盖章。

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标（联合体成员之间不受限制），否则，相关投标均无效。

3.5香港企业参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本项目招标文件要求。[注：（依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）规定）]。

3.6其他要求：

①投标人需按规定格式签名盖章《投标人声明》（格式见招标文件第六章投标文件格式）；

②投标人需按规定格式签名盖章《承诺书》（格式见招标文件第六章投标文件格式）；

③近二年（从2021年的1月1日起至投标截止时间止）未因以往检测工作中存在伪造检测数据、出具虚假检测报告的行为被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的（按投标人提供的《投标人声明》第三条内容进行评审）。

### 4.招标文件的获取

4.1公告发布、截止时间：

发布招标公告开始日期（含本日）为：2023年  月  日00时00分

发布招标公告截止日期（含本日）为：2023年  月  日   时   分

4.2凡有意参加投标者，请于2023年  月  日  时  分至2023年  月  日  时00分（北京时间，下同），登录广州公共资源交易中心网（网址：http//www.gzggzy.cn）下载电子招标文件。

4.3本项目设立投标登记环节，采取网上登记方式进行投标登记。网上登记开始日期（含本日）：2023年  月  日  时  分，网上登记截止日期（含本日）：2023年  月  日   时   分。

4.4本项目采用资格后审方式。

注：（1）电子招投标操作流程详见广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。

（2）从本公告发布之日起开始计算备标时间。

### 5.投标文件的递交及相关事宜

5.1递交电子投标文件。

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年  月  日  时  分，投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心网（网址：http://www.gzggzy.cn）递交电子投标文件。

5.2递交投标文件电子光盘（备用）。

投标文件电子光盘（备用）递交时间：2023年  月  日  时  分至2023年  月  日  时  分；地点：广州公共资源交易中心花都交易部（广州市花都区玫瑰路10号滨晖大厦首层至二层）。（电子光盘需按规定封装。投标人在将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取）

5.3投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易中心网投标人服务专区完成投标人的相关信息录入；投标人核对并确认投标文件信息无误后，上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件。在递交投标文件截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回投标文件。投标文件须于递交投标文件截止时间前完整上传并保存到广州公共资源交易中心的电子评标系统且取得回执。

5.4逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 6.发布公告的媒体

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台、广州公共资源交易中心网上发布。本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网发布。

### 7．联系方式

招标人：广州市花都区交通运输局

地址：广州市花都区紫薇路23号

邮政编码：510800

联系人：李小姐

电话：020-36807776

招标代理机构：广州市交正工程咨询有限公司

地址：广州市番禺区洛溪康宁西路118号2号楼

邮政编码：511431

联系人：黄小姐

电话：020-39185654

传真：020-36173090

邮箱：GZJZZBDL@163.com

异议受理部门：广州市花都区交通运输局

地址：广州市花都区紫薇路23号

联系人：李小姐

电话：020-36807776

招标监督机构：广州市花都区交通运输局

地 址：广州市花都区紫薇路23号

电 话：020-36805818

日期：2023年  月  日

- 第二章投标人须知

## 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

注：“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：广州市花都区交通运输局 地址：广州市花都区紫薇路23号 邮政编码：510800 联系人：李小姐 电话：020-36807776 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：广州市交正工程咨询有限公司 地址：广州市番禺区洛溪康宁西路118号2号楼 邮政编码：511431 联系人：黄小姐 电话：020-39185654 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 新花大道（花都大道-迎宾大道）工程第三方检测监测（第3标段） |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 详见招标公告 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 详见招标公告 |
| 1.1.7 | 工程项目预计开工日期和建设周期 | 工程项目预计开工日期：开工时间以招标人通知为准。 建设周期：以招标人通知为准。 |
| 1.1.8 | 建筑安装工程费/工程概算投资额 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 符合国家及省、市有关检测监测标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）资质要求：见招标公告投标人资格要求 （2）财务要求： / （3）业绩要求： / （4）信誉要求： / （5）项目负责人的资格要求：见招标公告投标人资格要求 （6）其他主要人员要求： / （7）试验检测仪器设备要求： / （8）其他要求：见招标公告投标人资格要求 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 接受，应满足下列要求：详见招标公告3.4。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 本公司自2021年1月1日至今因以往检测工作中存在伪造检测数据、出具虚假检测报告的行为被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ 地点:/ |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / （此为投标预备会的答疑澄清） |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.12.3 | 偏差 | 不允许 □允许，偏差范围：/ 偏差幅度：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标文件递交截止时间18天前 |
|  |  | 形式：招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。 网上答疑操作指南：登录交易中心数字交易平台，进入“我是投标人”->“我的投标”->“招标答疑提问”查询项目并提问。 具体操作详见广州公共资源交易中心网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章（适用于投标人）》。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在递交投标文件截止时间15天前；在广州公共资源交易中心网站通过项目答疑专区网上公开发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：发出即视作收到 |
|  |  | 形式：招标文件澄清（招标答疑纪要）一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 以补充公告或项目答疑澄清的方式在广州公共资源交易中心网站发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：发出即视作收到 |
|  |  | 形式：招标文件修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。潜在投标人应自行关注招标公告公布的网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | / |
| 3.2.3 | 报价方式 | （1）投标报价:本项目按投标费率（%）进行报价。（最高投标费率上限：≦100%，若超过视为无效报价，投标文件被视为无效处理。） （2）本项目最高投标限价只作为招标的依据，投标费率（%）作为签订合同的依据。 （3）最终合同结算价以财政部门审核的结算价并结合所报投标费率（%）结算（结算价最终不得超过财政概算评审价） |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 有，最高投标限价1761.5万元。 □无 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标人必须详细审阅全部招标文件,充分考虑职责和义务,全面地理解招标文件对投标报价的要求,并按招标人提出的条件及内容进行报价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算120日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 要求，投标保证金的金额：10万元 投标保证金的形式：银行保函、保险、现金、银行汇票、银行本票、银行电汇、支票（现金支票、转账支票）等或其他合法形式。 招标人指定的开户银行及账号如下： 开户银行：中国建设银行广州市天润路支行 户 名：广州交易集团有限公司 账 号：44001583404059333333 如采用银行汇票、银行电汇、现金、支票方式：由投标人的基本账户转入招标人指定的账户，投标保证金到达招标人指定账户时间为递交投标文件截止时间前（以到账时间为准）；具体操作详见《广州公共资源交易中心关于投标项目保证金操作指引的说明》。 如采用保函、保险等形式提交的，在开标前不强制要求提交相关文本原件，但投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保证保险文本的扫描件并加盖投标人电子印章。评审结束后，中标候选人应在中标候选人公示前提交其办理的投标保函或投标保证保险扫描件并在网上予以公示。 如投标人选择在开标前提交纸质原件的，可在投标截止时间前单独密封递交至开标室（时间及地点同递交备用投标文件电子光盘的时间及地点）。 其中采用广州公共资源交易中心电子投标保函的，以广州公共资源交易中心的相关操作指引为准。 联合体投标时，投标保证金由联合体牵头人递交。 □不要求 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | 按广州公共资源交易中心相关规定执行 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 按相关法律、行政法规规定执行 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | □无 有，具体要求： 本项目投标文件格式其他资料要求提供的“近年承接的类似项目情况汇总表”、“近年承接的类似项目情况表”、“拟投入的主要人员汇总表”、“拟投入本项目的主要人员简历表”、“拟投入本项目的主要检测监测仪器设备一览表”，但不作为资格审查内容，上述内容资料需提供且作为评标资料（如有）。 |
| 3.5.3 | 近年承接的类似项目情况的时间要求 | 2018年1月1日至投标文件递交截止之日止。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件所附证书证件要求 | 证书证件需为原件清晰扫描件，并采用单位数字证书，按照招标文件要求在相应位置加盖电子印章。 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 取消在招标文件中采用个人数字证书和加盖个人电子印章要求，投标文件中需法定代表人、代理人签字或加盖电子印章的，应手签后扫描上传，对加盖个人电子印章不做要求。投标文件按招标文件要求加盖单位电子印章。具体操作详见广州公共资源交易中心网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章（适用于投标人）》。 联合体投标时，除《联合体协议书》必须联合体各方分别按要求进行签字、盖章外，投标文件封面及其他内容落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司(成)……】，由联合体牵头方签字、盖章即可。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见广州公共资源交易中心网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章（适用于投标人）》。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 对递交的备用投标文件电子光盘进行封装，封套上应注明如下信息： 招标人名称：广州市花都区交通运输局 招标人地址：广州市花都区紫薇路23号 新花大道（花都大道-迎宾大道）工程第三方检测监测（第3标段）投标文件 招标项目编号： 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件开标时间：同投标截止时间 投标文件开标地点：本电子招投标项目在本章4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），在广州公共资源交易中心花都交易部公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 |
| 5.2 | 开标程序 | 5.2.1 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）在投标截止时间后半小时内，投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，再由招标人或招标代理机构进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标费率、服务期及其他内容，并记录在案； （5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序； （6）开标结束。 5.2.2 投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时内解密的，视为撤销其投标文件。 5.2.3 开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或以上单数； 评标委员会由招标人依法组建。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 评标委员会推荐中标候选人的人数为3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网站 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 □是 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 中标通知书以电子形式发出；中标结果在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网发布，视为已送达未中标的投标人，不再另行通知。 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 要求，履约保证金的形式：由投标人自主选择采用现金（或支票）、银行保函、或其他合法形式。 履约保证金的金额：中标合同金额的10% 采用银行保函时，出具保函的银行级别：广东省内或投标人公司注册所在地的全国性国有商业银行或股份制商业银行的分支机构。 □不要求 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监督部门：广州市花都区交通运输局 地 址：广州市花都区紫薇路23号 电 话：020-36805818 传 真：020-36805818 邮 编：510800 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 是，具体要求： 1、具体操作详见附件《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章（适用于投标人）》。 2、现场提交投标文件光盘备用 投标人将按《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章（适用于投标人）》的操作方法制作的非加密的电子投标文件刻入光盘（1份），在开标现场（投标截止时间前）提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明的内容见投标人须知前附表要求4.1.2。现场递交的投标文件（光盘）不得加密。光盘（投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再接受现场提交的光盘。 3、补救方案 （1）投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。 （2）评标时突发情况的补救方案 若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启现场递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。 （3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 特别提示 | 投标人在本项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与我单位后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）： （1）将中标工程转包或者违法分包的； （2）在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的； （3）存在围标或串标情形的； （4）存在弄虚作假骗取中标情形的； |
| 10.2 | 送达 | 《投诉处理决定书》和《行政处理决定书》在花都区交通运输局上公布的，视为送达其他与决定书有关的当事人。 |
| 10.3 | 招标失败的情形 | 本项目采用资格后审方式，通过初步评审的投标人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。 |
| 10.4 | 中标候选人公示要求 | 在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分的电子版（报价清单、方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网公开。 中标单位在中标候选人公示后3个工作日内，补送书面投标文件（加盖公章）及电子文件光盘给招标人。 |
| 10.5 | 除招标文件有特别说明外，近三年指2020年1月1日至投标文件递交截止之日止；近五年指2018年1月1日至投标文件递交截止之日止。 |  |
| 10.6 | 中标人在领取中标通知书前需向广州公共资源交易中心缴纳公共资源交易服务费，具体按广州公共资源交易中心相关规定执行。 |  |

第二章 投标人须知正文

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对第三方检测监测进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算投资额：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期限、质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）试验检测仪器设备要求：见投标人须知前附表。

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目对应工程的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）近二年发生重大检测或监测质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单（事业单位不适用）；

（15）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的。

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

对于非主要检测工作，中标人不具备资质的，经招标人同意后可依法分包给具备相关资质的检测单位，分包的检测工作不得再次分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供检测监测方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

1.投标函及投标函附录；

2.授权委托书或法定代表人身份证明；

3.联合体协议书（如有）；

4.投标保证金；

5.资格审查资料；

6.检测监测方案；

7.其他资料。

（1）近年承接的类似项目情况汇总表；

（2）近年承接的类似项目情况表；

（3）拟投入本项目的主要人员汇总表；

（4）拟投入本项目的主要人员简历表；

（5）拟投入本项目的主要检测监测仪器设备一览表；

（6）招标文件规定需提供的资料或投标人认为需增加提供的其它资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照或事业单位法人证书、建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书、检验检测机构资质认证（CMA）证书、勘察资质证书以及其他相关资料。

投标人需按规定格式签名盖章《投标人声明》和《承诺书》（格式见招标文件第六章投标文件格式）；

3.5.2 本项目投标文件格式其他资料（不包括“拟委任项目负责人简历表”）要求提供的“近年承接的类似项目情况汇总表”、“近年承接的类似项目情况表”、“拟委任的主要人员汇总表”、“拟投入本项目的主要人员简历表”、“拟投入本项目的主要检测监测仪器设备一览表”，不作为资格审查内容，上述内容资料需提供且作为评标资料（如有）。

3.5.3 “近年承接的类似项目情况表”应提交合同文件和中标通知书（或免招标证明）等证明文件，否则业绩无效，业绩时间和金额以合同文件为准。

3.5.4 “拟投入本项目的主要人员简历表”后应附人员身份证、职称证书、检测员证或检测鉴定培训合格证、一级注册结构工程师或注册土木工程师（岩土）证书及全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）网页截图（如有）等有关证明材料和社保缴费明细复印件。所提供的投入人员必须为投标单位人员，需提供在社保系统打印的缴费明细扫描件（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月）。

3.5.5 “拟投入本项目的主要检测监测仪器设备一览表”所列仪器须提供设备购置发票（如有）、仪器设备检定或标定证书等相关证明材料的原件扫描件。未提供证明材料的检测及监测设备不予认可。

3.5.6投标人提供的网页信息截图或证明材料扫描件内容必须清晰可辨，如因网页信息截图或证明材料扫描件内容模糊导致评标时无法判断的，后果由投标人自负。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标费率，或者在投标文件中提供一个投标费率，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应对招标文件有关服务期限、质量标准、投标有效期等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见广州公共资源交易中心网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的招标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。投标人少于3个的，投标文件当场退还给投标人。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交文件，但应以书面形式通知投标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

本电子招投标项目在本章4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）在投标截止时间后半小时内，投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，再由招标人或招标代理机构进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标费率、服务期及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（6）开标结束。

5.2.2 投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时内解密的，视为撤销其投标文件。

5.2.3 开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目采用电子招标投标方式，具体要求见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：     年  月  日  时  分

| 序号 | 投标人 | 投标文件递交情况 | 投标文件解密情况 | 投标保证金 | 投标费率（%） | 项目负责人 | 服务期限 | 质量标准 | 投标有效期 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：记录人：监标人：

年  月  日

注：本表仅供参考，具体以开标时的开标记录表为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：              ）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于       年       月       日       时前递交至

（详细地址）或传真至                （传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在     年    月    日    时前将原件递交至                      （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）

年       月       日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：              ）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：             ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年       月       日

- 第三章评标办法

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 |  | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会按照各投标人得分从高到低排列先后次序，推荐得分最高的第一名投标人为第一中标候选人，推荐得分第二名的投标人为第二中标候选人，如此类推，推荐三名中标候选人，并编写评标报告。若两家或以上的投标人总得分相同时，则投标费率低的优先；若投标费率也相等，则方案得分高的优先；若方案得分也相等的，由评标委员会采用记名投票方式，以得票多的优先，确定中标候选人的排序。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书一致。 |
|  |  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”。 |
|  |  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。 |
|  |  |  | 备选投标方案 | 不允许。 |
|  |  |  | 投标人机器码 | 投标人与其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的（以广州公共资源交易中心评标系统的检索信息为准）将被否决。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照或事业单位法人证书。 |
|  |  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  |  | 财务要求 | / |
|  |  |  | 业绩要求 | / |
|  |  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  |  | 其他主要人员 | / |
|  |  |  | 试验检测仪器设备 | / |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 |
|  |  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定。 |
|  |  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定。 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  |  | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定。 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。 |
|  |  |  | 串通投标情形 | 不存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》的规定为准）。 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | 资信业绩部分：75分 检测及监测技术方案部分：15分 投标报价：10分 |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准费率计算方法 | 当通过初步评审的有效投标人大于5名且投标费率为有效投标费率时，去掉一个最高费率和一个最低费率，取余下有效投标费率的算术平均值作为评标基准费率。当通过初步评审的有效投标人小于或等于5名时，取所有初步评审的有效投标费率的算术平均值作为评标基准费率。 （1）最高投标费率上限：100%，若超过视为无效投标费率，将否决其投标。 （2）对低于80%的投标费率，投标人必须提供详细的成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。 在评标过程中，评标委员会发现投标人的投标费率低于80%，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 |
| 2.2.3 |  |  | 投标费率的偏差率计算公式 | 偏差率=¦投标人投标费率-评标基准费率¦/评标基准费率×100%，（偏差率四舍五入保留2位小数）。 |
| 2.2.4 （1） |  | 资信业绩评分标准 （75分） | 单位业绩 （10分） | 类似工程业绩（如联合体投标的，本项可由联合体各方合计提供）： 1、2018年1月1日至今承接过项目合同金额≥1200万元的类似工程业绩，每项得2分；最多得10分。 注:本评审项最多得10分。类似工程业绩是指：包含工程检测或监测内容的业绩。投标人须按第六章投标文件格式填写“近年承接的类似项目情况表”并按招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求提供相关证明材料。 |
|  |  |  | 企业信用诚信 （5分） | 投标人（如为联合体，指联合体牵头人）具有省级或以上行业协会颁发的(检测机构）企业信用等级证书：信用等级评价为AAA级及以上，得5分；信用等级评价为AA级，得3分；信用等级评价为A级，得1分；其余情况不得分，本项最多得5分。 注：须提供有效期内的证书原件清晰扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
|  |  |  | 企业管理 （15分） | - 1、投标人（如为联合体，本项可由联合体各方合计提供）2020年1月1日至今获得： ①国家级行业协会（学会）与检测/监测有关的科学技术奖或科技进步奖或优秀工程奖等奖项，每个得2分； - ②获得省部级行业协会（学会）与检测/监测有关的科学技术奖或科技进步奖或优秀工程奖等奖项，每个得1分； - ③获得市级行业协会（学会）与检测/监测有关的科学技术奖或科技进步奖或优秀工程奖等奖项，每个得0.5分； - 同一项目获得奖项按最高分计，不可重复得分，本小项最多得8分； - 注：须提供相关证明材料的原件清晰扫描件，并加盖公章，否则不得分。 2、根据投标人（如为联合体，指联合体牵头人）获得有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、诚信管理体系认证、测量管理体系认证证书进行评审： ①获得5项体系认证证书，得7分； ②获得4项体系认证证书，得4分； ③获得3项体系认证证书，得1分。 其余情况不得分，本小项最多得7分。 注：（1）需提供认证证书扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询截图打印页并加盖公章。 |
|  |  |  | 拟投入本项目人员的技术水平 （35分） | 项目负责人（若为联合体投标，由联合体牵头人委派）： 1、具有注册土木工程师（岩土）执业资格证书得5分； 2、具有一级注册结构工程师执业资格证书得5分； 3、具有省建设工程质量安全检测和鉴定协会颁发的地基与基桩承载力检测（静载荷试验）、桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）、桩身完整性检测（低应变）、岩土工程室内试验、混凝土结构实体检测、混凝土构件结构性能、砌体结构检测、常用非金属材料检测、常用金属材料检测、建筑变形测量、基坑监测、城镇排水管道检测员等任意一项检测员证或检测鉴定培训合格证的，每增加一项得0.5分；此项最高得5分。 上述三项合计最高得15分。 |
|  |  |  |  | 技术负责人（若为联合体投标，由联合体牵头人委派）： 1、具有注册土木工程师（岩土）执业资格证书得5分。 2、具有一级注册结构工程师执业资格证书得5分。 3、具有省建设工程质量安全检测和鉴定协会颁发的地基与基桩承载力检测（静载荷试验）、桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）、桩身完整性检测（低应变）、岩土工程室内试验、混凝土结构实体检测、混凝土构件结构性能、砌体结构检测、常用非金属材料检测、常用金属材料检测、建筑变形测量、基坑监测、城镇排水管道检测员等任意一项检测员证或检测鉴定培训合格证的，每增加一项得0.5分；此项最高得5分。 上述三项合计最高得15分。 |
|  |  |  |  | 主要专业技术人员（如为联合体，本项可由联合体各方合计提供）： ①根据投标人投入具有省建设工程质量安全检测和鉴定协会颁发的省建设工程质量安全检测和鉴定协会颁发的地基与基桩承载力检测（静载荷试验）、桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）、桩身完整性检测（低应变）、岩土工程室内试验、混凝土结构实体检测、混凝土构件结构性能、砌体结构检测、常用非金属材料检测、常用金属材料检测、建筑变形测量、基坑监测、城镇排水管道等任意一项检测员证或检测鉴定培训合格证且具有工程师或以上职称人员进行评审： 投入20人（含）以上得3分； 投入15-19人（含界值）得2分； 投入10-14人（含界值）得1分； 其余情况不得分。 ② 在满足①人员数量基础上，拟投入的人员中具有高级工程师或以上职称的，每人加0.5分，最多加2分。 注：本项最高得5分。投标人须按第六章投标文件格式填写“拟投入本项目的主要人员简历表”并按招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求提供相关证明材料。 |
|  |  |  | 拟投入本项目的检测设备 （10分） | 拟投入的设备包括万能试验机、数显混凝土渗透仪、跨孔超声检测仪、精密压力表、百分表、千斤顶、基桩动态测量仪、桩基静载荷测试分析仪、弯沉仪、锚杆拉力计、砼回弹仪、混凝土钻芯机、分光光度计、全站仪、水准仪、测斜仪等： 1、上述全部设备属于自有且年检合格，得10分； 2、投入13台以上的（含13台）的上述设备属于自有且年检合格，得7分； 3、投入10台~13台（含10台）的上述设备属于自有且年检合格，得4分； 4、投入10台以下的上述设备属于自有且年检合格，不得分。 注：本项最高得10分。投标人须按第六章投标文件格式填写“拟投入本项目的主要检测监测仪器设备一览表”并按招标文件第二章“投标人须知”第3.5.5项的要求提供相关证明材料。如联合体投标的，本项可由联合体各方合计提供。 |
| 2.2.4 （2） |  | 技术评分 | 检测监测方案 （15分） | 根据投标人的检测监测方案进行评审，分为优、良、中、差四个等级，具体如下： 优：检测、监测方案详细、具体，内容齐全，能满足本工程提出的所有项目；方案针对性强，重点、难点分析准确，有合理可行的针对重点、难点的解决措施；有合理可行的保证通过相关验收、满足工程进度确保措施。得（12,15]分； 良：检测、监测方案较详细、较具体，内容较齐全；方案针对性较强，重点、难点分析较准确，有合理可行的针对重点、难点的解决措施；有比较可行的保证通过相关验收、满足工程进度确保措施，得（9,12]分； 中：检测、监测方案基本内容满足要求，方法基本符合规范要求；方案针对性一般，重点、难点分析一般，针对重点、难点的解决措施一般；保证通过相关验收、满足确保工程进度措施一般,得（0,9]分； 差：检测、监测方案不能满足要求或未提供检测、监测方案，不得分。 |
| 2.2.4（3） |  | 投标费率得分（10分） | 以评标基准费率作为计算各有效投标费率得分的基础，当有效投标费率等于评标基准费率时得10分；有效投标费率与评标基准费率之差，每上偏1%扣1.0分，下偏1%扣0.5分。最低分为0分。 |  |

备注：

一、评标委员会成员有对投标人的上述形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准意见存在异议的，评标委员会以票决的方式进行，以超过半数的原则确定是否通过。

二、评标委员会成员针对表中各单项内容对投标人进行评分，投标人技术评分得分为评标委员会各成员该项评分的算术平均值，得分精确到小数点后两位，第三位小数四舍五入。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标费率低的优先；投标费率也相等的，以方案得分高的优先；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用记名投票方式，以得票多的优先。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务评分部分：见评标办法前附表；

（2）技术评分部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的计算

投标费率的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）检测监测方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 第四章合同条款及格式

新花大道（花都大道-迎宾大道）工程第三方检测监测（第3标段）服务合同

（注：合同条款最终以双方签约的版本为准）

工程名称：新花大道（花都大道-迎宾大道）工程第三方检测监测（第3标段）

委托人（甲方）：广州市花都区交通运输局

受托人（乙方）：

甲方合同编号：

签订日期：    年  月   日

新花大道（花都大道-迎宾大道）工程第三方检测监测（第3标段）服务合同

委托人（甲方）：广州市花都区交通运输局

受托人（乙方）：

甲方委托乙方承担新花大道（花都大道-迎宾大道）工程第三方检测监测（第3标段）服务工作。依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确责任、协作配合，经协商一致，签订本合同，共同遵守。

一．工程概况

工程名称：新花大道（花都大道-迎宾大道）工程（第3标段）

工程地点：广州市花都区

工程概况：项目位于花都区花山镇和空港经济区起步区交界处，呈南北走向，北起花都大道，南至迎宾大道，全长约8.65千米。项目采用双向8车道城市主干路技术标准建设，设计速度为60千米小时,近期标准路基段按51米红线实施,跨河涌桥宽60米。项目全线包含路基段约4.25千米，6座立交(分别为:花都大道立交、平石路立交、三东大道立交、商业大道立交、清莲路立交及迎宾大道立交)，3座跨河涌桥(1座80米T型梁桥、2座30米小箱梁桥）以及6座人行天桥，排水管（管径DN500至DN2000雨水管总长约17.3千米;管径DN500至DN2000污水管总长约16.2千米)、电力管沟（横截面1.7米x1.7米，总长约9千米）等，沿线同步新建照明、交通、绿化、配建消火栓及配套给水管网等设施。

二．服务内容、方式和要求

1、服务内容：

（1）检测服务内容：对新花大道（花都大道-迎宾大道）工程（第3标段）进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测、涉及结构安全项目的抽样检测等；对建设工程主管部门、监督部门要求的具有质量监控作用的地基基础检测项目、市政路桥工程检测项目，以及为工程验收提供依据的检测项目服务范围进行工程检测、试验工作，含道路工程检测；沥青检验与试验；照明工程检测等（具体以工程量清单及施工图纸为准）。

（2）监测服务内容：对新花大道（花都大道-迎宾大道）工程（第3标段）进行基坑监测等及相关申报监测技术成果审批服务，以便为安全施工及工程验收提供依据，具体内容以施工图纸、工程量清单及相关文件所包含的全部内容为准，包括但不限于以下内容：1、基坑顶位移、沉降观测，深层水平位移监测，地下水位监测，周边地表及管线沉降观测，内支撑轴力监测等项目以及日常基坑工程巡视等。

（3）服务范围除以上工程检测、监测工作外，还包括：①根据《广州市城乡建设委员会关于启用地下工程及深基坑安全监测信息管理系统的通知》要求，乙方需做好信息化管理工作（含电子数据上传）；②与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测、监测工作的协调，申报检测、监测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测、监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收；③在进行检测、监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。

2、检测、监测的要求：

（1）本项目地基基础检测技术方案必须符合《建筑地基基础检测规范》（DBJ15–60–2019）及《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）。

（2）本项目的钻孔抽芯检测、超声波法检测、低应变动力检测技术方案必须符合广东省标准《建筑地基基础设计规范》（GBJ15-31-2003）、《建筑地基基础检测规范》（DBJ15–60–2019）、国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014、国家及地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求。

（3）本项目的道路工程检测、交通工程检测、排水工程检测技术方案必须符合《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）、《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）等。

（4）本项目的照明绿化工程检测技术方案必须符合《工作场所照度测定方法》（GB/T 18204.21-2000）、《园林绿化用植物材料》DB440100/T 105-2006、《广东城市绿化工程施工和验收规范》DB44/T 581-2009、《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-1999等。

检测、监测技术方案必须符合国家及地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求。受托人工作包括但不限于以下内容：检测、监测方案编制、方案送审（有关行政管理部门）、试验及相关需要的配套工作、编制并提交检测、监测成果报告等全部工作。

最终具体检测、监测项目及数量以花都区质量监督部门要求为准，按实际检测、监测发生量进行结算，超出质量监督部门要求完成的数量不予结算。

3、服务范围除以上工作外，还包括：

建设工程主管部门、监督部门要求的，由业主公开招标选定的具有质量监控作用的基坑监测项目和地基基础检测项目，以及为工程验收提供依据的检测、监测项目服务范围。

4、工程检测、监测的成果提交

（1）受托人在检测、监测工作完成后，应按本合同约定和委托人要求及时提交有效的试验检测、监测报告。监测初步报告应在每次监测后3天内提交，一式三份，最终报告应在监测完成后15天内提交；检测报告应在每次试验检测后10天内提交；检测、监测报告一式十份需加盖检测（监测）报告专用章和检验检测专用章（CMA章）。

（2）所有检测、监测报告必须符合国家和地方现行的规范、标准。

（3）检测、监测报告内容包括但不限于：

① 委托方名称，工程名称，工程地点，建设、勘察、设计、监理和施工单位，基础类型，设计要求，检测、监测目的，检测、监测依据，检测、监测数量，检测、监测日期；

② 主要岩土工程勘察资料；

③ 检测、监测对象的编号、位置和相关施工记录；

④ 主要检测、监测仪器设备；

⑤ 检测、监测方法；

⑥ 实测与计算分析图表和检测、监测数据汇总结果；

⑦ 检测、监测过程中的异常情况描述(必要时)；

⑧ 检测、监测结论。

三．合同组成文件及解释顺序：

（1）本技术服务合同；

（2）标准、规范及有关技术文件；

（3）工程报价单；

（4）合同附件。

四．双方权利、责任和义务

（一）委托人的权利

1、委托人有权对受托人编制的本项目检测、监测实施方案进行审核和批准。

2、受托人检测、监测人员不按检测、监测合同履行检测、监测职责的，委托人有权要求受托人更换检测、监测人员，如受托人不更换或更换后的检测、监测人员仍不按本合同履行检测、监测职责，委托人有权单方面解除本合同并要求受托人承担相应的赔偿责任。

3、本合同约定项目技术服务成果的知识产权归属委托人所有，非经委托人许可，受托人不得以任何方式复制、备份、转让和利用；否则，受托人应赔偿由此给委托人造成的一切损失。

（二）委托人的义务

1、向受托人提供开展检测、监测工作所必须的设计文件、工程资料、技术资料等。

2、委托人授权 XXX 作为委托人代表，负责与受托人联系。更换联系代表，要提前通知受托人。

3、委托人应在收到受托人书面提交并要求作出决定事宜的相关文件之日起3个工作日内作出书面答复。

4、委托人应协调受托人与现场各方关系，负责提供检测、监测的场地；告知驻场单位（监理单位、施工单位）对检测、监测的部位及位置并做好前期准备工作。

5、委托人应严格要求施工单位不得损坏基准网、监测点、检测部位。当已选定的桩(点)位无法满足现场检测条件要求时，委托人应负责重新选择桩(点)位。

6、在受托人进场前提供检测、监测所需的技术资料，包括岩土工程勘察资料、有关的设计及施工资料。对检测、监测有特别技术要求的，应以书面形式提出。

7、指定专人或现场监理工程师对受托人的现场检测作旁站式监督。

8、负责提供以下的现场条件：①平整道路；②提供电源、水源接驳点各一个供受托人使用（水电使用费及其他相关费用由受托人承担）。

9、组织本项目检测、监测成果的审查和验收。

10、委托人应按本合同约定支付服务报酬。

11、本合同或补充协议中约定应由委托人履行的其他义务。

（三）受托人的权利

1、有权按照保质量、保工期和降低成本的原则，向委托人提供切实可行的检测、监测实施方案。

2、有权对涉及检测、监测相关工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向委托人提出建议。

3、有权按照本合同的约定进行检测、监测，出具客观、准确、公正的检测、监测报告，不受委托人干涉。

4、有权按本合同约定获得检测、监测服务报酬。

（四）受托人的义务

1、受托人应当向委托人提交本合同约定项目的《检测实施方案》、《监测实施方案》，经委托人审核确定后执行，并按照有关规定送质量监督部门备案，委托人以此具体考核受托人的检测、监测工作。如委托人要求受托人对《检测实施方案》、《监测实施方案》等进行合理修改调整，受托人必须在收到委托人修改调整意见之日起 3日内，按委托人要求完成修改调整并报委托人审核。

2、受托人必须按照其投标文件和《检测实施方案》、《监测实施方案》的承诺，足额、按时派出检测、监测人员和投入设备。当委托人的现场配合条件不能满足检测、监测要求时，受托人可向委托人提出推迟进场申请，经委托人书面同意后方可推迟进场。

（1）受托人必须按照投标文件的承诺建立以项目负责人（技术负责人）为主的现场管理机构。项目负责人（技术负责人）及现场管理机构主要部门负责人见投标文件中《本项目机构人员一览表》。(附件5)

（2）现场项目组人员必须在委托人发出进场通知之日起24小时内全部到位，并接受委托人代表的查验。在委托人发出进场通知24小时后，上述人员仍未全部到位的，受托人按照本合同条款第八条的有关约定承担违约责任。

（3）受托人所投入人员应与投标文件保持一致，未经委托人同意不得更换。

（4）受托人未经委托人同意擅自更换项目负责人（技术负责人）或检测、监测项目主要人员的，除按照本合同条款第八条的有关约定承担违约责任外，还应向委托人支付专项的人员违约金，人员违约金的金额按下表《人员违约金一览表》的约定执行。

（5）因特殊情况需要，受托人确需更换项目负责人（技术负责人）或检测、监测项目主要人员的，受托人应至少提前7天以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向委托人提出申请，经委托人同意后方可更换，但受托人仍需向委托人支付专项的人员违约金，人员违约金的金额按下表《人员违约金一览表》的约定执行。受托人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

人员违约金一览表

| 序号 | 被更换的项目主要人员 | 需向委托人支付的违约金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（技术负责人） | 5千 |
| 2 | 检测、监测项目主要人员 | 1千/人 |

（6）项目负责人（技术负责人）或检测、监测项目主要人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，委托人有权向受托人提出撤换。受托人可以提出整改意见；如委托人不予接受，或认为整改效果不明显的，则受托人必须在收到委托人撤换通知书之日起7天内无条件撤换，所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原合同投标书中所承诺人员的素质。

（7）项目负责人（技术负责人）、常驻工地现场人员在工程检测实施期间必须全职在现场办公，不得擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报委托人批准，必须妥善安排工地现场的工作交接，并按以下规定执行：

a.离场1天内，须将工作交接情况知会委托人代表；

b.离场2～5天，须将工作交接情况知会委托人代表，并经批准；

c.一个月内累计离场时间不得超过5天（含节假日）。

若违反上述规定，受托人按照本合同条款第八条的有关约定承担违约责任。

（8）如委托人要求受托人撤换不合格人员，受托人拒不执行，则自撤换通知下达7天后，视为该岗位已空缺，受托人应按照本合同条款第八条的有关约定承担违约责任。

3、受托人在基准网和监测点布设完毕后应做好点位交底以及悬挂严禁破坏的警示标牌等工作。

4、受托人应自行完成本合同约定项目的检测、监测工作，除本合同另有约定外不得转包和分包。

5、受托人应认真、勤奋地工作，按时提交各阶段的检测、监测报告并对检测、监测报告数据的真实性、可靠性负责。对检测、监测报告中出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充。

6、检测、监测过程中，发现施工单位违反有关法律、法规、规范和工程建设强制性标准的行为，应及时向委托人报告。

7、受托人对本方检测、监测人员经常进行检查、指导、管理。

8、受托人协调委托人、施工单位、监理单位以及设计单位的工作关系并组织本项目的检测、监测工作，按照其投标文件和检测、监测实施方案的承诺安排检测、监测人员，了解工程进度情况，及时通知施工与监理单位开展相关检测、监测工作。

9、受托人应自行解决检测、监测人员交通、通讯费等，由此发生的费用已包含在投标报价中。

10、受托人应当配合工程设计和施工的需要提供相应的检测、监测服务，并应按委托人要求，采取有效措施及时提供中间资料，以满足施工进度的需要。

11、检测、监测过程中，如因场地条件、设计方案的变更，需增减检测、监测工程量或改变检测、监测手段的，受托人均应及时向委托人报告，并在委托人批准后方可实施。

12、检测、监测后，监测数据报警、检测工程质量不合格或由于其他客观情况需要，委托人要求受托人进行复检时，受托人应负责进行检测、监测，由此发生的费用按本合同条款第七款的有关约定执行。

13、对于委托人书面提交并要求作出决定的事宜，受托人应在收到之日起3个工作日内作出书面答复；对影响施工现场进度的事项应在24小时内作出具有明确处理意见的书面答复。

14、按时进行现场试验取样、提交检测报告，负责资料、报告的打印、复印、装订、装箱等工作。

15、向委托人提供非驻场式的技术咨询、支持服务，包括参加本项目相关会议、安排技术人员到现场解决相关问题。

16、应随时接受委托人、监理单位及质量安全监督部门的监督，为确保检测、监测结果的正确，任何人不得干预检测、监测结果。

17、保证检测、监测人员具备检测、监测资格，保证持有的检测、监测资质满足地方管理要求。

18、提供检测、监测仪器设备，负责仪器设备安装及场内中转、进退场。保证检测、监测计量器具在计量检定有效周期内。

19、不向任何第三方泄露委托人的检测、监测结果（按政府相关部门要求监测数据上传不属泄露）。

20、与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测、监测工作的协调，申报检测、监测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测、监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

21、保证检测、监测工作的客观、独立、公正，不得与施工单位串通，损害委托人的利益，否则应按照本合同条款第八条的有关约定承担违约责任。

22、对检测、监测过程中发现存在的质量问题，提出具体的处理意见和建议。

23、对检测、监测结果提出异议时，监测单位应无条件配合复检，由此产生的相关费用由责任方承担。

五．履行期限、地点和方式

1．履行期限：从委托人向受托人发出中标通知书之日起到受托人按合同约定时间完成合同约定全部工作内容为止。

2．履行地点：花都区

3．第一次进场时间由委托人确定，并提前1天通知受托人。

4．检测、监测工作根据委托人的安排，分批进场；检测、监测工作从工程开工至服务项目全部完成，全程跟进。

六．检测、监测标准

工程监测标准参照以下现行规范中的有关条款进行：

1、必须符合《建设工程质量管理条例文件汇编》（广州地区建设工程质量安全监督站编制）；

2、建筑基坑工程监测技术规范 GB20497-2009；

3、工程测量规范 GB50026-2007；

4、建筑变形测量规范 JGJ8-2016；

5、国家一、二等水准测量规范 GB/T12897-2006；

6、国家三、四等水准测量规范 GB/T12898-2009；

7、建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012（备案号J1412-2012）；

8、国家其他监测规范、强制性标准；

9、基坑监测方案与相关设计文件要求。

工程检测标准参照以下现行规范中的有关条款进行：

1 、广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2019；

2 、国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014；

3 、广东省标准《建筑地基处理技术规范》DBJ15-38-2005；

4、国家行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012；

5、 广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003；

6 、国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；

7 、国家行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008。

8、 国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015

9、国家行业标准《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019

10、国家行业标准《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017

11、国家行业标准《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015

12、国家标准《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

13、国家标准《工作场所照度测定方法》GB/T 18204.21-2000

14、广东省标准《园林绿化用植物材料》DB440100/T 105-2006

15、广东省标准《广东城市绿化工程施工和验收规范》DB44/T 581-2009

16、广东省标准《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018

如以上标准有关规定不统一的，以国家标准为准。

七．合同价款、承包方式及支付方式

1、（一）合同价款：受托人应按合同约定提供所有有效的检测、监测服务工作，委托人支付相应的检测、监测费用。检测监测费用按《广州市建设工程造价管理站关于调整我市工程检验监测费费率的通知》（穗建造价〔2019〕38号）工程费2%计取，本项目的《广州市交通运输局关于新花大道（花都大道—迎宾大道）工程初步设计及概算（不含建设用地费）的批复》（穗交运函〔2022〕443号）（以下简称“初步设计概算批复”）中工程费用为  XXX 万元，本项目第三方检测监测费的招标控制价为  XXX 万元，中标费率  XX  %，本合同总价暂定为人民币（大写）人民币XXX（小写）￥ XXX  元，其中第三方检测费用暂定XXX元，第三方监测费用暂定XXX 元，经财政部门结算评审后，若财政评审价高于前述合同暂定总价的，以合同暂定总价作为双方最终结算价，若财政评审价低于前述合同暂定总价的，以财政评审价作为双方最终结算价。

①本项目为总价包干方式承包，委托人根据受托人提供的有关要求完善所有咨询及服务工作，受托人以实际完成的工程量乘以综合单价计量总价，该总价已包含了为完成所有招标要求所可能发生的不可遇见的费用。工程量以建设单位确认实际完成检测（监测）量计算，确认形式以委托人签发的检测、监测任务开工指令为准，受托人自行增加的额外工作量将不被承认。在检测、监测技术成果完成后，实际工作量应经受托人、监理单位、委托人三方共同确认为准；委托人有权根据实际情况对建设内容进行调整（检测（监测）工作量也随之调整），减少的项目无论有无替代，委托人都不予补偿。

②本工程所有检测（监测）项目的综合单价按照在《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价（第一批）》（粤建检协〔2015〕8号）、〈广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价〉的通知》（粤建检协〔2015〕8号）相适用的单价以中标费率后再下浮30%计算，上述计费文件没有的单价，按以下优先顺序参照《关于建筑工程质量检测收费问题的复函》（粤价函〔2004〕428号）、粤价函〔2012〕1490号文件、勘察设计收费标准〔2002〕10号文件执行，上述计费文件均没有的单价，按由甲乙双方参照市场价格协商确定，工程量按经委托人核定的实际发生且相关验收规范要求必须做的量计取。

③计算公式:检测（监测）费=实物工作量×检测（监测）综合单价×投标费率（%）。，经财政部门结算评审后，若财政评审价高于前述合同暂定总价的，以合同暂定价作为双方最终结算价，若财政评审价低于前述合同暂定总价的，以财政评审价作为双方最终结算价。

以上费用已包含了税费和为完成所有要求而可能产生的不可预见的费用。

2、合同价款的支付：

1）合同签订后，受托人进场后，委托人向受托人支付合同暂定总价的10%作为预付款；

2）当工程施工进度完成至50%时，受托方完成已完工项目的全部现场检测、监测工作，提交符合合同约定标准的相应的检测、监测报告等成果资料后，经委托方同意后，甲方向乙方支付至已完成检测、监测金额的50%；

3）工程完工，受托人按照委托人要求完成所有的检测、监测工作，根据委托人要求提交符合合同约定标准的全部检测、监测成果报告，且项目概（预）算批复后，委托人向受托人支付至合同暂定总价和概（预）算审定价低者的70%；

4）本项目通过财政部门结算评审后，委托人向受托人支付至评审结算价的100%。

5）财政投资项目支付需满足财政部门国库支付相关规定，付款时间以财政部门批准时间为准。

6）受托人在每次请款时需提交等额发票及符合委托人要求的相关请款资料，否则委托人有权拒绝支付。

7)受托人为联合体的，可依据成员单位完成工作量，由委托人支付至联合体牵头人指定账户或各成员单位指定账户。

3、受托人提供履约担保的约定

（1） 履约担保的金额（合同总价金额的10%）：大写：XXX元整，小写：￥XXX元。

（2） 提供履约担保的时间：签订本合同后15日内。

（3） 出具履约保函的担保人：在中国注册且营业地点在广东省内的银行。

（4）履约担保退还时间的约定：受托人未按合同的规定履约，委托人有权向履约保函担保人追偿。当工期延期，须延长履约担保的担保期限，并由受托人重新提交履约保函。委托人在工程竣工验收合格、竣工资料移交后30天内退还受托人的履约保函。

八、违约责任及争议的解决：

1.委托人委托现场监理单位在约定的期限内对受托人已经完成的工作量进行确认，若超过约定期限七个工作日仍不回复或者确认的，视为对受托人完成工作无异议，受托人将相关情况书面通知委托人并征得委托人同意后，可据此结算。

2.受托人应严格按照设计要求及现场监理人员要求，及时到场进行工作。若受托人在合同签订后，经委托人催促不按时进场开展工作或进场后三次未能及时提交满足合同约定标准的检测、监测报告，委托人有权解除合同，受托人应全额返还受影响段委托人已付款项并赔偿委托人相关损失。

3.如受托人提交的检测、监测报告不能满足工程建设需要的，受托人应自负费用继续完善，直到满足委托人需要时为止，并承担因此给委托人造成的损失。

4.因受托人检测、监测工作不及时或其提供的测量资料不准确造成基坑发生险情或坍塌的，受托人应承担相应责任，赔偿由此给委托人造成的损失，赔偿金不超过本合同的总价。

5．基坑出现危险事故征兆的情况下，由于受托人的检测、监测工作及分析、报告不及时而导致事故发生的，受托人应承担相应责任，赔偿由此给委托人造成的损失。

6.如受托人项目负责人（技术负责人）、常驻工地现场人员擅自离场或空缺的，应当由受托人按照每人每日   元的标准向委托人支付违约金。

7.任何一方向对方提出经济赔偿要求的，都应在赔偿事件发生后三十天内以书面形式提出。但未按时提出的，不代表放弃赔偿要求。

8.合同履行过程中出现分歧，双方应遵循平等互利和诚实信用原则，通过友好协商解决。若协商不成，任何一方可向委托人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他：

1．没有委托人的书面同意，受托人不得将合同约定的义务、责任和权利予以转让。

2．为确保检测、监测结果的公正性，任何一方不得干预检测、监测结果。

3．受托人的设备、材料、人员等的安全及社会保险由受托人自行承担。

4．受托人在收取服务费用时提供有效的服务发票。受托人收取的费用已包括各项税费。

5．合同自双方签字盖章之日起生效，如受托人在合同双方签字盖章前已按委托人要求进场作业的，则合同生效期为受托人进场作业之日。

6．本合同一式捌份；委托人执伍份，受托人执叁份，均具有同等法律效力。

（以下无正文，下页为新花大道（花都大道-迎宾大道）工程第三方检测监测（第3标段）服务合同的签署页）

| 委托人（甲方）：广州市花都区交通运输局 | 受托人（乙方）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签名或盖章）： | 法定代表人（签名或盖章）： |
| 或委托代理人（签名或盖章）: | 或委托代理人（签名或盖章）: |
| 地址: | 地址: |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话: | 电话： |
| 传真:\ | 传真： |
| 开户银行：\ | 开户银行： |
| 银行帐号：\ | 银行帐号： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件1 中标通知书

附件2

廉 政 合 同

委托人（全称）：广州市花都区交通运输局

受托人（全称）：

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1 双方权利和义务

# 1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

# 1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

# 1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

# 1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

# 1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

# 1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2 委托人义务

# 2.1 委托人及其工作人员不得索取或接受受托人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在受托人报销任何应由委托人或其工作人员个人支付的费用。

# 2.2 委托人及其工作人员不得参加受托人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受受托人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

# 2.3 委托人及其工作人员不得要求或者接受受托人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

# 2 .4 委托人及其工作人员不得以任何理由向受托人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求受托人购买合同以外的材料和工程设备。

# 2.5 委托人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

# 2.6 委托人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3 受托人义务

# 3.1 受托人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

# 3.2 受托人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人或其工作人员个人支付的任何费用。

# 3.3 受托人不得以任何理由安排委托人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

# 3.4 受托人不得为委托人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

# 3.5 受托人不得为委托人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4 违约责任

# 4.1 委托人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给受托人造成损失的，应予赔偿。

# 4.2 受托人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予受托人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人造成损失的，应予赔偿；

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6 合同法律效力

本合同作为新花大道（花都大道-迎宾大道）工程第三方检测监测（第3标段）服务合同的附件，与新花大道（花都大道-迎宾大道）工程第三方检测监测（第3标段）服务合同具有同等的法律效力。

7 合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8 合同份数

本合同一式  8 份，其中委托人 5 份，受托人  3 份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

| 委托人（盖章）： 广州市花都区交通运输局 | 受托人（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： 或授权代理人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： 或授权代理人（签字或盖章）： |
| 单位地址：广州市花都区紫薇路23号 邮政编码：510800 | 单位地址： 邮政编码： |
| 联系电话：020-86885506 | 电话： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件3（投标检测报价表）

附件4（投标监测报价表）

附件5本项目机构人员一览表

- 第五章委托人要求

第一节 检测服务

一、检测工作要求（以招标文件、设计图纸、工程量清单及相关资料为准）

1、中标人的检测工作必须满足国家、广东省、广州市相关检测规范、强制性标准。

2、中标人除按要求完成本次招标范围内的检测工作外，还应完成以下工作：

（1）与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，申报检测技术成果的审批，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

（2）在进行检测任务的过程中与该工程相关的项目管理单位、施工单位、监理单位、设计单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。

（3）负责检测数据的有关信息通过广州市建设工程质量检测监管信息网报送，中标人已在投标报价中综合考虑该项协调工作费用。

（4）根据设计文件、施工组织设计、相关规范和相关行政职能部门要求和甲方要求，结合项目实际情况，编制检测方案，并确保检测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调相关工作，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

（5）本项目实施期间，如果因本项目验收需要，按规范和经批准的检测方案，经甲方确认需增加《工程量清单》中没有的项目，且乙方也具备相应资质，则乙方不得以任何原因拒绝为甲方提供检测，并按要求出具符合验收要求的检测报告。乙方检测资质不能涵盖的项目由乙方委托有资质的相应单位实施，并取得相应管理部门的确认。

（6）在进行检测服务过程中，与该工程相关的施工、监理、设计、咨询等相关单位及建设协调行政主管部门和监督部门协调，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作费用。

（7）清单中已包含监督抽检的工程量，监督抽检按建设行政主管部门要求实施，投标人需在投标报价中综合考虑该项费用。

二、检测设备要求

用于完成本项目检测的仪器、设备和材料由承包人自行运输，存管。仪器、设备和材料应有产品出厂合格证，检定/校准证书，同时符合相关技术标准和检定要求。本项目应遵守广州市建设科学技术委员会等相关部门对本工程的相关批示及指导意见执行。

三、检测方案编制要求

中标人在进场检测前，需根据施工图纸及现场实际情况编制检测方案，并报监理工程师、招标人、项目所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门等审批同意后实施。检测方案必须满足设计文件以及国家、广东省及广州市监督部门现行技术规范的要求。

- 监测服务

一、主要使用的监测规范

1.实施本项目监测工作应符合(但不仅限于)以下的监测规范及要求及其它国家及省.部等相关监测规范及文件要求：

2.基坑变形和位移监测方案必须满足设计文件、《岩土工程勘察规范》【GB50021-2001(2009年版)】以及国家现行技术规范的要求，观测点布置及数量必须确保满足保证基坑及周围环境安全。

本项目监测方案必须满足设计文件：《岩土工程勘察规范》、《工程测量规范》以及国家广东省广州市现行技术规范的要求和本地区质量监督部门的要求，且必须经过设计人、监理人、招标人审定批准并报工程安监机构备案后方可实施，观测点布置及数量必须确保满足保证本工程及周围环境安全需要。所有监测均应有详细的书面报告。

二、现场作业计划

监测人应在开展工作前向监理人报备作业计划，计划应包括作业内容及作业时间；完成后1个工作日内出具观测简报一式三份；全部观测结束后，5个工作日内完成监测总结报告，并招标人提交一式十份成果报告。现场监测要求：监测人应严格按照设计要求及报备的作业计划执行监测工作，并按照工程建设需要，配合招标人、监理人及时到赴现场进行监测工作。

三、监测、观测频率和要求（以招标文件、设计图纸、工程量清单及相关资料为准）

1.须编制具体监测方案，监测频率满足设计以及相关规范要求。

2.当变形超过有关标准或场地条件变化较大时，应加密观测，并通报监理人及招标人。

3.当有危险事故征兆时，应进行连续监测，并向监理人及招标人作书面汇报。

4.监测人应严格按照设计要求及监理人要求，及时到现场进行工作。

5.监测工作应有完整的原始记录表、数据报表、图形和曲线等资料。

6.工程出现质量隐患时，必须立即上报监理人及招标人，因监测人未及时上报情况，而造成安全事故的，中标监测人需负全部责任，对招标人造成损失的，应赔偿该部分费用。

7.发生险情时，中标监测人收到监理人或招标人通知后的2个小时内必须派专人赶至施工现场。

8.监测设备要求：用于完成本项目监测的仪器.设备和材料由监测人自行运输，存管。仪器、设备和材料应有产品出厂合格证，检定/校准证书，同时符合相关技术标准和检定要求。

9.监测人在进场监测前，需根据经招标人确认的监测图纸及现场实际情况编制服务方案，并报监理人、招标人、项目所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门等，经审批同意后组织实施。监测方案必须满足设计文件以及国家、广东省及广州市监督部门现行技术规范的要求。

10.监测成果提交

监测成果的提交分为电子数据和纸质成果，电子数据在监测完成后以电子邮件的形式发送，需确保不因传输报送工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。监测成果分为日报表、阶段报表（周、月报）和完成时提供的监测总报告。每次监测完成时提供监测日报表，报表主要内容组成如下：

（1）监测项目测点布置示意图；

（2）监测项目监测数据的分析与说明；

（3）监测项目监测值数据变化表及变化曲线。

11.本技术要求未说明事项，均按现行国家及地方的相关法律、规范和规定、行业标准等实施。

12.根据《广州市城乡建设委员会关于启用地下工程及深基坑安全监测信息管理系统的通知》要求，中标单位需配合做好信息化管理工作。中标单位需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通基坑监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市地下工程和深基坑安全监测信息管理系统的能力及经验。

四、其它要求

1、中标人根据工程实际情况，完善深化中标监测方案，并报相关部门审批，按审批通过的方案实施监测工作。

- 2、工程量清单的具体监测范围及频率以相关主管部门规定及招标人要求为准。

第二卷

- 第六章投标文件格式

新花大道（花都大道-迎宾大道）工程第三方检测监测（第3标段）

投  标  文  件

投标人：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年        月         日

目     录

一、投标函及投标函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、联合体协议书（如有）

四、投标保证金

五、资格审查资料

六、检测监测方案

七、其他资料

一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

广州市花都区交通运输局（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了新花大道（花都大道-迎宾大道）工程第三方检测监测（第3标段）招标文件的全部内容，愿意以         %的投标费率，按合同约定完成第三方检测监测工作。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）资格审查资料；

（6）检测监测方案；

（7）其他资料（如有）。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）权利义务满足招标文件要求。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

5．                            	（其他补充说明）。

投 标 人：                              	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                	（签字）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年      月      日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： 技术职称： 身份证号码： |  |
| 2 | 服务期限 | 按招标文件要求 |  |
| 3 | 合同价款确定方式 | 按招标文件要求 |  |
| 4 | 质量标准 | 按招标文件要求 |  |
| 5 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算120日。 |  |

投 标 人：                            	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       	（签字）

年      月      日

注：投标人须在投标函及投标函附录上加盖单位章，并由法定代表人或其委托代理人签字。

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改新花大道（花都大道-迎宾大道）工程第三方检测监测（第3标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年         月        日

（二） 法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：                    性别：      年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                 （盖单位章）

年      月    日

三、联合体协议书（如有）

（参考格式）

投标项目名称：                                           。

致：                                    （招标人、招标代理机构名称）

我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、编制、修改及提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

联合体牵头人：（盖章）

法定代表人：（签名或盖章）

委托代理人：（签名或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

分工内容：

联合体成员：（盖章）

法定代表人：（签名或盖章）

委托代理人：（签名或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

分工内容：

签订日期：       年    月    日

四、投标保证金

（提供保证金凭证扫描件）

（详见本招标文件第二章投标人须知前附表3.4.1）

五、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数10%以上的所有股东名称及相应股权比例（若无此情况，填“无”）； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例（若无此情况，填“无”）； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称（若无此情况，填“无”）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

2、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（二）投标人声明

投标人声明

广州市交通运输局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加新花大道（花都大道-迎宾大道）工程第三方检测监测（第3标段）投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

声明企业：            (企业公章)

法定代表人签字：

年   月   日

（三）承诺书

致：广州市花都区交通运输局

我方已充分阅读了招标文件并充分了解本项目施工过程中，可能发生众多阻碍工期的情况。如若中标，我司承诺将无条件配合工程施工，施工工期延长，我司的项目服务周期也延长。

若我司未按要求相应延长服务期限，给业主造成损失的，我司承诺将无条件承担合同中的赔偿责任。

如果我司中标，我司保证按投标时的报价与招标人签订合同，绝不因价格原因拒绝签订合同或终止合约关系或签订合同后中途放弃履约合同。实际投入本项目的人员、材料、机械、设备与我司递交的投标文件一致，且不低于本项目招标文件的要求。若不满足招标文件要求，我司承诺无条件按招标人的要求进行更换，如仍未能满足本项目的要求，招标人有权依法另行调配人员设备投入以保证工程需要，相关费用在我方工程款项中支付。如果我司未能在本项目投入足够的人力、设备，未能按约定工期，未能保质保量保进度完成工程任务，且不服从业主的安排，我方自愿按合同约定承担违约责任，并同意被入不良行为黑名单和“严重失信行为联合惩戒对象”，一年内不得参与“严重失信行为联合惩戒” 机制联盟单位所有项目的投标。

投 标 人（法人公章）：

法定代表人

或其授权委托人（签名或盖章）：

日      期：

六、检测监测方案

七、其他资料

（一）近年承接的类似项目情况汇总表

| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）近年承接的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 合同签订时间 |  |
| 检（监）测内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

（三）拟投入的主要人员汇总表

| 序 号 | 姓名 | 年龄 | 拟 在 本项目任职 | 毕业学校 /专业 | 学历 | 职称 | 执业或职业资格证书 | 从事检（监）测 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（四）-1拟投入本项目的项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事检（监）测工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

注：1、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料，其中人员的身份证和职称证书为资格审查资料，其余为评标资料。

（四）-2拟投入本项目的主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事检（监）测工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

注：1、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

- 拟投入本项目的主要检测监测仪器设备一览表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 检定/校准机构 | 有效期 | 检定/校准周期 | 是否自有 | 自有率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。

（六）招标文件规定需提供的资料或投标人认为需增加提供的其它资料