长平社区旧村改造项目首开启动区勘察设计施工总承包

招标文件

招 标 人：广州市黄埔区长岭街长平社区经济联合社

代 业 主：广州科平城市更新有限公司

招标代理机构：广州筑正工程建设管理有限公司

日         期：2023年4月

目录

第一卷 	3

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1. 总则	12

1.1 项目概况	12

1.2 项目的资金来源和落实情况	12

1.3 招标范围、计划工期和质量标准	12

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）	12

1.5 费用承担和设计成果补偿	12

1.6 语言文字	12

1.7 保密	12

1.8 计量单位	12

1.9 踏勘现场	13

1.10 招标答疑	13

1.11 分包	13

1.12 偏离	13

2. 招标文件	14

2.1 招标文件的组成	14

2.2 招标文件的澄清	14

2.3 招标文件的修改	15

3. 投标文件	15

3.1 投标文件的组成	15

3.2 投标报价	16

3.3 投标有效期	17

3.4 投标担保	17

3.5 资格审查资料	18

3.6 备选投标方案	18

3.7 投标文件的编制	18

4. 投标	18

4.1 投标文件的密封和标记	18

4.2 投标文件的递交	18

4.3 投标文件的修改与撤回	19

5. 开标	19

5.1 开标时间和地点	19

5.2 开标程序	19

5.3 开标异议	20

6. 评标	20

6.1 评标委员会	20

6.2 评标原则	21

6.3 评标	21

7. 合同授予	21

7.1 定标方式	21

7.2 中标候选人公示	21

7.3 中标通知	22

7.4 履约担保	22

7.5 签订合同	22

8. 纪律和监督	22

8.1 对招标人的纪律要求	22

8.2 对投标人的纪律要求	22

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	23

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	23

8.5 投诉	23

9. 需要补充的其他内容	23

10. 电子招标投标	23

10.1 附件一：开标记录表	24

10.2 附件二：问题澄清通知	25

10.3 附件三：问题的澄清	26

10.4 附件四：中标通知书	27

第三章 评标办法（综合评估法）	28

评标办法前附表	28

附表1:形式评审表	30

附表2:资格评审表	31

附表3:设计方案文件响应性评审表	32

附表4:工程总承包实施方案响应性评审表	33

附表5：《设计方案详细审查评分表》	34

附表6：《工程总承包实施方案评分表》	35

1. 评标方法	38

2. 评审标准	38

2.1 初步评审标准	38

2.2 分值构成与评分标准	38

3. 评标程序	39

3.1 设计方案评审（由设计评审组负责）	39

3.2 形式审查及资格审查（由施工评审组负责）	39

3.3 工程总承包实施方案评审（由施工评审组负责）	40

3.4 投标报价评审（由施工评审组评委负责）	40

3.5 评审汇总（由施工评审组评委负责）	41

3.6 投标文件的澄清和补正	41

3.7 评标结果	42

第四章 合同条款及格式	43

第二卷 	44

第五章 发包人要求	45

第六章 发包人提供的资料	52

第三卷 	53

第七章 投标文件格式	54

1. 格式1：法人代表证明书、授权委托证明书	56

2. 格式2：投标书	61

3. 格式3：投标承诺书	64

4. 格式4：投标文件编制人员名单	66

招标公告

（另册）

投标人须知

    - 投标人须知前附表

说明：投标人须知前附表部分为选择性条款，以■表示选用，以□表示不选用。

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：广州市黄埔区长岭街长平社区经济联合社 地址：广州市黄埔区长岭街长岭路1号 联系人：张工 联系电话：13500001729 代业主：广州科平城市更新有限公司 地址：广州市黄埔区开创大道2507号802室 联系人：何工 联系电话： 13580529056 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：广州筑正工程建设管理有限公司 地址：广州市黄埔区水西路197号敏捷广场D3栋1801-1820房 联系人：余工 联系电话：020-82165699-804/13760652014 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 长平社区旧村改造项目首开启动区勘察设计施工总承包 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见本项目招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见本项目招标公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 详见本项目招标公告 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 详见本项目招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | □不接受 ■接受，应满足下列要求：详见本项目招标公告 |
| 1.5 | 费用承担和 设计成果补偿 | ■不补偿 □补偿，补偿标准： / 。 |
| 1.9.1 | 踏勘 | ■不组织：自行踏勘。 考察期间所发生一切费用或意外由投标人自行负责。 □组织，踏勘时间：另行通知 踏勘集中地点：另行通知 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： ■招标人接受网上提问并答疑 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题 的截止时间 | 1.方式：网上答疑； 2.投标人提出问题期限：在递交投标文件截止日期前18 日； 3.招标人澄清、修补或答疑期限：在递交投标文件截止日期前15 日； 4.网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站 （http://www.gzggzy.cn）→进入“我是投标人”→进入“新建设工程交易平台”→进入“我的投标”→通过项目编号或项目名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“答疑提问”→“新建问题”→无记名或匿名提出问题。 |
| 1.10.3 | 招标人 书面澄清的时间 | 在递交投标文件截止日期前15日。 |
| 1.11.1 | 招标人规定由 分包人承担的工作 | 无 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | □不允许 ■允许，允许非主体、非关键性工程进行分包。 分包内容要求：经总监理工程师及发包人同意后可依法分包。 分包金额要求：无 对分包人的资质要求：符合有关法律法规和文件规定，并不得再次分包。 |
| 1.12 | 偏离 | ■不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：/。 |
| 2.1 | 构成招标文件 的其他资料 | 答疑纪要、澄清文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求 澄清招标文件 的截止时间 | 时间：在提交投标文件截止时间18天前提出。 形式：投标人的疑问通过网上提交。具体操作方法详见《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。提问一律不得署名。 |
| 2.2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同投标人提出问题的截止时间 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清的时间 | 招标文件的澄清或修改或补充公告在广州公共资源交易中心网站答疑专区网上公开发布，发出即视作收到，以广州公共资源交易中心数字交易平台网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改的时间 | 招标文件的澄清或修改或补充公告一经在广州公共资源交易中心交易平台网站发布，视作已发放给所有投标人，以广州公共资源交易中心交易平台网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件 的其他资料 | 见第七章《投标文件格式》要求 |
| 3.2.4 | 投标最高限价 | 本项目招标控制价（最高投标限价）为：人民币91855.11万元，其中：建安工程费最高投标限价为89865.68万元；设计费最高投标限价为1832.43万元；勘察费最高投标限价为157万元（其中，超前钻费用综合单价按110元/米包干作为招标控制价，初勘和详勘费用综合单价按 100 元/米包干作为招标控制价，详勘费用中包含剪切波速测试费、物探费、测量费等全部勘察测量费用） 投标价超过任一招标控制价的投标文件将被拒绝。 |
| 3.2.5 | 投标报价的要求 | 本项目建安工程发包基准价为 94595.45万元；设计费发包基准价为2617.77万元。 投标报价由勘察费报价、设计费报价与建安工程费报价组成。 勘察费：由各投标人在不高于勘察投标最高限价的情况下进行报价。 设计费：由各投标人在不高于设计投标最高限价（含分项限价）的情况下进行报价。该设计费已包含该项目的全部设计内容及后续项目配合施工需求变更的设计工作量。 成本警戒线：由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报下浮率。对低于成本警戒价（本工程成本警戒价，按建安工程费最高投标限价的95%设置，即 85372.40万元）的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从递交投标文件截止之日计起），如出现异议或投诉，则投标有效期自动延长至异议或投诉处理结束，确定中标人并发放中标通知书为止。中标人的投标有效期自动延期至合同履行完毕。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标担保的金额：人民币伍拾万元 缴纳时间：投标担保，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳，对于联合体投标人，投标担保由联合体主办方缴纳。 1、投标保证金可采用现金、支票、汇票、信用证、保函、保险等能够实现保证目的的方式。 2、如采用现金、支票或汇票形式提交的，由广州交易集团有限公司代收（保证金从投标人基本账户转账至广州交易集团有限公司。）具体操作要求详见广州交易集团有限公司最新的投标保证金缴纳操作流程及有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州交易集团有限公司，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。 3、如采用非电子形式的投标保函或投标保证保险【银行保函或保险需开具给招标人（受益人也必须是招标人）。】提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。 纸质保函或保险等凭证纸质原件也可在投标截止时间前将原件单独密封（封口处加盖投标人单位公章）递交至开标室。递交纸质保函或保险等凭证纸质原件时需提供法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书。 4、采用电子保函提交投标保证金的，具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心。 5、投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | / |
| 3.5.3 | 近年完成 的类似项目 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼 及仲裁情况 | / |
| 3.6 | 是否允许 递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标人采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，可加盖个人电子印章也可线下签字或盖章后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。 联合体投标的，电子投标文件统一由联合体主办方进行电子印章，并在交易平台网站办理网上投标登记手续，开标评标均以联合体主办方通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 联合体投标的，除投标文件中的联合体合作协议需联合体各方盖章、签字，其他资料没有明确哪一方盖章的，若需要签字或盖章的均可由联合体主办方签字或盖章即可；法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具，其中“单位”一栏可只填写联合体主办方名称，其他资料中“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：（主）单位全称（成）单位全称】系统生成的单位名称除外。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | / |
| 3.7.5 | 装订要求 | / |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | / |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人应在投标文件递交截止时间前通过广州公共资源交易中心数字交易平台递交电子投标文件。 |
| 4.2.3 | 是否退还 投标文件 | ■否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标开始时间：开标时间同投标截止时间。 地点：广州公共资源交易中心黄埔区交易部开标室。 具体时间可以到广州公共资源交易中心网站的服务指南中的交易活动安排输入本项目编号或项目名称进行查询。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1.按下列程序进行开标： （1）在投标截止时间后半小时内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定）。 （2）解密完成后，公布：a投标人名称；b投标文件递交情况；c投标文件解密情况；d投标担保递交情况；e项目负责人、设计负责人、施工技术负责人、专职安全员；f投标报价（设计报价和施工报价）；g工期；h质量标准；i投标人的加密打包投标文件电脑机器特征码等主要内容，并记录在案。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。 （3）截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。 （4）备用光盘的读取按“10 电子招标投标”第6点的规定执行。 （5）开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录广州公共资源交易中心数字交易平台实时查看开标、唱标情况。广州公共资源交易中心数字交易平台生成开标记录并向社会公众公布。 （6）参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台后通过广州公共资源交易中心数字交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。 （8）投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。 （9）开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。 （10）投标文件（设计方案）开标时不得开启，在评标时由广州公共资源交易中心数字交易平台随机编号后开启，交由评标委员会进行评审。编号所对应的投标人在设计方案评审结束前不得告知评标委员会、广州公共资源交易中心数字交易平台工作人员、招标人或招标代理机构。 （11）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序； （12）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建。评标委员会分为设计评审组和施工评审组。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ■否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网、广州公共资源交易网 公示期限：3日 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：以合同约定为准。 履约担保的金额：中标人（联合体中主办方）提供的履约担保为建安工程费中标价款的10%。 保函须由在中华人民共和国境内合法经营的国有四大商业银行省级分行出具；或由广州市注册成立的国有企业融资性担保机构出具。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 建设工程质量检测管理办法： 根据《建设工程质量检测管理办法》（2005年建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。 建设单位和中标人均不得委托近两年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标）截止时间止），因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。 |  |
| 9.2 | 在招标和合同实施期间，业主要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。 1.对本条款的规定，特定义如下词汇： 1）“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为； 2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标书之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。 2.如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。 |  |
| 9.3 | 项目管理目标： - 职业健康安全管理目标：杜绝死亡事故、杜绝火灾事故、杜绝重大机械事故。改善劳动条件，预防职业病，工地防尘、防毒、防噪音、通风、照明、取暖、降温、防幅射及防物理因素危害等，均符合国家和地方政府主管理部门颁布的相关规定。 - 环境管理目标：不发生重大环境污染。 - 质量目标：按招标文件质量标准要求，具体按合同约定； - 费用目标：确保项目总投资不超过工程概算、预算，具体按合同约定； - 进度目标：确保项目建设进度满足招标文件工期要求，具体按合同约定。 |  |
| 9.4 | 本项目的监理、施工图审查、第三方检测工作、可行性研究报告的编制工作、节能评估服务、造价咨询工作不列入本次招标范围。 |  |
| 9.5 | 施工保修期限：按照《建设工程质量管理条例》规定。 |  |
| 9.6 | 承包方式：包设计、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包施工图预算编制、工程量清单编制、包造价控制、包安全、包文明施工、包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理、包编制竣工图、包保修。综合单价包干，措施费项目包干。 结算方式具体按合同条款规定。 |  |
| 9.7 | 投标文件中需同时填写大写和小写的，大写和小写不一致时以大写为准。 |  |
| 9.8 | 开工前中标人应当投保安全生产责任保险，且该保险保障场所应包含中标项目。投标人的投标报价视为包含该项费用。 |  |
| 10 | 电子招标投标 | □否 ■是 1、投标文件形式：投标文件全部采用电子文档，投标文件应按广州公共资源交易中心数字交易平台相关操作指南编制。如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，可加盖个人电子印章也可线下签字或盖章后扫描上传。具体操作详见：《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。 2、投标文件的修改与撤回：投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在广州公共资源交易中心数字交易平台发出撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。 3、（重要风险提示）备用光盘或U盘。投标人可使用投标文件制作工具生成非加密的电子投标文件载入光盘或U盘（载体形式由投标人自选），在规定的时间、地点提交备用。递交的投标文件光盘或U盘(备用)不得加密。光盘或U盘（备用投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘或U盘(备用)。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘或U盘。投标人也可不提交投标文件光盘或U盘(备用)。 4、投标文件的递交： ①投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年5 月 24日 15 时 00分，投标人应在截止时间前通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件。 ②提交投标文件备用光盘或u盘。 投标文件光盘或u盘(备用)递交时间：2023年 5月24日 14时45分至2023年 5 月 24 日 15 时 00 分，地点：广州公共资源交易中心黄埔区交易部开标室 。 ③投标人完成电子投标上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。 ④逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。 5、投标文件加密要求： ①网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见交易平台相关操作指南。 ②未按要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。 6、投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘或u盘内容，继续开标程序。若出现招标人无法正常解密或导入开标系统的情况，在开标现场读取已成功解密、以及因投标人之外的原因导致电子投标文件解密失败的投标人递交的电子光盘或u盘内容。出现上述情况的，评标委员会对其投标文件的评审以光盘或u盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘或u盘的，视为撤回投标文件。 除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 11 | 中标公示后中标单位提交投标文件要求 | 中标单位在中标公示结束后三个工作日内分别提交1正4副与电子投标文件内容完全一致的纸质版投标文件。 |
| 需要补充的其他内容： 1.关于联合体投标人评标的相关规定：如组成联合体投标的，设计部分评分以承接设计任务的单位为准；施工部分评分以主办方为准。 2.交易服务费：中标单位根据广州市规定向广州公共资源交易中心缴纳。 |  |  |

总则

项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 详见本项目招标公告。

费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 本项目不设设计方案成果补偿。

语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 现场由投标人自行踏勘，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。招标人不对投标人自行踏勘现场作出的判断和决策负责。招标人不对投标人自行踏勘现场作出的判断和决策负责。

招标答疑

1.10.1 招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、投标最高限价等）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站提交问题时一律不得署名。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，按前附表载明的方式提出问题。招标人应在递交投标文件截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区发布。

1.10.3招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

1.10.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。

1.10.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。

分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

招标文件

招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 发包人要求；

- 发包人提供的资料和条件；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件的澄清、修改等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过广州公共资源交易中心网站提交给招标人或招标代理人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清或修改或补充公告在广州公共资源交易中心网站答疑专区网上公开发布，发出即视作收到，以广州公共资源交易中心数字交易平台网站发布时间作为送达时间。招标文件的澄清或修改发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3招标文件的澄清或修改或补充公告一经在广州公共资源交易中心交易平台网站发布，视作已发放给所有投标人，以广州公共资源交易中心交易平台网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

招标文件的修改

2.3.1招标文件的澄清或修改或补充公告在广州公共资源交易中心网站答疑专区网上公开发布，发出即视作收到，以广州公共资源交易中心数字交易平台网站发布时间作为送达时间。招标文件的澄清或修改发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2招标文件的澄清或修改或补充公告一经在广州公共资源交易中心交易平台网站发布，视作已发放给所有投标人，以广州公共资源交易中心交易平台网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

投标文件

投标文件的组成

3.1.1投标文件由资格审查文件、设计方案文件、工程总承包实施方案文件（含投标报价）三部分组成，各部分投标文件应分别编制。如招标文件没有格式规定的，由投标人自行编制。

3.1.2资格审查文件

- 封面；

- 目录；

- 投标单位法定代表人证明书及法人授权委托证明书（联合体投标的，由联合体主办方出具)；

- 施工单位营业执照在广州市住建行业信用管理平台内的上传件，勘察、设计单位营业执照扫描件，

- 施工单位资质证书在广州市住建行业信用管理平台内的上传件，勘察、设计单位资质证书扫描件；

- 建筑施工企业安全生产许可证取自平台内上传件（联合体投标的，由联合体施工单位提供）；

- 项目负责人（兼施工负责人（联合体投标的，联合体主办方提供）的建造师注册证书取自平台内上传件（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人,使用有效期内的注册建造师注册证书取自平台内上传件，打印建造师电子证书后，应在个人签名处手写本人签名再上传广州市住建行业信用平台，上传件未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。），安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；

- 设计负责人的建筑师注册证书扫描件；

- 投标人（或联合体主办方）拟派技术负责人职称证书扫描件；

- 投标人（联合体投标的，指联合体主办方提供）拟派专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；

- 按招标公告附件一盖章签署的《投标人声明》；

- 类似工程业绩（按公告要求）；

- 列明主办单位的联合体工作协议（联合体投标时需递交）；

- 资格审查前，投标人（含联合体各方）须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、设计负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员；

- 投标人认为应该提供的其他资料。

注：1、资格审查内容为“取自平台内上传件”的，即表示该内容取自投标人在广州市住建行业信用管理平台中的资料，在投标截止时间时广州市住建行业信用管理平台该部分资料将被视为投标人递交的资格审查资料的一部分，资格审查文件不需另行提交。

3.1.3设计方案文件

设计方案评审采用“暗标”形式，文件包含封面、扉页等不超过100页。不得出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等，也不得显示投标报价信息，宜包含但不限于以下内容:

- 封面；

- 目录；

- 设计方案内容；

- 投标人认为有必要提供的其他资料。

3.1.4工程总承包实施方案文件（含投标报价）（包括但不限于以下内容：）

- 封面；

- 目录；

- 投标书(按招标文件格式要求填写)；

- 投标承诺书（按招标文件格式要求填写)；

- 企业资信实力（按评分表要求结合企业自身实力提供）；

- 工程实施方案；

- 投标文件编制人员名单（按招标文件提供的格式填写）；

- 投标人认为应该提供的其他资料 。

投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

投标有效期

3.3.1 投标有效期按须知前附表的规定。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

投标担保

3.4.1 投标人在投标截止时间前，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式或第七章“投标文件格式”规定的投标担保格式递交投标担保，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由主办方递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 未中标的投标保证金将尽快退还，最迟不超过招标人与中标人签定合同后的5个工作日。中标人的投标保证金，在签署合同并按要求提供了履约担保后予以退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

资格审查资料

本项目采用电子化资格后审，由评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。

资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3投标人采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。取消在招标文件中采用个人数字证书和加盖个人电子印章要求，投标文件中需个人签字或盖章的，应在线下完成后扫描上传。按照广州公共资源交易中心网站最新发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》进行操作，

联合体投标的，电子投标文件统一由联合体主办方进行电子印章，并在交易平台网站办理网上投标登记手续，开标评标均以联合体主办方通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

投标

投标文件的密封和标记

投标文件电子备用光盘或U盘要求见招标文件投标须知前附表。

投标文件的递交

4.2.1投标人代表按投标须知前附表所规定的时间和地点向招标人提交投标文件电子备用光盘或U盘（投标人也可不提交投标文件光盘或u盘）。

4.2.2 投标人递交投标文件电子备用光盘或U盘的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

开标

开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人（法定代表人或其委托代理人）可自行决定是否参加开标。投标人不参加的，视为认可开标过程及结果。

开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- 在投标截止时间后半小时内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定）。

- 解密完成后，公布：a投标人名称；b投标文件递交情况；c投标文件解密情况；d投标担保递交情况；e项目负责人、设计负责人、技术负责人、专职安全员；f投标报价（含设计报价和施工报价）；g工期；h质量标准；i投标人的加密打包投标文件电脑机器特征码等主要内容，并记录在案。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。

- 截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

- 备用光盘的读取按投标人须知前附表“10 电子招标投标”第6点的规定执行。

- 开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录广州公共资源交易中心数字交易平台实时查看开标、唱标情况。广州公共资源交易中心数字交易平台生成开标记录并向社会公众公布。

- 参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台后通过广州公共资源交易中心数字交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。

- 投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

- 开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

- 投标文件（设计方案）开标时不得开启，在评标时由广州公共资源交易中心数字交易平台随机编号后开启，交由评标委员会进行评审。编号所对应的投标人在设计方案评审结束前不得告知评标委员会、广州公共资源交易中心数字交易平台工作人员、招标人或招标代理机构。

- 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

- 开标结束。

开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场或交易中心系统提出，招标人当场作出答复，并制作记录，未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

评标

评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

- 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

合同授予

定标方式

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.1.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标候选人公示

7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。公示时间为三天，公示期间的最后1天应当为工作日，否则将公示期的最后1天顺延至下一个工作日。

7.2.2招标人（招标代理机构）填报中标候选人公示信息、与中标人签订合同及办理施工许可前，如发现第一中标候选人或中标人委派的项目负责人已在其他在建项目中任职，招标人有权取消其投标或中标资格，且依法追究相应法律责任。第一中标候选人或中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。招标人可以确定第二中标候选人为第一中标候选人，如第二中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定第三中标候选人为第一中标候选人，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

中标通知

7.3.1 在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.3.2 招标人应当自确定中标人后，向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。中标通知书由招标人颁发，并经广州公共资源交易中心确认。

履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标施工合同暂定价的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

纪律和监督

对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

对投标人的纪律要求

8.2.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.2.2投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形的，中标无效，该投标人将被招标人列入黑名单并限制其投标。行政监督部门将对其违法行为进行政处罚并通报。

对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

（项目名称）                          招标开标记录表

开标时间：  年   月   日   时   分

| 序号 | 投标人 名称 | 投标文件 递交情况 | 投标文件 解密情况 | 投标保证金 递交状态 | 总工期 （日历天） | 质量 标准 | 项目负责人 （施工负责人） | 设计负责人 | 专职 安全员 | 投标 总报价 （万元） | 勘察费报价（万元） | 设计费报价（万元） | 建安工程费 报价 （万元） | 投标人 代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：                                          记录人：                                      监标人：

本表仅供参考，具体以开标时的开标记录表为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

......

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

评标委员会：

年  月  日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）：

招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：               ）已收悉，现澄清如下：

.....

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年    月   日

附件四：中标通知书

（按广州公共资源交易中心格式）

评标办法（综合评估法）

    - 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 法定代表人证明 及授权 | 投标文件中有有效的法定代表人证明书，或由委托代理人签字或盖章的投标文件中有法定代表人证明书和授权委托证明书 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求（《投标书》、《投标承诺书》 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标保证金 递交情况 | 按招标文件要求递交投标保证金 |
|  |  | 机器特征码 | 不同投标人的加密打包投标文件电脑机器特征码不一致 |
|  |  | 备选投标方案 | 不允许 |
| 2.1.2 | 资格 评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人 （兼施工负责人） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 设计负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 技术负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 专职安全员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似工程业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3（1） | 设计方案文件 响应性评审标准 | 暗标形式 | 投标人未在设计方案上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等 |
|  |  | 抄袭行为 | 投标文件未发现明显抄袭行为 |
|  |  | 著作权和特许权 | 投标文件未发现侵犯他人著作权和特许权 |
|  |  | 合法合规性 | 投标人之间不存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的 |
| 2.1.3 （2） | 工程总承包实施方案响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定且不低于企业成本 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 合法合规性 | 投标人之间不存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 投标人总得分（满分100分）=设计方案部分得分×总权重（10%）+[工程总承包实施方案部分得分×工程总承包实施方案部分得分权重（50%）+投标报价得分×投标报价得分权重（50%）]×总权重（90%） |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 以通过工程总承包实施方案投标文件有效性审查并经算术校核的投标人的建安工程费中，位于[建安工程费最高投标限价×95%，建安工程费最高投标限价]区间的投标价大于5个时，去掉一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值为评标基准价。若位于[建安工程费最高投标限价×95%，建安工程费最高投标限价]区间的投标价少于或等于5个时，直接取区间中的投标价的算术平均值为评标基准价。若没有投标价位于[建安工程费最高投标限价×95%，建安工程费最高投标限价]区间，则由招标人依法重新招标； |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=（投标人报价－评标基准价）/评标基准价×100% |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 设计方案详细审查 评分标准 | 见附表5： 《设计方案详细审查评分表》 | 见附表5：《设计方案详细审查评分表》 |
| 2.2.4（2） | 工程总承包 实施方案评分标准 | 见附表6：《工程总承包实施方案评分表》 | 见附表6：《工程总承包实施方案评分表》 |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准 | 投标报价（100分） | 当经算术校核的建安工程费报价等于评标基准价时得100分，报价每高于评标基准价1%，扣0.5分，每低于评标基准价1%，扣0.3分，扣至0分为止，得出投标报价得分，精确到小数点后两位。 |

      - 附表1:形式评审表

形式评审表

项目名称：

| 编号 | 投标人名称 评审项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人 证明及授权 | 投标文件中有有效的法定代表人证明书，或由委托代理人签字或盖章的投标文件中有法定代表人证明书和授权委托证明书 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求（《投标书》、《投标承诺书》 |  |  |  |  |  |
| 4 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 递交情况 | 按招标文件要求递交投标保证金 |  |  |  |  |  |
| 6 | 机器特征码 | 不同投标人的加密打包投标文件电脑机器特征码不一致 |  |  |  |  |  |
| 7 | 备选投标方案 | 不允许 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- “是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

- 符合要求的打“○”，不符合的打“×”。

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                                   日期：

      - 附表2:资格评审表

资格评审表

项目名称：

| 编号 | 投标人名称 审查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全生产许可证 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 项目负责人 （兼施工负责人） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 设计负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专职安全员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 类似工程业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- “是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

- 符合要求的打“○”，不符合的打“×”。

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                                    日期：

      - 附表3:设计方案文件响应性评审表

设计方案文件响应性评审表

项目名称：

| 编号 | 投标人名称 评审项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暗标形式 | 投标人未在设计方案上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等 |  |  |  |  |  |
| 2 | 抄袭行为 | 投标文件未发现明显抄袭行为 |  |  |  |  |  |
| 3 | 著作权和 特许权 | 投标文件未发现侵犯他人著作权和特许权 |  |  |  |  |  |
| 4 | 合法合规性 | 投标人之间不存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- “是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

- 符合要求的打“○”，不符合的打“×”。

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                                      日期：

      - 附表4:工程总承包实施方案响应性评审表

工程总承包实施方案响应性评审表

项目名称：

| 编号 | 投标人名称 评审项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定且不低于企业成本 |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |  |  |  |  |
| 6 | 合法合规性 | 投标人之间不存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- “是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

- 符合要求的打“○”，不符合的打“×”。

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

- 若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                                  日期：

      - 附表5：《设计方案详细审查评分表》

设计方案详细审查评分表

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑造型 | 20 | 建筑形式清晰、细腻，视觉效果良好，建筑外观与周边环境整体和谐。建筑造型与功能相匹配。 优：得[20，15）分，良：得[15，10)分，中：得[10，5)分，差：得[5，0)分。 |
| 2 | ### 总平面布局 | 20 | 总体规划布局合理，主要出入口与周边道路交通衔接合适，合理处理场地高差，与周边地块建立城市空间与业态的和谐连接。 优：得[20，15）分，良：得[15，10)分，中：得[10，5)分，差：得[5，0)分。 |
|  |  | 20 | 平面动线设计合理，注重立体交通组织的便捷有序和空间体验感，结合公共活动空间有效引导人流。 优：得[20，15）分，良：得[15，10)分，中：得[10，5)分，差：得[5，0)分。 |
| 3 | 使用功能 | 20 | 建筑空间利用方面、与周边环境空间协调方面的创新性；创造层次丰富的空间，同时提升空间利用价值。 优：得[20，15）分，良：得[15，10)分，中：得[10，5)分，差：得[5，0)分。 |
| 4 | 绿色节能 | 20 | 设计方案符合绿色建筑设计目标，采取的绿色技术措施充分考虑岭南地区的气候特点，最大限度地节约资源、保护环境、减少污染，提供健康、适应和高效的使用空间。 优：得[20，15）分，良：得[15，10)分，中：得[10，5)分，差：得[5，0)分。 |
|  | 合计 | 100分 |  |

注：

- 本表按百分制评分，投标人的设计部分得分为各评委评分的算术平均值（若分数出现小数点时，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入）。

附表6：《工程总承包实施方案评分表》

工程总承包实施方案评分表

| 序号 | 评审项目 |  | 评分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资信部分（36分） | 类似项目业绩 （5分） | 2020年1月1日至投标截止之日，投标人（若为联合体，指联合体主办方）完成过质量合格的类似工程业绩，每项得1分。本项最多得5分。 # 注：类似工程业绩是指投标人自2020年1月1日至今完成过质量合格的类似工程业绩（类似工程是指合同金额大于或等于40000万元建筑工程总承包项目（含单独施工项目、设计施工总承包项目及EPC项目承担的施工工作）。①业绩取自广州市住建行业信用管理平台。②合同金额以施工合同为准。③完成时间以竣工验收报告时间为准。④需提供业绩在广州市住建行业信用管理平台的网上信息页以供评审，无需提交上述库内上传件资料。 |  |  |  |
|  |  | 工程获奖 （24分） | 2020年1月1日至投标截止之日，投标人（若为联合体，指联合体主办方）完成的类似工程项目（含单独施工项目、设计施工总承包项目及EPC项目承担的施工工作）获得过： （1）国家级工程质量奖项，每项得1分； （2）省级工程质量奖项，每项得0.5分； （3）市级工程质量奖项，每项得0.25分。 本项最多得 15分。 注：工程质量奖项：获奖取自广州市住建行业信用管理平台，需提供在广州市住建行业信用管理平台内上传件；国家级工程奖项包括：中国建设工程鲁班奖、国家优质工程（金质奖）、国家优质工程（银质奖）、国家优质工程奖、中国土木工程詹天佑奖。仅计算作为主承建单位获奖，参建单位获奖不予计算；同一项目获得多个奖项的，该项目获奖只按最高级别计算一次分数，不得重复计算；获奖单位必须与投标单位名称一致，子、分公司均不计算在内；时间以获奖证书上载明时间为准。只计算房屋建筑工程获奖得分，其他非房建项目，如：路桥、铁路、水利、电力、化工、冶金等的获奖不参与计分。 |  |  |  |
|  |  |  | 2020年1月1日起，投标人（若为联合体，指联合体主办方）获得由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的全国绿色建筑创新奖的，每项得2分，本项最多得8分。 注：全国绿色创新奖须提交获奖证书扫描件，时间以证书落款时间为准。 |  |  |  |
|  |  |  | # 2020年1月1日起，投标人（若为联合体，指联合体设计方）承担的项目，获得过省级或以上勘察设计类奖项或成果评价的，每项得0.5分，最多得1分； 注：获奖或成果评价提交证书扫描件，时间以证书落款时间为准。 |  |  |  |
|  |  | 第三方信用评价（7分） | 投标人（若为联合体，指联合体主办方）被评为纳税信用A级纳税人的连续年限： （1）连续7年（含7年）以上的，得7分； （2）连续6年的，得3分。 （3）连续5年及以下的，得1分。其余不得分。 本项最高得7分。 注：“纳税信用A级” (须包含2021年度)以省级或以上税务局官网查询的相关截图为准，只计算投标人自身（不计算投标人的分公司和子公司）。投标人须提供在省级或以上税务局官网的查询结果网页截图（不符合条件或无提交上述扫描件的不计分）。时间以省级或以上税务局官网公布的获奖年度（评价年度）为准。。 |  |  |  |
| 二 | 实施方案技术部分（64分） |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
|  |  | 施工总体部署 （8分） | 提供项目实施目标、总体思路、具体部署，得8分。 | 提供项目实施目标/总体思路/具体部署当中的两项，得5分 | 提供项目实施目标/总体思路/具体部署当中的一项，得2分 | 不满足前述要求者，得0分。 |
|  |  | 施工总平面布置 （8分） | 提供平面布置条件分析及布置思路、主要阶段平面布置、总平面管理，得8分。 | 提供平面布置条件分析及布置思路/主要阶段平面布置/总平面管理当中的两项，得5分。 | 提供平面布置条件分析及布置思路/主要阶段平面布置/总平面管理当中的一项，得2分。 | 不满足前述要求者，得0分。 |
|  |  | 施工总进度计划 （8分） | 提供工期目标、施工进度计划横道图、进度保证措施，得8分。 | 提供工期目标/施工进度计划横道图/进度保证措施当中的两项，得5分。 | 提供工期目标/施工进度计划横道图/进度保证措施当中的一项，得2分。 | 不满足前述要求者，得0分。 |
|  |  | 人材机 投入保证 （8分） | 提供机械设备、材料、劳动力需求计划及保证措施，投入、调配计划合理，保证措施具体，且施工高峰期拟投入的劳动人数量大于或等于400人，得8分。 | 提供机械设备、材料、劳动力需求计划及保证措施，投入、调配计划比较合理，保证措施比较具体，且施工高峰期拟投入的劳动人数量大于或等于200人且少于400人，得5分。 | 提供机械设备、材料、劳动力需求计划及保证措施，投入、调配计划基本合理，保证措施基本合理，且施工高峰期拟投入的劳动人数量少于200人，得2分。 | 不满足前述要求者，得0分。 |
|  |  | 主要施工方案 （8分） | 提供测量施工方案、主体结构施工方案、外脚手架施工方案、外立面施工方案、机电安装施工方案；装饰装修施工方案，得8分。 | 提供测量施工方案、主体结构施工方案、外脚手架施工方案、外立面施工方案，得5分。 | 提供测量施工方案、主体结构施工方案，得2分。 | 不满足前述要求者，得0分。 |
|  |  | 设计和施工的融合措施 （6分） | 提供设计和施工融合目标，设计和施工融合管理体系，设计施工融合措施，得6分。 | 提供设计和施工融合目标，设计施工融合措施，得4分。 | 提供设计和施工融合目标，设计施工融合管理体系，得2分。 | 不满足前述要求者，得0分。 |
|  |  | 质量管理措施 （6分） | 提供质量管理目标、质量管理体系、质量保证措施，得6分。 | 提供质量管理目标、质量保证措施，得4分。 | 提供质量管理目标，质量管理体系，得2分。 | 不满足前述要求者，得0分。 |
|  |  | 安全文明施工措施 （6分） | 提供安全文明施工目标、安全文明施工管理体系、安全文明施工保证措施，得6分。 | 提供安全文明施工目标、安全文明施工保证措施，得4分。 | 提供安全文明施工目标，安全文明施工管理体系，得2分。 | 提供安全文明施工目标，安全文明施工管理体系，得2分。 |
|  |  | 绿色施工 措施 （6分） | 提供绿色施工目标、绿色施工管理体系、绿色施工保证措施，得6分。 | 提供绿色施工目标、绿色施工保证措施，得4分。 | 提供绿色施工目标，绿色施工管理体系，得2分。 | 不满足前述要求者，得0分。 |
| 合计（100分） |  |  | （一）得分+（二）得分 |  |  |  |

本表按百分制评分，所有评委分数汇总后的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。施工评审组汇总各有效投标文件的总分，并按照总分从高到低排列先后次序，只有通过形式审查、资格审查、设计方案响应性审查和工程总承包实施方案响应性审查的投标文件方可计算总分。总分相同的，以工程总承包实施方案得分高的排前；总分与工程总承包实施方案得分均相同的投标文件，以投标报价较低的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用记名投票方式，确定中标候选人的排序。评标委员会应按排序先后，向招标人推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编写评标报告。

评审标准

初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- 设计方案：见评标办法前附表；

- 工程总承包实施方案：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

- 设计方案评分标准：见评标办法前附表；

- 工程总承包实施方案评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表。

评标程序

本项目采取电子评标。投标文件设计方案由设计评审组负责，形式审查、资格审查（适用于资格后审项目）、工程总承包实施方案和投标报价的评审及评审汇总由施工评审组负责。

设计方案评审（由设计评审组负责）

3.1.1设计评审组评委按设计方案文件响应性审查标准（详见前附表）对所有成功解密的设计标投标文件进行评审，只有通过响应性审查的设计标投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有否决投标提议，则设计评审组成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否否决其投标。

3.1.2设计评审组评委按设计方案评分标准（详见前附表）对各设计标投标文件进行评分。

3.1.3本表按百分制评分，投标人的设计部分得分为各评委评分的算术平均值（若分数出现小数点时，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入）。

3.1.4设计评审组评委揭晓投标人身份。

3.1.5设计评审组评委按只有通过响应性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，在揭晓投标人身份后，根据响应性审查结果，否决未通过响应性评审的投标人的投标，取消其得分，且不再进入得分汇总阶段。设计评审组评委汇总各投标人设计方案部分得分、编写、签署设计方案评标报告，评标报告由设计评审组评委全体成员签名，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

3.1.6设计评审组评委向招标人提交书面设计方案评标报告后即告解散。

形式审查及资格审查（由施工评审组负责）

3.2.1 形式审查中全部符合形式评审标准（详见前附表）中规定情形的，为形式审查合格。否则为形式审查不合格，经施工评审组评委共同认定后，其投标文件将被拒绝。如施工评审组评委的评审意见不一致时，以施工评审组过半数成员的意见作为施工评审组对该情形的认定结论。

3.2.2汇总形式审查情况，只有通过形式审查的投标人方可进入下一阶段的评审。形式审查合格的投标人少于3名的，则本项目招标失败。

3.2.3施工评审组评委对所有通过形式审查的投标人进行资格审查。资格审查文件中全部符合资格评审标准（详见前附表）中规定情形的，为资格审查合格。否则为资格审查不合格，经施工评审组评委共同认定后，其投标将被拒绝。如施工评审组评委的评审意见不一致时，以施工评审组过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。只有通过资格审查的投标人方可进入下一阶段的评审。

3.2.4汇总资格审查情况，编写资格审查报告。资格审查合格的投标人少于3名的，则本项目招标失败。

3.2.5资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通报发证部门。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

工程总承包实施方案评审（由施工评审组负责）

3.3.1工程总承包实施方案的响应性审查：通过资格审查的投标文件中没有任一种列于工程总承包实施方案响应性评审标准（详见前附表）中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经施工评审组评委共同认定后，其投标文件将被拒绝。如施工评审组评委的评审意见不一致时，以施工评审组评委过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

3.3.2工程总承包实施方案详细审查：施工评审组评委按照工程总承包实施方案评分标准（详见前附表），对通过响应性审查的投标文件进行详细审查评分。

3.3.3本表按百分制评分，所有评委的分数汇总后的算术平均值为投标人的最终得分。施工评审组评委按此汇总每个投标人工程总承包实施方案详细审查得分，分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

投标报价评审（由施工评审组评委负责）

3.4.1施工评审组评委汇总设计评审组的响应性评审结果，未通过设计方案响应性评审的投标人的投标报价，不再进行投标报价评审，也不参与评标基准价的计算。

3.4.2投标报价的算术校核。施工评审组评委对通过设计方案响应性审查和工程总承包实施方案响应性审查的投标文件的投标报进行算术校核，具体标准如下：

- 如果下浮率与投标书报价不相符时，以报价为准修正下浮率；

- 如果分项报价累加不等总价的，以分项报价累加为准，修正总价；

- 投标文件存在其他计算性错误的，按就低不就高计算并修正；

- 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格或中标资格。

3.4.3建安工程费投标报价评分

- 以通过工程总承包实施方案投标文件有效性审查并经算术校核的投标人的建安工程费中，位于[建安工程费最高投标限价×95%（含本数），建安工程费最高投标限价]区间的投标价大于5个时，去掉一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值为评标基准价。若位于[建安工程费最高投标限价×95%（含本数），建安工程费最高投标限价]区间的投标价少于或等于5个时，直接取区间中的投标价的算术平均值为评标基准价。若没有投标价位于[最高投标限价×95%（含本数），最高投标限价]区间，则由招标人依法重新招标；

- 当经算术校核的建安工程费报价等于评标基准价时得100分，报价每高于评标基准价1%，扣0.5分，每低于评标基准价1%，扣0.3分，扣至0分为止，得出投标报价得分，精确到小数点后两位。

评审汇总（由施工评审组评委负责）

3.5.1投标人总得分满分为100分，各部分分值分配详见评标办法前附表。

3.5.2施工评审组汇总各有效投标文件的总分，并按照总分从高到低排列先后次序，只有通过形式审查、资格审查、设计方案响应性审查和工程总承包实施方案响应性审查的投标文件方可计算总分。总分相同的，以工程总承包实施方案得分高的排前；总分与工程总承包实施方案得分均相同的投标文件，以投标报价较低的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用记名投票方式，确定中标候选人的排序。评标委员会应按排序先后，向招标人推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编写评标报告。

3.5.3有效投标单位不足三家，应当依法重新组织招标。

投标文件的澄清和补正

3.6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会中两人以上（含两人）的成员以书面形式提出动议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

3.6.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会相应评审的依据。

3.6.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

3.6.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会相应评审将按照响应性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

评标结果

3.7.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.7.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.7.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，其投标不改变本项目评标结果排序。招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定确定中标人或重新招标。

合同条款及格式

(另册)

发包人要求

勘察设计任务书

- 总则

  - 1.1项目背景

当前黄埔区正处于高速发展时期，根据《广州新黄埔发展战略规划纲要（2015-2030）》，将黄埔打造成岭南特色的山水城市，黄埔中部现代宜居城区，营造以长岭居、黄埔政文中心区及周边地区为主体的现代化的宜居城区；打造长岭居高品质居住空间，高标准规划建设公共设施和公园绿地，改善人居环境，吸引创新人才。长岭居组团规划主要承担高端居住、生态涵养、疗养度假等主导功能，未来将成为黄埔新型城区和广州东部山水新城生态宜居示范区。根据《广州萝岗长岭居控制性详细规划》，长岭居规划定位为广州东部绿色生态宜居新城区、高端高新产业集聚区，主要功能为高端居住、高端高新总部研发、健康医疗、生态休闲等。

根据广州市住房和城乡建设局文件《广州市城市更新工作领导小组办公室关于印发广州市2022年城市更新项目年度计划的通知（穗更新办[2022]3号）》，长平社区已纳入广州市2022年更新项目年度计划，尽快推进长平社区旧村改造项目的建设工作，争取早日动工建成，切实解决征拆安置问题，对解决老百姓的民生问题、消除开发建设后顾之忧、落实区域发展全面部署具有重大意义。

  - 1.2任务书编制依据

编制设计任务书主要依据基础资料：

1.项目可行性报告；

2.各行政管理部门提出的项目规划要点；

3.建设单位提供的用地红线图、现状地形图及项目大市政条件等；

4.现行的国家及地方的其它有关设计规范等。

- 勘察、设计工作范围和内容

  - 2.1勘察工作范围和内容

2.1.1勘察工作范围：

本项目首开区用地红线范围内的岩土工程勘察。本次岩土工程勘察包括包含岩土工程勘察、勘察相应工程测量、工程物探含管线探测）、水文地质勘察工作，需正确反映工程地质条件，提出岩土工程评价，为设计、报建审查、施工提供依据。

2.1.2勘察工作内容：

完成本项目规划红线图范围内所需的所有勘察工作：包括但不限于地质、测量、钻探、详勘工作、水文地质及地下综合管线勘察、物探、超前钻（如有）等工作。按相关要求包工、包料、包安全、包水电，包通过建设等主管部门组织的勘察报告审查及备案，包配合设计阶段和施工阶段的技术支持和服务，包验收以及其他相关的技术支持和服务。（如中标人不具备项目中各专业部分的相应资质（主体勘察资质外），中标人应在征得发包人同意后相关专业分包给具备相应资质的单位并签订分包合同。）

  - 2.2设计工作范围和内容

2.2.1设计范围：

设计工作包括本项目的全过程设计服务及协调工作。负责项目的方案设计（含编制投资估算）、深化方案设计、修建性详细规划设计及报批、单体报建图设计和报建图编制、初步设计（含编制项目概算)、施工图设计、现场技术指导、服务与监督工作，竣工图签审及配合竣工图编制工作。

2.2.2 设计工作内容：

内容主要包括但不限于：

（1）负责编制方案设计及深化、报建，规划阶段技术审查、修建性详细规划设计及报批（修详通完成），单体报建（报建通完成），设计成果需获得规划批复部门认可并取得修建性详细规划方案批复、配合确定工程规划许可证等一切工作。

（2）负责编制初步设计（含编制项目概算)，配合初步设计审查及设计概算审核，设计成果需通过初步设计评审（含专家评审费），并形成相关初步设计评审意见文件。完成本项目招标范围内工程概算等造价文件的编制工作及相关配合报审工作，还包括各阶段方案比选、技术造型比选等的投资分析，负责审核签确分包设计单位的设计成果，根据发包人要求提供项目的成本指标数据。

（3）负责项目施工图设计，配合施工图审查，并取得施工图审查合格书。同时需配合后续住建等部门的消防及施工图质量抽检复核修改工作。

（4）负责规划用地红线范围内所有正式建筑物和市政配套工程各专业的施工图设计，包括：1）建筑、结构、给排水、强电（含永久供电等）、弱电、通风、空调、消防、燃气、幕墙施工图设计，2）室外配套工程、道路（含规划市政道路接驳及小区道路）、园林景观、市政管网接驳（包括燃气、通讯、永久用电及市政给排水等）、室外广场施工图设计，3）负责装修（公共区域）施工图设计、建筑节能、绿色建筑、海绵城市（如有）设计、BIM设计阶段应用，4）对专业工程或专项深化设计（包括但不限于装修、钢结构、永久供电、智能化、幕墙、基坑支护、人防、泛光、燃气、抗震支架等）的设计或对深化设计进行技术审查，设计应满足规范及相关部门的文件和批复的标准要求。

（5）项目对外接驳的外水（包括给水和雨污水接驳等）、外电（从供电部门批复的接取电源处开始，至本项目高低压配电房所有的电力设施装置及土建），满足规范及相关部门申报要求。

（6）装配式建筑设计及用于装配式审查的BIM设计，费用含在工程设计费内不另行增加，装配式比例按政府相关规范要求，最终比例以政府批复为准；

（7）配合发包人办理项目建设工程规划许可证等规划报批、深基坑审查、各专业报建、施工图报建、竣工图备案等各专项报批报建和验收工作。

（8）负责配合沙盘模型制作、三维动画、效果图制作。

（9）负责工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按业主要求准备汇报材料（最终以签订合同内容为准）。

（10）负责项目竣工图审核工作。

（11）绿色建筑及其设计评价标识的申报（如有）。

（12）各阶段设计深度需达到住建部《建设工程设计文件编制深度规定（2016年版）》设计深度的有关规定。

- （13）本工程实行限额设计（即确保建安工程费控制在基准价范围内）。

2.2.3设计其他服务

(1) 全过程设计服务及协调工作（含派设计代表驻现场）。

(2) 负责根据政府相应文件及建设单位要求组织设计范围内各项专家设计论证及评审工作，并承担设计评审所需相关费用（不含施工图审查费用）。

（3）设计允许非主体、非主要及设计人不具备资质的专业分包，分包后及时向建设单位报备。

（4）其他关于分包的约定：设计人如为了给项目提供更好的设计服务，可聘请具有相关专业设计资质的顾问合作单位进行专业设计咨询工作。咨询费由设计人自行解决，费用已包含在本合同价中。

2.2.4其他设计（如有）

设计成果文件要求：按合同要求。

- 勘察工作要求

勘察设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。勘察工作严格按照有关法律法规进行。

  - 3.1勘察阶段的划分

本项目测量、钻探、初勘、详勘工作、水文地质及地下综合管线勘察、物探、超前钻（如有）等工作由中标单位完成，详细勘察各项内容应满足工程施工图设计的要求；剪切波速测试应按照规范要求进行；施工阶段勘察（超前钻），应按照相关技术要求和图纸进行钻探施工，以满足设计、施工要求为准。

  - 3.2勘察要求

3.2.1详细勘察

(1)地质勘察应按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）的技术要求进行操作。

(2)查明不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度，并提出评价与整治所需的岩土技术参数和整治方案建议。

(3)查明建筑物范围各层岩土的类型、厚度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性和承载力，并提供各土层（或者岩层）物理力学性能指标、提供地基变形计算参数，对地基基础方案、基坑开挖方案提出建议。

(4)进行场地和地基地震效应的岩土工程勘察，并应根据国家批准的地震动参数区划图和有关的规范，提出勘察场地的抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计特征周期分区，判别砂土液化、软土震陷等，划分场地类别及对抗震有利、不利或危险的地段。

(5)判断建筑场地的不良地质现象如孤石、旧有路基、坚硬夹层、岩溶、土洞、构造断裂的分布及成因、岩面坡度对桩端稳定性的影响等。

(6)提出选择桩端持力层、桩型、施工可行性的建议；提出桩基础的侧摩阻力特征值和端阻力特征值；预估单桩竖向承载力特征值及其变形特征；评价桩基础施工对周边环境的影响；提出基坑设计相关参数。

(7)查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度（包括潮汐对地下水的影响），提供地下室的设防水位。分析判定水和土对混凝土和金属材料的腐蚀性。

(8)对地基基础方案、基坑开挖方案、工程降水及地下室抗浮措施进行论证分析。

(9) 控制性勘察孔应取土、岩样作常规的物理力学试验，并对土层、全、强风化岩层作原位试验。

(10) 取土岩试样和原位测试的钻探点，每一主要土层的原状土试样不应少于6件；同一土层的孔内原位测试数据不应少于6组。

(11) 除以上要求外，尚应满足有关现行规范及法律法规的要求。

3.2.2施工阶段勘察（超前钻）

满足有关现行规范及法律法规的要求，以满足设计、施工要求为准，按照相关技术要求和图纸进行钻探施工。

- 设计工作要求

结合本项目应当结合当地自然环境、人文环境，以“经济、实用、美观、可持续”为原则，设计单位应提出科学、合理、系统的设计方案。其规划及建筑设计应充分体现新时代的生态特征、现代景观和地域文化的特色，鼓励建筑设计创新，建设、管理等方面的新理念与新方法。

  - 4.1规划设计要求

1、符合城市规划的要求，综合考虑建筑性质、建筑造型、建筑立面特征等与周边环境的关系，在满足安全与功能的前提下，应符合国家有关节约用地、节能节水节材和保护环境等规定。

2、符合现有地形特征，尽量利用地形，以充分考虑经济性为基础，合理确定建筑的总体布局与功能设置。

3、整体性强。建筑组合应紧凑、集中，主要建筑之间有联系。

4、总体规划要求功能齐全、分区明确，满足基本功能要求及规模需求，并充分考虑其所处地理位置的特点及其他配套功能设置。

5、凸显项目的地方特色，符合大片区的功能定位与要求，并充分体现对片区规划和三旧改造的理解。

  - 4.2户型设计要求

在符合用地规划设计文件的前提下，本项目设计还应满足以下要求：

复建区户型要求以村民回迁需求为准，全部楼栋应充分利用地形设计条件，尽量做到南北朝向分布均质，体现复建区的均好性。户型设计方案应与经村委和各经济社确认的户型、面积和套数相匹配，确保复建区设计方案具有充分的可实施性。

  - 4.3项目设计特殊要求和限制因素

复建区首建区应充分匹配村民回迁需求，优先考虑点式布置，布局形态上要求是一个完整组团。每栋住宅塔楼均要求设置至少两部电梯，标准层的公区设计须满足回迁村民提出的相关要求。注：相应指标可上下浮动2%，中标后的指标调整以村集体确认且业主确定的使用需求为准。

- 须满足相关规范要求，按照同步开发建设观念设计建设商业及公共配套设施，具体要求以村民回迁需求和规划条件为准。

- 商业部分公共区域按毛坯设计，最终符合甲方要求；商业部分相关设计满足专业验收标准。

- 商业及公共配套设施必须充分考虑人、车、货分流，并考虑景观设计要求。商业配套设施建议要注重审美个性与独特品味的创新设计，充分考虑及与周围建筑景观的协调性。

- 商业及公共配套设施设计应考虑安置区的管理和使用特点。

- 公共服务配套设施应满足现行广州市城乡技术规定的要求。

- 室外运动设施应方便住户运动，保证住户既能运动，又能达到共享环境空间，建设阳光健康的社区文化。

- 公建配套尽量集中设置，方便后期物业管理。

- 幼儿园的设计应严格遵循相关规范要求，并充分考虑区教育局的需求。最终方案和使用需求须通过黄埔区教育局审查。

总配建车位（包括室内、室外）符合现行国家及省市相关规范和城乡技术规定。最终以政府部门审批意见为准。

发包人提供的资料

发包人提供的资料

(另册)

投标文件格式

长平社区旧村改造项目首开启动区勘察设计施工总承包

投标文件

（资格审查文件）

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年      月      日

    - 格式1：法人代表证明书、授权委托证明书

法人代表证明书、授权委托证明书

法定代表人证明书

现任我公司 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。 有效期限： 附：法定代表人（负责人）性别： 年龄： 身份证号码： 统一社会信用代码： 企业类型： 经营范围： 单位： （盖章） 年 月 日

注：

- 法定代表人证明书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

- 联合体投标的，本证明书由主办方出具，仅填写主办方单位名称并由主办方盖章即可。

法定代表人授权委托书

兹授权 为我方委托代理人，其权限是：负责办理长平社区旧村改造项目首开启动区勘察设计施工总承包项目投标相关事宜。 有效期限： 附：代理人性别： 年龄： 身份证号码： 统一社会信用代码： 企业类型： 经营范围： 法定代表人（负责人）： （签名或盖章） 授权单位： （盖章） 年 月 日

注：

- 法定代表人授权委托书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

- 联合体投标的，本授权书由主办方出具，仅填写主办方单位名称并由主办方签字或盖章即可。

长平社区旧村改造项目首开启动区勘察设计施工总承包

投标文件

（设计方案文件）

年      月      日

目录（格式由投标人自定）

注：设计方案不得出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等，也不得显示投标报价信息。

长平社区旧村改造项目首开启动区勘察设计施工总承包

投标文件

工程总承包实施方案文件

（含投标报价）

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年      月      日

    - 格式2：投标书

投 标 书

| 项目名称 | 长平社区旧村改造项目首开启动区勘察设计施工总承包 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |  |
| 其中：建安工程费报价（元） | 大写： 小写： 下浮率： % 注：下浮率=【1-（建安工程费投标报价/建安工程发包基准价）】*100% |  |
| 其中：设计费报价（元） | 大写： 小写： 下浮率： % 注：下浮率=【1-（设计费投标报价/设计费发包基准价）】*100% |  |
| 其中：勘察费报价（元） | 大写： 小写： |  |
| 投标总工期 （含勘察、设计、施工工期） | 按招标文件要求 |  |
| 工程质量标准 | 按招标文件要求 |  |
| 保修期限 | 按招标文件要求 |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |
|  | 注册证编号 |  |
| 设计负责人 | 姓 名 |  |
|  | 注册证编号 |  |
| 委派的安全员 | 姓 名 |  |
|  | 安全考核证书 （C类或综合类C3）编号 |  |
| 投标有效期 | 按招标文件要求 |  |
| 法定代表人或 其委托代理人 （签字或盖章） |  |  |
| 投标单位（盖章） |  |  |

注：

- 投标报价保留两位小数；大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

- 下浮率与投标书报价不相符时，以报价为准修正下浮率。

- 联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，由联合体主办方填写加盖公章。

- “工程质量标准”、“投标总工期”、“保修期限”可以填写“按招标文件要求”或按招标文件内容或按投标文件内容填写。

2-1勘察费投标报价汇总表

| 序号 | 勘察费 | 投标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初勘和详勘每米综合包干单价（元） | 元/米 | 详勘费用中包含初勘、详勘、剪切波速测试费、物探费、测量费等全部勘察测量费用 |
| 2 | 初勘和详勘暂定工程量（米） | 8000米 |  |
| 3 | 超前钻每米综合包干单价（元） | 元/米 |  |
| 4 | 超前钻暂定工作量（米） | 7000米 |  |
| 5 | 合计（元） | 元 | 5=1×2+3×4 |

岩土工程勘探费用中标综合包干单价按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》、《广州开发区、萝岗区财政投资基本建设基本财务管理规定》（穗开财字【2014】53号）、广州开发区财政局《关于调整我区岩土工程勘察费取费标准的复函》（穗开财函[2013]615号）及《关于印发<广州开发区、萝岗区政府投资建设项目岩土工程勘探综合费取费标准>的通知》（穗开建管【2014】1号）相关规定由各投标人自行报价。

注：投标人需严格按表中勘察费计算依据所列项目报价，不得增减分项目，否则属于投标报价不符合招标文件规定。如投标人认为计算依据所列项目中的某一项不需计算，投标报价应为“0”。最终勘探内容和工作量以招标人根据现场实际情况确认为准。

    - 格式3：投标承诺书

投标承诺书

致：                （招标人名称）

我公司确认收到贵单位提供的      （项目名称）      招标文件的全部内容，我公司：       (投标人名称)      已作为投标人正式授权

(授权代表全名，职务)  代表我公司进行有关本投标的一切事宜。

我公司已完全明白和接受招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 我公司已详细研究并理解招标人提供的所有资料内容，同意招标文件的内容，对招标文件内容和约束无异议，充分了解了现场条件对可能存在的所有风险都已充分考虑，我公司放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力，承认招标文件的所有条款，按招标文件规定条款完成本次招标项目的内容。

- 我公司已充分阅读了本项目招标文件并充分了解有关报价方式及变更、结算方式，我公司完全响应招标文件的规定。

- 本投标文件的有效期为投标截止日后90天内有效；

- 我公司承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

- 我公司明白并愿意若在规定的投标截止时间之后至投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵单位没收。

- 我公司同意按照贵单位可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

- 我公司如果中标，我公司保证：

7.1保证履行招标文件以及招标文件修改书(如有)中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订合同，并严格按国家有关法规履行我公司的全部责任，按质、按量、按期完成合同约定的全部任务。

7.2保证将我公司的资质承包范围不能涵盖或不具备相应能力(该能力须保证进度和质量且须获得发包人认可)的部分专业工程（如果有），委托获得发包人批准的具备相应专业资质和能力的单位实施，确保项目质量及进度。

7.3保证所完成的设计将完全符合国家相关规范要求，符合或优于招标文件、技术条件、合同条款的要求。若我公司完成的设计文件未能达到发包人（或相关政府部门）的要求，我公司将无条件根据要求进行修改设计文件，直至得到发包人（及相关政府部门）的认可为止。

7.4保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，若我公司未能按投标承诺的工期完成本项目，除承担合同约定的违约责任外，发包人有权解除合同，我公司承担由于违约解除合同退场造成的对发包人的一切损失。

7.5保证投标所报的项目负责人、设计负责人、专职安全员在本项目合同签订后7日内到职，全过程服务于本项目，在过程中非不可抗力或发包人要求不得更换。我公司违反以上承诺的，同意按合同条款的规定承担违约责任。

7.6保证所投入本项目的主要材料、设备质量符合或优于招标文件要求，所投入本项目的辅助设备、材料与主要材料、设备质量一致并有良好的配套性。

7.7保证按照招标文件的要求确保安全生产及文明施工，如有违反，我公司愿意按合同约定承担违约责任，并为此负相关的法律责任。

7.8保证按国家的有关规定制订保证民工工资支付的方案及保证措施，否则，我公司愿按合同条款规定承担违约责任并赔偿发包人的全部损失。

7.9保证按发包人要求委派国内外设计大师或国内外知名设计团队参与本项目设计，相关费用包含在本项目中标设计费中。

投标人：　                  　（盖章）

日  期：    年    月    日

    - 格式4：投标文件编制人员名单

投标文件编制人员名单

| 姓名 | 职务 | 所承担工作 | 身份证号码 | 本人签名栏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：参与编制标书所有人员名单应包括如编制技术标部分、投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。