广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房项目监理服务

招标文件

（招标编号：     ）
招标单位：广州白云国际机场股份有限公司
招标代理单位：中航技国际经贸发展有限公司

日期：2023年4月

重要提示

本项目实施电子招投标，投标人应先认真阅读《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

目录


4第一章 招标公告


13第二章 投标人须知


37第三章 评标办法 (综合评估法)


48第四章 合同条款及格式


84第五章 任务要求书


108第六章 投标文件格式




招标公告

广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房项目监理服务招标公告

一、招标条件

本招标项目广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房项目监理服务已由空港经济区管理委员会（广州市发改委授权）以广东省企业投资项目备案证（项目代码：2301-440100-04-01-943708）批准建设，项目业主为广州白云国际机场股份有限公司，建设资金来自自筹资金，出资比例为100%。招标人为：广州白云国际机场股份有限公司，该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1 工程名称：广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房项目监理服务。
2.2 工程位置：广东省广州市白云区人和镇和花都区新华街道、花东镇交界处，广州白云国际机场第二航站区。

2.3 工程范围：项目主要建设旅客过夜用房工程，属于白云国际机场三期扩建工程的综合交通中心（GTC）上盖建筑，项目规划总计容面积56825.00平方米，规划总建筑面积60540.00平方米（其中地上建筑面积47502.00平方米、地下建筑面积13038.00平方米）。

以上数据仅供参考，以正式行政批复为准。

2.4 规划用地文件：      /      。

2.5项目批准文件：广东省企业投资项目备案证（项目代码：2301-440100-04-01-943708）。

2.6 资金来源：自筹资金。

2.7 招标内容：

2.7.1监理标段划分：本项目设1个标段。
2.7.2监理范围：

负责广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房项目工作监理服务（含项目管理服务和工程监理服务）的一切工作，包括但不限于以下工作内容：（1）工程建设程序中的设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（含工程竣工验收及竣工验收资料移交城建档案、整改、工程移交及实物移交、工程结算、竣工备案、决算等）、试运行阶段以及工程质量保修阶段监理。含监理服务期内的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、进度控制、投资控制、安全生产监督管理、合同管理、信息管理等。（2）对项目建设的全过程进行建设管理，监督、管理建设工程合同的履行，以及协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系，内容包括但不限于以下内容：项目的设计、监理、施工、招标、采购、验收、移交、试运行、保修等项目实施过程管理及项目管理过程中各种手续的报审工作。从组织编制初步设计文件开始至项目竣工验收、竣工结算、移交、试运行和保修期结束之日止的建设全过程项目管理统筹管理，包括在项目决策阶段，组织设计优化和招标工作；在项目实施阶段，进行设计管理、招标管理、设备材料采购管理、施工建设管理、投资控制和竣工验收等工作，并对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息、档案等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续和竣工结算、移交使用单位、试运行和保修期等实施过程的建设管理工作及各种手续的报审管理工作。（3）审查各阶段交付的BIM成果以及监督智能建造技术的应用是否满足委托人规定的标准和要求，包括但不限于：审查提交的BIM模型文软件版本、深度、各节点和最终提交模型的图模一致性、模实一致性等是否满足委托人要求，形成相应书面报告并经过委托人的审核；审查提交的BIM模型及相关资料是否满足建设单位的使用要求。审查监督施工单位在BIM技术应用、智能建造应用方面是否满足委托人相关要求。

2.7.3监理工作内容还包括：（1）《广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房项目工程监理服务任务要求书》（以下简称《任务要求书》）中具体的工作内容和要求；（2）服从《广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房项目管理制度》中的具体要求；（3）委托人其他跟本项目的相关要求。
2.7.4监理目标：

（1）工程项目投资控制目标：不超过经批准的工程概算（以工程结算为准）；

（2）工程项目进度控制目标：工程总体预计开工日期为2023年5月30日，竣工验收日期为2025年10月31日，具体项目进度控制目标应以业主总控进度计划为准。

（3）工程项目质量控制目标：确保获得广东省建设工程优质奖，争创国家工程优质奖或鲁班奖或詹天佑奖。
（4）工程项目安全控制目标：“六无”---无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无车祸、无机场空防安全事故。

2.7.5服务时间和服务期限：

2.7.5.1全过程工程监理服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收及结算审计完成；

2.7.5.2保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起24个月。

2.7.5.3竣工结算服务期：自竣工验收合格之日起至出具结算审核报告止。

2.7.5.4人员到位期限：各类工程师应按投标文件中所列明的时间到位。

2.7.5.5进场期限：监理人应按建设单位通知的期限内组织项目管理、监理等人员和设备进场。

目前工期仅为计划工期，如业主因各种原因需作调整或工期拖延，监理单位应适当调整监理计划，但这种计划调整应以不影响监理服务水平为前提。业主对工期的调整或工期拖延，监理服务期也应作相应调整或顺延，但属正常的监理服务，业主不另外增加监理费用，投标人在报价时应作考虑。

2.7.6监理服务最高投标限价：7300000.00元。

三、投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备工程监理综合资质，或房屋建筑工程监理甲级资质；

①工程监理企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）、《住房和城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质有效期延期的通知》（建司局函市〔2020〕38号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函〔2020〕298号）和《广州市住房和城乡建设局关于建设工程企业资质有效期顺延的通知》（穗建审批〔2020〕295号）执行；

②香港企业参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本项目招标文件要求。[注：（依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范[2020]1号）规定）]。
3.2拟派总监理工程师须具备：住房和城乡建设部颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程，注册执业单位为本公司；

香港专业人士参与投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本项目招标文件要求。[注：（依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范[2020]1号）规定）]。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4其他要求：

（1）投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

（2）投标人具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，持有有效的营业执照（须提供营业执照副本复印件并加盖公章）。

（3）投标人已出具按照附件一的内容签署盖章的投标人声明。

（4）在选择参与投标的项目（即投标登记）时，投标人应按要求在交易系统中填写《监理项目管理团队人员信息表》（格式见本招标公告附件二），表中的项目管理团队人员信息作为投标文件的一部分，将由交易系统提取后供各相关单位在中标人履约时进行比对、查核。

（5）2020年1月1日以来投标人没有被行政主管部门取消投标资格且仍在被处罚期内；同时，2020年1月1日以来投标人（包括其关联公司）与招标人及其子公司无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉。（注：投标人须提供承诺函并加盖投标人公章，格式详见招标文件）。

（6）投标人不得被列为“严重失信主体名单”，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准，投标人提供在招标公告发布后从“信用中国”网站截图“严重失信主体名单”页面并加盖公章（未提交截图或截图信息不清晰将作否决投标处理），同时下载信用信息（打印并加盖公章后附在投标文件中）。

（7）投标人不得被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，以“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询为准，投标人需在招标公告发布后按要求从“国家企业信用信息公示系统”网站截图“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”并加盖公章（未按要求截图或截图信息不清晰将作否决投标处理）”。

（8）投标人不得被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的全国法院失信被执行人名单。投标人需在招标公告发布后从中国执行信息公开网“综合查询被执行人”网站截图并加盖公章。

（9）投标人、法定代表人及项目负责人未被列入广东省机场管理集团有限公司不予合作对象名单且在限制期内（提供《诚信承诺函》并加盖投标人公章，格式详见招标文件）。

（10）2020年1月1日至投标截止日投标人未因不诚信行为或不充分履约行为被本项目招标人提前终止合同或取消中标资格；

（11）2020年1月1日至投标截止日投标人未因在工程招投标活动中有违法、违规行为或工程质量问题或其它原因受到住房和城乡建设部或广东省住房和城乡建设管理部门宣布取消在本地投标资格的处罚且在有效期内；

（12）2020年1月1日至投标截止日投标人没有重大工程质量问题（重大工程质量问题以建设行政主管部门书面认定为准）；

（13）未在招标公告第三条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

四、招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易中心网下载电子招标文件。

发布招标公告时间（含本日）：2023年  月  日0时0分至2023年  月  日10时30分

注：
发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间为止。

本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件一经在广州公共资源交易中心发布，视为送达给投标人，招标文件由投标人自行在广州公共资源交易中心网站下载。

4.2本项目采用资格后审方式。

注：投标人通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站。

五、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年  月  日10时30分，投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心数字交易平台（网址：http://www.gzggzy.cn/）递交电子投标文件。

5.2递交备用投标文件电子光盘的规定：时间为：2023年  月  日10时15分至2023年  月  日10时30分；地点：广州公共资源交易中心第  开标室。（电子光盘需按规定封装。投标人将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取。）

5.3递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

5.4逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易网（网址：http://www.gzggzy.cn）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广东省招标投标监管网(网址：http://zbtb.gd.gov.cn/login)及广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台（网址：http://wz.gdairport.com/）上发布。

七、联系方式

招标人：广州白云国际机场股份有限公司
联系人： 黄先生        联系电话：  020-36067863  

联系地址：  广州白云国际机场东南工作区股份公司办公楼  
招标代理机构：中航技国际经贸发展有限公司
联系人：梁先生      联系电话：13411363326
联系地址：广州市越秀区南堤二马路34号森晟商务大厦5楼
异议受理部门：广州白云国际机场股份有限公司
地址： 广州白云国际机场东南工作区股份公司办公楼 
电话：  020-36067950  
招标监督机构：广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局
监督电话：020-36069209
联系地址：广州市越秀区人民北路686号广东广播电视台大楼7楼
附件一

投标人声明
广州市住房和城乡建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加               投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证网上投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司承诺遵循公平公正、公开、诚实信用原则，如实投标，真实反映企业实力，公平竞争，不弄虚作假，不以低于监理企业成本价竞标而降低监理服务质量，不与任何建设单位订立违背监理企业成本取费标准及相关规定的“阴阳合同”进行恶性竞争，扰乱市场秩序，不与其他单位串通投标或以行贿手段谋取中标，不出借资质、转包或违法分包监理业务。

三、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

五、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系；本公司与本工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。

六、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

七、本公司将服从招标人施工现场实名管理相关要求，承诺总监理工程师通过实名系统进行考核，如考核未达要求则自愿接受合同相关条款的处罚。
本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，愿意按照《广州市建筑市场信用管理办法》（穗建规字﹝2019﹞16号）的规定被记录为失信信息，承担由此带来的一切后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

声明企业：            (企业公章)

法定代表人（签字或盖章）：

总监理工程师/项目负责人（签字）：

技术负责人（签字）：

                                                年   月   日

附件二

监理项目管理团队人员信息表

	序号
	姓名
	职位
	职称
	职称证书或资格证书编号

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注：

1、“岗位”要求（总监理工程师除外）由招标人根据项目管理需要在本表备注中明确提出，如：拟派驻施工现场的总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员等。以上项目管理团队人员信息将由交易系统提取后供各相关单位在履约时比对、查核。

2、投标人应根据本表备注中的“岗位”要求，填写本表“岗位”栏和相关人员“姓名”、“职称”和“职称证书编号”栏。“职称”栏填“高级”、“中级”、“初级”或“无”；无职称证书或资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填“无”；同时具备职称证书和资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填职称证书编号。投标人完整填写相关表格内容后，投标登记方能成功(投标截止时间前可以补充、修改、替代)。

3、如评标办法对投标人拟投入的项目管理团队进行评审的，如相同岗位投入人员姓名与本表不一致的，以本表中姓名为准；投标人提供的团队人员职称或资格（含证书编号）情况与本表不一致的，以投标人提供的相关证明材料为准。


第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：广州白云国际机场股份有限公司
地址：                
联系人：              

电话：                

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：中航技国际经贸发展有限公司
地址：广州市越秀区南堤二马路34号森晟商务大厦5楼
联系人：梁先生
电话：13411363326

	1.1.4
	招标项目名称
	广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房项目监理服务

	1.1.5
	项目建设地点
	见招标公告

	1.1.6
	项目建设规模
	见招标公告

	1.1.7
	工程项目施工预计开工日期和建设周期
	见招标公告

	1.1.8
	建筑安装工程费/工程概算
	见招标公告

	1.2.1
	资金来源及比例
	见招标公告

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	监理服务期
	见招标公告

	1.3.3
	质量标准
	质量控制目标：确保获得广东省建设工程优质奖，争创国家工程优质奖或鲁班奖或詹天佑奖。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	（1）资质要求：见招标公告投标人资格要求

（2）财务要求：/

（3）业绩要求：/

（4）信誉要求：/

（5）总监理工程师的资格要求：见招标公告投标人资格要求

（6）其他主要人员要求：/

（7）试验检测仪器设备要求：/

（8）其他要求：见招标公告投标人资格要求

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	■不接受

□接受，应满足下列要求：

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	修改为：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大服务质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）本项目投标截止日被列入以下系统相关名录或名单：

①国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单；

②信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的严重失信主体名单。

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形；

（17）在近三年内无骗取成交、经济纠纷及相关不良记录。

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

	1.9.1
	踏勘现场
	■不组织，由投标人自行现场考察。

□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	■不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：/

	
	
	形式：/

	1.10.3
	招标文件澄清发出的形式
	在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区发布。

	1.12.1
	实质性要求和条件
	/

	1.12.3
	偏差
	■不允许

□允许，偏差范围：/
偏差幅度：/

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：截止至2023年  月  日12时00分。

形式：投标人的疑问通过 广州公共资源交易中心 交易平台提交。

具体要求：按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，详见：广州公共资源交易中心网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。提问一律不得署名。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	在递交投标文件截止时间15天前，在广州公共资源交易中心网站通过项目答疑专区网上公开发布。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：发出即视作收到

	
	
	形式：招标文件澄清（招标答疑纪要）一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	以补充公告或项目答疑澄清的方式在广州公共资源交易中心网站发布。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：发出即视作收到

	
	
	形式：招标文件修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。潜在投标人应自行关注招标公告公布的网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	满足本项目评审要求的其他资料等投标人认为需要提供的资料。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	 / 

	3.2.3
	报价方式
	本招标项目监理服务费由投标人自行报价（以万元为单位，精确到小数位后6位）。

	3.2.4
	最高投标限价
	□无

■有，见招标公告。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标报价超过最高投标限价的投标文件将被否决其投标。

各投标人在最高投标限价基础下浮自行报价。（小数点后保留六位小数，第七位小数四舍五入）。投标报价超过招标控制价的投标文件作无效投标处理。

投标人的报价，应是其按第五章“委托人要求”完成监理工作的所有费用，凡在本项目合同中提及即与监理服务有关的一切费用均含在监理酬金中，包括利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用；本项目的试验及办公场地、项目部用水、用电监理人自行考虑，监理人在工作往返的交通费及通讯费用（一切与本标段有关的邮资、长途电话、电报、传递服务、电讯传真等）以及以完成本标段任务所需的其他费用，同时还包括必要的考察、调研差旅费，上述所有费用综合考虑在投标报价内；

投标人投标时应结合招标文件、合同条款、技术规范及图纸报价，投标人对比招标施工图发现招标清单有缺漏项、及招标清单项目特征描述不全、描述与图纸及技术规范不符、材料设备价格存在与市场严重偏差，应在答疑时提出具体明细项，未在招标答疑提出视为在报价时已综合考虑上述因素，除调整设计变更变化费用外，其余在结算时不予计算。答疑时发包人回复不予调整的，结算时不予计算，相关费用由投标人考虑在报价内。

	3.3.1
	投标有效期
	120日历天（从投标截止之日算起）。

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

■ 要求，投标保证金的形式：

投标保证金的金额： 8万元  

投标保证金有效期：与投标有效期一致。

1、收取方式：

投标保证金可采用现金、支票、投标保函、投标保证保险的形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。

（1）如采用现金、支票或汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。具体操作要求请详细阅读广州公共资源交易中心网站，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库査询的信息为准。

（2）如采用保函（纸质版）或保险（专业工程担保公司担保）等形式提交的，投标人须在开标当天提交纸质原件。投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。银行保函需开具给招标人，银行保函有效期不少于投标有效期。保证保险（专业工程担保公司担保）需开具给招标人（受益人也必须是招标人），保证保险（专业工程担保公司担保）有效期不少于投标有效期。

（3）本项目允许递交电子保函，具体操作详见广州公共资源交易中心电子保函操作指引。

2、缴纳时间：必须在投标截止时间前缴纳。

□不要求

投标保证金退还方式：

（1）如采用现金、支票或汇票形式提交的，由广州公共资源交易中心代退还，退还规定详见广州公共资源交易中心网站；

（2）如投标保证金提交形式为保函（纸质版）或保险（专业工程担保公司担保）的，如需取回原件，非中标单位可在中标通知书发出后5日内联系招标代理进行取回，中标单位可在书面合同签订后5日内联系招标代理进行取回，逾期将视为放弃；

（3）如投标保证金递交形式为电子保函的，退还情况及操作流程详见广州公共资源交易中心电子保函操作指引。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	如有下列情况之一的，将不予退还投标担保：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标标书；

（2）中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

（3）中标人未能在规定期限内签署合同协议；
（4）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	■无

□有，具体要求：

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2021年。

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	2018年1月1日至今（完成时间以竣工验收报告或竣工验收证明的时间为准）。

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	/

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许

□允许

	3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成手签或盖章和加盖单位公章后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见：广州公共资源交易中心网站。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	如有提交投标文件光盘备用，封套上应注明如下信息：

招标人名称：                        
招标人地址：                        
          （项目名称）投标文件

招标项目编号：                        
在     年     月     日      时    分前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	见招标公告或另行通知

	4.2.2
	递交投标文件地点
	1.递交方式：网上递交投标文件 

2.地点：广州公共资源交易中心网站。 

	4.2.3
	投标文件是否退还
	■否

□是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	见招标公告，时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。

	5.2
	开标程序
	电子招投标项目开标按下列程序进行：

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（6）开标结束。

5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回其投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时内解密的且未提交备用光盘的，视为撤销其投标文件。

5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建。评标委员会共5人，其中4人从广东省综合评标评审专家库抽取，1人为业主代表。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3名

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台、广州公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台及广东省招标投标监管网

公示期限： 3 日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	否

	7.6.1
	履约保证金
	按合同相关条款的要求

	9
	是否采用电子招标投标
	□否

■是，具体要求：

1、按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站。

2、提交投标文件光盘备用

投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF格式）刻入光盘（1份），在招标公告第五项规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的光盘不得加密。光盘无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交备用光盘。

3、补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。

（2）评标时突发情况的补救方案

若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。

除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

4、投标截止时间结束前，须现场密封递交纸质投标文件一份（纸质版与电子版不一致时，以电子版为准）。

	10
	需要补充的其他内容：

	10.1
	特别提示
	投标人有下列情形的，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停企业参加招标人项目招投标活动一年。造成当次招标流标等严重后果的，列入黑名单，并暂停企业参加招标人项目招投标活动二年。

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人提供了虚假的证明材料；

（3）中标候选人放弃中标；

（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

	10.2
	送达
	《投诉处理决定书》和《行政处理决定书》在广州市住房和城乡建设局网站上公布的，视为送达其他与决定书有关的当事人。

	10.3
	招标失败的情形
	本项目采用资格后审方式，满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标申请人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

	10.4
	投标承诺书
	投标人按招标文件第六章投标文件格式中的要求递交投标承诺书。

	10.5
	中标候选人公示
	在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分的电子版（报价清单、方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州公共资源交易中心网站和广东省招标投标监管网公开。

	10.6
	投标报价算术错误及其他错误
	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）当投标报价金额和最高投标限价*（1-下浮率）不一致时，以下浮率为准进行修正。

	10.7
	廉政监督座谈会
	根据广东省机场管理集团有限公司关于加强监督推进机场建设工程廉洁控制的若干措施的要求，加强与机场工程参建单位开展联合监督，参建单位签订廉洁承诺书（投标人按招标文件附件格式填写），召开廉政监督座谈会，参加人员为工程项目的设计、施工、监理和咨询服务等中标单位公司领导、项目经理、廉洁风险防控工作联络员及指挥部具体负责工程管理的部门领导及管理人员。廉政监督座谈会的内容如下：

（一）介绍廉政监督座谈相关工作情况及信访投诉渠道和方式方法，召开廉政监督座谈会的目的、意义等；

（二）中标单位公司领导介绍本单位基本情况，参与工程项目主要廉洁自律思路和举措，项目部廉洁风险防控工作联络员基本情况及工作思路，作廉洁自律表态。

	10.8
	合同签订
	中标人将与招标人签订双方合同，开具以招标人为抬头的增值税专用发票。

	10.9
	有关投诉
	除第一中标候选人或中标人以外，其他投标人存在串通投标、弄虚作假、贿赂以及其他违法违规情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以继续开展招标活动。相关投标人的违法行为由行政监督部门依法处理。

	10.10
	中标服务费
	中标人在领取中标通知书之前应向招标代理机构支付中标服务费，以中标通知书中确定的中标总金额为基数按以下服务招标类收费标准以差额定率累进法计算：
中标金额

费率

服务招标

100万元以下

1.5%

100～500万元

0.8%

500～1000万元

0.45%

1000～5000万元

0.25%

5000～10000万元

0.1%

10000～50000万元

0.05%

注：本项目无论以何种方式（包含但不限于招标确定、招标失败直接选取、谈判等方式）确定中标人（或合同签订方），均须向中航技国际经贸发展有限公司按上述标准缴纳中标服务费。

	10.11
	交易服务费
	中标人应根据政府有关规定，向广州公共资源交易中心缴纳公共资源交易服务费，投标单位应自行了解公共资源交易服务费收费标准，在投标报价中考虑此项费用。

	10.12
	现场管理
	服从招标人施工现场实名管理相关要求，承诺总监理工程师通过实名系统进行考核，如考核未达要求则自愿接受合同相关条款的处罚。

	10.13
	竣工图标注监督
	负责监督施工单位除按照指挥部档案管理要求提供相关资料外，须在竣工图中标注清楚以下内容：

1、管线起始点及转折点坐标；

2、管线起始点及转折点的埋深，并用绝对标高与相对标高表示。

	10.14
	供应商登记
	中标人领取中标通知书前必须在广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台(http://wz.gdairport.com/)主页中“合作商管理”模块，按规定格式填写正确的“合作商”登记信息，登记为合格的候选“合作商”

	10.15
	告知义务
	投标人和中标候选人的重大变化告知义务：投标人发生可能影响其资格条件或者招标公正性的重大变化、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为的（包括但不限于：合并、分立、破产、重大财务变化、项目负责人等主要人员变化、被责令关闭、被吊销营业执照、被暂扣安全生产许可证、一定期限内被禁止参加依法必须招标项目的投标等情形），应当及时书面告知招标人。

	10.16
	开标结果
	若投标人不参加开标会的，其投标文件在开标现场的投标人或招标人代表、招标代理机构代表及交易中心代表见证下公开开启、解密、公布，并视同该投标人认可开标结果。


1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、监理服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 监理服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）总监理工程师的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）试验检测仪器设备要求：见投标人须知前附表。

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大服务质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）本项目投标截止日被列入以下系统相关名录或名单：

①国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单；

②信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的严重失信主体名单。

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形；

（17）在近三年内无骗取成交、经济纠纷及相关不良记录。

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2  投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3  投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

详见第六章投标文件格式。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括投标保证金汇款声明函。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写监理报酬清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“监理报酬清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 120 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标须知前附表所述金额递交投标保证金。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 未中标人的保证金将尽快退还，具体详见广州公共资源交易中心网站发布的《关于实施投标保证金自动退回机制有关事项的通知》。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标标书；

（2）中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

（3）中标人未能在规定期限内签署合同协议；

（4）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一” 或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人监理资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似监理项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在监理和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的监理合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的总监理工程师和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中总监理工程师应附身份证、职称证、注册监理工程师执业证书和近1个月的社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、执业证、职称证等有关证书和近1个月的社保缴费证明复印件。
3.5.7 “拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的试验检测仪器设备。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关监理服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成手签或盖章和加盖单位公章后扫描上传。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由委托代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.8投标承诺书

3.8.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的格式递交投标承诺书，并作为其投标文件的组成部分。

3.8.2 投标人不按要求提交投标承诺书的，评标委员会将否决其投标。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标承诺书（书）的递交情况、投标报价、监理服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；
（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约 能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法 (综合评估法)

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，排序的前一～三名为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。总分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监理大纲得分高的优先；如果监理大纲得分也相等，由评标委员会采用记名投票方式，以得票多的优先。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致。

	
	
	投标函及投标函附录签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）及加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由委托代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定。

	
	
	投标人机器码
	不同投标人机器码相同，视为不合格。

	
	
	备选投标方案
	不允许。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照和组织机构代码证
	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证。

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	财务要求
	/

	
	
	业绩要求
	/

	
	
	信誉要求
	/

	
	
	总监理工程师
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	其他主要人员
	/

	
	
	试验检测仪器设备
	/

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	联合体投标人
	本次招标不接受联合体投标。

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定进行投标报价的；对同一招标项目没有出现两个或以上的投标报价，且修正无依据。

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定；投标文件按规定的格式填写，内容齐全或关键字迹清晰、容易辩认。

	
	
	监理服务期限
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	投标响应
	完全响应第五章任务要求书的所有内容

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	资信业绩部分：30分

监理大纲部分：20分

投标报价：40分
信用部分：10分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	参与评标基准价计算范围为[最高投标限价×80%，最高投标限价]，超过此范围的报价不参与评标基准价的计算。

当投标报价在参与评标基准价计算范围内且通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标人大于或等于5名时，所有入围的投标报价中去掉一个最高价和一个最低价，取余下投标报价的算术平均值作为评标基准价。

当投标报价在参与评标基准价计算范围内且通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标人小于5名时，取所有入围的投标报价的算术平均值的作为评标基准价。

3、若没有投标报价在参与评标基准价计算范围内且通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标人时，最高投标限价×80%为评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	偏差率=|投标报价-评标基准价|/评标基准价×100%

（偏差率四舍五入保留2位小数，报价偏差率不足1%的，按直线内插法计算投标报价得分）

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	资信业绩评分标准

【30分】
	财务状况（2分）
	1、连续盈利能力

投标人近三年来，连续3年盈利的得1分；连续2年盈利的得0.5分；其它不得分。

注：以具备审计资质的第三方出具的2019年度至2021年度的审计报告为准。

速动比率≥1.2，得1分； 

1≤速动比率＜1.2，得0.5分；

其余得0分；

速动比率=速动资产/流动负债×100%（速动资产=流动资产-存货-预付账款-待摊费用）

本项最高得2分。

	
	
	企业信誉、荣誉（6分）
	1.投标人自2018年1月1日至今，获得过国家级监理先进企业或先进会员单位称号的得3分，省级的得2分，市级的得1分。本项最多得3分。

注：按获得的最高奖项计算一次。

2.投标人自2018年1月1日至今，获评为“A级纳税人”的单位按获评连续年份的长短由高至低排名，第1-2名得3分，第3-4名得1.5分，第5-6名得1分，第7及以后的单位的0.5分，没有的不得分。

注:“A级纳税人称号”须提供税务部门颁发电子证书及省级或以上税务局网站纳税信用信息查询结果的网页截图，纳税人等级只计算投标人自身(不计算投标人的分公司和子公司)，时间以证书上注明的公示评价（评定）年度为准。不符合条件或未提交上述截图的不计分。排名若名次排列出现并列，有几家企业并列则取消并列名次以后的几个名次，下一名次将跳跃排列。即若有两名投标人并列第一，则下一名次按第三名档次得分。

	
	
	企业业绩（7分）
	投标人2018年1月1日至今独立完成过单项监理合同金额450万元（含）以上的公共建筑工程监理业绩每个得1分，最多得7分。

	
	
	总监理工程师资历（5分）
	1.总监理工程师至今完成过质量合格且单项监理合同金额450万元（含）以上的公共建筑工程监理业绩（担任总监理工程师），具有15年以上工作经验，并具有高级工程师职称的得3分,不符合不得分。

2.满足第1点要求且具备一级注册造价工程师证或注册安全工程师的得2分，不符合不得分。

本项最高得5分。

注：

①需提供拟派总监理工程师为获奖工程总监理工程师的相关证明材料并加盖单位公章；

②提供相关证书及能体现工作年限的证明材料（社保证明或合同等）复印件并加盖单位公章。

	
	
	监理人员配置及相应专业的满足程度（10分）
	1.在满足委托人要求的最低限度的工程师专业和人数的基础上，其中配备的专业监理工程师具有高级工程师职称的，每个得1分，最多得5分。

2.在满足委托人要求的最低限度的工程师专业和人数的基础上，其中配备的团队人员获得国家级优秀总监工程师或优秀监理工程师的每个得1.5分，获得省级优秀总监工程师或优秀监理工程师的每个得1分，获得市级优秀总监工程师或优秀监理工程师的每个得0.5分，最多得3分。

3.在满足委托人要求的最低限度的工程师专业和人数的基础上，配备的土建专业工程师和机电专业工程师均多于2人的得2分，其它不得分。

本项最高得10分。

备注：投标文件中须提供“委托人要求的最低限度的工程师专业和人数”的相关证明文件。

	2.2.4（2）
	监理大纲评分标准【20分】
	质量、进度、造价、安全、环保整体监理措施（5分）
	投标人有提供质量、进度、造价、安全、环保整体监理措施的得3分；不提供不得分。

横向比较各有效投标人的监理措施情况，措施为优加2分；措施为良加1分；措施为一般的不得分。

	
	
	合同管理、信息管理

（3分）
	投标人有提供合同管理、信息管理措施的得1.5分；不提供不得分。

横向比较各有效投标人的监理措施情况，措施为优加1.5分；措施为良加1分；措施为一般加0.5分。

	
	
	组织协调

（3分）
	投标人有提供组织协调措施的得1.5分；不提供不得分。

横向比较各有效投标人的监理措施情况，措施为优加1.5分；措施为良加1分；措施为一般加0.5分。

	
	
	监理工作程序

（3分）
	投标人有提供清晰的监理工作程序的得1.5分；不提供不得分。

横向比较各有效投标人的监理工作程序情况，监理工作程序为优加1.5分；监理工作程序为良加1分；监理工作程序为一般加0.5分。

	
	
	重点难点监控措施
（3分）
	投标人有提供重点难点监控措施的得1.5分；不提供不得分。

横向比较各有效投标人的监理措施情况，措施为优加1.5分；措施为良加1分；措施为一般加0.5分。

	
	
	合理化建议

（3分）
	投标人有提供合理化建议的得1.5分；不提供不得分。

横向比较各有效投标人的合理化建议，建议为优加1.5分；建议为良加1分；建议为一般加0.5分。

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准【40分】
	投标报价（40分）
	以评标基准价作为计算各有效投标价得分的基础，当有效投标报价等于评标基准价时得40分；投标有效报价与评标基准价之差，每上偏1%扣0.5，每下偏1%扣0.25，扣完为止。注：

（1）下浮率（%）保留小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。

（2）得分精确到小数点后两位,第三位四舍五入。

（3）超出招标控制价（最高投标限价）的报价，按无效投标处理。

	2.2.4
（4）
	其他评分因素【10分】
	投标人诚信得分（10分）
	投标人诚信得分=企业的诚信综合评价排名得分×10%。企业的诚信综合评价排名得分以投标截止当日广州市工程招标行业协会诚信综合评价业务信息系统上公布的企业60日诚信分得分为准。企业诚信综合诚信评价排名以监理-房建排名为准。


说明：
1、“国家级监理先进企业或先进会员单位”称号以中国建设监理协会颁发的获奖证书或正式公示文件为准，省/市级“先进工程监理企业”称号以省/市级建设监理协会颁发的获奖证书或正式公示文件为准，获奖时间以证书颁发时间或正式公示时间为准，其他证明文件不得分。

2、类似工程业绩是指招标公告第3.1点所述资质方完成的公共建筑工程的监理业绩，工程业绩需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、施工监理合同、竣工验收报告或竣工验收证明（如有），金额以中标通知书或施工监理合同所载为准；业绩时间以竣工验收报告或竣工验收证明出具时间为准；
公共建筑包括办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑、交通运输类建筑等；

3、获奖业绩：国家级奖项是指中国土木工程詹天佑奖、中国建设工程鲁班奖、国家优质工程（金质奖）、国家优质工程奖等；省级是指由省级行政主管部门或行业协会颁发（行业协会须提供在中国社会组织政务服务平台登记的网页查询截图）；市级是指由市级行政主管部门或行业协会颁发（行业协会须提供在中国社会组织政务服务平台登记的网页查询截图），获奖时间以证书颁发日期为准。对同一工程按最高奖项计取，不重复计算。需提供获奖证书复印件；

4、“国家级、省级、市级优秀（总）监理工程师”称号：指由各级建设监理协会颁发的证书或正式公示文件为准，其他证明文件不得分。

5、投标人的综合得分为各评委得分的算术平均值。评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6、投标人只须对《任务要求书》内容响应进行承诺，其中“最低限度的工程师专业和人数”须提供相关证明材料。
1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监理大纲得分高的优先；如果监理大纲得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）监理大纲部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）监理大纲评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对监理大纲部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

SF-2019-0206

项目编码：             

工程编码：            
合同编号：            
广州市建设工程监理合同

工程名称：广州白云国际机场三期扩建工程旅客过夜用房项目监理服务            

工程地点：               广州市白云区                     
委 托 人：         广州白云国际机场股份有限公司           
监 理 人：                                               
广州市住房和城乡建设局

                            制定

        广州市市场监督管理局

目    录


55第一部分  协议书


55一、工程概况


55二、词语限定


55三、组成本合同的文件


55四、总监理工程师


55五、签约酬金


56★六、期限


56七、双方承诺


57八、合同生效


57九、合同份数


58第二部分  通用条款


581. 定义与解释


581.1 定义


591.2 解释


592. 监理人的义务


602.1 监理的范围和工作内容


612.2 监理与相关服务依据


622.3 项目监理机构和人员


622.4 履行职责


632.5 提交报告


632.6 文件资料


632.7 使用委托人的财产


632.8履约担保


633．委托人的义务


633.1 告知


63★3.2 提供资料


63★3.3 提供工作条件


643.4 委托人代表


643.5 委托人意见或要求


643.6 答复


643.7 支付


643.8  支付担保


644. 违约责任


644.1 监理人的违约责任


644.2 委托人的违约责任


654.3 除外责任


65★5. 支付


655.1 支付货币


655.2 支付申请


65★5.3 支付酬金


655.4 有争议部分的付款


656. 合同生效、变更、暂停、解除与终止


656.1生效


65★6.2变更


66★6.3 暂停与解除


676.4 终止


677. 争议解决


677.1协商


677.2调解


677.3仲裁或诉讼


678. 其他


678.1 外出考察费用


688.2 检测费用


688.3 咨询费用


688.4 奖励


688.5 守法诚信


688.6 保密


688.7 通知


688.8 著作权


688.9工程获奖奖励


69第三部分  专用条款


691. 定义与解释


691.2  解释


692. 监理人义务


692.1 监理的范围和内容


702.2 监理与相关服务依据


702.3项目监理机构和人员


702.4 履行职责


712.5 提交报告


712.7 使用委托人的财产


712.8履约担保


723. 委托人义务


723.4 委托人代表


723.6 答复


723.8 支付担保


724. 违约责任


72★4.1 监理人的违约责任


74★4.2 委托人的违约责任


74★5. 支付


745.1 支付货币


74★5.3 支付酬金


766. 合同生效、变更、暂停、解除与终止


766.1 生效


76★6.2 变更


777. 争议解决


777.2 调解


777.3 仲裁或诉讼


778. 其他


778.2 检测费用


778.3 咨询费用


778.4 奖励


778.6 保密


778.8著作权


778.9工程获奖奖励


789. 补充条款


79附录A  投入本项目的主要设备表


80附录B  投入本项目的主要人员表


81附件一




总 说 明

为了指导建设工程监理合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206），现就有关问题说明如下：

一、项目业主首要责任制

项目业主或发包方应履行基本建设程序，按照先勘察、后设计、再施工的原则实施工程建设，及时办理施工图审查备案、质量安全监督等各项建设工程手续，并具备法律法规规定的开工条件，在依法领取施工许可证等有关证件后再开工建设；同时需负责整个建设项目全过程的安全管理，包括对设备厂家、设计单位、监理单位、检测单位及各施工单位安全监督管理。

二、《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）的组成

《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。

（一）协议书

《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用条款

通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程监理的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务做出的原则性约定。

通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程监理管理的特殊需要。

（三）专用条款

专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；

3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

三、《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）的适用范围

《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等项目监理服务的合同订立。其中，通用条款中带★号的条文，其内容是完整不可分割的，原则上应不进行删减，只能在专用条款中根据实际情况选择或在不违反原条款实质的前提下增加细化内容。其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）的内容，约定双方具体的权利义务。

四、其他事项

《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）专用条款中的“支付”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付方式，如选择“其它支付方式”，需以合同附件的形式予以说明原因。
第一部分  协议书

委托人（甲方）：  广州白云国际机场股份有限公司  

监理人（乙方）：                                                 
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：     
项目名称：广州白云国际机场三期扩建工程旅客过夜用房项目监理服务
工程规模：项目主要建设旅客过夜用房工程，属于白云国际机场三期扩建工程的综合交通中心（GTC）上盖建筑，项目规划总建筑面积 60540.00 平方米（其中地上建筑面积 47502.00 平方米、地下建筑面积 13038.00 平方米）。
投资金额：人民币59204.28万元
资金来源： 企业自筹资金 

建设工期或周期： 886天 

其他： / 
二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.2款赋予的规定一致。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

五、签约酬金
签约酬金（大写：                 ，¥           ）。

包括：

1. 监理酬金：                                 。

2. 相关服务酬金： / 。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金： / 。

（2）设计阶段服务酬金： / 。

（3）保修阶段服务酬金： / 。

（4）其他相关服务酬金： / 。

★六、期限

1. 监理总服务期限：

自 2023 年 5 月 30 日始，至 2027 年 10 月 31 日止，其中施工监理服务期29月，保修阶段服务期24个月。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（4）其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1.监理人向委托人承诺，严格按照《广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房项目工程监理服务任务要求书》的要求以及委托人与本项目相关要求进行服务。

2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。

3.委托人和监理人保证严格遵守本合同的各项约定，享有并承担本合同的各项权利和义务。

4.监理人承诺遵守委托人的各项制度、规定和管理办法等，如有更新，则按最新文件执行。如监理人未达到合同要求，委托人有权依据相关制度、规定和管理办法等要求监理人承担违约责任及赔偿损失。

5.监理人承诺按招标文件及其附件、投标文件和合同所承诺的各项条款落实做好各项工作；采取一切措施按合同文件约定完成本工程质量、进度、投资、安全等各项目标，达到合同约定的各项标准，并保证不因此增加委托人的成本负担。

6.因资金管理的需要，委托人有权根据资金来源不同对合同价款的结算审核、支付流程及支付方式等进行调整，监理人须配合。

7.本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同签署页约定的地址、联系人和通信终端。发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日,则视为在下一工作日送达。

八、合同生效

本合同订立时间： 2023 年       月      日。

本合同订立地点： 广州市白云区 。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

九、合同份数

本合同一式壹拾份，具有同等法律效力，其中甲方执捌份，乙方执贰份。

委托人：（盖章）                 监理人：（盖章）

地      址：                    地      址：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电    话：                      电    话：

传    真：                      传    真：

开户银行：                      开户银行：

账    号：                      账    号：

邮政编码：                      邮政编码：

电子邮箱:                       电子邮箱：
第二部分  通用条款

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的监理人的工作。

1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

★1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

★1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：

（1）.履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（2）.协议书；

（3）.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（4）.投标函及投标函附录（适用于招标工程）或服务建议书（适用于非招标工程）；

（5）.专用条款及附件；

（6）.通用条款；

（7）.招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工作量清单及总说明等）；

（8）.专用条款约定的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

根据《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国建设部令第279号）和《建设工程监理范围和规模标准规定》（中华人民共和国建设部令第86号），按中华人民共和国国家标准GB/T50319-2013《建设工程监理规范》执行。

2.1.1 监理范围：指施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程监理服务，具体内容在专用条款中约定。

2.1.2 除专用条款另有约定外，监理工作内容:在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调。并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动，具体内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、施工扬尘污染防治措施、危险性较大分部分项专项工程施工方案、用工实名管理等专项施工方案是否符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》等工程建设强制性标准；

（5）按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法及规定等文件要求，施工承包人需将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档、建立动态管理台账，并将以上信息报送行政监管部门接受监督管理，监理人需对这些情况进行监督管理。对施工单位未按规定落实实名管理工作的，发出监理通知单，要求其限期整改。对施工企业逾期未整改的，向建设单位和负责该工程监管工作的住房城乡建设主管部门报告。

（6）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

（7）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（8）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（9）检查施工承包人的试验室；

（10）审核施工分包人资质条件；

（11）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（12）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（13）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（14）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（15）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（16）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（17）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（18）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（19）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（20）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（21）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（22）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（23）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条款中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条款中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应按附录B-5中监理人应提供人员名单组建满足工作需要的项目监理机构，按附录B-6配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条款约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

★2.4.3 监理人应在专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4监理人发现工程承包人的人员不能胜任本职工作的，应将此情况及时反映给发包人，并建议工程承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条款另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条款约定的时间和方式移交。

2.8履约担保

双方可在专用条款中约定履约保函、履约保证保险的具体内容。

应委托人的需求，要求监理人在合同签订期间向委托人提交银行金融机构出具的履约保函或保险机构出具的履约保证保险。如果监理人日后未能在施工监理期内按合同约定完成其所监理的工作内容，则委托人可根据责任情况与监理人按违约责任条款的约定确认违约金，可从履约保函、履约保证保险中扣除。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

★3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

★3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。如委托人未能按期支付酬金，监理人应及时报告住房城乡建设主管部门。

3.8  支付担保

监理人按照要求提交了履约担保，委托人应向承包人提交与履约担保等值的支付担保，支付担保采用支付保函、支付保证保险的形式。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

★4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

★4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，委托人应赔偿监理人由此发生的费用。

★4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条款约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

★5. 支付

5.1 支付货币

除专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条款中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

★5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

★6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。

★6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，同时监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条款5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条款中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

合同涉及的著作权的归属由双方在专用条款另行约定。

8.9工程获奖奖励

根据工程获得的不同级别的质量或管理奖项，按次数给予监理人一定的奖励。

第三部分  专用条款

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.2.2 其他文件：（1）中标通知书；（2）本项目招标文件及其相关附件；（3）投标文件；（4）项目的其他相关文件（包括但不限于在本合同履行过程中形成的相关会议纪要、经双方共同签字确认的其它文件）。
2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括： （1）工程建设程序中的设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（含工程竣工验收及竣工验收资料移交城建档案、整改、工程移交及实物移交、工程结算、竣工备案、决算等）、试运行阶段以及工程质量保修阶段监理。含监理服务期内的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、进度控制、投资控制、安全生产监督管理、合同管理、信息管理等。（2）对项目建设的全过程进行建设管理，监督、管理建设工程合同的履行，以及协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系，内容包括但不限于以下内容：项目的设计、监理、施工、招标、采购、验收、移交、试运行、保修等项目实施过程管理及项目管理过程中各种手续的报审工作。从组织编制初步设计文件开始至项目竣工验收、竣工结算、移交、试运行和保修期结束之日止的建设全过程项目管理统筹管理，包括在项目决策阶段，组织设计优化和招标工作；在项目实施阶段，进行设计管理、招标管理、设备材料采购管理、施工建设管理、投资控制和竣工验收等工作，并对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息、档案等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续和竣工结算、移交使用单位、试运行和保修期等实施过程的建设管理工作及各种手续的报审管理工作。（3）审查各阶段交付的BIM成果以及监督智能建造技术的应用是否满足委托人规定的标准和要求，包括但不限于：审查提交的BIM模型软件版本、深度、各节点和最终提交模型的图模一致性、模实一致性等是否满足委托人要求，形成相应书面报告并经过委托人的审核；审查提交的BIM模型及相关资料是否满足委托人的使用要求。审查监督施工单位在BIM技术应用、智能建造应用方面是否满足委托人相关要求。
2.1.2 监理工作内容还包括：（1）《广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房项目工程监理服务任务要求书》（以下简称《任务要求书》）中具体的工作内容和要求；（2）服从《广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房项目管理制度》中的具体要求；（3）委托人其他跟本项目的相关要求。
2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：（1）工程批复文件；（2）本监理合同；（3）委托人和承包人签订的工程施工合同，委托人与材料设备供应商签订的材料设备购买及安装合同，以及委托人及其他方签订的有关本项目的协议书、合同、备忘录；（4）经委托人审查并经认可的本工程正式的施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术洽商记录、设计修改的变更文件；(5)广东省现行的有关预算定额和文件；(6)国家现行的设计规范（程）、建筑工程施工和验收规范；(7）委托人发出的指令。

2.2.2 相关服务依据包括： (1)监理合同；(2)委托人与第三方签订的有关合同文件；(3)《任务要求书》；(4)合同指定使用的技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等；(5)国家、广东省有关部门颁布的有关法律、法规等；(6)本工程实施过程中，委托人与监理人组织召开或参加的有关会议纪要函电及其文字记录，监理工程师批准的各种图纸、指令等。
2.3项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应按《任务要求书》的要求投入监理人员并组建满足工作需要的项目监理机构，按附录A配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。全部监理人员名单和资格报委托人备案后，未经委托人同意，监理人不得擅自调换人员。
2.3.4 更换监理人员的其他情形： / 。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围： 本工程施工准备阶段的设计审查工作、施工阶段、竣工验收阶段、试运行阶段及工程保修阶段的全过程监理工作：质量、进度、投资控制；合同和信息管理；施工现场协调；并履行安全生产管理的法定职责。
2.4.3 在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数： （1）监理人应在中标通知书发放后10个日历日内提交监理规划，一式5份；（2）在监理实施前7个日历日，监理人向委托人报送监理实施细则，一式5份；（3）监理人应在每年度的最后一个工作日提交监理年报，一式3份；每季度的最后一个工作日提交监理季报，一式3份；每月25日前提交监理月报，一式3份；每周五提供监理周报，一式3份；（4）专项报告的提交时间及份数另行约定，但用不编制专项报告的时间一般不超过5个日历日，正式报告一般不少于3份；（5）施工阶段监理工作结束后14个日历日内，监理人向委托人提交监理工程总结；（6）《任务要求书》中要求提交的报告；（7）以上所有报告需同时提供电子版和纸质盖章版。

2.7 使用委托人的财产

委托人不向监理人提供房屋、设备，由监理人根据完成本项目所需要求自行负责。

2.8履约担保

履约担保按下列方式 ② 进行办理：

①委托人不需要监理人出具履约保函；

②委托人需要监理人出具履约保函的，监理人应在签订本合同后二个月内向委托人提交在中国建设银行或中国工商银行或中国银行或中国农业银行之一开出的担保金额为合同价款的 10 %（不高于10%）,即人民币      元的《施工监理期履约保函》原件。保函期限以壹年为期限，根据工期每年到期后再续开下一年度的保函，可连续出具。

在监理人签署质量合格文件后，履约保函解除    %（不低于80%），在工程竣工验收合格时或交付使用时，应予以办理退回履约保函。

③委托人不需要监理人出具履约保证保险；

④委托人需要监理人出具履约保证保险的，监理人应在签订本合同后二个月内向委托人提交履约保证保险资料原件，保证保险担保金额：       ；保证保险期限       。

3. 委托人义务  

3.4 委托人代表

委托人代表为：                                。
3.6 答复

委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

3.8 支付担保

支付担保按下列方式   进行办理：

①委托人不需要出具支付保函；

②委托人需要出具支付保函的，委托人应在签订本合同后   个月内向监理人提交在中国注册的银行开出的担保金额为合同价款的    %（不高于10%）,即人民币    元的支付保函原件。保函期限以   年为期限，根据工期每期到期后再续开下一期的保函，可连续出具。

委托人支付保函解除条件：               ，支付保函解除    %；办理退回支付保函条件：               。
③委托人不需要出具支付保证保险；

④委托人需要出具支付保证保险的，委托人应在签订本合同后二个月内向监理人提交支付保证保险资料原件，保证保险担保金额：       ；保证保险期限       。

4. 违约责任

★4.1 监理人的违约责任

监理人在合同执行期间发生违约情况，按以下条款处罚：

（1）监理人在自己职责范围内对应当作出决定的事项故意拖延或者不作出明确的处理意见，在委托人书面警告后监理人在整改期限内仍不加以改正的，委托人除有权单方解除本合同及没收履约保证金外，监理人还应按本合同监理费用的10%向委托人支付违约金。违约金不足以弥补委托人损失的，监理人还应补足。

（2）监理人对于承包人现场的管理机构人员不到位、擅自离场，管理人员工作能力存在严重不足等存在的问题，对于承包人未按投标文件所作的承诺投入机械、设备、材料等存在的问题，不进行有效检查、督促、处理，且不向委托人报告的，在委托人书面警告并要求限期改正后，拒不限期改正的，委托人除有权单方解除本合同及没收履约保证金外，监理人还应按本合同监理费用的10 %向委托人支付违约金。违约金不足以弥补委托人损失的，监理人还应补足。

（3）监理人对于承包人每次进场材料不进行检查和登记，或者对已进场的材料不按有关规定及时进行抽查、送检的，每次罚款5000元；如因此出现不合格材料使用于工程建设并造成质量缺陷的，监理人应承担全部责任；如因此出现质量事故或经济损失达10万元以上的，委托人除有权单方解除本合同及没收履约保证金外，监理人还应按本合同监理费用的10%向委托人支付违约金。违约金不足以弥补委托人损失的，监理人还应补足。

（4）工程施工过程中，需要监理人进行旁站监督的，监理人没有到场，或者到场后没有进行监督，或发现质量问题后没有及时处理，且没有向委托人书面报告，在委托人书面警告并要求限期改正后，拒不限期改正的，委托人除有权单方解除本合同及没收履约保证金外，监理人还应按本合同监理费用的10%向委托人支付违约金。违约金不足以弥补委托人损失的，监理人还应补足。

（5）由于监理人应当预见而未能及时预见，或已经预见但未及时向委托人书面报告，或未及时提出有效的整改措施，或未及时向承包人发出整改通知并积极督促承包人实施整改而对整个工程的按期完工不能起到有效监管作用，致使工程施工的关键线路工期比计划滞后7个日历日（含）以上的，监理人应按本合同监理费用的10%向委托人支付违约金；出现关键工期滞后15日历日（含）以上的，监理人应按本合同监理费用的10%向委托人支付违约金，且委托人有权单方解除本合同及没收履约保证金。

（6）监理人对承包人提交的施工方案、设计变更等技术文件中明显不符合现场实际的部分，或者与招投标文件不符，会引起委托人投资增加和工期延误的部分，不进行认真审核、不进行优化就给予同意的，应限期改正。由此对委托人造成损失的，监理人应承担全部责任。

（7）监理人对于承包人提交的请款报告，不按实际完成的工作量进行审核，或不按本合同要求签署拨款意见的，应限期改正；如造成委托人超进度、超合同支付工程款达20万元（含20万元）以上，或监理人审核的当期支付金额与经过委托人复核的实际应付金额存在正负10％以上误差的，监理人应当赔偿委托人的损失，委托人有权没收履约保证金并单方解除本合同。

（8）由于下列原因，使本合同工程在投资、工期、质量等方面给委托人造成损失的，监理人承担赔偿责任：

1）在施工过程中，监理人发出错误指令；

2）监理人越权审批设计变更；

3）其他因监理人自身失误或失职。

（9）监理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金＝直接经济损失×本合同总金额÷建筑安装工程费。

（10）监理人员投入不到位，或投入人员工作不称职，经委托人检查发现的，委托人将书面告知限期整改,监理人应按期整改；监理人未在期限内整改或整改后再次出现类似情况的，委托人有权要求更换人员，且监理人应向委托人支付违约金8万元/次。

（11）监理人未经委托人批准擅自更换总监理工程师的，监理人应向委托人支付违约金8万元/次；监理人未经委托人批准擅自更换副总监理工程师、安全工程师、各专业监理工程师的，监理人应向委托人支付违约金5万元/次。

（12）监理人员不请假擅自离开工地的，按以下标准对监理人进行处罚：总监理工程师每天处罚6000元人民币、副总监理工程师每天处罚5000元人民币，专业监理工程师每天处罚3000元人民币。

（13）监理人在本监理合同授权范围内行使合同规定的权利，履行相应的职责。当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，或终止合同，并要求监理人承担相当的赔偿责任或连带赔偿责任。

（14）违约金在每次进度款支付时予以相应扣除。

★4.2 委托人的违约责任

4.2.1委托人赔偿金额的计算方法： / 。

★4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定： / 。
（1）逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

（2）其它计算方法 / 。

★5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为： 100% ，汇率为： / 。 

★5.3 支付酬金

正常工作酬金（以暂定合同价计算）的支付按下列 （2）按完成的工程量支付 方法确定：

（1）按□季度或□月度等比例支付：

本合同签订后7天内，支付首期监理酬金，首期监理酬金为监理酬金总额的     %（不低于10%）；

支付首期监理酬金后，在监理期限内按□季度或□月度等比例于7日前支付监理酬金为：
每期（□季度或□月度）支付的监理酬金=监理酬金总额×    %（不高于80%)，累计支付监理酬金    %(不低于90%)。

 余下10%的监理费，在工程竣工验收或交付使用时，支付监理酬金    %(不低于5%)；在办理结算或监理与相关服务期届满14天内，付清监理结算款。

（2）按完成的工程量支付：

合同签订并生效后20个工作日内，委托人向监理人支付合同总价的10%预付款，预付款在第一次进度款支付时全额扣回；

支付首期监理酬金后，在监理期限内根据完成工程量按以下的支付时间与金额，支付监理人的正常服务酬金：

1）工程形象进度完成30%，监理人须提供以委托人为抬头的增值税专用发票（发票金额包含预付款金额，即为合同总价的30%）给委托人，经委托人审核满足付款条件后十五个工作日内，支付合同总价的20%（即 _______元人民币）。

2）工程形象进度完成60%，监理人须提供以委托人为抬头的等额增值税专用发票给委托人，经委托人审核满足付款条件后十五个工作日内，支付合同总价的30%（即 _______元人民币）。

3）工程竣工验收合格后，监理人须提供以委托人为抬头的等额增值税专用发票给委托人，经委托人审核满足付款条件后十五个工作日内，支付合同总价的30%（即 _______元人民币）。

4）工程完成竣工结算后10个工作日内，监理人须提供以委托人为抬头的增值税专用发票（发票金额为合同总价的10%）给委托人，支付合同总价的7%（即 _______元人民币）。

5）工程缺陷责任期满后10个工作日内，支付合同总价的3%（即 _______元人民币）。

（3）按工程量与相应比例单次支付：

	支付次数
	支付时间
	当次

支付比例
	累计

支付比例
	支付金额

（万元）

	首付款
	本合同签订后7天内
	      %(不低于10%)
	    %(不低于10%)
	

	第二次

付款
	经委托人审核的已完成工程量达至施工合同价的30%
	      %(不低于20%)
	    %(不低于30%)
	

	第三次

付款
	经委托人审核的已完成工程量达至施工合同价的60%
	      %(不低于30%)
	    %(不低于60%)
	

	第四次

付款
	经委托人审核的已完成工程量达至施工合同价的90%
	      %(不低于30%)
	    %(不低于90%)
	

	第五次

付款
	完成工程竣工验收或交付使用时
	      %(不低于5%)
	    %(不低于95%)
	

	最后付款
	办理结算或监理与相关服务期届满14天内
	/
	付清监理结算款
	


备注：工程量的确定是根据当次施工单位实际完成的工程进度支付比例计算。

（4）其它支付方式 / 。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 本合同自双方签字盖章后生效 。

★6.2 变更

6.2.2除不可抗力外，由于受到资金、设计修改变更、施工图延误等非监理人原因导致本合同期限延长时，委托人不再支付附加工作报酬，监理人应自行考虑并包含在监理费中。

6.2.3 监理人由于非自身的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，委托人不再支付附加工作报酬，监理人应自行考虑并包含在监理费。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交 / 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

（1）提请中国广州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 广州市白云区 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后，与形象进度款同期支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后，与形象进度款同期支付咨询费用。

8.4 奖励

本合同不设合理化建议的奖励金额。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限： 包括但不限于本项目合同签署内容、相关会议纪要、委托人提供的相关资料以及各方为本项目编制的相关文件，保密期限为永久 。
监理人申明的保密事项和期限：                  。
第三方申明的保密事项和期限： / 。
8.8著作权

监理人为履行本合同约定而编制的文件，其著作权属于 委托人 。

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件： 应当征得委托人的书面同意，且委托人有权要求监理人支付由此产生的部分商业利益。
8.9工程获奖奖励

监理人所监理的项目获得国家级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币 / 元/次；省级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币 / 元/次；市级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币 / 元/次。

9. 补充条款

9.1在本合同有效期内，监理人的单位名称变更的，应在3个工作日内以书面形式通知委托人并附上变更登记资料；监理人法定代表人变更的，应在变更后15个日历日内向委托人提交新法定代表人的姓名、身份证号码、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

9.2监理人应在收到中标通知书后，在项目现场办公区域设置驻场办公地点（费用由监理人负责），驻场办公区域需按招标文件委托人要求相关条款要求配置本项目专用的相关现代化办公设备、检测仪器及交通工具，以满足项目的服务需要，未经委托人同意不得用于其它项目。

9.3监理人应根据委托人培训需求，服务期内提供并组织不少于4次的专业知识培训，每次培训应至少提前5个工作日递交书面培训计划报委托人审批后实施。

附录

附录A  投入本项目的主要设备表

	仪器设备名称
	型号、

产地
	用途、

功能规格
	数量
	设备

寿命（年）
	已使用

年限（年）

	
	
	
	合计
	自有
	租赁
	新购
	
	

	通讯设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	办公设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	交通工具
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	1、以上设备、设施，未经委托人同意不得用于其它项目。


附录B  投入本项目的主要人员表

	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件一

廉洁协议

为保障双方在业务来往中的合法权益，降低交易成本，提高工作效率，保障各自经济利益，保持廉洁自律，促进廉洁从业，防止各种违法及不正当行为的发生，预防商业贿赂和不正当竞争，甲、乙双方就合作过程中员工职业操守等事宜订立本协议。

1.本协议适用范围

甲乙双方一致确认，本协议效力适用于甲方与乙方（含分支机构等关联机构）的所有业务合作往来的全过程，包括但不限于招投标、货比三家、竞争性谈判、商务谈判等物资、服务采购环节及合同签订、履行环节等。

2.本协议期限

本协议期限与主合同保持一致。

3.双方职责

3.1 甲、乙双方应当自觉遵守国家关于廉洁从业的各项规定。双方应对各自工作人员开展廉洁教育，增强相关人员廉洁自律的意识。双方人员的业务活动应坚持公开、公平、公正的原则，不得损害国家和企业利益。

3.2 合同一方及其工作人员应当保持与合同相对方及其工作人员的正常业务交往，不得向对方工作人员及其亲属有以下任何一项行为：

3.2.1 支付回扣等好处费；

3.2.2 支付礼金、有价证券或贵重物品，或报销任何应由个人支付的费用；

3.2.3 为对方工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品；

3.2.4 邀请对方工作人员参加可能对其公正执行职务有影响的宴请、旅游或其它娱乐活动；

3.2.5 为对方工作人员提供住房装修、婚丧嫁娶、家属的工作安排或出国（出境）等提供方便或财物支持；

3.2.6 与对方工作人员就双方合作内容涉及的权利义务变更等进行私下商谈或者达成默契；

3.2.7 其它可能对对方工作人员公正执行职务有影响的不当行为。

3.3 合同一方及其工作人员在履约过程中应当廉洁自律，不得向对方的客户索取和收受财物、有价证券或其他好处。

3.4 乙方如发现甲方工作人员违反协议，收受对方好处或有其它不当行为的，应向甲方指定纪检监察部门举报。接受举报一方不得以任何借口对举报方进行报复。

甲方指定纪检监察部门接受举报的电话或邮箱：  020-36067072 。
4.违约责任

4.1 协议中任何一方因不履行本协议下约定内容导致的一切后果，应自行承担。

4.2 乙方违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方有权解除本项目主协议，乙方应向甲方支付主合同约定的违约金，并承诺对被列入“禁止参与白云机场招标采购名单”无异议。

5.其他事项

本廉洁协议作为甲方招标、采购文件的一部分，与主合同具有同等法律效力。

附件二：《广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房项目管理制度》

第五章 任务要求书

广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房项目

监理服务任务要求书

一、项目概况

1.项目建设单位：广州白云国际机场股份有限公司

2.建设规模

本项目选址位于中国广东省广州市白云区人和镇和花都区新华街道、花东镇交界处，为广州白云国际机场三期扩建工程第二航站区配套工程，与三期扩建工程的综合交通中心及停车楼一体化设计（即上盖建筑项目），占地面积13137.00 平方米（仅包含旅客过夜用房首层基底面积及室外专用道路、广场）。项目主要建设旅客过夜用房工程，属于白云国际机场三期扩建工程的综合交通中心（GTC）上盖建筑，项目规划总建筑面积 60540.00 平方米（其中地上建筑面积 47502.00 平方米、地下建筑面积 13038.00 平方米）。

3.项目功能
项目是作为广州白云国际机场三期扩建工程的必要配套旅客服务，提升扩建后配套设施保障能力。主要功能为过境旅客住宿，并提供就餐、休闲、购物等配套服务功能。

4.项目定位

项目定位为中高档过夜用房和中档过夜用房综合体，与综合交通中心一体化建设的上盖建筑，将作为广州白云国际机场三期扩建工程必要的配套旅客服务设施，进一步提升用地价值和服务产品的种类，提供多元化的旅客服务，以满足不同需求层次顾客的需要，增强第二航站区过夜用房服务保障水平。

5.建设地点

广东省广州市白云区人和镇和花都区新华街道、花东镇交界处，为广州白云国际机场三期扩建工程第二航站区配套工程，与三期扩建工程的综合交通中心及停车楼一体化设计（即上盖建筑项目）。
6.自然地理及场地工程地质情况
6.1地形地貌
三期扩建工程交通中心项目用地所在的白云机场处于广花盆地西北部边缘，地貌上属于珠江三角洲北部边缘缓坡垅状丘陵区。地貌单元为河流冲、洪积平原区。现状主要为房屋、道路、农田苗圃。地势平坦，未见已发地质灾害，现状地质灾害不发育，场地周边未见自然高边坡。
6.2工程地质
场区内地下水位较高，埋藏较浅。埋深为 0.50～5.20 米，多在 0.60～1.50米之间。地下水总的流向是从北东往南西方向流动，以泉、渗流等形式向流溪河排泄。

二、服务范围
负责广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房项目工作监理服务（含项目管理服务和工程监理服务）的一切工作，包括但不限于以下工作内容：

（一）项目管理服务

对项目建设的全过程进行建设管理，监督、管理建设工程合同的履行，以及协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系，内容包括但不限于以下内容：项目的设计、监理、施工、招标、采购、验收、移交、试运行、保修等项目实施过程管理及项目管理过程中各种手续的报审工作。从组织编制初步设计文件开始至项目竣工验收、竣工结算、移交、试运行和保修期结束之日止的建设全过程项目管理统筹管理，监督、管理建设工程合同的履行，以及协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系，包括在项目决策阶段，组织设计优化和招标工作；在项目实施阶段，进行设计管理、招标管理、设备材料采购管理、施工建设管理、投资控制和竣工验收等工作，并对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息、档案等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续和竣工结算、移交使用单位、试运行和保修期等实施过程的建设管理工作及各种手续的报审管理工作。

（二）工程监理服务
本项目的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（含工程竣工验收及竣工验收资料移交城建档案、整改、工程移交及实物移交、工程结算、竣工备案、决算等）、试运行阶段以及工程质量保修阶段监理。含监理服务期内的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、进度控制、投资控制、安全生产监督管理、合同管理、信息管理等。
（三）智能建造监管
审查各阶段交付的BIM成果以及智能建造技术的应用是否满足建设单位规定的标准和要求，包括但不限于：审查提交的BIM模型软件版本、深度、各节点和最终提交模型的图模一致性、模实一致性等是否满足建设单位要求，形成相应书面报告并经过发包人的审核；审查提交的BIM模型及相关资料是否满足建设单位的使用要求。审查监督施工单位在BIM技术应用、智能建造应用是否满足建设单位相关要求。
三、服务内容
（一）项目管理服务
本项目的项目管理服务主要工作内容包括但不限于以下：

1、对监理单位人员组织机构的要求
1.1 对监理单位机构的要求

1.1.1 专业配套能力

监理单位应该配备齐全、稳定、高水平的专业技术与管理力量，并得到建设单位的认可。

1.1.2 管理水平

监理单位应在工程管理工作开展过程中，全面执行质量保证程序。在与建设单位及各相关单位开展工作前，编制有针对性的工作接口文件，使监理单位所有的管理工作，均处于受控状态。

1.2 对监理单位工作人员的要求

1.2.1具有与建设管理相对应的学历和多学科专业知识。

1.2.2具有丰富的工程建设实践经验。

1.2.3具有良好的职业道德。

1.3 对项目管理部的要求

1.3.1 总监理工程师负责制：监理单位委派的总监理工程师是项目管理全部工作的负责人，是监理单位工作的责任主体，是实现综合目标的主要责任者，监理单位的组织机构应形成以总监理工程师为首的高效决策指挥体系；

1.3.2 实事求是：监理单位在工作开展中应尊重事实，任何指令、判断应以法律和事实为依据；

1.3.3 预防为主：由于本工程的复杂性、重要性，要求监理单位开展工作时把重点放在“预控”上，在制定工作计划、实施项目管理过程中，对工程投资、进度、质量、安全、环保控制中可能发生的问题要有预见性和超前的考虑，加强事前控制力度；

1.3.4 诚信服务：依照既定的程序和制度，认真履行，谨慎、勤奋工作，为建设单位提供诚信的服务，维护建设单位利益。

为形成本工程高素质的管理队伍，监理单位配备的人员应具有合理的专业结构、合理的技术职务和职称结构，并具有充足的高效率的管理人员。

1.3.5 监理单位应按照本任务要求书的有关规定和要求，制定严格的现场作息与办公制度，根据工程实施进度，原则上保证足够的工程现场办公作息时间，并在特殊情况和要求下可作灵活调整。

2、对监理单位管理工作大纲的要求

2.1 对监理单位工作大纲的要求

其基本内容应当包括：工程说明、目标规划、职责关系、项目结构分解、组织结构、监理单位工作义务、目标控制、管理协调工作程序等。

工作大纲应具有针对性，对本工程的特殊情况和普遍情况进行剖析，充分领会建设单位的建设意图，结合本单位的管理体系，真正起到指导监理单位工作的作用。

工作大纲是针对本工程来编写的，而工程的动态性较强，决定了工作大纲具有可变性。所以，要随着工程项目展开进行不断地补充、修改和完善，目的是使工程项目的实施能够在有效控制之下。

工作大纲在编写完成后，需要得到建设单位的确认或备案。建设单位将据此监督、检查与考核监理单位的工作。

2.2 工作大纲的内容

监理单位提交的工作大纲内容应精简，具有可操作性，主要包括以下内容：

2.2.1 工程项目概况；

2.2.2 监理单位的工作内容根据本合同的有关委托服务范围与职责来开展；

2.2.3 投资控制，包括投资目标的分解、投资控制的流程与措施等；

2.2.4 进度控制，包括项目总进度计划、进度计划目标的分解、进度控制的工作流程与措施、关键进度节点的推进与考核等；

2.2.5 质量控制，包括质量控制目标的描述，质量控制的工作流程与措施等；

2.2.6 合同管理，包括合同结构、合同清单、合同管理的工作流程与措施、合同执行情况的动态分析、合同争议与索赔程序，有关合同管理的表格等；

2.2.7 信息管理，包括工程建设的信息流程及相应的制度、信息分类、信息管理的工作流程与措施等；

2.2.8 工程建设安全管理与文明施工管理；

2.2.9 工程建设环境保护管理；

2.2.10 工程风险管理；

2.2.11 组织协调，包括与本工程有关的内外单位情况分析、协调程序等；

2.2.12 监理单位的工作机构、职责分工等；

2.2.13与本标段周边相关联施工项目的施工监理单位、其他各专业监理协调工作；
2.2.14 监理单位工作内外制度，比如变更处理制度、施工现场紧急情况处理制度、工程款支付签证制度、日常作息办公制度、上报建设单位的周报月报制度等。

3、对监理单位投资控制的要求

3.1 建立完善的投资控制保证体系，确保将工程成本控制在业主要求的目标成本内。

3.2 应以设计阶段为重点进行工程的投资控制。

3.3 要从组织、技术、经济、合同与信息管理等多方面采取措施进行主动的、全面的投资控制，要注重技术与经济的有机结合，要形成投资控制的运行机制；制订严格的工程价款结算审批程序，做好用款计划，合理使用资金，提高资金管理的水平和质量。把投资控制观念渗透到工程建设的各个环节与各个方面中。

4、对监理单位质量控制的要求

质量是工程的根本所在，监理单位对本工程的工程质量，承担全部管理责任。要求监理单位采取有力措施，实现本工程的质量目标。

4.1 制订完善的质量保证体系，对可能的质量隐患进行事前预测和防范。

4.2 采用经过审查批准的设计文件。

4.3 应向第三方提供真实、准确、齐全的有关资料。

4.4 不得明示或暗示施工单位违反工程建设标准，不得使用不合格的材料、构配件和设备，降低建设工程质量。

4.5 在领取建设工程施工许可证前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
4.6 为确保工程质量，监理人应负责土建过程评估、装饰装修过程评估、机电安装过程评估、室外工程评估等专业专项评估，以及负责交付前评估、交付后运维评估，并形成相应的评估报告。
4.7 收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收。

5、对监理单位进度控制的要求

制订科学、合理、可行的工程总体进度控制目标，监理单位要建立完善的进度保证体系，实现本工程的进度目标。在综合考虑投资、安全、质量、进度、环保五大目标对立统一的基础上，明确本工程进度控制目标，包括工程进度总目标，单位、分部、分项工程的分目标。要建立起包括建设单位、监理单位、施工承包单位在内的以进度计划体系为基础构成的工程进度总控制实施系统，在实施过程中要经常检查实际进度是否按计划要求进行，对出现的偏差要及时分析原因，采取综合性的措施，包括组织措施、技术措施、合同措施以及经济手段进行有效控制，从而保证进度控制总目标的实现。

6、对监理单位安全生产的要求

6.1 重大安全事故根据《生产安全事故报告和调查处理条例》来认定。

6.2 监理单位在管理过程中，应严格执行国家和各级政府对安全工作的相关规定，对安全生产责任制、施工现场管理、沟槽及基坑开挖、现场防火防爆、脚手架安全、起重设备及机械设备的安全、现场电气管理、高空作业等采取有效管理手段，杜绝事故的发生。

6.3 监理单位应实施的安全防范行为：

6.3.1 贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守安全生产的法律、法规以及各类安全生产的规章和标准；

6.3.2 督促施工单位事先编制严密的安全控制计划，分析项目在各个阶段中，会带来哪些不安全因素与隐患，相应的有哪些可靠的安全防范措施；

6.3.3 监理人应通过日常巡检、定期检查、专项检查等，掌握实时安全动态，预控安全风险，消除重大安全隐患，实现重大安全事故零发生、零死亡、零重伤。
6.3.4 配合质量安全监督部门建立整个项目的安全生产责任制和管理网络，制定安全管理的程序；

6.3.5 督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，建立安全生产责任制，签订安全生产协议书；

6.3.6 配合质量安全监督部门检查工程承包商主要施工机械、设备等的技术性能及安全条件；

6.3.7 督促施工单位进行安全生产教育，对所有操作人员进行安全技术交底；

6.3.8 审查施工方案及安全防护措施；检查安全技术措施和劳动保护措施的落实情况；

6.3.9 监督检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等工作；

6.3.10 定期、不定期组织安全综合检查，检查安全隐患，提出处理意见并限期整改；发现违章冒险作业、发现安全隐患的要立即停工整改。
6.4 监理单位应加强质量安全的指导，落实质量安全主体责任，加强质量安全事故防范，防止和减少质量安全事故发生。
6.5 监理单位应负责本工程的治安、综合治理等安全工作。

6.6 监理单位有义务定期将工程安全生产的动态向建设单位上报。
7、对监理单位加强环境保护工作的要求

监理单位负责对本工程建设期间的环境保护管理。要求监理单位采取有力措施，应使本工程建设期间杜绝重大环境污染事故的发生。如因监理单位采取的措施不力造成环境污染事故的，监理单位应承担相应的责任。

7.1 监理单位应建立健全环境管理体系和组织机构，应按环境保护相关的法律法规及其他要求，实现持续改进和污染预防的环境承诺。

7.2 监理单位应督促监理单位及施工单位根据工程特点建立健全相应的环境管理体系和环境管理组织机构，明确目标、职责，制定切实可行的环境保护措施、环境管理方案、应急预案。

8、对监理单位合同管理的要求

本工程建设实施的各方都是独立承担民事责任的主体，各方之间的关系均为经济关系和合同关系。在整个工程的建设管理过程中，监理单位的基本任务是对工程的五大目标(投资、进度、安全、质量和环保)进行控制，而控制的依据是合同，合同管理涉及到签约各方的权利、责任和利益。因此，要始终把合同管理放在项目管理的核心地位。

8.1 要把合同管理与投资控制有机地结合起来。

提高合同的履约率是合同管理的核心，也是投资控制的前提。首先，要求每一个合同中，凡是涉及到投资、质量、进度、安全、环保的内容，都需要作出明确、具体的规定，尽可能的定量化，避免歧义和争议。其次，在合同中要对合同目标出现偏差后的情况制定明确、具体的规定和措施。

8.2 要把合同管理与招标工作有机结合起来。

合同管理并不是在合同签订之后才开始的，招投标过程中形成的文件都是合同文件的组成部分。因此，应在招投标阶段就要求具有强烈的合同意识，保证合同条件的完整性、准确性、严格性、合理性与可行性。

8.3 要把合同管理制度化、法制化和信息化结合起来。

本工程建设需涉及到诸多不同部门不同类型的合同。因此，要求改变应用行政手段和方法来组织和管理工程建设的传统模式，而需要更多地运用经济手段、法律手段和现代化工具来加强合同的管理，提高合同管理的效率和水平。

8.4 监理单位要及时地与各方签订合同，要建立各类合同台帐，做好对合同核对工作，定时向建设单位报送有关合同签订情况报表。

9、对监理单位工程索赔管理的要求

9.1 索赔是工程承包合同履行中，当事人一方因对方不履行或不完全履行既定的义务，或者由于对方的行为使权利人受到损失时，要求对方补偿损失的权利。

9.2 监理单位尽可能避免索赔事件的发生，应避免被承包商索赔，若承包商提出的索赔要求经核实属监理单位失职，建设单位将追究监理单位的责任，并要求承担相应的经济责任，有关赔偿金、违约金、补偿金等将在监理单位服务报酬中扣除(金额最多不超过监理服务报酬)。

9.3 监理单位应对可能发生的索赔进行预测，及时向建设单位报告，尽量采取一切措施，进行补救，及时启动反索赔程序，避免索赔事件的发生。

9.4 监理单位必须注意工程资料的积累，积累一切可能涉及索赔论证的资料，留下书面资料，建立严密的工作档案和日记，以事实和数据来处理索赔事件。

9.5 及时、合理地处理索赔，不使矛盾扩大化和复杂化。

9.6 加强主动管理、事先管理，尽最大可能减少工程索赔。

（二）工程监理服务
对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对施工总承包单位的全部工程进行监督管理，对工程建设相关方的关系进行协调。工作重点为工程项目的三大控制（即工程的投资、质量、进度控制）；三大管理（安全管理、合同管理、信息管理）；一协调（施工现场协调管理）；施工区域与综合交通中心区域项目交接处的协调；施工区域与地铁等轨道工程的施工协调；工程质量检测工作协调；工程实施过程中政府质量监督、安全监督工作协调等；文明施工管理；施工安全管理；环境保护、技术咨询、数字化监控管理；深化图纸审核管理等。
履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动，严格按照《建设工程监理规范》GB/T50319-2019执行，完成施工准备阶段、施工阶段、竣工验收结算决算阶段以及缺陷责任期（质保期）全过程监理，工程监理任务具体内容包括但不限于：

技术性准备工作
进行现场调查，全面掌握沿线地形、地物、水文地质情况，复核场区测量标志。

熟悉施工单位任务要求书、工程设计文件，并参加图纸会审和设计交底会议，完成技术交底、资料交接，掌握设计意图和设计文件要求，解决可能因设计影响工程进展的技术问题。
收到中标通知书发放后10个日历日内向建设单位提交监理规划。根据有关规定和监理工作需要，在监理实施前7个日历日编制完成监理实施细则，并提交给建设单位审核。
认真完成合同宣贯的工作，并监督施工承包单位（施工总承包单位、施工专业分包单位，下同）建立健全各项施工管理制度，并监督其实施。
2.1 监理人应熟悉施工总承包合同及专业分包合同内容，并分别将合同中的关键内容、条款（如质量目标、安全与文明施工目标、进度目标、环境目标、制度管理、处罚条款等）对施工施工承包单位的各个班组人员进行宣贯，务必让现场全部施工人员了解施工合同的重要条款。
2.2 按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法及规定等文件要求，施工承包人需将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档、建立动态管理台账，并将以上信息报送行政监管部门接受监督管理。对施工承包单位未按规定落实实名管理工作的，监理人发出监理通知单，要求其限期整改。对施工企业逾期未整改的，向建设单位和负责该工程监管工作的住房城乡建设主管部门报告。

2.3 审查施工承包人进场机构和人员情况符合投标书的条件，审查承包商的质量保证体系及安全方案.
2.4 检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格。

2.5 检查施工承包人专职安全生产管理人员、技术管理人员及仪器设备的配备情况。

依据工程建设监理合同文件材料、设计文件材料、技术规范与质量检验标准，对施工前准备工作进行检查。
3.1 检查施工承包人的试验室；

3.2 审核施工承包人资质条件；

3.3 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性；

3.4 对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。

3.5 查验施工承包人的施工测量放线成果；

3.6 审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准。

3.7 审批其它开工前应报送监理工程师的各种报告。

3.8 审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

审查施工承包人提交的施工组织设计、施工技术措施计划、总承包服务管理工作实施细则、临水临电临建设置方案、作业指导书、工艺试验评定、检测工作计划、绿色施工专项方案以及使用的主要材料的质量、用量等，重点审查其中的质量安全技术措施、施工扬尘污染防治措施、危险性较大分部分项专项工程施工方案等专项施工方案是否符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及广东省相关工程建设强制性标准。

施工阶段，对施工现场进行有效管理，做好与建设单位、总包单位、分包单位的协调工作；召开与本工程有关的各种施工协调会议等。

5.1 协助建设单位落实必须提供的施工条件，检查第三方开工准备工作。
5.2 主持召开第一次工地会议和常规工地会议；主持每周一次的工程例会；并形成书面意见报建设单位。
5.3 对进场的原材料、设备构配件（无论是甲供或乙购），均须按有关工程质量管理文件规定的比例采用独立平行检验或见证取样方式进行抽检。

5.4 建立监理的检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的检测工作；不得借用施工承包人的检测工作体系；并需监督和检查施工承包商的检测工作体系。按照国家现行规范及设计单位要求的检测项目进行相应检测工作。

5.5 对每道工序完工后进行严格的质量验收，合格后才能允许进行下道工序

5.6 主材供应保障驻厂督促。

5.7 屋面、钢结构、幕墙工程、抗震支座等专业工程，需安排专业监理工程师驻厂监造，编制监理驻厂监造方案，对厂家进行质量控制方面的技术交底。
5.8 对在试生产期中出现的设计问题、设备质量问题、施工问题提出监理意见。

5.9 对施工中产生的各种缺陷或质量事故进行调查、处理，协助发包人组织质量事故调查、分类评定质量事故等级、审批质量事故处理措施。处理结果达到合同要求后才准许施工承包人继续施工。
5.10 监督施工承包人在施工过程中“工完场清”要求的完成情况。如施工承包人未按照建设单位“工完场清”要求进行施工的，督促施工承包人整改，并上报给建设单位。
5.11 协助发包人组织召开工程调度协调会，做好监理合同授权范围内的参建各方协调工作，编发施工协调会会议纪要。
5.12 审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项。

5.13 审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报建设单位审核、批准。

5.14 审核施工承包人提交的工期延误申请、人员更换申请、人员请假申请，并报建设单位审核、批准。

5.15 验收施工承包人在施工过程中的工程质量样板，须验收合格后方可允许施工承包人进行大面积施工。

参与工程各阶段验收工作；审查工程项目竣工文件材料以及其他相关工作。
6.1 协助建设单位进行工程各阶段、单位工程、分部工程、分项工程以及隐蔽工程的验收，并及时提交相应的工程建设监理报告。
6.2 审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告。

6.3 交工验收与交工证书的签发。在收到施工承包商的交工申请报告后，监理工程师应对此报告进行严格审查，并写出书面审查报告，对交工工程进行检验，并作出评价，检查施工承包商对申请交工工程的现场清理情况以及交工资料的完成情况。会同建设单位确认以上各项检查符合合同要求后，监理工程师应立即签发交工证书。
6.4 参加工程竣工验收，编制竣工文件。在工程交工验收前，监理工程师应制定编制办法和统一规定，对竣工图质量提出统一标准要求，及时掌握和处理施工承包人竣工文件编制过程中出现的问题。

6.5 审查施工承包人提交的竣工结算申请并报建设单位审批。
6.6 编制、整理工程监理归档文件并报建设单位。编制整理监理服务的各种文件、通知、记录、检测文件材料、图纸等，监理服务合同完成或终止时移交给建设单位。
交工证书的签发，表示该部分工程进入缺陷责任期，在缺陷责任期内，要求监理单位要：
7.1 完成在移交证书中指明的当时尚未完毕的工程；

7.2 完成在移交证书中指明的已完工程中存在的某些缺陷的修补；

7.3 进行修补或重建因施工承包人原因出现的工程缺陷；

7.4 应继续完成不合格需重建、修补缺陷的工程，直到监理工程师和建设单位验收合格。在缺陷责任期满后，监理工程师对承包人在缺陷责任期所完工程检查合格后签发缺陷责任终止证书。
工程合同管理
8.1 监理人应对各类合同应负有管理、审核及跟踪协调的责任；要建立各类合同台帐，做好对合同核对工作，定时向建设单位报送有关合同签订情况的报表。负责研究建立本工程的合同管理办法，并严格履行，使其发挥作用。

8.2 跟踪和审查工程合同总投资的变动情况，并及时向建设单位报告。

8.3 协助建设单位开展有关合同的谈判、履行、变更以及索赔等合同管理工作。
控制本项目工程进度，监理工程师对工程施工阶段的进度控制，主要是对工程施工计划的审批和计划实施过程中的监控和计划调整，保障工程能按照合同规定顺利竣工。本项目预计开工日期为2023年5月30日，2025年10月31日竣工验收；
9.1 编制工程控制性进度计划，提出工程控制性进度目标。

9.2 审查施工承包人提交的施工进度计划是否合理，是否适应工程项目和实际情况，是否满足建设提出的施工进度要求，避免不切合实际的施工计划，切实用科学的施工计划指导施工核查承包人对施工进度计划的调整。

9.3 督促施工承包人采取切实措施实现监理合同目标要求，当实施进度发生较大偏差时，及时向发包人提出调整控制性进度计划的建议意见并在建设单位批准后调整。

9.4 对于主材供应保障不及时时，应安排专人驻厂协调督促。
控制本项目施工质量，审查施工承包人的质量保证体系和措施，核实质量文件材料，对施工工序与资源投入进行检查、签证和施工质量评价。

10.1 重要程序要督促施工单位制定预控措施并监督实施，审核施工单位特种作业申请审批表对施工中出现的威胁安全或影响质量的重大问题，及时提出“暂缓施工”通知，并制定处理措施。

10.2 通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报建设单位。

10.3 为了实现本工程项目施工质量要求达到投产考核标准，并确保获得广东省建设工程优质奖，争创国家优质工程或鲁班奖或詹天佑奖的工程质量目标，根据合同所规定的工程监理项目，监理人应作好施工过程中重点工序的旁站监理工作，以保证工程质量始终处于受控状态。

10.4 对已完成质量合格的工程进行准确的计量；会同建设单位办理工程签证。

10.5 对本项目进行精细化的监督管理，全面排查风险，提出专项解决方案。在施工过程中利用BIM+AR等数字化技术控制施工质量，确保施工现场与设计图纸和BIM模型保持一致。
工程造价控制，审核第三方的进度报表和结算报表，协助建设单位控制工程进度款的支付。

11.1 监理人作为工程投资监理的施控主体，处于工程计量与支付环节的关键位置，除了加强合同中工程量清单所列工程费用的计量与支付管理外，还应对合同中规定的其它费用加强监督与管理，严格合理控制工程造价。
11.2 熟悉合同文件，特别是熟悉有关监理工程师在计量与支付方面的职责权限条款。

11.3 根据合同条款，制定工程计量与支付程序，使工程费用监理科学化、规范化。

11.4 在工程施工过程中，对所有已完成的工程细目进行计量、记录，以便检查承包人提交的月度结算单。

11.5 经监理工程师验收合格的工程才能计量。计量工作由监理工程师负责，工程计量应有监理工程师、建设单位代表、施工承包人代表的签字。

11.6 工程费用的支付是对工程投资实施控制的最后环节，必须严格按费用支付程序实施各种费用的支付管理，必要时，检查承包人的帐户、票据、赔偿及其它财务报表的问题，并遵照合同要求提出建议或更正。

11.7 审批承包人的计量支付申请，证明工作完成或部分完成。
工程安全生产监督，做到“六无”——无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无车祸、无机场空防安全事故。
12.1 安全监理工程师收到承包人提交的工程施工方案后，在合同规定的期限内审查施工，安全保障体系、劳动防护和环境保护措施等是否健全完备，安全措施是否合理，是否适应工程项目和实际情况，是否满足建设单位提出的施工安全目标。
12.2 安全监理工程师参加施工协调会和计划会，明确施工范围、施工中可能遇到的安全风险点，并要求施工单位明确相应安全保障措施，方可批准施工计划。

12.3 对工程施工的安全进行全面监督、检查和控制，安全检查定期并随时组织，建立安全台账，如有必要，向施工承包人提出采取措施的建议，重点部位如管线施工区域、明火作业区域、高空作业区域等部位须施工过程中全程监管。
12.4 参加重大安全事故调查并提出处理意见；

12.5 协助建设单位做好现场施工平面管理，监督检查安全文明施工，书面提出存在问题及整改意见。

信息管理，及时做好现场监理记录与信息反馈。

13.1 参与编制工程项目总结报告。

13.2 定期上报信息文件材料，根据监理工程项目、范围及内容，随工程施工进展向发包人报送监理周报、月报、季报和年报。

按规定程序、报建设单位同意后发布开（复）工令及停工令，批准单项工程开工报告。
监理服务期：

施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、工程保修阶段监理服务期：

15.1 施工准备阶段、施工阶段监理服务期：886天（以监理人员驻场之日起算）目前工期仅为计划工期，如建设单位因各种原因需作调整或工期拖延，监理单位应适当调整监理计划，但这种计划调整应以不影响监理服务水平为前提。建设单位对工期的调整或工期拖延，监理服务期也应作相应调整或顺延，但属正常的监理服务，建设单位不另外增加监理费用，监理人在报价时应作考虑。

15.2 竣工结算服务期：自竣工验收合格之日起至出具结算审核报告止。

15.3 工程保修阶段服务期：从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起24个月。
（三）智能建造监管
负责对施工承包单位在BIM技术应用及智能建造方面进行全方面、全过程的监督管理工作，具体工作包括但不限于：
施工准备阶段
1.1 审查施工承包单位的 BIM 智能建造实施方案。BIM 智能建造实施方案通过建设单位审查批准后，监督施工承包单位严格执行。

1.2 监理人应在设计单位提交设计 BIM 模型后的7个工作日内，组织建设单位、设计单位、设计咨询单位、施工承包单位召开 BIM 成果阶段性审查会议，审查阶段性 BIM 成果是否满足建设单位要求。
1.3 协调设计单位，将设计BIM模型及信息移交给施工承包单位，同时协助设计单位利用 BIM 可视化工具协助进行技术交底。

1.4 监督施工承包单位进行 BIM 深化施工模型准备。

1.5 监督施工承包单位建立施工总平面BIM模型，并审核施工总包单位提交的施工总平面布置模拟、静态碰撞分析及动态交通分析报告等相关材料。

1.6 审核施工承包单位的BIM技术人员配置、软硬件配置情况是否满足建设单位要求。
施工阶段
2.1 监督施工承包单位按进度计划提交各专业深化BIM模型，并对深化后的BIM模型、成果进行审核。监理人在收到各阶段深化BIM模型后的5个工作日内应组织召开BIM 成果阶段性审查会议，审核各阶段深化BIM模型是否满足建设单位的相关要求。

2.2 监督施工承包单位将设计单位、设计咨询单位等跟本工程相关单位的优化建议反馈至 BIM 模型。

2.3 监督总包利用 BIM 的三维可视化技术对复杂施工工艺进行施工模拟和方案对比，审核施工承包单位提交的施工模拟方案。

2.4 监督及审查施工承包单位利用 4D 虚拟建造模型，跟踪施工单位的进度，并确保施工单位按各时间节点完成阶段性成果。

2.5 审核深化设计模型的构件分类编码原则，监督施工承包单位进行对模型构件的编码赋予工作。

2.6 对施工承包单位提交的全专业 BIM 合模（含碰撞分析）进行审核，确认BIM合模模型是否满足建设单位要求，审核管综施工图、净高分析报告和模型分析报告等。
2.7 监理人应根据工程需要对设计变更进行复核，并对复核过程及经过进行记录，确保变更 BIM 模型与变更图纸一致且满足建设单位需求。

2.8 监督施工承包单位按模施工，分阶段进行实物与BIM模型的一致性检验，确保BIM模型与实际建筑保持一致。
2.9 根据建设单位相关要求，监督施工承包单位在数字化施工应用、智慧工地、智能建造协同管理平台应用等、智能建造相关工作的落实情况是否符合建设单位的要求。

3、竣工移交阶段
3.1 监督施工承包单位完成竣工模型（含最终全场合模的模型）以及信息录入，根据建设单位要求及BIM模型交付标准检查、验收竣工模型，出具竣工模型复核报告。经建设单位审核后， BIM 竣工模型不满足建设单位要求时，应督促施工承包等单位进行修改、完善，直至满足项目要求。

3.2 监理人还应配合建设单位进行现场验收，对比 BIM 模型和现场是否一致，发现施工偏差问题，督促施工承包单位等参建单位对问题进行整改，监理人须进行核查并形成报告。

3.3 监理人应在收到竣工BIM模型后的10个工作日内完成竣工BIM成果审查工作并组织召开BIM成果验收会议。
3.4 协助建设单位完成竣工档案整理和移交归档工作，并完成所有手续。

3.5 完成本期项目最终所有成果的审核、整理和归档工作，并保证所有电子资料完整保存至智能建造协同管理平台应用。
四、工作要求
（一）工作目标和原则
1、监理人在履行其义务时，应本着严格管理、热情服务、秉公执行、一丝不苟的原则，按照现行国家、广东省等相关规范规定要求，运用合同和现代信息化的技能谨慎而勤奋地工作，并确保投资、质量、进度等工程建设目标实现。

2、监理人必须实现质量控制目标，质量标准按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）及相应配套的各专业验收规范，一次验收合格，确保获得广东省建设工程优质奖，力争获得国家优质工程奖、或鲁班奖、或詹天佑奖。

3、监理人必须实现进度控制目标，工程建设进度必须符合建设单位的相关进度要求。

4、监理人必须实现环境管理目标，严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质[2018]937号、《广州市建设工程文明管理规定（广州市人民政府第62号令）、《关于进一步规范建设工程施工现场围闭的通知》（穗建质[2008]1008号），如有更新文件则执行最新文件。

5、监理人必须实现投资控制目标，所监理项目的结算的建安工程费不超过本项目工程概算批复中对应的建安工程费。

6、监理人必须实现造价控制目标，以概算投资为限额工程造价，应用现代项目管理手段按期、安全、环保、优质、高效、廉洁地完成本项目监理。

7、监理人在履行其义务时，应遵守国家法律和行政法规，不得损害建设单位利益和任何第三者的利益，不得泄漏涉及工程的任何机密。

8、监理人应当严格履行项目策划与管理和监理义务，对涉及施工安全的危险作业进行技术方案审查，并督促落实。

9、发现工程建设中存在质量或者施工安全隐患以及违法行为的，应当采取措施制止；不能有效制止的，应当报告主管部门、工程质量监督或者施工安全监督机构处理。
10、监理人应协助建设单位进行标准体系建设，系统化提升技术标准、人员专业度及管理水平。针对常见的项目投资超额、管理经验不足、专业人员缺失等痛点，通过工程管理实现降本增效、精细项目管理、服务透明、目标承诺合约化，全面降低项目交付风险。
（二）施工准备阶段和施工阶段等工作要求
1、配备的监理人的数量满足合同及招标文件的要求且能及时到位；监理人委派的监理工程师的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员要求稳定；配备固定的工程监理各团队负责人、工程监理负责人（总监理工程师）及项目团队人员具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；合同及招标文件要求的或投标文件拟定的检验设备有按要求进入施工现场。
2、认真主动地完成施工准备阶段的监理工作内容；此阶段的工作内容包括但不限于受建设单位委托组织招标策划，编制与发送招标文件，组织评审投标书，提出定标意见，核查施工图预算，协助建设单位签订与工程有关的合同等一系列的工作。
3、监理质量符合招标文件、合同的要求，监理人能够严格地依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程承包合同，对工程施工质量实施工程咨询及监理并对施工质量和安全承担工程咨询及监理责任。 

4、能够认真准确地完成招标文件及合同规定的工程计量、工程支付的工作内容。
5、及时公正地按照招标文件、建设单位的相关管理制度、监理规范的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包、转让、争端仲裁和确认施工承包人违约等有关合同管理的工作内容。
6、认真及时地按照招标文件、建设单位的相关管理制度、监理规范的要求做好相关记录、监理记录、监理月报、季报、年报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作。
7、认真主动地控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期。
8、认真主动地配合建设单位及其它相关部门的工作。在没有得到相应许可的情况下，不对外公开涉及任何机密的资料；无串通施工、咨询等单位弄虚作假的现象。
9、根据建设单位要求，认真及时的审核施工承包人提交给监理人的各种跟本项目有关的文件资料等。
10、国家、省、市及建设单位关于监理的其他工作要求。

（三）竣工验收、移交及后续服务等工作质量要求
1、认真主动地督促施工、设计等单位完成相关工程竣工验收准备。
2、认真主动地组织、完成招标文件及合同规定的有关竣工验收工作。
3、认真主动地督促施工单位完成相关工程移交准备工作。 

4、认真主动地组织、完成工程的移交和质量整改工作。
5、认真主动地组织、完成招标文件及合同规定的有关工程保修工作。
6、认真主动地组织、完成招标文件及合同规定的有关工程结算和资料归档工作。

（四）项目组织机构和人员要求
监理单位应组建满足工作需要的项目组织机构，建立明确稳定的组织机构框图，建立健全，严格的规章制度，制定监理实施方案细则，监理工程师设施的备齐，建立与甲方正常的工作联系渠道，配备必要的办公用具和检测设备，具体要求如下：

1、监理单位配置的项目组织机构人员必须满足本项目实际工作要求；监理岗位的配置应符合工程需要，并随工程的进展及时补充和调整（在投标文件中需列人员名单和服务项目、服务期）。监理人员应确定合理的监理人员比例和数量，在施工过程中应加强旁站和巡视检查，特别是对重点部位、关键工序（如隐蔽工程的隐蔽过程、砼浇筑施工、现场测试等施工完成后难以检查的）必须旁站。
2、项目组织机构的主要人员应具有相应的资格条件且必须是中标单位的正式在职员工，在本合同履行过程中，项目主要负责人及重要岗位监理单位人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。具体如下：总监理工程师、副总监理工程师、土木结构专业监理工程师、安全工程师、测量工程师（具有工程测量专业中级或高级职称，有5年以上相关工作经验，不少于2名）、造价工程师、资料员、给排水专业监理工程师（5年以上监理工作经验，具有给排水专业中级工程师或以上职称，不少于2名）、电气专业监理工程师（5年以上监理工作经验，具有电气专业中级工程师或以上职称，不少于2名）、电梯设备监理工程师（5年以上监理工作经验，具有相关资质上岗证明，不少于2名）、暖通监理工程师（5年以上监理工作经验，具有暖通专业中级工程师或以上职称，不少于2名）、智能化专业监理工程师（5年以上监理工作经验，具有智能化专业中级工程师或以上职称，不少于2名）、弱电专业监理工程师（5年以上监理工作经验，具有弱电专业中级工程师或以上职称，不少于2名）、BIM项目负责人、材料管理员、酒店顾问（具有工程类中级或以上技术职称，5年及以上酒店相关工程管理的工作经验）。下述所列监理人员为包括但不限于、数量为最低限度：

	序号
	职位
	资质要求
	人员数量
	职责
	专业要求

	1
	总监理工程师
	中华人民共和国注册监理工程师执业资格证书、高级工程师、有10年以上从事建设工程监理工作经验
	1
	全面负责本工程的监理工作
	房屋建筑工程专业

	2
	副总监理工程师
	
	2
	全面协助总监理工程师负责本工程的监理工作
	房屋建筑工程专业1名；机电安装专业1名

	3
	土建结构专业监理工程师
	要求具有高级或中级职称，须具有同类型项目5年以上监理管理工作经验，投标时提供相应个人业绩材料
	2
	主管本工程土建结构专业现场监理工作
	房屋建筑工程专业

	4
	安全工程师
	注册安全工程师（中级-建筑施工安全类），具有8年以上工程安全监理工作经验
	2
	主管本工程现场安全监理工作
	房屋建筑工程专业

	5
	造价工程师
	要求土建和安装工程各一名，具有注册造价工程师执业资格证书，有5年以上同类型工程相关工作经验。
	2
	主管本工程造价监理工作
	造价专业

	6
	建筑装修专业工程师
	要求具有高级或中级职称，须具有同类型项目5年以上监理工作经验
	2
	主管本工程装饰装修专监理工作
	建筑装饰装修专业

	7
	机电安装专业工程师
	要求具有高级或中级职称，须具有同类型项目5年以上监理工作经验
	2
	全面负责机电工程的监理工作
	机电相关专业

	8
	BIM项目负责人
	5年以上BIM工程项目管理经验，获得BIM行业岗位资格证书
	2
	BIM成果验收审查相关工作
	具有相应的BIM行业岗位资格证书

	9
	材料管理员
	5年以上监理工作经验
	1
	负责项目内的甲购设备管理及机电各专业材料等检测业务管理
	机电相关专业

	10
	资料员
	3年以上工程档案管理工作经验
	2
	主管本工程资料监理工作
	具备行业主管部门颁发的资料员证或其他有效的资格证明


3、要求以上监理人员稳定、专业齐备；为了工程管理的连续性，要求监理组负责地下工程开始至上部工程竣工的全过程监理工作。如有监理人员变动，需提前向建设单位报批，专业监理以上人员没有特殊情况，不允许更换，特殊情况指离职、身体原因不适合任职，需提供医院诊断报告或建设单位认为履职能力欠缺无法胜任管理岗位等情况提出（投标时单独提供承诺函）。
4、如发现监理人员与标书不符、专业监理工程师配备不全或未具备持证上岗条件，建设单位将要求监理人一周内调整到位，并且监理人将以未按投标承诺到位原因支付违约金。
5、监理人应保证安排参与过工程全过程的监理人员从事工程收尾、工程整改、工程结算缺陷责任期监理工作。

6、监理人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，不得接受被监理方的钱物和宴请；不得向被监理方指定材料、产品和指定分包商；不得参与可能与合同规定的与建设单位利益相冲突的任何活动，且在本合同履行其内，不得泄露与本工程有关的保密资料。

7、由于驻地监理人员享受国家规定节假日及探亲假等超过5天时，需选派资格和经验为建设单位接受的人员替换后方可休假。由于更换人员引起的费用由监理人承担。

8、上述监理人员由于监理单位原因提出更换的，要求拟更换人员资质、业绩优于投标人员，并经建设单位批准方可更换。监理人应在更换项目负责人后7个日历内将新的监理人员的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给建设单位。工程施工期间，总监、副总监和专业监理工程师离开工地均需向建设单位请假，两天以上需书面请假，无论口头或书面请假，均需得到建设单位批准。如不请假擅自离开工地，监理人按照合同相应条款向建设单位支付违约金。

9、在整个施工期间，建设单位有权对监理人提供的监理人员进行考核，对考核不合格的人员，建设单位提出调换，监理人应无条件接受。建设单位要求因监理工作职责履行缺陷要求撤换监理人员时，新上岗人员资质、业绩不低于被撤换人员并经建设单位批准后予以更换，否则按监理人员不到位情况处以罚金。

10、专业监理工程师和监理员未能有效履行监理人员相关职责，建设单位将有权要求撤换，替换人员资质和经历必须高于被撤换人员。

11、全体监理人员必须在项目部建立之日起全时常住施工现场（投标时单独提供承诺函）。

12、项目监理部须建立严格考勤制度，每天开工前、完工后须进行人脸识别考勤登记（项目负责人及专业负责人每月在岗天数不少于25天），人脸识别考勤机管理员账号由建设单位设置，考勤数据定期接受建设单位检查，作为监理人履行合同的依据，建设单位有权根据考勤情况按照监理合同相关罚则进行扣罚合同款。

（五）设施设备要求
1、监理人应提供能满足监理部工作所必需的监理设施、设备等。

2、监理单位必须配备下列办公、检测设备（所列项目为包括但不限于、数量为最低限度）：车辆不少于2台、复印机1台、打印机2台、高速扫描仪3台，办公电脑、投影仪、办公桌椅若干。

3、专用检测、测量设备应符合“试验检测仪器设备要求表”

试验检测仪器设备要求表
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	全站仪
	2套
	投入使用年限少于4年

	2
	经纬仪
	2台
	投入使用年限少于4年

	3
	水准仪
	2台
	投入使用年限少于4年

	4
	激光测距仪
	4台
	投入使用年限少于4年

	5
	GPS定位仪
	2台
	投入使用年限少于4年

	6
	砼检测数显回弹仪
	4台
	投入使用年限少于4年

	7
	塌落度检测仪
	2台
	投入使用年限少于4年

	8
	钢筋扫描仪
	2台
	投入使用年限少于4年

	9
	保护层探测仪
	2台
	投入使用年限少于4年

	10
	漏电电流测试仪
	1台
	投入使用年限少于3年

	11
	接地电阻测试仪
	1台
	投入使用年限少于3年

	12
	绝缘接地摇表
	1台
	投入使用年限少于3年

	13
	数字万用表
	2台
	投入使用年限少于3年

	14
	工程质量检测器
	4套
	投入使用年限少于3年


4、智能建造办公设备要求

（1）软件要求

监理人应采用符合“BIM软件要求表”的软件及版本，应使用满足知识产权要求的正版软件、系统及平台，并在建设单位要求时提供有关证明文件。

BIM软件要求表
	序号
	软件及版本
	备注

	1
	AutoCAD 
	

	2
	Autodesk Revit 2020
	

	3
	Autodesk Navisworks 2020
	


（2）硬件要求

监理人应配备满足工作需要电脑，电脑的硬件配置及数量不低于“硬件参数及数量表”中所列参数，且需经建设单位确认。

硬件参数及数量表
	项目
	说明
	数量

	电脑配置
	CPU：Intel i9-13900KF
显卡：RTX 3080 Ti，12GB显存
内存：128GB
硬盘：1T SSD + 4T HDD
操作系统：正版Windows
	4


（六）廉政守则要求
中标监理单位须与建设单位签订廉洁协议，并要求中标监理单位必须做好监理部人员的廉洁教育工作。监理单位及其项目组织机构应遵循以下廉政守则：

1、不准故意为难施工承包人，向施工承包人卡要财物。
2、不准参加施工承包人的宴请。
3、不准向施工承包人借车。
4、不得收受施工承包人或供应商提供或给予的任何利益、花红、有价证券、折扣、贿赂、贷款、宴请、旅游。
5、不准在施工承包人单位报销费用。
6、不准向施工承包人推荐分包队伍或设备材料供应商。
7、不准利用工作便利向建设单位建议在招标文件中设置倾向某企业或某品牌的各种业绩、资质、认证及技术参数等。
8、不准从事与本建设项目有关的第二职业、商务活动并领取报酬。
9、不准违反合同为承包人办理工程变更、现场签证和支付工程款。
10、不准利用工作便利为亲属或特定关系人谋取不正当利益。

（七）履行职责要求
监理单位应遵循职业道德准则和行为规范，熟悉合同文件及相应的技术规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责，依法承担监理工作相应的法律责任。包括但不限于：

1、在工程监理与相关服务范围内，建设单位和施工承包人提出的意见和要求，监理单位应及时提出处置意见。当建设单位与其他承包人之间发生合同争议时，监理单位应协助建设单位、承包人协商解决；

2、当建设单位与其他承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理单位应为建设单位提供必要的证明资料；

3、监理单位应在授权范围内，处理建设单位与其他承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报建设单位批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理单位所发出的指令未能事先报建设单位批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报建设单位；

4、监理单位发现其他承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求其他承包人予以调换，并以书面形式报建设单位。

5、监理单位应协助建设单位进行项目安全、质量、进度的监督，保障施工进度，规避材料、质量、安全风险，严格把关并监督整改闭合，保障最终质量。
（八）成果文件要求

1、监理单位应按国家、民航局、广东省、广州市及建设单位有关档案规定，编制、收集有关工程监理文件，经整理后向建设单位档案室归档。属于广州市城市建设档案馆接收的工程文件，按照广州市城市建设档案馆有关要求执行。

2、监理单位除需向建设单位归档移交有关监理文件外，还应负责监督施工单位施工文件及竣工图的收集、整理及验收工作，审核签认施工文件及竣工图。

3、监理单位在所监理的全部工程施工文件及竣工图办理归档移交手续后30天内向建设单位归档移交二套监理文件（要求全部是原件）。

4、档案验收不合格且限期整改不合格的监理文件，经建设单位批准后由建设单位档案室接收，出具《不合格档案接收证明》，建设单位结算部门根据档案接收证明酌情扣留80万以下（含80万）工程尾款。未能向建设单位移交需归档监理文件的监理单位，将不予进行工程结算。

5、成果文件的深度：满足本项目监理服务要求。

6、成果文件的格式要求：满足本项目监理服务要求。

7、成果文件的份数要求：满足本项目监理服务要求。

8、成果文件的载体要求

（1）纸质版的要求：满足本项目监理服务要求；

（2）电子版的要求：满足本项目监理服务要求；

（3）其他要求。

9、成果文件的其他要求：满足本项目监理服务要求。

五、应提供的信息文件材料
按建设单位要求编制并提供工程管理办法、工程计划、工程检测或材料采购等技术标书、工程进度报告、质量报告、安全报告等文件，包括但不限于：
（一）定期信息文件材料

1、根据监理工程项目、范围及内容，随工程施工进展向建设单位报送监理周报（每周的礼拜五提交）、月报（每个月25日前提交）、季报（每季度的最后一个工作日前提交）和年报（每年的最后一个工作日前提交），主要内容包括

（1）工程形象进度；

（2）施工质量和安全情况；

（3）进场施工机具设备及劳动力状况；

（4）设备供货和图纸交付情况；

（5）施工方案及主要方法或工艺审查情况；
（6）施工图纸及施工组织设计审查情况；
（7）监理合同变更和工程变更情况；

（8）监理服务情况；

（9）工程建设大事记；

（10）总体进度计划、实施进度计划审查情况；

（11）总体投资变动情况；
（12）施工控制测量情况；
（13）监理工程总结
（14）其他。

2、土建过程评估报告，随土建工程施工进展情况，每月的最后一个日历天前向建设单位提交。

3、装饰装修过程评估报告，随装饰装修工程施工进展情况，每月的最后一个日历天前向建设单位提交。

4、机电安装过程评估报告，随机电安装工程施工进展情况，每月的最后一个日历天前向建设单位提交。

5、室外工程过程评估报告，随土建工程施工进展情况，每月的最后一个日历天前向建设单位提交。

6、交付前评估报告，在项目交付的15个日历日前向建设单位提交。

7、交付后运维评估报告，在项目交付后的10个日历日前向建设单位提交。

监理人应使用符合要求的项目管理软件实施监理服务，有关工程项目的数据文件材料提供给健身单位共享。

（二）根据监理服务进展情况的不定期报告

1、关于工程优化设计、变更和施工进展的建议，监理人在收到设计单位、施工单位提交的材料后3个日历天内提交；

2、资金、资源投入及合理配置的建议，监理人在收到相应材料的3个日历天内提交；

3、分包合同和分包人的资质审查报告，在分包单位进场后的3个日历天内提交。
4、监理规划，收到中标通知书发放后10个日历天内提交；
5、监理实施细则，在监理实施前7个日历日天内提交；

6、总监理工程师任命书、工程开工令、暂停令、复工令、开工或复工报审文件资料；
7、工程材料、设备、构配件报验文件资料；
8、见证取样和平行检验文件资料，在取样和检验后的3个日历天内提交；
9、工程计量、工程款支付文件资料；
10、监理通知单、工作联系单与监理报告；
11、施工措施计划批复文件材料，监理人在收到相应材料的3个日历天内提交；

12、施工进度调整批复文件材料，监理人在收到相应材料的3个日历天内提交；

13、监理服务协调会议纪要文件材料，每次会议后的3个日历天内提交；

14、其他监理服务往来文件材料，监理人在收到相应材料的3个日历天内提交；

15、工程质量或生产安全事故处理文件，监理人在事故发生的3个日历天内提交。

16、工程各阶段、单位工程、分部工程、分项工程以及隐蔽工程的验收报告，在验收后的5个日历天内提交。
17、交工申请审查报告，监理人在收到施工承包单位提交交工申请报告后的5个日历天内提交。
18、工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料，监理人在竣工验收后的3个日历天内提交。

19、《施工深化BIM模型审查报告》，监理人在收到各阶段深化BIM模型后的10个日历天内提交。
20、《竣工BIM模型审查报告》，监理人在收到竣工BIM模型后的15个日历天内提交。
第六章 投标文件格式

重要提示

投标人须按本章所列投标文件格式进行应答，具体应答内容由投标人仔细阅读招标文件要求并根据自身实际情况增减应答内容，投标文件必须满足招标文件的全部要求。

广州白云国际机场三期扩建工程工作区

辅助生产生活设施工程施工监理

投 标 文 件

投标人：                                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

        年       月       日
目录

格式一：投标函及投标函附录

格式二：法定代表人身份证明及授权委托书

格式三：投标保证金汇款声明函（格式自拟）

格式四：监理报酬清单

格式五：资格审查资料

格式六：近年完成的类似监理项目情况表

格式七：正在监理和新承接的项目情况表

格式八：拟委任的主要人员汇总表

格式九：主要人员简历表

格式十：拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

格式十一：监理项目管理团队人员信息表（详见招标公告附件二）

格式十二：监理大纲

格式十三：投标承诺书

格式十四：拟委派总监理工程师承诺书

格式十五：廉洁承诺书

格式十六：诚信承诺函

格式一：投标函及投标函附录
投标函

                  （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                  （项目名称）监理招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写                  ）（¥                  ）的投标总报价（其中，增值税税率为           ），监理服务期限： 按招标文件要求 ，按合同约定完成监理工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）投标保证金汇款声明函（格式自拟）；

（4）监理报酬清单；

（5）资格审查资料；

（6）近年完成的类似监理项目情况表；

（7）正在监理和新承接的项目情况表；

（8）拟委任的主要人员汇总表；

（9）主要人员简历表；

（10）拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表；

（11）投标人声明；

（12）监理项目管理团队人员信息表（详见招标公告附件二）；

（13）监理大纲；

（14）投标承诺书；

（15）拟委派总监理工程师承诺书；

（16）廉洁承诺书；

（17）诚信承诺函。
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．投标有效期我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后30日内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．             （其他补充说明）。

投标人名称：                      （盖单位公章）

单位地址：                          

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
邮政编码：                           
电话：                                

传真：                               

开户银行名称：                        

开户银行帐号：                        

日        期：      年      月     日

投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	总监理工程师
	姓名：               

技术职称：           

注册证号：           
	

	2
	监理服务期限
	按招标文件要求
	

	3
	质量标准
	按招标文件要求
	


投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
日期：      年   月    日

格式二：法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明

投标人名称：                        
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证需由投标人加盖单位公章。

投标人：                       （盖单位公章）

日期：        年    月    日

	正面
	反面


授权委托书
本人        （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房项目监理服务招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：            。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：                         

委托代理人：                          （签字或盖章）

身份证号码：                         

日期：     年    月    日

格式三：投标保证金汇款声明函（格式自拟）

注意：

1、如采用转账形式提交的，投标人须提供基本账户开户许可证复印件或有效的基本账户证明文件复印件；

2、如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，须在开标当天递交密封完好的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险的纸质原件。

格式四：监理报酬清单
	广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房项目监理服务

	工程量清单

	序号
	项目名称
	招标控制价

（万元）
	工程监理费报价
	备注

	
	
	
	下浮率
	报价金额

（万元）
	

	1
	广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房项目监理服务
	730
	
	
	

	说明：
1.下浮率=（招标控制价-报价金额）/招标控制价；
2.投标报价的工程监理费不得超过招标控制价；
3.投标报价是招标文件所确定的招标范围的价格体现，并且包括利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用；
4.本项目的试验及办公场地、项目部用水、用电监理人自行考虑，监理人在工作往返的交通费及通讯费用（一切与本标段有关的邮资、长途电话、电报、传递服务、电讯传真等）以及以完成本标段任务所需的其他费用，同时还包括必要的考察、调研差旅费，上述所有费用综合考虑在投标报价内；
5.具体工程监理工作内容及监理范围详见招标文件。

	

	


格式五：资格审查资料
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业监理资质证书
	类型：                    等级：      证书号：

	质量管理体系证书（如有）
	类型：                    等级：      证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

格式六：近年完成的类似监理项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	合同价格
	

	监理服务期限
	

	监理内容
	

	总监理工程师
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

格式七：正在监理和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	合同价格
	

	监理服务期限
	

	监理内容
	

	总监理工程师
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

格式八：拟委任的主要人员汇总表

	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1、上述人员需按格式九提供简历表。

2、所有拟派人员为投标人本单位职工，需提供近1个月在本单位服务的社保证明，若为退休人员，需提供退休证及与本单位签订的劳动合同或聘用协议书。
格式九：主要人员简历表

	姓  名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗证书）名称
	

	职  称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事监理工作年限
	

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1、投标人应根据投标人须知第3.5.6项的要求在本表后附相关证明材料。

2、拟投入人员需附执业证、职称证、身份证及近1个月的社保证明等资料复印件；

3、总监理工程师需提供注册监理工程师注册执业证书等相关证明资料复印件；

4、总监理工程师需附业绩证明资料（中标通知书或免招标的相关证明、施工监理合同、有拟派总监签名的竣工验收报告或竣工验收证明等）复印件。

格式十：拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

	序号
	仪器设备

名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


格式十一：监理项目管理团队人员信息表（详见招标公告附件二）

格式十二：监理大纲

监理大纲应包括（但不限于）下列内容：

一、监理工程概况；

二、监理范围、监理内容；

三、监理依据、监理工作目标；

四、质量、进度、造价、安全监理措施；

五、拟投入的试验检测仪器设备；

六、监理机构设置和岗位职责；

七、合同、信息管理方案；

八、监理组织协调内容及措施；

九、监理工作重点、难点分析；

十、合理化建议。

格式十三：投标承诺书

投标承诺书

致：     （招标人名称）       
我司确认收到贵司提供的      （项目名称）      招标文件的全部内容，我司：       (投标人名称)      已作为投标人正式授权         (授权代表全名，职务)    代表我司进行有关本投标的一切事宜。

我司已完全明白和接受招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1．我司已详细研究并理解招标人提供的所有资料内容，同意招标文件的内容，对招标文件内容和约束无异议，充分了解了现场条件对可能存在的所有风险都已充分考虑，我司放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力，承认招标文件的所有条款，按招标文件规定条款完成本次招标项目的内容。

2. 我司已充分阅读了本项目招标文件并充分了解有关报价方式及变更、结算方式，我司完全响应招标文件的规定。

3．本投标文件的有效期为  日历天（从投标截止之日算起）。

4．我司承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

5．我司明白并愿意若在规定的投标截止时间之后至投标有效期之内撤回投标，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单。

6．我司同意按照招标人可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。
7．我司如果中标，我司保证：

7.1保证履行招标文件以及招标文件修改书(如有)中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订合同，并严格按国家有关法规履行我司的全部责任，按质、按量、按期完成合同约定的全部任务。

7.2保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，若我司未能按投标承诺的工期完成本项目，除承担合同约定的违约责任外，招标人有权解除合同，我司承担由于违约解除合同退场造成的对招标人的一切损失。

7.3保证投标所报的总监理工程师在本项目合同签订后7日内到职，全过程服务于本项目，在过程中非不可抗力或招标人要求不得更换。我司违反以上承诺的，同意按合同条款的规定承担违约责任。

7.4保证所投入本项目的主要检测仪器设备质量符合或优于招标文件要求。

7.5保证按照招标文件的要求确保安全生产及文明施工，如有违反，我司愿意按合同约定承担违约责任，并为此负相关的法律责任。

7.6保证督促承包方按国家的有关规定制订保证民工工资支付的方案及保证措施，否则，我司愿按合同条款规定承担违约责任并赔偿招标人的全部损失。

7.7保证督促承包方按施工期间做好安全文明和交通保证措施，施工区全封闭围挡，根据工程进度计划分段施工分期围挡。最大限度满足交通和市民出行方便，施工行为做到便民，不扰民。

7.8保证督促承包方按发包方工期要求编制施工进度计划，计划内用全面详实，根据项目特点合理组织施工及移交。

投标人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人(签名或盖章)：         
日   期：     年    月    日

格式十四：

拟委派总监理工程师承诺书

我公司承诺拟委派项目总监理工程师没有担任其他尚未竣工验收的在建项目的项目负责人，同时在政府的相关管理或信息平台上不处于锁定状态。如违反上述承诺，无条件接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：

1、取消投标、中标资格；

2、不予退还投标保证金或合同履约保证金；

3、按招标人有关制度进行处理；

4、报当地建设行政主管部门；

5、其他行政处理决定。

投  标  单  位：       （盖单位公章）       

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）   
日          期：        年      月       

格式十五：

廉 洁 承 诺 书

广州白云国际机场股份有限公司：

为了落实全力打造“精品工程、样板工程、平安工程、廉洁工程”的要求，防范廉洁风险，推进落实机场建设工程“廉洁控制”的相关要求，促进合同依法依规履行，我方对在承揽的 广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房项目监理服务 合同所涉工程项目作廉洁承诺，具体如下：

一、我方承诺建立健全工程劳务分包、专业工程分包、材料采购、安全管理等制度；做好工地现场廉洁宣传，对本单位工作人员开展廉洁教育，并接受贵公司监督检查。

二、我方承诺将约束我方的工作人员、所使用的的分包队伍、协作队伍、材料供应商以及其工作人员，或者基于本工程所需要，所使用的直接或间接参与工程的人员，遵守本廉洁承诺书。

三、我方承诺落实本单位工作人员廉洁从业行为规范：

1.不得向贵公司工作人员(含工作人员的配偶、子女及亲属等,下同)行贿，提供回扣、宴请、旅游、娱乐活动或带有赌博性质的活动等行为；

2.不得为贵公司工作人员购置或者无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品；

3.不得为谋取私利与贵公司工作人员就项目工作进行私下商谈或达成默契，损害贵公司利益；

4.不得向贵公司工作人员提供借款或者报销应由贵公司或者贵公司工作人员自行承担的费用；

5.不得有其他任何有可能影响公正廉洁开展建设工作的活动。

四、我方承诺发现贵公司工作人员及其利益关系人有以下行为，应主动如实向贵公司纪检机构或上级纪检机构、司法机关举报情况：

1.索贿或报销任何应个人支付的费用。

2.要求、暗示或接受为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女安排工作以及出国出境、旅游等提供方便。

3.在本单位及其他关联单位兼职、挂靠或从事与合同工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务、有偿中介等经济活动，或有参与项目建设、服务。

4.其他违法违纪行为。

五、如经贵公司查证属实的有违反上述承诺的行为，我方愿接受相应处罚，并在三年内不得承揽贵公司所辖范围工程建设项目。

六、双方纪检机构应互相合作，建立联络方式加强沟通交流，对承诺事项开展联合检查。

承诺单位（盖单位公章）：

法定代表人或其委托委托人（签名或盖章）：  

廉洁工作联系人（签名或盖章）：         

廉洁工作联系人电话：

年     月     日

格式十六：

诚信承诺函
致：广州白云国际机场股份有限公司
我司参与的                  项目（项目编号： ）的采购活动，在研究并完全理解了项目招标文件，我司完全同意并接受项目招标文件的所有内容，同时向贵司承诺：
1.2020年1月1日至今，我司（包括关联公司）与招标人及其子公司无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉；
2.我司在参与本次采购活动时不存在国家、省市相关法律法规和行业有关规定不得参与投标的情形，且未被列入采购人管理单位的不予合作对象名单。
3.在参与项目采购活动、合同履行、项目实施、运行阶段等期间严格遵守采购人管理单位的采购合作对象有关管理规定，如有违反，我司愿按照规定被列入不予合作对象名单且接受相应处置，并愿承担由此引起的一切法律责任。
不予合作对象名单的认定条件：
参与招投标活动的投标人或非招标采购活动的报名人，存在国家、省市相关法律法规和行业有关规定不得参与投标情形的，列入不予合作对象名单。
参与非招标采购活动的报名人，有下列情形之一的，列入不予合作对象名单：
（一）报名人通过向评审委员会成员、招标代理机构、采购人提供不正当利益谋取成交； 
（二）借用他人名称、资质进行挂靠，或者将自己的名称、资质借给他人挂靠进行报价，或以其他方式弄虚作假，骗取成交；
（三）采取不正当手段诋毁、排挤其他合作对象； 
（四）在采购过程与采购人员、招标代理机构私下进行协商谈判，损害采购人或其他报名人利益； 
（五）报名人针对资格审查文件、采购文件或者在资格预审公示或成交候选人公示期间，故意捏造事实、伪造证明材料，恶意进行质疑，影响采购工作顺利推进；
（六）存在围标串标行为；

（七）采购人成交通知书发出后，报名人拒绝签订合同（因不可抗力原因不能履行合同的除外）；
（八）自采购公告发布之日起前三年内与采购人或采购人管理单位发生诉讼或仲裁的单位；
（九）报名人发生向采购人工作人员行贿情形；
（十）参与非招标采购活动进行两次（含）以上无效异议的合作对象，因其无效异议对采购人或采购人管理单位造成经济损失、工作滞后的，可纳入非招标采购项目不予合作名单。具有下列情形之一的，应视为无效异议：
1.异议主体不是项目参与合作对象或其他利害关系人；
2.合作对象是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，异议书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件；
3.合作对象未提供必要的证明材料和明确的要求；
4.合作对象捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行异议的，证据来源的合法性存在明显疑问，合作对象无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料；
5.其他属无效异议的情形。
在合同履行，项目实施、运行阶段，有下列情形之一的，列入不予合作对象名单： 
（一）不按采购文件要求，投标文件或报价文件承诺的条件与采购人及采购人管理单位签订合同，或在合同签订中存在欺诈情形，违反采购文件规定，对采购人或采购人管理单位不利；
（二）违反合同约定，将承揽项目转包或违法分包给他人；
（三）因合作对象责任原因连续发生不安全事件、事故或造成恶劣不良影响；
（四）使用的设备、材料以次充好或提供与合同不符的假冒伪劣产品等降低质量情形或造成不良影响；
（五）因环保、噪音问题造成社会恶劣影响；
（六）拖欠农民工工资，造成恶劣影响的，或发生上访维稳事件，或导致采购人或采购人管理单位垫付农民工工资；
（七）虚报工程量或设备、材料结算量，拒不接受第三方咨询单位按合同约定审定的工程造价，设备、材料数量，造成工程延误、设备材料到货期延误、结算滞后；
（八）拒绝履行合同主要条款，造成合同无法正常履约；
（九）因严重违约情形被采购人依法解除合同；
（十）存在向采购人或采购人管理单位相关人员行贿等不廉洁情形。
备注：本承诺函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。
投标人名称：                             
投标人公章：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：                     
日期：
