广东粤海控股集团有限公司工程建设承包商 安全生产违规行为管理暂行办法

第一章  总  则

第一条 为规范工程建设现场管理，查处工程建设承包商在工程建设中的安全生产违规行为，促进承包商强化“红线意识”和“底线思维”，加强安全生产管理，最终实现工程建设安全风险可控在控。根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《广东粤海控股集团有限公司安全生产管理规定》《广东粤海控股集团有限公司工程项目承包商信用评价管理办法》等法律法规和规定，结合广东粤海控股集团有限公司和粤海控股集团有限公司（以下统称集团）实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于集团各级安全生产管理、工程管理部门及建设单位开展工程建设项目承包商安全生产违规扣分工作。

第三条 本办法所称附属公司、二级公司均遵照《广东粤海控股集团有限公司投资管理办法》的定义。

本办法所称建设单位是指业主单位或项目业主，是工程建设项目的投资主体，或是工程建设项目的管理主体。

本办法所称承包商是指承担工程建设的总承包及勘察、设计、施工、监理等活动的承包商或服务商（以下统称承包商）。

本办法所称工程项目均遵照《广东粤海控股集团有限公司工程项目建设管理办法》的定义。

第二章  管理职责

第四条 集团公司安全生产管理部门职责如下：

（一）负责对工程建设承包商安全生产违规扣分工作进行监督、检查、指导和协调；

（二）组织开展承包商安全生产履约情况检查，对工程建设承包商安全生产违规行为进行扣分；

（三）负责工程建设承包商安全生产违规信息的统计、汇总、分析和研判，并对工程建设承包商扣分及处理情况进行通报；

（四）负责最终裁决工程建设承包商安全生产违规扣分的重大事宜。

第五条 二级公司安全生产管理部门职责如下：

（一）组织开展管辖范围内工程建设承包商安全生产履约情况检查，对工程建设承包商安全生产违规行为进行扣分；

（二）负责管辖范围内工程建设承包商安全生产违规信息的统计和上报；

（三）负责裁决管辖范围内工程建设承包商安全生产违规扣分的重大事宜。

第六条 各级公司工程管理部门职责如下：

组织开展承包商安全生产履约情况检查，对工程建设承包商安全生产违规行为进行扣分。

第七条 建设单位职责如下：

（一）每月对所辖全部在建项目，开展不少于一次的项目现场检查，对检查发现的工程建设承包商安全生产违规行为进行扣分；

（二）负责受理承包商违规扣分的申诉材料，并在规定时间内报送所属二级公司安全生产管理部门；

（三）负责督促、检查、指导承包商开展违规的整改和复检等工作；

（四）负责在招标公告、招标文件和合同中将本办法作为约束承包商的要件。

第三章  管理要点

第八条 检查范围

（一）工程建设承包商安全生产履约情况；

（二）工程建设承包商安全生产现场管理情况。

第九条 检查内容

安全生产责任制；站班会和安全技术交底；危险性较大的分部分项工程安全管理；管理人员和特种作业人员持证上岗；施工临时用电管理；个人防护用品使用等。扣分条款详见附件1《广东粤海控股集团有限公司工程建设承包商安全生产违规扣分条款》（以下简称《扣分条款》）。

第十条 扣分通知单格式

日常检查中对承包商安全生产违规行为的扣分使用统一格式的《广东粤海控股集团有限公司工程建设承包商安全生产违规扣分通知单》（以下简称《扣分通知单》，详见附件2）。

第十一条 检查扣分权限的界定

（一）针对检查过程中发现的违规行为，以下人员经培训并授权后可开具《扣分通知单》：

（1）集团各级安全生产管理部门、工程建设管理部门人员。

（2）建设单位董事长、总经理、安全生产分管领导、工程管理分管领导。

（二）集团总部《扣分通知单》开具人员需经所在部门审核同意后，报集团安全生产管理部门备案管理。下属企业《扣分通知单》开具人员需经二级公司安全生产管理部门审核同意后，报集团安全生产管理部门备案管理。

（三）对检查人员的要求

（1）检查人员应秉承实事求是的原则，科学、客观、公正、独立地开展检查工作。

（2）检查人员不得以权谋私、滥用职权、过度检查、恶意扣分。对严重违规的检查人员，集团安全生产（应急）管理部将在全集团范围内进行实名通报批评，并撤销其检查资格。

第十二条《扣分通知单》的开具

（一）检查人员根据工程建设项目建设过程中承包商的安全生产违规行为开具《扣分通知单》。《扣分通知单》内容应填写完整、准确。

（二）检查人员一般应在现场开具《扣分通知单》，并负责将扣分意见在检查当日送达有关责任单位。

（三）检查人员在工作中应及时取得并保存现场违规现象的照片、资料等原始凭证，以备检查。

（四）同一工程单次检查中发现的符合多个违规代码的不同违规现象，应开具在一张违规扣分通知单上。

（五）执行要点

（1）扣分内容和标准按《扣分条款》执行。

（2）同一工程单次检查中发现的符合同一违规代码的违规行为，不累计扣分。

（3）同一工程的同一违规行为，已接受过扣分的在整改期内不再进行扣分。

（4）若检查过程中发现违规行为，相关责任单位认为本方已履行职责的，应向检查人员提供书面证明材料，由检查人员进行核实并判定该单位是否承担相应责任。

第十三条 监理单位免予扣分条件

监理单位履行了监督管理职责，针对具体违规行为提供书面证明材料的可以免予扣分。包括：

（一）需监理单位审核批准的申报事项，施工单位未提交或未经审核批准，擅自开工或作业所发生的安全生产违规行为，监理单位如给予了制止的可以免予扣分。

（二）监理单位发出监理通知单等,将施工单位的违规行为书面告知建设单位并跟踪监督，但施工单位未按期、按要求整改，监理单位可以免予扣分。

（三）监理单位在工地例会、安全会议及其它专题会议上，已明确施工单位违规行为的整改要求且留有会议纪要并提供可信的文件资料，监理单位可以免予扣分。

（四）监理单位向建设单位汇报并对施工单位发出工程暂停令并跟踪监督落实，但施工单位未按期、按要求整改，监理单位可以免予扣分。

第十四条《扣分通知单》的接收及整改复检

（一）对扣分结果无异议，由责任承包商在《扣分通知单》“签字确认”处签字确认，检查人员、建设单位、责任承包商各留存一份。

（二）对扣分结果有异议，由责任承包商在《扣分通知单》“签收申诉”处签字确认，检查人员、建设单位、责任承包商各留存一份 。

（三）拒不签字接收《扣分通知单》，但违规证据确凿的，建设单位将该扣分单送达其单位，该《扣分通知单》自送达之日或发出5个工作日后生效。

（四）违规承包商收到《扣分通知单》后，必须将整改情况在要求时间内书面报送建设单位进行复检。

第十五条《扣分通知单》的申诉

（一）责任承包商对《扣分通知单》有异议的，必须在收到《扣分通知单》之日起5个工作日内，向项目所属建设单位提交盖有单位公章（或现场项目经理部、监理部章）的书面申诉材料。

（二）建设单位在收到申诉材料后3个工作日内签署审核意见并加盖单位公章后报所属二级公司安全生产管理部门。

（三）二级公司安全生产管理部门在收到建设单位上报的材料后3个工作日内出具审定意见。如认定扣分无效，由相应二级公司安全生产管理部门负责撤销罚单。原则上由二级公司安全生产管理部门负责人负责裁决扣分通知单的撤销与否。

第十六条《扣分通知单》的裁决复议

（一）二级公司安全生产管理部门出具审定意见后，若承包商仍有异议，应于5个工作日向集团安全生产管理部门提请复议。由集团安全生产管理部门负责裁决扣分通知单的撤销与否。

（二）裁决复议流程如下：由责任承包商提出复议申请，经建设单位、二级公司安全生产管理部门同意并签署意见后报集团安全生产管理部门裁决。

第十七条 承包商违规扣分统计

（一）承包商违规扣分以项目为单位按年度进行累计，计分周期为每年1月1日至12月31日，每年12月31日24:00当年度累计扣分自动归零。（承包商违规扣分以项目为单位按年度进行统计，计分周期按检查日期计算，计算区间为每年1月1日至12月31日。每年12月31日24:00后，不再下达检查日期为上一年度的通知单。上一年度的通知单和扣分，在次年1月7日24:00生效形成最终数据包后自动归零，不再纳入次年进行统计）

（二）承包商违规扣分情况通过集团安全生产管理部门统一管理，即时统计按月发布。

（三）集团安全生产管理部门对工程建设承包商的扣分进行汇总，扣分结果作为工程建设项目招标过程中对该承包商评标评分的重要依据，招标人应当在招标公告和招标文件中予以载明。

第十八条 承包商违规扣分处理

（一）集团定期对符合处理条件的承包商进行处理，定期公布处理意见。

（二）具体处理方式如下，表格见附件4《广东粤海控股集团有限公司工程建设承包商安全生产违规处理方式一览表》。

（1）若承包商承接的全部项目以项目为单位累计扣分N＜ 6 分，现场管理可控，显示绿灯状态。

（2）若承包商承接的某项目累计扣分6 分≤ N＜ 9 分，则对承包商通报批评，显示黄灯状态。

（3）若承包商承接的某项目累计扣分9 分≤ N＜ 12 分，对承包商处以在集团及其附属公司工程项目招标环节技术标安全部分扣1至3 分的处理，持续期三至六个月（从处理生效之日起计算），显示橙灯状态。

（4）若承包商承接的某项目累计扣分N≥12分，未发生事故的，对其处以在集团及其附属公司工程项目招标环节技术标安全部分扣3至5分的处理，持续期三至六个月（从处理生效之日起计算），显示红灯状态。

（5）若承包商承接的某项目累计扣分N≥12分，发生事故的，将拒绝其参与集团及其附属公司工程项目的投标，一次死亡1人的，持续期为6个月；一次死亡2人的，持续期为1年；一次死亡3-9人的，持续期为3年；一次死亡10人及以上的，持续期为长期（从处理生效之日起计算），显示红灯状态。

（三）在处理期满后由承包商向集团安全生产管理部门提出书面申请，经集团安全生产管理部门或其委托的单位复查通过后，准予其解除因该项目的处理。

第四章  附  则

### 第十九条  本办法由集团安全生产（应急）管理部负责解释。

第二十条  本办法自2021年12月6日起施行。

附件：1.广东粤海控股集团有限公司工程建设承包商安全生产违规扣分条款

2.广东粤海控股集团有限公司工程建设承包商安全生产违规扣分通知单

3．广东粤海控股集团有限公司工程建设承包商安全生产违规扣分申诉单

4.广东粤海控股集团有限公司工程建设承包商安全生产违规处理方式一览表

附件1

广东粤海控股集团有限公司工程建设承包商安全生产违规扣分条款

| 序号 | 违规现象 | 违规代码 | 责任单位 | 扣分 上限 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承包商主要管理人员现场管理缺位。 | WG1 | 施工/监理 | 1 | 施工单位项目经理、监理单位项目总监理师驻施工现场时间少于合同约定时间，安全管理缺位扣1分。 |
| 2 | 未建立安全生产责任制；监理单位、施工单位管理人员未持证上岗，或证书与岗位不对应；特种作业人员未持证上岗；作业人员进场前未经现场安全教育培训合格即上岗作业。 | WG2 | 施工/监理 | 1 | 1、施工、监理项目部未建立安全生产责任制，扣1分。 2、现场总监理师未持有国家或行业相应资格证书每人每次扣1分；资格证书失效，每人每次扣0.5分。 3、需持证上岗的现场监理工程师、监理员未持有国家或行业相应资格证书或证书失效，每人每次扣0.2分。 4、施工单位项目经理未持有相应的注册建造师资格证书每人每次扣1分；资格证书失效，每人每次扣0.5分。 5、施工单位安全员未持有相应资格证书或证书失效，或与岗位不对应，每人每次扣0.2分。 6、施工单位特殊工种人员未持有执业资格证书或证书失效，或与岗位不对应，每人每次扣0.2分。 7、作业现场未进行安全技术交底，每人每次扣0.2分。 8、监理日志/监理日记不健全或未及时发现现场重大安全隐患并提出整改要求的，每次扣0.1分。 |
| 3 | 施工机具（含特种设备）管理不规范。 | WG3 | 施工/监理 | 1 | 1、特种设备出现以下任一违规的，扣1分： ①进场未报审、未定期进行检查、维护保养和检验（检测）； ②安装和拆卸单位不具备资质；安装、拆卸方案未经审查； ③未办理使用登记证。 2、施工升降机、起重机械、手拉葫芦、手扳葫芦、钢丝绳套、卡线器、紧线器等受力机具、工器具未按要求进行检验、校验的，每项扣0.2分，累计扣至1分为止。 3、砂轮片、切割机、锯木机刀片等有裂纹、破损仍在使用；机械转动部分保护罩破损或缺失，每项扣0.2分，累计扣至1分为止。 4、邻近带电设备施工时，现场处于使用状态的施工机械（具）和设备无人看护，对运行设备构成安全隐患，扣1分。 |
| 4 | 作业人员个人防护用品配备或使用不符合要求。 | WG4 | 施工/监理 | 0.5 | 1、出现以下任一违规行为扣0.1分： ①用人单位未按规定给作业人员配备合格的安全帽、安全带、劳保鞋等防护用品； ②个人防护用品未进行定期检验。 2、施工人员未佩戴劳动防护用品或与作业任务不符，每处扣0.1分。 3、施工人员使用个人防护用品不规范，每处扣0.1分。 |
| 5 | 起重吊装区域未设警戒标志、无专人指挥；吊件或起重臂下方有人通过或逗留。 | WG5 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一违规行为扣0.5分： ①起重吊装区域未设警戒线（围栏或隔离带）和悬挂警示标志； ②起重吊装作业相关岗位职责不清，分工不明； ③起重吊装作业未设专人指挥； ④吊件或起重臂下方有人逗留或通过。 |
| 6 | 脚手架搭设和拆除、使用、管理不规范。 | WG6 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一违规行为扣0.5分： ①脚手架搭设和拆除无施工方案，未按规定进行审核、审批； ②脚手架未经监理单位、使用单位验收合格，未挂牌即投入使用； ③脚手架长时间停止使用或在强风（6级以上）、暴雨过后，未经检查合格就投入使用； ④脚手架未按规定搭设和拆除，未设置扫地杆、剪刀撑、抛撑、连墙件； ⑤脚手架的脚手板材质、规格不符合规范要求，铺板不严密、牢靠；架体外侧无封闭密目式安全网，网间不严密； ⑥靠近带电设施的脚手架未采取封闭措施。 |
| 7 | 爆破品安全管理要求执行不到位。 | WG7 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一违规行为扣0.5分： ①爆炸物品安全管理人员、仓库管理人员和爆破作业人员等不具备资格； ②将爆炸物品存放在不具备安全存放条件场所； ③爆破作业时安全防护措施不符合规范要求。 |
| 8 | 站班会安全技术交底未落实，施工方案管理不规范，危险性较大的分部分项工程安全管理不到位。 | WG8 | 设计/施工/监理 | 1 | 1、出现以下任一违规行为扣0.2分： ①现场作业未进行安全风险分析及预控，或与实际情况不符； ②未开站班会，或站班会安全技术交底等“三交”、“三查”工作与现场实际不符，安全控制措施未真正落实。 2、未落实施工方案“四个必须”，每项扣0.2分： ①施工作业前未编制施工方案或方案未通过审批； ②施工作业前未进行安全技术交底； ③施工过程未按施工方案施工； ④施工方案完成后未经验收合格即进入下道程序。 3、危险性较大的分部分项工程未编制安全专项方案，安全专项方案未经技术负责人审批，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程未召开专家论证会，每项扣0.2分。 |
| 9 | 施工临时用电不规范。 | WG9 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一违规行为扣0.2分，累计扣至0.5分为止： ①施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统； ②电源箱设置不符合“一机、一闸、一保护”要求； ③漏电保护器的选用与供电方式、作业环境不一致、不匹配； ④未使用插头而直接用导线插入插座，或挂在刀闸上供电； ⑤电源箱和用电机具未接地或接地不规范； ⑥电源线的截面、绝缘、架设（敷设）、接线、刀闸安装等不满足规范要求。 |
| 10 | “四口”、“五临边”未设置明显标识及防护措施；在车行道、人行道上施工，未根据属地区域规定选用围蔽装置，或未在来车方向设置警示牌；施工作业人员在夜间或道路、地下洞室作业时未穿着符合规范的反光衣；施工区域未按规定设置夜间警示装置。 | WG10 | 施工/监理 | 0.2 | 出现以下任一违规行为扣0.2分： ①“四口”、“五临边”未设置可靠防护安全围栏、盖板，未设置明显的标示牌、警示牌； ② 在车行道、人行道上施工，未根据属地区域规定选用围蔽装置，或未在来车方向设置警示牌； ③施工作业人员在夜间作业或道路、地下洞室作业时未穿着符合规范的反光衣； ④施工区域未按规定设置夜间警示装置。 |
| 11 | 隧洞通风、排水、爆破、通讯、施工支护、超前地质预报等不符合要求的。 | WG11 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一违规行为扣0.2分： ①未编制隧洞工程专项施工方案；专项施工方案未按规定审核、审批；未按规定组织专家论证； ②未配备通风设施；未配备有毒有害气体检测设备； ③未设置排水沟、泄水孔等排水措施，隧洞内抽水泵功率不满足排水需求； ④洞内爆破作业未确定指挥人员、警戒人员、起爆人员，未进行统一指挥的； ⑤未配备通讯设备的； ⑥洞内爆破后通风排烟不足15分钟，爆破后未进行检查的； ⑦隧洞支护作业程序不符合要求；支护方式不符合设计及规范要求； ⑧未按要求编制超前地质预报实施大纲； ⑨未严格执行开挖前超前地质预报措施；未将超前地质预报纳入施工组织设计和工序管理。 |
| 12 | 安全文明施工费用的提取和使用管理不规范。 | WG12 | 施工 | 0.5 | 在使用安全生产费用过程中，出现以下任一违规行为，每处扣0.2分，累计扣至0.5分为止： ①未按照国家有关规定计列和使用安全生产费用的； ②未编制安全生产费用使用计划，专款专用的； ③未明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限的。 |
| 13 | 因设计工作不到位造成险情的。 | WG13 | 勘察/设计 | 1 | 1、因设计方案不合理造成工程施工过程出现险情的，扣1分； 2、因现场设计代表履职不到位造成施工现场出现险情的，扣1分； 3、因前期地质勘察工作遗留问题造成工程现场出现险情的，扣1分。 |
| 14 | 项目建设阶段发生生产安全事故的。 | WG14 | 设计/施工/监理 | 12 | 发生亡人生产安全事故的。 |

附件2

广东粤海控股集团有限公司工程建设承包商安全生产违规扣分通知单

编号：

（承包商名称）：

你单位所承接的

工程，于   年   月   日   时，经查存在

违规行为（代码：WG  ）。按照《广东粤海集团工程建设承包商违规扣分条款》规定，本次检查违规情况共计扣  分，请立即组织整改。

以上问题需在____日内整改完毕，并书面报建设单位复查。

检查单位：

检查人：________________年____月____日

通知单接受人：（签字确认）_____________年___月___日

（签收申诉）_____________年___月___日

注:1.违规情况的未尽事宜详见附页（照片、资料等证明材料可粘贴在附页中）。

2.本通知单一式三联，检查人员、建设单位、责任承包商各执一份。

附件3

广东粤海控股集团有限公司工程建设承包商安全生产

违规扣分申诉单

承包商名称：

| 工程名称 |  | 扣分通知单编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 扣分通知单 开具单位 |  | 扣分通知单开具时间 |  |
| 致：（单位）： 由于原因，我方提出申诉。 请复核。 附件：1、申诉申请 2、有关证明 3、扣分通知单（复印件） 承包商（签字、盖章）： 日期： |  |  |  |
| 建设单位 意见 | 建设单位负责人（签字、盖章）： 日期： |  |  |
| 二级公司 安全管理部门意见 | 安全管理部门负责人（签字）： 日期： |  |  |

附件4

广东粤海控股集团有限公司工程建设承包商安全生产违规

处理方式一览表

| 序号 | 本年度累计扣分 （以项目为单位） | 红绿灯状态 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N＜ 6 分 |  | —— |
| 2 | 6 分≤ N＜ 9 分 |  | 通报批评。 |
| 3 | 9 分≤ N＜ 12 分 |  | 对其处以在集团及其附属公司工程项目招标环节技术标安全部分扣1至3 分的处理，持续期三至六个月（从处理生效之日起计算）。 |
| 4 | N≥ 12 分 |  | 未发生事故的，对其处以在集团及其附属公司工程项目招标环节技术标安全部分扣3至5分的处理，持续期三至六个月（从处理生效之日起计算）。 |
| 5 |  |  | 发生事故的，将拒绝其参与集团及其附属公司工程项目的投标，一次死亡1人的，持续期为6个月；一次死亡2人的，持续期为1年；一次死亡3-9人的，持续期为3年；一次死亡10人及以上的，持续期为长期（从处理生效之日起计算）。 |