徐闻县全域旅游基础设施及配套建设 （一期）工程勘察设计

招标文件

（公开招标）

招标单位：徐闻县交通运输局

代理机构：广东华冠工程管理有限公司

编制日期: 2023年 5月

目   录

第一章招标公告	2

第二章日程安排	8

第三章投标须知	10

第四章投标文件编制要求	13

第五章投标文件报送规定	18

第六章开标办法	20

第七章评标办法	22

第八章定标办法	30

第九章投标文件格式	32

第十章勘察设计要求	39

第十一章合同条款	51

第一章  招标公告

1.1  招标条件

1.1.1  徐闻县交通运输局作为徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程勘察设计的招标人，已按照有关法律、法规、规章等规定完成了勘察设计招标前的所有批准、登记、备案等手续，已具备勘察设计招标的条件。徐闻县交通运输局委托广东华冠工程管理有限公司对项目进行招标代理，组织进行本工程的勘察设计公开招标工作，选定勘察设计单位。

1.2  项目概况

1.2.1  工程名称：徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程勘察设计。

1.2.2  工程位置：位于徐闻县辖区内。

1.2.3  建设内容：建设全域旅游景点游客服务中心、配套餐饮和购物区，建筑面积约 39000 平方米；建设游客驿站12 处共9000平方米，智慧公共停车场总面积约 34200平方米；建设徐闻县全域旅游景点连接线道路，总长度约103.674公里；配套建设广告牌、充电桩、交通及沿线设施、照明等工程。

1.2.4  项目批准文件：徐发改投审〔2023〕7号。

1.2.5  资金来源：上级专项债券及其他上级专项资金。

1.2.6  招标范围：徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程的勘察设计，包括工程勘察(岩土、测量等涉及工程勘察方面)、初步设计、施工图设计、工程概预算（含工程量清单）及后续至工程竣工验收完成期间的服务。

1.2.7  投资估算：本项目总投资估算35247.00万元,。其中建安工程费 27294.32万元，工程建设其他费5341.79万元，预备费2610.89万元。本项目勘察费269.67万元，设计费1078.66万元，其中驿站工程设计费334.01万元（含驿站、旅客服务中心、配套餐饮及购物区）、停车场及充电桩工程设计费64.59万元、连接景区道路工程设计费680.06万元。本项目勘察设计招标控制价为:1348.33 万元。

1.3  前期服务机构

1.3.1  机构名称：深圳市亚华投资咨询有限公司（咨询服务公司）。

1.3.2  如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）同时提供给所有投标人参考。

1.4  投标资格

1.4.1  投标人须具备建设行政主管部门颁发的以下勘察资质和设计资质，申请人为独立体或组成联合体登记，联合体的家数最多不能超过两家：

①工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业乙级及以上（含乙级）资质或市政行业（道路工程）专业设计乙级以上（含乙级）资质；

②工程设计建筑行业乙级及以上（含乙级）资质或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上（含乙级）资质

③工程勘察综合类甲级或工程勘察专业类（岩土工程（勘察）、工程测量）乙级及以上（含乙级）资质。

1.4.2  如投标人为联合体，则须以具有以上第①②种资质的单位为联合体主办方，具有以上第③种资质的单位为联合体成员。

1.4.3  投标人（独立体或联合体各方）必须具备独立法人资格。

1.4.4  投标人（独立体或联合体主办方）委派的设计项目负责人必须是本单位在册人员，应具备市政类或道路相关专业高级（或以上）技术职称。

1.4.5  投标人（独立体或联合体成员方）委派的勘察项目负责人必须是本单位在册人员，应具备注册土木工程师（岩土）注册执业资格。

1.4.6  本招标工程只接受投标人的总公司登记。

1.4.7  本招标工程接受独立体或联合体登记，联合体的家数最多不能超过两家。

1.4.8  在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

1.5  招标投标程序安排及要求

1.5.1投标文件递交时间为：2023年   月   日    时   分至2023年   月    日    时   分。投标文件递交的截止时间为：2023年   月   日   时   分。投标文件递交地址：广州公共资源交易中心（广州市天润路333号）   号开标室。

1.5.2 开标时间：2023年   月    日   时   分。

1.5.3 开标地址：广州公共资源交易中心（广州市天润路333号）   号开标室。

1.5.4逾期送达的、未送达指定地点的、不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

1.6  招标文件的获取

1.6.1 本项目采用网上投标登记。凡有意参加投标者，于2023年   月   日

时    分至开标截止前，登录广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续并下载招标文件。详见广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。投标人须在上述规定的投标登记时间内完成网上投标登记手续，逾期不受理。

1.6.2 投标人须在递交投标文件时交纳招标文件及其他资料300元/套，售后不退。

注明：投标人应已在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）办理企业信息登记（包括企业及人员信息）和项目负责人信息登记，未办理企业信息登记的无法进行网上投标登记。企业信息登记和项目负责人信息登记时长为提交申请次日资料入库，流程为网上办理，详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布企业信息登记办事指引。

1.7  勘察设计费

1.7.1  参考项目工程可行性研究报告的投资估算，本项目勘察费约为269.67万元，设计费为1078.66万元。

1.7.1.1  设计费已包含本项目招标内容中全部内容的设计费用，包含初步设计费，施工图设计费，专项设计费，为完成本项目设计所需进行的一般性的试验、研究及必要的补充测量等工作的所有费用，成果文件制作费用，施工过程中派驻的设计驻场服务人员的相关费用及质量缺陷处理等后续至工程竣工验收完成期间的服务费用等。

1.7.1.2 勘察费工作内容根据项目的具体要求按国家规定的标准和勘察规范规程应完成的钻孔、勘探、取样（取土、石、水等）、原位测试（含标准贯入试验、触探试验、十字板剪切等）和室内试验（土工试验、水质分析等）的与工程勘察需要有关的实物工作费和技术工作费等所有费用。

1.8  工期

1.8.1勘察设计工期要求：自合同签订之日起10天内，通过项目外业验收并提交勘察测量报告；勘察测量外业验收后30天（不含外业验收时间）内完成初步设计，从初步设计批复之日起30天内提交施工图设计文件（不含评审时间），从施工图设计文件批复之日起15天内提交施工招标所需资料。

1.8.2勘察设计工作有效期限以双方签订设计合同的时间为准，如在施工期间遇设计变更，需要中标人出具设计变更施工图的，中标人须在接到招标人设计变更通知后出具设计变更施工图。

1.9  其他事项

1.9.1  招标代理费用由招标人支付给招标代理机构，不占用勘察设计费。

1.9.2  中标人若分包或委托本项目专项设计、深化设计等事项，须事先征得招标人同意，并将分包或委托合同（须载明分包人或被委托人本项目主要参与人员资历等有关资料）报招标人备案。

1.10  公告媒体

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn/）、广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn/）媒体上发布。公告内容和时间不一致时，以广州公共资源交易中心网站发布的为准。

招标人的澄清（答疑）、补充、修改等文件均通过广州公共资源交易中心网站发布。

1.11  招标人

1.11.1 名    称：徐闻县交通运输局

1.11.2 联 系 人： 符民勇

1.11.3 联系电话：0759-4857101

1.12    招标代理机构

1.12.1 名    称：广东华冠工程管理有限公司

1.12.2 联 系 人：李晓

1.12.3 联系电话：0759-3197520

1.12.4 电子邮箱：gdhg2019@163.com

附件：

联合体投标协议书

投标项目名称：

致：（招标人名称）

我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议主办方，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

投标主办方：（盖章）

法定代表人：（亲笔签名）

委托代理人：（亲笔签名）

地址：

邮政编码：              电话/传真：

分工内容：

联合体成员：（盖章）

法定代表人：（亲笔签名）

委托代理人：（亲笔签名）

地址：

邮政编码：              电话/传真：

分工内容：

签订日期：       年    月    日

第二章  日程安排

2.1    本项目勘察招标日程安排如下：

2.1.1  踏勘现场

投标人可自行前往工程地点勘察。

工程地点：位于徐闻县辖区内。

2.1.2  招标答疑会

不再召开招标答疑会，招标人统一澄清、解答投标人提出的问题，提出疑问截止时间：2023年   月     日17时00分前。

2.1.2  递交投标文件、开标及评标

2.1.2.1 递交投标文件时间：2023年   月   日    时   分至2023年   月   日   时    分。

2.1.2.2 投标截止时间：2023年   月   日    时   分。

2.1.2.3 开标时间：2023年   月    日   时    分。

2.1.2.4 地点：广州公共资源交易中心（广州市天润路333号）   号开标室。

2.1.2.5 支付投标经济补偿： 无 。

2.1.3  投标保证金退还

按照本招标文件规定退还投标保证金。

2.2    注意事项

2.2.1  投标人不得将招标文件转售给第三方。

2.2.2  投标人可以对工程现场和周围环境进行踏勘，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘项目现场所发生的费用和伤亡事故由投标人自己承担责任。

2.2.3  招标人向投标人提供的有关工程现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

2.2.4  招标文件答疑、澄清、修改或补充内容统一在广州公共资源交易中心网站发布。

2.2.5  各投标人提出的问题及解答内容，将统一整理为答疑纪要，若口头解答与答疑纪要不符时，以答疑纪要为准。答疑纪要经招标管理机构备案后将发送至所有投标人，答疑纪要视为招标文件的组成部分，如与原招标文件不符，以答疑纪要为准。答疑公布后五个工作日仍未收到答疑纪要的，可向招标代理机构索取。若投标人不按时领取答疑纪要视为已领取，则由此造成的一切后果由投标人承担。

2.2.6  任何投标人被取消资格，招标代理机构应在收到该投标人的请求之日起15天内通知其被拒绝的理由。

2.2.7  招标人可以拒绝任何对本项目招标代理机构拥有支配性影响的单位参加投标，这些单位包括：招标代理机构拥有出资的单位，拥有招标代理机构出资的单位，与招标代理机构同属一个企业（集团）控股的单位。

第三章  投标须知

3.1    总则

3.1.1  本招标文件是招标人发出的要约寻求，凡参加投标的单位均视为承认投标邀请书、招标文件及附件的所有条款,按招标人提供的绿道红线进行工程勘察设计，并提交成果文件。

3.1.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、附件等资料。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。投标人在提交其标书之前应尽力澄清导致出现不合格标书的一切疑点，询问应尽早提出，实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

3.1.3  招标人无须接受出价最低的投标文件或任何一份投标文件,招标人有权接受任何一份投标文件的全部或部分内容。

3.1.4  招标文件的解释权归招标人所有。

3.2    投标费用

3.2.1  除非另有规定，否则投标文件报价全部采用人民币表示。

3.2.2  投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.2.3  本项目进入广州公共资源交易中心招标所产生的交易场地服务费的支付，由中标单位在中标公示结束之日起3天内，在广州公共资源交易中心网站平台上进行缴纳交易场地服务费用。

3.3    投标保证金

3.3.1  投标人采用现金汇款或者银行保函的方式缴交均可。

3.3.2  投标人应提供 叁万元 人民币金额的投标保证金。投标保证金必须由投标人（独立体或联合体主办方）基本帐户汇到广东华冠工程管理有限公司专用帐户，开户名：广东华冠工程管理有限公司，开户银行：中国农业银行股份有限公司湛江前进支行，账号为：44605101040003423，该保证金必须在2023年 6 月 12 日17:00 时前汇到广东华冠工程管理有限公司 保证金专用帐户，否则作废标处理。该保证金汇款凭证必须在用途栏注明 “徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程勘察设计”或简称“徐闻县全域旅游工程勘察设计”投标保证金，否则，可能导致无法确认该笔投标保证金的用途，一切因此造成的后果由投标人自负。该银行汇款凭证是投标文件的一个组成部分，应放入开标信封中。

3.3.3  银行保函：必须由投标人的基本账户银行出具（若出具的银行保函无法显示出基本账户信息，须后附上基本账户许可证复印件，银行出具的保函银行账号必须与银行基本许可证账号一致）。投标保证金银行保函的终止时间须与投标有效期一致。必须由投标人的基本账户银行出具，参考样式见“投标格式三”。

3.3.4  排名在前3名（含第3名）的未中标投标人的投标保证金将在招标人与中标人签署勘察设计合同后5个工作日内返还。

3.3.5  排名在第3名之后的未中标投标人的投标保证金将在中标公示期结束无异议后5个工作日内返还。

3.3.6  中标人的投标保证金，在按要求签署勘察设计合同后5个工作日内予以退还。

3.3.8  如投标人出现下列情况，将被没收投标保证金：

3.3.8.1投标人在有效期内撤回其投标文件；

3.3.8.2投标人在投标过程中有违反招标投标法律法规行为的；

3.3.8.3中标人未能在规定期限内按招标文件要求提交履约保证金或签署勘察设计合同。

3.3.7.4中标人放弃中标资格。

3.4    招标文件

3.4.1  投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等）向招标人提出，当询问涉及两种以上可能的解释时，则需要补充信息；或者招标文件中有错误时，任何口头的回答必须记录下来，招标人将以答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明询问的来源），答复将通过补充通知或修正案的方式发给所有获得招标文件的投标人。

3.4.2  在提交投标文件截止时间15日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知报招标管理机构备案审查。

3.4.3  补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3.4.4  为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长提交投标文件的截止日期。

3.4.5  招标人对某个投标人提供的重要情况将同时也通知其他投标人。

3.5    投标文件

3.5.1  投标文件及投标人与招标人、招标代理机构之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

3.5.2  投标文件组成详见第四章。

3.6    中标通知书

3.6.1  确定中标人后，招标人将以中标通知书形式通知中标的投标人其投标被接受。

3.6.2  中标通知书将成为合同的组成部分。中标通知书的内容包括中标人名称、中标价、项目负责人名称等。

3.6.3  在与中标人签订合同后，招标人将未中标的结果通知其他投标人。

3.7    合同签署

3.7.1   中标人按中标通知书中规定时间30天内，由法定代表人或授权代表与建设单位代表进行签订合同。

3.7.2   中标人应按照中标标价、招标文件和投标文件的内容，与招标人签订合同。

3.7.3   招标人提供证据证明中标人有下列行为之一的，经建设行政主管部门确认，该中标无效，招标人可以不与中标人签订合同：

3.7.3.1 中标人与其他投标人或招标代理机构串通投标的；

3.7.3.2 中标人以他人的名义进行投标的；

3.7.3.3 中标人弄虚作假骗取中标的；

3.7.3.4 中标人直接或间接地给予招标人代表或评标委员会成员、交易中心见证人、招标代理机构工作人员酬金或礼品，或其他利诱的手段谋取中标；

3.7.3.5 法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

3.8    履约保证

3.8.1  履约保证金为中标价的5%，以银行转账或银行保函的方式担保。

①双方签订合同生效后，中标人应在10天内将履约保证金转入招标人指定的帐户 ，并凭银行出具的资金转入有效证明和招标人确认该款项到帐后到招标人财务处领取履约保证金收款收据。②双方签订合同生效后，中标人应在10天内提供县级以上国有银行或股份制商业银行出具的银行保函。

3.8.2  若中标人未能在上述规定时间内将该履约保证金转到招标人指定帐户并

向招标人提交 银行 出具的资金转入有效证明或履约保函时，招标人即取消该中标人的中标资格，没收其投标保证金，并确认排名第二的中标候选人为中标人，依此类推。

3.8.3   中标人在合同履行过程中如有违约行为，招标人可视情况全部或部分没收其履约保证金，并按合同有关条款追究其违约责任。

3.8.4   如中标人在合同履行过程中没有违约责任，发包人在工程竣工验收合格并交付使用、完成工程结算且提交符合要求的工程竣工资料后5个工作日内应中标人的要求全额无息退还履约保证金。

3.9    见证与投诉

3.9.1   本次招标若有纠纷，将按现行法律、法规通过友好协商或诉讼程序解决。

3.9.2   招标人和中标人均应保存有关招标、投标的有关资料，以便在必要时确证该项招标的完成是公平和公正合理的。

第四章  投标文件编制要求

4.1    投标文件

4.1.1  投标文件由下列资料组成。

4.1.1.1开标信封

4.1.1.2保密信封

4.1.1.3文本文件（技术文件）

4.1.1.4计算机文件（技术文件）

4.1.1.5文本文件（商务文件）

4.1.1.6计算机文件（商务文件）

4.2    保密要求

4.2.1  投标文件必须隐匿投标人及专业技术人员的名称，除了开标信封和保密信封、文本文件（商务文件）、计算机文件（商务文件）内的分辨投标人身份的文件外，投标人不得在投标文件的文本文件（技术文件）、计算机文件（技术文件）上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标。

4.3    开标信封

4.3.1 开标信封内附填妥并签字盖章的《投标书》（格式见附录），联合体同时附填妥并签字盖章的《联合体投标协议》（格式见附录），法定代表人证明书，被委托人有效授权书及在投标单位近三个月任意月份的社会劳动保险缴费证明（须有当地社保局或税务局印章）或在网上打印的社保证明打印件。

4.3.2  开标信封用不透明信封独立密封，外面标注“开标信封”字样。

4.4    保密信封

4.4.1  设计投标保密信封，内附A3规格制作的表现图1张，加盖投标人公章。表现图内容应与文本文件一致，用于分辨投标文件对应的投标人身份。

4.4.2  保密信封用不透明信封独立密封，外面标注“保密信封”字样。

4.5    文本文件（技术文件）

4.5.1  技术文件以A3规格编排装订成册。

4.5.2  技术文件一式9份，其中正本1份，封面标注“正本”字样，副本8份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。如果技术文件未标注 “正本”，则由评标委员会认定一本为“正本”。

4.5.3  技术文件内容：

4.5.3.1封面：写明项目名称；

4.5.3.2总体布局；

4.5.3.3设计方案；

4.5.3.4勘察方案；

4.5.3.5设计图纸（提供能表达设计意图包括但不限于概念草案图纸、总平面布置设计图、道路平面设计图、主要效果图）；

4.5.3.6进度计划及质量保证；

4.5.3.7投标人认为有必要提供的其他资料；

4.5.3.8技术文件与计算机文件（技术文件）一起用不透明包装物包装密封。

4.6   计算机文件（技术文件）

4.6.1  技术文件计算机文件包括以下内容，大小不宜超过200MB：

4.6.1.1 一张用于识别投标方案的JPG格式的图型文件；

4.6.1.2一套PDF格式或PPT格式制作的电子版文本文件；

4.6.1.3一套WORD格式的电子版文本文件；

4.6.1.4 一套Auto CAD格式的设计图形文件（如有）。

4.6.2  技术文件计算机文件应刻录一套光盘及一套U盘，随纸质文本文件（技术文件）一起提交。

4.7   文本文件（商务文件）

（所有复印件必须加盖投标单位公章，联合体投标的，除联合体共同投标协议书需加盖各单位公章外，在有要求签字或加盖单位公章的位置签字或加盖公章；其他一律加盖独立体或联合体主办方公章，所需签字由独立体或联合体主办方法定代表人或其委托代理人签字即可。需要年审的证件必须经有关行政主管部门年审合格才有效，如到期未年审，必须附有关行政主管部门未组织年审的说明，否则视做无效证件）：

4.7.1  商务文件以A4规格编排装订成册。

4.7.2  商务文件一式9份，其中正本1份，封面标注“正本”字样，副本8份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。如果商务文件未标注 “正本”，则由评标委员会认定一本为“正本”。

4.7.3  商务文件内容：

4.7.3.1投标人独立体或联合体各方经年审合格的营业执照副本复印件或含二维码的网络打印证件。

4.7.3.2投标人独立体或联合体各方的有效资质证书副本复印件或含二维码的网络打印证件。

4.7.3.3投标人独立体或联合体各方的基本账户开户许可证复印件或由银行出具的《基本账户信息》复印件。

4.7.3.4投标人独立体或联合体主办方拟派的项目负责人资格证书复印件或含二维码的网络打印证件。

4.7.3.5投标人独立体或联合体主办方拟派项目负责人在投标单位近三个月任意月份的社会劳动保险缴费证明复印件（须加盖当地社保局或税务局印章，网上打印的社保证明须加盖单位公章）。

4.7.3.6投标人独立体或联合体主办方的银行投标保证金汇款凭证或银行保函复印件。

4.7.3.7投标人独立体或联合体各方提供在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单的打印件。

4.7.3.8综合评分表中所需的证明材料复印件（若有缺项的不计得分，不作为废标条件；若业绩证明上的单位名称与投标单位名称不一致的，需提供有效变更证明，否则无效）。

4.7.3.9投标人认为有必要提供的其他资料。

4.7.4  商务文件与计算机文件（商务文件）一起用不透明包装物包装密封。

4.8    计算机文件（商务文件）

4.8.1  商务文件计算机文件包括以下内容：

4.8.1.1 将文本文件（商务文件）4.7.3.1至4.7.3.9的内容按顺序进行扫描，扫描的内容要求清晰可辨，并以PDF格式刻录入一套光盘及一套U盘，随纸质文本文件（商务文件）一起提交。

4.9    展示图纸

4.9.1  本项目无需制作展示图纸。

4.10    设计模型

4.10.1  投标时是否需要提交设计模型：不提交。

4.11   深度要求

4.11.1 本项目设计投标文件应达到建设部相应专业工程设计文件编制深度规定

等相应设计阶段的要求。

4.11.2 设计独特具有独创性的节点位置，应该提供示意图。

第五章  投标文件报送规定

5.1    总则

5.1.1  投标人可以呈交其他建议，以加强投标文件的竞争力。

5.1.2  投标人应派专人提交投标文件。

5.1.3  投标文件提交截止时间前，任何投标人不得以任何形式向招标人、招标代理机构或其他参与评标的工作人员展示投标文件。

5.1.4  投标文件除签字外必须是印刷形式。其中不许有插字、涂改或增删。

5.1.5  投标文件提交截止时间后，投标人由于在投标中粗心造成的错误将不会给予改正的机会，以免产生任何对其他投标人的歧视性做法。

5.2    截标时间

5.2.1  截标时间是指投标人必须提交投标文件的最后时间。

5.2.2  假如在截标当日的早上8时至截标时间，遇不可抗力的情况时（本地气象台的暴雨警告或台风仍然生效），本项招标的截标时间，将顺延至下一个工作日的相同截标时间。如遇这种情况，投标人应与招标人或招标代理机构联系。

5.2.3  在招标人对招标文件进行澄清、修改，或某几个投标人因无法控制的原因不能在截止日期前提交投标文件，招标人可以决定在提交投标文件截止日期前展延截止日期。

5.2.4  投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

5.2.5  投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人拒绝接收。递交投标文件的投标人少于三家，送达评标委员会评审的投标人（公开招标不足三家），经评标委员会评审后有效投标人少于三家的，招标人依照招标投标法的规定重新招标。

5.3    投标有效期

5.3.1  投标文件在提交投标文件截止日期后90天内有效。如投标人在投标文件有效期前撤回投标文件，投标人日后参与投标的机会可能会受到影响。

5.3.2  在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招标管理机构核准，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，同意延长投标有效期的投标人不允许修改他的投标文件。

5.3.3  排名在第三名之后的投标文件可于投标有效期满起计3个月后销毁，排名在前三名的投标文件必须在履行合同后保留最少3年。

5.4    公开展示

5.4.1  按招标文件规定获得方案设计费的投标文件，评标后不予退回。

5.4.2  招标人有权在评标结束后公开展示获得方案设计费用的所有投标方案成果，并通过传播媒介、杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价该方案成果，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。

5.5   知识产权转移

5.5.1  授予合同并支付定金后，中标方案的一次性使用权归招标人所有（署名权除外）。

5.5.2  如果招标人、中标人使用支付方案设计费用的方案作为本项目实施方案，招标人付给招标文件规定的方案设计费后，该方案的著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外），招标人、中标人可以在本工程使用该方案。

5.6    其他

5.6.1  除特殊情况外，招标人有权在工程建设中根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。招标人有权在实施方案中参考使用获得方案设计费的所有投标方案成果的部分内容，被使用部分的方案使用费按招标文件规定执行。

5.6.2  投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。

5.6.3  招标人有权无须事先征求中标人的同意而披露关于中标人的名称、地址、合同条款。

5.6.4  本次招标由交易服务机构对各投标人提交的成果和评标过程、评标结果予以见证，若有纠纷，将按现行法律、法规通过友好协商或诉讼程序解决。

第六章  开标办法

6.1    开标在招标文件日程安排确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件日程安排中确定的地点。

6.2    开标由招标人、招标代理机构主持，邀请招标管理机构代表、广州公共资源交易中心见证人、所有投标人参加。

6.3    开标过程应当记录，并存档备查。

6.4    开标过程

6.4.1  投标人法定代表人或其授权委托人必须持本人有效身份证原件、法人代表证明书原件、有效授权委托书原件准时参加开标会。

6.4.2  投标人代表是（独立体或联合体主办方）法定代表人或授权委托人，在投标截止时间前提交投标文件。

6.4.3  招标人或招标代理机构核对投标人代表的身份证明资料，投标人代表在招标人提供的表格上签署单位、姓名和联系电话。

6.4.4  招标人、招标代理机构工作人员、投标人代表共同检查投标文件的密封情况，招标人收到投标文件后，应当妥善保存，不得开启。

6.4.5  投标截止时间到达后，在交易中心人员见证下，招标人、招标代理机构工作人员当众宣读投标人名称，宣读投标人提交投标资料的基本情况。

6.5   投标人在开标核对资料时需提交以下资料原件进行核对（提供网络打印的证件不需提供原件核对，可扫二维码验证）

6.5.1 投标人独立体或联合体各方经年审合格的营业执照副本复印件或含二维码的网络打印证件。

6.5.2 投标人独立体或联合体各方的有效资质证书副本复印件或含二维码的网络打印证件。

6.5.3 投标人独立体或联合体各方的基本账户开户许可证复印件或由银行出具的《基本账户信息》复印件。

6.5.4投标人独立体或联合体主办方拟派的项目负责人资格证书复印件或含二维码的网络打印证件。

6.6   有下列情况之一者由招标代理机构当场宣布投标文件无效，不进入评标程序：

6.6.1  逾期送达的；

6.6.2  设计成果文件未密封，或者密封要求不符合招标文件要求；

6.6.3  法定代表人出席但未能同时出示本人身份证原件、法定代表人证明书原件。

6.6.4  授权委托人出席但未能同时出示本人身份证原件、有效法定代表人证明书原件、被委托人有效授权书原件、及在投标单位近三个月任意月份的社会劳动保险缴费证明原件（须有当地社保局或税务局印章）或在网上打印的社保证明打印件；

6.7   文本文件（技术文件）送达评标地点前不得启封。文本文件（技术文件）送达评标地点后，立即在交易中心见证人见证下由招标人或招标代理机构工作人员启封并编号，文本文件（技术文件）的正本、副本、计算机文件的编号应当一致。编号时评标委员会成员应当回避，编号工作完成后，保密信封封存，文本文件（技术文件）的副本交给评标委员会评审。

6.8    保密信封在评标结果揭晓会议前不得启封。

第七章  评标办法

评标方法（设计团队评审法）

7.1    评审机构及职责

7.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

7.1.2  评标委员会由技术、经济等方面的专家组成。

7.1.3  评标委员会专家成员人数由 9 人组成，其中招标人代表3人，专家6人；在开标前从广东省综合评标评审专家库随机抽取。

7.1.4  凡是在投标文件提交截止时间前浏览过投标方案的人员，不得参与评标工作。与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会，已经进入的应当更换。

7.1.5  招标人可以采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

7.1.6  评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的审查、澄清、评审、比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

7.1.7  评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，根据投标单位得分的高低确定名次。

7.1.8  评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。

7.1.9  评标委员会负责审查投标方案是否符合招标文件要求，是否满足功能要求，是否存在严重的建筑、结构、设备、工艺、造价控制、自然环境保护等方面问题，并提出书面审查意见。

7.1.10评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐前3名方案的投标人为中标候选人。

7.2    评标办法

7.2.1  本招标工程评标定标办法采用设计团队评审法。

7.2.2  评标分项分值权重（满分100分）：

①技术文件评分（30分）；

②商务文件评分（60分）；

③商务文件报价评分（10分）。

7.2.3  具体评分细则详见（附表一、附表二）。

7.3    评标程序

7.3.1  评标委员会成员推选评标委员会负责人，评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

7.3.2  评标委员会成员领取招标文件，阅读招标文件，对招标文件内容有疑问的，由招标人代表负责澄清。

7.3.3  技术文件评审（暗标评审）

7.3.3.1技术文件送达评标地点前不得启封。技术文件送达评标地点后，立即由招标人或者代理启封并编号，交易中心人员见证，技术文件的正本、副本编号应当一致。编号时评标委员会成员应当回避，编号工作完成后，技术文件的正本封存，技术文件的副本交给评标委员会评审。评标委员会评审完技术文件得分后启封技术文件的正本（保密信封）核对投标人身份。

7.3.3.2初步评审

（1）初步评审主要是审查技术文件是否实质上响应招标文件要求。

（2）实质上响应招标文件要求的技术文件是指基本符合招标文件提出的要求，无重大偏离或保留。

（3）重大偏离或保留是指下列情况之一：

①对投标的工作范围和工作内容有实质性修改；

②对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改；

③纠正这种偏差或保留将会对投标竞争产生不公正的影响；

（4）实质上未响应招标文件的技术文件将被拒绝，也不允许投标人在开标后改正其不响应招标文件的偏离或保留。

7.3.3.3详细评审

（1）评标委员会成员首先对每个投标人的技术文件进行评审，根据招标文件的综合评分表中技术文件评分表进行打分，计算出每个投标单位的技术得分。

（2）评标委员会各成员根据评分表独立评分，所有评委的评分的算术平均值为投标人的技术文件得分（技术标分值四舍五入保留小数点后两位数字）。

7.3.4商务文件评审（明标评审）

7.3.4.1初步评审

（1）初步评审主要是审查商务文件是否实质上响应招标文件要求。

（2）实质上响应招标文件要求的商务文件是指基本符合招标文件提出的要求，无重大偏离或保留。

（3）重大偏离或保留是指下列情况之一：

①对投标的工作范围和工作内容有实质性修改；

②对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改；

③纠正这种偏差或保留将会对投标竞争产生不公正的影响；

（4）实质上未响应招标文件的商务文件将被拒绝，也不允许投标人在开标后改

正其不响应招标文件的偏离或保留。

7.3.4.2详细评审

（1）评标委员会成员对每个投标人的商务文件进行评审，根据招标文件的综合评分表中商务文件评分表进行打分，计算出每个投标单位的商务得分。

（2）商务文件部分评审，由所有评委共同评定商务标分值。

7.3.5技术部分、商务部分和报价部分得分相加即为综合得分（所有分值均四舍五入保留小数点后两位数字），根据投标单位得分的高低确定名次。

7.3.6中标候选人排序：评标委员会对所有符合要求的投标文件，根据评标办法进行综合评定，采用百分制进行评分，并按照招标文件中规定的评标办法，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。综合得分相同时以报标报价得分高的排列在前，再相同，则通过随机抽取的方式确定中标候选人的排序。随机抽取程序为：1、在上级主管部门监督下，由评标委员会在评标室内通过随机抽取确定投标人的号码；2、从所确定的号码中随机抽取一位投标人作为第一中标候选人，并依此法排列确定其他中标候选人的顺序。

7.3.7  若投标文件互相雷同，经评标委员会确认，可以认定投标人串通投标，作无效标处理。

7.4    编写评标报告：

评标委员会根据评标委员会成员的评审结果，编写评标报告，确定所有投标单位的排名。评标报告由评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面形式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

7.5  无效投标文件的认定

7.5.1  投标文件必须隐匿投标人及专业技术人员的名称，除了开标信封和保密信封、文本文件（商务文件）、计算机文件（商务文件）内的分辨投标人身份的文件外，投标人不得在投标文件的文本文件（技术文件）、计算机文件（技术文件）上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标。

7.5.2  投标方案经评标委员会鉴定属明显抄袭。

7.5.3  投标人提供严重虚假资料和信息，或者不能兑现投标承诺。

7.5.4  在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对其他投标人、招标人、代理机构、交易中心的工作人员施加影响的任何行为。

设计团队评审法

（综合评分表）附表一：技术文件评分表（暗标评审）（30分）

| 类别 | 分项内容 | 最高分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.总体布局 | 总体思路 | 3 | 总体设计思路清晰，内容全面、操作性强得 3 分；其次以 0.5 分递减，最低得 1.0 分；不提供或完全不符合本项目实际情况的得 0 分。 |
|  | 项目理解 | 3 | 对项目理解透彻，设计目标明确得 3 分；其次以 0.5 分递减，最低得 1.0 分；不提供或完全不符合本项目实际情况的得 0 分。 |
| 2.设计方案 | 设计方案合理性 | 3 | 正确理解并执行建设意图，主要工艺合理可行，因地制宜，充分考虑地域环境条件，减少对周围环境的损害，与现场实际相结合，各专业图纸表达清晰。设计理念切实实际，分析合理的，得 3 分；其次以 0.5 分递减，最低得 1.0 分；不提供或完全不符合本项目实际情况的得 0 分。 |
|  | 分工安排及重点难点 | 3 | 组织机构专业设置合理，结合现状，分析本项目的重点和难点，提出解决措施。措施具体、针对性强、方法合理可行度高得 3 分；其次以 0.5 分递减，最低得 1.0 分；不提供或完全不符合本项目实际情况的得 0 分。 |
| 3.勘察方案 | 勘察方案合理性 | 3 | 能结合本项目区域内的地质条件，提出有针对性的勘察方案，且方案合理的，提出合理的勘察方案。措施具体、针对性强、方法合理可行得 3 分；其次以 0.5 分递减，最低得 1.0 分；不提供或完全不符合本项目实际情况的得 0 分。 |
|  | 项目理解及重点难点 | 3 | 组织机构专业设置合理，对项目理解透彻，了解本项目所在区域特地，分析本项目的重点和难点，提出解决措施。措施具体、针对性强、方法合理可行度高得 3 分；其次以 0.5 分递减，最低得 1.0 分；不提供或完全不符合本项目实际情况的得 0 分。 |
| 4.设计图纸 | 效果展示 | 4 | 效果展示大方、美观，具有亲和力和时代性，各角度展示符合本项目实际情况得 4 分；其次以 0.5 分递减，最低得 1.0 分；不提供或完全不符合本项目实际情况的得 0 分。 |
|  | 各专业方案图 | 4 | 道路、交通、结构、给排水、电气等各专业方案具有可实施性，满足项目需求，可操作性强得 4 分；其次以 0.5 分递减，最低得 1.0 分；不提供或完全不符合本项目实际情况的得 0 分。 |
| 5.进度计划及质量保证 | 进度计划安排和质量保证措施 | 4 | 进度计划安排合理和质量保证体系严密，可操作性强得 4 分；其次以 分0.5分递减，最低得 1.0 分；不提供或完全不符合本项目实际情况的得 0 分。 |

附表二：2.1商务文件评分表（60分）

| 序号 | 评审因素 | 评分说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 （ 6 分） | 1.具备工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级及以上资质得2分； 2.具备工程设计建筑行业甲级或工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质得2分； 3.具备城乡规划编制甲级资质得2分； 注：所有资质由投标人（独立体或联合体各方）提供；须提供资质证书复印件，否则不得分，本项最高得6分。 |
| 2 | 企业业绩 （ 6 分） | 2018年6月1日至投标截止之日止，投标人（独立体或联合体主办方）完成过一项市政公用工程总投资22000万元（或以上）的勘察设计项目，每项业绩得3分。 注：业绩需提供合同、中标通知书复印件，业绩证明材料以合同签订时间为准，没有提供证明材料不得分，本项最高得6分。 |
| 3 | 企业奖项 （ 11 分） | - 投标人2018年6月1日至投标截止之日止获得过1个省级及以上行政主管部门颁发的科技进步奖项得2分，获得过1个省级及以上科学技术奖项的得2分，获得过1个省级及以上科技创新专项奖项的得2分，本小项满分6分。 - 投标人2018年6月1日至投标截止之日止获得过省级及以上优秀工程勘察设计奖项的，每获得1个得1分，本小项满分3分。 - 投标人2018年6月1日至投标截止之日止获得过1个市级及以上优质工程奖项的得1分，获得过1个市级及以上优秀工程设计奖项的得1分，本小项满分2分。 注：本项由投标人（独立体或或联合体主办方）提供相应的复印件，否则不得分，本项最高得11分。 |
| 4 | 项目设计负责人业绩（8分） | 2018年6月1日至投标截止之日止承担过投资额22000万元及以上的市政道路设计业绩每具有1个得2分，本项满分8分； 注：本项由投标人（独立体或联合体主办方）提供相应的复印件，业绩需提供合同、中标通知书，业绩证明材料以合同签订时间为准，没有提供证明材料不得分，本项最高得8分。 |
| 5 | 项目设计负责人奖项（13分） | 1. 具有教授级高级职称的得2分,同时具有市政工程高级及以上职称的得1分，本小项满分3分； 2. 2018年6月1日至投标截止之日止： （1）获得过部级或省级以上（含省级）人民政府颁发的科技进步奖（科学技术奖）每具有1项得1分，无或其他不得分，该小项最高得3分； （2）参与项目获得省级及以上勘察设计协会优秀工程勘察设计奖项每具有1项得1分，获得市级勘察设计协会优秀工程勘察设计奖项每具有1项得0.5分，该小项最高得7分； 注：本项由投标人（独立体或联合体主办方）提供相应的复印件，否则不得分，本项最高得13分。 |
| 6 | 勘察设计人员配备 （ 11 分） | 1. 投标人（独立体或联合体成员方）拟派的勘察负责人同时具备注册土木工程师（岩土）资格及相应专业高级工程师得2分。 2. 除项目设计负责人外，投标人（独立体或或联合体主办方）拟派的各专业负责人员包括市政或道路、给水排水、结构、建筑、电气、造价6个专业，各专业均配备专业负责人，能提供相应专业注册证书及相应专业高级工程师及以上职称证书的，每专业得1.5分，本项满分9分。 注：注册证书是指勘察设计类一级或不分级别的注册证书，提供相应注册证书、职称证书的复印件及近三个月任意月份的社会劳动保险缴费证明原件（须有当地社保局或税务局印章）或在网上打印的社保证明打印件，否则不得分，本项最高得11分。 |
| 7 | 企业信誉（ 5 分） | - 投标人具有AAA级企业信用等级证书且在有效期内的得1分，具备工程造价咨询企业信用A级及以上荣誉证书的1分，本小项满分2分。 - 投标人自2018年6月1日以来连续三年获得纳税信用A级荣誉得3分，连续两年获得1分；仅一年或没有获得不得分，本小项满分3分。(以“国家税务总局”官网查询截图为准）。 注：本项由投标人（独立体或或联合体主办方）提供相应的复印件，否则不得分，本项最高得5分。 |

说明：

1、企业或项目设计负责人业绩：业绩时间以合同签订时间为准，证明材料需指出工程建设金额，设计负责人业绩合同或中标通知书需载明负责人的姓名，合同复印件提供关键信息页即可。

2、获奖日期以证书上标明日期为准。同一项目，只针对上述奖项中的一个最高奖项计分；企业奖项与项目设计负责人奖项计分不冲突。

附表三：2.2商务文件报价评分表（10分）

| 投标报价得分（满分10分） | 报价评审方法: 1、投标人有效投标报价下浮率须在0％～3.00 ％之间(含边界值,以百分比为单位，精确到小数点后2位)，不在有效范围内的投标报价下浮率不予评审，其投标文件将被否决。 2、评标基准价：所有合格投标人投标报价的算术平均值为评标基准价。 3、投标报价高于评标基准价的，每高1%减0.2分，不足1%按照1%计算；投标报价低于评标基准价的，每低1%减0.1分，不足1%按照1%计算。评分结果≥0，精确到小数点后两位。 4、得分计算公式： ①投标人的投标报价=评标基准价时, 其报价部分得分为满分； ②当投标人的投标报价＞评标基准价时，报价部分得分=10－¦投标人投标报价－评标基准价¦/评标评标基准价/0.01× 0.2； ③当投标人的投标报价＜评标基准价时，报价部分得分=10－¦投标人投标报价－评标基准价¦/评标评标基准价/0.01× 0.1。 |
| --- | --- |

第八章  定标办法

8.1    投标文件经评审合格，评标委员会推荐排在第1名的投标人为第一中标候选人，其他中标候选人依名次标明排列顺序。

8.2    该中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定另外的中标候选人为中标人或重新招标。

8.3    在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对其他投标人、招标人、招标代理机构、交易中心的工作人员施加影响的任何行为，都将导致取消中标资格。

8.4   如中标人所提供的投标条件（设计周期）比其他投标异常低，招标人可要求中标人对遵守参加投标的各项条件和履行合同的能力作出保证。

8.5    中标人确定后，招标人将按照有关规定向中标人发出中标通知书。

8.6    中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。在中标通知书发出到合同签署这段时间里，招标文件和投标文件没有涉及的内容可以进行谈判，招标人和中标人均不得采取有碍合同生效或履行的行动。

8.7    除非招标人根据公众利益决定不授予合同，否则招标人将授予中标人合同，中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人订立书面合同。中标人逾期不与招标人签订合同的，招标人将取消其中标资格，并按第八章8.2项规定另确定中标人。招标人将通知其他投标人要求延长投标有效期30天。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

8.8    招标人有权在工程建设中使用已支付方案设计费的方案，并根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。

8.9    中标人承担工程勘察、设计并提供所需资料设计图纸等。中标人应当根据评标委员会的评审意见和招标人的要求对投标方案进行修改完善。

8.10   招标人按招标公告、日程安排的规定支付投标方案设计费，各投标人所获投标方案设计费的税金自理。

8.11   中标结果将在广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn/）公示三日。

第九章   投标文件格式

投标格式一

（一）投 标 书

项目名称：徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程勘察设计

致：（招标人名称）

我方（投标人的简称）已收到并研究了上述项目的招标文件、合同条件、招标人要求、资料表、附件、补充文件和技术规范等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。据此，我方愿意以人民币          元（保留小数点后两位）作为总投标报价，下浮率    %，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目并修补其中任何缺陷。

我方遵守本投标书直至投标有效期满，在该日期前，本投标书对我方一直具有约束力，随时可接受中标。我方承认所附投标文件资料为本投标书的一部分。如果我方投标书含有不符合招标文件规定的内容，我方同意按招标文件规定予以修正。我方接受你方关于任命争端裁决委员会的建议。

我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

如果我方中标，我方同意按招标文件规定收取勘察设计费。

如果我方中标，我方将提供规定的履约担保，将在合同规定的日期开工，并在竣工时间内，按照上述文件完成项目。

除非制订正式合同协议书并生效，本投标书以及你方中标通知书，应构成你我双方间具有约束力的合同。

投标人：（盖章）

法定代表人：（亲笔签名）

地址：

邮政编码：

电话/传真：                    /

电子邮箱：

日期：       年    月    日

（二）投标报价明细表

| 序号 | 项目 |  | 费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 工程勘察 | 道路工程 |  |  |
|  |  | 停车场工程 |  | 包括充电桩等 |
|  |  | 驿站工程 |  | 包括游客服务中心、配套餐饮和购物区等部分 |
| 小计 |  |  |  |  |
| （2） | 工程设计 | 道路工程 |  |  |
|  |  | 停车场工程 |  | 包括充电桩等 |
|  |  | 驿站工程 |  | 包括游客服务中心、配套餐饮和购物区等部分 |
| 小计 |  |  |  |  |
| （3） | 投标报价总计 |  |  | （3）=（1）+（2） |
| （4） | 投标报价下浮率（％） | % (下划线所填写保留小数点后两位数) |  | 投标报价下浮率有效区间：0.00％≤a≤3.00％ |

注：填写的费用保留至小数点后两位数

投标格式二

联合体投标协议书

项目名称：

致：（招标人名称）

我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议主办方，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

投标主办方：（盖章）

法定代表人：（亲笔签名）

委托代理人：（亲笔签名）

地址：

邮政编码：              电话/传真：

分工内容：

联合体成员：（盖章）

法定代表人：（亲笔签名）

委托代理人：（亲笔签名）

地址：

邮政编码：              电话/传真：

分工内容：

签订日期：       年    月    日

投标格式三

投标保证金银行保函

保函编号：

：

兹有            （以下称“投标人”）在          （以下简称“我方”）开设基本存款账户，其账号为：          。鉴于投标人于   年   月   日参加你方                招标的投标，我方在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，一旦收到你方提出的下述任何一种情形的书面通知之日起7个工作日内，我方无条件地向贵方支付人民币（大写）                元整 [保证金金额]（（小写）￥          元）：

1.若投标人在投标有效期内撤销投标文件；

2.中标后无正当理由不与招标人订立合同；

3.在签订合同时向招标人提出附加条件；

4.不按照招标文件要求提交履约保证金；

5.发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形。

本保函自开具之日起生效，有效期截止日期为    年   月   日（注：有效期截止日期不得少于本项目的投标有效期）。到期后，无论贵方是否将保函正本退回我方，本保函均自动失效。要求我方承担保证责任的通知应在本保函有效期内送达我方。

担保人名称（投标人基本存款账户开户银行）（盖单位公章）：

担保人法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年    月    日

担保人地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话（手机）：

注：1、本投标保证金银行保函为参考样本，各投标人可使用本参考样本或按其基本户开户银行出具的投标保证金银行保函样本（须涵盖本参考样本的所涉信息及要求）。2、各投标人须从其基本户开户银行出具投标保证金银行保函为招标人对本项目投标保证金银行保函的要求。

投标格式四

附件1：商务文件封面格式

徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）

工程勘察设计

商务文件

【正本】

投标单位（独立体或联合体主办方）：           （盖章）

投标日期： 	 年 	   月    	日

徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）

工程勘察设计

商务文件

【副本】

投标单位（独立体或联合体主办方）：          （盖章）

投标日期： 	 年 	   月    	日

（外包装封面）

徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）

工程勘察设计

商务文件

投标单位（独立体或联合体主办方）：          （盖章）

投标日期： 	 年 	   月    	日

附件2：技术文件封面格式

徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）

工程勘察设计

技术文件

【正本】

日期：2023年     月    日

徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）

工程勘察设计

技术文件

【副本】

日期：2023年     月    日

（外包装封面）

徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）

工程勘察设计

技术文件

日期：2023年     月    日

第十章  勘察设计要求

一、项目建设背景

（一）国家关于旅游产业的政策精神要求

《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》国办发〔2018〕15号文件指出：

近年来，我国旅游经济快速增长，产业格局日趋完善，市场规模品质同步提升，旅游业已成为国民经济的战略性支柱产业。但是，随着大众旅游时代到来，我国旅游有效供给不足、市场秩序不规范、体制机制不完善等问题日益凸显。发展全域旅游，将一定区域作为完整旅游目的地，以旅游业为优势产业，统一规划布局、优化公共服务、推进产业融合、加强综合管理、实施系统营销，有利于不断提升旅游业现代化、集约化、品质化、国际化水平，更好满足旅游消费需求。推动旅游与城镇化、工业化和商贸业融合发展。建设美丽宜居村庄、旅游小镇、风情县城以及城市绿道、慢行系统，支持旅游综合体、主题功能区、中央游憩区等建设。依托风景名胜区、历史文化名城名镇名村、特色景观旅游名镇、传统村落，探索名胜名城名镇名村“四名一体”全域旅游发展模式。利用工业园区、工业展示区、工业历史遗迹等开展工业旅游，发展旅游用品、户外休闲用品和旅游装备制造业。积极发展商务会展旅游，完善城市商业区旅游服务功能，开发具有自主知识产权和鲜明地方特色的时尚性、实用性、便携性旅游商品，增加旅游购物收入。

推动旅游与交通、环保、国土、海洋、气象融合发展。加快建设自驾车房车旅游营地，推广精品自驾游线路，打造旅游风景道和铁路遗产、大型交通工程等特色交通旅游产品，积极发展邮轮游艇旅游、低空旅游。开发建设生态旅游区、天然氧吧、地质公园、矿山公园、气象公园以及山地旅游、海洋海岛旅游等产品，大力开发避暑避寒旅游产品，推动建设一批避暑避寒度假目的地。

构建畅达便捷交通网络。完善综合交通运输体系，加快新建或改建支线机场和通用机场，优化旅游旺季以及通重点客源地与目的地的航班配置。改善公路通达条件，提高旅游景点可进入性，推进干线公路与重要景点连接，强化旅游客运、城市公交对旅游景点、景点的服务保障，推进城市绿道、骑行专线、登山步道、慢行系统、交通驿站等旅游休闲设施建设，打造具有通达、游憩、体验、运动、健身、文化、教育等复合功能的主题旅游线路。鼓励在国省干线公路和通景点公路沿线增设观景台、自驾车房车营地和公路服务区等设施，推动高速公路服务区向集交通、旅游、生态等服务于一体的复合型服务场所转型升级。国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》指出：

突出重点，发挥优势，分类建设一批特色旅游目的地。实施“十四五”时期文化保护传承利用工程，加大旅游基础设施建设支持力度，完善覆盖城乡、全民共享、使用便捷、富有特色的旅游基础设施网络。优化旅游公共服务设施布局，完善配套设施和功能。适应游客出行方式变化，加大面向散客的旅游公共服务力度。科学规划建设旅游景点停车场、内部交通、便民设施、标识标牌等。

（二）文化和旅游部关于旅游产业的政策精神要求

文化和旅游部印发《“十四五”文化和旅游市场发展规划》指出：

完善旅游公共设施——优化旅游公共设施布局，增强旅游集散中心、游客服务中心、咨询中心的公共服务功能，完善旅游公共服务配套设施，推进旅游景点、度假区、休闲街区、游客服务中心等标识体系建设。持续深入开展旅游厕所革命，建设一批示范性旅游厕所。加强旅游交通设施建设，提高旅游目的地进入通达性和便捷性。完善旅游绿道体系。

《文化和旅游部办公厅关于进一步用好地方政府专项债券推进文化和旅游领域重大项目建设的通知》提出：财政部办公厅、国家发展改革委办公厅专门印发有关通知，布置开展梳理新增专项债券项目资金需求工作，并明确将文化旅游领域作为新增专项债券的重点投向。各地要积极抢抓新增专项债券集中申报机遇，争取更多专项债券用于文化和旅游领域重大项目建设。

《文化和旅游部办公厅关于用好地方政府专项债券的通知》提出：各地文化和旅游行政部门要主动与所在地财政、发展改革等部门沟通对接，争取将文化和旅游行业纳入各地地方政府专项债券（以下简称“专项债券”）重点支持范围。要紧紧抓住当前项目集中受理和申报的“窗口期”，做好符合条件的文化和旅游领域重大项目的申报和储备工作，积极争取专项债券支持。

（三）财政部新增专项债券项目资金关于文化旅游的政策要求

《财政部办公厅国家发展改革委办公厅关于申报 2022 年新增专项债券项目资金需求的通知》指出：

为保持政策延续性和稳定性，2022 年专项债券资金继续重点用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施（含粮食仓储物流设施）、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等领域。

同时，为进一步严肃财经纪律，促进专项债券资金安全高效使用，请严格遵照《财政部发展改革委关于印发〈地方政府专项债券资金投向领域禁止类项目清单〉的通知》（财预【2021】115 号），做好专项债券项目储备和需求申报工作。

2022 年新增专项债券资金投向领域：

一、交通基础设施

（一）铁路。

（二）收费公路。

（三）机场（不含通用机场）。

（四）水运。

（五）城市轨道交通。

（六）城市停车场。

二、能源

三、农林水利

四、生态环保城镇污水垃圾处理。

五、社会事业

（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）。

（二）教育（学前教育和职业教育）。

（三）养老。

（四）文化旅游。

（五）其他社会事业。

六、城乡冷链等物流基础设施（含粮食仓储物流设施）

七、市政和产业园区基础设施

八、国家重大战略项目主要包括：

九、保障性安居工程

本项目是全域旅游配套设施工程，属于《2022 年新增专项债券资金投向领域》的文化旅游范畴，不在《地方政府专项债券资金投向领域禁止类项目清单》（财预〔

2021〕115 号）之内。

（四）广东省关于旅游产业的政策精神要求

《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进全域旅游发展实施方案的通知》（2018 年）指出：到 2025 年，广东旅游品牌的国际影响力进一步提升，珠三角都市旅游发展核、滨海旅游产业带、北部生态旅游区和粤港澳世界级旅游休闲湾区功能更加完善，全面实现旅游发展全域化、旅游供给品质化、旅游治理规范化、旅游效益最大化，建成全域旅游示范省，初步建成世界旅游休闲目的地。优化全域旅游大格局。

加强规划统筹，优化“一核、一带、一区、一湾”全域旅游发展空间布局。其中的“一带”为：滨海旅游产业带。以环雷州半岛、环珠江口、川岛－银湖湾、海陵岛－水东湾、大亚湾－稔平半岛、红海湾－碣石湾、汕潮揭－南澳“七组团”为重点，打造广东特色的滨海旅游产业带。加强“海洋－海岛－海岸”旅游立体开发，优化提升滨海旅游产品，完善配套设施建设，打造复合型公路旅游休闲廊道。打造“粤美乡村”旅游品牌。大力实施乡村旅游与休闲农业“四变工程”。推动产区变景点，发挥农业龙头企业作用，引导传统农业和都市农业园区增加旅游休闲功能、延长产业链条，鼓励新型农业经营主体发展休闲农业和观光体验旅游，支持有条件的单位创建国家 3A 级以上旅游景点。推动田园变公园，优化提升休闲农业与乡村旅游示范县（镇、点）建设水平，引导农业公园、现代农业产业园和田园综合体等完善旅游基础设施，丰富旅游产品，打造农旅融合综合体；制定实施广东省 A 级旅游特色村评定标准，引导各地依托特色农产品、自然风光等，打造旅游特色村；制定实施广东省旅游风情小镇创建导则和认定标准，引导 各地创建旅游风情小镇。推动劳作变体验，挖掘、展示农耕文化和传统工匠技艺，保护活化乡村非物质文化遗产，开发传统农事节庆和民俗表演项目，创新策划开展农事节庆和民俗体验活动，增加农事体验、手工艺体验、非物质文化传承研习、科普实践教育等体验性旅游产品。推动农房变客房，指导成立广东省民宿协会，制定广东省民宿管理办法和相关标准，组织开展民宿从业人员专业培训，引导民宿规范化、品牌化发展，建成一批“金宿”和“银宿”。到 2020 年，全省培育建成 400 个省级休闲农业与乡村旅游示范镇（点）、200 个 A 级旅游特色村、50 个旅游风情小镇、100 个自驾车旅居车营地、100 家“金宿”“银宿”、20 个乡村旅游创客基地，文化类、体验类、康养类乡村旅游产品超过 9 万个。

建设“快进”全域旅游交通网络。推动交通与旅游融合发展，构筑便捷、快速、舒适的旅游交通网络。按照两条高等级公路通达 5A 级旅游景点、国家级风景名胜区，一条高等级公路通达 4A 级旅游景点，一条二级公路通达 3A 级旅游景点、省级旅游度假区、省级风景名胜区、旅游风情小镇、国家森林公园、国家湿地公园、旅游特色村、绿道及古驿道重要节点的要求，加快完善旅游目的地客运交通基础设施体系和多元化旅游出行接驳体系，实现城市中心、交通枢纽到主要景点以及绿道、古驿道重要节点的无缝快速衔接。优先开展旅游景点、旅游特色村、南粤古驿道和汽车营地的支线道路路网规划编制和项目建设，解决景点“最后一公里”问题。将旅游交通引导标识系统纳入各地交通、市政设施统一规划、统筹建设，将 3A 级以上旅游景点的标识纳入道路交通标志范围，提高旅游景点可进入性。（省交通运输厅、发展改革委、住房城乡建设厅、林业厅、海洋与渔业厅、旅游局、机场管理集团、广铁集团及各地级以上市人民政府负责）

完善“慢游”公共服务设施建设。加快滇桂粤边海风景道（广东湛江段）、东南沿海风景道（广东汕头段、深圳段、湛江段）、罗霄山南岭风景道（广东韶关段）、西江风景道（广东封开段、德庆段、肇庆段、郁南段、云浮段）、东江风景道（广东河源段、惠州段、东莞段）等旅游风景道建设，统筹规划建设风景道沿线旅游服务设施，打造跨省域风景道旅游品牌。制定我省自驾车旅居车营地服务体系标准及规划，推动高速公路、国省道、县乡道沿线自驾车旅居车停靠区建设，完善营地网络服务体系。完善南粤古驿道沿线站点旅游公共基础设施和服务体系建设，加强省立绿道的信息服务、旅游应急等公共服务设施配套。实施旅游“厕所革命”新三年计划，推进旅游厕所在地区间、城乡间、景点内外合理布局，新建、改扩建旅游厕所 2708 座，建设第三卫生间 200 座。重点支持粤东西北地区旅游扶贫重点村、交通集散点、乡村旅游点的旅游厕所建设改造。推动公共场所和社会服务单位厕所免费对外开放。

广东省委省政府《关于构建“一核一带一区”区域发展新格局促进全省区域协调发展的意见》提出完善连接交通枢纽、中心镇、旅游景点的公路建设。

广东省委省政府《关于构建“一核一带一区”区域发展新格局促进全省区域协调发展的意见》（2019 年）提出：

加强国道省道和“四好农村路”建设，加大对欠发达地区的支持力度，切实提高农村公路路况水平和技术水平，逐步消除交通瓶颈路段和穿越城镇的交通拥挤路段，完善连接交通枢纽、中心镇、旅游景点的公路建设。

（五）徐闻县关于旅游产业的政策精神要求

徐闻在国家发改委等 13 个部委的大力指导下，已完成《徐闻县城市总体规划（

2011-2035）》（下称《规划》）编制，总规范围涵盖徐 城、南山、海安、城北、下桥、龙塘 6 个乡镇（街道）的 50 个行政村，将县城规划范围从 143 平方公里扩大到 310 平方公里。提出把徐闻确定为湛江市副中心、湛江市对接国家级战略区域的重要门户，明确城市定位为大陆链接海南的枢纽、琼州海峡城市共同体的北岸核心、红土风情浓郁的滨海生态旅游城。

（六）经济发展和居民生活水平的提高为项目建设奠定了基础

1、我国的经济发展和居民生活水平的提高为项目建设奠定了基础从《中华人民共和国 2021 年国民经济和社会发展统计公报》了解到以下内容：

2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展。我们隆重庆祝中国共产党成立一百周年，实现第一个百年奋斗目标，开启向第二个百年奋斗目标进军新征程，沉着应对百年变局和世纪疫情，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，国家战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，改革开放向纵深推进，民生保障有力有效，生态文明建设持续推进。这些成绩的取得，是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果，是全党全国各族人民勠力同心、艰苦奋斗的结果。

初步核算，全年国内生产总值 1143670 亿元，比上年增长 8.1%，两年平均增长 5.1%。其中，第一产业增加值 83086 亿元，比上年增长7.1%；第二产业增加值 450904 亿元，增长 8.2%；第三产业增加值 609680亿元，增长 8.2%。第一产业增加值占国内生产总值比重为 7.3%，第二产业增加值比重为 39.4%，第三产业增加值比重为 53.3%。全年最终消费支出拉动国内生产总值增长 5.3 个百分点，资本形成总额拉动国内生产总值增长 1.1 个百分点，货物和服务净出口拉动国内生产总值增长1.7个百分点。全年人均国内生产总值 80976 元，比上年增长 8.0%。国民总收入 1133518 亿元，比上年增长7.9%。全员劳动生产率为146380元 /人，比上年提高 8.7%。

年末全国人口 141260 万人，比上年末增加 48 万人，其中城镇常住人口 91425 万人。全年出生人口 1062 万人，出生率为 7.52‰；死亡人口 1014 万人，死亡率为 7.18‰；自然增长率为 0.34‰。全国人户分离的人口 5.04 亿人，其中流动人口 3.85 亿人。

2、广东省的经济发展和居民生活水平提高为项目建设奠定基础从《2021 年广东省国民经济和社会发展统计公报》了解到以下内容：

2021年末，全省常住人口 12684.00 万人，比上年末增加 60 万人，其中城镇常住人口 9466.07 万人，占常住人口比重（常住人口城镇化率）74.63%，比上年末提高 0.48 个百分点。全年出生人口 118.31 万人，出生率 9.35‰；死亡人口 61.12 万人，死亡率 4.83‰；自然增长人口 57.19 万人，自然增长率 4.52‰。

经国家统计局统一核算，2021 年广东实现地区生产总值（初步核算数）124369.67 亿元，比上年增长 8.0%。其中，第一产业增加值 5003.66 亿元，增长 7.9%，对地区生产总值增长的贡献率为 4.2%；第二产业增加值50219.19亿元，增长8.7%，对地区生产总值增长的贡献率为43.0%；第三产业增加值 69146.82 亿元，增长 7.5%，对地区生产总值增长的贡献率为 52.8%。三次产业结构比重为 4.0：40.4：55.6，第二产业比重提高 0.9 个百分点。人均地区生产总值 98285 元（按年平均汇率折算为

15234 美元），增长 7.1%。

分区域看，珠三角核心区地区生产总值占全省比重 80.9%，东翼、西翼、北部生态发展区分别占 6.2%、7.0%、5.9%。 全年全省地方一般公共预算收入 14103.43 亿元，比上年增长 9.1%；其中，税收收入 10784.32 亿元，增长 9.1%。全年一般公共预算支18222.73 亿元，增长 4.2%。其中，教育支出 3798.44 亿元，增长 8.0%； 卫生健康支出 1839.33 亿元，增长 3.8%；社会保障和就业支出 2141.50亿元，增长 18.1%。民生类支出 12805.53 亿元，占一般公共预算支出比重 70.3%。

3、湛江市的经济发展和居民生活水平提高为项目建设奠定基础

从《湛江市 2021 年国民经济和社会发展统计公报》了解以下内容：2021 年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是湛江改革发展历史上具有重要意义的一年。湛江坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省委、省政府"1+1+9"工作部署，紧紧围绕"全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极"的

目标任务，抢抓机遇、感恩奋进，保持定力、砥砺前行，努力克服新冠肺炎疫情带来的影响，推动湛江各项事业取得新进步，全市经济发展稳中有进，实现了"十四五"良好开局。

2021 年末，全市常住人口 703.09 万人，比上年末增加 5.02 万人，其中城镇常住人口 326.66 万人，占常住人口比重（常住人口城镇化率）46.46%，比上年末提高 1.0 个百分点。全年出生人口 8.41 万人，出生率 12.00‰o；死亡人口 2.72 万人，死亡率 3.88‰；自然增长人口 5.69 万人，自然增长率 8.12‰。

经广东省统计局统一核算，2021 年湛江实现地区生产总值（初步核算数）3559.93 亿元，同比增长 8.5%。其中，第一产业增加值 640.94亿元，增长 7.8%，对地区生产总值增长的贡献率为 17.9%；第二产业增加值 1373.18 亿元，增长 11.3%，对地区生产总值增长的贡献率为 46.9%；第三产业增加值 1545.81 亿元，增长 6.7%，对地区生产总值增长的贡献率为 35.2%。三次产业结构比重为 18.0∶38.6∶43.4，第二产业比重提高 3.2 个百分点。人均地区生产总值 50814 元，增长 8.1%。

4、徐闻县的经济发展和居民生活水平提高为项目建设奠定基础

从《2021 年徐闻县国民经济和社会发展统计公报》了解以下内容：

2021 年，徐闻在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，持续巩固拓展常态化疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”“六保”工作，奋勇争先、勇毅前行，全县经济持续稳定向好，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现“十四五”良好开局。

全县 15 个乡镇，1 个街道办，5 个国营农场。全县户籍总人口 795296人，总户数 179243 户;其中：城镇人口 230284 人，乡村人口 565012 人; 男性人口 422296 人，女性人口 373000 人。全县出生人口 9962 人，出生性别比 118.51(以女性为 100)，出生率 12.55‰;人口自然增长率(户籍人口)10.16‰。

全县土地面积 1979.6 平方公里(含县辖区内东方红农场的 25.2平方公里)，其中五个国营农场土地面积为 304.7 平方公里。

根据湛江市地区生产总值统一核算反馈，2021 年我县实现生产总值(GDP)2135899 万元，比上年增长 6.8%。其中，第一产业增加1062678 万元，同比增长 6.3%;第二产业增加值 212885 万元，同比增长11.1%,其中工业增加值为 183647 万元, 同比增长 7.6%;建筑业增加值31122 万元, 同比增长 38.9%;第三产业增加值 860336 万元，同比增长6.4%。三次产业结构 49.8:10.0:40.2。

2021 年公共财政预算收入 140448 万元，同比增长 133.1%;其中税收收入 40339 万元, 同比增长 0.5%;非税收入 100109 万元, 同比增长397.7%。公共财政预算支出 486422 万元，同比增长 26.6%。

2021 年末全县金融机构人民币存款余额 2557416 万元，同比增长3.1%。其中，住户存款余额 2101466 万元，同比增长 7.2% ;非金融企业存款余额 211741 万元,同比下降 28.1%;广义政府存款余额 242097 万元，同比增长 8.4%。年末金融机构人民币贷款余额 1545444 万元，同比增长 12.0%。其中，住户贷款 925166 万元，同比增长 25.9%;非金融企业及机关团体贷款 619951 万元，同比下降 3.9%。

二、设计要求

建设全域旅游景点游客服务中心、配套餐饮和购物区，建筑面积约 39000 平方米；建设游客驿站12 处共9000平方米，智慧公共停车场总面积约 34200平方米；建设徐闻县全域旅游景点连接线道路，总长度约103.674公里；配套建设广告牌、充电桩、交通及沿线设施、照明等工程

三、服务期要求

1、勘察设计工期要求：自合同签订之日起10天内，通过项目外业验收并提交勘察测量报告；勘察测量外业验收后30天（不含外业验收时间）内完成初步设计，从初步设计批复之日起30天内提交施工图设计文件，从施工图设计文件批复之日起15天内提交施工招标所需资料。

2、设计工作有效期限以双方签订设计合同的时间为准，如在施工期间遇设计变更，需要中标人出具设计变更施工图的，中标人须在接到招标人设计变更通知后出具设计变更施工图。

四、设计依据

（一）旅游服务区建筑

《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）；

《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）；、

项目所在地相关部门提出的规划设计要点。

（二）公共停车场

《停车场规划设计规则（试行）》；

《城市停车规划规范》（GB/T51149-2016）；

《停车场建设和管理暂行规定》；

《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）（2019 年版）；

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）。

（三）绿化工程

《园林绿化工程项目规范》GB 55014-2021；

《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）；

《城乡建设用地竖向规划规范》（CJJ83-2016）；

《风景园林制图标准》（CJJ/T67-2015）；

《绿化种植土壤》（CJ/T340-2016）。

（四）道路工程

《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发〔2007〕358 号）；

《公路工程技术标准》（JTCB01-2014）；

《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016 年版）； 

《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）；

《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）；

《公路路基设计规范》（JTGD30-2014）；

《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）； 

《公路沥青路面设计规范》（JTGD50-2017）；

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40-2011）； 

《无障碍设计规范》（GB50763-2012）。

（五）交通工程

《城市综合交通体系规划标准》（GB/T51328-2018）；

《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2009）；

《道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线》（GB5768.3-2009）；

《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）（2019年版）；

《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81-2017）；

《城市道路交通工程项目规范》GB 55011-2021。

（六）照明工程 

《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）；

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

《道路与街路照明灯具安全要求》（GB/T24827-2015）；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）。

五、成果交付

设计要求：按规范要求的标准完成项目的初步设计、施工图设计、施现场指导与监督等后续服务以及满足招标人对该项目使用要求的一切相关配套附属项目的设计。完成本项目的相关设计评审后，成果文件的存档需提交方案设计、效果图、初步设计图纸、施工图设计图纸及有关电子材料（上述书面材料须制作成汇编本并配套相应的电子光盘）。中标人提交设计过程中相关文件及成果文件数量须满足相关评审、报批报建以及招标人的有关要求，并对成果文件的质量负责及承担相关的制作费用。

勘察要求：按规范要求的标准完成项目的地质勘察（包括初步勘察、详细勘察、管线物探等）。成果文件的存档需提交地质勘察报告及有关电子材料（上述书面材料须制作成汇编本并配套相应的电子光盘）。成果文件须达到设计所需的深度，满足设计的相关要求；中标人提交的勘察成果文件数量须满足相关评审、报批报建以及招标人的有关要求，并对成果文件的质量负责及承担相关的制作费用。

以上所有的图纸不包括送施工图审查中心审查的图纸数量，经审定的建、结、水、电施工图是指通过施工图审查中心审查合格。

交付设计资料及文件后，按规定参加有关的专家评审、设计审查，并根据评审、审查的结论负责对不超出原定设计范围的内容做必要的调整补充。如政府相关审批部门提出修改意见，则应免费按时进行修改。

交付设计资料及文件后、工程实施过程中，如国家对相关设计规范调整时，属于强制性条文必须执行的，应免费按时进行修改。

报建报批成果的格式、内容等必须符合政府相关审批部门的审批要求。

成果文件有下列情况之一者无效：提交的成果文件不符合本招标文件规定的成果内容和格式；未经组织单位同意而逾期送达；有关经济技术指标严重不实；图纸和文字辨认不清、内容不全、粗制滥造；未盖有承接单位公章。

中标人应按合同规定的时间、要求向业主提交方案设计、初步设计、施工图设计、等相关文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务，配备足够数量的技术人员提供现场技术服务等工作，并保证变更设计满足施工进度要求。

中标人应配合招标人，向有关主管部门报审方案设计、施工图设计文件，并按招标人要求准备有关材料。

在设计过程中，应特别注重环境保护和已有城市设施。

中标人自行解决设计过程中的办公、交通、住宿等工作生活条件。

中标人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人考虑不周等原因造成工程质量事故损失，设计人除负责在规定限期内采取无偿补救措施外，应免收造成损失部分的设计费，并根据损失程度向招标人支付赔偿金，赔偿金数额由双方根据实际情况商定，赔偿额累计不超过所收勘察设计费总金额。

第十一章 合同条款

建设工程勘察设计合同

工程名称：徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程

工程地点：湛江市徐闻县辖区内

合同编号：

发 包 人：徐闻县交通运输局

承 包 人：                     （联合体主办方）

（联合体成员）

勘察证书等级：

设计证书等级：

签订日期：         年     月    日

发包人：徐闻县交通运输局

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

一、工程概况

工程名称：徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程

工程地点：    广东省湛江市徐闻县辖区内

建设规模：建设全域旅游景点游客服务中心、配套餐饮和购物区，建筑面积约 39000 平方米；建设游客驿站12 处共9000平方米，智慧公共停车场总面积约 34200平方米；建设徐闻县全域旅游景点连接线道路，总长度约103.674公里；配套建设广告牌、充电桩、交通及沿线设施、照明等工程。

工程阶段：   勘察及设计

工程总投资及建安费：项目总投资估算35247.00万元,。其中建安工程费 27294.32万元。

工程勘察设计工期：自合同签订之日起10天内，通过项目外业验收并提交勘察测量报告；勘察测量外业验收后30天（不含外业验收时间）内完成初步设计，从初步设计批复之日起30天内提交施工图设计文件（不含评审时间），从施工图设计文件批复之日起15天内提交施工招标所需资料。

工程勘察及设计内容：徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程的勘察设计，包括工程勘察(岩土、测量等涉及工程勘察方面)、初步设计、施工图设计、工程概预算（含工程量清单）及后续至工程竣工验收完成期间的服务。

资金来源：上级专项债券及其他上级专项资金。

成果交付：本项目共包含道路工程、停车场工程和驿站工程三个部分，分别对道路工程、停车场工程、驿站工程形成勘察设计文件。

二、勘察设计依据

1、发包人给承包人的委托书。

2、发包人提供的基础资料。

3、本工程勘察设计采用的主要技术标准是：按国家及地方现行工程建设相关标准、规范、规程。

三、 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件在理解上存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来解释合同条款文义：

1、合同书；

2、中标通知书；

3、招标文件的问题澄清；

4、投标文件的问题澄清；

5、招标文件；

6、投标文件；

7、组成合同的其他文件。

特别约定，发包人可以根据工程的客观情况与承包人协商一致，对合同条款作修改约定，双方的权利与义务以书面签订的合同为准。

四、发包人向承包人提交的有关资料、文件

1、原状地形图

2、规划红线图

3、发包人应及时向承包人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

3.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、勘察许可等批件（复印件）。

五、勘察设计工期要求

自合同签订之日起10天内，通过项目外业验收并提交勘察测量报告；勘察测量外业验收后30天（不含外业验收时间）内完成初步设计，从初步设计批复之日起30天内提交施工图设计文件（不含评审时间），从施工图设计文件批复之日起15天内提交施工招标所需资料。

六、承包人向发包人提交勘察及设计成果资料存档并对其质量负责

1、承包人负责向发包人提供工程地质勘察报告8套。

2、承包人负责向发包人交付的设计文件、份数：

（1）初步设计图纸8套；

（2）工程概算4套；

（3）初步设计说明书8套；

（4）施工图设计图纸8套；

（5）工程预算4套

上述书面材料须制作成汇编本并配套相应的电子光盘。

七、合同价格与支付

1、本合同的报价方式： 总价    元 。（含道路工程、停车场工程、驿站工程）

合同实施期间，合同价格不调整。

预付款：合同签署后7天内，发包人向承包人支付勘察设计总费用的20％作为预付款（本合同履行后，预付款抵作勘察设计费，不再扣回）；

本项目共包含道路工程、停车场工程和驿站工程三个部分，对道路工程、停车场工程、驿站工程分别形成勘察设计文件，各勘察设计文件按完成的进度分别支付进度款。

道路工程：    元。

（1）完成初步设计文件，经发包人或上级主管部门审查、修改批准后，15个工作日内向承包人支付至道路工程合同额的40％；

（2）交付的施工图设计成果，经发包人或上级主管部门审查、修改批准后，15个工作日内向承包人支付至道路工程勘察设计合同额的90％；

（3）待工程竣工验收后15个工作日内，向承包人支付至道路工程勘察设计合同额的100％。

停车场工程：    元。

（1）完成初步设计文件，经发包人或上级主管部门审查、修改批准后，15个工作日内向承包人支付至停车场工程合同额的40％；

（2）交付的施工图设计成果，经发包人或上级主管部门审查、修改批准后，15个工作日内向承包人支付至停车场工程勘察设计合同额的90％；

（3）待工程竣工验收后15个工作日内，向承包人支付至停车场工程勘察设计合同额的100％。

驿站工程：    元。

（1）完成初步设计文件，经发包人或上级主管部门审查、修改批准后，15个工作日内向承包人支付至驿站工程合同额的40％；

（2）交付的施工图设计成果，经发包人或上级主管部门审查、修改批准后，15个工作日内向承包人支付至驿站工程勘察设计合同额的90％；

（3）待工程竣工验收后15个工作日内，向承包人支付至驿站工程勘察设计合同额的100％。

八、双方责任

1、发包人责任

（1）发包人委托任务时，必须以书面形式向承包人明确勘察及设计任务及技术要求，并按第四条规定提供文件资料。

（2）发包人应协助承包人解决勘察现场的工作条件和出现的问题。

（3）若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

（4）工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据承包人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与承包人的人员一起验收。

（5）由于发包人原因造成承包人停、窝工，工期相应顺延；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交工程地质勘察报告）时，发包人应按每提前一天向承包人支付 / 元计算加班费。

（6）发包人应保护承包人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。

（7）发包人应按本合同规定的金额和日期向承包人支付勘察及设计费，超过合同规定的日期不支付勘察及设计费，承包人应向发包人催告函，发包人自接到催告函之日起20天每逾期支付一天，须承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且承包人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的勘察及设计费。

（8）发包人要求承包人比合同规定时间提前交付勘察及设计文件时，须征得承包人同意，不得严重背离合理勘察及设计周期。

（9）本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

2、承包人责任

（1）承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

（2）设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由承包人负责解决。

（3）由于承包人提供的勘察成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，发包人有权委托其他单位，承包人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负责法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、承包人商定，赔偿金额累计不超过本合同的勘察费总金额。

（4）在工程勘察前，承包人提出勘察纲要或勘察组织初步设计。若发包人负责提供材料，承包人派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

（5）勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或个性勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

（6）由于承包人原因，未能在30个日历天内完成勘察工作并提交勘察成果文件，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.2%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。误期损害赔偿累计达到最高限额时，发包人有权在追索误期损害赔偿金的基础上解除合同，没收履约保证金，另行组织招标，承包人应为解除合同负全责。

（7）承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条、第七条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。

（8）设计文件要完整，设计内容和设计深度符合规定要求：

（a）能据以编制工程概算、施工图预算；

（b）能据以安排材料、设备定货和非标准设备的制作。

为了更好地将设计单位利益与责任有机的结合起来，对设计单位接受的工程项目设计要能体现“科学、合理、周密、节约”的原则要求。

（9）设计合理使用年限为   15   年

（10）承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人考虑不周等原因造成工程质量事故损失，承包人除负责在规定限期内采取无偿补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定，赔偿额累计不超过所收工程设计费总金额。

（11）由于承包人原因，延误了设计文件交付时间，承包人对发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终工程合同价格的0.2%；误期损害赔偿费的最高限额为最终工程合同价格的30%。

（12）合同生效后，承包人要求终止或解除合同，如为承包人责任所致，承包人应双倍返还发包人已支付的费用，赔偿金额不超过本项目勘察设计费总额；如非承包人责任所致，则承包人无需赔偿相关费用。

（13）承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超过原定范围的内容做必要调整补充。

（14）初步设计费用及评审费用已包含在初步设计费中。

（15）承包人所投入的承包人员必须与所承诺的拟派人员一致，发包人不要求更换时不得更换。

①因特殊情况需要更换的，承包人应至少提前7天以书面形式向发包人提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），并征得发包人同意。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质，即使征得发包人同意更换，但后任人员实际工作能力低于前任的，发包人有权向承包人提出撤换。

②项目负责人或主要承包人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见；如发包人不予接受，或认为整改效果不明显的，则承包人必须在7天内无条件撤换，所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标书中所承诺人员的素质，否则，承担违约责任。

③承包人派驻的项目负责人未征得发包人的书面同意，自行更换的，应接受发包人如下处罚：

A.项目负责人变更处合同金额1％的违约金；

（16）承包人应配合发包人，向有关主管部门报审方案设计、初步设计文件、施工图设计文件，并按发包人要求准备有关材料。

（17）承包人须按要求提供方案评审和初步设计评审所需的所有资料，并承担评审过程中所有相关费用。

（18）承包人提交的设计成果文件（含工程地质勘察报告、初步设计文件（含概算）、施工图设计（含预算）等成果）的数量须满足相关评审、报批以及发包人的有关要求，并对成果文件的质量负责及承担相关的制作费用。

3、本工程的履约保证金为中标价的5%，以银行转账或银行保函的方式担保。承包人在合同履行过程中如有违约行为，发包人可视情况全部或部分没收其履约保证金，并按合同有关条款追究其违约责任；如承包人在合同履行过程中没有违约责任，在工程交（竣）工验收合格并交付使用且承包人提交发包人所需资料后5个工作日内，发包人应承包人的要求全额无息退还履约保证金。

4、保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

5、仲裁

本建设工程勘察设计合同发生争议，发包人与承包人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由湛江市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向湛江市人民法院起诉。

6、合同生效及其他

（1）本工程项目中，承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要承包人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

（2）发包人委托承包人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的承包人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

（3）发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

（4）由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

（5）本合同由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效；本项目服务期限为3年，双方履行合同规定的义务，超过3年服务期限的双方应协商另行签订合同补充协议；承包人完成全部勘察及设计工作且勘察及设计费用结清后失效。

（6）本合同正本两份、副本六份，合同双方各执正本一份，甲方执副本三份，乙方执副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

（7）未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

合同订立时间：     年    月   日

合同订立地点：广东省湛江市徐闻县

（以下为签署页）

发包人：（公章）徐闻县交通运输局

法定代表人：

或委托代理人：

电     话：

传     真：

开户银行：

银行账号：

住    所：

邮政编码：

签订日期：    年    月   日

承包人：（公章）

法定代表人：

或委托代理人：

电     话：

传     真：

开户银行：

银行账号：

住    所：

邮政编码：

签订日期：    年    月   日