合同编号：

广州白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区综合开发（平西村11-14社及16-18社、24社改造）项目城市更新单元详细规划、城市设计方案编制及“三旧”范围分析相关技术服务合同

项目名称：广州白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区综合开发（平西村11-14社及16-18社、24社改造）项目城市更新单元详细规划、城市设计方案编制及“三旧”范围分析相关技术服务

项目地点：本项目服务范围位于白云国际机场西侧，北至永明大街，西至枫叶路，南至新和村，东至平山村。

甲方（委托方）：广州城市更新投资发展有限公司

乙方（受托方）：

签订地点：广东省广州市

签订日期：2023年 月  日

目录

一、依据	3

二、项目概况	3

三、甲方应提供资料	4

四、服务内容	4

五、服务工作进度	5

六、合同价款及支付方式	6

七、甲方的权利义务	8

八、乙方的权利义务	9

九、违约责任及合同的解除、终止	10

十、知识产权与保密条款	11

十一、不可抗力	12

十二、通知	12

十三、廉洁条款	13

十四、权利保留和合同效力	13

十五、法律适用与争议解决	14

十六、其他	14

十七、合同的生效、份数	14

甲 方（委托方）：广州城市更新投资发展有限公司

法定代表人：

地址：

联系电话：

乙 方（受托方）：

法定代表人：

地址：

联系电话:

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国测绘法》《广东省测绘管理条例》等法律法规，本着自愿、平等、诚实信用的原则，甲方委托乙方承担广州白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区综合开发（平西村11-14社及16-18社、24社改造）项目城市更新单元详细规划、城市设计方案编制及“三旧”范围分析相关技术服务工作，并就有关事项经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

# 一、依据

（一）服务依据

1.《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国测绘法》《广东省测绘管理条例》等。

2．国家及地方有关规划设计管理法规及规章。

3．国家及地方现行规划设计技术规范、规定及标准。

# 二、项目概况

（一）项目名称：广州白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区综合开发（平西村11-14社及16-18社、24社改造）项目城市更新单元详细规划、城市设计方案编制及“三旧”范围分析相关技术服务。

（二）项目地址：本项目位于白云国际机场西侧，北至永明大街，西至枫叶路，南至新和村，东至平山村。

（三）项目范围：

# 1.标图入库相关分析工作范围：77.27公顷。

# 2.更新单元详细规划及城市设计工作范围：研究范围321.55公顷，核心范围77.27公顷。

# 三、甲方应提供资料

甲方应向乙方提供本项目开展所需的全部资料，如不能提供的，应协助乙方收集已有的相关资料和数据。甲方应为乙方完成现场工作提供必要的条件与协助。

# 四、服务内容

# 根据相关法律法规规定、行政主管部门的具体技术要求等，编制工作内容包括更新单元详细规划、城市设计、标图入库相关分析等工作。在项目进程中，乙方应根据甲方需要参加的汇报、评审等相关要求，提交符合合同约定的相关汇报、评审文件，并提供书面建议和技术支撑。具体如下：

# （一）标图入库相关分析：依据服务期间的广东省、广州市现行“三旧”政策和相关基础数据，对改造范围内地块进行“三旧”范围技术分析，并协助甲方组织材料申报标图入库；对片区策划方案及实施方案中标图入库符合性技术复核，并出具符合性复核报告。

# （二）更新单元详细规划：照《广州市城市更新单元详细规划编制指引》的要求编制城市更新单元详细规划，成果内容包括但不限于：城市更新单元概况、城市更新单元划定、城市更新单元详细规划必要性论证、规划依据、现状基本情况、经城市更新单元承载力说明、经济分析、土地整备（整合专项成果）、城市设计（整合专项成果）、城市更新单元详细规划方案、分期实施方案、专项评估（整合专项成果）、公示及征求意见落实情况、提请会议审议并表决的内容等，具体以通过相关政府部门审批要求为准。

# （三）城市设计：结合更新单元相关分析结论，研判片区发展空间格局，提出城市设计理念与策略。尊重场地环境特征及地区文化特色，匹配单元规划提出的用地布局和开发强度，以改造范围为重点，整体构思片区空间形态和开敞空间体系，完成城市设计平面和整体效果规划设计，提出重要界面、公共空间、文化设施、建筑高度、天际线等方面的控制指引要求。

# 五、服务工作进度

1.时间及工作进度要求：项目总体工期计划按12个月（自然日，下同）控制，具体见下表。本时间计划为技术工作所需时间，不含相关审批部门及甲方审查、审议、公示等程序的等待时间。

工作计划安排一览表

| 工作阶段 | 工作时间 |
| --- | --- |
| 第一阶段：标图入库相关分析。 | 合计2个月 |
| 第二阶段：现场调研、底数申请、部门沟通，完成详细规划及城市设计初步成果。 | 合计2个月 |
| 第三阶段：根据初步成果修改意见，深化完善方案，完成详细规划及城市设计中期成果(提交区行政主管部门审查)。 | 合计3个月 |
| 第四阶段：根据中期成果修改意见，深化完善方案，完成详细规划及城市设计终期成果(提交市行政主管部门审查)。 | 合计3个月 |
| 第五阶段：跟踪服务，并获取市政府部门最终批复。 | 合计2个月 |
| 共计 | 12个月 |

注：具体细化节点以工作任务书为准。

- 成果要求：乙方提交工作成果形式、数量、格式，均应符合相关法律法规、技术要求、编制规范、标准以及广州市城市更新、规划、国土等行政主管部门的规定，包括但不限于纸质的文字、图文文件及电子数据文件等形式。打印装订文件须满足上报审批和档案归档的要求。提交成果包括纸质版和电子版的文本及相关图件，纸质版采用A3或A4图幅，电子版采用PDF格式。规划成果应当满足相关政策及相应主管部门审查审批要求。

关于标图入库相关分析的工作成果要求

| 服务项 | 电子成果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地块“三旧”范围分析技术服务 | 初步成果 | 地块符合纳入“三旧”范围示意图(jpg格式) | 提供纸质成果(加盖乙方公章)及电子成果 |
|  | 最终成果 | （1）地块符合纳入“三旧”范围矢量界线（shp格式，2000国家坐标系，政务版）； （2）图斑面积统计表（xls格式）、入库申请表（doc格式）； （3）地块标示图（jpg格式） （4）申报标图入库相关材料 |  |
| 片区策划方案标图入库符合性复核 | （1）符合性复核报告（格式：PDF）。 |  |  |
| 实施方案标图入库符合性复核 | （1）符合性复核报告（格式：PDF）。 |  |  |

3.成果要求：乙方按相关主管部门要求提交最终成果，包括纸质打印成果5套，电子光盘3套。如甲方需要提供超过合同规定份数的成果时，超出份数成果的制作成本费由甲方另行支付。成本费具体数额根据当时市场行情由甲、乙双方协商确定。方案汇报、评审过程中所需规划图件由乙方负责。

4.本合同服务年限为2年。经甲乙双方协商可视项目进展情况延长1年。如超出服务时限，甲乙双方可另行协商，按相应服务需求签订补充协议。

# 六、合同价款及支付方式

（一）技术服务费总额（含税价）：（大写） 整,(￥：     ），其中不含税价格：          ，税率：        %，具体包括：

1. 标图入库相关分析费用：（含税价）￥：      ，不含税价格：       税率     %。

2. 更新单元详细规划编制费用：（含税价）￥：      不含税价格：       税率     %。

3. 城市设计费用：（含税价）￥：      不含税价格：       税率     %。

上述技术服务费包含乙方为完成本合同项下工作而发生的所有费用，除双方另有明确书面约定之外，乙方不得以任何理由要求增加技术服务费金额。

（二）支付方式：

甲乙双方确认，根据项目的资金状况及工作进度支付本合同技术服务费，在资金到位的情况下，分项目、分阶段进行支付，进度付款节点如下：

1. 标图入库相关分析费用

（1）合同签订后，在资金到位的情况下支付预付款20%；

（2）乙方向甲方提交改造范围内地块进行“三旧”范围技术分析初步成果且协助甲方完成申报标图入库补录材料，支付至对应金额的40%；

（3）乙方协助甲方完成改造范围内标图建库的图斑补录工作，补录图斑明细获得政府官网公示，支付至对应金额的80%；

（4）乙方向甲方提供片区策划方案标图入库符合性复核报告，且审核报告通过相关部门审核，支付至对应金额的80%；

（5）乙方向甲方提供实施方案标图入库符合性复核报告，且审核报告通过相关部门审核，支付至对应金额的80%；

（6）结算终审单位审核结算价后支付尾款。

2. 更新单元详细规划编制费用

（1）合同签订后，在资金到位的情况下支付预付款20%；

（2）初步成果提交区规划和自然资源主管部门审查通过，支付至对应金额的40%；

（3）提交成果经区规划委员会审议通过或报市规划和自然资源主管部门审查通过，支付至对应金额的60%；

（4）提交终期成果并报市规划委员会审议通过，支付至对应金额的80%；

（5）结算终审单位审核结算价后支付尾款。

3. 城市设计费用

（1）合同签订后，在资金到位的情况下支付预付款20%；

（2）初步成果提交区规划和自然资源主管部门审查通过，支付至对应金额的40%；

（3）提交成果经区规划委员会审议通过或报市规划和自然资源主管部门审查通过，支付至对应金额的60%；

（4）提交终期成果并报市规划委员会审议通过，支付至对应金额的80%；

（5）结算终审单位审核结算价后支付尾款。

（三）结算原则：

标图入库相关分析、更新单元详细规划、城市设计方案以行政主管部门批复的工作范围和相关数据为准，并以此作为工作量计算结算价格；结算单价、市场价下浮、约定下浮率等指标均按附件招标控制价执行，并按投标人中标下浮率进行下浮。结算价格最终以项目结算终审单位的审定价为准，按多退少补的原则支付余款。若部分工作内容实际未完成，则以实际未完成工作内容所占整体工作量比例予以扣除该部分费用，最终以结算终审单位审核后的终审价为准。在合同履行期间，如因政策出现调整，导致更新单元详细规划的审批流程出现变化，合同余款的支付节点参照经双方确认调整后的项目审批流程，具体由双方另行协商确定。

（四）请款材料：

1.乙方提供已完成相应阶段的成果文件。

2.每次付款前，乙方按甲方要求分别开具其对应阶段服务费金额等额、合法、有效的增值税专用发票。如乙方提供的发票不符合前述约定而导致甲方延迟付款的，不视为甲方违约。

3.甲方要求乙方提供的其他文件。

（五）其他

1.乙方如延迟提交各阶段工作成果或者工作成果未能达到相关政府部门审查要求，甲方有权相应延迟付款而无需承担违约责任，直至乙方提交修改成果达到相关政府部门审查要求。

2.服务过程中，就本合同项下服务内容的一般性变更、修改，不涉及重要指标变化、颠覆性改变的局部调整，乙方不得要求在本合同价款外另行计价。如本合同项下服务内容涉及重大修改调整的，经双方协商一致，按程序完成相应的变更或者解除。

3.不在本合同所列服务范围内的工作，服务费用将按实际情况、工作的复杂性、责任范围等由双方另行商定。

4.若甲方涉及指令第三方支付合同款项，需待第三方主体确定后支付，因指令第三方流程导致的资金到位延迟和付款延迟等情况，甲方不承担违约责任，乙方对此完全理解和接受。

# 七、甲方的权利义务

（一）甲方负责确认所有乙方成果、重大变更、来往文件并按时支付本合同约定的服务费用；

（二）甲方负责提供本项目开展所必需的资料，如不能提供的，应为乙方收集已有的相关资料和数据提供必要的协助。甲方负责为乙方完成现场工作提供必要的条件与协助；

（三）甲方有权参与或聘请技术专家参与乙方的技术方案优化评选，在听取各方意见后确定相应方案；

（四）甲方有权按本合同约定的服务内容对乙方的工作提出合理要求，督促检查乙方的服务进度、服务深度，参与各服务阶段的管理；

（五）经甲方审核确认且通过行政主管部门审批同意后，甲方应支付由于非乙方原因导致的本项目方案重大变更所造成的乙方返工增加工作量产生的服务费用，具体金额由甲乙双方协商确定并签订相应的补充协议。

八、乙方的权利义务

（一）乙方应具备法律法规要求的履行本合同的相关资质；乙方应按国家的和项目所在地技术规范、标准、规程及合同要求提供服务，按本合同约定的进度提交合格的工作成果，并对其提交的工作成果负责。乙方作为专业的服务公司，应提供符合本合同约定的专业性服务。

（二）乙方负责本合同约定项目的全面工作，必要时乙方可聘请专门咨询机构或协作机构，需事先向甲方书面通报，并由乙方自行承担由此产生的一切费用。由甲方另行聘请的机构如需与乙方进行技术协调，乙方应积极配合，提供合作和技术支持。

（三）乙方应按本合同约定的内容、时间、质量等要求向甲方交付成果文件，并对其提交的成果文件的准确性全面负责，因成果文件不符合相关规定或合同约定，乙方应予更正。如因此给甲方造成经济损失，由乙方负责赔偿。

（四）服务配合

1.乙方在遵循法规政策、技术标准的前提下，应在本合同约定的服务内容范围，结合甲方的要求对提交的成果文件进行修改。

2.乙方应对当地政府、甲方所指定的配合单位或第三方所提出的问题及时给出响应，任何情况下不晚于5个工作日内给予回复，如政府部门有特殊要求的应无条件配合。

3.乙方对服务过程中所需的文件资料或其它需甲方配合的事项，应在保证服务进度的前提下，及时通知甲方。

4.设计图纸。乙方应提供本合同所要求的设计图纸及电子文件光盘。

5.未经甲方事先书面同意，乙方不得更换服务团队工作人员。

（五）乙方应对其工作人员加强安全教育培训和管理。在履行本合同过程中乙方工作人员发生的人身、财产损害，由乙方承担全部责任。

（六）乙方提供的成果文件达不到合同约定要求，或乙方对工作过程中由于自身原因而出现的遗漏与错误的，应无条件负责进行修改和补充，不得要求甲方另行支付任何费用。由此给甲方造成的一切损失，乙方应进行赔偿。

# 九、违约责任及合同的解除、终止

（一）本合同执行过程中，因不可抗力因素造成本合同无法继续履约，甲、乙双方协商同意后，可以终止本合同。甲方按乙方已完成并经甲方确认的实际工作量向乙方支付服务费。乙方应根据甲方要求及时返还或销毁甲方所提供的所有形式的资料或数据的原件、复印件或电子版。

（二）本合同执行过程中，由于甲方提供的资料不准确或未按期提供履行合同必须的项目资料或工作条件等非乙方原因所造成乙方工作的返工、窝工或修改，甲方应按乙方实际工作量支付费用，乙方的实际工作量须经甲乙双方共同签字确认。具体金额由甲乙双方协商确定并签订相应的补充协议，其中变更内容包括项目范围、基础数据、城市更新政策外的建设量及成本核算标准、城市更新政策外的用地方案及城市设计方案。

（三）因甲方原因或项目条件变更造成工作的重大返工或重新服务，超出本合同约定工作范围10%以上，乙方可申请另行增加服务费用，具体由双方另行协商。

（四）在合同履行期间，甲方要求提前终止合同并不承担任何违约责任，如乙方已开始工作的，甲方应根据经甲乙双方共同签字确认的乙方已完成的工作量结算服务费。乙方收到甲方支付的费用后，应及时返还或销毁甲方所提供的所有形式的资料或数据的原件、复印件或电子版。

（五）乙方对其提交的成果资料及文件出现的遗漏或错误承担修改或补充责任，须按甲方要求积极予以修改或补充。如因此给甲方造成直接经济损失的，乙方应予赔偿，具体由甲、乙双方协商确定。

（六）由于乙方自身原因，延误了按本合同及合同附件约定的成果交付时间，每延误一日应减收该阶段应收费用的万分之一，乙方逾期提交工作成果超过【30】天的，甲方有权单方解除合同。甲方选择继续履行合同的，乙方应按合同总价万分之二/日的标准向甲方支付违约金，直至乙方按本合同约定或甲方要求提交成果之日，违约金累计计算。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担损失赔偿责任。若双方在成果提交日之前，书面确定变更交付时间且约定乙方就此不承担任何违约责任的，在变更的交付时间届满之前，乙方不承担违约责任。

（七）本合同生效后，乙方提出解除合同或提前终止合同的、或怠于履行本合同义务的、或因其它乙方原因致使甲方合同目的无法实现的（本合同另有约定的除外），视为乙方根本违约。乙方根本违约的，甲方有权单方解除本合同，乙方应返还甲方已经支付的全部款项。

（八）若乙方所提交的阶段性或最终成果未达到合同要求的，乙方应配合甲方修改，直至成果到达合同要求。

（九）如因乙方没有履行本合同的相关资质或者超越资质履约，致使本合同无效的，乙方应退还甲方已支付的所有费用。

（十）乙方未经甲方书面同意擅自调换主要团队工作人员，乙方应按甲方要求限期纠正，并应按违约调换人数，每人次向甲方支付人民币【10000元】的违约金。

（十一）甲、乙双方确认，本合同约定的违约金公平合理，双方均放弃请求人民法院调高或调低违约金标准的权利。甲方有权从对乙方的应付款中优先扣除乙方应付的违约金、赔偿金。

（十二）甲方依据本合同单方解除合同时，应书面通知对方，本合同自书面通知送达乙方之时起解除。

（十三）双方约定在任何情况下，乙方向甲方支付的违约金、赔偿金累计不超过乙方已收到的服务费。

# 十、知识产权与保密条款

（一）甲、乙双方应对本项目成果及相关附件、相关技术经济资料（以下简称“本项目资料”）的著作权进行保护。对于乙方提交的工作成果，甲方支付完成本合同项下相应款项后，乙方仅享有署名权，其他权利由甲方享有。甲方书面同意后，乙方可将本合同项下的工作成果用于参加行业相关评选活动、奖项申报活动等。除本合同约定外，乙方不得以任何方式向第三人泄露或转让本项目资料，无论何种原因导致的合同终止，双方仍应继续履行本合同中著作权保护条款，否则由乙方承担全部责任并赔偿因此给甲方造成的经济损失。

（二）乙方应向甲方提供的成果文件，系专用于本项目的成果文件，乙方在未征得甲方书面同意的情况下，不得将本项目的成果文件用于其它项目，或者允许他人使用该成果。

（三）在不违背本条（一）款的前提下，甲方有权在本项目自身宣传的印刷品和其它商业出版物上转载乙方提交的成果文件，乙方也可在用于自身宣传的印刷品或其它商业出版物上公布与本项目有关的报道或报告，但均不得含有对对方不利的宣传或报道。

（四）本合同终止后，甲方保留在本项目中继续使用、深化、或将乙方工作成果提交其他第三方单位参考的权利。

（五）乙方应使用经合法授权的正版软件制作提交成果文件，否则由此导致的法律纠纷由乙方处理，造成甲方或第三方损失的，由乙方承担赔偿责任。乙方承诺甲方不会因采用乙方的工作成果而在专利权及其它知识产权等方面受到来自第三方的诉讼或索赔，如有发生时，乙方承担与此有关的全部责任和所有的费用，若由甲方先行承担的，乙方应当于甲方承担上述费用之日起15日内赔偿甲方。

# 十一、不可抗力

（一）“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免且无法克服的事件，该事件实质妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府政策调整、地震、台风、洪水、火灾、瘟疫、其他天灾、战争、政变、骚乱、罢工或其他类似事件等因素。

（二）如发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应立即通知对方，并在30日内提供书面证明文件说明有关事件的细节和不能履行或部分不能履行或需延迟履行本合同的原因。甲乙双方应在协商一致的基础上决定是否延期履行本合同或终止本合同，并达成书面协商意见。

# 十二、通知

（一）甲方的通讯地址为：       ，收件人为：    ，邮政编码为：    ，电子邮件地址为：     。若甲方拒收、拒签、第三人代签、所留地址有误或变更地址、联系人未通知乙方的，责任由甲方承担，乙方向甲方上述地址所发送的信函文件等视为已送达甲方。

（二）乙方（主）的通讯地址为：       ，收件人为：    ，邮政编码为：    ，电子邮件地址为：     。若乙方拒收、拒签、第三人代签、所留地址有误或变更地址、联系人未通知甲方的，责任由乙方承担，甲方向乙方上述地址所发送的信函文件等视为已送达甲方。

（三）乙方（成）的通讯地址为：       ，收件人为：    ，邮政编码为：    ，电子邮件地址为：     。若乙方拒收、拒签、第三人代签、所留地址有误或变更地址、联系人未通知甲方的，责任由乙方承担，甲方向乙方上述地址所发送的信函文件等视为已送达甲方。

乙方变更本项目上述乙方项目负责人前应取得甲方书面同意。

（四）通知在下列日期视为送达被通知方：

1.专人送达：送达人将文件送抵被通知方或被通知方上述联系地址；

2.快递：快递员向收件人通知收件并投递之日或邮件寄出后第七日；

3.电子邮件：以电子邮件发出之日。

（五）一方通讯地址或联络方式发生变化，应自发生变化之日起3日内以书面形式通知另一方。否则，由此造成的损失由变动一方承担责任。

# 十三、廉洁条款

（一）严禁甲方以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受乙方提供的其他私人便利或利益。

（二）严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请。如果出现服务人员在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方解除合同，且乙方须承担由此导致的延误、合同解除等一切经济及法律后果，双方此前签署的关于进度顺延、增加价款的签认均告无效，行为严重者，甲方保留追究刑事责任的权利；如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实，或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方仍保留与上述行为相关的合同的权利和义务。

（三）为维护公平、公正的商业环境，保护双方共同利益，乙方应在与甲方各单位、部门业务交往工作中，将甲方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向监察部门进行举报。

# 十四、权利保留和合同效力

（一）任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究对方违约责任或义务的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他过失的追究。所有权利放弃均应以书面形式做出。

- 如果本合同的任何约定依现行法律被确定为无效或无法实施，本合同的其他条款将继续有效。此种情况下，本合同的其他条款的合法性、有效性和强制执行力不受影响，且双方将以有效的约定替换该无效或无法实施的约定，且该有效约定应尽可能接近原约定和本合同相应的目的和精神。

# 十五、法律适用与争议解决

（一）本合同的订立、生效、履行、解释、修改、争议解决和终止等事项适用中华人民共和国现行法律、法规及规章。

（二）因本合同而起或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。除非生效判决另有规定，双方为诉讼而实际支付的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保险费、律师费、执行费、评估费、公证费等）由违约方承担。

（三）在诉讼过程中，除双方有争议正在进行诉讼的事项以外，各方应继续履行其他部分的义务。

# 十六、其他

（一）合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同约定不一致的，以补充协议为准。

（二）下列文件为本合同组成部分，且优先解释顺序如下：

1.在执行本合同的过程中，所有经双方协商一致签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议）

2.本技术服务合同

3.中标通知书

4.投标文件

5.招标文件

6.相关标准、规范及有关技术文件

# 十七、合同的生效、份数

（一）本合同自双方签字盖章之日起生效。

（二）本合同一式捌份，甲方、乙方各执肆份，均具有同等法律效力。

| 委托人名称（甲方）： | 受托人名称（乙方）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（甲方）： | 法定代表人（乙方）： |
| 委托代理人（甲方）： | 委托代理人（乙方）： |
| 项目负责人（甲方）： | 项目负责人（乙方）： |
| 联系人（甲方）： | 联系人（乙方）： |
| 地 址（甲方）： | 地址（乙方）： |
| 邮政编码（甲方）： | 邮政编码（乙方）： |
| 电 话（甲方）： | 电 话（乙方）： |
| 传 真（甲方）： | 传 真（乙方）： |
| 开户银行（甲方）： | 开户银行（乙方）： |
| 银行帐号（甲方）： | 银行帐号（乙方）： |
| 签字日期（甲方）： 年 月 日 | 签字日期（乙方）： 年 月 日 |