# 广州白云氢能生产基地项目第三方检测、基坑监测及高支模监测服务合同

项目名称：广州白云氢能生产基地项目

项目地点	：广州市白云区

建设单位：广州白云新能源科技有限公司

建设单位合同编号 ：

建设管理单位：广州市白云城市建设投资有限公司

建设管理单位合同编号：云城投-ZX-[2023]-   号

检测单位：                                                      检测单位合同编号：

签订地点：中国广东省广州市白云区

签订日期：         年      月      日

第一部分 协 议 书

建设单位（甲方）：广州白云新能源科技有限公司

法定代表人：

通讯地址：

建设管理单位（乙方）：广州市白云城市建设投资有限公司

法定代表人：

通讯地址：广州市白云区齐富路88号白云城投总部大厦C栋8楼

检测单位（丙方）：

法定代表人：                                                            通讯地址：

依据《中华人民共和国民法典》合同编及其他有关法律、法规的规定，合同三方就丙方提供广州白云氢能生产基地项目第三方检测、基坑监测及高支模监测服务，经协商一致，签订本合同。

本服务项目的建设管理单位为广州市白云城市建设投资有限公司，在本项目中受建设单位委托履行相应职责和权利，建设单位、建设管理单位的委托关系以双方建设管理合同为准。

一、工程概况

1、工程名称：广州白云氢能生产基地项目第三方检测、基坑监测及高支模监测服务

2、工程地点：广州市白云区人和镇 。

3、工程规模： 广州白云氢能生产基地项目总用地面积20354m2，可建设用地面积15128㎡，配建道路面积5226㎡ ，园区绿地面积1730㎡，容积率2.0-4.0，计容建筑面积约30256-60512㎡，绿地率≤20%，建筑密度≥30%。项目主要由1栋甲类厂房、2栋丙类厂房及一层地下室组成，其中地上建筑面积约60512㎡（按照最大计容面积），地下建筑面积约7200㎡，总建筑面积约67712㎡。（以政府主管部门和规划建设管理部门最终批复为准）

4、投资总额：总投资约29778万元。其中建筑安装工程费用21560.16万元。

二、工作内容及服务范围

1、工作内容：广州白云氢能生产基地项目第三方检测、基坑监测及高支模监测，主要包括施工过程中的所有材料设备见证取样检测、地基基础工程检测、基坑支护、主体结构工程检测、人防检测、节能检测、智能化检测、室内环境检测、绿化检测、发电机组检测、门窗检测、基坑监测、高支模监测、主体沉降监测等（具体以工程量清单、委托人要求及招标过程中发出的相关文件所包含的全部内容为准）。

2、服务期限：自本项目中标通知书发出之日起至所有检测服务项目完成，服务周期必须满足实际施工要求。

三、合同价款

合同含税暂定总价为（大写）               （¥       元）。

丙方必须向甲方提供由丙方按核定付款金额开具的与合同内容一致并符合税务机关规定的合法、有效的增值税专用发票，由于丙方提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，丙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、附加费、滞纳金、罚款及相关损失。丙方不能及时提供符合甲方要求的合法发票，甲方有权顺延直至丙方提供后付款且无需承担任何责任。如给甲方造成严重损失的，致使合同无法继续履行等情况，甲方有权终止合同。

四、承诺

甲方、乙方向丙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定履行本合同项下的全部义务。

丙方向甲方、乙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定履行本合同项下的全部义务。

- 开户银行账号

开户银行账户不得是临时账户，合同签订后不得变更，否则甲方有权拒绝合同授予、有权停止工程款的拨付，所造成的一切后果由丙方承担。

丙方指定的有效银行账户如下：

账户全称：

开户银行：

银行账号：

甲方向上述账号汇出款项即视为甲方已履行付款义务，在协议履行过程中，因丙方账户原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致丙方无法收取款项的，由丙方承担相应后果。

丙方开具等额合法有效发票并送达至甲方场所后，甲方履行付款义务，否则，甲方有权拒付。丙方不得因此延误咨询工作和履行本合同约定的其他义务。

六、知识产权

本合同项下的资料的知识产权、素材及成果等均归属甲方所有。未经甲方同意，丙方不得将本项目的资料及文件擅自修改、复制或向合同三方外的第四人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上的情况，需承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。丙方承诺，在为甲方提供服务时，不得使用任何属于他人的技术秘密和商业秘密，亦不得实施可能侵犯他人知识产权等权益的行为。若甲方、乙方因丙方的上述行为而提供的成果等进行了确认、同意、接收，丙方不得以此为由要求甲方、乙方承担任何责任，一切后果均由丙方承担。给甲方、乙方造成损失的，甲方、乙方有权向丙方追偿。

- 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

- 争议的解决方式

本合同在履行过程中的争议，三方可协商、调解，不成时按下列第（二）种方式解决：

（一）提交中国广州仲裁委员会仲裁；

- 依法向工程所在地的人民法院起诉。

十、其他事项

1、如丙方为联合体的，各成员方应签署联合体合作协议，明确各自分工以及职

责，联合体协议应在签署本合同前提供一份原件报甲、乙方备案。

2、三方在本合同履行过程中发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的三方地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。

3、为规范项目建设管理，丙方需遵守广州市白云城市开发投资集团有限公司《服务供应商不规范行为管理办法（另册）》，并确认《服务供应商不规范行为管理办法》为本协议组成部分，丙方确认已经完全知晓《服务供应商不规范行为管理办法》内容，并无条件认可乙方《服务供应商不规范行为管理办法》及乙方的管理制度对其处罚，对丙方行为实行“黑、白名单”管理。如丙方履行合同存在严重不履约行为，乙方发出项目监管函每次扣罚丙方5000元，乙方发出本项目约谈法定代表人通知书每次扣罚丙方10000元。乙方连续向丙方发出3份约谈法定代表人通知书，自第三份约谈通知书发出之日起暂停丙方对乙方后续项目的投标资格半年，并在白云区范围内通报。后续再每多发出一份约谈法定代表人通知书，自通知书发出之日起自动停标半年，停标时间如有重合，自动顺延。

4、本合同签订生效后，在办理第一次请款前，丙方需提供本合同银行履约保函（格式见附件4），保函金额为合同价的10%，开具保函要求为银行或甲、乙方认可的担保公司保函的形式。履约保函到期后，工程未竣工验收的，丙方应办理续期。否则，建设单位拒绝支付检测监测费。

十一、合同生效

本合同自三方法定代表人或其授权代表签字盖章之日起生效。

1、合同的份数：正本  3   份，副本  9   份。

其中：甲方正本  1   份，副本   3    份。

乙方正本  1   份，副本   3    份。

丙方正本  1   份，副本   3    份。

2、本合同正、副本具同等法律效力，当正、副本不一致时，以正本为准。

（本页为签署页）

甲方：广州白云新能源科技有限公司（盖章）

通讯地址：

法定代表人：

签约代表：

电话：

乙方：广州市白云城市建设投资有限公司（盖章）

通讯地址：广州市白云区齐富路88号白云城投总部大厦C栋8楼

法定代表人：

签约代表：

电话：

丙方：（盖章）

通讯地址：

法定代表人：

签约代表：

电    话：

# 第二部分  合同条款

- 检测服务内容和要求

1.1 服务内容

1.1.1按国家、广东省和广州市相关检测要求和招标文件为依据进行工程质量检测，并提交符合要求的检测报告；

1.1.2与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和质量监督部门进行检测工作的协调，申报检测方案和技术成果的审批，保证能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收；

1.1.3在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门和质量监督部门等相关单位的协调工作。

1.2检测工作内容、工程量

1.2.1广州白云氢能生产基地项目第三方检测、基坑监测及高支模监测，主要包括施工过程中的所有材料设备见证取样检测、地基基础工程检测、基坑支护、主体结构工程检测、人防检测、节能检测、智能化检测、室内环境检测、绿化检测、发电机组检测、门窗检测、基坑监测、高支模监测、主体沉降监测等（具体以工程量清单、委托人要求及招标过程中发出的相关文件所包含的全部内容为准）；负责编制检测方案等技术资料，并确保成果文件符合有关规范要求及通过行政和监督部门的认可；负责检测数据的有关信息通过广州市建设工程质量检测监管信息网报送；负责协调与检测相关的工作。

1.2.2检测内容需经质量监督部门审批相应方案后，才能开展检测工作。

1.2.3具体检测工程量以广州市白云区建设工程质量安全监督站审批的检测方案为准，最终成果满足项目总体竣工验收的要求。

1.2.4高支模监测方案必须通过危险性较大专项施工方案专家论证后方可实施。

1.3检测依据

1.3.1 国家、广东省和广州市的相关规范及有关工程质量检测文件。

1.3.2依据本项目设计文件的要求，本次招标检测技术服务须达到但不限于下列现行主要的中华人民共和国以及省、市或行业的监测技术标准或规范的要求。各文件或规范的要求、标准存在不同的，以较高要求或标准为准，但建设单位或建设管理单位另有要求的除外。

1.3.2 乙方提交的技术资料、要求及相关工程图纸。

1.3.3有关行政主管部门或乙方的指令。

1.4质量及报告要求

1.4.1各项检测按前述技术规范要求进行，服务单位应自行配备足够、合格的仪器设备。仪器设备必须在检定/校准有效期内,并在检定/校准有效期满后进行检定/校准，各仪器设备都必须严格按要求标有明显的标志。服务单位应对检测数据的及时性、准确性、可靠性、完整性、合法性负责。（2）服务单位应根据建设单位或建设管理单位的通知，及时组织人员进行检测。（3）服务单位应根据合同约定及建设单位、建设管理单位的要求及时提交技术服务报告。

1.4.2按相关规范要求编写成果报告。根据行业标准和建设单位及建设管理单位的要求编写技术服务结果报告，在建设单位要求的时间内提供符合建设单位及建设管理单位要求的技术服务结果报告。

1.4.3提交合格报告成果文件一式十份，电子文件三份。报告应详细记载检测项目、检测依据、检测鉴定结论等与被检测项目相关的内容，检测报告成果及电子文件应加具丙方相应合法有效检测专用章。

1.4.4报告的交付方式：丙方在出具正式报告后通知并送达乙方签收。

1.4.5为配合建设单位办理中间验收时，服务单位应无条件提供报告2份。

二、三方责任和权利

2.1甲方责任和权利

2.1.1依据本合同约定支付丙方服务费。

2.1.2根据乙方丙方要求为本服务项目的实施提供必要的协助。

2.1.3对本服务项目具有监督、检查和要求各方履行本合同的权利。

2.2乙方责任和权利

2.2.1通知和要求监理单位和施工单位配合服务单位。

2.2.2在丙方进场前提供检测所必需的技术资料，包括岩土工程勘察资料、有关的设计及施工资料，填写工程概况表，并对所提供资料的准确性、完整性及时限负责。对检测有特别技术要求的，应以书面形式提出。

2.2.3负责提供现场检测的条件：包括协助丙方搭设检测作业工作平台、平整场地、畅通的现场道路、接驳电源等。

2.2.4协调丙方与现场各方关系，为检测提供必要的便利条件。负责清场工作，与检验无关的人员不得进入。

2.2.5指定专人对丙方的现场检测作旁站式监督,并在退场前在“技术服务项目完工签证”上确认完成工作量。

2.2.6有权要求丙方更换不履行合同职责和有关规定的检测人员，更换的检测人员的资质仍应得到乙方认可。给甲、乙方造成不良影响或工程损失的检测人员，有权对其进行批评、警告、罚款或要求调离本项目；对触犯法律的，依法追究其法律责任。

2.2.7对于丙方违反合同或法律规定检测的，乙方指定的监督人员有权停止丙方检测工程，对停止造成的损失由丙方全部承担。

2.2.8指定授权代表    为本服务项目的事务协调人，联系手机号码    。更换该代表或变更其授权时，必须提前7天通知丙方。

2.3丙方责任和权利

2.3.1与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，申报检测技术成果的审批，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

2.3.2在进行检测任务的过程中与该工程相关的项目管理单位、施工单位、监理单位、设计单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。

2.3.3负责检测数据的有关信息通过广州市建设工程质量检测监管信息网报送，丙方已在合同清单单价中综合考虑该项协调工作费用。

2.3.4根据设计文件、施工组织设计、相关规范和相关行政职能部门要求和甲方要求，结合项目实际情况，编制检测方案，并确保检测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调相关工作，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

2.3.5本项目实施期间，如果因本项目验收需要，按规范和经批准的检测方案，经甲、乙方确认需增加《工程量清单》中没有的项目，且丙方也具备相应资质，则丙方不得以任何原因拒绝为甲、乙方提供检测，并按要求出具符合验收要求的检测报告。丙方检测资质不能涵盖的项目由丙方委托有资质的相应单位实施，并取得相应管理部门的确认。

2.3.6丙方必须按照本合同约定的形式、范围与内容履行与项目有关的检测服务。各检测项目进场前应提交经设计单位、监理单位、乙方和质量监督部门审批通过的方案，服务严格按照方案进行，未经同意不得擅自更改。

2.3.7 提供仪器设备，负责仪器设备安装及场内中转、进退场。保证计量器具在计量检定有效周期内。

2.3.8 保证工作人员具备检测资格，保证持有的检测资质满足地方管理要求。其全部工作人员的资格在投标文件中详细描述并得到甲、乙方的认可。工作人员必须如实按投标书人员组织架构配备，未经乙方同意不得擅自更换变更工作人员，否则，乙方有权调整工作量，丙方按合同金额10%向乙方承担违约金责任。

2.3.9 保证检测的公正性、准确性、及时性，保证检测工作符合合同约定及现行规范要求。检测报告盖广东省质量技术监督局核准的计量认证合格“CMA”标志。检测单位对所提交的报告及技术数据负责，提交的检测结果报告应具有法定效力。

2.3.10试验检测工作需按乙方要求24小时内到场检测，并在乙方指定的时间内按质量完成，不影响工程其他工序的实施。自行解决提供履行服务所必须的工作设施，其费用已列入投标报价，甲方不另行支付相关费用。

2.3.11在完成检测的1天内（钻芯检测7天内）将检测初步结果以书面形式（检测单位的项目负责人签名）通知现场监理人员；完成检测工程3天内（钻芯检测12天内）出具中间检测试验报告，报告一式三份交监理工程师签验。

2.3.12各检测项目全部工作完成后，应在7个工作日内(钻芯检测10个工作日) 分别提交最终成果报告，报告一式十份和三份电子文件光盘。

2.3.13由于丙方原因造成工程检测返工或增加工作量，甲方不另外支付。检测过程中发现工程质量异常的，必须立即上报乙方；因丙方未及时上报情况，而造成安全事故的，丙方应承担相应全部责任并赔偿相应损失。丙方对在检测范围内一切事项负有安全保障义务，在检测范围内发生的安全事故责任均自行承担。

2.3.14不得将本检测合同规定的义务、责任和权利予以转让。没有乙方的书面同意，丙方不得将检测服务的任何部分以任何形式进行分包或转包。丙方为联合体的，应在本合同附联合体协议书，并明确合同主办方。

2.3.15由于检测单位原因造成的停工、返工、窝工，由检测单位自行承担全部责任，不得向甲、乙方收取其他费用。

2.3.16检测服务履行完毕后，检测方需在乙方确定的退场日内退场，检测方应保证场内秩序及物品完好。

2.3.17为了履行检测服务，检测单位已在投标文件中指定一名授权代表与乙方的授权代表建立工作联系，本工程授权代表为     ，身份证号码：    ，联系手机号码：   。更换该代表或变更其授权时，必须提前7天通知乙方。

2.3.18工程桩施工期间，丙方负责安排专人在施工现场，协助并指导声波透射管预埋，以便达到超声波检测要求。面09责任制项原则进行警告、通报批评、罚款，直到清退；对触犯法律的，将

三、验收标准

按照国家、广东省和广州市有关检测验收规范及有关文件的规定，检测成果满足项目中间验收和总体竣工验收的要求。

四、检测费及支付方式

4.1检测服务费用

4.1.1本项目的服务费含税暂定总价为￥     元（大写：    ），合同范围为本项目工程范围内的所有检测内容。本服务费包括人工费、材料费、机械设备费、检测试验费、测点埋设和损坏修复费、各项措施费（包括但不限于安全文明施工、临水临电安装机械设备进出场、工作面清理及整理、检测配载、疏干排水、工作搭架、工作棚及焊接等相关费用）、报告编写费、配合协调费、工程保险费、风险费、管理费、规费、利润、税金等所有的一切相关费用。

4.1.2结算标准：按中标综合单价乘以实际完成量计算（实际完成量需有现场确认的原始凭证，否则不予计量；未经乙方批准增加的工程量，不予确认和计量），经计算的服务费用大于合同价的，则按合同价结算；经计算的服务费用小于合同价的，则按实际计算的服务费用办理结算。结算须经监理单位、第三方咨询公司审核，甲、乙方审批确认为准。

4.2服务费用支付方式和时间

4.2.1服务费用按季度支付。计量和支付证书经监理单位审核、甲、乙方审批确认无异议以后15个工作日内，甲方支付当期完成量的服务费的70%，且累计支付不超过合同价的70％。

4.2.2项目竣工验收提交完整的检测报告，并完成结算审批后15个工作日内，支付至结算价的97%；余下3%在工程竣工验收通过后一个月内无息付清。

五、工程量增减

5.1在实施过程中，只有发生了下列情况之一或另有约定的，可作为新增或减少检测项目进行计算：

5.1.1经乙方确认超出或减少本合同约定承包范围的检测项目。

5.1.2经乙方同意另行委托的其他项目的检测工程。

5.2新增工程计价按如下计算办法依次取用：

5.2.1工程量清单已有的项目则沿用；

5.2.2工程量清单有相近的项目的单价采用换算方式套用；

5.2.3不属上述情况的新增检测量，单价可参照有关计价依据，按招标控制价计价水平，以及本工程中标文件计价下浮率，并结合市场价格经三方协商确定。

5.3新增检测量由乙方确定丙方实施的，丙方不得推诿。乙方确定减少检测量的，丙方应调整检测方案，甲方不支付减少工程量的检测费用及由此引起的丙方损失，且中标综合单价固定不变，不因工程量的减少而调整。

六、工程试验检测项目综合管理规定

6.1工程试验检测项目综合管理规定详见附件1；

6.2服务单位承诺遵守建设单位和项目管理单位所制订的针对本建设项目管理的各项制度、规定，这些管理制度、规定必须符合下列原则：

6.2.1符合国家、广东省、广州市的有关法律法规、规范和标准；

6.2.2符合对本合同工程进行有效管理的基本精神和要求；

6.2.3为确保工程质量、进度、安全文明施工管理所必须。

七、违约责任：

7.1甲、乙方违约责任

7.1.1甲方违反合同约定逾期30天支付检测费，应向丙方支付当期应付款额5‰的违约金。

7.1.2丙方进场后未进行检测，乙方提出解除合同的，应赔偿丙方进退场费用。

7.1.3因乙方未及时提交检测资料导致丙方无法按时完成检测工作的，责任由乙方承担。

7.1.4未经丙方书面同意，甲、乙方不得将检测结果直接或间接用于其它项目、工程之中，否则，丙方有权追究甲、乙方责任。

7.2丙方违约责任

7.2.1丙方未按检测报告成果要求及第三条第3款提供检测报告的，向甲方支付合同总价10%的违约金并退回已收费用。

7.2.2丙方违反本合同规定，造成甲、乙方损失的，丙方赔偿全部损失并承担相应法律责任。

7.2.3丙方按乙方提供的资料已出具检测报告后，乙方发现提交的检测资料有误而要求更改检测报告的，责任由丙方承担。

7.2.4丙方未在规定的时间内到达现场进行检测的，则每违约一次在当期进度款中扣罚5000元/天。未按本合同约定时间提交各检测项目的检测初步结果、中间检测试验报告和最终成果报告，将按 5000元/次在当期进度款中予以处罚。

7.2.5各检测项目进场前丙方未提交经批准的检测方案，除按8.2.4款进行处罚外，造成甲、乙方损失的，丙方应承担相应赔偿责任。

7.2.6工程实施发生紧急情况需丙方协助的，丙方收到甲方或乙方通知后，2个小时内必须派专人赶至施工现场。未在规定时间内到场的，丙方支付10000元/次的违约金，违约金在进度款中扣除。丙方未在通知时间内到场造成损失的，应赔偿相应损失。

7.2.7未经乙方的书面同意，丙方不得泄露与本服务项目有关的任何信息和资料，否则，承担相应责任和损失。

7.2.8将本检测合同规定的义务、责任和权利予以转让，或者没有乙方的书面同意，将检测服务的部分或全部予以分包、转包的，甲、乙方有权解除合同，丙方应赔偿因解除合同造成甲、方所有直接和间接损失。

7.2.9因丙方检测工作或检测成果问题导致工程延期竣工验收的，丙方向甲方承担合同总价10%违约金，造成甲方损失的，还应向甲方赔偿损失。

7.2.10因丙方原因导致检测工作返工、窝工、增加工程量的，丙方应向甲方承担违约责任。

7.2.11丙方应保证检测报告、检测结论合法有效，如因检测报告、检测结论造成甲、乙方损失的，丙方应承担其全部损失。

7.2.12丙方必须严格按照提交的检测方案进行检测服务，如丙方未经乙方同意擅自改变检测方案，所造成的损失均由丙方承担。

7.2.13丙方未经乙方同意擅自更换约定检测人员的，对其出具的检测报告，甲、乙方不予以认可，由此产生重新检测的费用以及延期后果均由丙方承担。

八、组成合同文件及解释顺序

8.1合同实施期间三方签订的补充或修正文件、合同协议书；

8.2本合同条款；

8.3中标通知书；

8.4招标文件（含答疑资料）；

8.5有关检测或监测规范

8.6技术条件；

8.7图纸；

8.8投标文件及其附件；

8.9已标价的工程量清单；

8.10组成合同的其他文件。

附件：1.工程试验检测项目综合管理规定

2.廉政合同

3.中标通知书

4.银行履约保函格式

5.中标报价表

附件1

工程试验检测项目综合管理规定

1.关于人员配置和进场检测

1.1检测单位应在合同签署后，检测项目实施前将拟投入本工程的试验检测人员名册、资质证明、各人分管项目编制成册（附姓名、近期照片、身份证、手机号码），一式三份报委托人、项目管理单位和监理单位备案。以上管理人员姓名、近期照片、身份证、手机号码须上墙公布，随时接受检查。服务本工程的人员须与投标文件承诺人员相符并随时接受项目管理单位检查。

若项目负责人（项目经理）与投标文件不一致或每月要求参加会议累计未到3次（注：参加会议次数以出示身份证为准）），项目管理单位有权按人民币1万元每人次对检测单位进行处罚，并在当期进度款中扣减，且项目管理单位保留向建设行政主管部门报告项目负责人不良行为（不能履约）以及请求停止检测单位年度备案权利。

若项目技术负责人（项目总工）与投标文件不一致或每月要求参加会议累计未到3次（注：参加会议次数以出示身份证为准）)，项目管理单位有权按人民币1万元每人次对检测单位进行处罚，并在当期进度款中扣减，。

1.2因特殊情况必须中途更换人员，试验检测单位须以书面形式说明原因，且替换人员资历不得低于被替换人员，经委托人和项目管理单位审批同意后更换。如在未知会或未取得委托人和项目管理单位批准的情况下，检测单位私自更换服务人员，一经查实，委托人或项目管理单位有权按人民币3万元每人次对检测单位进行处罚，并在当期进度款中扣减。

1.3试验检测服务人员进入施工现场必须佩戴胸卡以备检查。同时应穿戴相应的安全防护用品，服从施工现场的安全管理。

2.关于检测的实施

2．1委托人有义务也有责任要求施工单位为试验检测单位提供相对良好的现场检测环境，如：便利的进出场道路，安全的检测场地、相关的技术资料。

2．2试验检测单位不得以任何形式要求施工单位无偿完成本属于试验检测费用包括的某些前期准备工作。如确需施工单位配合提供人力、材料、设备的，应知会委托人、项目管理单位和监理单位，并且施工单位的配合措施应是代价合理的有偿服务，如试验检测单位违反本条规定，委托人有权扣除该次该项全部服务费用，且有权从检测单位所得检测费用中支付给施工单位作为补偿。

2．3检测单位须按照委托人指定的时间内及时、有效地完成相应检测任务。如属人员、设备、材料等投入不足等原因导致迟滞工程进度的，委托人有权另行委托具同等资质条件的检测单位实施剩余检测工作，发生费用在合同款内扣除抵付。

3.关于检测报告的提交和真实性

3．1检测单位应按合同条款中相关规定及时提交检测结果或试验报告给监理单位签验。如因不能及时提交检测成果而导致工程后续工作或中间验收不能及时进行，委托人有权按3万元每次进行处罚并保留向建设行政主管部门报告其不良行为的权利。

3．2检测单位须向委托人提交完整书面检测报告与电子文档，否则委托人有权不支付检测费用。

# 3．3检测单位提交的检验报告必须真实、有效。如有弄虚作假行为，一经查实，委托人将有权单方面解除合同，所完成工作不予确认，并保留上报建设行政主管部门取

# 消检测单位资质权利。

# 附件2

## 廉政合同

建设单位（甲方）：广州白云新能源科技有限公司

建设管理单位（乙方）：广州市白云城市建设投资有限公司

检测单位（丙方）：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，建设单位、建设管理单位和检测单位就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

## 1  三方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  三方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

## 2  建设单位和建设管理单位义务

2.1  建设单位和建设管理单位及其工作人员不得索要或接受检测单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在检测单位报销任何应由建设单位或工作人员个人支付的费用等。

2.2  建设单位和建设管理单位及其工作人员不得参加检测单位安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受检测单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  建设单位和建设管理单位及其工作人员不得要求或者接受检测单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  建设单位和建设管理单位及其工作人员及其配偶、子女不得从事与建设单位有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  建设单位和建设管理单位及其工作人员不得以任何理由向检测单位推荐分包单位或推销材料，不得要求检测单位购买合同约定外的材料和设备。

2.6  建设单位和建设管理单位及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

## 3  检测单位义务

3.1  检测单位不得以任何理由向建设单位和建设管理单位及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  检测单位不得以任何名义为建设单位和建设管理单位及其工作人员报销应由建设单位或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  检测单位不得以任何理由安排建设单位和建设管理单位及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  检测单位不得为建设单位和建设管理单位购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。

## 4  违约责任

4.1  建设单位和建设管理单位及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给检测单位造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  检测单位及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给建设单位和建设管理单位造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，由建设主管部门给予检测单位一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

## 5  三方约定

本合同由三方或其上级部门负责监督执行，并由三方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

## 6  合同生效

本合同的有效期自三方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

## 7  合同法律效力

本合同作为广州白云氢能生产基地项目第三方检测、基坑监测及高支模监测服务合同的附件，与本第三方检测、基坑监测及高支模监测服务合同具有同等的法律效力，经三方签署后生效。

（本页为签署页）

甲方：广州白云新能源科技有限公司（盖章）

地址：

法定代表人：

签约代表：

电话：

乙方：广州市白云城市建设投资有限公司（盖章）

地址：广州市白云区齐富路88号白云城投总部大厦C栋8楼

法定代表人：

签约代表：

电话：

丙方：（盖章）

地址：

法定代表人：

签约代表：

电话：

附件3

中标通知书

附件4：银行履约保函格式

银行履约保函

编号：

致：(业主)

(地址)

鉴于          (以下称承包人)已保证按中标通知书(   年  月   日签署)实施                      工程又鉴于贵方在招标文件中要求承包人按规定金额提交一份已经认可的银行保函作履约担保，本行已同意为承包人出具保函。

本行作为保证人并代表承包人向贵方承担支付人民币       元的责任，在收到贵方第一次书面付款要求后，不挑剔、不争辩，并不要求贵方出具证明或说明理由，即在上述担保金范围内向贵方支付。

本行放弃贵方应先向承包人索赔上述金额然后再向本行提出要求的权力。

本行还同意，在贵方和承包人之间的合同条件发生补充或修改后，本行所承担保函的责任不变，有关补充或修改亦无须通知本行。

本保函在竣工验收合格后28天内且在贵方通知撤销前一直有效，但本保函有效期最长不得超过保函生效之日起 年。

担保银行名称：

法定代表人签字盖章：

联系电话：

地址：

日期：

附件5.中标报价表