XXX安全影响评估合同书

项目名称：

项目地址：

甲方：

乙方：

签约日期：  年  月  日

XXX安全影响评估合同协议书

合同编号：XXX 号

甲方:

- 乙方:

经双方友好协商，甲方委托广州国际金融城起步区基础设施及商业配套项目安全评估服务工作。根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，为明确双方权利、责任和义务，本着相互协作、紧密配合和诚实信用的原则，兹订立协议如下，供双方遵守执行：

项目概况：

- 1.1项目位于本项目为广州国际金融城起步区基坑集群项目，广州国际金融城起步区地处广州市天河区，北至黄埔大道、南至珠江、东至车陂路、西至科韵路，BCD区以东基坑位于金融城起步北侧花城大道的东段。

- 1.2总项目包括为建设广州国际金融城起步区所涉及的地下空间及周边道路（含下沉道路），涉及多个互相影响的基坑集群，暂定分A、B、C、D、E、F六个区块，共14个评估点。

工作内容：

- 2.1提供本项目对地铁结构、管廊结构、路桥结构影响的安全评估报告，并确保不影响现场建设。具体设计的评估内容如下表所示。

| - 区块 | - 序号 | - 本项目建设内容 | - 涉及的保护对像 | - 产权单位 | - 相互位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - A区基坑群 | - 1 | - 花城大道 | - 现状中心城区综合管廊 | - 广州环城地下管廊建设有限公司 | - 上跨管廊 |
|  | - 2 | - 一融路 |  |  | - 上跨管廊 |
|  | - 3 | - 规划一/四路 |  |  | - 上跨管廊 |
|  | - 4 | - 花城大道 综合管廊 |  |  | - 上跨或接驳 |
|  | - 5 | - 临江大道主隧以及L2匝道 |  |  | - 邻近 |
| - B区 | - 6 | - 临江大道主隧以及L2匝道 | - 琶洲大桥 | - 广州市城市年票项目建设有限公司 | - 隧道下穿桥梁 |
|  | - 7 | - 规划四路 |  |  | - 道路下穿桥梁 |
| - C区基坑群 | - 8 | - 暗渠 | - 广佛环线 | - 广州地铁集团有限公司 | - 上跨广佛环 |
|  | - 9 | - 河涌 |  |  | - 上跨广佛环 |
|  | - 10 | - 环路地下隧道 |  |  | - 上跨广佛环 |
| - D区基坑群 | - 11 | - 湾融路地下空间连接通道 | - 地铁5号线 | - 广州地铁集团有限公司 | - 地下室联通地铁 科韵路站 |
|  | - 12 | - 绿融路 综合管廊 |  |  | - 邻近 |
| - E区基坑群 | - 13 | - 花城大道 | - 地铁4号线 |  | - 邻近 |
| - F区基坑群 | - 14 | - 花城大道 | - 科韵路人行通道 |  | - 下穿人行通道 |

- 2.2从（不限于）技术路线、安全措施、设计参数、施工要求等角度对项目的设计提供合理建议，主导并推进与相关单位沟通，确保取得相应许可，不影响现场建设进度。

- 2.3参加或组织开发报建所需的协调工作。

- 2.4参加甲方组织的评估协调工作会议。

工作成果要求：

- 3.1乙方提供的成果应达到相关部门的文件深度要求、工程可行、评估合规。

- 3.2乙方提供的成果格式为盖章纸质版1式8份，电子版1份（含原格式及PDF格式）。

- 3.3报告成果所有权归业主单位，含配合报批相关手续所需的评估资料或成果。

- 3.4 评估工作推进应确保不影响项目建设进度。

工作费用及付款方式：

- 4.1甲方将本合同的相关工作委托给乙方，乙方收取的费用为含税固定总价（大写）：人民币XXXX元整（￥XXX），税率 %，不含税总价：￥XXX元。（在2.1确定的评估范围内费用包干，包括但不限于相关评审费。如根据相关法律法规及主管部门要求减少评估点，甲方有权调整合同价款。）。乙方应按要求完成合同约定的安全评估工作，并确保不影响现场建设。

- 4.2付款方式如下：

- 预付款：30%，签订合同后承包人可按要求申请；

- 进度款：根据项目实际进度进行支付，乙方完成安全评估报告并通过专家评审后。每完成一个评估点，支付相应评估点费用，至多支付至合同的85%；

- 完成合同所约定的服务内容，进行结算后，可支付剩余款项。

- 4.3乙方每次收款前须向发包人开具符合国家税法规定的增值税专用发票，如设计人提供的发票有不符合国家税务相关法律法规或本合同约定，或设计人提供的增值税专用发票不能通过税务认证，发包人有权退回发票并停止付款，设计人应及时更换。

- 4.4乙方需按合同规定的价款向甲方开具增值税专用发票。

- 乙方向甲方提供的增值税抵扣凭证，需依据甲方提供的如下信息开具。

- 名称：

- 纳税人识别号：

- 地址:

- 电话：

- 开户银行：

- 账号：

工作内容变更

- 因项目实际开展需要，如根据相关法律法规及主管部门要求减少评估点，甲方有权调整合同价款。需要增加评估点的，由甲乙双方根据评估点难度协商确定。

工作周期

- 项目评估报告编制时间为XX工作日。甲方提供约定的相关基础资料交接齐全后，从签订合同且甲方下达评估工作启动指令起算，工作时间包含评估初稿编制、修订、印刷和提交等环节。工作进度计划时间，以建设单位按要求及时提资评估所需础资料及相关单位批准时间为前提，若提资时间或相关单位批准时间延迟，确有难度的，经甲方同意后，工期相应顺延。项目提资有修改的，经甲方同意后，工期相应顺延。

甲方的责任及义务：

- 7.1提供该工程评估所需的地质勘探报告、基坑支护结构图、场地地质勘探报告、建筑图、结构图、结构计算模型、地铁减振降噪评估报告。

- 7.2甲方于施工前应安排图纸会审和图纸现场核实；

- 7.3组织评估协调；

- 7.4按合同约定的付款方式、时间，准时支付费用给乙方；

乙方的责任及义务：

- 8.1乙方要按甲方所委托的安全评估内容及要求提出合理建议措施。

- 8.2有义务按甲方的要求作合理修改工作成果，直至双方确认。

- 8.3有义务向甲方进行技术解答。

- 8.4乙方主导推进进行相应协调，按议定的时间提供工作成果。

- 8.5乙方应对甲方的保密信息采取保密措施，因乙方行为导致甲方保密信息泄露的，乙方应赔偿甲方全部损失。

8.6乙方应根据现场进度需要或甲方要求开展安全评估工作。

知识产权

- 9.1乙方保证其提供的报告成果文件不侵犯任何第三人的合法权益，包括但不限于知识产权和所有权，否则，乙方应承担由此引发的全部责任，造成甲方损失的，还应赔偿甲方所遭受的全部损失。

- 9.2甲方向乙方支付设立费后，乙方所提交的成果文件的著作权归甲、乙双方共同所有，未经甲方同意，乙方不得擅自许可任何第三人使用或自行使用本合同的评估成果文件。

甲乙双方的违约及变更处理：

- 10.1非甲方原因，乙方逾期20个工作日未能交付评估资料的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应向甲方退还已支付的费用。

- 10.2如乙方提供的评估资料或文件不符合本合同约定的交付标准或甲方不予确认乙方交付的评估成果，视为乙方交付的评估资料不合格，甲方有权要求乙方做出修改。

- 10.3合同生效后，除本合同另有规定外，或甲方同意外，乙方无权要求终止或解除合同，否则按合同总价的10%支付违约金。

- 10.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。协商不成的，双方应分别承担各自的损失，互不追究违约责任。

解决争议的方式：

- 11.1在执行本合同的过程中出现纠纷，经协商不能解决时，则任何一方可向本合同签订地（即广州市）人民法院提出诉讼。

合同文件生效及相关事项：

- 12.1本合同协议书签订后立即生效。

- 合同履行期间，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

- 12.2本合同正本一式肆份，甲乙双方各执贰份，具同等法律效力，经双方代表签字并盖章后生效。

- 12.3双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

- 12.4本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文）

甲方：                                乙方：

法定代表人（签字或盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

或                                    或

其委托代理人（签字或盖章）：           其委托代理人（签字或盖章）：

日期：  2023年    月    日           日期：2023年   月    日

地址：                                地址：

电话：                                电话：

纳税人识别号 ：                       纳税人识别号 ：

开户行：                              开户行：

账号：                                账号：