福山循环经济产业园

生活垃圾应急综合处理项目

医疗废物协同处置设施扩建工程

设计施工采购EPC总承包

技术需求书

设备分册

（共两册 第二册）

广州环投福山环保能源有限公司

2023年06月

目录

1	总则	1

2	项目概况	3

3	技术要求	5

4	清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存	17

5	▲供货及技术服务范围	20

6	技术资料及交付进度	22

7	工程进度	29

8	设备监造（工厂检验/试验）	29

9	性能验收试验	32

10	▲质量保证	34

11	技术服务和联络	35

12	其他	39

总则

- 本招标文件适用于福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目医疗废物协同处置设施扩建工程，它提出了该设施的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

- 招标方在本招标文件中仅提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方有责任提供满足本招标文件和其它标准要求的高质量产品及其相应服务。医疗废物处置设施必须满足国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其它相关要求（如压力容器等）。所使用的单位为国家法定计量单位制。

- 投标方应按照本技术需求书上条款的要求，并提供说明设备设计、制造、检验、工厂试验、装配、安装、调试、试运、验收、性能试验、运行和维护等标准及规范。投标方应综合考虑设备的适应性，提供符合本技术需求书和有关工业标准要求的最佳性能价格比的优质产品，确保整套系统可以满足性能要求，机组能够正常稳定运行。

- 投标方应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标方确定。

- 投标方对供货范围内的成套系统设备（含辅助系统及设备、附件等）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。分包（或对外采购）的主要产品制造商应征得招标方的认可。对于投标方配套的控制装置、仪表设备，投标方应考虑和提供与医废一期控制系统的接口并负责与医废一期控制系统的协调配合，直至接口完备。

- 在合同签定后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产前，投标方将在设计上给予修改。

- 投标方应承诺同相关方相配合，以提供一个技术性能最优的供货范围内的成套系统设备，且投标方需配合招标方完成项目达标投产、等级评定、节能评估、项目后评估等。

- 本招标文件将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

- 投标方应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否理解并承诺接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标方有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以详细描述和说明。

- 投标方后续经招投标双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归招标人。

- 所有的进口部件需要提供进口原产地证明、海关报验单及商检证明。

- 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

- 投标方应承诺在设备参数变化10%范围内，不涉及价格变化。

- 本设备的所有外购件厂家（包括但不仅限于：原材料供应商和外购件厂家）最终必须经招标方确认，最终设备型号及规范由招标方选定，不应发生合同费用变更问题。

- 本项目设备为总承包工程，即为“交钥匙工程”，包括系统设备的设计、供货、安装、调试、性能保证等工作。

- 标有三角号“▲”的条款为不可偏离的条款，如有偏离项则技术分为0分。

项目概况

概述

项目名称

福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目医疗废物协同处置设施扩建工程

项目建设单位

广州环投福山环保能源有限公司

建设地址

位于广州市黄埔区新龙镇福山村

建设规模

医疗废物处理规模：10吨/天（年运行时间达到8000小时）

厂址条件

地理位置

本项目建设地点选址于广州市黄埔区新龙镇福山村福山循环经济产业园内。

地震设防

抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g，设计地震分组为第一组。

气象条件

黄埔地区位处北回归线以南，属亚热带季风区，气候温和，雨量充沛，日照充足，多年平均降雨量1900mm，多年平均河川径流量为30.49亿m3。年内降雨分配不均，雨量集中在4-9月，约占全年雨量的80.3%，降雨强度大，易发生洪涝灾害；10月至次年3月雨量稀少，常出现春旱。属典型的季风海洋气候。由于背山面海，海洋性气候特别显著，具有温暖多雨、光热充足、温差较小、夏季长、霜期短等气候特征。

夏季风的交替是广州季风气候突出的特征，冬季的偏北风因极地大陆气团向南伸展而形成，干燥寒冷；夏季偏南风向因热带海洋气团向北扩张所形成，温暖潮湿。夏季风转换为冬季风一般在9月份，而冬季风转换为夏季风在4月份。主风向频率：北风16%，东南风9%，东风7%。多年平均气温21.9℃，多年平均最高温度26.2℃，多年平均最低气温18.5℃。低温霜冻期出现的天数不多，无霜期平均341天。多年平均蒸发量1640mm，年内分配不均，7-10月蒸发量较大，12-4月蒸发量较小。黄埔地区光热资源充足，年平均日照时数为1875.1～1959.9h，年太阳总辐射量为105.3～109.8kcal/cm2。

公共工程条件

冷却水温度：33℃（max：35℃）；冷却水压力：0.2~0.3MPa（g）

电源：低压电：三相四线制，AC380V三相；AC220V单相50Hz

控制电：DC220V

压缩空气：压力：0.6～0.8MPa；含尘量：＜1mg/m3；含油量＜1ppm

辅助燃料：0#柴油

设计和运行条件

医疗废物处置工艺

本次招标的医疗废物处置工艺主要采用热解气化焚烧处理，工艺为：医疗废物装入特制的周转箱中，将周转箱提升到受料斗口，将周转箱内包装袋（或散装废物）翻倒、投入受料斗，废弃物进入下料口，再由步进喂料机投入热解气化炉内，入炉废物在热解气化炉内经过高温分解，所产生的混合烟气进入二燃室，经二次风补氧充分燃烧，炉内温度控制在1100℃，燃烧后的高温烟气经烟道式余热锅炉吸热回收能源后，温度降至500~550℃进入尾气处理系统，在急冷塔内，使烟气在500℃~200℃的降温速度<1秒。烟气经尾气处理系统处理达标后排入大气；热解气化炉产生的残碳等残留物在炉体下部的燃烧区内进行充分燃烧后经炉排的机械挤压、破碎成100mm以下的块状物排出至炉底的水封槽内，经湿式出渣系统排出。飞灰收集后掺合专用螯合剂进行无害化固化处理，并送危废填埋场安全处置。

尾气处理系统必须包括但不限于SNCR脱硝系统、干法脱酸、急冷塔、湿法脱酸、活性炭喷吹系统、袋式除尘器等部分，可有效去除烟气中的一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、酸性气体、粉尘、重金属和二噁英类物质，保证达标安全排放。

设备的使用条件

医疗废物焚烧处置设施为室内安装。

机组运行条件

机组每天24小时连续运行，年运行天数不少于8000小时。

技术要求

工艺系统技术要求

工艺要求

投标方所提供的设备必须是技术先进，经济合理，成熟可靠的产品，并具有较高的灵活性，既能够满足主机运行方式的需要，也能适应启停与变负荷的要求。

进料单元与后续处理工艺单元相匹配。

医疗废物的进料采取机械化和自动化作业，避免进料容器与人体直接接触。

进料容器（或周转箱）材质采用金属材料，并应具有一定的强度。

容器中废物装填应松散适度，避免过满和紧密，进料容器（或周转箱）的装载量不超过容积的90%，严禁压料。

3.1.1.6余热锅炉蒸汽应配有可靠的冷却回收系统，正常运行时蒸汽不得外排。

进料单元

处理设备应耐久可靠，便于操作和维护。

进料单元使用垂直提升机构上料，料斗容积不小于2.0m³/h，并具备自动倾翻的机械结构。

处理设备应能在其额定电压的±10％范围内维持自身正常的工作状态。

整个机械结构的动力为双链电动葫芦，可根据需要依据各种规格的料筒尺寸设计。

垂直斗式提升机系统料斗为可拆卸式，并配置过载保护装置和异常运行停止装置，在整个进料过程中有保护及双限位装置。

外壳体采用钢板防火密封，外形美观，上料过程严禁物料中途掉落和废物外泄。

投料封闭设有抽风管路，可将输送过程中产生的气体抽取送入助燃风机内焚烧。

料仓、料仓门和辊式加料器的配合，确保料仓内废弃物的堆积高度以密封炉膛保持炉内负压，并保证医疗废物包装袋入炉前保持完好。

双辊式加料器内应设置相对旋转的2个带齿板辊轴，其宽度应满足进料需求，同时配有变频器，可通过控制系统变频调节以达到可控的进料，满足焚烧的需要。

热解气化焚烧单元

热解气化焚烧单元应执行危险废物焚烧等有关标准，工艺和设备选择技术先进、可靠、节能、高效。

热解气化焚烧单元应包含但不限于热解气化炉、二燃室、辅助燃料燃烧系统、余热锅炉系统等部分。

热解气化焚烧设备的选择，应遵循可靠、耐用、维修方便安全、无二次污染的原则进行。

自动控制单元

自动控制系统可以在远程实现对各个设备的自动控制或手动控制功能，既可以通过控制逻辑自动控制各个设备的启停，也可以手动控制单台设备的启停。

系统控制软件具备PID自整定功能，可以通过监测调整工艺参数比如流量、压力、温度、物位、PH值等控制工艺过程，来满足工艺要求。

自控单元应设有数据输出接口和通讯接口，实现参数输出和远程监控功能。

系统控制软件采用可编程控制方案实行自动控制，其功能应包括：

①运行过程中的主要参数当前值的显示及打印功能。在运行过程中，实时跟踪反馈炉内的温度、压力。处理过程结束后，应将整个处理过程的参数存储作为备份记录保存1年，自控系统应具有一定的独立性和可靠性，防止所存储的参数丢失、被随意修改和删除。

②自控系统除能实现处理各阶段的自动操作外，还应具有人工操作模式实现处理各个阶段的手动操作。在人工操作模式下，不得简化或回避任何处理环节。

③自控系统应具有故障自我检测功能，能够实现超温、超压、断电、断水、断汽以及误操作等异常情况下报警和紧急停车。

控制软件应设置权限对处理时间、处理温度、压力等参数的修改进行限制，禁止将处理参数降低到标准规定的参数以下对医疗废物进行处理。

处理设备所配备的仪器仪表每年至少进行一次检查校准，并进行相应的记录，记录结果应作为处理厂运行记录文件的一部份保存5年。

烟气处理单元

烟气处理单位必须包括但不限于SNCR脱硝系统、干法脱酸系统、急冷塔、湿法脱酸系统、活性炭喷吹系统、袋式除尘器等部分，具备有效抑制或去除氮氧化物、酸性气体、粉尘、重金属、二噁英等主要污染物生成的功能。

烟气处理单元应能保证系统达到《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）以及项目环境评价批复的要求；

烟气处理单元管道之间应保证连接的气密性。

主要设备技术要求

医疗废物热解气化焚烧处理工程包含但不限于下列内容：进料系统，热解气化焚烧系统，烟气处理及排放系统，仪表自动化系统。以上系统由投标方供货安装调试，为交钥匙工程，满足现有建筑、结构设计要求，并保证系统的完整性，且满足相关环保要求。

热解气化焚烧单元

热解气化炉应解决密封、自动进料、自动出渣、布风等关键技术，使焚烧过程精细可调，高度可靠。焚烧效率高、效果好、故障率低。

热解气化炉额定废弃物焚烧量为10 吨/天，燃烧效率≥99.9%，焚烧去除率≥99.99%，炉渣热灼减率<5%。

二燃室内高温段温度，在正常情况下以及无燃油助燃的情况下，可维持在1100℃以上，并确保满足烟气在二燃室内高温段停留时间t≥2秒的要求。

二燃室配备助燃燃烧器（比例调节型），燃烧器开度与二燃室温度连锁，当二燃室燃烧温度低于设定值时（1100℃，可手动在线调整温度设定值）可开启助燃燃烧器，以保证二燃室焚烧温度。

余热锅炉须具备清灰检修门和防爆装置。

炉体及管道等高温部位必须敷设保温材料，保证设备外壁温度≤50℃。

设备材质满足保证连续使用状态下耐压防腐要求。

设备设计、制造、监察检验、检测和使用必须符合有关安全标准要求和国家有关规定。

此外，热解气化焚烧单元还应符合《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）及《医疗废物集中焚烧处置工程技术规范》（HJ 177-2023）要求。

3.2.1.10投标方制造或外购的所有涉及特种设备的材质、元件、设备等均应符合国家相关特种设备法律法规及标准规范，并取得相应质量证明文件；

3.2.1.11锅炉给水系统应设置流量计，流量计制造供货应符合《关于开展电站锅炉范围内管道隐患专项排查整治的通知（蒸汽流量测量要求）【市监特函【2018】515号文件》的要求，流量计的品牌应符合附件2中的要求。

烟气处理单元

烟气处理单元包含：集气装置及管道、净化装置。方案由投标人自行设计，并配图及实物照片进行说明。

烟气处理单元净化装置由SNCR脱硝系统、急冷塔、脱酸塔、活性炭喷吹系统、袋式除尘器、烟囱等组成，具备有效抑制或去除氮氧化物、酸性气体、粉尘、重金属、二噁英等主要污染物生成的功能；

布袋除尘器滤袋材质为100%PTFE，耐温≥260℃，过滤效果≥99.99％。

3.2.2.4烟气在线监测系统（CEMS）就地需要的压缩空气、电源，烟气监测信号至全厂控制系统的设计、供货、施工由投标方负责。

智能集中监控系统

该套系统能实现在紧急状态下远程控制相应设备停止运行，并且确保在安全的前提下实施。能实现如下功能：

1）设备运行参数显示及急停控制

在大屏幕显示器上，可动态实时显示全厂工艺流程，并在图中相应位置显示参数的实时变化情况和各种设备的开／停状态，为操作和管理提供依据，并实现在就地及医废一期集中控制室进行各设备的启停操作的功能。显示画面将按实际工艺流程的形式设计，使操作人员对现场有更直观的认识，以便于操作。这些主要画面包括：进料单元、热解气化焚烧单元、烟气处理系统等。

2）现场报警及自动连锁保护

关键设备的参数设置自动报警功能，例如炉内温度、压力等。一些涉及安全的设置自动连锁保护，中央控制室、现场控制站的电源进线均设雷电保护装置。

3）车间监视系统

投标方负责在车间的主要部位安装高清摄像头球机，监控部位包括但不限于如下部位：周转桶下料区域、进料区域、焚烧炉炉门区域、引风机区域、烟气排放区域等。摄像头采用高清球机，可以自由转动，改变监控朝向。医废一期已建设生产大屏，车间监视系统需采购一套完整的视频监控系统，包括摄像头、中转箱、硬盘录像机（硬盘容量保证存储所有摄像头画面30天）、解码器、控制电脑等，所有设备投标方负责采购、安装、调试。投标方提供视频输出接口，负责将视频监控系统接入生产大屏投放，保证不少于8个监控视频画面任意组合投放至大屏，此要求涉及的所有设备均由投标方负责采购、调试解决，若原大屏接入能力不足，投标方负责增加设备完成视频投放功能。投标方提供的监控系统需接入福山公司内网，提供视频信号提取方式。投标方提供的控制电脑布置在医废一期集控室，可完成对整个监控系统的所有配置修改。

投标方提供整套控制系统所需的所有设备，控制系统采用PLC控制，至少预留15%的IO通道用于日后扩展使用。投标方负责整套控制系统及设备的采购、安装、调试，控制终端电脑放在医废一期集控室，确保能实现在医废一期集控室内对系统的监控工作，在医废一期集控室即可完成对画面流程图的修改、组态修改。控制终端电脑预留视频输出接口，可在不影响电脑监控的情况下将流程图投放至生产大屏。

3.3投标方所提供的所有锅炉、压力管道、压力容器及其附件等特种设备，应符合国家特种设备相关法规、标准、规范，以及《市场监管总局办公厅关于电站锅炉范围内管道有关问题的意见-市监特设函[2019]849号》、《总局办公厅关于开展电站锅炉范围内管道隐患专项排查整治的通知（质检特函〔2018〕515号）》中的要求，并负责特种设备的监检、使用登记证取证工作，所产生的费用均包含在投标价内，招标方不再负责。

电气部分技术要求

本标段的要求投标方提供配电柜，配电柜分接到系统内设备及就地箱柜、仪表的电源均由投标方提供，并负责所供范围内电气设备的设计、安装、调试工作，招标方仅提供接自项目一期的总进线电源，进线电源的材料及施工由投标方负责，电源施工分界点在招标方指定的接线端子上。投标方配供电源柜至投标方所供所有就地箱及设备间的动力电缆、控制电缆均由投标方配供。

电源条件

- 控制电源：220V AC（其电压波动范围是-15%~+10%）。

- 动力电源：取自三相四线制，50Hz、AC380/220V。用电设备的端电压是交流380/220V,（其电压波动范围是±10%，相应频率波动范围是+1%-5%）。

- 当投标方提供的设备和系统需要其他等级电源时，投标方应自行提供电源变换设备以满足需要。

配供电动机要求

3.3.3.1技术性能要求

电动机的设计与构造，必须与泵的运行条件和维护要求相一致。 电动机的设计应符合本技术规范书和被驱动设备制造厂商提出的特定使用要求。当运行在设计条件下时，电动机的铭牌出力应不小于被驱动设备所需功率的115%。

电动机效率满足国家发改委及财政部对高效电机的要求。所有电动机严禁使用工业和信息化部印发的高耗能落后机电设备（共两批）以及被强制替换的“Y”系列电动机。

提供的低压电动机不低于GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》中2级能效标准。电动机的型号需取得中国质量认证中心颁发的中国节能产品认证证书”

3.3.3.2交流电动机

1)电动机应为异步电动机。电动机应能在电源电压变化为额定电压的±10%内，或频率变化为额定频率的±5%内，或电压和频率同时改变，但变化之和的绝对值在10%内时连续满载运行。

2)电动机应为直接起动式，能按被驱动设备的转速—转矩曲线所示的载荷进行成功的起动。当电源电压降低到额定电压的55%时，电动机应能实现自动起动。

3)电动机的起动电流，应达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电流值。除非得到招标方的书面认可，否则，在额定电压条件下，电动机的最大起动电流不得超过其额定电流的650%。

3.3.3.3	在规定的起动电压的极限值范围之内，电动机转子允许起动时间不得低于其加速时间。

3.3.3.4	电动机在冷态下起动应不少于2次，每次的起动循环周期不大于5分钟；热态起动应不少于1 次。如果起动时间不超过2～3秒，电动机应能够多次起动。

3.3.3.5	在额定功率下运行时，电动机应能承受电源快速切换过程中的电源中断而不损坏。假定原有电源与新通电源在切换之前是同步的。

3.3.3.6	电动机应具有F级绝缘，但其温升不得超过B级绝缘规定的温升值。电动机绕组应经真空压力浸渍处理和环氧树脂密封绝缘。绝缘应能承受周围环境的影响。电动机的连接导线与绕组的绝缘应具有相同的绝缘等级。

3.3.3.7对于装有防滴式外壳的电动机，应采用弹性耐磨涂层对定子绕组的端部线匝和通风槽片进行处理。

3.3.3.8	电动机的结构应能耐受标准规定的正反转的超速值，而不造成设备损坏。

3.3.3.9	电动机的振动幅度不应超过标准所规定的数值。承包商应采取一切合理的预防措施，将电动机的振动保持在允许限度内。

3.3.3.10	电动机的最高噪音水平应符合所列规范和标准的要求。距外壳1米远处，电动机的平均声压级不得大于85dB（A声级）。如果预计设备的最大音级超过规定的容许极限，投标方应采取措施降低噪音，以满足规范和标准的要求。具体采取的措施应经招标方审查认可。

3.3.3.11	电动机内部接线与外部电缆进行连接的连接器应由投标方负责提供。

3.3.3.12	在现场和规定的环境中完全符合规范地运行条件下，电动机的设计应能保证其使用寿命不低于30年。

3.3.3.13变频泵采用变频专用电动机。

3.3.3.14变频电动机能适合工频和变频运行，在变频低转速时，电动机的冷却能满足运行要求。满足变频调速所引起的谐波发热及共振等方面的要求。

3.3.3.15变频器采用原装进口产品，并确保为同一品牌，品牌和选型最终由招标方确认，且不发生合同费用变更。

3.3.3.16对变频器的要求如下：

  - 变频器输入侧对电网的谐波污染，在电机的整个调速范围内，必须直接满足GB/T14549《电能质量公用电网谐波》及“IEEE519”国际标准的规定。

  - 变频器输入侧的功率因数≥0.96，并在30-100%调速范围内保持不变。

  - 为使设备运行过程中将故障影响降低到最小范围内，要求不可以采用具有爆裂或拉电弧可能的功率开关元件。请供方提供变频器内部功率开关元件的故障模式和故障几率。

  - 变频器对电机无任何附加要求，电机无需加强绝缘、降容等任何改动。

  - 变频器的输出电压和输出电流均为正弦波形，能直接拖带普通高压电机，并且彻底消除谐波引起的电机发热。

  - 变频器的环境温度0-40℃，相对湿度≤95%（不结露）。

  - 变频器对电网电压波动应有极强的适应能力，在±10%额定电压波动范围内能满载输出，在70%-90%额定电压范围内降额继续运行。

  - 变频器具有欠压保护，电压定值为70%额定电压，动作时间可设定。

  - 变频器输出波形不会引起电机的谐振，请供方提供dv/dt值。

  - 变频器输出频率0-75HZ（根据电机情况可设定）。

  - 变频器的频率调节精度0.1Hz，稳定精度0.5％。

  - 变频器的加减速时间在0-1200秒可设置。零到额定转速时间及高转速到低转速时间现场可调整。

  - 变频器系统总体效率(从进线开关到电机之间的所有设备)≥96％， 并在整个调速范围内基本不变。

  - 考虑到设备可能出现的过负荷情况，要求变频器的额定输出电流必须大于所带电机的额定电流，并且具备110%变频器额定输出电流1分钟、每隔10分钟可重复一次的过载能力。变频器的输入隔离变压器应具备在连续额定容量基础上具有120%的过载能力。要求供方提供输入隔离变压器的额定容量值及过载能力。

  - 为便于用户现场维护，变频器应设有带屏幕显示的中文操作员终端，屏幕大小要求不小于10行，能够显示变频器所有参数/变量、报警细节、故障分析结果。变频器具有本地面板控制功能和远方控制功能，两种控制功能应具有转换开关或转换键。可利用操作员终端作系统调试，进行各种控制操作和参数设置并应具有电流、电压、频率、力矩、功率显示功能。若可以在变频器的操作面板上提供中文操作界面，请以可选项的形式列出差异。

  - 变频器柜的防护等级为≥IP31。

  - 变频器柜的所有部件应有足够的强度，应能承受运输、安装及运行时短路所引起的作用力而不致损坏。

  - 变频器柜的布置应安全可靠，并留有足够的空间便于维护检修，变频器柜两侧的结构应便于变频器柜整列布置。

  - 变频器柜柜下进出线。

  - 变频器内部配置通讯接口，以便与上位机进行通讯联系。

  - 变频装置本身应具有完善的各种保护，过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、超频保护、失速保护、变频器过载、电机过载保护、半导体器件的过热保护、瞬时停电保护等，还应对电动机及出口相间短路、单相接地短路、断相及过负荷提供保护。保护的性能符合国家有关标准的规定，并能联跳输入侧开关。

  - 变频器应满足OSHA Hearing Conservation Standard 3074国际标准，即在距离变频器1米的任何方向，噪音指标≤80db。

  - 变频器可在不带电机的情况下进行空载调试。

  - 整套变频器的控制电源为三相400VAC。

  - 在厂用电切换或短时失电，主电源恢复后，变频器在0.1秒-1200秒（可设定）内达到一定转速（可设定），而不需要手动复位或调整。

  - 无论变频器在手动或自动控制时，在主电源、控制电源短时失电后，变频器仍保持失电前控制方式，而不需要手动复位或调整。

  - 变频器应采用微处理器控制，采用VVC+无传感器矢量控制方式；变频器应采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管（IGBT）作为功率输出器件。

  - 变频器应至少包含以下几种开关量信号和模拟量信号：

开关量输入： 启动

停止

复位

开关量输出：	正常运行信号

故障信号

就地速度控制状态

模拟量输入：	4-20mA 速度给定

模拟量输出：	4-20mA 输出速度、输出电流

开关量的输入的外部接点全部为无源干接点，开关量输出的内部接点全部为无源干接点，开关容量为DC 110V-3A,模拟量信号全部为4-20mA（隔离后）。

  - 应用要求:

1）满足水泵各种运行工况的要求，包括软启动、控制变速或定速带载运行、正常停机以及紧急停机等。

2）变频器及其辅助设备，应有良好的可控性能、合理的运行操作方式及就地起停、调试和正常及事故情况下所必须的测量、控制、调节保护及报警等设施，以保证水泵的安全经济运行。

电动机设计与结构要求

3.3.4.1外壳的通风与保护

电动机外壳防护等级应不低于IP55级。电动机的设计应达到这类设备所需要的任何特殊转矩要求。

除了防爆电动机外，电动机应设有排放口。防爆电动机应设有一种经过安全认可的排放塞。

防爆电动机的防爆级别和类别，应符合国标的规定。

3.3.4.2	每台电动机应装设有电动机机座接地的装置，两个接地装置应位于电动机完全相反的两侧。

3.3.4.3轴承

电动机和轴承的结构应能排除尘垢和水份的侵入，并防止润滑剂到达电动机绕组。

任何一台电动机的耐磨轴承应达到150,000小时的最低额定使用寿命。

套筒式轴承应有接近气隙的简便方法，以便在不拆下轴承盖的情况下利用气隙测量仪检测轴承的磨损。投标方提供气隙测量仪供招标方选用。

套筒式轴承应为油环式套筒轴承。该轴承应采用拼和式轴承箱和拼和式端盖组合而成的结构，这样在不需拆卸电动机或拆下电动机的半联轴器的情况下，便可检查和更换轴承。

提供的所有油位观察仪均应带有标志，以显示电动机在停用状态和运行状态的正确油位。如果两种状态下的油位之差是明显的。应提供检查正常轴承滑油流动的方法。

具有耐磨轴承的电动机应配备润滑油加油嘴，这样不必拆卸电机便可将润滑油通过轴承盖注入轴承。电动机在装运时，应正确地将轴承盖包装或加注制造厂商允许的润滑油，并应在电动机上配备排泄装置和写有在将电动机投入运转之前需要完成的调整的固定说明标牌。

对于特定使用场合的电动机，其轴承应按制造厂的最佳设计供货。

投标方应在设备使用说明书中提供一份完整的推荐使用并完全适用的润滑油和防锈剂清单，包括其商标牌号和油品名称，并在电动机设备铭牌（可以使用单独的设备铭牌）上标明。

3.3.4.4联轴器

套筒式轴承的电动机的设计应采用带有限制轴端浮动的联轴器，以防止被驱动设备将轴向推力传递给电动机轴承。电动机和联轴器的端部浮动应符合所列标准中的有关的规定。

3.3.4.5转向

多相电动机的端子处应有显示出与电动机铭牌所示的规定旋转方向一致的相序标牌，并由一个箭头标志指示出电动机的旋转方向。倘若没有规定旋转方向，则应在电动机上标出与相序T1、T2、T3一致的旋转方向。

3.3.4.6安装与装定位销

除特殊应用外，卧式电动机应采用底脚安装方式，立式电动机应采用底座安装方式。投标方应与被驱动设备制造厂商协调安装的细节。

电动机的设计应便于通过电动机底座或安装法兰钻孔（最好是垂直钻孔），以便电动机与被驱动设备安装好后装入定位销钉。

当因电动机结构的限制而使垂直销钉无法安装时，电动机底座与轴垂直方向应加工或浇注为一个按销钉允许最小的角度，并提供一个导向角。

3.3.4.7排水孔

每台电动机应设有一个排水孔，以防内部水的积聚。

3.3.4.8接线盒和接线板

安装在电动机机座上的可穿线的导线管接线盒应连接来自电动机的所有引线，包括电动机的主引线、内部加热器的引线和过热保护装置的引线。

电动机电源回路主引线的接线盒应采用斜开口型（从上面或下面均可接线）。接线盒应可以从电动机上拆下来。电动机内部引线的引出口应足够大，以便使与引线连在一起的端子连接器的各部分都可以通过。

温度探测器的引线应与主引线分开，引出到一个独立的接线盒，供现场连接。温度探测器的引线端子应带有识别标志，以便通过对照电动机简图便能确定每个探测器R的位置。

对于卧式电动机，除非特殊情况，主引线的接线盒从电动机头部看应安装在电动机的右侧。

相对于主引线接线盒，立式电动机的热保护装置的接线盒应是顺时针方向约45o～90°（俯视）；加热器的接线盒应是逆时针方向约45°～90°。

主引线接线盒尺寸应足够大。所有接线盒的开孔在设备供货时不应被敲开。

3.3.3.9

铭  牌

每台电动机上应装有一个耐腐蚀铭牌，铭牌上的标注内容应符合所列标准的要求，字样、符号应清晰耐久。

在电动机正常运行时，其铭牌的安装位置应明显可见。

在单独的铭牌和电动机外形图上还应列出电动机起动的限制条件。

如果使用了耐磨轴承，则应在铭牌上标明耐磨轴承应用标准的编号。

提供电动机电气接线盒相对于电极中心线的相对位置。

电缆敷设

- 投标方负责由招标方提供的总电源接口（医废一期项目电子间内）出口所有电缆，包括用电设备之间，控制系统设备之间的所有连接电缆。

- 投标方负责系统的供货范围电缆的电缆通道系统的设计，并提供电缆敷设所需的电缆、架桥、托架、电缆导管、保护管和附件、防火封堵材料等。投标方在厂房设计时应有电缆通道的详细规划尺寸和必要的敷设条件并预留电源进线的接口，作为提土建专业的资料。桥架采用铝合金材质。

- 电缆选型

一般情况低压动力电缆选用额定电压1000V的阻燃型的交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆，其载流量应满足该回路最大工作电流作用下的电缆，总温度不得超过70℃，在最大短路电流作用时间产生的热效应，应满足热稳定条件。在该回路最大工作电流作用下的电压降不得超过5%。同时应考虑环境温度及电缆敷设时多根排列影响其载流量。控制电缆选用额定电压750V的阻燃型的聚乙烯铜芯屏蔽铠装电缆，电缆的截面满足要求，消防回路需采用消防专用电缆。

- 投标方需提供电缆清册、电缆桥架图、电缆敷设图、和招标方电缆通道接口等。

3.3.6保温

投标方提供锅炉供货范围内的耐火保温设计、施工，包括锅炉设备、炉墙、管道、灰斗等。锅炉本体及其附属设备，凡外表面温度超过 50℃的部件均应有保温层。在正常运行的情况下，当环境温度不高于 25℃时，保温层表面最高温度不超过 50℃;当环境温度高于25℃时，保温层表面最高温度不得高于境温度25℃。具体参照《DL/T 5072-2007火力发电厂保温油漆设计规程》设计、施工。

清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存

清洁和油漆

组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等，应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。

（1）钢结构在第一次涂层前应做喷丸处理。油漆应选用性能可靠、质量优良的产品，并能适应当地环境条件。锅炉钢架出厂前完成底漆与中间漆，待安装完成后在现场进行面漆施工，颜色由招标方确认。

（2）设备出厂前应喷涂二层底三层面漆，油漆颜色由招标方确认。投标方提供满足招标方现场所需补刷的面漆。

包装和运输

设备的包装应符合GB/T13384标准的规定，并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装应符合相关标准的规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

设备发运前，应将水全部放掉并吹干，当放水需要拆除塞子﹑疏水阀等时，投标方应确保这些部件在发运前重新装好。所有开口﹑法兰﹑接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀﹑损伤及进入杂物。设备的进出口﹑管孔应用盖板封闭。需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护。遮盖物﹑紧固件不应焊在设备上。

投标方投标时提供包装标准及示意图。

设备及其附件的包装应采取防潮、防锈蚀等措施，保证12个月内不发生锈蚀和损坏。如果超过12个月时，一般应进行检查，并重新作防锈处理。

运输和储存

大部件尺寸表格见下表。储存要求参见国家有关标准。

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重量 |  | 厂家名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

投标方投标时提供包装标准及示意图。

投标方应保证提供设备的包装至少满足现场露天存放6个月的要求。

大件部件情况

投标方应把超级超限的情况详细予以说明。

投标方须对所有投标设备（包括大件设备）运输方案（运输车辆型号及数量、运输路线<包括始发站、经过车站或路局、到达车站、运输距离等>）做出详细说明。

    - ▲供货及技术服务范围

一般要求

本项目设备为总承包工程，即为“交钥匙工程”，包括焚烧系统设备的设计、供货、安装、调试、性能保证等工作。土建技术需求书另册。

▲投标方中标后的供货时间应以招标方通知的时间为准。

投标方应根据下列所述及所供设备标准供货规范（能满足安装、调试、生产运行要求）提出详细供货清单，本需求书未提及而在招标文件中明确的供货范围均为投标方的供货范围。

本章节规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术需求书的要求。

投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，如果本招标文件未列出和/或数量不足，投标方仍需在执行合同时免费补足。

除有特别注明外，所列数量均为本项目所需，备品备件和专用工具按本项目用量分别开列。

投标方应提供所有安装和检修所需专用工具等，并提供详细供货清单。

提供详细的易损件备品备件清单，如有特殊（专用）配件，投标方需在投标价中列明，且五年之内招标方如有需要，投标方需按合同原价供货。

投标方应无偿提供试运期间设备所需的所有消耗材料（生产用水、调试用电、压缩空气气、燃油、石灰、氨水等生产物料除外），并给出具体清单。

投标方提供的技术资料清单见第6章。

5.1.11投标方需要负责压力管道、压力容器、锅炉等特种设备安装监检、使用登记证办理工作，所产生的费用均应含在投标费用内。

供货范围

供货范围应包括但不限于下表，投标方补充完善。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热解气化焚烧处理单元（包括余热炉系统等） | 1套 | 由投标方根据规范要求，自行设计并提供，应满足日处理量不低于10吨医疗废物的需求（按照日处理时间24小时，医疗废物容重120kg/m³计算，并提供设备满足处理能力要求的详细计算依据）。 宜采用立式结构，设备材质满足保证连续使用状态下耐压防腐要求，抗氯离子和抗酸碱腐蚀能力强，除进料口最高点外，其余部分不超过11米；锅炉保温、本体钢架、平台扶梯。 |
| 2 | 烟气处理单元 | 1套 | 烟气净化装置由SNCR脱硝系统、干法脱酸系统、急系统、湿法脱酸系统、活性炭喷吹系统、袋式除尘器、飞灰螯合固化系统、65m排气筒（包括楼梯栏杆、烟气检测取样平台及防雨棚）、CEMS系统就地所需的气源、电源以及烟气监测信号至全厂控制系统。 |
| 3 | 控制系统 | 1套 | 1、可动态实时显示全厂工艺流程，并在图中相应位置显示参数的实时变化情况和各种设备的开／停状态，为操作和管理提供依据，并实现在就地及医废设施控制室进行各设备的启停操作的功能，同时预留与一期的监视通讯接口，系统由投标方根据规范要求，自行设计、提供并满足项目运行需求。 2、配备高清摄像头，确保对车间重点部位的实时监视，及时发现问题，由投标方根据规范要求，自行设计、提供并满足项目运行需求。 3、本项目所有自动化控制系统均包含在供货范围内，由乙方按本技术协议要求提供系统设备、程序和调试服务。 |
| 4 | 电气设备 |  |  |
| 4.1 | 配电柜 | 1套 | 投标方根据系统内电负荷数量自行组柜，投标时需明确盘柜数量。 |
| 4.2 | 电缆桥架、槽盒、镀锌钢保护管等 | 1批 | 满足现场需求 |
| 4.3 | 动力、控制电缆 | 1批 | 满足现场需求 |
| 4.4 | 其他 |  | 投标方自行补充 |
| 5 | 仪控设备 | 1套 | 1、热解气化炉以及烟气处理系统范围内所有热工仪表、热工设备及配套的电线电缆。 2、所供仪控设备必须保证功能的完整性和系统操作、监视安全需要。 3、根据工艺设备安全运行的需要配备合理的监测仪表，配套有安全正常运行需要的保护、联锁、机械闭锁、控制、报警和检测设备或装置。 4、所供仪控设备防护等级应满足现场使用场合的要求，对于有防爆要求的应选用防爆型产品 |

投标方所供设备应确保系统的完整，以能满足用户占地、安装、运行要求为原则，在技术需求中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属投标方供货范围）由投标方无偿补足。

备件与专用工具要求

投标方和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经招标人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的清单须在投标文件中列出。备品备件及专用工具随每台机组设备同时交货，并要求单独装箱。

备品备件（品牌参考附件2《电厂常用备品备件品牌库》）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

（注：本表中包含上述表中未包含的备件或投标方认为根据需要增加的备件）

投标方需明确安装用的专用工具等，并按下表提供详细清单。

| 序号 | 工具名称 | 型号规格 | 技术说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

技术资料及交付进度

资料提供总则

投标方提供的资料应使用国家法定单位制（语言为中文），进口部件的外文图纸及文件应由投标方免费翻译成中文。

资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。其中提供的图纸须同时提供AUTOCAD电子文本，文本文件为WORD/EXCEL格式。

投标方资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。。

投标方提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方也应及时免费提供新的技术资料。

招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

投标方应在技术协议签订后7天内，向招标方提供满足设计院施工图设计需要的资料共6套（其中设计院2套，招标方4套），另加2套电子文档（设计院和招标方各一套）。

投标方提供的与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为8套纸质文件（随机2套，招标方6套，电子文件每台机组2套。

设备安装调试完毕后，投标方应提供10套完整的设备竣工图，另加2套电子版。

投标方提供运行和维护手册、培训手册10套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

投标方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

投标方提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

投标方按招标方的要求，编制所供设备的电厂标识系统编码标准编码。

6.1.14投标方所有的资料需单独包装邮寄至招标方公司，禁止随设备提供！

资料提交的基本要求

设计阶段提供的图纸

1）工艺流程图

2）设备平面布置图

3）设备立面布置图

- 4）所有单体设备三视图，基础条件图，荷载安装要求。

- 5）水、电、气等公用工程消耗量及接点资料

- 6）必要的设计说明

- 6.2.2.

设备供货阶段提供的图纸资料

1）系统工艺技术说明书及要求

2）系统（设备、仪表、阀门及连接管布置）的平面图、剖面图

3）支架、平台及扶梯等的布置详图

4）主要和辅助设备清单一览表（包括名称、规格、材质、重量、数量、电机功率、潜在的供货厂家及产品样本）

5）标准件（设备）的技术规格书

6）系统控制逻辑说明

7）最终版的PID图

8）自控仪表的技术参数表

9）电气接线图

10）供货设备汇总清单

11）仪表汇总清单

12）电气设备汇总清单

13）电气接线图

14）I/O汇总清单

15）管道布置平面图、立面图

16）电缆桥架布置图

17）图纸、资料汇总清单

18）其它所需要的资料

最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由投标方负责赔偿。

设备监造检验所需要的技术资料

投标方应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（招标方提出具体清单和要求，投标方细化，招标方确认）包括但不限于：

提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

投标方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

6.2.4.5安装、调试期间的施工组织、施工方案、调试方案等，安装、调试应具有相关资质。

投标方须提供的其它技术资料（招标方提出具体清单，投标方细化，招标方确认）包括以下但不限于：

检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

投标方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸。

投标方提供竣工资料要求如下

设备装箱单、发货清单：（要求A4纸机打，发货人和收货人签字确认并加盖公司公章）投标方应该提供纸质文件3套，电子版文件3套（与纸质文件原件一致且以PDF格式保存并刻录成只读光盘）。

设备安装维护文件：

a）	设备的安装归档图纸：要求图纸为正式蓝图，标题栏内必须有日期、批准、设计、审核、校核人的电子签名，图纸统一折叠成A4幅面297mm×210mm，图纸折叠图幅向里，图标栏应外露，同时加盖设计图纸对应公司公章，投标方应该按每台机组提供纸质文件3套，电子版文件3套（与纸质文件原件一致且以PDF及AutoCAD格式保存并刻录成只读光盘）；

b）设备的竣工图：（1）应齐全、完整，要求图纸为正式蓝图，标题栏内必须有日期、批准、设计、审核、校核人的电子签名，图纸统一折叠成A4幅面297mm×210mm，图纸折叠图幅向里，图标栏应外露；（2）设备厂家应按国家相关规定编制竣工图；（3）竣工图应加盖设备厂家竣工图章；投标方应该提供纸质文件3套，电子版文件3套（与纸质文件原件一致且以PDF及AutoCAD格式保存并刻录成只读光盘）；

c）	设备操作手册、安装使用说明手册（封皮要求加盖公司公章），投标方应该按每台机组提供纸质文件3套，电子版文件3套（与纸质文件原件一致且以PDF格式保存并刻录成只读光盘）；

d）设备安装、运行、检修、维护使用说明书（封皮要求加盖公司公章），投标方应该按每台机组提供纸质文件3套，电子版文件3套（与纸质文件原件一致且以PDF格式保存并刻录成只读光盘）；

e）	对于A3或A4纸打印的说明书、手册、图纸，若页码超过100页，要求投标方直接印刷成书或册。

设备安装调试文件：（安装、调试、运行记录及报告需加盖和甲方有合同关系相对应调试单位或安装公司公章等）投标方应该按每台机组提供纸质文件3套，电子版文件3套（与纸质文件原件一致且以PDF格式保存并刻录成只读光盘）。

出厂证明文件：

1）设备商检证明

<一>进口设备或部件要求必须提供清晰的报关单和原产地证明；

<二>报关单上商品编号、商品名称、规格型号、数量、原产国、报关员、申报单位、海关审单批注及放行日期都应该有相对应的内容，投标方应该按每台机组提供纸质文件3套，电子版文件3套（与纸质文件原件一致且以PDF格式保存并刻录成只读光盘）；

<三>由各大海关或中国总代理提供的报关单和原产地证明如果是复印件或传真件需加盖和业主或甲方有合同关系供应商公司公章（红章），投标方应该按每台机组提供纸质文件3套，电子版文件3套（与纸质文件原件一致且以PDF格式保存并刻录成只读光盘）；

<四>对于进口设备或部件国外提供的外文资料，供应商负责提供经翻译后与外文资料相对应的一套中文资料。投标方应该按每台机组提供纸质文件3套，电子版文件3套（与纸质文件原件一致且以PDF格式保存并刻录成只读光盘）；

2）设备产品质量合格证

<一>设备产品合格证的编制内容：设备名称、设备型号、设备规格、检验员、出厂日期、出厂编号、公司名称；并加盖与甲方有合同关系公司公章（红章）；

<二>设备产品合格证要求根据供货清单或技术协议提供一对一的原件，同时要求投标方先用原件复印一套复印件作为副本后，再在原件和复印件上加盖与甲方有合同关系公司公章（红章），具体复印步骤：把XX设备XX型号产品合格证的正反面复印在同一张A4纸的正反面的正中间，且加盖与甲方有合同关系公司公章（红章）。投标方应该按每台机组一正一副提供纸质文件，电子版文件3套（与纸质文件原件一致且以PDF格式保存并刻录成只读光盘）；

3）质量保证书（要求加盖对应公司公章），投标方应该按每台机组提供纸质文件3套，电子版文件3套（与纸质文件原件一致且以PDF格式保存并刻录成只读光盘）；

4）出厂检验报告（要求必须为原件）

<一>一种是供应商公司针对设备出厂前产生的出厂检验报告（要求加盖和甲方有合同关系供应商公司公章）。投标方应该按每台机组提供纸质文件3套，电子版文件3套（与纸质文件原件一致且以PDF格式保存并刻录成只读光盘）；

<二>一种是各大省市特种设备监督检验技术研究院针对设备供应商产生的压力容器产品安全性能监督检验证书（要求加盖对应各大省市特种设备监督检验技术研究院的公章）。投标方应该按每台机组提供纸质文件3套，电子版文件3套（与纸质文件原件一致且以PDF格式保存并刻录成只读光盘）；

<三>一种是由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局产生的中华人民共和国特种设备制造许可证（要求加盖中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局公章）。投标方应该按每台机组提供纸质文件3套，电子版文件3套（与纸质文件原件一致且以PDF格式保存并刻录成只读光盘）；

与甲方有合同关系的各大供应商如果针对某设备或分部件还存在有一级分包商或二级分包商的情况，针对外购设备要求分包商提供的资料为：

（1）发货清单、合格证、说明书、检验报告、图纸；其中合格证投标方应该按每台机组一正一副纸质文件提供（合格证具体的复印步骤同上）；发货清单、说明书、检验报告、图纸投标方应该按每台机组提供纸质文件3套；我们甲方要求对于分包商提供的所有资料必须加盖和甲方有合同关系供应商的公司公章（红章）；电子版文件3套（与纸质文件原件一致且以PDF格式保存并刻录成只读光盘）；

（2）进口设备或部件要求必须提供清晰的报关单和原产地证明，投标方应该按每台机组提供纸质文件3套，电子版文件3套（与纸质文件原件一致且以PDF格式保存并刻录成只读光盘）。

根据《科学技术档案案卷构成的一般要求》，各设备供应商提供的所有设备文件资料幅面尺寸规格为A4幅面大小，A4幅面上边距为30mm、左边距为25mm、下边距为17mm、右边距为15mm。

各设备供应商提供的所有设备文件资料都必须统编页码。

各设备供应商提供的所有设备文件资料上的章与章之间不要重叠。

工程进度

参照《土建分册》第9.5项要求执行。

设备监造（工厂检验/试验）

概述

本章用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造，确保投标方所提供的设备符合本需求书的要求。

投标方应在本合同生效后1个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验标准。并安排出一个检验时间表，同时要提供进行试验的制造厂所在地地址。有关标准应符合本需求书的规定。

工厂检验

工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

投标方检验的结果要满足本需求书的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

招标方有权派遣检验人员到投标方和/或制造商国家会同投标方检验人员对合同设备的制造过程和质量进行检验和试验。

投标方应在合同设备检验开始前至少7天通知招标方检验的日期。主要设备的装配和检验应在招标方检验人员在场的情况下进行。招标方检验人员还有权参加其他设备的检验和有关合同设备质量的会议。

如招标方人员并非由于投标方的过错而未能按时到场，则投标方有权自行进行设备装配和检验。

如果发现合同设备有缺陷和/或与合同规定的规范不符时，招标方检验人员有权提出意见，投标方应充分考虑这些意见并采取必要的措施以消除合同设备的缺陷。当缺陷消除后，投标方应再次进行检验，由此引起的费用由投标方承担。

参加交货前工厂检验的招标方人员不应会签任何质量证明。在投标方国家和/或制造厂进行的质量检验不能代替在卸货港和/或工作现场对合同设备进行的检验，亦不能因此免除投标方按合同规定的保证责任。

投标方应免费提供招标方人员的工作条件，包括（但不限于）必要的技术资料、图纸、试验工具和仪器以及当地交通和医疗保险。

设备监造

监造依据

根据本合同和国家有关规定。

监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

监造内容

投标方在投标书中应详细填写具体监造内容﹑监造方式，最终监造项目由招标方确定。

监造项目及方式表（投标方补充完善，具体内容由招标方确定）

| 序号 | 零部件及 工序名称 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | W | H | 备注 |
| 1 | 热解气化焚烧炉 | 1.原材料质量证明书 | √ |  |  | 按批 |
|  |  | 2.原材料入厂复验报告（化学成分、机械性能包括FATT性能） | √ |  | √ | 按批 |
|  |  | 3.钢材内部质量无损检测报告. | √ |  |  |  |
|  |  | 4.钢材表面质量检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 5.尺寸检查记录：长度、直径、壁厚 | √ |  |  |  |
|  |  | 6.焊缝检查（纵环焊缝，下降管、安全阀及其它管座的角焊缝，人孔门加强圈焊缝 （1）焊缝外观检查 （2）焊缝无损探伤报告 （3）焊缝返修报告 | √ √ | √ |  |  |
|  |  | 7.焊接工艺检 （1）（工艺评定及质保措施） （2）焊工资格 | √ √ |  |  |  |
|  |  | 8.热处理检查：试样的机械性能检 | √ |  |  |  |
|  |  | 9.光谱分析 | √ |  |  |  |
|  |  | 10.水压试验 |  | √ | √ |  |

对投标方配合监造的要求

投标方为招标方提供以下方便：

（1）提前30天将设备监造项目及检验时间通知招标方监造代表和招标方，监造项目和方式由投标方、招标方监造代表、招标方三方协商确定；

（2）招标方监造代表和招标方代表有权通过投标方有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录），如招标方认为有必要复印，投标方应提供方便。

（3）招标方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招标方有权提出意见，投标方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论招标方是否要求和知道，投标方均应主动及时向招标方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在招标方不知道的情况下投标方不得擅自处理。

性能验收及保证

性能验收试验目的为了检验合同设备的所有性能是否符合技术需求书的要求。

性能验收试验的地点为招标方现场。

性能试验的时间：机组试验在试运之后半年内进行，具体试验时间由招标方、投标方确定；单台设备的试验供需双方协商确定。

设备验收要求

设备发货前，依招标文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件进行验收。

设备到货后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由投标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

完成全部设备及配件的安装与连接后，应严格按照测试计划进行设备通电测试，并做好各项测试的原始记录。

系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同时，将被视为性能不合格，招标人有权拒收并要求赔偿。

验收按国家有关的规定、规范进行。如果合同设备运输和安装调试过程中因中标人原因发现设备有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定或质量要求，中标人应在10个工作日内安排换货到指定地点，以保证合同设备成功完整交付。换货的全部费用由投标人承担，若超过合同期限的，应承担迟延履行的违约责任。

合同设备到货、安装、验收合格后，招标人出具书面确认材料视为合同设备已经交付。出具书面确认材料并不能视为免除中标人对交付标的的质量保证责任。

项目初验

项目交货期内到货、建设和系统调试，中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

项目初验标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

设备安装调试完毕，完成招标文件及合同要求的所有建设内容，且达到建设要求后，招标人出具书面确认函，视为通过项目初验。

整体验收要求

完成本项目试运行后，由招标人组织项目的整体验收。

要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在招标人监查下现场进行测试和验收。

凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付招标人。

性能验收试验的标准和方法：

投标方在投标书中应详细提供具体性能验收试验的标准和方法，最终性能验收试验的标准和方法由招标方确定。

性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标方提供，参加方配合。投标方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

性能验收试验的费用

整套系统调试合格后，投标方需向招标方提供合格的第三方调试报告，调试费用已包括在合同报价中。

整套医废处理系统年投运时间不少于8000小时。

投标方应在投标文件中提供的主要部件建立质量保证措施。设备制造应与本需求书要求及标准相一致，并符合操作条件及使用要求。

投标方的工艺需保证满足GB39707-2020、GB18484-2020中的各项规定，如烟温、烟气停留、含氧量、燃烧效率、热灼减率以及污染物排放等;

▲质量保证

投标方应采取措施确保设备质量，产品交货前，应对产品各部件进行必要的检查与试验，以保证整个设计和制造符合规范要求。必须进行检查和试验的项目，应能证明下列各项：

所供设备符合有关技术条件和安全规范；

安全装置和保护装置动作正确；

达到招标方要求的规定值；

满足招标方要求的其他特殊条件。

投标方有责任将检查和试验资料按规定完整并及时提交给招标方；

如产品质量和性能与标准不符时，招标方有权拒绝验收，投标方应负责修理、更换或赔偿。

在保证期内，投标方保证按投标文件在承诺的响应时间内到达现场，并在最短时间内免费更换或修理任何不是由招标方人员非正常操作而损坏的设备。

投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

投标方的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标方实际承诺执行。

整套机组自“72+24小时试运”验收合格交付使用之日起，整机质保一年；质保期内因产品质量出现的问题、故障，投标方予以免费检查、维修、更换。

技术服务和联络

投标方技术人员的技术服务范围和待遇

总则

投标方应向现场派一名胜任的常驻总代表，投标方派出的总代表应该是投标方设备的总负责人，领导驻现场的全部服务人员，负责和业主的总代表联系并协商解决设备范围内的所有工作、技术问题和其它配合协调工作。但双方的现场总代表若未经双方授权，无权对合同变更和修改。

为了使合同项目的建设顺利进行，投标方应向招标方派遣技术熟练、身体健康和称职的技术人员到工作现场进行技术服务。投标方技术人员的专业、职务、人数、现场工作期限见现场服务人员表。如需调整规定的项目，双方应友好协商并按合同电厂的总进度表确定。

在派遣技术人员到现场前半个月，投标方应将其技术人员的姓名、性别、专业、职务、工作地点等个人情况通知招标方，供招标方确认。

投标方应在投标文件中详细说明专家服务的人月数及服务的日程安排，服务的费用单独报价，报价中要列出单价，便于调整服务的人月数。

投标方应承诺在整个项目执行期间不更换现场服务的总代表和一些主要的现场技术人员，除非业主要求更换或得到业主的同意。

在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任，并且扣除相关的服务人月数。

投标方的责任和义务

按合同提供的所有设备在安装、起动调试期间，投标方应派胜任的专家常驻现场提供服务。

投标方技术人员抵达工作现场后，双方现场总代表应协商确定总的工作计划和月工作计划。对工作计划的任何修改需经双方现场总代表协商确定。投标方技术人员应按双方商定的工作计划开展工作。

投标方的服务人员应协助业主培训业主的设备安装、生产和维修人员，要尽一切努力提高他们的技术水平。在安装、调试、试运行、操作、性能试验期间，投标方技术人员应详细讲解技术文件、进行必要的示范操作、解决技术难题并解答招标方在合同范围内提出的技术问题。

常驻专家应协助业主辨认设备，交货和安装时检查设备，与其他承包商解决接口问题或解决业主工作中的问题，编制月度报告，详细列出一个月中所做的工作以及发现的问题，提出问题的建议解决方案。

投标方要为他的服务人员提供的技术资料的正确性负责。

投标方的技术服务人员应承担他们专业范围内的义务，为投标方提供的技术资料、图纸和使用说明书作详细解释，回答业主提出的供货设备范围内的技术问题并寻求解决办法。

凡未经双方总代表同意，投标方的服务人员不应从事他们职责范围以外的工作。

投标方应派遣熟悉设备和材料管理的代表到工地会同业主对制造厂家提供的设备和材料进行开箱检验，其结果要作完整记录，这些代表还要负责采取措施纠正设备缺陷并解决调试阶段出现的设备问题。这些专家不应包含在现场服务人员的编制中，业主不承担其工作的费用。

现场服务人员应服从工程进度的加班需要，工程关键时刻请假需经招标方同意。

考核与费用

投标方技术人员工作时间应遵照工作现场的规定。

投标方的技术人员的技术服务费将按投标方的技术人员从到达工作现场之日起至离开工作现场之日的期间内的实际工作时间计算。

如果投标方技术人员未经双方现场总代表同意缺勤或因个人事务缺勤，招标方将不支付其缺勤期间的技术服务费。如果因投标方原因导致其技术人员在额外的时间工作，招标方将不签署记录额外工作时间的考勤表。

投标方的技术人员的技术服务费应按照经招标方审查的由双方现场总代表签署的投标方技术人员的考勤表计算。

工作进度、每天完成的主要工作、发生的问题或事故以及解决方法应每天记载在工作日志上并由双方现场总代表签字，工作日志一式两份，双方各执一份。

招标方将协助投标方的技术支持方按照中华人民共和国海关的有关规定办理适当数量的个人或公用生活用品、技术文件、技术服务所需的工具和仪器的进出口手续，有关的费用应投标方承担。投标方应将上述物品的品名、规格、数量、重量、空运单号、价值及进出口日期事先通知招标方。

工程中涉及的工器具、施工的人工费、水电费、食宿费、办公费、辅材费等由投标方自理。

其他

如果由于某些重要原因，招标方有权要求投标方更换投标方的任何技术人员，由此发生的费用由投标方承担。

在不影响工作现场的技术服务并且征得招标方同意的条件下，投标方可自负费用召回或更换其技术人员。在投标方技术人员于工作现场交接工作期间，招标方只支付一个人的技术服务费。

投标方技术支持方的人员在中国居留期间应遵守中华人民共和国的法律、法规及工作现场的规章制度。

招标方应采取必要的措施以保证投标方技术人员在现场的安全。

在合同中由于考虑不周造成现场服务人日数或专业不足，承包商应按业主的要求及时派遣现场服务专家，技术服务的有关费用标准仍上述规定的条款执行。

招标方技术人员的技术培训范围和待遇

总则

培训分为工厂培训和现场培训。工厂培训指在承包商设备制造厂、同类型运行电厂、正在施工的建设工地对业主维护、运行人员的培训；现场培训指在业主建设现场的培训。培训的目的是：通过讲授投标方所供设备的主要运行原理、制造工艺、运行性能及设备构造技术特点、使业主技术人员掌握设备投运后的管理维护方法，以及使业主的运行人员能够独立操作合同设备。投标方应在投标文件中提交详细的培训计划。工厂培训和现场培训应着重于主要设备的维护和运行。

投标方为完成培训计划所编制的培训大纲中，除了提供其供货范围内的设备资料外，还应提供一套培训维护人员用的录像资料。

投标方应保证满足（参加工厂培训的人数和培训时间表）所述的工厂受训人员的人数和培训期要求。

投标方至少应派2名技术人员到场进行为期5天的技术培训，包括单体设备使用维护操作以及系统控制培训。

投标方要列出投标方安排在投标文件中提供在工厂、同类型运行项目、正在施工的建设工地准备采用的培训方法。

投标方要以附件（工厂培训表）作为参考，在投标文件中提供在现场准备采用的培训方法。

招标方的义务

招标方应通知投标方被培训人员的基本信息。

为了完成培训计划，凡未经双方同意不得中断培训去休假。

其他

投标人需要说明的其它问题

| 序号 |  | 问题事项 |  |  | 提出原因 |  |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |