
南沙明珠湾区跨江通道工程

（三期珠江东段）
初步设计任务书

目 录

1第一章 项目概况


11.1 项目基本信息


11.2 项目场地情况


21.3 交通条件


21.4 气候条件


21.5 水文与工程地质条件


3第二章 设计依据、范围和内容


32.1设计依据


32.2 设计范围


42.3 设计内容


42.4 设计标准


5第三章 设计要求


53.1设计重点


53.2总体设计要求


73.3各专业工程设计要求


93.4 BIM设计要求


113.8造价编制要求


123.9设计服务要求


13第四章 设计成果提交要求


134.1 时间进度要求


134.2 成果内容要求


144.3 成果形式要求


15第五章 设计人员组织管理要求


155.1管理架构


155.2设计团队要求


18第六章 附则




第一章 项目概况

1.1 项目基本信息

1.1.1 项目名称

南沙明珠湾区跨江通道工程（三期珠江东段）
1.1.2 项目建设单位

广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局

1.1.3 项目性质

新建工程（含隧道工程、水利工程、道路工程等）
1.1.4 项目建设规模

南沙明珠湾区跨江通道工程（三期珠江东段）属于南沙明珠湾区跨江通道工程三期实施范围的一部分，该段工程北起横沥岛尖合兴路路口以南，与南沙明珠湾区跨江通道工程（三期横沥岛尖段）顺接，终点位于珠江东纵二路。工程全长约3.43km，隧道段长约957m（其中沉管段长395m），珠江东段接线地面道路长约2.473km。工程涉及二座地面桥，为万二涌地面桥和万三涌地面桥。道路等级为主干路，隧道主线车道规模为双向六车道，设计速度50km/h。本工程包括：道路工程、隧道工程、桥涵工程、排水工程（最大管径d1800）、电力管廊工程、照明工程、交通工程、景观绿化工程、管线综合等。

1.1.5项目总投资和资金来源
项目总投资估算约33.16亿元，其中建安费约27.70亿元。资金来源为区财政资金，综合考虑实际情况，以上费用仅为初步估算，最终以审批部门批复的金额为准。

1.2 项目场地情况

本项目位于广州市南沙区明珠湾区横沥岛、珠江东，地貌属珠三角冲击平原，地势较为平坦，地面标高在 3.8～9.4m（广州城建标高）之间。
1.3 交通条件

项目片区位于横沥岛、珠江东。横沥岛正在进行土地一级开发，现状主要有凤凰大道、合兴路。珠江东现状主要有南珠大道、凤凰大道、纵二路。
1.4 气候条件

南沙地区属于南亚热带季风性海洋气候，地处北回归线以南，温暖、多雨、湿润，夏长冬短，夏季时段超过六个月。具有雨量充沛、光照充足、雨热同期的特点。南沙年平均气温 21.8 ℃。年平均雨量 1635 毫米。年平均相对湿度为 79%，年平均风速为 2.2 米/秒。夏半年盛吹偏东南风，冬半年多吹偏北风，全年大风日数少。夏秋季平均每年约有 3～4 个、最多有 6个热带气旋影响我区；冬季会受强冷空气影响，平均每年约有 1～2 次强冷空气影响，极端最低气温 0.7 ℃，年平均日照时数 1807.6 小时。
1.5 水文与工程地质条件

项目区域位于珠江三角洲平原区，地处河流下游河口地带，地表贯穿主要河流的细小涌流呈网脉状，河水流量小，水文条件简单，河水受潮水影响明显，具一日两涨两落、潮时潮差不等的特点。地下水的赋存状态为松散地层孔隙水和基岩裂隙水两大类，地下水与河流水水力联系密切，地下水位埋深随河水的涨退潮而有所变化，地下水以河流补给及大气降水为主要补给途径，以蒸发或侧向迳流为主要排泄方式。

项目地处区域，地形平坦，地势开阔。场地的地层按地质成因依次分为：第四系填土层(Qml)、第四系海陆交互相沉积层（Qmc）和基岩（燕山期花岗岩）风化岩带（E）。软土及饱和砂土液化是主要的不良工程地质问题。

第二章 设计依据、范围和内容

2.1设计依据

2.1.1 现行法律法规、技术标准规范、行业标准

国家和广东省、广州市关于工程建设强制性标准、抗震防灾要求，及有关土地管理、水土保持、文物保护、地铁保护、消防安全、人防、卫生防疫、节能环保措施、防雷等法律、法规和行业相关的最新规定等。

2.1.2规划及相关要求

（1）《广州南沙新区总体规划（2017-2035）》；

（2）《明珠湾起步区横沥岛控规修编》；

（3） 区相关指南、指引文件。

2.2 设计范围

南沙明珠湾区跨江通道工程（三期珠江东段）属于南沙明珠湾区跨江通道工程三期实施范围的一部分，该段工程北起横沥岛尖合兴路路口以南，与南沙明珠湾区跨江通道工程（三期横沥岛尖段）顺接，终点位于珠江东纵二路。工程全长约3.43km，隧道段长约957m（其中沉管段长395m），珠江东段接线地面道路长约2.473km。工程涉及二座地面桥，为万二涌地面桥和万三涌地面桥。道路等级为主干路，隧道主线车道规模为双向六车道，设计速度50km/h。 [image: image1.png]



道路工程设计范围示意图
2.3 设计内容

负责本项目设计范围内的方案深化设计、初步设计及概算编制及BIM建模与应用。包括但不限于以下专业内容：
道路工程；

隧道工程
桥涵工程；
排水工程；
照明工程；

电力管廊工程；

交通工程；

绿化景观工程；
水利工程；
管线工程；

工程概算；
BIM应用；

设计配合。

2.4 设计标准

（1）道路等级：城市主干路。
（2）设计速度：50km/h。
（3）结构设计荷载标准：桥梁，城-A级。
（4）路面结构计算轴载：BZZ-100型标准车。
（5）净空要求：机动车道≥5.0m；非机动车道和人行道：≥2.5m；通航净空要求以航道部门批复为准。
（6）暴雨重现期：10年。

以上技术参数为暂定数据，未列出的技术标准尚应符合相关规范标准和法律法规要求，最终标准以批复的规划条件为准。

第三章 设计要求

3.1设计重点

（1）以《南沙新区城市总体规划》和《广州南沙明珠湾起步区控制性规划》为依据，充分分析“三江六岸”间市政路网的交通特点，构造合理快捷的交通要道；结合路网规划，组织好各岛间的交通疏解。
（2）根据沿线河道水深、河底地质条件及通航要求等情况，结合本通道交通功能的发挥，优选可实施性强，环境影响小，合理经济的施工工法。

（3）根据沿线开发建设情况，抓住关键节点，处理好通道建设与相关工程的关系；集约用地，充分利用空间资源，减小对既有建（构）筑物的影响。

（4）坚持“可持续发展”的设计理念，统筹考虑后期地下空间的综合开发，预留远期规划轨道交通线实施条件及远期地下空间的衔接条件。

（5）充分注重道路交通设计理念的研究与应用，综合分析建设区域规划、道路环境，工程方案应满足交通发展的近远期要求，并做到功能上适用并适度超前、技术上可行，以取得较佳的投资效益。

（6）跨河涌桥梁需进行外观设计。桥下空间利用与水系景观设计保持一致。

（7）在保证道路的交通功能的前提下，结合沿线规划及开发建设情况，充分考虑沿线需要布置的隧道附属设施，完善道路的整体风貌景观。

3.2总体设计要求

3.2.1市政道路工程总体设计要求
（1）以南沙新区的总体规划、市政专项规划等为指导，在确定合理工程建设规模的基础上，凸显南沙新区特色。

（2）结合区域发展规划、路网规划、防洪排涝规划、高压走廊及现状河道、河涌等自然条件，合理设计道路平纵面线位及横断面布置形式；

（3）道路设计标高在满足规划和防洪标准的基础上与地形结合，减少填挖方量，节省投资；

（4）结合各路段交通服务特性，合理布置各类市政管线；

（5）根据道路区域规划路网合理组织交叉口设计，充分考虑沿线需要布置的交通附属设施，完善道路的整体景观风貌；

（6）注重环境保护和景观设计，使道路线形、隧道、桥涵、交叉和沿线设施等与自然景观相协调，桥涵建筑风格和立交造型要追求优美的结构形式和高质量的环境景观；

（7）组织合理的交通系统，处理好机动车、非机动车、行人的相互关系，适应新型智慧城市,具有岭南特色的建设需求。

（8）除满足行业设计标准外，参照横沥岛尖现有设计标准进行设计。同时，还须达到广州市建委颁布的《城市道路品质化提升建设指引》及南沙建设局颁发的《南沙新区市政基础设施技术指引》的相关要求, 按《广州市城市道路全要素设计手册》的要求结合实际情况开展相关设计。

（9）充分吸取国内外先进的勘测手段和设计方法，广泛采用新技术、新设备、新材料、新工艺，配合甲方前期专项咨询、评估及课题工作，积极将研究成果融入项目设计，提升设计质量与管理水平。
（10）设计单位在保证设计质量的前提下，应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计工作，实行限额设计，确保工程概算不突破工可估算。

3.2.2景观工程总体设计要求

（1）景观设计应该在概念设计方案基础上进行优化和提升，丰富设计细节，从空间尺度、铺装材料、植物层次上体现国际化、高端化、品质化、精细化的设计理念。

（2）文化要融入道路、广场、景观小品等景观组成元素中，并形成系统，要做到传承当地的地域特色，又有多文化交融的国际化特质。
（3）景观工程建设要运用海绵城市建设原则，落实水质净化、雨水利用、生态保持等生态措施。

（4）景观家具以人性化为基本要求，景观休息空间综合考虑南沙雨、晒的气候影响。
（5）植物配置要强调对景观风貌塑造的配合、融合。滨海道路绿化要按国际视野、现代风格要求。
（6）光彩照明工程也充分展示城市形态，丰富城市景观环境，营造现代CBD和滨海城市风范。
（7）景观与周边的市政道路、桥梁、水利、建筑等专业要充分结合，针对后期建设与周边工程之间的施工时序提出合理的工程措施。
3.3各专业工程设计要求
3.3.1 道路及交通工程设计要求

（1）防洪标准：道路最低标高不小于南沙片区防洪所需的标高。

（2）道路与规划设计：道路线位原则上与规划保持一致，如局部调整，应进行分析、比选和论证，并取得规划部门的书面同意；用地原则不突破规划红线，横断面组成应进行多方案比选。

（3）交通组织系统设计：根据片区交通流量预测及路网结构进行设计，使交通保持畅通、便捷。

（4）道路结构设计：根据交通特性，在确保质量的提前下，尽量经济，并提出相应的路面结构比选方案。

（5）软基处理设计：根据南沙区地质岩土特点，在方案及初步设计阶段，依据场地地质条件,结合项目实际情况,进行方案比选设计。

（6）道路标识设计：指引清晰，与横沥岛风格一致。

（7）交通设施：在满足交通功能的前提下，力求精简，“多杆合一，多箱合一”。并同时考虑防腐蚀性及抗震防风设计。

3.3.2 隧道工程设计要求

（1）满足城市规划、总体设计、道路设计、施工、运营、防火、防水、抗震的要求。

（2）结构的净空尺寸除满足建筑限界、设备限界、施工工艺及使用等要求，并考虑施工误差、测量误差、结构变形及后期沉降等因素，留有一定的富余量。沉管横断面结构尺寸的主要控制因素为：浮运阶段干舷值、施工期间抗浮、运营阶段结构受力和抗浮三方面。上述三方面均要同时满足要求，通过计算确定最终的结构横断面尺寸，包括顶底侧结构厚度及压重层。
（3）根据施工阶段和使用阶段可能同时出现的永久荷载及特殊荷载进行最不利荷载效应组合，按承载力极限状态和正常使用极限状态进行计算和验算，确保结构设计满足强度、刚度、稳定性、抗浮和允许最大裂缝开展宽度等要求。

（4）根据周围环境条件，明挖基坑开挖深度及支护结构功能等因素确定基坑工程等级，选用合理的支护体系，并按相应要求进行设计。确定围护结构入土深度时，必须进行墙体的抗滑动、抗倾覆、抗隆起、抗管涌稳定性、和地基变形等计算和验算。

（5）满足抗震设防的要求，并采取相应的构造措施。

（6）结构设计应满足现行有关地下工程防水技术要求，确保工程防水抗渗能力。

3.3.3 桥梁工程设计要求

（1）桥梁设计需综合满足通航、行洪纳潮、景观、照明、管线敷设等要求。

（2）尽量减少桥梁建设对现状航道、交通的影响，施工方案应安全、经济、合理。
（3）结合道路沿线的河涌规划、航道、防洪标准及立体交叉的布局，对跨河桥梁、跨线桥梁等进行设计，加强桥型景观、景观照明设计。

（4）在保证结构安全及质量的提前下，尽量经济，并提出桥梁结构比选方案。

3.3.4 排水工程设计要求

根据可行性研究报告相关内容、当地自来水公司、水务局意见以及项目业主、使用单位、建设单位的要求，一般应包括以下内容：

市政排水系统：在规划的基础上，根据片区地块功能进行容量计算，遵守“雨、污分流”体制，并兼顾近期、远期过渡衔接。做好“海绵城市”排水系统的相关设计；做好周边相关道路既有排水系统的衔接设计；做好临时排水系统设计。

绿化灌溉：根据当地管理部门的要求，选取合理的喷淋方式。

3.3.5 电力管廊设计要求

参照《广州市电力管廊设计指引》进行设计；原则上近期满足供电部门电力管线建设以及道路影响范围电力架空线路迁改要求，并同步考虑预留远期规划电力管廊管容建设条件；进行电力管廊基础处理设计。具体设计方案以电力等主管部门审批意见为准。

3.3.6 路灯照明工程设计要求

照明系统总体规划按《南沙新区市政基础设施技术指引》进行实施,对路灯灯杆型式要进行比选，兼顾景观及悬挂外饰等功能。并同时考虑防腐蚀性及抗震防风设计。

3.3.7 热力工程设计要求

根据规划进行综合管线设计，预留位置。

3.3.8 绿化工程设计要求

环境景观设计结合片区规划，从整体上充分利用现有自然特色景观，将自然景观有机引入人工环境，创造与自然协调发展的生态型交通环境。

3.3.9 管线综合平衡设计要求

结合近远期进行设计，应取得水务、电力、消防、通讯、供水、燃气等有关的管线产权单位的意见，根据相应的市政基础设施规划和各市政管线建设的要求进行管线综合设计，并完成管线综合报建报批手续。

3.3.11 管线迁改设计要求

结合工程实际情况及沿线使用单位情况进行设计，应取得水务、电力、消防、通讯、供水、煤气等有关的管线产权单位的意见。

3.4 BIM设计要求

3.4.1 BIM重点应用

（1）BIM协同管理工作平台
为方便项目各参建方（建设单位、设计单位、施工单位、技术咨询单位、监理单位等）协同管理，设计单位建立BIM协同管理工作平台，平台以实现建设工程管理网络化、数字化、可视化为目标，实现对多专业BIM设计结果集成展示，实现各参建方对项目进度实施有效的动态管理。
（2）设计阶段进行多专业设计协同

在建工程设计中牵涉多个专业，利用BIM信息模型可进行多专业协同设计，多专业三维优化，提高设计质量和效率，更好的利于业主进行方案比选和设计把控，因此需要设计阶段利用BIM模型进行多专业设计协同。本阶段要求出具初步设计模型等。
（3）方案展示
创建本项目道路、桥梁、隧道、给排水、照明、交通、绿化等各专业BIM模型，通过将设计模型与周边环境模型进行整合，对设计方案进行全方位立体的方案展示。最终成果能反映项目总体情况、演示各施工阶段，形成BIM轻量化成果展示文件或宣传视频。
（4）正向设计
BIM正向设计直接在三维建模软件上进行设计，再由三维模型直接生成二维图纸，通过三维模型体现设计意图，同时通过参数化设计，随着三维模型的持续调整，二维设计图纸可以进行即时的自动联动调整，进一步提高效率。BIM正向设计以三维模型为驱动，三维设计模型的完成结果将会包含二维的图纸信息以及各种几何数据等信息，充分弥补了二维图纸无法实现深化应用及信息传递的价值。

（5）设计校核
发挥BIM模型三维可视化的优势，利用总装模型对各专业设计进行辅助三维校核，及时发现设计中的错漏碰缺问题，提高设计质量。
（6）施工过程模拟
利用BIM对项目总体施工方案进行分阶段模拟展示，交通导改时序，形象直观地模拟各个阶段的现场情况，灵活地进行现场施工布置，实现整体施工时序及现场施工布置合理、高效。

（7）行车模拟
利用BIM对项目所有路段以第一视角进行行车模拟，确保行车安全，进行行车模拟，检验设计参数是否满足行车安全。同时，对项目线路周边的交通情况进行模拟，通过对交通综合分析模拟，直观的分析建设项目对周边交通的影响。
（8）净空净距分析

利用BIM模型对相交道路进行净空检查，对地下管线净距进行检查，确保净空及净距满足相关要求。

（9）交通标志标线检查

通过三维浏览和行车模拟，检查本项目标志标线设置的合理性，用于三维交通审查。

3.7.2 BIM深度要求

BIM模型深度应根据不同的应用阶段结合项目及应用点需求确定，随时修改及补充，避免不必要的过度建模，提高信息流转效率。本项目初步设计模型深度要求：
模型要求：此阶段的模型为工程基本信息描述及模型初步表达，模型主体组成构件的基本信息，用于初拟方案的系统表达、空间详细分析以及为工程经济分析提供基础数据等。在L1的基础上进行深化并应增加排水设施、照明设施、绿化设施、沿街设施的设计，该阶段模型具备近似几何形状及方向能够反映物体大致的几何特性，主要外观尺寸不得变更，细部尺寸可调整。

BIM应用：①初设建模（整体模型）。②可视化表达。③交通标志标线仿真。④初管线迁改及道路翻交模拟。⑤管线综合碰撞检查。

	阶段
	模型深度
	交付物
	格式要求

	初步设计阶段
	L2
	初步设计模型；管线迁移比选方案；交通疏解方案；
	模型成果要求交付.rev格式或.dgn格式，图纸要求要求CAD格式，同时提供源文件


注：（1）为方便项目各参建方（建设单位、设计单位、施工单位、技术咨询单位、监理单位等）协同管理，要求设计单位在建设单位（或项目部）建立BIM协同工作平台；
（2）如设计单位不具备能力，需委托具有能力单位开展BIM设计并需要书面征求业主同意。

项目模型深度要求除按上述L1-L2两个等级要求外，还应符合《公路工程设计信息模型应用标准》（JTG/T 2421-2021）中各阶段交付模型精细度等级要求，初步设计阶段应符合L2.0的规定，模型信息深度应满足规范附录F的相关要求。
3.5造价编制要求

3.5.1 造价文件编制及报审工作

（1）编制合同设计范围内初步设计概算。

（2）负责配合初步设计概算送报审工作。

（3）各设计阶段进行各类方案比选时应编制造价分析材料，给出造价分析结论。

（4）严格按照南沙区财政部门的相关要求进行编制。

3.5.2 造价控制要求及工作要求

工程投资控制应做到以下要求：

（1）各阶段的造价文件须满足对应阶段造价文件的深度要求；各阶段造价成果文件误差控制在±10%以内。

（2）须根据甲方的相关规定和要求进行工程设计概算的编制。概算文件中的开项须齐全、完整，造价指标须准确。概算须满足工程投资控制的要求，同时应满足甲方信息化管理的相关要求。

（4）如果估算、概算编制质量和进度不能满足本合同约定或甲方要求，则甲方可从甲方公开征集的造价咨询单位库中另行委托专业造价咨询单位实施设计估算、概算编制工作，所发生的费用根据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742号）规定并结合专业造价咨询单位实际工作比例计取，由乙方负责支付。

3.6设计服务要求

3.6.1技术配合

完成业主的各类招标配合。

完成本项目所需的其他设计服务工作，包括但不限于：设计范围所涉及的专项内容的设计工作、工程投资控制等的设计总协调与设计分包管理；与方案设计单位的设计协同；对设计施工总承包管理及设计协调服务等全面负责。

完成设计专项评审工作，相关费用由乙方负责。
3.6.2报建配合

完成本项目工程建设过程中的相关报建配合及协调(包括各专项审批、设计方案审查等的所有规划、技术、管线、专项等各类报审报建配合服务、协调工作、审核服务工作)等工作。

3.7技术专题研究及技术成果总结要求

根据项目需要及甲方要求，开展技术专题研究及成果总结工作，相关费用全部由乙方承担，研究成果归甲方。

3.7.1技术专题研究
技术专题研究包括且不限于以下内容：
1.地下空间光环境专题研究

结合国家“双碳”战略要求，研究基于动视觉条件下的地下空间安全与低碳成套光环境技术，实现工程品质提升与安全运营。具体在于需考虑光环境光谱主波长对司驾人员视认性影响；新型照明灯具的研究与应用；结合行车速度和心理因素的视线诱导体系重构；满足行车安全与人文需求的地下空间景观设计。
2.其他以项目需求及甲方指令为准，乙方须无条件配合。
3.7.2成果总结

成果总结形式包括且不限于：总结报告、论文、专著、通用图、规范规程等。

第四章 设计成果提交要求

4.1 时间进度要求

设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下: 

	序号
	文件名称
	提交日期（日历日）
	份数
	备注

	1
	初步设计成果文件（含概算，送审稿）
	中标后21天内
	20，或按要求提供
	电子文档1份（含符合评审要求的软件版）

	2
	初步设计BIM成果
	中标后30天内
	--
	电子文档1份


注：所提交的成果指符合设计深度及设计质量要求的成果，如按时提交的成果不满足要求，将按一般违约进行处罚。

4.2 成果内容要求

设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《市政公用工程设计文件编制深度规定》2013版设计阶段深度。

4.2.1工程设计

初步设计阶段应包括但不限于以下内容：

（1）初步设计说明书

（2）各专业设计图纸：总平面图、主要专业平面图、纵断面图、横断面图、主要结构及工艺设计图，以及相关方案的比较设计图

（3）工程概算
4.2.2 BIM成果
初步设计阶段应包括但不限于以下内容：

①BIM模型

②BIM应用相关的文档。如碰撞检测报告、工程量统计表等

③BIM展示文件，如动画、图片等。

4.3 成果形式要求

（1）报告及图纸文件要求：以打印A3（297m×420mm）规格缩印编排装订成册。设计图纸要求图文清晰、完整、规范，能清楚表达设计意图和内容，图纸规格应尽量统一，必须标注比例尺，原则上图纸规格均宜为A3，若有必要，图纸可由A2规格折叠为A3，与文本统一装订成册。（此处只是举例说明，实际要求根据具体项目情况可更改）

（2）电子文件要求：所有纸质文件均要提供电子文件。文本文件采用*.doc格式文件。设计方案矢量图形文件采用*.dwg（AutoCAD2004版）格式文件。所有*.dwg文件需同时转换为*.pdf格式文件（不可修改格式）以备用。dwg文件中图形不要旋转，模型视口指北针要垂直向上，且在电脑中核查的坐标应与所标注的一致，其坐标应严格按合法用地文件坐标输入，不得省略小数点后的位数。电脑渲染图采用*.jpg文件格式。（此处只是举例说明，实际要求根据具体项目情况可更改）

（3）展板文件要求：主要内容包括能反映重要设计内容的有关图纸与简要文字说明，图片比例不限。以A0（1189mm×841mm）图纸规格制作，横幅排版，装裱在轻质板上。同时提交电子文件。（此处只是举例说明，实际要求根据具体项目情况可更改）
（4）BIM数据模型:在工可、方案深化设计及初步设计阶段同步进行BIM设计，方案定稿后提交三维数据模型（模型成果要求交付.rev格式或.dgn格式），并根据要求提供阶段性或局部节点的展示文件。
第五章 设计人员组织管理要求

5.1管理架构

广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局是本项目具体组织实施单位，根据管委会及指挥部要求，全面推进报批、报建与工程建设工作，掌握工程进度，控制投资成本。对外负责接口协调，对内进行各参建单位之间的协调。

设计咨询单位对设计、施工及其他专项咨询单位进行技术总统筹，负责对设计、施工全过程提供技术咨询，提出优化调整的意见和建议，并对施工过程中关键技术方案进行审核。

本项目设计单位负责应服从设计咨询单位的技术统筹管理，要求提出的总体设计方案满足交通功能、确保工程可实施性。

其他专项咨询负责各自工作，在技术咨询单位统筹下开展工作。

5.2设计团队要求

本项目实行设计团队负责制，乙方应根据项目设计任务及工期要求建立专门设计团队。设计团队主要人员要求详见下表，其中隧道专业不少于6人、其他每个专业设计人员不少于3人（含专业负责人）。

	专业分工
	专业职称
	最低投入

人数要求
	备注

	设计项目负责人
	市政、结构或路桥专业高级技术职称或以上
	1
	

	道路专业负责人
	市政路桥专业高级技术职称或以上
	1
	

	隧道专业负责人
	结构或路桥专业高级工程师或以上，或具有相应或相关专业注册执业资格
	1
	

	桥梁专业负责人
	市政路桥专业高级技术职称或以上，或具有相应或相关专业注册执业资格
	1
	

	给排水专业负责人
	给水与排水专业高级技术职称或以上，或具有相应或相关专业注册执业资格
	1
	

	绿化专业负责人
	景观绿化相关专业高级技术职称或以上，或具有相应或相关专业注册执业资格
	1
	

	电气专业负责人
	电力系统及其自动化或电气专业高级技术职称或以上，或具有相应或相关专业注册执业资格
	1
	

	交通专业负责人
	交通土建工程或路桥专业高级技术职称或以上，或具有相应或相关专业注册执业资格
	1
	

	工程造价专业

负责人
	工程造价专业高级技术职称或以上，或具有相应或相关专业注册执业资格
	1
	


注：（1）设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照任务书所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的设计项目负责人、各专业设计负责人、各专业设计人及驻场人员等。设计项目负责人及各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

（2）项目负责人对本项目设计团队人员进行直接管理调配，负责完成本项目包括设计、BIM设计在内的全部设计任务，项目负责人在完成施工图修编稿前不得同时担任其他设计项目的负责人（本工程其他标段除外），对项目设计进度和质量负直接责任。项目负责人需参与项目设计例会、专题会及协调会,并亲自汇报总体设计方案。其他专业负责人可汇报专项技术方案，BIM负责人按设计阶段对BIM设计成果进行汇报及演示，包括各阶段专业设计模型演示、视频文件演示等。

（3）项目负责人主要负责设计全过程日常联系、协调等服务工作，做好甲方、项目现场与项目设计团队内部的沟通联络工作。参加各类现场会议和与各类报建审批部门的技术沟通和汇报，保障项目顺利、高效推进。

（4）设计单位在设计进场后，须报送项目负责人、项目副负责人、各专业设计负责人及其他参与设计工作人员信息（包括姓名、联系方式、学历、专业、职称、职务等），以便于联系和管理。另外，应向甲方出具书面授权书及承诺函，授权项目负责人在本项目工作期间对项目人员进行工作管理和调配。

（5）在设计高峰或进度不满足要求时，设计单位必须调集足够人力及物力，确保设计进度。因设计单位自身原因导致设计工作不能满足本项目的质量和进度管理要求的，甲方有权要求设计单位安排项目负责人和各专业设计人进行驻场设计，直至设计任务完成为止。驻场设计应配备电脑、彩色打印机、复印机、扫描仪等设备。

（6）因设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，甲方有权要求更换或补充相关设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，视作违约行为，按合同约定予以处罚，并对项目负责人予以书面警告。

（7）设计单位必须保证参与本项目各专业设计人员的稳定性，不得随意撤换。项目负责人、项目副负责人及各专业负责人因故需离开须向甲方报备并制定离开后的对接人，否则必须承担相应责任。

（8）在项目设计范围内，设计单位应保证按规划及功能要求、配套设施要求完成本项目中包含的全部项目的专业专项设计。限于专业资质问题不能进行的专项设计，由设计单位报甲方同意后进行分包，专项分包设计费由设计单位承担。专项分包各阶段设计文件须经设计单位校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认（设计图要求含有两个单位的图签，双图签出图）。
（9）设计单位应自中标之日起至各设计阶段审查及修改完成前，投入设计人员必须在甲方指定的办公地点开展各项驻场设计工作，以确保设计进度和质量。
5.3驻场人员要求

乙方驻场设计人员包括但不限于设计项目负责人、各专业设计负责人及主要设计人员，具体名单须在进场前提交甲方审核。乙方驻场设计组的人员数量、专业水平、专业配套以及设备设施须满足设计质量与进度的需要。
第六章 附则

（1）本任务书对于设计技术审查与评审办法、中标实施方案的规定、及相关法律责任等方面的规定参照设计文件相应内容执行。
（2）设计成果评审后不予退回。

（3）项目业主有权使用实施方案的设计成果，并根据需要要求设计方对选定的实施方案进行调整或修改。

（4）投标单位在此前所收到的公告、邀请函、通知等文件内容与本技术文件有矛盾时，以技术文件为准；招标期间由招标组织单位发出的有关投标答疑文件与其它文件内容有矛盾时，以日期较晚的文件为准。

（5）投标设计成果有下列情况之一者无效：提交的成果不符合本技术文件规定的成果内容和格式；逾期送达；图示和文字辨认不清、内容不全、深度不够或粗制滥造；投标方案经技术委员会和评审委员会鉴定有明显的抄袭行为；将设计任务转包其他单位；未经招标组织单位同意与其它单位或其他单位个人合作完成设计成果；提交成果未按要求密封。技术审查委员会、评审委员会、招标委员会任一委员会均可裁决投标设计成果无效。

（6）如对本任务书有疑问，按照招标文件的相关规定进行答疑。

（7）本文件的解释权归本次招标委员会所有。本次招标提供的各种技术资料都只能在此次项目中使用，未经竞赛委员会允许，任何个人、公司及各种机构在任何其他方面的使用都将被视为违反技术文件要求行为，招标委员会将保留追究其法律责任的权利。

注：在项目设计及实施过程中，建设单位有权根据项目实际情况、使用方及相关行政审批部门意见对本《初步设计任务书》内容进行调整。


