### 承诺书

公司：

我司已充分阅读了招标文件并了解本项目各项承诺书的严格要求。如若中选，我方承诺按招标文件第三章“合同条款及格式”附件十六《承诺书》第（一）至（三十三）条承诺书之约定，保证完成本项目。第（一）至（三十三）条承诺书目录如下：

        - 履行施工总承包管理和配合服务协议承诺书

        - 自营承诺书

        - 人员、资金、材料设备投入承诺书

        - 施工组织设计及施工专项方案承诺书

        - 对质量、安全生产目标的承诺书

        - 对文明施工和环境保护承诺书

        - 对保证不拖欠民工工资承诺书

        - 其它承诺表

        - 违约解除合同承诺书

        - 对不合理报价合理调整承诺书

        - 对报价修正调整承诺书

        - 对不平衡报价修正调整承诺书

        - 合同条款响应书

        - 有关专业分包的承诺书

        - 同意对工程范围和内容调整的承诺书

        - 对工程防渗漏的承诺书

        - 对工程照管的承诺书

        - 对工程办理保险的承诺书

        - 关于协助报建、办理施工许可证和相关验收工作的承诺书

        - 承包人履约的承诺书

        - 新增或变更项目计价格式承诺书

        - 组建“快修队”承诺书

        - 及时清退存在问题的劳务分包单位承诺书

        - 施工单位安全生产承诺书

        - 不向分包单位、专业承包单位及物料供应商收取任何费用的承诺

        - 对结算申报及审核承诺书

（二十七）现场条件充分了解承诺书

（二十八）工期承诺书

（二十九）关于签证变更APP申报的承诺书

（三十）关于承包人项目团队奖励金发放至项目管理团队的承诺书

（三十一）对质量、安全生产目标的承诺书

（三十二）对树木保护承诺书

（三十三）限额设计承诺书

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （一）履行施工总承包管理和配合服务协议承诺书

公司：

若我司有幸中选，我司对履行总承包管理配合职责作以下承诺：

我司同意贵司将于合同实施过程中通过多方考核、测评、评议等方式对我司总承包管理和配合服务工作质量进行考核。若我司未履行总承包管理配合职责或履约未达到贵司管理要求的，贵司有权全部或部分扣除我司投报的总承包管理配合服务费，同时，贵司有权全部或部分中止我司的总承包管理配合服务工作，并按我司实际完成管理配合服务结算该部分费用。

我司承诺对专业分包人或直接承包人提供该项工程在工地上一切照管、方便、配合、协调（包含现场堆放材料、水电供应、各类临时设施之使用、垂直运输、现场保安及其它所需工作）等工作，以便专业分包人或直接承包人的施工进度能在总承包合同指定的竣工期内完成工程合同。除了上述必须提供的照管及配合外，我司不借此要求任何其它补偿、津贴等。

我司保证按合同的约定履行施工总承包管理和配合服务，详招标文件的总承包管理配合服务内容，并与相关专业单位签订《施工总承包管理配合协议》，否则，我司愿承担有关违约责任。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （二）自营承诺书

公司：

现就我司承建贵司的                  施工总承包及总承包管理配合服务工程的自营责任方面事宜，我司做出如下承诺：

- 我司承诺严格按照自营承诺书、自营实施方案（格式详附件）执行，并承诺按照贵司要求提交相关自营证明文件，完全接受贵司制定的有关该方面违约处罚的合同条款内容。

- 我司承诺在自营方面积极配合贵司进行检查，在项目实施过程中也及时主动将相关资料（包括但不限于：材料设备的采购或租赁合同、资金记录、与参建方签订的安全协议、安全防范措施实施记录等）提交至贵司。

- 我司承诺在项目实施过程中将劳务分包、专业分包工程及直接发包工程以总包主体形式来体现，积极配合各项检查及验收。

- 我司将保证项目管理机构主要管理人员如项目经理，总技术负责人、质检主管人员，安全管理人员皆为我司正式员工，签订有正式的劳动合同并支付劳动报酬和相关福利。我司将按照合同的约定向贵司提交上述人员的雇佣、工资和福利支付证据，否则贵司可依照合同约定认为上述人员不在岗的相关约定要求我司承担违约责任。

- 除合同约定的分包和采购之外，我司应自行采购工程用料、自行施工并进行管理，并提交材料、设备(包括砼、钢筋钢材、砌体等材料、塔吊、施工电梯等自有施工设备)等各类采购、现场人员及劳务分包、资金落实情况等方面与自营相关的证明材料。如我司未提交相关证明材料，或提供的证明材料未能满足贵司要求的，我司应限期改正并承担违约责任。

- 贵司和/或监理工程师在审查过程中，发现我司存在于自营施工或管理承诺相违背的情况，若已由我司为主体签订合同并组织实施的，应按照贵司要求采取解除该合同等措施，我司应按照合同约定承担相关违约责任。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （三）人员、资金、材料设备投入承诺书

公司：

1、我司已充分阅读了招标文件并充分了解本项目严格的材料设备投入要求和工期要求，充分了解到本工程不能实施流水施工而要实施全面开工所需的设备投入要求。如若中选，我司保证在收到发包人通知后3天内及施工过程中，准备并供应充足的资金、材料设备，按投标承诺的时间全部按时到位。能完全满足施工进度要求，并保证不因任何材料设备因素阻碍工期而影响投标承诺的竣工日期，若因材料设备未按投标承诺的时间投入或供应不充分，影响了施工进度和投标承诺的竣工日期，我司愿承担有关违约责任。

2、如若中选，我司承诺将对工程进度款实行专款专用，保证所有工程款项均投入到本项目中。否则，我司承担违约责任。

3、如若中选，除合同规定的不可抗力和招标人认为的合理原因之外，我司承诺将按招标文件及投标文件的规定投入所有的人员，否则，我司承担违约责任。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （四）施工组织设计及施工专项方案承诺书

公司：

我司已充分阅读了招标文件并充分了解本工程复杂性、工期紧迫性、项目重要性，如若中选，我们将按招标文件及合同的要求制定施工组织设计、施工措施方案、施工管理方案、排栅施工专项方案及高大模板专项方案，并声明这些方案所发生的一切费用已包含在总报价中，在施工过程中我司承诺严格按贵司及监理工程师认可的施工组织设计和施工方案落实，否则，我司承担违约责任。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （五）对质量、安全生产目标的承诺书

公司：

1、如果我司的投标被接受，我司保证实现本招标文件和投标文件所定的质量、安全目标计划。否则，我司承担违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

2、如若中选，我司承诺将实现本投标文件所定的质量、安全目标计划。否则，我司承担违约责任。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （六）对文明施工和环境保护承诺书

公司：

如果我司的投标被接受，我们保证按项目所在地有关文件及本投标文件文明施工管理方案中的要求进行文明施工管理，保证施工不造成周围环境卫生、施工噪音、灯光干扰等问题，并防止出现因此类问题而产生的各类投诉。否则，我司承担违约责任，直至被清退出场，并为此承担相应的法律责任。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （七）对保证不拖欠民工工资承诺书

公司：

如果我司的报价被接受，我们保证将按国家的有关规定制订保证民工工资支付的方案及保证措施，并在资金使用计划表中按月单列需支付的民工工资计划，并保证发包人不因任何由于我方在发放民工工资事宜上而受到任何处罚、诉讼、和罚款。否则，我司承担违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （八）其它承诺表

公司：

如果我司的报价被接受，我们保证实现本招标文件和报价文件所定的以下内容和要求。否则，我司承担违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

| 序号 | 承诺项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投入劳动力 | 如若中选，我们承诺将按招标文件规定的要求、工种、数量按该计划分批投入到本项目施工中。否则，我司承担违约责任。 |
| 2 | 资金使用 | 如若中选，我们承诺将对本项目的工程进度款实行专款专用，保证所有工程款项均投入到本项目中。否则，我司承担违约责任。 |
| 3 | 进度计划 | 如若中选，我们承诺将按总体进度计划和各分项工程进度计划完成总工期和节点工期目标。否则，我司承担违约责任。 |
| 4 | 施工总平面布置 | 如若中选，我们承诺将按本报价文件施工总平面布置图中的安排进行施工总平面布置。否则，我司承担违约责任。 |
| 5 | 质量、安全生产 | 如若中选，我们承诺将实现本报价文件所定的质量、安全目标计划。否则，我司承担违约责任。 |

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （九）违约解除合同承诺书

公司：

若我司中选，严格遵守合同规定的解除合同的约定，否则，我司承诺招标人可以无条件立刻解除合同，并没收我司的履约担保，我司所有人员、设备立刻无条件在收到招标人撤场通知30天内退场，在收到招标人撤场通知30天内和新进场单位对已进场材料按新进场单位报价时报价协商购买，若协商不成功则无条件将这些材料撤离现场，在30天内无条件完成和新进场单位的交接，无条件配合本工程有关资料和竣工验收的工作。如我司未在收到招标人撤场通知30天内退场，招标人有权直接没收我司履约担保，且每延迟一天，招标人有权从未支付给我司的任何款项中扣除30000元人民币；如我司在收到招标人撤场通知后【45】天内仍未撤场，我司还应向招标人支付本合同总价款（扣除暂列金额和专业工程暂估价）的10%的违约金。如上述赔偿金或违约金仍不能弥补我司延迟撤场给招标人造成的损失的，我司还应当承担延迟退场给招标人造成的一切损失。

本承诺书不可撤销、不可更改，一经签署即生效。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （十）对不合理报价合理调整承诺书

公司：

若我司有幸中选，我司特别承诺，对于招标人认为是影响工程造价较大的不合理报价，我司同意对这些报价书面承诺在合同签订前和招标人进行洽商并调整。但调整后的合同价款不得高于中选价，否则招标人有权不与我司签订合同。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （十一）对报价修正调整承诺书

公司：

若我司有幸中选，我司特别承诺，同意贵司在签订正式合同时或签订合同后，对我司报价的报价文件进行核查，对存在的计算错误按照就低不就高的原则进行修正和调整，原则如下：

- 1.如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。如各细目的合计累计的数字正确值不等于文字表示金额，按就低不就高原则执行；

- 2.经算术复核的我司报价与我司报价不一致时，按就低不就高原则确定我司最终报价；

- 3.当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非贵司认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

- 4.当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

- 5.如果我司的有关规费（如有）、所有工程暂估价、增值税金、暂列金额等未按招标文件规定的金额或费率填写的，由贵司按照招标文件规定的金额或费率进行修正；

- 6.①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由贵司以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；④分部分项项目增项的，不予计取，总价进行扣减（约定可调增的除外）；⑤其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；

- 7.按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价。

- 8.按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的报价，调整后的报价对我司起约束作用。

我司同意此类修正和调整均按以有利于招标人的方式进行处理。如果我司不接受修正后的报价，同意贵司没收我司的投标保证金或等值的金额或索赔投标保函项下全部金额，并有权拒绝签署合同或者解除合同，由我司承担法律责任。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （十二）对不平衡报价修正调整承诺书

公司：

若我司有幸中选，我司特别承诺，同意贵司在签订正式合同时或签订合同后，对我司报价的报价文件进行核查，对于报价文件中的不平衡报价，贵司有权对不平衡报价的单价进行修正调整，使之趋于平衡。若同一业态、不同楼栋的相同清单出现不同单价，以最低单价作为包干单价。

如果我司不接受修正后的报价，同意贵司按一般违约责任处理，并有权解除合同。由我司承担法律责任。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （十三）合同条款响应书

公司：

我司已充分阅读了招标文件的所有内容，我司保证响应贵司提出的招标文件，如果我们的报价被接受，将按要求时限办理有关施工合同备案手续，并在取得中选通知书后30日历天内按本次招标文件规定的合同条款和贵司签订合同，否则，同意被视为放弃中选，由贵司没收我司提交的投标保证金或索赔投标保函项下全部金额，由我司并为此承担相应的法律责任。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （十四）有关专业分包的承诺书

公司：

若我司有幸中选，我司对专业分包工程作以下承诺：

- 对招标文件中的指定分包工程：我司同意全权委托贵司进行统一招标，承认招标结果，并按招标结果在28天内与相关单位签订分包合同，总承包管理配合服务费按招标文件执行，不再另收其他任何费用。否则，由此给贵司造成的损失和困难，我司同意承担全部责任及相关费用。

- 对招标文件中暂估价的材料，如果贵司需要进行统一招标, 我司同意全权委托贵司进行统一招标，招标后由我司采购，并同意按贵司招标的结果在30天内与供货单位签订采购合同，除按招标文件规定收取管理配合服务费外，并不另收其他费用。否则，由此给贵司造成的损失和困难，我司同意承担全部责任及相关费用。

- 我司承诺按招标文件要求将分包工程报发包人审查和批准，并在规定的时间内向发包人提交分包人的相关资料和分包合同，否则，由此给贵司造成的损失和困难，我司同意承担全部责任及相关费用。

- 分包工程的工程款审核方面，我司承诺按照合同约定及时审核，决不以任何理由予以阻挠和拖延，否则同意按合同的相关规定承担违约责任。

- 我司同意按照本文件提供的三方合同格式内容与第三方签署三方合同，如没有格式文本但需签订三方合同的其他专业分包也将参考发包人后期提供的已有格式签署合同。

- 我司承诺本项目范围内的各专业分包单位在进场后7天内，我司将与专业分包单位签订政府相关部门检查要求的分包协议。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （十五）同意对工程范围和内容调整的承诺书

公司：

若我司有幸中选，我司同意贵司对工程范围和内容进行适当调整，并做出以下承诺：凡与本项目工程有关的工程项目内容，如贵司认为有必要委托我司施工或总包管理，我司同意按贵司的委托内容和要求实施；当贵司认为有必要对招标范围内的项目内容进行调整，我司同意按贵司的要求进行相关内容的调整，涉及合同金额的调整按合同文件的相关规定执行。否则，由此给贵司造成的损失和困难，我司同意承担全部责任及相关费用。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （十六）对工程防渗漏的承诺书

公司：

如果我司的报价被接受，我们保证实现本招标文件和报价文件所规定的工程防渗漏的质量要求，做好并通过各项浸水、淋水、喷淋试验，争创“无渗漏工程”，否则，我司承担违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （十七）对工程照管的承诺书

公司：

如果我司的报价被接受，我司保证按合同的约定履行工程照管的责任和义务，对于属于我司照管范围的任何材料、设备及工程的损坏或丢失，我司愿承担违约责任。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （十八）对工程办理保险的承诺书

公司：

如果我司的报价被接受，我司保证按合同的约定的时间和要求提交保险方案以及办理并购买工程保险（包括工程一切险、第三者责任险、工伤保险及意外伤害保险等），否则，我司愿承担违约责任及贵司的任何处罚。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （十九）关于协助报建、办理施工许可证和相关验收工作的承诺书

公司：

我司向贵司承诺：于中选通知书发出后7天内提供办理施工许可证所需的由承包人负责的全部文件资料，于发包人提供齐全资料后5天内协助发包人取得施工许可证。否则，我司愿承担违约责任及贵司的任何处罚。

我司负责对合同双方分包工程进行总承包管理并提供总包配合。其中配合报建与验收包含于总包配合费中，具体配合事项包括但不限于所有分包单位以总承包名义的报建，验收的组织、资料收集整理归档、无条件盖章及其它必要的验收配合。配合报建与验收费用已经包含在投标总报价中综合考虑。

以上承诺我司将严格遵守，并本着坚守契约精神的态度，不以任何其它理由违背承诺。

特此承诺！

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （二十）承包人履约的承诺书

公司：

关于工程的发包人指定的分包工程项目履约保函事宜，我司作出如下说明及承诺：

在签订分包合同后，分包人直接向贵司提供履约保函。我司承诺严格按照总承包合同及分包合同履行总承包单位的责任及义务，对以上分包工程的质量、工期、安装、保修、文明施工等承担连带责任。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：年月日

#### （二十一）新增或变更项目计价格式承诺书

公司：

若我司有幸中选，我司特别承诺，对于新增变更（不含图纸数量调整）、签证工程、工程量清单缺（漏）项或项目特征描述不符及合同范围外的新增工程，能用原合同清单项目单价的，我司无条件同意采用合同内清单单价；有类似的价格的，我司无条件同意按合同约定用清单内的单价换算；没有类似和适用的价格的，我司同意按合同附件十七“新增或变更项目计价方式”规定的方式计价，并同意按照合同条款规定执行。否则，我司愿承担违约责任及贵司的任何处罚。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字盖章）

日期：年月日

#### （二十二）组建“快修队”承诺书

公司：

我司向贵司承诺：我司在发包人集中交楼期组建“快修队”以配合发包人交楼工作，“快修队”配备足够的各工种维修人员及备品备件，在发包人发出指令后30分钟内到场并按发包人要求及时进行整改，如我司经2次电话通知仍未及时响应或未能按时完成维修工作，每延迟一宗扣取500元。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字盖章）

日期：年月日

#### （二十三）及时清退存在问题的劳务分包单位承诺书

公司：

我司承诺，在合同签订后储备备选主体结构、砌体劳务分包单位，并在分包合同中设定退场机制，一旦出现劳务队伍人员投入不足、现场配合度差等问题而导致工程受到影响时，我司会及时妥善处理，对存在问题的劳务分包单位进行清退，同时选定备选劳务分包单位进场实施，否则，我司承担违约责任。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （二十四）施工单位安全生产承诺书

公司：

如果我司的报价被接受，我司的安全生产管理承诺如下：

- 我司对施工现场的安全生产负总责，负责管理施工总承包安全职责范围管理内所有相关单位（包括但不限于：分包人、指定分包人、专业承包人、材料或设备供应商等）的现场施工、服务、材料设备进场、安装等所有活动。

- 我司与相关现场施工、服务、安装单位签订安全生产管理协议，该安全生产管理协议需由报贵司审核及备案。其中，我司依法或按照贵司指令将建设工程分包给其他单位的，分包人应明确安全生产方面的权利、义务，并签订安全生产合同；贵司将相关专业工程直接发包的，我司将按照贵司指令与专业分包人签订安全生产合同。我司将和分包人、指定分包人、专业承包人、材料或设备供应商承担连带责任。

- 施工总承包安全职责范围管理内所有相关单位（包括但不限于：分包人、指定分包人、专业承包人、材料或设备供应商等）在安全生产管理中出现问题的，包括但不限于不服从管理的，我司将立即采取合理措施并通知贵司和监理单位。

- 我司应采取有效安全措施及管控方式，加强安全防范措施，消除安全事故隐患。

- 对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，我司保证用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

- 安全生产管理措施

    - 建立健全施工现场安全生产保障体系、安全文明施工管理体系、安全生产及操各项规章制度作规程等，并认真落实。按照有关规定足额配备安全管理人员。

    - 建立施工现场出入管理规范，并按照规定配备出入管理人员和执行相关登记管理措施。

    - 强化对施工现场安全管理人员和作业人员的安全教育培训。施工人员进入施工现场前，必须经安全文明施工教育培训后方可上岗作业。

    - 施工现场场容场貌符合文明施工要求，地下管线、地下工程及毗邻建筑物、构筑物采取的保护措施安全可靠,施工过程不得侵害社会公众利益。

    - 为施工人员提供符合标准的生活、生产工具和个人劳动保护用品，作业环境和安全文明施工条件。采取的安全技术措施符合建设工程强制性标准，使用的起重机械设备及辅助工程设施使用前按规定验收合格后使用。

    - 施工作业前勘查作业环境和安全生产条件，对作业人员进行安全技术交底，施工中设专人巡查，发现违章指挥和违章作业、事故隐患及时纠正。对直接影响施工安全的分部分项施工操作工艺或者重大危险部位作业实行旁站监控。

    - 对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采用专项防护措施加以防护。

    - 两个以上施工单位在同一作业区域内进行施工活动，可能危及对方生产安全的，组织相关方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

    - 保证施工现场特种作业人员取得有关主管部门颁发的资格证，做到持证上岗作业，建立健全特种作业人员台帐并实行动态管理。

    - 严格按照有关规定组织专家组对危险性较大的分部分项以及专业承包工程专项施工方案进行专家论证，确保方案安全可靠，并向贵司提交相关方案。如贵司对相关方案有修改意见的，我司将按照贵司的要求修改方案。施工时，由专职安全管理人员现场监督施工，及时发现和处理施工过程中遇到的安全问题。

    - 施工现场应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

    - 依法履行安全文明施工管理职责，严格执行建设工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准，对保护作业人员身体健康、生命安全直接负责。

    - 设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

    - 施工现场起重机械设备的安（拆），由具备建设行政主管部门颁发的起重设备安装工程专业承包资质证书和安全资格证书的安装单位进行，施工现场起重机械设备，制定专项安全施工方案、技术措施和使用安全技术交底。起重机械设备必须建立起重机械设备安全技术档案，对在用的起重机械设备及时进行日常和定期的维修保养及检验检查并存档备查。

    - 对重大危险源和易发生事故的重点部位实施有效检测、监控；合理制定施工现场生产安全事故应急救援方案并适时组织演练。

    - 除上述内容外，建立和实施招标文件内规定其他安全生产管理措施。

    - 依法依规如实上报生产安全事故。

- 根据本承诺事项制定具体的承诺落实标准。

- 我司承诺上述内容均包含总报价中，在项目实施过程中不在对贵司就上述内容另行提出增加相关费用。

- 承诺期内，若违反上述承诺内容，依照有关法律法规接受从严处罚；发生生产安全事故，自愿接受建设主管部门依法做出的经济或行政处罚。因我司对各单位缺乏安全监管或防控的原因，造成安全事故的和财产损失的，我司应承担连带责任。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （二十五）不向分包单位、专业承包单位及物料供应商收取任何费用的承诺

公司：

我司已充分了解并阅读了招标文件、清单、合同条件等全部内容，同意贵司关于除招标文件约定的水电费、水电押金及安全质量保证金外，不再向分包单位、专业承包单位及物料供应商收取任何其他费用。

投标人：  （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    年    月    日

#### （二十六）对结算申报及审核承诺书

公司：

我司已充分阅读了招标文件，并承诺我司递交的申报结算资料符合本工程对于结算资料真实性、完整性的要求。

我司承诺按招标文件的要求和时间向发包人和结算审核单位申报结算资料。除发包人和结算审核单位在审核过程要求提供或补充的资料外，我司承诺不再向发包人和结算审核单位自行递交其他任何补充造价或补充资料。否则，发包人和结算审核单位可不予受理，已申报的结算造价亦不因此变更。

在未取得延期的情况下，若我司未按招标文件约定的时间向发包人和结算审核单位递交真实、完整的结算资料，且经发包人催告后仍未向发包人和结算审核单位报送真实、完整的结算资料的，我司承诺，同意发包人根据已有资料自行委托造价咨询单位编制（审核）工程结算，我司无条件确认该结算结果。

若因我司原因，造成发包人和结算审核单位未能在招标文件约定时间内完成结算审核工作的，我司承诺，按招标文件的约定承担相应的违约责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字盖章）

日期：年月日

（二十七）现场条件充分了解承诺书

公司：

我司已按招标文件的要求完成了踏勘现场的工作，并充分了解现场条件。我司理解招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。我司承诺不会因任何现场条件的阻碍而向招标人索赔工期或费用，并保证不因任何现场条件的阻碍而影响报价承诺的竣工日期。

承包人：　　（盖章）

法定代表人或授权代表(签名)：

日期：    年    月    日

（二十八）工期承诺书

公司：

我司已充分阅读了招标文件并充分了解本项目严格的工期要求。我司保证尽一切力量确保报价承诺的节点工期及竣工日期，确保按招标文件约定的时间要求完成办理施工许可证所需的一切资料，并充分了解在以后施工过程中，本项目会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现，但我司承诺严格按合同条款的内容和规定执行。

我司承诺若由于我司原因造成的工期延误及工作延误，将无条件地按合同中的违约条款执行并承担违约责任。

承包人：　　（盖章）

法定代表人或授权代表(签名)：

日期：    年    月    日

（二十九）关于签证变更APP申报的承诺书

公司：

我司承诺收到项目工作指令7天内，在APP平台发起现场签证立项流程，如收到项目工作指令30天内未发起的，我司承诺放弃该项签证权益且结算时不再计入。

承包人：（盖章）

法定代表人或委托代表：（签字盖章）

日期：   年   月  日

（三十）关于承包人项目团队奖励金发放至项目管理团队的承诺书

公司：

对于总包合同中的承包人项目团队奖励金，我司承诺上述奖励金直接发放至项目管理团队，奖金发放凭据需作为次月进度款申请资料，若未有提供则视为我司未有向项目管理团队支付该奖励金，按合同一般违约处理。

承包人：　　（盖章）

法定代表人或授权代表(签名)：

日期：    年    月    日

（三十一）对质量、安全生产目标的承诺书

公司：

如果我司的报价被接受，我司保证实现本招标文件和报价文件所定的质量、安全目标计划。否则，我司承担违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

承包人：　　（盖章）

法定代表人或授权代表(签名)：

日期：    年    月    日

（三十二）对树木保护承诺书

公司：

如果我司的报价被接受，我们保证按广东省、广州市有关文件对树木迁移、砍伐、保护的工作要求进行管理，保证施工不造成违规砍伐树木、迁移树木、破坏树木等问题，保证绿化符合政府单位和招标文件的要求，并防止出现因此类问题而产生的各类投诉。否则，我司承担违约责任，直至被清退出场，并为此承担相应的法律责任。

承包人：　　（盖章）

法定代表人或授权代表(签名)：

日期：    年    月    日

（三十三）限额设计承诺书

公司：

我司已充分阅读了招标文件并充分了解本项目严格的限额设计要求。我司保证按照投资限额要求严格控制，实行限额设计。

我司承诺若由于我司原因导致突破工程投资限额设计，将无条件地按合同中的违约条款执行并承担违约责任。

承包人：　　（盖章）

法定代表人或授权代表(签名)：

日期：    年    月    日