王老吉大健康南沙基地（一期）项目果糖储存罐采购安装及相关服务招标公告

招标条件

本招标项目王老吉大健康南沙基地（一期）项目果糖储存罐采购安装及相关服务（项目名称），招标人为广州王老吉大健康产业有限公司，招标项目资金来自国有企业自筹资金（资金来源），出资比例为企业自筹100%。该项目已具备招标条件，现对果糖储存罐（货物名称）进行公开招标。

项目概况与招标范围

2.1招标项目概况

2.1.1招标项目名称：王老吉大健康南沙基地（一期）项目果糖储存罐采购安装及相关服务

2.1.2项目代码：2017-440115-15-03-805568(非项目编号）
2.1.3工程建设地点：广东省广州市南沙区横沥镇洪沥大道北侧王老吉大健康南沙基地(一期)工厂内。
2.1.4工程建设规模：招标方在广东省广州市南沙区横沥镇洪沥大道北侧横沥工业园广州王老吉大健康产业有公司工厂内建设王老吉大健康南沙基地（一期）项目。拟采购一套果糖储存罐系统设备，满足2条易拉罐生产线（36000罐/小时/线）的生产需要。详见本项目的《用户需求书》。
2.1.5建设工期：详见本项目的《用户需求书》

2.1.6标段划分：本项目设1个标段。

2.2招标范围

2.2.1最高投标限价：人民币180万元。

备注：投标人必须对本项目进行整体投标，不允许只对其中部分内容进行投标报价。投标总价高于最高投标限价的投标文件被否决其投标。

2.2.2数量、技术规格： 

2.2.2.1数量：1套。

2.2.2.2技术规格：果糖储存罐（2个，60m³/个）、储罐和供料管道加热保温系统、物料转子泵（2台）、无菌送风系统（1套）、CIP自吸泵（1台）、流量计（1台）、过滤器、温度变送器、压力传感器、仪器仪表、不锈钢转换板、管道和阀门、压缩空气调节阀、控制系统、呼吸阀、取样阀、不锈钢转换板、不锈钢防护栏、可编程控制器和编程软件、人机界面触摸屏（≥10寸，1台）、变频器（3台）、接近开关、电柜、电源开关、动力和控制电缆、控制电气、304不锈钢线槽和线管、桥架、管架、支架和配套材料等的设计、采购、安装、调试及相关服务。详见本项目的《用户需求书》。

2.2.3交货地点：广东省广州市南沙区横沥镇洪沥大道北侧王老吉大健康南沙基地(一期)工厂内。
2.2.4交货期：
1.设备供货期：从收到中标通知书开始起计60个日历天，全部货运到招标方要求地点，具体以招标方通知为准；

2.设备安装期：全部设备必须在开始安装后15个日历天内安装完成；

3.设备调试期：从设备安装完成后起10个日历天完成调试。调试完成后进行初步试产；

4.设备验收期：设备稳定运行3个月后，由投标方书面申请，招标方组织人员进行竣工验收。

投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备相应的资质，并具有与本招标项目相应的供货能力，具体要求如下：
3.1.1资质要求：投标人须是法人或者其他组织，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，按国家法律经营；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司或存在控股管理关系的不同单位，都不得在同一设备招标中同时投标。

3.1.2投标人业绩要求：投标人自2018年1月1日至投标截止时间为止具有单项合同金额大于或等于人民币80万元或以上的类似项目供货业绩。

注：业绩证明材料须同时满足以下（4）点：

（1）类似项目的供货业绩是指投标人的食品储罐系统的供货业绩。

（2）投标人需同时提供采购合同关键页（至少包括首页、含相关供货内容的合同页、签字盖章页、合同签订日期页等）作为业绩证明材料（复印件加盖投标人公章）,否则视为无效证明材料。

（3）金额以采购合同（不含补充合同）为准。业绩时间以采购合同（不含补充合同）的签订时间为准。

（4）投标人提供的业绩证明材料须反映评审指标，否则不予计算。

3.1.3其他要求：投标人已按照规定格式和内容签署盖章《投标人声明》（格式详见招标文件第六章投标文件格式）。

3.2本次招标不接受联合体投标。

注：未在招标公告第三条单列的投标人资格要求条件，不作为资审不合格的依据。

发布招标公告、网上办理投标登记及招标文件的获取
4.1发布招标公告时间（含本日）：2023年07月18日00时00分至2023年08月07日10时00分。

网上办理投标登记手续时间（含本日）：凡有意参加投标者，请于2023年07月18日00时00分至2023年08月07日10时00分，登录广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn）（电子招标投标交易平台）办理投标登记手续。

注：公告发布之日起同时接受投标登记，时间不得少于5日（法定节假日除外）。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在补充公告中明确说明。

4.2招标文件的获取：凡有意参加投标者，请于2023年07月18日00时00分至2023年08月07日10时00分(北京时间，下同)，登录广州公共资源交易中心数字交易平台（http//www.gzggzy.cn）（电子招标投标交易平台名称）下载电子招标文件。注：投标申请人须在投标登记前在广州公共资源交易中心完成企业信息登记手续，详见广州公共资源交易中心网站→服务指南。

本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件一经在广州公共资源交易中心发布，视为送达给投标人，招标文件由投标人自行在广州公共资源交易中心网站下载。

4.3本项目采用资格后审方式。

投标文件的递交

5.1（A）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年08月07日10时00分，地点为广州公共资源交易中心第16开标室（广州市天河区天润路333号）。

5.2（A）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易网（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网(网址：                            )、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广州国企阳光采购信息发布平台网站（http://ygcg.gzggzy.cn/）上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易网发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易网发布的文本为准。
联系方式

招 标 人：广州王老吉大健康产业有限公司
地    址：广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦39楼
联 系 人：罗工
电    话：020-66282828

招标代理机构：广东粤能工程管理有限公司
地    址：广州市天河区华观路明旭街1号万科智慧商业广场B1-2栋5楼521室
联 系 人：任工
电    话：020-38730932-8008

电子邮箱：gdynjlzb@126.com
异议受理部门：广州王老吉大健康产业有限公司
地    址：广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦39楼
联 系 人：罗工
电    话：020-66282828

招标监督机构：广州王老吉大健康产业有限公司
地    址：广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦39楼
电子邮箱：gywlj_jjjcs@wljhealth.com
广州王老吉大健康产业有限公司

2023年07月17日

1

2
3

