
车陂涌（华南国家植物园段）综合整治工程勘察设计施工总承包（EPC）
招 标 文 件

招   标   人：广州市天河区水务设施建设中心
招标代理机构：广东省建筑工程监理有限公司
日        期：2023年7月

目     录
2

第一章 投标人须知

19

第二章 评标办法（综合评估法）

40

第三章 合同条款及格式

41

第四章  发包人要求

45

第五章  投标文件格式

第六章  最高投标限价..............................................74
第七章  否决性条款汇总............................................75



第一章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人名称：广州市天河区水务设施建设中心
地址：广州市天河区黄埔大道中168号一、七楼
联系人：朱工 
联系电话：020-87594749

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：广东省建筑工程监理有限公司
地址：广东省广州市荔湾区流花路85号
联系人：林工
电话：020-86673560/18302085077 

	1.1.4
	项目名称
	车陂涌（华南国家植物园段）综合整治工程勘察设计施工总承包（EPC）

	1.1.5
	建设地点
	广州市天河区华南植物园内

	1.2.1
	资金来源及比例
	区财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	总工期：300日历天。

计划勘察工期：承包人在合同签订后20个日历天内完工程测量、岩土勘察报告。

计划设计工期：承包人（1）在合同签订后20个日历天内完成初步设计及概算编制；（2）初步设计批复后10个日历天内完成施工图；（3）施工图审查后10个日历天内完成施工图预算编制并送造价咨询单位审核。

计划施工工期：270日历天。

	1.3.3
	质量标准
	（1）勘察设计质量标准：符合《工程勘察质量评定办法》、《民用建筑设计质量评定标准》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规范》及《建设工程质量管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规、规章和行业相关规范技术标准等要求；符合本项目设计任务书的要求。

（2）施工质量标准：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

■接受，应满足下列要求：详见本项目招标公告。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	■不补偿

□补偿

	1.9.1
	踏勘
	■不组织：投标人可自行结合招标文件等对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。考察期间所发生一切费用或意外由投标人自行负责。

□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	■不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	时间:在提交投标文件截止时间18 天前提出。

形式:投标人疑问通过网上提交。具体操作方法详见广州公共资源交易中心关于全流程电子化项目的相关指南。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	在递交投标文件截止日期15日前

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	无

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许

■允许，允许非主体、非关键性工程进行分包。
分包内容要求：经监理工程师及发包人同意后可依法分包,且需报发包人备案。

分包金额要求：不大于施工合同暂定金额的30%。

对分包人的资质要求：符合有关法律法规和文件规定，并不得再次分包。

	1.12
	偏离
	■不允许

□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	答疑纪要、澄清文件等（如有）。

	2.2.2
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同投标人提出问题的截止时间。

	2.2.3
	投标人确认收到答疑纪要或澄清的时间
	在广州公共资源交易中心网上答疑专区发布时视为投标人收到。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在广州公共资源交易中心网上答疑专区发布时视为投标人收到。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	见第五章《投标文件格式》要求

	3.2.3
	最高投标限价
	本项目最高投标限价为：3201.19万元，其中（1）勘察费投标最高限价为33.14万元；（2）设计费最高投标限价为：110.77万元；（3）建安工程费最高投标限价为：3057.28万元。

设计费用参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《勘察设计费收费标准》计算。设计部分的投标下浮率作为结算的依据。

工程勘察费按国家发展计划委员会建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，在合同实施期间工程按实际完成工作量调整，并考虑投标下浮率。

投标价超过任一投标最高限价的投标文件将会导致无效标。

建安工程费成本警戒价为建安工程费最高投标限价的90%。

	3.2.5
	投标报价的要求
	1、投标报价由勘察费、设计费、建安工程费等报价组成。

（1）设计费用参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《勘察设计费收费标准》计算。设计部分的投标下浮率作为结算的依据。
（2）勘察部分投标报价的要求：

2.1工程勘察费按国家发展计划委员会建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，在合同实施期间工程按实际完成工作量调整，并考虑投标下浮率。
（3）中标价为项目建设投资限额（即中标人的封顶结算价，合同约定除外），经评审的总概算不得超过批复的立项投资估算，决（结）算价不得超过批复的总概算。

2、投标人总投标报价以及勘察费、设计费、建安工程费等各单项报价均不得超过相应各项的最高投标限价，超过最高投标限价的作无效投标处理。结算按照投标下浮率计算，具体以合同相关约定为准。
3、投标报价要求及格式详见第五章《投标文件格式》格式。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从递交投标文件截止之日计起），如出现异议或投诉，则投标有效期自动延长至异议或投诉处理结束，确定中标人并发放中标通知书为止。

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金额度： 10 万元人民币。 
2、投标保证金可采用现金、支票、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保的形式递交，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。 
①如采用现金或者支票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。 
②依法必须招标的工程项目如采用非电子形式的投标保函或投标保证保险或专业工程担保公司担保的形式递交提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。 
③如采用电子保函形式提交的，具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询信息为准。注：采用联合体投标的，投标保证金由联合体主办方递交。  

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许

□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标人采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，联合体投标的，除联合体共同投标协议书需联合体各方同时签字或盖章外，法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具，其中“单位”一栏可只填写联合体主办方名称外，其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【参考格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，由联合体主办方签字、盖章即可。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人应在截止时间前通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	■否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间同投标截止时间。在电子招标投标交易平台进行网上开标。

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）在投标截止时间后半小时内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定）。

（4）解密完成后，公布：a投标人名称；b投标文件递交情况；c投标文件解密情况；d投标担保递交情况；e项目负责人(兼施工负责人)、设计负责人、施工技术负责人、专职安全员；f投标报价；g工期；h投标人的加密打包投标文件电脑机器特征码等主要内容，并记录在案。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。

（5）截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

（6）备用光盘的读取按“本须知第9条电子招标投标”第6点的规定执行。

（7）开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录交易平台实时查看开标、唱标情况。交易平台生成开标记录并向社会公众公布。

（8）参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录。参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录交易平台后通过交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。

（9）投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

（10）开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

（11）勘察设计技术部分投标文件开标时不得开启，在评标时由交易平台随机编号后开启，交由评标委员会进行评审。编号所对应的投标人在勘察设计方案评审结束前不得告知评标委员会、交易平台工作人员、招标人或招标代理机构。
（12）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（13）开标结束

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会分为设计评审组、施工评审组（资格审查由施工评审组负责），由招标人依法组建。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

■否，推荐的中标候选人数：3人

	7.2
	中标候选人公示媒介
	广州公共资源交易中心网站、中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：现金、银行保函、保证保险、专业担保公司担保等。除投标人另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体中牵头人的名义提交。

	8
	需要补充的其他内容

	8.1
	建设工程质量检测管理办法：

任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告。建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。

	8.2
	在招标和合同实施期间，业主要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。

1.对本条款的规定，特定义如下词汇：

1）“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为；

2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标书之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。

2.如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。

	8.3
	项目管理目标：

1.职业健康安全管理目标：杜绝死亡事故、杜绝火灾事故、杜绝重大机械事故。改善劳动条件，预防职业病，工地防尘、防毒、防噪音、通风、照明、取暖、降温、防幅射及防物理因素危害等，均符合国家和地方政府主管理部门颁布的相关规定。

2.环境管理目标：不发生重大环境污染。

3.质量目标：按招标文件质量标准要求，具体按合同约定；

4.费用目标：确保项目总投资不超过工程概算、预算，具体按合同约定；

5.进度目标：确保项目建设进度满足招标文件工期要求，具体按合同约定。

	8.4
	本项目的监理、施工图审查、可行性研究报告的编制工作、节能评估服务、造价咨询工作不列入本次招标范围。

	8.5
	保修期限：按照《建设工程质量管理条例》规定。

	8.6
	承包方式：承包人根据招标文件、合同文件、有关资料及说明等对本项目实施设计施工总承包，本项目实行限额设计，建设项目初步设计概算不得超过项目立项总投资。包施工，包括不限于包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包承包人应当购买的保险、包竣工图编制、包保修。工程量按实结算，合同价款根据招标文件和本合同约定的计价方式进行计价和结算。

	8.7
	投标文件中需同时填写大写和小写的，大写和小写不一致时以大写为准。

	8.8
	社保缴纳期限包含疫情防控期的，若当地政府部门允许企业在疫情防控期间缓缴社会保险费的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。中标后需提供投标文件中人员的社保补缴情况相关证明报招标人核实。

	8.9
	在工程开工前，中标人应当投保安全生产责任保险，且该保险保障场所应包含中标项目。投标人的投标报价视为包含该项费用。中标人未按规定购买安全生产责任保险,招标人可视严重程度拒绝该单位一定时期内参与后续工程投标。

	9
	电子招标投标
	□否

■是，具体要求：

1、投标文件形式：投标文件全部采用电子文档，投标文件应按交易平台相关操作指南编制。如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应在线下完成后扫描上传。具体操作详见交易平台相关操作指南。

2、投标文件的修改与撤回：投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在交易平台发出撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

3、提交投标文件光盘备用：投标人将按《建设工程全流程电子化项目操作指南》的操作方法制作的非加密的电子投标文件刻入光盘（勘察设计技术部分投标文件、勘察设计商务部分投标文件、施工部分投标文件（含资格审查）、揭晓文件（揭晓文件指：附与勘察设计技术部分投标文件一致的效果图一页，效果图需为加盖投标人（主办方）公章的扫描件，用于分辨投标文件对应的投标人身份）应分别刻录在不同的光盘），在规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章（勘察设计技术部分投标文件备用光盘及揭晓文件除外）。密封袋上应写明（项目名称）投标文件（勘察设计技术部分投标文件/勘察设计商务部分投标文件/施工部分投标文件（含资格审查）/揭晓文件）。递交的投标文件光盘不得加密。投标文件光盘无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再接受提交的光盘。投标人也可不提交投标文件光盘(备用)。

4、投标文件的递交：

见招标公告。

5、投标文件加密要求：

①网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见交易平台相关操作指南。

②未按要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。

6、投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。若出现招标人无法正常解密或导入开标系统的情况，在开标现场读取已成功解密、以及因投标人之外的原因导致电子投标文件解密失败的投标人递交的电子光盘内容。出现上述情况的，评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。

除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

	10
	中标公示后中标单位提交投标文件要求
	中标候选人公示后3天内中标人需将在广州公共资源交易中心网站下载的投标文件打印，投标文件需与中标人在广州公共资源交易中心网站提交的投标文件一致，中标人加盖公章，一正2副（加盖公章），合共3套投标文件提供给招标人，相关费用由投标人支付。

	需要补充的其他内容：

1.关于联合体投标人评标的相关规定：如组成联合体投标的，勘察设计部分评分以承接勘察设计任务的单位为准；施工部分评分以承接施工任务的单位为准。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求（详见招标公告要求）
1.4.1 投标人应是按招标公告要求成功投标登记的单位。

1.4.2 关于联合体投标：见投标人须知前附表。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的设计费用成果补偿参考招标文件前附表1.5点设定。

1.5.2 招标人在征得未中标人的同意后有权免费使用未中标人勘察设计成果。
1.5.3 中标人应根据政府有关规定，向广州公共资源交易中心交纳交易服务费。
1.6 保密
1.6.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字
1.7.1招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位
1.8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8.2 本工程投标报价采用的的币种为人民币。

1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4现场由投标人自行踏勘，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。招标人不对投标人自行踏勘现场作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第四章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 招标人允许投标人在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、资质要求等限制性条件。

1.12 偏离
1.12.1投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成
2.1.1本招标文件包括：

（1）投标人须知；

（2）评标办法（综合评估法）；

（3）合同条款及格式；

（4）发包人要求；

（5）投标文件格式；

（6）最高投标限价；

（7）否决性条款汇总

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，发布并构成招标文件的组成部分。当招标文件的澄清、修改等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。

2.1.4投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。

2.1.5发布招标公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子招标文件、招标控制价。

2.1.6招标文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。

2.2.2招标人应在投标截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，在交易中心网站“项目答疑纪要”专区发布。

2.2.3招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.2.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。

2.2.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。
2.3 招标文件的修改
2.3.1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.3.2招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的内容为准。

2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。若通知中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

投标文件由勘察设计技术部分、勘察设计商务部分、施工部分共三部分投标文件组成。

第一册：勘察设计技术部分投标文件

勘察设计技术部分投标文件评审采用“暗标”形式，勘察设计方案投标文件中不得出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等。勘察设计方案投标文件宜包含以下内容：
（a）勘察设计方案含封面、扉页和目录页，勘察设计方案所有页面总和不超过200页。
（b）勘察设计方案文件内容：

☆ 封面：写明项目名称、“勘察设计技术部分投标文件”字样、编制年月。

☆ 目录。

☆ 设计图纸。

☆ 投标人认为有必要提供的其他资料。
第二册：勘察设计商务部分投标文件
包括（但不限于）下列内容：

（1）封面；

（2）目录；

（3）勘察设计管理架构人员最低配置承诺书（格式见第五章）；

（4）拟投入本项目的勘察设计人员资料；

（5）勘察设计部分投标文件编制人员名单（格式见第五章）；

（6）投标人认为有必要提供的其他资料；

第三册：施工部分投标文件（含资格审查）

包括（但不限于）下列内容:

（1）封面；

（2）目录；

（3）资格审查文件
（4）投标函及投标函附录（格式见第五章）；

（5）投标报价表及其他明细表（格式见第五章）； 

（6）投标承诺书（格式见第五章）；

（7）施工团队最低配置承诺书

（8）项目管理团队人员信息表（格式见第五章）；

（9）拟投入本项目的施工人员资料；

（10）投标人近年的同类业绩；

（11）施工单位安全承诺书（格式见第五章）；

（12）投标保证金（格式见第五章）；

（13）施工部分投标文件编制人员名单（格式见第五章）；

（14）危险性较大的分部分项工程安全管理措施；

（15）投标人认为有必要提供的其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第五章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。 

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标担保，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标担保由联合体主办方递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人将在中标通知书发出之日起五日内将投标保证金退回中标候选人以外的投标人，在书面合同订立之日起五日内将投标保证金退回中标人和其他中标候选人。

3.4.4 有下列情形之一的，投标担保将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查

   本项目采用资格后审。由评标委员会按照招标公告资格要求负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。
3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.2投标文件应按第五章“投标文件格式”（表格可以按同样格式扩展）进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.3联合体投标的，投标文件中除《联合体投标协议书》必须由联合体各方分别按要求签字或盖章外，其他资料可由联合体主办方签字或盖章即可（涉及投标人名称的位置应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】）；法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具。

3.7.4投标人应使用依法设立的电子认证服务机构签发的单位数字证书对电子投标文件进行电子签章。该电子签章与盖单位章具有同等的法律效力。

3.7.5投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为纸质原件的扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.6投标文件应按照广州公共资源交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制。如因不按上述编排要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果将由投标人自行承担。
4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体操作详见《建设工程全流程电子化项目操作指南》。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交、封存、投标登记
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表5.1规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人（法定代表人或其委托代理人）可自行决定是否参加开标。投标人不参加的，视为认可开标过程及结果。

5.2 开标和评标程序
见投标须知前附表。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责，分设计评审组、施工评审组，资格审查由施工评审组负责。

6.1.2评标委员会的设计评审组、施工评审组依法组建。
6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.1.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示
7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知
7.3.1 评标公示后，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书发出前须经广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）盖章确认。

7.3.2 招标人应当自确定中标人后，向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。中标通知书由招标人颁发，并经广州公共资源交易中心确认。

7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标施工合同暂定价的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标担保不予退还；给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标担保；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 如本工程委托代建单位(项目建设管理单位)，则可由代建单位作为发包人与中标人签订合同。
8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表
开标记录表

开标时间： 年 月 日 时 分

	序号
	投标人名称
	解密情况
	有无法定代表人证明书及授权委托证明书
	有无递交投标担保金
	总工期
	质量标准
	项目负责人（兼施工负责人）


	专职安全员


	设计负责人


	施工技术负责人


	投标总报价

（人民币：元）
	勘察费报价（人民币：元）
	设计费报价（人民币：元）
	建安工程费报价

（人民币：元
	投标人代表签名
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


招标代理代表：                  招标人代表：               交易中心见证人：

本表仅供参考，具体以开标时的开标记录表为准。

第二章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格审查
	见附表1《资格审查表》

	2.1.2
	勘察设计技术部分有效性审查标准
	见本章附表2《勘察设计技术部分投标文件有效性审查表》

	
	勘察设计商务部分有效性审查标准
	见本章附表4《勘察设计商务部分投标文件有效性审查表》

	2.1.3
	施工部分有效性审查标准
	见本章附表6《施工部分投标文件有效性审查表》

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成及权重
	投标人总得分（100分）=勘察设计部分得分（满分100分）×勘察设计部分得分总权重（30%）+施工部分得分（100分）×施工部分得分总权重（70%）                                                                                                         

其中：

勘察设计部分得分（100分）=勘察设计技术部分得分（满分100分）×勘察设计技术部分得分权重（70%）+勘察设计商务部分得分（满分100分）×勘察设计技术部分得分权重（30%）

施工部分得分（100分）=【施工商务技术部分详细审查得分×权重20%+建安工程费报价得分×权重80%】×权重95%+施工诚信综合评价得分×权重5%

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.2（1）
	勘察设计技术部分评分标准
	见附表3《勘察设计技术部分详细审查评分标准》

	2.2.2（2）
	勘察设计商务部分评分标准
	见附表5《勘察设计商务部分详细审查评分标准》

	2.2.2（3）
	施工部分评分标准
	见附表7《施工商务技术部分详细审查评分标准》

	3.4
	诚信评价标准
	投标人（若为联合体投标，由联合体主办方提供）诚信得分中，施工部分以广州市水务工程企业库及诚信评价系统网站（http://112.94.68.142:8012/#/website）公布的在广州公共资源交易中心发布招标公告的第1天所在季度的上一季度的“诚信排名>>施工—水利”诚信得分为准，未入库企业或在广州市水务工程企业库及诚信评价系统网站中尚无诚信排名（“施工—水利”诚信综合评价分）的投标人，其诚信得分按80分计算（100（市场行为评价分）×20%+75（质量安全管理评价得分）×50%+75（履约评价得分）×30%=80分）。

	3.3.2.5
	投标报价得分计算标准
	见附表9《投标报价得分计算表》


1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准
2.1.1 资格审查标准：见评标办法前附表。

2.1.2勘察设计部分投标文件有效性审查表：见评标办法前附表。

2.1.3施工部分投标文件有效性审查表：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成及权重：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）勘察设计技术部分详细审查评分标准：见评标办法前附表。

（2）勘察设计商务部分详细审查评分标准：见评标办法前附表。
（3）施工商务技术部分详细审查评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1资格审查文件评审（由评标委员会施工评审组负责）
（1）资格审查采用电子化审查方式进行，投标单位的资格审查由施工组评标委员会负责。

（2）资格审查文件中全部符合附表1《资格审查表》中情形的，为资格审查合格。否则为资格审查不合格，经评标委员会施工评审组认定后，其资格审查文件将被拒绝。如评标委员会施工评审组成员的评审意见不一致时，可要求投标人进行澄清，并记录及由评标委员会施工评审组、作出澄清的投标人签字确认，以评标委员会施工评审组过半数成员的意见作为评标委员会施工评审组对该情形的认定结论。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过资格审查。只有通过资格审查的投标人方可进入下一阶段的评审。
（3）汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

（4）资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通报发证部门。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

特别声明：资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

3.2勘察设计部分评审（由评标委员会设计评审组负责）
3.2.1评标委员会设计评审组进行勘察设计技术部分投标文件有效性审查：评标委员会设计评审组按本章附表2《勘察设计技术部分投标文件有效性审查表》对各投标文件进行评审。投标文件中没有任一种列于本办法附表2《勘察设计技术部分投标文件有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会设计评审组成员的评审意见不一致时，以评标委员会设计评审组过半数成员的意见作为评标委员会设计评审组对该情形的认定结论。

3.2.2评审：评标委员会设计评审组按本章附表3《勘察设计技术部分详细审查评分标准》对通过勘察设计技术部分投标文件有效性审查的投标文件进行评分。

3.2.3评标委员会设计评审组评出各投标人勘察设计技术部分得分（去掉一个最高分和一个最低分后计取算术平均分，为各投标人勘察设计技术部分的最终得分），分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

3.2.4评标委员会设计评审组进行勘察设计商务部分投标文件有效性审查：评标委员会设计评审组按本章附表4《勘察设计商务部分投标文件有效性审查表》对各投标文件进行评审。投标文件中没有任一种列于本办法附表4《勘察设计商务部分投标文件有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会设计评审组成员的评审意见不一致时，以评标委员会设计评审组过半数成员的意见作为评标委员会设计评审组对该情形的认定结论。

3.2.5评审：评标委员会设计评审组按本章附表5《勘察设计商务部分详细审查评分标准》对通过勘察设计商务部分投标文件有效性审查的投标文件进行评分。

3.2.6评标委员会设计评审组评出各投标人勘察设计商务部分得分（去掉一个最高分和一个最低分后计取算术平均分，为各投标人勘察设计技术部分的最终得分），分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。
3.2.7评标委员会设计评审组揭晓投标人身份，并公布勘察设计方案投标文件评审结果。评标委员会取消未通过勘察设计方案投标文件有效性审查的投标人的得分。
3.2.8汇总勘察设计技术、商务部分得分（评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。

3.3施工部分评审（由评标委员会施工评审组负责）
3.3.1评标委员会施工评审组确定施工部分评标阶段投标人：通过资格审查的投标人才能进入施工部分评标阶段。

3.3.2施工部分评审采用综合评分法，评标步骤如下：

3.3.2.1施工部分投标文件有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表6《施工部分投标文件有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会施工评审组认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会施工评审组成员的评审意见不一致时，以评标委员会施工评审组过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

3.3.2.2施工商务技术部分详细评分：评标委员会施工评审组按照本办法附表7《施工商务技术部分详细审查评分标准》的标准，对通过施工部分投标文件有效性审查的投标文件进行评分，评出各投标人施工商务技术部分得分（去掉一个最高分和一个最低分后计取算术平均分，为各投标人施工商务技术部分的最终得分），分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

3.3.2.3投标报价的算术校核。评标委员会施工评审组对通过资格审查、勘察设计技术、商务部分投标文件有效性审查、施工部分投标文件有效性审查的投标文件投标报价进行算术校核，具体标准如下：

投标报价有算术错误的，评标委员会施工评审组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会施工评审组应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）如果分项报价累加不等于总价的，以分项报价累加为准，修正总价。

3.3.2.4投标报价评分：评标委员会施工评审组对通过资格审查、勘察设计技术、商务部分投标文件有效性审查、施工部分有效性审查的投标文件投标报价（修正后的），按照评标办法前附表规定的标准，使用本办法附表9《投标报价得分计算表》进行投标报价评审，评出投标报价得分（分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

3.3.2.5工程成本警示价：为建安工程费最高投标限价的90%。对低于该警示价的建安工程费投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、投标人成本分析供评标委员会施工评审组评审，由评标委员会施工评审组判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会施工评审组发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警示价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会施工评审组认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

注：为充分体现招标人意愿及落实项目招标人负责制，警示价由招标人决定。

3.3.2.6施工评审汇总：评标委员会按照评标办法前附表规定的分值权重（施工部分得分（100分）=【施工商务技术部分详细审查得分×权重20%+建安工程费报价得分×权重80%】×权重95%+施工诚信综合评价得分×权重5%。汇总施工部分得分（分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。
3.4诚信评价评审（由评标委员会施工评审组负责）
3.4.1评标委员会施工评审组对通过资格审查、勘察设计部分投标文件有效性审查、施工部分投标文件有效性审查的投标人进行诚信评价评审。评分标准见评标办法前附表。

3.5评审汇总（由评标委员会施工评审组负责）
3.5.1 投标人总得分满分为100分，总得分权重分配见:评标办法前附表。

3.5.2评标委员会施工评审组汇总各投标人勘察设计部分及施工部分得分：投标人得分（满分100分）=勘察设计部分得分（满分100分）×勘察设计部分得分总权重（30%）+施工部分得分（100分）×施工部分得分总权重（70%） 。（分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。
3.5.3同时通过资格审查、勘察设计技术、商务部分投标文件有效性审查、施工部分投标文件有效性审查的投标人才参与投标人总得分汇总。

3.5.4满足资格审查合格条件的投标人不足3名、或经评审有效的投标人不足3名时为招标失败，应当依法重新招标。

3.6投标文件的澄清和补正
3.6.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会中超过两人（含两人）的成员以书面形式提出动议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

3.6.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会相应评审的依据。

3.6.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

3.6.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会相应评审将按照有效性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.7评标结果
3.7.1 除第一章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.7.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.7.3 投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，其投标不改变本项目评标结果排序。招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定确定中标人或重新招标。

4. 评标表格

见后附。

附表1

资格审查表

项目名称：

投标人名称：

	序号
	审查项目
	须审查的资料
	审查结果

	1
	投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效
	法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书
	

	2
	投标人（联合体各成员）均具有独立法人资格，按国家法律经营
	勘察、设计、施工单位企业营业执照扫描件。

	

	3
	投标人（联合体各成员）持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书；投标人（联合体各成员）资质符合公告要求
	勘察、设计、施工单位资质证书扫描件
香港企业独立参加投标的，须提供在广东省住房和城乡建设主管部门备案证明扫描件。
	

	4
	投标人（若为联合体投标，由主办方提供）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；
	安全生产许可证（联合体主办方提供）。
	

	5
	投标人拟担任本工程项目负责人（兼施工负责人）及设计负责人符合招标公告要求。
	项目负责人（兼施工负责人）：提供相应证书扫描件；如为联合体投标，则由联合体的主办方提供。

设计负责人：提供相应证书扫描件；如为联合体投标，则由联合体的设计方提供。
设计单位为香港企业独立参加投标的，香港专业人士须提供香港建筑师注册管理局注册的建筑师证书扫描件
	

	6
	投标人（联合体主办方）拟担任本工程项目负责人（兼施工负责人）持有在有效期内的水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）
	项目负责人（兼施工负责人）安全生产考核合格证（B类）
	

	7
	投标人（联合体主办方）拟担任本工程专职安全人员持有在有效期内的水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（C类）。
	专职安全人员安全生产考核合格证书（C类）。
	

	8
	拟担任本工程施工技术负责人符合公告要求。
	提供职称证书扫描件。
	

	9
	投标人已按照招标公告附件一的内容签署盖章的投标申请人声明。
	投标申请人声明原件扫描件
	

	10
	联合体投标的提交联合体共同投标协议书，联合体组成符合招标公告要求
	提供联合体共同投标协议书原件扫描件
	

	11
	投标人（含联合体各方）未出现以下情形：与其它投标人（含联合体各方）的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。
	按投标人提供的《投标申请人声明》内容进行评审
	

	12
	投标人（含联合体各方）未被纳入失信联合惩戒名单且被限制参加财政投资工程或政府投资工程或建设工程投标的（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”https://credit1.gz.gov.cn/sgs/sgsXkNew公布的“失信黑名单”为准）。因联合惩戒措施表述存在细微差别，惩戒措施与上文不完全一致但措施内容相同的，也应属于被限制参与相关项目的投标。
	投标人无需提供资料，按交易系统比对的结果进行评审
	


备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”； 

2、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，作出评审结论。汇总后，出现一个“×”的结论为“不通过”。

3.不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过资格审查。

评委签名：                    日期：    

附表2：

勘察设计技术部分投标文件有效性审查表

项目名称：

	序号
	                               投标单位

评审内容
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人在勘察设计技术部分投标文件内标注名称、印章、商标、图形等记认符号（或使人辨认出投标人或其专业技术人员的身份）的；
	
	
	
	
	
	

	2
	存在明显抄袭行为的；
	
	
	
	
	
	

	3
	存在投标人与招标人、评标委员会成员或其他投标人串通投标情形的；
	
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	
	


注：1.凡出现以上任何一项情形的为无效，否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“通过”，否则为“不通过”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                                                             日期：

附表3：                         勘察设计技术部分详细审查评分标准

	序号
	项   目
	分值分配
	内    容
	得分

	一
	投标文件的符合性
	[10]
	整个设计内容符合招标文件要求，内容全面，设计总说明书文字表达清楚、思路清晰、重点和难点突出、图纸及文卷质量高。优得10分，良得9分，一般8分。
	

	二
	设计方案及勘察

大纲
	[70]
	1、项目认识：对项目理解透彻，设计目标明确，内容明确具体。

优得10分，良得9分，一般得8分。
	

	
	
	
	2、对现状了解程度：全面掌握地形条件、水文条件、地质条件等，内容清晰、全面、完整、了解透彻。

优得10分，良得9分，一般得8分。
	

	
	
	
	3、重点难点分析：对项目重点、难点分析准确，保障措施合理可行；有比较好的合理化建议，符合相关规划；工期计划合理。优得10分，良得9分，一般得8分。  
	

	
	
	
	4、方案技术可靠性：方案符合项目的实际情况，考虑现场地形、地质情况，根据流域及水系自然条件进行设计，采取合理、可靠、安全的结构形式，符合国家技术规范要求，充分考虑周边市政基础设施的接驳，满足城市水安全及城市总体规划要求。优得10分，良得9分，一般得8分。
	

	
	
	
	5、结合防洪、排涝规划，针对现状条件、周边用地和实际需求，提出因地制宜、特色、可实施性强的景观设计方案。

能够结合项目城市周边环境，综合水环境水景观进行景观重点设计。

优得10分，良得9分，一般得8分。
	

	
	
	
	6、勘察方案：勘察方案合理可行，勘察的重点、难点理解准确，建议合理可行。勘察工作流程规范，工期进度计划合理可行。优得10分，良得9分，一般得8分。
	

	
	
	
	7、附图：能针对性地配合技术文件的文字表述，数据准确，图面清晰。
优得10分，良得9分，一般得8分。
	

	三
	投资控制
	[20]
	1、工程总投资合理，节约工程总投资的措施及理由合理、可信、可行。              

优得10分，良得9分，一般得8分
	

	
	
	
	2、投资估算编制依据正确，达到相应的深度要求，编制质量高。                    

优得10分，良得9分，，一般得8分。
	

	总计
	100
	
	100


项目名称：

注：1、所有评委的打分中去掉一个最高分和一个最低分后计取算术平均分，为各投标人勘察设计技术部分的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。
评委签名：                                                                     日期：

附表4：

勘察设计商务部分投标文件有效性审查表

项目名称：

	序号
	                               投标单位

评审内容
	
	
	
	
	
	

	1
	投标文件未按第五章投标文件格式提供或未按第五章投标文件格式规定的格式填写（指勘察设计商务部分投标文件格式），或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的。
	
	
	
	
	
	

	2
	投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的。
	
	
	
	
	
	

	3
	投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的(以广州公共资源交易中心交易平台评标系统的检索信息为准)
	
	
	
	
	
	

	4
	无《勘察设计部分投标文件编制人员名单》的
	
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	
	


注：1.凡出现以上任何一项情形的为无效，否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“通过”，否则为“不通过”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                                                             日期：

附表5：                         勘察设计商务部分详细审查评分标准

	评审因素
	评审标准

	企业业绩

(满分10分)
	投标人（若为联合体则指设计方）2018年1月至今，承接设计类似业绩：有类似设计业绩的，每项得2.5分，最多得10分。

注：设计类似业绩是指达到招标文件所述要求设计资质方能承接的水利工程设计项目（低于招标文件所述资质要求承接的项目除外。），需提供相关业绩的中标通知书或项目审批部门出具的免招标的相关证明、合同关键页加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准。

	项目奖项
(满分40分)


	1、投标人（若为联合体则指设计方）2018年1月至今获得国家级颁发的水利工程类设计奖项的，每项得7分；获得省部级颁发的水利工程类设计奖项的，每项得4分；获得市级颁发的水利工程类设计奖项的，每项得1分；本项最高分为35分。

2、投标人（若为联合体则指设计方）2018年1月至今获得省部级或以上颁发科学技术进步奖的，每项得5分；获得市级颁发科学技术进步奖的，每项得2分；本项最高分为5分。
注：须提供证书扫描件并加盖投标人公章，不提供或不符合上述条件不得分。

	企业认证
(满分5分)
	投标人（若为联合体则指设计方）同时具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的得5分；有其中2项的得3分；有其中1项的得1分；其他不得分。本项最高得5分。

注：须提供证书扫描件并加盖投标人公章，且证书在有效期内。

	企业信誉

(满分10分)
	投标人（若为联合体则指设计方）具有高新技术企业证书的得10分，其他不得分。
注：须提供证书扫描件并加盖投标人公章，不提供或不符合上述条件不得分。

	人员投入

项目设计负责人
（满分10分）
	项目设计负责人设计工作经历及业务能力：

（1）项目设计负责人工作经历在25年（工作经历起始时间以毕业证日期为准）或以上，得2分；
（2）具备水利类高级或以上职称的，得2分；
（3）具有注册土木工程师（水利水电工程）资格证书的，得2分；

（4）2018年1月至今获得国家级颁发的水利工程类设计奖项的，每项得4分；省部级颁发的水利工程类设计奖项的，每项得2分；最高分为4分。

项目设计负责人最高得10分。

	人员投入

主要勘察设计专业负责人
（满分25分）
	1、主要勘察专业负责人（若为联合体则指勘察方人员）：地质、岩土各专业负责人同时具备相关专业高级（或以上）工程师职称和相应注册执业资格或资格证书，每个得3分，其他不得分，本项最高得6分。

2、主要设计专业负责人（若为联合体则指设计方人员）：水工结构、电气、造价各专业负责人同时具备相关专业高级（或以上）工程师职称和相应注册执业资格或资格证书，每个得3分，其他不得分，本项最高得9分。

3、主要勘察专业负责人2018年1月至今获得省部级或以上颁发的水利工程类设计奖项的每项得2分，本项最高分为2分。
主要设计专业负责人2018年1月至今获得省部级或以上颁发的水利工程类设计奖项的每项得2分，本项最高分为8分。
主要勘察、设计专业负责人最高得25分。

注：①拟派上述人员相互不得兼任。②须提供相关资格证明复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。③投入人员为投标单位人员，须提供近1个月（2023年6月）的社保证明，不提供或不符合上述条件不得分。


项目名称：

注：1、联合体投标时，勘察部分评分以联合体勘察方提供的证明材料为准，设计部分评分按联合体设计方提供的证明材料为准。

以上所附证书证明文件均需体现相对应评审信息，不符合条件或不按要求提供证明材料或提供的证明材料体现不出评审信息的，均不得分；且均须提供原件彩色扫描件，投标人提供的网页截图或原件彩色扫描件必须加盖投标人（若为联合体则为牵头单位）电子印章且内容必须清晰可辨，如因网页截图或原件彩色扫描件内容模糊导致评标时无法判断的，后果由投标人自负。

如颁奖单位为协会的，还须提供该协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/）证明其有登记备案，否则不得分。
4、所有评委的打分中去掉一个最高分和一个最低分后计取算术平均分，为各投标人勘察设计商务部分的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。
评委签名：                                                                     日期：

附表6：

施工部分投标文件有效性审查表

项目名称：

	序号
	                                                               投标单位

评审内容
	
	
	

	1
	投标文件所列投标人名称、项目负责人（兼施工负责人）、专职安全员与投标登记时不一致；
	
	
	

	2
	投标文件未按第五章投标文件格式提供或未按第五章投标文件格式规定的格式填写（指施工部分格式），或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	

	3
	对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效；
	
	
	

	4
	投标报价没有按招标文件规定填报的；
	
	
	

	5
	投标报价低于企业自身成本的（投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本，又不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的）；
	
	
	

	6
	投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的；
	
	
	

	7
	未按招标文件的要求交纳投标保证金；
	
	
	

	8
	投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的(以广州公共资源交易中心交易平台评标系统的检索信息为准)；
	
	
	

	9
	无《施工部分投标文件编制人员名单》的；
	
	
	

	结论
	
	
	


注：1.凡出现以上任何一项情形的为无效，否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“通过”，否则为“不通过”。
2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                                                                  日期：

附表7：

施工商务技术部分详细审查评分标准
	评审项目
	分值
	评审标准

	一、项目主要管理人员

（25分）
	25
	投标人（联合体投标的，指联合体主办方）拟投入本工程的项目主要管理人员要求如下（人员不得兼任）：

①施工技术负责人具有水利水电类专业高级工程师（或以上）职称的，得5分；具有水利水电类专业工程师职称的，得3分；其他不得分，本小项最高得5分。
②质量负责人具有水利水电类专业高级工程师（或以上）职称的，得5分；具有水利水电类专业工程师职称的，得3分；其他不得分，本小项最高得5分。
③测量负责人具有测量类专业高级工程师（或以上）职称的，得5分；具有测量类专业工程师职称的，得3分；其他不得分，本小项最高得5分。
④安全负责人同时具有注册安全工程师执业资格（注册类别为其他安全）和水利水电类专业高级工程师（或以上）职称的，得5分；具有注册安全工程师执业资格（注册类别为其他安全）和水利水电类专业工程师职称的，得3分；其他不得分，本小项最高得5分。
⑤造价负责人同时具有一级注册造价工程师执业资格和造价类高级工程师（或以上）职称的，得5分；具有一级注册造价工程师执业资格和造价类工程师职称的，得3分；其他不得分，本小项最高得5分。
注：须提供身份证、对应的职称证、注册证等相关证明材料扫描件以及近1个月（2023年6月）在投标单位正常缴纳的社保证明扫描件。一级注册造价工程师是指根据住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部发布的《造价工程师职业资格制度规定》、《造价工程师职业资格考试实施办法》（建人［2018］67号）取得的一级造价工程师职业资格，并经注册且在有效期内。根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发[1996]77号)取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内的，等同于一级注册造价工程师。

	企业资信

（75分）
	企业类似工程业绩
	10
	投标人（联合体投标的，指联合体主办方）自2020年1月1日至今，完成过质量合格的工程造价2000万元（或以上）的水利工程业绩，每项得1分。本项最高得10分。
注：业绩须同时提供中标通知书、合同关键页、验收证明材料（含工程竣工验收鉴定书或合同工程完工验收鉴定书）扫描件，否则不得分。验收证明材料应具有建设单位、设计、施工和监理单位的盖章。完成时间以验收证明材料为准，工程造价以中标通知书为准，若中标通知书未反映造价的，以合同为准，不含补充合同。资料不齐全的不得分。

	
	工程获奖
	15
	投标人（联合体投标的，指联合体主办方）承接的水利工程自2020年1月1日至今，获得过国家级工程奖的，每项得5分；获得过省级工程奖的，每项得3分；获得过市级工程奖的，每项得1分。本项最多计3项，最高得15分。
注：须提供获奖证书扫描件或颁奖决定的网页截图。奖项不计境外工程。国家级工程奖指中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖、中国土木工程詹天佑奖、中国水利工程优质（大禹）奖。省市级工程奖为省市级行业主管部门或省市级协会颁发的工程质量奖项。如颁奖单位为协会的，还须提供该协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/）证明其有登记备案，否则不得分。资料不齐全的不得分。

	
	工程研发能力
	25
	1、投标人（联合体投标的，指联合体主办方）自2020年1月1日至今，获得过国家级水利水电工程类工法证书的，每项得3分；获得过省级水利水电工程类工法证书的，每项得1.5分；获得过市级水利水电工程类工法证书的，每项得1分。本小项最多计5项，最高得15分。

注：须提供工法证书扫描件，时间以证书的发证时间为准。如颁奖单位为协会的，还须提供该协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/）证明其有登记备案，否则不得分。资料不齐全的不得分。
2、投标人（联合体投标的，指联合体主办方）自2020年1月1日至今获得过的工程建设类专利中，获得过国家级奖项的，得10分；获得过省级奖项的，得5分；获得过市级奖项的，得3分。本小项最多计1项，最高得10分。

注：国家级奖项须提供专利获奖证书扫描件和国家知识产权局网站（https://www.cnipa.gov.cn/）上公布的获奖结果打印页；省、市级奖项须提供专利获奖证书扫描件和省、市知识产权局网站上公布的获奖结果打印页。专利获奖时间以获奖证书的发证日期为准。国家级奖项指：中国专利金奖、中国专利银奖、中国专利优秀奖。资料不齐全的不得分。

	
	认证体系
	10
	投标人（联合体投标的，指联合体主办方）同时具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书且均在有效期内的得10分；有其中4项的得6分；有其中3项的得2分；其他不得分。本项最高得10分。

注：须提供上述相关证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站中全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果(含网址的网页截图)。资料不齐全的不得分。

	
	第三方评价
	15
	投标人（联合体投标时，指联合体主办方）自2020年1月1日至今,获得过“工程建设诚信典型企业”称号：连续3个年度的，得15分；连续2个年度的，得9分；只获得过1个年度的，得3分，其它不得分。本项最多得15分。
注：须提供获奖证书扫描件，时间以证书的发证时间为准。如颁奖单位为协会的，还须提供该协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/）证明其有登记备案，否则不得分。资料不齐全的不得分。

	合计
	100
	


注：1、联合体投标时，各项评分内容仅按联合体主办方的证明材料计算得分。

2、所有评委的打分中去掉一个最高分和一个最低分后计取算术平均分，为各投标人施工商务技术部分的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。
评委签名：                                                       日期：
 附表8：

算术复核表

项目名称：
	编号
	投标人名称
	原投标报价（A）
	算术复核后投标报价（B）
	误差率（r=|A-B|/A*100%）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


评委签名：




日期：

附表9：

投标报价得分计算表

项目名称：
	投标人名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	有效建安工程费投标报价PT（元）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算参考数据
	   计算评标参考价的下浮率（X）：                                    评标参考价（PC）（元）：               

	偏差（（PT-PC）/PC）（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	减分（A）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分(I=100-A)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、评标参考价（PC）的计算：若当通过资格审查及有效性审查在位于[建安工程费最高投标限价×90%，建安工程费最高投标限价]区间的建安工程费投标报价中的有效投标人大于5名时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效建安工程费报价的算术平均值下浮X为评标参考价。若当通过资格审查及有效性审查在位于[建安工程费最高投标限价×90%，建安工程费最高投标限价]区间的建安工程费投标报价中的有效投标人小于或等于5名时，取所有入围的有效建安工程费报价的算术平均值下浮X作为评标参考价。若当通过资格审查及有效性审查没有建安工程费投标报价位于[建安工程费最高投标限价×90%，建安工程费最高投标限价]区间的有效投标人，所有投标人的报价得分为0分。（计算出现小数点的，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

2、当投标报价等于评标参考价时得100分，投标报价每高于评标参考价1%，扣0.5分，每低于评标参考价1%，扣0.3分，扣至0分为止，得出报价得分，精确到小数点后两位。其中：计算评标参考价的下浮率X从2%、2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%中在开标前通过摇珠机随机抽取。

评委签名：                                  日期：
附表10：
诚信综合评价评分表
项目名称：
	序号
	投标单位
	“诚信排名>>施工—水利”诚信得分

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	


评委签名：日期：
合同条款及格式

（另册）
第四章 发包人要求（含设计任务书）
项目概况

1、工程名称：车陂涌（华南国家植物园段）综合整治工程勘察设计施工总承包（EPC）
2、工程地点：广州市天河区华南植物园内
3、工程审批、核准或备案文号：《广州市天河区发展和改革局关于车陂涌（华南国家植物园段）综合整治工程可行性研究报告的复函》（穂天发改投批[2023]28号） 

4、资金来源：天河区财政资金。
5、项目地理位置及概况

天河区地处北回归线以南，东经 113°15′55″～113°26′30″，北纬 23°6′0″～23°14′45″。天河区为广州市市辖区，位于广东省广州市区（老城区）东部，东到玉树尖峰岭、吉山狮山、前进深涌一带，与黄埔区相连；南到珠江，与海珠区隔江相望；西从广州大道、杨箕、先烈东路、永福路、沿广深铁路方向达登峰，与越秀区相接；北到筲箕窝，与白云区和黄埔区相接。区内交通干线密集，拥有地铁、快速公交系统（BRT）、火车站等多层次城市交通体系。天河区行政区域总面积约 137.38km2，下辖21 个街道。

车陂涌起源于天河区北部的龙洞水库，由北向南穿过天河区，流经龙眼洞，穿过广汕公路至华南植物园，华农水陂（又称工学院水陂，已拆除），穿过华南路后由西北向东南流经华南农大校园、三乡水陂，穿过环城高速公路，在马鞍山桥上游与新塘水汇合，然后再向南穿过广园快速公路、广深铁路、中山大道、黄埔大道东，最后汇入珠江。

本工程为车陂涌（华南国家植物园段）综合整治工程，主要对车陂涌（华南国家植物园段）以防洪安全及生态修复为主，兼顾提升周边人居环境，整治长度约为 1.415 km。

建设内容

项目整治长度约1415米，整治内容包含河涌整治、生态修复等。
7、项目规模

①河涌整治工程：两岸新建格宾石笼护岸1680米；右岸新建防浪墙315米；在4座现状穿堤涵出口处新建干砌石护底；新建一座水陂；对整治段河涌进行清障；沿线修顺现状护坡、局部修复现状挡墙。

②生态修复工程：新建自然石步道约932米，新建蜜源栈道约1081米，新建水情生态科普课堂3处、湿地课堂1处、浅滩课堂1处，河涌两侧种植本土灌木以及水生植物。

勘察依据
勘察依据包括但不限于以下内容：

按现行地质勘察、测量规范等相关标准进行现场勘察和测量，并提供合格的报告。

勘察内容：对本工程进行勘察（含岩土工程勘察、测量等）工作，取得工程勘察成果文件

设计依据

设计依据包括但不限于以下内容：

1、国家、行业、地方现行相关规范规程及项目所在地政府部门的批复文件。

2、规划主管部门、产权归属相关部门意见与要求；质检部门、审图机构的相关要求。

3、甲方提供的书面要求。

设计内容

设计内容包括但不限于以下内容：
本工程的初步设计（包括洪水影响评价文件编制、海绵城市、树木保护专章等各行业部门（如有））、施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格证明文件、初步设计概算编制、施工图预算编制、初步设计概算审查配合服务、施工图预算审查配合服务、竣工图编制等工作，以及设计协调服务，配合专家评审等工作。

施工内容及要求

1、本工程设计范围内所有工程内容的施工（包括建筑工程、机电设备及安装工程、施工临时工程、水土保持工程、环境保护工程；包工、包料、包安装、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修；包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等），包括本项目施工范围内安全文明措施、交通疏解、土建、设备安装施工、外水外电配套建设施工、调试、完工验收、竣工验收、结算、档案移交、保修等。

2、相关报批、报建配合服务：代办报批报建，竣工备案等。

3、投资控制要求：

①本工程实行限额设计施工，限额投资。概算金额不得超过批复的项目投资估算金额，预算金额不得超过审定概算中对应的建安工程费。

②承包人在不降低设计任务书、可研报告中的主要设计指标的前提下，进行初步设计，在经审定的概算建安费金额内进行施工图设计，严禁擅自扩大规模或提高标准。施工图预算由承包人编制，并由承包人报送发包人，由发包人委托有资质的第三方审核机构进行预算审核，预算审定价（含投标下浮率）不得超过经审定的概算中的建安费，且不超施工中标价。

工期要求

1、 计划工期：工期总日历天数：300日历天

2、 计划勘察工期：承包人在合同签订后20个日历天内完工程测量、岩土勘察报告。
3、计划设计工期：承包人在合同签订后（1）20个日历内天完成初步设计及概算编制；（2）初步设计批复后10个日历天内完成施工图；（3）通过施工图审查后10个日历天内完成施工图预算编制并送造价咨询单位审核。

4、 计划施工工期：270日历天

质量标准

勘察设计质量标准：符合《工程勘察质量评定办法》、《民用建筑设计质量评定标准》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规范》及《建设工程质量管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规、规章和行业相关规范技术标准等要求；符合本项目设计任务书的要求。

施工质量标准：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。
八、其他有关项目要求

本项目需满足招标文件（含招标公告及合同条款）等资料的要求，具体详见车陂涌（华南国家植物园段）综合整治工程勘察设计施工总承包（EPC）项目招标文件（含招标公告及合同条款）等资料；危险性较大的分部分项工程安全管理措施具体详见可行性研究报告中“劳动安全与工业卫生专篇”自行分析补充，施工图设计须有详细的危险性较大的分部分项工程安全管理措施专章。
第五章  投标文件格式

第一册 勘察设计技术部分（暗标）

车陂涌（华南国家植物园段）综合整治工程勘察设计施工总承包（EPC）
勘察设计技术部分投标文件

  年        月

车陂涌（华南国家植物园段）综合整治工程勘察设计施工总承包（EPC）
投  标  文  件

（第二册 勘察设计商务部分）

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日

勘察设计商务部分格式1.

勘察设计管理架构人员最低配置承诺书

致（招标人）：

    我公司参与                （项目）投标，郑重承诺如下：
	序号
	岗位
	资格条件
	数量
	备注

	1
	设计项目负责人
	根据招标公告
	1
	

	2
	勘察项目负责人
	
	1
	

	…
	…
	……
	…
	…

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人可根据项目的需要，自行配备相关人员。但设计项目负责人与其他各类设计人员均不得安排同一人，勘察项目负责人与其他各类勘察人员均不得安排同一人。
我公司承诺，若我公司中标，将在合同签订前按照工程需要配备人员并向业主递交《项目管理架构组成表》，其内容是准确、真实的，且不低于上表所列最低要求，同时提供所投入人员资格证书原件予业主核实。

如我公司违反上述承诺，我公司自愿放弃本项目中标资格。

若因人员不足或人员素质不能满足工程实际需要时，我方将无条件按照业主和监理工程师的要求更换或增加相关人员。

          投标人：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）                   

                     日期：         年   月    日

勘察设计商务部分格式2

工程勘察设计业绩表

	项目
	1
	2
	……

	工程名称
	
	
	

	项目地点
	
	
	

	工程规模
	
	
	

	项目总投资
	
	
	

	总价

（万元）
	合同价格
	
	
	

	
	中标价格
	
	
	

	合同（中标通知书）签订（签发）日期
	
	
	

	设计项目负责人姓名
	
	
	

	勘察项目负责人姓名
	
	
	

	备注
	
	
	


注：附证明材料。

勘察设计商务部分格式3

勘察设计部分投标文件编制人员名单

	投标单位名称：

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签名栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


编制负责人：                          解释负责人：

注：参与编制标书所有人员名单应包括如编制勘察设计商务部分，负责加密打包、负责上传等所有人员在内的人员名单。
施工部分格式

车陂涌（华南国家植物园段）综合整治工程勘察设计施工总承包（EPC）
投  标  文  件

（第三册 施工部分）

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日

施工部分格式1

资格审查资料一览表

项目名称：
	序号
	项    目
	内页码
	提交资料要求

备注

	1
	法定代表人证明书
	
	原件的扫描件（如联合投标的，由联合体主办方提供）

	2
	法人授权委托书
	
	原件的扫描件(如为联合体，由联合体主办方提供)

	3
	企业营业执照副本
	
	原件的扫描件（如联合投标的，联合体各方均须提供）

	4
	企业资质证书副本
	
	原件的扫描件（如联合投标的，联合体各方均须提供）

	5
	企业安全生产许可证副本
	
	原件的扫描件（如联合投标的，由联合体主办方提供）

	6
	项目负责人（兼施工负责人）
	身份证
	
	原件的扫描件（如为联合体投标，则由主办方提供）

	
	
	建造师执业资格证书
	
	原件的扫描件（如为联合体投标，则由主办方提供）

	
	
	水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）
	
	原件的扫描件（如为联合体投标，则由主办方提供）

	
	
	相应的社会保险证明资料
	
	原件的扫描件（如为联合体投标，则由主办方提供）

	
	
	承诺书，内容需包含：拟任项目负责人（兼施工负责人）未被其他项目锁定，或没有在其他项目担任项目负责人（兼施工负责人），否则经招标人或招标监管部门查证属实的，我司将不能被评标委员会或招标人确定为中标候选人。
	
	原件的扫描件（如为联合体投标，则由主办方提供）

	7
	设计项目负责人
	身份证
	
	原件的扫描件（如联合投标的，由设计成员单位提供）

	
	
	执业资格证书或职称证或香港专业人士的相关备案证明材料
	
	原件的扫描件（如联合投标的，由设计成员单位提供）

	
	
	相应的社会保险证明资料
	
	原件的扫描件（如联合投标的，由设计成员单位提供）

	9
	施工技术负责人
	身份证
	
	原件的扫描件（如联合投标的，由主办方提供）

	
	
	职称证
	
	原件的扫描件（如联合投标的，由主办方提供）

	
	
	相应的社会保险证明资料
	
	原件的扫描件（如联合投标的，由主办方提供）

	10
	专职安全员
	身份证
	
	原件的扫描件（如联合投标的，由主办方提供）

	
	
	专职安全员须具备在有效期内的水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（C类））
	
	原件的扫描件（如联合投标的，由主办方提供）

	
	
	相应的社会保险证明资料
	
	原件的扫描件（如联合投标的，由主办方提供）

	11
	联合体
	联合体投标协议书（联合体投标的）
	
	原件的扫描件

	12
	投标申请人声明
	
	原件的扫描件

	13
	满足资格审查合格条件所需的其他资料
	
	原件的扫描件


注：1、本表作为资格审查资料目录。
2、投标人资格审查合格应满足招标公告第九点（投标人合格条件）。
一、法定代表人证明书、授权委托书

（1）法定代表人证明书

（　 ）第　号


授权委

托证明书

（　 ）第　号

注：按提供的该表格格式填写，或使用从工商管理部门购买的表写。

（2）法定代表人授权委托书

                                                 （   ）第  号


注：1、按提供的格式或使用从工商管理部门购买的格式填写。 
 2、联合体投标的，本法定代表人证明书及授权委托书由联合体主办方出具，并由联合体主办方签字或盖章即可。

二、联合体投标协议书

  （甲方、主办方）                   、（联合体成员/乙方）        、（联合体成员/丙方）        自愿组成联合体，参加                        投标。现就有关事宜订立协议如下：

1．                  为联合体主办方,                为联合体成员；

2．联合体内部有关事项规定如下：

	联合体投标人
	承担的工作内容
	具备的资质

	联合体主办方
	
	

	联合体成员方
	
	

	联合体成员方
	
	


（1）联合体由主办方负责与招标人联系。

（2）投标工作由联合体主办方负责，由联合体组成的投标小组具体实施；联合体主办方代表联合体办理投标事宜，联合体主办方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律方面承担连带责任。

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a．联合体主办方和成员共同与招标人签订合同书，并就中标项目向招标人负有连带的和各自的法律责任；

b．联合体主办方代表联合体成员承担责任和接受招标人的指令、指示和通知。

（5）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3．本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体主办方应将该协议书送交招标人。

4．本协议书正本一式   份，联合体成员各   份。

甲方名称：          （盖章）                乙方名称：          （盖章）  

法定代表人：       （签字或盖章）           法定代表人：        （签字或盖章）

           年    月    日                              年   月    日

丙方名称：          （盖章）
法定代表人：       （签字或盖章）
年   月    日

注：格式可扩展。
投标申请人声明

按招标公告附件一格式（由联合体主办方出具即可）

施工部分格式2
投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币 （大写）          （¥          元）的投标总报价，其中：建安工程费        元，工程设计费        元，工程勘察费        元），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，勘察设计质量标准为：按招标文件要求，施工工程质量标准为：按招标文件要求。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或撤回本投标文件。

3．我方保证在本项目投标中不弄虚作假，骗取中标。一旦经查实我方存在《中华人民共和国招投标法实施条例》第四十二条规定的以其他方式弄虚作假的行为，我方愿意接受公开通报，承担由此带来的责任和法律后果，包括但不限于取消投标资格或中标资格（如果已取得中标）、接受行政监督部门的行政处罚，并自愿放弃参加天河区水务行政主管部门所辖范围内三年的招标投标活动。同时，同意招标人将我方弄虚作假行为上报行政监督部门进行严肃查处。

4. 我方保证在本项目招投标过程中，依法依规进行异议或投诉，我方承诺如招标人收到来自我方的异议或投诉，但经查实属于恶意异议或投诉的，则我方自愿放弃参加天河区水务行政主管部门所辖范围内一年的招标投标活动。同时，同意招标人将我方恶意异议或投诉的行为上报行政监督部门进行严肃查处。

5．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥      元 ）。

6．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在招标文件规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）签订合同前提交投入本项目的《项目管理架构组成表》和《主要人员简历表》。如未能提交，视为作为没有履行签订合同的行为。

（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标公告投标申请人声明第三款规定的任何一种情形。

8．如我方作出违反上述第6条第（1）、（3）、（4）点和第7条的行为，我方自愿放弃中标资格（其他补充说明）。

投 标 人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签名或盖章）
      年      月      日

（二）投标函附录

	序号
	项  目
	内  容
	备注

	1
	项目负责人（兼施工负责人）（如为联合体投标，则由施工成员单位提供。投标文件所列项目负责人（兼施工负责人）须与投标登记时一致）
	姓名： 
	

	2
	施工技术负责人（如为联合体投标，则由联合体施工成员单位提供）
	姓名：           

职称：
	

	3
	设计项目负责人（如为联合体投标，则由设计成员单位提供）
	姓名：           
	

	4
	专职安全员（兼任工地余泥渣土运输与排放管理员）（如为联合体投标，则由联合体施工成员单位提供）
	姓名：

是否兼任工地余泥渣土运输与排放管理员：     （填写是/否）
	

	5
	工期
	按招标文件要求
	

	6
	质量标准
	按招标文件要求
	

	7
	投标有效期
	按招标文件要求
	

	8
	保修期限
	按招标文件要求
	


投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                      年      月      日
施工部分格式3
投标承诺书

致：     （招标人名称）       
我方确认收到贵司提供的      （项目名称）      招标文件的全部内容，我方（联合体各方）：       (投标人名称)      已作为投标人正式授权         (授权代表全名，职务)    代表我方进行有关本投标的一切事宜。

经详细阅读本工程招标文件、招标答疑纪要和踏勘现场，我方已完全明白和接受招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1、我方已详细研究并理解招标人提供的所有资料内容，同意招标文件的内容，对招标文件内容和约束无异议，充分了解了现场条件对可能存在的所有风险都已充分考虑，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力，承认招标文件的所有条款，按招标文件规定条款完成本次招标项目的内容。

2、 我方已充分阅读了本项目招标文件并充分了解有关报价方式、概算、预算、变更及结算方式，我方完全响应招标文件的规定。

3、我方明白并愿意若在规定的投标截止时间之后至投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵司没收。

4、我方已按投标须知第1.9条的要求完成了对现场的踏勘工作，已充分了解施工现场的条件。如若中标，我方理解招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不需负任何的责任。我方承诺不会因施工期间现场条件发生的任何阻碍而向招标人索赔工期或费用，并保证不因施工期间现场条件发生的任何阻碍而影响投标承诺的竣工日期。

5、经认真进行市场调查，我方承诺本招标项目材料、设备来源有保证，可按投标承诺及时组织到货，无需代换。

6、我方已充分阅读并结合我方实际全面理解招标文件第三章《合同条款及格式》的所有内容，经慎重考虑，我方承诺全面响应招标人提出合同条款的全部内容，并已在投标报价中充分考虑招标人合同管理各项要求可能带来的我司成本增加和我方现场施工与相关管理要求的困难。如果我方的投标被接受，将保证按招标文件规定的时间及合同条款与贵司签订合同，且在办理合同签订手续时积极主动配合招标人，不提出任何违反招标文件合同条款精神的任何书面要求和疑问，否则，同意被视为自动放弃中标，由招标人没收我司提交的投标保证金，对由此造成的后果由我方承担相应的法律责任。

7、我方保证本工程文明施工和职业健康安全管理方案完全满足国家、省、市政府、主管部门颁布的安全生产规程与规定，完全满足《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质〔2017〕815号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)、《关于加强建设工程安全生产管理 落实建设各方主体责任的暂行规定》（穗建规字〔2017〕21号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质〔2018〕1394号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市房屋建筑工程安全防护指导图集（防高坠篇）的通知》和《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》（穗建质〔2020〕1号）各项规定和招标文件要求。否则，愿意无条件接受招标人的任何处罚，直至被清退出场，并为此承担相应的法律责任。

8、我方保证本工程竣工验收、竣工资料和竣工备案管理完全符合国家、省、市政府、主管部门颁布的竣工验收和档案管理各项规定及招标文件中提出的各项管理要求。

9、我方保证在本项目投标中不弄虚作假，骗取中标。一旦经查实我方存在《中华人民共和国招投标法实施条例》第四十二条规定的以其他方式弄虚作假的行为，我方愿意接受公开通报，承担由此带来的责任和法律后果，包括但不限于取消投标资格或中标资格（如果已取得中标）、接受行政监督部门的行政处罚，并自愿放弃参加天河区水务行政主管部门所辖范围内三年的招标投标活动。同时，同意招标人将我方弄虚作假行为上报行政监督部门进行严肃查处。

10、如果我方中标，我方保证严格遵守建设工程相关管理规定，保证不转包、不违法分包。否则，贵单位有权直接取消我方中标资格或单方面解除合同，由此引起的一切损失和责任由我方全部承担。

11、如果我方中标，我方保证实际投入本项目的人员、材料、机械、设备与我司递交的投标文件一致，且不低于本项目招标文件的要求，并保证按招标文件第四章《发包人要求》 中的人员（包括但不限于项目负责人（兼施工负责人）、设计项目负责人、勘察项目负责人等）在进场前准时参加招标人组织的面试考核。若不满足招标文件要求或考核不通过，我司承诺无条件按招标人的要求进行更换，直至招标人满意为止。经招标人和总监理工程师考核，我方未按投标文件投入主要人员或经过更换后的人员不能满足本项目要求的，我方承诺除无条件按招标人的要求更换外，还应按合同约定的金额向招标人支付违约金。保证将我方的资质承包范围不能涵盖或不具备相应能力(该能力须保证进度和质量且须获得发包人认可)的部分专业工程（如果有），委托获得发包人批准的具备相应专业资质和能力的单位实施，确保项目质量及进度。

12、如果我方中标，对招标人、监理人为确保工程质量管理和工程进度而下达的调整项目经理部组成人员的指令、通知，我方承诺无条件地在限期内执行并调整到位。

13、如果我方中标，我司保证在规定时间内按招标人要求完成本项目勘察设计工作，在保证勘察设计质量符合建设工程勘察设计的技术规范及本项目勘察设计任务书要求的基础上，严格控制工程投资，愿意无条件接受招标人的任何处罚，直至被清退出场，并为此承担相应的合同违约及法律责任。

14、如果我方中标，我方保证在规定时间内按招标人要求提交详细的施工组织设计并应用于实际施工过程中，且保证该施工组织设计不低于招标人所要求的标准，并无条件根据招标人的要求修改完善。如违反上述承诺，由此引起的质量、工期、安全等相关责任完全由我方承担，愿意无条件接受招标人的任何处罚，直至被清退出场，并为此承担相应的法律责任。

15、如果我方中标，保证按国家的有关规定制订保证民工工资支付的方案及保证措施，否则，我方愿按合同条款规定承担违约责任并赔偿发包人的全部损失。

16、我方承诺拟任项目负责人（兼施工负责人）未被其他项目锁定，或没有在其他项目担任项目经理，否则经招标人或招标监管部门查证属实的，投标人将不能被评标委员会或招标人确定为中标候选人。

17、我方在履行合同过程中一旦出现成员单方终止或解除合同等违约行为，则其他成员共同承担违约责任，可视为全体成员违约，发包方有权终止合同，所有法律责任由我方承担。

                            投标人：　　（盖章）

 法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

 日期：    年    月    日

注：联合体投标的，“投标人”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由主办方签字或盖章。
施工部分格式4
施工团队最低配置承诺书

致（招标人）：

    我公司参与                （项目）投标，郑重承诺如下：
	序号
	岗位
	资格要求
	数量
	备注

	1
	项目负责人（兼施工负责人）
	根据招标公告
	1
	

	2
	施工技术负责人
	根据招标公告
	1
	

	3
	施工管理人员
	
	
	

	4
	专职安全员
	根据招标公告
	1
	专职安全员数量不少于建质【2008】91号文的规定

	5
	……
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


我公司承诺，若我公司中标，将在合同签订前按照工程需要配备管理和施工技术人员并向业主递交《项目管理架构组成表》，其内容是准确、真实的，且不低于上表所列最低要求。

如我公司违反上述承诺，我公司自愿放弃本项目中标资格。

若因人员不足或人员素质不能满足工程实际需要时，我方将无条件按照业主和监理工程师的要求更换或增加相关人员。

           投标人：（盖公章）     

            法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

                     日期：         年   月    日

施工部分格式5
	项目管理团队人员信息表

	序号
	姓名
	岗位
	职称
	职称证书或资格证书编号

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	


施工部分格式6
工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理（项目负责人（兼施工负责人））
	

	备注
	


注：附证明材料。

施工部分格式7
投标报价表及其他明细表

1、投标报价表

项目名称：车陂涌（华南国家植物园段）综合整治工程勘察设计施工总承包（EPC）
	投标总报价
	大写：

	
	小写：             元

	设计费报价
	大写：

	
	小写：             元

	勘察费报价
	大写：

	
	小写：             元

	建安工程费报价
	大写：

	
	小写：             元

	投标人：
	                                          （单位盖章）

	法定代表人

或授权委托人：
	                                             （签字或盖章）

	日期：
	    年        月        日


注：1、建安工程费包含本工程建筑工程费、机电设备及安装工程费、施工临时工程费、水土保持工程费、环境保护工程费等。设计费包含工程设计费、施工图编制费、竣工图编制费。
2、投标报价：投标人总投标报价以及勘察费、设计费、建安工程费各单项报价均不得超过最高投标限价。
2、投标报价细项汇总表

项目名称：车陂涌（华南国家植物园段）综合整治工程勘察设计施工总承包（EPC）
	项目名称
	车陂涌（华南国家植物园段）综合整治工程勘察设计施工总承包（EPC）
	备注

	设计费（元）
	             元，下浮率        %
	

	勘察费（元）
	             元，下浮率        %
	

	建安工程费（元）
	             元，下浮率        %
	

	合计（元）
	             元
	


注：1、投标报价填报保留小数点后2位。

2、设计费投标下浮率（%）：（设计费最高投标限价-设计费投标报价）/设计费最高投标限价*100

勘察费投标下浮率（%）：（勘察费最高投标限价-勘察费投标报价）/勘察费最高投标限价*100

建安工程费投标下浮率（%）：（建安工程费最高投标限价-建安工程费投标报价）/建安工程费最高投标限价*100

投标人：　　（盖章）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日   期：    年    月    日

施工部分格式8
施工单位安全承诺书

                        （招标人名称）：

如我司中标，我司严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。我司承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标登记一年，对责任项目负责人（兼施工负责人）暂停投标登记二年。多次违规的，暂停投标登记二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目负责人的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。
投标人：　　（盖章）

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

施工部分格式9
投标保证金

注：若采用现金、支票或汇票形式提交的，投标人应在此处提供广州交易集团有限公司出具的投标保证金回执扫描件；若采用保函形式提交的，投标人应在此处提供银行出具的保函扫描件；若采用保险形式提交的，投标人应在此处提供保险公司出具的保单扫描件。若采用专业担保公司担保形式提交的，投标人应在此处提供专业担保公司出具的担保扫描件。

施工部分格式10
施工部分投标文件编制人员名单

	投标单位名称：

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签名栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


编制负责人：                          解释负责人：

注：参与编制标书所有人员名单应包括如编制资格审查文件、施工部分投标文件、投标报价、负责清样校对、负责加密打包、负责上传、负责密封、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单

施工部分格式11
危险性较大的分部分项工程安全管理措施
根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（以下简称“37号文”），投标人在投标时须补充完善危大工程清单并结合本工程的类型和特点，科学、合理地设置本项目的危险性较大的分部分项工程安全管理措施，危险性较大的分部分项工程安全管理措施由投标人结合招标人对本工程的具体要求自行设定。
投标人根据相关文件的要求及37号文的规定列出“危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单”中与本招标项目相关的清单项自行勾选，具体详见第5点“打√”标识。
投标单位应当在投标时根据招标人提供的下述第5点清单，在投标文件中编制专项施工方案。
对于超过一定规模的危大工程，中标单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工总承包单位审核和总监理工程师审查。
危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单：
	一、危险性较大的分部分项工程清单
	投标单位
	备注

	一、基坑支护
	(    )
	

	（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	(    )
	

	（二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	(    )
	

	二、模板工程及支撑体系
	(    )
	

	（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
	(    )
	

	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
	(    )
	

	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。
	(    )
	

	　三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	(    )
	

	（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。
	(    )
	

	（二）采用起重机械进行安装的工程。
	(    )
	

	（三）起重机械安装和拆卸工程。
	(    )
	

	四、脚手架工程
	(    )
	

	（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。
	(    )
	

	（二）附着式升降脚手架工程。
	(    )
	

	（三）悬挑式脚手架工程。
	(    )
	

	（四）高处作业吊篮。
	(    )
	

	（五）卸料平台、操作平台工程。
	(    )
	

	（六）异型脚手架工程。
	(    )
	

	五、拆除工程
	(    )
	

	可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。
	(    )
	

	　六、暗挖工程
	(    )
	

	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
	(    )
	

	七、其它
	(    )
	

	（一）建筑幕墙安装工程。
	(    )
	

	（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。
	(    )
	

	（三）人工挖孔桩工程。
	(    )
	

	（四）水下作业工程。
	(    )
	

	（五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。
	(    )
	

	（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	(    )
	

	二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单
	(    )
	

	一、深基坑工程
	(    )
	

	开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	(    )
	

	二、模板工程及支撑体系
	(    )
	

	（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
	(    )
	

	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。
	(    )
	

	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。
	(    )
	

	　三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	(    )
	

	（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
	(    )
	

	（二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。
	(    )
	

	四、脚手架工程
	(    )
	

	（一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。
	(    )
	

	（二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。
	(    )
	

	（三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。
	(    )
	

	五、拆除工程
	(    )
	

	（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
	(    )
	

	（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。
	(    )
	

	六、暗挖工程
	(    )
	

	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
	(    )
	

	七、其它
	(    )
	

	（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
	(    )
	

	（二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
	(    )
	

	（三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。
	(    )
	

	（四）水下作业工程。
	(    )
	

	（五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
	(    )
	

	（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	(    )
	


投标人名称（盖法人公章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：    年   月   日

格式:12：投标人认为有必要提供的其他资料
投标人认为应该补充的资料
（内容格式自拟）

第六章 最高投标限价

项目名称：车陂涌（华南国家植物园段）综合整治工程勘察设计施工总承包（EPC）
	序号
	子项名称
	勘察费（万元）
	设计费（万元）
	建安工程费（万元）
	备注

	一
	车陂涌（华南国家植物园段）综合整治工程勘察设计施工总承包（EPC）
	33.14
	110.77
	3057.28
	

	
	合计
	3201.19万元


注：1、建安工程费包含本工程建筑工程费、机电设备及安装工程费、施工临时工程费、水土保持工程费、环境保护工程费等。设计费包含工程设计费、施工图编制费、竣工图编制费。
2、投标报价：投标人总投标报价以及勘察费、设计费、建安工程费各单项报价均不得超过最高投标限价。
第七章 否决性条款汇总

招标人应当在招标文件中将否决性条款单列，招标文件的其他条款与该单列的否决性条款不一致的，以单列的否决性条款为准。如招标文件澄清或修改的内容中增加否决性条款的，招标人应当重新单列完整的否决性条款，并依法发给潜在投标人或投标人。否决性条款指招标文件中规定的拒绝受理或者作无效标以及不合格标处理等否定投标文件效力的条款。

	序号
	条款内容

	一、拒绝受理投标文件的情形：

	1
	（1）未按要求加密的电子投标文件，广州公共资源交易平台将予以拒收。

（2）逾期送达的电子投标文件，广州公共资源交易平台将予以拒收。

	2
	在投标截止时间后半小时内为投标人投标文件解密时间，投标人通过广州公共资源交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。超过时间未解密的投标文件将作为放弃投标处理。

	二、 开标时，出现下列情形之一的，不参与资格审查和评标：

	3
	开标时，出现下列情形之一的，不参与资格审查和评标：

（1）未成功递交投标文件的；

（2）因投标人原因造成投标文件未解密的；

	三、投标文件有下列情形之一的，由评标委员会否决其投标：

	4
	施工部分投标文件（资格审查部分）有不符合招标文件评标办法附表1《资格审查表》中任何一项情形的。

	5
	勘察设计技术部分投标文件（勘察设计技术部分）出现招标文件评标办法附表2《勘察设计技术部分投标文件有效性审查表》中任何一项情形的。

	6
	勘察设计商务部分投标文件（勘察设计商务部分）出现招标文件评标办法附表4《勘察设计商务部分投标文件有效性审查表》中任何一项情形的。

	7
	施工部分投标文件（施工部分）出现招标文件评标办法附表6《施工部分投标文件有效性审查表》中任何一项情形的。





　　　　　　　　现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），


特此证明。


有效期限：                                  


附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：             


统一社会信用代码：　　　　　　　　　　企业类型：     　　　　　　　                         


经营范围：                                       


　　　　　　　　　　单位：　　　　　　　　　　　（盖章）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    年　月　　日





兹授权                为我方委托代理人，其权限是：                


                                                                 


有效期限：                                                        





附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：                       


统一社会信用代码：                  企业类型：                            


经营范围：                                                        


法定代表人（负责人）：                 （签字或盖章）


授权单位：（盖章）                      


年  月   日








43
25

