
SF-2019-0207
项目编码：             

工程编码：             
合同编号：             
广州市建设工程质量检测合同
工程名称：广州市天河区珠江新城A3-3（B）地块项目（基坑支护、土石方及桩基础）第三方检测
工程地点： 广州市天河区        

建设单位：深圳市投资控股有限公司                                        

委托单位： 深圳湾区城市建设发展有限公司  
检测单位：                               
广州市住房和城乡建设局
                          制定
广州市市场监督管理局
目   录
1第一部分  协议书


1一、工程概况


1二、服务范围及工作内容


2三、服务期限


2四、检测费用及计算方式


2五、合同文件的构成


2六、词语定义


2七、合同生效


3八、合同份数


4第二部分  通用条款


41. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律


41.1词语定义


51.2语言


5★1.3合同文件的优先顺序


51.4适用法律


62. 甲方的权利、义务


62.1现场监督


6★2.2提供资料和工作条件


6★2.3成果确认及验收支付


72.4 其它


73．乙方的权利、义务


73.1人员配备


83.2 资质条件


8★3.3工作要求


8★3.4检测成果


83.5工期顺延


93.6其它


9★4. 违约责任


105. 支付


115.1 支付货币


11★5.2检测项目费用计算方式、金额


115.3支付方式


11★5.4 支付申请资料


12★5.5有异议部分的支付


126.合同变更、解除与终止


126.1合同变更


126.2合同解除


136.3合同终止条件


137. 争议解决


137.1协商


147.2仲裁或诉讼


148. 其它


148.1 保密


148.2 通知与送达


148.3知识产权


15第三部分  专用条款


151. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律


151.2语言


151.4适用法律


152. 甲方的权利、义务


152.1现场监督


15★2.2提供资料及工作条件


15★2.3成果确认及验收支付


163. 乙方的权利、义务


163.1人员配备


16★3.4检测成果


163.6.3履约保函


17★4. 违约责任


185. 支付


18★5.2检测项目费用计算方式、金额


185.3支付方式


206. 合同变更、解除与终止


206.1 合同变更


206.2合同解除


217. 争议解决


217.2 仲裁或诉讼


218. 其它


218.1保密


218.2通知与送达


228.3知识产权


229. 补充条款


23附录




总 说 明
为了指导建设工程检测合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量检测管理办法》以及相关法律法规，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207），现就有关问题说明如下：
一、项目业主首要责任制
项目业主或发包方应履行基本建设程序，按照先勘察、后设计、再施工的原则实施工程建设，及时办理施工图审查备案、质量安全监督等各项建设工程手续，并具备法律法规规定的开工条件，在依法领取施工许可证等有关证件后再开工建设；同时需负责整个建设项目全过程的安全管理，包括对设备厂家、设计单位、监理单位、检测单位及各施工单位安全监督管理。
二、《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）的组成
《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
（一）协议书
《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用条款
通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量检测管理办法》等法律法规的规定，就工程检测的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程检测管理的特殊需要。
（三）专用条款
专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：
1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；
3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
三、《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）的适用范围
《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等项目检测服务的合同订立。其中带★号的通用条款、专用条款在约定时不应有违背性的意见，其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）的内容，约定双方具体的权利义务。
四、其他事项
《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）专用条款中的“支付”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付方式，如选择“其它支付方式”，需以合同附件的形式予以说明原因。
第一部分  协议书
建设单位：深圳市投资控股有限公司
委托单位全称（甲方）：深圳市湾区城市建设发展有限公司   
检测单位全称（乙方）：                         
鉴于：

1.建设单位已于2023年1月与甲方签订了《广州市天河区珠江新城A3-3(B)地块项目委托建设管理合同》（下称“代建合同”），甲方为本项目进行工程建设全过程代建及管理，在建设单位的授权范围内，负责本项目建设、开发与管理等全部工作。

2.甲方委托受托方为本项目提供广州市天河区珠江新城A3-3（B）地块项目（基坑支护、土石方及桩基础）第三方检测服务。

3.各方同意，由建设单位参与本合同的签署，且建设单位在本合同项下的义务仅限于在本合同约定的付款条件满足后按照本合同约定进行付款。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，结合本工程的招标要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，三方就广州市天河区珠江新城A3-3（B）地块项目（基坑支护、土石方及桩基础）第三方检测达成如下协议：
一、工程概况
立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：           
项目名称： 广州市天河区珠江新城A3-3（B）地块项目（基坑支护、土石方及桩基础）第三方检测 
工程地点：广州市珠江新城城西片区，项目东侧中山大学眼科中心，南侧为威珀斯酒店，西侧为广东省人民检察院，北侧为天河第一小学                                 

工程规模：工程占地面积约3257㎡，规定计容建筑面积27685㎡，地下三层，地上20层，基坑面积约2880.3m，基坑周长235.5m，基坑深度约17.2m，局部17.9m。基坑支护方案为灌注桩加两道内支撑，基础形式为桩基础及抗浮锚杆，桩径1.0m~2.2m，土石方量约为5万立方米。基坑支护结构安全等级为一级，环境等级为二级，桩基设计等级为甲级，抗浮工程设计等级为甲级。                             

投资金额：                                                                                 

资金来源：                                                                                 

建设工期或周期：                                                                       

其他：                                                                                         

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围：本次招标内容为建设行政主管部门、监督部门要求的，由业主指定的具有质量监控作用的见证取样检测、地基与基础检测、材料检测等按规范和验收要求必须检测的项目，以及为工程验收提供依据的检测项目。服务范围除以上工程检测、试验工作外，还包括：

（1）与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，申报检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

（2）在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。

（3）检测数据的有关信息通过连接系统进行传输报送。

（4）根据相关规范和标准、主管部门文件的规定以及设计图纸的有关要求，结合工程实际情况编制相关项目的《检测方案》，根据工作要求报质监部门备案。

（5）负责检测的工程质量需符合《建设工程质量管理条例》等国家相关管理要求。

（6）材料检测与桩基检测的所有内容（施工现场使用的水泥、钢筋、型钢等原材料和加工的成品，应按相关施工验收标准进行检验），满足本项目验收要求。
服务方式：                                                                                   

检测标准：符合国家、省、市有关规范规程和规定的要求及设计文件要求。                            

服务要求：                                                                                                                          
三、服务期限
本合同约定的建设工程质量检测服务暂定自    年   月   日起，至    年   月   日止。

从服务单位进场至所有服务项目完成，服务周期必须满足实际施工要求和验收要求。具体开工时间以招标人书面通知为准，且甲方有权根据工程实际需要调整工期及验收时间，乙方需配合甲方的工期调整，并对检测安排进行调整。
四、检测费用及计算方式
本项目暂定合同价（含税）为：¥                  元（人民币大写：                   ），其中增值税率为   %。
其中暂列金额（含税）为200000.00元。
计算方式：(单价包干； □总价包干；□其它：                                    

项目单价：☑详见受托人的投标报价书。
检测费按全费用综合单价包干。综合单价已包括了为完成设计文件及有关规范要求的所有材料设备检测项目所发生的劳务(含技术人员)费、材料费、机械费(含各种车辆、仪器设备、软件等使用费、进出场费、搭设操作平台等费用)、差旅交通费、临时设施费、试验费、报告编写费、各项管理费、就餐费、住宿费、管理费、利润、规费、税金、保险费、相关协调费及其他实物和技术工作收费等全部相关费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。

工程量清单数量为暂定，结算工程量为当地质量监督部门验收要求并经监理单位和甲方确认的实际完成工程量为准。检测费最终结算总价按经甲方确认实际完成的正式报告检测量进行结算。
五、合同文件的构成
合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.3款赋予的规定一致。
六、词语定义
本协议书中相关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
七、合同生效
本合同订立时间：          年          月         日
本合同订立地点：                                   
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

八、合同份数
本合同一式  拾  份，具有同等法律效力，其中建设单位执  贰 份，甲方执  陆  份，乙方执 贰 份。
附件一：廉政协议

附件二：保密协议

附件三：安全管理协议书

附件四：投标报价表

附件五：履约评价表
	建设单位：  （盖章）
	甲方：  （盖章）
	乙方：  （盖章）

	法定代表人或其委托代理人：

（签字）
	法定代表人或其委托代理人：

（签字）
	法定代表人或其委托代理人：

（签字）

	纳税人识别码：             
	纳税人识别码：             
	纳税人识别码：        

	地  址：     
	地  址：                  
	地  址：            

	法定代表人：      
	法定代表人：       
	法定代表人：      

	委托代理人：           
	委托代理人：           
	委托代理人：           

	开户银行： 
	开户银行：             
	开户银行：          

	账  号：    
	账  号：                
	账  号：             

	时  间：  年  月  日
	时  间：  年  月  日
	时  间：  年  月  日


第二部分  通用条款
1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律
1.1词语定义
组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施质量检测服务的建设工程。
1.1.2 “工程质量检测”是指工程质量检测机构（以下简称检测机构）接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。
1.1.3 “甲方”是指委托单位，即本合同中委托质量检测与其他服务的一方。 

1.1.4 “乙方”是指检测单位，即本合同中提供工程质量检测与其他服务的一方。
1.1.5 “正常工作”是指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的乙方的工作。
1.1.6 “项目负责人”是指由甲方和乙方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目检测工作的负责人。
1.1.7“检测费用”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定支付给乙方的金额。
1.1.8“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.9 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.10“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.11不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。
1.2语言
本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
★1.3合同文件的优先顺序
组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：
(1)履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；
(2)协议书；
(3)中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

(4)投标函及投标函附录（适用于招标工程）或质量检测服务建议书（适用于非招标工程）；
(5)专用条款及附件；
(6)通用条款；
(7)招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、答疑纪要及总说明等）；
(8)专用条款约定的其他文件；
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.4适用法律
本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、地方政府规章和地方规范性文件等。合同当事人可以在专用条款中约定本合同适用的其他规范、规程、技术标准等文件。
2. 甲方的权利、义务
2.1现场监督
甲方有权亲自或派人在工程作业现场实施旁站监督。
★2.2提供资料和工作条件
2.2.1甲方应当在专用条款约定范围内向乙方提供与本合同检测业务有关的资料。在本合

同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与本合同检测业务有关的资料。
2.2.2甲方应提供监督抽检通知书或见证记录等相关资料，并指派专人填写送检委托单，确保样品的真实性；若样品信息发生变更时，应及时以书面形式通知乙方。
    2.2.3甲方应在检测前向乙方提供检测规范要求的有关工程资料，并对其准确性、可靠性、真实性负责。必要时提供经建设工程质量监督部门批复的检测方案。对检测有特别技术要求的，应以书面形式提出。
2.2.4甲方应为乙方完成质量检测提供必要的现场条件，及时为乙方提供并解决检测现场的工作条件和出现的问题（包含但不限于拆除地上地下障碍物、处理扰民及影响检测正常进行的有关问题、平整作业现场、修好通行道路、接通电源水源等），并承担其费用。
2.2.5甲方负责确定检测项目、受检工程部位及数量，按检测方案做好进场检测的现场准备工作。
2.2.6甲方应及时将检测项目的进度、质量等要求书面通知乙方，以保证乙方正常开展检测工作。 

★2.3成果确认及验收支付
2.3.1甲方项目负责人应对乙方按要求完成的工作量予以签字确认。
2.3.2若检测内容或工作量等要求发生变化时，甲方应及时以书面的形式通知乙方，否则乙方仍按原要求进行检测，甲方应认可乙方在接到书面通知前所产生的工作量。上述变化导致本项目检测费用减少的，应征得乙方书面同意，否则乙方有权按本合同的约定收取检测费用。
2.3.3甲方应按约定的期限验收检测成果报告，审核结算，支付乙方应得款项。
2.4 其它
2.4.1甲方应负责与本工程质量检测业务有关的所有外部关系的协调，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。
2.4.2在检测工作范围内，因甲方原因而发生安全事故，造成人员伤亡、检测设备损坏或造成经济损失时，由甲方承担相应的损害赔偿责任。
2.4.3甲方应保护乙方的投标书、检测技术方案、报告书、文件、资料图纸、数据、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，不得泄露、不得擅自修改或向与该项目无关的人员转让或用于本合同外的项目。
3．乙方的权利、义务
3.1人员配备
3.1.1乙方应选派具备相应检测能力的人员作为项目负责人，负责本合同的履行，并跟进检测事宜。
3.1.2在本合同履行过程中，乙方人员应保持相对稳定，以保证检测工作正常进行。乙方可根据工程进展和工作需要等情形调整检测人员，更换项目负责人时应征得甲方同意后方可更换。
3.2 资质条件
乙方须具有政府有关部门的资质，并向甲方提供相关资质复印件，以备查。
★3.3工作要求
3.3.1乙方应按合同要求，接到检测通知后，及时将检测需做的准备工作提前通知甲方,以便甲方做好准备。
3.3.2乙方应组织具有相应检测资格的技术人员、经检定合格的仪器设备按约定的时间进场，并按合同要求及国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书、技术要求按期进行工程质量检测。
3.3.3在检测过程中，发现初步结果异常时，乙方应及时告知甲方及监理单位，并根据结果异常的程度同时向建设工程监督部门报告。
★3.4检测成果
乙方应当按照专用条款约定的份数、组成，在单项检测完成后，按照国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求出具书面检测成果，按本合同的约定提交甲方，并对其检测结果和结论的真实性、正确性负责任。
3.5工期顺延
在以下情况下，乙方进场日期可顺延：
1.因雷雨、台风、道路阻隔等情况；
2.经由甲方确认的其它外部因素影响或现场不具备检测条件等。
3.出现不可抗力因素，或由于甲方无法提供必要检测工作面以及非乙方原因而使得本工程的检测无法继续进行的，工期可以顺延，双方各自承担自己的损失，不得向对方索赔。
3.6其它
3.6.1在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度。
3.6.2在检测工作中，由于乙方原因发生安全事故，造成人员人身伤害、检测设备损坏或造成经济损失时，由乙方承担相应的损害赔偿责任。
3.6.3双方可在专用条款中约定履约保函的具体内容。应委托人的需求，检测人在合同签订期间向委托人提交银行金融机构出具的履约保函。如果检测人日后未能在检测期内按合同约定完成其所检测的工作内容，则甲方可根据责任情况与检测人协商确认违约金，可从履约保函中扣除。
    3.6.4 乙方应服从甲方或项目各施工单位的有关现场安全管理。
★4. 违约责任
4.1 由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，甲方应向乙方支付返工费，造成质量、安全事故时，由甲方承担相应的法律责任和经济责任。
4.2在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已进行工作的，甲方应按实际完成的工作量支付乙方检测费用，并向乙方支付违约金，否则，乙方有权停发检测报告至费用缴清。
4.3甲方未按合同规定时间（日期）支付检测费用，应按照拖欠金额的每日万分之五向乙方支付逾期违约金，甲方支付检测费用时间以乙方收到甲方付款的时间为准。
4.4由于甲方原因，要求乙方紧急进场而发生的额外费用（包括但不限于设备转场费用）由甲方承担。
4.5由于乙方原因造成检测成果报告不符合国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求，乙方必须在甲方要求的时间内负责无偿给予修正、补充和完善。
4.6乙方未按照合同约定时间提交检测报告，应向甲方支付违约金。
4.7检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，因甲方原因造成上述错误的除外。
4.8乙方未按照合同约定时间进场检测，应向甲方支付违约金。
4.9 安全方面的违约责任
由于乙方的检测工作不及时或测量、检测资料不准确而导致事故发生，给甲方造成损失的，应赔偿甲方损失。
4.10 分包、转包方面的违约责任
乙方擅自分包或者转包项目的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。
4.11 乙方投入的人员与本合同约定及其投标（或报价）文件、检测实施方案的承诺不符或未经甲方同意擅自更换的，乙方需支付违约金。
4.12 乙方人员对不合格工程出具合格检测报告或结论，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担违约责任，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。
5. 支付
5.1 支付货币
除专用条款另有约定外，检测费用均以人民币支付。
★5.2检测项目费用计算方式、金额
5.2.1检测费用的计算方式可采用单价包干或总价包干，具体计算方式及结算金额在专用条款中明确。
5.2.2计算方式为单价包干性质的，具体内容包括人工费、设备使用费、设备进出场费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、利润、及所有因工程质量检测应交纳的政府规费、税金等，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，结算时均不再调整。
5.2.3计算方式为总价包干性质的，具体内容包括人工费、设备使用费、设备进出场费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、利润、及所有因工程质量检测应交纳的政府规费、税金等，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，结算时均不再调整。
5.3支付方式
检测费用支付方式在专用条款中约定。
★5.4 支付申请资料
乙方向甲方申请进度款或结算款时，应提供以下资料：
1.检测费用请款书；
2.经甲方现场代表或经甲方授权的现场监理代表签字确认的现场工程签证表；
3.经甲方现场代表或经甲方授权的现场监理代表签字的检测工作量汇总表（含报告编号，不提供检测报告）；
4.双方约定的其它资料，可在专用条款中明确。
★5.5有异议部分的支付
甲方对乙方提交的支付申请书有异议时，应当在收到乙方提交的支付申请书后 7天内，以书面形式向乙方发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按通用条款第7条约定办理。
6.合同变更、解除与终止
6.1合同变更
6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.1.2除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同新增工程量时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方，增加的工程量甲方应予以确认。新增检测费用的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条款中约定。
6.1.3合同履行过程中，遇国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件发生变化而引起质量检测的服务范围及工程量变化的，双方应通过协商确定调整方法。
6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致乙方的工作量增减时，检测费用应作相应调整，调整方法由双方在专用条款中约定。
6.2合同解除
6.2.1甲方与乙方协商一致，可以解除合同。
6.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
1.乙方提供的质量检测服务不符合合同约定的要求，经甲方催告仍不能达到合同约定要求的，甲方可以解除合同；
2.甲方未按合同约定支付检测费用，经乙方催告后，在 28天内仍未支付的，乙方可以解除合同；
3.因不可抗力致使合同无法履行；
4.因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。
除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条款中约定解除合同的其他条件。
6.2.3因甲方原因导致合同解除的，甲方应按照合同约定向乙方支付已完成部分的检测费用。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条款中自行约定。因乙方自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。
6.2.4本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。
6.3合同终止条件
除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：
1.乙方完成本合同约定的全部工作；
2.甲方与乙方结清并支付检测费用。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。
7.2仲裁或诉讼
协商不成时，双方有权向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其它
8.1 保密
在本合同履行期间或专用条款约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条款中约定。
8.2 通知与送达
8.2.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条款约定的期限内送达接收人和送达地点。
8.2.2甲方和乙方应在专用条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
8.2.3甲方和乙方应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如逾期未答复或确有充分证据证明一方无正当理由拒签的，视为认可往来函件的内容。
8.3知识产权
合同涉及的知识产权的归属由双方在专用条款另行约定。
第三部分  专用条款
1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1.12暂列金额：指委托人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于在签订协议书时尚未确定或者不可预见的服务的采购，服务过程中可能发生的工程数量变更、合同约定的工程款调整以及经确认的索赔等的金额。
1.2语言
本合同文件除使用中文外，还可用  /    。
1.4适用法律
本合同适用的其他规范性文件包括：  /     。
2. 甲方的权利、义务
2.1现场监督
甲方选派 姓名：     、联系电话：          为本项目负责人，负责本合同履行的有关事项，包括但不限于布置检测任务、指挥联络、现场监督、确认检测工作量、跟进送检等工作。
★2.2提供资料及工作条件
2.2.6甲方应至少提前 / 天将检测项目的进度、质量等要求通知乙方，特殊情况不得少于 / 天。
★2.3成果确认及验收支付
2.3.2条不适用，替换为：

2.3.2.1新增工程由委托人确定；若委托人和项目管理单位确定减少工程量，检测单位需调整检测方案，委托人不支付减少工程量的检测费用，委托人不属于违约，且检测单位不能因工程量减少而调整检测项目的综合单价。

2.3.2.2累计新增工程量若超过合同价的，检测单位要在委托人同意的情况下，才能实施新增工程的检测，否则委托人不予计量和支付所对应的检测费用。对于委托人确定的新增工程，检测单位不得推诿。
2.3.3甲方应自领取检测报告之日起 / 天内对检测报告进行验收、审核结算并支付乙方应得款项，若有异议的，在收到报告之日起15天内以书面形式向乙方提出，由双方共同认可或相关行政主管部门制定的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；复检结论与原检测结论不相同，则由乙方承担复检费用。
3. 乙方的权利、义务
3.1人员配备
3.1.1乙方选派姓名：      、联系电话：          为本项目负责人。

3.3工作要求

3.3.4增加以下工作要求：

（1）乙方在收到甲方提供的与该工程相关的图纸及技术资料后5日内提交检测方案（严格按相关规范要求科学合理地确定检测方案，该方案能确保取得该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、建设主管部门等相关单位的认可），报监理单位及甲方进行审核确认。

（2）开始检测前，乙方项目检测负责人需向甲方有关人员、施工单位、监理单位进行技术交底，并在技术上协助甲方完成试验点及场地的处理技术指导工作。
（3）乙方应派驻检测人员全过程跟进现场实际施工进展，与施工单位、监理单位保持良好沟通，按相关规范及设计要求对施工过程材料、工艺样品等及时进行取样送检。另在接到甲方桩基础检测通知后（甲方有权根据检测内容及检测对象分若干次发出），要求最迟2天内根据甲方要求按批次进场进行桩基检测，并按甲方要求的时间内出具当次最终正式的检测报告或阶段性报告。

（4）甲方负责提供设计勘察文件、施工记录等，并提供检测设备进场及现场检测完后 24 小时退场的道路条件，乙方负责提供检测试验的全部装备，负责仪器设备和压重物安装及场内中转、进退场。保证检测计量器具在计量检定有效周期内。

（5）乙方需保证检测人员具备检测资格，保证持有的检测资质满足地方管理要求。

（6）检测试验应严格按照国家颁布的有关规范文件操作，保证检测的公正性、准确性、及时性，负责检测过程的安全工作，保质保量完成检测任务。对检测结果的准确性、真实性、可靠性、公正性负责，保证检测工作符合合同约定及相关技术规范要求。

（7）乙方应按照国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件进行检测，确保检测成果（含检测方案）能够通过相关部门认可，检测完成后应按甲方通知时间完成检测工作面清退，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收，否则，乙方应负责与政府相关部门进行协调并承担相关费用，直至检测报告通过相关部门认可为止。

（8）现场检测过程中，发现初步检测结果异常时，乙方应第一时间通知甲方、施工方及监理到场见证；当场无法得出初步结论时，待分析得出结果异常时，应在当日检测结束后的2个工作日内，通知甲方、施工方和监理。

（9）检测服务周期必须满足甲方实际施工要求。如需配合现场工期进度，乙方实际工期需根据项目实际施工进度进行调整，无论因任何原因导致上述约定日期延期的，乙方应继续按照本合同约定提供检测服务，该等风险已综合考虑到综合单价之中，乙方不得因此主张增加费用。

（10）阶段性检测工作结束后2日内提供阶段性检测初步结果或检测快报（含电子文件）,全部工程检测结束后7日内乙方提交正式检测报告，并对检测结果负责。

(11)乙方应对提交的工作成果的科学性、合理性、准确性等负责，该责任不因甲方的审核验收行为而减免。若因乙方提交的成果存在瑕疵引发问题，由乙方承担所有责任。
（12）由于乙方的疏漏、错误造成工程质量事故的，乙方除承担补救措施外，还须赔偿由此造成甲方的全部损失，包括但不限于赔偿金，诉讼费，律师费等。

（13）乙方应自行承担安全生产责任。乙方现场检测人员，应遵守项目的安全管理及其它有关的规章制度，服从甲方、监理单位关于安全文明施工的工作指令，与现场施工单位积极协调，并采取相关安全文明保障措施，负责在项目范围的检测人员和检测仪器设备的安全。如乙方人员在履行本合同过程中发生任何财产、人身损失，非甲方造成的原因下，由乙方自负其责。

(14)乙方保证履行本合同的过程及全部成果合法，不得损害任何第三人合法权益(包括但不限于第三人著作权、专利权、商标权等知识产权和其他合法权利)。如发生第三人以成果侵权或过程侵权为由与甲方发生纠纷或向甲方索赔的情况，乙方应当承担由此所带来的一切后果，包括但不限于赔偿金，诉讼费，律师费等。

(15)乙方已实地观察及接受现场存在影响报价的所有因素，所有影响因素可能导致的费用增加均已包含在合同单价中，甲方不另计。

(16)完成本合同中没有列出而检测过程中及编制报告中必须执行的有关工作，所有费用均已包含在合同单价中。

(17)承担检测工作的安全生产管理职责，负责检测工作严格执行安全施工的有关规定及安全生产管理责任。对检测期内发生的和因检测活动所造成的一切人员伤亡、财产损毁、工程安全、质量等事故的全部责任和发生的所有费用、赔偿、损失等，甲方对此不承担任何责任和费用，如因此造成甲方支付相关费用、受到处罚等的经济损失，乙方应予以全部赔偿。乙方人员进场前，乙方必须为其购买工伤保险及意外伤害保险，否则，一切后果和责任由乙方承担和赔偿，与甲方无关，如因此造成甲方支付任何费用和其他任何损失的，乙方应予以全部赔偿。

★3.4检测成果
1. 按照国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件，本合同约定的质量检测服务适用的技术标准、规范等依据为：      /                   。
2. 在单项检测完成后，乙方按照国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求出具书面检测报告 一 式 十二 份 。

   3.6.3履约保函
履约保函按下列方式   /  进行办理：
    （1）委托人不需要检测人出具履约保函；
（2）委托人需要检测人出具履约保函的，检测人应在签订本合同后   天内向委托人提交在中国注册的银行开出的担保金额为合同价款的    %（不高于10%）,即人民币    元的履约保函原件。保函期限以壹年为期限根据工期每年到期后再续开下一年度的保函，可连续出具。
在检测人发出检测报告并经委托人确认后，应予以办理退回履约保函。
★4. 违约责任
4.1乙方返工费按下列方法确定并支付     / 。
4.2甲方违约金按下列方法确定并支付    /  。 

4.3甲方逾期违约金按下列方法确定并支付：每逾期一天，应向乙方偿付未支付检测费的  /  %作为逾期违约金。
4.4乙方额外费用（设备转场费用）按下列方法确定并支付/。
4.6乙方经甲方书面催告后仍未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一天应按相关检测项目检测费用的 1 %向甲方支付违约金，迟延超过7天的，甲方有权解除合同，并有权将本项目另行委托其它检测机构。
4.8乙方无正当理由违反本合同约定延期进场的，每迟延进场1天，必须向甲方支付本合同项下检测费用_1_%的违约金；迟延进场超过  7 天的，甲方有权解除合同，并有权将本项目另行委托其它检测机构。
4.9 安全方面的违约责任
由于乙方的检测工作不及时或测量资料不准确或分析、报告不及时而导致事故发生，给甲方造成损失的，乙方除赔偿甲方损失外，并向甲方支付本合同项下检测费用_20_%的违约金。
4.10 分包、转包方面的违约责任
乙方擅自分包或者转包项目的，甲方有权单方部分解除合同或全部解除合同，并要求乙方承担本合同项下检测费用_20_%的违约金，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。
4.11乙方投入的人员与本合同约定及其投标（或报价）文件、检测实施方案的承诺不符或未经甲方同意擅自更换的，每更换一次项目负责人，甲方有权扣减_5_%的检测费用作为人员违约金。
4.13发现乙方人员与施工单位串通，对不合格工程出具合格检测报告或结论，乙方应承担严重违约责任，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担本合同项下检测费用_20  %的违约金，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

增加以下违约责任：

（1）乙方未按照合同约定以及国家有关技术标准、规范和规程进行量测的，甲方将责令其进行改正，乙方应按暂定合同价的千分之二每次承担违约金。

（2）乙方应对检测成果资料的准确性负责，如因检测成果资料错误或提供不恰当的对策建议，所造成的工程损失将由乙方承担相应的赔偿责任。

（3）在合同履行期间，由于非乙方过失等原因，甲方要求解除合同的，甲方应按乙方完成的实际工作量支付费用。

（4）乙方提交的工作成果不符合合同约定及国家有关要求的，乙方应承担补正责任。

（5）乙方拒绝或不及时履行合同义务或单方解除合同的，甲方有权解除合同并要求乙方返还已支付的全部价款并另承担暂定合同价20%的违约金。

（6）乙方违反本合同约定的保密义务的，应承担暂定合同价20%的违约金，造成甲方损失的，还应负责赔偿。

（7）未经甲方许可，乙方不得将甲方的知识产权用于本合同之外的其他用途，否则乙方应向甲方支付相当于暂定合同价20%的违约金，且乙方因此取得的全部知识产权或其他收益均归甲方所有。

（8）乙方违反本合同，给甲方造成的损失超过本合同违约金的，还应赔偿损失。

（9）一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。一方因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

（10）甲方检查中发现乙方出具的检测报告、快报、初步结果、作业签单、工程联系单等影响质量监控、评定的书面材料中，存在签章时间与工程实际不符、未签署时间、人员不符、检测项目不符等存在作假、伪造情形，甲方有权视作为与施工单位串通行为，每次发现时甲方有权扣罚20000元；情节严重的，甲方有权单方解除合同并要求乙方返还已支付的全部价款并另承担暂定合同价20%的违约金。
     5. 支付
★5.2检测项目费用计算方式、金额
5.2.1本合同检测项目费用的计算方式为：
(单价包干； □总价包干；□其它
5.2.2本项目合同单价： 详附件3投标报价书    （项目较多按附件表格填写）
合同预算总价：￥        元（人民币大写：               ）。
结算总价=∑（合同单价×实际完成工作量）。
5.2.3本项目合同包干总价：￥     /   元（人民币大写：      /         ）。如有合同变更的内容，结算时另按专用条款6.1条计算。（此条不适用）
5.2.4其它补充      /     
5.3支付方式
经双方协商一致，双方约定本项目的检测费用的采用以下    方式五  进行支付。
方式一：
合同签订生效后，在甲方领取全部检测报告时一次性向乙方支付全部检测费用。
方式二：
    按月结算，每月10号之前结清上月发生费用。
方式三：
1.合同签订生效后，甲方在30天内向乙方支付检测费用暂定总额的       （不低于15％）作为预付款。
2.乙方在完成检测报告后，向甲方送达或邮寄检测费用请款书，甲方应在30天内向乙方支付相关检测费用后领取检测报告。
方式四：
1.合同签订生效后，甲方在30天内向乙方支付检测费用暂定总额的       （不低于15％）作为预付款。
2.进度款：检测费用原则上每季度按实际完成的工程量支付，可支付累计完成工程量的       （不低于80％）。
3.乙方在完成检测报告后，向甲方送达或邮寄检测费用请款书，甲方应在30天内向乙方支付剩余检测费用后领取检测报告。
方式五：
1.每季度按实际完成的工程量支付，可支付累计完成工程量的 80%  （不低于80％），起付金额20万元，累计支付至合同总价的80%时暂停止支付。
2.乙方在完成全部检测内容且提交完整全面的检测报告后办理结算，经监理人及委托人审核通过后，建设单位30天内向乙方支付剩余检测费用。

3.合同结算价内的5%作为履约评价酬金。发包方依据《履约评价管理办法》对承包方定期进行履约评价，根据履约评价结果，按比例支付履约评价酬金：履约评价等级为优秀，全额支付履约评价酬金；履约评价等级为良好，支付履约评价酬金80%；履约评价等级为合格，支付履约评价酬金60%；履约评价等级为不合格，全额扣除履约评价酬金。
4.每次付款前，乙方需提供等额有效增值税专用发票给甲方，发票票面税率为   %，否则甲方有权不予付款而不视为违约。
5.合同执行期间，如遇国家相关税收政策的更新和变化，合同中所涉及税率有变动，应以国家法律法规中最新规定为准。与此同时，甲方对合同中涉税条款及含税价格具有追溯调整权利【按合同含税金额/（1+原票面税率）*（1+最新票面税率）】。

 6.因乙方开具的发票不符合税收法规或税务机关相关规则而给甲方造成经济损失的，由乙方负责赔偿。
7.乙方收款账户信息如下：

开户行：


户名：


账号：

方式六：
其它支付方式：               /                            。
6. 合同变更、解除与终止
6.1 合同变更
6.1.2 除不可抗力外，因非乙方原因导致本合同履行新增工程量时，新增工程量的检测费用按下列方法确定：
工程量的确定方法：按实际完成的正式报告检测量，且经监理单位和甲方确认的实际完成工程量为准；

价格的确定方法采用以下  方式一     ：
方式一：单价包干                 

方式二：总价包干                 

方式三：其它                 
6.1.3因国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件等发生变化引起质量检测服务范围及工程量变化时的调整方法： 综合单价固定不变（不调差），工程量按实结算   。
6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致乙方的工作量增减时，检测费用的调整方法： 综合单价固定不变（不调差），工程量按实结算。                          。

6.1.5工程量清单中没有的新增项目，参照《关于印发<广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）>和<广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价>的通知》（粤建检协[2015]8号）的单价下浮30%，再乘以（1-投标净下浮率），投标净下浮率=1-（投标总价-暂列金额）/（招标控制价-暂列金额）。上述计费文件均没有的单价，按由甲乙双方参照市场价格协商确定。
6.1.6最终结算以建设单位（业主）或其授权委托单位审定结算价为准。
6.2合同解除
6.2.2双方约定解除合同的条件还包括：        /         。
6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下:

                       /                              。
7. 争议解决
7.2 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第    2    种方式：
（1）提请中国广州仲裁委员会进行仲裁。
（2）向  甲方所在地       人民法院提起诉讼。
8. 其它
8.1保密
甲方申明的保密事项和期限：   详附件2《保密协议》    。
乙方申明的保密事项和期限：      /             。
第三人申明的保密事项和期限：    /            。
8.2通知与送达
8.2.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在     天内送达对方指定的接收人和送达地点。
8.2.2甲方指定的送达接收人：               ，送达地点：               ，电子

邮箱：               。
8.2.3乙方指定的送达接收人：               ，送达地点：               ，电子

邮箱：               。
8.3知识产权
甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质文件的著作权属于    甲方          。
乙方为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于     甲方         。
双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定： 乙方应用本项目相关成果文件需取得甲方同意   。
     9. 补充条款
   （1）乙方对甲方提供的资料、文件应进行审核，如有相关问题需在3个工作日之内以书面形式告知甲方；非乙方原因检测工作需要进行返工时，乙方需在返工开始后3日内提交书面工期延期申请，报送监理单位及甲方审核后可予以工期顺延。
（2） 乙方需于申请支付款项的上一个月25日前，按照甲方工作要求提交支付资金计划，并在甲方要求时限内，提交符合要求的支付申请纸质材料；甲方未按支付计划时间支付检测费用，且已影响乙方本项目工作正常开展，乙方有权索要支付逾期违约金，具体金额双方另行商定。
（3）乙方应按甲方工作要求，在2个工作日进场内组织相关检测工作；在紧急工作要求下，乙方应自接到甲方工作指令时立即组织开展工作，所涉及的进场、转场等费用已综合考虑；如乙方未按甲方指令进场检测，影响项目进度，甲方有权根据专用条款内容要求乙方承担相关违约责任。
（4）乙方应积极配合甲方数字化平台使用相关工作，根据实际需要，按甲方要求完成数字化平台中检测工作有关的信息录入、维护等工作。   
附件一：

廉政协议

为加强工程建设中的廉政建设，规范项目前期工作委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，本项目  (单位名称)  (以下称甲方)与  (单位名称)  (以下称乙方)，特订立廉政合同。
第一条  双方的权利和义务
(一) 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设（含项目前期各阶段工作）和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)严格执行相关文件，自觉按合同办事。
(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理的规章制度。
(四)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权力和义务。
(五)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权力。
第二条  甲方的义务
(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目有关服务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。
第三条 乙方的义务
应与乙方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、尤其是工程勘察工作有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
(一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由甲方或个人支付的费用。
(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)旅游等提供方便。
(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条  违约责任
（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程服务市场的处罚。
第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  本合同有效期为双方签署之日起至本合同权利义务履行完毕之日止。
第七条  本合同作为《广州市天河区珠江新城A3-3（B）地块项目（基坑支护、土石方及桩基础）第三方检测合同》的附件，与该《广广州市天河区珠江新城A3-3（B）地块项目（基坑支护、土石方及桩基础）第三方检测合同》具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第八条  本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。 
甲方名称：                               乙方名称：
            （盖章）                                  （盖章）
法定代表人：（签字）                        法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）                        委托代理人：（签字）
日期：        年    月    日               日期：    年    月    日
附件二：
保 密 协 议
甲方：深圳湾区城市建设发展有限公司 
乙方： 
鉴于乙方在 广州市天河区珠江新城A3-3（B）地块项目（基坑支护、土石方及桩基础）第三方检测（以下简称本项目）服务过程中，已经或将要接触或获得涉及甲方的保密资料及将在该项目实施过程中形成的资料，经甲乙双方友好协商，甲方愿意向乙方披露相关保密资料，乙方承诺按照本协议的约定对甲方的保密资料予以保密。
一、“保密资料”包括：
乙方应对本次合作项目在接触、签约及履行等任一过程中自甲方（或下属企业、关联单位、合作伙伴、政府部门单位及工作人员）获得的涉密商业信息、资料、数据、规章制度等（“保密信息”），承担保密责任。乙方应本着谨慎、诚信的态度，采取任何必要、合理的措施，对甲方信息予以保密，不得对信息进行未经授权的披露、复制或使用。
保密信息包括但不限于下述内容： 
(1)乙方通过甲方工作人员获得的任何不被公众所知的信息；
(2)涉及甲方及甲方关联企业的相关资料和信息（价值评估、产品技术、市场营销、发展计划和内部经营管理情况等信息）；
包括但不限于如下内容：
a.技术信息：技术方案、计算机软件、数据库、技术数据、技术指标、专有技术、软件、技术文档、涉及商业秘密的业务函电等；
b.经营信息：人员组织架构信息、薪酬制度、绩效制度、股权方案、财务制度、管理制度、不公开的财务资料、公司战略策略、公司客户及项目信息等；
c.运营数据、研究报告、预测和估计、商业计划、商业秘密、商业模式等任何或所有的商业信息、技术资料；
(3)乙方通过甲方渠道获得的甲方承诺有保密义务的第三方（含关联单位、合作单位、政府部门单位及其工作人员）的商业信息、资料和数据。
(4)由甲方制作的、与下属企业情况相关的任何原始资料、记录、文件、报告、分析、编辑研究、法律意见以及其他材料或文件；
(5)甲方及甲方关联企业的各项规章制度；
(6)甲方本身及甲方与乙方为本次合作项目而达成的任何合同、协议、约定或在本次合作过程中产生的任何会议纪要、会谈记录等；
(7)甲方向乙方及其雇员提供的不被公众所知的任何资料或信息。
2、除上述文件外，保密信息还包括本保密协议签署日之前或之后来自双方及双方的任何管理人员、职员及代理人的书面或口头的往来资料，及依据该等往来资料由双方或其代理人、顾问所作的分析及撰写的文件。
3、如因合作需要，乙方需要进入甲方的辖区现场参观考察的，乙方须严格遵守甲方的相关现场管理规定及保密责任，且只能让与合作有密切相关的人员进入，不得夹杂其他人员。在辖区现场所获取的一切信息只供双方的该次合作使用，不可用作其他用途。
上述保密信息无论以何种形式存在（包括但不限于数据、图表、胶片、光盘、文件、计算机媒介和网络），也无论是否以口头、文件、演示或其他形式提供，也无论是否记载或标注为保密信息，均不影响其在本协议项下的保密性质。
二、保密义务：
1.乙方保证遵守国家法律和国家有关部门制定的保密法规，严格控制甲方所披露的保密资料，保护的程度不能低于乙方保护自己的保密资料。无论如何，乙方对该保密资料的保护程度不能低于一个管理良好的企业保护自己的保密资料的保护程度；
2.乙方保证采取所有必要的方法对甲方提供的保密资料进行保密，包括但不限于执行和坚持适当的作业程序来避免非授权透露、使用或复制保密资料；
3.乙方保证在任何情况下，除经甲方同意下或依照法律强制性的要求外，不向任何第三方透露或披露甲方的保密资料以及本协议的存在或本协议的任何内容；
4. 如果乙方基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而必需披露相关的保密资料，乙方应当事先尽快通知甲方，同时，乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播。
5. 乙方不得有损害甲方利益的其他泄密和使用行为。
三、保密资料的使用方式和不使用义务：
1.乙方只能为完成本项目而使用保密资料；
2.除乙方为完成本项目需要时而将保密资料披露给必须直接参与本项工作、必须知晓保密资料的职员之外，乙方不能将保密资料透露给其它任何人；
3.乙方不能将此保密资料的全部或部分进行复制或仿造；
4.乙方应当告知并以适当方式要求其参与本项工作之雇员遵守本协议规定，若参与本项工作之雇员（包括已离职员工）违反本协议规定，乙方应承担连带责任。
5、乙方不得在甲方规定的时间前，将任何资料提前公布，乙方运送甲方资料时，必须做好相关保密工作。
四、保密资料的交回：
1.当甲方以书面形式要求乙方交回保密资料时，乙方应当立即交回所有书面的或其他有形的保密资料以及所有描述和概括该保密资料的文件；
2.没有甲方的书面许可，乙方不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的保密资料。
五、知识产权：
除非甲方明确地授权，乙方不能认为甲方授予其包含该保密资料的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。
六、违约救济：如果发生乙方违约，双方同意依如下条款处理：
1.乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播或按照甲方的指示采取有效的方法对该保密资料进行保密，所需费用由乙方承担；
2.乙方应当赔偿甲方的所有损失，包括但不限于法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、所有损失或损害、以及甲方向第三方的赔款等等。
同时，乙方按项目合同费用总金额的15% 向甲方支付保密违约金。
七、适用法律：
本协议适用中华人民共和国法律，并在所有方面依其进行解释。
八、争议的解决：
由本协议产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方约定本协议纠纷的管辖法院为甲方所在地法院。
九、协议的生效：
本协议在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字（或盖章）并加盖公章后生效。本协议一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。
甲方（盖章）：                         乙方（盖章）： 
法定代表人签字：                      法定代表人签字：
（或）授权代表签字：                  （或）授权代表签字：
签字日期：                            签字日期：
附件三：                
安全管理协议书
甲方：深圳湾区城市建设发展有限公司

乙方：                           

在合同履约期间对承包责任范围内的所有安全管理、消防管理等负总责。乙方单位法定代表人为该项经济合同承包的安全责任人，负责对本单位人员进行安全教育和上岗前的职业培训，负责整个承包责任范围内的安全管理工作。

乙方必须加强对本单位人员的管理，并按甲方、监理单位和施工单位相关规定办理临时出入证和有关手续，确保办证资料真实性和有效性，同时加强对临时出入证件的管理，对持证人员加强安全教育，严格遵守项目的证件管理规定。

乙方工作人员，必须严格遵守法律法规的相关安全管理规定和甲方、监理单位及施工单位制订的相关安全规章制度、规定，明确项目现场的重点防火部位和各种消防器材的使用。

乙方必须认真做好承包范围内防止发生安全生产事故和案件的预防工作。由于乙方的管理不严，防范工作不落实，所发生的安全生产事故或案件，均由乙方承担全部责任。

甲方因工程需要向乙方所提供的所有数据、文字资料以及其他保密资料，乙方不得私自保留和提供、泄露给任何第三单位或个人。

乙方负有对乙方工作人员进行安全教育和安全监督的义务。

乙方须按照施工安全规范，采取预防事故措施，确保相关人员作业安全、交通安全和第三方人员、财产的安全，若因乙方工作人员违章操作、违反项目安全管理规定造成安全生产事故，均由乙方承担全部责任。

乙方不得损坏场地内或场地临近的各种管线和构筑物，若有任何损坏，须立即通知甲方及有关单位，并由乙方负责损失及修复费用。

乙方应保证施工过程的安全文明，坚决杜绝安全事故的发生。如发生安全事故，造成不良的社会影响及经济损失，一切责任、损失均由乙方承担。

乙方工作人员应当自觉接受甲方、监理单位、施工单位及其安全管理人员的监督检查，违反规定者，按照相关单位安全管理制度接受处罚。

乙方应做好施工过程中的组织管理，保证作业现场清洁，道路畅通、器材堆放整齐，并即时清除垃圾和不用的临时设施。施工工作结束前及时清理现场，包括清除施工过程中产生的渣土及其它堆积物，拆除生产和生活的临时设施，做到工完场清。

本协议书有效期与经济合同签署的有效期相同，但工程类合同终止日期以工程竣工验收保修期满为止。

未尽事宜，双方应本着友好协商原则处理，双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理, 如有争议，双方同意将争议提交深圳仲裁委员会仲裁。

本协议一式捌份，甲方执陆份、乙方执贰份，并交甲方安全主管部门执壹份留底备案。

甲方：深圳湾区城市建设发展有限公司    乙方：                            

代表人：                              代表人：                          

日期：                                日期：          

附件四：
                         检测费用清单
	序号
	检测项目
	单位
	数量
	综合单价
	合价(元)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合同总价（选项合计）人民币大写：               小写￥               


注：1.本工程检测项目费用计算方式为：                      
    2.采用单价包干的，需填写所有表格内容。
    3.本表不够可另加表格。
附件五：履约评价表
	深圳湾区城市建设发展有限公司
其他服务类合同履约评价评分表

	评价类型
	□季度评价 第    次   
	评价日期
	

	
	□ 阶段评价  第    次   
	
	

	
	□ 综合履约评价
	
	

	合同名称
	2021年度深湾发展公司招釆代理服务合同
	合同编号
	

	项目名称
	
	
	

	履约单位
	国义招标股份有限公司
	
	

	序号
	考核项目
	评 分 标 准
	满分
	得分
	评价部门
	备注

	一
	机构人员配备
	
	
	
	
	

	1
	项目负责人
	项目负责人的责任心、专业水平及组织协调能力
	10
	
	
	

	2
	专业配置要求
	人员配备的合理性、稳定性
	5
	
	
	

	
	
	工作人员业务水平或工作效率评价
	5
	
	
	

	二
	履约质量
	
	
	
	
	

	3
	技术文件质量
	包括但不限于各阶段提交给甲方及政府主管部门的设计图纸、专项报告、汇报材料等
	25
	
	
	

	4
	服务进度
	各阶段工作按规定时间完成
	10
	
	
	

	
	
	根据甲方及政府主管部门要求的紧急事项及时高效完成
	
	
	
	

	5
	协同工作情况
	与相关工作配合单位积极协同，配合及工作
	10
	
	
	

	6
	成本控制
	有效把控委托工作的成本控制情况
	10
	/
	
	

	四
	工作配合
	
	
	
	
	

	7
	现场配合情况
	能够根据现场施工需求，及时、高效的进行服务配合
	10
	
	
	

	8
	参加会议情况
	积极主动的参与招标人为招标项目组织的会议，并提前做好准备。无故缺席一次会议扣2分，扣完为止。
	5
	
	
	

	9
	与成本配合情况
	是否能够及时、按要求提供相关请款材料
	5
	/
	
	

	10
	保密工作
	能够严格保密与本项目相关的图纸、报告等资料，出现泄密情况一次，本项不得分。
	5
	
	
	

	五
	直接否定情况
	
	
	
	
	

	
	（如有）
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	

	汇总得分=∑（分项得分*100）/∑参与评分分项满分
	

	得分
	
	评价等级
	

	评价小组成员：                                   
	监督人员：

	综合评价
	（请简要说明被评价供应商履约过程中的亮点、存在问题等，可从团队水平、履约质量、配合程度、专业水平等方面进行说明。）

	说明：

	1、本表用作服务类合同供应商履约评价，评价标准可以在此基础上针对不同的服务内容加以调整，各考核项目比重可以根据合同服务内容调整。

	2、未涉及该项评价问题的,在评分栏中填写:"本次不涉及"或“本合同不涉及”，不能填写分数。

	3、满分为100； 90-100为优；80-90（不含）为良；60-80（不含）为合格；少于60为不合格。

	4、由合同的使用部门进行评分。

	评价人员：
	监督人员：

	评价时间：
	


1
4

