### 附件17

### 现场风险因素表

| 序号 | 现场存在风险因素 |  | 存在位置 | 现场情况 | 处理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地风险（地下） | 地质条件复杂（淤泥、砂层、孤石、地下水等） | 场地内 | 以现场实际为准 | 由此引发的施工风险及应对措施（如场地处理、桩基施工引孔等）由承包人负责，费用在报价下浮率中考虑，不再单独开项。 |  |
| 2 | 场地风险（地上架设） | 1、周边临近的供水、供电管线、光缆及建筑物、构筑物、市政道路、河流等对基坑支护方案、基础施工方案有影响重大； 2、周边道路交通情况，是否能满足项目正常施工交通组织。 3、项目西侧有暗涌，暗涌是否在红线内,是否满足施工车辆通行,暂无资料判断 4、金岭北路与创汇谷直三街交接处有多条架空通讯光纤，光纤架空高度约5米，影响施工车辆进出 5、金岭北路现有桥梁限载49吨，大部分载重施工运输车辆无法在此桥通行。金岭北路与创汇谷直三街路口转弯半径不足，影响大部分载重施工运输车辆通行。 | 1、场地东、南侧为住宅小区，北侧为河涌，西侧为待拆迁厂房，主干道狭窄，对施工机械进场有不便；进入场地的桥限重。 | 1、场地旁边小区、水土，对基坑支护、土方开挖施工具有一定影响，可能会造成小区房屋开裂； 2、地块周边河涌、住宅小区、待拆迁厂房等周边建筑，对基坑支护、土方开挖及上部结构施工具有一定影响，施工产生的噪音及扬尘等环境污染，可能会引发投诉。 3、现场道路狭窄，桥梁限重，对大型机械进场、土方运输造成不便。 4、临近河涌，有暗涌，不能确定是否在红线内。 | 由此引发的施工风险及应对措施（如做好周边关系处理及必要的应对措施）由承包人负责，费用在报价下浮率中考虑，不再单独开项。 | 管线探测资料仅供参考 |
| 3 | 场地风险（地下埋设） |  |  |  |  | 地质勘察报告仅供参考 |
| 4 | 地质水文风险 |  |  |  |  | 承包人负责协调处理相关关系 |
| 5 | 周边情况 | 项目周边有成熟小区，河涌、废旧工厂等对施工时间、工艺等造成较大的影响。 | 项目四周 | 现场东侧、南侧是碧桂园小区，基坑阶段施工可能会对居民造成噪音等影响，引发投诉；基坑打桩等可能会对房屋造成开裂等。 | 承包人要做好调查，做好房屋保护、鉴定；做好扬尘、噪音等影响的处理。 | 承包人负责协调处理相关关系 |

### 说明：此清单提供的现场存在风险因素仅供参考，实际以投标人自行踏勘为准（包括此表未揭露的风险因素），并自行在报价中考虑。