附件 2
评标办法

第三章评标办法（双信封的技术评分最低标价法）

评标办法前附表
	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：

(1)按招标文件规定被认定为最新年度广东省公路工程从业单位信用评价等级较高的投标人优先；
【采用如下的优先顺序：承诺使用的AA级投标人、不承诺使用的AA级投标人、承诺使用的A级投标人、不承诺使用的A级投标人、B级投标人、未参评且被确定为B级投标人】

(2)以投标人企业最新年度净资产较高的优先；

(3)评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次。

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准


	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有)、补遗书编号（如有)、工期、工程质量要求及安全目标；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（4）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（5）投标人未以联合体形式进行投标。

（6）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。

（7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。

（8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

（10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（11）权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

（12）投标文件未附有招标人不能接受的条件。

第二个信封（报价文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有)、补遗书编号（如有)、投标总报价 (包括大写金额和小写金额)；

b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修 改和删减；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标总报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价 (如有)及最高评标限价 (如有)。

（4）投标报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

（6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2.6项要求。

（7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。

	2.1.2


	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账 户开户许可证 (如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户 许可证的，则需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银 行账户管理系统查询的基本账户信息截图”) ；

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定；

（3）投标人的财务状况符合招标文件规定；

（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；

（5）投标人的信誉符合招标文件规定；

（6）投标人的项目经理和项目总工资格 、在岗情况符合招标文件规定，并按规定在投标文件中签字确认；
（7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形；

（8）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定；

	2.2.1
	第一个信封评分分值构成
(总分100分）
	施工组织设计（A）：30分

主要人员（B）：35分

其他因素（C）

技术能力：10分

履约信誉：25分

	2.2.3
	第二个信封详细评审标准
	评标价的评审：
评标价计算公式：

评标价=投标函文字报价一暂估价一暂列金额（不含计日工总额）

若投标人的评标价小于最高投标限价 85％的，启动澄清程序，要求投 标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供 相关证明资料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投 标。当所有投标人的投标因此种情况被否决；或当因此种情况被否决部分投 标人后，有效投标人不足三家，评标委员会认为竞争不足的情况出现时，评 标委员会可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报 告中阐明理由并推荐中标候选人。

	3.2.4
	通过第一个信封详细评审的投标人数量
	按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择择前5名（不少于3名但不足
5名时，按全部实际数量）通过详细评审。



	评分因素与权重分值
	评分标准

	条款号
	评分因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	

	2.2.2
(1)


	施工组织设计


	10分
	总体施工组织布置及规划
	10分
	(1)对项目的基本情况了解全面、准确，施工总体布置规划、施工进度计划科学合理、可操作性强，按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行，得8-10分；

(2)满足工程建设需要，施工总体布置规划、施工进度计划基本可行，得6-8分；


(3)一般但不被评定为不响应的,得6分。

	
	
	10分
	重点、难点和关键工程的施工方案与技术措施
	10分
	(1)对项目重点、难点和关键工程认识分析透彻，能充分发挥自身优势，积极采用“四新”技术，制定的施工方案与技术措施针对性和可操作性强，重点突出的，按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行，得8-10分；

(2)对项目重点、难点和关键工程认识基本到位，施工方案与技术措施基本可行，重点较为突出的，得6-8分；

(3)一般但不被评定为不响应的,得6分。

	
	
	10分
	工期、质量、安全、环保水保、文明施工保证措施
	10分
	(1)能够准确预判分析工期、质量、安全、环保、水保、文明施工目标实现的主要影响因素，拟采取预防保证措施针对性强、科学有效，重点突出的，按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行，得8-10分；

(2)对工期、质量、安全、环保、水保等风险有一定认识，预防保证措施基本可行，重点较为突出的，得6-8分；

(3)一般但不被评定为不响应的,得6分。

	2.2.2（2）
	主要人员
	35分
	项目经理任职资格与业绩
	20分
	（1）满足资格审查条件 （项目经理和项目总工最低要求）时，得12分；

（2）项目经理具有高级工程师或以上资格的，加2分。

（3）项目经理在满足资格审查条件 （项目经理和项目总工最低要求）基础上，每增加担任 1 个类似工程项目经理岗位工作经验的，加2分，最多加6分。

注：类似工程指单项合同金额不低于2000万元的一级或以上等级公路的新建机电工程项目（或机电专项施工工程项目），或单项里程不少于25km的一级或以上等级公路的新建交通安全设施工程项目（或交通安全设施专项施工工程项目）。

	
	
	
	项目总工任职资格与业绩
	15分
	（1）满足资格审查条件 （项目经理和项目总工最低要求）时，得9分；

（2）项目总工在满足资格审查条件 （项目经理和项目总工最低要求）基础上，每增加担任1个类似工程项目总工岗位工作经验的，加2分，最多加6分。

注：类似工程指单项合同金额不低于2000万元的一级或以上等级公路的新建机电工程项目（或机电专项施工工程项目），或单项里程不少于25km的一级或以上等级公路的新建交通安全设施工程项目（或交通安全设施专项施工工程项目）。

	2.2.2（3）
	其他因素
	技术能力
	10分
	1、自2019年1月1日至投标截止之日止投标人获得公路交通安全设施或公路机电工程有关的国家级科学技术进步奖、主编或参编过国家标准、鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖，每项加4分。
2、投标人获得省级科学技术奖，主编或参编过的行业或地方（指省级）标准，每项加2分；

技术能力加分最高10分，同一事项按较高分只计一次。

注：（1）获奖时间以获奖证书或获奖文件的颁发时间为准，同项目获得多个奖项的，只计一次，不重复计分。不提供或提供不齐不得分。（2）获奖证书（或获奖文件）应载明投标人单位名称；如获奖证书（或获奖文件）不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明资料，且该证明资料中必须载有出具证明单位有效联系方式。

	
	
	履约信誉
	25分
	1.信用等级分值（10分）

AA、A、B、C级单位的信用等级分得分分别为10、9.5、8.9、7.3分。

注：信用等级的确定原则遵循投标人须知前附表10.2款的规定。

2.履约情况（15分）

若没出现下述情形得满分；

投标文件递交截止日前1年内，因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约或招标投标问题等原因被：

(1)交通运输部行政处罚的，扣5分/次。

(2)广东省交通运输厅行政处罚的，扣3分/次。


(3)广州市交通运输局行政处罚的，扣1.5分/次。

(4)广东省交通运输厅正式约谈的，扣0.1分/次。

同一事项同时被多个部门行政处罚或正式约谈只按最高的扣分计算1次
。如果扣完本项分值，可以从总分中扣。以联合体形式投标的，若各联合体成员任何一方或均存在上述情形的，对联合体各成员进行累计扣分。


①若出现投标人须知前附表 10.2.4 项招标内容包含多个类别的情况，按该条款的原则计算最终信用等级得分，得分 较高的优先。


 


� 如本项目招标采用第二章“投标人须知”第 3.2.1 项（1）目规定的投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单的，无须按照本章第 3.4.2 项和第 3.4.3 项的规定对投标报价进行修正，经评审的投标价（评标价）=投标函文字报价一暂估价一暂列金额（不含计日工总额）。


� 本条所述“名次”包含了并列的情况；如名次为 1, 1,3,4,5 ，则前 5 名为 5 家投标人；如名次为 1,2,3,4,5,5 ，则前 5 名为 6 家投标人，下同


� 本条内容所指的行政处罚和正式约谈是指本范本施行之日起发生的行政处罚和正式约谈。其中：正式约谈是指从 业单位的企业法人因建设项目质量、安全、履约或招标投标等问题，被上述单位约谈的情形。行政处罚要以上述单 位正式发文为依据， 以正式发文时间为准；正式约谈要以上述单位的书面通知和约谈会议纪要为依据，时间以约谈 会议纪要发文时间为准。





