工程建设监理合同
工程名称: 海珠区住宅类排水单元达标创建工程监理（标段二） 
建设单位:广州市海珠区河涌管理所
监理单位:                     

合同编号: HZQHCS-JL-20XX-0XX    

签约日期:       年    月    日

签约地点:广州市

目录
一、工程建设监理合同书………………………………………………2
二、工程廉政协议书……………………………………………………4
三、通用合同条款………………………………………………………5
四、专用合同条款………………………………………………………10
五、附件条款……………………………………………………………18
工程建设监理合同书

委 托 人： 广州市海珠区河涌管理所   

监 理 人：                          

合同编号：                          

工程名称： 海珠区住宅类排水单元达标创建工程监理（标段二） 
依据国家有关法律、法规，广州市海珠区河涌管理所 （以下简称委托人），委托                       （以下简称监理人）提供 海珠区住宅类排水单元达标创建工程（标段二） 施工监理服务，经双方协商一致，订立本合同。
    一、工程概况
1、工程名称：海珠区住宅类排水单元达标创建工程（标段二）
2、建设地点：广州市海珠区
3、工程总投资(人民币，下同)约      万元，其中建安费约        万元。
4、工期：365日历天。

二、监理范围

1、监理项目名称： 海珠区住宅类排水单元达标创建工程监理（标段二）
2、监理项目内容及主要特性参数： 海珠区住宅类排水单元达标创建工程（标段二）共新建DN200~600污水管9.924km、DN200~d1000雨水管15.194km、DN100雨水立管12.129km。拆除重建d300~DN500污水管1.120km、拆除重建d300~d500雨水管0.664km。 

3、监理阶段：施工期、保修期。

三、监理服务内容、期限

1、监理服务内容： 按专用合同条款约定。

2、监理服务期限：

合同签订生效之日起至工程竣工验收合格办妥结算手续为止。

四、监理服务酬金

监理正常服务酬金暂定为        （大写）（小写：¥       元）（最后价格以财政评审结果为准），由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

1、监理合同书。

2、监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

3、专用合同条款。

4、通用合同条款。

5、合同附件。

6、监理规划。

7、其他。

六、本合同书经双方法定代表人签名并加盖本单位公章后生效。

七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执壹份；副本捌份，委托人执伍份，监理人执叁份。

委托人：广州市海珠区河涌管理所    监理人：                            

  （盖章）                            （盖章）
法定代表人：                      法定代表人：                        

经办人：                          经办人：                          

单位地址：                        单位地址：                              
邮政编码：                        邮政编码：                    
电    话：                        电    话：                         
电子信箱：                        电子信箱：                      

传    真：                       传    真：                         
                                  开户银行：                         
                                  帐    号：                         

工程建设廉政协议书
为进一步落实 海珠区住宅类排水单元达标创建工程监理（标段二） 项目中的廉政责任，保证双方工作人员遵纪守法，特签订工程建设廉政协议如下：
一、带头严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及国家、省、市有关的法律、法规和政策规定。
二、对各自工作人员廉政工作负责，组织学习有关法律、法规、做到遵纪守法。
三、发现在工程建设过程中有违法违纪行为的，及时向海珠区纪委监委第四派驻纪检监察组举报，并积极配合调查，纠正违法，防止违法犯罪案件的发生。
四、如出现因行贿对方工程有关部门人员或弄虚作假等导致违法犯罪案件发生的，应主动接受有关部门的处理，并赔偿由此给相关方带来的实际损失。
五、在工程建设过程中，应主动接受项目预防小组人员在廉政方面的监督。
六、如果发现在工程建设过程中有索贿及为索贿故意刁难行为的，应如实向海珠区纪委监委第四派驻纪检监察组举报。
七、海珠区纪委监委第四派驻纪检监察组投诉电话：84488801,84488803。
发包人名称：（盖章）　                     承包人名称：（盖章）
广州市海珠区河涌管理所　　               
法定代表人：        　　　　              法定代表人：
项目负责人：       　　　　               项目负责人：
日期：二○   年   月   日                 日期：二○   年   月   日
第一部分  通用合同条款

词语涵义及适用语言

第一条 下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。

三、“承包人”指与委托人(发包人)签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。

四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

十、“天”指日历天。

十一、“现场”指监理项目实施的场所。

第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。

监 理 依 据

第三条 监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。

通知和联系

第四条 委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。

第五条 在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。

第六条 委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。

委托人的权利

第七条 委托人享有如下权利：

一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；

二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；

三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；

五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

监理人的权利

第八条 委托人赋予监理人如下权利：

一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；

二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

三、核查并签发施工图纸；

四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；

五、审核和签发工程计量、付款凭证；

六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

九、专用合同条款约定的其他权利。
委托人的义务

第九条 工程建设外部环境的协调工作。
第十条 按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。

第十一条 在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

第十二条 与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

第十三条 提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。

第十四条 按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

第十五条 为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。

第十六条 维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

第十七条 为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

第十八条 将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

第十九条 未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。
监理人的义务

第二十条 本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

第二十一条 在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

第二十二条 发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

第二十三条 核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

第二十四条 监督、检查工程施工进度。

第二十五条 按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

第二十六条 协调施工合同各方之间的关系。

第二十七条 按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。

第二十八条 及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。
    第二十九条 编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

第三十条 按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

第三十一条 妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条 监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

第三十三条 除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；

二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；

三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。

第三十四条 国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。

第三十五条 委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。

合同变更与终止

第三十六条 因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

第三十七条 当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

第三十八条 在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

第三十九条 本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

违约责任

第四十条 委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

第四十一条 委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。

第四十二条 监理人违约，应支付委托人违约金和赔偿经济损失，计算办法按专用合同条款约定执行。
第四十三条 监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

争议的解决

第四十四条 本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。

第四十五条 在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。

其   他

第四十六条 委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。

第二部分   专用合同条款

监理依据

第三条 本合同的监理依据为（包括但不限于）：

1.《中华人民共和国民法典》；

2.《建设工程质量管理条例》； 

3.《市政工程质量管理规定》；

4.《建设工程监理规范》；

5.《市政工程建设监理规定》；

6.《广东省建设工程质量管理条例》；

7.其他适用于本合同的法律、法规和规章。

8.国家和省市有关规范、技术标准

9.本工程的初步设计报告及其批复文件；

10.本工程施工图纸；

11.本工程监理合同及施工招标文件；

12.委托人与施工承包人签订的有关合同；

13.经委托人批准的监理工作实施细则；

14.其他经委托人确认的有关文件。

委托人的权利

第七条

五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：

1、未按通用条款第二十至第三十一条履行监理义务；

2、监理人不再具有承担本工程项目监理业务的能力；

3、因监理事故而给发包人造成重大的经济损失。

监理人的权利

第八条 

二、承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件的最终审批权属委托人；

五、本工程施工采用综合单价包干承包合同，对任何变更须经委托人批准后才可实施。

八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：

1、没有能力按合同支付监理服务酬金；

2、要求监理人作违反法律法规的事情。

九、委托人赋予监理人的其他权利：无

委托人的义务

第十条 委托人向监理机构免费提供的资料为：(资料待合同终止时必须移交给委托人统一管理)

	序号
	资料名称
	份数
	提供时间
	收回时间
	保存和保密要求

	1
	主管部门批准的项目建设文件及附件
	
	合同生效后
	合同终止时
	保密

	2
	设计文件及图纸
	
	合同生效后
	合同终止时
	不得流入非相关单位及个人

	3
	有关技术资料
	
	合同生效后
	合同终止时
	不得流入非相关单位及个人

	4
	与承包人签定的有关合同
	
	合同生效后
	合同终止时
	保密

	5
	其他有关资料
	
	合同生效后
	合同终止时
	不得流入非相关单位及个人


第十一条 委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：一般文件3天；紧急事项1天；变更文件7天。

第十三条 监理人员在现场的工作和生活条件费用，在监理费总价中已考虑，委托人不再给予监理人补偿。

第十七条 监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险由监理人自行投保，视为在合同签订时已考虑。

监理人的义务

第二十条 监理服务内容：

（一）监理人应在委托人向中标施工单位发出中标通知书后5天内，派出专业配套、符合资格条件的监理人员进驻施工现场。本项目至少投入监理人员：总监1名、监理工程师5名、监理员2名、造价工程师1名，并根据现场实际情况按照业主要求必要时增加监理人员，监理驻场时间为工程开工至工程完工验收,对工程相关配套项目（包括但不限于管线迁改）等过程监督管理工作。

（二）监理人的监理工作范围为：

详见工程有关设计文件并配合建设单位进行管理，按照建设单位合理指令并按业主要求及时做好各项工作。如发生敷衍了事的情况一次扣罚款1万元，在结算时扣除；接受建设单位抽查工作，建设单位检查时，人员未请假，擅自离岗者，每人每次2万元，在结算时扣除。

（三）监理人的工作内容

1、设计方面

（1）熟悉设计文件内容，审查签发设计文件（包括：设计说明、施工措施、技术要求、操作规程、设计修改通知等），发现问题及时与设计人联系，重大问题向委托人报告。

（2）核查设计文件和各项设计变更，提出意见与优化建议。

（3）组织有关参建单位进行现场设计交底。

（4）协助委托人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

（5）审核承包人对设计文件的意见和建议，会同设计人进行研究，并督促设计人在指定期限内给予答复。

（6）资料汇总及其他工作。

2、 施工方面

（1）管理工程建设合同。

（2）协助承包人与检测单位签订检测合同。

（3）督促委托人按工程建设合同的规定，落实必须提供的施工条件，检查工程承包人的开工准备工作，并在检查与审查合格后签发工程开工令。

（4）审批承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施、作业规程、工艺试验成果、临建工程设计以及使用的原材料等。

（5）签发补充设计文件、技术规范等，答复工程承包人提出的建议和意见。

（6）按有关技术要求，在土方开挖等工序施工前后及时、准确的测量地形断面和进行计量，并绘制断面图。
（7）工程进度控制：根据工程建设合同总进度计划，编制控制性进度目标和季度施工计划，并审查批准承包人提出的施工实施进度计划并检查其实施情况。严格按照施工合同工期要求进行工期管理，如因承包人原因未按期施工或完工的，监理人应做好延误时间记录及其原因，并经承包人盖章或签名确认。当实施进度发生较大偏差时，在分清原因的前提下及时向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见，经委托人批准后，完成进度计划的调整。

（8）施工质量控制：审查承包人的质量保证体系和措施，核实质量文件；依据工程建设合同文件、设计文件、技术标准，对施工的全过程进行检查，对重要工程部位和主要工序进行跟踪监督；督促委托人委托的检测单位及时进场检测，检测时监理人员必须在场。以单元工程为基础，按《建设工程质量管理条例》及相关文件规定，对承包人评定的工程质量等级进行复核。

（9）工程投资控制：审核承包人完成的工程量和单价费用，并签发计量和支付凭证；受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，并提出处理意见；处理工程变更，下达工程变更令。

（10）施工安全监督：按照有关法律、法规、规章和本合同有关规定，检查承包

人的施工安全措施、劳动防护和环境保护措施，并督促实施；检查承包人防洪度汛、防台风、台风期避风等的措施，并督促实施；参加重大的安全事故调查。

（11）主持监理合同授权范围内工程建设各方的协调工作，编制施工协调会议纪要。

（12）信息管理：做好施工现场记录与信息反馈；按照监理合同附件的要求编制监理月、年报；按期整编工程资料和工程档案，做好文、录、表、单的日常管理，并在期限届满时移交委托人。详见《监理机构应向委托人提供的信息和文件》。

（13）完成保修期内有关监理工作。

（14）编制施工现场各类协调会纪要并存档。

3、拆迁协调工作

（1） 配合委托人进行拆迁补偿工作。

（2） 监督和定期清查承包人发放农民工工资情况，如发现承包人拖欠民工工资行为或因此引起进行投诉的，应及时将有关情况报告委托人并协助委托人进行处理。

（3） 其他相关工作。

4、代表委托人组织分部工程验收，协助委托人组织单位工程验收、竣工验收

4.1总体要求

按照《建设工程质量管理条例》及相关文件等规定完成分部工程验收、单位工程验收、竣工验收阶段的建设单位的资料整理、归档、装订成册等工作。

具体要求资料内容如下：

1、完成业主资料的整理、归档、组卷、装订成册：工程建设管理工作报告；工程建设大事记；初步（竣工）验收工作报告；验收鉴定书(草稿)；拟验工程清单及未完工程清单；未完工程的安排及完成工期；存在的问题及解决建议；重大技术问题专题报告；工程档案资料自检报告；工程运行管理准备工作报告；工程招标文件；工程承发包合同及协议书(包括施工、设计、监理)；分部工程质量评定资料；单位工程质量评定资料；竣工决算及有关资料；竣工审计资料；工程建设有关会议记录；记载重大事件的声像资料及文字说明。

2、认真做好监理工作自身产生的档案的收集、整理、归档和保管，对施工单位的资料档案进行检查、监督，指导，督促设计单位及时完成资料，做好竣工验收的各种准备工作。

（1）设计资料：工程设计工作报告；地质、勘察、水文、气象等设计基础资料；初步设计及批复；其他设计文件：施工图纸、设计变更，施工技术说明。

（2）监理资料：工程建设监理工作报告；监理日记；工程建设等监理文件。

（3）施工单位资料：工程施工管理工作报告；单元工程质量评定资料；重大事故处理记录；设备产品出厂资料、图纸说明书；测绘验收、安装调试、性能鉴定及试运行等资料；各种原材料、构件质量鉴定检查检测试验资料；施工日记；声像材料；工程结算资料；竣工图纸等其他资料。

4.2验收要求：

⑴验收依据：

①施工设计图纸及相关文件；

②隐蔽验收记录及分部分项工程验收记录等；

③《建设工程质量管理条例》及相关规范规程。

第二十一条  监理人应在收到监理中标通知书后15天内，向委托人提交监理工作实施细则，提交监理机构的设置及再次确认派出参与本工程监理工作的人员名单。实施细则应按照本合同文件需要监理人完成的工作内容和要求进行编制，人员名单须与合同文件中一致。该文本须以公函形式发给委托人并加盖监理人公章并由总监理工程师签名。

监理人向委托人提交监理实施细则和监理机构及人员名单后，如委托人提出调整和修改意见，监理人必须在3天内完成调整并重新报委托人审批。经委托人批复确认后的监理实施细则和监理机构及人员名单，作为开展监理工作的依据。

监理人应按第二十条要求派出有关监理人员组成现场监理机构。在整个监理工作实施过程中，除委托人书面要求外，总监、副总监、监理工程师须与初次提交的工程监理工作人员名单所列一致，不得调整。
第二十七条

（一）需旁站监理的工程关键部位及工序是：按相关规范要求及委托人书面提出的要求。

（二）其他需重点监理的工序是：按相关规范要求及委托人书面提出的要求。

（三）所有施工工序的监理、验收、计量方法按照有关规范和设计要求确定，由监理单位在实施细则内提出并报委托人确定。

第三十条 按专用条款第二十条第4点“代表委托人组织分部工程验收，协助委托人组织单位工程验收、竣工验收”相关规定执行。

第三十一条 在本合同终止后15天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。
监理服务酬金

第三十二条 监理正常服务酬金的计取与支付方法：

（一）监理酬金计算方法

1、 监理酬金按国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格﹝2007﹞670号文）有关规定计取：
以       工程项目建安费暂定       万元为计费基数，施工监理服务收费基价 万元。监理费=施工监理服务收费基准价×（1±浮动幅度值），幅度值为-20%；施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数，专业调整系数为0.9、工程复杂调整系数为1.15、高程调整系数为1.0。根据中标通知书监理中标价为      （区财政出资）。合同价为暂定价不作为结算支付依据。最终的监理费用以广州市海珠区财政投资评审中心或甲方委托的有资质的第三方评审机构的结算评审价为准。
2、监理结算价：结算价按监理范围内全部工程项目造价作为计费额，参照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号文），并按照下浮幅度-20%计取。
3、本工程施工阶段监理费用按施工结算价作为施工监理服务费计费额，监理服务费收费基准价计算价附表（施工监理费服务费计算标准）。
施工监理费服务费计算标准
	序号
	子项名称
	施工监理服务收费计费额
	a、施工监理服务收费基价
	b、专业调整系数
	c、工程复杂程度调整系数
	d、高程调整系数
	监理计算方式
	备注

	1
	
	施工结算价
	
	
	
	
	a×b×c×d×（1-20%）×(1-中标下浮率)
	区财政

	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1、a为施工监理服务收费基价，b为专业调整系数，c为工程复杂程度调整系数，d为高程调整系数
      2、施工监理费结算标准结算价最终以财政部门或业主委托的第三方审核为准
2、 监理酬金支付方式为：财政资金支付。


（二）施工期间监理酬金支付方法

1、初期支付

监理人员进驻施工现场，总监发布项目开工令后，委托人支付给监理人合同金额的20%。委托人在收到监理人的付款申请表后7个工作日内报送     部门，由    部门核后直接拔付监理人。

2、中期支付

在监理项目完成50%时，委托人支付该项目监理合同金额的20%（累计支付至40%）；在监理项目完成100%时，委托人支付该项目监理合同金额的40%（累计支付至80%）。当正常监理报酬累计支付额达到签约合同价的80%（含预付款）时暂停支付。
3、完工支付

通过单位工程验收，并完成施工结算申报后委托人拟支付给监理人合同金额的10%。委托人在收到监理人的付款申请表后7个工作日内报送财政部门，委托人报送资料到财政部门即视作已完成支付。
4、结算后支付

监理费结算通过广州市海珠区财政投资评审中心评审后，支付至广州市海珠区财政投资评审中心评审结算价的97%。

5、最终支付

监理范围内所有工程的缺陷责任期（缺陷责任期为：1年）均结束，且承包人均与委托人签订保修协议书后，结清正常监理报酬尾款。委托人结清正常监理报酬尾款，并不能免除监理人按照合同约定应承担的工程质量保修责任期应履行的监理责任和义务。
双方对支付费用有不同意见需协商解决时，支付时间顺延。

本项目资金来源为财政资金，甲方应在前款规定付款时间内向财政部门提出办理财政支付申请手续（不含政府财政支付部门审核的时间）。甲方将付款资料送至财政部门，在规定时间内提出支付申请手续的，则视为甲方已经按合同支付。因第三方原因导致乙方不能收到款项的，甲方不构成违约。
合同变更与终止

第三十六条 “因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时”改为“因委托人和承包人原因除外的其他非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时”。

违约责任

第四十条   作如下的补充：

1.在未履行条款中增加第九条；

2.第十三及第十七条应由监理人自行投保；

3.委托人如给监理人造成损失，按监理人的直接经济损失金额给予补偿。

第四十二条  监理人违约，应支付委托人违约金和赔偿经济损失。违约的事件至少包括（但不限于）：

（1） 监理人未在第二十条、第二十一条约定的时间内提交监理实施细则等监理资料和派出监理人员进驻施工现场，每延期1天，监理人应向委托人支付违约金人民币2000元；提交的实施细则和监理机构的设置必须达到合同文件的有关要求，否则委托人将要求监理人重新编制并要求监理人支付违约金5000元；

（2） 未经委托人同意，监理人擅自更换监理合同约定中总监理工程师人选的，将处以50000元罚金且委托人有权解除合同。

（3）监理人未按专用合同条款第二十七条规定实行全程旁站监理，经抽查发现每次应向委托人支付违约金1000元；

（5）监理人须认真做好工程资料自身产生的档案的收集、整理、归档和保管还须对施工单位的资料档案进行检查、监督，监理工程师对施工单位提交的归档材料履行审核签字手续，并向委托人提交对工程档案内容与编制质量情况的专题审核报告，严格按相关规定执行。工程资料经有关部门审查不合格的，除责令进行整改直至达到标准且一次按 1000元／次•人计算违约金。委托人采取不定期进行施工资料的检查　发现工程资料与现场工程进度不同步、不规范、不合格，一次按 1000元／次•人计算违约金。

（6）违反专用合同条款第五十二条，如委托人在不定期检查中发现因监理人原因造成的验收延误，每发现一次，监理人应向委托人支付违约金1000元；

（7）违反专用合同条款第五十三条，如委托人在不定期检查中发现对抽检工作数量不够或未实施跟踪监督，每发现一次，监理人应向委托人支付违约金1000元；

（8）违反专用合同条款第五十四条，如委托人在不定期检查中发现不按要求填写质量评定表的，每次将要求监理人支付违约金1000元，同一监理人员被连续发现2次违反本条规定的，委托人将提请监理人进行撤换。如因缺漏工程监理资料而造成工程无法进行竣工验收或无法进行工程档案资料备案的，监理人应向委托人支付违约金2万元，监理人应无条件完善该部分的工作；

（9）违反专用合同条款第五十五条，被发现施工存在较大安全隐患而不发出整改通知的，监理人应向委托人支付监理报酬2%的违约金。如因监理工作不到位，出现安全生产导致人身死亡事故的，委托人有权撒换总监理工程师、现场责任监理人，监理人应向委托人支付违约金50000元；

（10）委托人在发现监理人违约行为７日内书面通知监理人，并有权按计算的违约金额度在应支付的监理费用中进行扣除，或从监理人履约保证金中得到违约金。

（11）监理人在责任期内应对相关变更及签证严格把关，如因监理人过失造成甲方损失，应相应扣减监理费，造成甲方重大损失时，根据海府[2003]22号文第二十九条的规定，“赔偿金由双方商定为实际损失的100%”。
争议的解决

第四十四条  

1、协商调解机构：海珠区水务局。

2、上述仍未解决可起诉至海珠区人民法院。

第三部分   附件条款

增加第四十七条、第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十七条：

第四十七条  监理人应在正式签订本合同前向委托人提交本企业的法人资格、单位资质、企业税务登记证明和拟投入本工程人员的职称证明。

第四十八条  监理人应按有关法律、法规的规定纳税。监理人的应纳税金包括在监理报酬中。

第四十九条  本工程的施工质量要求为优良。

第五十条  监理人应按月进行施工结算，并作为当月进度款支付依据，总监理工程师或其委托的代理人应亲自负责施工结算的审核工作，并确保在单位（合同）工程完工后20天内向委托人提交符合要求的施工结算。监理人应对承包人申报的工程结算进行认真审核及负责向委托人及区财政评审中心解释。

第五十一条  监理人负责按照《建设工程质量管理条例》及相关文件等规定协助委托人组织合同工程完工（单位）验收、工程初步验收、竣工验收。

第五十二条  当分部工程、隐蔽工程、单位工程及竣工验收符合验收条件的，监理人应及时组织进行验收评定，不得拖延。委托人对此将进行不定期检查。

第五十三条  为确保工程质量满足设计和合同要求，监理人在施工监理过程中，须按有关规范规程和施工招标文件要求，对必须检验的原材料、中间产品由监理人全程监督承包人取样和送达相关检测机构进行检验。委托人对此将进行不定期检查。

第五十四条  监理人必须按照质量监督部门的要求，认真填写质量评定和验收资料，并保证质量评定资料的准确真实性，委托人将组织不定期抽查。

工程竣工验收后，监理人须向委托人提交该工程完整的监理档案资料。

第五十五条  为确保工程安全生产，防止和减少生产安全事故，保障人民的生命和财产安全，坚持“安全第一，预防为主”的方针。监理人在施工监理过程中，应安排专人按有关规范规程规定对该工程的施工全过程实行严格监督管理，必须建立、健全、落实监理安全生产责任制，监督施工方建立、健全、落实安全生产责任制。委托人将不定期进行安全文明施工检查，检查中发现安全隐患，按相关条款进行经济处罚，如监理不到位或监管不力，监理单位负连带责任，按施工单位罚款数额30%处罚。

第五十六条  协调对比检测、竣工验收和第三方抽检、观测的相关工作。

第五十七条  监理人必须与建设单位签订《建设工程安全生产和防汛安全责任书、安全管理目标承诺书》、《文明施工责任书》。

第四部分   合同附表

附件1

              工程

安全生产和防汛安全责任书、

安全管理目标承诺书

（本责任书、承诺书在中标后签定，投标人在投标阶段无须填写和递交）
工程名称：                          工程

监理单位：                        

安全生产和防汛安全责任人：              

年    月    日

工程概况

	工程名称
	 

	工程位置
	 

	建设内容
	 

	建设单位
	广州市海珠区河涌管理所
	联 系 人
	

	
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	联 系 人
	

	
	
	联系电话
	

	监理单位
	
	联 系 人
	

	
	
	联系电话
	

	设计单位
	
	联 系 人
	

	
	
	联系电话
	


              工程

安全生产和防汛安全责任书
为认真贯彻“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，做到施工安全和防汛安全管理工作的标准化与规范化，在保证防汛安全的前提下，确保建设工程项目安全、优质、按期完成。同时为进一步明确有关各方的安全职责，进一步提高广州市海珠区水务工程施工安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生，保证国家与人民的生命与财产安全。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》及其他文件等有关国家法令法规，制定建设工程安全生产和防汛安全责任书与安全管理目标承诺书。在工程开工前，监理单位必须与项目法人签订建设工程安全生产和防汛安全责任书、安全管理目标承诺书。

本责任书由本建设工程监理单位向海珠区河涌管理所签订。

一、监理单位的责任与义务

1、认真落实上级部门关于安全生产工作的指示精神和“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，切实做好安全生产和防汛安全工作。

2、对施工现场安全生产和防汛安全负监理责任。督促施工单位建立健全安全生产和防汛安全管理体系。项目总监为安全生产和防汛安全责任人，对本标段的安全生产和防汛安全负监理责任。

    3、监理单位组织日常的施工生产安全检查及消防安全检查，根据需要适时组织防汛安全检查工作，发现事故隐患，及时督促施工整改。

    4、督导施工单位建立安全生产责任制，保证定岗定人做到事事有人管。督导施工单位建立各项安全生产、劳动保护规章制度，订立各工种岗位安全生产操作规程及技术交底，杜绝违章作业。

5、严格检查施工组织设计，是否制定相应的安全技术措施；对专业性较强、施工操作存在一定风险的分部工程，是否编制专项安全施工组织设计，是否严格执行。

6、在汛期（4-10月），认真组织汛前工程安全检查，摸查跨汛期的在建工程施工标段的施工进度、质量、度汛方案、资金到位和筹措等情况，消除隐患。加强在建工程监测，每周应将在建工程的有关监测情况及时上报区河涌管理所。当可能遭受热带气旋或较大暴雨洪水袭击时，安全生产和防汛安全责任人人亲临所监理的施工标段前线，检查、落实各项防御措施，参加抗洪抢险。遇工程现达标准以内洪水时，确保工程安全；如遇超标准洪水、重大汛情或工程出险时，除及时组织人员全力抢救外，应及时向区河涌管理所报告，并做好施工人员和下游群众的安全转移工作，避免人员伤亡，尽可能减少损失。

7、负责督促施工单位做好施工前的安全技术交底工作及做好三级安全教育。负责开展文明施工现场、安全生产评比，总结交流等活动。

8、对施工单位提出的安全生产方面的问题，应及时答复、处理、解决，并向建设单位反映。对出现危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，监理单位应指示施工单位实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作。

9、配合项目法人向施工单位及时传达上级、地方政府部门等关于安全生产的有关文件精神。

10、如监理不到位或监管不力，监理单位负连带责任，按施工单位罚款数额30%处罚。

二、安全生产责任有限期限：自进场施工至本工程移交日止。

三、本责任书一式肆份，项目法人、监理单位各执贰份。

建设单位（盖章）：                  监理单位（盖章）：
法定代表人：                        法定代表人：

项目负责人：                        项目总监：

                                    安全生产和防汛责任人：                

签定日期：    年  月  日             签定日期：    年  月  日

              工程

安全管理目标承诺书

为促进监理单位加强安全生产的目标化管理，强化安全生产责任，同时促使监理单位加强监管责任，督促安全生产的具体落实，根据有关文件要求，制定安全管理目标承诺书。

本承诺书由本建设工程监理单位向海珠区河涌管理所签订。
（一）安全管理目标承诺

1、事故管理

本工程杜绝四级及四级以上的伤亡事故的发生。

重伤事故率控制0%。

轻伤事故率控制0%。

防汛损失率控制0%。

2、安全管理

（1）按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率100%，经费保证率100%。

（2）施工现场每月组织2次安全生产和防汛安全大检查。由监理单位负责人组织，参建单位的项目负责人、专职安全员等人员参加。

（3）施工现场各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率100%。

（4）施工现场设专职安全员1 人，防汛技术责任人1人，并组建一支防汛应急抢险队伍。

（5）施工现场施工用电、施工机械及物料运输设施验收合格率100%。

（6）施工现场各类机械、机电设备完好率100%。

（7）防汛应急器材和设备完好率100%。

3、安全教育

工人岗前三级教育率100%，特种工人持证上岗率100%；施工管理人员安全培训率100%。

（二）其它

1、本安全管理目标承诺书所承诺内容应符合有关安全生产的法令、法规要求，并与企业安全资质级别相符，能代表企业安全管理的整体水平。

2、项目法人及监理单位将按相关法规及本工程施工招标文件的要求，定期或不定期对工程进行安全检查，以督促施工企业落实安全承诺内容。

3、本责任书一式肆份，项目法人、施工单位各执贰份。

建设单位（盖章）：                   监理单位（盖章）：
法定代表人：                        法定代表人：

项目负责人：                        项目总监：

                                    安全生产和防汛安全责任人：

签定日期：    年  月  日             签定日期：    年  月  日

附件2

              工程

文明施工责任书

（本责任书在中标后签定，投标人在投标阶段无须填写和递交）
工程名称：                          工程

 监理单位：                        

 文明施工责任人：              

年    月    日

              工程

文明施工责任书
为认真落实文明施工工作，杜绝工程的不文明行为，同时为进一步明确文明施工职责。根据《广州市建设工程文明施工管理规定》等规定，制定建设工程文明施工责任书。在工程开工前，监理单位必须与项目法人签订建设工程文明施工责任书。

本责任书由本建设工程监理单位向海珠区河涌管理所签订。

一、监理单位的责任与义务

1．对施工现场文明施工负监督管理责任。必须督促施工单位建立健全文明施工管理体系。监理法定代表人为文明施工监督管理责任人，对本标段的文明施工监督管理负责，可授权监理总监为文明施工责任人，负责检查督促本标段文明施工的组织与实施。

2．检查督促施工单位建立各项文明施工规章制度，订立各工种岗位安全生产操作规程及技术交底，杜绝违章作业。检查督促施工单位各部门的文明施工工作实施细则。

3．根据《广州市建设工程文明施工管理规定》的相关规定，加强建设工程文明检查督促落实，每周组织文明施工检查，并督促施工单位落实相关规定，及时解决存在问题，并做好记录，并上报相关部门。

4．如监理不到位或监管不力，监理单位负连带责任，按施工单位罚款数额30%处罚。

二、文明施工责任有限期限：自进场施工至本工程移交日止。

三、本责任书一式肆份，项目法人、监理单位各执贰份。

建设单位（盖章）：                   监理单位（盖章）：　
法定代表人：                        法定代表人：

项目负责人：                        项目总监：

                                    文明施工责任人：              
     签定日期：   年    月    日         签定日期：    年    月    日附件3 

附件3
             工程 
项目监理部组织机构图
一、组织机构概况
监理机构名称：
总监理工程师：. 

监理工程师：
监理工程师：
二、投入监理人员情况
拟投入监理人员情况
	姓名

	性别

	出生年月

	专业

	学历

	从事监理工作年限

	拟在本合同担任的职务

	部门

	亲笔签名
	联系电话


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 年  月  日

附件4

工程安全生产、文明施工检查项目表
	序号
	检查项目
	检查标准及内容

	1
	人员
	项目经理、现场安全专管员经考核合格；

	2
	
	特种作业人员持证上岗；

	3
	
	无“三无”人员（无暂住证、无劳动就业证、无计划生育证）。

	4
	劳保用品
	进入施工现场的各类人员应当戴安全帽，系好帽带，临空和高空作业人员应当系好安全带。安全帽、安全带应当符合技术安全标准。水上作业人员配备救生设施。

	5
	安全警示标准志牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

	6
	现场围档
	现场采用封闭围挡。围墙、围板或围栏的材料、高度、造型、颜色等应符合规定。

	7
	五牌一图
	在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五牌；施工现场总平面图。

	8
	企业标志
	现场出入的大门应设有本企业标识或企业标识。

	9
	场容场貌
	道路畅通；

	10
	
	排水沟、排水设施通畅；

	11
	
	工地地面硬化处理；

	12
	
	绿化。

	13
	材料堆放
	材料、构件、料具等按施工总平面图划定的区域存放，堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标签；

	14
	
	水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；

	15
	
	易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

	16
	机械设备（船舶）
	按规定的位置和线路设置；

	17
	
	进场必须经过安全检查，合格才能使用；

	18
	
	建立机组责任制。

	19
	现场防火
	消防器材配置合同，符合消防要求；

	20
	
	动用明火必须履行现场核验签字许可制。

	21
	垃圾清运
	施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

	22
	现场办公生活设施
	施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；

	23
	
	工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所、仓库、水电设施等符合卫生和安全要求。

	24
	治安综合治理
	在生活区给工人设置学习和娱乐场所。建立治安保卫制度，责任分解到人。治安防范措施到位。

	25
	社区服务和环境保护
	建立防粉尘、防噪音、不扰民措施。按批准的作业时间施工。禁止现场搅拌混凝土、砂浆。进出工地的机动车辆必须冲洗干净放可上路行驶。

	26
	配电线路
	按照TN—S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；

	27
	
	按要求架设或埋设。架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、资瓶等，或电缆埋地的地沟符合要求。

	28
	
	对靠近施工现场的外电线路、设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

	29
	配电箱
	按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品。

	30
	开关箱
	按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。

	31
	现场照明
	符合安装规范和安全操作规程。按施工组织设计（施工临时用电方案）进行架设。有保证施工安全的夜间照明。危险潮湿场所以及手持照明灯具，采用安全电压。

	32
	接地保护装置
	施工现场保护零钱的重复接地应少于三处。

	33
	楼板、屋面、阳台等临边防护
	用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18厘米高的踢脚板。

	34
	通道口防护
	设防护棚，防护棚应为不小于5厘米厚的木板或两道相距50厘米的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

	35
	预留洞口防护
	用木板全封闭；短边超过1.5米长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

	36
	电梯井口防护
	设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层（不大于10米）设置一道安全平网。

	37
	楼梯边防护
	设1.2米高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18厘米高的踢脚板。

	38
	垂直方向交叉作业防护
	设置防护隔离棚或其他设施。

	39
	高空作业防护
	有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。

	40
	基坑或沟槽
	按规定编制施工方案并通过审批和专家咨询；

	41
	
	挖掘工程应分段挖掘施工，分段验收，分段修复道路；

	42
	
	基坑或沟槽临边应取临边防护措施；

	43
	
	坑槽开挖设置安全边坡应符合安全要求；

	44
	
	基坑施工应设置有效排水措施；

	45
	
	设置的上下专用通道应符合要求；

	46
	
	通风排烟设备满足要求，空气质量达标；

	47
	
	坑内作业人员和坑外人员设置有效的联系措施；

	48
	
	按规定进行沉降观测和基坑支护变形监测；

	49
	
	土方集中堆放，不影响道路和环境。与基坑或沟槽有足够的安全距离；

	50
	
	设置洗车槽及洗车设备。


附件5                     

质量管理违规行为分类标准
	序号
	质量管理违规行为
	分类
	

	（一）
	质量控制体系
	
	

	1
	未制定质量控制体系
	严重
	

	2
	质量控制目标不满足质量管理工作要求
	较重
	

	3
	质量控制目标未进行宣贯
	一般
	

	4
	未编制质量控制体系文件
	较重
	

	5
	监理单位不具备承担监理服务范围的资质
	严重
	

	6
	派驻现场监理人员数量、专业、资格不符合合同约定或不能满足工程建设需要
	严重
	

	
	
	
	

	7
	主要监理人员变更未报项目法人（项目建管单位）批准
	严重
	

	8
	监理机构主要人员驻工地时间不满足合同约定
	严重
	

	9
	总监理工程师挂名不履职，长期不在岗
	严重
	

	10
	质量管理制度建立不完善
	较重
	

	11
	监理机构岗位质量责任不明确，岗位责任制不落实
	较重
	

	12
	监理单位未与监理机构签订工程质量责任书，质量责任书中未明确质量责
	较重
	

	
	任、无具体奖罚规定或未执行，无可操作性
	
	

	
	
	
	

	（二）
	施工准备工作
	
	

	13
	未制定监理实施细则
	严重
	

	14
	监理实施细则无审批手续
	严重
	

	15
	监理规划或监理实施细则编制缺项、不完整或有错误
	较重
	

	16
	监理实施细则针对性和可操作性较差；无质量控制要点、控制措施
	较重
	

	17
	对施工单位质量保证体系未进行审查或审查无记录，或对存在问题未提出整改意见
	较重
	

	
	
	
	

	18
	对施工单位的开工准备（如人员设备进场、工器具准备等）未进行检查与批准或审核工作
	较重
	

	
	
	
	

	19
	对混凝土、浆砌石等项目施工器具不满足相关规定即允许开仓或默认开仓
	较重
	

	20
	对施工单位的开工准备（如人员设备进场、工器具准备等）检查与批准、审核工作存在不足
	一般
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	21
	未按规定协助建管单位向施工单位移交施工设施或施工条件
	较重
	

	22
	未按规定对施工单位的测量方案、成果进行批准和实地复核
	严重
	

	23
	提供的施工图不满足开工条件，即同意开工
	较重
	

	24
	未协调建管单位及设计单位及时提供施工图纸，或同意或默认施工单位在
	较重
	

	
	无正式施工图纸的情况下施工
	
	

	25
	对不具备开工条件的分部工程批准开工
	严重
	

	26
	合同项目开工申请批复时间晚于实际开工时间
	一般
	

	27
	对施工单位施工技术准备工作审核不严或监督检查工作不到位
	较重
	

	28
	对施工图纸审签不符合监理规范要求
	较重
	

	29
	未组织设计交底会议
	严重
	

	30
	组织的设计交底会议没有记录、记录内容不全
	较重
	

	31
	对施工组织设计、施工技术方案、作业指导书审查不严
	较重
	

	32
	对工艺试验审查不满足合同规定的技术要求
	较重
	

	33
	未按规定执行设计变更管理程序
	严重
	

	34
	设计变更报告未经批复即签发设计图纸或未经批复即同意用于施工
	较重
	

	（三）
	施工过程质量控制
	
	

	35
	未对施工单位地质复勘和土料场复勘等工作进行监督检查或监督检查不到位
	严重
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	36
	未监督施工单位定期对施工控制网进行复核
	较重
	

	37
	未按规范要求施工单位进行各种施工工艺参数的试验或未审批施工单位提
	较重
	

	
	交的工艺参数试验报告
	
	

	
	
	
	

	38
	对批复的施工方案实施监督不到位
	较重
	

	
	
	
	

	39
	未按规定对施工单位的原材料、中间产品的存放工作进行监督检查或监督检查不到位
	一般
	

	
	
	
	

	40
	签证未经检验或检验不合格的建筑材料、建筑构配件和设备
	严重
	

	41
	签证不合格的建设工程
	严重
	

	42
	与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量
	严重
	

	43
	对进场使用的原材料、中间产品，未履行审批手续或审批工作存在不足
	严重
	

	44
	未按规范规定的项目和频次对进场原材料、中间产品及成品进行平行检测和跟踪检测
	较重
	

	
	
	
	

	45
	平行检测、跟踪检测工作不符合规范要求
	严重
	

	46
	委托不具备资质的试验检测单位进行检测
	严重
	

	47
	未按规程规范要求对施工单位的取样工作进行见证
	较重
	

	48
	对平行检测不合格的材料和中间产品的处理措施不力
	严重
	

	49
	未按规定对施工单位的原材料、中间产品及产品质量检测工作进行监督检查或监督检查不到位
	严重
	

	
	
	
	

	50
	批准使用存在错误的混凝土（砂浆）配合比
	严重
	

	51
	未按规定对进场的特种机械设备使用进行检查和审批
	较重
	

	52
	未按规定对施工单位拌和系统及其管理进行监督检查
	较重
	

	53
	未按规定对混凝土拌和质量进行监督检查
	较重
	

	54
	未按合同和规范规定对重要隐蔽（关键部位）单元工程、主要工序施工过程进行旁站监理或旁站无记录
	严重
	

	
	
	
	

	55
	工作期间履职不到位，擅离职守，脱岗
	较重
	

	56
	对重要隐蔽（关键部位）单元工程、主要工序施工过程旁站记录不完整
	较重
	

	57
	对施工单位“三检制”执行情况和存在问题检查不到位
	较重
	

	58
	未对施工单位的质量评定资料进行复核或复核不认真，签认存在明显错误的质量评定表
	严重
	

	
	
	
	

	59
	单元（工序）工程未经检验合格即允许下道工序施工
	严重
	

	60
	单元（工序）工程未经检验合格即默认下道工序施工或未制止下道工序施工
	严重
	

	
	
	
	

	61
	对施工（安装）单位有质量改进指令，但事后无检查或有检查无记录
	较重
	

	62
	未按规程规范要求组织重要隐蔽（关键部位）单元工程（或设备安装主要
	严重
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	未按规程规范要求组织重要隐蔽（关键部位）单元工程（或设备安装主要单元工程）质量验收即允许或默认下道工序施工，或未对施工单位违规进行下道工序施工行为进行制止
	
	

	63
	
	严重
	

	64
	重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级签证未及时报送建管单位
	较重
	

	65
	重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级签证，相关人员未进行签字确认或签认有错误
	较重
	

	
	
	
	

	66
	对施工单位申报文件、资料，监理单位审批意见填写不准确
	较重
	

	67
	对施工单位申报文件、资料，监理单位审批人员资格不符合规定
	较重
	

	68
	对施工单位提交的各种资料审查不严格
	较重
	

	69
	对明显的质量问题不能及时发现或对发现的质量问题未及时下发监理指令
	严重
	

	70
	对存在的质量问题未督促施工单位进行及时处理或落实整改
	严重
	

	71
	出现质量问题未及时召开质量专题会议，或议定的事项未落实
	严重
	

	72
	应由总监理工程师签字的文件由他人代签
	严重
	

	73
	单元工程评定资料监理单位签字不全
	一般
	

	74
	单元工程评定评定资料弄虚作假
	严重
	

	（四）
	安全监测设备安装监理
	
	

	75
	未参加监测仪器和材料进场验收或进场验收记录不详
	较重
	

	76
	未对监测仪器率定情况进行监督检查
	较重
	

	77
	未对电缆进行见证取样检测
	较重
	

	78
	未对施工人员资格及所用检测设备进行审查
	较重
	

	79
	未对需要变更的方案提出审批意见
	严重
	

	80
	未按合同约定开展安全监测安装工程的监理工作
	严重
	

	81
	未及时复核监测单位监测结果
	较重
	

	82
	未及时组织系统联合测试
	较重
	

	83
	未组织开展试运行阶段监测数据的分析整理工作
	较重
	

	84
	未按规程规范进行工程质量评定和验收
	严重
	

	85
	未组织相关单位移交基准点、原始资料、考证表等相关原始资料
	较重
	

	86
	未对监测仪器埋设质量缺陷处理进行监督或记录
	较重
	

	87
	未督促监测单位对监测资料进行整编、分析和处理
	较重
	

	（五）
	金属结构、设备监造
	
	

	88
	未按合同约定进行驻厂监造或监造无资料
	严重
	

	89
	未对项目检测人员、设备、方法进行审核，未对项目检测实施全过程监督并确认结果
	严重
	

	
	
	
	

	90
	未对零部件加工工艺、精度、材质进行检查监督，或没有记录
	严重
	

	91
	未对关键部位、关键工序、关键施工时段实行旁站监理
	严重
	

	92
	旁站监理人员履行职责不到位
	较重
	

	93
	未对金属结构件和设备的安装、调试、试运转等进行检查
	严重
	

	94
	未对设备制造质量检验和试验记录进行签字确认
	严重
	

	95
	未对外购外协件质量检验进行审查确认
	严重
	

	96
	未进行出厂验收，出厂验收资料不全，无验收大纲，无验收遗留问题处理资料
	严重
	

	
	
	
	

	97
	未组织工程金属结构件、永久设备进场验收，或验收无记录
	严重
	

	98
	工程金属结构件、永久设备进场验收记录不详
	较重
	

	99
	无监造日志、日记，或记录不全
	较重
	

	（六）
	输变电工程监理
	
	

	100
	未对变电所址、线路路径进行复核和检查处理
	严重
	

	101
	发生特殊工种人员资质不符的现象未检查发现或未指令其停止作业
	严重
	

	102
	未对重要项目、隐蔽工程和关键部位设置见证点、待检点，并实行旁站监理
	严重
	

	
	
	
	

	（七）
	质量缺陷管理
	
	

	103
	未制定或明确工程质量缺陷管理制度
	严重
	

	104
	未按要求对质量缺陷进行检验和评估
	较重
	

	105
	未按规定对工程质量缺陷处理方案进行审查
	较重
	

	106
	对质量缺陷的处理未实施监督、检验及验收；检验和验收无记录或记录不全
	严重
	

	
	
	
	

	107
	未按规定将质量缺陷的检查、处理和验收情况上报建管单位
	较重
	

	108
	未进行质量缺陷记录和备案；缺陷记录、备案资料不全、不详或与实际情况不符
	较重
	

	
	
	
	

	109
	未对施工单位质量缺陷管理制度的执行、缺陷处理工作落实及存在的问题进行检查或检查工作不到位
	较重
	

	
	
	
	

	（八）
	质量事故处理
	
	

	110
	对工程质量事故未按规定及时报告
	严重
	

	111
	质量事故无记录或记录不详、不实或与实际情况不符
	严重
	

	112
	未按要求参加工程质量事故调查、分析
	严重
	

	113
	对工程质量事故处理未实施监督及验收，或监督、验收无记录
	严重
	

	114
	未建立工程质量事故档案或档案资料不全
	较重
	

	（九）
	质量问题整改
	
	

	115
	对质量监督、质量巡查、质量检查和稽察提出的整改意见未落实
	严重
	

	116
	对项目法人（建管单位）、设计单位提出的质量问题未督促施工单位进行整改或整改不到位
	较重
	

	
	
	
	

	（十）
	工程验收
	
	

	117
	未认真审查施工单位验收申请报告或审查无记录
	较重
	

	118
	未对施工单位提交的施工管理工作报告进行审核或审核无记录
	较重
	

	119
	施工验收阶段使用规程、规范不当
	较重
	

	120
	未及时组织分部工程验收
	较重
	

	121
	主持的分部工程验收不符合规范要求
	严重
	

	122
	未提交各时段工程验收监理工作报告
	严重
	

	123
	对遗留问题未在分部工程验收签证书中填写清楚
	较重
	

	124
	未督促施工单位落实验收遗留问题
	较重
	

	125
	提交的验收资料不真实、不完整，导致验收结论有误
	严重
	

	（十一）
	监理资料及其它
	
	

	126
	监理日志、日记等资料造假
	严重
	

	127
	监理日志、日记填写不规范、不完整或日志与日记填写内容不能反映工程实际情况
	较重
	

	
	
	
	

	128
	监理工程师、总监理工程师巡视无记录或记录不全
	较重
	

	129
	监理单位与施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系
	严重
	

	
	
	
	

	130
	监理例会记录内容不完善，例会次数不满足监理规划要求
	较重
	

	131
	监理用表格式不规范，或填写错误
	一般
	

	132
	施工进度滞后，未编制控制性进度计划，未责令施工单位采取补救措施
	较重
	

	133
	未制订监理业务培训计划或培训计划未落实
	一般
	

	134
	对施工单位主要管理人员考勤不严格
	较重
	

	135
	监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告等文件及其
	较重
	

	
	内容不完整、不规范、不能反映工程实际情况
	
	

	136
	对施工单位工程档案资料整理整编检查监督工作不到位
	较重
	

	137
	未安排专人负责信息管理，未制定监理收发文管理办法，文档管理混乱
	严重
	


附件6

安全生产管理违规行为分类标准
	序号
	安全生产管理违规行为
	分类
	

	（一）
	安全控制体系
	
	

	1
	未建立安全生产管理机构
	严重
	

	2
	安全管理制度不完善、不落实
	严重
	

	3
	安全生产目标管理计划、安全管理制度及检查评估未报项目法人
	较重
	

	4
	未逐级签订安全生产目标责任书
	较重
	

	5
	未按规定进行安全生产目标完成情况考核
	较重
	

	（二）
	安全过程控制
	
	

	6
	未编制安全监理规划、细则
	严重
	

	7
	未按规定审查安全技术措施、专项施工方案，或对安全技术措施、专项施工方案审查不严
	严重
	

	
	
	
	

	8
	未组织、参与安全防护设施设备、危险性较大的单项工程验收
	严重
	

	（三）
	安全检查
	
	

	9
	对监理过程中的安全隐患，未及时指出并组织施工单位整改
	严重
	

	10
	未按规定进行各类安全检查或实施监理
	严重
	

	11
	未按规定对施工单位的主要负责人、项目负责人以及专职安全生产管理人员资格进行审查
	较重
	

	
	
	
	

	12
	未按规定监督施工单位安全生产经费使用
	较重
	

	（四）
	其他
	
	

	13
	未提供安全防护用具及服装
	较重
	

	14
	未组织消防检查和消防演练
	较重
	


附件7

施工质量和安全生产、文明施工检查项目处罚表
	序号
	检查内容
	违约金标准（元）
	施工单位处罚金额（元）
	监理单位处罚金额（元）

	施工质量方面

	1
	原材料、中间产品检测不及时、材料送件数量不足
	5000-10000（元/处）
	
	

	2
	材料未送检就投入使用
	5000-10000（元/处）
	
	

	3
	回填材料不符合设计要求
	5000-10000（元/处）
	
	

	4
	重要隐蔽（关键部位）单元工程验收缺少（照片、视频等资料）
	1000-5000（元/处）
	
	

	5
	外观质量存在明显缺陷、经检测不足
	5000-10000（元/处）
	
	

	6
	检查发现存在不按图施工情况
	5000-10000（元/处）
	
	

	7
	未及时按照质量整改通知单整改情况
	5000-10000（元/处）
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	


施工质量和安全生产、文明施工检查项目处罚表
	序号
	检查内容
	违约金标准（元）
	施工单位处罚金额（元）
	监理单位处罚金额（元）

	施工安全方面

	1
	作业范围内安全警示标志不足或没有
	1000-3000（元/处）
	
	

	2
	重大危险源未公示
	1000-3000（元/处）
	
	

	3
	基坑支护未按照图纸要求施工
	1000-5000（元/处）
	
	

	4
	未正确佩戴安全帽或者安全带
	200-1000（元/处）
	
	

	5
	专职安全员没有到位或不称职
	1000-3000（元/处）
	
	

	6
	挖掘机作业周围回转半径内，没有禁止人员入内标识
	200-1000（元/处）
	
	

	7
	施工现场临时用电不规范
	200-1000（元/处）
	
	

	8
	灭火器材配置不合理或过期不能使用
	200-1000（元/处）
	
	

	9
	电线老化、破皮、线路混乱或浸泡在水中
	200-1000（元/处）
	
	

	10
	堤岸超负荷堆放泥土，或余泥污染河涌
	1000-5000（元/次）
	
	

	11
	施工船只、交通船没按规定配齐救生设施
	200-1000（元/次）
	
	

	12
	安全教育、安全技术交底、安全技术操作规程和安全责任制等存在不足
	1000-3000（元/次）
	
	

	13
	特种作业人员无证上岗
	200-1000（元/次）
	
	

	14
	三防应急抢险物质、机械配备不足
	200-1000（元/次）
	
	

	15
	酒后上岗
	200-1000（元/次）
	
	

	16
	电力、通信管线开挖未进行交底
	200-1000（元/次）
	
	

	17
	专职安全员不到位或不称职
	1000-5000（元/次）
	
	

	18
	未按施工专项方案执行
	1000-5000（元/次）
	
	

	19
	未及时按照安全生产整改通知单整改
	1000-5000（元/次）
	
	


施工质量和安全生产、文明施工检查项目处罚表
	序号
	检查内容
	违约金标准（元）
	施工单位处罚金额（元）
	监理单位处罚金额（元）

	文明施工方面

	1
	围蔽材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观、现场不封闭
	1000-3000（元/处）
	
	

	2
	现场材料堆放是否覆盖、道路开挖和土方作业是否做好清理渣土及洒水降尘措施
	1000-3000（元/处）
	
	

	3
	建立淤泥渣土排放台帐情况
	1000-3000（元/处）
	
	

	4
	未办理夜间施工许可证，造成居民投诉
	1000-3000（元/处）
	
	

	5
	散体物料运输造成污染
	1000-3000（元/处）
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	


施工质量和安全生产、文明施工检查项目处罚表
	序号
	检查内容
	违约金标准（元）
	施工单位处罚金额（元）
	监理单位处罚金额（元）

	人员到位及资料方面

	1
	项目经理未按合同到位履职
	1000-5000（元/次）
	
	

	2
	项目总监未按合同到位履职
	1000-5000（元/次）
	
	

	3
	施工日志不够详实、不能体现施工现场
	1000-3000（元/次）
	
	

	4
	 施工日志、监理日志施工内容不一致
	1000-3000（元/次）
	
	

	5
	相关资料报送不及时，出现错报、漏报、虚报等情况
	1000-3000（元/次）
	
	

	6
	监理规划、监理细则操作性不强，工作未按照规划、细则执行
	1000-5000（元/次）
	
	

	7
	监理月报或者会议纪要未及时报送建设单位
	300-1000（元/次）
	
	

	8
	施工资料与施工现场不同步
	1000-3000（元/次）
	
	

	9
	监理单位未落实旁站
	1000-3000（元/次）
	
	

	10
	材料出现证明文件无原件
	1000-5000（元/次）
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	


施工单位（盖章）：               监理单位（盖章）：                 建设单位（盖章）：
年   月   日


