花都区广花公路以东、雅瑶中路以南CA1207006、 CA1207019 地块超前钻勘察服务合同

：花都区广花公路以东、雅瑶中路以南CA1207006、 CA1207019 地块超前钻勘察服务

委托方（甲 方）：广州市广花房地产开发有限公司

受托方（乙 方）：

合  同  编  号：

：

： 广  东  省  广  州  市

甲方（委托方）：广州市广花房地产开发有限公司

法定代表人：

乙方（受托方）：

法定代表人：

甲方委托乙方承担花都区广花公路以东、雅瑶中路以南CA1207006、 CA1207019 地块超前钻勘察服务工作。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，双方协商一致达成本合同条款：

第一条  工程概况

（一）工程名称：花都区广花公路以东、雅瑶中路以南CA1207006、 CA1207019 地块超前钻勘察服务

（二）工程地点：广州市花都区新华街道广花公路以东、雅瑶中路以南

（三）勘察要求及执行技术标准、规范：

1、勘察要求

①依据最新国家、地方有关基桩检测（桩端持力层超前钻）的规范及规定，采用超前钻方法进行桩端持力层检验。

②按超前钻的规范要求进一步查明持力层岩层的分布、构造及性质。

③按设计文件及相关检测规范确定钻孔深度，按设计要求为孔深控制条件。

④按照设计图纸完成预查孔、勘察孔布置、钻孔和钻孔回灌工作；进行土样室内试验、原位试验；形成书面勘察报告。

⑤对岩土工程参数的要求：按规范要求，对超前钻孔深度范围内的各岩层、土层均需要提供有关计算参数综合建议值和承载力值。

⑥每钻孔取岩样，土样按规定进行检验，岩层按规定取样做天然状态轴向抗压试验。对未能取样的岩层亦须提供作为设计依据的承载力数值。

⑦对基桩底以下3倍桩直径且5米深度范围内持力层进行检验。

⑧对桩端持力层进行钻孔抽芯，宜在距桩中心100～150mm的位置开孔。⑨要求检测上述深度范围内岩层有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地

质条件。

⑩所有勘察成果必须形成书面报告按时上报甲方。成果报告份数为书面一式十份，电子文件（光盘）一式三份。

超前钻期间投入现场的钻机不少于15台（套）/100万元（工程钻探费）。钻孔直径不小于91mm。

完成超前钻后，需要按设计要求进行封孔处理。

# 2、执行技术标准、规范

①国标《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）

②《城乡规划工程地质勘察规范》（CJJ57-2012）

③省标《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-116-2016）

④《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

⑤《工程建设勘察企业质量管理标准》（GB/T50379-2018）

⑥《岩土工程勘察安全标准》（GB/T 50585-2019）

⑦本项目工程设计具体技术要求。

（四）工作量：桩端持力层超前钻预计总进尺约  32697  米，实际工作量以甲方审核确认为准。

第二条  甲方向乙方提供的文件资料

①桩平面布置图。②提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。③提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。④甲方不能提供上述资料的，由乙方协助收集的。

第三条   乙方向甲方提交的成果

乙方向甲方提交勘察成果资料一式十份。

第四条   工期要求

# 本工程总工期   45   日历天，自乙方收到甲方发出具备进场条件的通知之日起计。乙方应根据土建施工的进度，与土建交叉作业，在完成支护桩、工程桩的超前钻工作后10天内出具超前钻探的地质勘察报告一式十份。

# 第五条  收费标准及支付方式

（一）技术服务费：本工程收费标准为按含税综合单价        元/米包干（包机械进退场费、施工水电费、钻孔钢套管费、钻头费、人工费、机械费、损耗费、技术成果费、清除障碍物、其它规费和税费等），本合同技术服务费含税总价暂定为￥        元（大写：    ），其中不含税价￥        元（大写：    ），增值税税率     %。如遇国家税务政策法规变化，不含税价保持不变，税款部分按相关规定进行调整。除本合同另有约定外，甲方无须向乙方支付其他任何费用。技术服务费暂定总价明细如下:

| 序号 | 项目 | 综合单价（元/米） | 暂定工程量（米） | 暂定技术服务费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超前钻勘察技术服务 |  |  |  |

工程结算按甲乙双方确认的实际工程量乘以相应包干含税综合单价计算。实际工程量计量为：从孔顶开始按实际钻探深度计算，对于超过深度要求的超钻部分，其工程量不予计算，最终结算以甲方审核为准。甲方根据工程实际情况，有权对乙方的承包范围及内容进行适当调整，乙方必须无条件服从。

（二）技术服务费支付方式：

1、技术服务费分期支付：

① 乙方按甲方通知要求进场，且乙方向甲方提供合同暂定总价10%的符合甲方要求的履约保函后支付合同暂定总价的10%作为预付款；

② 乙方按甲方要求完成室外勘探，支付至合同暂定总价的70%；

③ 乙方提交全部项目服务成果报告且勘察费结算经甲方审定后，甲方向乙方支付至勘察费结算价的95%；

④ 剩余的勘察费待桩基础验收合格后一次结清（不计利息）。

2、具备合同约定的付款条件，甲方收到乙方付款申请后，乙方必须向甲方提供等额、有效、合法的增值税专用发票。因乙方提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、附加费、滞纳金、罚款及相关损失。乙方不能及时提供符合甲方要求的合法发票，甲方有权顺延付款且无需承担任何责任。如给甲方造成严重损失，致使合同无法继续履行等情况的，甲方有权终止合同，且无需承担任何责任。

# 第六条  双方责任

（一） 甲方责任

1、甲方应有代表在勘察现场负责参与开孔、终孔检验工作，并在乙方填写的工程钻孔交验单上签署意见，作为工程结算依据。

2、负责按合同支付技术服务费，若勘察过程中有变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付技术服务费。

3、为乙方工作人员提供必要的工作条件。

（二） 乙方责任

1、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书、技术要求及经甲方和建设管理单位审定的勘察方案进行工程勘察。甲方有权要求乙方在原地面或基坑底面进行勘察施工，乙方不得因此要求增加额外的费用。

2、乙方应按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其质量负责。由于乙方原因造成勘察成果报告质量不合格，不能满足技术要求时，乙方应立即无条件进行修改、勘测、返工直至符合本合同要求，由此增加的费用由乙方承担。若由此造成逾期交付勘察成果报告的，按违约责任第三款执行。如乙方修改、勘测、返工后仍质量不合格，不能满足技术要求时，甲方有权选择委托第三方履行，甲方因此支付的费用由乙方承担。因勘察质量造成经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的服务费外，并根据损失程度向甲方支付赔偿金。

3、乙方负责勘察施工过程中人员及设备的安全，保证文明施工。否则，因为自身施工所引起的安全事故，由乙方承担全部责任。

4、勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，经甲方审核、同意后才能生效。

5、在现场工作的勘察人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

6、勘察工作如需水电，则费用由乙方自行承担。

7、钻探位置的地面障碍物（施工总承包单位造成的除外）由乙方负责清理，其费用含在综合单价中。

8、乙方应根据项目建设需要派项目负责人或专业工程师提供专业服务，包括并不限于岩样判定、参加专题会议、验收等。

9、乙方应确保项目负责人或专业工程师及其他勘察人员等具备相应资质，且乙方对上岗人员进行相关培训，确保施工场地安全生产。

（三）联系人

甲方联系人：     ，联系电话：          ；

乙方联系人：     ，联系电话：            。

# 第七条  违约责任

1、合同生效后，因乙方原因要求终止或解除合同，乙方须按技术服务费总价的20%向甲方支付违约金。未开始勘察工作的，乙方应退还甲方已付的预付款；已开始勘察工作的，甲方应按照乙方已完成的实际工作量计算并支付相应的技术服务费。

2、甲方未按合同约定时间支付技术服务费，经乙方书面催告后仍未支付的，则自逾期之日起，每逾期一天，按应付未付技术服务费的0.1%支付违约金。

3、乙方未按合同约定时间完成现场作业，或未按合同约定时间提交勘察报告，每逾期一天，按技术服务费总价的0.1%支付违约金。乙方逾期时间累计超过30天，甲方有权解除合同，乙方须按技术服务费总价的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此遭受的全部损失。

4、由于乙方原因造成勘察成果资料质量不合格、不能满足技术要求时，乙方应负责返工直至符合要求，返工勘察费用由乙方承担，由此引起的勘察工期延误，乙方须按本款第3点支付违约金。

5、因乙方原因导致工程质量安全事故或其他事故时，乙方除负责采取补救措施外，应根据经济损失向甲方支付全额赔偿金。

6、乙方未经甲方批准擅自更换投标文件中拟派的专业技术人员及项目负责人，每人次按技术服务费总价的1%支付违约金。

7、乙方违反本合同保密条款约定，按技术服务费总价的5%向甲方支付违约金，且甲方有权终止服务合同。造成损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿并追究乙方其他的法律责任。

8、当乙方在服务期内如被主管部门取消资质，或者被降低资质等级而不再符合本项目资质的要求时，甲方有权终止服务合同，要求乙方承担违约责任并赔偿甲方所有的经济损失，同时，甲方有权将本项目另行委托其它勘察机构，另行委托所发生的费用由乙方承担。如因乙方资质不符合要求导致编制报告不符合要求，其责任由乙方承担。

9、乙方在完成勘察工作且提供勘察报告后15天内，须提供完整有效的工程结算资料。否则，乙方同意甲方依据已有的工程文件办理单方工程结算，并确认该单方结算作为甲、乙双方的最终结算依据，乙方不持异议。

第八条  保密条款

1、保密信息的范围：“保密信息”在本保密条款中是指乙方在为甲方提供服务工作的过程中所获取的甲方重要工作信息。该保密信息包括但不限于甲方的投资计划、工程规模、工程计划、工程相关数据和图纸、招标文件资料及信息、合同、价格、成本、研究报告、会议资料和文件。

不论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性，都视为甲方的保密信息。保密期限从获知甲方保密信息时起，至保密信息已由甲方通过合法途径让普通公众知悉时止。

2、乙方对已知悉的甲方保密信息，未经甲方事前书面批准，不论服务期间或以后，乙方及其工作人员不得以任何方式泄漏甲方的保密信息。服务工作终止，乙方及其工作人员将退还保存的属于甲方的所有保密信息及资料，如方案、制度、报告等。

3、乙方违反本保密条款约定，要承担违约责任，甲方有权通过任何合理方式追究乙方的责任并终止服务合同。造成损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿并追究乙方其他的法律责任。

# 第九条  争议解决方式

本合同发生争议时由双方友好协商，协商不成时，任何一方可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

# 第十条  合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式陆份，双方各执叁份，具同等法律效力。

（以下无正文）

甲　方：                                乙　方：

法定代表人或　　　　　　　　　　        法定代表人或

授权代理人：                            授权代理人：

签约时间：2023年  月  日

附件1

安全生产合同

甲方:（全称）广州市广花房地产开发有限公司

乙方:（全称）

为在超前钻勘察服务合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，甲方与乙方，特此签订安全生产合同：

1、甲方职责

1.1 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

1.2 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

1.3 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

1.4 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

1.5 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2、乙方职责

2.1 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.2 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

2.3 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

2.4 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

2.5 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得获得相关上岗资格证书后后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

2.6 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

2.7 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

2.8 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

2.9施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

2.10乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3、违约责任

如因甲方或乙方因管理不到位或法定安全责任不落实造成安全事故，将依法追究责任。

4、合同份数

本合同正本一式陆份，双方各执叁份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，超前钻勘察服务合同履行完毕后失效。

5、本安全生产合同的有效期与超前钻勘察服务合同的有效期相同。

签署页：

甲方：广州市广花房地产开发有限公司（盖章）

法定代表人：              （签名）

或

委托代理人：              （签名）

乙方：                 （盖章）

法定代表人：             （签名）

或

委托代理人：              （签名）

附件2

工程建设项目廉政责任书

甲方：广州市广花房地产开发有限公司

乙方：

根据有关工程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目管理单位广州市广花房地产开发有限公司（以下简称“甲方”）与                                          （以下称“乙方”）订立如下廉洁责任书：

一、双方的共同责任

（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设纪检、监察等有关党组织和部门的相关规定。

（二）严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反招标代理工作管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（二）甲方及其工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方及其工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（六）甲方及其工作人员要秉公办事，不准徇私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

三、乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

(三）按照合同内容，甲方将严格区分甲方及其工作人员索贿以及乙方及其工作人员行贿的情形。

1、如甲方及其工作人员违反本合同廉洁从业的内容，则甲方将按照纪检程序开展处置工作。

2、如乙方及其工作人员违反本合同廉洁从业的内容， 则除将相关人员 及情况移交乙方纪检部门或者乙方上级主管部门的纪检部门处置外，甲方有权要求乙方支付违约金；违约金的支付标准及方式为：乙方违反本合同廉洁从业内容一次并经核查属实的，则乙方应当向甲方支付贰万元人民币的违约金；若乙方违反本合同廉洁从业内容二次并经核查属实的，则乙方应当向甲方支付肆万元人民币的违约金；以此类推每增加一次则增加贰万元人民币的违约金。

五、双方约定：

本廉洁责任书由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

六、本廉政责任书作为超前钻勘察服务合同的附件，与超前钻勘察服务合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

七、本廉政责任书的有效期与超前钻勘察服务合同的有效期相同。

签署页：

甲方：广州市广花房地产开发有限公司（盖章）

法定代表人：              （签名）

或

委托代理人：              （签名）

乙方：                  （盖章）

法定代表人：             （签名）

或

委托代理人：              （签名）

附件3

履约保函（格式）

致：广州市广花房地产开发有限公司

鉴于              （以下简称“承包人”）已与广州市广花房地产开发有限公司（以下简称“你方”）就           项目签订了合同（下称“合同”，合同编号：       ）；鉴于你方在合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行开具的履约保函，作为承包人履行本合同责任的保证，本银行同意为承包人出具本保函。

根据本保函，本银行向你方承担支付人民币（大写）     （RMB    万元）[合同总价（扣除绿色施工安全防护措施费及安全管理平台应用费）的10%]的责任，并无条件受本保函的约束。

承包人在合同履行过程中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因违反合同的约定及∕或给你方造成经济损失时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行于3日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权利。

本银行还同意在你方和承包人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知我行。

本保函自我行开立之日起生效，至合同内工程整体通过竣工验收并提交符合你方要求的完整结算资料后二十八天止，最长不超过   年   月   日。

银行名称： （盖章）

银行负责人或委托代理人：

地    址：

邮政编码：

日  期：         年     月      日