# 海珠湿地生态保护和基础设施建设项目

# 设计

招标公告

招标人：广州市海珠区湿地保护管理办公室

招标代理机构：广州市国科招标代理有限公司

日期：2023年8月

海珠湿地生态保护和基础设施建设项目设计

招标公告

本招标项目海珠湿地生态保护和基础设施建设项目已由广州市海珠区发展和改革局的穗海发改投批〔2023〕28号批准建设，建设资金来自区财政资金，出资比例为100%，招标人为广州市海珠区湿地保护管理办公室。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。

一、项目概况与招标范围

（一）工程名称：海珠湿地生态保护和基础设施建设项目设计。

（二）工程建设地点：广州市海珠区新滘中路168号海珠湿地。

（三）项目代码：2210-440105-04-01-903966。

（四）工程建设规模：本项目研究范围 276公顷，重点区域规划设计范围 128 公顷。建设内容：包括湿地水系连通、湿地围蔽、道路修复提升、补充科普设施、生态游憩设施修缮及提升、水生态修复、生境修复等。本次景观工程建设内容主要针对基础工程进行改造，包含“基础设施修复、门面改造建设工程及生态修复工程”三大专项内容。

（四）规划用地文件：/  。

（五）项目批准文件：穗海发改投批〔2023〕28号。

（六）资金来源：区财政资金（政府债券为主）。

（七）投资总额：总投资估算为8854.51万元，其中建安工程费约为7415.38万元。

（八）招标内容：

①负责本项目方案设计、初步设计及概算、施工图设计、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更、竣工图审核及盖章、施工及验收过程的配合等。

②树木保护专章：对需要树木保护专章的地块范围开展现状树木测量及保护专章编制。

③本招标范围不含文物修缮工程的设计内容。

注：招标人可根据工程实际情况修改招标内容，并在合同中对应进行明确。

- 工程计划施工日期：2023年/月，竣工日期：/年/月。

- 工期：

设计工期：中标人应在设计合同签订后 15 工作日内完成方案修改，方案确定后 25 工作日内完成初步设计，初步设计审查批准后 35 工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后 10工作日内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的30%。

- 前期服务机构：广州市城市规划勘测设计研究院（可行性研究报告评估报告编制单位）。

注：如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果在发布招标公告时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。

- 投标人资格要求

- 投标文件中应有法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书。

（二）国内申请人须同时具备建设行政主管部门颁发有效期内的以下资质证书：

（1）工程设计综合甲级资质或风景园林工程设计专项甲级资质；香港企业参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围应符合本招标项目对工程设计资质的要求。

注：1.具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市[2007]202号）、《工程勘察资质标准》（建市[2013]9号）、《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）、《住房城乡建设部关于促进建筑工程设计事务所发展有关事项的通知》（建市（2016）261号）执行。

2.工程设计企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）和《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）执行。

3.香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号，详见链接：http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_3137220.html）确定。

（三）投标人委派的项目负责人须具备风景园林专业（园林绿化类）设计高级工程师或以上职称（含相近专业），或在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围符合本招标项目对项目负责人要求的香港专业人士。

（四）投标人业绩要求：无。

（五）投标人须按招标文件规定的格式及内容要求签署《投标人声明》。

（六）投标人不存在不得参加投标的情形（详见招第二章《投标须知通用条款》第1.5款）。

（七）外国或香港、澳门、台湾的设计企业申请投标的，应按规定选择一家符合第（二）点所述资质条件的企业进行合作设计，但符合本公告要求独立参加投标条件的香港企业，可按本公告要求独立投标。

（八）投标人须在广州公共资源交易平台企业库办理企业信息登记，拟担任本工程项目负责人须是本企业信息登记中的在册人员。

（九）本项目是否接受联合体投标（□接受 /□■不接受）。

（十）未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。（投标人无需提供资料，按交易系统比对的结果进行评审）。

三、资格审查方式

采用电子化资格后审方式，由评标委员会负责资格审查。

四、招标公告发布时间

（一）公告发布时间：2023年  月  日  时  分至2023年  月  日  时  分（公告发布时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止）。

（二）本项目招标文件随招标公告一并在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布。招标文件一经在交易平台发布，视为发出给投标人，招标文件由投标人自行在交易平台网站下载。

五、投标截止时间

（一）投标截止时间：2023年  月  日时分。投标人应在截止时间前通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站递交电子投标文件。投标人完成电子投标上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。

（二）投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站办理网上投标登记手续。按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

（三）提交投标文件光盘备用

投标文件光盘（备用）递交时间：2023年月日时分至2023年月日时分；地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）第开标室。（电子光盘需按规定封装。投标人将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取。）

（四）逾期送达的投标文件，交易平台将予以拒收。

（五）投标保证金：本项目不需缴纳投标保证金。

六、开标时间和地点

（一）采用电子开标，在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网上公开进行。

（二）开标开始时间：2023年月日时分（与投标截止时间为同一时间）。

投标人参与电子开标的具体操作详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的相关操作指引。

七、费用

（一）本项目最高投标限价总价为 433.14 万元，其中：工程设计费最高投标限价为411.99 万元。（专业调整系数1.1，复杂程度系数1.15，附加调整系数1.4）；树木保护专章最高投标限价为 21.15 万元。

（二）财政投资项目应实行限额设计，初步设计的建设内容和建设标准不得超过可行性研究报告批复的范围，编制初步设计概算原则上应控制在经批准的可行性研究报告中总投资以内。

（三）技术成果经济补偿：本项目不设技术成果经济补偿。

八、其他事项

（一）投标时是否需要提交设计模型：不需要。

（二）项目的其他情况在设计任务书中详细介绍。本公告为招标文件的组成部分，更详细的信息以招标文件为准。

（三）潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人书面提出。

异议受理部门：广州市海珠区湿地保护管理办公室

联系人：周工

电话：020-89638175

地址：广州市海珠区新滘中路168号

注：潜在投标人或利害关系人可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提出异议的，应通过交易平台提交，招标人也应通过交易平台答复线上提出的异议。具体按照交易平台相关指南进行操作。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人或利害关系人就本公告及招标文件中任何违法及不公平内容依法向广州市海珠区建设工程招标管理办公室署名投诉。

投诉受理电话：020-89885682

地址：广州市海珠区新港中路472号

（四）本招标公告在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/）和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）同时发布。本公告的修改、补充，在广州公共资源交易网发布。

（五）本招标公告及招标文件使用GZYLZB2022-3招标文件范本。范本中除下划线部分以外的内容不得随意修改。如确需修改，与范本内容不同之处均以下划线标明。所有标明下划线部分属于本招标公告及招标文件的组成部分，同其他部分具有同等效力。

九、联系方式

（一）招标人

名称：广州市海珠区湿地保护管理办公室

邮政编码、地址：510315、广州市海珠区新滘中路168号

联系人：周工

电话号码：020-89638175

传真号码：/

电子邮箱：/

（二）招标代理机构

名称：广州市国科招标代理有限公司

邮政编码、地址：510070、广州市先烈中路100号科学院大院9号楼东座2楼

联系人：钟工、苏工

电话号码：020-38364802、020-87687651、13632397401  215086904@qq.com

传真号码：020-87685201

电子邮箱：gzgk@gzgkbidding.com

（三）交易服务机构

名称：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）

邮政编码、地址：510630  广州市天河区天润路333号4楼

电话（手机）号码：020-28866000

传真号码：020-28866141

网址：http://ggzy.gz.gov.cn/

（四）招标监督机构

名称：广州市海珠区建设工程招标管理办公室

邮政编码、地址：510308、广州市海珠区新港中路472号

电话号码：020-89885682

传真号码： /

网址： /

招标单位：广州市海珠区湿地保护管理办公室

招标代理：广州市国科招标代理有限公司

日    期：2023年  月  日