海珠湿地生态保护和基础设施建设项目

设计

招标文件

招标人：广州市海珠区湿地保护管理办公室

招标代理机构：广州市国科招标代理有限公司

日期：2023年8月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标须知	3

一、投标须知前附表	3

二、投标须知修改表	5

三、投标须知通用条款	10

（一） 招标	10

（二） 投标	12

（三） 开标、评标	15

（四） 定标	19

附件1 资格审查表	22

附件2 投标文件有效性审查表	23

附件3 技术文件有效性审查表	24

附件4 技术文件综合评分表（适用于综合评分法）	25

附件5 商务文件综合评分表（适用于综合评分法）	26

附件6 投标报价得分表（适用于综合评分法二）	28

附件7 综合得分汇总表（适用于综合评分法）	29

附件8 设计方案评审记录表（适用于投票法）	30

附件9 投标方案评语（适用于投票法）	32

附件10 投票表格（适用于投票法）	33

附件11 投票汇总表格（适用于投票法）	34

附件12 定标委员会组建及定标办法	35

附件13 定标办法设置说明	36

第三章  合同条款	37

第四章  设计任务书及前期资料	60

第五章  投标文件格式	61

附件14 勘察设计招标文件编制要求	62

附件15 投标函	64

附件16 投标人声明	65

附件17 法定代表人证明书及法定代表人授权书	66

附件18 联合体投标协议	68

附件19 投标报价汇总表	69

附录20投标人已完成项目情况	71

附录21本项目拟投入的人员基本情况表	72

附录22投标文件光盘（备用）接收记录表格	73

- 招标公告（另册）

- 投标须知

一、投标须知前附表

本投标须知前附表使用GZYLZB2022-3招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本《投标须知通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 定义 | 招标人：广州市海珠区湿地保护管理办公室 招标代理机构：广州市国科招标代理有限公司 |
| 1.2 | 工程名称 | 海珠湿地生态保护和基础设施建设项目设计 |
| 1.2 | 工程建设地点 | 详见本项目招标公告。 |
| 1.2 | 工程建设规模 | 详见本项目招标公告。 |
| 1.2 | 招标内容 | 详见本项目招标公告。 |
| 1.2 | 投资总额 | 总投资估算为8854.51万元，其中建安工程费约为7415.38万元。 |
| 1.2 | 设计服务期限 | 以技术服务合同为准 |
| 1.3 | 投标人资格要求 | 详见本项目招标公告。 |
| 1.4 | 关于联合体投标 | □接受，应满足下列要求： 。 ■不接受。 |
| 1.6 | 踏勘现场 | □集中组织，时间： ，集中地点： 。 ■不集中组织（自公告之日起具备现场踏勘条件）。 |
| 2.1 | 招标答疑与澄清 | 1.方式：网上答疑。 2.投标人提问期限：自招标公告发布之日起3天内。 3.招标人澄清或答疑期限：投标截止时间15日前。 |
| 2.3 | 投标文件编制要求 | 投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。 技术文件页数最多不超过200页（200页，不包括封面及目录页）。 |
| 2.4.3 | 最高投标限价 | 本项目最高投标限价总价为433.14万元，其中：工程设计费最高投标限价为 411.99 万元。（专业业调整系数1.1，复杂程度系数1.15，附加调整系数1.4）；树木保护专章费最高投标限价为 21.15 万元。 投标报价不得超出最高投标限价总价或各分项限价，否则由评标委员会作废标处理。 |
| 2.4.5 | 投标报价的其他要求 | 无 |
| 2.5 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止时间计起）。 |
| 2.6 | 投标保证金 | ■方式一：不要求。 □方式二：要求，具体要求如下： 1.投标保证金的金额： 万元。 2.投标保证金的形式：投标保证金可采用投标保函、转账、现金、支票、汇票、投标保证保险等形式，须在投标文件截止时间前完成缴纳。 □方式三：招标人自定的其它方式（招标人不得限定投标保证金只能以现金形式提交）。 注：招标人可对信用良好企业、中小企业免收投标保证金。 |
| 2.7 | 投标文件的递交 | 1.投标截止时间： 年 月 日 时 分。 2.递交方式：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站上递交电子投标文件。 |
| 3.1 | 开标时间和地点 | 1.开标时间： 年 月 日 时 分（与投标截止时间为同一时间）。 2.开标方式：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站上电子开标。 |
| 3.3.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建。 |
| 3.3.4 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | ■不采用评定分离，中标候选人3名（不超过3名）。 □采用评定分离，中标候选人 名（建议3-5名）。 |
| 3.4 | 评标办法 | ■综合评分法一（投标人综合得分＝商务得分×30%+技术得分×70%）。 □综合评分法二（投标人综合得分＝商务得分×20%+技术得分×70%+报价得分×10%）。 □投票法。 |
| 3.4.1（9） | 商务和技术得分汇总方式（适用于综合评分法） | ■方式一：所有评委分数去掉一个最高分和一个最低分，剩余分数的算术平均值为投标人商务和技术文件的得分。 □方式二：所有评委分数的算术平均值为投标人商务和技术文件的得分。 |
| 4.4 | 技术成果经济补偿 | □是，具体要求： 。 ■否。 |
| 4.5 | 履约担保 | □要求。履约保证金金额： ；履约保证金形式：可采用银行或担保公司保函、转账、现金、支票、汇票、履约保证保险等形式（招标人不能限定只能以现金形式提交）。 ■不要求。 |
|  | 其他 | 无 |

二、投标须知修改表

本投标须知使用GZYLZB2022-3招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，修改之处均以下划线标明，并以现文为准，原文不再有效。没有在本表中列明的条款，以原文为准。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市林业和园林局网站（网址：http://lyylj.gz.gov.cn/）下载查阅。

| 序号 | 条款号 | 范本原文 | 现文 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2.1 | 工程名称、工程建设地点、工程建设规模、招 标内容、投资总额、勘察设计服务期限：见投 标须知前附表。 | 工程名称、工程建设地点、工程建设规模、 招标内容、投资总额、设计服务期限： 见投标须知前附表。 |
| 2 | 1.5 | 投标人存在下列情形之一的，不得参加投标 （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本招标项目的代建人； （6）为本招标项目的招标代理机构； （7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （9）被依法暂停或者取消投标资格； （10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息 共享平台中列入失信被执行人名单； (15)被列入国家、省、市失信联合惩戒名单（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”网站公布的“失信联合惩戒黑名单——国家下发”为准），或因失信行为被本项目所在地行政主管部门作出限制参与工程建设项目投标的决定。 | 修改：投标人存在下列情形之一的，不得参加投标 （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本招标项目的代建人； （6）为本招标项目的招标代理机构； （7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （9）被依法暂停或者取消投标资格；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制） （10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。） （11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （12）在最近三年内发生重大设计质量问题；（“重大设计质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关出具的生效文件的落款时间起计算） （13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 3 | 2.1.3 | 澄清或答疑纪要是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。若招标答疑纪要或澄清与招标文件有矛盾时，以交易平台网站最后发布的答疑纪要或澄清为准。 | 修改：澄清或答疑纪要是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。若招标答疑纪要或澄清与招标文件有矛盾时，以交易平台网站最后发布的答疑纪要或澄清为准。招标文件的澄清或修改一经在交易平台网站发布，视作已发放给所有投标人。 |
| 4 | 2.4.1 | 投标人应按第五章《投标文件格式》的要求进行报价并填写《勘察设计费报价表》 | 投标人应按第五章《投标文件格式》的要求进行报价并填写《投标报价汇总表》 |
| 5 | 2.4.4 | 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投 标报价总额，应同时修改投标文件《勘察设 计费报价表》中的相应报价。 | 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件《投报价汇总表》中的相应报价。 |
| 6 | 2.6 | 2.6 投标保证金 2.6.1 投标人应按投标须知前附表所述金额和时间递交投标保证金。招标人可委托广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）具体实施保证金的收取和退还工作，并按照《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第二十五条规定，按期退回投标保证金。 2.6.2 所有投标保证金必须由投标单位的银行基本账户转出。 2.6.3 如采用转帐、现金、支票、汇票形式提交的，可委托广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）代收投标保证金的，其缴纳情况以广州公共资源交易平台数据库记录的信息为准。缴费的操作详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站操作指引。 2.6.4 如采用保函或保险形式提交的，银行保函需开具给招标人，银行保函有效期不少于投标有效期。保证保险须开具给招标人（受益人须为招标人），保证保险有效期不少于投标有效期。纸质保函或保险等凭证需在投标截止时间前将原件单独密封（封口处加盖投标人单位公章）递交至开标室。 2.6.5 投标人未按要求递交投标保证金的，其投标文件将被否决。 2.6.6 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 | 修改： 2.6 投标保证金 投标人不需要提交投标保证金。 |
| 7 | 2.7.4 | 逾期送达的投标文件，交易平台将予以拒收。 | 修改：逾期送达的投标文件，交易平台将予以拒收。 拒绝接收投标文件光盘（备用）的情况： （1）逾期或未在指定地点递交投标文件光盘（备用）； （2）投标人递交的投标文件光盘（备用）未按招标文件要求密封或未在密封处盖章的； （3）投标人代表未凭法定代表人证明书原件（格式见招标文件附录）、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人递交投标文件光盘时提供，格式见招标文件附录）、本人身份证复印件（提供原件核对）递交投标文件光盘（备用）的。 |
| 8 | 2.9.1 | 提交投标文件光盘备用 投标人可制作非加密的电子投标文件刻入光盘（1份），在招标公告规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的投标文件光盘（备用）不得加密。备用光盘无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘（备用）。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交投标文件光盘（备用）。 | 修改：提交投标文件光盘备用 投标人可制作非加密的电子投标文件刻入光盘（1份），在招标公告规定的时间、地点提交备用。 投标文件光盘（备用）1份包括“开标文件光盘”“资格审查文件光盘”“商务文件光盘”“技术文件（设计方案）光盘”“保密文件光盘”共5只光盘。 （1）开标文件光盘包括下列内容： (a)一套PDF格式制作的电子版开标信封文本文件。 （2）资格审查文件光盘包括下列内容： (a)一套PDF格式制作的电子版资格审查文件文本文件。 （3）商务文件光盘包括下列内容： (a)一套PDF格式制作的电子版商务文件文本文件。 （4）技术文件（设计方案）光盘包括下列内容： (a)一套PDF格式制作的电子版技术文件（设计方案）文本文件。 （5）保密文件光盘包括下列内容： (a)一张JPG格式内容为表现图的图形文件，加盖投标人公章，项目负责人署名。表现图内容应与设计方案一致（并注明表现图在设计方案中的页码或图号），用于分辨投标文件对应的投标人身份。 （b）刻录好的投标文件光盘分别密封在 不透明的密封袋并作标记，其中“开标文件光盘”“资格审查文件光盘”“商务文件光盘”应分别在密封袋上写明（1）招标人名称；（2）“[工程名称][开标文件光盘或资格审查文件光盘或商务文件光盘]”字样；（3）投标人名称；并在封口处加盖投标人单位公章；“技术文件（设计方案）光盘”“保密文件光盘”应仅在密封袋上写明（1）招标人名称；（2）“[工程名称][技术文件（设计方案）光盘或保密文件光盘]”字样；递交的投标文件光盘（备用）不得加密。备用光盘无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘（备用）。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交投标文件光盘（备用），但应自行承担不提交光盘（备用）的风险。 递交的投标文件光盘（备用）不得加密。备用光盘无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘（备用）。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交投标文件光盘（备用）。 |
| 9 | 3.1.6 (3) | （3）投标人未按要求递交投标保证金的。 | 删除 |
| 10 | 3.4.1（8） | （8）评标委员会专家按附件6《投标报价得分表》对各投标单位的报价进行评分。 | 删除 |
| 11 | 3.4.1（9） | （9）评标委员会按投标须知前附表的规定计算各投标人的综合得分，填写附件7《综合得分汇总表》。 综合评分法一：投标人综合得分＝商务文件得分×30%+技术文件得分×70%。 综合评分法二：投标人综合得分＝商务文件得分×20%+技术文件得分×70%+投标报价得分×10%。 | 修改： （8）评标委员会按投标须知前附表的规定计算各投标人的综合得分，填写附件7《综合得分汇总表》。综合得分相同的，则以技术文件得分较高的排前；若技术文件得分仍相同的，以投标报价较低的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用记名投票方式，确定投标人最终名次的排序。 综合评分法一：投标人综合得分＝商务文件得分×30%+技术文件得分×70%。 综合评分法二：投标人综合得分＝商务文件得分×20%+技术文件得分×70%+投标报价得分×10%。 |
| 12 | 3.4.1（10） | （10）评标委员会编写、签署评标报告。不采用评定分离的，评标委员会向招标人推荐按综合得分结果排序的中标候选人；采用评定分离的，评标委员会向招标人推荐不排序的中标候选人。评标报告由评标委员会全体成员签名，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。 | 修改： （9）评标委员会编写、签署评标报告。不采用评定分离的，评标委员会向招标人推荐按综合得分结果排序的中标候选人；采用评定分离的，评标委员会向招标人推荐不排序的中标候选人。评标报告由评标委员会全体成员签名，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。 |
| 13 | 3.4.1（11） | （11）招标人（或招标代理机构）提前将揭晓评标结果的会议时间和地点通知所有投标人，并邀请投标人出席。公开展示所有投标文件，并根据请求告知已投标但未出席会议的投标人。 | 修改： （10）招标人（或招标代理机构）提前将揭晓评标结果的会议时间和地点通知所有投标人，并邀请投标人出席。公开展示所有投标文件，并根据请求告知已投标但未出席会议的投标人。 |
| 14 | 3.4.1（12） | （12）评标委员会向招标人提交书面评标报告后即告解散，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人（或招标代理机构）。 | 修改： （11）评标委员会向招标人提交书面评标报告后即告解散，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人（或招标代理机构）。 |
| 15 | 3.4.2 | 办法二 投票法 | 删除 |
| 16 | 附件1 | 资格审查表 | 修改：详见《资格审查表》 |
| 17 | 附件2 | 投标文件有效性审查表 | 修改：详见《投标文件有效性审查表》 |
| 18 | 附件4 | 技术文件综合评分表（适用于综合评分法） | 修改：详见《技术文件综合评分表》 |
| 19 | 附件5 | 商务文件综合评分表（适用于综合评分法） | 修改：详见《商务文件综合评分表》 |
| 20 | 附件6 | 投标报价得分表（适用于综合评分法二） | 删除 |
| 21 | 附件8 | 设计方案评审记录表（适用于投票法） | 删除 |
| 22 | 附件9 | 投标方案评语（适用于投票法） | 删除 |
| 23 | 附件10 | 投票表格（适用于投票法） | 删除 |
| 24 | 附件11 | 投票汇总表格（适用于投票法） | 删除 |
| 25 | 附件12 | 定标委员会组建及定标办法 | 删除 |
| 26 | 附件13 | 定标办法设置说明 | 删除 |
| 27 | 附件14 | 勘察设计招标文件编制要求 | 修改：详见《设计招标文件编制要求》 |
| 28 | 附件15 | 投标函 | 修改：详见《投标函》 |
| 29 | 附件18 | 联合体投标协议 | 删除 |
| 30 | 附录19 | 勘察设计费报价表 | 修改：详见附件19《投标报价汇总表》 |
| 31 | 附录20 | 无 | 增加：附件20《投标人已完成项目情况》 |
| 32 | 附录21 | 无 | 增加：附件21《本项目拟投入的人员基本情况表》 |
| 33 | 附录22 | 无 | 增加：附件22《投标文件光盘（备用）接收记录表格》 |

三、投标须知通用条款

（一） 招标

1.1    定义

1.1.1  “招标人”是指提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

1.1.2  “招标代理机构”是指从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

1.1.3  “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

1.1.4  “招标监督机构”是指招标活动的监督机构。

1.1.5  “交易服务机构”是指为招标人和投标人提供场所、信息和咨询服务，见证招标过程，确认中标通知书的服务机构。

1.2    招标项目概况

1.2.1  工程名称、工程建设地点、工程建设规模、招标内容、投资总额、设计服务期限：见投标须知前附表。

1.3    投标人资格要求

1.3.1  资质要求、项目负责人资格要求、业绩要求等：见投标须知前附表。

1.4    关于联合体投标

1.4.1   投标须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合招标公告和投标须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.5    投标人存在下列情形之一的，不得参加投标

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（“重大设计质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关出具的生效文件的落款时间起计算） ；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息

共享平台中列入失信被执行人名单；

(15)被列入国家、省、市失信联合惩戒名单（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”网站公布的“失信联合惩戒黑名单——国家下发”为准），或因失信行为被本项目所在地行政主管部门作出限制参与工程建设项目投标的决定。

1.6    踏勘现场

1.6.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.6.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.6.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.6.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文

件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.7   费用承担

1.7.1  投标人应承担其现场考察、编制和提交投标文件有关的一切费用、损害和人身伤亡事故责任，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

- 投标

2．1  招标答疑与澄清

2.1.1  招标答疑采用网上答疑方式。投标人若对招标文件有疑问，可在规定时间内通过广州公共资源交易中心网站进入提问区域提交问题，提交问题时一律不得署名。

2.1.2  投标人需要澄清的问题应在招标公告发布之日起3天内提出，按交易平台的操作指引上传至交易平台网站。招标人应在投标截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成的澄清或答疑纪要在交易平台发布。不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

2.1.3  澄清或答疑纪要是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。若招标答疑纪要或澄清与招标文件有矛盾时，以交易平台网站最后发布的答疑纪要或澄清为准。招标文件的澄清或修改一经在交易平台网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.1.4  网上答疑的具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

2.2    招标文件的异议

2.2.1  投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

2.3    投标文件编制要求

2.3.1  投标文件应做到清晰、完整，文本、图纸文件大小应满足交易平台的要求，具体投标文件编制要求详见第五章《投标文件格式》。技术文件页数不宜超过200页，不包括封面及目录页。除非另有规定，否则投标文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

2.3.2  投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件或电子证书，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章，投标文件中需个人签字或盖章的，应手签后扫描上传，具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

2.3.3  联合体投标的，除《联合体投标协议》必须由联合体各方按要求签字或盖章外，其他资料可由联合体主办方签字或盖章，“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式：（主）XX公司；（成）XX公司】。法定代表人证明书及法定代表人授权书可由联合体主办方出具。

2.3.4  投标文件加密要求

（1）递交的电子投标文件必须进行加密。具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

（2）未按要求加密的投标文件，交易平台将予以拒收。

2.4    投标报价

2.4.1  投标人应按第五章《投标文件格式》的要求进行报价并填写《投标报价汇总表》。

2.4.2  投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

2.4.3  招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限

价在投标人须知前附表中载明。

2.4.4  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件《投标报价汇总表》中的相应报价。

2.4.5  投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

2.5    投标有效期

2.5.1  投标有效期见投标须知前附表。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤回其投标文件，否则其保证金将被没收。

2.5.2 招标人因特殊情况需要延长投标有效期的，应当通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容，在延长期内本招标文件的规定仍然适用。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。

2.6    投标保证金

投标人不需要提交投标保证金。

2.7    投标文件的递交

2.7.1  投标人代表应按投标须知前附表规定的时间和地点向递交投标文件。

2.7.2  投标人完成电子投标文件上传后，广州公共资源交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

2.7.3  如按招标公告要求需要提交投标文件光盘（备用），备用光盘不得加密。如使用投标文件光盘（备用）时无法读取或导入的，则视为未提交投标文件。

2.7.4  逾期送达的投标文件，交易平台将予以拒收。

拒绝接收投标文件光盘（备用）的情况：

（1）逾期或未在指定地点递交投标文件光盘（备用）；

（2）投标人递交的投标文件光盘（备用）未按招标文件要求密封或未在密封处盖章的；

（3）投标人代表未凭法定代表人证明书原件（格式见招标文件附录）、法定代表人授权委托书

原件（非法定代表人递交投标文件光盘时提供，格式见招标文件附录）、本人身份证复印件（提

供原件核对）递交投标文件光盘（备用）的。

2.7.5  到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。

2.8    投标文件的修改与撤回

2.8.1  在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

2.8.2  投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在交易平台发出撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发布确认回执通知。

2.8.3  在投标截止时间后，投标人不得补充、修改或更换投标文件。

2.9    电子招标投标解密失败及突发状况的补救

2.9.1  交投标文件光盘备用

投标人可制作非加密的电子投标文件刻入光盘（1份），在招标公告规定的时间、地点提交备用。

投标文件光盘（备用）1份包括“开标文件光盘”“资格审查文件光盘”“商务文件光盘”“技术文件（设计方案）光盘”“保密文件光盘”共5只光盘。

（1）开标文件光盘包括下列内容：

(a) 一套PDF格式制作的电子版开标信封文本文件。

（2）资格审查文件光盘包括下列内容：

(a) 一套PDF格式制作的电子版资格审查文件文本文件。

（3）商务文件光盘包括下列内容：

(a) 一套PDF格式制作的电子版商务文件文本文件。

（4）技术文件（设计方案）光盘包括下列内容：

(a) 一套PDF格式制作的电子版技术文件（设计方案）文本文件。

（5）保密文件光盘包括下列内容：

(a) 一张JPG格式内容为表现图的图形文件，加盖投标人公章，项目负责人署名。表现图内容应与设计方案一致（并注明表现图在设计方案中的页码或图号），用于分辨投标文件对应的投标人身份。

（b）刻录好的投标文件光盘分别密封在不透明的密封袋并作标记，其中“开标文件光盘”“资格审查文件光盘”“商务文件光盘”应分别在密封袋上写明（1）招标人名称；（2）“[工程名称][开标文件光盘或资格审查文件光盘或商务文件光盘]”字样；（3）投标人名称；并在封口处加盖投标人单位公章；“技术文件（设计方案）光盘”“保密文件光盘”应仅在密封袋上写明（1）招标人名称；（2）“[工程名称][技术文件（设计方案）光盘或保密文件光盘]”字样；递交的投标文件光盘（备用）不得加密。备用光盘无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘（备用）。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交投标文件光盘（备用），但应自行承担不提交光盘（备用）的风险。

递交的投标文件光盘（备用）不得加密。备用光盘无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘（备用）。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交投标文件光盘（备用）。

2.9.2  补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。

（2）评标时突发情况的补救方案：若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启现场递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。投标人未递交投标文件光盘（备用）的，视为撤回投标文件。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

（三） 开标、评标

3.1    开标及投标文件编号

3.1.1  在投标截止时间后半小时内，投标人通过广州公共资源交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、开标信封文件、资格审查文件、商务文件（如有）。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。

3.1.2  技术文件（设计方案）开标时不得开启，在评标时由开标系统随机编号后开启，交由评标委员会进行评审。编号所对应的投标人在投票结束前不得告知评标委员会、交易平台工作人员、招标人或招标代理机构。

3.1.3  截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

3.1.4  投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密且未按要求递交备用光盘的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。

3.1.5  开标方式采用电子开标。投标人可准时在线参加开标，或在开标室参与开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录交易平台实时查看开标、唱标情况。交易平台生成开标记录并向社会公众公布。

（1）在开标室参加开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（2）参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的半小时内，使用单位数字证书登录交易平台后通过开标系统提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录开标系统答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。

（3）投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

3.1.6  开标时，出现下列情形之一的投标人，不参与下一程序，其投标文件作无效处理：

（1）未成功递交或因投标人原因未成功导入投标文件的；

（2）因投标人原因造成投标文件未解密的；

（3）投标人未按要求递交投标保证金的。

3.2    否决投标

3.2.1  投标文件有下列情况之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）以联合体形式投标的，未提交共同投标协议；

（2）投标人与招标人、评标委员会成员或者其他投标人串通投标；

（3）《投标函》或《投标人声明》未加盖投标人公章，也未经法定代表人或者其授权代表签字；

（4）不同投标人加密打包投标文件的电脑机器特征码一致的；

（5）投标报价高于最高投标限价的，或未按招标文件要求报价的；

（6）投标人在设计方案内标注名称、印章、商标、图形等记认符号，使人辨认出投标人或其专业技术人员的身份；

（7）投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的。

3.2.4  投标人有下列情况之一的，确定为串通投标：

（1）递交投标文件前，投标人私下向招标人或其雇员出示或告知投标文件内容；

（2）评标表决结束前，投标人私下向评标委员会成员出示或告知投标文件内容；

（3）评标结果揭晓前，投标人与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

3.2.5  发生下列情形之一的，招标人应当重新组织招标：

（1）递交投标文件或通过资格审查的投标人不足三人；

（2）所有投标被否决，或者经评议有效投标的投标人少于三人；

（3）经项目审批部门会同行业主管部门裁定招标投标结果无效。

3.2.6  否决投标的决定由评标委员会作出，其他投标人无权干涉。

3.2.7  投标文件如果隐瞒不符合评审标准的事实，一切法律责任由投标人承担。

3.3    评标委员会

3.3.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家一般从政府评标专家库随机抽取，技术特别复杂、专业性要求特别高或者国家有特别要求的项目，采取随机抽取方式确定的专家难以胜任的，可以由招标人直接确定。

3.3.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）从事相关领域工作不满八年（招标人代表除外）；

（2）不具有高级职称或者同等专业水平（招标人代表除外）；

（3）不熟悉评审本项目所必须的专业知识（招标人代表除外）；

（4）评标前浏览过本项目的某个投标文件；

（5）与投标人有利害关系；

（6）招标代理机构的工作人员。

3.3.3  评标委员会的职责及守则

（1）评标委员会根据招标文件规定的评标细则，对投标文件进行认真评审。招标文件中没有规定的评审因素和标准不得作为评标依据。

（2）评标完成后，提交书面评标报告和中标候选人名单。

（3）评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。

（4）评标委员会成员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

3.3.4  评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标须知前附表。

3.4    评标办法及评标程序

3.4.1  办法一   综合评分法

（1）评标委员会专家按附件1《资格审查表》对各投标文件进行资格审查，编写资格审查报告。只有通过资格审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有否决投标提议，则评标委员会成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否否决。

（2）评标委员会专家按附件2《投标文件有效性审查表》对各投标文件进行评审，只有通过投标文件有效性审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有否决投标提议，则评标委员会成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否否决。

（3）评标委员会专家按附件3《技术文件有效性审查表》对各投标文件进行评审，只有通过技术有效性审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有否决投标提议，则评标委员会成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否否决。

（4）评标委员会专家按附件4《技术文件综合评分表》对各投标单位的技术文件（设计方案）进行综合评分。

（5）评标委员会专家揭晓技术文件评审结果。

（6）评标委员会专家按附件5《商务文件综合评分表》对各投标单位的商务文件进行综合评分。

（7）评标委员会专家评出各投标人商务和技术文件的分数，按投标须知前附表规定计算每个投标人的商务和技术文件得分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

（8）评标委员会专家按附件6《投标报价得分表》对各投标单位的报价进行评分。

（8）评标委员会按投标须知前附表的规定计算各投标人的综合得分，填写附件7《综合得分汇总表》。

综合评分法一：投标人综合得分＝商务文件得分×30%+技术文件得分×70%。

综合评分法二：投标人综合得分＝商务文件得分×20%+技术文件得分×70%+投标报价得分×10%。

（9）评标委员会编写、签署评标报告。不采用评定分离的，评标委员会向招标人推荐按投票结果排序的中标候选人；采用评定分离的，评标委员会向招标人推荐不排序的中标候选人。评标报告由评标委员会全体成员签名，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

（10）招标人（或招标代理机构）提前将揭晓评标结果的会议时间和地点通知所有投标人，并邀请投标人出席。公开展示所有投标文件，并根据请求告知已投标但未出席会议的投标人。

（11）评标委员会向招标人提交书面评标报告后即告解散，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人（或招标代理机构）。

3.4.2  办法二   投票法

（1）评标委员会专家首先按附件1《资格审查表》对各投标文件进行资格审查，编写资格审查报告。只有通过资格审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有否决投标提议，则评标委员会成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否否决。

（2）评标委员会专家首先按附件2《投标文件有效性审查表》对各投标文件进行评审，只有通过投标文件有效性审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有废标提议，则评标委员会成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否废标。

（3）评标委员会专家按附件3《技术文件有效性审查表》对各投标文件进行评审，只有通过技术有效性审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有否决投标提议，则评标委员会成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否否决。

（4）评标委员会专家对各投标单位的技术文件（设计方案）进行综合评审，以差额选举逐轮淘汰的记名投票方式选出投标方案的排序(评标表格详见附件8-11)。

（5）评标委员会专家揭晓技术文件评审结果。

（6）评标委员会编写、签署评标报告。不采用评定分离的，评标委员会向招标人推荐按投票结果排序的中标候选人；采用评定分离的，评标委员会向招标人推荐不排序的中标候选人。评标报告由评标委员会全体成员签名，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

（7）招标人（或招标代理机构）提前将揭晓评标结果的会议时间和地点通知所有投标人，并邀请投标人出席。公开展示所有投标文件，并根据请求告知已投标但未出席会议的投标人。

（8）评标委员会向招标人提交书面评标报告后即告解散，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人（或招标代理机构）。

（四） 定标

4.1    公示中标候选人

4.1.1  招标人应按规定在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站公示中标候选人，公示期不得少于3日。

4.1.2  招标人应当将中标候选人的投标文件商务部分电子版（报价清单、施工方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站公开。

4.1.3  投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

4.2    确定中标人

4.2.1  不采用评定分离的，由招标人在中标候选人中确定中标人。

依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.2.2  采用评定分离的，由定标委员会在中标候选人中确定中标人。

招标人自行制定定标委员会组建及定标办法（附件12-13），并与招标文件同时发布。

4.3    中标通知

4.3.1  中标人确定后，招标人（招标代理机构）通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站和广东省招标投标监管网公示中标结果，向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

4.3.2  招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向招标管理机构提交招标投标情况的书面报告。采用评定分离的，招标人应当同时提交定标报告。定标报告应包括定标委员会的产生过程、定标程序及定标结果等内容，同时附上定标委员会成员名单及定标会过程资料等。

4.4   技术成果经济补偿

4.4.1  招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，按投标须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。

4.5   履约担保

4.5.1  中标人应按本须知前附表的规定向招标人提交履约担保。若履约担保以金融机构保函或保证保险的形式提供，则应由在中国注册的金融机构或保险公司开具。

4.5.2  中标人未按上款规定提交履约担保的，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

4.6   签订合同

4.6.1  招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

4.6.2  中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

4.6.3  联合体中标的，由所有联合体成员法定代表人签署授权委托书，指定牵头人或代表，授权其代表所有联合体成员与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。招标人认为必要时，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

4.7    纪律和监督

4.7.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

4.7.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

4.7.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

4.7.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

4.7.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

附件1 资格审查表

资格审查表

项目名称：

| 序号 | 投标人名称 审查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件中有法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书。 |  |  |  |
| 2 | 投标人的资质满足招标公告规定。 |  |  |  |
| 3 | 投标人委派项目负责人资格满足招标公告规定。 |  |  |  |
| 4 | 投标人已按招标文件规定的格式及内容要求签署《投标人声明》。 |  |  |  |
| 5 | 投标人不存在不得参加投标的情形（详见第二章《投标须知通用条款》第1.5款）。 |  |  |  |
| 6 | 外国或香港、澳门、台湾的设计企业申请投标的，已按规定选择一家符合资质条件的企业进行合作设计，但符合本公告要求独立参加投标条件的香港企业，可按本公告要求独立投标。 |  |  |  |
| 7 | 投标人已在广州公共资源交易平台企业库办理企业信息登记，拟担任本工程项目负责人须是本企业信息登记中的在册人员。 |  |  |  |
| 8 | 联合体投标：本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 9 | 未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。（投标人无需提供资料，按交易系统比对的结果进行评审） |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审。 |  |  |  |

备注：1.根据本表的审查项目，填“是”或“否”。

2.表中出现一个或以上“否”，即该投标人的评审“结论”为“否”，即该投标人不进入下一阶段评审。

3.表中全部评审结果为“是”，视为同意进入下一阶段评审。

4.若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，作为评标委员会对该情形的认定结论。不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过资格审查。

评委签名：                                     日期：

附件2 投标文件有效性审查表

投标文件有效性审查表

项目名称：

| 序号 | 投标人名称 审查项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未发现投标人与招标人、评标委员会成员或者其他投标人串通投标。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 不存在与其他投标人加密打包投标文件的电脑机器特征码一致的情况。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 《投标函》和《投标人声明》按招标文件规定的格式填写，已完成签字和盖章，没有出现内容不全或者关键字迹模糊无法辨认。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 未发现证明材料弄虚作假。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 按照招标文件编制要求编制投标文件。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 按照招标文件要求进行投标报价。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 按照要求（必要时）对投标文件进行澄清、说明或者补正。 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审。 |  |  |  |  |  |

备注：1、根据本表的审查项目，填“是”或“否”。

2、表中出现一个或以上“否”，即该投标人的评审“结论”为“否”，即该投标人不进入下一阶段评审。

3、表中全部评审结果为“是”，视为同意进入下一阶段评审。

4、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，作为评标委员会对该情形的认定结论。不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标，若出现评标委员会否决投标的，应在评标报告中载明否决投标的具体情形、原因。

评委签名：                                                           日期：

附件3 技术文件有效性审查表

技术文件有效性审查表

项目名称：

| 序号 | 方案编号 审查项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未发现投标人在设计方案内标注名称、印章、商标、图形等记认符号，使人辨认出投标人或其专业技术人员的身份。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 未发现互相雷同和串通投标。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 未发现明显抄袭行为。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 未发现侵犯他人著作权和特许权。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 按招标文件要求编制投标文件。 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审。 |  |  |  |  |  |

备注：1.根据本表的审查项目，填“是”或“否”。

2.表中出现一个或以上“否”，即该投标人的评审“结论”为“否”，即该投标人不进入下一阶段评审。

3.表中全部评审结果为“是”，视为同意进入下一阶段评审。

4.若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，作为评标委员会对该情形的认定结论。不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标，若出现评标委员会否决投标的，应在评标报告中载明否决投标的具体情形、原因。

评委签名：                                                         日期：

附件4 技术文件综合评分表（适用于综合评分法）

技术文件综合评分表

项目名称：                                             方案编号：

| 评审项目 | 取值 范围 | 编制要求 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 概况 | [5] | 概况内容全面，概况概括性强，包括工程概况、工程范围、编制依据等，能充分对接上位规划，明确项目用地情况、湿地保护与利用要求。 优得5分，良得3分，中得1分，差得0分。 |
| 第二章 工作目标与组织架构 | [3] | 了解项目总体情况，编制项目的总体目标、设计目标、质量目标和工期目标等；编制合理的组织架构，满足项目需要。 优得3分，良得2分，中得1分，差得0分。 |
| 第三章 现状调研与分析 | [22] | - 能充分调研现有自然资源，包括不仅限于鸟类、鱼类、昆虫、植物；。 优得8分，良得5分，中得3分，差得0分。 - 对湿地现有水网系统进行分析，明确与周边水网关系，分析湿地慢行系统与海珠区碧道系统的关联；。 优得8分，良得5分，中得3分，差得0分。 - 对海珠湿地现有设施的短板及维护情况进行详细摸查，明确存在问题。 优得6分，良得3分，中得1分，差得0分。 |
| 第四章 设计方案 | [60] | - 能充分衔接国家植物园迁地保护示范区的设计要求。 优得15分，良得10分，中得5分，差得0分。 - 景观注重生态性，满足绿美海珠建设的设计要求。 优得15分，良得10分，中得5分，差得0分。 - 建筑修缮和新建公服配套，与湿地风貌协调性好，新建建筑融合自然、科学合理。 优得15分，良得10分，中得5分，差得0分。 - 公园配套基础设施工程设计专业详尽。 优得15分，良得10分，中得5分，差得0分。 |
| 第五章 投资估算及控制 | [10] | 工程总投资合理，节约工程总投资的措施及理由合理、可信、可行，投资估算编制依据正确，达到相应的深度要求。 优得10分，良得7分，中得4分，差得0分。 |

评委签名：                                                         日期：

附件5 商务文件综合评分表（适用于综合评分法）

商务文件综合评分表

项目名称：                                        投标单位名称：

| 序号 | 项目 | 分值分配 | 内 容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 企业 类似 业绩 | [20] | 投标人2018年1月1日至今，完成过类似设计业绩的，每项得 2.5 分，本项最高得20分。 |  |
| 二 | 企业 业绩 获奖 | [20] | 2018年1月1日至今，投标人完成的风景园林设计项目业绩获奖，获国家级或部级奖项的，每项得2分，最高得20分；获省级奖项的，每项得1.5分，最高得15分；获市（副省级）奖项的，每项得1分，最高得10分。本项累计最多得20分。 |  |
| 三 | 技术 力量 配备 情况 | [40] | 1、项目负责人设计经历及业务能力： （1）具有风景园林（园林绿化类）相关专业正高级（或教授级）技术职称的得3分。 （2）2018年1月1日至投标截止，设计的风景园林类项目，获国家级或部级奖项的，每项得4分，最高得16分；获省级奖项的，每项得2.5分，最高得10分；获市（副省级）奖项的，每项得1.5分，最高得6分。本项累计最高得16分。 本项（1）、（2）项累计最多得19分。 |  |
|  |  |  | 2、各专业负责人设计经历及业务能力： （1）园林专业负责人具有风景园林（园林绿化类）相关专业正高级（或教授级）技术职称得9分，没有的不得分； （2）给排水专业负责人同时具有注册公用设备工程师（给水排水）、给排水相关专业高级或以上技术职称得6分，具备其中一项得3分，没有的不得分。 （3）工程造价专业负责人同时具有一级注册造价工程师证书、造价相关专业高级或以上技术职称得6分，具备其中一项得3分，没有的不得分。 本项（1）、（2）、（3）项累计最多得21分。 注：1.上述人员包括在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围符合上述注册执业要求的香港专业人士。 2.按照《造价工程师职业资格制度规定》的规定，根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内的，等同于一级注册造价工程师。 |  |
| 四 | 科研创新能力 | [10] | 投标人自2018年1月1日至今获得过科学技术奖项： （1）获得国家级的，每项得2分，本小项最高得10分； （2）获得省级的，每项得1分，本小项最高得5分； 本项（1）、（2）项累计最多得10分。 注：科学技术奖：包括科学技术奖、科学技术进步奖等。投标人须提供由省级或以上人民政府或行政部门或行业协会（需在民政部门备案）颁发的证书原件扫描件或网上查询结果截图并加盖投标单位电子印章。时间以证书颁发日期为准。同一技术获得多个奖项，只按最高等级计算一次，不重复计算。 |  |
| 五 | 信誉 | [10] | - 投标人获得工程勘察设计行业AAA+质量管理体系升级版认证证书的，得5分；获得工程勘察设计行业AAA质量管理体系升级版认证证书的，得3分；其余情况不得分，本小项最高得5分。 注：投标人须同时提供证书扫描件以及提供在中国勘察设计协会官方网站(https://www.chinaeda.org.cn/）查询结果网页截图加盖投标人电子印章。 2、投标人截止至2022（须含2022）年度获税务部门评定的纳税信用等级情况： （1）连续5年或以上获得“A级纳税人”称号的，得5分； （2）不符合以上条件的，不得分。 本小项最高得5分。 1、2项累计最高得10分 注：“纳税信用A级”证书须包含2022年度，只计算投标人自身（不含投标人的子公司或分公司）。投标人须同时提供税务部门颁发的“纳税信用A级”证书扫描件以及提供省级或以上税务局网站查询结果网页截图加盖投标人电子印章；评定时间以证书上注明的评价（评定）年度为准。 |  |
| 总计 |  | 100 |  | 100 |
| 评审人员 |  |  |  |  |

注：1、设计类似业绩是指达到招标公告第二条（二）项所述设计资质方能（低于招标公告第二条（二）项所述设计资质承接的项目除外）承接的风景园林设计项目。须同时提供合同文本、中标通知书（或免招标证明文件），业绩时间以合同签订日期为准。

2、企业获奖及人员获奖：获奖奖项如颁奖单位为相关行业协会/学会，相关行业协会/学会须在民政部门依法登记注册，需提供获奖证书扫描件，时间以证书颁发时间为准。同一项目获奖的按最高奖项只计算一次，不重复计算。人员获奖的，证书上需体现人员姓名，若无法体现的，需提供经建设单位认可的其他相关证明材料，否则不得分。

3、人员岗位不能互相兼任，若同时满足多个岗位要求，仅计算满足最高要求的岗位得分。所提供的本项目投入人员必须为投标单位人员，并提供职称证、注册证等相关证明材料扫描件及近1个月（2023年7月）有效的参保的社保证明（含分公司或分支机构社保缴纳记录，不含子公司）。

4、所有评委分数去掉一个最高分和一个最低分，剩余分数的算术平均值为投标人的最终得分，分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四 舍五入。

附件6 投标报价得分表（适用于综合评分法二）

投标报价得分表

项目名称：                                        投标人名称：

| 序号 | 项目 | 分值分配 | 内 容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 得分 | 100 | 本招标项目所有有效投标中，最低的投标价为本招标项目的评标基准价。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*100。 分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。 |  |
| 总计 |  |  |  |  |

评委签名：                                                 日期：

附件7 综合得分汇总表（适用于综合评分法）

综合得分汇总表

项目名称：

| 序号 | 评分项 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合总得分(100分) | 综合排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |

评委签名：                                                   日期:

附件8 设计方案评审记录表（适用于投票法）

设计方案评审记录表

项目名称：

| 序号 | 评审项目 | 主要评判因素 | 较好 方案 | 一般 方案 | 较差 方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概况 | 概况内容全面、概括性强，包括工程概况、工程范围、编制依据等。 |  |  |  |
| 2 | 工作目标与组织架构 | 了解项目总体情况，编制合理的项目总体目标、设计目标、施工目标、质量目标和工期目标等；编制合理的组织架构，满足项目需要。 |  |  |  |
| 3 | 现状调研与分析 | 对项目背景全面了解，对项目目的把握深入、清晰、准确，正确理解并执行规划建设意图，对项目现状摸查充分，从经济、技术、市场、政策等多方面对项目建设的可行性进行全面分析和评价。 |  |  |  |
| 4 | 整体设计 | 整个设计内容符合招标文件要求，内容全面，设计总说明书文字表达清楚、思路清晰、重点和难点突出、图纸及文卷质量高，整体风格新颖大方。 |  |  |  |
| 5 | 设计概念 | 设计主题突出、特色鲜明，符合适用、经济、绿色和美观原则，结合地理、气候、风俗、文化和个性特点，反映时代精神、具有创新的风格和意识，富有特色和吸引力，体现城市的历史文化、风貌特色。 |  |  |  |
| 6 | 景观规划 | 因地制宜，充分考虑地域环境条件，主要轴线布置合理，交通组织完善，利用自然风光，合理布置绿化、水体、建筑小品，与周边环境景观相协调。 |  |  |  |
| 7 | 使用功能 | 从使用者的角度考虑设计，景观与功能协调统一，舒适实用、功能齐全、满足使用要求，有充分的可实施性。 |  |  |  |
| 8 | 重点难点分析 | 项目设计和使用的重点、难点分析透彻，解决措施合理可行，实施计划目标明确、重点突出。 |  |  |  |
| 9 | 勘察工作计划 | 勘察工作流程规范，工期进度计划和质量控制措施合理可行，承诺投入项目的人员数量和工种、设备数量和种类等配置合理。 |  |  |  |
| 10 | 勘察方案 | 勘察方案合理可行，勘察的重点、难点理解准确，建议合理可行；勘察报告综合评价深度详细，勘察成果文件目录及内容完善。 |  |  |  |
| 11 | 投资估算及控制 | 设计符合标准、规范，造价合理、指标准确；投资估算编制依据正确，达到相应深度要求，编制质量高；投资估算合理，节约工程总投资的措施及理由合理可行。 |  |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |  |  |
| 综合评价 |  |  |  |  |  |

招标人可以根据项目类型、特点、设计价值观等情况增删评判因素。

评委签名：                                                                                       日期：       年    月    日

附件9 投标方案评语（适用于投票法）

投标方案评语

项目名称：

| 方案编号 | 评 语 |
| --- | --- |

评委签名：                                    日期：       年    月    日

附件10 投票表格（适用于投票法）

投票表格

项目名称：

|  | 每轮投票允许选择总数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人数 | 3至4 | 5至8 | 9人或以上 |
| 第1轮 | 2 | 4 | 8 |
| 第2轮 | 1 | 2 | 4 |
| 第3轮 |  | 1 | 2 |
| 第4轮 |  |  | 1 |

表1.每轮投票允许选择方案总数

| 第 轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.每轮投票后的入围方案

投票规则：

1.采用逐轮投票方式，表2用于汇总每轮投票结果，从上到下每轮投票使用一行空格，每个空格填一个方案编号，同一行的方案编号不得重复。每轮投票允许选择的总数即下一轮候选总数，以得票多的方案当选为下一轮投票的候选方案。不能进入下一轮的方案，根据本轮得票数量确定名次。遇票数相等不能确定入选下一轮投标方案时，应进行附加投票，以确定名次。

2.若投标人数为9人或以上，第一轮投票从表2第一行开始；若投标人数为5至8人，第一轮投票从表2第二行开始；若投标人数为3至4人，第一轮投票从表2第三行空格开始。

3.投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向评标委员会报告。

4.评标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

评委签名：                                 日期：     年    月   日

附件11 投票汇总表格（适用于投票法）

投票汇总表格

项目名称：                                                                                            日期：       年    月    日

| 方案编号 | 第一轮得票 | 第二轮得票 | 第三轮得票 | 第四轮得票 | 每轮得票排序 |  |  |  | 排列名次 | 投标人名称 （代表） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件12 定标委员会组建及定标办法

定标委员会组建及定标办法

招标人自行制定。

附件13 定标办法设置说明

定标办法设置说明

一、招标公告发布前，招标人应当根据招标项目特点，事先制定科学、合理的定标委员会组建及定标办法，并在招标文件中详细载明。定标时必须严格遵守定标办法，不得临时改变。

定标办法应当对定标因素、定标程序等内容予以明确。可采用价格优势排名、票决、抽签、集体议事决策等办法。

定标委员会成员原则上从招标人、项目业主或者使用单位的领导班子成员、经营管理人员中产生，成员数量为3人以上单数。

二、评标结束后，评标过程中使用的文件、表格及其他纸质资料由招标人收齐并妥善保管。招标人应当自中标候选人公示结束后5个工作日内进入交易中心召开定标会。定标过程应当公开、公平、公正，定标委员会按有关规定及招标文件约定的定标办法确定中标人。

三、招标人应当对定标过程进行记录，并存档备查。

第三章  合同条款

合同编号：

技术服务合同

项目名称：

委 托 方：

（甲 方）

受 托方：

（乙 方）

签订时间：

签订地点：

有效期限：签订合同之日起至  年   月   日

中华人民共和国科学技术部印制

工 程 名 称：

工 程 地 点：           省     市      区

设计证书等级

证书编 号 :

委托方（以下简称甲方）：

受托方（以下简称乙方）：

甲方委托乙方承担                      设计工作，双方本着平等自愿原则，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第1条	本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第2条	设计依据

2.1甲方给乙方的委托书或设计中标文件。

2.2甲方给乙方的基础资料。

2.3乙方采用主要技术标准：国家及地方有关建设工程勘察设计规范。

第3条 工作内容

| 序号 | 项目名称 | 设计阶段 | 投资及规模 | 设计内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 说明：本表投资额为设计方工程概算结果，用于最终设计费计算的总投资额以相关投资主管部门核定额为准。 |  |  |  |  |

第4条 甲方应向乙方提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计委托书 | 1 |  |
| 2 | 中标通知书 | 1 |  |

第5条 乙方应向甲方交付的设计文件、份数及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计图 |  | 编制各专业方案设计说明及相关图纸 | 签订本合同及甲方提供相关资料后，设计人在____ 个工作日内向发包人提交本项目方案设计图。 |
| 2 | 初步设计图 |  | 编制各专业初步设计说明及相关图纸 | 方案设计审批通过后____个工作日内，设计人向发包人提交本项目初步设计图。 |
| 3 | 施工设计图 |  | 编制各专业施工图设计文件 | 初步设计审批通过后____个工作日内，设计人向发包人提交本项目施工设计图。 |
| 4 | 概算书 |  |  | 随初步设计文件一同提交，并送 份电子版文件。 |
| 5 | 初步设计图、施工图电子文件（PDF和CAD格式） |  |  | 随施工图设计文件一同提交。 |

说明：

5.1  乙方在本合同规定的工期内按时、按质量要求完成的各阶段设计成果，应及时通知甲方接收。若甲方在接到通知五日内未答复，即视为已交付；不因甲方是否接收设计文件而影响交付的认定。

5.2 乙方在甲方付清各阶段设计费时交付相应阶段的设计资料电子文件。

第6条 收费

6.1设计费按国家发展计划委员会﹑建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）规定收费标准执行。本合同的设计费暂定为人民币

元整（¥        元）（其中不含税价为 元，增值税率为6%，税额为 元）。在合同履行期间，如遇国家税率调整，本合同约定的不含税金额不因国家税率的调整而变化，相应调整“不含税金额”为准计算的增值税额与合同结算总价。

6.2 上述费用为估算设计费，工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整，最终结算价以有关部门审定价为准。

6.3 本合同的设计费已包括完成该设计项目的成本、利润、税金、本合同已明确约定数量的图纸资料文印费。本合同的设计费不包括组织项目设计成果的评审会议、出具评审意见、参观考察等相关费用。

第7条 支付方式

| 收费次序 | 占总设计费 （ % ） | 收费额 （元） | 收 费 时 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次（定金） |  |  | 合同生效后7 日内。 |
| 第二次 |  |  | 方案设计审批通过后7 日内。 |
| 第三次 |  |  | 初步设计审批通过后 7 日内。 |
| 第四次 |  |  | 施工图审查通过后7日内。 |
| 合计 | 100 |  |  |

说明：

7.1本合同履行后，定金自动抵作最后一期的设计费。

7.2各阶段的设计费，在乙方提交各阶段设计文件并经甲方确认后，甲方按上表付费时间支付给乙方。

7.3实际设计费按办理结算后财政部门的审核价的计算，多退少补，在最后一次付费时全部结清。实际设计费与估算设计费出现20％以上差额时，双方另行签订补充协议。

7.4若甲方未按期付款，甲方在收到乙方付款申请报告后应于  7   天内审核完毕，并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议，应在收到报告之日起  7  天内书面通知乙方，由双方在  5   天内协商解决。

7.5甲方向乙方付款前，乙方须向甲方提供相当于甲方付款金额的符合国家财税规定的合法有效发票。若乙方未能按上述条款的约定提供付款申请报告或发票的，则甲方有权拒绝付款。

7.6甲方委托设计项目、规模、条件或因甲方提供的资料错误或所提供的资料做较大修改，以致乙方设计需重大修改或返工时，双方除需另行签订补充协议，重新明确条款外，甲方应根据工作量向乙方增付设计费。

7.7甲方要求乙方比规定时间提前交付设计资料及文件时，如乙方能够做到，甲方应向乙方支付赶工费。赶工费由双方另行签订书面协议确定。

7.8如遇到国家设计规范发生修订与变更时，乙方依照新规范或修订后的规范进行必要的修改，甲方应根据修改工作量增加设计费用。

7.9甲方要求超出本合同规定份数要求的设计文件，由甲方另行支付工本费。具体约定为：所有设计文件折算为     规格，     元/张进行按实结算，由乙方出具有效发票报销。

7.10甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

第8条  双方责任

8.1 甲方责任

8.1.1 甲方按本合同第四条规定的内容，在规定的时间向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限7天以内，乙方按合同第五条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限7天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

8.1.2如本项目有需要，由甲方负责组织项目设计成果的评审会议和承担相关的评审费用，并出具书面评审意见。如本项目有需要，由甲方负责组织和承担与项目相关的参观考察工作和经费。

8.1.3按照本合同的规定，按期如数向乙方支付设计费。甲方的上级或设计管理部门对设计文件不审批或本项目停缓建的，甲方均按本合同第7.2条的约定支付设计费。但因乙方提供的设计文件不合格原因规划设计文件不被批准的，甲方有权不支付设计费。

8.1.4甲方必须按合同规定支付定金，收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金，乙方有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。延迟支付定金超过  日的，乙方有权解除合同。

8.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。且甲方应根据乙方投入的工作量，向乙方支付赶工费，赶工费由甲乙双方另行签订书面协议确定。

8.1.6甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

8.1.7甲方变更所委托设计项目的规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致要求乙方作较大返工时，乙方应在接通知后  3   天内向甲方提交返工费用预算（含工作量及计算依据），经双方共同协商后签订补充协议；若提交预算后3日内仍协商不成的，则乙方有权停工。因乙方提交设计资料的设计深度、设计质量等不符合合同的要求造成甲方要求乙方返工的，甲方不再另行支付设计费用。在签合同前甲方已向乙方提供了书面设计委托书，甲方应按收费标准支付乙方所开展的合同约定外的工作费用。

8.1.8 甲方应在收到乙方提交的各阶段成果后五日内进行书面确认并提出书面意见，逾期没有提出书面异议的，视为乙方提交的成果符合甲方要求。

8.1.9如甲方要求将本项目部分工作分包给本合同以外第三方，应征得乙方同意并签订三方合同，甲方向第三方直接支付分包费用,并由该第三方直接对甲方负责，乙方对该第三方的设计成果不承担任何责任。

8.2 乙方责任

8.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第五条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（出现本合同规定的有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责。乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的合理设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交设计资料，并对其负责。否则，乙方应无条件进行修改使其达到合同的要求。

8.2.2 协助甲方办理本项目报建报送工作。

8.2.3 负责向甲方对本项目范围内的相关技术交底。

8.2.4甲方要求乙方提前交付设计文件的，在不违反合理设计周期的前提下，乙方应尽力满足甲方的要求。

8.2.5 设计合理使用年限为      年（按国家有关规定执行）。

8.2.6 乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论，在    天之内负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

8.2.7在整个工作期间，无论是在工作现场之内或之外，乙方都必须严格遵守国家、各级政府及工作所在地有关部门制定的关于环境保护、安全、保卫工作等方面的条例，并承担相应的法律责任。

8.2.8如乙方需分包，分包人的选定须经甲方审查批准，乙方、分包人、甲方可签订三方合同，甲方向分包人直接支付分包部分费用，但不免除乙方应该承担的责任。

第9条 违约责任

9.1 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，不论乙方是否开始设计工作的，乙方均不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。上述费用在甲方提出解除合同的书面要求之日起五日内支付完毕。

9.2 甲方应按本合同第七条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担本合同总金额千分之二的逾期违约金。逾期   天，乙方有权解除合同，已收取的费用全部不予退还，并有权继续向甲方追讨合同解除前的逾期违约金以及第9.1条规定的标准的设计费。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均按9.1条规定的标准向乙方支付设计费。如果项目暂停时间超过    年，则乙方有权解除合同，并按照本条约定向甲方要求设计费。

9.3  由于甲方变更设计、提供的资料不准确、未按期提供设计必须的资料或工作条件而造成设计工作的返工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量支付费用及顺延设计期限。

9.4  因甲方责任造成规划设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加设计费用及顺延设计期限。

9.5 甲方未能按本合同约定履行合同义务及/或法律、法规、规章和政策规定履行其应履行的义务，造成设计延误及乙方不能及时得到设计费以及给乙方造成其他损失的，乙方有权向甲方提出索赔及顺延设计期限。

9.6因乙方提交的设计文件达不到合同要求而导致该设计未通过甲方或政府主管部门阶段设计文件审核，由此产生的所有修改费用由乙方承担。

9.7 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金不超过损失部分所涉设计费总额。

9.8由于乙方自身原因，延误了按合同第三条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收本合同总金额的千分之二，因延误减收的设计费不超过延误部分设计费的20%。乙方延误连续超过30天的，甲方有权终止合同。

9.9 合同生效后，因乙方原因，乙方无故要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已付的定金。甲方无故解除合同的，乙方有权没收定金。

9.10 乙方应指定本项目负责人和主要联系人。设计合同履行过程中如果乙方对本项目负责人和主要联系人有所变动，须征得甲方的书面同意。

第10条 知识产权

10.1乙方拥有所提交的全部设计文件（包括但不限于图纸、说明、电子文件、计算机程序及其产生的数据等）的著作权（版权）；并且乙方为出版、学习、内部交流等需要可以复制、出版相关的设计文件。

10.2甲方在本项目范围内拥有乙方依照本合同约定提交的全部设计文件的完全使用权。

10.3乙方的设计不得有侵犯本合同以外第三方任何合法权益，包括但不限于知识产权的情形，违反上述约定产生的法律责任由责任方自行承担，并应赔偿因此给甲方造成的损失，赔偿金额以受损部分设计费为限。

10.4双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

10.5 本项目实施中采用的乙方科技成果如附件所示。

10.6在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归 甲方/双方 所有。

10.7在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归 甲方/双方 所有。

第11条 保密

11.1保密内容(包括技术信息和经营信息)：与本次设计有关的资料和数据 。

11.2涉密人员范围：双方参与本项目的所有有关人员。

11.3保密期限：长期。不论本合同是否变更、解除或终止，本合同关于保密的条款将持续有效。本合同解除或者终止时，掌握相关方保密内容的本合同各方应将相关方提交的载有保密内容的信息资料归还相关方，并从任何有关记忆装置中删除相关方的保密内容，并且不得继续使用。

11.4泄密责任：按照国家有关知识产权保护等法律、法规执行，违反保密义务的本合同任何一方，应承担由此产生的一切法律责任。

第12条：法律适用和争议解决

12.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律（不含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区法律）。

12.2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交         仲裁委员会仲裁；

（二）依法向有管辖权人民法院起诉。

12.3除本合同各方发生争议的事项外，各方仍应本着善意原则按照本合同的约定继续履行各自义务。

第13条：不可抗力

13.1由于地震、台风、水灾、战争等不可抗力直接影响本合同的履行及/或不能按合同约定履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即电传通知对方，并应在不可抗力发生之日起十五日内，提供不可抗力的详情及/或导致本合同不能履行及/或部分不能履行及/或需要延期履行的有效证明文件，此项证明文件应由不可抗力发生地的公证机构出具。按照不可抗力对履行合同的影响程度，部分及/或全部免除责任，并由甲方、乙方协商决定是否解除合同或延期履行合同。

13.2 不可抗力时的设计费用支付：不可抗力导致终止合同时，乙方在合同终止日为止所提供的一切服务都应得到报酬，退还未完成部分的设计费。一旦应付款已付清，乙方将提供甲方在合同终止日前完成的所有设计文件。

第14条 合同的变更和解除

14.1本合同各方协商一致，可以变更本合同。变更本合同应签订补充合同。

14.2本合同各方协商一致解除本合同应签订书面协议。

14.3本合同各方依照本合同约定单方解除本合同的，应当书面通知对方，本合同自书面通知到达对方之时起解除。

14.4本合同解除后，本合同各方应妥善做好已完工项目的保护和移交工作。

14.5本合同解除后，不影响本合同中结算、清理及违约责任条款的效力。

第15条 通讯和送达

15.1通讯是指本合同各方依照本合同约定向另一方发出的通知、决定、指令、同意、证明等各类书面形式的函件。

15.2通讯由专人递送的，各方指定的联系人签收之日为送达之日；由特快专递递送的，联系人签收后或者快递公司出具收件人拒收信件的证明的，视为已送达；由传真递送的，接收传真一方联系人应立即在接收到的传真件上签名确认，并将载有上述签名确认的传真件立即传真至发送传真一方，发送传真一方收到上述传真后，传真件载明的通讯视为已送达；由电子邮件递送的，必须同时采取传真方式递送。

15.3本合同各方变更通讯递送地址、联系人、电子邮件及/或传真的，应得到另一方的书面确认，在得到书面确认前各方仍应按照本合同约定的通讯送达地址、联系人、电子邮件及/或传真递送通讯。

第16条  其他

16.1甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

16.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。

16.3甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用等其它费用（合同约定的制装费除外）由甲方支付。

16.4本合同一式  八   份，甲、乙方各执  四  份，具有同等法律效力。

16.5本合同经双方签章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

16.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、电报、传真）均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

16.7本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。它们的优先解释顺序如下：

（1）双方在合同执行过程中达成的书面补充和修正文件；

（2）本合同；

（3）中标通知书；

（4）采购文件；

（5）投标文件及其附件。

16.8其它约定事项：×××。

16.9 增值税专用发票开票信息

小规模纳税人         一般纳税人

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |
| 地址、邮编 |  |
| 电话 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |

（本页以下无正文）

附件1：设计单位投入人员架构表

附件2:

廉政责任书

项目名称：

项目地址：

建设单位（甲方）：

设计单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程有关的经济活动。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方，相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为设计合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至设计合同失效止。

第七条  本责任书一式十份，由甲乙双方各执四份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）             乙方单位：（盖章）

法定代表人：                 法定代表人：

授权代表：                    授权代表：

地址：                        地址：

电话：                        电话：

年   月   日                  年   月   日

第四章  设计任务书及前期资料

设计任务书

- 项目背景

2022年10月，取得广州市海珠区发展和改革局关于海珠湿地生态保护和基础设施建设项目立项的复函（海发改函[2022]77号）。

2023年7月，完成海珠湿地生态保护和基础设施建设项目建议书立项批复，总投资8854.51万元，资金来源为区财政资金。

2023年6月至今，开展海珠湿地生态保护和基础设施建设可行性研究报告、社会稳定风险评估报告等编制工作。

- 项目概况

项目名称：海珠湿地生态保护和基础设施建设项目

建设管理单位：广州市海珠区湿地保护管理办公室

使用单位：广州市海珠区湿地保护管理办公室

编制单位：广州市城市规划勘测设计研究院

投资性质：政府投资项目

项目总投资：项目总投资8854.51万元，其中建安工程费7415.38万元。

项目建设范围：海珠湿地公园总用地面积约1100公顷，周界总长约66公里。本次海珠湿地生态保护和基础设施建设项目（以下简称“本项目”）位于广州市海珠区新滘中路168号海珠湿地西北侧。本项目范围为海珠湖及石榴岗河两岸区域。

- 工作目标

本次建设任务主要是针对基础工程改造，包含“基础设施修复、门面改造建设工程及生态修复工程”三大专项内容。该三大专项内容位于石榴岗河两岸和海珠湖，本次改造工作是为实现海珠湿地的长期建设目标打好坚实基础。

- 主要工作内容

本次景观工程建设内容主要针对基础工程进行改造，包含“基础设施修复、门面改造建设工程及生态修复工程”三大专项内容。该三大专项内容主要位于石榴岗河两岸和海珠湖内。其中基础设施修复主要包括海珠湖木栈道及木平台改造、湿地一期木栈道改造、平台建设及修复、林间小径、湿地桥梁修复、廊架建设与修复及服务驿站等， 门面改造建设工程主要包括新光快速桥底门岗、土华涌西侧水闸门岗、一期小东门、华泰路东门及华泰路西门等，生态修复工程主要分为水生态修复工程和植被修复工程两项。水生态修复工程对一期中心湖、花溪目前水质问题提出相应的改善措施，同时对一期石榴岗河北岸水体进行生态修复，丰富水体生境；植被修复工程主要针对改造节点的周边绿化进行修复。

- 成果要求

设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰，各阶段设计应达到市政、建筑、 园林景观行业规范要求的设计阶段深度。包括方案设计、初步设计、施工图设计等3个阶段，各阶段成果内容应包括但不限于以下内容：

1.方案设计阶段：

(1）封面；

(2）方案设计文件目录；

(3）项目背景、设计概况、设计理念等；

(4）设计内容；

(5）投资估算等。

2.初步设计阶段：

(1）设计说明书（含设计总说明、各专业的设计说明书）；

(2）设计图纸（由各专业设计图纸组成）；

(3）设计概算；

3.施工图设计阶段

(1）设计说明书（含设计总说明、各专业的设计说明书）；

(2）施工图设计图纸（由各专业设计图纸组成）；

(3）设计概算；

3成果形式要求

(1)图纸文件要求：图纸以打印A2或A3

规格缩印编排装订成册。设计图纸要求图文清晰、完整、规范，能清楚表达设计意图和内容，图纸规格应尽量统，必须标注比例尺，原则上图纸规格均宜为A2，若有必要，图纸可由A1规格折叠为A2；

(2）电子文件要求：所有纸质文件均要提供电子文件。文本文件采用＊.doc格式文件。设计方案矢量图形文件采用＊.dwg格式文件。 所有＊.dwg 文件需同时转换为＊.pdf格式文件（不可修改格式）以备用。

第五章  投标文件格式

附件14 设计招标文件编制要求

设计投标文件编制要求

1     投标文件

1.1    投标文件由下列资料组成：

（1）开标信封。

（2）资格审查文件。

（3）技术文件（设计方案）。

（4）商务文件（适用于综合评分法）。

2      保密要求

2.1    技术文件必须隐匿投标人及专业技术人员的名称。投标人不得在技术文件上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等。

3      开标信封

3.1    开标信封内附填妥并签字盖章的《投标函》、《投标人声明》、《联合体投标协议》（联合体投标人提供）、法定代表人证明书（如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书）、《投标报价汇总表》。

4     资格审查文件

4.1   资格审查文件内容：

（1）目录；

（2）填妥并签字盖章的《投标函》、《投标人声明》、《联合体投标协议》（联合体投标人提供）、法定代表人证明书（如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书）。

注：投标人无需提供，评标委员会根据“开标信封”中资料进行评审。投标人再次提供且不一致的，以“开标信封”资料为准。

（3）填妥并签字盖章的《合作设计协议》（外国或香港、澳门、台湾的设计企业提供，但符合本公告要求独立参加投标条件的香港企业，可按本公告要求独立投标）（格式自定）；

（4）投标人资质证书；

（5）拟派项目负责人资格证书；

（6）用于资格审查的业绩（如有）；

（6）投标人须在广州公共资源交易平台企业库办理企业信息登记，拟担任本工程项目负责人须是本企业信息登记中的在册人员；

（7）满足招标公告（投标人资格要求）评审要求的其他资料。

（8）投标人认为有必要提供的其他资料。

注：资格审查文件中的（4）、（5）、（6）取自广州公共资源交易平台企业库，投标人企业库中记录的该部分上传件将被视为投标人递交投标文件的一部分，不需重复提交。评标委员会对该部分资料的审查将以投标截止时间在广州公共资源交易平台企业库内上传件为依据。若招标人延长投标截止时间的，以上资料的评审时点也相应延长。投标人应及时维护其在广州公共资源交易平台企业库登记的信息及上传件，确保各项信息及上传件在有效期内。

5      技术文件（设计方案）

5.1    技术文件内容：

（1）封面：写明项目名称、设计作品主题（不宜超过20个字）、编制年月；

（2）目录；

（3）设计说明书；

（4）技术方案内容

（5）设计图纸（包括分析图、总平面图、表现图等）；

（6）投标人认为有必要提供的其他资料。

6      商务文件（适用于综合评分法）

5.1    商务文件内容：

（1）目录；

（2）《投标报价汇总表》；

注：投标人无需提供，评标委员会根据“开标信封”中资料进行评审。投标人再次提供且不一致的，以“开标信封”的资料为准。

（3）投标人综合实力证明材料（按《商务文件综合评分表》要求提交）；

（4）投标人认为有必要提供的其他资料。

7      投标深度要求

7.1    设计投标文件宜达到建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）相应设计阶段的要求。

附件15 投标函

投标函

项目名称：

致：                                     （招标人）

我方已收到并详细研究了上述项目的招标文件、投标须知、合同条款、设计任务书及前期资料、技术规范等文件。我方愿按上述文件的规定，以《投标报价汇总表》的投标总报价，承包本次招标所包含的工作，并承担质量缺陷责任。

我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。如果在投标有效期内撤销投标或放弃中标资格，我方投标保证金将不予退还，给你方造成的损失超过我方投标保证金金额的，你方有权要求我方对超过部分进行赔偿。

我方已了解招标文件中载明的评标和定标条款，并接受根据招标文件规定进行评定的中标结果。如我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人将我方投标文件商务部分进行公开。如我方中标，我方将按照规定递交履约担保，并按合同约定工期完成工作，质量标准达到招标文件和合同的要求。

除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附件16 投标人声明

投标人声明

广州市海珠区建设工程招标管理办公室、本招标项目招标人：

本公司就参加                  投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证本次投标活动所提供的材料都是真实的，在广州公共资源交易平台企业库登记的一切信息都是真实的、在有效期内的。如我司成为本项目中标候选人，我公司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在第二章《投标须知通用条款》第1.5款规定的任何一种情形。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

投标人：(盖章)

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附件17 法定代表人证明书及法定代表人授权书

法定代表人证明书

（姓名）现任我单位          职务，为我单位法定代表人，特此证明。

有效期限：                                     。

法定代表人性别：      ，年龄：     ，身份证号码：            。

企业统一社会信用代码：             ，企业类型：              。

经营范围：                                                   。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年     月    日

法定代表人授权书

本人        （姓名）为                （投标人名称）的法定代表人，现授

权        （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）勘察设计投标文件，并处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托代理人无转委托权。

有效期限：                                             。

委托代理人性别：　   ，年龄：　  ，身份证号码：        。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

年    月    日

附件18 联合体投标协议

联合体投标协议

我方自愿组成联合体共同参加          项目的投标，现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.               为联合体主办方。

联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

2.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

3.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

4.本协议书一式     份，联合体各成员和招标人各执一份。

主办方名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

分工内容：

成员一名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

分工内容：

成员二名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

分工内容：

年      月      日

      - 附件19  投标报价汇总表

投标报价汇总表

| ## 序号 | ## 项目 | ## 金额（元） | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 设计费报价 |  | ## 设计费报价不得超过最高投标限价 411.99 万元 |
| ## 2 | ## 树木保护专章报价 |  | ## 树木保护专章报价不得超过最高投标限价 21.15 万元 |
| ## 3 | ## 投标总报价 |  |  |

注：1、投标人根据自身情况自行报价，投标报价超出最高投标限价总价或分项限价的，则由评标委员会作废标处理。

2、投标总报价包括完成本项目招标内容的所有费用和税金等一切费用；具体结算原则详见合同条款的约定。

      - 附件20  投标人已完成项目情况

投标人已完成项目情况

| 合同签订时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：①投标人应将近5年内（即2018年 1月1 日至今）已完成的类似设计项目情况填入本表中，以合同签订时间为准。类似业绩是指达到招标公告第二条（二）项所述资质（低于招标公告所述资质除外）方能承接的项目。

②项目概况包括：项目名称、项目等级、规模、建安费或总投资。

③完成情况：已完成施工图设计或已竣工。

④投标人应随本表出具所填项目（设计业绩）的合同文本、中标通知书（或免招标证明文件），否则，招标人将不考虑投标人所填项目的业绩。合同文本应含：项目名称，甲、乙方单位名称，设计工作内容、工作时间，甲、乙方单位签约人签名及单位公章等内容。

⑤投标人所提供的证明材料，应如实反映出各设计项目的建设规模，如里程、等级、桥梁跨径、长度等相关数据。

      - 附件21  本项目拟投入的人员基本情况表

本项目拟投入的人员基本情况表

| 人员安排 | 姓 名 | 执业资格情况 | 职称情况 | 获奖情况 | 已完成类似的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 景观园林专业负责人 |  |  |  | 不需要提供 | / |
| 景观园林专业设计人 |  |  |  | 不需要提供 | / |
| … |  |  |  | 不需要提供 | / |
| 给排水专业负责人 |  |  |  | 不需要提供 | / |
| 给排水专业设计人 |  |  |  | 不需要提供 | / |
| … |  |  |  | 不需要提供 | / |
| 造价专业负责人 |  |  |  | 不需要提供 | / |
| 造价专业设计人 |  |  |  | 不需要提供 | / |
| … |  |  |  | 不需要提供 | / |
| … |  |  |  | 不需要提供 | / |
| 拟投入的其他设计人员（根据实际工作需要自行填报）） |  |  |  | 不需要提供 | / |
| … |  |  |  | 不需要提供 | / |
|  |  |  |  | 不需要提供 | / |

注：①投标人应根据招标文件要求和招标项目的实际需要，列出项目负责人及各专业负责人，如园林专业负责人、给排水专业负责人、工程造价专业负责人等设计专业负责人。

②除项目负责人需要提供获奖证明外，其他拟投入人员不需要提供奖项与获奖证明材料。

③投标人拟投入的人员应为本单位人员，并提供本表所列人员近1个月（2023年7月）有效的参保的社保证明（含分公司或分支机构社保缴纳记录，不含子公司。确定中标人后，招标人将采取有效措施，核实后续中标人管理团队的社保补缴情况）。

④关于职称、执业资格。投标人须备注清楚并附上有关证明材料。

⑤获奖奖项如颁奖单位为相关行业协会/学会，相关行业协会/学会须在民政部门依法登记注册，人员获奖的，证书上需体现人员姓名，若无法体现的，需提供经建设单位认可的其他相关证明材料。

      - 附件22  投标文件光盘（备用）接收记录表格

（本页接收投标文件时使用，结束时收回存档备查）

投标文件光盘（备用）接收记录表格

| 序号 | 投标人名称 | 投标文件光盘（备用） 接收情况 | 递交时间 | 投标人代表 签名 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

为方便联络，请投标人代表的手机保持开启状态。

代理机构代表：            见证人：           日期：      年    月    日