[image: image1.png]


   

蓬江区翡翠观澜商住项目

（二期）EPC总承包
 招标文件

招标单位：江门江发置业投资有限公司
招标代理：广东万诚工程造价咨询有限公司
编制时间：2023 年 08 月

目   录

1招标文件


1第一卷


2第一章 招标公告


21. 招标条件


22. 项目概况与招标范围


53. 投标人资格要求


74. 投标经济补偿


75. 招标文件的获取


76. 确定投标人的办法


77. 投标文件的递交


88. 发布公告的媒介


89. 异议与投诉


9第二章 投标人须知


9投标人须知前附表


192. 招标文件


203. 投标文件


234. 投标


235. 开标


256. 评标


257. 合同授予


268. 纪律和监督


279. 需要补充的其他内容


2710. 电子招标投标


2711. 其他


28附件一：开标记录表


31第三章 评标办法（综合评估法）


31评标办法前附表


34附表 2：商务文件综合评分表


38附表 3：技术标综合评分表


44附表 4：报价评分表


461. 评标方法


462. 评审标准


463. 评标程序


50第四章 合同条款及格式（另册）


51第二卷


52第五章
发包人要求


61第六章
发包人提供的资料


62第三卷


63第七章
投标文件格式


68一、投标函


68（一）投标函


69（二）投标函附录


70（三）联合体共同投标协议书（如有）


71二、法定代表人身份证明


72三、授权委托书


73四、投标保证金


74五、投标承诺书


76六、投标人基本情况表


77七、项目主要管理人员配备表


78八、 投标报价表


82十、投标人认为的其他资料




第一卷

第一章 招标公告

蓬江区翡翠观澜商住项目（二期）EPC总承包招标公告
招标条件
本招标项目 蓬江区翡翠观澜商住项目已由  江门市蓬江区发展和改革局 以 2302-440703-04-01-834974 批准建设，建设资金来自 企业自筹资金 ，招标人为江门江发置业投资有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目二期的施工图设计、施工总承包进行公开招标。
项目概况与招标范围
2.1 项目名称：蓬江区翡翠观澜商住项目（二期）EPC总承包。
2.2 建设地点：江门市蓬江区环市街道猪乸环地段。
2.3 建设规模及内容：项目总用地面积约为10万平方米，总建筑面积约为30.5万平方米，配建市政道路约为12000.00平方米。具体工程内容详见初步设计图纸。本项目招标控制价为108565万元，其中建安工程费为107700万元，设计费用865万元。
2.4 招标范围：完成本项目的施工图设计、施工图预算编制、采购、施工至工程竣工验收、结算编制、备案、移交，完成并配合相关部门结（决）算、工程保修等EPC项目工作内容，具体以发包人确认的施工图为准。本项目建设范围内由发包人另行组织实施的或不宜由承包人实施的其他工程建设内容均不纳入本合同承包范围，具体以发包人确认为准，承包人必须无条件服从；发包人根据项目实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，并按合同约定处理，承包人必须无条件服从。本项目具体内容包括但不限于以下事项：
2.4.1设计部分

设计范围包括但不限于：根据发包人要求及相关文件、当地政策、法规、市场行情等要求完成本项目施工图设计、施工过程设计管控及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、后期采购咨询服务、专项研究咨询、专业设计以及审核施工图质量及缺陷处理等全过程设计及服务。配合发包人开展施工图审查和规划、消防、人防等报建工作，协助办理施工许可证等各专项报批和验收工作。具体如下：

①设计位置及对象范围：本项目用地红线范围内所有永久及临时建筑物、构筑物（含配建道路）等。

②为完成项目内所有建筑物和构筑物所需的所有设计工作（销售中心建筑、结构、安装、外立面除外），包含但不限于：清表及场地平整、建筑、结构、设备(给排水、消防、电气、暖通等)、幕墙设计（方案、审核深化图）、人防、电梯、装修装饰（销售中心、样板房、地下会所、架空层、住宅公共区域、公共配套设施、商业部分、幼儿园、建筑外立面等）、防雷工程、强弱电、室外工程（园区内小市政）、园林景观绿化、综合管网、配套市政道路、智能化、泛光照明、有线电视、网络、供水、标识系统、厨房设计、声学设计、节能、绿色建筑、环保、装配式建筑、海绵城市、铝模建造体系、其他工程等。

③配合发包人各专业施工图审查和规划、消防、人防、绿建等报建（具体以江门市当地建设管理部门要求为准），协助办理施工许可证等各专项报批和验收工作。

④承包人设计成果应配合发包人聘请的进行第三方设计优化单位进行设计优化工作，当承包人与优化单位意见不一致时，以发包人委托的审图机构意见为准，承包人无条件配合修改优化。

⑤设计人应指定不少于一名经发包人认可的设计代表驻场，负责施工指导与现场配合工作。

⑥配合项目分期开发涉及的设计修改、规划调整、施工图设计配合等相关工作。

⑦设计人需要对二次深化设计的专业工程的深化图纸进行审核、盖章。

2.4.2施工部分

2.4.2.1按照招标文件及合同约定的范围和发包人确认的施工图进行施工总承包，包括但不限于：

①负责本项目施工工作，包括但不限于以下工作：

土建工程：包括但不限于清表及场地平整、土石方工程、桩基础工程、地基处理及基坑支护工程、幕墙工程、建筑、结构、人防工程、砌筑工程、屋面工程、防水工程、配电房和水泵房的土建工程等土建施工图范围内的所有土建工程内容；

室内外装修装饰工程：包括但不限于销售中心、样板房、住宅公共区域、地下会所、公共配套设施、商业部分、架空层、幼儿园、建筑外立面工程等；

安装工程：包括但不限于给排水、消防、防雷、暖通、强电、弱电（含智能化）、抗震支架、电梯、水电接驳等；

相关配套工程：包括但不限于园林广场景观绿化工程、道路工程、室外管网（给排水、消防、电气等）、室外照明、泛光照明、其他工程等； 

②总承包管理配合服务：根据发包人要求，承包人负责提供总承包管理及施工配合服务、提供配合报建工作及整理验收资料等验收工作并收取各专业分包的总承包管理配合费。总承包管理配合费为各发包人直接发包的专业工程的工程结算额的2%（不含设备费），最终以发包人指令为准，承包人须提供总承包管理配合服务。

③负责本项目泛光照明工程、幕墙、门窗、栏杆、智能化、铝模建造体系等专业的深化设计并通过发包人审核。 

④负责办理及协助办理工程开工及验收所需的各项手续，包括但不限于施工许可证(或临时施工许可)、报监手续、余泥渣土排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、临水临电、水电气等专业报建报装、分项分部工程验收、环保验收、消防验收、卫生验收、永久排水许可证、特种设备及设施报检报验、节能验收、质量验收、规划验收、永久用电用水验收、档案验收、竣工验收及备案等工作，并支付办理上述手续中应由施工方承担的费用，费用已包含在报价中。配合发包人委托的第三方检测单位的工作并提供协助，包括但不限于配合第三方检测单位在施工现场开展有关工作、提供或配合检测场地、做试样、取样送检等，所发生的费用已包含在报价中。

⑤负责施工期间至移交前的场地管理、保安、保洁、防噪音、防扬尘及绿化养护等管理工作；负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括且不限于：街道居委、公安派出所、交通部门、质安监、住建、城管等；负责设置卫生垃圾池和建筑垃圾外运工作；负责设置施工污水收集过滤系统，雨污分流，排入市政污水管网（如产生罚款由承包人自行承担），保证污水排放不得影响周边环境；配合发包人做好各项迎检、现场活动及营销等相关工作；对场地进行清扫和布置；按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理。该费用已经包含在本合同价款中，不另外单独列计。

⑥项目范围内的场地围蔽施工（含政府要求的宣传画及资料，须定期维护原有及新增的围蔽设施及更换围蔽宣传画，符合政府要求）及至本合同项下全部工程移交给发包人前的保修维护工作，所发生的费用已包含在报价中。

⑦配合组织本项目的整体竣工验收及备案和负责整体工程资料汇总及整理归档（须满足相关规定及当地档案验收要求，包括提供满足发包人要求的电子文档及纸质文档）工作，包括结算资料整理汇总、竣工图签审及竣工图编制（份数按发包人要求），含各类分包工程的资料组卷以及竣工验收工作。在本工程范围内工程资料正式移交给发包人及相关建设主管部门之前所产生的费用均已经包含在本合同价款中，不另外单独列计。

⑧负责预算、结算的编制工作，配合发包人对预算和结算的审核工作。

2.4.2.2 本项目施工部分范围不含销售中心的建筑、结构、安装、外立面；不含有线电视、三网合一通讯工程、燃气、标识系统 、信报箱、永久供配电（含高压配电）、水泵房安装工程及表前管网工程。
2.5 工期要求：总工期暂定2190个日历天（含设计及施工工期）。开工日期以发包人通知为准。

2.5.1 设计工期：合同签订后，发包人发出设计指令后30个日历天完成当期施工图设计，并协助发包人取得施工图审查合格证，非发包人原因造成的延期，发包人有权按违约金2万元/日历天扣除。承包人应在相应阶段的设计成果文件审查意见出来后3天内完成设计文件修改（含设计优化），如果延误工期，发包人有权在进度款中直接扣除1万元/天的误期损害赔偿费，误期损害赔偿费的最高限额为设计费的30%，当累计达到设计费的30%时，发包人有权单方面解除合同，并追索赔偿款。

2.5.2 施工工期:本项目若分期施工，则每期工期不超过760个日历天，开工日期以开工令中载明的日期为准，完工日期以实际通过竣工验收日期为准。其中18#、19#、20#、21#多层住宅须在2023年12月3日前封顶；销售中心装饰装修需要在销售中心完工具备进场条件后60个日历天完成、展示区园林须在2023年12月20日前完成。

2.5.3 如项目分期开发，当期范围按发包人或监理人的开工指令确定的施工范围为准，发包人有权对承包人的每期施工范围进行适当调整，承包人必须无条件服从。

投标人资格要求
3.1 投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照。
3.2 投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的以下资质证书：

（1）建筑工程施工总承包一级(或以上)资质证书；
（2）市政公用工程施工总承包三级(或以上)资质证书；
（3）工程设计综合甲级资质或同时具有以下资质证书：
A.建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质或建筑设计事务所资质证书；

B.工程设计市政行业乙级或以上，或工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级或以上，或工程设计市政行业(道路工程)专业丙级或以上资质。

取得香港工程建设咨询从业资格的企业和执业资格的专业人士，按照《广东省住房和城乡建设厅 关于印发香港工程咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》规定备案，且备案信息已在广东省建设信息网公布，可以在我市范围内开业执业，为市场主体直接提供服务。经备案的香港企业和香港专业人士应当在备案的业务范围内开业执业。

3.3 投标人（独立体或联合体主办方）持有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
3.4 拟派本项目负责人（施工负责人）：须是投标人（独立体或联合体主办方）的在册人员，具有建筑工程专业一级注册建造师资格以及有效的安全生产考核合格B证；（在中标前后，该项目负责人不得担任在建或其它项目的项目负责人，并提供相关承诺，招标人保留查证的权利。）项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。

3.5 拟派设计负责人：须是投标人（独立体或联合体设计任务的主要责任方）的在册人员，具有本单位一级注册建筑师资格证书。

3.6 拟派专职安全员：须是投标人（独立体或联合体主办方）的在册人员，具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书综合类（C3）。

3.7 拟派市政施工负责人：须是投标人（独立体或联合体主办方）的在册人员，具有市政公用工程专业二级（或以上）建造师证书，且具备有效的安全生产考核合格证（B证）。项目负责人和市政施工负责人可为同一人。
3.8 本次招标接受联合体投标，联合体的家数最多不能超过4家，联合体施工方不超过2家，设计方不超过2家。联合体主办方（即施工任务主要责任方）必须具备建筑工程施工总承包一级(或以上)资质证书，如联合体施工、设计单位为2家，则需在联合体协议中明确施工任务的主要责任方，设计任务的主要责任方。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。
3.9 投标人（联合体各方）在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单的投标人。
3.10 本招标工程只接受投标人的总公司投标登记，不接受分公司投标登记。

3.11 投标单位投标登记前已在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）企业库已办理企业信息登记及主要负责人须是本单位企业库中的在册人员；
3.12 根据《江门市住房和城乡建设局关于江门市建筑业企业信用管理办法》的相关规定，投标人（联合体各方）须是被列入“江门市建筑业企业信用管理信息系统”（设计、施工分类）信用等级为C级或以上的企业。
投标经济补偿
4.1 招标人对本项目的所有投标人均不作任何投标经济补偿，其投标费用自理。

4.2 招标人有权无偿使用未中标或者放弃中标单位的设计技术方案。所有投标人应保护招标人使用其设计技术方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则投标人应承担由此而产生的一切责任。中标人负责设计技术方案修改和优化，相关费用已包含在合同费用中，中标人不得据此向招标人额外收取任何费用。

招标文件的获取
获取电子招标文件、提出澄清要求均通过电子交易系统网上办理，具体操作办法详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）建设工程交易平台用户操作手册[房建市政-工程总承包-投标人-交易系统]。
前期服务机构
前期机构名称：公诚管理咨询有限公司、广东万诚房地产土地评估有限公司、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司，前期服务机构若参加投标，需将前期工作成果在发布招标公告的同时提供给所有投标人参考，否则不得参与本项目投标。


确定投标人的办法
7.1 凡提供符合投标登记要求资料的投标登记人均可成为投标人。

7.2 若符合条件的投标登记人在规定时间内不足3名时，招标人将重新组织招标。

投标文件的递交
8.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)： 2023 年 9 月 19 日 9 时 00 分。
8.2 投标文件递交地址：投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心） 07 号开标室，具体以交标当天大屏幕显示的开标室为准。（地址：广州市天河区天润路333号）
8.3 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件 ，招标人或招标代理机构不予受理。

发布公告的媒介
本招标公告在广东省招标投标监管网、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）等媒体上发布；招标公告的修改、补充，在广东省招标投标监管网和广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）发布。如媒体发布公告不一致者，以广东省招标投标监管网为准。

10.异议与投诉
10.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条，潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及招标文件的内容违法违规或不公平、不公正，损害其利益的，可以向招标人提出异议（异议应当在投标截止时间10日前提出）。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向 江门市蓬江区建设工程招标投标管理中心 实名投诉，电话： 0750-3167326 。（具体要求依照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》）

10.2 潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。
11.  招标人

1.11.1 名称：江门江发置业投资有限公司     

1.11.2 联系人：李工

1.11.3 联系方式：0750-3430933
12. 招标代理机构

1.12.1 名称：广东万诚工程造价咨询有限公司

1.12.2 联系人：庄工

1.12.3 联系方式：13726939478

1.12.4 电子邮箱：zjvczhaobiao@163.com
招标单位： 江门江发置业投资有限公司
招标代理机构：广东万诚工程造价咨询有限公司
                                      2023 年 8 月 29 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：江门江发置业投资有限公司 
联系人：李工
电话：0750-3430933

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：广东万诚工程造价咨询有限公司

联系人：庄工 

电话：13726939478

	1.1.4
	项目名称
	蓬江区翡翠观澜商住项目（二期）EPC总承包

	1.1.5
	建设地点
	江门市蓬江区环市街道猪乸环地段

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	详见招标公告。

	1.3.3
	质量标准
	根据有关国家技术规范、标准及规程按照EPC承包（二期）合同完成所有规定的施工图设计、施工全部工作内容。质量达到有关规范要求的合格标准及要求。本项目要求创省优工程，鼓励创国优工程（如分期开发，确保在本项目的首期范围内），创国优工程成功给予承包人奖励600万元，创省优工程成功给予承包人奖励300万元，创省优工程失败由承包人支付发包人300万元，工程优质费（含国优、省优、市优）均不在定额中另行计取，且工程优质费仅按最高奖项计取一次，不重复计费。

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受 ☑接受，应满足下列要求：

（1）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均有法律约束力。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，在该协议书中必须指定联合体主办方，授权其代表所有联合体成员负责投标、委派负责人和合同实施阶段的主办、协调工作，并约定各方拟承担的工作责任和权利义务。联合体协议书必须加盖所有联合体成员法人公章并由其法定代表人签字或盖章。
（3）联合体的家数最多不能超过4家（含联合体主办方），联合体施工方不超过2家，设计方不超过2家。联合体主办方（即施工任务主要责任方）必须具备建筑工程施工总承包一级(或以上)资质证书，如联合体施工、设计单位为2家，则需在联合体协议中明确施工任务的主要责任方，设计任务的主要责任方。

（4）同一专业由不同联合体单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（5）联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标或加入其他联合体在同一标段中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

（6）联合体中标后，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体主办方应被授权作为联合体各方的代表，向招标人承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

（7）除非另有规定和说明，本招标文件（含招标公告）中的“投标人”词亦指联合体各方。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	☑不补偿，详见招标公告

□补偿

	1.9.1
	踏勘
	☑不组织：投标人可自行结合招标文件等对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。考察期间所发生一切费用或意外由投标人自行负责。

□组织

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开,投标人自行踏勘现场，踏勘所产生费用和风险由投标人自行承担，且不能造成招标人有任何损失。

□召开：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	本项目投标人提出疑问的截止时间为 2023 年 9 月 2 日 17 时。

通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）电子交易系统网上提出。

否则视为没有疑问，由此造成的后果由投标人负责。

	1.10.3
	招标人书面

澄清的时间
	投标截止时间 15 天前

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	按合同条款

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许

☑允许专业分包，分包内容要求：

所有分包计划须在发包人向承包人发出中标通知并签订合同30天内提交发包人审核。承包人必须在分包合同签订7天前，将分包范围、工作内容、分包人资质、营业执照、关键岗位人员资格、拟签合同报送发包人、监理人审查，经监理人及发包人核准后方可签订分包合同，同时在合同签订后3天内向监理人及发包人备案，至少提交分包合同原件一份至发包人处。未经发包人书面核准同意，承包人的分包行为视为严重违约，发包人有权勒令承包人及时纠正。支持鼓励优先选择项目所在地具有相关资质及能力的分包企业。

	1.12
	偏离
	□不允许

☑允许

本项目允许细微偏差，细微偏差不影响投标文件的合法性、有效性，由评标委员会按规定进行澄清。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	对招标文件的澄清、修改及其他补充通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同投标人提出问题的截止时间

	2.2.2
	投标截止时间
	详见招标公告

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站、广东省招标投标监管网发布将视作已告知所有投标人。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站、广东省招标投标监管网发布将视作已告知所有投标人。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	暂定最高限价（招标控制价）
	本项目招标控制价为108565万元，其中建安工程费为107700万元，设计费为865万元。

	3.2.5
	投标报价要求
	本项目设计费为固定价，不参与下浮。

有效报价范围：不高于最高限价，且不低于工程成本。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

结算方式按照合同执行。

	3.3.1
	投标有效期
	90天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额：人民币 贰拾 万元；

投标保证金的形式：银行汇款或银行保函或工程保证保险；

银行汇款：必须从投标人基本帐户将投标保证金一次性转入或汇入招标人指定的代收帐户。

保证金汇款账户：

开户名：广东万诚工程造价咨询有限公司；

开户银行:广发银行股份有限公司湛江岭南支行

账号为：9550880017933600148

该投标保证金必须在投标截止时间前汇到招标人指定专用帐户，否则作废标处理。该投标保证金的银行汇款凭证必须注明 蓬江区翡翠观澜商住项目（二期）EPC总承包（可缩写），否则，可能导致无法确认该笔投标保证金的用途，一切因此造成的后果由投标申请人自负。该银行汇款凭证复印件、开户许可证复印件或基本账户开户许可证复印件是投标文件的一个组成部分，应放入投标文件中。

银行保函：投标人自行开具银行保函的，在开标时须提供银行保函原件[银行保函应从其基本账户开户银行开具，如银行保函不是从其基本账户开户银行开具的，则须由开具保函的银行提供从其基本账户转账划付资金的收款凭证或收费凭证（凭证须有对应的保函编号，并有银行加盖的业务印章）]。

保证保险：采用工程保证保险的，具体要求按江门市《关于在全市房屋建筑和市政基础设施工程开展建设工程保证保险有关工作的通知（联合发文）（江建函【2018】1343）》的通知执行。开标时须提供投标保证保险原件。[投标保证保险保单在投标文件中提供，并提供由开具保证保险的保险公司提供的从投标人基本账户转账划付资金的收款凭证或收费凭证（凭证须有对应的保证保险编号，并有保险公司印章）]。

投标保证金退还：按照本招标文件规定退还投标保证金。
如投标申请人出现下列情况，将被没收投标保证金：

1、投标申请人在有效期内撤回或修改其投标文件。

2、投标申请人在招投标过程中有违反招标投标法律法规行为的。

3、中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书的。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	在招标文件中已明示需盖章及签名之处，均须按格式要求加盖投标人公章并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。如投标人为联合体投标的须签署联合体协议书，联合体协议书须联合体各方均盖章；投标文件内容中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】。除非特别标明要求联合体各方盖章、签字的须联合体各方盖章、签字，否则投标文件内容中的“加盖投标人公章”的由主办方盖章即可，投标文件内容中“法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章”的,由主办方的法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章。法人证明书由联合体双方提供，授权委托书由主办方提供，投标文件中由联合体成员提供的资料可只由主办方盖章即可。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	技术标“施工图设计方案”正本 1 份，副本 6 份；

技术标“施工组织方案”正本 1 份，副本 6 份；

（3）商务标正本 1 份，副本 6 份；

（4）电子文件共 1 份（U 盘   1 个）。电子文件包括商务文件（签字盖章后的彩色扫描件）、技术文件（PDF版）。

	4.1
	装订、密封与标志
	分册装订，共分三册：技术标“施工图设计方案”、技术标“施工组织方案”、商务标；正本与副本分别装订成册，提交的投标文件均应按招标文件规定内容、格式编制，并明确标明为“正本”和“副本”。投标文件“正本”与“副本”有不一致处，以“正本”为准。

（2）技术文件的装订、密封与标志。

① 技术文件可以按需要图幅编制，不得采用活页夹，其中技术文件应分别将“施工图设计方案”和“施工组织方案”单独装订成册。技术文件应编制目录，并且正文（不含目录）逐页标注连续页码，否则，招标人对由于技术文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。技术文件若内容较多可分册装订，并在封面标明分册顺序，每册之间正文（不含目录）页码连续。
②技术文件正本封面标明“施工图设计方案”或“施工组织方案”字样，其中施工图设计方案按A3规格装订，施工组织方案按A4规格装订。
③投标人提交的技术文件（“施工图设计方案”、“施工组织方案”）正本，必须均在封三（技术文件最后一页（封底）的内面）位置粘贴用不透明包装材料密封的保密信封（不得加盖公章），保密信封内装以下资料：A4纸打印的拟投入本项目的主要派驻人员名单，并标注投标单位名称，由投标单位法定代表人或授权委托人亲笔签名并加盖单位公章。除此之外，不得在任何地方标注投标人名称、派驻人员名称或其它可以辨认投标人及派驻人员身份的符号或标记。

④投标人提交的技术文件副本不得标注投标人名称、派驻人员名称或其它任何可以辨认投标人及派驻人员身份的符号或标记。

⑤技术文件正本与副本不一致的，以正本为准。技术文件正本单独密封，外封面不加盖公章；副本不用单独密封，然后连同密封好的正本一起密封，外封面不加盖公章。均用不透明包装材料包装并密封。

⑥技术文件封面及外包装封面统一采用附件的封面格式，封面应采用纯白色软皮纸制作。

（3）商务文件的装订、密封与标志

①商务文件按“A4”纸规格装订，不得采用活页夹。商务文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，招标人对由于商务文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。商务文件封面及外包装封面统一采用附件的封面格式，封面应采用纯白色软皮纸制作。

②商务文件正、副本一起用不透明包装材料包装并密封，封口处需加盖单位公章。

③商务文件正本的封面及正文内每页加盖单位公章。副本可以是正本的复印件，副本只需加盖封面和骑缝章。

④商务文件正本与副本如有不一致之处以正本为准。

⑤电子文件跟商务文件一起密封。

（4）如果投标文件包封上没有按上述规定密封和标志，代理机构及招标人将不承担投标文件放错或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件，代理机构及招标人予以拒绝而退还给投标人。

（5）除招标文件中投标文件格式明确要求盖章的，按格式要求盖章，其他资料须盖章的由独立体或联合体主办方盖章即可。

（4）电子文件的内容、密封

①电子文件内容：商务标的打印盖章后的正本清晰彩色扫描件及投标文件技术部分PDF版一并打包储存于U盘。

②电子文件与商务文件正、副本一起包封并密封。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	详见招标公告

	4.2.3
	是否退还

投标文件
	☑否


□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。

开标地点：同投标文件递交地点。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成: 7 人，从法定的专家库中随机抽取。其中招标人代表 2 人,专家 5 人。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

☑否，推荐的中标候选人数：3 名。

	7.2
	中标候选人

公示媒介
	广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站、广东省招标投标监管网

	7.4.1
	履约担保
	履约担保形式：可采用银行保函形式、保证保险或现金形式，若为联合体投标，承包人可分别按其中标金额的10%分别递交履约保证金。
履约担保金额：中标合同金额的10%（含建安工程费及设计费）。

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	合同签订
	合同为暂定模板，具体以实际协商为准。

	9.2
	重新招标与不再开标
	有下列情形之一的，招标人将重新招标：

通过资格审查的公开招标投标人不足 3 人的；
经评议有效投标的投标人少于 3 人的；
在规定的期限内中标候选人未与招标人签订项目合同的。
连续两次招标失败的项目，可按程序重新申报，经审查批准调整招标方式或者不再招标。

	9.3
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明：第二章“投标人须知”使用《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）》范本，如本章的“投标人须知前附表”与“投标人须知”有不明确或不一致的，以“投标人须知前附表”的内容为准。

2. 招标文件的解释权归招标人所有。

	10
	电子招标投标
	否

	11
	其他
	1、本次招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家计委计价格[2002]1980号文）的标准，招标代理服务费及评审费用由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性交纳。

2、本项目交易服务费由中标人（若为联合体则由联合体主办方）于中标候选人公示结束之日起1个工作日内按广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）的要求支付。

	12
	工人工资支付担保
	1、 按《关于在全市房屋建筑和市政基础设施工程开展建设工程保证保险有关工作的通知》（江建函〔2018〕1343 号）的要求，需要交纳建筑施工企业工资保证金的承包人，向项目所在地人力资源和社会保障部门提供工人工资支付保证保险，保险额度须满足《江门市人力资源和社会保障局 江门市住房和城乡建设局 江门市交通运输局 江门市水利局关于转发《广东省建设工程领域农民工工资支付保证金管理办法》的通知》（江人社发〔2021〕102 号）文件的要求。该保证保险只能用于支付承包人工人被拖欠的工资，不能用于抵押担保。不符合文件要求的不执行。 

2、 按江门市人力资源和社会保障局和江门市住房和城乡建设局联合印发的《关于印发江门市建设领域工人工资支付分账管理实施方案的通知》（江人社发〔2016〕242 号）的要求，施工单位需与当地代理银行共同签订《工资支付专用账户管理协议书》，先提交当地人力资源社会保障部门备案后，再报建设项目主管部门备案。施工单位应当通过工资支付专用账户，按工资发放周期及代理银行的要求提交《工资发放计划表》，依法按时足额将工人工资直接支付到工人的工资个人账户。发包人按当期工程建安工程费（不扣除暂列金额）的4%，在项目开工前划入承包人设立的工人工资支付专用帐户。

	13
	信用因素
	（1）信用因素权重为：8%（正式投标人大于15家（不含15家）的本条款不适用）
（2）诚信优先选取入围：

正式投标人在15家（不含15家）以上时，按开标当天“江门市建筑业企业信用管理信息系统”公布的信用等级由招标人分三次随机选取确定15家正式投标人进入评审阶段。评审阶段不再应用信用评价成果。选取步骤如下：

a、投标人的选取号码分配按投标人一览表的名单的先后次序进行分配。

b、从信用等级A级的正式投标人中随机选取5家，未选中的进入下一轮选取环节。如本轮家数不足5家的，不足之数在信用等级B级的正式投标人中选取。如选取全部信用等级B级的正式投标人后也不足5家的，则在信用等级为C级的正式投标人中选取不足之数。

c、从第一轮未选中的信用等级A级正式投标人以及信用等级B级的正式投标人(A+B)中随机选取5家，未选中的正式投标人进入第3轮选取环节。如本轮正式投标人(A+B)家数不足5家的，则在信用等级C级的正式投标人中选取不足之数。

d、从第二轮未选中的信用等级A、B级正式投标人及信用等级C级正式投标人中(A+B+C)随机选取5家。

e、最终进入候补的正式投标人：

在前三轮未选中的正式投标人中由招标人随机选取5家作为候补投标人，并记录候补投标人选出的先后顺序（即为递补的先后顺序）。当经评审有效投标的投标人少于三家时，按照递补顺序递补。依递补名单依次递补后，经评审有效投标的投标人仍少于三家时，按实际需求数量在剩余的正式投标人中随机选取。                   

f、如剩余的所有正式投标人都已递补，但经评审有效投标的投标人仍少于三家时，本次招标失败。


1、总则

项目概况
根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目二期设计施工进行总承包招标。
招标人：见投标人须知前附表。
招标代理机构：见投标人须知前附表。
招标项目名称：见投标人须知前附表。
项目建设地点：见投标人须知前附表。
项目的资金来源和落实情况
资金来源及比例：见投标人须知前附表。
资金落实情况：见投标人须知前附表。
招标范围、计划工期和质量标准
招标范围：见投标人须知前附表。
计划工期：见投标人须知前附表。
质量标准：见投标人须知前附表。
投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
资质要求：见投标人须知前附表；

施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主办方和各方权利义
务；
由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
费用承担和设计成果补偿
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

踏勘现场
投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
投标人踏勘现场发生的费用自理。
除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考， 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
投标预备会
投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
分包

投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

招标文件

招标文件的组成
本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

发包人要求；

发包人提供的资料和条件；

投标文件格式；

投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成

部分。

招标文件的澄清
 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求招标人对招标文件予以澄清。

 投标截止时间：详见招标公告
 招标文件的澄清在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站、广东省招标投标监管网发布将视作已告知所有投标人。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

投标人应在该项目答疑规定的时间内及时提问及查阅澄清纪要或补充通知。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。

招标文件的修改
招标人可以修改招标文件，在公告媒体上发布，视作已发放给所有投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

投标人应在该项目答疑规定的时间内及时查阅修改纪要或补充通知。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。

投标文件

投标文件的组成
3.1.1 商务标（包括但不限于以下内容）
3.1.1.1 商务文件封面;
3.1.1.2 商务文件目录;
3.1.1.3 投标函;
3.1.1.4 投标函附录（如有）;
3.1.1.5 联合体共同投标协议书（如有）;
3.1.1.6 法定代表人身份证明；
3.1.1.7 授权委托书（如法定代表人亲自参加投标则不需提交授权委托书）;
3.1.1.6 投标保证金;
3.1.1.7 投标承诺书；
3.1.1.8 投标人基本情况表；
3.1.1.9 项目主要管理人员配备表；
3.1.1.10 投标报价表；
3.1.1.11 投标人类似业绩；
3.1.1.12 投标人认为的其他资料。
3.1.2 技术标“施工图设计方案”（包括但不限于以下内容）
3.1.2.1 技术文件封面；
3.1.2.2 技术文件目录；
3.1.2.3 设计技术方案；（包括设计整体技术方案及提供7#高层住宅、18#多层住宅和配建规划四路（黄海高程22.000米～15.000米之间）的整套施工图纸<详根据提供的建筑方案、规划总图＞，具体内容包括但不限于：建筑专业、结构专业、给排水、电气专业、暖通专业的施工图纸）
3.1.2.4 其他
3.1.3 技术标“施工组织方案”（包括但不限于以下内容）
3.1.2.1 技术文件封面；
3.1.2.2 技术文件目录；
3.1.2.3 施工组织设计；
3.1.2.4 其他
3.1.4 电子文件
投标文件中商务文件和技术文件中的文字、表格及图纸均需转换为PDF格式，并提供装有投标电子文件的U盘一个。
投标报价
投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

投标有效期
除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。
在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
投标保证金
投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，应符合投标人须知前附表的规定。
投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
招标人在中标通知书发出之日起5日内，向中标候选人以外的投标人退还投标保证金；招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的中标候选人和中标人退还投标保证金。
有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
中标人未在规定时间内签署合同协议。
资格审查资料
“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本、资质证书副本、施工企业的安全生产许可证副本等材料的复印件。
投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的， 只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
投标文件的编制
投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认（联合体单位由主办方签字盖章即可）。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本” 或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

投标

投标文件的密封和标记
投标文件应进行包装，详见投标人须知前附表。
投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
投标文件的递交
投标人应在第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
投标文件的修改与撤回
在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。
修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
开标

开标时间和地点
招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标， 并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
开标程序
主持人按下列程序进行开标：
宣布开标纪律；

公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

设有标底的，公布标底；
按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投

标报价 、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；
正式投标人在15家（不含15家）以上时，按开标当天“江门市建筑业企业信用管理信息系统”公布的信用等级由招标人分三次随机选取确定15家正式投标人进入评审阶段。评审阶段不再应用信用评价成果。选取步骤如下：

a、投标人的选取号码分配按投标人一览表的名单的先后次序进行分配。

b、从信用等级A级的正式投标人中随机选取5家，未选中的进入下一轮选取环节。如本轮家数不足5家的，不足之数在信用等级B级的正式投标人中选取。如选取全部信用等级B级的正式投标人后也不足5家的，则在信用等级为C级的正式投标人中选取不足之数。

c、从第一轮未选中的信用等级A级正式投标人以及信用等级B级的正式投标人(A+B)中随机选取5家，未选中的正式投标人进入第3轮选取环节。如本轮正式投标人(A+B)家数不足5家的，则在信用等级C级的正式投标人中选取不足之数。

d、从第二轮未选中的信用等级A、B级正式投标人及信用等级C级正式投标人中(A+B+C)随机选取5家。

e、最终进入候补的正式投标人：

在前三轮未选中的正式投标人中由招标人随机选取5家作为候补投标人，并记录候补投标人选出的先后顺序（即为递补的先后顺序）。当经评审有效投标的投标人少于三家时，按照递补顺序递补。依递补名单依次递补后，经评审有效投标的投标人仍少于三家时，按实际需求数量在剩余的正式投标人中随机选取。                   

f、如剩余的所有正式投标人都已递补，但经评审有效投标的投标人仍少于三家时，本次招标失败。
（10）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（11）开标结束。
开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

评标
评标委员会
评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚
的；
（5）与投标人有其他利害关系。
评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
合同授予

定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
履约担保
在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，承包人可分别按其中标金额的10%分别递交履约保证金。
中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还， 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
签订合同
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
纪律和监督

对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中
标， 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责， 遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

其他

其他补充，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表
开标汇总表

项目/标段编号：                                        项目/标段名称：
招标控制价(万元)：

	序号
	投标人名称
	密封  情况
	有无递交投标保证金
	投标总报价（万元）
	设计费报价（万元）
	建安工程费报价（万元）
	建安工程费下浮率（%）
	质量标准
	总工期
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


招标人：                                招标代理：                                        监管单位：             

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

 
（投标人名称）：

蓬江区翡翠观澜商住项目（二期）EPC总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 

年 
月 
日 
时前递交至 



（详细地址）或邮件至 
（邮箱）。采用邮件方式的，应在 
年 
月 
日 
时前将原件递交至 


（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构： 
（签字或盖章）

 
年 
月 
日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

                                                     编号：

蓬江区翡翠观澜商住项目（二期）EPC总承包招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： 
）已收悉，现澄清如下： 

1.

2.

.....

投标人： 
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 
（签字）

 
年 
月 
日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体主办方

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	见附表《资格审查表》

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2.5 项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 款规定

	备注：响应性评审标准的投标报价一项在初步评审时只核对投标报价是否为有效报价。

	2.2.1
	分值构成


	商务标权重：52%
技术标权重：30%
投标报价权重：10%
信用评级权重：8%
综合得分=商务得分×52%＋技术得分×30%＋投标报价得分×10%＋信用等级分×8%（信用因素权重）

	2.2.2
	商务评分标准
	见附表 2《商务文件综合评分表》

	2.2.3
	技术评分标准
	见附表 3《技术文件综合评分表》

	2.2.4
	价格评分标准
	见附表 4《报价评分表》

	2.2.5
	信用评级评分标准
	见附表 5《信用评级》


附件1：
资 格 审 查 表
工程名称：
	序号
	审查项目
	投标单位
	审查结果

	
	投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照。
	
	

	
	投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的以下资质证书：

（1）建筑工程施工总承包一级(或以上)资质证书；

（2）市政公用工程施工总承包三级(或以上)资质证书；

（3）工程设计综合甲级资质或同时具有以下资质证书：

A.建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质或建筑设计事务所资质证书；

B.工程设计市政行业乙级或以上，或工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级或以上，或工程设计市政行业(道路工程)专业丙级或以上资质。

取得香港工程建设咨询从业资格的企业和执业资格的专业人士，按照《广东省住房和城乡建设厅 关于印发香港工程咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》规定备案，且备案信息已在广东省建设信息网公布，可以在我市范围内开业执业，为市场主体直接提供服务。经备案的香港企业和香港专业人士应当在备案的业务范围内开业执业。
	
	

	
	投标人（独立体或联合体主办方）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
	
	

	
	拟派本项目负责人（施工负责人）：须是投标人（独立体或联合体主办方）的在册人员，具有建筑工程专业一级注册建造师资格以及有效的安全生产考核合格B证；（在中标前后，该项目负责人不得担任在建或其它项目的项目负责人，并提供相关承诺，招标人保留查证的权利。）项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。
	
	

	
	拟派设计负责人：须是投标人（独立体或联合体设计任务的主要责任方）的在册人员，具有一级注册建筑师资格证书。
	
	

	
	拟派专职安全员：须是投标人（独立体或联合体主办方）的在册人员，具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书综合类（C3）。
	
	

	
	拟派市政施工负责人：须是投标人（独立体或联合体施工主办方）的在册人员，具有市政公用工程专业二级（或以上）建造师证书，且具备有效的安全生产考核合格证（B证）。项目负责人和市政施工负责人可为同一人。
	
	

	
	本次招标接受联合体投标，联合体的家数最多不能超过4家，联合体施工方不超过2家，设计方不超过2家。联合体主办方（即施工任务主要责任方）必须具备建筑工程施工总承包一级(或以上)资质证书，如联合体施工、设计单位为2家，则需在联合体协议中明确施工任务的主要责任方，设计任务的主要责任方。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。
	
	

	
	投标人（联合体各方）在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单的投标人。
	
	

	
	本招标工程只接受投标人的总公司投标登记，不接受分公司投标登记。
	
	

	
	投标单位投标登记前已在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）企业库已办理企业信息登记及主要负责人须是本单位企业库中的在册人员；
	
	

	
	根据《江门市住房和城乡建设局关于江门市建筑业企业信用管理办法》的相关规定，投标人（联合体各方）须是被列入“江门市建筑业企业信用管理信息系统”（设计、施工分类）信用等级为C级或以上的企业。
	
	

	
	符合投标人资格其他相关要求
	
	

	结论
	是否通过
	
	


备注：1.凡出现以上任何一项情形，均为无效，否则就为有效。
2.根据本表审查项目，填“○”或“×”，评审结论填“通过“或“不通过”。
3.本表中出现一个（或以上）“×”，投标人的评审结论为“不通过”，即该投标人不进入下一阶段评审。
4.本表中评审项目全部为“○”，投标人的评审结论为“通过”，即该投标人进入下一阶段评审。
5.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。
评委签名 ：                                             日    期 ：

附表 2：商务文件综合评分表

	分项内容
	分值
	评   分   标   准

	一、独立体或联合体设计任务的主要责任方资信审查（50分）
	工程业绩
	5分
	投标人（独立体或联合体设计任务的主要责任方）2018年8月1日（以合同签订时间为准）至今，具有单项合同建筑面积20万平米以上，或项目投资额20亿元以上民用建筑项目设计（设计内容必须包含施工图设计）的，每项得 1 分，最多得 5 分。

注：提供设计合同关键页扫描件，若合同无法体现项目建筑面积或总投资额信息的，可提供项目施工图审图合格证或项目中标通知书予以证明。若业绩为EPC项目，则投标人须为联合体设计方。

	
	获奖情况
	18分
	2018年8月1日（以颁奖时间为准）至今，投标人（独立体或联合体设计任务的主要责任方）获得建筑行政主管部门或勘察设计协会颁发的优秀勘察设计奖，由国家级建筑行政主管部门或中国勘察设计协会颁发的建筑设计金质奖或一等奖的，每个得 2 分；由国家级建筑行政主管部门或中国勘察设计协会颁发的建筑设计银质奖或二等奖（含）及以下，或省级建筑行政主管部门或省级勘察设计协会颁发的奖项每个得 1 分；本项最多计算 9 个奖项，最多得 18 分。

注：（1）同一项目多次获奖以最高表彰计，不累计计分。

（2）须提供相应的获奖证明资料，否则不予认可。获奖证明资料为颁奖单位的颁奖文件或颁奖单位官网公示截图复印件或扫描件，（颁奖文件为荣誉证书或奖牌或奖状任一项均可）。不提供或提供的证明资料不齐全的不得分。

	
	风景园林资质及实力
	7
	投标人（独立体或联合体设计任务的主要责任方）具有风景园林工程设计专项甲级资质，得 1 分。
注：提供相关资质证书复印件，否则不予计分。

投标人（独立体或联合体设计任务的主要责任方）2018年8月1日（以合同签订时间为准）至今，具有单项合同风景园林建筑面积5万平米以上的，每项得 1 分，最多得 3 分。
注：提供设计合同关键页扫描件，若合同无法体现项目风景园林建筑面积信息的，可提供项目施工图审图合格证或项目中标通知书予以证明。若业绩为EPC项目，则投标人须为联合体设计方。

3.投标人（独立体或联合体设计任务的主要责任方）2018年8月1日（以合同签订时间为准）至今，承接的项目获得建筑行政主管部门或勘察设计协会颁发的风景园林类奖项：曾获国家级奖项每项得1分；省级设计奖项每项得0.5分。本项最多计算 3 个奖项，最多得 3 分。
注：（1）同一项目多次获奖以最高表彰计，不累计计分。

（2）须提供相应的获奖证明资料，否则不予认可。获奖证明资料为颁奖单位的颁奖文件或颁奖单位官网公示截图复印件或扫描件，（颁奖文件为荣誉证书或奖牌或奖状任一项均可）。不提供或提供的证明资料不齐全的不得分。

	
	企业荣誉
	7分
	1.投标人（独立体或联合体设计任务的主要责任方）获得中国勘察设计协会颁发的有效期内的工程勘察设计行业质量管理体系升级版3A（含）及以上认证证书得 3 分。

注：以中国勘察设计协会网www.chinaeda.org.cn公布为准并提供网页截图和证书扫描件，不提供不计分。

2.2018年8月1日（以颁发时间为准）至今，投标人（独立体或联合体设计任务的主要责任方）获得过中国质量奖的每个得 4 分，获得过省级或直辖市人民政府颁发的质量奖的，每个得 2 分；获得过市级人民政府颁发的质量奖的，每个得 1 分；本项最多计算 1 个奖项，最多得 4 分。

注：须提供相应的获奖证明资料，否则不予认可。获奖证明资料为颁奖单位的颁奖文件或颁奖单位官网公示截图复印件或扫描件，（颁奖文件为荣誉证书或奖牌或奖状任一项均可）。不提供或提供的证明资料不齐全的不得分。

	
	人员配备
	13分
	1.投标人（独立体或联合体设计任务的主要责任方）拟派的设计负责人具备高级（或以上）职称的得 2 分；

2.投标人（独立体或联合体设计任务方）拟派的建筑、结构、电气、给排水、暖通专业负责人具有高级（或以上）职称及相应专业的一级注册执业资格的，每有1人得 1 分，最多得 5 分；

3.投标人（独立体或联合体设计任务方）拟派的园林景观专业负责人1名，具有风景园林专业高级（或以上）职称得 1 分；智能化专业负责人1名，具有智能化或自动化专业高级（或以上）职称得 1 分；市政道路专业负责人1名，具有市政道路专业高级（或以上）职称及一级注册土木工程师（道路工程）的得 1 分；最多得 3 分。
4.投标人（独立体或联合体设计任务方）拟派的造价专业负责人1名，具有工程造价专业高级（或以上）职称及一级注册造价工程师资格（含原注册造价工程师）的得 1 分，最多得 1 分。
5.投标人（独立体或联合体设计任务方）拟派本单位工程院士或本单位具有全国工程勘察设计大师称号的技术人员负责审定设计图纸的，得 2 分。

注：上述人员不得兼任，投标人所提供的投入人员必须为投标单位人员，提供拟派专业人员的本专业注册执业资格证或相关专业的职称证复印件或证明材料及提供在投标单位（或其分支机构）近3个月（2023年5-7月）缴纳养老保险的证明复印件（如果上述人员属于上级单位事业编制，须提供上级单位人事主管部门证明其从属关系的材料），没有提供的不得分。

	二、独立体或联合体主办方资信审查（50分）
	工程业绩
	5分
	投标人（独立体或联合体主办方）2018年8月1日（以合同签订时间为准）至今，承接过单项合同建筑面积20万㎡以上，或项目投资额20亿元以上民用建筑工程施工项目业绩的每项得 1 分，本项累计不超过 5 分。

注：提供中标通知书、合同关键页扫描件（至少包括项目名称、工程内容、建筑面积、签订日期）作为证明材料。若业绩为EPC项目，则投标人须为联合体施工方。

	
	获奖情况
	18分
	投标人（独立体或联合体主办方）2018年8月1日（以颁奖时间为准）至今，承接的项目曾获国家级工程建设质量类奖项的每项得 2 分，获省级工程建设质量类奖项的每项得1 分，获地市级工程建设质量类奖项的每项 0.5 分，最多计 9 项获奖，最多得 18 分。同一项目获不同级别奖项的，按最高奖项得分，不重复计分。

注：1.国家级工程建设质量类奖项指中国建筑业协会“鲁班奖”、中国土木工程学会“詹天佑奖”、中国施工企业管理协会“国家优质工程奖（或金奖）”。

2.其余奖项的颁发单位须为地级市以上行政主管部门或部级（省级、市级）行业协会。

3.提供获奖证书复印件或获奖文件复印件或获奖公告截图作为证明材料；否则不得分。

	
	企业荣誉
	7分
	投标人（独立体或联合体主办方）2023年在中国施工企业管理协会的信用星级认定中：

信用星级≥22星得7分；

20星≤信用星级＜22星得5分；

18星≤信用星级＜20星得3分，

16星≤信用星级＜18星得1分，其他情况不得分。

注：须提供上述荣誉获奖证书或公示文件及网上查询网页截图（时间以获奖证书发证时间为准）。

	
	财务状况
	10分
	投标人（独立体或联合体主办方）2020年、2021年、2022年审计报告期末资产负债率：

1.资产负债率近三年均低于70%（不含70%）的得 10 分；

2.资产负债率近三年均低于75%（不含75%）的得 6 分；

3.资产负债率近三年均低于80%（不含80%）的得 2 分；

其他情况不得分。

注：须提供经会计师事务所（具有审计单位资质）审计的2020年、2021年、2022年审计报告关键页复印件或扫描件。

	
	技术实力
	10分
	2018年8月1日以来（时间以证书颁发时间为准），投标人（若为联合体投标时，指联合体主办方）获得过工程施工相关的国家级工法，一个得0.5分，本项最多得10分。
注：提供工法证书复印件或工法文件复印件或工法公示公告截图。不提供不得分。


附表 3：技术文件综合评分表


	序号
	评分内容
	满分
	评分说明

	一、设计整体技术方案（20）
	1.1
	对设计方案的理解及后期设计思路的阐述
	20分

	对本项目现状的了解、分析及理解：根据投标人对本项目现状的分析、理解程度。
（优：5分，良：4，中：3分，差：1分）

对本项目设计的重难点分析及应对措施：根据投标人对本项目设计的重难点分析和应对措施。

（优：5分，良：4，中：3分，差：1分）

对设计提出的优化或深化建议：根据投标人对本项目设计提出的优化或深化建议。

（优：5分，良：4，中：3分，差：1分）

对设计的管控措施：根据投标人对本项目设计成本、质量、进度的管控措施。

（优：5分，良：4，中：3分，差：1分）

未提供均不得分。

	二、施工图设计方案（50分）

	1.1
	建筑设计

	17分

	建筑平、立、剖面图（9.0分）
深度详见《建筑工程设计文件编制深度规定》，包括但不限于：
■各道尺寸、名称、编号、标高、索引等；
■主要建筑设备、主要结构和建筑构造部件、电梯楼梯等的标注、位置、索引等；
■各种设备管井、预留孔洞等的标注、位置、索引等；
图纸齐全性5分：
【优】图纸齐全：                得5.00分～4.00分
【中】图纸基本齐全，有关键图纸：得3.99分～3.00分
【差】图纸不够齐全，关键图纸有缺失：得0分
设计合理性、内容完善性4分：
【优】设计合理、内容完善：      得4.00分～3.00分
【中】设计基本合理，内容基本完善：得2.99分～2.00分
【差】设计有缺陷，内不够完善：           得0分
备注：本专业图纸与其余专业图纸明显不一致时，得分减半。

	
	
	
	
	1.1.2大样、详图、总说明（8.0分）
深度详见《建筑工程设计文件编制深度规定》，包括但不限于：
■墙身大样、楼梯大样等；
■各种构造详图等；
图纸齐全性4分：
【优】图纸齐全：                  得4.00分～3.00分
【中】图纸基本齐全，有关键图纸：  得2.99分～2.00分
【差】图纸不够齐全，关键图纸有缺失：得0分
设计合理性、内容完善性4分：
【优】设计合理、内容完善：        得4.00分～3.00分
【中】设计基本合理，内容基本完善：得2.99分～2.00分
【差】设计有缺陷，内容不够完善：    得0分

	
	1.2
	结构设计

	13分
	1.2.1结构设计总说明及计算书（3分）
深度详见《建筑工程设计文件编制深度规定》，包括但不限于：
■计算参数、计算指标、超限判定等；
图纸、资料齐全性1分：
【优】图纸、资料齐全准确，结果合理：得3.00分～2.50分
【中】图纸、资料基本齐全准确，结果基本合理：得2.49分～2.00分
【差】图纸、资料不够齐全准确，结果不够合理： 得0分

	
	
	
	
	1.2.2结构平面图、配筋图（5分）
深度详见《建筑工程设计文件编制深度规定》，包括但不限于：
■各层平面图、梁板柱墙配筋图等；
图纸齐全性2分：
【优】图纸齐全：                    得2.00分～1.50分
【中】图纸基本齐全，有关键图纸：    得1.49分～1.00分
【差】图纸不够齐全，关键图纸有缺失：得0分
设计合理性、内容完善性3分：
【优】设计合理、内容完善：          得3.00分～2.50分
【中】设计基本合理，内容基本完善：  得2.49分～2.00分
【差】设计有缺陷，内容不够完善：    得0分

	
	
	
	
	1.2.3大样、详图及其余图纸（5分）
深度详见《建筑工程设计文件编制深度规定》，包括但不限于：
■楼梯大样及其配筋等；
■各种构件大样、详图及其配筋等；
■各构筑物图纸及其配筋等；
图纸齐全性2分：
【优】图纸齐全：                    得2.00分～1.50分
【中】图纸基本齐全，有关键图纸：    得1.49分～1.00分
【差】图纸不够齐全，关键图纸有缺失：得0分
设计合理性、内容完善性3分：
【优】设计合理、内容完善：          得3.00分～2.50分
【中】设计基本合理，内容基本完善：  得2.49分～2.00分
【差】设计有缺陷，内容不够完善：    得0分

	
	1.3
	建筑电气设计
	6分
	1.3.1电气设计说明（2分）
■设计依据、设计范围、系统主要指标；
■各系统设计施工要求和设备主要技术要求；
■防雷接地系统技术要求。
【优】图纸齐全、设计合理、内容完善，与其他专业交圈无管网冲突：  得2.00分～1.50分
【中】图纸基本齐全，设计基本合理，内容基本完善：得1.49分～1.00分
【差】关键图纸有缺失、设计有缺陷，内容不够完善： 得0分

	
	
	
	
	1.3.2电气平面图（2分）
■各系统平面图的配电箱、控制箱布置、编号；
■回路编号、负荷名称、导线规格、敷设方式等标注；
■屋面防雷平面图、基础接地平面图及摘要尺寸、标高、接闪器/接闪带、引下线位置；
■防雷接地说明、防雷大样图和SPD系统图；
■各层火灾自动报警平面图。
【优】图纸齐全、设计合理、内容完善，与其他专业交圈无管网冲突：  得2.00分～1.50分
【中】图纸基本齐全，设计基本合理，内容基本完善：得1.49分～1.00分
【差】关键图纸有缺失、设计有缺陷，内容不够完善： 得0分

	
	
	
	
	1.3.3设备系统图（2分）
■配电箱编号、型号、进线回路编号；与末端负荷回路相对应；
■各元器件型号、规格、整定值；
■回路编号、导线规格、敷设方式、负荷名称；
■必要的控制原理图或控制要求；
■火灾自动报警及联动控制系统图、系统设计施工说明；
■电气火灾报警系统图。
【优】图纸齐全、设计合理、内容完善，与其他专业交圈无管网冲突：得2.00分～1.50分
【中】图纸基本齐全，设计基本合理，内容基本完善：得1.49分～1.00分
【差】关键图纸有缺失、设计有缺陷，内容不够完善：得0分

	
	1.4
	给水排水设计
	6分

	1.4.1给排水平面图（2分）
■消火栓平面图、喷淋系统平面图需要设计完成并完善。
■平面图与平面图、平面图与系统图是否相互对应，有没有错漏。
■各层平面图中的给排水系统、消防系统、冷凝水系统需到位并合理布置。
■各层预留套管是否合理布置，选型合理，并有定位尺寸。
■预留套管位置、以及出户管及检查井的布置。 
【优】图纸齐全、设计合理、内容完善，与其他专业交圈无管网冲突： 得2.00分～1.50分
【中】图纸基本齐全，设计基本合理，内容基本完善：  得1.49分～1.00分
【差】关键图纸有缺失、设计有缺陷，内容不够完善：  得0分

	
	
	
	
	1.4.2给排水系统图（2分）
■立管编号应与平面对应一致,应标出排出管内底标高及坡度。
■水表井内应设物业冲洗龙头，在首层及顶层，中间每隔5层设一个DN15冲洗龙头，并设计量水表。
■给排水系统图标示出引入管流量及给水压力。
■消防系统、喷淋系统表示明确并完善，标示设备参数。
■给水系统分区合理。
【优】图纸齐全、设计合理、内容完善，与其他专业交圈无管网冲突：  得2.00分～1.50分
【中】图纸基本齐全，设计基本合理，内容基本完善：得1.49分～1.00分
【差】关键图纸有缺失、设计有缺陷，内容不够完善： 得0分

	
	
	
	
	1.4.3给排水设计说明（2分）
■各系统指标选取是否合理：管材选用是否按照甲方提供统一技术标准选用；.系统选择是否合理.
■列出主要的技术指标：最高日用水量、平均时用水量、最大时用水量、最高日排水量、暴雨强度及雨水排水量(要求用水定额和时变化系数均取中间值)
■工程项目位置，建筑防火类别，建筑功能组成、建筑面积、建筑层数、建筑高度、+-0.00相对标高等反映建筑规模的主要技术指标。
■消防系统列出主要的技术指标：所设计的消防系统、火灾危险等级、火灾延续时间、消防用水量、系统分区等。
■自动喷水灭火:说明灭火等级，系统的选择，报警阀设置位置及个数，喷头的选型，系统控制等。
【优】图纸齐全、设计合理、内容完善，与其他专业交圈无管网冲突：  得2.00分～1.50分
【中】图纸基本齐全，设计基本合理，内容基本完善：得1.49分～1.00分
【差】关键图纸有缺失、设计有缺陷，内容不够完善： 得0分

	
	1.5
	采暖通风与空气调节设计
	8分

	1.5.1目录、图例、设计及施工说明及设备表（2分）
■目录
目录需完整，包含所有图纸内容，先列新绘制图纸，选用的标准图或重复利用图后列。
■图例
应与本专业图纸对应。
■设计说明
应介绍设计概况及设计参数
■施工说明
应说明设计使用的我材料和附件；施工安装要求及注意事项。
■设备表
应注明主要设备详细的技术参数。
【优】图纸齐全、设计合理、内容完善，与其他专业交圈无管网冲突：   得2.00分～1.50分
【中】图纸基本齐全，设计基本合理，内容基本完善：得1.49分～1.00分
【差】关键图纸有缺失、设计有缺陷，内容不够完善： 得0分

	
	
	
	
	1.5.2系统图（2分）

提供完整清晰的竖向消防系统图。

【优】图纸齐全、设计合理、内容完善，与其他专业交圈无管网冲突：  得2.00分～1.50分

【中】图纸基本齐全，设计基本合理，内容基本完善：得1.49分～1.00分

【差】关键图纸有缺失、设计有缺陷，内容不够完善：得0分

	
	
	
	
	1.5.3平面图（2分）

■建筑底图应与建筑专业最新图纸一致，包含建筑轮廓、主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称等；

■通风空调平面图中，风管需用双线绘制，需标注风管尺寸及风口尺寸，各种设备及风口安装的定位尺寸和编号，消声器、调节阀、防火阀等各部件的位置等；

【优】图纸齐全、设计合理、内容完善，与其他专业交圈无管网冲突： 得2.00分～1.50分【中】图纸基本齐全，设计基本合理，内容基本完善：得1.49分～1.00分

【差】关键图纸有缺失、设计有缺陷，内容不够完善： 得0分

	
	
	
	
	1.5.4计算书(2分)
提供满足节能审查所需的计算文件，包括空调负荷计算书、风系统及水系统的阻力计算等。
【优】计算资料齐全、计算结果合理：   得2.00分～1.50分
【中】计算资料基本齐全，计算结果基本合理：得1.49分～1.00分
【差】计算资料有欠缺、计算结果不合理：得0分
备注：设计图与计算书结果不一致的，暖通设计总得分值减半。

	三、施工组织设计（30分）
	2.1
	施工方案
	6分
	对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟；设计、施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求，能有效对工程质量和进度进行控制。
（优：6分，良：5，中：4分，差：1分，未提供不得分）

	
	2.2
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
	6分
	关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行。
（优：6分，良：5，中：4分，差：1分，未提供不得分）

	
	2.3
	安全、文明施工、环保措施
	6分
	针对项目实际情况，对安全文明生产的措施和环保措施符合有关规定，有完整、可行的实施措施。
（优：6分，良：5，中：4分，差：1分，未提供不得分）

	
	2.4
	质量保证措施
	6分
	针对项目实际情况，对质量保证措施符合有关规定采用规范正确、清晰，能有效处理各种突发问题。
（优：6分，良：5，中：4分，差：1分，未提供不得分）

	
	2.5
	增项服务水平
	6分
	提供保障服务高效、加强配合力度、支持属地经济（如采购计划、分包计划等）等相关措施及承诺。

（优：6分，良：5，中：4分，差：1分，未提供不得分）


附表 4：报价评分表

	评分项目
	权重
	评分标准

	报价得分
	10%
	1、评标委员会按照下列方法计算投标人建安工程费投标报价的算术平均值：
设[image: image4.png]350, 260
.50 (R

X-19329, 983
Y-23203.482

H=12. N
e T

49061 053 - ErEAL)

| Y23 a9

817

e v

X-49016. 675 -
Y 23159, 140

* AL X=19001. 925
23135590
5999, 510
3132003

4




,其中Int为取整函数，不进行四舍五入。评标委员会将在合理投标报价范围以内的建安工程费投标报价按由低至高的顺序进行排序，去掉排名最靠前的N个投标人的投标报价以及排名最靠后的N个投标人的投标报价之后，再对剩余投标人的建安工程费投标报价取算术平均值，此算术平均值为评标基准价。随后的评审中无论出现何种情形，该基准价不作调整。     
2、评标委员会按照最接近评标基准价的顺序进行排序（若出现建安工程费投标报价与评标基准价的差值的绝对值相同的则投标报价较低的排前；若出现建安工程费投标报价相同的，则由评标委员会抽签确定排名）。投标报价得分折算公式如下：
 S=
[image: image2.wmf]A

A

X

100

100

´

-

-

 
S—投标报价得分；
X—投标人的建安工程费投标报价；
A—评标基准价；
投标人投标报价得分最低分为0分，取值保留到小数点后四位；


附表5：诚信评级
	评分项目
	权重
	评分标准

	诚信评级得分
	8%
	信用因素评审按以下原则计算：
1、根据《江门市建筑业企业信用管理评价标准》的规定，企业信用等级和信用分以开标当天凌晨一时“江门市建筑业企业信用管理信息系统”公布的信用等级为准，随后无论出现何种情形，均不作调整。
2、以联合体投标的，联合体投标人企业信用得分＝主办方企业信用得分×80%＋其它各方企业信用分的算术平均×20%。如某一投标人企业具备多种资质的，则该投标人或联合体的信用得分＝主办方需具备的资质类别（如施工承包、设计等）信用等级相应的信用得分×80%＋其它联合体成员需具备的资质类别（如施工承包、设计等）信用等级的相应信用得分的算术平均×20%。
3、按照信用评价评分标准，综合信用评价为A级的正式投标人信用等级分得100分，综合信用评价为B级的正式投标人信用等级分得80分，综合信用评价为C级的正式投标人信用等级分得60分。


评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合得分相同时，以报价得分高的排列在前；再相同，以商务文件得分（不含报价得分部分）得分高的排列在前；再相同，以技术文件得分高的排列在前；再相同则过随机抽取的方式确定中标候选人的排序。
评审标准

初步评审标准
形式评审标准：见评标办法前附表。
资格评审标准：见评标办法前附表。
响应性评审标准：见评标办法前附表。
分值构成与评分标准
分值构成
见评标办法前附表。

评分标准

商务评分标准：见评标办法前附表；
技术评分标准：见评标办法前附表；
投标报价评分标准：见评标办法前附表；
诚信等级评分标准：见评标办法前附表；
评标程序

评标程序
3.1.1 评标委员会成员领取招标文件，阅读招标文件，对招标文件内容有疑问的由招标人代表负责澄清。
3.1.2 技术文件评审（暗标评审）
技术文件送达评标地点前不得启封。技术文件送达评标地点后，在交易中心人员见证下，由招标人或招标代理机构启封并编号，技术文件的正本、副本编号应当一致。编号时评标委员会成员应当回避，编号工作完成后，技术文件的正本封存，技术文件的副本交给评标委员会评审。

（1）初步评审
①初步评审主要是审查投标文件是否实质上响应招标文件要求。

②实质上响应招标文件要求的投标文件是指基本符合招标文件提出的要求，无重大偏离或保留。
③重大偏离或保留是指下列情况之一：
A.对投标的工作范围和工作内容有实质性修改；
B.对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改；
C.纠正这种偏差或保留将会投标竞争产生不公正的影响；

④实质上未响应招标文件的投标文件将被拒绝，也不允许投标人在开标后改正其不响应招标文件的偏离或保留。
(2)详细评审
①评标委员会成员首先对每个投标人的技术文件进行评审，按招标文件的综合评分表中技术标进行打分，计算出每个投标单位的技术得分。
②评标委员会各成员根据评分表独立评分，所有评委的评分算术平均为各投标人的技术标得分（技术标分值四舍五入保留小数点后两位数字）。

（3）揭晓投标人名称。技术文件封三位置密封信封在评标结果揭晓会议前不得启封，评标委员会在交易中心工作人员见证下当众公开宣读技术文件的编号，核对技术文件正本和副本是否一致，依次开启技术文件正本封三的密封信封，揭晓投标人名称，记录投标人技术标得分。

3.1.3 商务文件评审
 (1)初步评审
①初步评审主要是审查投标文件是否实质上响应招标文件要求。
②实质上响应招标文件要求的投标文件是指基本符合招标文件提出的要求，无重大偏

离或保留。
③重大偏离或保留是指下列情况之一：
A.对投标的工作范围和工作内容有实质性修改；
B.对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改；
C.纠正这种偏差或保留将会投标竞争产生不公正的影响；
D.实质上未响应招标文件的投标文件将被拒绝，也不允许投标人在开标后改正其不响应

招标文件的偏离或保留。
(2)详细评审
①评标委员会成员对每个投标人的商务文件进行评审，按招标文件的综合评分表中商务标进行打分， 计算出每个投标单位的商务得分。
②商务部分评审，由所有评委共同评定商务标分值。

       3.1.4 综合得分=商务得分×52%＋技术得分×30%＋投标报价得分×10%＋信用等级分×8%（信用因素权重）（所有分值均四舍五入保留小数点后两位数字），根据投标单位得分的高低确定名次。
3.1.5 中标候选人排序：评标委员会对所有符合要求的投标文件，根据评标办法进行综合

评定，用百分制进行评分，并按照招标文件中规定的评标办法，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。综合得分相同时，以报价得分高的排列在前；再相同，以商务文件得分（不含报价得分部分）得分高的排列在前；再相同，以技术文件得分高的排列在前；再相同则过随机抽取的方式确定中标候选人的排序。随机抽取程序为：1、在有关部门监督下，由评标委员会在评标室内通过随机抽取确定投标人的号码；2、从所确定的号码中随机抽取一位投标人作为第一中标候选人，并依此法排列确定其他中标候选人的顺序。
3.1.6 若投标文件互相雷同，经评标委员会确认，可以认定投标人串通投标，作无效标处

理。
3.2 编写评标报告
评标委员会根据评标委员会成员的评审结果，编写评标报告，确定所有投标单位的排名，评标报告由评标委员会全体人员签字，对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面形式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

第四章 合同条款及格式（另册）
第二卷

第五章
发包人要求

项目基本情况

1．项目概况

项目位置

该地块位于江门市蓬江区环市街道猪乸环地段。

占地面积

规划用地面积106130 m²，建设用地面积103919 m²，计容建筑总面积103919㎡-223426㎡，容积率1.0-2.15；建筑密度≤30%，绿地率≥30%；

用地性质:二类居住用地（R2）；兼容商业、商务用地（B1、B2）；

项目定位与开发理念

1．物业类型

商铺、住宅、幼儿园

2．开发理念

融合高尔夫概念及江门的地理位置、文化特色，引进国际最新设计理念，追求不仅是物质的产品，还包括精神上的时尚生活体验。

设计范围

区域范围：详红线图。

阶段范围：第九节中的规划设计阶段所要求的设计内容

专业范围：建筑、结构、设备(给排水、消防、电气、暖通等)、幕墙设计（方案、审核深化图）、人防、电梯、装修装饰（销售中心、样板房、地下会所、架空层、住宅公共区域、公共配套设施、商业部分、幼儿园、建筑外立面等）、防雷工程、强弱电、室外工程（园区内小市政）、园林景观绿化、综合管网、配套市政道路、智能化、泛光照明、有线电视、网络、供水、标识系统、厨房设计、声学设计、节能、绿色建筑、环保、装配式建筑、海绵城市、铝模建造体系、其他工程等。
项目技术经济指标 

技术经济指标：

规划用地面积：地块A：106130 m²；

容积率： 1.0-2.15；

建筑密度≤30％；

塔楼密度：无要求；
计算容积率建筑面积：103919㎡-223426㎡；

建筑限高：无；
小汽车停车位：住宅：1.0车位/户，商业及幼儿园：1个车位/100平方米建筑面积

地面停车位比例≤10%；

汽车充电桩数量：≥10％

公建配套项目及面积：  

社区公共服务设施用房：建筑面积≥1250 m²，首层面积≥250 m²

物业服务用房：按《广东省物业管理条例》要求设置。

幼儿园：独立用地，用地面积不少于5240㎡，建筑面积不少于5004㎡，按规范设置，应有独立出入口连接城市道路。

通讯机房及天线：建筑面积≥120 m²

健身场地设施：室内人均建筑面积≥0.1 m²，室外人均建筑面积≥0.3 m²

建筑退让：

退道路红线：东南西北侧道路不少于5米，高层建筑退线不少于15米；

地下室（全埋式）、围墙、围栏一般情况下应后退道路红线1.5米以上；地下室结构顶板高于室外地面时，应结合绿化布置，且不应超过1.0米；超过室外地面标高1.0米的，按建筑后退道路线要求退线，退线部分可结合人行道整体布置。基础部分不得进入道路红线，化粪池等任何建、构筑物不得超出建筑红线设置。

其他指标如间距，配套等要求详附件《江门市城乡规划技术管理规定》

设计依据及基础资料

带地形红线图；相应地块规划条件 ；《江门市城乡规划技术管理规定》。

国家相关法律、法规及政府相关条例、规定。

国家现行设计规范。

设计合同。

本项目方案设计任务书

总体设计原则

前瞻性：

树立大观念、开拓新思路，做有品味的高端住宅。规划布局、单体平面、建筑立面、环境设计、色彩空间、设备设施均体现个性风格。

均好性：

在设计的各个方面均应体现均好性原则，从总体规划、建筑设计到环境设计，均好性的实现是一个重要的设计目标。要寻求景观资源的配置均衡，充分考虑市政道路噪音对建筑主体的影响，提出合理的规划布置方案避免或减低噪音对主要房间的污染，尽量减少通过使用技术手段来降低噪音（会带来建设成本的提高）。

经济性：

充分考虑项目开发、设计、销售、使用等各个阶段有效衔接和使用的经济性；方案中要合理利用现有的资源优势，合理平衡土方量，合理设置架空层及通风，同时兼顾结构布置的经济合理性。

规范性：

设计方案必须遵守江门市政府有关城市规划设计对日照间距、消防、人防等方面的规定，并符合国家有关规范和标准。

总体建筑设计要求

总则 

塔楼、商业两种业态之间相对独立。

塔楼标准层设计规整、简洁。

塔楼、商业两种业态在建筑造型设计上应协调统一。

低层住宅建筑形态要与塔楼商业协调统一

■含钢量、混凝土用量要求： 

80m≤H≤100m高层住宅       钢筋含量50Kg/m2             混凝土含量0.39 m3/m2

H≤80m高层住宅       钢筋含量45Kg/m2        混凝土含量0.35 m3/m2

多层住宅、商铺       钢筋含量45Kg/m2         混凝土含量0.30 m3/m2

无人防地下室        钢筋含量115Kg/m2        混凝土含量0.90 m3/ m2

有人防地下室（核六常六）  钢筋含量150Kg/m2        混凝土含量1.10 m3/m2

1）体形系数（建筑物与室外大气接触的外表面积/其所包围的体积）：≤0.45；

2）地下车库单个车位面积≤ 34 平方米

3）人防地下车库单个车位面积≤ 36-40 平方米；

■塔楼

性质：高层住宅、低层住宅

交楼方式：毛坯交楼

塔楼总体设计要求

建筑主入口的选择、交通系统、设备系统应具有相对独立性，尽可能降低对沿街商业及主干道车流的干扰，建议主出入口布置在建筑南侧或北侧。
在保证建筑外形、空间感与商业和谐的条件下，应具有相对独立性

建筑设计应利于销售及后期物业管理的经济性要求，并便于后期维护；

施工材料选用节能、隔音材料，并达到防火等级要求。

满足环保、节能要求。设计标准以国家、广东省最新节能标准设计。

充分采用节能材料，降低使用能耗。

尽量使用本土材料，有效控制成本。

2. 与商业关系要求

在保证建筑外形、空间感与沿街商业和谐的条件下，应具有相对独立性；

建筑外观具有高档住宅特征；

3. 建筑首层

大堂应风格独特、光线充足，人流的平面及竖向交通通畅舒适；

大堂首层应面积宽敞，与接待能力相适应；

大堂内设公告栏、休息座椅；

大堂门不宜采用无框玻璃门，开启扇应设电磁门锁、闭门器及门碰。

门窗应有详细设计，型材安全性、玻璃安全性经过专业计算，并满足建筑设计要求。

架空层设信报箱、活动配套功能。

4. 设备配置要求

每栋塔楼所有电梯通达地下车库；

电梯配置要达到或接近舒适型标准；

5. 电梯厅及电梯、扶梯

  客梯必须达到最高2.6米的要求，开门尺寸不小于1.1米（W）*2.3 米（H）。

  考虑残疾人电梯的设置人性化、合理性；同时满足国家有关无障碍设计的规范的要求。

  应考虑楼梯、电梯安全系统和逃生装置。入口安全系统和电梯监控系统应该与整个建筑的楼宇智能管理系统兼容。

■低层住宅
1. 低层住宅总体设计要求

建筑主入口的选择、交通系统、设备系统应具有相对独立性，建议主出入口布置在建筑北侧。

2.应设置与高层相独立的地下车库；

3.低层住宅首层建议设置为车库；

4.建筑设计应利于销售及后期物业管理的经济性要求，并便于后期维护； 

5.施工材料选用节能、隔音材料，并达到防火等级要求。

6.满足环保、节能要求。设计标准以国家、广东省最新节能标准设计。

■底层商业、

性质：餐饮、便利店、综合超市等服务业用地；技术服务等综合性办公用地

交楼方式：毛坯交楼

设计总则

 考虑将大型商业设置在首层临街的位置，保证商业的主要沿街面。

 设计要求大胆创新，引进全新商业设计理念。

 每种商业业态对店面的要求均有所不同，在进行商业建筑设计时应注意。

商业设计要求
 适当布置休息区域，使之成为公共空间中的半私密休息空间，给消费者一种领域感和放松休息。

 沿街商业设计应保证路面人流的到达，设计中应考虑人流与临时停车车流相分离；

 商业应考虑橱窗、店铺招牌位置设计；

 合理设计建筑外墙、屋顶以及外部广场空地的广告位置；

 商业建筑立面在与塔楼整体风格保持一致的前提下，充分体现自身特征。

 在不影响消防和档次的前提下尽量提高物业使用率。

餐饮类商业要求

餐厅设计应考虑满足规范要求及运营条件，应设计专门的给排水、排烟、隔油、排污系统，中餐厅应考虑煤气等；

餐厅门前应考虑地面停车位，并考虑地下停车后客户到达餐厅的便捷性；

设计过程中考虑烟道及隔油池、消防设施等的位置；

商业服务设施配置建议

服务设施：包括邮箱报刊亭、垃圾桶、座椅、指南图、标示系统等，进行统一的布局及造型设计，并赋予这些设施以景观方面的品质和系统性。

景观设施：设施包括立体绿化、雕塑、喷泉、橱窗、广告、标识物、街灯等，

营造商业轻松自然的活跃气氛，并增加人文景观。

照明设施：包括人行道灯、广场灯、埋地灯、泛光灯等，造型以现代、简为原则，与商业风格一致，其照明质量应该注重的是大众的视觉体验以及公共非营业场所的光环境设计，并考虑节能及便于管理控制、后期维护。

■地下部分

性质：停车库、设备用房

仅高层住宅部分有地下室；

地下部分设计尽量满铺基地，作为地下车库；

地下室采用加掖梁板形式，柱尺寸0.6m 宽，柱距8m，车道净高≥2.5m，车位净高≥2.5m；层高≤3.8m（局部降低楼（底）板标高以满足设备用房净高要求）；

塔楼电梯均下至地下室；

电梯厅净宽≥2m；

人防地下室范围，防护单元的划分应使人防门或其他人防设施最少。

车库坡道上下必须设置截水沟，车库排水尽量避免二次提升。

单车位按2400×5300计，微型车位按照2200X4400车道净宽5500,转弯半径≥6m。

	坡道宽度
	单行车道净宽
	5m

	
	双行车道净宽
	7m

	坡道坡度
	直道
	≤15%

	
	弯道
	≤12%

	
	两端缓坡段
	≤7.5%


 地下室楼梯尽量设置直接采光通风，节省设备成本。

 地下室各楼层板均采用结构找坡，顶板覆土深度1.2m。

 地下室找坡总高度不超过150mm

 设备房布置：

——优先布置在地下室（消防监控中心优先布置在首层），尽量少占车位，其次建议放在首层。

——地下室设备用房应以最经济合理的原则设计，并连同设备布置图一并上报审批。
	设 计 阶 段
	建筑设计工作内容
	建筑设计工作成果
	备 注

	施工图计阶段


	完成详细准确的建筑、安装施工图纸

明确验收标准、方法、施工图预算

明确材料设备样式、非标准设备的制作和施工工艺


	各专业设计说明

各专业计算书

节能设计专篇

消防设计专篇

各专业系统图

立面排砖大样图

各专业总平面图

各专业平面图

全部建筑立面图

剖面图

各专业细部详图

门窗大样

满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)的要求
	

	施工配合及竣工验收
	设计公司应配合出席与本项目相关的协调会议。

协助建设单位与相关设计配合单位解决现场施工问题，如有需要及时配合出设计变更。

协助建设单位进行招标工作，包括编写技术规范、技术要求；选定材料样板和设备类型；回复招标答疑；审查投标单位制技术方案和材料样板；提供评标和咨询意见等。

协助建设单位监督施工单位的施工质量及效果，设计公司应派专业人员到现场提供设计技术服务，根据业主要求赴工地巡查，并就功能和美观方面的问题提供施工质量的意见，如发现效果不理想，应协助建设单位进行工程调整直至符合要求，并且不要求增加设计费用。

配合施工单位完成竣工图。在工程竣工时，此阶段工作视为完成。
	
	


设计工作内容及成果要求

除以上所列图纸内容外，设计方为准确表达设计意图的其他设计图纸上述内容制成powerpoint演示文件，可用于电脑或投影机放映

上述电子文件：文本为DOC格式文件，图纸为DWG格式文件，分析图和效果图为JPG格式文件，应同时提交2套电子文件光盘（所有设计成果内容）。

设计成果要满足设计成果需满足当地报建验收及现场施工要求，并修改至符合各方要求（至少3次）。

设计工作时间节点要求

	施工图设计阶段
	工期
	成果

	完成当期地下室基坑桩基础施工图
	7天
	电子版施工图

	完成当期施工图（送审图中心）
	20天
	电子版施工图

	完成当期施工图并按甲方与审图中心意见修改
	收到审图意见后3天
	电子版施工图

	销售合同附图、销售户型图绘制
	收到甲方通知后7天
	电子版

	使用说明书附图
	收到甲方通知后7天
	电子版

	备注：

施工图设计起始计算时间以发包人明确通知时间为准，请承包人内部各部门间配合开展相关工作。

发包人可综合考虑项目开发进度或政府会议召开时间等因素考虑，有权对设计计划作出相应调整，并书面通知承包人进行协商。


设计文件交付地

地址：广东省江门市蓬江区胜利路133-9号                          

联系人：            通讯方式：               

附件一：红线图

[image: image3.png]ﬁ.mﬁﬁa/\j
}Bﬁﬂlﬁ - 2] JIPIJ_EJ\_{” «mﬂrm
iR 1A): 2023 4 08 /\ \





第六章
发包人提供的资料

蓬江区翡翠观澜商住项目初步设计及概算（招标图纸坐标仅作为参考，以通过规划审核为准。）
蓬江区翡翠观澜商住项目勘察报告
以上发包人资料，代理机构通过招标公告同步提供。
第三卷

第七章
投标文件格式

附件 1：商务文件正本（或副本）封面（投标人一栏需写所有联合体成员的单位全称）
蓬江区翡翠观澜商住项目（二期）

EPC总承包
商务文件

正本（或副本）

投标人：   （全称） 
（盖独立体或联合体主办方单位公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

日
 期：     年    月  
日

附件2：商务文件外包装封面（投标人一栏需书写所有联合体成员的单位全称）
蓬江区翡翠观澜商住项目（二期）
EPC总承包
商务文件

招  标  人： 
                                    
投
标  人： 
                                     
在         年        月         日时前不得开启

附件3：技术文件正本（或副本）封面
蓬江区翡翠观澜商住项目（二期）
EPC总承包
技术文件

施工图设计方案（或施工组织方案）
正本（或副本）

附件 3：技术文件外包装封面
蓬江区翡翠观澜商住项目（二期）
EPC总承包
技术文件

一、投标函
（一）投标函

 
（招标人名称）：

我方已仔细研究了蓬江区翡翠观澜商住项目（二期）EPC总承包 招标文件的全部内容，愿意按照如下方式报价并承诺：投标总报价为    万元；设计费报价为    万元；建安工程费报价为   万元；建安工程费投标报价下浮率为    %；总工期为合同签订后        个日历天，如招标人根据开发进度计划需分期开发的，合同签订后，业主发出设计指令后     个日历天完成当期施工图设计，每期施工工期不超过    个日历天。按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）                （¥ 
）。
如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

        
（其他补充说明）。

投标人：                                     （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）

地址： 
 

网址： 
 

电话： 
 

传真： 


邮政编码： 

 
年 
月 
日

注：若为联合体进行投标的，投标函后应附联合体共同投标协议书。联合体投标的，“投标人”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，并由主办方签署、盖章。
（二）投标函附录
	序号
	项  目
	内  容
	备注

	1
	项目负责人（施工负责人）
	姓名：           

建造师证等级：
建造师证专业：
建造证编号：
	

	2
	设计负责人
	姓名：           

注册证书等级：
注册证书专业：
注册证书编号：
	

	3
	总工期
	   日历天
	

	4
	质量标准
	按招标文件要求
	

	5
	投标有效期
	        日历天（从投标截止之日计起）
	

	6
	保修期限
	按招标文件的要求
	


投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                      年      月      日

注：联合体投标的，“投标人”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，并由主办方签署、盖章。

（三）联合体共同投标协议书（如有）
联合体共同投标协议书

致    （招标人名称）     ：
（所有成员单位名称）自愿组成投标联合体，共同参加蓬江区翡翠观澜商住项目（二期）EPC总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为本项目投标人的联合体主办方。
2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判及签署，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员内部的职责分工如下：

联合体主办方：            ；
联合体成员一：            ；      
......   


5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体各方和招标人各执一份。

联合体主办方：（盖章） 

法定代表人：（签字或盖章） 

地址： 

邮政编码： 
电话/传真： 

联合体成员一：（盖章） 

法定代表人：（签字或盖章） 

地址： 

邮政编码： 
电话/传真： 

签订日期：
年
月
日

二、法定代表人身份证明
投标人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
年 
月 
日 经营期限： 




姓名： 
性别： 
年龄： 
职务： 

系 

（投标人名称）的法定代表人。特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人： 
（独立体或联合体各方）
（加盖公章）

 
年 
月 
日

三、授权委托书
本人 
（姓名）系 
（投标人名称）的法定代表人，现委托 
（姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改蓬江区翡翠观澜商住项目（二期）EPC总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 
。代理人无转委托权。

附：被授权人身份证复印件

投标人名称： 

（盖单位章） 

法定代表人： 

（签字或盖章）

身份证号码： 

委托代理人： 

（签字） 

身份证号码：                                             


        年      月      日

注:联合体投标的，本授权书由联合体主办方出具，投标人名称写联合体主办方名称，并由联合体主办方签字、盖章即可。

四、投标保证金
投标人应在此提供汇款凭证或银行保函的复印件。
投标人以银行转账形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。
五、投标承诺书
致： 
（招标人名称）

本投标人已详细阅读了 蓬江区翡翠观澜商住项目（二期）EPC总承包 项目的招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.遵守中华人民共和国、有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

2.服从安排，遵守招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
3.接受招标文件全部内容，若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

4.保证投标文件内容无任何虚假、未侵犯他人知识产权。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保。若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保，承担因侵犯他人知识产权而由此引起的全部法律责任和经济责任。

5.保证按照招标文件及中标通知书规定商签项目合同并递交履约担保。如有违反，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证。

6.保证按照项目合同约定完成项目合同范围内的全部内容。如有违反，同意接受招标人对本投标人违诺处罚并被没收履约担保。

7.保证中标之后不转包、不分包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规的规定。

8.保证中标之后按投标函中承诺的工程周期完成并提供相应的后续服务。

9.保证按招标文件及项目合同约定原则处理因招标人原因增加或调整的工作量及其他事宜。
10.保证提供的施工图设计质量符合建设工程设计的技术规范及本项目设计任务书要求，满足工程投资控制需求，保证实际设计预算不高于投标方案的相应投资估算，愿意无条件接受招标人的任何处罚，直至被清退出场，并为此承担相应的合同违约及法律责任。

11.保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，若我方未能按投标承诺的工期完成本项目，除承担合同约定的违约责任外，发包人有权解除合同，我方承担由于违约解除合同退场造成的对发包人的一切损失。

12.保证在中标候选人公示结束之日起1个工作日内按广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）的要求支付交易服务费。

13.保证应在发包人发出中标通知书3天内提交满足施工图审查深度且加盖出图章的7#高层住宅及18#、19#、20#、21#多层住宅和配建规划四路（黄海高程22.000米～15.000米之间）的整套施工图纸，该阶段的设计成果文件应该在审查意见出来后1天内完成设计文件修改。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：       


投标人名称（盖章）：       

日期：
年
月
日
注:联合体投标的，“投标人名称”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，并由主办方签署、盖章。

六、投标人基本情况表
	投标人名称        
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	企业技术负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注： 1、在本表后应附企业法人营业执照副本、资质证书副本、施工企业的安全生产许可证副本复印件。
        2、联合体投标的，应分别提交本表并附相应的证明资料复印件。
七、项目主要管理人员配备表
	序号
	姓名
	在本项目中拟担任工作
	职称
	类似工作年限
	执业资格证/职称证

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


     注：根据招标文件要求，本表填写项目负责人（施工负责人）、市政负责人和安全员、设计负责人以及各专业设计负责人员的相关信息，同时，表后附上述人员的相关证明材料复印件，及属于本单位员工的加盖当地社保局或税务局印章的近3个月（2023年5、6、7月）的社会劳动保险缴费证明复印件。

投标报价表

	工 程 名 称
	

	投标总报价（万元）
	

	设计费报价（万元）
	

	建安工程费报价（万元）
	

	建安工程费下浮率（%）
	

	法定代表人或授权委托人
（签字或盖章）
	

	投  标  单  位
（企业公章）
	


注：1、 投标人投报的报价、下浮率均保留 2 位小数。

2、联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，并由主办方签署、盖章。
设计费明细计算表

	项目
	设计费（单位：万元）
	备注

	建筑工程设计
	 
	

	园林广场景观绿化设计
	 
	

	市政道路设计
	 
	

	销售中心、样板房、公共区域、地下会所等室内装修设计
	 
	

	合计
	 
	


投标人：（盖章）                            　　　　　　      

法定代表人或委托代理人：（签字）                              
日期：       年    月    日

九、投标人类似业绩
1、设计业绩情况表
	序号
	建设单位
	项目名称及规模
	合同签订日期
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：       


投标人名称（签章）       


日期：
年
  月
   日
注：1.后附招标文件要求提交的相关证明材料；

2.联合体投标的，“投标人”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，并由主办方签署、盖章。
2、施工业绩情况表
	序号
	建设单位
	项目名称及规模  
	合同签订日期
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：       


投标人名称：       
（盖单位公章）
日期：
年
月
日

注：1.后附招标文件要求提交的相关证明材料；

2.联合体投标的，“投标人”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，并由主办方签署、盖章。
十、投标人认为的其他资料
（格式自拟）

_1234567890.unknown

