XXXX

监理合同

项目名称：XXXX                                              
项目地点：                                                
建设单位：广州市白云区教育综合服务中心                           

合同编号：穗云教2023建设  号                                             
工程建设管理单位：广州市白云工程咨询管理有限公司                
合同编号：云咨询-GL-[202 ]-   号                                    

监理单位：                                                

合同编号：                                                
签订地点：广州市白云区                                        
签订日期：         年     月    日                            

建设工程委托监理合同

第一部分  协议书

建设单位（甲方）：广州市白云区教育综合服务中心                     
法定代表人：何志立                                                                                                           

通信地址：广州市白云大道南383号                                                        
工程建设管理单位（乙方）：广州市白云工程咨询管理有限公司               

法定代表人：陈渝山                                                       
通信地址：广州市白云区齐富路88号白云城投总部大厦C栋5-6楼                                             
监理单位（丙方）：                                                 

法定代表人：                                                             

通信地址：                                                                                
根据     年     月发出的委托函/成交通知书，XXXX通过      方式，确定丙方为工程监理服务单位，经三方协商一致，签订本合同，共同执行。

本服务项目的工程建设管理单位为广州市白云工程咨询管理有限公司，在本合同中受建设单位委托履行相应职责和权利，建设单位、工程建设管理单位的委托关系按委托工程建设管理合同执行。
1、 工程概况

1、工程名称：XXXX。
2、工程地点：                  。

3、工程规模：                  。
4、主要建设内容包括：
（1）投资控制目标：不超过经批准的工程概算。

（2）进度控制目标：施工工期为业主下达开工令或开工报告审批之日起按施工进度要求控制，施工工期约为    个日历天。

（3）质量控制目标：验收合格。

（4）安全管理目标：合格且无安全责任事故。

（5）文明施工管理目标：合格且不因工地文明施工管理问题受到有关政府管理部门处罚。

2、 监理服务范围

1、监理范围：

（1）XXXX的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）、工程质量保修阶段的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、投资控制、进度控制、设备材料控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作以及其他相关服务。

（2）施工过程中工程质量检测、监测、专题会等为工程建设的监理服务。

（3）按乙方要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助乙方制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作制度等。

2、工程内容：完成本工程施工的全部内容，包括但不限于工程量清单、施工图所列明内容。

3、在监理服务期内，非丙方原因造成监理工作量减少的，丙方同意减少相应的监理费用；增加的，甲方相应增加的监理费用。并按专用条件第十四条第5点的结算方式办理结算。
4、监理服务期：

监理服务期自乙方通知进场之日起，至本工程工程结算经终审部门审定，保修期结束之日止。监理服务期包括项目的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）和质量保修阶段。　

3、 本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

4、 下列文件均为本合同的组成部分，并互为补充和解释，如下述各部分存在不一致之处，以排列次序之前为优先：

1、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

2、本合同协议书；

3、委托函/成交通知书；

4、本合同专用条件；

5、甲、乙方对本工程监理管理的各项制度、规定；

6、本合同标准条件；

7、标准、规范及有关技术文件、图纸；

8、合同附件。

5、 丙方向甲方承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

6、 甲方向丙方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向丙方支付报酬。鉴于本工程财政拨款，向丙方支付酬金的具体时间按照本合同规定及财政部门批准拨付或直接支付的时间为准。
7、 履约担保
履约担保形式：采用银行现金到账或专业担保公司担保或银行保函，保函须为不可撤销、见索即付履约保函。

履约担保金额：暂定合同总价的 10 % ，总额为           元。

履约担保提交的期限：履约担保应于合同签订之日起10日内提供。丙方应向甲方提交履约担保金后，甲方才向丙方支付第一次合同服务费。

注：1、履约担保金在本工程竣工证书颁发后56天内，甲方将向联合体牵头人退还履约担保（不计利息）。

2、若合同期延长，丙方须在收到甲方的通知后 15 个工作日内办理续保手续。

3、如丙方为联合体，履约担保由牵头人提供。

8、 为规范项目工程建设管理，丙方需遵守广州市白云城市开发投资集团有限公司《服务供应商不规范行为管理办法（另册），并确认《服务供应商不规范行为管理办法》为本协议组成部分，丙方确认已经完全知晓《服务供应商不规范行为管理办法》内容，并无条件认可乙方《服务供应商不规范行为管理办法》及乙方的管理制度对其处罚，对丙方行为实行“黑、白名单”管理。如丙方履行合同存在严重不履约行为，乙方发出项目监管函每次扣罚丙方5000元，乙方发出本项目约谈法定代表人通知书每次扣罚丙方10000元。乙方连续向丙方发出3份约谈法定代表人通知书，自第三份约谈通知书发出之日起暂停丙方对乙方后续项目的投标资格半年，并在白云区范围内通报。后续再每多发出一份约谈法定代表人通知书，自通知书发出之日起自动停标半年，停标时间如有重合，自动顺延。

9、 为规范建设项目安全文明措施费管理，丙方应知晓《安全文明措施费使用管理办法》(另册)，并愿意就安全文明措施费管理遵守此办法。

10、 本合同正本一式　叁　份，三方各执　壹　份。副本　陆　份，三方各执　贰　份。合同正、副本具有同等效力，当合同正、副本表述不一致时，以正本为准。

（本行以下无正文）

甲方：广州市白云区教育综合服务中心（公章）                    　           

通讯地址：广州市白云大道南383号

法定代表人：                           

签约代表：                             

电话：
乙方：广州市白云工程咨询管理有限公司（公章）                    　           

通讯地址：广州市白云区齐富路88号白云城投总部大厦C栋5-6楼

法定代表人：                           

签约代表：                             

电话：020-32586567
丙方：            （公章）

通讯地址：

法定代表人：                           

签约代表： 

电话：

开户银行：

开户名：

账号：

第二部分 标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指建设单位委托实施监理的工程。

（2）“建设单位”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经建设单位同意，监理单位派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理单位以外，建设单位就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指三方在专用条件中约定，建设单位委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①建设单位委托监理范围以外，通过三方书面协议另外增加的工作内容；②由于建设单位或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理单位自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条　建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理单位义务

第四条　监理单位按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理工程师，向建设单位报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。监理工程师与监理单位之间存在劳动合同关系，其因履行监理职责而发生的工伤、人身损害等事故均由监理单位负责。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向建设单位报告监理工作。

总监理工程师姓名：      ，身份证号码：                         

注册号：         

第五条　监理单位在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为建设单位提供符合行业标准且与其资质水平相当的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条　监理单位使用建设单位提供的设施和物品属建设单位的财产。在监理工作完成或终止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给建设单位。

第七条　在合同期内或合同终止后，未征得有关方书面同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料，不得将该保密信息用于本合同范围之外，如有违背，需赔偿对方因此遭受的全部损失（包括但不限于相应律师费用、差旅费用、公证费、保全费、赔偿、补偿、行政机关处罚、差旅费等等）。

建设单位、建设管理单位义务

第八条　建设单位应按本合同约定，向监理单位支付酬金。

第九条　应监理单位书面要求，建设单位应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理单位承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条　应监理单位明确书面要求，建设单位应当在三方约定的时间内免费向监理单位提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条　建设单位应当在专用条件约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条　建设单位应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理单位联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。

第十三条　建设单位应当将授予监理单位的监理权利，以及监理单位主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条　建设单位应在不影响监理单位开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条　建设单位应免费向监理单位提供办公用房及合同专用条件约定的设施。　　

第十六条　根据情况需要，如果三方约定，由建设单位免费向监理单位提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理单位权利

第十七条　监理单位在建设单位委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向建设单位的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得建设单位的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理单位应当书面并及时报告建设单位并要求设计人更正。否则，由此给建设单位造成损失的，由监理单位负责所有损失的赔偿。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向建设单位提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向建设单位报告。

（7）征得建设单位书面同意，监理单位有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向建设单位报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向建设单位作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，应当通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，应当通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，建设单位不支付工程款。

第十八条　监理单位在建设单位授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经建设单位事先书面批准。在紧急情况下未能事先报建设单位批准时，监理单位所做的变更也应在 2天内通知建设单位。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条　在委托的工程范围内，建设单位或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同三方协商确定。当建设单位和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当三方的争议由政府建设行政主管部门调解或司法机关裁决时，应当提供作证的事实材料。

建设单位、建设管理单位权利

第二十条　建设单位有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条　建设单位有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条　监理单位调换总监理工程师须事先经建设单位书面同意。

第二十三条　建设单位有权要求监理单位提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告，监理单位应当按照建设单位要求提交。

第二十四条　当建设单位发现监理工程师不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给建设单位或工程造成损失的，建设单位有权要求监理单位更换监理工程师，直到终止合同并要求监理单位承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理单位责任

第二十五条　委托监理合同有效期即监理单位的责任期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，三方应进一步书面约定相应延长的合同期。

第二十六条　监理单位在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理单位过失而造成了建设单位的经济损失，应当向建设单位赔偿直接和间接经济损失。

第二十七条　因监理单位过失对承包人的违约行为不能及时发现及纠正，致承包人违反合同规定的质量要求或完工（交图、交货）时限的，承担连带赔偿责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部份履行，监理单位应及时向建设单位报告，并采取适当措施减少或消除不可抗力事件的影响，在不可抗力事件解除后24小时向建设单位提交证明材料，经建设单位审查确认无误后，可相应地免除监理单位的责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向建设单位承担赔偿责任。

第二十八条　监理单位向建设单位提出赔偿要求不能成立时，监理单位应当补偿由于该索赔所导致建设单位的各种费用支出。

建设单位、建设管理单位责任

第二十九条　建设单位应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理单位造成的经济损失。

第三十条　建设单位如果向监理单位提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理单位的合理费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条　由于建设单位或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理单位应当将此情况与可能产生的影响在该情况发生后的 2 天内通知建设单位，经建设单位书面批准后，监理单位完成监理业务的时间相应延长。

第三十二条　在委托监理合同签订后，实际客观情况发生变化，使得监理单位不能全部或部分执行监理业务时，监理单位应当当天内通知建设单位，经建设单位书面批准后，该监理业务的完成时间应予延长。当该影响因素消失时，监理单位应当在影响因素消失之日起7日内恢复执行监理业务。

第三十三条　监理单位向建设单位办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和建设单位已签订工程保修责任书，监理单位收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，三方在专用条款中约定。

第三十四条　当事人一方因自身原因要求变更或解除合同时，应当在42日前书面通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿一切损失。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，三方未签订新协议之前，原合同仍然有效。

第三十五条　监理单位根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理单位可向建设单位发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到建设单位答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到建设单位答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。建设单位无正当理由未答复的，承担违约责任。

第三十六条　监理单位由于因甲方的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，并向建设单位书面申请。经建设单位书面确认后，监理单位有权得到额外的报酬。

第三十七条　当建设单位认为监理单位无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理单位发出指明其未履行义务的通知。若建设单位发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理单位无正当理由或未答复的，承担违约责任。

第三十八条　合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条　正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条　如果建设单位无正当理由在规定的支付期限内未支付监理报酬，还应向监理单位支付滞纳金，滞纳金按未支付监理报酬的/%计算。滞纳金从规定支付期限后30日起计算。

第四十一条　支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条　如果建设单位对监理单位提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书之日起2个工作日内向监理单位发出表示异议的通知，并暂停支付异议部分的报酬。监理单位应在收到异议通知的2个工作日内书面答复，否则视为监理单位同意建设单位的异议。但建设单位不得无故拖延其他无异议报酬项目的支付。同时，监理单位也不得以建设单位未及时付款为由怠于履行或拒绝履行本合同约定的监理义务。

其他

第四十三条　委托的建设工程监理所必要的监理工程师出外考察、材料、设备复试，其费用支出经建设单位同意的，可在预算范围内向建设单位实报实销。

第四十四条　在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理单位聘用的，其费用由监理单位承担；由建设单位聘用的，其费用由建设单位承担。

第四十五条　监理单位在监理工作过程中提出的合理化建议，使建设单位得到了经济效益，经建设单位书面确认后，建设单位应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条　监理单位驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理单位不得参与可能与合同规定的与建设单位的利益相冲突的任何活动。

第四十七条　监理单位在监理过程中，不得泄露建设单位申明的秘密，监理单位亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条　监理单位对于由其编制的所有文件拥有版权，建设单位仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条　本合同在履行过程中发生的争议,由当事人三方协商解决。协商不成的，按下列第  2  种方式解决：　

1、提交广州仲裁委员会仲裁；

2、依法向工程所在地人民法院起诉。

第三部分 专用条件

专用条件对本合同标准条件中有需要进行定义、解释或具体约定的条款内容进行补充、删除或修改，并且专用条件较标准条件具优先解释权。专用条件中无规定的事项按标准条件的条款执行。

第一条　本合同适用的法律及监理依据：

一、适用法规

1、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》；

2、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广东省建设工程监理条例》及其它有关的法规、条例；

3、广东省、广州市有关工程建设管理方面的规定和办法。

二、监理依据

1、《建设工程监理规范》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》、现行设计规范（规程）、工程质量检验评定标准、施工和验收规范和本委托监理合同，以及国家、省、市现行的规定文件等；

2、甲方和工程施工承包人签订的合同、补充协议、甲、乙双方签订的工程建设管理合同；

3、经审查认可的本工程正式的工程地质勘察报告、施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件；

4、广州地区现行的有关工程预结算定额和文件；

5、国家和广州地区现行的设计规范（规程）、建筑工程质量检验评定标准、施工和验收规范；

6、建设工程监理规范；

7、经甲方审批认可，由丙方编制的监理规划；

8、甲方发出的指令。

第二条　监理人员、监理范围和监理工作内容：
一、监理人员：

1、丙方派驻工地的监理人员，必须拥有履行本合同的资格和能力，必须能够适应监理服务工作。

2、丙方向甲方报送监理机构总监理工程师及主要成员名单、监理规划，应每周向甲、乙方报告监理工作。

3、丙方应指定一名授权代表与乙方的授权代表建立工作联系。

4、丙方更换驻场监理人员的，应提前7天向乙方书面提出。未经同意，不得更换。

5、甲方有权以书面形式要求丙方更换甲方认为不能履行监理合同的派驻人员。

6、甲方同意更换的监理人员，其代替人员的资格仍应事先得到甲方的书面认可。

7、监理工程师应履行本合同约定的相应职责。未按照合同约定不履行监理职责或与承包人串通的，甲方有权要求丙方更换。

8．丙方应保证有足够的监理人员完成各阶段的监理工作。

二、监理范围：按本合同第一部分协议书第二条的内容执行。

三、监理业务内容，包括但不限于：
1、依法依规开展监理工作，进行质量、安全、文明施工、工期、投资、合同等的监理。

2、根据工程规模派驻相应数量的监理人员，保证监理工作的落实。
3、把好材料的质量关、试件见证取样关，隐蔽工程和关键部位应旁站监理。对甲方认为或丙方认为的可疑材料应见证取样检验，合格的，检验费由甲方支付，不合格的，由承包人支付。
4、总监理工程师须按照规定驻场，丙方定期组织单位技术人员到现场检查工作。

5、定期向甲方书面报告监理工作，专项报告按甲方要求提交。

6、根据有关文件规定，督促检查承包人同步完成各阶段施工验收资料及全套竣工图。

7、主持每周的工程监理例会，解决工程建设的有关问题，并形成会议纪要。

8、监理日志每日如实填写，及时做好施工记录。编写监理月报和最终总结。

9、丙方收到图纸、勘察资料等技术文件后5日内，向乙方提供《监理规划》、《监理实施细则》，经乙方审批后执行。

10、审查施工组织设计、施工方案及施工进度计划，并监督检查及实施；审批开工报告，参加技术交底和施工图纸的会审。

11、审查承包人提供的材料和设备清单及其所列的规格与质量。

12、督促承包人严格执行施工合同，按照有关规范、标准、设计文件等组织施工；检查施工过程主要部位以及隐蔽工程的验收签证，关键部位工序进行旁站监理。

13、负责审核各项工程造价文件，严格控制工程造价。

14、对工程质量和数量进行核实，签发工程进度审核意见。

15、监督检查安全文明施工措施，发生安全事故时，迅速采取措施并及时上报。

16、负责组织工程初验，签署工程竣工验收报告，参加甲方组织的最终验收。

17、对工程质量事故提出处理意见，所发生的费用由责任当事人负担。

18、保修期内督促承包人保修。

19、根据有关文件规定，向甲方提交工程监理备案资料。

20、现行监理规范规定的或甲方交办的其他工作。

21、安全生产监理： 

（1）审查安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。对建设工程安全生产承担监理责任。

（2）存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改；情况严重的，应暂停施工。承包人拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向有关主管部门报告。

第三条  在没有甲方书面允许下，禁止将一切工程资料和信息外泄。否则，由此导致的损失由丙方承担。

第四条　外部条件包括：

一、由甲、乙方负责完成以下工作：

1、签订合同后三天内应丙方要求提供全套施工图纸和工程承包合同及其它工程资料；

2、甲、乙方负责工程外部关系协调，丙方应配合承担部分或全部协调工作；

3、向有关部门缴纳施工报建中规定由甲方负担的费用。

二、施工阶段甲、乙方应完成以下工作：

1、确定承包人，并签订工程施工合同；

2、组织工程竣工验收和工程移交。

第五条　乙方应提供的工程资料及时间：签订合同后三天应丙方要求提供设计图纸、工程勘察资料、施工合同和有关资料各一份。

第六条　各方书面提交并要求作出决定的事宜均应在2天内书面答复。

第七条  甲方的常驻代表为     ，乙方的常驻代表为    。丙方项目总监：     ，总监代表：      。

第八条　丙方应自行配置现场监理办公设施、通讯设施、交通工具，其费用已包含在监理酬金中。丙方应自行解决食宿，不得与承包人同食同住。

第九条  丙方在责任期内，因自身原因造成甲方或第三方经济损失的，应向甲方或第三方赔偿相应经济损失，包括直接损失和间接损失。具体违约责任条款详见第二十二条至第三十七条。

第十条  丙方对承包人违反合同规定的质量要求和完工时限，应承担相应责任；承包人对质量和工期的违约，丙方应承担相应监理责任。

第十一条  为保证建设项目有序、规范和顺利进行，丙方必须主动支持甲方工作。对甲方的指令和书面通知拒不执行的，按严重违约处理。

第十二条  监理工作非丙方原因的事由造成丙方损失，丙方可要求赔偿。

第十三条  本合同自三方签字并加盖公章之日起生效。

第十四条　甲方同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付丙方的报酬：

1、监理报酬计费依据为国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号），下浮20%后，再下浮报价下浮率后计算。暂定监理服务计费额为   元，暂定合同价为¥     元（大写人民币：      ），报价下浮率为     %。

即：施工监理服务费收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数×（1－20%）×（1－    %（报价下浮率））。

调整系数如下：①专业调整系数为     ，②工程复杂程度调整系数为     ，③高程调整系数为    。（监理费结算调整系数以概算批复中对应的监理费调整系数为准。）
2、签订施工合同进场施工后，支付至暂定合同价的20%；       

3、每月申请进度款额为当月完成工程量×监理费率×60%计（监理费率＝监理费暂定合同价/对应合同监理服务的计费额=       万元/       万元=     %），但累计支付不超过监理合同价的80%
4、工程竣工验收合格后，支付已完成工作量（不包括工程变更和签证）的85%所对应的监理费用，但同时不超过监理合同价的85%；

5、监理报酬结算以工程结算价为基数，按本条第1点方式计算。办理结算手续后，付款至终审结算价的100%。

丙方承诺，监理报酬在监理保修期前付清的，仍履行监理保修期责任；应甲或乙方要求需到现场的，可在收到通知的12小时内到场。

6、监理报酬结算方法：以工程结算价为计算基价，按上述计费方式办理结算。最终结算总金额不得超过批复后概算中的监理费，否则以批复概算的监理费为最终结算金额。
7、非因丙方原因造成工程延期，致使监理服务期延长，不计算延期服务监理费。

8、如在工程实施期间，不论任何原因停工而导致丙方多次进出场，不补偿费用。

第十五条　监理报酬按 人民币 支付，按    /    汇率计付。

第十六条  丙方须提供合法有效等额发票，否则，甲方拒付报酬。

第十七条　奖励办法：无。

第十八条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人三方应及时协商解决。协商不成时，可向工程项目所在地法院提出诉讼。
第十九条 保修期责任：监理保修期为24个月。
丙方负责检查项目使用状况，确认问题责任所属，督促责任方做好保修工作。  

第二十条 施工期间造价控制责任：

由于丙方对工程造价控制不力（除人工、材料机械指导价上浮和招标工程量清单的漏项外），导致建设单位的经济损失由监理单位承担。经核实，监理单位对工程变更、签证等文件审核存在较大误差或错误，按与规定计价差额的50%在监理费请款中直接扣除。

第二十一条 结算控制责任：

经监理初审的工程结算送财政评审后，最终结算评审结果审减额超过监理结算初审价的10%，按财政评审结算价的3‰扣除监理费。
第二十二条  丙方的违约责任：

一、 丙方违反本合同约定的违约责任形式包括但不限于：

1、限期改正责任。丙方履行合同义务不符合要求，乙方有权提出书面警告函，丙方必须在限期内履行完毕义务。丙方在收到书面警告函之日起 5 天内向甲方交纳违约金500元/次。

2、一般违约责任。丙方按本合同约定应当承担一般违约责任时，必须向甲方交纳违约金人民币1000元/次。 

3、严重违约责任。丙方按本合同约定应当承担严重违约责任时，必须向甲方交纳违约金人民币5000元/次。

4、部分解除合同。丙方自收到部分解除合同通知之日起，本合同部分解除即生效，丙方立即停止被解除部分的现场监理工作，5日内移交完整的监理资料，由乙方委托其他监理单位继续完成监理服务。丙方未在规定期限内完成移交，或交接资料不完整，或延误交接现场工作，导致建设工期延误和其它方面的损失，丙方赔偿所有损失。

5、解除合同。乙方认为的违约情形或累计三次严重违约责任，乙方有权单方部分或全部解除合同。丙方自收到解除合同通知之日起，本合同即解除，丙方立即停止现场监理工作，5日内移交完整的监理资料。丙方未在规定期限内完成移交，或交接资料不完整，或延误交接现场工作，导致建设工期延误和其它方面的损失，丙方赔偿所有损失。

6、当丙方不履行或没有充分履行其相关承诺及监理义务、本专用条件中约定的监理工作内容，乙方可书面通知丙方，指明其未能履约的内容和承担违约责任的等级。

第二十三条  对于施工现场出现的情况，凡未发现或发现后未及时上报，导致工程返工而造成损失的，视其损失程度和丙方责任的比重，按第二十二条的规定要求丙方承担违约责任。

第二十四条  为保证建设项目有序、规范和顺利进行，丙方必须主动支持甲方工作。

第二十五条  丙方未按承诺建立组织架构、派驻足够符合岗位条件的丙方员和投入设备，丙方必须按甲方要求限期整改。

第二十六条  甲方要求总监理工程师或主要监理工程师必须参加的会议，未经甲方同意不到会者，丙方应当承担限期改正责任1次。

第二十七条  丙方在自己职责范围内应当作出决定的事项故意拖延或者不做出明确的处理意见，甲方有权要求丙方承担一般违约责任1次。

第二十八条  丙方应在监理服务期内，办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。丙方违反上述规定，按严重违约1次处理。

第二十九条  丙方必须加强监理人员职业操守的教育，公平、公正的进行监理工作。

第三十条  工程施工质量，经丙方检验为合格，但经甲方或工程质量监督机构抽查，发现质量不合格、或未按设计要求和有关规范进行施工的，丙方应承担严重违约责任1次。

第三十一条  对工程的按期完工不能起到监管作用，除必须限期纠正外，丙方必须承担严重违约责任1次。

第三十二条  丙方应当按时对承包人的申报事项予以审批，因丙方的原因造成关键工期延误，丙方应承担严重违约责任1次。

第三十三条  对于承包人提交的请款报告，丙方不按实际完成的工作量进行审核，不按本合同要求签署拨款意见，被审查发现后，除必须限期改正外，丙方必须承担一般违约责任1次。

第三十四条  丙方违约行为的直接责任人，乙方有权要求丙方限期更换。

第三十五条　因下列丙方原因：

（1）在施工过程中，丙方发出错误指令或指令不及时；

（2）丙方越权审批设计变更；

（3）旁站不到位；

（4）其它因丙方自身失误造成的原因。

 致使本工程在投资、工期、质量、安全、文明施工等方面给甲方造成损失的，甲方将要求丙方进行赔偿。

第三十六条  当丙方不履行或没有充分履行其相关承诺及监理义务、合同条款中约定的监理工作内容，甲方可书面通知丙方，指明其未能履约的内容和甲方要求其承担违约责任的等级。

第三十七条  丙方违约需向甲方支付违约金时，可按甲方要求在甲方未付款中予以扣减。当累计赔偿金额达到监理费用总额时，甲方有权单方面终止本施工监理合同。

第三十八条　建设单位对于由监理单位编制的关于本项目的所有文件拥有版权。

附件1  

项目监理机构人员进场计划表

	工程名称
	
	工程类别
	

	项目总监
	
	现场安全负责人
	

	监 理 人 员 （共2人）

	姓名
	岗位职务
	职称
	专业证书编号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：按粤建管字[2002]97号文规定人数及甲方要求配备丙方员。驻地办的文秘、驾驶、后勤等辅助人员，由监理单位按需要自行配备，其费用列入综合费用报价表中。

附件2 

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，本项目工程的建设单位广州市白云区教育综合服务中心（以下称甲方）、工程建设管理单位广州市白云工程咨询管理有限公司（以下称乙方）与丙方        （以下称丙方）经三方协商一致，特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设项目的工程质量目标为合格，监理单位对本建设工程的监理质量在设计使用年限内依法终身负责。具体监理责任人       。

第二条  甲、乙、丙三方的权利和义务：

（一）严格遵守国家有关法律法规的有关规定。

（二）严格执行本工程监理服务合同协议书，自觉按协议书办事。

（三）三方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工监理业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反监理合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方和乙方的义务：

（一）甲方和乙方向丙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。

（二）甲方和乙方不得指使丙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和监理规范进行现场监理。

（三）甲方应按施工监理合同的约定支付监理费，除施工监理合同的约定外，甲方和乙方不得以任何借口克扣监理费或拖延监理费的支付。

（四）甲方和乙方不得明示或暗示向丙方推荐单位或个人承包或分包本工程的施工监理任务。

（五）甲方和乙方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  丙方的义务：

（一）丙方应具备与本工程相应等级的监理资质证书。

（二）丙方不得允许其它单位或个人以丙方的名义承揽本工程的施工监理任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的施工监理任务。

（三）丙方必须严格履行施工监理合同，按委托时承诺的丙方员及时到位。丙方员不能擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。

（四）丙方必须建立工地临时试验室，按要求配备相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）丙方必须按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法规，制定详细监理工作计划，明确监理岗位职责，严格监理检查制度。对工程的重要环节和关键部位，必须实施全过程的现场监理旁站，并有完整的监理旁站记录；严格计量支付；合理有效地控制进度。

（六）丙方与甲方、乙方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；监理资料应真实、完整。

第五条  违约责任：

（一）甲方、乙方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给丙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）丙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为自甲、乙、丙三方签署之日起至该工程项目设计使用年限届满之日止。

第七条  本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件。

第八条  本合同甲、乙、丙三方各执一份，送交三方监督单位一份。

（本行以下无正文）

（本页为签章页）

甲方：广州市白云区教育综合服务中心（公章）                    　           

通讯地址：广州市白云大道南383号

法定代表人：                           

签约代表：                             

乙方：广州市白云工程咨询管理有限公司（公章）                    　           

通讯地址：广州市白云区齐富路88号白云城投总部大厦C栋5-6楼

法定代表人：                           

签约代表：                             

丙方：               （公章）　                               
通讯地址：                              

法定代表人：             　　　　　　　　　　　　   

签约代表：

附件3

安全生产文明施工协议

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》等有关法律、法规的规定，结合本工程项目实际情况，按规定签订如下协议。

1、 甲、乙方的权利与义务

1、 遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

2、 按国家有关规定保证安全生产所必需的资金投入。

3、 保证不将工程项目发包（分包）给不具备安全生产条件或者不具备相应资质的单位或个人。

4、 对丙方在监理过程中依照合同或依法采取的有效监控措施，如停工、停用等给予支持；对丙方以公司文件书面形式提交并要求做出决定的事宜在规定时限内做出书面决定。

5、 授权工地常驻代表负责与丙方联系安全生产、文明施工的事宜，如需更换此人时提前通知丙方。

2、 丙方的权利与义务

    1、遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强工程建设安全的监理，建立、健全安全监理责任制度，保证工程建设的安全。

建立、健全安全生产文明施工监理的组织、明确安全丙方员的职责。

    2、建立安全生产文明施工的专项监理制度或方案。

    3、对承包人的资质进行审查，对无资质单位会同甲方不准进入。

    4、对承包人提供的安全施工组织设计及专项安全技术方案进行审核。

    5、对施工人员、材料、主要设备的使用和运行状况进行检查并记录。

    6、对重要施工环节和安全事故易发工序实施旁站或巡检。

    7、按规定对安全措施费用的列支和使用实施有效监控。

    8、及时制止承包人明显违章指挥和操作的行为。

    9、对危及工程和人员安全的施工及设备的使用，及时下达停工（停用）指令，坚决予以纠正。

    10、对施工现场存在的安全隐患及时发出整改通知并向安监机构报告。

    11、对因安全原因被建设行政主管部门和监督机构责令停工整改的，要积极主动抓好督促落实并及时反馈情况。

    12、督促承包人按规定购买施工意外保险和搞好文明施工管理。

    13、参与安全事故的调查处理。

    14、参与事故应急救援预案的公布和演练。

15、做好安全施工监理记录，日记和监理月报等资料整理，并督促承包单位及时整理现场安全管理文件资料。

甲方：广州市白云区教育综合服务中心（公章）                    　           

通讯地址：广州市白云大道南383号

法定代表人：                           

签约代表：                             

乙方：广州市白云工程咨询管理有限公司（公章）                    　           

通讯地址：广州市白云区齐富路88号白云城投总部大厦C栋5-6楼

法定代表人：                           

签约代表：                             

丙方：                       （公章）　                               
通讯地址：

法定代表人：　　　　　　　　　　　　   

签约代表：

附件4

廉 政 合 同
建设单位：（全称）广州市白云区教育综合服务中心                                 
工程建设管理单位：（全称）广州市白云工程咨询管理有限公司                           
监理单位：（全称）                                                        
根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲方、乙方和丙方就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
1 三方权利和义务
1.1 严格遵守国家有关法律法规的规定。
1.2 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3 三方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2 甲方和乙方义务
2.1 甲方和乙方及其工作人员不得索要或接受丙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在丙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。
2.2 甲方和乙方及其工作人员不得参加丙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受丙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3 甲方和乙方及其工作人员不得要求或者接受丙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4 甲方和乙方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
2.5 甲方和乙方及其工作人员不得以任何理由向丙方推荐分包单位或推销材料，不得要求丙方购买合同约定外的材料和设备。
2.6 甲方和乙方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3 丙方义务
3.1 丙方不得以任何理由向甲方和乙方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2 丙方不得以任何名义为甲方和乙方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。
3.3 丙方不得以任何理由安排甲方和乙方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4 丙方不得为甲方和乙方购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。
4 违约责任
4.1 甲方和乙方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给丙方造成经济损失的，应予赔偿。
4.2 丙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方和乙方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，由建设主管部门给予丙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。
5 三方约定
本合同由三方或其上级部门负责监督执行，并由三方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6 合同生效
本合同的有效期，自三方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。
7 合同法律效力
本合同作为XXXX监理合同的附件，与监理合同具有同等的法律效力，经三方签署后生效。
（本页为签章页）

甲方：广州市白云区教育综合服务中心（公章）                    　           

通讯地址：广州市白云大道南383号

法定代表人：                           

签约代表：                             

乙方：广州市白云工程咨询管理有限公司（公章）                    　           

通讯地址：广州市白云区齐富路88号白云城投总部大厦C栋5-6楼

法定代表人：                           

签约代表：                             

丙方：           （公章）                              
通讯地址：             

法定代表人：

签约代表：

附件5

委托函/成交通知书

16

