广东技术师范大学白云校区教学科研楼项目

第三方检测和监测服务合同

合同编号：

委托单位（甲方）:  广东省代建项目管理局 （盖章）

受托单位（乙方）: X X X X X X X X 有限公司（盖章）

签订日期：XXXX年XX月

广东技术师范大学白云校区教学科研楼项目第三方检测

和监测服务合同

甲方（委托人）：广东省代建项目管理局

乙方（受托人）：

现广东省代建项目管理局（以下称甲方）委托              （以下称乙方）承担广东技术师范大学白云校区教学科研楼项目第三方检测和监测服务工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，订立本合同，资双方共同遵守。

一、项目概况

1、项目名称：广东技术师范大学白云校区教学科研楼项目第三方检测和监测服务。

2、项目地点：广州市白云区江高镇环镇西路155号广东技术师范大学白云校区南侧地块内   。

3、资金来源：财政资金。

4、建设规模：项目总建筑面积30000平方米，其中地上6层，建筑面积27000平方米，主要作为教学可研用房。地下1层，建筑面积3000平方米，主要作为人防兼地下室。

5、最高投标限价：最高投标限价：人民币232 万元，投标人的投标报价不能超过招标人公布的最高投标限价，投标报价超过最高投标限价的投标文件将被拒绝。投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报下浮率，投标报价不得超过最高投标限价，综合单价以《关于印发<广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）>和<广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价>的通知》（粤建检协【2015】8号）中检测单价乘以(1-投标下浮率)结算），工程量按实结算。如结算价高于概算批复的检测费用，则按概算批复的检测费用作为结算价，最终结算以结算审定部门审定金额为准。如遇以上文件都不能涵盖的新增项目，则单价由双方按合同约定另行协商确定。以上费用已包含了税费和为完成所有要求而可能产生的不可预见的费用。

二、服务内容和要求

## 1、服务内容：包括第三方检测和监测，其中检测包括但不限于地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程现场检测、见证取样检测、民用建筑室内环境检测、建筑电气工程质量检测、智能建筑（弱电）检测、节能检测、建筑幕墙检测、给水排水及采暖工程质量检测、通风与空调工程质量检测、消防检测、防雷检测、人防工程相关检测等按图纸、规范和验收要求必须检测的项目；监测包括但不限于：基坑监测，高大支模自动化监测、建筑物沉降观测（具体以图纸及有关规范要求所包含的全部内容为准）。

（一）检测范围：

（1）根据设计文件、施工组织设计、相关规范和相关行政职能部门要求和甲方要求，结合项目实际情况，编制检测方案，并确保检测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调相关工作，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。

（2）在进行检测服务过程中，与该工程相关的施工、监理、设计、咨询等相关单位及建设协调行政主管部门和监督部门协调，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作费用。

（3）本招标项目已包含监督抽检的工作内容，监督抽检数量按建设行政主管部门要求实施，投标人需在投标报价中综合考虑该部分费用。

（4）负责检测数据的有关信息通过广州市建设工程质量检测监管信息网报送。

（5）本项目实施期间，如果因本项目验收需要，按规范和经批准的检测方案，经招标人确认需增加《工作量清单》中没有的项目，且中标人也具备相应资质，除不可抗力外，则中标人不得以任何原因拒绝为招标人提供检测，并按要求出具符合验收要求的检测报告。中标人检测资质不能涵盖的项目报招标人批准后由中标人委托具有相应资质的单位实施，并取得相应管理部门的确认。

（二）监测范围：

（1）根据《广州市城乡建设委员会关于启用地下工程及深基坑安全监测信息管理系统的通知》要求，中标单位需配合做好信息化管理工作。中标单位需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通基坑监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市地下工程和深基坑安全监测信息管理系统的能力及经验。根据《广州市住房和城乡建设委员会关于启用高大模板实时监测管理平台的通知》要求，中标单位需配合做好信息化管理工作。中标单位需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通高大模板自动化监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市高大模板实时监测管理平台的能力及经验。还包括建筑物沉降观测有关数据通过连接系统进行传输报送，并按要求出具符合验收要求的监测、观测报告。

（2）与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行监测工作的协调，申报监测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测工作影响本工程项目的建设进度、项目竣工验收和在城建档案馆备案；

（3）在进行监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。

三、甲方的权利和责任

1、甲方的权利

（1）乙方检测、监测人员不按本合同履行检测、监测职责的，甲方有权要求乙方更换人员，如乙方不更换或更换后的人员仍不按本合同履行检测监测职责，甲方有权单方面解除本合同并要求乙方承担相应的违约责任。

（2）本合同约定项目技术服务成果的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用；否则，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

2、甲方的责任

（1）向乙方提供开展检测、监测工作所必须的设计文件、工程资料、技术资料等。

（2）甲方授权      作为甲方代表，负责与乙方联系。更换联系代表，提前通知乙方。

（3）甲方应在收到乙方书面提交并要求作出决定事宜的相关文件之日起3个工作日内作出书面答复。

（4）甲方应协调乙方与现场各方关系，负责提供检测、监测的场地；告知驻场单位（监理单位、施工单位）对检测、监测的部位及位置并做好前期准备工作。

（5）甲方应严格要求施工单位不得损坏基准网、检测、监测部位。

（6）在乙方进场前提供检测所需的技术资料，包括岩土工程勘察资料、有关的设计及施工资料。对检测、监测有特别技术要求的，应以书面形式提出。

（7）甲方有权亲自或派人在作业现场实施旁站式监督。甲方委托            公司进行本工程监理，负责督促乙方按经审批的检测、监测方案实施，及时掌握检测、监测情况、避免检测、监测过程出现问题而影响工程质量或进度。

（8）组织本项目检测、监测成果的审查和验收。

（9）本合同中约定应由甲方履行的其他义务。

①及时审核乙方提交的质量检测、监测实施方案。

②为乙方提供必要的工作条件和协助解决检验过程中出现的问题。

③甲方或甲方委托的监理单位应对乙方按要求完成的工作量予以签字确认。

四、乙方的权利和责任

1、乙方的权利

（1）有权按照保质量、保工期和降低成本的原则，配合施工计划，向甲方提供切实可行的检测、监测实施方案。

（2）有权对涉及检测相关工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向甲方提出建议。

（3）有权按照本合同的约定进行检测，出具客观、准确、公正的检测报告，不受甲方干涉。

（4）有权按本合同约定获得检测、监测服务报酬。

2、乙方的责任

（1）乙方向甲方提交本合同约定项目的《检测监测实施方案》，经甲方审核确定后执行，并按照有关规定送质量监督部门备案，甲方以此具体考核乙方的检测、监测工作。如甲方要求乙方对《检测、监测实施方案》等进行合理修改调整，乙方必须在收到甲方修改调整意见之日起2日内，按甲方要求完成修改调整并报甲方审核。

（2）按设计要求、现行规范和方案要求进行检测、监测工作，负责为完成检测、监测工作而必需的各项辅助工作。对特殊工艺制定有针对性的方案及计划。

（3）提供检测仪器设备，负责仪器设备安装及场内中转、进退场。保证检测计量器具在计量检定有效周期内。

（4）保证检测、监测人员具备检测、监测资格，保证持有的检测、监测资质满足国家及地方管理要求。

（5）乙方必须按照国家、省、市相关的检测、监测规程及其工程质量检验评定标准、本合同的技术条件来开展进行检测、监测工程。乙方必须按按甲方的要求分期、分批开展检测和监测工作。由于乙方原因造成的停工、返工、窝工或增加工作量的，由乙方自行承担全部责任并不得向甲方收取其他费用；检测、监测过程中，如因乙方原因给甲方造成损失的，乙方应按国家有关规定，负责承担相应赔偿，并负法律责任。

（6）本工程实际需要，而乙方受自身的资质、资格限制无法进行检测、监测项目，乙方可进行专业（专项）检测、监测分包，乙方应提前把拟推荐的专业（专项）检测、监测分包单位报甲方审核确认。未经甲方确认的检测、监测分包单位，所提交的检测、监测报告甲方不予认可，不予支付相关的检测、监测费用，由此引起的一切后果由乙方承担。

（7）乙方应按规定进行检测、监测并按规定时间提交当次成果资料报告，同时应对所提供结果报告的准确性及可靠性负法律责任。

（8）乙方应按规定制定应急抢险检测和监测方案，经甲方、监理单位审核确认。

（9）未经甲方的书面同意，乙方不得泄露与本项目、本工程、本试验检测、监测合同有关的资料。

（10）检测、监测期间，应尽力保障检测、监测人员和设备的安全，为检测、监测人员购买保险。如合同履行过程中，发生乙方或相邻他方人身和财产损害，由乙方自行承担和解决，与甲方无关。

（11）在检测、监测及施工期间，甲方应协调给乙方提供水电，费用由乙方负责；

（12）乙方的人员到位后又离开的（以甲方的考勤记录为准），或擅自更换人员的，或更换人员的资历低于先前人员的，每发生一人次，受托人应按项目负责人2000元/人/天、技术负责人1500元/人/天、其他人员800元/人/天的标准向甲方支付违约金，并限期改正。受托人到期如果不改正的，委托人有权暂停委托。若前述情况出现超过3人次的委托人有权解除合同。

（13）未经甲方的书面同意乙方的工作人员缺席工程例会或专项会议，每次罚款1000元。

（14）乙方自行承担在检测、监测过程中的安全措施费、操作辅助措施费。

（15）乙方在检测、监测过程中，如因工作需要出差（广东省内）的，由乙方承担相关的差旅费用。

（16）乙方无条件配合甲方完成应急抢险检测和监测工作，由建设单位、监理单位确定应急抢险检测和监测工作内容，该项费用另行协商确定相关费用。由于乙方工作不及时提供应急抢险检测和监测报告，由此给甲方造成的损失，赔偿金不超过本合同的总价的10%。

(17)乙方在检测、监测数据出现异常时，应主动与建设单位、监理、设计、施工等部门协调分析、应对处置应急工作。

五、服务周期

1、合同履行地点：广州市白云区

2、服务周期：从乙方进场至完成所有检测、监测项目且技术成果通过审批，服务周期必须满足实际施工要求，甲方有权根据工程实际需要调整工期，乙方需配合甲方的调整作出相应的执行计划。

# 六、检验标准

乙方应按照相应的国家法律法规、国家标准、行业标准、地方标准、企业标准等技术规范和本项目质量要求对拟使用于本项目的产品进行抽查检验。

七、技术服务成果的提交及验收

1、乙方在检测、监测工作完成后，应按甲方要求及时提交有效的检测、监测报告及检测、监测临时报告。每次检测、监测完成后，二天内向甲方提交一式十份检测、监测临时报告内，十天内向甲方提交一式十份检测、监测报告（成果报告按所属地块分别装订）。

2、检测、监测工作全部完成后七天内整理全部检测、监测资料按所属地块分别并装订成册，一式二十份（同时提交电子文档一份）向甲方提交检测、监测成果报告；检测报告需加盖检测报告专用章和计量认证章（CMA章）。报告签认人员的资格证书必须在乙方处注册。

3、所有检测、监测报告必须符合国家和地方现行的规范、标准。

4、验收程序

（1）自审：乙方自审。

（2）验收：监理单位及甲方验收。

（3）检测、监测方案、检测、监测报告需按甲方的要求分别报送。

八、合同价款的计取、支付及结算

1、合同价款

检测、监测服务费暂定合同价为人民币        元（大写：        ），项目总体下浮率为                 。

（1）检测、监测服务费，采取工程量按实结算（综合单价以《关于印发<广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）>和<广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价>的通知》（粤建检协【2015】8号）中检测单价乘以【1-投标报价下浮率】结算），实际完成工作量以甲方审核确认为准。

- 实施完成的检测、监测工作量确定方式：投标人根据本项目服务范围制定检测、监测方案，结算以确定的检测、监测方案为依据，工程量以实际发生为准。实际发生的检测、监测工程量须由监理和建设单位现场负责人书面确认，否则不予结算。经设计、质量监督部门认可后，建设单位有权增加或减少所列检测、监测数量。

（3）检测、监测服务费包括但不限于人工费、材料费、设备使用费、设备进出场费、检测试验费、报告编写费、技术工作费、疫情期间防疫措施费、各项管理费，以及所有因工程质量检测应交纳的政府规费、利润、税金、风险费用、复检费用（乙方原因造的）以及相关的措施配合费用等，无论实际费用有无发生，无论各项费用有无涨落，均不再调整。

（4）计费依据按关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8号）中的检测单价并按中标下浮率确定；如遇以上文件都不能涵盖的新增项目，则单价由双方另行协商确定。以上费用已包含了税费和为完成所有要求而可能产生的不可预见的费用。

（5）结算原则：

清单所列的检测、监测项目并不代表本项目所有的检测、监测内容，实际实施时可根据项目实际情况进行调整，以监理、甲方、乙方共同认可并提交了检测、监测方案、检测、监测报告的内容为准进行结算。

本合同结算总价以省财政评审（或省有权终审部门）审定的结算价格为准。采用工程量按实结算（综合单价以《关于印发<广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）>和<广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价>的通知》（粤建检协【2015】8号）中检测单价乘以【1-投标报价下浮率】结算），如按实际工程量计算的结算总价超过投标报价，则按投标报价结算。此结算总价为乙方完成本合同全部工作内容的全部费用，不因服务时间长短、工作量多少而调整。

2、支付方式

①服务费用按季度支付。检测、监测的计量和支付金额经监理单位审核、建设管理单位审批确认后，按当期的应支付检测、监测服务费的85%进行支付，且累计支付不超过合同价的85％；

②乙方提交全部最终成果报告后，提交结算资料，经监理单位、造价咨询单位、甲方审核后，报政府有权终审部门审定。最终结算金额以政府有权终审部门核定金额为准。在政府有权终审部门出具审核报告，乙方提出申请，甲方支付至结算核定金额的100%；

3、每次付款，乙方每次向甲方申请支付检测、监测服务费时，应向甲方提交相应合法有效的支付申请材料及增值税发票，乙方提交支付申请材料及增值税发票完备且无误的，甲方按原合同的约定进行支付。有关款项自甲方向乙方提供的银行账号汇出后概由乙方负责。

4、上述所有的支付时间不包含政府财政支付部门审批时间，乙方清楚因本项目使用的是财政资金，且同意甲方向财政支付部门提出支付申请即视为已按时付款（不含政府财政支付部门审查的时间），因政府部门审核请款手续或财政拨款不到位，导致甲方超出合同约定的付款时间，或对其他方面造成影响的与甲方无关，乙方不得因此拒绝履行合同或要求甲方承担违约责任。

# 九、违约责任

1、乙方应严格按照设计要求及现场监理人员要求，及时到场进行工作。若乙方在合同签订后，经甲方催促不按时进场开展，每一次催促不按时进场罚款5000元，三次催促不按时进场工作甲方有权解除合同。进场后一次未能及时提交满足合同约定标准的检测、监测报告每次罚款5000元，累计三次甲方有权解除合同，乙方应全额返还受影响段甲方已付款项并赔偿甲方相关损失。

2、因乙方工作不及时或其提供的检测、监测资料不准确造成损失的，每次罚款5000元，情节严重的乙方应承担相应责任，赔偿由此给甲方造成的损失，赔偿金不超过本合同的总价的20%。

3、由于乙方在检测、监测数据发生异常时未及时通知甲方或现场监理人员，造成人员伤亡或造成甲方经济损失，每次罚款5000元，情节严重的乙方除应负法律责任外，还应赔偿甲方损失，赔偿金不超过本合同的总价的20%。

4、由于乙方原因造成检测、监测成果报告不符合国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求，每次罚款5000元，乙方必须在甲方要求的时间内负责无偿给予修正、补充和完善。

5、由于乙方原因造成检测、监测成果质量不合格，每次罚款5000元，造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任外，还应赔偿甲方损失，赔偿金不超过本合同的总价的20%。

6、出现恶劣天气（以气象局发布的记录为依据）等不可抗力因素或由于甲方无法提供必要检测、监测工作面而使得本工程无法继续进行的，工期可以顺延，双方各自承担自己的损失，不得向对方索赔。

7、甲方未按合同规定时间（日期）支付检测、监测费用（财政审批影响支付的情况不属违约），每逾期一日，应向乙方偿付未支付检测、监测费的千分之一逾期违约金，并应当按照乙方要求退回已收取的检测、监测成果报告。

8、乙方未按合同规定时间提交正式的检测、监测报告书，每逾期一日，扣减应付金额2000元逾期违约金。

9、乙方未按规定时间进场进行检测、监测服务, 每逾期一日，扣减应付金额2000元逾期违约金。

10、若乙方逾期10天未能提交正式的检测、监测报告，甲方有权单方解除本合同，且并可要求乙方退还甲方已付合同价款及应按合同价款的30%向甲方支付违约金，造成甲方损失的，另行承担赔偿责任。

11、若发现乙方人员与施工及相关参建单位、材料供应等单位串通，对不合格工程或材料出具合格检测、监测报告或结论的，每次罚款10000元，还需承担由此给甲方造成的一切损失。情节严重的乙方应承担严重违约责任，甲方有权暂停或取消乙方一段时间内参与由甲方负责组织实施项目的投标资格，解除合同并要求有乙方承担检测、监测费用合同价款 20%的违约金，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

- 若乙方不配合甲方工作，未能按合同约定的时间或甲方的要求提交检测、监测报告，甲方将书面告知限期整改；乙方未在期限内改正的，罚款10000元违约金；由于乙方不配合、不整改或屡次整改不到位等违约行为影响项目推进的，甲方视其严重程度有权保留进一步追究乙方违约责任的权利。

### 十、不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服、对本合同的检测、监测服务工作造成实质性影响的自然灾害和战争、动乱（不包括乙方内部的任何纠纷和纷争）、突发性公共卫生事件等社会事件。政府关于本建设项目政策的重大调整或本建设项目建设规划方案重大功能性调整，也属不可抗力。

2、如在工程实施期间，由于国家政策变化、政府对本合同工程的计划调整或不可抗力等非甲方主观原因造成本合同工程停建的，则乙方必须接受终止服务并积极配合甲方做好善后工作，按已实际完成的检测、监测服务内容和本合同的相关约定结清检测、监测服务酬金，乙方人不得要求额外的费用及任何形式的补偿。

3、对不可抗力事件导致的乙方检测、监测服务成果提交时间的延误，由双方协商确定乙方提交检测、监测服务成果的提交时间。

# 十一、争议解决

因本合同或履行本合同发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

# 十二、其他

1、根据国家的有关法规，为确保检测、监测结果的公正性，任何一方均不得干预正常的检测、监测工作以及检测、监测结果，以免影响检测、监测结果的准确性；

2、乙方应根据政府有关规定，在领取中标通知书前，向广州公共资源交易中心交纳交易服务费。以及按照甲方与招标代理公司签署的招标代理合同支付相关招标代理费用。

3、双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。补充协议约定的内容与本合同约定的内容相抵触的，以补充协议约定的内容为准。

4、本合同履行期间，如遇不可抗力致使本合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

5、本合同自甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。

6、本合同正本三份，甲方执二份，乙方执一份；副本九份，其中甲方执七份，乙方执二份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

甲方（委托人）：广东省代建项目管理局    乙方（受托人）：

法定代表人：                    　	法定代表人：

或授权代表：                    	或授权代表：

地      址：                            地      址：

日期：       年     月     日           日期：       年     月     日

# 附件1：中标通知书（复印件）

# 附件2：银行履约保函格式

# 附件3：廉 洁 条 款

# 附件4：投标主要管理与技术人员名单

# 附件5：投标报价汇总表

#### 附件1: 中标通知书

附件2: 履约保函格式

独立履约保函

保函编号：

致：广东省代建项目管理局

鉴于****（下称“委托人”）在贵单位的*****项目中标，我行同意为委托人出具履约保函，为委托人履行****合同（以下称“合同”）担保，以使你方得到履约保函的保障。

一、本保函为见索即付保函。我行保证在收到贵单位于保函担保期间内送达的依本保函约定的索赔文件后，在 7 个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付金额最高不超过人民币（币种）****元（大写）的履约担保金（索赔可分次索赔，累计金额不超过最高金额），并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔文件应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函担保期间内送达我行；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）；

（四）贵单位出具的委托人违约事项说明。

三、本保函担保期间为 年 月 日至 年 月 日，除非你方提前终止或解除本保函，本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的担保义务即刻解除：

（一）本保函担保期间届满；

（二）委托人履行了合同项下全部义务；

（三）我行担保的义务履行完毕。

四、我行受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能改变我行受本保函制约的责任，委托人在合同项下对你方的任何抗辩也不能改变我行在本保函项下的付款责任。若贵单位与委托人协商变更合同，应督促委托人书面告知我行并将变更后的合同送一份给我行备案。

五、保函失效后请将本保函退回我行注销。无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

六、本保函项下的所有权利和义务受中华人民共和国法律管辖和制约，我行在保函项下做出的付款承诺决不反悔。

担保银行（公章）：                 负责人（签章）：

单位地址：                        邮政编码：

传真：                            电话：

开立日期：     年     月     日

独立履约保函

保函编号：

致：广东省代建项目管理局

鉴于****（下称“委托人”）在贵单位的*****项目中标，我方同意为委托人出具履约保函，为委托人履行****合同（以下称“合同”）担保，以使你方得到履约保函的保障。

一、本保函为见索即付保函。我方保证在收到贵单位于保函担保期间内送达的依本保函约定的索赔文件后，在 7 个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付金额最高不超过人民币（币种）****元（大写）的履约担保金（索赔可分次索赔，累计金额不超过最高金额），并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔文件应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函担保期间内送达我方；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）；

（四）贵单位出具的委托人违约事项说明。

三、本保函担保期间为 年 月 日至 年 月 日，除非你方提前终止或解除本保函，本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我方在本保函项下的担保义务即刻解除：

（一）本保函担保期间届满；

（二）委托人履行了合同项下全部义务；

（三）我方担保的义务履行完毕。

四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能改变我方受本保函制约的责任，委托人在合同项下对你方的任何抗辩也不能改变我方在本保函项下的付款责任。若贵单位与委托人协商变更合同，应督促委托人书面告知我方并将变更后的合同送一份给我方备案。

五、保函失效后请将本保函退回我方注销。无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

六、本保函项下的所有权利和义务受中华人民共和国法律管辖和制约，我方在保函项下做出的付款承诺决不反悔。

担保公司（公章）：               法定代表人（签章）：

单位地址：                      邮政编码：

传真：                          电话：

开立日期：     年     月     日

#### 附件3: 廉洁条款

廉 洁 条 款

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广东省代建项目管理局(以下称发包人)与             (以下称承包人)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行                       合同，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 发包人的义务

(一)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。

（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受承包人财物；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三） 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 发包人工作人员不得在承包人或与承包人有股权关联的企业兼职，不得向承包人介绍家属或者亲友从事与发包人业务有关的经济活动。

（五）发包人工作人员不得以明显低于市场的价格向承包人购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向承包人出售房屋、汽车等物品；不得使用承包人提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）发包人工作人员不得利用职务之便收受承包人以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）发包人工作人员不得接受承包人给予或赠送的干股或红利。

第三条 承包人的义务

(一)承包人不得以任何理由向发包人以及与项目有关的合作、分包单位及其工作人员行贿或馈赠、索取礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)承包人不得以任何名义为发包人以及与项目有关的合作、分包单位及其工作人员报销应由发包人单位或以及与项目有关的合作、分包单位支付的任何费用。

(三) 承包人不得以任何理由安排发包人以及与项目有关的合作、分包单位的工作人员参加可能影响本合同工作相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）承包人不得为发包人以及与项目有关的合作、分包单位的个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为发包人以及与项目有关的合作、分包单位及个人提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）承包人不得擅自与发包人工作人员、监理、设计、被检测单位就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）承包人不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向发包人以及与项目有关的合作、分包单位的工作人员索取或赠送钱物。

（七）承包人不得向发包人以及与项目有关的合作、分包单位的工作人员提供可能影响本合同工作干股或红利。

第四条 违约责任

（一）发包人其工作人员违反本协议第一、二条。发包人按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

发包人举报投诉联系部门：广东省代建项目管理局，联系电话：020-83620870。

- 承包人及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，发包人有权对承包人采取以下一种或多种处理办法：

- 每违反承包人义务条款，一般情节的每次处以2000罚款，情节严重的每次处以10000元；

- 扣除承包人合同履约保证金（一次不少于5000元，不多于10000元视违规情节而定） ；

3、终止双方已签定的所有合同；

4、追究承包人合同其他违约责任；

承包人无条件接受发包人处理意见并承担给发包人造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条  本协议作为                 的附件，并具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

#### 附件4: 投标主要管理与技术人员名单

#### 附件5：投标报价汇总表