白云机场国际4号货站（联邦快递华南操作中心）建设工程监理

（招标编号：          ）

招标文件

招标单位：广东省机场集团物流有限公司

招标代理机构：广州市广州工程建设监理有限公司

日期：2023年 9 月

# 重要提示

本项目实施电子招投标，投标人应先认真阅读《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	7

第三章 评标办法 （综合评估法）	30

第四章 合同条款及格式	38

第五章 委托人要求	89

第六章 投标文件格式	95

- 招标公告

白云机场国际4号货站（联邦快递华南操作中心）建设工程监理招标公告

一、招标条件

本招标项目白云机场国际4号货站（联邦快递华南操作中心）建设工程监理已由空港经济区管理委员会（广州市发改委授权）以广东省企业投资项目备案证（项目代码：2207-440100-04-01-832953）批准建设，项目业主为广东省机场集团物流有限公司，建设资金来自自筹资金，出资比例为100%。招标人为：广东省机场集团物流有限公司，该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1 工程名称：白云机场国际4号货站（联邦快递华南操作中心）建设工程监理。

2.2 工程位置：广州市广州空港经济区白云机场东货运区联邦快递亚太转运中心场所区地块内。

2.3 工程概况：本项目占地约4.52万㎡，项目用地内主要设计建筑物为：白云机场国际 4 号货站（联邦快递华南操作中心）及配套消防水泵房，总建筑面积38016.5㎡。

（1）白云机场国际4号货站（ 联邦快递华南操作中心）：包括分拣大楼、连廊和电梯楼。分拣大楼主体2层，建筑高度24.8m（消防高度22.5m）；连廊，建筑高度16.5m；电梯楼2层，建筑高度18.1m。总建筑面积37886.9㎡。项目耐火等级为一级，设计使用年限为50年，抗震设防烈度6度。

（2）消防水泵房：地上 1 层，建筑高度 6.6m,建筑面积 129.6 ㎡。

以上数据仅供参考，以正式行政批复为准。

2.4 规划用地文件：      /      。

2.5项目批准文件：广东省企业投资项目备案证（项目代码：2207-440100-04-01-832953）。

2.6 资金来源：自筹资金。

2.7 招标内容：

2.7.1监理标段划分：本项目设1个标段。

2.7.2监理范围：负责白云机场国际4号货站（联邦快递华南操作中心）建设工程监理服务的一切工作，包括但不限于以下工作内容：（1）工程建设程序中的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（含工程竣工验收及竣工验收资料移交城建档案、整改、工程移交及实物移交、工程结算、竣工备案等）、试运行阶段以及工程质量保修阶段监理。含监理服务期内的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、进度控制、投资控制、安全生产监督管理、合同管理、信息管理等，未尽工作内容按照《GBT 50319-2013 建设工程监理规范》执行。（2）协调项目业主和工程建设有关各方的工作关系，包括但不限于项目业主与各专业单位间协调、工程现场协调、工程质量检测工作协调、工程实施过程中政府质量监督、安全监督工作协调等。

2.7.3监理工作内容还包括：（1）监理规划和监理实施细则的编制；（2）施工现场管理；（3）项目业主委托的本项目其他相关要求。

2.7.4监理目标：

（1）工程项目投资控制目标：不超过经批准的工程概算（以工程结算为准）；

（2）工程项目进度控制目标：工程总体预计开工日期为2023年12月1日，竣工验收日期为2024年11月30日，具体项目进度控制目标应以业主总控进度计划为准。

（3）工程项目质量控制目标：执行国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范等，一次验收合格；配合施工单位获得“广东省建设工程优质奖”等质量奖项。

（4）工程项目安全控制目标：“六无”---无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无车祸、无机场空防安全事故。

2.7.5服务时间和服务期限：

2.7.5.1全过程工程监理服务期：自签订合同之日起，至工程竣工验收及结算审核完成；

2.7.5.2保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格之日起，至缺陷责任期及工程质量保修期期满。

目前工期仅为计划工期，如业主因各种原因需作调整或工期拖延，监理单位应适当调整监理计划，但这种计划调整应以不影响监理服务水平为前提。业主对工期的调整或工期拖延，监理服务期也应作相应调整或顺延，但该调整属正常的监理服务，业主不另外增加监理费用，投标人在报价时应作考虑。

2.7.6监理服务最高投标限价：3,996,988.75元

三、投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备工程监理综合资质，或房屋建筑工程监理甲级资质；

①工程监理企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）、《住房和城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质有效期延期的通知》（建司局函市〔2020〕38号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函〔2020〕298号）和《广州市住房和城乡建设局关于建设工程企业资质有效期顺延的通知》（穗建审批〔2020〕295号）执行；

②香港企业参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本项目招标文件要求。[注：（依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范[2020]1号）规定）]。

3.2拟派总监理工程师须具备：住房和城乡建设部颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程，注册执业单位为本公司；

香港专业人士参与投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本项目招标文件要求。[注：（依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范[2020]1号）规定）]。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4其他要求：

（1）投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

（2）投标人具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，持有有效的营业执照（须提供营业执照副本复印件并加盖公章）。

（3）投标人已出具按照附件一的内容签署盖章的投标人声明。

（4）在选择参与投标的项目（即投标登记）时，投标人应按要求在交易系统中填写《监理项目管理团队人员信息表》（格式见本招标公告附件二），表中的项目管理团队人员信息作为投标文件的一部分，将由交易系统提取后供各相关单位在中标人履约时进行比对、查核。

（5）未在招标公告第三条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

四、招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易中心网下载电子招标文件。

发布招标公告时间（含本日）：2023年9月9日00时00分至2023年10月7日09时30分

注：

- 发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间为止。

- 本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件一经在广州公共资源交易中心发布，视为送达给投标人，招标文件由投标人自行在广州公共资源交易中心网站下载。

4.2本项目采用资格后审方式。

注：投标人通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站。

五、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年10月7日09时30分，投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心数字交易平台（网址：http://www.gzggzy.cn/）递交电子投标文件。

5.2递交备用投标文件电子光盘的规定：时间为：2023年10月7日09时15分至2023年10月7日09时30分；地点：广州公共资源交易中心第09开标室。（电子光盘需按规定封装。投标人将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取。）

5.3递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

5.4逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网及广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台上发布。

七、联系方式

招标人：广东省机场集团物流有限公司

联系人： 谢工        联系电话： 020-86124569

联系地址： 广州市白云国际机场北工作区国际1 号货站

招标代理机构：广州市广州工程建设监理有限公司

联系人： 林工、唐工       联系电话： 020-37608020、13066325037

联系地址： 广州市白云区白云大道南685 号阁屏商务大厦八楼808 室

异议受理部门：广东省机场集团物流有限公司

地址： 广州市花都区广州白云国际机场北工作区横十六路物流综合服务大楼

电话： 020-86124813

招标监督机构：广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局

监督电话：020-36069209

联系地址：广州市越秀区人民北路686号广东广播电视台大楼7楼

附件一

投标人声明

广州市住房和城乡建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加               投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证网上投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司承诺遵循公平公正、公开、诚实信用原则，如实投标，真实反映企业实力，公平竞争，不弄虚作假，不以低于监理企业成本价竞标而降低监理服务质量，不与任何建设单位订立违背监理企业成本取费标准及相关规定的“阴阳合同”进行恶性竞争，扰乱市场秩序，不与其他单位串通投标或以行贿手段谋取中标，不出借资质、转包或违法分包监理业务。

三、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

五、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系；本公司与本工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。

六、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

七、本公司将服从招标人施工现场实名管理相关要求，承诺总监理工程师通过实名系统进行考核，如考核未达要求则自愿接受合同相关条款的处罚。

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，愿意按照《广州市建筑市场信用管理办法》（穗建规字﹝2019﹞16号）的规定被记录为失信信息，承担由此带来的一切后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

声明企业：                 （企业公章）

法定代表人（签字或盖章）：

总监理工程师（签字）：

年   月   日

附件二

监理项目管理团队人员信息表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 职称 | 职称证书或资格证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 备注： 1、“岗位”要求（总监理工程师除外）由招标人根据项目管理需要在本表备注中明确提出，如：拟派驻施工现场的总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员等。以上项目管理团队人员信息将由交易系统提取后供各相关单位在履约时比对、查核。 2、投标人应根据本表备注中的“岗位”要求，填写本表“岗位”栏和相关人员“姓名”、“职称”和“职称证书编号”栏。“职称”栏填“高级”、“中级”、“初级”或“无”；无职称证书或资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填“无”；同时具备职称证书和资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填职称证书编号。投标人完整填写相关表格内容后，投标登记方能成功（投标截止时间前可以补充、修改、替代）。 3、如评标办法对投标人拟投入的项目管理团队进行评审的，如相同岗位投入人员姓名与本表不一致的，以本表中姓名为准；投标人提供的团队人员职称或资格（含证书编号）情况与本表不一致的，以投标人提供的相关证明材料为准。 |  |  |  |  |

- 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：广东省机场集团物流有限公司 地址：广州市白云国际机场北区国际1号货站 联系人：谢工 电话：020-86124569 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：广州市广州工程建设监理有限公司 地址：广州市白云区白云大道南685 号阁屏商务大厦八楼808 室 联系人：林工、唐工 电话：020-37608020、13066325037 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 白云机场国际4号货站（联邦快递华南操作中心）建设工程监理 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 见招标公告 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 见招标公告 |
| 1.1.7 | 工程项目施工预计开工日期和建设周期 | 见招标公告 |
| 1.1.8 | 建筑安装工程费/工程概算 | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 监理服务期 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 质量控制目标：执行国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范等，一次验收合格。配合施工单位获得“广东省建设工程优质奖”等质量奖项。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求：见招标公告投标人资格要求 （2）财务要求：/ （3）业绩要求：/ （4）信誉要求：/ （5）总监理工程师的资格要求：见招标公告投标人资格要求 （6）其他主要人员要求：/ （7）试验检测仪器设备要求：/ （8）其他要求：见招标公告投标人资格要求 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 修改为： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本招标项目的代建人； （6）为本招标项目的招标代理机构； （7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系； （10）被依法暂停或者取消投标资格（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）； （11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据）； （12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （13）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）； （14）本项目投标截止日被列入以下系统相关名录或名单： ①国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单； ②信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的严重失信主体名单。 （15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的； （16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ■不组织，由投标人自行现场考察。 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区发布。 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.12.3 | 偏差 | ■不允许 □允许，偏差范围：/ 偏差幅度：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：截止至2023年9月19日09时30分。 形式：投标人的疑问通过 广州公共资源交易中心 交易平台提交。 具体要求：按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，详见：广州公共资源交易中心网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。提问一律不得署名。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在递交投标文件截止时间15天前，在广州公共资源交易中心网站通过项目答疑专区网上公开发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：发出即视作收到 |
|  |  | 形式：招标文件澄清（招标答疑纪要）一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 以补充公告或项目答疑澄清的方式在广州公共资源交易中心网站发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：发出即视作收到 |
|  |  | 形式：招标文件修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。潜在投标人应自行关注招标公告公布的网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 满足本项目评审要求的其他资料等投标人认为需要提供的资料。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | / |
| 3.2.3 | 报价方式 | 本招标项目监理服务费由投标人自行报价（以元为单位，精确到小数位后两位）。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ■有，见招标公告。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标报价超过最高投标限价的投标文件将被否决其投标。 各投标人在最高投标限价基础下浮自行报价（小数点后保留两位小数，第三位小数四舍五入）。 投标人的报价，应是其按第五章“委托人要求”完成监理工作的所有费用，凡在本项目合同中提及即与监理服务有关的一切费用均含在监理酬金中，包括利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用；本项目的试验及办公场地、项目部用水、用电监理人自行考虑，监理人在工作往返的交通费及通讯费用（一切与本标段有关的邮资、长途电话、电报、传递服务、电讯传真等）以及以完成本标段任务所需的其他费用，同时还包括必要的考察、调研差旅费，上述所有费用综合考虑在投标报价内。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ■ 要求，投标保证金的形式： 投标保证金的金额：7万元 投标保证金有效期：与投标有效期一致。 1、收取方式： 投标保证金可采用现金、支票、投标保函、投标保证保险的形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。 （1）如采用现金、支票或汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。具体操作要求请详细阅读广州公共资源交易中心网站，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库査询的信息为准。 （2）如采用保函（纸质版）或保险（专业工程担保公司担保）等形式提交的，投标人须在开标当天提交纸质原件。投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。银行保函需开具给招标人，银行保函有效期不少于投标有效期。保证保险（专业工程担保公司担保）需开具给招标人（受益人也必须是招标人），保证保险（专业工程担保公司担保）有效期不少于投标有效期。 （3）本项目允许递交电子保函，具体操作详见广州公共资源交易中心电子保函操作指引。 2、缴纳时间：必须在投标截止时间前缴纳。 □不要求 投标保证金退还方式： （1）如采用现金、支票或汇票形式提交的，由广州公共资源交易中心代退还，退还规定详见广州公共资源交易中心网站； （2）如投标保证金提交形式为保函（纸质版）或保险（专业工程担保公司担保）的，如需取回原件，非中标单位可在中标通知书发出后5日内联系招标代理进行取回，中标单位可在书面合同签订后5日内联系招标代理进行取回，逾期将视为放弃； （3）如投标保证金递交形式为电子保函的，退还情况及操作流程详见广州公共资源交易中心电子保函操作指引。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 如有下列情况之一的，将不予退还投标担保： （1）投标人在投标有效期内撤销投标标书； （2）中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保； （3）中标人未能在规定期限内签署合同协议； （4）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ■无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2020年1月1日至今（完成时间以竣工验收报告或竣工验收证明的时间为准）。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成手签或盖章和加盖单位公章后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见：广州公共资源交易中心网站。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 如有提交投标文件光盘备用，封套上应注明如下信息： 招标人名称： 招标人地址： （项目名称）投标文件 招标项目编号： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 见招标公告或另行通知 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 1.递交方式：网上递交投标文件 2.地点：广州公共资源交易中心网站。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ■否 □是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 见招标公告，时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。 |
| 5.2 | 开标程序 | 电子招投标项目开标按下列程序进行： 5.2.1主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案； （5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序； （6）开标结束。 5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回其投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时内解密的且未提交备用光盘的，视为撤销其投标文件。 5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建。评标委员会共5人，其中4人从广东省综合评标评审专家库抽取，1人为业主代表。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：广州公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台及广东省招标投标监管网 公示期限： 3 日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 按合同相关条款的要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 ■是，具体要求： 1、按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站。 2、提交投标文件光盘备用 投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF格式）刻入光盘（1份），在招标公告第五项规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的光盘不得加密。光盘无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交备用光盘。 3、补救方案 （1）投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。 （2）评标时突发情况的补救方案 若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。 除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 4、投标截止时间结束前，须现场密封递交纸质投标文件一份（纸质版与电子版不一致时，以电子版为准）。 |
| 10 | 需要补充的其他内容： |  |
| 10.1 | 特别提示 | 投标人有下列情形的，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停企业参加招标人项目招投标活动一年。造成当次招标流标等严重后果的，列入黑名单，并暂停企业参加招标人项目招投标活动二年。 （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； （2）投标人提供了虚假的证明材料； （3）中标候选人放弃中标； （4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。 |
| 10.2 | 送达 | 《投诉处理决定书》和《行政处理决定书》在广州市住房和城乡建设局网站上公布的，视为送达其他与决定书有关的当事人。 |
| 10.3 | 招标失败的情形 | 本项目采用资格后审方式，满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标申请人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。 |
| 10.4 | 投标承诺书 | 投标人按招标文件第六章投标文件格式中的要求递交投标承诺书。 |
| 10.5 | 中标候选人公示 | 在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分的电子版（报价清单、方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州公共资源交易中心网站和广东省招标投标监管网公开。 |
| 10.6 | 投标报价算术错误及其他错误 | 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标： （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （2）当投标报价金额和最高投标限价*（1-下浮率）不一致时，以下浮率为准进行修正。 |
| 10.7 | 廉政监督座谈会 | 根据广东省机场管理集团有限公司关于加强监督推进机场建设工程廉洁控制的若干措施的要求，加强与机场工程参建单位开展联合监督，参建单位签订廉洁承诺书（投标人按招标文件附件格式填写），召开廉政监督座谈会，参加人员为工程项目的设计、施工、监理和咨询服务等中标单位公司领导、项目经理、廉洁风险防控工作联络员及具体负责工程管理的部门领导及管理人员。廉政监督座谈会的内容如下： （一）介绍廉政监督座谈相关工作情况及信访投诉渠道和方式方法，召开廉政监督座谈会的目的、意义等； （二）中标单位公司领导介绍本单位基本情况，参与工程项目主要廉洁自律思路和举措，项目部廉洁风险防控工作联络员基本情况及工作思路，作廉洁自律表态。 |
| 10.8 | 合同签订 | 中标人将与招标人签订双方合同，开具以招标人为抬头的增值税专用发票。 |
| 10.9 | 有关投诉 | 除第一中标候选人或中标人以外，其他投标人存在串通投标、弄虚作假、贿赂以及其他违法违规情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以继续开展招标活动。相关投标人的违法行为由行政监督部门依法处理。 |
| 10.10 | 中标服务费 | 中标人在领取中标通知书之前应向招标代理机构支付中标服务费，以中标通知书中确定的中标总金额为基数按以下服务招标类收费标准以差额定率累进法计算： 中标金额 费率; 服务招标. 100万元以下; 1.5%. 100～500万元; 0.8%. 500～1000万元; 0.45%. 1000～5000万元; 0.25%. 5000～10000万元; 0.1%. 10000～50000万元; 0.05%. 注：本项目无论以何种方式（包含但不限于招标确定、招标失败直接选取、谈判等方式）确定中标人（或合同签订方），均须向广州市广州工程建设监理有限公司按上述标准缴纳中标服务费。 |
| 10.11 | 交易服务费 | 中标人应根据政府有关规定，向广州公共资源交易中心缴纳公共资源交易服务费，投标单位应自行了解公共资源交易服务费收费标准，在投标报价中考虑此项费用。 |
| 10.12 | 现场管理 | 服从招标人施工现场实名管理相关要求，承诺总监理工程师通过实名系统进行考核，如考核未达要求则自愿接受合同相关条款的处罚。 |
| 10.13 | 项目总监、总监代表管理规定 | 监理机构人员应保持稳定。在施工期间，总监和总监代表应常驻现场，且不允许有即使短期同时离开施工现场的情况。若总监离开施工现场，应明确总监代表代行其职并全权负责。如发现监理人员、专业监理工程师配备不全、未持证上岗，或经招标人检查存在不在岗情况，招标人将按招标文件及合同约定要求予以相应经济处罚。 |
| 10.14 | 供应商登记 | 中标人领取中标通知书前必须在广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台（http://wz.gdairport.com/）主页中“合作商管理”模块，按规定格式填写正确的“合作商”登记信息，登记为合格的候选“合作商” |
| 10.15 | 告知义务 | 投标人和中标候选人的重大变化告知义务：投标人发生可能影响其资格条件或者招标公正性的重大变化、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为的（包括但不限于：合并、分立、破产、重大财务变化、项目负责人等主要人员变化、被责令关闭、被吊销营业执照、被暂扣安全生产许可证、一定期限内被禁止参加依法必须招标项目的投标等情形），应当及时书面告知招标人。 |
| 10.16 | 开标结果 | 若投标人不参加开标会的，其投标文件在开标现场的投标人或招标人代表、招标代理机构代表及交易中心代表见证下公开开启、解密、公布，并视同该投标人认可开标结果。 |

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、监理服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 监理服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）总监理工程师的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）试验检测仪器设备要求：见投标人须知前附表。

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2  投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3  投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

详见第六章投标文件格式。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括投标保证金汇款声明函。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写监理报酬清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“监理报酬清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 120 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标须知前附表所述金额递交投标保证金。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 未中标人的保证金将尽快退还，具体详见广州公共资源交易中心网站发布的《关于实施投标保证金自动退回机制有关事项的通知》。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标标书；

（2）中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

（3）中标人未能在规定期限内签署合同协议；

（4）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一” 或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人监理资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似监理项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在监理和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的监理合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的总监理工程师和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中总监理工程师应附身份证、职称证、注册监理工程师执业证书和近1个月的社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、执业证、职称证等有关证书和近1个月的社保缴费证明复印件。

3.5.7 “拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的试验检测仪器设备。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关监理服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成手签或盖章和加盖单位公章后扫描上传。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由委托代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.8投标承诺书

3.8.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的格式递交投标承诺书，并作为其投标文件的组成部分。

3.8.2 投标人不按要求提交投标承诺书的，评标委员会将否决其投标。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标承诺书（书）的递交情况、投标报价、监理服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同后，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 评标办法 （综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，排序的前一～三名为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。总分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监理大纲得分高的优先；如果监理大纲得分也相等，由评标委员会采用记名投票方式，以得票多的优先。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）及加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由委托代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 投标人机器码 | 不同投标人机器码相同，视为不合格。 |
|  |  | 备选投标方案 | 不允许。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证。 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 财务要求 | / |
|  |  | 业绩要求 | / |
|  |  | 信誉要求 | / |
|  |  | 总监理工程师 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 其他主要人员 | / |
|  |  | 试验检测仪器设备 | / |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 联合体投标人 | 本次招标不接受联合体投标。 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定进行投标报价的；对同一招标项目没有出现两个或以上的投标报价，且修正无依据。 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定；投标文件按规定的格式填写，内容齐全或关键字迹清晰、容易辩认。 |
|  |  | 监理服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 资信业绩部分：40分 监理大纲部分：35分 投标报价部分：20分 其他因素部分：5分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 参与评标基准价计算范围为[最高投标限价×80%，最高投标限价]，超过此范围的报价不参与评标基准价的计算。 - 当投标报价在参与评标基准价计算范围内且通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标人大于或等于5名时，所有入围的投标报价中去掉一个最高价和一个最低价，取余下投标报价的算术平均值作为评标基准价。 - 当投标报价在参与评标基准价计算范围内且通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标人小于5名时，取所有入围的投标报价的算术平均值的作为评标基准价。 3、若没有投标报价在参与评标基准价计算范围内且通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标人时，最高投标限价×80%为评标基准价。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=¦投标报价-评标基准价¦/评标基准价×100% （偏差率四舍五入保留两位小数，报价偏差率不足1%的，按直线内插法计算投标报价得分） |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 资信业绩评分标准 【40分】 | 企业类似业绩（5分） | 投标人2020年1月1日至投标截止完成过质量合格单项监理合同金额240万元（含）以上的类似项目每项得2分。本项最多得5分。 |
|  |  | 企业获奖业绩（6分） | 投标人2020年1月1日至投标截止监理完成过质量合格的房屋建筑工程项目获得国家级奖项每项得2分；获得省级奖项每项得1.5分；获得市级奖项每项得1分。本项最多得6分。 |
|  |  | 纳税信用（4分） | 投标人截止2022年，连续（须含2022年度）取得“纳税信用A级纳税人”称号的： 1.连续5年（含）或以上的，得4分； 2.连续3-4年（含）的，得2分； 3.连续1-2年（含）的，得1分； 4.不满足以上条件者，不得分。 注：须提供税务部门颁发的证书及省级或以上税务局网站纳税信用信息查询结果的网页截图，纳税人等级只计算投标人自身（不计算投标人的分公司和子公司），时间以证书上注明的公示评价（评定）年度为准。不符合条件或未提交上述截图的不计分。 |
|  |  | 总监理工程师资历（3分） | 1.满足招标公告要求，具有建筑工程专业高级或以上技术职称的得1分。 2.总监理工程师2020年1月1日至投标截止完成过质量合格单项监理合同金额240万元（含）以上的类似项目（担任总监理工程师），得2分。 注：须提供相关证书扫描件作为评审依据。 |
|  |  | 拟投入本项目的其他监理人员（不含总监理工程师）（14分） | 1.配备的专业监理人员分别具备2个工民建（或土建）、1个给排水、1个机电、1个测量专业中级或以上技术职称，且上述人员同时具备注册监理工程师执业资格的，得10分；其中一个人员不满足的，扣2分，直至扣为零分。 2.同时配备土建专业注册造价工程师和安装专业注册造价工程师各1人，得1分；在此基础上，土建专业和安装专业注册造价工程师同时各增加1人，加1分。本小项最多得2分。 3.配备的安全监理人员具有注册安全工程师证的得2分。 注：须提供相关证书扫描件作为评审依据，以上人员一人一岗，不得兼任，上述各项合计最多得14分。 |
|  |  | 管理体系认证（5分） | 投标人同时具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书且在有效期内得5分；具备其中二项认证且在有效期内得3分；具备其中一项认证且在有效期内得0.5分；未通过认证或不在有效期内的不得分。 注：须提供认证证书扫描件作为评审依据。 |
|  |  | 诚信评价（3分） | 投标人至投标截止连续（须含2022年度）获得省级或以上联合会或协会颁发的诚信示范企业称号：连续10年（含）以上的得3分；连续6-9年（含）的得2分；连续2-5年（含）的得1分；其余的不得分。 注：时间以证书上注明的公示评价（评定）年度为准，须提供证书扫描件作为评审依据。 |
| 2.2.4（2） | 监理大纲评分标准【35分】 | 监理工作程序、方法和制度（3分） | 有清晰的工作流程图、工作准则。满足要求得3分；基本满足要求得1分；不满足要求不得分。最高不超过3分。 |
|  |  | 质量控制措施（4分） | 要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。措施为优得4分；措施为良得2分；措施为一般得1分；无措施不得分。最高不超过4分。 |
|  |  | 进度控制措施（4分） | 要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。措施为优得4分；措施为良得2分；措施为一般得1分；无措施不得分。最高不超过4分。 |
|  |  | 造价控制措施（4分） | 要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。措施为优得4分；措施为良得2分；措施为一般得1分；无措施不得分。最高不超过4分。 |
|  |  | 安全、环保控制措施（4分） | 管理措施优得4分；良得2分；一般得1分；无措施不得分。最高不超过4分。 |
|  |  | 合同、信息管理方案（3分） | 管理方法合理有效，针对性强、措施具体得3分；措施不具体得2分；无措施不得分。最高不超过3 分。 |
|  |  | 组织协调内容及措施（2分） | 协调方法合理、针对性强、措施具体得2分；基本可行得1分；措施不得力不得分。最高不超过2分。 |
|  |  | 重点难点监控措施（3分） | 要求针对性强、措施具体、可操作。优得3分；良得2分；中得1分；差及无措施不得分。最高不超过3分。 |
|  |  | 合理化建议（2分） | 具有科学、合理、可行及具体措施的建议并经评委分析论证认同的可得2分；无建议或建议不可行的不得分。最高不超过2分。 |
|  |  | 工程验收、移交、保修的管理（2分） | 管理方法合理有效、有具体措施得2分；一般、措施不具体得1分；无管理方法和措施不得分。最高不超过2分。 |
|  |  | 工程进度款、工程结算的管理（2分） | 管理方法合理有效、有具体措施得2分；一般、措施不具体得1分；无管理的方法和措施不得分。最高不超过2分。 |
|  |  | 会议制度（2分） | 建立完善的工地会议制度。满足要求得2分；不满足要求不得分。最高不超过2分。 |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准【20分】 | 投标报价（20分） | 以评标基准价作为计算各有效投标价得分的基础，当有效投标价等于评标基准价时得20分；投标有效投价与评标基准价相比，每上偏 1 %扣 1.0分，每下偏 1 %扣0.5分。最多扣20分。 |
| 2.2.4 （4） | 其他因素评分标准【5分】 | 投标人诚信得分（5分） | 投标人诚信得分=企业的诚信综合评价排名得分×5%。企业的诚信综合评价排名得分以投标截止当日广州市工程招标行业协会诚信综合评价业务信息系统上公布的企业60日诚信分得分为准。企业诚信综合诚信评价排名以监理-房建排名为准。 |

说明：

1、类似工程业绩是指招标公告第3.1点所述资质方能承接的公共建筑工程的监理业绩，工程业绩需同时提供监理委托合同协议以及竣工验收报告或竣工验收证明扫描件，业绩时间以竣工验收报告或竣工验收证明出具时间为准；总监理工程师业绩还需提供其作为完成业绩的总监理工程师的相关证明材料；公共建筑包括办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑、交通运输类建筑等；

2、获奖业绩：国家级奖指金杯奖、鲁班奖、詹天佑大奖、金质奖、银质奖、优质工程奖、中国钢结构金奖等；省级奖指省级优良样板工程、省级双优工地、优质奖等；市级奖指市级优良样板工程、市级双优工地等。获奖时间以证书颁发日期为准。对同一工程按最高奖项计取，不重复计算。需提供获奖证书复印件；

3、注册造价工程师是指具备一级注册造价工程师执业资格，原注册造价工程师自动划分为一级注册造价工程师，详见住房和城乡建设部关于修改《工程造价咨询企业管理办法》《注册造价工程师管理办法》的决定（中华人民共和国住房和城乡建设部令第50号）

4、投标人提供的人员须为投标人在职员工，注册证的注册单位必须为投标人，提供相关证书及投标截止时间前近1个月（2023年7月或8月）的社保缴纳证明等证明材料的扫描件作为评审依据。

5、投标人的综合得分为各评委得分的算术平均值。评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监理大纲得分高的优先；如果监理大纲得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）监理大纲部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）监理大纲评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对监理大纲部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分D；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 合同条款及格式

SF-2019-0206

项目编码：

工程编码：

合同编号：

广州市建设工程监理合同

工程名称：   白云机场国际4号货站（联邦快递华南操作中心）

工程地点：  广州市广州空港经济区白云机场东货运区联邦快递亚太转运中心场所区地块内

委 托 人（发 包 人）：  广东省机场集团物流有限公司

监 理 人：

广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局

目    录

第一部分  协议书	45

一、工程概况	45

二、词语限定	46

三、组成本合同的文件	46

四、总监理工程师	46

★六、期限	46

七、双方承诺	46

八、合同生效	47

九、合同份数	47

第二部分  通用条款	50

1. 定义与解释	50

1.1 定义	50

2. 监理人的义务	52

2.1 监理的范围和工作内容	52

2.2 监理与相关服务依据	54

2.3 项目监理机构和人员	55

2.4 履行职责	55

2.5 提交报告	56

2.6 文件资料	56

2.7 使用委托人的财产	56

2.8履约担保	57

3．委托人的义务	57

3.1 告知	57

★3.2 提供资料	57

★3.3 提供工作条件	57

3.4 委托人代表	57

3.5 委托人意见或要求	58

3.6 答复	58

3.7 支付	58

3.8  支付担保	58

4. 违约责任	58

4.1 监理人的违约责任	58

4.2 委托人的违约责任	59

4.3 除外责任	59

★5. 支付	59

5.1 支付货币	59

5.2 支付申请	59

★5.3 支付酬金	59

5.4 有争议部分的付款	59

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止	60

6.1生效	60

★6.2变更	60

★6.3 暂停与解除	61

6.4 终止	62

7. 争议解决	62

7.1协商	62

7.2调解	62

7.3仲裁或诉讼	62

8. 其他	63

8.1 外出考察费用	63

8.2 检测费用	63

8.3 咨询费用	63

8.4 奖励	63

8.5 守法诚信	63

8.6 保密	63

8.7 通知	63

8.8 著作权	63

8.9工程获奖奖励	64

第三部分  专用条款	64

1. 定义与解释	64

1.2  解释	65

2. 监理人义务	65

2.1 监理的范围和内容	65

2.2 监理与相关服务依据	65

2.3项目监理机构和人员	66

2.4 履行职责	66

2.5 提交报告	68

2.7 使用委托人的财产	69

2.8履约担保、支付担保	69

3. 委托人义务	69

3.4 委托人代表	69

3.6 答复	69

3.8 支付担保	69

4. 违约责任	70

★4.1 监理人的违约责任	70

★4.2 委托人的违约责任	72

★5. 支付	73

5.1 支付货币	73

★5.3 支付酬金	73

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止	73

6.1 生效	74

★6.2 变更	74

7. 争议解决	76

7.2 调解	76

7.3 仲裁或诉讼	76

8. 其他	76

8.2 检测费用	76

8.3 咨询费用	76

8.4 奖励	76

8.6 保密	76

8.8著作权	77

8.9工程获奖奖励	77

9. 补充条款	77

附录	80

附录A  相关服务的范围和内容	80

附录B  委托人及监理人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备	81

B-1  委托人派遣的人员	81

B-2  委托人提供的房屋	81

B-3  委托人提供的资料	81

B-4 委托人提供的设备	82

B-5  监理人派遣的人员	82

B-6 监理人提供的设备	82

总 说 明

为了指导建设工程监理合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206），现就有关问题说明如下：

一、项目业主首要责任制

项目业主或发包方应履行基本建设程序，按照先勘察、后设计、再施工的原则实施工程建设，及时办理施工图审查备案、质量安全监督等各项建设工程手续，并具备法律法规规定的开工条件，在依法领取施工许可证等有关证件后再开工建设；同时需负责整个建设项目全过程的安全管理，包括对设备厂家、设计单位、监理单位、检测单位及各施工单位安全监督管理。

二、《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）的组成

《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。

（一）协议书

《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用条款

通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程监理的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务做出的原则性约定。

通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程监理管理的特殊需要。

（三）专用条款

专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；

3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

三、《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）的适用范围

《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等项目监理服务的合同订立。其中，通用条款中带★号的条文，其内容是完整不可分割的，原则上应不进行删减，只能在专用条款中根据实际情况选择或在不违反原条款实质的前提下增加细化内容。其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）的内容，约定双方具体的权利义务。

四、其他事项

《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）专用条款中的“支付”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付方式，如选择“其它支付方式”，需以合同附件的形式予以说明原因。

第一部分  协议书

委托人（甲方）： 广东省机场集团物流有限公司

监理人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号： 2207-440100-04-01-832953

项目名称：  白云机场国际4号货站（联邦快递华南操作中心）

工程位置：广州市广州空港经济区白云机场东货运区联邦快递亚太转运中心场所区地块内

工程规模： 项目占地约4.52万㎡，项目用地内主要设计建筑物为：白云机场国际 4 号货站（联邦快递华南操作中心）及配套消防水泵房，总建筑面积38016.5㎡。

（1）包括分拣大楼、连廊和电梯楼。分拣大楼主体2层，建筑高度24.8m（消防高度22.5m）；连廊，建筑高度16.5m；电梯楼2层，建筑高度18.1m。总建筑面积37886.9㎡。项目耐火等级为一级，设计使用年限为50年，抗震设防烈度6度。

（2）消防水泵房：地上 1 层，建筑高度 6.6m，建筑面积 129.6 ㎡。

投资金额：投资概算为38703.07万元，建安费约32350.22万元

资金来源：企业自筹

建设工期或周期： 365日历天

其他： /

## 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

## 三、组成本合同的文件

合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.2款赋予的规定一致。

## 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

五、签约酬金

签约酬金合同含税总金额合计：人民币     元（小写：¥      元）。其中：不含税金额合计：人民币      元（小写：¥      元）；增值税金额合计：人民币       元（小写：¥    元）；增值税税率：6%，如合同执行过程中因国家税收政策原因引起增值税率调整，则按调整后税率执行，但不含税价格不变。

包括：监理酬金、相关服务（保修阶段）酬金，酬金实行总价包干。

★六、期限

1. 监理期限：

自签订合同之日起，至工程竣工验收及结算审核完成。

2. 相关服务期限：

（1）保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格之日起，至缺陷责任期及工程质量保修期期满。

## 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

## 八、合同生效

本合同订立时间：          年       月      日。

本合同订立地点：   广州市白云区    。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

九、合同份数

本合同一式捌 份，具有同等法律效力，其中甲方执 伍 份，乙方执叁份。

十、通知和送达

为更好地履行本合同，双方提供如下联系方式：

1．甲方联系方式：

联系人：

联系电话：

送达地址：

电子邮箱：

2．乙方联系方式：

联系人：

联系电话：

送达地址：

电子邮箱：

- 甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以本合同所列明的地址、电话、邮箱送达，一方如果迁址或者变更电话、邮箱，应当提前7日以书面形式通知对方。如因一方的相关联系人、联系方式变更未及时通知另一方导致的相应的问题，由其承担相应的责任。当面交付文件的，在交付之时为送达；通过传真方式的，在发出传真时视为送达；通过电子邮件、微信、短信方式发送的，在电子邮件、微信、短信发送成功时视为送达；以邮寄方式的，对方签收之日或寄出后第三日视为有效送达（以两者中较早的日期为准），对方拒收或退回的，视为签收。以上送达方式亦适用于双方发生争议时相关法律文书的送达。

（以下无正文）

本页为监理合同签署页

| 委托人：（盖章） 广东省机场集团物流有限公司 | 监理人：（盖章） |
| --- | --- |
| 地址：广州市花都区广州白云国际机场北工作区横十六路广州白云国际机场物流综合服务大楼（空港机场） | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行：广发银行股份有限公司广州新机场支行 | 开户银行： |
| 账号：9550880216633400171 | 账号： |
| 邮政编码：510800 | 邮政编码： |
| 电子邮箱: 62279036@gdairport.com | 电子邮箱: |

第二部分  通用条款

## 1. 定义与解释

### 1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

★1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

★1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：

（1）.履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（2）.协议书；

（3）.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（4）. 投标函及投标函附录（适用于招标工程）或服务建议书（适用于非招标工程）；

（5）. 专用条款及附件；

（6）. 通用条款；

（7）.招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工作量清单及总说明等）；

（8）.专用条款约定的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

## 2. 监理人的义务

### 2.1 监理的范围和工作内容

根据《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第714号）和《建设工程监理范围和规模标准规定》（中华人民共和国建设部令第86号），按中华人民共和国国家标准GB/T50319-2013《建设工程监理规范》执行。

2.1.1 监理范围：指施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程监理服务，具体内容在专用条款中约定。

2.1.2 除专用条款另有约定外，监理工作内容:在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调。并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动，具体内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、施工扬尘污染防治措施、危险性较大分部分项专项工程施工方案、用工实名管理等专项施工方案是否符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》等工程建设强制性标准；

（5）按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法及规定等文件要求，施工承包人需将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档、建立动态管理台账，并将以上信息报送行政监管部门接受监督管理，监理人需对这些情况进行监督管理。对施工单位未按规定落实实名管理工作的，发出监理通知单，要求其限期整改。对施工企业逾期未整改的，向建设单位和负责该工程监管工作的住房城乡建设主管部门报告。

（6）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（7）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（8）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（9）检查施工承包人的试验室；

（10）审核施工分包人资质条件；

（11）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（12）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（13）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（14）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（15）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（16）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（17）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（18）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（19）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（20）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（21）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（22）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（23）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

### 2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条款中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条款中约定。

### 2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应按附录B-5中监理人应提供人员名单组建满足工作需要的项目监理机构，按附录B-6配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条款约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

### 2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

★2.4.3 监理人应在专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4监理人发现工程承包人的人员不能胜任本职工作的，应将此情况及时反映给委托人，并建议工程承包人予以调换。

### 2.5 提交报告

监理人应按专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

### 2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

### 2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条款另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条款约定的时间和方式移交。

### 2.8履约担保

双方可在专用条款中约定履约保函、履约保证保险的具体内容。

应委托人的需求，要求监理人在合同签订期间向委托人提交银行金融机构出具的履约保函或保险机构出具的履约保证保险。如果监理人日后未能在施工监理期内按合同约定完成其所监理的工作内容，则委托人可根据责任情况与监理人按违约责任条款的约定确认违约金，可从履约保函、履约保证保险中扣除。

## 3．委托人的义务

### 3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

### ★3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

### ★3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

### 3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

### 3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

### 3.6 答复

委托人应在专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

### 3.7 支付

### 委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。如委托人未能按期支付酬金，监理人应及时报告住房城乡建设主管部门。

### 3.8  支付担保

监理人按照要求提交了履约担保，委托人应向承包人提交与履约担保等值的支付担保，支付担保采用支付保函、支付保证保险的形式。

## 4. 违约责任

### 4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

★4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

### 4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

★4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，委托人应赔偿监理人由此发生的费用。

★4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条款约定支付逾期付款利息。

### 4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

## ★5. 支付

### 5.1 支付货币

除专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条款中约定。

### 5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

### ★5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

### 5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

## 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

### 6.1生效

除法律另有规定或者专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

### ★6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。

### ★6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，同时监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条款5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

### 6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

## 7. 争议解决

### 7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

### 7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

### 7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 8. 其他

### 8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

### 8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。

### 8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。

### 8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

### 8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

### 8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条款中约定。

### 8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

### 8.8 著作权

合同涉及的著作权的归属由双方在专用条款另行约定。

### 8.9工程获奖奖励

根据工程获得的不同级别的质量或管理奖项，按次数给予监理人一定的奖励。

第三部分  专用条款

## 1. 定义与解释

### 1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用         /                 。

1.2.2 其他文件：    /    。

## 2. 监理人义务

### 2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：监理范围包括白云机场国际4号货站项目红线范围内建设内容（不含民航工程）及柴油发电机房接驳至4号货站，110kV变电站接驳至4号货站；项目施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括竣工验收、整改、工程移交及实物移交、工程结算等）及工程质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作 。

2.1.2 监理工作内容还包括： 检查施工承包人的特种作业人员的资格证书，检查执证上岗及人证一致等情况；发包人指定的其他工作。

### 2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

(1)国家、地方现行法律法规及相关标准、规范，以及发包人为本项目制定的相关标准、规定 ；

(2)本委托监理合同 ；

(3)发包人和承包人签订的合同及补充协议或备忘录；

(4)记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件 ；

(5)广州地区现行的有关工程预结算定额和文件 ；

(6)国家和广州地区现行的设计规范（规程）、建筑工程质量检验评定标准、施工和验收规范 ；

(7)经发包人审批认可，由监理人编制的监理规划 ；

(8)机场管理当局及海关的相关政策及管理要求

(9)发包人发出的指令 。

2.2.2 相关服务依据包括： 国家的法律、行政法规、现行的规范、标准。

### 2.3项目监理机构和人员

2.3.1  合同签订后15日内，监理人将项目各阶段的监理人员配置明细表报发包人确认。

2.3.4 更换监理人员的其他情形： 违反委托人制定的工程相关管理规定、连续三次以上不执行或者消极执行委托人现场管理人员的指令、委托人认为监理人员不能胜任该监理岗位工作 。

### 2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：

(1)监理人作为发包人的顾问，应在受委托的监理业务范围内向发包人负责，在执行和遵守国家有关建设法规的前提下，维护发包人的正当权益。

(2)审查承包人选择的分包人。

(3)审查由承包人编制，并经承包人的技术部门审批盖章的施工组织设计、施工方案及施工进度计划，并监督检查及实施；协助审批各单项工程开工报告，参与技术交底和施工图纸的会审。

(4)审查承包人及发包人提供的材料和设备清单及其所列的规格与质量。

(5)督促承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件的要求进行施工、安装，并检查其实施情况；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量。

(6)对用于本工程的主要材料、构件的出厂合格证、材质化验单等进行核定。如发现不实之处，有权责成承包人对材质进行再化验(并指定化验单位)，防止不合格的材料、构件等用于本工程。化验合格者，化验费用由发包人支付，不合格者，化验费用由承包人支付。

(7)检查本工程采用的主要设备及关键材料是否符合设计文件或标书所规定的厂家、型号、规格、数量以及质量标准，在承包人或发包人订货前，视乎需要并经发包人同意可对生产厂家进行了解考察，但所发生的差旅费用由采购方负担。

(8)根据合同的规定，及承包人所作的工程进度计划，签收检查承包人填报的旬、月、季等报表。随时提出监理意见，控制工程进度计划。

(9)关于重大的设计修改和技术洽商，除提出监理意见之外，应征得发包人及设计人的意见，并由原设计人进行修改。

(10)根据设计施工总承包合同的规定和定额精神，负责现场施工图预算、包干系数和包干范围外的技术经济签证，控制建造成本。

(11)审查承包人的预算、结算和修改、变更工程的预结算。

(12)根据设计施工总承包合同的规定，对工程质量和数量进行核实，签发工程进度审核意见，通知发包人拨付工程款。工程竣工后，审查工程结算价款。

(13)监督检查工程的文明施工及安全防护措施。

(14)根据承包人提出的阶段、部位、环节、各系统的分段工程检验、验收以及整体工程竣工验收申请报告，负责组织初验，签署由承包人提出的全部工程竣工验收报告，参加发包人组织的最终验收。

(15)根据有关文件规定，督促检查承包人完成各阶段及全套竣工图的工作和整理各种必须归档的资料，交发包人归档。

(16)协助、主持、审理工程中出现的质量事故的处理，提出处理意见，所发生的费用由责任当事人负担。

(17)检查工程状况，鉴定质量问题责任，保修期内督促承包人进行保修。

(18)定期组织主持现场工程协调会议，负责组织和协调各承包人的配合安排。

(19)监理资料需按《广州市建筑工程档案编制指南》及相关规范规定要求进行编制，本工程竣工验收合格后30天内，监理人向发包人提交竣工文件纸质一式5套（原件4套、复印件1套），与纸质对应的PDF版光盘1份。

(20)监理资料的编制、收集、整理、归档等工作，需与外业施工同步、资料合格后方可计量支付。

(21)凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、处理事故、改变工期、改变技术标准、改变重大施工方案等及一切有关费用的问题，提出解决方案。

### 2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条

### （1）严重过失行为的 ；

### （2）有违法行为不能履行职责的 ；

### （3）涉嫌犯罪的 ；

### （4）不能胜任岗位职责的 ；

### （5）严重违反职业道德的 。

### 2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理人在收到发包人提供的全部原始资料（包括勘察、设计等文件）后，5个日历天内编制完成监理规划，提交四份给发包人；监理月报应于每月5日前，提交四份上月监理月报及相关专项报告文件给发包人。（注：监理规划、监理月报、监理周报等相关文件的编制应严格按国家或地方现行的《建设工程监理规范》）。

### 2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： /   。

监理人应在本合同终止后/ 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：/

### 2.8履约担保

履约担保按下列方式 ② 进行办理：

①委托人不需要监理人出具履约保函；

②委托人需要监理人出具履约保函的，监理人应在签订本合同起30日内向委托人提交在中国注册的银行开出的担保金额为合同价款的 10 %（不高于10%），即人民币      元的《施工监理期履约保函》原件。保函期限以壹年为期限，根据工期每年到期后再续开下一年度的保函，可连续出具.

在监理人签署质量合格文件后，履约保函解除80 %（不低于80%），在工程竣工验收合格时或交付使用时，应予以办理退回履约保函。

③委托人不需要监理人出具履约保证保险；

④委托人需要监理人出具履约保证保险的，监理人应在签订本合同后二个月内向委托人提交履约保证保险资料原件，保证保险担保金额：  /   ；保证保险期限   /  。

## 3. 委托人义务

### 3.4 委托人代表

委托人代表为：              联系电话：

### 3.6 答复

委托人同意在  7  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

### 3.8 支付担保

支付担保按下列方式 ① 进行办理：

①委托人不需要出具支付保函；

②委托人需要出具支付保函的，委托人应在签订本合同后二个月内向监理人提交在中国注册的银行开出的担保金额为合同价款的  /  %（不高于10%），即人民币  / 元的支付保函原件。保函期限以壹年为期限，根据工期每年到期后再续开下一年度的保函，可连续出具。

委托人支付保函解除条件：  / ，支付保函解除 /%；办理退回支付保函条件： /。

③委托人不需要出具支付保证保险；

④委托人需要出具支付保证保险的，委托人应在签订本合同后二个月内向监理人提交支付保证保险资料原件，保证保险担保金额： / ；保证保险期限  / 。

## 4. 违约责任

### ★4.1 监理人的违约责任

### （1）监理人在自己职责范围内对应当作出决定的事项故意拖延或者不作出明确的处理意见，在发包人书面警告后监理人在整改期限内仍不加以改正的，发包人除有权单方解除本合同及没收履约保证金外，监理人还应按本合同监理费用的10%向发包人支付违约金。违约金不足以弥补发包人损失的，监理人还应补足。

### （2）监理人对于承包人现场的管理机构人员不到位、擅自离场，管理人员工作能力存在严重不足等存在的问题不进行有效检查、督促、处理，且不向发包人报告的，在发包人书面警告并要求限期改正后，拒不限期改正的，发包人除有权单方解除本合同及没收履约保证金外，监理人还应按本合同监理费用的10 %向发包人支付违约金。违约金不足以弥补发包人损失的，监理人还应补足。

### （3）监理人对于承包人未按投标文件所作的承诺投入机械、设备、材料等存在的问题不进行有效检查、督促、处理，且不向发包人报告的，在发包人书面警告并要求限期改正后，拒不限期改正的，发包人除有权单方解除本合同及没收履约保证金外，监理人还应按本合同监理费用的10 %向发包人支付违约金。违约金不足以弥补发包人损失的，监理人还应补足。

### （4）监理人对于承包人每次进场材料不进行检查和登记，或者对已进场的材料不按有关规定及时进行抽查、送检的，每次罚款5000元；如因此出现不合格材料使用于工程建设并造成质量缺陷的，监理人应承担全部责任；如因此出现质量事故或经济损失达10万元/次以上的，发包人除有权单方解除本合同及没收履约保证金外，监理人还应按本合同监理费用的10%向发包人支付违约金。违约金不足以弥补发包人损失的，监理人还应补足。

### （5）工程施工过程中，需要监理人进行旁站监督的，监理人没有到场，或者到场后没有进行监督，或发现质量问题后没有及时处理，且没有向发包人书面报告，在发包人书面警告并要求限期改正后，拒不限期改正的，发包人除有权单方解除本合同及没收履约保证金外，监理人还应按本合同监理费用的10%向发包人支付违约金。违约金不足以弥补发包人损失的，监理人还应补足。

### （6）由于监理人应当预见而未能及时预见，或已经预见但未及时向发包人书面报告，或未及时提出有效的整改措施，或未及时向承包人发出整改通知并积极督促承包人实施整改而对整个工程的按期完工不能起到有效监管作用，致使工程施工的关键线路工期比计划滞后7日（含7日）以上的，监理人应按本合同监理费用的10%向发包人支付违约金；出现关键工期滞后15日（含15日）以上的，监理人应按本合同监理费用的10%向发包人支付违约金，且发包人有权单方解除本合同及没收履约保证金。

### （7）监理人对承包人提交的施工方案、设计变更等技术文件中明显不符合现场实际的部分，或者与招投标文件不符，会引起发包人投资增加和工期延误的部分，不进行认真审核、不进行优化就给予同意的，应限期改正。由此对发包人造成损失的，监理人应承担全部责任。

### （8）监理人对于承包人提交的请款报告，不按实际完成的工作量进行审核，或不按本合同要求签署拨款意见的，应限期改正；如造成发包人超进度、超合同支付工程款达20万元（含20万元）以上，或监理人审核的当期支付金额与经过发包人复核的实际应付金额存在正负10％以上误差的，监理人应当赔偿发包人的损失，发包人有权没收履约保证金并单方解除本合同。

### （9）由于下列原因，使本合同工程在投资、工期、质量等方面给发包人造成损失的，监理人承担赔偿责任：

### 1）在施工过程中，监理人发出错误指令；

### 2）监理人越权审批设计变更；

### 3）其他因监理人自身失误或失职。”

### （10）由于监理人的原因导致影响创优工作的，支付违约金10万元。

4.1.1监理人赔偿金额的计算方法：  返还全部监理工作酬金，并承担由此给委托人造成的一切经济损失包括但不限于诉讼费/仲裁费、律师费、公证费、调查费、差旅费、保险费、公告费等   。

### ★4.2 委托人的违约责任

4.2.1委托人赔偿金额的计算方法： /   。

★4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：  （2）   。

（1）逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

（2）其它计算方法   不支付逾期付款利息   。

## ★5. 支付

### 5.1 支付货币

币种为： / ，比例为：/ ，汇率为： /。

### ★5.3 支付酬金

双方一致同意，本合同签约酬金由两部分组成，分为监理正常工作酬金+监理考核酬金。其中监理正常工作酬金总额占合同签约酬金的 80 %；监理考核酬金总额占合同签约酬金的 20 %。

（1）预付款：本合同签订之日起【15】日内支付首期监理酬金，首期监理酬金为监理酬金总额的 10 %，预付款申请方式按进度款支付程序申请；

（2）进度款：监理服务费进度款=（监理当季正常工作酬金+监理当季考核酬金）

监理当季正常工作酬金=当季度完成的工程量/项目建筑安装工程费×监理酬金总额× 60 %。

监理当季考核酬金=当季度完成的工程量/项目建筑安装工程费×监理酬金总额× 20 %*当期考核服务费的比例（考核服务费的计算方式详见附件）

注：累计完成的工程量为100%时，距离上次付款不足一个季度，按一个季度申请。

在监理期限内按每季度次月后的15日之前按以下程序完成款项支付申请：

乙方在申请付款前，应按照甲方要求提供付款支付申请单，甲方在收到付款支付申请单之日起5个工作日内完成审批。审批完成后，乙方应按审批金额向甲方提供合法合规的增值税专用发票，甲方对发票审核无异后，应在10个工作日内完成款项支付。由于乙方迟延提供预付款支付申请单或发票导致甲方未能如期付款的，甲方不承担违约责任。

甲方增值税专用发票开票信息：

企业名称：广东省机场集团物流有限公司

纳税人识别号：91440101MA5CYQLR8D

地址：广州市花都区广州白云国际机场北工作区横十六路广州白云国际机场物流综合服务大楼（空港机场）

电话：020-86121203
开户银行：广发银行广州新机场支行

银行账号：9550880216633400171

乙方收款账户：

开 户 名 称 ：

纳税人识别号：

开 户 银 行 ：

银 行 账 号 ：

联   行   号：

（3）结算款：当工程完成联合验收后办理本合同结算，结算前乙方应向甲方提交结算申请书，完成结算审核后，支付至结算费用的97%，剩余结算费用的3%作为质保金，缺陷责任期（期限按一年算）届满后，乙方向甲方申请支付，结算款申请方式按进度款支付程序申请。

结算费用=监理正常工作酬金+累计监理考核酬金，过程中扣减的监理考核酬金，发包人不予以返还。

## 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

### 6.1 生效

本合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效。

### ★6.2 变更

6.2.2除不可抗力外，由于受到资金、设计修改变更、施工图延误等非监理人原因导致本合同期限延长时，委托人应支付附加工作报酬，附加工作酬金按下列 （3） 方法确定：

（1）按“监理期限延长时间”计算附加工作酬金：

① 附加工作酬金（监理服务）=监理期限延长时间（天）×监理工作酬金÷协议书约定的监理期限（天）

② 附加工作酬金（相关服务）=相关服务期限延长时间（天）×相关服务工作酬金÷相关服务期限（天）

（2） 按“人员综合费用法”计算附加工作酬金：

根据本合同期限延长时间内，监理人投入的监理人员数量及服务时间，参照：□附录中“人员综合费用法”计算；□双方约定的人员综合费用       。

企业管理费率按   %取值，企业利润率按   %取值。

（3）其它计算及支付方式 不增加监理工作酬金 。

6.2.3 监理人由于非自身的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，视为附加工作，附加工作酬金按下列 （3）  方法确定：

（1）按“监理期限延长时间”计算附加工作酬金：

① 附加工作酬金（监理服务）=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×监理工作酬金÷协议书约定的监理期限（天）

② 附加工作酬金（相关服务）=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×相关服务工作酬金÷相关服务期限（天）

（2）按“人员综合费用法”计算附加工作酬金：

根据善后工作及恢复服务的准备工作时间内，监理人投入的监理人员数量及服务时间，参照：□附录中“人员综合费用法”计算；□双方约定的人员综合费用       。

企业管理费率按   %取值，企业利润率按   %取值。

（3）其它计算及支付方式 不增加监理工作酬金。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

不增加监理工作酬金

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，不减少监理工作酬金。

## 7. 争议解决

### 7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交    /    进行调解。

### 7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （2）  种方式：

（1）提请中国广州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 工程所在地广州市花都区 人民法院提起诉讼。

## 8. 其他

### 8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后 14 天内支付检测费用。

### 8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后 14 天内支付咨询费用。

### 8.4 奖励

### 本合同不设合理化建议的奖励金额。

### 8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限： 因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容，永久保密 。

监理人申明的保密事项和期限：因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容，永久保密。

第三方申明的保密事项和期限：  /。

### 8.8著作权

监理人为履行本合同约定而编制的文件，其著作权属于  委托人  。

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：在出版或者发表前，需征得委托人书面同意。

### 8.9工程获奖奖励

本工程有创优要求，监理人需无条件配合创优各项工作，确保创优工作顺利开展，相关费用已含在总价内，不另行支付费用 。

- 补充条款/。

附件1

# 广东省机场集团物流有限公司

# 廉洁协议

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

为保障双方在业务来往中的合法权益，降低交易成本，提高工作效率，保障各自经济利益，保持廉洁自律，促进廉洁从业，防止各种违法及不正当行为的发生，预防商业贿赂和不正当竞争，甲、乙双方就合作过程中员工职业操守等事宜订立本协议。

# 1.本协议适用范围

甲乙双方一致确认，本协议效力适用于甲方与乙方（含分支机构等关联机构）的所有业务合作往来的全过程，包括但不限于招投标、货比三家、竞争性谈判、商务谈判等物资、服务采购环节及合同签订、履行环节等。

# 2.本协议期限

本协议期限与主合同保持一致。本协议期限内发生的违约事实，在本期限届满后发现的适用本协议。

# 3.双方职责

3.1 甲、乙双方应当自觉遵守国家关于廉洁从业的各项规定。双方应对各自工作人员开展廉洁教育，增强相关人员廉洁自律的意识。双方人员的业务活动应坚持公开、公平、公正的原则，不得损害国家和企业利益。

3.2 合同一方及其工作人员应当保持与合同相对方及其工作人员的正常业务交往，不得向对方工作人员及其亲属有以下任何一项行为：

3.2.1 支付回扣等好处费；

3.2.2 支付礼金、有价证券或贵重物品，或报销任何应由个人支付的费用；

3.2.3 为对方工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品；

3.2.4 邀请对方工作人员参加可能对其公正执行职务有影响的宴请、旅游或其它娱乐活动；

3.2.5 为对方工作人员提供住房装修、婚丧嫁娶、家属的工作安排或出国（出境）等提供方便或财物支持；

3.2.6 与对方工作人员就双方合作内容涉及的权利义务变更等进行私下商谈或者达成默契；

3.2.7 其它可能对对方工作人员公正执行职务有影响的不当行为。

3.3 合同一方及其工作人员在履约过程中应当廉洁自律，不得向对方的客户索取和收受财物、有价证券或其他好处。

3.4 乙方如发现甲方工作人员违反协议，收受对方好处或有其它不当行为的，应向甲方指定纪检监察部门举报。接受举报一方不得以任何借口对举报方进行报复。

甲方指定纪检监察部门接受举报的电话或邮箱：  020-86124813 。

# 4.违约责任

4.1 协议中任何一方因不履行本协议下约定内容导致的一切后果，应自行承担。

4.2 乙方违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方有权解除本项目主合同，乙方应向甲方支付主合同约定的违约金，返还甲方所支付的所有款项（如有）及承担赔偿责任，并承诺对被列入“广东省机场管理集团有限公司不予合作对象名单”无异议，五年之内不得作为甲方合格供应商。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿。

# 5.其他事项

本廉洁协议作为主合同的一部分，与主合同具有同等法律效力，自双方签署之日起生效。

附录

## 附录A  相关服务的范围和内容

A-3 保修阶段：服务范围为本工程《工程质量保修书》约定保修范围，具体服务工作内容按《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第9.3条执行。

## 附录B  委托人及监理人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

### B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

### B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

### B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

### B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

### B-5  监理人派遣的人员

| 姓名 | 职务 | 工作要求 | 派遣时间 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1.表中人员如需变换，应按照通用条款第 2.3.3 、2.34、2.3.5条规定执行。

### B-6 监理人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |

附件2

## 考核服务费支付比例及监理服务月考核表

### 考核服务费支付比例

(1)每期监理考核服务费支付前的本期时间段内《月度监理单位质量安全行为考核表》的平均分数为85分（含85分）以上，支付该期考核服务费的100%，本期不扣减考核服务费；

(2)每期监理考核服务费支付前的本期时间段内《月度监理单位质量安全行为考核表》的平均分数为80分—85分（含80分），支付该期考核服务费的90%，本期进度款扣减监理考核服务费的10%，并在结算中予以扣除该部分费用；

(3)每期监理考核服务费支付前的本期时间段内《月度监理单位质量安全行为考核表》的平均分数为75分—80分（含75分），支付该期考核服务费的80%，本期进度款扣减监理考核服务费的20%，并在结算中予以扣除该部分费用；

(4)每期监理考核服务费支付前的本期时间段内《月度监理单位质量安全行为考核表》的平均分数为70分—75分（含70分），支付该期考核服务费的70%，本期进度款扣减监理考核服务费的30%，并在结算中予以扣除该部分费用；

(5)每期监理考核服务费支付前的本期时间段内《月度监理单位质量安全行为考核表》的平均分数为65分—70分（含65分），支付该期考核服务费的50%，本期进度款扣减监理考核服务费的50%，并在结算中予以扣除该部分费用；

(6) 每期监理考核服务费支付前的本期时间段内《月度监理单位质量安全行为考核表》的平均分数为60分—65分（含60分），支付该期考核服务费的30%，本期进度款扣减监理考核服务费的70%，并在结算中予以扣除该部分费用；

(7)每期监理考核服务费支付前的本期时间段内《月度监理单位质量安全行为考核表》的平均分数为60分以下，则该期考核服务费为零，本期进度款扣减监理考核服务费的100%，并在结算中予以扣除该部分费用；

补充说明：

- 对监理机构一个月《月度监理单位质量安全行为考核表》考核评分不合格的，监理项目部总监须写《监理项目部工作整改保证书》并写承诺改正措施及期限，期限不得超过一个月，盖监理项目章及总监注册章、总监签字，在本月考核评分完成三天内交予建设方。

- 连续两个月《月度监理单位质量安全行为考核表》考核评分表不合格，监理项目部总监须写“监理项目部工作整改报告”并写承诺改正措施及期限，期限不得超过一个月，盖监理项目章及总监注册章、总监签字、监理公司公章、监理公司法人签字，在本月考核评分完成三天内交予建设方。

- 连续三个月《月度监理单位质量安全行为考核表》考核评分表不合格，监理公司无条件更换监理项目部总监，监理公司提交监理项目整改情况报告及总监及监理人员调整计划给建设方，须盖监理公司公章、监理公司法人签字，在本月考核评分完成七天内交予建设方。按要求整改到位后，考核评分合格方可支付监理费。

- 连续四个月《月度监理单位质量安全行为考核表》考核评分表不合格，监理公司法人代表或经理以上级别领导亲自向建设方提交《监理工作整改保证书》并盖监理公司公章、监理公司法人签字。次月再不按合同要求整改到位的，建设方（委托方）有权拒付监理费并解除合同。

### 监理服务月考核表

202   年  月度监理单位质量安全行为考核表

(本表由监理单位每月15日前提交给建设方（发包人）评分，作为支付监理费进度款必要依据之一。)

工程名称：

监理单位（盖章）：

总监理工程师签章：

日期：202    年   月    日

| 分项考核内 容 | 子分项 考核内容 | 满分 | 子项扣分标准 | 扣分 | 扣分合计 （不得超过本项分） |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同诚信 （5） | 监理机构组成质量 | 5 | 项目总监与合同约定不符（拒付监理费），除建设单位批准更换的情况。（不符则扣5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目总监出勤率不满足规定要求的（扣1~5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业监理工程师资质、资格不符合要求（扣5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理人员分期配置人数与合同不符（扣1~3分） |  |  |  |  |
| 监理工作程序 （70） | 施工组织设计（专项方案、技术交底）审批 | 5 | 未督促（要求）施工单位在规定时间或工序开始前进行施工组织设计（专项方案、图纸会审、技术交底等）（扣2~5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 未在7个工作日内审批施工单位提交的《施工组织设计》或未在3个工作日内审核监专项方案、技术交底、图纸会审等 （每延误一日扣0.5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 经监理初审或批准的《施工组织设计》（方案、交底等）中技术方案、施工工艺、工期安排、特殊工艺处理等明显不合理（扣2分） |  |  |  |  |
|  | 原材料质量控制 | 5 | 材料进场2天后无《工程材料/构配件/设备报审表》或没有试验合格文件擅自用于工程上（每批次扣5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理审查《工程材料/构配件/设备报审表》不认真负责（每批次扣2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理见证取样弄虚作假 流于形式（每批次扣2～4分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程使用的材料与报验材料或与业主要求不符，监理未发现（每批次扣2～4分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工单位在施工过程中擅自变更材料 弄虚作假而监理未发现（每批次扣5分） |  |  |  |  |
|  | 工程质量控制与质量验收 | 36 | 未在及时批复施工单位提交的分项工程开工申请单、 工程报验申请表（每延误一日扣2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 分项工程明显不具备开工条件而允许开工或者没有阻止开工（扣2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 未及时发现图纸或技术变更中错、漏、碰、缺问题，造成工程质量返工或工期延误的（每次点扣3~10分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 擅自取消样板制作、或样板验收未通过即大范围施工（扣5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工单位未按图纸、变更或相关规范、规定和样板施工的，监理未及时发现造成工程质量返工或工期延误的（每次点扣3~10分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构造型错误、构件漏缺（一票否决）、结构断面与设计不符（扣5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋规格、数量、型号与设计或设计变更不符（扣5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 验收中监理未对所验收部位进行实测、实量（扣6分）；监理验收合格后建设单位抽查该部位合格率小于规范合格要求的（每个点扣1~2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 督促工程整改类的“监理通知”中未注明“监理通知回复”期限（每单扣3分）；未按“监理通知”整改或整改后未回复“监理通知”，监理单位采取妥协的（每项扣3～5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 验收当天内，不按要求发现场验收的现场照片或视频、现场验收签字表单上指定通讯群。（扣５分／次） 已验收工程资料不齐全、不真实（扣4分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工单位试验、检测频率不足，而未进行有效纠偏的（每项扣2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 无监理旁站方案或旁站方案不详细、无可行性（扣5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 未按照业主审核通过的旁站方案实施旁站或无旁站记录、旁站记录不真实（每发现一次，扣4分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理旁站不能有效的监控工程质量和安全（每发现一次，扣4分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 每检查发现监理旁站脱岗半个小时以上（含半小时）（每次扣4分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程质量（工含序）检查不认真、流于形式（每次扣4～10分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 不检查工程质量实体数据，仅靠施工单位汇报签署文件（每次扣4～10分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 已验收工程经业主、质检站或设计单位检查，主控项目仍有遗漏质量问题（扣6~12分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 无验收和试验检查台帐（扣1～5分） |  |  |  |  |
|  | 安全文明施工管理 | 10 | 工程吊装设备（含重大施工机械）无安、拆方案，或未对方案进行审核即实施（扣5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 脚手架、卸料平台无搭、拆方案，或未对方案进行审核即实施（扣5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程吊装设备（含重大施工机械）未经验收，或验收合格后未发现与方案不符（扣5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 脚手架、卸料平台未经验收，或验收合格后未发现与方案不符的（扣5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 未按《建设工程安全生产管理条例》规定（每缺一项扣3分）、项目要求编制专项方案（扣2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程吊装设备（含重大施工机械）、脚手架、卸料平台未经验收即投入使用而未制止（扣5分），未有效制止（扣2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐瞒质量、安全事故或发现质量安全事故未按程序处理（扣3分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 未及时发现质量、安全隐患导致质量事故的发生（扣5分）` |  |  |  |  |
|  |  |  | 未对现场质量安全隐患及时签发改正指令（每次扣1~3分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 发生质量安全事故（每次扣1～3分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 发生重大质量事故、死亡事故、群体伤害事故（一票否决!） |  |  |  |  |
|  |  |  | 未定期开展安全文明施工月度专项检查（扣5分），检查质量低下（扣3分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全文明施工月度专项检查评分、计算、结论与事实不符（扣5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场发生重大安全事故现场无安全预警措施（一票否决!） |  |  |  |  |
|  | 工程测量质量控制 | 5 | 未将控制点基础资料在合同或程序规定的期限内提供给施工单位或提供有误（扣5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 未对施工单位提交的复测资料进行审核、批复（扣3分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工单位施工放样有误，而监理在验收时未发现（扣5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构标高及垂直度超出规范允许偏差值1.5倍以上（一票否决!） |  |  |  |  |
|  | 工程进度控制 | 3 | 未在规定的时间内审批施工单位提交的年、月、周度计划（每延误1日扣0.5分），审批时，未对施工单位的各类计划错误进行修正的（每1项扣2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理批准的各类计划明显不合理（扣3分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程进度滞后于计划时，未及时有效敦促施工单位进行进度计划调整（扣2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 无上墙进度计划图表（扣2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 对现场施工动态不了解（扣3分）、不清晰（扣2分） |  |  |  |  |
|  | 工程分包管理 | 3 | 发现承包商不经批准而进行工程分包后，监理未采取有效措施（扣2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 未对分包商进行资质或资质审查明显不合格而同意施工单位进行工程分包（扣3分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 分包单位进场未组织总包单位召开协调会的（扣3分） |  |  |  |  |
|  | 延期和索赔管理工作程序 | 3 | 工程延期或费用索赔发生时，监理不能全面、及时地提供工程情况记录（扣3分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程延期或费用索赔初审或审批依据错误（扣3分） |  |  |  |  |
| 监理机构 工作质量 （15） | 工地会议制度 | 3 | 未按规定频率召开工地例会（每次扣1～3分），未及时组织专题会议（每次扣1～3分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 会议纪律涣散（扣2分），会议议题针对性不强（扣1~3分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 纪要整理不及时（扣2分）、内容不真实完整（扣1～3分） |  |  |  |  |
|  | 监理规划（实施细则、旁站方案）编制 | 3 | 未在规定的期限内提交监理规划、监理细则、旁站方案等监理文件 （每延误1 天1分），监理情况变化时，未及时进行调整、修改（扣2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理规划、实施细则、旁站方案内容有错误（扣1~3分）；不全面（扣1 分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理规划、实施细则、旁站方案审批手续不全（扣2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 未履行监理规划、监理细则、旁站方案（2～3分） |  |  |  |  |
|  | 文件和资料管理 | 2 | 未设专人负责文件和资料管理（扣2 分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理资料不齐全或弄虚作假（扣2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 未建立文件和资料管理的收发登记制度（扣2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 文件或资料的收发不及时 签字手续不全，收发文台帐不清晰（扣1分） |  |  |  |  |
|  | 监理人员管理 | 2 | 监理人员未进行上岗培训，没有上岗证（扣3分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理人员岗位职责不明确（扣2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理人员不履行岗位职责或履行职责较差(扣2分) |  |  |  |  |
|  | 监理月报制度 | 3 | 未在合同规定的期限内提交监理月报 (延迟每天扣1分) |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理月报内容不空泛(扣3分) |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理月报中对质量、进度、费用等内容的描述明显不准确（扣1分） |  |  |  |  |
|  | 监理日志 | 2 | 未填写监理日志（每发现1 人，扣2分），监理日志不具可查性（每发现1 人，扣2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理日记内容不属实、或不整齐、涂改严重（每次扣2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 总监未对日记进行定期检查，未签署意见和无整改及措施的（每次扣2分） |  |  |  |  |
| 造价管理 （10） | 工程项目全过程造价管理考核 | 10 | 施工形象进度月报表及签证未按实际情况签字确认和规范计量（经查属实，每处扣0.5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 进度款审核、合同变更审核未按合同要求时间及时审核（每超出合同约定时间1天，扣0.5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 进度款审核、合同变更审核成果误差率偏大。（审核成果与委托人最终审定的总价误差率超过5%（含5%），扣2分；超过10%（含10%），扣5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理未配备造价人员或工作不能满足工程要求（扣2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 委托人要求对承包人发生变更的材料、设备审核监理需提供两家或以上厂家产品的价格参考确定，每单项材料、设备未能提供（扣2分），每单项材料、设备提供一家询价依据（扣0.5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 委托人要求协助的其它的合理的工作不能按时有效的完成。（每单次工作延迟一天扣0.5分），效果不好（扣1分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 未听取委托人合理建议或无视委托人合理要求（每次扣1分） |  |  |  |  |
| 合计（满分100分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 年 月度监理单位质量安全行为考核评分为 。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式三份，监理单位一份，建设方二份

建设方考评人：                     　　　　       建设方管理领导：

（建设方管理部门盖章）

注：1、进度款审核意见自接到承包人相关正式送审资料后3天内提交。

2、合同变更审核意见自接到承包人相关正式送审资料后根据项目大小复杂程度不同，在接到相关资料后5-10天内提交。

- 委托人要求

白云机场国际4号货站（联邦快递华南操作中心）建设工程监理服务委托人要求

1.项目概况：

1.1 项目名称：白云机场国际4号货站（联邦快递华南操作中心）

1.2.建设单位：广东省机场集团物流有限公司

1.3 项目地点：广州市广州空港经济区白云机场东货运区联邦快递亚太转运中心场所区地块内

1.4 项目代码：广东省投资项目代码2207-440100-04-01-832953

1.5  投资金额：投资概算为38703.07万元，其中建安费约32350.22万元

1.6  资金来源：企业自筹

1.7 工程建设规模：本项目占地约4.52万㎡，项目用地内主要设计建筑物为：白云机场国际 4 号货站（联邦快递华南操作中心）及配套消防水泵房，总建筑面积38016.5㎡。

（1）包括分拣大楼、连廊和电梯楼。分拣大楼主体2层，建筑高度24.8m（消防高度22.5m）；连廊，建筑高度16.5m；电梯楼2层，建筑高度18.1m。总建筑面积37886.9㎡。项目耐火等级为一级，设计使用年限为50年，抗震设防烈度6度。

（2）消防水泵房：地上1层，建筑高度6.6m，建筑面积129.6㎡。

2.监理服务范围及内容

2.1监理服务范围：

监理范围包括4号货站项目红线范围内建设内容（不含民航工程）及柴油发电机房接驳至4号货站，110kV变电站接驳至4号货站；项目的设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括竣工验收、整改、工程移交及实物移交、工程结算等）及工程质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作 。

专业包含但不限于：

（1）土建工程：拆除工程（如有）、土方工程、不良地基溶土洞处理，地基与基础工程，混凝土结构工程，钢结构工程，屋面工程，门窗工程，墙体工程，内外装修装饰工程，楼地面工程（含散水、台阶等）及室外场地等。

（2）设备安装工程：消防工程、电气工程（临时供电、永久供电等）、照明工程、给排水工程（含临时供水、永久供水等），弱电工程（含智能化、网络等），通风空调设备安装工程、电梯安装工程等。

（3）专业工程（基坑支护、供电（含红线外接驳）、智能化、幕墙、空调通风、发电机房、抗震支架、综合管线、标识系统、地面处理、交通划线、防水工程等）。

（4）道路、市政供电、市政给排水、景观、园林绿化、挡土墙等工程（含红线外接驳）。

2.2 按委托人的要求参与现场勘察工作，进入施工现场参与开工前期的准备和筹划工作，协助委托人对施工图纸、竣工图提出意见，制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作等。

2.3按委托人的要求开展白蚁防治、水土保持、第三方检验检测监测项目的管理工作。

3.项目管理目标

3.1质量标准：

符合现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》、工程施工质量验收规范等国家和地方法律规定、规范，一次竣工验收合格，配合施工单位获得“广东省建设工程优质奖”等质量奖项。

3.2职业健康安全管理目标：

零死亡、零重伤、零中毒、零火灾、零坍塌、零重大机械事故、零重大财产损失及负面影响事件、零群体事件。改善劳动条件，预防职业病，防疫，工地防尘、防毒、防噪音、通风、照明、取暖、降温、防辐射及防物理因素危害等，均符合国家和地方政府主管理部门、机场管理当局颁布的相关规定。

3.3环境管理目标：

严格执行《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》（穗建质〔2014〕754号）、《广州市委宣传部、广州市住房和城乡建设委员会、广州市城市管理委员会关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知》（穗建质〔2016〕1085号）、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质[2017]815号）、《关于进一步加强规范建设施工现场围蔽的通知》（穗建质〔2018〕1008号）、《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》（穗建质〔2020〕1号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）和《广州市住房和城乡建设局关于印发加强建设工程安全生产管理落实建设各方主体责任的暂行规定的通知》（穗建规字〔2020〕34号）等国家、省、市现行标准、规定和文件要求，并满足广州市政府或建设管理部门文件规定要求（如有最新文件，则按最新文件要求执行）。

3.4工程投资控制目标：

工程造价控制在经委托人审批的工程概算中的建筑安装工程费总造价范围内。

4.监理服务期限

施工阶段监理服务期：自签订合同之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理为止；开工日期暂定为2023年12月1日，施工工期暂定为365日历天，具体以委托人书面通知为准。目前工期仅为计划工期，如业主因各种原因需作调整或工期拖延，监理单位应适当调整监理计划，但这种计划调整应以不影响监理服务水平为前提。业主对工期的调整或工期拖延，监理服务期也应作相应调整或顺延，但该调整属正常的监理服务，业主不另外增加监理费用，投标人在报价时应作考虑。

保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格之日起，至缺陷责任期及工程质量保修期期满。

5.监理依据

（1）国家、地方现行法律法规及相关标准、规范，以及发包人为本项目制定的相关标准、规定 ；

（2）本委托监理合同 ；

（3）发包人和承包人签订的合同及补充协议或备忘录；

（4）记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件 ；

（5）广州地区现行的有关工程预结算定额和文件 ；

（6）国家和广州地区现行的设计规范（规程）、建筑工程质量检验评定标准、施工和验收规范 ；

（7）经发包人审批认可，由监理人编制的监理规划 ；

（8）机场管理当局及海关的相关政策及管理要求；

（9）发包人发出的指令 。

6.适用规范标准

《建设工程监理规范》及国家关于监理的法律、法规、规章及规范性文件。

7.监理人需要自备的工作条件

监理人员的生活用品、交通工具、通讯、办公用品、监理用具、保险等必备用品由监理人自行解决，在投标报价时应考虑此费用。设备要求：本工程至少应具备工程常规应备等检测设备（仪器）。至少应配置：水准仪、经纬仪、回弹仪、混凝土坍落筒、数字万用表、裂缝宽度测量仪、测厚仪、测距仪、多功能检测器、全站仪各1台。

8.项目总监理工程师要求

投标人在投标前须确保总监理工程师满足报建要求，否则因投标人总监理工程师原因而耽误项目进展的，需承担因此造成的经济损失。

9.其他管理要求

9.1工程监理成果资料

包括但不限以下内容：1、 监理工作方案；2、监理规划；3、监理实施细则；4、工程安全文明监理方案；5、专项报告6、监理例会纪要；7、监理支付证书；8、工程概算、施工图预算、工程进度款、竣工结算审核文件；8、工程白蚁防治、检测监测、水土保持、勘察、设计等建设项目其他费用造价审核文件；9、监理文件等。

9.2监理人需执行或落实的管理动作包括但不仅限于：

（1）8个1：①每天1次安全晨会。②每周1次安全周自检。③每周1次安全周复检。④每周1次资料自检。⑤每周1次监理/工程例会。⑥每月1次公司层级的安全隐患排查治理。⑦每月1次监理履约评估。⑧每季度1次消防演练。

（2）7个先行：①工程策划先行。②招标先行。③设计/技术交底先行。④深化设计先行。⑤图纸会审先行。⑥施工/材料样板先行。⑦施工方案先行。

（3）6个必须：①每逢重大节假日前必进行安全隐患排查治理。②每逢恶劣天气前必进行安全隐患排查治理。③每逢恶劣天气后必进行安全隐患排查治理后再复工。④管生产必须管安全。⑤作业面移交必须书面移交。⑥精装修必须带压施工。

（4）5个影像记录：①材料/设备进场验收举牌。②样板验收举牌。③隐蔽验收举牌。④试水闭水验收举牌。⑤装配式构件安装视频验收。

（5）3个挂牌：①材料进场验收合格挂牌。②重点工序验收合格挂牌。③重大危险源部位公示挂牌。

（6）3个当天：①当天会议当天出会议纪要。②当天需协调问题当天落实责任部门/人。③当天检查当天出整改通知单并落实整改责任人、整改方案及整改期限。

（7）危大工程“六不施工”：①未落实前期保障措施不施工。②未编制专项施工方案、未按规定审批或论证方案、未按方案落实有关措施不施工。③未进行安全技术交底不施工。④未进行现场监督不施工。⑤未进行第三方监测不施工。⑥未经验收合格不施工。

（8）高处作业“五个必须”：①必须培训持证上岗。②必须实行作业审批。③必须做好个人防护。④必须落实工程措施。⑤必须安排专人监护。

（9）扬尘防治“6个100%”：①施工现场100%围蔽。②工地路面100%硬化。③工地砂土、物料100%覆盖。④施工作业100%洒水。⑤出工地车辆100%冲净车轮车身。⑥长期裸土100%覆盖或绿化。

10. 人员要求

# 项目监理人员组成配备要求表

| 岗位 | 人员要求 | 持证上岗要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1名 | 与招标公告的要求一致； |  |  |
| 专业监理工程师 | 4名 | 建筑工程专业 | 工民建（或土建）2名 给排水1名 机电1名 | 专业以监理工程师注册证或专业监理工程师证或职称证或毕业证中的专业名称为准； |
| 造价工程师 | 1名 | 具有土建或安装注册造价工程师（或一级注册造价工程师）执业资格证书； |  |  |
| 测量监理工程师 | 1人 | 专业以监理工程师注册证或专业监理工程师证或职称证或毕业证中的专业名称为准； |  |  |
| 监理员 | 3名 | 具备注册监理工程师注册执业证书或专业监理工程师证或工程建设监理从业人员教育培训证书或监理员证。要求建筑工程专业（以岗位证或职称证或毕业证中的专业名称为准）。 |  |  |
| 安全员 | 2名 | 具备注册安全工程师证或安全监理员岗位证（或培训证）。 |  |  |
| 资料员 | 1名 | 具备助理工程师（或以上）职称证或监理员证 |  |  |
| 总计 | 13名 |  |  |  |
| 注：各专业人员可根据工程进度及建设单位要求派驻现场，应满足施工时监理人员旁站监理的要求。以上项目监理部组成人员需提供相关证明资料，包括：1.相关职称证书或资格证书等扫描件、学历证扫描件；2.拟投入本项目总监理工程师和其他监理人员之间不得兼任，且须为投标单位在职职工（以社保证明为准），所有人员需提供相应证书扫描件以及近1个月（2023年7月或8月）的有效社保证明（社保证明需能反映参保人在该投标单位缴纳社保）。 |  |  |  |  |

- 投标文件格式

重要提示

投标人须按本章所列投标文件格式进行应答，具体应答内容由投标人仔细阅读招标文件要求并根据自身实际情况增减应答内容，投标文件必须满足招标文件的全部要求。

白云机场国际4号货站（联邦快递华南操作中心）建设工程监理

投 标 文 件

投标人：                                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

年       月       日

目录

格式一：投标函及投标函附录

格式二：法定代表人身份证明及授权委托书

格式三：投标保证金汇款声明函（格式自拟）

格式四：监理报酬清单

格式五：资格审查资料

格式六：近年完成的类似监理项目情况表

格式七：正在监理和新承接的项目情况表

格式八：拟委任的主要人员汇总表

格式九：主要人员简历表

格式十：拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

格式十一：投标人声明（详见招标公告附件一）；

格式十二：监理项目管理团队人员信息表（详见招标公告附件二）

格式十三：监理大纲

格式十四：投标承诺书

格式十五：拟委派总监理工程师承诺书

格式十六：廉洁承诺书

……

格式一：投标函及投标函附录

投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                  （项目名称）监理招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写                  ）（¥                  ）的投标总报价（其中，增值税税率为           ），监理服务期限： 按招标文件要求 ，按合同约定完成监理工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）投标保证金汇款声明函（格式自拟）；

（4）监理报酬清单；

（5）资格审查资料；

（6）近年完成的类似监理项目情况表；

（7）正在监理和新承接的项目情况表；

（8）拟委任的主要人员汇总表；

（9）主要人员简历表；

（10）拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表；

（11）投标人声明（详见招标公告附件一）；

（12）监理项目管理团队人员信息表（详见招标公告附件二）；

（13）监理大纲；

（14）投标承诺书；

（15）拟委派总监理工程师承诺书；

（16）廉洁承诺书；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．投标有效期我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后30日内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．             （其他补充说明）。

投标人名称：                      （盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

日        期：      年      月     日

投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 姓名： 技术职称： 注册证号： |  |
| 2 | 监理服务期限 | 按招标文件要求 |  |
| 3 | 质量标准 | 按招标文件要求 |  |
| 4 | 投标有效期 | 按招标文件要求 |  |

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：      年   月    日

格式二：法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证需由投标人加盖单位公章。

投标人：                       （盖单位公章）

日期：        年    月    日

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

授权委托书

本人        （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改白云机场国际4号货站（联邦快递华南操作中心）建设工程监理招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：            。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                          （签字或盖章）

身份证号码：

日期：     年    月    日

格式三：投标保证金汇款声明函（格式自拟）

注意：

1、如采用转账形式提交的，投标人须提供基本账户开户许可证复印件或有效的基本账户证明文件复印件；

2、如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，须在开标当天递交密封完好的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险的纸质原件。

格式四：监理报酬清单

| 白云机场国际4号货站（联邦快递华南操作中心）建设工程监理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 最高投标限价 （元） | 工程监理费报价 |  | 备注 |
|  |  |  | 下浮率 | 报价金额 （元） |  |
| 1 | 白云机场国际4号货站（联邦快递华南操作中心）建设工程监理 | 3,996,988.75 |  |  |  |
| 说明： 1.下浮率=（最高投标限价-报价金额）/最高投标限价； 2.投标报价的工程监理费不得超过最高投标限价； 3.投标报价是招标文件所确定的招标范围的价格体现，并且包括利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用； 4.本项目的试验及办公场地、项目部用水、用电监理人自行考虑，监理人在工作往返的交通费及通讯费用（一切与本标段有关的邮资、长途电话、电报、传递服务、电讯传真等）以及以完成本标段任务所需的其他费用，同时还包括必要的考察、调研差旅费，上述所有费用综合考虑在投标报价内； 5.具体工程监理工作内容及监理范围详见招标文件。 |  |  |  |  |  |

格式五：资格审查资料

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业监理资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

格式六：近年完成的类似监理项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 监理服务期限 |  |
| 监理内容 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

格式七：正在监理和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 监理服务期限 |  |
| 监理内容 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

格式八：拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：

1、上述人员需按格式九提供简历表。

2、所有拟派人员为投标人本单位职工，需提供近1个月（2023年7月或8月）在本单位服务的社保证明。

格式九：主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

注：

1、投标人应根据投标人须知第3.5.6项的要求在本表后附相关证明材料。

2、拟投入人员需附执业证、职称证、身份证及近1个月（2023年7月或8月）的社保证明等资料复印件。

3、总监理工程师需提供注册监理工程师注册执业证书等相关证明资料复印件；

4、总监理工程师需附业绩证明资料（中标通知书或免招标的相关证明、监理合同、有拟派总监签名的竣工验收报告或竣工验收证明等）复印件。

格式十：拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

格式十一：投标人声明（详见招标公告附件一）

格式十二：监理项目管理团队人员信息表（详见招标公告附件二）

格式十三：监理大纲

监理大纲应包括（但不限于）下列内容：

- 监理工程概况；

- 监理范围、监理内容；

- 监理依据、监理工作目标；

- 监理工作程序、方法和制度

- 质量、进度、造价、安全、环保监理措施；

- 合同、信息管理方案；

- 监理组织协调内容及措施；

- 监理工作重点、难点分析；

- 合理化建议；

- 工程验收、移交、保修的管理；

- 工程进度款、工程结算的管理；

- 会议制度。

格式十四：投标承诺书

投标承诺书

致：     （招标人名称）

我司确认收到贵司提供的      （项目名称）      招标文件的全部内容，我司：       （投标人名称）      已作为投标人正式授权         （授权代表全名，职务）    代表我司进行有关本投标的一切事宜。

我司已完全明白和接受招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1．我司已详细研究并理解招标人提供的所有资料内容，同意招标文件的内容，对招标文件内容和约束无异议，充分了解了现场条件对可能存在的所有风险都已充分考虑，我司放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力，承认招标文件的所有条款，按招标文件规定条款完成本次招标项目的内容。

2. 我司已充分阅读了本项目招标文件并充分了解有关报价方式及变更、结算方式，我司完全响应招标文件的规定。

3．本投标文件的有效期为120日历天（从投标截止之日算起）。

4．我司承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

5．我司明白并愿意若在规定的投标截止时间之后至投标有效期之内撤回投标，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单。

6．我司同意按照招标人可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

7．我司如果中标，我司保证：

7.1保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订合同，并严格按国家有关法规履行我司的全部责任，按质、按量、按期完成合同约定的全部任务。

7.2保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，若我司未能按投标承诺的工期完成本项目，除承担合同约定的违约责任外，招标人有权解除合同，我司承担由于违约解除合同退场造成的对招标人的一切损失。

7.3保证投标所报的总监理工程师在本项目合同签订后7日内到职，全过程服务于本项目，在过程中非不可抗力或招标人要求不得更换。我司违反以上承诺的，同意按合同条款的规定承担违约责任。

7.4保证所投入本项目的主要检测仪器设备质量符合或优于招标文件要求。

7.5保证按照招标文件的要求确保安全生产及文明施工，如有违反，我司愿意按合同约定承担违约责任，并为此负相关的法律责任。

7.6保证督促承包方按国家的有关规定制订保证民工工资支付的方案及保证措施，否则，我司愿按合同条款规定承担违约责任并赔偿招标人的全部损失。

7.7保证督促承包方按施工期间做好安全文明和交通保证措施，施工区全封闭围挡，根据工程进度计划分段施工分期围挡。最大限度满足交通和市民出行方便，施工行为做到便民，不扰民。

7.8保证督促承包方按发包方工期要求编制施工进度计划，计划内用全面详实，根据项目特点合理组织施工及移交。

投标人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

日   期：     年    月    日

格式十五：拟委派总监理工程师承诺书

拟委派总监理工程师承诺书

我公司承诺拟委派项目总监理工程师没有担任其他尚未竣工验收的在建项目的项目负责人，同时在政府的相关管理或信息平台上不处于锁定状态，需同时担任其他建设工程监理合同的总监理工程师时，应书面报招标人并取得同意。如违反上述承诺，无条件接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：

1、取消投标、中标资格；

2、不予退还投标保证金或合同履约保证金；

3、按招标人有关制度进行处理；

4、报当地建设行政主管部门；

5、其他行政处理决定。

投  标  单  位：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

日          期：        年      月

格式十六：廉洁承诺书

廉洁承诺书

广东省机场集团物流有限公司：

为了落实全力打造“精品工程、样板工程、平安工程、廉洁工程”的要求，防范廉洁风险，推进落实机场建设工程“廉洁控制”的相关要求，促进合同依法依规履行，我方对在承揽的 白云机场国际4号货站（联邦快递华南操作中心）建设工程监理 合同所涉工程项目作廉洁承诺，具体如下：

一、我方承诺建立健全工程劳务分包、专业工程分包、材料采购、安全管理等制度；做好工地现场廉洁宣传，对本单位工作人员开展廉洁教育，并接受贵公司监督检查。

二、我方承诺将约束我方的工作人员、所使用的分包队伍、协作队伍、材料供应商以及其工作人员，或者基于本工程所需要，所使用的直接或间接参与工程的人员，遵守本廉洁承诺书。

三、我方承诺落实本单位工作人员廉洁从业行为规范：

1.不得向贵公司工作人员（含工作人员的配偶、子女及亲属等，下同）行贿，提供回扣、宴请、旅游、娱乐活动或带有赌博性质的活动等行为；

2.不得为贵公司工作人员购置或者无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品；

3.不得为谋取私利与贵公司工作人员就项目工作进行私下商谈或达成默契，损害贵公司利益；

4.不得向贵公司工作人员提供借款或者报销应由贵公司或者贵公司工作人员自行承担的费用；

5.不得有其他任何有可能影响公正廉洁开展建设工作的活动。

四、我方承诺发现贵公司工作人员及其利益关系人有以下行为，应主动如实向贵公司纪检机构或上级纪检机构、司法机关举报情况：

1.索贿或报销任何应个人支付的费用。

2.要求、暗示或接受为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女安排工作以及出国出境、旅游等提供方便。

3.在本单位及其他关联单位兼职、挂靠或从事与合同工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务、有偿中介等经济活动，或有参与项目建设、服务。

4.其他违法违纪行为。

五、如经贵公司查证属实的有违反上述承诺的行为，我方愿接受相应处罚，并在三年内不得承揽贵公司所辖范围工程建设项目。

六、双方纪检机构应互相合作，建立联络方式加强沟通交流，对承诺事项开展联合检查。

承诺单位（盖单位公章）：

法定代表人或其委托委托人（签名或盖章）：

廉洁工作联系人（签名或盖章）：

廉洁工作联系人电话：

年     月     日