
 石滩镇下围村填埋固体废物地块清理整治项目工程监理及环境监理
合 同 文 件

合同编号： 

甲方：广州市增城区石滩镇人民政府
乙方：                    
年  月

目录
3

第一部分 合同协议书

6

第二部分 通用条款

12

第三部分 专用条款

20

第四部分 合同附件

21

附件1：廉洁合作协议

24

附件2：安全生产文明施工协议

附件3：中标通知书
29
附件4：承诺函/银行履约保函
30
附件5：监理投标书、投标函及投标函附录
32
附件6：招标限价
33
附件7：招标答疑
34
附件8：监理机构人员构架表、拟委任的主要人员汇总表、总监理工程师、其他人员资料
36
附件9：拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表
37


合同协议书

甲方：广州市增城区石滩镇人民政府
乙方：        

为配合和推进石滩镇下围村填埋固体废物地块清理整治项目工程监理及环境监理服务合同工作，甲方决定委托乙方（中标单位）实施石滩镇下围村填埋固体废物地块清理整治项目工程监理及环境监理项目。依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，结合本项目的具体情况，为明确责任、协作配合，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、委托方委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

1、本工程名称：石滩镇下围村填埋固体废物地块清理整治项目工程监理及环境监理
2、本工程地点：广州市增城区石滩镇下围村
3、本工程规模：

项目位于石滩镇下围村，实施填埋固体废物地块清理整治工程，包含 4 个地块，分别为新洲地块、东洋塘和耕辽塘地块、鹅春丛和猪板肠地块、三角塘地块，4 个地块涉及固体废物填埋总面积约 119.6 亩，填埋固体废物总量约11.3 万吨。

主要建设内容包括:

(1) 新洲地块: 该地块的固体废物类别为建筑垃圾，建筑垃圾总量约为 22389.8 吨，涉及面积约为 36.5 亩。

(2)东洋塘、耕辽塘地块: 该地块的固体废物类别为建筑垃圾，建筑垃圾总量约为 16752 吨，涉及面积约为 25.5 亩。

(3) 鹅春、猪板肠地块: 该地块的固体废物类别为建筑垃圾混合生活垃圾和一般固体废物，固体废物总量约为 40502 吨，其中生活垃圾总量约为 869 吨，建筑垃圾总量约为 37300 吨，一般固体废物总量约为 2333 吨，涉及面积约为 44.4 亩。

(4)三角塘地块: 该地块的固体废物类别为生活垃圾混合一固体废物，固体废物总量约为 32931吨，其中生活垃圾总量约为 13105 吨，一般固体废物总量约为 19826 吨;另外受污染土壤约为 6504 立方米涉及面积约为13.2亩。
二、监理费用及服务范围

1、本项目监理服务费用（含税）为：       （大写：       ），其中：不含税价为      （¥       ），增值税税率为     %，增值税税额为（大写）   （¥      ）。如遇国家财税政策变更，合同的不含税价不变，税额及合同价相应调整。
2、监理范围：

项目准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交及实物移交等）及工程质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理、组织协调、协助建设单位进行档案整理、归档及管理等工程监理及环境监理工作。
三、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

四、下列文件均为本合同的组成部分：

1、合同实施期间双方签订的补充或修正文件；（如有则附）

2、本合同/协议书；

3、中标通知书；

4、合同专用条款；

5、合同通用条款；

6、本合同标准性文件；（如有则附）

7、标准规范及有关技术文件、图纸；

8、招标文件及有关问题澄清；

9、投标文件及投标文件问题澄清；

10、合同附件及其他文件。

上述文件应被实质上响应招标文件并认为是互为补充和解释的，如上述各部分存在不一致之处，以先后排列次序为准。

五、乙方向委托方（甲方）承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条款、通用条款中议定范围内的监理业务，服从甲方的管理。

六、委托方（甲方）向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付酬金。

七、本合同监理期限为：从中标人收到招标人中标通知或参加由招标人组织的进场动员会开始算起，至本项目工程质量保修期结束且本合同工程结算金额经政府主管部门审定之日止。
八、乙方收款单位、开户银行及帐号在合同签订后不得任意变更。

九、本合同经双方法定代表人签字并经单位盖章后生效，合同生效之后，双方就中标通知书发出之日起至合同生效之日期间按合同约定的履约行为予以追认。双方确认本合同中约定的联系方式真实有效，双方依此向任一方发出的所有通知、文件、资料视为送达。未尽事宜、经合同当事人协商一致、签订补充协议。本合同正本一式 三份，签约方各执壹份，副本九 份，签约方各执三 份，与正本具有同等法律效力。

（此页无正文）

甲方：

乙方：
（公章）

               （公章）

负 责 人：

负 责 人：

经 办 人：

经 办 人：

联系地址：

联系地址：

邮政编码：

邮政编码：

电    话：

电    话：

传    真：

传    真：

合同签订日期：

第二部分 通用条款

词语定义、适用范围和法规

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（１）“工程”是指委托方委托实施监理的工程。

（２）“委托方”是指本合同的甲方和乙方。

（３）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（４）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（５）“总监理工程师”是指经委托方同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（６）“承包人”是指除监理人以外，委托方就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（７）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条款中约定，委托方委托的监理工作范围和内容。

（８）“工程监理的附加工作”是指：①委托方委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托方或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（９）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条  建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条款中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条款中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托方报告监理工作。

第五条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托方提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条  监理人自行解决监理工作过程中办公、交通、通信、居住、用餐及其他办公生活设施等，监理人使用委托方提供的设施和物品属委托方的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托方。

第七条  在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托方义务

第八条  委托方在监理人开展监理业务后向监理人支付服务费。

第九条  委托方应当协助监理人协调工程建设的外部关系，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条款中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条  委托方应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条  委托方应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条  委托方应当授权1-2名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条  委托方应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条  委托方应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（１）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

（２）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条  委托方不提供监理办公及生活等设施。

第十六条  根据情况需要，如果双方约定，由委托方免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条款中予以明确。

监理人权利

第十七条  监理人在委托方委托的工程范围内，享有以下权利：

（１）选择工程总承包人的建议权。

（２）选择工程分包人的认可权。

（３）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托方的建议权。

（４）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托方并要求设计人更正。

（５）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托方提出书面报告。

（６）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托方报告。

（７）征得委托方同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托方报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托方做出书面报告。

（８）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（９）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托方不支付工程款。

第十八条  监理人在委托方授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托方事先批准。在紧急情况下未能事先报委托方批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托方。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条  在委托的工程范围内，委托方或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托方和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托方权利

第二十条  委托方有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条  委托方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条  监理人调换总监理工程师须事先经委托方同意。

第二十三条  委托方有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条  当委托方发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托方或工程造成损失的，委托方有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十五条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过错而造成了委托方的经济损失，应当向委托方赔偿。

第二十七条  因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托方承担赔偿责任。

第二十八条  监理人向委托方提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托方的各种费用支出。

委托方责任

第二十九条  委托方应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。
第三十条  委托方如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条  由于委托方或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托方。
第三十二条  在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托方。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务。

第三十三条  监理人向委托方办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托方已签订工程保修责任书，且缺陷责任期满监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条  监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托方又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托方发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托方答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托方答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托方承担违约责任。

第三十六条  当委托方认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托方发出通知后２１日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十七条  合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十八条  正常的监理工作和附加工作，按照监理合同专用条款中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第三十九条  委托方应在规定的支付期限内支付监理报酬。

第四十条  支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

第四十一条  如果委托方对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托方不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其   他

第四十二条  委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试，其费用支出经委托方同意的，在预算范围内向委托方实报实销。

第四十三条  在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托方聘用的，其费用由委托方承担。

第四十四条  监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托方得到了经济效益，委托方应按专用条款中的约定给予经济奖励。

第四十五条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托方的利益相冲突的任何活动。

第四十六条  监理人在监理过程中，不得泄露委托方申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十七条  监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托方仅有权为本工程使用或复制此类文件。
争议的解决

第四十九条  因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定向工程项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

第三部分 专用条款

本专用条款对本合同通用条款中有需要进行定义、解释或具体约定的条款内容进行补充、删除或修改，其条款序号与通用条款中的一一对应，并且专用条款较通用条款具优先解释权。专用条款中缺号的条款表示按通用条款中对应的条款执行。

 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义增加以下两条

1、“监理期限”是指施工阶段与缺陷责任期之和：从中标人收到招标人中标通知或参加由招标人组织的进场动员会开始算起，至本项目工程质量保修期结束且本合同工程结算金额经政府主管部门审定之日止。
2、“合同有效期”是指合同生效之日起至合同终止之日止。
第二条 本合同适用的法律及监理依据：

    一、适用法规   

1、国家及地方有关工程建设的相关法律、法规和管理条例。如：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国民法典》等；  

2、广东省广州市有关固体废物清理整治工程管理方面的规定和办法；

3、现行的固体废物清理整治工程规范和质量检验评定标准。

二、监理工作依据

1、国家及地方现行的有关固体废物清理整治工程的操作规程、技术标准和验收规范；

2、建设工程监理规范GB50319-2013；

3、委托监理合同及相关补充协议；

4、委托方（甲方）与承包人签订的固体废物清理整治工程施工合同及相关补充协议，委托方（甲方）与其他方签订的有关本工程项目的协议书、合同、备忘录等等；

5、委托方（甲方）确认的本工程的工程地质勘察报告、施工图纸、设计说明以及施工图纸会审记录、有关工程建设的洽商记录、工程变更文件；
6、监理人编制审批的经委托方确认的监理规划；

7、广州地区现行的有关工程预结算定额和文件；

8、委托方（甲方）发出的指令。

9、本合同中所有涉及法律、法规相关部门等有关规定的，如有修订或变更，按最新规定执行。

第四条  监理人员、监理工作范围、监理工作内容、监理目标等：

一、监理人员

    1、监理人派驻到工程所在地履行监理服务的监理人员，必须能够适应监理合同规定的监理服务工作。并按招标文件、投标文件及本合同约定提供监理人员的资质、配额，且须经委托方审核同意。

    2、监理人必须严格按照投标承诺投入监理机构和监理人员，在合同中附上监理人员总架构表，全部监理人员名单和资格报委托方备案后，未经委托方同意，监理人不得擅自调换人员。

    3、委托方（甲方）有权以书面形式要求监理人更换不能按照本监理合同的规定履行监理服务的派驻人员。

    4、为了履行监理服务，监理人应在监理规划中指定一名授权代表与委托方（甲方）的授权代表建立工作联系。

    5、即使是委托方（甲方）要求或同意更换的监理人员，其代替人员的资质仍应得到委托方（甲方）的认可，因此而产生的费用由监理人承担。

    6、监理人派驻项目履行监理服务的总监理工程师、总监理工程师代表、安全员及主要监理人员，必须常驻现场。

7、监理工程师在本监理合同授权范围内行使合同规定的权利，履行相应的职责。当委托方（甲方）发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托方（甲方）或工程造成损失的，委托方（甲方）有权要求监理人更换监理人员，或终止合同，并要求监理人承担相当的赔偿责任或连带赔偿责任。

二、监理工作范围：

项目准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交及实物移交等）及工程质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理、组织协调、协助建设单位进行档案整理、归档及管理等工程监理及环境监理工作。
三、监理工作内容

中标人的监理工作内容包括但不限于以下内容：

代表委托方（甲方）负责协调项目内外各类事项，搭建信息沟通平台，建立沟通、协调、会商机制。 

2.代表委托方（甲方）负责组织各项报审、报批工作。

3.工程监理。负责从参与项目前期准备阶段的协助工作、施工阶段监理、交（竣）工交付使用期项目全过程的工程监理，全面负责工程实施的质量、进度、投资控制，负责工程建设的各项组织、协调，负责安全生产、文明施工管理等。监理单位为承担施工安全、质量、进度、投资的监理责任进行周密策划，制定目标和实施目标的措施。包括但不限于：

（1）项目前期准备阶段的协助工作；

（2）施工阶段监理：具体监理内容包括施工准备期、施工期、缺陷责任期的监理及交、竣工验收等全过程直至整个项目竣工结算完成的监理工作等过程；

（3）施工过程中临时增加的零星项目；

（4）缺陷责任期的监理工作；

（5）固体废物清理整治工程竣工，编制工程报告交委托方（甲方）存档。

缺陷责任期的监理服务范围：本工程在缺陷责任期内，如有返工工作，中标人应派相应工作的监理工程师到现场。

环境监理。包括但不限于：

对污染场地修复工程进行环境监理，对实施工程中的工程质量、进度及防止二次污染等问题进行监督管理；

对清挖、暂存，以及外运至场外处置地的固体废物及处置过程进行监控，防止二次污染；

审核项目中相关的环境保护措施是否符合国家法律法规的要求；

编制工程环境监理工作方案，并组建工程环境监理小组。建设项目施工期间，依据工程环境监理工作方案，采取巡视、旁站、组织监测等方式督促指导施工单位落实各项环境保护措施；

对委托方（甲方）负责，同时为生态环境主管部门服务，协调项目施工与环境管理的关系，搭建信息沟通平台，建立环保沟通、协调、会商机制，完善工程环境监理档案管理；

协助委托方（甲方）组织治理期环保宣传和培训，督促各施工单位落实施工期的环境保护措施，完善环保手续，防治施工期污染；

对污染场地修复工程过程实施监测，监测符合国家技术规范，并将监测报告附在监理验收报告中；

协助委托方（甲方）配合好生态环境主管部门监督检查、项目环保审查和环保验收工作；

污染场地修复工程施工过程中，编制《污染场地治理修复工程环境监理方案》，以及按照法律法规规定提交相关文件给甲方。环境监理方案确保符合生态环境主管部门固体废物清理整治的技术要求并通过技术评审会，取得同意《污染场地治理修复工程环境监理方案》备案的函复文件；

协助甲方配合好环境保护行政主管部门的日常监督管理；

污染场地修复工程竣工后，编制本项目的《污染场地治理修复工程环境监理总结报告》，并协助配合第双方验收，该报告必须通过生态环境主管部门的技术评审，并取得同意备案的函复文件；

乙方不具备检测资质的，应将此部分任务委托给广东省生态环境主管部门公示的合格检测机构名录中的单位负责，检测费用由乙方负责。

按照经批准的工程监理方案和环境监理方案，全面落实各项监理工作内容，认真完成各项检查、”监督、管理、检测、监测等工作。

负责监督治理与修复工作实施单位落实各项环境保护措施和其他二次污染防止措施，并对大气环境、水污染排放、噪声污染源、固体废物污染源等实施监测。监测须符合国家技术规范，并将监测报告附在监理验收报告中。 

依据监理大纲和监理方案，采取巡视、旁站、组织监测等方式，督促治理与修复实施单位，按照方案，做好各环节、各阶段工作，包括前期准备、报审报批、前期工程、二次污染防治工程、治理与修复工程、处置工程、以及检测、监测、验收等工作，确保治理与修复工程达到本项目质量目标，以及实现安全文明施工目标。

对需离开原场地的污染物、固体废物等，负责监督具体处理、处置过程及其最终去向，并提供相关证明材料。 

组织各方，配合委托方（甲方）、各职能管理部门开展的各类检查工作，定期向委托方报告监理工作情况和提供监理工作报告。

协助配合第三方机构开展检测、监测、抽检以及效果评估等工作。

协助配合开展地块的考古调查、勘探工作，确保施工过程符合相关文物保护法律法规的要求。
12.组织过程验收（含隐蔽工程检测、验收），并代表委托方组织项目总体验收。

13.场地环境污染治理与修复工作竣工后，负责编制《环境监理总结报告》和《工程监理总结报告》，交委托方存档。

14.负责按照要求及时做好各项信息公开工作。

15.负责缺陷责任期的监理工作，协调各项保修事宜。

16.负责风险管控等相关后续工作的监理。

监理人派驻本项目工程的总监理工程师是    （身份证号：  ），总监代表   （身份证号：   ），监理员是    （身份证号：）。
监理目标

1.乙方应切实履行监理责任及组织、协调、管理职责，确保本治理与修复工程一次性通过生态环境主管部门验收。 

2.乙方应切实履行监理责任及组织、协调、管理职责，确保本治理与修复工程安全文明施工，不对周边环境产生不良影响，不产生二次污染。

第七条  合同双方对履行合同过程中获得的任何一方的商业秘密或其他对方申明的秘密负有保密义务，如发生泄密，由泄密方承担责任。

第九条  外部条件包括： /  

一、由委托方负责完善工程开工的前期条件，并办理施工许可证；

二、施工阶段前期委托方应完善以下工作：

1、选定承包人，并签订建设工程施工合同；

2、用书面形式通知有关外部各方，明确监理人在工程建设监理过程中的责权；

三、及时组织工程竣工验收和办理工程移交；

四、若委托方不能按合同要求完成前期条件造成工期延误或其他损失，委托方应承担责任。

第十条  双方约定，委托方按下述时间提供工程资料：

委托方应在本合同签订后一周内无偿提供一份建设工程施工合同副本和一套施工图纸给监理人。不全的资料，在委托方收到资料后一周内及时向监理人提供。

第十一条  委托方应在  天内对监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复，重大事件回复时间可以适当延长。若在特殊情况下在特殊时间要求的，委托方应根据情况按监理人要求的时间及时答复。

第十二条  委托方的常驻代表为          （身份证号：                 ）。

第二十九条  若委托方未履行第九条和第十条约定的内容而导致的一切不良后果，其责任由委托方承担。

第三十三条  本合同自各方签字盖章之日起生效，合同生效之后，各方就中标通知书发出次日起至合同生效之日期间按合同约定的履约行为予以追认。监理人组织办理完竣工预验收或工程移交手续，缺陷责任期满，监理人收到监理报酬尾款后，本合同即终止。

第三十七条  违约责任

合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应承担的责任。另外，造成违约的需承担相应的法律、经济等责任，具体违约方式、责任认定如下：

    一、违约责任的方式：

（一）监理人在责任期内如果失职而造成委托方的经济损失，同意按以下办法承担责任，赔偿损失：

1.当施工方未按合同约定履行义务或工程出现质量缺陷时，乙方应及时上报委托方（甲方），否则因此所造成的一切损失由乙方承担。

2.乙方在责任期内如果失职，应按受损工程相应监理费的1～3倍向委托方（甲方）赔偿，不足以弥补委托方（甲方）损失的，应继续承担相应法律责任。

3. 乙方转包或分包本合同标的，委托方（甲方）有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金金额为合同暂定价的20%，还要求乙方对造成委托方（甲方）的损失另行进行赔偿。

4、合同签订后，委托方（甲方）无故或因故提前终止合同，须按经委托方（甲方）审核的乙方实际完成量支付监理费；乙方无故或因故提前终止合同，委托方（甲方）有权要求乙方支付违约金，违约金金额为合同暂定价的20%，还要求乙方对造成委托方（甲方）的损失另行进行赔偿。

5、乙方提供伪造、变造资料、文件的，委托方（甲方）有权解除合同、不予支付任何费用、追回已支付费用，并保留追究乙方行为导致工期延误等一切法律责任的权利。

（二）乙方在责任期内如果违反下述任意一条款，均视为违约，接受委托方（甲方）通告批评并向委托方支付违约金。

l）总监理工程师或总监代表常驻工地。如离开工地，需向委托方（甲方）的常驻代表请假，经其批准同意后才能离开。

监理机构的各专业监理工程师因事离场    天以内要经过总监理工程师批准，   天以上的需经过委托方（甲方）的常驻代表批准。

乙方在工程全过程的旁站监理中，应保证旁站人员及时到位

乙方应与治理与修复工作实施单位加强配合，根据委托方（甲方）要求确保按项目进度计划如期完成固体废物清理整治风险管控和修复名录移除工作。

第三十九条  甲方同意按以下的计算方法、支付时间与金额支付乙方的报酬：

1、本合同监理费用

合同监理费（含税）为人民币   元（小写：¥     ），其中：不含税价为      （¥       ），增值税税率为     %，增值税税额为（大写）   （¥      ）。如遇国家财税政策变更，合同的不含税价不变，税额及合同价相应调整。本合同监理费用已包括提供本合同监理范围服务所需的直接成本、间接成本、利税等可预见费用和不可预见服务风险等全部费用。

本合同监理费总价包干，不因任何原因而作调整（除不可抗力外）。

2、双方同意按以下方法、支付时间支付监理报酬：

2.1合同生效后，乙方按合同要求完成相关方案（含环境、工程监理方案）提交委托方（甲方）审核同意后，监理负责人签署出具开工令之日起10天内，乙方按合同要求提供申请支付文件资料，报委托方（甲方）审核合格后，甲方向乙方支付至合同总价的30%。

2.2项目达到实际需要修复工程量的100%形象进度，10天内，甲方向乙方支付合同总价的40%；；

2.3本项目完成修复效果评估报告备案及移除广东省建设用地固体废物清理整治风险管控和修复名录之日起10天内，甲方向乙方支付合同总价的27%； 

2.4缺陷责任期（取得修复效果评估备案之日起计满一年）满之日起10天内，甲方向乙方支付合同总价的3%。 

第四十条  履约保函及退还

（一） 乙方向甲方提供履约担保的约定：

履约担保的金额：本项目不需履约担保。
第四十一条  双方同意用人民币以转账形式支付监理酬金。

第四十四条  奖励办法：无。

第四十九条  本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时自行协商，协商不成时，双方同意提交工程项目所在地有管辖权的人民法院诉讼。

（以下无正文）

第四部分 合同附件

附件1：廉洁合作协议；

附件2：安全生产文明施工协议；

附件3：中标通知书；

附件4：监理投标书、投标函及投标函附录；

附件5：招标限价；

附件6：招标答疑；

附件7：监理机构人员构架表、拟委任的主要人员汇总表、总监理工程师及总监代表、监理员资料；

附件8：拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表；

（本页以下无正文）

附件1：廉洁合作协议

广州市建设项目承包廉洁协议
甲方：

乙方：
为了在建设项目实施过程中保持廉洁自律的工作作风，防止建设项目承发包过程中不正之风和腐败现象的发生，根据国家、省和广州市有关建设项目承发包和廉政建设的各项规定，结合项目的特点，特订立本协议如下：
一、各方应当自觉遵守国家、省和广州市关于建设项目承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。
二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由单位和个人支付的费用。
四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
五、甲方工作人员不得要求和接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。
六、甲方工作人员不得在乙方兼职以及向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
七、乙方及其工作人员不得利用向甲方单位及其工作人员行贿、提供回扣或者其它好处等不正当手段承揽工程。
八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就建设项目承包、建设项目费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收、建设项目质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
九、乙方不得以洽谈业务、签定经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所活动。
十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者长期无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品。
十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导、甲方上级单位或纪检监察、检察机关举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程投标优先权。甲方工作人员向乙方索贿，经乙方检举，被纪检监察、检察机关立案查处认定的，乙方有权从甲方获得被索贿款1-3倍作为奖励（此款由索贿人承担），由此产生的办案费由甲方索贿人承担。
十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方的违约责任。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。乙方在项目建设中贿赂甲方工作人员，被纪检监察或司法机关立案查处的，甲方有权中止项目合同，由此导致甲方所造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。
十三、本廉洁协议是项目承发包中各方的行为规范，应共同遵守，搞好项目建设和廉洁建设。各方签署后协议立即生效。
十四、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。
十五、本协议自双方签字之日起生效，在乙方按照邀请招标文件约定的工作内容及技术要求履行合同所有义务后自动终止。
甲方：                                                          乙方：                      

（盖章）                                                         （盖章）
法定代理人：                                              法定代理人：

或其授权代表：                                            或其授权代表：

日期：  年 月 日                                          日期： 年 月 日
甲方监督单位：                                 乙方监督单位：

 （盖章）                                  （盖章）
日期：   年  月     日                          日期：   年  月  日

附件2：安全生产文明施工协议

安全生产文明施工协议

项目名称：
项目地址：

甲方：     

乙方： 

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》等有关法律、法规的规定，结合本工程项目实际情况，本项目安全目标为：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。甲、乙双方按规定签订如下协议。

一、甲方的权利与义务

1、遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

2、按国家有关规定保证安全生产所必需的资金投入。

3、保证不将工程项目发包（分包）给不具备安全生产条件或者不具备相应资质的单位或个人。

4、对乙方在监理过程中依照合同或依法采取的有效监控措施，如停工、停用等给予支持；对乙方以公司文件书面形式提交并要求做出决定的事宜在规定时限内做出书面决定。

5、授权工地常驻代表负责与乙方联系安全生产、文明施工的事宜，如需更换此人时提前通知乙方。

二、乙方的权利与义务

1、遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强工程建设安全的监理，建立、健全安全监理责任制度，保证工程建设的安全。

建立、健全安全生产文明施工监理的组织、明确安全监理人员的职责。

2、建立安全生产文明施工的专项监理制度或方案。

3、对承包人的资质进行审查，对无资质单位或不具备安全生产条件单位会同甲方不准进入。

4、对承包人提供的安全施工组织设计及专项安全技术方案进行审核。

5、对施工人员、材料、主要设备的使用和运行状况进行检查并记录。

6、对重要施工环节和安全事故易发工序实施旁站或巡检。

7、按规定对安全措施费用的列支和使用实施有效监控。

8、及时制止承包人明显违章指挥和操作的行为。

9、对危及工程和人员安全的施工及设备的使用，及时下达停工（停用）指令，坚决予以纠正。

10、对施工现场存在的安全隐患及时发出整改通知并向安监机构报告。

11、对因安全原因被建设行政主管部门和监督机构责令停工整改的，要积极主动抓好督促落实并及时反馈情况。

12、督促承包人按规定购买施工意外保险和搞好文明施工管理。

13、参与安全事故的调查处理。

14、参与事故应急救援预案的公布和演练。

15、做好安全施工监理记录，日记和监理月报等资料整理，并督促承包单位及时整理现场安全管理文件资料。

甲方： 

（公章）

法定代表人：


委托代理人：


乙方：


（公章）

法定代表人：

委托代理人：

签订日期：     年  月   日   

附件3：中标通知书

附件4：承诺函/银行履约保函

附件5：监理投标书、投标函及投标函附录

附件6：招标限价

附件7：招标答疑

附件8：监理机构人员构架表、拟委任的主要人员汇总表、总监理工程师、其他人员资料

附件9：拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表
1
25

